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NOLIKUMS

1. SADAĻA
VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1. Iepirkuma nosaukums, identifikācijas numurs, procedūras veids: Atklāts konkurss “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” identifikācijas Nr. TNP 2023/106 (turpmāk – Atklāts konkurss), tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu[footnoteRef:1] (turpmāk – PIL). [1:  Publisko iepirkumu likums, skatīt: https://likumi.lv/doc.php?id=287760] 

1.2. Pasūtītājs:
1.2.1. Pasūtītāja nosaukums: Talsu novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs).
1.2.2. Reģistrācijas numurs: 90009113532.
1.2.3. Juridiskā adrese: Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads, LV-3201.
1.2.4. Banka, konta numurs un kods: AS “SEB banka”, LV49UNLA0028700130033, UNLALV2X.
1.3. Iepirkumu organizē: Talsu novada pašvaldības Iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija). 
1.4. Kontaktpersonas iepirkuma procedūras jautājumos:
1.4.1. Komisijas priekšsēdētājs Daniels Pētersons, e-pasts: pasts@talsi.lv.
1.4.2. Iepirkumu nodaļas iepirkumu speciāliste Eva Vadone, tālrunis: 29211137, e-pasts: eva.vadone@talsi.lv.
1.5. Informācijas apmaiņa:
1.5.1. Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju, piegādātājiem un pretendentiem notiek rakstveidā, nododot to personiski vai nosūtot pa pastu, vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmu.
1.5.2. Atklāta konkursa nolikums (turpmāk – Nolikums), Nolikuma grozījumi un cita informācija par Atklāta konkursa norisi līdz piedāvājumu atvēršanai tiek publicēta EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
1.6. Iepirkuma procedūras dokumenti:
1.6.1. Nolikumam ar pielikumiem ir nodrošināta tieša un brīva elektroniskā pieeja Pasūtītāja pircēja profilā EIS  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1144.
1.6.2. Lejupielādējot iepirkuma procedūras dokumentus, pretendents uzņemas atbildību sekot līdzi Komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.6.3. EIS reģistrēta ieinteresētā persona var reģistrēties kā Nolikuma saņēmējs, skatīt: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883.
1.7. Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformēšanai:
1.7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.7.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šā iepirkuma sadaļā ievietotās formas;
1.7.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e‑konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.7.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
1.7.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.7.2.1. Piedāvājuma dokumenti jāaizpilda elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office rīkiem lasāmā formātā;
1.7.2.2. Finanšu piedāvājuma forma (4. pielikums) jāaizpilda pilnībā, nemainot Pasūtītāja noteikto secību un pozīciju skaitu, visas cenas un summas norādot euro, visas pozīcijas noapaļojot ar 2 (divām) decimālzīmēm aiz komata;
1.7.2.3. Dokumentus paraksta pretendenta paraksttiesīga amatpersona vai pilnvarota persona. Ja dokumentus paraksta pilnvarotā persona, piedāvājumam pievieno attiecīgās pilnvaras apliecinātu atvasinājumu;
1.7.2.4. Dokumentus pretendents pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs iesniegt elektroniskā formā, gan parakstot ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu, gan parakstot ar drošu elektronisko parakstu.
1.7.3. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja pretendents iesniegs vairākus piedāvājuma variantus, tie visi tiks atzīti par nederīgiem.
1.7.4. Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas aizpildīti atbilstoši Nolikumam klāt pievienoto veidlapu formai.
1.7.5. Pretendentam piedāvājums jāiesniedz latviešu valodā. Ja piedāvājumā iekļaujamā informācija ir citā valodā, pretendents pievieno tulkojumu latviešu valodā, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā.
1.7.6. Pretendents ir tiesīgs visu piedāvājumā iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
1.7.7. Piedāvājumā norāda, vai attiecībā uz piedāvājuma priekšmetu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu. Ja piedāvājums vai kāda tā daļa satur komercnoslēpumu, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Piegādātājs nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
1.7.8. Pretendents pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
1.7.9. Kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – ESPD), tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents aizpilda ESPD par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, IV daļu “Atlases kritēriji”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Pretendents iesniedz ESPD par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000,00 euro, tajā aizpildot II daļu “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļu “Izslēgšanas iemesli”, VI daļu “Noslēguma apliecinājumi”. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. ESPD pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv.  Pretendentam ESPD ir jānorāda arī, vai uz pretendentu un PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām nav attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3.  punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem.
1.7.10. Tiek uzskatīts, ka pretendenti, iesniedzot savus piedāvājumus, apliecina, ka ir iepazinušies un piekrīt Nolikuma un tā pielikumu, tajā skaitā iepirkuma līguma projekta, nosacījumiem, kā arī ir iepazinušies ar visiem spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai var attiekties uz līgumā noteiktajām vai ar to saistītajām darbībām.
1.7.11. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.
1.7.12. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
1.7.13. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, pretendentam, ne vēlāk ka 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz derīga elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.7.14. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
1.7.15. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu, pasūtītājs publicēs noslēgtā iepirkuma līguma tekstu Pasūtīja pircēja profilā EIS.
1.8. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks, kārtība:
1.8.1. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu, piedāvājumi konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapas EIS e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un noraidīti;
1.8.2. Piedāvājumi jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršana paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Talsu novada pašvaldības administratīvajā ēkā Kareivju ielā 7, Talsos. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Talsu novada pašvaldības pircēju profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā – paziņojumā par līgumu. 
1.8.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā var piedalīties visas ieinteresētās personas. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī neklātienē, t.i., tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
1.8.4. Pēc noteiktā termiņa beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā iesniegtie piedāvājumi netiks atvērti. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atgriezti iesniedzējiem.
1.8.5. Pasūtītājs publicē pretendentu iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumu EIS e-konkursu apakšsistēmā pēc piedāvājumu atvēršanas līdz attiecīgās darba dienas beigām.
1.8.6. Ja ir iesniegts iesniegums Iepirkumu uzraudzības birojā attiecībā uz prasībām, kas noteiktas Atklāta konkursa Nolikumā vai paziņojumā par līgumu, tad Pasūtītājs rīkojas Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība”[footnoteRef:2]  14. punktā noteiktajā kārtībā. [2:  Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr.107, skatīt: https://likumi.lv/ta/id/289086-iepirkuma-proceduru-un-metu-konkursu-norises-kartiba.] 

1.8.7. Ja ieinteresētais piegādātājs laikus pieprasa papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, Komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Atbildes uz piegādātāju pieprasījumiem sniegt papildu informāciju par Nolikumu tiek nosūtītas piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus publicētas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
1.8.8. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā publicētajai informācijai.

2. SADAĻA
INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU

2.1. [bookmark: _Hlk150508657][bookmark: _Hlk150518965]Iepirkuma priekšmets: Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem.
2.2. Iepirkuma priekšmeta apraksts: Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem atbilstoši izstrādātajam būvprojektam un saskaņā ar darba uzdevumu, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama Būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīvajiem aktiem. Objekts ir II grupas inženierbūve.  Par objekta pārbūvi izsludināts atklāts konkurss “Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārta” identifikācijas Nr. TNP 2023/99.
2.3. Iepirkuma CPV kods: 71247000 – 1 (Būvdarbu uzraudzība).
2.4. Kā iepirkuma procedūras veids ir izvēlēts atklāts konkurss, jo Pasūtītājam ir paredzēti vairāki līdzīgu būvuzraudzību iepirkumi un atbilstoši PIL 11. pantam paredzamo līgumcenu nosaka kā visu daļu kopējo summu.
2.5. Līguma izpildes vieta: Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu nov., kadastra Nr. 88010110038. 
2.6. Līgums ar pretendentu, kuram tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tiks noslēgts pēc Talsu novada domes lēmuma par finansējuma piešķiršanu projektam un finansējuma saņemšanas no saistītās iestādes projekta īstenošanai.
2.7. Līguma izpildes termiņš – Būvuzraudzība jānodrošina visā būvdarbu veikšanas laikā līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. Plānotais būvuzraudzības izpildes termiņš sākas vismaz 14 (četrpadsmit) dienas pirms būvdarbu uzsākšanas, bet, ja būvdarbi jau ir uzsākti vai tos jāuzsāk agrāk par 14 (četrpadsmit) dienām no Līguma noslēgšanas dienas, tad 2 (divu) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas un beidzas pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta pieņemšanas ekspluatācijā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Gala ziņojuma iesniegšanas Pasūtītājam.
Prognozētais būvdarbu termiņš: 13 (trīspadsmit) mēneši no līguma noslēgšanas dienas, ņemot vērā Valsts vides dienesta Tehniskajos noteikumos noteikto Dabas aizsardzības pārvaldes izvirzīto nosacījumu, ka būvdarbi nav veicami periodā no 15. marta līdz 31. jūlijam un šis periods nav ieskatāms būvdarbu līguma izpildes termiņām. Minētajā termiņā jāparedz pilnīga izpilddokumentācijas sagatavošana un Objekta nodošana ekspluatācijā.
2.8. Paredzamā līguma cena: netiek publiskota.
2.9. Nodrošinājumi:
2.9.1. Piedāvājuma nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.9.2. Līguma izpildes nodrošinājums: netiek paredzēts.
2.9.3. Garantijas laika nodrošinājums: netiek paredzēts.

3. SADAĻA 
PRASĪBAS PRETENDENTIEM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
	Prasība:
	Iesniedzamais dokuments:

	3.1. Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām.
	Pretendenta pieteikums dalībai Atklātā konkursā, kas apliecina pretendenta apņemšanos sniegt pakalpojumu atbilstoši Nolikuma un tā pielikumu prasībām. Pieteikumu sagatavo atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (1. pielikums). Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

	Atlases dokumenti

	3.2. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem. Pretendentam jāiesniedz dokumenti par katru apvienības dalībnieku. Uz katru apvienības dalībnieku attiecas Nolikuma 3.3. punkts un 3.4. punkts, bet pārējos Nolikuma punktos izvirzītās prasības jāizpilda piegādātāju apvienībai kopumā, ņemot vērā tās pienākumus iespējamā līguma izpildē.
	Piedāvājumam pievieno visu apvienības dalībnieku parakstītu vienošanos par kopīga piedāvājuma iesniegšanu. Vienošanās dokumentā jānorāda katra apvienības dalībnieka līguma daļa, atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem, tiesības un pienākumi iesniedzot piedāvājumu, kā arī attiecībā uz iespējamo līguma slēgšanu.

	3.3. Pretendentu izslēdz no dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem gadījumiem, kā arī gadījumos, ja uz  pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma (turpmāk – Sankciju likums) 11.1 panta pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas gadījumi.
	a) Komisija pretendentu izslēgšanas gadījumus pārbauda PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
b) Par Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas gadījumiem Komisija veiks pārbaudi Ārlietu ministrijas tīmekļvietnē pieejamās datubāzēs vai Lursoft datu bāzes tīmekļvietnē https://sankcijas.lursoft.lv/site/index, kurā iekļauti sankciju sarakstos iekļautie subjekti.

	3.4. Pretendents ir reģistrēts, licencēts un/vai sertificēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, tiesīgs veikt Pasūtītājam nepieciešamos būvuzraudzības pakalpojumus.
	a) Komisija pārliecinās par pretendenta reģistrācijas faktu Uzņēmumu reģistra mājaslapā (www.ur.gov.lv),  kā arī saņemot izziņas EIS (https://www.eis.gov.lv/).
b) Komisija Būvniecības informācijas sistēmā (https://bis.gov.lv/)* (turpmāk – BIS) pārbauda pretendenta tiesības veikt būvuzraudzību.
c) Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kas nav reģistrēts Uzņēmumu reģistrā un/vai Būvkomersantu reģistrā, reģistrācija ir jāapliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	3.5. [bookmark: _Hlk151056210][bookmark: _Hlk151553537][bookmark: _Hlk151466483]Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā  (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze 1 (viena) būvuzraudzības darbu līguma izpildē, kur līguma ietvaros ir veikta būvuzraudzība teritorijas labiekārtošanas darbiem (ar inženierkomunikācijām) vismaz 1500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetru) apjomā.

Būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti un objekti nodoti ekspluatācijā.

Pieredze nedrīkst būt apliecināta vairāku līgumu ietvaros.

Pretendents prasīto pieredzi var pierādīt, balstoties uz piegādātāju apvienības dalībnieku, pilnsabiedrības dalībnieku vai piesaistīto apakšuzņēmēju tehniskajām un profesionālajām spējām.

	a) Pretendenta pieredzes saraksts, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu. 
b) Sarakstam jāpievieno par būvdarbu izpildi un objekta ekspluatācijā pieņemšanu apliecinoši dokumenti, kas pierāda pretendenta atbilstību Nolikuma 3.5. punktā prasītajai pieredzei (t.i., objekta (būvdarbu) nodošanas – pieņemšanas akts vai akts par būves nodošanu ekspluatācijā un dokuments, kas apliecina veikto būvdarbu apjomu, veidu un summu).
c) Pievienot vismaz 1 (vienu) pozitīvu  atsauksmi vai izziņu par Nolikuma 3.5. punktā prasīto pieredzi, kurā jāietver informācija par veikto būvdarbu apjomu. Ja pretendents objektīvu iemeslu dēļ nevar iesniegt prasīto atsauksmi vai izziņu no pasūtītāja, jāiesniedz citi dokumenti, kas apliecina pretendenta pieredzes atbilstību Nolikuma prasībām.

	3.6. Pretendents paredzamā līguma izpildē nodrošina šādus speciālistus:
3.6.1. [bookmark: _Hlk151056298][bookmark: _Hlk151319642]atbildīgo būvuzraugu, kurš ir sertificēts ceļu būvdarbu būvuzraudzībā un kurš iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze 1 (viena) būvuzraudzības darbu līguma izpildē, kur līguma ietvaros ir veikta būvuzraudzība teritorijas labiekārtošanas darbiem (ar inženierkomunikācijām) vismaz 1500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetru) apjomā.
Būvdarbi uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi ir pabeigti un objekts nodots ekspluatācijā.
Pieredze nedrīkst būt apliecināta vairāku līgumu ietvaros.

3.6.2. [bookmark: _Hlk151056314]sertificēts speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas būvdarbu būvuzraudzībā;
3.6.3. sertificēts speciālists elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā;
3.6.4. sertificēts speciālists elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzībā.

Pretendents var piedāvāt vienu vai vairākus speciālistus Nolikuma 3.6.1. – 3.6.4. apakšpunktos prasīto pozīciju izpildei, ja minētais speciālists atbilst šajos punktos noteiktajām prasībām un tam ir atbilstoši sertifikāti.


	a) Jāiesniedz pretendenta piedāvāto speciālistu saraksts, kas sagatavots atbilstoši Nolikumam pievienotajai formai (6. pielikums).
b) Par speciālistu sertifikātu spēkā esamību Komisija pārliecināsies BIS (https://bis.gov.lv/*.
c) Lai apliecinātu prasītā atbildīgā būvuzrauga pieredzi, pretendentam jāiesniedz aizpildīta pieredzes saraksta forma atbilstoši Nolikuma 6. pielikuma 2. punktam.
d) Par atbildīgā būvuzrauga pieredzi apliecinošo objektu jāpievieno akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai atsauksme, vai citi dokumenti, kas apliecina norādītā objekta atbilstību Nolikuma 3.6.1. punkta prasībām un faktu, ka attiecīgais speciālists ir piedalījies darbu veikšanā.
e) Ja Nolikuma 3.6. punktā minētie speciālisti nav pretendenta vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja darbinieki, pretendents piedāvājumam pievieno piesaistītā speciālista parakstītu apliecinājumu par dalību līguma izpildē konkrētā pozīcijā, ja iepirkuma rezultātā līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam.
f) Personai, kuras profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs – Latvijas Republikas kompetentas institūcijas izdotas profesionālās atzīšanas apliecības vai sertifikāta, vai arī cita dokumenta, kas apliecina ārvalstīs iegūtās izglītības un profesionālās kvalifikācijas atbilstību Latvijas Republikā noteiktajām prasībām, kopija. 
g) Ja pretendents piesaista ārvalstu speciālistu, tad iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītais ārvalstu speciālists ir tiesīgs sniegt konkrētos pakalpojumus.

	*Ja Būvniecības informācijas sistēmā norādītā informācija neatbilst faktiskajai situācijai (apgrozījums, speciālisti, speciālistu sertifikāti), pretendents atsevišķā dokumentā norāda attiecīgu papildu informāciju.

	3.7. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents pierāda Komisijai, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi pretendenta rīcībā tiks nodoti.

	3.8. Pretendents līguma izpildei var piesaistīt apakšuzņēmējus.
	a) Pretendentam jāiesniedz piesaistīto apakšuzņēmēju un to apakšuzņēmēju saraksts, kuru veicamās pakalpojuma daļas vērtība ir 10 000,00 euro vai lielāka, norādot katram apakšuzņēmējam nododamo līguma daļu (7. pielikums).
b) Jāiesniedz ārvalstī reģistrēta apakšuzņēmēja, kuru veicamās pakalpojuma daļas vērtība ir 10 000,00 euro no kopējās iepirkuma vērtības vai lielāka, reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments vai tā atvasinājums, kas apliecina, ka apakšuzņēmējs ir reģistrēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām (ja šāds dokuments attiecīgajā valstī tiek izsniegts) vai jānorāda atsauce uz publiski pieejamu resursu, no kura var pārliecināties par reģistrācijas faktu.
c) Par katru apakšuzņēmēju, kuru veicamās pakalpojuma daļas vērtība ir 10 000,00 euro vai lielāka, piedāvājumam jāpievieno vienošanos ar katru apakšuzņēmēju par konkrētu darbu izpildi vai apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu (8. pielikums).

	Tehniskais piedāvājums

	3.9. Pretendents ir iesniedzis Darba uzdevumu.
	Pretendents, parakstot Darba uzdevumu, apliecina, ka pakalpojumu sniegs saskaņā ar  Darba uzdevumā (2. pielikums) un Būvprojektā (3. pielikums) noteiktajām prasībām.

	Finanšu piedāvājums

	3.10. Pretendents ir iesniedzis finanšu piedāvājumu Atklātam konkursam.
	Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kas sagatavots saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu.
Ievērībai:
Pretendenta Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas ar iepirkuma Nolikuma Tehniskās specifikācijas prasību izpildi saistītās izmaksas, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, izmaksas par visiem riskiem, kas saistītas ar iekārtu un ar tās darbības nodrošināšanu saistītā aprīkojuma uzstādīšanu, ieregulēšanu, palaišanu un garantijas apkalpošanu. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenas un summas jānorāda eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, atsevišķi norādot pievienotās vērtības nodokli un kopējo summu, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Pretendentam Finanšu piedāvājumā cenu izmaksu pozīcijas jānorāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Iepirkuma līguma izpildes laikā netiek pieļauta līgumcenas maiņa, pamatojoties uz izmaksu pieaugumu. 

	Citas prasības

	3.11. Citi dokumenti
	Pretendents iesniedz citus ar piedāvājumu saistītus dokumentus, lai apliecinātu atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām.



4. SADAĻA
VĒRTĒŠANAS NOSACĪJUMI
4.1. Piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlasi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē. Komisija veic iesniegto piedāvājumu vērtēšanu – pretendentu piedāvājumu noformējuma pārbaudi, pretendentu atlases, tehnisko un finanšu daļu atbilstības pārbaudi un veic piedāvājuma izvēli.
4.2. Piedāvājumu noformējuma pārbaudes, pretendentu atlases un piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājuma noformējuma pārbaudē, pretendentu atlasē un piedāvājumu vērtēšanā.
4.3. Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, visiem piedāvājumiem pirms tam pārbaudot aritmētisko kļūdu neesamību (kļūdu labojumi tiek veikti, uzskatot, ka pareizi ir norādīta vienības cena).
4.4. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta atvasinājuma autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta atvasinājumu. 
4.5. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota piedāvājumā iekļautā informācija.
4.6. Ja Komisija pieprasa, lai pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram pretendentam jāsniedz atbilde. 
4.7. Ja pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
4.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu.
4.9. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
4.10. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
4.11. Eksperts piedāvājumā ietverto un pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai.
4.12. Ja Komisija konstatē, ka pretendents neatbilst Nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām vai pretendenta tehniskais un/vai finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā izvirzītajā prasībām Komisijai ir tiesības noraidīt pretendentu vai pretendenta piedāvājumu un neizskatīt to nākamajā izvērtēšanas posmā.
4.13. Lai pārbaudītu, vai uz pretendentu neattiecas PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta noteiktie izslēgšanas noteikumi, Komisija rīkojas atbilstoši PIL 42. panta nosacījumiem. Ja Komisija konstatē, ka pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā, Komisija uzticamības nodrošināšanai iesniegtos pierādījumus vērtē atbilstoši PIL 43. panta nosacījumiem. 
4.14. Lai pārbaudītu, vai pretendents, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, nav izslēdzams no dalības iepirkumā Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto apstākļu dēļ, Komisija rīkojas atbilstoši Sankciju likuma 11.1 panta trešajā un/vai ceturtajā daļā noteiktajam. Ja attiecībā uz pretendentu vai Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
4.15. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas Komisija informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu. Informācija tiks nosūtīta uz pieteikumā norādīto elektroniskā pasta adresi, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
4.16. Gadījumā, ja Atklātā konkursā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, kas pilnībā atbildīs Nolikuma prasībām un paredzētajiem finanšu līdzekļiem, Atklāts konkurss tiks pārtraukts.

5. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS
5.1. Pēc pretendentu atlases, tehnisko un finanšu piedāvājumu pārbaudes Komisija vērtē prasībām atbilstošos piedāvājumus pēc saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritērijiem.
5.2. Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu, kur vienīgais vērtēšanas kritērijs ir zemākā cena, jo būvuzraudzība jāveic saskaņā ar Darba uzdevumu un Būvprojektu, kuri ir detalizēti un citiem saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
5.3. Ja atbilstoši noteiktajam piedāvājuma izvērtēšanas kritērijam divu vai vairāku pretendentu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, tiek veikta atklāta izloze par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, ievērojot šādu izlozes kārtību:
5.3.1. uz izlozi tiek aicināti pretendenti, kuru piedāvājums pēc 5.2. punkta izvērtēšanas ir vienāds;
5.3.2. ja pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;
5.3.3. izlozi uzsāk tas pretendents (vai viņa vietā – Komisija, ja pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu iesniedzis pirmais;
5.3.4. atklātā izlozē piedalās Komisijas locekļi un jebkurš interesents;
5.3.5. izlozes gaitu protokolē;
5.3.6. iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu aploksni, kurā iekļauta norāde par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

6. SADAĻA
PIEDĀVĀJUMA NORAIDĪŠANA
6.1. Piedāvājums tiek noraidīts, ja pretendents neatbilst Nolikumā norādītajām kvalifikācijas prasībām, nav iesniedzis kādu no prasītajiem dokumentiem, sniedzis nepatiesas ziņas par sevi, nav noformējis piedāvājumu atbilstoši Nolikumam.
6.2. Iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas locekļi, iepirkuma komisijas sekretārs un eksperti ir saistīti ar pretendentu PIL 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēti kāda pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem.
6.3. Pasūtītājs izvērtēs, vai uz Pretendentu nav attiecināmi PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punkta izslēgšanas nosacījumi PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā. 


7. SADAĻA
IEPIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA UN GROZĪŠANA
7.1. Iepirkuma līgumu ar izraudzīto pretendentu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbadienā pēc PIL 60. panta septītajā daļā norādītā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
7.2. Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (9. pielikums).
7.3. Ja pretendentam ir iebildumi par Nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie ir jāiesniedz rakstiski Nolikumā noteiktajā kārtībā.
7.4. Konkursa uzvarētājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, bet ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, jāiesniedz pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) saraksts, kurā jānorāda apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un to pārstāvēttiesīgā persona, ciktāl minētā informācija ir zināma; sarakstā jānorāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji. 
7.5. Izraudzītajam pretendentam iepirkuma līgums jāparaksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīga uzaicinājuma nosūtīšanas dienas. Ja pretendents iepriekš minētajā termiņā Pasūtītājam neiesniedz parakstītu iepirkuma līgumu, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt iepirkuma līgumu.
7.6. Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju, Komisija var pieņemt lēmumu slēgt Līgumu ar nākamo pretendentu, kura piedāvājums atbilst Nolikuma prasībām un ir nākamais piedāvājums ar viszemāko cenu EUR bez PVN.
7.7. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar nākamo pretendentu Komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
7.8. Saskaņā ar PIL 60. panta desmito daļu desmit darbdienu laikā pēc tam, kad stājas spēkā līgums vai tā grozījumi, Pasūtītājs savā pircēja profilā EIS ievieto attiecīgo līguma vai tā grozījumu tekstu, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, ievērojot komercnoslēpuma aizsardzības prasības. Līguma un tā grozījumu teksts ir pieejams Pasūtītāja profilā visā līguma darbības laikā, bet ne mazāk kā 10 (desmit) gadus pēc līguma spēkā stāšanās dienas, kā arī glabā piedāvājuma orģinālus 10 (desmit) gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas
7.9. Līguma darbības laikā nedrīkst tikt veikti būtiski līguma grozījumi, izņemot PIL 61. panta trešajā un piektajā daļā noteiktos gadījumus. 
7.10. Par būtiskiem līguma grozījumiem ir atzīstami tādi grozījumi, kas atbilst PIL 61. panta otrās daļas regulējumam.

8.  SADAĻA
IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. Rakstiski pieprasīt, lai pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina piedāvājumā iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju, ja Komisija konstatē, ka iesniegtajos dokumentos ietvertā informācija ir neskaidra vai nepilnīga.
8.2. Pārbaudīt visu pretendentu sniegto ziņu patiesumu.
8.3. Pārbaudīt un/vai iegūt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, t.sk., no atsauksmju sniedzējiem, datubāzēs vai no citiem avotiem.
8.4. Pieaicināt Komisijas darbā speciālistus vai ekspertus ar padomdevēja tiesībām.
8.5. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, Nolikumu un normatīvajiem aktiem.
8.6. Izskatīt pretendentu iesniegtos piedāvājumus, kas iesniegti noteiktajā piedāvājumu iesniegšanas termiņā, novērtēt to atbilstību Nolikuma prasībām.
8.7. Pieņemt lēmumus.

9.  SADAĻA
PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
9.1. Pieprasīt papildu informāciju par Nolikumu.
9.2. Veikt citas darbības saskaņā ar PIL, normatīvajiem aktiem un Nolikumu.
9.3. Līdz ar piedāvājuma iesniegšanu, ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus.
9.4. Laikus pieprasīt Komisijai papildu informāciju par Nolikumu, iesniedzot pieprasījumu.
9.5. Veidot piegādātāju apvienības un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu konkursā.
9.6. Pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
9.7. Saņemot Nolikumu, sekot līdzi turpmākajām izmaiņām Nolikumā, kā arī Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto pretendentu jautājumiem, kas publicētas EIS.
9.8. Sniegt patiesu informāciju.
9.9. Komisijas norādītajā termiņā, sniegt atbildes un paskaidrojumus uz Komisijas uzdotajiem jautājumiem par piedāvājumu.
9.10. Pēc Komisijas pieprasījuma, Komisijas norādītajā termiņā, rakstveidā sniegt informāciju par pretendenta piedāvājuma finanšu piedāvājumā norādītās cenas veidošanās mehānismu.
9.11. ievērot visus Nolikumā minētos noteikumus kā pamatu konkursa nosacījumu izpildei.

10.  SADAĻA
PERSONU DATU AIZSARDZĪBA
Pasūtītājs pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām (turpmāk – Personas dati), izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un noteikto laika periodu. 

11. SADAĻA
PIELIKUMI
Nolikumam pievienoti 9 (deviņi) pielikumi, kuri ir tā neatņemamas sastāvdaļas:
	1.pielikums
	Pretendenta pieteikums 

	2.pielikums
	Darba uzdevums

	3.pielikums
	Būvprojekts

	4.pielikums
	Finanšu piedāvājums

	5.pielikums
	Pretendenta pieredzes saraksts

	6.pielikums
	Pretendenta speciālistu saraksts

	7.pielikums
	Apakšuzņēmēju un to apakšuzņēmēju saraksts

	8.pielikums
	Apakšuzņēmēja apliecinājums

	9.pielikums
	Līguma projekts


[bookmark: _Hlk141778245]
1. pielikums 
[bookmark: _Hlk150514877]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes
labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam 

PRETENDENTA PIETEIKUMS
“Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem”,
identifikācijas Nr. TNP 2023/106

Iepazinušies ar atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem”, identifikācijas Nr. TNP 2023/106, dokumentāciju, mēs, apakšā parakstījušies, piesakāmies piedalīties atklātā konkursā, iesniedzam piedāvājumu atklātam konkursam un:
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar visiem atklāta konkursa dokumentiem, atklāta konkursa noteikumi ir skaidri un saprotami, un garantējam Nolikuma prasību izpildi.
1. Apliecinām, ka mūsu rīcībā ir visi tehniskie un personāla resursi, lai kvalitatīvi un savlaicīgi nodrošinātu Pasūtītājam nepieciešamo pakalpojumu.
1. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar atklāta konkursa apjomu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt šī pakalpojuma izpildi un samaksas noteikšanu par pakalpojuma izpildi, tajā skaitā, transporta iespējas, piegādes vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, kā arī iespējas izmantot citus pakalpojumus, un ņēmām tos vērā, nosakot Līgumā minēto samaksu par pakalpojuma izpildi – līgumcenu. Līgumcenu un pakalpojuma izpildes termiņus nevar ietekmēt iepriekš minētie pakalpojuma izpildes apstākļi. 
1. Apliecinām, ka visa mūsu piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa un nepastāv nekādi šķēršļi mūsu dalībai šajā atklātā konkursā.
1. Visas iesniegtās dokumentu atvasinājumi atbilst oriģinālam, sniegtā informācija un dati ir patiesi.
1. Pretendents norāda, kādu informāciju nodod kā komercnoslēpumu un kādu kā konfidenciālu informāciju (ja tāda ir) ______________.
1. Informējam, ka esam iesnieguši piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām. Mums ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
7.1. cenām;
7.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
7.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu);
7.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
7.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
1. Apliecinām, ka neesam apzināti, tieši vai netieši atklājuši un neatklāsim piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
1. Apzināmies, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
1. Nodrošināsim, ka saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 118. punktu  būvuzraudzību veiks tikai no būvdarbu veicēja un būvprojekta izstrādātāja neatkarīgs būvkomersants, un par būvuzraugu nebūs persona, kurai ir darba attiecības ar būvkomersantu, kas veic piegādes uzraugāmajam objektam.
1. Pretendenta statuss:
	☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)

	☐	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).



	Pretendents:
	

	Reģistrācijas nr. vai personas kods: 
	

	Juridiskā adrese:
	

	Oficiālā e-pasta adrese:
	

	Kontaktpersona:
	

	Kontaktpersonas tālrunis un e‑pasts:
	

	Bankas nosaukums, filiāle:
	

	Bankas kods:
	

	Norēķinu konts:
	

	Vārds, uzvārds:
	

	Amats:
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[bookmark: _Hlk150519384]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes
 labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam 

DARBA UZDEVUMS
“Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem”

1. Būvuzraudzības mērķis un būvdarbu apraksts:
1.1. Būvuzraudzības pakalpojumu veicējam (turpmāk – Izpildītājs) jāveic būvdarbu būvuzraudzība ”Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana 1. kārta” (turpmāk – Būvdarbi) objektā, kas atrodas adresē Vilkmuižas ezera apkārtne, Talsi, Talsu nov. (turpmāk – Būvobjekts), nodrošinot Talsu novada pašvaldības kā būvniecības ierosinātāja (turpmāk – Pasūtītājs) interešu pārstāvību Būvdarbu veikšanas procesā. 
1.2. [bookmark: _Hlk106266086]Informācija par Būvdarbu apjomiem un tehnisko projektu pieejama Talsu novada pašvaldības pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmā pie atklāta konkursa “Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošana, I kārta”, dokumentiem.
1.3. Līguma izpildes laiks: Izpildītājam jānodrošina būvuzraudzība Būvobjektā visā Būvdarbu izpildes laikā – līdz Būvdarbu pabeigšanai (būvobjekta pieņemšanai ekspluatācijā). Plānotais Būvdarbu izpildes un uzraudzības termiņš ir 13 mēneši no dienas, kad būvatļaujā tiek veikta atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. Izpildītājam papildus jāpiedalās Būvobjekta pieņemšanā ekspluatācijā.
1.4. Izpildītājam jāveic būvuzraudzība atbilstoši izstrādātajam būvprojektam, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem LBN, kuru piemērošana nepieciešama Būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīvajiem aktiem.
1.5. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā līguma izpildes laikā tam būtu spēkā esoši sertifikāti: ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu Būvdarbu būvuzraudzībā, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas un elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzībā, kas nepieciešami saskaņā ar normatīvajiem aktiem, kā arī uzņemas atbildību, kas būvuzraugiem ir noteikta saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
2. Darba uzdevums un prasības uzraudzības izpildei:
2.1. Pēc līguma parakstīšanas rūpīgi iepazīties ar projekta dokumentāciju, rasējumiem un tehniskajām specifikācijām, Būvdarbu līgumu un citiem dokumentiem, kas nepieciešami pilnīgai projekta izpratnei un tā īstenošanai. Nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja tiek atklāti kādi trūkumi, sniedzot ieteikumus šo trūkumu novēršanai.
2.2. Konsultēt Pasūtītāju jautājumos par būvniecības organizāciju, Būvdarbu izpildi un citiem saistītiem jautājumiem.
2.3. Nodrošināt koordināciju un saziņu starp visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu efektīvu pāreju starp dažādiem projekta etapiem.
2.4. Administrēt Būvdarbu līgumu un nodrošināt, ka tiek izpildīti līguma punkti, kas nosaka darbu kvalitāti.
2.5. Pirms būvniecības darbu uzsākšanas novērtēt Būvdarbu veicēja izstrādāto projekta ieviešanas programmu (detalizēts kalendārais grafiks un Būvdarbu veikšanas projekts), izvērtējot darba grafikus, tehnisko personālu, aprīkojumu, pieaicinātos apakšuzņēmējus un citu Būvdarbu veicēja iesniegto informāciju.
2.6. Jānodrošina atbildīgā būvuzrauga vai tā palīga atrašanos būvobjektā ne mazāk kā 2 (divas) dienas nedēļā un ne mazāk kā 8 stundas nedēļā, kad norit Būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās) un  specializētās jomas sertificēto būvuzraugu atrašanos būvobjektā ne mazāk kā 1 (vienu) dienu nedēļā un ne mazāk kā 6 stundas nedēļā, kad norit specializētie Būvdarbi (arī ārpus normālā darba laika un brīvdienās).
2.7. Pārbaudīt Būvdarbu un pielietoto materiālu, būvizstrādājumu un/vai tehnoloģiju atbilstību projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām. Konstatējot neatbilstību projekta dokumentācijai un Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām nekavējoties, pārkāpuma konstatēšanas dienā, iesniegt Būvdarbu veicējam rakstisku pretenziju un informēt par to Pasūtītāju, iesniedzot pretenzijas kopiju.
2.8. Pārbaudīt atbilstošās Būvdarbu izpilddokumentācijas, materiālu, būvizstrādājumu un iekārtu atbilstību apliecinošo dokumentu un citu saistīto dokumentu (segto darbu pieņemšanas akti, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas akti, sertifikāti, tehniskās pases, ražotāja standarta tehniskās pases, ražotāju garantijas, izgatavoto būvkonstrukciju pārbaudes protokoli, pārskati u.c.), kā arī atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām aizpildīta Būvdarbu žurnāla esamību Būvobjektu būvlaukumā.
2.9. Uzraudzīt Būvdarbu līgumā un spēkā esošajos tiesību aktos noteikto vides aizsardzības prasību ievērošanu.
2.10. Veikt segto un citu Būvdarbu fotoattēlu uzņemšanu pirms konkrēto darbu uzsākšanas, darbu izpildes laikā un pēc darbu pabeigšanas un iesniegt tos Pasūtītājam.
2.11. Pārbaudīt un izvērtēt no Būvdarbu veicēja saņemtos veikto Būvdarbu izpildes aktus, akceptējot tos vai 5 (piecu) darba dienu laikā no saņemšanas brīža pamatoti rakstveidā atteikt, un par savu lēmumu nekavējoties informējot Pasūtītāju, iesniedzot atteikuma kopiju.
2.12. Kontrolēt Būvdarbu izmaksu atbilstību Pasūtītāja apstiprinātajām izmaksu tāmēm un sniegt ikmēneša atskaites par izmaksām.
2.13. Analizēt galvenā būvuzņēmēja un darbuzņēmēju iesniegtās tāmes, darbu veikšanas projektus, darbu veikšanas kalendāros grafikus, un citus ar būvniecību saistītos dokumentus, sekot līdzi autoruzraudzības procesam, piedalīties neparedzēto Būvdarbu, projekta risinājumu izmaiņu izvērtēšanā un sagatavot par šiem jautājumiem ieteikumus un komentārus, informēt un konsultēt Pasūtītāju.
2.14. Nodrošināt, lai netiktu pārsniegts Būvdarbu izpildes budžets, pamatotu papildus izdevumu rašanās gadījumā koordinēt būvniecības projekta korekciju ieviešanu.
2.15. Būvdarbu izpildes laikā, konstatējot neparedzētos Būvdarbus, kuru izmaksas pārsniedz Būvdarbu līgumcenu, saskaņojot ar Pasūtītāju un būvprojekta autoru iesniegt priekšlikumus līdzekļu ekonomijai esošo tāmju ietvaros, veikt Būvdarbu veicēja sagatavoto papildus Būvdarbu tāmju ekspertīzi un papildus darbu nepieciešamības/pamatotības izvērtējumu.
2.16. Kontrolēt un uzraudzīt Būvdarbu veikšanas un finanšu grafikus un informēt Pasūtītāju par atbilstību kalendārajam grafikam vai nepieciešamību veikt koriģējošus pasākumus.
2.17. Organizēt, vadīt un protokolēt iknedēļas Būvsapulces. Pirmo Būvsapulci sasaukt ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc Būvdarbu uzsākšanas. Kārtējās būvsapulces norises laiks tiek noteikts Būvsapulces protokolā. Būvsapulces protokolu Izpildītājs izsniedz Pasūtītājam, Būvdarbu veicējam un Autoruzraugam ne vēlāk kā triju darba dienu laikā pēc Būvsapulces.
2.18. Sniegt iespējamo problēmu risinājumus, nesaskaņu vai neskaidrību gadījumos starp Pasūtītāju, galveno būvuzņēmēju un Būvprojekta autoru.
2.19. Visus strīdus ar Būvdarbu veicēju par Būvdarbu izpildes atbilstību Būvdarbu līguma noteikumiem Izpildītājam jārisina patstāvīgi bez Pasūtītāja iesaistes.
2.20. Darbu kavējuma gadījumā izskatīt iespējas darbu paātrināšanai un informēt par tām Pasūtītāju atsevišķā ziņojumā, norādot kavējuma iemeslus un iespējamos risinājumus.
2.21. Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājuma gadījumā izskatīt šāda pagarinājuma ietekmi uz projektu un informēt par to Pasūtītāju.
2.22. Pārbaudīt ikmēneša maksājumu dokumentāciju.
2.23. Aizsargāt Pasūtītāja intereses saistībā ar Būvdarbu veicēja prasījumiem pēc izpildes termiņa pagarinājuma vai papildu izmaksu kompensācijas, kā arī saistībā ar Būvdarbu līguma ievērošanu un tajā noteikto pienākumu izpildi.
2.24. Nekavējoties informēt Pasūtītāju par jebkādiem apstākļiem vai strīdiem, kuros nepieciešams iesaistīties Pasūtītājam.
2.25. Izskatīt un atbildēt Būvdarbu veicēja iesniegtos prasījumus un informēt Pasūtītāju par prasījumu noraidīšanas vai samazināšanas iespējām.
2.26. Nepieciešamības gadījumā ieteikt Pasūtītājam piemērot Būvdarbu līgumā noteiktos kavējuma sodus un/vai sodus par līguma noteikumu pārkāpumiem.
2.27. Pirms Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā nodrošināt pilnu izpilddokumentācijas saskaņošanu un apstiprināšanu.
2.28. Mēnesi pirms plānotās Būvobjektu nodošanas ekspluatācijā sagatavot informāciju par Būvobjektu gatavības statusu un sastādīt nepabeigto būvdarbu un atklāto defektu sarakstu, to izpildes un novēršanas grafiku un veikt tā kontroli līdz pilnīgai Būvdarbu pabeigšanai un nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanai starp Būvdarbu veicēju un Pasūtītāju.
2.29. Pārbaudīt un apstiprināt izpildrasējumus, kā arī iekārtu ekspluatācijas un apkopes instrukcijas.
2.30. Sagatavot un iesniegt komisijai, kura pieņem Būvobjektu ekspluatācijā, nepieciešamos dokumentus saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī piedalīties šīs komisijas darbā kā pieaicinātai personai.
3. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvuzraudzības izpildes ziņojumus:
3.1. Būvuzraudzības uzsākšanas ziņojumu (brīvā formā) iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Būvdarbu uzsākšanas. Atskaitē ietver šādu informāciju:
3.1.1. būvuzraudzības darbinieku paredzamais laika grafiks, kas tiks lietots kā atskaites dokuments;
3.1.2. Būvdarbu izpildes kalendārais grafiks un naudas plūsma;
3.1.3. Būvdarbu kvalitātes kontroles plāns; 
3.1.4. Būvdarbu līguma administratīvo saistību un noteikumu izpilde, norādot datumus (būvatļaujas izdošana, saistību raksti, būvlaukuma pārņemšana, zemju lietas, avansa un līguma izpildes spējas garantijas, satiksmes organizācija, informācijas stendi, apdrošināšana);
3.1.5. par būvprojekta atbilstību un paredzamajiem riskiem (neparedzēti darbi, komunikāciju pārcelšana un citas būvprojektā neiekļautas lietas);
3.1.6. priekšlikumi par paredzēto atskaišu formātiem (ikmēneša un pabeigšanas). 
3.2. Ikmēneša ziņojumu iesniedz 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Būvdarbu izpildītāja izpildes akta (Forma 2) apstiprināšanas un tajā ietilpst:
3.2.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem Būvdarbiem;
3.2.2. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm;
3.2.3. precizēts Būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
3.2.4. detalizēts būvuzraudzības veikto darbu apraksts;
3.2.5. apzināto problēmu un risku, kā arī būvuzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
3.2.6. Būvdarbus raksturojoši fotoattēli (norādot uzņemšanas laiku, vietu un autoru);
3.2.7. akts par būvuzraudzībā iesaistīto darbinieku faktiski nostrādātajām dienām.
3.3. Gala ziņojumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
3.3.1. atskaite par Būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem Būvdarbiem;
3.3.2. faktiskais Būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
3.3.3. faktiskais būvuzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
3.3.4. būvprojekta un Būvdarbu veicēja novērtējums;
3.3.5. informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā.

Darba uzdevumu sagatavoja:
Attīstības plānošanas un projektu vadības nodaļas 
Projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja Ina Lībeka 
10.11.2023.

Ar šo apņemos izpildīt un nodrošināt Darba uzdevuma prasības.
	Vārds, uzvārds, amats
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	







Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam

3. pielikums

BŪVPROJEKTS

ATSEVIŠĶS ZIP FAILS
[bookmark: _Hlk151554606][bookmark: _Hlk141778341]
4. pielikums 
[bookmark: _Hlk150519725][bookmark: _Hlk150519674]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes 
labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

	Atklāta konkursa nosaukums
	Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/106



IESNIEDZA
	Pretendenta nosaukums
	

	Rekvizīti
	



KONTAKTPERSONA
	Vārds, uzvārds, ieņemamais amats
	

	Juridiskā adrese
	

	Tālrunis 
	

	e-pasta adrese
	



1. Esam iepazinušies ar atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” identifikācijas Nr. TNP 2023/106, dokumentāciju un piedāvājam sniegt būvuzraudzības pakalpojumu saskaņā ar Atklāta konkursa noteikumiem un dokumentu prasībām, par kopējo līgumcenu:
	Iepirkuma nosaukums
	Summa EUR bez PVN

	Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem

	 Kopējā summa EUR (bez PVN)
	

	PVN 21%
	

	Līguma summa KOPĀ EUR
	



2. Apliecinām, ka Finanšu piedāvājumā piedāvātajā cenā iekļautas visas ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, tai skaitā algas, kancelejas, komunālie, transporta, komunikāciju uzturēšanas izdevumi, visas ar pakalpojuma plānošanu, sniegšanu, kontroli tieši un netieši saistītās izmaksas, kā arī peļņa, apdrošināšana, iespējamie riski (to novēršanas vai mazināšanas) un citas iespējamās ar pakalpojuma sniegšanu saistītās izmaksas, ietverot visus piemērojamos nodokļus, izņemot pievienotās vērtības nodokli. Pretendents apzinās, ka tam nebūs tiesību prasīt piedāvātās līgumcenas paaugstināšanu un pasūtītājs nemaksās vairāk, nekā noteiktā līgumcena, par ko noslēgts līgums.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	



[bookmark: _Hlk114230950]
[bookmark: _Hlk123220292]

[bookmark: _Hlk125105303][bookmark: _Hlk141778381]5. pielikums 
[bookmark: _Hlk150519821][bookmark: _Hlk150519809]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes 
labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam

PRETENDENTA PIEREDZES SARAKSTS

	Atklāta konkursa nosaukums
	Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/106

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	



PAKALPOJUMU SARAKSTS, KAS APLIECINA PRETENDENTA PIEREDZI 

Pakalpojumu saraksts, kas apliecina pretendenta pieredzi saskaņā ar Nolikuma 3.5. punktu:
	Nr.
p.k.
	Būvuzraudzības pakalpojums saskaņā ar Nolikuma 3.5. punktu

	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālrunis
	Līguma ietvaros veiktie darbi un to apjomi
	Cita informācija, kura nepieciešama, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt norādītā objekta atbilstību Nolikumā noteiktajām prasībām (laika posms, kad veikta būvuzraudzība, objekta ekspluatācijā nodošanas datums u.tml.)

	1.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	



[bookmark: _Hlk114230999]

[bookmark: _Hlk151472857][bookmark: _Hlk141778448]6. pielikums 
[bookmark: _Hlk150520111]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes
 labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam

PRETENDENTA SPECIĀLISTU SARAKSTS

	Atklāta konkursa nosaukums
	Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem

	Identifikācijas numurs
	TNP 2023/106

	Pretendenta nosaukums
	

	Reģistrācijas numurs
	



1. Atklātā konkursā paredzētās būvuzraudzības veikšanai tiks nodrošināti šādi speciālisti atbilstoši Nolikuma 3.6. punktam:
	Specialitāte
	Speciālista vārds, uzvārds
	Sertifikāts (sertifikāta izdevējs, numurs, derīguma termiņš)*
	Persona (uzņēmums), kuru pārstāv**
	Līgum-attiecību pamats***

	Atbildīgais būvuzraugs (sertificēts ceļu būvdarbu speciālists)
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas būvdarbu būvuzraugs
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu būvuzraugs
	
	
	
	

	Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraugs
	
	
	
	


* Pievieno norādītās kvalifikācijas dokumentus.
** norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A – pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B – apakšuzņēmēja – komersanta darbinieks;
C – apakšuzņēmējs – persona, kura ir saimnieciskās darbības veicējs, un tiks piesaistīta uz atsevišķa līguma pamata konkrētā iepirkuma līguma izpildē.
*** norāda, uz kāda līguma pamata speciālists piedāvājuma iesniegšanas brīdī ir piesaistīts personai, kuru pārstāv:
A – darba līgums,
B – uzņēmuma līgums,
C – cits (norādīt, kāds).

2. [bookmark: _Hlk151553725]Informācija par atbildīgā būvuzrauga pieredzi – Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā  (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir pieredze 1 (viena) būvuzraudzības darbu līguma izpildē, kur līguma ietvaros ir veikta būvuzraudzība teritorijas labiekārtošanas darbiem (ar inženierkomunikācijām) vismaz 1500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetru) apjomā.
	Izpildes laiks
(gads/mēnesis)
	Pasūtītājs
	Līguma ietvaros veiktie darbi un to apjoms atbilstoši Nolikuma 3.6.1. apakšpunkta prasībām 
	Pozīcija
(amats)

	
	
	
	

	
	
	
	




	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	




[bookmark: _Hlk141778488]7. pielikums 
Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes
 labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJU UN TO APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

	
Nr.
p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, amatpersona un kontaktinformācija
	Veicamā darba daļa
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai
(Jā / Nē)


	
	
	Veicamā darba daļas nosaukums
	Vērtība
(EUR)
	

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	Kopā 
	
	
	



Gadījumā, ja apakšuzņēmējs plāno piesaistīt apakšuzņēmēju, tad papildus šai tabulai norāda šādu informāciju par apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju:

apakšuzņēmējs___________________(nosaukums) plāno piesaistīt līguma izpildē apakšuzņēmēju: _______________(nosaukums),______________(reģistrācijas Nr.).

Apliecinu, ka sniegtās ziņas ir patiesas.

	Amats, vārds, uzvārds
(pretendenta pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
	





[bookmark: _Hlk114231048][bookmark: _Hlk141778520]8. pielikums 
[bookmark: _Hlk150520243]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes
 labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem” Nolikumam

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

[bookmark: _Hlk150520208]Atklāta konkursa “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem”, identifikācijas Nr. TNP 2023/106

Ar šo <Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs ir fiziska persona) un adrese> apliecina, ka:

1. piekrīt piedalīties Talsu novada pašvaldības, reģ. nr. 90009113532 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātā konkursā “Būvuzraudzība Vilkmuižas ezera apkārtnes labiekārtošanas 1. kārtas būvdarbiem”, identifikācijas Nr. TNP 2023/106, kā <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – pretendents) apakšuzņēmējs;
2. gadījumā, ja ar pretendentu tiek noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:

a) veikt šādas piegādes un/vai sniegt šādus pakalpojumus:
< īss apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo resursu sarakstā norādītajam >;

b) nodot pretendentam šādus resursus:
<īss pretendentam nododamo resursu tehniskā aprīkojuma u.tml.) apraksts>.

Apakšuzņēmēja statuss:
	☐	Mazais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro)

	☐	Vidējais uzņēmums (nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro).



	Amats, vārds, uzvārds
(apakšuzņēmēja pārstāvja vai pilnvarotās personas)
	

	Paraksts
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9. pielikums

LĪGUMA PROJEKTS

ATSEVIŠĶS WORD FAILS

