VIENOŠANĀS Nr. 2

pie 18.06.2025. pakalpojuma līguma Nr. AMD-25-3348-li

Rīgā

Dokumenta parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā

droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga pievienošanas datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011, turpmāk – Pasūtītājs, tā direktora vietnieka inženiertehniskajos jautājumos […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7. punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora p.i. 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”,  no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JLD”, vienotais reģistrācijas numurs 40003315320, juridiskā adrese: Rankas iela 3, Jūrmala, LV-2010, tās valdes locekļa […] personā, kurš  rīkojas saskaņā ar statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses,

abi kopā turpmāk – Puses vai katra atsevišķi arī Puse, pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – Iepirkums) “Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu Darbam Nr.11” rezultātā 2025.gada 18.jūnija noslēgtā pakalpojuma līguma Nr. AMD-25-3348-lī (turpmāk – Līgums) 9.3. apakšpunktu un Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2025. gada 13. novembra lēmumu (sēdes protokols Nr.52), noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās) un vienojas par sekojošo:

- Izteikt Līguma 1.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“1.4.1. 1. un 2. posma izpildes termiņš ir 2026. gada 12. februāris, pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti Līguma izpildei nepieciešamie līdzekļi;”.

- Izteikt Līguma 11.4.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

“11.4.1. Pasūtītāja kontaktpersona, kura, tostarp, no Pasūtītāja puses kontrolē Līguma izpildi un termiņus: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Satiksmes infrastruktūras pārvaldes Teritoriju labiekārtošanas projektu attīstības nodaļas projektu vadītāja […]. Saziņai ar Pasūtītāju Izpildītājs vienlaikus izmanto arī Pasūtītāja oficiālo e-pasta adresi[…]”.

- Līguma pārējie noteikumi paliek negrozīti.

4. 	Vienošanās stājas spēkā pēc tās abpusējas parakstīšanas un ir spēkā visā Līguma darbības laikā. Vienošanās pēc tās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Vienošanās sastādīta uz 2 (divām) lapām, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

6.  Vienošanās pielikumi:

1. pielikums: Fakta konstatācijas akts Nr.3 uz 2 (divām) lapām;

2. pielikums: Fakta konstatācijas akts Nr.4 uz 5 (piecām) lapām;

3. pielikums: Tehniskās komisijas 2025. gada 13.novembra lēmuma (sēdes protokols Nr.52) izraksts,

1 .edoc  datne.

Pušu adreses, rekvizīti un paraksti:

| Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība Vienotais reģistrācijas Nr. 90011524360 Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050 Iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 Iestādes kods: 213 Tālruņa Nr. […] E-pasts: […] (elektroniskais paraksts) ________________ Direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos […] | Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ”JLD’’ Vienotais reģistrācijas Nr. 40003315320 Rankas iela 3, Jūrmala, LV-2010 Tālruņa Nr. […] E-pasts: […] Norēķinu rekvizīti: Banka: […] Kods: […] Konts: […] (elektroniskais paraksts) ________________ Valdes loceklis […] |
| --- | --- |

* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR

DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU