VIENOŠANĀS Nr. 2

pie 11.07.2024. līguma Nr. RDCA-24-116-lī

Rīgā,

Datums skatāms laika zīmogā

23.10.2024.

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora p.i. […] personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 42.3.7.apakšpunktu un 74.punktu, Rīgas domes 2024.gada 24.janvāra nolikuma Nr.RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7., 9.1. un 9.6.apakšpunktiem un Rīgas domes priekšsēdētāja 2024.gada 23.augusta rīkojumu Nr.RD-24-76-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta vadītāja amata pienākumu veikšanu”, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JLD”, reģistrācijas numurs […], juridiskā adrese Viestura iela 6, Jūrmala, LV-2010, tās […] personā (turpmāk – Izpildītājs), kurš  rīkojas, pamatojoties uz […], no otras puses (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk - Puse vai Puses),

pamatojoties uz Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145, rezultātiem un 2024.gada 11.jūlijā noslēgtā līguma Nr.RDCA-24-116-lī (turpmāk – Līgums) 5.1., 9.1. un 9.3. apakšpunktu, noslēdz vienošanos (turpmāk - Vienošanās) par sekojošo:

- Pamatojoties uz Līguma 5.1.apakšpunktu Pasūtītājs nerealizēs Līgumā norādītos 2.posma darbus - autoruzraudzības pakalpojumus, jo netiks realizēti būvdarbi, un autoruzraudzība uz Līguma darbības termiņu nebūs nepieciešama, jo zudusi nepieciešamība pēc Līguma 2.posma darbiem.

- Dzēst Līguma tekstā 2.1.2.apakšpunktu.

- Līguma 1.posma darbi ir izpildīti (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres dokumentācijas akceptēšanu).

- Līguma pārējie noteikumi paliek negrozīti.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un pēc tās parakstīšanas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

- Vienošanās sastādīta uz 1 (vienas) lapas un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

Pušu adreses, rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:						Izpildītājs:

| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 e-pasts: amd@riga.lv […] (elektroniskais paraksts) | Izpildītājs : Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “JLD” Reģ Nr. […] Adrese: […] Tālr. […] E-pasts: […] Norēķinu rekvizīti: Banka: […] Kods: […] Konts: […] […] (elektroniskais paraksts) |
| --- | --- |