[bookmark: _Hlk120803109]VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS 

Rīgā, 
Vispārīgās vienošanās noslēgšanas datums ir pēdējais elektroniskā paraksta datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja p.i. Jāņa Langes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu 
Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu, no vienas puses un

SIA “ALPS ainavu darbnīca”, vienotais reģistrācijas numurs: […], juridiskā adrese: […] , tās […] personā, kura rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
SIA “Baltex Group”, vienotais reģistrācijas numurs: […], juridiskā adrese: […], tās […]personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
SIA “BC Projects”, vienotais reģistrācijas numurs: […], juridiskā adrese: […] , tās  […] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  
SIA “BŪVDIZAINS”, vienotais reģistrācijas numurs: […],  juridiskā adrese: […], tās valdes […] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
SIA ,,JLD”, vienotais reģistrācijas numurs: […], juridiskā adrese: […] , tās […] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
SIA „Vides projektu studija”, vienotais reģistrācijas numurs: […],  juridiskā adrese:[…], tās personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,

[bookmark: _Hlk152160771](turpmāk katrs atsevišķi – Izpildītājs un visi kopā – Izpildītāji), no otras puses, turpmāk tiks saukti arī par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, saskaņā ar Centralizētās iepirkumu institūcijas - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes (turpmāk – Institūcija) organizēta atklāta konkursa "Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā" ar identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās), kas ir saistoša arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem par sekojošo:

PREAMBULA
Vienošanās ir noslēgta starp Pasūtītāju un vairākiem Izpildītājiem, kuras mērķis ir noteikt slēdzamos iepirkuma līgumus par tiesībām sniegt projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus, kas ietver sevī Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo teritoriju dažādu labiekārtojuma projektu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izstrādāšanu, projektu dokumentācijas apriti un saskaņošanu saistošajās institūcijās un Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī autoruzraudzības veikšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un paredzēt noteikumus, ar kuriem tiek slēgti iepirkuma līgumi (turpmāk – Līgums), kā arī paredzēt vispārējos noteikumus attiecībā uz Iepirkuma priekšmetu.
Ņemot vērā to, ka atbilstoši Iepirkuma rezultātiem, vairāki piegādātāji ir ieguvuši tiesības slēgt Iepirkuma līgumus par pakalpojumiem Vienošanās ietvaros, Puses noslēdz šo Vienošanos ar turpmāk minētajiem noteikumiem.

1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem, Izpildītāji ir ieguvuši tiesības tikt uzaicinātiem iesniegt savus piedāvājumus un veikt Darbu Pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, šo Vienošanos un tās pielikumiem. 
1.2. [bookmark: _Ref82963983]Kopējā Vienošanās summa tās darbības laikā sastāda līdz EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājam Vienošanās darbības laikā nav pienākums pasūtīt Darbus par visu šajā punktā noteikto summu.
1.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
1.4. Darbs veicams Pasūtītāja objektos Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.5. Visas autora tiesības uz Darba rezultātu - Projektu kopumā un jebkuru tā daļu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Projekts kopumā vai jebkura tā daļa ir nodota Pasūtītājam un Pasūtītājs ir veicis norēķinu ar Izpildītāju. Tas ietver tiesības bez saskaņošanas ar Izpildītāju pārveidot Projektu, atteikties no atsevišķu Projektu risinājumu īstenošanas, sadalīt to kārtās un tml.

2. UZAICINĀŠANAS, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pasūtītāja vārdā, pēc nepieciešamības, saskaņā ar Vienošanos un tās pielikumiem vienlaikus visiem Izpildītājiem uz Vienošanās 12.1.2. apakšpunktā norādītajām e-pasta adresēm Institūcija nosūta Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu – Pasūtītāja aizpildīta Vienošanās 1.pielikuma veidlapa ar atbilstošiem pielikumiem (turpmāk – Uzaicinājums), nosakot  iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām.
2.2. Uzaicinājumā Pasūtītājs nosaka nepieciešamo Darbu apjomu, atkarībā no tā, vai Izpildītājam projekta aprite ir vai nav jānodrošina Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
2.3. Izpildītājiem ir tiesības (bet ne pienākums) iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Uzaicinājumu. Piedāvājumus sagatavo saskaņā ar Uzaicinājumā noteiktajiem nosacījumiem un iesniedz (elektroniski nosūta) Pasūtītājam (Institūcijai) e-pastā rdpi@riga.lv.
2.4. Atbilstoši Piedāvājuma formai (Vienošanās 1.pielikums) Izpildītāji, iesniedzot piedāvājumu, norāda visu Uzaicinājumā pieprasīto informāciju (piedāvāto līgumcenu, darba izpildes termiņu un citu konkrētajā Uzaicinājumā pieprasīto informāciju), kā arī pievieno visus Uzaicinājumā pieprasītos dokumentus. Papildus Uzaicinājumā norādītajiem, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt arī citus speciālistus, kas Izpildītāja skatījumā būs nepieciešami kvalitatīvu Uzdevumā norādīto Darbu izpildei.
2.5. Izpildītājiem ir tiesības grozīt vai atsaukt Piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu Piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai pēdējais iesniegtais Piedāvājums.
2.6. Izpildītāji sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem.
2.7. Saņemot Uzaicinājumu, Izpildītājam ir tiesības uzdot jautājumus par Uzaicinājumā norādīto informāciju, nosūtot jautājumu uz Pasūtītāja (Institūcijas) e-pastu rdpi@riga.lv. Pasūtītājs (Institūcija) atbild uz uzdoto jautājumu iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā un ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.8. Saņemtos Piedāvājumus vērtē Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) atbilstoši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem (Vienošanās 2.Pielikums) un pieņem lēmumu (turpmāk – Lēmums) par līguma (turpmāk – Līgums) slēgšanas tiesību piešķiršanu vai jauna Uzaicinājuma nosūtīšanu, ja nav iesniegts neviens atbilstošs Piedāvājums. Pasūtītājam (Iepirkuma komisijai) ir tiesības pieprasīt papildu informāciju Izpildītājam, ja tas nepieciešams Piedāvājuma vērtēšanai.
2.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts:
2.9.1. vai Izpildītājam ir tiesības veikt Darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
2.9.2. vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi.
2.10. Par uzvarētāju tiks atzīts un Līgums tiks slēgts ar Izpildītāju, kas iesniedzis Uzaicinājuma un Vienošanās prasībām atbilstošu piedāvājumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
2.11. Līgumi, par konkrētiem pakalpojumiem no Pasūtītāja puses  var tikt  slēgti ar vienu vai vairākām Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībām.
2.12. Gadījumā, ja iesniegtie Piedāvājumi pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam (Iepirkuma komisijai) ir tiesības nepieņemt nevienu no Piedāvājumiem un sagatavot jaunu Uzaicinājumu.
2.13. Piedāvājuma vērtēšanas rezultātus Pasūtītājs (Institūcija) paziņo elektroniski uz Vienošanās 12.1.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Lēmuma pieņemšanas.
2.14. Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) ir tiesīgs lemt par nākamā Izpildītāja, kura Piedāvājums atbilst Uzaicinājumā noteiktajam, atzīšanu par uzvarētāju, ja izraudzītais Izpildītājs atsakās parakstīt vai neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.15. Pasūtītājs var neizmantot Vienošanās 2.12.apakšpunktā noteiktās tiesības un lemt par atkārtotu Uzaicinājumu nosūtīšanu.

3. VIENOŠANĀS TERMIŅI
3.1. Vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas (pēdējā elektroniskā paraksta) dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Vienošanās darbības laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās vai līdz tiek sasniegta Vienošanās 1.2. apakšpunktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

4. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Vienošanās ietvaros Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz Līgumus, kas atbilst šīs Vienošanās 1.sadaļā noteiktajam Vienošanās priekšmetam.
4.2. Līgumus slēdz saskaņā ar līguma projektu, kas ir šīs Vienošanās 3. un  4. pielikums.
4.3. Izpildītājam Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Līgumu saņēmis parakstīšanai.

5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses nav atbildīgas par Vienošanās neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Vienošanās izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Vienošanās slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
5.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Vienošanās saistību izpildes.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
5.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Vienošanās izpildei u.tml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Ja izraudzītais Izpildītājs atsakās slēgt vai neparaksta Līgumu Vienošanās 4.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā vai vienpusēji izbeidz Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā norādītās cenas EURO. Līgumsoda maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē.
6.2. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
6.3. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.
6.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās un Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6.5. Pušu atbildība par konkrētu līgumsaistību izpildi noteikta Līgumā.


7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Vienošanās un Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Vienošanās noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

8. VIENOŠANĀS GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Vienošanos un tās pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61. panta nosacījumus.
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos ar katru no Izpildītājiem atsevišķi šādos gadījumos:
8.2.1. ir konstatēts, ka Izpildītājs nav tiesīgs sniegt Darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.2.2. Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta;
8.2.3. Izpildītājs atkārtoti kavējis Līguma izpildi;
8.2.4. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
8.2.5. ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
8.3. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība noteikta līguma projektos, kas ir Vienošanās 3. un 4. pielikumi.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās pirms termiņa, ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums Vienošanās izpildei vai mainās citi nosacījumi, kas ietekmē Vienošanās izpildi.

9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Vienošanās vai citu ar tās izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
9.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu.
9.3. Vienošanās 9. sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Vienošanās darbības termiņš.

10.  VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS VAI LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
10.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
10.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Vienošanās norādītajā kārtībā un gadījumos, ievērojot PIL 62.panta nosacījumus. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no PIL 62.panta trešās daļas nosacījumiem.
10.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62.panta ceturtajā daļā norādītajā gadījumā.
10.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs veic Iepirkuma nolikuma 6.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi ievērojot PIL 42.panta noteikumus. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic dienā, kad lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju.
10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Vienošanās sadaļas noteikumiem.
10.8. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
10.9. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. Ja Izpildītājs neievēro Vienošanās noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos un Līgumu.

11.  PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
11.1. Ja Vienošanās un Līguma ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus (turpmāk – Datus), Puses ir tiesīgas apstrādāt no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās un Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības Datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot Datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par Datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Vienošanos un Līgumu un normatīvajos aktos noteikto. Katrai Pusei ir pienākums Vienošanās un Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Datu apstrāde notiek saskaņā ar Datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
11.2. Apstrādājot personas datus, Puses nodrošina tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem).
11.3. Ja Vienošanās un Līguma izpildes ietvaros viena Puse nodod otrai Pusei Datus, tad Puse, kura nodod Datus, ir atbildīga par nodoto Datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot Datus otrai Pusei. Puse papildina vai izlabo Datus, izbeidz attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie Dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi apstrādāti. Vienošanās un Līguma izpildes ietvaros saņemtos Datus Puses apņemas neuzglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir nodoti, un pēc Vienošanās un Līgumā noteiktā mērķa sasniegšanas apņemas dzēst saņemtos Datus no savām informācijas sistēmām visātrākajā iespējamajā laikā.
11.4. Puses vienojas, ka gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek saukta pie atbildības par fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu, ko izdarījusi otra Puse, vainīgā Puse, ciktāl tā ir atbildīga par pārkāpumu, atlīdzina visas izmaksas, maksājumus, kaitējumu, izdevumus vai zaudējumus, kurus tā nodarījusi savas darbības vai bezdarbības rezultātā.

12.  PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
12.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt piedāvājumus Vienošanās darbības laikā ir:
12.1.1. No Pasūtītāja puses: […]
12.1.2. No Izpildītāju puses:
SIA “ALPS ainavu darbnīca”,[…], tālr. […], e-pasts: […]
SIA “Baltex Group”, […], tālr. […],  e-pasts:[…];
SIA “BC Projects”, […], tālr.[…],  e-pasts: […]
SIA “BŪVDIZAINS”, […], tālr. […]; […],  e-pasts:  […]
SIA ,,JLD’’, […], tālr. […], e-pasts:[…];
SIA „Vides projektu studija”, […], tālr. […],  e-pasts: […]
12.2. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Vienošanās norādīto kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē par kontaktpersonu nomaiņu. Rakstiski paziņoto kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.


13. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
13.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
13.2. Vienošanās ir saistoša arī Pušu saistību, tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
13.3. Vienošanās darbības laikā, Puses apņemas pildīt Vienošanās noteikumus, kā arī ievērot citus noteikumus, kas noteikti Iepirkumā, ievērot patiesas un godīgas konkurences principus.
13.4. Parakstot Vienošanos Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās nosacījumiem, tie Pusēm ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.
13.5. Vienošanās sagatavota un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās ir 5 (pieci) pielikumi, kas it tās neatņemama sastāvdaļa. Katrai Pusei ir viens Vienošanās eksemplārs, tiem ir vienāds juridisks spēks.

Vienošanās pielikumi:
1.pielikums – Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu un Pretendenta aizpildāmās formas: 
- Forma A. Pretendenta aizpildāmā forma darbam; 
- Forma B. Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa;
- Forma C. Apakšuzņēmēja apliecinājums.

2.pielikums – Vērtēšanas kritēriji saņemto piedāvājumu izvērtēšanai vispārīgās vienošanās ietvaros;
3.pielikums – Līguma projekts - divpusējs;
4.pielikums – Līguma projekts - trīspusējs, kurā Darbu apmaksu veiks cita Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde.
5.pielikums – Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums.

14.  PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
	Izpildītājs: 

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības
	SIA “ALPS ainavu darbnīca”

	Centrālā administrācija
	Reģ. Nr.: […]

	Reģistrācijas numurs […]
	Konts:[…]

	Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
	Banka: […]

	
	Kods:[…]

	Par vispārīgās vienošanās izpildi atbildīgā Pasūtītāja struktūrvienība:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības
Centrālās administrācijas 
	[…], valdes locekle
(Vārds, uzvārds, amats)



	Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
	Izpildītājs: 

	Tālrunis: […]
	SIA “Baltex Group”

	E-pasts: […]
	Reģ.Nr.: […]

	
	Konts: […]

	Vadītāja p.i. Jānis Lange
	Banka: […]

	
	Kods: […]

	
	
[…], uzņēmuma vadītājs
(Vārds, uzvārds, amats)



	
	Izpildītājs: 

	
	SIA “BC Projects”

	
	Reģ.Nr. […]

	
	Konts:[…]

	
	Banka: […]

	
	Kods: […]


	
	[…], valdes loceklis
(Vārds, uzvārds, amats)


	
	
Izpildītājs: 

	
	SIA “BŪVDIZAINS”
Reģ.Nr. […]

	
	Konts: […]

	
	Banka: […]

	
	Kods: […]

	
	

	
	[…], valdes priekšsēdētājs
(Vārds, uzvārds, amats)


	
	

	
	Izpildītājs:

	
	SIA ,,JLD’’

	
	Reģ. Nr.: […]

	
	Konts: […]

	
	Banka: […]

	
	Kods: […]

	
	

	
	[…], valdes loceklis
(Vārds, uzvārds, amats)




[bookmark: _Hlk38293807] Izpildītājs:
 SIA „Vides projektu studija”
 Reģ. Nr. […]
 Konts:[…]
 Banka: […]
 Kods: […]

 […], valdes loceklis
(Vārds, uzvārds, amats)


* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”



Vienošanās 1. pielikums


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU  
DARBAM Nr.___


Laika zīmoga datums


Lūdzam sagatavot un iesniegt piedāvājumu pakalpojuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā” (identifikācijas Nr.________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _______-lī (turpmāk – Vienošanās).

Pasūtītāja pieprasījums (pieprasījuma saturs un struktūra var tikt pielāgota atkarībā no faktiskās nepieciešamības):
1) Projekta nosaukums un adrese.
2) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš (___ (________) darba dienas no uzaicinājuma izsūtīšanas) – <gads, mēnesis, datums, precīzs laiks>.
3) Elektroniskā pasta adrese Piedāvājuma iesniegšanai – <elektroniskā pasta adrese>.
4) Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
5) Pasūtītāja kontaktpersona (ja atšķiras no Vienošanās norādītās) – <norāda Pasūtītāja kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju>.
6) Konkrētā pakalpojuma finanšu avots – <kods, nosaukums>.
7) Cita informācija (ja nepieciešams) – <citas, Līguma izpildē vērā ņemamas informācijas apraksts>.

Pielikumā: 
· Forma A – Pretendenta aizpildāmā forma Darbam; 
· Forma B – Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa;
· Forma C – Apakšuzņēmēja apliecinājums.



Forma A

PRETENDENTA AIZPILDĀMĀ FORMA
DARBAM Nr.___


Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Finanšu avots:
Izpildītāja rekvizīti:



	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa bez PVN, EUR

	1.
	Projektēšanas darbi
	

	1.1
	Projektēšanas darbu nosaukums un veids
	

	1.2
	
	

	1.3
	
	

	1. kopā:
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	2.1.
	Projekta autoruzraudzība veicama  no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būves nodošanai ekspluatācijā. (Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.500 punktu Nr.105 Pasūtītājs patur tiesības no autoruzraudzības  atteikties)
	

	2.2.
	
	

	2.3.
	
	

	2. kopā:
	

	1.+2. kopā :
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN:
	

	

	

	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš  (nedēļās):
	



Pielikumā:
Piedāvājumam saistošos pielikumus Izpildītājs norāda saskaņā ar savu sagatavoto Piedāvājumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju un izvirzītajām prasībām.

Piezīmes:
· Parakstot šo piedāvājumu Izpildītājs apliecina, ka viņam ir saprotams darba uzdevums un apjoms.
· Piedāvājums ietver visas nepieciešamās izmaksas, kas saistās ar kvalitatīvu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu darbu un pilnīgu  līgumsaistību izpildi.
· Izpildes termiņš atskaitāms no Līguma abpusējas parakstīšanas un rakstiska (piemēram, vēstule vai e-pasts) uzaicinājuma uzsākt darbus saņemšanas dienas  no Pasūtītāja pārstāvja.
· Piedāvājums ietver projektu izstrādei nepieciešamās izmaksas, projektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu, visu nepieciešamo speciālistu piesaisti, izpētes veikšanu, dokumentu, rasējumu, teksta materiālu izstrādi, citus maksājumus, kas būs jāveic, lai kvalitatīvi un pilnībā izpildītu līguma saistības t. sk. (bet ne tikai) izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņojumu un akceptu saņemšanu, dažādu dokumentu iesniegšanu un saņemšanu, nodokļus un nodevas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
· Piedāvājumā var tikt iekļauta gan būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana teritorijas labiekārtošanai, ietverot teritorijas sadaļas izstrādi ar vai bez inženiertīklu projektēšanu, gan tikai inženiertīklu projektēšanu, gan grafisko risinājumu sagatavošanu, piemēram, atsevišķu labiekārtojuma elementu izvietošanu, kam nav nepieciešama saskaņošana BIS.
· Vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendentam jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz darbu izpildes grafiks pa nedēļām, kurā uzskatāmi atspoguļota informācija par galvenajiem projekta izstrādes posmiem, t.sk., bet ne tikai, nepieciešamās pirmsprojekta izpētes, inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošanu, ja tas nepieciešams, nepieciešamo skiču sagatavošanu,  tehnisko noteikumu pieprasīšanu, ja tādi nepieciešami, projekta izstrādi, skaņojumus ar Pasūtītāju un projekta saskaņošanu ar saistošajām institūcijām.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts* un datums*



[bookmark: _Toc313880576]* Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


Forma B


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VEIDLAPA


Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādus paredzēts iesaistīt)[footnoteRef:2]: [2:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Izpildei nododamie darbi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:3] [3:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

(jā/ nē)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	Raksturojums
	Vērtība (vismaz 10 000 euro)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Katram tabulā norādītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda izpildītāja apakšuzņēmēja aizpildāmā forma: “APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS”



	

	Izpildītāja likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*




*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Forma C
[bookmark: _Hlk86837907][bookmark: _Hlk116026958]

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] / [speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta nr., kvalifikācija] apliecina/u, ka, ja Pretendentam [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas:
1. piedalīties iepirkuma priekšmeta izpildē saskaņā ar Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu: 
_________________________________________________________________________;



	

	likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

[bookmark: _Hlk126670458]

Vienošanās 2. pielikums

Vērtēšanas kritēriji saņemto piedāvājumu izvērtēšanai 
Vispārīgās vienošanās ietvaros
	Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālo punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika

	1.
	Pretendenta piedāvātā kopējā cena (pakalpojuma kopējā summa  saskaņā ar Pretendenta norādīto   aizpildot uzaicinājuma formu “Pretendenta aizpildāmā forma pakalpojumam”, kopā EUR bez PVN).

	40
	Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kurš piedāvā viszemāko cenu.
Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = Pmax * Cx / Cy, kur
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju,
Cx – zemākā piedāvātā cena,
Cy – Pretendenta piedāvātā cena.


	2. 
	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš (sniegtā pakalpojuma  izpildes termiņš saskaņā ar Pretendenta norādīto aizpildot uzaicinājuma formu “Pretendenta aizpildāmā forma pakalpojumam”)
	20
	Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kurš piedāvā visīsāko izpildes termiņu.
Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = Pmax * Tx / Ty, kur
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju,
Tx – īsākais piedāvātais izpildes termiņš,
Ty – Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš.


	Kopējais punktu skaits:
	60
	Kopējo piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = P1+ P2
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
P1+P2– Pretendenta  iegūtais punktu skaits  konkrētajā vērtētajā kritēriju pozīcijā.



Piezīmes:
Ja vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu 2. kritērija vērtējumā (Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš) salīdzinājumā ar pārējiem vienādu punktu skaitu ieguvušajiem pretendentiem.












Vienošanās 3.pielikums

PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)
Rīgā
[bookmark: _Hlk116307710][bookmark: _Hlk51852728]Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

[bookmark: _Hlk83722645]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja p.i. Jāņa Langes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu” un  
________________, reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese ________________________, tās ____________________ personā (turpmāk – Izpildītājs), kurš  rīkojas saskaņā ar _________________,
[bookmark: _Hlk123825311]abi kopā turpmāk – Puses vai katra atsevišķi arī Puse, bez maldības, viltus un spaidiem, labprātīgi vienojoties, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas par sekojošo:

1. [bookmark: _Hlk148096362]Līguma priekšmets un termiņš
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas sniegt projektēšanas pakalpojumus - Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo teritoriju dažādu labiekārtojuma projektu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izstrādāšanu, projektu dokumentācijas apriti un saskaņošanu saistošajās institūcijās un Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī autoruzraudzības veikšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (turpmāk – Darbi).
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai/cenu piedāvājumam, kas pievienots Līgumam kā pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.3. 	Līguma izpilde ir sadalīta divos posmos: 
1.3.1.	1.posms – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un  RD PAD (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu). Ja projektiem nav nepieciešama aprite BIS sistēmā – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un ar Pasūtītāju saskaņots risinājums;
1.3.2.	2.posms – autoruzraudzība atbilstoši saskaņotajiem Projektiem.
1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā ___ (_____________) ____________ no spēkā stāšanās dienas, pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti Līguma izpildei nepieciešamie līdzekļi.
1.5.  Objektīvu iemeslu dēļ Līguma 1.posma izpildes termiņš var tikt  pagarināts līdz 3 (trim) mēnešiem par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.
1.6. Autoruzraudzības termiņš (provizoriski) 12 (divpadsmit) mēneši pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti finanšu līdzekļi konkrēto darbu veikšanai. Līgumu iespējams pagarināt uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, pie nosacījuma, ja tiek piešķirti budžeta līdzekļi.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. [bookmark: _Hlk148608973]Līguma kopējā summa ir _________EUR (____________________un ___ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21 (divdesmit viena) procenta apmērā ________ EUR ________________ euro). Līguma summa bez PVN ir _________ EUR (____________________ euro un ___ centi). Līguma kopējā summā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, ar kurām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, varētu tikt aplikti Darbi. Līguma norēķinu kārtība ir sadalīta 2 posmos:  
[bookmark: _Hlk164684460]2.1.1.	Līguma 1. posma izpilde (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu vai saņemts Pasūtītāja apstiprināts skaņojums, ja nav nepieciešama projekta aprite BIS sistēmā): summa _________EUR (___________________ euro un ___ centi) bez PVN, PVN 21% _______EUR (___________________ euro un ___ centi), pavisam kopā _________EUR (___________________ euro un ___ centi);
2.1.2.	Līguma 2. posma izpilde (Autoruzraudzība): summa _________EUR (___________________ euro un ___ centi) bez PVN, PVN 21% _______EUR (___________________ euro un ___ centi), pavisam kopā _________EUR (___________________ euro un ___ centi).
2.2. [bookmark: _Hlk148608954]Norēķins par Darbiem tiek veikts Līguma 2.7. un 2.8. apakšpunktā noteiktā termiņā pēc Darbu nodošanas - pieņemšanas akta savstarpējas parakstīšanas un Izpildītāja elektroniska rēķina saņemšanas.
2.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.4. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādus rekvizītus:
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV–1539
NMR kods: […]
PVN reģ.Nr.: […]
Banka: […]
Bankas kods: […]
Konts: ___________________________
RD iestāde: Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
RD iestādes adrese: […]
RD iestādes kods: […]
2.5. Izpildītājs sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana”, turpmāk – portāls, norādītajai informācijai, izvēloties vienu no piedāvātajiem elektronisko rēķinu iesniegšanas veidiem:
2.5.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.5.2. augšupielādē rēķinu failus pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā noteiktajam aprakstam par elektroniskā rēķina iesniegšanas formātu un piegādes veidu;
2.5.3. izmanto Web formas manuālai rēķinu ievadei.
2.6. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
2.7. [bookmark: _Hlk52179213]Par izpildītu Līguma 1. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.8. Par izpildītu Līguma 2. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. Puses rakstiski var vienoties par citu samaksas kārtību autoruzraudzības pakalpojuma apmaksai. Avansa maksājums nav paredzēts.
2.9. Līgumslēdzēji (puses) vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.10. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.11. Izpildītājam ir pienākums sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam portālā.

3. Pušu atbildība
3.1. Izpildītājs atbild par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma nosacījumu neizpildi.
3.2. Ja ir noticis Pakalpojuma sniegšanas termiņa kavējums, atbilstoši norādītajam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN. 
3.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no rēķina  summas bez PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas bez PVN.
3.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem un kaitējumu, kādu viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam un/vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.
3.5. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

4. Projektēšana un Darbu nodošana-pieņemšana
4.1. Projekts ir izstrādājams saskaņā ar  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citiem projektam saistošiem dokumentiem, kā arī  ņemot vērā 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības.
4.2. Izpildītājam jānodrošina projektēšanas Darbu veikšana ar licencētām datorprogrammām un kvalificētu (atbilstoši apdrošinātu) personālu.
4.3. Izpildītājs uz sava rēķina, saņemot no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu, paredzamajā būvdarbu vietā veic visas Projekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus.
4.4. Izpildītājam ir pienākums visā projektēšanas posmā konsultēties ar Pasūtītāju attiecībā uz Projekta izstrādi, tā tehniskajiem risinājumiem, lai sasniegtu labāko rezultātu Pasūtītāja ieceres realizācijai. 
4.5. Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā norāda kādas darbības jau ir paveiktas Projekta veiksmīgai realizācijai noteiktajā termiņā.. 
4.6. Projektēšana ir uzsākama ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas. 
4.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Projekta risinājumi satur kļūdas vai neprecizitātes, Izpildītājs pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā Pasūtītājam nosūta labotu Projektu. 
4.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar izmaiņām un papildinājumiem Projektā, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, kuras pieprasījušas saskaņošanas institūcijas, sedz Izpildītājs. Par katru no šiem papildinājumiem un izmaiņām Izpildītājam  ir jāinformē Pasūtītāju. 
4.9. Konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā (Pasūtītājs Izpildītāju informē rakstiski, piemēram, e-pastā). Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
4.10. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. 
4.11. Visas autora tiesības uz  Projektu kopumā un jebkuru tā daļu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Projekts kopumā vai jebkura tā daļa ir nodota Pasūtītājam un Pasūtītājs ir veicis norēķinu ar Izpildītāju. Tas ietver tiesības bez saskaņošanas ar Izpildītāju  pārveidot Projektu, atteikties no atsevišķu Projektu risinājumu īstenošanas, sadalīt to kārtās un tml. 
4.12. Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai Pasūtītājam. 

5. Autoruzraudzība
5.1. Pasūtītājs patur iespēju nepasūtīt un neapmaksāt šo pakalpojumu. Izpildītājs objektā veic autoruzraudzību tikai pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas. 
5.2. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ņemot vērā Nolikuma 11.5. pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības. Autoruzrauga pienākums ir uzraudzīt Objektu būvniecības atbilstību saskaņotajam Projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projekta risinājumiem.
5.3. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar Būvdarbu uzsākšanu vai pēc vienošanās ar Pasūtītāju, un turpina līdz pat brīdim, kad pilnībā ir pabeigti būvdarbi un objekts nodots ekspluatācijā.
5.4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
5.4.1. Izpildītājs par Autoruzraugu nozīmē būvspeciālistu, kas ir norādīts Piedāvājumā kā Projektu izstrādātājs, vai, ja nepieciešams, nomaina to saskaņā ar Līguma 9. sadaļu.
5.4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Autoruzraugam būtu spēkā esošs atbilstošas jomas būvspeciālista sertifikāts;
5.4.3. Autoruzraugam  ir pienākums visas saskaņotās atkāpes no Projekta risinājumiem fiksēt Būvdarbu žurnālā, veicot Autoruzrauga ierakstu. 
5.4.4. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā, vai kādu citu Būvniecības procesa dalībnieka nolaidību. Šādas izmaiņas ir izdarāmas 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā laikā, iepriekš par to vienojoties ar Pasūtītāju. 
5.4.5. Autoruzraugs sniedz jebkādu palīdzību, kas varētu būt nepieciešama Pasūtītājam vai iesaistītajiem Būvniecības dalībniekiem  attiecībā uz Projektu vai kādu tā daļu interpretēšanu un attiecībā uz lēmumu par jebkādām pretrunām, kas varētu rasties starp dažādiem dokumentiem, kas veido Projektu un Līguma noteikumus kopumā. Izpildītājs sniedz visus paskaidrojumus un norādījumus, kas būtu nepieciešami  kvalitatīvai Projekta izpildei;
5.4.6. Autoruzraugam ir jāapmeklē visas sapulces, kuras sasauc Pasūtītājs vai Būvuzraugs.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Izpildītājs uzsāk Darbus pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas no atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja.
6.2. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.3. Izpildītāja pienākums ir izpildīt Līgumā paredzētos Darbus augstā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un to prasībām, bez Pasūtītāja rakstveida akcepta nepieļaujot jebkāda veida atkāpes no Līguma noteikumiem.
6.4. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pasūtītāja uzdevumā noteiktie Pakalpojuma izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentiem.
7.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem projektēšanas darbiem un autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
7.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja sniegto projektu pieņemšanu, ja tie izpildīti kvalitatīvi bez defektiem un kļūdām.
7.4. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pakalpojumu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
8.1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
8.2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti PIL 62. pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
8.3. Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
8.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62. panta trešās daļas nosacījumiem.
8.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6. Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas PIL 62. panta trešās daļas nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
8.7. Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas).
8.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus.
8.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
8.10. Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.
8.11.	Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

9. Līguma grozījumi un tā darbības pārtraukšana
9.1. Līgumu var papildināt vai grozīt Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ievērojot PIL 61.panta noteikumus.
9.2. Ne vēlāk kā ___ (______________) kalendāra dienas pirms Līguma 1.4. apakšpunktā noteiktā Līguma darbības  termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties Līguma termiņš  var tikt pagarināts.
9.3. Jebkurus Līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.4. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
9.5. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir objektīvi iemesli.
9.6. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek piešķirts vai tiek samazināts finansējums (budžeta asignējumi) par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
9.7. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
9.7.1. Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus, un termiņa nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas; 
9.7.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam vai pielikumiem, vai neatbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu;
9.7.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
9.7.4. Izpildītājs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāja rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.
9.8. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam).
9.9. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies Līgumā noteikto Pasūtītāja tiesību izmantošanas rezultātā.
9.10. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs divus mēnešus pēc kārtas nav veicis samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem, skaitot no korekti iesniegta rēķina dienas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
10.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

11. Noslēguma noteikumi
11.1. Visi strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja puses nevar atrisināt strīdu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tas izšķirams Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā – tiesā. 
11.2. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
11.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
11.4. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentāciju: 
11.4.1. [bookmark: OLE_LINK1]Pasūtītāja kontaktpersona:____, tālr. ___, mob. tālr. ____, e-pasts:_______________.
11.4.2. Izpildītāja kontaktpersona:___, mob. tālr. __________, e-pasts: ________________.
11.5. Līgumam ir pievienoti __ (____) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
11.5.1. Izpildītāja iesniegtais piedāvājums ____________, uz ___ lapām” uz ____ (skaits vārdiem) lapām –1. pielikums;
11.5.2. .... pielikums – _____________, uz ____ (skaits vārdiem) lapām;
11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (skaits vārdiem) lapām ar ___ (___________) Pielikumiem uz _ (skaits vārdiem) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

12. Pušu juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Par līguma izpildi atbildīgā struktūrvienība ar tiesībām parakstīt līguma izpildes dokumentus:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Kontaktinformācija:   
Tālr. __________________
E-pasts:________________ 


…………….……………………
	Izpildītājs : 
_______________________
Reģ Nr. ___________________
Adrese:
Tālr.______________
E-pasts: _____________

Norēķinu rekvizīti:
Banka: _______________
Kods: ________________
Konts:_________________




Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja __________________



[bookmark: _Hlk148096302]


Vienošanās 4.pielikums

Pakalpojuma līgums (projekts)
Nr. _______________-lī (Pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs)
Nr._______________-lī (Maksātāja līguma reģistrācijas numurs)
Rīgā

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja p.i. Jāņa Langes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu”,  
_________________ departaments, ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________________________ (turpmāk tekstā – Maksātājs) un
________________, reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese ________________________, tās ____________________ personā (turpmāk – Izpildītājs), kurš  rīkojas saskaņā ar _________________,
visi kopā turpmāk – Puses vai katra atsevišķi arī Puse, bez maldības, viltus un spaidiem, labprātīgi vienojoties, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un termiņš
1.1. Pasūtītājs pasūta, Maksātājs apmaksā, bet Izpildītājs apņemas sniegt projektēšanas pakalpojumus - Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo teritoriju dažādu labiekārtojuma projektu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izstrādāšanu, projektu dokumentācijas apriti un saskaņošanu saistošajās institūcijās un Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī autoruzraudzības veikšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (turpmāk – Darbi).
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši iesniegtajai tehniskajai specifikācijai/cenu piedāvājumam, kas pievienots Līgumam kā pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.3. 	Līguma izpilde ir sadalīta divos posmos: 
1.3.1.	1.posms – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un  RD PAD (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu). Ja projektiem nav nepieciešama aprite BIS sistēmā – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un ar Pasūtītāju saskaņots risinājums;
1.3.2.	2.posms – autoruzraudzība atbilstoši saskaņotajiem Projektiem.
1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā ___ (_____________) ____________ no spēkā stāšanās dienas, pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti Līguma izpildei nepieciešamie līdzekļi.
1.5.  Objektīvu iemeslu dēļ Līguma 1.posma izpildes termiņš var tikt  pagarināts līdz 3 (trim) mēnešiem par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.
1.6. Autoruzraudzības termiņš (provizoriski) 12 (divpadsmit) mēneši pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti finanšu līdzekļi konkrēto darbu veikšanai. Līgumu iespējams pagarināt uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, pie nosacījuma, ja tiek piešķirti budžeta līdzekļi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. [bookmark: _Hlk148529759]Līguma kopējā summa ir ___________ EUR (_______________________ un ___ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21 (divdesmit viena) procenta apmērā ________ EUR ________________ euro). Līguma summa bez PVN ir _________ EUR (____________________ euro un ___ centi). Līguma kopējā summā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, ar kurām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, varētu tikt aplikti Darbi. Līguma norēķinu kārtība ir sadalīta 2 posmos: 
2.1.1. Līguma 1. posma izpilde (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu vai saņemts Pasūtītāja apstiprināts skaņojums, ja nav nepieciešama projekta aprite BIS sistēmā): summa _________EUR (___________________ euro un ___ centi) bez PVN, PVN 21% _______EUR (___________________ euro un ___ centi), pavisam kopā _________EUR (___________________ euro un ___ centi);
2.1.2. Līguma 2. posma izpilde (Autoruzraudzība): summa _________EUR (___________________ euro un ___ centi) bez PVN, PVN 21% _______EUR (___________________ euro un ___ centi), pavisam kopā _________EUR (___________________ euro un ___ centi); .
2.2. Norēķins par Darbiem tiek veikts Līguma 2.8. un 2.9. apakšpunktā noteiktā termiņā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta savstarpējas parakstīšanas un Izpildītāja elektroniska rēķina saņemšanas.
2.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.4. Finansēšanas avots: __________________________________
2.5. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādus rekvizītus:
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV–1539
NMR kods: […]
PVN reģ.Nr.: […]
Banka: […]
Bankas kods: […]
Konts: ___________________________
RD iestāde: 
RD iestādes adrese: 
RD iestādes kods:
2.6. Izpildītājs sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana”, turpmāk – portāls, norādītajai informācijai, izvēloties vienu no piedāvātajiem elektronisko rēķinu iesniegšanas veidiem:
2.6.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.6.2. augšupielādē rēķinu failus pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā noteiktajam aprakstam par elektroniskā rēķina iesniegšanas formātu un piegādes veidu;
2.6.3. izmanto Web formas manuālai rēķinu ievadei.
2.7. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
2.8. Par izpildītu Līguma 1. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.9. Par izpildītu Līguma 2. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. Puses rakstiski var vienoties par citu samaksas kārtību autoruzraudzības pakalpojuma apmaksai. Avansa maksājums nav paredzēts.
2.10. Līgumslēdzēji (puses) vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Maksātājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.11. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Maksātājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.12. Izpildītājam ir pienākums sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam portālā.



3. Pušu atbildība
3.1. Izpildītājs atbild par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma nosacījumu neizpildi.
3.2. Ja ir noticis Pakalpojuma sniegšanas termiņa kavējums, atbilstoši norādītajam, Izpildītājs maksā Maksātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN.
3.3. Ja Maksātājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, Maksātājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no rēķina  summas bez PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķina summas bez PVN.
3.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem un kaitējumu, kādu viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam un/vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.
3.5. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

4. Projektēšana un Darbu nodošana-pieņemšana
4.1. Projekts ir izstrādājams saskaņā ar  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citiem projektam saistošiem dokumentiem, kā arī  ņemot vērā __ pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības.
4.2. Izpildītājam jānodrošina projektēšanas Darbu veikšana ar licencētām datorprogrammām un kvalificētu (atbilstoši apdrošinātu) personālu.
4.3. Izpildītājs uz sava rēķina, saņemot no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu, paredzamajā būvdarbu vietā veic visas Projekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus.
4.4. Izpildītājam ir pienākums visā projektēšanas posmā konsultēties ar Pasūtītāju attiecībā uz Projekta izstrādi, tā tehniskajiem risinājumiem, lai sasniegtu labāko rezultātu Pasūtītāja ieceres realizācijai. 
4.5. Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā norāda kādas darbības jau ir paveiktas Projekta veiksmīgai realizācijai noteiktajā termiņā.. 
4.6. Projektēšana ir uzsākama ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas. 
4.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka  Projekta risinājumi satur kļūdas vai neprecizitātes, Izpildītājs pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā Pasūtītājam nosūta labotu Projektu. 
4.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar izmaiņām un papildinājumiem Projektā, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, kuras pieprasījušas saskaņošanas institūcijas, sedz Izpildītājs. Par katru no šiem papildinājumiem un izmaiņām Izpildītājam  ir jāinformē Pasūtītāju. 
4.9. Konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā (Pasūtītājs Izpildītāju informē rakstiski, piemēram, e-pastā). Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
4.10. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. 
4.11. Visas autora tiesības uz  Projektu kopumā un jebkuru tā daļu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Projekts kopumā vai jebkura tā daļa ir nodota Pasūtītājam un Pasūtītājs ir veicis norēķinu ar Izpildītāju. Tas ietver tiesības bez saskaņošanas ar Izpildītāju  pārveidot Projektu, atteikties no atsevišķu Projektu risinājumu īstenošanas, sadalīt to kārtās un tml.
4.12. Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai Maksātājam. Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Maksātājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu (apliecinātu kopiju, ja akts ir parakstīts papīra formātā vai iesniegt elektroniski parakstītu edoc.).

5. Autoruzraudzība
5.1. Izpildītājs objektā veic autoruzraudzību tikai pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas. 
5.2. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ņemot  “Tehniskā specifikācija/ darba uzdevums” izvirzītās prasības. Autoruzrauga pienākums ir uzraudzīt Objektu būvniecības atbilstību saskaņotajam Projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projekta risinājumiem.
5.3. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar Būvdarbu uzsākšanu vai pēc vienošanās ar Pasūtītāju, un turpina līdz pat brīdim, kad pilnībā ir pabeigti būvdarbi un objekts nodots ekspluatācijā.
5.4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
5.4.1. Izpildītājs par Autoruzraugu nozīmē būvspeciālistu, kas ir norādīts Piedāvājumā kā Projektu izstrādātājs, vai, ja nepieciešams, nomaina to saskaņā ar Līguma 8. sadaļu;
5.4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Autoruzraugam būtu spēkā esošs atbilstošas jomas būvspeciālista sertifikāts;
5.4.3. Autoruzraugam  ir pienākums visas saskaņotās atkāpes no Projekta risinājumiem fiksēt Būvdarbu žurnālā, veicot Autoruzrauga ierakstu; 
5.4.4. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā, vai kādu citu Būvniecības procesa dalībnieka nolaidību. Šādas izmaiņas ir izdarāmas 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā laikā, iepriekš par to vienojoties ar Pasūtītāju; 
5.4.5. Autoruzraugs sniedz jebkādu palīdzību, kas varētu būt nepieciešama Pasūtītājam vai iesaistītajiem Būvniecības dalībniekiem  attiecībā uz Projektu vai kādu tā daļu interpretēšanu un attiecībā uz lēmumu par jebkādām pretrunām, kas varētu rasties starp dažādiem dokumentiem, kas veido Projektu un Līguma noteikumus kopumā. Izpildītājs sniedz visus paskaidrojumus un norādījumus, kas būtu nepieciešami  kavalitatīvai Projekta izpildei;
5.4.6. Autoruzraugam ir jāapmeklē visas sapulces, kuras sasauc Pasūtītājs vai Būvuzraugs.

6.  Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Izpildītājs uzsāk Darbus pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas no atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja.
6.2. Izpildītāja pienākums ir izpildīt Līgumā paredzētos Darbus augstā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un to prasībām, bez Pasūtītāja rakstveida akcepta nepieļaujot jebkāda veida atkāpes no Līguma noteikumiem.
6.3. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.4. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītāja apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentiem.
7.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Darbu pieņemšanu.
7.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

8. Maksātāja tiesības un pienākumi
8.1. Maksātājam ir pienākums veikt apmaksu atbilstoši Līguma nosacījumiem.
8.2. Maksātājam ir tiesības pārliecināties vai Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma nosacījumiem.
8.3. Maksātājam pirms samaksas par Darbu veikšanu ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un/vai Izpildītājam sagatavot atskaites par Darbu izpildi un pieprasīt ar Darbu veikšanu saistīto dokumentu kopijas, kā arī saņemt citu informāciju saistībā ar Līguma izpildi.
8.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laika, kā arī zaudējumi, kas radušies pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem Līgumā noteiktā kārtībā.
8.5. Maksātājs nav atbildīgs par Pasūtītāja Līguma Darbu izvēles procedūras ievērošanu, organizēšanu un Darbu izpildes kontroli. 

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
9.1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
9.2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti PIL 62. pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
9.3. Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62. panta trešās daļas nosacījumiem.
9.5.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas PIL 62. panta trešās daļas nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
9.7. Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas).
9.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus.
9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
9.10. Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.
9.11. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

10. Līguma grozījumi un tā darbības pārtraukšana
10.1. Līgumu var papildināt vai grozīt Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ievērojot PIL 61.panta noteikumus.
10.2. Ne vēlāk kā ___ (______________) kalendāra dienas pirms Līguma 1.4. apakšpunktā noteiktā Līguma darbības  termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties Līguma termiņš  var tikt pagarināts.
10.3. Jebkurus Līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
10.4. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
10.5. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir objektīvi iemesli.
10.6. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek piešķirts vai tiek samazināts finansējums (budžeta asignējumi) par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
10.7. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
10.7.1. Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus, un termiņa nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. 
10.7.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam vai pielikumiem, vai neatbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu;
10.7.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
10.7.4. Izpildītājs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāja rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.
10.8. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam).
10.9. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies Līgumā noteikto Pasūtītāja tiesību izmantošanas rezultātā.
10.10. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs divus mēnešus pēc kārtas nav veicis samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem, skaitot no korekti iesniegta rēķina dienas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv.

11. Nepārvarama vara 
11.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
11.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
11.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Visi strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja puses nevar atrisināt strīdu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tas izšķirams Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā – tiesā. 
12.2. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
12.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
12.4. Pušu kontaktpersonas savstarpējai sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentus: 
12.4.1. Pasūtītāja kontaktpersona:____, tālr. ___, mob. tālr. ____, e-pasts:_______________.
12.4.2. Izpildītāja kontaktpersona:___, mob. tālr. __________, e-pasts: ________________.
12.5. Līgumam ir pievienoti __ (____) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
12.5.1. Izpildītāja iesniegtais piedāvājums ____________, uz ___ lapām” uz ____ (skaits vārdiem) lapām –1. pielikums;
12.5.2. .... pielikums – _____________, uz ____ (skaits vārdiem) lapām;
12.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (skaits vārdiem) lapām ar ___ (___________) Pielikumiem 
uz _ (skaits vārdiem) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

11. Pušu juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti

		Pasūtītājs: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Par līguma izpildi atbildīgā struktūrvienība ar tiesībām parakstīt līguma izpildes dokumentus:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Kontaktinformācija:   
Tālr. […]
E-pasts: […]


Vadītāja p.i. J.Lange
	Izpildītājs : 
_______________________
Reģ Nr. ___________________
Adrese:
Tālr.______________
E-pasts: _____________

Norēķinu rekvizīti:
Banka: _______________
Kods: ________________
Konts:_________________

Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja __________________



	

	
	


Maksātājs
______________________________ departaments
Adrese: _______________________
Tālrunis: ______________________ 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: […]
PVN reģ.Nr.: […]
RD iestāde: ______________________
RD iestādes adrese: _____________________
RD iestādes kods: ______________________
Konta Nr. ______________________________

Kods: […]

Direktors  ____________________
                                                      



Vienošanās 5.pielikums



TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/DARBA UZDEVUMS

Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas
pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145

(aktualizēts 14.11.2023.)
1. Objekts: Dažādi pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi vai to daļas Rīgas valstspilsētas pašvaldības  administratīvajā teritorijā.
2. Iepirkuma mērķis: Nodrošināt dažādu labiekārtošanas projektu izstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās publiskajās teritorijās un pēc nepieciešamības nodrošināt autoruzraudzības pakalpojumu. 
3. Vispārīgās vienošanās termiņš - 3 gadi.
4. Veicamie darbi var ietvert:
- Grafiskā materiāla izstrādi, kam nav nepieciešams veikt projekta dokumentācijas apriti BIS, piemēram, labiekārtojuma elementu vai citu inženierbūvju, piemēram, ielu, pastaigu celiņu, laipu utt. izvietošanu, atjaunošanu vai remontu;
– Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja tas saistīts ar plašākas teritorijas labiekārtošanu, dažādu inženiertīklu sadaļu izstrādi, nodrošinot gan projekta izstrādi, saskaņošanu saistošajās institūcijās, tajā skaitā dokumentācijas apriti nodrošinot BIS sistēmā;
– Pēc nepieciešamības, ja to pieprasa Pasūtītājs vai nosaka spēkā esošie normatīvie akti, autoruzraudzību būvniecības procesa laikā;
– Izmaiņu sagatavošanu un saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  jau izstrādātā Būvniecības ieceres dokumentācijā;
– Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai Pasūtītājs, norādot veicamo darbu aprakstā, var noteikt veikt dažādas izpētes, piemēram, ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti, ģeotehnisko izpēti,  hidrometeoroloģisko izpēti, koku inventarizāciju, ainavu analīzi utt. 
5. Vispārīgās prasības:
5.1. Projektēšanu veikt, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, būvnormatīvus, un Latvijas Republikas nacionālo standartu prasības, ja tie reglamentē kādu specifisku tehnisku risinājumu.
5.2. Pretendentiem jāņem vēra, ka līdz ar Vispārīgās vienošanās noslēgšanu tie ir uzskatāmi par konkurentiem LR Konkurences likuma un šo jomu regulējošu normatīvo aktu izpratnē, un  gatavojot turpmākos piedāvājumus konkrētā iepirkuma priekšmeta realizācijai savstarpēja komunikācija un informācijas apmaiņa ir pieļaujama nepārkāpjot konkurenci regulējošu normatīvo aktu prasības (piemēram Konkurences likuma 11.pants u.c.). 
5.3. Par katru objektu visiem Pretendentiem vienlaicīgi tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu (Turpmāk – Uzaicinājums) ar pievienotu Tehnisko specifikāciju/Darba uzdevumu, kurā atspoguļots projektā izstrādājamais darbu apjoms un detalizācijas pakāpe.
5.4. Pretendenti, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju/Darba uzdevumu, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu projektēšanas un autoruzraudzības darbiem. 
5.5. Līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kas iesniedzis Piedāvājumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas/Darba uzdevuma prasībām ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 
5.6. Līgumi, par konkrētiem pakalpojumiem no Pasūtītāja puses  var tikt  slēgti ar vienu vai vairākām Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībām.
5.7. Veicot projektēšanas darbus, Izpildītājam ir jāievēro visas Tehniskajā specifikācijā/Darba uzdevumā iekļautās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar iepirkuma dokumentāciju. 
5.8. Pretendentam kā kvalificētam savas jomas speciālistam, izvērtējot objekta specifiku, nepieciešamības gadījumā papildu iepirkumā nominētajiem būvspeciālistiem, ir jāpiesaista arī citu jomu speciālisti, lai nodrošinātu pamatotu, kvalitatīvu, ilgmūžīgu un konkrētajai situācijai atbilstošu risinājumu izstrādi. Par papildu piesaistīto būvspeciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 
5.9. Pēc grafiskā materiāla izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju, vai  projekta  saskaņošanas RD PAD  un lēmuma saņemšanas, ja konkrētais projekts tiek saskaņots BIS, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājam iesniedz projekta dokumentāciju elektroniskā formātā, piemēram,   elektroniskā datu nesējā (USB), kurā jāiekļauj grafiskā daļa dwg un pdf formātā, rakstiskās daļas, tabulas un attēli MS Office PDF formātā. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kādā tehniskā dokumentācija sakārtota  Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).
5.10. Izpildītājs izstrādātajam projektam  sagatavo  ekonomisko daļu – apjomu un izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Darbu apjomiem un izmaksu aprēķiniem jāietver materiāli, iekārtas, tehniskais aprīkojums ar aprakstu, u.c. projektā paredzētais, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Būvdarbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas. Tāme netiek pievienota  BIS. 
5.11. Pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs ekonomisko daļu – apjomu un izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši Ministru kabineta 27.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” lūgt sagatavot arī tādam grafiskajam materiālam, kam netiek veikta projekta dokumentācijas aprite BIS, ja to Pasūtītājs ir norādījis izsūtot Uzaicinājumu.
5.12. Vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītajam jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām, kurā uzskatāmi atspoguļota informācija par galvenajiem projektu izstrādes posmiem,  t.sk., bet ne tikai,  nepieciešamās pirms projekta izpētes, inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošanu, ja tas nepieciešams, nepieciešamo skiču sagatavošanu,  tehnisko noteikumu pieprasīšanu, ja tādi nepieciešami, projektu izstrādi, skaņojumus ar Pasūtītāju un projektu saskaņošanu ar saistošajām institūcijām.
5.13. Izpildītāja pienākums organizēt, vadīt un protokolēt kopīgās sanāksmes, kurās tiek risināti ar līguma izpildi saistītie jautājumi. Sanāksmes dienas kārtību, sanāksmes dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā. Sanāksmes protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši uzņēmējam un citiem līguma izpildē un projektēšanas procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, būvniecības ieceres dokumentācijas vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts sanāksmes protokolā nevar radīt Pasūtītājam papildu saistības, mainīt līguma noteikumus vai līgumā noteikto pušu sadarbības kārtību un neatbrīvo uzņēmēju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka, neatkarīgi no ieraksta sanāksmes protokolā, Izpildītājs ievēros līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādām izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem sanāksmes protokolā līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti, un Izpildītājam nav tiesību prasīt Pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā.
5.14. Projekta izstrādes laikā Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām Projektā paredzētajos risinājumos.
5.15. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
5.16. Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam vai pieprasīt no Izpildītāja izstrādāt alternatīvus risinājumus, ja rodas šaubas par Projektā iekļauto risinājumu atbilstību Pasūtītāja prasībām, alternatīvais risinājums nedrīkst sadārdzināt būvdarbu izmaksas.
5.17. Uzsākot Projekta izstrādi, Izpildītājam ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo visi galvenie tehniskie un vizuālie risinājumi, paredzot idejas prezentāciju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt prezentēto ideju pārstrādāšanu un to atkārtotu prezentēšanu.
6. Autoruzraudzība
6.1. Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības pakalpojumus visu būvniecības laiku no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
6.2. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātajiem rasējumiem, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
6.3. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi.
6.4. Izpildītājs autoruzraudzību veic kopumā par visu būvniecības ieceres dokumentāciju.
6.5. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā uzņēmējs bez papildu samaksas novērš konstatētās būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildu rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē Izpildītājs.
6.6. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvniecības ieceres dokumentācijā, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi.
6.7. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzrauga vai  autoruzraudzības grupas darbu.
6.8. Autoruzraugam vai uzņēmēja pārstāvim ir jāpiedalās būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros rīkotajās ieinteresēto piegādātāju sanāksmēs, kā arī Pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz atbildes uz pretendentu, kas piedalās būvdarbu iepirkuma procedūrā, jautājumiem, kas būvdarbu iepirkuma laikā tiek uzdoti saistībā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.
6.9. Uzņēmēja uzdevums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Rasējumiem vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
6.10. Autoruzraudzības cenu Izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas.
6.11. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts risinājums, kurš nav ilgmūžīgs, efektīvs vai ekonomiski izdevīgs, autoram kļūdas projektā jālabo nekavējoties, par saviem līdzekļiem. Turklāt sedzot visus papildizdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar šīm kļūdām (būvniekam un Pasūtītājam).
6.12. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz Izpildītāja rēķina. 
6.13. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt Izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas un būvdarbu izmaiņu aktus. 
6.14. Autoruzraugam ir pienākums dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus būvdarbu žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.
6.15. Autoruzraudzības periodā piedalīties būvsapulcēs, ja tādas tiks rīkotas, kā arī saprātīgā laikā pēc Pasūtītāja un citu Būvniecības procesa dalībnieku lūguma ierasties būvobjektā. Par būvsapulces laiku Puses pēc nepieciešamības vienojas atsevišķi. 
6.16. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju.
6.17. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.
6.18. Pēc Būvniecības dalībnieku savstarpējas vienošanās Autoruzraugam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamie labojumi projektu dokumentācijā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
6.19. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus projektu dokumentācijā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
6.20. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties defektu novēršanā (bez atlīdzības jāveic izmaiņas vai papildinājumi projektu  dokumentācijā) gadījumā, ja pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, atklājās defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu dēļ projektu dokumentācijā. 
6.21. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” punktu Nr.105 Pasūtītājs patur tiesības no autoruzraudzības pakalpojuma  atteikties.
6.22. Nepieciešamības gadījumā to norādot sagatavotajā Uzaicinājumā Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Izpildītāju nodrošinot autoruzraudzību arī tādiem projektiem, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem autoruzraudzība nav nepieciešama.
7. Noslēdzošās prasības:
7.1. Izpildītājs  apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skar projektu risinājumi, kā arī noskaidro, kas jāņem vērā, lai nepasliktinātu esošo situāciju un neradītu zaudējumus iesaistītajām pusēm.
7.2. Sagatavotā Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu projektu dokumentācijas izstrādei, taču tas nav uzskatāms par projektu izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā projekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot projektus, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes darbus projektu veiksmīgai izstrādei.
7.3. Ja projekta dokumentācijas aprite tiek veikta BIS, Izpildītājs:
      - 	veic visas nepieciešamās darbības, lai projektiem tiktu saņemta atzīme Par projektēšanas nosacījumu izpildi BIS;
· veic  digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti BIS, atbilstoši MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, lai projekti atbilstu Būvniecības likuma un citu saistīto normatīvo aktu prasībām;
· Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) nodrošina projektu norises pārskatāmību - Tehnisko noteikumu pieprasīšana un projektu skaņošana ar saistošajām institūcijām veicama  nevis  vairākām iestādēm vienlaicīgi, bet pieprasījumu nosūtot katrai iestādei atsevišķi. Savukārt sadaļā “Projekts” labotas vai precizētas lapas pievienojamas  kā jauna lapas revīzija.  Ja pirms tam lapa nav tikusi  skaņota ar kādu no saistošajām institūcijām, tad šo lapu atļauts dzēst un tās vietā pievienot aktuālo lapu.  Kategoriski aizliegts   labotu vai precizētu lapu pievienot kā jaunu lapu saglabājot arī veco lapu kā spēkā esošu.
7.4. Sākotnējo konkrētās projekta lietas atvēršanu BIS veic Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.
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