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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: CAIP 2023/145.
1.2. Iepirkuma procedūras veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).
1.3. Centralizētā iepirkumu institūcija: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālas administrācijas Iepirkumu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), kas veic Konkursu cita pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vajadzībām.
1.3.1. Adrese: Rātslaukums 6, 3.stāvs, Rīgā, LV-1539, Latvija. Tālrunis: 26554442.
1.3.2. Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21566  (turpmāk – Pircēja profils).
1.3.1. Darba laiks: pirmdienās – no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30). Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.
1.4. Līgumslēdzējs – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija. 
1.5. [bookmark: _Hlk141359673]Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes Plānošanas un kontroles nodaļas galvenā juriskonsulte Zane Magone, e-pasts: rdpi@riga.lv (turpmāk – Kontaktpersona).
1.6. Nolikums un papildu informācija:
1.6.1. Piegādātājs Konkursa nolikumu ar pielikumiem (turpmāk – Nolikums) var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no Pircēja profila. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts Nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka Nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.2. Piegādātājam jāseko līdzi turpmākajiem iespējamiem grozījumiem Nolikumā, iespējamām Komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pircēja profilā, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pircēja profilā un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
1.6.3. Piegādātājs jautājumus par Nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos Elektronisko iepirkumu sistēmā Pircēja profilā.
1.6.4. Ja pretendents laikus* uzdod jautājumus  par iepirkuma dokumentāciju – kvalifikācijas, tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī iepirkuma līguma projektu, Komisija atbildi uz  to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
* Laikus uzdots jautājums ir tad, ja pēc tā saņemšanas pasūtītājam ir pietiekams laiks atbildes sagatavošanai (piem., laiks konsultācijām ar ekspertu), vienlaikus ievērojot PIL noteiktos termiņus.
1.6.5. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.7. Informācijas apmaiņas kārtība: Komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski, izmantojot Nolikuma 1.5. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi.
1.8. Pretendenti un piedāvājums: 
1.8.1 Pretendents var būt PIL 1. panta 22. punktā noteiktā persona un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā. 
1.8.2 Piedāvājums Nolikuma izpratnē ir dokumentu kopums, kas sastāv no Nolikuma 4. punktā uzskaitītajiem dokumentiem.
1.9. Prasības piedāvājuma noformējumam:
1.9.1. Piedāvājums jāsagatavo iesniegšanai elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.1.1. izmantojot Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Konkursa dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). Šādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (Apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
1.9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.9.2.1. pretendenta aizpildāmie piedāvājuma dokumenti saskaņā ar Apakšsistēmā Konkursa profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā Konkursa profila sadaļā. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda atbilstoši Apakšsistēmā Konkursa profilam pievienotajām dokumentu veidnēm, pretendents ir tiesīgs iesniegt .pdf formātā;
1.9.2.2. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā nebūtu apdraudēta Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā apakšpunktā noteiktajiem riskiem, tas netiks izskatīts un piedāvājums tiks noraidīts.
1.9.2.3. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
1.9.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendentam (ja pretendents ir fiziska persona), pretendenta pārstāvim vai tā pilnvarotai personai (ja pretendents ir juridiska persona). Personas, kura paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno pilnvarojuma tiesības apliecinošs dokuments vai tā kopija.
1.9.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – Apvienība) un sadarbības līgumā nav norādīta Apvienību pārstāvošā persona (vadošais dalībnieks), piedāvājuma dokumenti ir jāparaksta visu Apvienības dalībnieku pārstāvēttiesīgajām personām.
1.9.5. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.9.6. Pretendents apliecina[footnoteRef:2] iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. [2:  Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļas noteikumiem fiziskā persona un organizācija var apliecināt dokumentu atvasinājumu kopumu ar vienu apliecinājumu.] 

1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.
1.10. Piedāvājuma iesniegšana: Piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) un EIS publikācijā norādītā datuma plkst. 10:00 Apakšsistēmā. Ārpus Apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.11. Piedāvājumu atvēršana: IUB un EIS publikācijā norādītā datuma plkst. 14:00 Apakšsistēmā.
1.11.1. Komisija atver piedāvājumus vienlaikus, publicējot Pircēja profilā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. punktā noteikto informāciju – pretendentus, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.
1.11.2. [bookmark: _Toc340760683]Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.11.3. Gadījumā, ja piedāvājumu saņemšanai pasūtītājs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai, ja sākotnējais paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts:
2.1.1. Iepirkuma priekšmets ir dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā, saskaņā ar tehnisko specifikāciju (Nolikuma 1. pielikums) un Vispārīgās vienošanās nosacījumiem (Nolikuma 6. Pielikums).
2.1.2. CPV kodi: galvenais CPV kods: 71242000-6 (projekta sagatavošana); 71248000-8 (projekta un dokumentācijas uzraudzība). 
2.1.3. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās: Pamatojums iepirkuma nedalīšanai daļās: nepieciešamie pakalpojumi veicami atbilstoši Pasūtītājam piešķirtajam finansējumam un faktiskajai nepieciešamībai, Iepirkuma rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanās (turpmāk – Vispārīgā vienošanās).
2.1.4. Paredzamā Vispārīgās vienošanās kopējā summa:  500 000.00  (pieci simti tūkstoši euro) bez PVN.
2.1.5. [bookmark: _Hlk120792387]Finansēšanas avots: Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi.
2.1.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
2.2. Vispārīgās vienošanās un Līguma izpildes termiņš un vieta:
2.2.1. Konkursa rezultātā tiks slēgta Vispārīgā vienošanās (turpmāk – Vienošanās) ar 8 (astoņiem) pretendentiem, kas atbildīs kvalifikācijas prasībām un kas saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem būs ieguvuši vislielāko kopējo punktu skaitu. Ja piedāvājumu izvērtēšanas laikā tiks atlasīti mazāk kā 8 (astoņi) pretendenti, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām un kas saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem būs ieguvuši vislielāko kopējo punktu skaitu, Komisija var pieņemt lēmumu par Vienošanās slēgšanu ar mazāku pretendentu skaitu. Ja Konkursā ir pieteicies tikai viens pretendents vai, ja Nolikumā noteiktajām prasībām atbilst tikai viens pretendents, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru.
2.2.2. Vienošanās darbības termiņš – 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas, vai līdz Vienošanās  kopējās summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. 
2.2.3. Pasūtītājs pēc nepieciešamības, sagatavos un visiem pretendentiem, ar ko būs noslēgta Vienošanās, nosūtīs uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus (Vienošanās 1. pielikums). Par konkrētajiem darbiem tiks slēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski izdevīgākais, kas tiks izvēlēts saskaņā ar Vienošanās 2. pielikumā  norādītajiem Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem un kārtību. 
2.2.4. Darbu izpildes vieta – Rīgas administratīvā teritorija.
2.2.5. Pasūtītājs ir tiesīgs neizmantot Vienošanās summu pilnā apmērā.

3. PRETENDENTU ATLASE 
	Nr.p.k. 
	Atlases prasības 
	Iesniedzamie atlases dokumenti 

	3.1. 
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 
Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru). 

	3.2.
	Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) Konkursa priekšmetā paredzētajās jomās (Nolikuma 2.1.1. apakšpunktā noteiktajās sfērās). Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 23.panta pirmo daļu jāsaņem klasifikācijas dokumentu līdz iepirkuma līguma slēgšanai.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).
Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās tiesības veikt Iepirkuma priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

	   3.3.












	Pretendentam ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) gados, kā arī 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir bijusi pieredze projektēšanas un autoruzraudzības darbiem vismaz 2 (divu) publiskās ārtelpas labiekārtojuma projektu izstrādē, kur projektēti, piemēram, spēļu un/vai rekreācijas laukumi, gājēju ietves, pastaigu takas vai cits labiekārtojums, iekļaujot dažādu labiekārtojuma elementu uzstādīšanu.
Vienam no objektiem ir jābūt rekreācijas teritorijai publiskajā ārtelpā, kuras būvniecības ieceres dokumentācijā iekļauta kāda no inženiertīklu sadaļām, piemēram, UKT, ELT, EST vai citu.
 
Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, šī prasība attiecināma uz Apvienības kopējo pieredzi.

	Pretendentam jāiesniedz saraksts par iepriekšējo pieredzi saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu, norādot:
-	Pretendenta nosaukums;
-	Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas Nr.;
-	pieredzes objekta  nosaukums, adrese, Pasūtītāja kontaktinformācija;
-	uzrādīto projektu  BIS lietas Nr., ja tāds ir, saskaņošanas (apstiprināšanas) lēmuma Nr. un datums; 
-	īss apraksts par objektiem.

Pretendentam jāiesniedz pozitīva atsauksme  no  katra uzrādītā  objekta Pasūtītāja, kas apstiprina Nolikuma 3.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildi. Atsauksmēs jābūt norādei, ka projekts ir saskaņots saistošajās institūcijās (vai arī jāiesniedz citus līdzvērtīgus dokumentus, kas apliecina projekta saskaņošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām).

	3.4. 
	Pretendentam jānodrošina šādus speciālistus[footnoteRef:3] ar atbilstošu kvalifikāciju un pieredzi: [3:  Pretendents kā kvalificēts  savas jomas speciālists izvērtējot objekta specifiku nepieciešamības gadījumā papildu iepirkumā nominētajiem būvspeciālistiem ir tiesīgs piesaistīt arī citu jomu speciālistus,  lai nodrošinātu pamatotu, kvalitatīvu, ilgmūžīgu un konkrētajai situācijai atbilstošu risinājumu izvēli .] 


	

	3.4.1.
	Sertificēts ceļu projektēšanas speciālists, kurš ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) gados, kā arī 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus (projektu izstrāde), kuru ietvaros speciālists ir izstrādājis (piemēram, Ģenerālplāns/Labiekārtojums/Ceļa darbi) būvniecības ieceres dokumentāciju publiski pieejamas teritorijas projektiem. 
Projektiem ir jābūt izstrādātiem un  saskaņotiem saistošajās institūcijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam
	Pretendentam jāiesniedz  saraksts ar informāciju par iepriekšējo speciālista pieredzi saskaņā ar Nolikuma 5. Pielikumu.
1. Pievienotas būvatļaujas kopijas, kurās ir atzīme par projektēšanas nosacījumu saņemšanu vai izpildi vai būvniecības ieceres akcepts izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, saskaņota ģenerālplāna  rasējumu;
2. Speciālista apliecinājums par dalību Konkursā atbilstoši Nolikuma 5.1. pielikumam.
 
Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas prasības un būvniecības iecerēm jābūt saņemtām atzīmēm par projektēšanas nosacījumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā

	3.4.2.
	Arhitekts, kuram ir atbilstošas jomas spēkā esošs sertifikāts un kurš ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) gados, kā arī 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir izpildījis vismaz 2 (divus) līgumus (projektu izstrāde), kuru ietvaros speciālists ir izstrādājis  (piemēram, Ģenerālplāns/Labiekārtojums/Ceļa darbi) būvniecības ieceres dokumentāciju publiski pieejamas teritorijas projektiem. 
Projektiem ir jābūt izstrādātiem un  saskaņotiem saistošajās institūcijas atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajam .





	Pretendentam jāiesniedz  saraksts ar informāciju par iepriekšējo speciālista pieredzi saskaņā ar Nolikuma 5. Pielikumu.
1.	Pievienotas būvatļaujas kopijas, kurās ir atzīme par projektēšanas nosacījumu saņemšanu vai izpildi vai būvniecības ieceres akcepts izdarot atzīmi apliecinājuma kartē vai paskaidrojuma rakstā, saskaņota ģenerālplāna  rasējumu;
2.	Speciālista apliecinājums par dalību Konkursā atbilstoši Nolikuma 5.1. pielikumam.
 Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina pretendenta kvalifikācijas prasības un būvniecības iecerēm jābūt saņemtām atzīmēm par projektēšanas nosacījumu izpildi normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā


Piedāvājumam jāpievieno:
· Nolikuma 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5. un 3.4.6. apakšpunktos norādīto speciālistu izglītību apliecinoši dokumenti;
· katra speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums par dalību Konkursā atbilstoši Nolikuma 5.1. pielikumam.
 






	3.4.3.
	Ēku konstrukciju projektētājs, kuram ir atbilstošas jomas spēkā esošs sertifikāts.
	

	3.4.4
	Elektroietaišu projektētājs, kuram ir  spēkā esošs sertifikāts  elektroietaišu projektēšanā (līdz 1 kV, no 1 līdz 35 kV).
	

	3.4.5.
	Elektronisko sakaru tīklu projektētājs, kuram ir atbilstošas jomas spēkā esošs sertifikāts.
	












Piedāvājumam jāpievieno:
· ainavu arhitekta izglītību apliecinoša dokumenta kopiju;
· speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums par  dalību Konkursā atbilstoši Nolikuma 5.1. pielikumam.

	3.4.6.
	Elektronisko sakaru tīklu projektētājs, kuram ir atbilstošas jomas spēkā esošs sertifikāts.

Sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu projektētājs, kuram ir atbilstošas jomas spēkā esošs sertifikāts.

Grozījumi kas veikti ar 16.01.2024. Iepirkuma komisijas lēmumu (protokols Nr. CAIP2023/145-3)
	

	3.4.7.
	Ainavu arhitekts, kuram ir iegūta profesionālā augstākā izglītība ainavu arhitektūrā un plānošanā.
	Pretendentam jāiesniedz speciālistu saraksts atbilstoši Nolikuma 5. pielikumam. Piedāvājumam jāpievieno:
· ainavu arhitekta izglītību apliecinošu dokumenta kopiju;
· speciālista pašrocīgi parakstīts apliecinājums par dalību Konkursā atbilstoši Nolikuma 5.1. pielikumam.

	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Apvienības un apakšuzņēmēji 

	3.5. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
	Šādā gadījumā pretendents nepārprotami pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi. 

	3.6. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
	Šādā gadījumā pretendents nepārprotami pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

	3.7. 
	Prasības Apvienībai vai personālsabiedrībai 
	Ja pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanos par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu EUR apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju. 

	3.8. 
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
	Jāaizpilda informācijas par apakšuzņēmējiem (Nolikuma 3. pielikums).
Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (Nolikuma 3.1. pielikums).

Ja pretendents (arī Apvienība) plāno piesaistīt Konkursa iepirkuma priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR (desmit tūkstoši euro 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji noslēgtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu vērtība EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.

Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību Nolikuma 3.8.apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.


	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments) 

	3.9. 
	Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN Apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku. 
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/ . 
Piegādātājs Vienotajā dokumentā aizpilda prasīto informāciju no I. līdz VI. daļai. 
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 
Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 


[bookmark: _Toc340760685]* Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Lūdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. [bookmark: _Hlk103775535]Piedāvājuma veidlapa: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma formu.
4.2. Informācija par apakšuzņēmējiem: saskaņā ar Nolikuma 3. pielikuma formu.
4.3. Apliecinājums par pretendenta pieredzi: saskaņā ar Nolikuma 4. pielikumu.
4.4. Speciālistu saraksts un apliecinājums par piesaistītajiem speciālistiem: saskaņā ar Nolikuma 5. un 5.1. pielikumu.
4.5. Pretendenta atlases dokumenti: saskaņā ar Nolikuma 3. punktu.
[bookmark: _Toc340760687]
5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu noformējums: Nolikuma 1.9. apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude;
5.1.2. Pretendentu atlase: Nolikuma 3. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude. 
5.2. Ja kāds no Nolikuma 4.1. – 4.5. apakšpunktā norādītajiem dokumentiem (un/vai informācija) nav iesniegts, piedāvājums tiks noraidīts. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. Komisija noraida piedāvājumu, ja tas neatbilst attiecīgajā vērtēšanas posmā noteiktajām prasībām.
5.3. Komisija piešķirs Vienošanās slēgšanas tiesības ne vairāk kā 8 (astoņiem)pretendentiem, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām un  kas saskaņā ar   saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem būs ieguvuši vislielāko kopējo punktu skaitu un nav izslēgti no dalības Nolikuma 6. punktā noteiktā kārtībā. Ja piedāvājumu izvērtēšanas laikā tiks atlasīti mazāk kā 8 (astoņi) pretendenti, kuri atbilst kvalifikācijas prasībām un kas saskaņā ar saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem būs ieguvuši vislielāko punktu  skaitu, Komisija var pieņemt lēmumu par Vienošanās slēgšanu ar mazāku pretendentu skaitu, saskaņā ar Nolikuma 2.1.1.apakšpunktā noteikto. Ja Konkursā būs pieteicies tikai viens pretendents vai, ja Nolikumā noteiktajām prasībām atbildīs tikai viens pretendents, Pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu :
5.3.1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji:
	Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālo punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika

	1.
	Pretendenta  uzrādītā   ceļu projektēšanas speciālista papildu  kvalifikācijas prasības – pieredzes objekts 

Projektam ir jābūt izstrādātam un saskaņotam saistošajās institūcijās atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

	10
	Par papildu kvalifikāciju -  pieredzes objektu ceļu projektēšanas speciālistam tiks uzskatīts 1 (viens) objekts, kura ietvaros konkrētais speciālists ir izstrādājis Ģenerālplānu, Labiekārtojuma vai Ceļu darbu daļas spēļu laukumiem.
Objekts uzrādāms atbilstoši nolikuma formai, kur jāiekļauj sekojoša informācija:
· papildu pieredzes objekta  nosaukums, adrese, Pasūtītāja kontaktinformācija;
· pieredzes objekta BIS lietas Nr., ja tāds ir, saskaņošanas  (apstiprināšanas) lēmums Nr. un datums;
· īss apraksts par veiktajiem darbiem ietverot informāciju par projektējamās teritorijas platību un pielietotajiem risinājumiem.
Ja speciālists var uzrādīt  papildu pieredzes objektu,  viņš saņem 10 punktus. Ja Pretendents nevar uzrādīt šādu pieredzi, viņš saņem 0 punktu.


	2.
	Pretendenta  uzrādītā  arhitekta papildu  kvalifikācijas prasības –pieredzes objekts 


Projektam ir jābūt izstrādātam un saskaņotam saistošajās institūcijās atbilstoši LR normatīvajiem aktiem.

	10
	Par papildu kvalifikāciju - pieredzes objektu arhitektam tiks uzskatīts 1 (viens) objekts, kura ietvaros konkrētais speciālists ir izstrādājis Ģenerālplānu, Labiekārtojuma vai Ceļa darbu daļas publiski pieejamai teritorijai.
Objekts uzrādāms atbilstoši nolikuma formai, kur jāiekļauj sekojoša informācija:
· papildu pieredzes objekta  nosaukums, adrese, Pasūtītāja kontaktinformācija;
· pieredzes objekta BIS lietas Nr., ja tāds ir, saskaņošanas  (apstiprināšanas) lēmums Nr. un datums;
· īss apraksts par veiktajiem darbiem ietverot informāciju par projektējamās teritorijas platību un pielietotajiem risinājumiem.
Ja speciālists var uzrādīt  papildu pieredzes objektu,  viņš saņem 10 punktus. Ja Pretendents nevar uzrādīt šādu pieredzi, viņš saņem 0 punktu.


	Kopējais punktu skaits:
	20
	Kopējo piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = P1+ P2
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
P1…P2– Pretendenta  iegūtais punktu skaits  konkrētajā vērtētajā kritēriju pozīcijā.


5.4. Katrs komisijas loceklis piedāvājumus vērtē individuāli, veicot vērtējumu individuālā vērtēšanas veidlapā, pēc tam tiek sasummēti katra komisijas locekļa individuālie vērtējumi un dalīts ar komisijas locekļu skaitu, kas kopvērtējumā veido pretendenta iegūto punktu skaitu.	
5.5. Ja vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, priekšroka tiks dota piedāvājumam, kurš ir iesniedzis papildus pieredzes apliecinošu dokumentu (Nolikuma 5.3.1. apakšpunkta P1 kritērijs - Pretendenta  uzrādītā   ceļu projektēšanas speciālista papildu  kvalifikācijas prasības – pieredzes objekts),  bet ja arī šajā gadījumā vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, Komisija veiks izlozi, šos piedāvājumus iesniegušos pretendentus informējot par izlozes vietu, datumu un laiku vismaz 1 (vienu) darbdienu iepriekš. Piedalīšanās izlozes norisē ir brīvprātīga. Ja uzaicinātais pretendents neierodas uz izlozi, tad viņam nav tiesības celt iebildumus par notikušās izlozes rezultātiem.
5.6.  Veicot kritēriju izvērtēšanu saskaņā ar Nolikuma 5.3.1.apakšpunktā norādīto aprēķināšanas kārtību, starprezultāti netiek noapaļoti, taču summāri iegūtais punktu skaits, kas iegūts par visiem kritērijiem (pozīcijām) kopā, tiek noapaļots līdz 2 (divām) zīmēm aiz komata.
5.7.   Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot lēmumu uz Nolikuma 2.pielikumā pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (E-pastu).

6. IZSLĒGŠANAS GADĪJUMU PĀRBAUDE
6.1.  PIL 42. panta otrajā daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  punktā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi Komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu). Minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju dalībai konkursā, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuram nodotā līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR, PIL 42.panta 1., 2. un 3.punkts – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, PIL 42.panta 1., 2. un 11.punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
6.2. [bookmark: _Toc353631748][bookmark: _Toc353631991][bookmark: _Toc353645710][bookmark: _Toc353713673]Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā.
Komisija izslēgšanas gadījumu pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  punktu veiks tikai attiecībā uz tiem pretendentiem, kuriem tiks piešķirtas  Vienošanās slēgšanas tiesības.

7.	 VIENOŠANĀS SLĒGŠANA
7.1. Vienošanos saskaņā ar šī Nolikuma 6. pielikumā pievienoto projektu Rīgas valstpilsētas pašvaldības Centrālā administrācija slēgs ar visiem Nolikuma 5.3. apakšpunktā minētajiem pretendentiem, kas nav izslēgti no dalības Konkursā Nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā, ne ātrāk kā pēc PIL noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
7.2. Ar vienu piegādātāju var tikt slēgts viens vai vairāki līgumi – atbilstoši Pasūtītāja atsevišķu piedāvājumu sagatavošanas uzdevumu apjomam un veicamo atsevišķo darbu apjomam, ko definē un nosaka Pasūtītājs  Vienošanās darbības ietvaros.
7.3. Vienošanās projekta un tās pielikumu nosacījumi ir ņemami vērā sagatavojot piedāvājumu.
7.4. Konkursa uzvarētājiem, saskaņā ar iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu,  Vienošanās jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma dienas, parakstīt  Vienošanos. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta Vispārīgo vienošanos, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt  Vienošanos.
7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt  Vienošanos, reģistrē personālsabiedrību saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas.  Vienošanās ar Pretendentu apvienību tiks slēgta pēc Komersanta reģistrācijas apliecības (apliecinātas kopijas) iesniegšanas Pasūtītājam. 
7.6. Ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt Vienošanos	 

Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija – 1.pielikums;
2. Piedāvājuma veidlapa – 2.pielikums;
3. Informācijas par apakšuzņēmējiem veidlapa – 3. pielikums;
4. Apakšuzņēmēju, personu uz kuru spējām pretendents balstās, speciālistu apliecinājums – 3.1. pielikums;
5. Apliecinājums par pretendenta pieredzi – 4. pielikums;
6. Apliecinājums par piesaistītajiem speciālistiem – 5. un 5.1. pielikums;
7. Vispārīgās vienošanās ar pielikumiem projekts – 6. pielikums.



13



1



2

[bookmark: _Hlk120697901]1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/DARBA UZDEVUMS

Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas
pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145

(aktualizēts 14.11.2023.)
1. Objekts: Dažādi pašvaldībai piederoši nekustamie īpašumi vai to daļas Rīgas valstspilsētas pašvaldības  administratīvajā teritorijā.
2. Iepirkuma mērķis: Nodrošināt dažādu labiekārtošanas projektu izstrādi Rīgas valstspilsētas pašvaldībai piederošajās publiskajās teritorijās un pēc nepieciešamības nodrošināt autoruzraudzības pakalpojumu. 
3. Vispārīgās vienošanās termiņš - 3 gadi.
4. Veicamie darbi var ietvert:
- Grafiskā materiāla izstrādi, kam nav nepieciešams veikt projekta dokumentācijas apriti BIS, piemēram, labiekārtojuma elementu vai citu inženierbūvju, piemēram, ielu, pastaigu celiņu, laipu utt. izvietošanu, atjaunošanu vai remontu;
– Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, ja tas saistīts ar plašākas teritorijas labiekārtošanu, dažādu inženiertīklu sadaļu izstrādi, nodrošinot gan projekta izstrādi, saskaņošanu saistošajās institūcijās, tajā skaitā dokumentācijas apriti nodrošinot BIS sistēmā;
– Pēc nepieciešamības, ja to pieprasa Pasūtītājs vai nosaka spēkā esošie normatīvie akti, autoruzraudzību būvniecības procesa laikā;
– Izmaiņu sagatavošanu un saskaņošanu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem  jau izstrādātā Būvniecības ieceres dokumentācijā;
– Būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanai Pasūtītājs, norādot veicamo darbu aprakstā, var noteikt veikt dažādas izpētes, piemēram, ģeodēzisko un topogrāfisko izpēti, ģeotehnisko izpēti,  hidrometeoroloģisko izpēti, koku inventarizāciju, ainavu analīzi utt. 
5. Vispārīgās prasības:
5.1. Projektēšanu veikt, ievērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus, būvnormatīvus, un Latvijas Republikas nacionālo standartu prasības, ja tie reglamentē kādu specifisku tehnisku risinājumu.
5.2. Pretendentiem jāņem vēra, ka līdz ar Vispārīgās vienošanās noslēgšanu tie ir uzskatāmi par konkurentiem LR Konkurences likuma un šo jomu regulējošu normatīvo aktu izpratnē, un  gatavojot turpmākos piedāvājumus konkrētā iepirkuma priekšmeta realizācijai savstarpēja komunikācija un informācijas apmaiņa ir pieļaujama nepārkāpjot konkurenci regulējošu normatīvo aktu prasības (piemēram Konkurences likuma 11.pants u.c.). 
5.3. Par katru objektu visiem Pretendentiem vienlaicīgi tiks nosūtīts uzaicinājums iesniegt piedāvājumu (Turpmāk – Uzaicinājums) ar pievienotu Tehnisko specifikāciju/Darba uzdevumu, kurā atspoguļots projektā izstrādājamais darbu apjoms un detalizācijas pakāpe.
5.4. Pretendenti, pamatojoties uz Tehnisko specifikāciju/Darba uzdevumu, iesniedz Pasūtītājam finanšu piedāvājumu projektēšanas un autoruzraudzības darbiem. 
5.5. Līgums tiks slēgts ar Pretendentu, kas iesniedzis Piedāvājumu atbilstoši Tehniskās specifikācijas/Darba uzdevuma prasībām ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu. 
5.6. Līgumi, par konkrētiem pakalpojumiem no Pasūtītāja puses  var tikt  slēgti ar vienu vai vairākām Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībām.
5.7. Veicot projektēšanas darbus, Izpildītājam ir jāievēro visas Tehniskajā specifikācijā/Darba uzdevumā iekļautās prasības, ciktāl tās nav pretrunā ar iepirkuma dokumentāciju. 
5.8. Pretendentam kā kvalificētam savas jomas speciālistam, izvērtējot objekta specifiku, nepieciešamības gadījumā papildu iepirkumā nominētajiem būvspeciālistiem, ir jāpiesaista arī citu jomu speciālisti, lai nodrošinātu pamatotu, kvalitatīvu, ilgmūžīgu un konkrētajai situācijai atbilstošu risinājumu izstrādi. Par papildu piesaistīto būvspeciālistu piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 
5.9. Pēc grafiskā materiāla izstrādes un saskaņošanas ar Pasūtītāju, vai  projekta  saskaņošanas RD PAD  un lēmuma saņemšanas, ja konkrētais projekts tiek saskaņots BIS, Izpildītājs 3 (trīs) darba dienu laikā Pasūtītājam iesniedz projekta dokumentāciju elektroniskā formātā, piemēram,   elektroniskā datu nesējā (USB), kurā jāiekļauj grafiskā daļa dwg un pdf formātā, rakstiskās daļas, tabulas un attēli MS Office PDF formātā. Failiem jābūt sakārtotiem datu nesējā tādā secībā, kādā tehniskā dokumentācija sakārtota  Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).
5.10. Izpildītājs izstrādātajam projektam  sagatavo  ekonomisko daļu – apjomu un izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. Darbu apjomiem un izmaksu aprēķiniem jāietver materiāli, iekārtas, tehniskais aprīkojums ar aprakstu, u.c. projektā paredzētais, atbilstoši tehniskajā specifikācijā noteiktajam. Būvdarbu apjomiem ir jābūt skaidriem un nepārprotamiem, lai būvuzņēmējs bez papildus sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas. Tāme netiek pievienota  BIS. 
5.11. Pēc nepieciešamības Pasūtītājs ir tiesīgs ekonomisko daļu – apjomu un izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši Ministru kabineta 27.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” lūgt sagatavot arī tādam grafiskajam materiālam, kam netiek veikta projekta dokumentācijas aprite BIS, ja to Pasūtītājs ir norādījis izsūtot Uzaicinājumu.
5.12. Vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītajam jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz darbu izpildes laika grafiks pa nedēļām, kurā uzskatāmi atspoguļota informācija par galvenajiem projektu izstrādes posmiem,  t.sk., bet ne tikai,  nepieciešamās pirms projekta izpētes, inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošanu, ja tas nepieciešams, nepieciešamo skiču sagatavošanu,  tehnisko noteikumu pieprasīšanu, ja tādi nepieciešami, projektu izstrādi, skaņojumus ar Pasūtītāju un projektu saskaņošanu ar saistošajām institūcijām.
5.13. Izpildītāja pienākums organizēt, vadīt un protokolēt kopīgās sanāksmes, kurās tiek risināti ar līguma izpildi saistītie jautājumi. Sanāksmes dienas kārtību, sanāksmes dalībniekus un pieņemtos lēmumus jāfiksē protokolā. Sanāksmes protokolos fiksētie uzdevumi un norādījumi ir saistoši uzņēmējam un citiem līguma izpildē un projektēšanas procesā iesaistītajiem speciālistiem, ciktāl tie nav pretrunā ar līgumu, Iepirkuma dokumentāciju, būvniecības ieceres dokumentācijas vai normatīvo aktu prasībām. Ieraksts sanāksmes protokolā nevar radīt Pasūtītājam papildu saistības, mainīt līguma noteikumus vai līgumā noteikto pušu sadarbības kārtību un neatbrīvo uzņēmēju no pienākuma sniegt informāciju vai paziņojumus, saņemt pasūtītāja saskaņojumus un veikt citas darbības atbilstoši līgumā noteiktajai kārtībai. Pasūtītājam ir tiesības paļauties uz to, ka, neatkarīgi no ieraksta sanāksmes protokolā, Izpildītājs ievēros līgumā noteikto sadarbības kārtību attiecībā uz jebkādām izmaiņām un saskaņojumu saņemšanas kārtību. Ar ierakstiem sanāksmes protokolā līgumā atrunātie jautājumi netiek mainīti, grozīti vai papildināti, un Izpildītājam nav tiesību prasīt Pasūtītājam veikt jebkādus apstiprinājumus vai maksājumus šajā sakarā.
5.14. Projekta izstrādes laikā Izpildītājam jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās konsultācijas, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par nepieciešamajām izmaiņām Projektā paredzētajos risinājumos.
5.15. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
5.16. Pasūtītājam ir tiesības piedāvāt pašam vai pieprasīt no Izpildītāja izstrādāt alternatīvus risinājumus, ja rodas šaubas par Projektā iekļauto risinājumu atbilstību Pasūtītāja prasībām, alternatīvais risinājums nedrīkst sadārdzināt būvdarbu izmaksas.
5.17. Uzsākot Projekta izstrādi, Izpildītājam ar Pasūtītāju ir jāsaskaņo visi galvenie tehniskie un vizuālie risinājumi, paredzot idejas prezentāciju. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt prezentēto ideju pārstrādāšanu un to atkārtotu prezentēšanu.
6. Autoruzraudzība
6.1. Izpildītājs nodrošina autoruzraudzības pakalpojumus visu būvniecības laiku no būvdarbu uzsākšanas brīža līdz objekta nodošanai ekspluatācijā.
6.2. Autoruzraudzības mērķis ir nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptētās ieceres un izstrādātajiem rasējumiem, kā arī normatīvo aktu un standartu pārkāpumus būvdarbu gaitā.
6.3. Autoruzraudzība veicama saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, kontrolējot darbu kvalitāti, atbilstību būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumiem, būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijām, nosacījumu izpildi.
6.4. Izpildītājs autoruzraudzību veic kopumā par visu būvniecības ieceres dokumentāciju.
6.5. Autoruzraudzības laikā autoruzraudzības kārtībā uzņēmējs bez papildu samaksas novērš konstatētās būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības un kļūdas un izstrādā nepieciešamos papildu rasējumus. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumus, ja tādi radušies Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību vai kļūdu gadījumā, finansē Izpildītājs.
6.6. Ja Autoruzraudzības laikā tiek veiktas izmaiņas akceptētajā Būvniecības ieceres dokumentācijā, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt, ka šīs izmaiņas ir saskaņotas ar Pasūtītāju un tehnisko noteikumu izdevēju iestādēm, un ar būvvaldi.
6.7. Autoruzraudzības izmaksās jāparedz visi nepieciešamie līdzekļi, lai visu būvniecības laiku būvobjektā varētu nodrošināt pastāvīgu autoruzrauga vai  autoruzraudzības grupas darbu.
6.8. Autoruzraugam vai uzņēmēja pārstāvim ir jāpiedalās būvdarbu iepirkuma procedūras ietvaros rīkotajās ieinteresēto piegādātāju sanāksmēs, kā arī Pasūtītāja norādītajā termiņā jāsniedz atbildes uz pretendentu, kas piedalās būvdarbu iepirkuma procedūrā, jautājumiem, kas būvdarbu iepirkuma laikā tiek uzdoti saistībā ar būvniecības ieceres dokumentāciju.
6.9. Uzņēmēja uzdevums ir nekavējoties brīdināt Pasūtītāju par problēmām vai neparedzētiem apstākļiem, iesniegt Pasūtītājam motivētu rakstisku pieprasījumu pārtraukt būvdarbus, ja konstatētas patvaļīgas atkāpes no Rasējumiem vai netiek ievērotas Latvijas būvnormatīvu prasības.
6.10. Autoruzraudzības cenu Izpildītājs norāda savā finanšu piedāvājumā un tā ir konstants, nemainīgs lielums visa būvniecības procesa laikā. Autoruzraudzības cena netiek papildus precizēta pēc līguma noslēgšanas un paredzamo būvizmaksu precizēšanas.
6.11. Ja būvniecības laikā tiek konstatēts risinājums, kurš nav ilgmūžīgs, efektīvs vai ekonomiski izdevīgs, autoram kļūdas projektā jālabo nekavējoties, par saviem līdzekļiem. Turklāt sedzot visus papildizdevumus un zaudējumus, kas saistīti ar šīm kļūdām (būvniekam un Pasūtītājam).
6.12. Būvdarbu izmaksu sadārdzinājumi, kas radušies būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnību gadījumā, tiek finansēti uz Izpildītāja rēķina. 
6.13. Autoruzraugam ir pienākums izskatīt un saskaņot vai noraidīt Izpildītāja iesniegtās materiāla apstiprināšanas formas un būvdarbu izmaiņu aktus. 
6.14. Autoruzraugam ir pienākums dokumentēt autoruzraudzības darbu, veikt regulārus ierakstus būvdarbu žurnālā, norādot risināto jautājumu, tā rašanās iemeslu, risināšanas iniciatoru un risinājumu.
6.15. Autoruzraudzības periodā piedalīties būvsapulcēs, ja tādas tiks rīkotas, kā arī saprātīgā laikā pēc Pasūtītāja un citu Būvniecības procesa dalībnieku lūguma ierasties būvobjektā. Par būvsapulces laiku Puses pēc nepieciešamības vienojas atsevišķi. 
6.16. Savlaicīgi sagatavot nepieciešamos rasējumus un saskaņot tos ar Pasūtītāju.
6.17. Saskaņot atsevišķo būvdarbu veicēju izstrādātos detalizācijas risinājumus.
6.18. Pēc Būvniecības dalībnieku savstarpējas vienošanās Autoruzraugam sadarbības ietvaros jānodrošina nepieciešamie labojumi projektu dokumentācijā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
6.19. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nepieciešamību veikt labojumus projektu dokumentācijā, neatkarīgi no tā, vai šāda nepieciešamība radusies Izpildītāja kļūdas vai citu iemeslu dēļ.
6.20. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties defektu novēršanā (bez atlīdzības jāveic izmaiņas vai papildinājumi projektu  dokumentācijā) gadījumā, ja pēc objekta nodošanas ekspluatācijā, atklājās defekti, kas radušies neatbilstošu risinājumu dēļ projektu dokumentācijā. 
6.21. Pamatojoties uz MK noteikumu Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi” punktu Nr.105 Pasūtītājs patur tiesības no autoruzraudzības pakalpojuma  atteikties.
6.22. Nepieciešamības gadījumā to norādot sagatavotajā Uzaicinājumā Pasūtītājs ir tiesīgs lūgt Izpildītāju nodrošinot autoruzraudzību arī tādiem projektiem, kas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem autoruzraudzība nav nepieciešama.
7. Noslēdzošās prasības:
7.1. Izpildītājs  apzina visas iestādes, organizācijas un personas, kuru intereses skar projektu risinājumi, kā arī noskaidro, kas jāņem vērā, lai nepasliktinātu esošo situāciju un neradītu zaudējumus iesaistītajām pusēm.
7.2. Sagatavotā Tehniskā specifikācija/Darba uzdevums sevī ietver minimālo veicamo pasākumu kopumu projektu dokumentācijas izstrādei, taču tas nav uzskatāms par projektu izpildītāju ierobežojošu faktoru attiecīgā projekta izstrādē. Tādējādi, izstrādājot projektus, Izpildītājs nepieciešamības gadījumā, izmantojot savas profesionālās un praktiskās zināšanas, veic visus papildus nepieciešamos izpētes darbus projektu veiksmīgai izstrādei.
7.3. Ja projekta dokumentācijas aprite tiek veikta BIS, Izpildītājs:
      - 	veic visas nepieciešamās darbības, lai projektiem tiktu saņemta atzīme Par projektēšanas nosacījumu izpildi BIS;
· veic  digitālu būvniecības procesa dokumentācijas apriti BIS, atbilstoši MK 28.07.2015. noteikumiem Nr.438 “Būvniecības informācijas sistēmas noteikumi”, lai projekti atbilstu Būvniecības likuma un citu saistīto normatīvo aktu prasībām;
· Būvniecības informācijas sistēmā (BIS) nodrošina projektu norises pārskatāmību - Tehnisko noteikumu pieprasīšana un projektu skaņošana ar saistošajām institūcijām veicama  nevis  vairākām iestādēm vienlaicīgi, bet pieprasījumu nosūtot katrai iestādei atsevišķi. Savukārt sadaļā “Projekts” labotas vai precizētas lapas pievienojamas  kā jauna lapas revīzija.  Ja pirms tam lapa nav tikusi  skaņota ar kādu no saistošajām institūcijām, tad šo lapu atļauts dzēst un tās vietā pievienot aktuālo lapu.  Kategoriski aizliegts   labotu vai precizētu lapu pievienot kā jaunu lapu saglabājot arī veco lapu kā spēkā esošu.
7.4. Sākotnējo konkrētās projekta lietas atvēršanu BIS veic Pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā pēc līguma noslēgšanas.






[bookmark: _Hlk113026595]2.pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA
PIEDĀVĀJUMS
[bookmark: _Hlk152159667][bookmark: _Hlk141430987]“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145

	
	
	

	Vieta
	
	Datums


	Informācija par pretendentu
	Pretendenta nosaukums:
	

	
	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	
	Ārvalstu pretendentam piešķirtais reģistrācijas numurs Latvijā un datums.
	Aizpilda, ja attiecināms

	
	Juridiskā adrese:
	

	
	Pasta adrese:
	

	
	Tālrunis:
	

	Finanšu rekvizīti
	Bankas nosaukums:
	

	
	Bankas kods:
	

	
	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
	Vārds, uzvārds:
	

	
	Ieņemamais amats:
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasta adrese:
	

	Informācija par pretendenta speciālistiem
	Nolikuma 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7. apakšpunktos norādītie speciālisti strādā uzņēmumā  uz darba līguma pamata (jā/ nē):
	Vārds, Uzvārds, sertifikāta Nr.:

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Pretendents atbilst lielā/ vidējā/mazā/mikro uzņēmuma statusam[footnoteRef:4] (jānorāda statuss) [4:  Jānorāda  attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”(atjaunināts 13.05.2023.). Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	Obligāti jāaizpilda

	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:5] (jā/ nē) [5:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī Nolikuma 3. pielikums.] 

	Obligāti jāaizpilda

	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:6] [6:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Obligāti jāaizpilda


[bookmark: _Hlk120631503]
Ar šo mēs <pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.> apliecinām savu dalību atklāta konkursā “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas numurs CAIP 2023/145. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinām, ka :

1. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Konkursā, pildīt Nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus.
2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi.
3. Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
4. Informācija par Apvienības dalībniekiem (gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība) – personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. jur. adrese):__________________________
5. Apliecinām, ka uz Pretendentu nav attiecināmi 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citstarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


3. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VAI 
PERSONĀM, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145

Nolikuma 3.8. apakšpunkta prasības izpilde 

Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti), kuru nododamo darbu apjoms pārsniedz 10 000 EUR bez PVN [footnoteRef:7]: [7:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs/ persona, uz kuras iespējām balstās:
	Izpildei nododamie pakalpojumi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:8] - [8:  Jānorāda  attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”(atjaunināts 13.05.2023.). Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

lielais, vidējais, mazais vai mikro-uzņēmums
(jānorāda statuss)

	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (EUR)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




Pievienota savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši Nolikuma 3.8. apakšpunktam.

	[bookmark: _Hlk112693938]

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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3.1. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA


[bookmark: _Hlk141431414]APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam
[bookmark: _Hlk152160068]“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145



Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās/speciālists, apņemas:
1. veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 
_________________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________________.



_______________________________
(paraksts)      



____________________________________
                    (Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējum
22



4. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS
par pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam
[bookmark: _Hlk152160270]“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145
Nolikuma 3.3. apakšpunkta prasības izpilde 

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze:
(paraugs)

Pretendenta pieredze atbilstoši Nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām (Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām) ir jābūt pieredzei projektēšanas un autoruzraudzības darbos vismaz 2 (divu) publiskās ārtelpas labiekārtojuma projektu izstrādē, kur projektēti, piemēram, spēļu un/vai rekreācijas laukumi, gājēju ietves, pastaigu takas vai cits labiekārtojums, iekļaujot dažādu labiekārtojuma elementu uzstādīšanu. Vienam no objektiem ir jābūt rekreācijas teritorijai publiskajā ārtelpā ar iekļautu  kādu no inženiertīklu sadaļām, piemēram, UKT, ELT, EST vai citu.
	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums (kontaktpersona, telefona nr.)
	Sniegtā pakalpojuma nosaukums (apraksts) un apjoms, izpildes vieta 
	Līguma darbības periods (no- līdz)

	1.
	
	
	

	[bookmark: _Hlk30767496]2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	…
	
	
	



Pievienotas atsauksmes.





	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*




*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu












5. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA

[bookmark: _Hlk120803109]APLIECINĀJUMS
par piesaistītajiem speciālistiem

Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145
Nolikuma 3.4.1. – 3.4.7.apakšpunkta prasības izpilde
[bookmark: _Hlk120803351]
1. [bookmark: _Hlk120802656][bookmark: _Hlk129167561]Sertificēts ceļu projektēšanas speciālists__________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši Nolikuma 3.4.1.apakšpunktā noteiktajām prasībām
	Nr.
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Sniegtā pakalpojuma nosaukums (aprakts), izpildes vieta, darbu veids
	Līguma darbības periods, līguma summa
	Speciālista loma līguma izpildē
	Izglītību/ kvalifikāciju apliecinošs dokuments, Nr.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk120803880]Pievienots profesionālās pieredzes apraksts vai izziņa, vai citi dokumenti, kas nepārprotami liecina par katru Nolikuma 3.4.1.apakšpunktā minēto prasību, izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti.
	
2. Arhitekts__________ (vārds, uzvārds) pieredze atbilstoši Nolikuma 3.4.2.apakšpunktā noteiktajām prasībām
	Nr.
	Pasūtītājs (pasūtītāja kontaktpersona)
	Sniegtā pakalpojuma nosaukums (aprakts), izpildes vieta, darbu veids
	Līguma darbības periods, līguma summa
	Speciālista loma līguma izpildē
	Izglītību/ kvalifikāciju apliecinošs dokuments, Nr.

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Pievienots profesionālās pieredzes apraksts vai izziņa, vai citi dokumenti, kas nepārprotami liecina par katru Nolikuma 3.4.2.apakšpunktā minēto prasību, izglītību un kvalifikāciju apliecinoši dokumenti


3. Pretendenta piesaistītie speciālisti (Nolikuma 3.4.3. – 3.4.7. apakšpunkts:
	[bookmark: _Hlk128420538]Vārds, uzvārds
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas datums, Nr. (iesniegt dokumenta kopiju)

	1.
	
	

	2.
	
	

	3.
	
	

	…
	
	







	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu


5.1.pielikums
iepirkuma, ID Nr. CAIP 2023/145, nolikumam
VEIDLAPA


APLIECINĀJUMS
par dalību līguma izpildē/ VEIDLAPA
„Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”
Iepirkuma ID Nr. CAIP 2023/145
Nolikuma 3.4.1., 3.4.2., 3.4.3., 3.4.4., 3.4.5., 3.4.6. un 3.4.7. apakšpunkta prasības izpilde 

Es, ________________________________ ,
        (speciālista vārds, uzvārds)

apliecinu, ka gadījumā, ja pretendentam __________________________ šī iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas Vispārīgās vienošanās slēgšanas tiesības, apņemos piedalīties līguma izpildē kā attiecīgais speciālists (<sertificēts ceļu projektēšanas speciālists, sertificēts arhitekts, sertificēts ēku konstrukciju projektētājs, sertificēts elektroietaišu projektētājs, sertificēts elektronisko sakaru tīklu projektētājs, sertificēts elektronisko sakaru tīklu projektētājs, ainavu arhitekts  > – aizpildīt atbilstošo).










	

	Speciālista vārds, uzvārds un paraksts*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
























6. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2023/145, nolikumam


VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (projekts)

Rīgā, 
Vispārīgās vienošanās noslēgšanas datums ir pēdējais elektroniskā paraksta datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja p.i. Jāņa Langes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu, no vienas puses un

[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats][Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats][Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,

[bookmark: _Hlk152160771](turpmāk katrs atsevišķi – Izpildītājs un visi kopā – Izpildītāji), no otras puses, turpmāk tiks saukti arī par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, saskaņā ar Centralizētās iepirkumu institūcijas - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes (turpmāk – Institūcija) organizēta atklāta konkursa "Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā"  ar identifikācijas Nr. CAIP 2023/145  (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās), kas ir saistoša arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem par sekojošo:

PREAMBULA
Vienošanās ir noslēgta starp Pasūtītāju un vairākiem Izpildītājiem, kuras mērķis ir noteikt slēdzamos iepirkuma līgumus par tiesībām sniegt projektēšanas un autoruzraudzības pakalpojumus, kas ietver sevī Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo teritoriju dažādu labiekārtojuma projektu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izstrādāšanu, projektu dokumentācijas apriti un saskaņošanu saistošajās institūcijās un Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī autoruzraudzības veikšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (turpmāk – Darbs) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un paredzēt noteikumus, ar kuriem tiek slēgti iepirkuma līgumi (turpmāk – Līgums), kā arī paredzēt vispārējos noteikumus attiecībā uz Iepirkuma priekšmetu.
Ņemot vērā to, ka atbilstoši Iepirkuma rezultātiem, vairāki piegādātāji ir ieguvuši tiesības slēgt Iepirkuma līgumus par pakalpojumiem Vienošanās ietvaros, Puses noslēdz šo Vienošanos ar turpmāk minētajiem noteikumiem.


1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem, Izpildītāji ir ieguvuši tiesības tikt uzaicinātiem iesniegt savus piedāvājumus un veikt Darbu Pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, šo Vienošanos un tās pielikumiem. 
1.2. [bookmark: _Ref82963983]Kopējā Vienošanās summa tās 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu darbības laikā sastāda līdz EUR 500 000 (pieci simti tūkstoši euro) bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājam Vienošanās darbības laikā nav pienākums pasūtīt Darbus par visu šajā punktā noteikto summu.
1.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
1.4. Darbs veicams Pasūtītāja objektos Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.
1.5. Visas autora tiesības uz Darba rezultātu - Projektu kopumā un jebkuru tā daļu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Projekts kopumā vai jebkura tā daļa ir nodota Pasūtītājam un Pasūtītājs ir veicis norēķinu ar Izpildītāju. Tas ietver tiesības bez saskaņošanas ar Izpildītāju  pārveidot Projektu, atteikties no atsevišķu Projektu risinājumu īstenošanas, sadalīt to kārtās un tml.


2. UZAICINĀŠANAS, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pasūtītāja vārdā, pēc nepieciešamības, saskaņā ar Vienošanos un tās pielikumiem vienlaikus visiem Izpildītājiem uz Vienošanās 12.1.2. apakšpunktā norādītajām e-pasta adresēm Institūcija nosūta Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu – Pasūtītāja aizpildīta Vienošanās 1.pielikuma veidlapa ar atbilstošiem pielikumiem (turpmāk – Uzaicinājums), nosakot  iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām.
2.2. Uzaicinājumā Pasūtītājs nosaka nepieciešamo Darbu apjomu, atkarībā no tā, vai Izpildītājam projekta aprite ir vai nav jānodrošina Būvniecības informācijas sistēmā (BIS).
2.3. Izpildītājiem ir tiesības (bet ne pienākums) iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Uzaicinājumu. Piedāvājumus sagatavo saskaņā ar Uzaicinājumā noteiktajiem nosacījumiem un iesniedz (elektroniski nosūta) Pasūtītājam (Institūcijai) e-pastā rdpi@riga.lv.
2.4. Atbilstoši Piedāvājuma formai (Vienošanās 1.pielikums) Izpildītāji, iesniedzot piedāvājumu, norāda visu Uzaicinājumā pieprasīto informāciju (piedāvāto līgumcenu, darba izpildes termiņu un citu konkrētajā Uzaicinājumā pieprasīto informāciju), kā arī pievieno visus Uzaicinājumā pieprasītos dokumentus. Papildus Uzaicinājumā norādītajiem, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt arī citus speciālistus, kas Izpildītāja skatījumā būs nepieciešami kvalitatīvu Uzdevumā norādīto Darbu izpildei.
2.5. Izpildītājiem ir tiesības grozīt vai atsaukt Piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu Piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai pēdējais iesniegtais Piedāvājums.
2.6. Izpildītāji sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem.
2.7. Saņemot Uzaicinājumu, Izpildītājam ir tiesības uzdot jautājumus par Uzaicinājumā norādīto informāciju, nosūtot jautājumu uz Pasūtītāja (Institūcijas) e-pastu rdpi@riga.lv. Pasūtītājs (Institūcija) atbild uz uzdoto jautājumu iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā un ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
2.8. Saņemtos Piedāvājumus vērtē Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) atbilstoši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem (Vienošanās 2.Pielikums) un pieņem lēmumu (turpmāk – Lēmums) par līguma (turpmāk – Līgums) slēgšanas tiesību piešķiršanu vai jauna Uzaicinājuma nosūtīšanu, ja nav iesniegts neviens atbilstošs Piedāvājums. Pasūtītājam (Iepirkuma komisijai) ir tiesības pieprasīt papildu informāciju Izpildītājam, ja tas nepieciešams Piedāvājuma vērtēšanai.
2.9. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts:
2.9.1. vai Izpildītājam ir tiesības veikt Darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
2.9.2. vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi.
2.10. Par uzvarētāju tiks atzīts un Līgums tiks slēgts ar Izpildītāju, kas iesniedzis Uzaicinājuma un Vienošanās prasībām atbilstošu piedāvājumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
2.11. Līgumi, par konkrētiem pakalpojumiem no Pasūtītāja puses  var tikt  slēgti ar vienu vai vairākām Rīgas valstspilsētas pašvaldības struktūrvienībām.
2.12. Gadījumā, ja iesniegtie Piedāvājumi pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus, Pasūtītājam (Iepirkuma komisijai) ir tiesības nepieņemt nevienu no Piedāvājumiem un sagatavot jaunu Uzaicinājumu.
2.13. Piedāvājuma vērtēšanas rezultātus Pasūtītājs (Institūcija) paziņo elektroniski uz Vienošanās 12.1.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Lēmuma pieņemšanas.
2.14. Pasūtītājs (Iepirkuma komisija) ir tiesīgs lemt par nākamā Izpildītāja, kura Piedāvājums atbilst Uzaicinājumā noteiktajam, atzīšanu par uzvarētāju, ja izraudzītais Izpildītājs atsakās parakstīt vai neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.15. Pasūtītājs var neizmantot Vienošanās 2.12.apakšpunktā noteiktās tiesības un lemt par atkārtotu Uzaicinājumu nosūtīšanu.

3. VIENOŠANĀS TERMIŅI
3.1. Vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas (pēdējā elektroniskā paraksta) dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Vienošanās darbības laiks ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās vai līdz tiek sasniegta Vienošanās 1.2. apakšpunktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

4. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Vienošanās ietvaros Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz Līgumus, kas atbilst šīs Vienošanās 1.sadaļā noteiktajam Vienošanās priekšmetam.
4.2. Līgumus slēdz saskaņā ar līguma projektu, kas ir šīs Vienošanās 3. un  4. pielikums.
4.3. Izpildītājam Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Līgumu saņēmis parakstīšanai.

5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses nav atbildīgas par Vienošanās neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Vienošanās izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Vienošanās slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
5.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Vienošanās saistību izpildes.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
5.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Vienošanās izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Ja izraudzītais Izpildītājs atsakās slēgt vai neparaksta Līgumu Vienošanās 4.3. apakšpunktā noteiktajā termiņā vai vienpusēji izbeidz Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā norādītās cenas EURO. Līgumsoda maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē.
6.2. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
6.3. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.
6.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās un Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6.5. Pušu atbildība par konkrētu līgumsaistību izpildi noteikta Līgumā.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Vienošanās un Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Vienošanās noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

8. VIENOŠANĀS GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. Vienošanos un tās pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 61. panta nosacījumus.
8.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos ar katru no Izpildītājiem atsevišķi šādos gadījumos:
8.2.1. ir konstatēts, ka Izpildītājs nav tiesīgs sniegt Darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.2.2. Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta;
8.2.3. Izpildītājs atkārtoti kavējis Līguma izpildi;
8.2.4. Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
8.2.5. ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
8.3. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība noteikta līguma projektos, kas ir Vienošanās 3. un 4. pielikumi.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās pirms termiņa, ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums Vienošanās izpildei vai mainās citi nosacījumi, kas ietekmē Vienošanās izpildi.

9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Vienošanās vai citu ar tās izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
9.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu.
9.3. Vienošanās 9. sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Vienošanās darbības termiņš.

10. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS VAI LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
10.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
10.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Vienošanās norādītajā kārtībā un gadījumos, ievērojot PIL 62.panta nosacījumus. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no PIL 62.panta trešās daļas nosacījumiem.
10.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62.panta ceturtajā daļā norādītajā gadījumā.
10.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs veic Iepirkuma nolikuma 6.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi ievērojot PIL 42.panta noteikumus. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic dienā, kad lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju.
10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Vienošanās sadaļas noteikumiem.
10.8. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
10.9. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. Ja Izpildītājs neievēro Vienošanās noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos un Līgumu.

11. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
11.1. Ja Vienošanās un Līguma ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus (turpmāk – Datus), Puses ir tiesīgas apstrādāt no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās un Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības Datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot Datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par Datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Vienošanos un Līgumu un normatīvajos aktos noteikto. Katrai Pusei ir pienākums Vienošanās un Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Datu apstrāde notiek saskaņā ar Datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
11.2. Apstrādājot personas datus, Puses nodrošina tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem).
11.3. Ja Vienošanās un Līguma izpildes ietvaros viena Puse nodod otrai Pusei Datus, tad Puse, kura nodod Datus, ir atbildīga par nodoto Datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot Datus otrai Pusei. Puse papildina vai izlabo Datus, izbeidz attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie Dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi apstrādāti. Vienošanās un Līguma izpildes ietvaros saņemtos Datus Puses apņemas neuzglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir nodoti, un pēc Vienošanās un Līgumā noteiktā mērķa sasniegšanas apņemas dzēst saņemtos Datus no savām informācijas sistēmām visātrākajā iespējamajā laikā.
11.4. Puses vienojas, ka gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek saukta pie atbildības par fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu, ko izdarījusi otra Puse, vainīgā Puse, ciktāl tā ir atbildīga par pārkāpumu, atlīdzina visas izmaksas, maksājumus, kaitējumu, izdevumus vai zaudējumus, kurus tā nodarījusi savas darbības vai bezdarbības rezultātā.

12. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
12.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt piedāvājumus Vienošanās darbības laikā ir:
12.1.1. No Pasūtītāja puses:
____________, tālr.__________, e- pasts _________,
____________, tālr.__________, e- pasts _________.

12.1.2. No Izpildītāju puses:
Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs], e-pasts: adresāts@adrese.lv;
[Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs],  e-pasts: adresāts@adrese.lv;
[Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs],  e-pasts: adresāts@adrese.lv;
[Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs],  e-pasts: adresāts@adrese.lv;
[Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs],  e-pasts: adresāts@adrese.lv.
[Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs],  e-pasts: adresāts@adrese.lv
12.2. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Vienošanās norādīto kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē par kontaktpersonu nomaiņu. Rakstiski paziņoto kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

13. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
13.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
13.2. Vienošanās ir saistoša arī Pušu saistību, tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
13.3. Vienošanās darbības laikā, Puses apņemas pildīt Vienošanās noteikumus, kā arī ievērot citus noteikumus, kas noteikti Iepirkumā, ievērot patiesas un godīgas konkurences principus.
13.4. Parakstot Vienošanos Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vienošanās nosacījumiem, tie Pusēm ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.
13.5. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniskā dokumenta veidā uz __ (______) lapām. Katrai Pusei ir viens Vienošanās eksemplārs, tiem ir vienāds juridisks spēks.

Vienošanās pielikumi:
1.pielikums – Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu un Pretendenta aizpildāmās formas: 
- Forma A. Pretendenta aizpildāmā forma darbam; 
- Forma B. Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa;
- Forma C. Apakšuzņēmēja apliecinājums.

2.pielikums – Vērtēšanas kritēriji saņemto piedāvājumu izvērtēšanai vispārīgās vienošanās ietvaros;
3.pielikums – Līguma projekts - divpusējs;
4.pielikums – Līguma projekts - trīspusējs, kurā Darbu apmaksu veiks cita Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde.



5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	Reģ.Nr. 

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	
____________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

	
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	Reģ.Nr.:

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	
____________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

	
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	Reģ.Nr. 

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	
____________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

	
	

Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	Reģ.Nr.

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	

	
	____________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

	
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	

	
	____________________________
(Vārds, uzvārds, amats)



[bookmark: _Hlk38293807]


* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”




































Vienošanās 1. pielikums


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU  
DARBAM Nr.___


Laika zīmoga datums


Lūdzam sagatavot un iesniegt piedāvājumu pakalpojuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā” (identifikācijas Nr.________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _______-lī (turpmāk – Vienošanās).

Pasūtītāja pieprasījums (pieprasījuma saturs un struktūra var tikt pielāgota atkarībā no faktiskās nepieciešamības):
1) Projekta nosaukums un adrese.
2) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš (___ (________) darba dienas no uzaicinājuma izsūtīšanas) – <gads, mēnesis, datums, precīzs laiks>.
3) Elektroniskā pasta adrese Piedāvājuma iesniegšanai – <elektroniskā pasta adrese>.
4) Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
5) Pasūtītāja kontaktpersona (ja atšķiras no Vienošanās norādītās) – <norāda Pasūtītāja kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju>.
6) Konkrētā pakalpojuma finanšu avots – <kods, nosaukums>.
7) Cita informācija (ja nepieciešams) – <citas, Līguma izpildē vērā ņemamas informācijas apraksts>.

Pielikumā: 
· Forma A – Pretendenta aizpildāmā forma Darbam; 
· Forma B – Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa;
· Forma C – Apakšuzņēmēja apliecinājums.



Forma A

PRETENDENTA AIZPILDĀMĀ FORMA
DARBAM Nr.___


Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Finanšu avots:
Izpildītāja rekvizīti:



	N.p.k.
	Darbu nosaukums
	Summa bez PVN, EUR

	1.
	Projektēšanas darbi
	

	1.1
	Projektēšanas darbu nosaukums un veids
	

	1.2
	
	

	1.3
	
	

	1. kopā:
	

	2.
	Autoruzraudzība
	

	2.1.
	Projekta autoruzraudzība veicama  no būvdarbu uzsākšanas dienas līdz būves nodošanai ekspluatācijā. (Pamatojoties uz MK noteikumu Nr.500 punktu Nr.105 Pasūtītājs patur tiesības no autoruzraudzības  atteikties)
	

	2.2.
	
	

	2.3.
	
	

	2. kopā:
	

	1.+2. kopā :
	

	PVN 21%:
	

	Summa kopā ar PVN:
	

	

	

	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš  (nedēļās):
	



Pielikumā:
Piedāvājumam saistošos pielikumus Izpildītājs norāda saskaņā ar savu sagatavoto Piedāvājumu, pamatojoties uz Pasūtītāja sniegto informāciju un izvirzītajām prasībām.

Piezīmes:
· Parakstot šo piedāvājumu Izpildītājs apliecina, ka viņam ir saprotams darba uzdevums un apjoms.
· Piedāvājums ietver visas nepieciešamās izmaksas, kas saistās ar kvalitatīvu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu darbu un pilnīgu  līgumsaistību izpildi.
· Izpildes termiņš atskaitāms no Līguma abpusējas parakstīšanas un rakstiska (piemēram, vēstule vai e-pasts) uzaicinājuma uzsākt darbus saņemšanas dienas  no Pasūtītāja pārstāvja.
· Piedāvājums ietver projektu izstrādei nepieciešamās izmaksas, projektēšanas sagatavošanas darbu veikšanu, visu nepieciešamo speciālistu piesaisti, izpētes veikšanu, dokumentu, rasējumu, teksta materiālu izstrādi, citus maksājumus, kas būs jāveic, lai kvalitatīvi un pilnībā izpildītu līguma saistības t. sk. (bet ne tikai) izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņojumu un akceptu saņemšanu, dažādu dokumentu iesniegšanu un saņemšanu, nodokļus un nodevas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
· Piedāvājumā var tikt iekļauta gan būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošana teritorijas labiekārtošanai, ietverot teritorijas sadaļas izstrādi ar vai bez inženiertīklu projektēšanu, gan tikai inženiertīklu projektēšanu, gan grafisko risinājumu sagatavošanu, piemēram, atsevišķu labiekārtojuma elementu izvietošanu, kam nav nepieciešama saskaņošana BIS.
· Vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas Pretendentam jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz darbu izpildes grafiks pa nedēļām, kurā uzskatāmi atspoguļota informācija par galvenajiem projekta izstrādes posmiem, t.sk., bet ne tikai, nepieciešamās pirmsprojekta izpētes, inženiertopogrāfiskā plāna sagatavošanu, ja tas nepieciešams, nepieciešamo skiču sagatavošanu,  tehnisko noteikumu pieprasīšanu, ja tādi nepieciešami, projekta izstrādi, skaņojumus ar Pasūtītāju un projekta saskaņošanu ar saistošajām institūcijām.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts* un datums*



[bookmark: _Toc313880576]* Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.











































Forma B


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VEIDLAPA


Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādus paredzēts iesaistīt)[footnoteRef:9]: [9:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Izpildei nododamie darbi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:10] [10:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

(jā/ nē)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	Raksturojums
	Vērtība (vismaz 10 000 euro)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Katram tabulā norādītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda izpildītāja apakšuzņēmēja aizpildāmā forma: “APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS”



	

	Izpildītāja likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*




*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Forma C
[bookmark: _Hlk86837907][bookmark: _Hlk116026958]

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] / [speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta nr., kvalifikācija] apliecina/u, ka, ja Pretendentam [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas:
4. piedalīties iepirkuma priekšmeta izpildē saskaņā ar Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu: 
_________________________________________________________________________;



	

	likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu










[bookmark: _Hlk126670458]



























Vienošanās 2. pielikums

Vērtēšanas kritēriji saņemto piedāvājumu izvērtēšanai 
Vispārīgās vienošanās ietvaros
	Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālo punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika

	1.
	Pretendenta piedāvātā kopējā cena (pakalpojuma kopējā summa  saskaņā ar Pretendenta norādīto   aizpildot uzaicinājuma formu “Pretendenta aizpildāmā forma pakalpojumam”, kopā EUR bez PVN).

	40
	Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kurš piedāvā viszemāko cenu.
Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = Pmax * Cx / Cy, kur
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju,
Cx – zemākā piedāvātā cena,
Cy – Pretendenta piedāvātā cena.


	2. 
	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš (sniegtā pakalpojuma  izpildes termiņš saskaņā ar Pretendenta norādīto aizpildot uzaicinājuma formu “Pretendenta aizpildāmā forma pakalpojumam”)
	20
	Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kurš piedāvā visīsāko izpildes termiņu.
Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = Pmax * Tx / Ty, kur
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju,
Tx – īsākais piedāvātais izpildes termiņš,
Ty – Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš.


	Kopējais punktu skaits:
	60
	Kopējo piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = P1+ P2
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
P1+P2– Pretendenta  iegūtais punktu skaits  konkrētajā vērtētajā kritēriju pozīcijā.



Piezīmes:
Ja vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu 2. kritērija vērtējumā (Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš) salīdzinājumā ar pārējiem vienādu punktu skaitu ieguvušajiem pretendentiem.
















Vienošanās 3.pielikums

PAKALPOJUMA LĪGUMS (projekts)
Rīgā
[bookmark: _Hlk116307710][bookmark: _Hlk51852728]Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

[bookmark: _Hlk83722645]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja p.i. Jāņa Langes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu” un  
________________, reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese ________________________, tās ____________________ personā (turpmāk – Izpildītājs), kurš  rīkojas saskaņā ar _________________,
[bookmark: _Hlk123825311]abi kopā turpmāk – Puses vai katra atsevišķi arī Puse, bez maldības, viltus un spaidiem, labprātīgi vienojoties, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas par sekojošo:

1. [bookmark: _Hlk148096362]Līguma priekšmets un termiņš
1.1. Pasūtītājs pasūta un apmaksā, bet Izpildītājs apņemas sniegt projektēšanas pakalpojumus - Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo teritoriju dažādu labiekārtojuma projektu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izstrādāšanu, projektu dokumentācijas apriti un saskaņošanu saistošajās institūcijās un Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī autoruzraudzības veikšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (turpmāk – Darbi).
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši iesniegtajai Tehniskajai specifikācijai/cenu piedāvājumam, kas pievienots Līgumam kā pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.3. 	Līguma izpilde ir sadalīta divos posmos: 
1.3.1.	1.posms – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un  RD PAD (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu). Ja projektiem nav nepieciešama aprite BIS sistēmā – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un ar Pasūtītāju saskaņots risinājums;
1.3.2.	2.posms – autoruzraudzība atbilstoši saskaņotajiem Projektiem.
1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā ___ (_____________) ____________ no spēkā stāšanās dienas, pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti Līguma izpildei nepieciešamie līdzekļi.
1.5.  Objektīvu iemeslu dēļ Līguma 1.posma izpildes termiņš var tikt  pagarināts līdz 3 (trim) mēnešiem par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.
1.6. Autoruzraudzības termiņš (provizoriski) 12 (divpadsmit) mēneši pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti finanšu līdzekļi konkrēto darbu veikšanai. Līgumu iespējams pagarināt uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, pie nosacījuma, ja tiek piešķirti budžeta līdzekļi.

2. Līgumcena un norēķinu kārtība
2.1. [bookmark: _Hlk148608973]Līguma kopējā summa ir ___________ EUR (_______________________ un ___ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21 (divdesmit viena) procenta apmērā ________ EUR ________________ euro). Līguma summa bez PVN ir _________ EUR (____________________ euro un ___ centi). Līguma kopējā summā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, ar kurām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, varētu tikt aplikti Darbi. Līguma norēķinu kārtība  ir sadalīta 2 posmos:  
2.1.1	Līguma 1. posma izpilde (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu vai saņemts Pasūtītāja apstiprināts skaņojums, ja nav nepieciešama projekta aprite BIS sistēmā));
2.1.2	Līguma 2. posma izpilde (Autoruzraudzība).
2.2. [bookmark: _Hlk148608954]Norēķins par Darbiem tiek veikts Līguma 2.7. un 2.8. apakšpunktā noteiktā termiņā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta savstarpējas parakstīšanas un Izpildītāja elektroniska rēķina saņemšanas.
2.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.4. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādus rekvizītus:
1. Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
1. Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV–1539
1. NMR kods: 90011524360
1. PVN reģ.Nr.: LV90011524360
1. Banka: Luminor Bank AS  Latvijas filiāle
1. Bankas kods: RIKOLV2X
1. Konts: ___________________________
1. RD iestāde: Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
1. RD iestādes adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV–1003
RD iestādes kods: 1511
2.5. Izpildītājs sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana”, turpmāk – portāls, norādītajai informācijai, izvēloties vienu no piedāvātajiem elektronisko rēķinu iesniegšanas veidiem:
2.5.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.5.2. augšupielādē rēķinu failus pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā noteiktajam aprakstam par elektroniskā rēķina iesniegšanas formātu un piegādes veidu;
2.5.3. izmanto Web formas manuālai rēķinu ievadei.
2.6. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
2.7. [bookmark: _Hlk52179213]Par izpildītu Līguma 1. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.8. Par izpildītu Līguma 2. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. Puses rakstiski var vienoties par citu samaksas kārtību autoruzraudzības pakalpojuma apmaksai. Avansa maksājums nav paredzēts.
2.9. Līgumslēdzēji (puses) vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.10. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.11. Izpildītājam ir pienākums sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam portālā.

3. Pušu atbildība
3.1. Izpildītājs atbild par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma nosacījumu neizpildi.
3.2. Ja ir noticis Pakalpojuma sniegšanas termiņa kavējums, atbilstoši norādītajam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN. 
3.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, Pasūtītajs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no rēķina  summas bez PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas bez PVN.
3.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem un kaitējumu, kādu viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam un/vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.
3.5. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

4. Projektēšana un Darbu nodošana-pieņemšana
4.1. Projekts ir izstrādājams saskaņā ar  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citiem projektam saistošiem dokumentiem, kā arī  ņemot vērā 1.pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības.
4.2. Izpildītājam jānodrošina projektēšanas Darbu veikšana ar licencētām datorprogrammām un kvalificētu (atbilstoši apdrošinātu) personālu.
4.3. Izpildītājs uz sava rēķina, saņemot no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu, paredzamajā būvdarbu vietā veic visas Projekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus.
4.4. Izpildītājam ir pienākums visā projektēšanas posmā konsultēties ar Pasūtītāju attiecībā uz Projekta izstrādi, tā tehniskajiem risinājumiem, lai sasniegtu labāko rezultātu Pasūtītāja ieceres realizācijai. 
4.5. Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā norāda kādas darbības jau ir paveiktas Projekta veiksmīgai realizācijai noteiktajā termiņā.. 
4.6. Projektēšana ir uzsākama ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas. 
4.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Projekta risinājumi satur kļūdas vai neprecizitātes, Izpildītājs pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā Pasūtītājam nosūta labotu Projektu. 
4.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar izmaiņām un papildinājumiem Projektā, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, kuras pieprasījušas saskaņošanas institūcijas, sedz Izpildītājs. Par katru no šiem papildinājumiem un izmaiņām Izpildītājam  ir jāinformē Pasūtītāju. 
4.9. Konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā (Pasūtītājs Izpildītāju informē rakstiski, piemēram, e-pastā). Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
4.10. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. 
4.11. Visas autora tiesības uz  Projektu kopumā un jebkuru tā daļu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Projekts kopumā vai jebkura tā daļa ir nodota Pasūtītājam un Pasūtītājs ir veicis norēķinu ar Izpildītāju. Tas ietver tiesības bez saskaņošanas ar Izpildītāju  pārveidot Projektu, atteikties no atsevišķu Projektu risinājumu īstenošanas, sadalīt to kārtās un tml. 
4.12. Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai Pasūtītājam. 

5. Autoruzraudzība
5.1. Pasūtītājs patur iespēju nepasūtīt un neapmaksāt šo pakalpojumu. Izpildītājs objektā veic autoruzraudzību tikai pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas. 
5.2. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ņemot vērā Nolikuma 11.5. pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības. Autoruzrauga pienākums ir uzraudzīt Objektu būvniecības atbilstību saskaņotajam Projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projekta risinājumiem.
5.3. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar Būvdarbu uzsākšanu vai pēc vienošanās ar Pasūtītāju, un turpina līdz pat brīdim, kad pilnībā ir pabeigti būvdarbi un objekts nodots ekspluatācijā.
5.4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
5.4.1. Izpildītājs par Autoruzraugu nozīmē būvspeciālistu, kas ir norādīts Piedāvājumā kā Projektu izstrādātājs, vai, ja nepieciešams, nomaina to saskaņā ar Līguma 9. sadaļu.
5.4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Autoruzraugam būtu spēkā esošs atbilstošas jomas būvspeciālista sertifikāts;
5.4.3. Autoruzraugam  ir pienākums visas saskaņotās atkāpes no Projekta risinājumiem fiksēt Būvdarbu žurnālā, veicot Autoruzrauga ierakstu. 
5.4.4. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā, vai kādu citu Būvniecības procesa dalībnieka nolaidību. Šādas izmaiņas ir izdarāmas 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā laikā, iepriekš par to vienojoties ar Pasūtītāju. 
5.4.5. Autoruzraugs sniedz jebkādu palīdzību, kas varētu būt nepieciešama Pasūtītājam vai iesaistītajiem Būvniecības dalībniekiem  attiecībā uz Projektu vai kādu tā daļu interpretēšanu un attiecībā uz lēmumu par jebkādām pretrunām, kas varētu rasties starp dažādiem dokumentiem, kas veido Projektu un Līguma noteikumus kopumā. Izpildītājs sniedz visus paskaidrojumus un norādījumus, kas būtu nepieciešami  kvalitatīvai Projekta izpildei;
5.4.6. Autoruzraugam ir jāapmeklē visas sapulces, kuras sasauc Pasūtītājs vai Būvuzraugs.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Izpildītājs uzsāk Darbus pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas no atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja.
6.2. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.3. Izpildītāja pienākums ir izpildīt Līgumā paredzētos Darbus augstā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un to prasībām, bez Pasūtītāja rakstveida akcepta nepieļaujot jebkāda veida atkāpes no Līguma noteikumiem.
6.4. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pasūtītāja uzdevumā noteiktie Pakalpojuma izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītājs apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentiem.
7.2. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem projektēšanas darbiem un autoruzraudzību Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
7.3. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja sniegto projektu pieņemšanu, ja tie izpildīti kvalitatīvi bez defektiem un kļūdām.
7.4. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pakalpojumu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

8. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
8.1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
8.2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti PIL 62. pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
8.3.	Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
8.4.	Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62. panta trešās daļas nosacījumiem.
8.5.	 Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.6.	Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas PIL 62. panta trešās daļas nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
8.7.	Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas).
8.8.	Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus.
8.9.	Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
8.10.	Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.
8.11.	Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.
9. Līguma grozījumi un tā darbības pārtraukšana
9.1. Līgumu var papildināt vai grozīt Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ievērojot PIL 61.panta noteikumus.
9.2. Ne vēlāk kā ___ (______________) kalendāra dienas pirms Līguma 1.4. apakšpunktā noteiktā Līguma darbības  termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties Līguma termiņš  var tikt pagarināts.
9.3. Jebkurus Līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
9.4. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
9.5. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir objektīvi iemesli.
9.6. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek piešķirts vai tiek samazināts finansējums (budžeta asignējumi) par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
9.7. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
9.7.1. Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus, un termiņa nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas; 
9.7.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam vai pielikumiem, vai neatbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu;
9.7.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
9.7.4. Izpildītājs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāja rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.
9.8. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam).
9.9. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies Līgumā noteikto Pasūtītāja tiesību izmantošanas rezultātā.
9.10. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs divus mēnešus pēc kārtas nav veicis samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem, skaitot no korekti iesniegta rēķina dienas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
10.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
10.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
10.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

11. Noslēguma noteikumi
11.1. Visi strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja puses nevar atrisināt strīdu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tas izšķirams Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā – tiesā. 
11.2. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
11.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
11.4. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentāciju: 
11.4.1. [bookmark: OLE_LINK1]Pasūtītāja kontaktpersona:____, tālr. ___, mob. tālr. ____, e-pasts:_______________.
11.4.2. Izpildītāja kontaktpersona:___, mob. tālr. __________, e-pasts: ________________.
11.5. Līgumam ir pievienoti __ (____) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
11.5.1. Izpildītāja iesniegtais piedāvājums ____________, uz ___ lapām” uz ____ (skaits vārdiem) lapām –1. pielikums;
11.5.2. .... pielikums – _____________, uz ____ (skaits vārdiem) lapām;
11.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (skaits vārdiem) lapām ar ___ (___________) Pielikumiem uz _ (skaits vārdiem) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

12. Pušu juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Par līguma izpildi atbildīgā struktūrvienība ar tiesībām parakstīt līguma izpildes dokumentus:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Kontaktinformācija:   
Tālr. __________________
E-pasts:________________ 


…………….……………………
	Izpildītājs : 
_______________________
Reģ Nr. ___________________
Adrese:
Tālr.______________
E-pasts: _____________

Norēķinu rekvizīti:
Banka: _______________
Kods: ________________
Konts:_________________




Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja __________________




[bookmark: _Hlk148096302]

























Vienošanās 4.pielikums

Pakalpojuma līgums (projekts)
Nr. _______________-lī (Pasūtītāja līguma reģistrācijas numurs)
Nr._______________-lī (Maksātāja līguma reģistrācijas numurs)
Rīgā

Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās vadītāja p.i. Jāņa Langes personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu”,  
_________________ departaments, ________________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar ___________________________________ (turpmāk tekstā – Maksātājs) un
________________, reģistrācijas numurs ________________, juridiskā adrese ________________________, tās ____________________ personā (turpmāk – Izpildītājs), kurš  rīkojas saskaņā ar _________________,
visi kopā turpmāk – Puses vai katra atsevišķi arī Puse, bez maldības, viltus un spaidiem, labprātīgi vienojoties, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “Dažādu labiekārtojuma projektu izstrāde un autoruzraudzība Rīgas valstspilsētas pašvaldības teritorijā”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2023/145 (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu pakalpojuma līgumu (turpmāk – Līgums) un vienojas par sekojošo:
1. Līguma priekšmets un termiņš
1.1. Pasūtītājs pasūta, Maksātājs apmaksā, bet Izpildītājs apņemas sniegt projektēšanas pakalpojumus - Rīgas valstspilsētas pašvaldības īpašumā/tiesiskajā valdījumā esošo teritoriju dažādu labiekārtojuma projektu, paskaidrojuma rakstu, būvprojektu izstrādāšanu, projektu dokumentācijas apriti un saskaņošanu saistošajās institūcijās un Būvniecības informācijas sistēmā, kā arī autoruzraudzības veikšanu un nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu līdz objekta nodošanai ekspluatācijā, (turpmāk – Darbi).
1.2. Izpildītājs Darbus veic atbilstoši iesniegtajai tehniskajai specifikācijai/cenu piedāvājumam, kas pievienots Līgumam kā pielikums un ir tā neatņemama sastāvdaļa.
1.3. 	Līguma izpilde ir sadalīta divos posmos: 
1.3.1.	1.posms – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un  RD PAD (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu). Ja projektiem nav nepieciešama aprite BIS sistēmā – Projektu izstrāde, saskaņošana saistošajās institūcijās un ar Pasūtītāju saskaņots risinājums;
1.3.2.	2.posms – autoruzraudzība atbilstoši saskaņotajiem Projektiem.
1.4. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu un ir spēkā ___ (_____________) ____________ no spēkā stāšanās dienas, pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti Līguma izpildei nepieciešamie līdzekļi.
1.5.  Objektīvu iemeslu dēļ Līguma 1.posma izpildes termiņš var tikt  pagarināts līdz 3 (trim) mēnešiem par to iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.
1.6. Autoruzraudzības termiņš (provizoriski) 12 (divpadsmit) mēneši pie nosacījuma, ja Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžetā tiks piešķirti finanšu līdzekļi konkrēto darbu veikšanai. Līgumu iespējams pagarināt uz 36 (trīsdesmit sešiem) mēnešiem, pie nosacījuma, ja tiek piešķirti budžeta līdzekļi.
2. Līgumcena un norēķinu kārtība
[bookmark: _Hlk148529759]2.1. Līguma kopējā summa ir ___________ EUR (_______________________ un ___ centi), tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21 (divdesmit viena) procenta apmērā ________ EUR ________________ euro). Līguma summa bez PVN ir _________ EUR (____________________ euro un ___ centi). Līguma kopējā summā ir iekļauti visi nodokļi, nodevas, ar kurām, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām, varētu tikt aplikti Darbi. Līguma norēķinu kārtība ir sadalīta 2 posmos: 
2.1.1	Līguma 1. posma izpilde (saņemts lēmums par Būvniecības ieceres akceptu vai saņemts Pasūtītāja apstiprināts skaņojums, ja nav nepieciešama projekta aprite BIS sistēmā));
2.1.2 Līguma 2. posma izpilde (Autoruzraudzība).
2.2. Norēķins par Darbiem tiek veikts Līguma 2.7. un 2.8. apakšpunktā noteiktā termiņā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta savstarpējas parakstīšanas un Izpildītāja elektroniska rēķina saņemšanas.
2.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
2.4. Finansēšanas avots: __________________________________
2.5. Izrakstot rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādus rekvizītus:
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV–1539
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS  Latvijas filiāle
Bankas kods: RIKOLV2X
Konts: ___________________________
RD iestāde: 
RD iestādes adrese: 
RD iestādes kods: 
2.6. Izpildītājs sagatavo elektronisko rēķinu, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana”, turpmāk – portāls, norādītajai informācijai, izvēloties vienu no piedāvātajiem elektronisko rēķinu iesniegšanas veidiem:
2.6.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu;
2.6.2. augšupielādē rēķinu failus pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā noteiktajam aprakstam par elektroniskā rēķina iesniegšanas formātu un piegādes veidu;
2.6.3. izmanto Web formas manuālai rēķinu ievadei.
2.7. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
2.8. Par izpildītu Līguma 1. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.9. Par izpildītu Līguma 2. posmu, Pasūtītājs veic elektroniskā rēķina apmaksu 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši portālā norādītajai informācijai, ir iesniedzis Pasūtītājam pareizi un atbilstoši Līguma nosacījumiem aizpildītu elektronisku rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. Puses rakstiski var vienoties par citu samaksas kārtību autoruzraudzības pakalpojuma apmaksai. Avansa maksājums nav paredzēts.
2.10. Līgumslēdzēji (puses) vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Maksātājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
2.11. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Maksātājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
2.12. Izpildītājam ir pienākums sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam portālā.

3. Pušu atbildība
3.1. Izpildītājs atbild par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma nosacījumu neizpildi.
3.2. Ja ir noticis Pakalpojuma sniegšanas termiņa kavējums, atbilstoši norādītajam, Izpildītājs maksā Maksātājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no Līguma summas bez PVN.
3.3. Ja Maksātājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, Maksātājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no rēķina  summas bez PVN, par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no rēķina summas bez PVN.
3.4. Izpildītājs atbild par zaudējumiem un kaitējumu, kādu viņš ar savu darbību vai bezdarbību ir nodarījis Pasūtītājam un/vai trešajām personām, kā arī par iespējamiem trešo personu prasījumiem pret Pasūtītāju nekvalitatīvu vai termiņā neizpildītu Darbu dēļ.
3.5. Līgumsoda samaksa un zaudējumu atlīdzināšana neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

4. Projektēšana un Darbu nodošana-pieņemšana
4.1. Projekts ir izstrādājams saskaņā ar  spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un citiem projektam saistošiem dokumentiem, kā arī  ņemot vērā __ pielikumā “Tehniskā specifikācija” izvirzītās prasības.
4.2. Izpildītājam jānodrošina projektēšanas Darbu veikšana ar licencētām datorprogrammām un kvalificētu (atbilstoši apdrošinātu) personālu.
4.3. Izpildītājs uz sava rēķina, saņemot no Pasūtītāja atbilstošu pilnvarojumu, paredzamajā būvdarbu vietā veic visas Projekta izstrādei nepieciešamās pārbaudes un izpētes, pieprasa un saņem dokumentus, tajā skaitā, bet ne tikai, tehniskos noteikumus.
4.4. Izpildītājam ir pienākums visā projektēšanas posmā konsultēties ar Pasūtītāju attiecībā uz Projekta izstrādi, tā tehniskajiem risinājumiem, lai sasniegtu labāko rezultātu Pasūtītāja ieceres realizācijai. 
4.5. Izpildītājam 5 (piecu) dienu laikā no Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt Pasūtītājam ziņojumu, kurā norāda kādas darbības jau ir paveiktas Projekta veiksmīgai realizācijai noteiktajā termiņā.. 
4.6. Projektēšana ir uzsākama ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc Līguma parakstīšanas. 
4.7. Ja Pasūtītājs konstatē, ka  Projekta risinājumi satur kļūdas vai neprecizitātes, Izpildītājs pēc iespējas īsākā laika posmā, bet ne ilgāk kā 10 (desmit) dienu laikā Pasūtītājam nosūta labotu Projektu. 
4.8. Visus izdevumus, kas saistīti ar izmaiņām un papildinājumiem Projektā, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas, kuras pieprasījušas saskaņošanas institūcijas, sedz Izpildītājs. Par katru no šiem papildinājumiem un izmaiņām Izpildītājam  ir jāinformē Pasūtītāju. 
4.9. Konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja sagatavotajos dokumentos Izpildītājam jālabo uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā (Pasūtītājs Izpildītāju informē rakstiski, piemēram, e-pastā). Ja Izpildītājs noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas.
4.10. Izpildītājam jāsedz tādu defektu labošanas izmaksas, kas radušies būves garantijas laikā Projekta kļūdu dēļ. 
4.11. Visas autora tiesības uz  Projektu kopumā un jebkuru tā daļu pāriet uz Pasūtītāju ar brīdi, kad Projekts kopumā vai jebkura tā daļa ir nodota Pasūtītājam un Pasūtītājs ir veicis norēķinu ar Izpildītāju. Tas ietver tiesības bez saskaņošanas ar Izpildītāju  pārveidot Projektu, atteikties no atsevišķu Projektu risinājumu īstenošanas, sadalīt to kārtās un tml.
4.12. Pasūtītāja un Izpildītāja parakstīts Darbu nodošanas-pieņemšanas akts ir pamats rēķina iesniegšanai Maksātājam. Pasūtītājam ir pienākums iesniegt Maksātājam Darbu nodošanas-pieņemšanas aktu (apliecinātu kopiju, ja akts ir parakstīts papīra formātā vai iesniegt elektroniski parakstītu edoc.).

5. Autoruzraudzība
5.1. Izpildītājs objektā veic autoruzraudzību tikai pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas. 
5.2. Autoruzraudzība tiek veikta saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un ņemot  “Tehniskā specifikācija/ darba uzdevums” izvirzītās prasības. Autoruzrauga pienākums ir uzraudzīt Objektu būvniecības atbilstību saskaņotajam Projektam, nepieļaujot būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no Projekta risinājumiem.
5.3. Autoruzraudzību Izpildītājs uzsāk reizē ar Būvdarbu uzsākšanu vai pēc vienošanās ar Pasūtītāju, un turpina līdz pat brīdim, kad pilnībā ir pabeigti būvdarbi un objekts nodots ekspluatācijā.
5.4. Izpildītāja pienākumi un tiesības:
5.4.1. Izpildītājs par Autoruzraugu nozīmē būvspeciālistu, kas ir norādīts Piedāvājumā kā Projektu izstrādātājs, vai, ja nepieciešams, nomaina to saskaņā ar Līguma 8. sadaļu;
5.4.2. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai visā Līguma izpildes laikā Autoruzraugam būtu spēkā esošs atbilstošas jomas būvspeciālista sertifikāts;
5.4.3. Autoruzraugam  ir pienākums visas saskaņotās atkāpes no Projekta risinājumiem fiksēt Būvdarbu žurnālā, veicot Autoruzrauga ierakstu; 
5.4.4. Autoruzraugam ir pienākums bez papildus atlīdzības veikt izmaiņas Projektā, ja šādu izmaiņu nepieciešamība rodas sakarā ar kļūdu vai neatbilstību Projektā, vai kādu citu Būvniecības procesa dalībnieka nolaidību. Šādas izmaiņas ir izdarāmas 5 (piecu) darba dienu laikā vai citā laikā, iepriekš par to vienojoties ar Pasūtītāju; 
5.4.5. Autoruzraugs sniedz jebkādu palīdzību, kas varētu būt nepieciešama Pasūtītājam vai iesaistītajiem Būvniecības dalībniekiem  attiecībā uz Projektu vai kādu tā daļu interpretēšanu un attiecībā uz lēmumu par jebkādām pretrunām, kas varētu rasties starp dažādiem dokumentiem, kas veido Projektu un Līguma noteikumus kopumā. Izpildītājs sniedz visus paskaidrojumus un norādījumus, kas būtu nepieciešami  kavalitatīvai Projekta izpildei;
5.4.6. Autoruzraugam ir jāapmeklē visas sapulces, kuras sasauc Pasūtītājs vai Būvuzraugs.

6.  Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Izpildītājs uzsāk Darbus pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas no atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja.
6.2. Izpildītāja pienākums ir izpildīt Līgumā paredzētos Darbus augstā kvalitātē, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem un to prasībām, bez Pasūtītāja rakstveida akcepta nepieļaujot jebkāda veida atkāpes no Līguma noteikumiem.
6.3. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.4. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītāja apņemas nodrošināt Izpildītāju ar Pasūtītāja rīcībā esošo Līguma izpildei nepieciešamo informāciju un dokumentiem.
7.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Darbu pieņemšanu.
7.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

8. Maksātāja tiesības un pienākumi
8.1. Maksātājam ir pienākums veikt apmaksu atbilstoši Līguma nosacījumiem.
8.2. Maksātājam ir tiesības pārliecināties vai Darbi ir izpildīti atbilstoši Līguma nosacījumiem.
8.3. Maksātājam pirms samaksas par Darbu veikšanu ir tiesības pieprasīt Pasūtītājam un/vai Izpildītājam sagatavot atskaites par Darbu izpildi un pieprasīt ar Darbu veikšanu saistīto dokumentu kopijas, kā arī saņemt citu informāciju saistībā ar Līguma izpildi.
8.4. Nekvalitatīvi veikts Darbs netiek apmaksāts, un trūkumi Darbā, kas var tikt atklāti arī pēc Darba izpildes laika, kā arī zaudējumi, kas radušies pieļauto Darba trūkumu rezultātā, Izpildītājam jānovērš par saviem finanšu līdzekļiem Līgumā noteiktā kārtībā.
8.5. Maksātājs nav atbildīgs par Pasūtītāja Līguma Darbu izvēles procedūras ievērošanu, organizēšanu un Darbu izpildes kontroli. 

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
9.1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
9.2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti PIL 62. pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
9.3. Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62. panta trešās daļas nosacījumiem.
9.5.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas PIL 62. panta trešās daļas nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
9.7. Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas).
9.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus.
9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
9.10. Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.
9.11. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.

10. Līguma grozījumi un tā darbības pārtraukšana
10.1. Līgumu var papildināt vai grozīt Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ievērojot PIL 61.panta noteikumus.
10.2. Ne vēlāk kā ___ (______________) kalendāra dienas pirms Līguma 1.4. apakšpunktā noteiktā Līguma darbības  termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties Līguma termiņš  var tikt pagarināts.
10.3. Jebkurus Līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
10.4. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
10.5. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir objektīvi iemesli.
10.6. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek piešķirts vai tiek samazināts finansējums (budžeta asignējumi) par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
10.7. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
10.7.1. Izpildītājs kavē Darba izpildes termiņus, un termiņa nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. 
10.7.2. Darbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam vai pielikumiem, vai neatbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu;
10.7.3. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
10.7.4. Izpildītājs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāja rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.
10.8. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam).
10.9. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies Līgumā noteikto Pasūtītāja tiesību izmantošanas rezultātā.
10.10. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs divus mēnešus pēc kārtas nav veicis samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem, skaitot no korekti iesniegta rēķina dienas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv.

11. Nepārvarama vara 
11.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
11.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
11.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Visi strīdi starp Pusēm tiek risināti savstarpējās sarunās. Ja puses nevar atrisināt strīdu 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā, tad tas izšķirams Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajā kārtībā – tiesā. 
12.2. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
12.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
12.4. Pušu kontaktpersonas savstarpējai sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentus: 
12.1.1. Pasūtītāja kontaktpersona:____, tālr. ___, mob. tālr. ____, e-pasts:_______________.
12.1.2. Izpildītāja kontaktpersona:___, mob. tālr. __________, e-pasts: ________________.
12.5. Līgumam ir pievienoti __ (____) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
12.5.1. Izpildītāja iesniegtais piedāvājums ____________, uz ___ lapām” uz ____ (skaits vārdiem) lapām –1. pielikums;
12.5.2. .... pielikums – _____________, uz ____ (skaits vārdiem) lapām;
12.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (skaits vārdiem) lapām ar ___ (___________) Pielikumiem uz _ (skaits vārdiem) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

11. Pušu juridiskās adreses, bankas rekvizīti un paraksti

		Pasūtītājs: 
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Par līguma izpildi atbildīgā struktūrvienība ar tiesībām parakstīt līguma izpildes dokumentus:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Kontaktinformācija:   
Tālr. 67181239
E-pasts: ptl@riga.lv


Vadītāja p.i. J.Lange
	Izpildītājs : 
_______________________
Reģ Nr. ___________________
Adrese:
Tālr.______________
E-pasts: _____________

Norēķinu rekvizīti:
Banka: _______________
Kods: ________________
Konts:_________________

Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja __________________



	

	
	


Maksātājs
______________________________ departaments
Adrese: _______________________
Tālrunis: ______________________ 
Norēķinu rekvizīti: 
Rīgas pilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
RD iestāde: ______________________
RD iestādes adrese: _____________________
RD iestādes kods: ______________________
Konta Nr. ______________________________
Luminor Bank AS Latvijas filiāle 
Kods: RIKOLV2X

Direktors  ____________________
                                                      


