LĪGUMS Nr. LIG-IEP/2024/144
Elektroautobusu ātrās lieljaudas elektrouzlādes iekārtu piegāde un iestatīšana

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, turpmāk – Pasūtītājs, [..], no vienas puses, un
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Energolukss”, vien.reģ.Nr. 40003341342, [..], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, katrs atsevišķi un abi kopā, turpmāk – Puse/Puses, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Elektroautobusu ātrās lieljaudas elektrouzlādes iekārtu piegāde un iestatīšana” (identifikācijas Nr. RS/2023/76) rezultātiem, noslēdz šādu līgumu, turpmāk – Līgums:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, un Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem apņemas nodrošināt elektroautobusu 7 (septiņu) ātrās lieljaudas elektrouzlādes iekārtu (turpmāk arī –  Iekārtas) piegādi un iestatīšanu Pasūtītāja objektos, tajā skaitā pieslēgšanu esošajai Pasūtītāja uzlādes tīkla vadības un monitoringa sistēmai, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1.pielikums) un Izpildītāja Tehnisko piedāvājumu (Līguma 3.pielikums) (turpmāk – Darbi).
1.2. Izpildītājs apņemas nodrošināt Iekārtu (tajā skaitā programmnodrošinājuma un/vai aparātprogrammatūras) apkopi, uzturēšanu un remontu garantijas periodā, atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) noteiktajam. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs veic garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbus.
1.3. Pēc Iekārtu uzstādīšanas Pasūtītāja objektos Izpildītāja speciālists (iepirkuma piedāvājumā norādītais speciālists), saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā norādīto nodrošina Iekārtu iestatīšanu, tajā skaitā pieslēgšanu pie RP SIA “Rīgas satiksme” uzlādes tīkla vadības un monitoringa sistēmas (turpmāk arī – Iekārtu iestatīšana). Minētās darbības jāveic 12 (divpadsmit) kalendāro nedēļu laikā, no brīža, kad Pasūtītāja pilnvarotā persona pa e-pastu informējusi Izpildītāja pilnvaroto personu par nepieciešamību veikt Iekārtu iestatīšanu. Izpildītājam jāņem vērā, ka visu Iekārtu uzstādīšana Pasūtītāja objektos var nenotikt vienlaicīgi, līdz ar to var būt nepieciešams organizēt vairākas Izpildītāja speciālista (iepirkuma piedāvājumā norādītais speciālists) vizītes.
1.4. Pēc Iekārtu iestatīšanas Izpildītājs apņemas nodrošināt Pasūtītāja darbinieku apmācības atbilstoši Tehniskajā specifikācijā (Līguma 1.pielikums) noteiktajam.

2. LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
2.2. Izpildītājs piegādā Iekārtas 4 mēnešu laikā no paziņojuma no Pasūtītāja saņemšanas brīža. Piegāde veicama uz Pasūtītāja norādītu vietu Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā. Pusēm vienojoties, iekārtas iespējams piegādāt ātrākā termiņā. Iekārtu (tajā skaitā programmnodrošinājuma un/vai aparātprogrammatūras) garantija ir 60 (sešdesmit) mēneši  no brīža, kad Iekārtas ir piegādātas, iestatītas un nodrošināta Pasūtītāja darbinieku apmācība Līgumā noteiktajā kārtībā. 
2.3. Līguma 2.2.punktā norādītajā garantijas termiņā Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma veic garantijas laikā nepieciešamos remontdarbus, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbus.

3. LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
3.1. Līguma kopējā cena sastāda 1 431 265,59 EUR (viens miljons četri simti trīsdesmit viens tūkstotis divi simti sešdesmit pieci eiro 59 centi) neieskaitot pievienotās vērtības nodokli (PVN).  PVN likme tiks piemērota saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto. Līguma cenā ietilpst:
3.1.1.  cena par 7 elektrouzlādes iekārtu komplektiem, to piegādi, iestatīšanu, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, apmācībām, kā arī par programmnodrošinājumu un tā uzturēšanas pakalpojumiem garantijas laikā un licencēm (ja tādas nepieciešamas) 1 272 236,08 EUR (viens miljons divi simti septiņdesmit divi tūkstoši divi simti trīsdesmit seši eiro un 8 centi) bez PVN apmērā. Detalizētas izmaksas norādītas Finanšu piedāvājuma tabulā (Līguma 2.pielikums).
3.1.2. Plānotās izmaksas garantijas laikā nepieciešamajiem remontdarbiem, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbiem 159 029.51 EUR (viens simts piecdesmit deviņi tūkstoši divdesmit deviņi eiro un 51 cents) bez PVN. Pasūtītājs ir tiesīgs nepasūtīt darbus visas šajā punktā norādītās summas apmērā.
3.2. Samaksa par Iekārtu piegādi, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, programmnodrošinājumu un tā uzturēšanu garantijas laikā, licencēm (ja tādas nepieciešamas), iestatīšanu un apmācībām tiek veikta sekojošā kārtībā:
3.2.1. Pēc Līguma noslēgšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas, Pasūtītājs 20 (divdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam avansu 20 % (divdesmit procentu) apmērā no Līguma summas daļas par iekārtu komplektu piegādi, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, programmnodrošinājumu un tā uzturēšanu garantijas laikā un licencēm (ja tādas nepieciešamas) (Finanšu piedāvājuma 1.pozīcija), ar nosacījumu, ka Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas sabiedrības vai kredītiestādes izsniegtu avansa garantiju maksājamā avansa apmērā saskaņā ar Līguma 3.7.punktu.
3.2.2. pēc Iekārtu piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā un rēķina saņemšanas Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam 90 (deviņdesmit) % no Līguma summas daļas par iekārtu komplektu piegādi, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, programmnodrošinājumu un tā uzturēšanu garantijas laikā un licencēm (ja tādas nepieciešamas) (Finanšu piedāvājuma 1.pozīcija), pilnībā ieturot saskaņā ar Līguma 3.2.1.punktu izmaksāto avansu. Attiecīgā summa tiek pārskaitīta uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3.2.3. [bookmark: _Hlk152795702]pēc uzstādīto Iekārtu iestatīšanas un Pasūtītāja darbinieku apmācību pabeigšanas, pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas Pasūtītājs 30 (trīsdesmit) dienu laikā samaksā Izpildītājam Finanšu piedāvājumā norādīto cenu par Iekārtu iestatīšanu un apmācībām, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3.2.4. 10 (desmit) % ieturējums no Līguma summas daļas par iekārtu komplektu piegādi, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, programmnodrošinājumu un tā uzturēšanu garantijas laikā un licencēm (ja tādas nepieciešamas) (Finanšu piedāvājuma 1.pozīcija) Izpildītājam tiek izmaksāts 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc tam, kad ir pabeigta un pieņemta Iekārtu iestatīšana un Pasūtītāja darbinieku apmācības, pārskaitot attiecīgo summu uz Izpildītāja rēķinā norādīto bankas kontu.
3.2.5. Gadījumā, ja visu Iekārtu piegāde un/vai iestatīšana nenotiek vienlaicīgi, Pasūtītājs ir tiesīgs veikt samaksu par faktiski piegādātajām un / vai iestatītajām Iekārtām saskaņā ar Līguma 3.2.1. - 3.2.4.punktos noteikto kārtību.
3.2.6. Gadījumā, ja Izpildītājs neiesniedz Līguma 3.2.1.punktā norādīto rēķinu un Pasūtītājs nemaksā avansu, tad samaksa pēc Iekārtu piegādes un pieņemšanas Līgumā noteiktajā kārtībā tiek veikta 90 (deviņdesmit) % apmērā no Līguma summas daļas par iekārtu komplektu piegādi, apkopi (uzturēšanu) garantijas laikā, programmnodrošinājumu un tā uzturēšanu garantijas laikā un licencēm (ja tādas nepieciešamas) (Finanšu piedāvājuma 1.pozīcija).
3.3. Garantijas laikā nepieciešamo remontdarbu, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbu izmaksas:
3.3.1. 80,00 EUR (astoņdesmit eiro, 00 centi) bez PVN par plānveida remontdarbiem pamatojoties uz saskaņotu tāmi (brigādes 1 darba stunda)  ;
3.3.2. 160,00 EUR (viens simts sešdesmit eiro, 00 centi) bez PVN  reakcijai uz servisa pieteikumiem un pirmajai stundai pēc pieteikuma (izsaukuma) ārkārtas situācijas novēršanas remontdarbiem (brigādes 1 darba stunda);
3.3.3. 80,00 EUR (astoņdesmit eiro, 00 centi) bez PVN  remontdarbiem ārkārtas situācijas novēršanai (katra nākamā stunda pēc pirmās stundas) (brigādes 1 darba stunda);
3.3.4. 55,00 EUR (piecdesmit pieci eiro, 00 centi) bez PVN programmnodrošinājuma pakalpojumiem programmnodrošinājuma pielāgošanai (izstrādes stunda).
3.4. Apmaksu par kvalitatīvi veiktajiem Iekārtu remontdarbiem vai programmnodrošinājuma pakalpojumiem, kas neietilpst garantijas nosacījumos, Pasūtītājs veic, pamatojoties uz Izpildītāja iesniegto rēķinu. Par pamatu rēķina izrakstīšanai kalpo Pušu pilnvaroto personu abpusēji parakstīts dokuments par remonta izpildi vai par programmnodrošinājuma pakalpojumu izpildi.
3.5. Pavadzīmēs un rēķinos Izpildītājam ir obligāti jānorāda šī Līguma numurs.
3.6. Pasūtītājs neatbild par maksājuma nokavējumu, kas radies kredītiestāžu iekšējo darījumu rezultātā, ja maksājumi kredītiestādē iemaksāti savlaicīgi.
3.7. Izpildītājs Līguma 3.2.1.punktā paredzētā avansa saņemšanai iesniedz Pasūtītājam apdrošināšanas kompānijas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, Pasūtītāja akceptētu apdrošināšanas polisi par visu avansa maksājuma summu (avansa maksājuma garantiju) vai iesniedz Pasūtītājam Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī, vai Pasaules Tirdzniecības organizācijas dalībvalstī reģistrētas bankas, kas Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, beznosacījumu neatsaucamu pirmā pieprasījuma ekspromisorisku, Pasūtītāja akceptētu avansa maksājuma garantiju. Minimālais avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir Līguma 2.2.punktā paredzētais iekārtu piegādes termiņš un papildus četras kalendārās nedēļas. Gadījumā, ka Iekārtu piegāde aizkavējas, Izpildītājam ir pienākums iesniegt Pasūtītājam avansa maksājuma garantijas termiņā pagarinājumu atbilstoši šajā punktā noteiktajam principam, ka avansa maksājuma garantijas spēkā esamības termiņš ir plānotais iekārtu piegādes termiņš un papildus četras kalendārās nedēļas.
3.8. Finanšu piedāvājumā 4., 5., 6., un 7.pozīcijā norādītās cenas var tikt mainītas (palielinātas vai samazinātas) vienu reizi gadā, sākot ar otro gadu pēc garantijas saistību uzsākšanās, veicot cenu indeksāciju un piemērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos patēriņa cenu indeksus (pārmaiņas) grupai “33.14 Elektroierīču remonts” attiecībā uz Finanšu piedāvājuma 4., 5. un 6.pozīciju jeb Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes noteiktos patēriņa cenu indeksus (pārmaiņas) grupai “62 Datorprogrammēšana, konsultēšana un saistītas darbības” attiecībā uz Finanšu piedāvājuma 7.pozīciju, ja indeksa (pārmaiņu) svārstības ir vismaz 5 %. Veicot cenu indeksāciju pirmo reizi, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējā pilnā ceturkšņa pirms piedāvājuma iesniegšanas datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pirms indeksācijas perioda sākuma. Veicot cenu indeksāciju atkārtoti, cenu indeksus (pārmaiņas) nosaka, salīdzinot iepriekšējās cenu indeksācijas pārskata perioda pēdējā pilnā ceturkšņa datus ar attiecīgā pilnā ceturkšņa datiem pēc gada.  Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu palielinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi palielina. Ja minēto datu salīdzināšanas rezultātā konstatēts cenu indeksu samazinājums par vismaz 5 %, Finanšu piedāvājumā norādītās cenas attiecīgi samazina. Cenu indeksācijas apjoms nedrīkst pārsniegt 50 % (piecdesmit procentus) no Finanšu piedāvājumā 4., 5., 6., un 7.pozīcijā norādītajām cenām.
3.9. Izmaiņas Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās, pamatojoties uz Līguma 3.8.punktu, tiek veiktas, Pusēm par to rakstiskā veidā noslēdzot papildus vienošanos pie Līguma.
3.10. Ja Izpildītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, pamatojoties uz Līguma 3.8.punktu, tas iesniedz Pasūtītājam rakstisku lūgumu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu. 
3.11. Ja Pasūtītājs vēlas ierosināt cenu indeksāciju, pamatojoties uz Līguma 3.8.punktu, tas iesniedz Izpildītājam attiecīgu papildus vienošanās pie Līguma projektu, pievienojot atbilstošu ierosināto cenu indeksāciju pamatojošu Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes izdotu izziņu.

4. DARBU (PIEGĀŽU) IZPILDES UN PIEŅEMŠANAS KĀRTĪBA
4.1.  Izpildītājs piegādā Iekārtas saskaņā ar Līgumā noteikto termiņu uz Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītu vietu, iepriekš ar Pasūtītāja pilnvaroto personu saskaņojot konkrētu piegādes laiku. Iekārtu piegādes termiņš var tikt pagarināts, ja iekārtu pieņemšana tiek kavēta Pasūtītāja vainas dēļ.
4.2. Līdz ar Iekārtu piegādi Izpildītājs nodod Pasūtītājam visu tehnisko dokumentāciju saskaņā ar Tehnisko specifikāciju.
4.3. Pasūtītāja pilnvarotā persona, pieņemot no Izpildītāja Iekārtas, 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda tās daudzuma un kvalitātes atbilstību Līguma noteikumiem un pavadzīmē – rēķinā norādītajam. Atbilstības gadījumā Pasūtītājs paraksta pavadzīmi – rēķinu, kas kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 
4.4. Ja Iekārtas ir Līguma noteikumiem neatbilstošā kvalitātē vai konstatējama citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā par konstatētajiem trūkumiem sastāda reklamācijas pieteikumu un nosūta to Izpildītāja pilnvarotajai personai uz elektroniskā pasta adresi. Tādā gadījumā, tiek uzskatīts, ka Iekārtu piegāde nav veikta, un Pasūtītājs, ja minētie trūkumi netiek novērsti Iekārtu piegādes termiņa ietvaros vai Izpildītājs nepierāda, ka reklamācijas pieteikumā norādītie trūkumi vai neatbilstības nav pamatoti, ir tiesīgs piemērot līgumsodu Piegādātājam atbilstoši 6.7.punktā noteiktajai kārtībai līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nenovērsīs konstatētās nepilnības.
4.5. Ja piegādātajai Iekārtai tiek konstatēts ražošanas defekts, transportēšanas laikā radies bojājums, vai ir tikusi piegādāta neatbilstoša Iekārta, Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina defektu/bojājumu/neatbilstību novēršanu ne ilgāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā no fakta konstatēšanas un paziņošanas Izpildītājam dienas. Izpildītājam ir pienākums 10 (desmit) darba dienu laikā par saviem līdzekļiem izvest neatbilstošo Iekārtu vai tās neatbilstošās daļas no tās atrašanās vietas. Par konstatētajām neatbilstībām Pasūtītāja pilnvarotā persona sastāda reklamācijas pieteikumu un nosūta to Izpildītāja pilnvarotajai personai uz Līgumā paredzēto elektroniskā pasta adresi. 
4.6. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc jebkura Līgumā paredzētā reklamācijas pieteikuma saņemšanas jāatsūta rakstisks paskaidrojums par reklamācijā norādītajām neatbilstībām. Izpildītājam ir tiesības atsūtīt savu pārstāvi reklamācijas pieteikumā norādīto neatbilstību novērtēšanai.
4.7. Ja Izpildītājs nepilda 4.6.punkta noteikumus un nesniedz argumentētu skaidrojumu vai pierādījumus, ka reklamācijas pieteikumā norādītās neatbilstības nav patiesas, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs piekrīt reklamācijas pieteikumā minētajiem trūkumiem vai neatbilstībām.
4.8. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja reklamācijas pieteikumā norādītajiem Iekārtas trūkumiem vai neatbilstībām, Puses strīda izšķiršanā vai trūkuma vai neatbilstības konstatēšana var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai. Ja ekspertīzē tiek konstatēts, ka Iekārtai ir trūkumi vai neatbilstības, Izpildītājs sedz ekspertīzes izmaksas.
4.9. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par piegādātās Iekārtas izcelsmi, Pasūtītājam ir tiesības to nosūtīt oriģinālajam Iekārtas ražotājam vai tā autorizētam pārstāvim, lai veiktu tās pārbaudi atbilstībai. Ja oriģinālais Iekārtas ražotājs vai tā autorizēts pārstāvis konstatē Iekārtas neatbilstību, Izpildītājs apmaina Iekārtu pret atbilstošu, bet, ja tas nav iespējams, par saviem līdzekļiem 5 (piecu) dienu laikā izved Iekārtu no Pasūtītāja teritorijas un atmaksā neatbilstošās Preces samaksu un Preces nosūtīšanas pārbaudei izdevumus Pasūtītājam.
4.10. Pēc 1.3.punktā minētā paziņojuma saņemšanas Izpildītājs veic Iekārtu iestatīšanu tajā skaitā pieslēgšanu esošajai Pasūtītāja uzlādes tīkla vadības un monitoringa sistēmai, Pasūtītāja objektos, un Pasūtītāja darbinieku apmācības saskaņā ar Līguma nosacījumiem. Iekārtu iestatīšana Izpildītājam var būt jāveic atšķirīgos laika periodos katrai iekārtai (termiņš atkarīgs no Iekārtu montāžas darbiem katrā objektā).  Pēc darbu pabeigšanas Pasūtītāja pilnvarotās personas 5 (piecu) darba dienu laikā pārbauda darbu atbilstību Līguma noteikumiem un paraksta pieņemšanas nodošanas aktu vai sniedz motivētu atteikumu tā parakstīšanai.
4.11. [bookmark: _Hlk149508783]Konstatējot Līguma 4.10.punktā minēto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītāja pilnvarotā persona 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir rakstiski paziņojis, ka darbi ir veikti, sagatavo neatbilstības pieteikumu par konstatētajiem trūkumiem (turpmāk - neatbilstības pieteikums) un paziņo par to Izpildītāja pārstāvim uz elektroniskā pasta adresi. Tādā gadījumā, tiek uzskatīts, ka minētie darbi nav veikti, un Pasūtītājs, ja minētie trūkumi netiek novērsti Līguma 1.3.punktā minēto termiņu ietvaros vai Izpildītājs nepierāda, ka neatbilstības pieteikumā norādītie trūkumi vai neatbilstības nav pamatoti, ir tiesīgs piemērot līgumsodu Izpildītājam atbilstoši Līguma 6.7. punktā noteiktajai kārtībai līdz brīdim, kamēr Izpildītājs nenovērsīs konstatētās nepilnības.
4.12. Izpildītājam 2 (divu) darba dienu laikā pēc neatbilstības pieteikuma saņemšanas jāatsūta savs pārstāvis vai rakstisks paskaidrojums par neatbilstības pieteikumā norādītajām neatbilstībām.
4.13. Ja Izpildītājs nepilda 4.12.punkta noteikumus un nesniedz argumentētu skaidrojumu, vai pierādījumus, ka neatbilstības pieteikumā norādītās neatbilstības nav patiesas, tiek uzskatīts, ka Izpildītājs piekrīt neatbilstības pieteikumā minētajiem trūkumiem vai neatbilstībām.
4.14. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja neatbilstības pieteikumā norādītajiem Līguma 4.10.punktā minēto darbu trūkumiem vai neatbilstībām, Puses strīda izšķiršanā vai trūkuma vai neatbilstības konstatēšana var pieaicināt neatkarīgu ekspertu ekspertīzes veikšanai. Ja ekspertīzē tiek konstatēts, ka Līguma 4.10.punktā minētajiem darbiem ir trūkumi vai neatbilstības, Izpildītājs sedz ekspertīzes izmaksas.
4.15. Pasūtītāja pilnvarotā persona paraksta Līguma 4.10.punktā minēto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu tikai pēc neatbilstības pieteikumā minēto trūkumu un neatbilstību novēršanas.
4.16. Iekārtu apkopes (uzturēšanas) darbi un programmnodrošinājuma un/vai aparātprogrammatūras uzturēšanas darbi tiek veikti atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, ražotāja nosacījumiem un Izpildītāja piedāvājumam. 
4.17. Ja Izpildītājs, saņem servisa pieteikumu Tehniskajā specifikācijā noteiktajā kārtībā par Iekārtas bojājumiem, kuru novēršana neietilpst garantijas saistībās, Izpildītājs reaģē un novērš defektus atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem ārkārtas (avārijas) situāciju novēršanai. Pirms ārkārtas (avārijas) remontdarbu veikšanas, Izpildītāja pārstāvis darbus un to izmaksas pa elektronisko pastu saskaņo ar Pasūtītāja pārstāvi, un 2 (divu) dienu laikā pēc ārkārtas (avārijas) remontdarbu veikšanas, iesniedz Pasūtītāja pārstāvim avārijas Darbu aktu. Šajā gadījumā Darba aktā brigādes darba izmaksas Izpildītājs norāda atbilstoši Finanšu piedāvājuma 5. un 6.pozīcijai. 
4.18. Ja remontdarbu, kuru novēršana neietilpst garantijas saistībās, veikšanai objektīvi nepieciešams ilgāks laiks, Izpildītājs iesniedz Pasūtītāja pilnvarotajai personai Darbu aktu. Pēc Darbu akta saskaņošanas ar Pasūtītāja pilnvarotu personu, Izpildītājs apņemas veikt attiecīgās Iekārtas remontu Pušu pilnvaroto pārstāvju saskaņotā termiņā. Šajā gadījumā Darba aktā brigādes darba izmaksas Izpildītājs norāda atbilstoši Finanšu piedāvājuma 4.pozīcijai.
4.19. [bookmark: _Hlk149241180]Ja Izpildītājs Iekārtu apkopes laikā konstatē Iekārtu defektus, kuru novēršana neietilpst garantijas nosacījumos, Izpildītājam ir pienākums par to nekavējoties informēt Pasūtītāja pilnvaroto pārstāvi un novērst defektus nekavējoties atbilstoši Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem termiņiem ārkārtas (avārijas) situāciju novēršanai saskaņā ar Līguma 4.17.punktā norādīto kārtību, jeb, ja tas objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams, Pušu pārstāvji vienojas par defektu novēršanu Līguma 4.18.punktā noteiktajā kārtībā.
4.20. Izpildītāja piedāvātā cena Iekārtu remontdarbu izpildes ietvaros izmantojamiem materiāliem un rezerves daļām nedrīkst pārsniegt vairāk kā par 10 % (desmit procentiem) attiecīgā materiāla vai rezerves daļas vidējās tirgus cenas vai gadījumā, ja materiāls vai rezerves daļa ir specifiska un vidējo tirgus cenu objektīvi nevar konstatēt – no materiāla vai rezerves daļas piegādātāja, kurš attiecīgo preci piegādā Izpildītājam, noteiktās cenas. Papildus Izpildītājs ir tiesīgs Darbu aktā norādīt ar materiālu vai rezerves daļu piegādi saistītos izdevumus. Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir pienākums iesniegt dokumentus, kas pamato cenu izcelsmi.
4.21. Pasūtītāja pilnvarotā persona, pieņemot Iekārtu remontdarbus, paraksta Izpildītāja iesniegto  remonta izpildi apliecinošo dokumentu (Darbu aktu).
4.22. Ja remontdarbi ir veikti nekvalitatīvi, vai tā izpildei nepieciešamo materiālu vai rezerves daļu piegāde veikta nekvalitatīvi, materiāli vai rezerves daļas ir nekvalitatīvi vai nefunkcionējoši, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta darbu izpildi apliecinošo dokumentu (Darba aktu), un 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un nosūta pretenziju uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētos defektus vai citas neatbilstības.
4.23. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijā norādītos trūkumus un atkārtoti nodrošina darbu nodošanu.
4.24. Ja Pušu pilnvaroto personu saskaņotajā termiņā Iekārtas remontu objektīvu iemeslu dēļ veikt nav iespējams, Pušu pilnvarotās personas ir tiesīgas vienoties par izpildes termiņa pagarināšanu.
4.25. Ja garantijas laikā Puses identificē nepieciešamību veikt izmaiņas programmatūrā (sniegt programmnodrošinājuma pakalpojumus programmnodrošinājuma pielāgošanai), Pušu pilnvarotie pārstāvji vienojas par izmaiņu pieprasījuma darbu realizāciju, saskaņojot un parakstot atsevišķu Darba uzdevumu. Darba uzdevumā izmaksas tiek norādītas atbilstoši Finanšu piedāvājuma 7.pozīcijai.
4.26. Izmaiņu pieprasījuma izpildes rezultātā Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam izstrādes piegādi un Pušu pilnvarotie pārstāvji paraksta pieņemšanas nodošanas aktu. Ja izstrāde ir veikta nekvalitatīvi, Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta pieņemšanas – nodošanas aktu, un 5 (piecu) darba dienu laikā sagatavo un nosūta pretenziju uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi, kurā norāda konstatētās neatbilstības. Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijā norādītos trūkumus un atkārtoti nodrošina pakalpojuma nodošanu.

5. GARANTIJAS
5.1.  Izpildītājs nodrošina garantiju 60 (sešdesmit) mēnešus, atbilstoši Līgumā un Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām un kārtībai.
5.2. Garantijas laikā nepieciešamajiem remontdarbiem, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un  programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbiem  Izpildītājs nodrošina 2 (divu) gadu garantiju.

6. PUŠU TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ATBILDĪBA
6.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par otrai Pusei nodarītajiem zaudējumiem, ja tie radušies vienas Puses vai tās darbinieku, kā arī šīs Puses Līguma izpildē iesaistīto trešo personu darbības vai bezdarbības, kā arī rupjas neuzmanības, ļaunā nolūkā izdarīto darbību vai nolaidības rezultātā.
6.2. Izpildītājs uzņemas atbildību par darba drošības tehnikas un normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības noteikumu ievērošanu Līguma izpildes procesā un par šo noteikumu neievērošanu Pasūtītāja teritorijā.    
6.3. Izpildītājs uzņemas visu atbildību par Līguma izpildē iesaistīto personu instruktāžu un apmācību darba aizsardzības jomā pirms Līguma izpildes uzsākšanas un visā laikposmā, kad šīs personas tiek nodarbinātas Pasūtītāja teritorijā.
6.4. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par darba vides riskiem, nosūtot informāciju uz Līgumā norādītā Izpildītāja pilnvarotās personas e-pasta adresi.
6.5. Šajā Līgumā noteikto saistību neizpildīšanas gadījumā vainīgā Puse atlīdzina otrai Pusei zaudējumus, bet Līgumā noteiktajos gadījumos maksā arī līgumsodus, ievērojot normatīvajos aktos noteiktos līgumsoda apmēra ierobežojumus. Līgumsoda summas netiek ieskaitītas zaudējumu segšanā.
6.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to pienākumu izpildes, kā arī nodarīto zaudējumu atlīdzināšanas.
6.7. Par jebkuru Līgumā (Tehniskajā specifikācijā) paredzētā izpildes termiņa nokavēšanu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no kopējās Līguma cenas par katru nokavēto dienu. 
6.8. Par garantijas saistību izpildes termiņu neievērošanu Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 300 EUR apmērā par katru nokavēto dienu.
6.9. Par Pušu pilnvaroto pārstāvju savstarpēji saskaņotā izpildes termiņa neievērošanu remontdarbiem, kas neietilpst garantijas nosacījumos, un programmnodrošinājuma pielāgošanas papildus darbiem  Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no darbu izpildes cenas par katru nokavēto dienu.
6.10. Par samaksas termiņu neievērošanu Izpildītājs ir tiesīgs aprēķināt Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no nokavētā maksājuma summas  par  katru  nokavēto  dienu.
6.11. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam izmaksājamās summas. Ja tas nav iespējams, Pasūtītājs izraksta un iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsoda samaksu.  Rēķinu par līgumsodu otra Puse apmaksā 5 darba dienu laikā, skaitot no tā iesniegšanas dienas.
6.12. Līguma 6.7., 6.9. un 6.10.punktā noteiktajā gadījumā kopējais kādai no Pusēm piemērojamais līgumsods par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nepārsniedz kopumā 10% (desmit procentus) no neizpildīto saistību apmēra.
6.13. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
6.14. Pasūtītājam ir tiesības izbeigt Līgumu vienpusējā kārtā pirms termiņa, ja Izpildītājs vai Izpildītāja amatpersonas, Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja darbinieki ir atzīti par vainīgiem noziedzīgā nodarījumā vai konkurences tiesību pārkāpumā, kas saistīts ar konkrēto līguma noslēgšanas procedūru vai izpildi. Ja Līgums tiek pārtraukts šajā punktā noteiktajā gadījumā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 2 (divu) līgumcenu, kas noteikta Līguma 3.1.punktā, apmērā. 
6.15. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē, ka Izpildītājam ir izveidojušies nodokļu parādi (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi), kas kopsummā pārsniedz 150 euro, Pasūtītājs ir tiesīgs aizturēt no Līguma izrietošos maksājumus līdz brīdim, kad nodokļu parāds tiek samaksāts, vai tiek panākta vienošanās ar Valsts ieņēmumu dienestu par nodokļu parāda samaksas nosacījumiem.
6.16. Izpildītājam ir pienākuma ievērot Sadarbības ar darījumu partneriem pamatprincipus, kuri publicēti Pasūtītāja mājaslapā https://www.rigassatiksme.lv/lv/par-mums/. Gadījumā, ja Izpildītājs neievēro šos pamatprincipus, Pasūtītājs ir tiesīgs izbeigt Līgumu.
6.17. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
6.17.1. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
6.17.2. Izpildītājs vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām kavē Iekārtu piegādes un vai iestatīšanas termiņu un pēc Pasūtītāja brīdinājuma piegāde un vai darbi joprojām nav izpildīti;
6.17.3. Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 69.pantā paredzētajos gadījumos.

7. NEPĀRVARAMA VARA
7.1. Puse tiek atbrīvota no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas iestāšanās rezultātā pēc Līguma parakstīšanas dienas kā posts vai nelaime, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst. Šāda nepārvarama vara ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī trešo personu vandālisms, karš un karadarbība, streiki, jauni valsts vai pašvaldības likumi vai kādi citi normatīvie akti un citi apstākļi, kas neiekļaujas Pušu iespējamās kontroles robežās).
7.2. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 3 (trīs) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās un  ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniedz kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu.
7.3. Ja minēto apstākļu dēļ šis Līgums nedarbojas ilgāk par 3 (trīs) mēnešiem, katrai Līguma Pusei ir tiesības atteikties no Līguma izpildes, par to rakstveidā brīdinot otru Pusi vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš. Šajā gadījumā neviena Līguma Puse nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies dotā Līguma laušanas rezultātā.

8. APAKŠUZŅĒMĒJU, SPECIĀLISTU UN DARBINIEKU PIESAISTĪŠANA
8.1. Pēc Līguma noslēgšanas, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildē iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām Apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna Apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, rakstveidā nosūtot to uz Līgumā norādīto Pasūtītāja juridisko/elektronisko adresi.
8.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla  un apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē.
8.3. Izpildītājs Konkursa piedāvājumā norādīto personālu un apakšuzņēmējus pēc Līguma noslēgšanas drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs nepiekrīt personāla un apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.3.1. piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kas attiecas uz personālu vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts;
8.3.2. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa nolikumā izvirzītajam prasībām, kas attiecas uz apakšuzņēmējiem;
8.3.3. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tāda pati kvalifikācija, uz kādu Iepirkumā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā (-) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
8.3.4. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
8.3.5. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.4. Izpildītājs drīkst veikt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
8.4.1. uz piedāvāto apakšuzņēmēju attiecas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrās daļas izslēgšanas nosacījumi. Minēto izslēgšanas nosacījumu pārbaude tiek veikta tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju līguma izpildes nodrošināšanai. 
8.4.2. gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkumā noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
8.5. Pasūtītājs piekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja uz jauno apakšuzņēmēju nav attiecināmi Līguma 8.3.2. – 8.3.5.punktā norādītie nosacījumi, šādos gadījumos:
8.5.1. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs ir rakstveidā paziņojis par atteikšanos piedalīties iepirkuma līguma izpildē;
8.5.2. piedāvājumā norādītais apakšuzņēmējs atbilst Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma 48. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem.
8.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanu Līguma izpildē Līguma 8.3., 8.4. un 8.5.punktā minētajos gadījumos 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 8.3., 8.4. un 8.5. punktu. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma Piedāvājumā norādītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
8.7. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Izpildītājam nekavējoties nomainīt Darbu izpildē iesaistītos speciālistus un Apakšuzņēmējus un Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:
8.7.1. Līguma noteikumiem (tajā skaitā, Tehniskās specifikācijas prasībām) vai normatīvajiem aktiem neatbilstoša pienākumu pildīšana;
8.7.2. atkārtota tādu darbību veikšana, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
8.8. Izpildītāja rīcībā jābūt tehniskajam personālam un aprīkojumam, kas nepieciešams kvalitatīvai un sekmīgai Līguma izpildei. Nepieciešamības gadījumā Izpildītājs piesaista papildus jomas speciālistus sekmīgai Līguma izpildei.
8.9. Izpildītāja piesaistītais apakšuzņēmējs: Oyj Kempower, (Somija, Reģ. Nr.2856868-5), juridiskā adrese: Ala-Okeroistentie 29 15700 Lahti, Finland.
8.10. Izpildītāja piesaistītie speciālisti: [..].

9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses apņemas neizpaust trešajām personām ar Līguma izpildi iegūto, to rīcībā esošo jebkādu tehnisko, juridisko un finansiālo informāciju par otru Pusi un tās komercdarbību. Visa šāda informācija tiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, un tā nedrīkst tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Puses rakstiskas piekrišanas. Šim noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš.
9.2. Informācija netiek uzskatīta par ierobežotas pieejamības informāciju, ja tā kļuvusi publiski pieejama vai tiek publicēta saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (piemēram, iekļauta grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.). Līguma un tā pielikumu teksts, kā arī informācija par Līguma cenu un izpildi (piegādi, veiktajiem darbiem, Līguma pirmstermiņa izbeigšanu, piemērotajiem līgumsodiem u.c.) nav uzskatāma par ierobežotas pieejamības informāciju.
9.3. Informācijas neizpaušanas noteikumi neattiecas arī uz gadījumiem, kad normatīvie akti attiecīgo informāciju klasificē kā vispārpieejamu informāciju, kā arī gadījumos, ja šo informāciju pieprasa normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

10. CITI LĪGUMA NOTEIKUMI
10.1. Puses nosaka, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās Pušu pilnvarotās personas: 
10.1.1. no Pasūtītāja puses ir:[..];
10.1.2. no Izpildītāja puses ir [..];
10.1.3. pilnvarotajām personām ir tiesības saskaņot piegādes veikšanas laikus, parakstīt pieņemšanas un nodošanas aktus, Darbu aktus, Darba uzdevumus, reklamācijas pieteikumus, rēķinus un pavadzīmes, sagatavot, parakstīt un nosūtīt pretenzijas, risināt garantijas jautājums, kā arī risināt citus jautājumus, kas saistīti ar Līguma izpildi. 
10.2. Par Izpildītāja informēšanu par darba vides riskiem, Pasūtītājs nozīmē atbildīgo personu – [..].
10.3. Visa informācija, kas saistīta ar Līguma izpildi Pušu strīda gadījumā par oficiālu tiks uzskatīta, ja tā noformēta kā rakstveida komunikācija, t.sk., Pušu pilnvaroto personu sarakste, kas veikta, izmantojot e-pasta adreses.  
10.4. Visa iepirkuma procedūras “Elektroautobusu ātrās lieljaudas elektrouzlādes iekārtu piegāde un iestatīšana” (identifikācijas Nr. RS/2023/76) ietvaros sniegtā papildu informācija ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.
10.5. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras līgumslēdzējas Puses rakstiskas piekrišanas.
10.6. Kādam no šī Līguma noteikumiem zaudējot spēku likuma grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.7. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses rakstiski vienojas. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
10.8. Līgums ir saistošs Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem.
10.9. Visi strīdi un domstarpības, kas var rasties šī līguma izpildes gaitā tiks izskatīti, Pusēm savstarpēji vienojoties, bet, ja puses nevarēs vienoties, strīdus izšķirs Latvijas Republikas tiesa saskaņā ar tās likumiem.
10.10. Jautājumus, kas nav atrunāti šajā Līgumā, Puses risina saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
10.11. Līguma nodaļu nosaukumi izmantoti teksta pārskatāmībai un tie nevar tikt izmantoti Līguma noteikumu interpretācijai un skaidrošanai.
10.12. Līgums ar tā pielikumiem sagatavots un parakstīts elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Par Līguma spēkā stāšanās datumu uzskatāms datums, kad pievienots pēdējais elektroniskais paraksts.  

11. LĪDZĒJU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs:
	
	Izpildītājs:

	RP SIA “Rīgas satiksme”
juridiskā adrese: Kleistu iela 28, Rīga LV-1067
biroja adrese: Vestienas iela 35, Rīga LV-1035
Vien. reģ. Nr. 40003619950
[..]
	
	SIA “Energolukss”
juridiskā adrese: Ulbrokas iela 46 k-2, Rīga
Vien. reģ. Nr. 40003341342
[..]






