# VIENOŠANĀS Nr.1

# par grozījumiem  2024.gada 29.janvāra Līgumā Nr. 10-06/2024/7

Jelgavā	  				 			Datums skatāms laika zīmogā

SIA „Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde”, reģistrācijas Nr.43603011548, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava, LV-3007, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Signis Rīns, turpmāk – Pasūtītājs, un

SIA Marčuks Inspection Testing & Consulting, reģistrācijas 40103956829, kuru uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Aleksandrs Marčuks, turpmāk – Izpildītājs, turpmāk abi kopā saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse,

saskaņā ar 2024.gada 29.janvāra Līguma Nr. 10-06/2024/7  (turpmāk – Līgums) 5.3., 5.4. un 5.5.2. apakšpunktiem, pamatojoties uz Izpildītāja 2024. gada 1. jūlija atbildi un iesniegtajiem aktualizētajiem pakalpojuma izpildes grafikiem, Izpildītāja 2024.gada 10.jūlija iesniegumu (reģistrēts Pasūtītāja lietvedībā 10.07.2024. Nr. 1-15/667), ar ko Izpildītājs lūdz pagarināt Līguma izpildes termiņu, jo Pakalpojuma izpilde bija kavēta no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ, un ievērojot Publisko iepirkuma likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, nemainot Līguma sākotnējo vispārējo raksturu un mērķi, noslēdz šādu vienošanos (turpmāk –Vienošanās):

- Izteikt Līguma 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā: “5.2. Līguma izpildes termiņš ir no Līguma parakstīšanas dienas līdz 2024.gada 1.septembrim vai līdz Līguma saistību pilnīgai izpildei, ievērojot 2024.gada 1.jūlijā Izpildītāja iesniegtos aktualizētos pakalpojuma izpildes grafiku 6.iecirknim”.

- Vienošanās stājās spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas datumu.

- Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā laika zīmoga datums un laiks. Katra Puse Vienošanos glabā savā lietvedībā elektroniskā dokumenta formā.

- Pušu rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| SIA “Jelgavas nekustamā īpašuma pārvalde” reģistrācijas Nr.43603011548 Pulkveža Brieža iela 26, Jelgava e-pasta adrese: info@jnip.lv AS SEB banka Konta Nr. LV02UNLA0008000508001 | SIA Marčuks Inspection Testing & Consulting reģistrācijas Nr.40103956829 Liesmas iela 4-5, Rīga, LV-1058 e-pasts: info@marcuks.lv AS ,,Swedbank” HABALV22 LV48HABA0551041174392 |
| Valdes loceklis Signis Rīns | Valdes loceklis Aleksandrs Marčuks |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU