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[bookmark: _Toc223763527][bookmark: _Toc223763680][bookmark: _Toc223763753][bookmark: _Toc223764094][bookmark: _Toc223764470][bookmark: _Toc223765195][bookmark: _Toc223765281][bookmark: _Toc223765360][bookmark: _Toc223765419][bookmark: _Toc223765473][bookmark: _Toc223765611][bookmark: _Toc223765750][bookmark: _Toc482104108]1. Iepirkuma identifikācijas numurs, Pasūtītājs un finansējums
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs ir JNP 2023/219.
1.2. Informācija par Pasūtītāju. 
	Pasūtītāja nosaukums
	Jēkabpils novada pašvaldība (turpmāk-pasūtītājs)

	Adrese
	Brīvības iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201

	Reģistrācijas Nr.
	90000024205

	Tālruņa Nr., Faksa Nr.
	+371 652 36777, +371 652 07304

	Elektroniskā  pasta adrese:
Elektroniskā pasta adrese jautājumiem par nolikumu:
	pasts@jekabpils.lv

iepirkumi@jekabpils.lv 

	Kontaktpersona 
	Jautājumos par iepirkuma priekšmetu – Jēkabpils novada   Attīstības pārvaldes, Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļas Vecākais būvinženieris Juris Kozuliņš, tālrunis +371 28811613.
 Jēkabpils novada   Attīstības pārvaldes, Vides un dabas resursu un civilās aizsardzības nodaļas vadītāja Inese Lapiņa, tālrunis +371 29991529. 
Jautājumos par atklātā konkursa nolikumu – Iepirkumu nodaļas jurists (iepirkumu speciālists) Ligita Arnīte, tālrunis +371 28037433.

	Iepirkuma komisija
	Iepirkumu veic ar Jēkabpils novada domes 21.12.2022. lēmumu Nr.1270 (protokols Nr.27, 115.§),  Jēkabpils novada domes 23.02.2023. lēmumu Nr.175 (protokols Nr.2,73.§), Jēkabpils novada domes 27.04.2023. lēmumu Nr.393 (protokols Nr.6,109.§), Jēkabpils novada domes 25.05.2023. lēmumu Nr.511 (protokols Nr.8,112.§), Jēkabpils novada domes 10.08.2023. lēmumu Nr. 826 (protokols Nr.12, 59.§) un Jēkabpils novada domes 09.11.2023. lēmumu Nr. 1097 (protokols Nr.18, 1.§) izveidotā Jēkabpils novada pašvaldības iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija)


1.3. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumus Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības. 
[bookmark: _Toc482104109][bookmark: _Toc535914582][bookmark: _Toc535914800][bookmark: _Toc535915685][bookmark: _Toc19521655][bookmark: _Toc58053975][bookmark: _Toc85448322][bookmark: _Toc85449932][bookmark: _Toc223763528][bookmark: _Toc223763681][bookmark: _Toc223763754][bookmark: _Toc223764095][bookmark: _Toc223764471][bookmark: _Toc223765196][bookmark: _Toc223765282][bookmark: _Toc223765361][bookmark: _Toc223765420][bookmark: _Toc223765474][bookmark: _Toc223765612][bookmark: _Toc223765751]2. Iepirkuma nolikums 
[bookmark: _Toc482104110]2.1. Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/16596, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
[bookmark: _Hlk137548893]2.2. Iepirkuma nolikums ar visiem pielikumiem ir brīvi pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672. 
2.3. Iepirkuma nolikuma grozījumi un atbildes uz piegādātāju jautājumiem tiek publicētas EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672. 
2.4. Piegādātāja pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672. publicētajai informācijai un ievērtēt to savā piedāvājumā. 
3. Iepirkuma priekšmets, piedāvājumu izvērtēšanas kritērijs
3.1. Iepirkuma priekšmets ir Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”.
3.2.  Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo minētie darbi  ir saistīti vienota mērķa sasniegšanai un tie veicami vienlaicīgi.   Pretendentam jāiesniedz piedāvājums par visu iepirkuma priekšmetu kopumā. Piedāvājumu variantus iesniegt nedrīkst.
3.3. CPV kods:    45252100-9 (Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas celtniecības darbi).

	
Iepirkuma priekšmeta nosaukums

	Līguma izpildes vieta

	
Izpildes termiņš

	 “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”

	“Attīrīšanas iekārtas”, Sēlpils pagastā, Jēkabpils novadā.

	Darbu izpildes termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) dienas no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta  pieņemšanai ekspluatācijā. 



[bookmark: _Toc223763529][bookmark: _Toc223763682][bookmark: _Toc223763755][bookmark: _Toc223764096][bookmark: _Toc223764472][bookmark: _Toc223765197][bookmark: _Toc223765283][bookmark: _Toc223765362][bookmark: _Toc223765421][bookmark: _Toc223765475][bookmark: _Toc223765613][bookmark: _Toc223765752][bookmark: _Toc87845259]3.4. Šī nolikuma izpratnē Darbs ir līguma priekšmets. Darba detalizēts sastāvs sniegts    nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikumā “Būvprojekts” un 2.pielikumā “Darbu daudzumu saraksts”.
3.5. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas Pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu. Pasūtītājs piedāvājumu salīdzināšanai un izvērtēšanai izmantos cenu, jo sagatavotā tehniskā specifikācija ir detalizēta un citiem kritērijiem nav būtiskas nozīmes piedāvājuma izvēlē.
[bookmark: _Toc482104111]3.6.  Iepirkuma priekšmets nav dalīts daļās, pamatojoties uz riskiem attiecībā uz darbu organizāciju, lai iespēju robežās nodrošinātu mācību procesu objektā. 
4. Pretendents
[bookmark: _Toc223763530][bookmark: _Toc223763683][bookmark: _Toc223763756][bookmark: _Toc223764097][bookmark: _Toc223764473][bookmark: _Toc223765198][bookmark: _Toc223765284][bookmark: _Toc223765363][bookmark: _Toc223765422][bookmark: _Toc223765476][bookmark: _Toc223765614][bookmark: _Toc223765753][bookmark: _Toc482104112]4.1.      Piedāvājumu drīkst iesniegt:
4.1.1. piegādātājs, kas ir juridiska vai fiziska persona vai pasūtītājs (turpmāk -  Pretendents);
4.1.2. piegādātāju apvienība (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus apvienības dalībniekus. Pretendenta piedāvājumam jāpievieno visu apvienības dalībnieku parakstīta vienošanās par dalību iepirkuma procedūrā, katram apvienības dalībniekam izpildei nododamo Darba daļu (apjoms procentos no līgumcenas un darbi no Darbu daudzuma saraksta) un pārstāvības tiesībām parakstīt un iesniegt piedāvājumu. Ja ar piegādātāju apvienību tiks nolemts slēgt iepirkuma līgumu, tad pirms iepirkuma līguma noslēgšanas piegādātāju apvienībai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, un viens līguma eksemplārs (oriģināls vai kopija, ja tiek uzrādīts oriģināls) jāiesniedz Pasūtītājam. Sabiedrības līgumu var aizstāt ar personālsabiedrības nodibināšanu, par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam;
4.1.3. personālsabiedrība (pilnsabiedrība vai komandītsabiedrība) (turpmāk arī – Pretendents) nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norādot visus sabiedrības dalībniekus.
5. Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas laiks, vieta un kārtība
5.1. .Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir skatāms EIS e-konkursu apakšsistēmā pie konkrētā iepirkuma sadaļā “Termiņi”. Konkrētais iepirkums tiks atvērtēts norādītajā termiņā, izņemot publisko iepirkumu likuma 68.panta septītajā daļā minētajā gadījumā Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes atcelšanu un neatver iesniegtos piedāvājumus. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 1.punktā minēto lēmumu vai administratīvā lieta tiek izbeigta, Pasūtītājs EIS e-konkursu apakšsistēmā publicē informāciju par piedāvājumu atvēršanas sanāksmes laiku, kā arī informē par to Pretendentus vismaz trīs darbdienas iepriekš. Ja iesniegumu izskatīšanas komisija pieņem Publisko iepirkumu likuma 71.panta otrās daļas 3.punktā vai trešajā daļā minēto lēmumu, Pasūtītājs neatver iesniegtos piedāvājumus.
5.2. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 39.panta pirmo daļu, piedāvājumi atklātā konkursā ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem atklāta konkursa nolikuma prasībām un neatvērti nosūtīti atpakaļ Pretendentam.
5.3.Pretendentiem piedāvājumi jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas. Piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
5.4.Iesniegto piedāvājumu Pretendents var atsaukt vai grozīt tikai līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Grozījumi vai atsaukums ir iesniedzami TIKAI ELEKTRONISKI, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Atsauktos piedāvājumus un pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtos piedāvājumus neatver.
5.5.Iepirkuma komisija elektroniski iesniegtos piedāvājumus atver pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršana notiek izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras mājaslapā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai. Piedāvājumu atvēršana ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi arī tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.6.Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (EIS e-konkursu apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai iepirkuma komisijai pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai. Pretendents ir atbildīgs par to, lai, šifrējot piedāvājumu, nebūtu radušās kritiskas kļūdas, kas padarītu piedāvājumu neatveramu, kā arī par to, lai iesniegtā atšifrēšanas atslēga būtu derīga.
5.7.Ja piedāvājumu atvēršanas laikā Pasūtītājam rodas interneta darbības traucējumi, datortehnikas vai citas izmantotās biroja tehnikas bojājumi, ko nav iespējams novērst īsā laikā, piedāvājumu atvēršanu pārceļ uz citu laiku, par ko tiek publicēts paziņojums EIS e-konkursu apakšsistēmā.
5.8.Pēc atvēršanas sanāksmes beigām EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672būs publiski pieejams sistēmā izveidots Pretendentu un to iesniegto piedāvājumu cenu apkopojums.
6. Piedāvājuma nodrošinājums
6.1.  Pretendentam ir jāpievieno piedāvājumam no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums: 3000,00 EUR (trīs tūkstoši euro, 00 centi), kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, Pretendentam EIS e-konkursu apakšsistēmā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu), un tam jābūt spēkā no piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām 6 (seši) mēneši. 
6.2. Piedāvājuma nodrošinājums drīkst būt:
1.3.1. bankas garantija;
1.3.2. apdrošināšana par piedāvājuma nodrošinājuma summu.
6.3. Bankas garantijai jāatbilst šādiem noteikumiem:
6.3.1. garantijas devējam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
6.3.2. garantijai jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā;
6.3.3.garantijai jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
6.3.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa garantijas summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas garantijas devējam;
6.3.5. Garantijai piemērojami Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, šai garantijai piemērojami Latvijas Republikas normatīvie akti. Prasības un strīdi, kas saistīti ar šo garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
6.3.6. ja Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes spējas garantija), tad piedāvājuma nodrošinājumam attiecībā uz uzvarējušo Pretendentu jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
6.4. Apdrošināšanas polisei jāatbilst šādiem noteikumiem:
6.4.1. apdrošinātājam jāapņemas samaksāt Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu Publisko iepirkumu likuma 50.panta sestajā daļā noteiktajos gadījumos;
6.4.2. apdrošināšanas polisei jābūt spēkā iepirkuma nolikumā noteiktajā termiņā un izpildāmai no piedāvājuma atvēršanas brīža, t.i., apdrošināšanas prēmijai jābūt samaksātai uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, ko pierāda piedāvājumā iekļautais samaksu apliecinošais dokuments;
6.4.3. polisei jābūt no Pretendenta puses neatsaucamai;
6.4.4. Pasūtītājam nav jāpieprasa piedāvājuma nodrošinājuma summa no Pretendenta pirms prasības iesniegšanas apdrošinātājam;
6.4.5. prasības un strīdi, kas saistīti ar šo apdrošināšanas polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem;
6.4.6. ja Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz saistību izpildes nodrošinājums (līguma izpildes spējas garantija), tad piedāvājuma nodrošinājumam attiecībā uz uzvarējušo Pretendentu jābūt spēkā līdz dienai, kad Pretendents iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
6.5. Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šādiem termiņiem:
6.5.1. nolikuma 6.1.punktā noteiktajā piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esības termiņā;
6.5.2. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai;
6.5.3. Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tas atbilstoši nolikuma prasībām iesniedz saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
6.6. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
        6.6.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
6.6.2. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā;
6.6.3. Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma nolikumā un iepirkuma līgumā paredzēto saistību izpildes nodrošinājumu (līguma izpildes spējas garantiju). 
[bookmark: _Toc535914585][bookmark: _Toc535914803][bookmark: _Toc535915688][bookmark: _Toc19521658][bookmark: _Toc58053978][bookmark: _Toc85448325][bookmark: _Toc85449935][bookmark: _Toc223763532][bookmark: _Toc223763685][bookmark: _Toc223763758][bookmark: _Toc223764099][bookmark: _Toc223764475][bookmark: _Toc223765200][bookmark: _Toc223765286][bookmark: _Toc223765365][bookmark: _Toc223765424][bookmark: _Toc223765478][bookmark: _Toc223765616][bookmark: _Toc223765755][bookmark: _Toc482104114]7. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti un noformējums
7.1. Piedāvājums jāiesniedz ELEKTRONISKI EIS e-konkursu apakšsistēmā.
7.2. Piedāvājumā jāiekļauj:
7.2.1. piedāvājuma nodrošinājuma oriģināls, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu (Ja dokuments parakstīts ar ārvalstu elektronisko parakstu, Pretendentam EIS e-konkursu apakšsistēmā jānorāda interneta saite uz vietni, kurā bez maksas var pārbaudīt parakstu) un apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošs dokuments (skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā šī iepirkuma sadaļā “Prasības”, turpmāk - sadaļa “Prasības”);
7.2.2. Atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts finanšu piedāvājums, kas sastāv no:
7.2.2.1. EIS e-konkursu apakšsistēmas finanšu piedāvājuma ievadlaukā norādītās piedāvātās līgumcenas (skatīt sadaļā “Prasības”),
7.2.2.2. atbilstoši nolikuma 1.pielikumam sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts “Pieteikums” un tam pievienotais pielikums nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikums “Darbu daudzumu saraksts” (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”);
7.2.3. Pretendentu atlases dokumenti:   
7.2.3.1. vienošanās vai apliecinājums (apliecinājuma veidne nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” 1.pielikumā) atbilstoši 4.1.2. vai 10.4.punkta prasībām (ja attiecināms);
7.2.3.2.Latvijā reģistrētiem komersantiem: dokuments par pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu un citus piedāvājumā iekļautos dokumentus, ja minētā persona nav komercreģistrā reģistrēts komersanta likumiskais pārstāvis. Ārvalstī reģistrētiem komersantiem: kompetentās institūcijas izziņa vai attiecīgajā valstī noteiktā kārtībā veikta izdruka no komersantu reģistra vai cits dokuments par Pretendenta likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, parakstot piedāvājumu, kā arī tādas komercsabiedrības likumiskā pārstāvja vai pilnvarotās personas tiesībām pārstāvēt komercsabiedrību, kuras vārdā persona ir parakstījusi kādu no šādiem dokumentiem: 1) nolikuma 4.1.2. vai 10.4.punktā minēto vienošanos, 2) jebkura veida apliecinājumu, vienošanos vai citu dokumentu, kas iesniegts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma (turpmāk arī – PIL) 45.panta astotās daļas un 46.panta ceturtās daļas noteikumiem (skatīt sadaļā “Prasības”);
7.2.3.3. atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.punkta 2.2.2.apakšpunktā noteiktajam aizpildīta tabula (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”) par 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.2.1. un 2.2.1.1.apakšpunktos noteikto Pretendenta pieredzi un to pierādošie dokumenti;
7.2.3.4.jāsniedz informācija par piedāvāto personālu atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.3.punkta 2.3.1., 2.3.2.un 2.3.4..apakšpunktu prasībām;
7.2.3.5. Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda interneta vietnē https://bis.gov.lv. Ārvalstu Pretendenta piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja un elektroietaišu izbūves darbu vadītāja kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists patstāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai. Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā. Ja ārvalsts speciālistam ir izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, tad Pretendenta apliecinājums nav jāiesniedz;
7.2.3.6.Atbilstoši nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” 2.4.punkta prasībām aizpildīts “Apakšuzņēmēju saraksts” (ja attiecināms).
7.2.4. Tehniskais piedāvājums:
7.2.4.1.atbilstoši nolikuma 3.pielikuma “Darba organizācija” prasībām sagatavots un atbilstoši nolikuma 7.8.punktam parakstīts apraksts “Darba organizācija” un tam pievienotie dokumenti (skatīt sadaļā “Prasības”).
[bookmark: _Hlk11744439]7.3.  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 49.pantu Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku (Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments, ko Pretendents var aizpildīt, tad saglabāt un iesniegt Pasūtītājam EIS e-konkursu apakšsistēmā, pieejams EIS: http://espd.eis.gov.lv/). Veidlapā jāaizpilda: I daļu; II daļas A-D iedaļas; III daļas A-D iedaļas; IV daļas A-C iedaļas; VI daļu. NB! ESPD III daļas D sadaļā "Citi izslēgšanas iemesli, kurus var noteikt līgumslēdzējas iestādes vai līgumslēdzējas dalībvalsts tiesību normās" jāiekļauj informācija par izslēgšanas iemesliem saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo un otro daļu un Publisko iepirkumu likuma 42.panta 2.daļu. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Šajā punktā noteiktajā gadījumā Pretendentam kopā ar piedāvājumu nav jāiesniedz nolikuma 7.2.punktā norādītie dokumenti attiecībā uz kvalifikācijas prasību un izslēgšanas nosacījumu atbilstību. Ja Pretendents, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos, iepirkuma komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.
[bookmark: _Hlk509394194]7.4. Visa nolikumā noteiktā informācija Pretendentam jāiesniedz elektroniski. Informācijas sagatavošanā un iesniegšanā jāievēro sadaļā “Prasības” norādītās formas un norādes.  Konstatējot neatbilstību starp nolikumā norādītajām veidnēm un EIS e-konkursu apakšsistēmā publicētajām veidnēm, par prioritārām uzskatāmas nolikumā iekļautās veidnes. 
7.5. Piedāvājuma dokumentiem jābūt latviešu valodā. Ārvalstu institūciju izdotie dokumenti var būt svešvalodā ar pievienotu tulkojumu latviešu valodā. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
7.6.Piedāvājumā vai pēc iepirkuma komisijas pieprasījuma drīkst iesniegt tikai tādus dokumentus, kuriem ir juridisks spēks. Lai dokuments iegūtu juridisku spēku, tam jābūt izdotam un noformētam atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likumam, bet ārvalstī izsniegtam publiskam dokumentam jābūt noformētam vai legalizētam atbilstoši Dokumentu legalizācijas likuma prasībām. Iesniedzot piedāvājumu elektroniski, Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu vai EIS sistēmas piedāvāto parakstu  parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. (PIL 38. panta astotā daļa).
7.7. Piedāvājuma dokumentos nedrīkst būt dzēsumi, aizkrāsojumi, neatrunāti labojumi, svītrojumi un papildinājumi. Kļūdainos ierakstus pārsvītro un labojumu atrunā atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām.
7.8. Piedāvājums jāparaksta personai, kura likumiski pārstāv Pretendentu, vai ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu šajā iepirkuma procedūrā.
7.9.  Piedāvājuma grozījumi vai paziņojums par piedāvājuma atsaukšanu jānoformē un jāiesniedz tāpat kā piedāvājums, attiecīgi norādot “Piedāvājuma grozījumi” vai “Piedāvājuma atsaukums”.
7.10. Ja piedāvājums satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, pretendents norāda, kura informācija ir komercnoslēpums vai konfidenciāla informācija un kāds ir šāda statusa tiesiskais pamats. Pretendents nevar prasīt ievērot komercnoslēpumu vai konfidenciālas informācijas aizsardzību uz tādu informāciju, kas ir vispārpieejama saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
8. Paskaidrojumi par finanšu piedāvājumu
[bookmark: _Toc535914588][bookmark: _Toc535914806][bookmark: _Toc535915691][bookmark: _Toc19521660][bookmark: _Toc58053980][bookmark: _Toc85448328][bookmark: _Toc85449938][bookmark: _Toc223763534][bookmark: _Toc223763687][bookmark: _Toc223763760][bookmark: _Toc223764101][bookmark: _Toc223764477][bookmark: _Toc223765202][bookmark: _Toc223765288][bookmark: _Toc223765367][bookmark: _Toc223765426][bookmark: _Toc223765480][bookmark: _Toc223765618][bookmark: _Toc223765757][bookmark: _Toc482104116]8.1. Piedāvātā līgumcena jānosaka euro bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN).
8.2. Finanšu piedāvājumā Pretendents aizpilda nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumu “Darbu daudzumu saraksts”, atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, kas apstiprināti ar Ministru kabineta 2017.gada 3.maija Ministru kabineta Noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”, norādot vienības cenas ar precizitāti: divi cipari aiz komata. Piedāvātā līgumcena bez PVN tiek ierakstīta nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums”.
[bookmark: _Hlk509394261]8.3. Piedāvātā līgumcena no nolikuma 1.pielikuma “Pieteikums” jāieraksta EIS e-konkursu apakšsistēmas Finanšu piedāvājuma sadaļas ievadlaukā (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”).
8.4. Katrā vienības cenā jāietver visi nodokļi, nodevas un maksājumi un visas saprātīgi paredzamās ar konkrētā darba izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.
8.5. Vienību cenas tiek fiksētas uz visu Darba izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot iepirkuma līgumā paredzētajos gadījumos.
9. Apakšuzņēmēji
9.1. Ievērojot Publisko iepirkumu likuma 63. panta otrās daļas noteikumus, un atbilstoši nolikuma 2. pielikumā „Kvalifikācija” sniegtajai formai (skatīt sagatavoto veidni sadaļā “Prasības”), Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstoši euro) bez PVN no līguma vērtības, un katram no tiem izpildei nododamā Darba daļa, norādot izpildāmā darba apjomu no Darbu daudzumu saraksta naudas izteiksmē un procentos.
9.2. Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa apakšuzņēmēja, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000  (desmit tūkstoši euro) bez PVN vai vairāk, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 43. panta piektajā daļā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
9.3. Apakšuzņēmēju nomainīšanu iepirkuma līguma izpildes laikā vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē veic Publiskā iepirkuma likuma 62.panta  kārtībā:
9.3.1. Apakšuzņēmēju nomaiņu, kuri Pretendenta piedāvājumā norādīti kā apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz EUR 10 000 (desmit tūkstošu euro) bez PVN no līguma vērtības (ja Pretendents nav balstījies uz šo apakšuzņēmēju iespējām, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām), kā arī minētajam kritērijam atbilstošu papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu līguma izpildē, iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) drīkst veikt, ja par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs piekrīt apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai, ja uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos  minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam;
9.3.2.	apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām iepirkuma procedūrā izraudzītais Pretendents (līguma Izpildītājs) balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām, drīkst nomainīt tikai tad, ja piedāvātajam apakšuzņēmējam ir iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām atbilstoša kvalifikācija, un uz piedāvāto apakšuzņēmēju dienā, kad Pasūtītājs no Izpildītāja ir saņēmis lūgumu veikt apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, neattiecas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas liedz iesaisti līguma izpildē, Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā  minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi, kurus Pasūtītājs noteicis šajā nolikumā (nolikuma 19. punktā). Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus. 42. panta ceturtās daļas 2., 3., 4. punktos minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam. 
9.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.5. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma procedūrā izraudzītā Pretendenta apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publiskā iepirkuma likuma 62.panantā noteikto. 
9.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajā daļā noteiktajam, Pretendentam, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, 5.pielikuma "Līguma projekts" noteiktajā termiņā jāiesniedz būvdarbos iesaistīto apakšuzņēmēju saraksts.
10. Cita informācija
10.1. Pasūtītājs un Pretendents ar informāciju apmainās rakstiski latviešu valodā, nosūtot dokumentus pa pastu, vai pa faksu, elektroniski, vai piegādājot personiski.
10.2. Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 1 (vienu) mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
10.3. Pretendents sedz visus izdevumus, kas ir saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam.
10.4. Konkrētā līguma izpildei, lai pierādītu atbilstību nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām, Pretendents var balstīties uz personu (tai skaitā apakšuzņēmēju) spējām, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura:
10.4.1. šādā gadījumā Pretendents nolikuma 1.pielikumā “Pieteikums” norāda visas personas, uz kuru spējām savas kvalifikācijas pierādīšanai tas balstās, un pierāda Pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu vai vienošanos ar Pretendentu par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendenta rīcībā konkrētā līguma izpildei. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tās personas resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai;
10.4.2. ja Pretendents balstās uz citas personas saimnieciskajām un finansiālajām spējām, tad Pretendentam un personai, uz kura spējām Pretendents balstās, jābūt solidāri atbildīgiem par iepirkuma līguma izpildi, par ko Pretendentam jāiesniedz attiecīgi pierādījumi pēc savas izvēles;
10.4.3. lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, Pretendents var balstīties uz citas personas spējām tikai tad, ja šī persona veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
10.5.  Pretendentam, kuram atbilstoši citām paziņojuma par līgumu un iepirkumu procedūras dokumentos noteiktajām prasībām būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija pieprasa personas, uz kuras iespējām tas balstās, nomaiņu Publisko iepirkumu likuma 42.panta  noteiktajos gadījumos un kārtībā.
[bookmark: _Toc482104118]11. Iepirkuma komisijas tiesības
11.1. Komisijai jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskās datu bāzēs.
11.2. Ja Pasūtītājam rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tas pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
11.3. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisijai ir tiesības pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
11.4. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
11.5. Komisija labo aritmētiskās kļūdas finanšu piedāvājumos.
[bookmark: _Toc223763536][bookmark: _Toc223763689][bookmark: _Toc223763762][bookmark: _Toc223764103][bookmark: _Toc223764479][bookmark: _Toc223765204][bookmark: _Toc223765290][bookmark: _Toc223765369][bookmark: _Toc223765428][bookmark: _Toc223765482][bookmark: _Toc223765620][bookmark: _Toc223765759][bookmark: _Toc482104119]12. Iepirkuma komisijas pienākumi
12.1.Komisija nodrošina iepirkuma procedūras norises dokumentēšanu.
12.2. Komisija nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem EIS e-konkursu apakšsistēmā, kā arī iespēju ieinteresētajiem piegādātājiem iepazīties pie Pasūtītāja uz vietas ar iepirkuma procedūras dokumentiem, sākot ar attiecīgās iepirkuma procedūras izsludināšanas brīdi.
12.3. Ieinteresētais piegādātājs saziņas dokumentu nosūta uz nolikumā norādīto Pasūtītāja pasta adresi vai Pasūtītāja faksa numuru vai uz e-pasta adresi: iepirkumi@jekabpils.lv.
12.4. Saziņas dokumentā ietver iepirkuma procedūras nosaukumu un identifikācijas numuru.
12.5. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus rakstveidā (pa faksu vai pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski) pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām, komisija to sniedz elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, vai pa faksu 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Vienlaikus ar papildu informācijas nosūtīšanu piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, Pasūtītājs ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
12.6. Ja Pasūtītājs izdarījis grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tas ievieto šo informāciju EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672, kurā ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informācija iesniegta Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
12.7. Informācijas apmaiņu un uzglabāšanu veic tā, lai visi piedāvājumos iekļautie dati būtu aizsargāti, un Pasūtītājs varētu pārbaudīt piedāvājumu saturu tikai pēc to iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas laikā līdz rezultātu paziņošanai Pasūtītājs nesniedz informāciju par vērtēšanas procesu.
12.8.  Komisija vērtē Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, publisko iepirkumu norisi regulējošajiem Ministru kabineta noteikumiem, iepirkuma procedūras dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem. 
12.9. Ja komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai Pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu, vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai. Ja komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto vai Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši komisijas noteiktajām prasībām, komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
[bookmark: _Toc85448334][bookmark: _Toc85449944][bookmark: _Toc223763537][bookmark: _Toc223763690][bookmark: _Toc223763763][bookmark: _Toc223764104][bookmark: _Toc223764480][bookmark: _Toc223765205][bookmark: _Toc223765291][bookmark: _Toc223765370][bookmark: _Toc223765429][bookmark: _Toc223765483][bookmark: _Toc223765621][bookmark: _Toc223765760][bookmark: _Toc482104120]13. Piegādātāja un Pretendenta tiesības
13.1. Piegādātājs un Pretendents var pieprasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūras dokumentos iekļautajām prasībām. Papildu informāciju var pieprasīt rakstveidā, nosūtot to Pasūtītājam pa pastu, vai elektroniski, vai piegādājot personiski. Papildu informācija jāpieprasa laikus, lai komisija, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam termiņa ierobežojumam, varētu to sniegt ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
13.2. Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Sanāksmi rīko, ņemot vērā Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkumu procedūru un metu konkursu norises kārtība" 11.punktā noteikto nosacījumu un kārtību.
13.3. Ja Pasūtītājs nepieciešamo informāciju par Pretendentu iegūst tieši no kompetentās institūcijas, datubāzēs vai no citiem avotiem, attiecīgais Pretendents ir tiesīgs iesniegt izziņu vai citu dokumentu par attiecīgo faktu, ja Pasūtītāja iegūtā informācija neatbilst faktiskajai situācijai.
13.4. Persona, kura ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
13.5. Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmuma pārsūdzēšana neaptur tā darbību.
[bookmark: _Toc19521666][bookmark: _Toc58053985][bookmark: _Toc85448332][bookmark: _Toc85449942][bookmark: _Toc223763538][bookmark: _Toc223763691][bookmark: _Toc223763764][bookmark: _Toc223764105][bookmark: _Toc223764481][bookmark: _Toc223765206][bookmark: _Toc223765292][bookmark: _Toc223765371][bookmark: _Toc223765430][bookmark: _Toc223765484][bookmark: _Toc223765622][bookmark: _Toc223765761][bookmark: _Toc482104121]14. Piedāvājumu atvēršana
14.1. Piedāvājumus atver EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
14.2. Piedāvājumu atvēršanā iegūtos  datus norāda Pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumā, ko ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672pie šī iepirkuma dokumentiem.
15. Piedāvājumu nodrošinājuma un piedāvājumu noformējuma pārbaude
15.1. Iepirkuma komisija pārbauda piedāvājuma noformējuma un piedāvājuma nodrošinājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un piedāvājumu noformējuma atbilstību nolikuma 7.4., 7.5., 7.6., 7.7., 7.8. un 7.9.punkta prasībām.
15.2. Iepirkuma komisija noraida piedāvājumu, ja piedāvājuma nodrošinājums neatbilst nolikumā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad iepirkuma komisija lemj par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
[bookmark: _Toc482104123]16. Pretendentu atbilstības pārbaude kvalifikācijas prasībām
[bookmark: _Ref88363163]16.1. Iepirkuma komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
16.2. Iepirkuma komisija noraida vai izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā jebkurā no šādiem gadījumiem:
16.2.1. Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju, lai apliecinātu atbilstību Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumiem vai saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, vai nav sniedzis prasīto informāciju;
[bookmark: _Ref91403057] 16.2.2. Pretendents nav iesniedzis kādu no iepirkuma nolikumā prasītajiem dokumentiem vai dokuments nesatur nolikumā prasīto informāciju, vai iesniegtā dokumenta oriģinālam nav juridiska spēka. Komisija nenoraida piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju (papildu dokumentus, papildu informāciju) iespējams iegūt Publisko iepirkumu likuma 41.pantā noteiktajā kārtībā, lūdzot Pretendentam vai kompetentai institūcijai izskaidrot vai papildināt  iesniegtajos dokumentos ietverto informāciju;
16.2.3. Pretendenta piedāvājumā norādītā pieredze nav atbilstoša nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām;
16.2.4.Pretendenta piedāvātajam personālam nav nolikuma 2.pielikuma “Kvalifikācija” prasībām atbilstošu būvprakses sertifikātu, izņemot gadījumus, kad profesionālā kvalifikācija iegūta ārvalstīs.
[bookmark: _Toc223763540][bookmark: _Toc223763693][bookmark: _Toc223763766][bookmark: _Toc223764107][bookmark: _Toc223764483][bookmark: _Toc223765208][bookmark: _Toc223765294][bookmark: _Toc223765373][bookmark: _Toc223765432][bookmark: _Toc223765486][bookmark: _Toc223765624][bookmark: _Toc223765763][bookmark: _Toc482104124]17. Piedāvājumu atbilstības pārbaude un vērtēšana
17.1. Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudē nosaka tehniskā piedāvājuma atbilstību nolikuma 3.pielikuma “Darba organizācija” un 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Būvprojekts” norādīto tehnisko prasību līmenim. 
[bookmark: _Toc535914593][bookmark: _Toc535914811][bookmark: _Toc535915696][bookmark: _Toc19521669][bookmark: _Toc58053988]17.2. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija.
17.3. Komisija noraida Pretendentu, ja Pretendents ar tehnisko piedāvājumu un sniegtajām atbildēm uz komisijas jautājumiem nepierāda savu spēju būvdarbu laikā nodrošināt nolikumā norādīto tehnisko prasību izpildi.
17.4. Komisija pārbauda, vai Pretendents, aizpildot nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikumu “Darbu daudzumu saraksts” nav to grozījis kādā no šiem veidiem: izlaidis atsevišķus darbu nosaukumus, papildinājis ar jauniem darbu nosaukumiem, grozījis darbu nosaukumu vai mērvienību, vai nav norādījis kādam darbam cenu. 
17.5. Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu, vai nav saņemts nepamatoti lēts piedāvājums, kā arī izvērtē un salīdzina piedāvātās līgumcenas.
17.6. Ja komisija konstatē aritmētiskās kļūdas, tā labo aritmētiskās kļūdas.
17.7. Par kļūdu labojumu komisija paziņo Pretendentam.
17.8. Vērtējot finanšu piedāvājumu, komisija ņem vērā labojumus.
17.9. Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, komisija rīkojas Publisko iepirkumu likuma 53.pantā noteiktajā kārtībā.
17.10. Ja komisija, pirms pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums (piedāvātās līgumcenas) ir vienāds, komisija izvēlas tā Pretendenta piedāvājumu, kuram nolikuma 2. pielikuma „Kvalifikācija” 2.2.2. apakšpunkta atbilstības pierādīšanai norādīts līgums ar lielāku līgumcenu.
[bookmark: _Toc482104125]18. Iepirkuma pārtraukšana
18.1. Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumu Nr.107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība" paredzētajos gadījumos, kā arī tad, kad par to lēmusi Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu. Citos gadījumos Pasūtītājs var jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums. Komisija nosūta nolikuma 20.4.punktā minēto informāciju vienlaikus visiem Pretendentiem, kurā informē par visiem iemesliem, kuru dēļ iepirkuma procedūra ir pārtraukta.
[bookmark: _Toc482104126]19. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanu
[bookmark: _Toc482104127]19.1. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu esību Publisko iepirkumu likuma 42. pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. pantā par uzticamības nodrošināšanai iesniegto pierādījumu vērtēšanu noteikto regulējumu lēmuma pieņemšanā).
19.2. Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, iepirkuma komisija attiecībā uz katru Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību.
20. Lēmuma pieņemšana, paziņošana un līguma slēgšana
20.1. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
20.2. Komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz līguma slēgšanu, nosūtot informāciju pa pastu, faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un saglabājot pierādījumus par informācijas nosūtīšanas datumu un veidu. Komisija paziņo izraudzītā Pretendenta nosaukumu, norādot:
20.2.1.	noraidītajam Pretendentam - tā iesniegtā piedāvājuma noraidīšanas iemeslus;
20.2.2.	Pretendentam, kurš iesniedzis atbilstošu piedāvājumu (tai skaitā, Pretendentiem, kuru kvalifikācijas atbilstības pārbaude netika vērtēta), - izraudzītā piedāvājuma raksturojumu un nosacītās priekšrocības;
20.2.3.	termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
[bookmark: _Hlk127538220]20.3. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens piegādātājs, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, izņemot gadījumu, kad Pasūtītājs pirms iepirkuma procedūras izsludināšanas ir rīkojis Publisko iepirkumu likuma 18. panta 2.1 daļas prasībām atbilstošu apspriedi ar piegādātājiem.
20.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, komisija 3 (triju) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem, un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 68.panta otrās daļas 1. un 2.punktu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
20.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrēto informāciju, ja tā var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi.
20.6. Komisija sagatavo iepirkuma procedūras ziņojumu par visu iepirkuma procedūru vai katru daļu atsevišķi (ja iepirkums sadalīts daļās) un publicē to EIS e-konkursu apakšsistēmā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par iepirkuma procedūras rezultātiem.
20.7. Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. 
20.8. Izraudzītajam Pretendentam:
20.8.1.	tai skaitā, visiem apakšuzņēmējiem un personām, kuri veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumu, un, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās, atbilstoši nolikuma 10.4.punkta prasībām, jāreģistrējas Latvijas Būvkomersantu reģistrā. Pretendents (un pārējās iepriekš minētās personas) tiesīgs veikt komercdarbību būvniecības jomās, kurās tas reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā, tas ir, kurās tam ir attiecīgi speciālisti ar patstāvīgās prakses tiesībām. Prasība neattiecas uz Pretendentu (un pārējām iepriekš minētajām personām), kurš ir reģistrēts Latvijas Būvkomersantu reģistrā;
20.8.2.	10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu, nolikuma 4.1.2.apakšpunktā noteiktajā gadījumā jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Līguma slēdzēja adresē Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības  iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novadā) sabiedrības līguma kopija vai jāinformē, ka nodibināta personālsabiedrība; 
20.8.3.	jāparaksta un jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgums 14 (četrpadsmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs uzaicinājis Pretendentu parakstīt līgumu;
20.8.4. 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisku parakstu, vai Līguma slēdzēja adresē Jēkabpils novada pašvaldībā, Brīvības  iela 120, Jēkabpils, Jēkabpils novadā) apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātais būvdarbu vadītājs un darbu vadītāji, kuri izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvuši ārvalstīs, atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 28.marta noteikumu Nr.168 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā" noteiktajam ir iesnieguši atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu  profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā. 
20.8.5.	14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc līguma parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam (elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu, vai Pasūtītāja Vienas pieturas aģentūrā Brīvības ielā 120, Jēkabpilī) līguma izpildes spējas garantija atbilstoši nolikuma 5.pielikuma “Līguma projekts” nosacījumiem. 
20.9. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav Publisko iepirkumu likuma 68.pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. Nogaidīšanas termiņš ir:
20.9.1.	10 (desmit) dienas pēc dienas, kad informācija par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīta visiem pretendentiem pa faksu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu, un papildus viena darbdiena;
20.9.2.	15 (piecpadsmit) dienas pēc informācijas par iepirkuma procedūras rezultātiem (PIL 37.panta otrajā daļā minētā informācija) nosūtīšanas dienas, ja kaut vienam pretendentam tā nosūtīta pa pastu, un papildus viena darbdiena;
20.9.3.	ja iepriekšējos divos apakšpunktos minētā desmitā diena un piecpadsmitā diena ir sestdiena, svētdiena vai likumā noteikta svētku diena, nogaidīšanas termiņš pagarināms par vienu darbdienu.
20.10. Iepirkuma līgumu slēdz uz Pretendenta piedāvājuma pamata atbilstoši nolikuma 5.pielikumam “Līguma projekts”.




[bookmark: _Toc223763543][bookmark: _Toc223763696][bookmark: _Toc223763769][bookmark: _Toc223764110][bookmark: _Toc223764486][bookmark: _Toc223765211][bookmark: _Toc223765297][bookmark: _Toc223765376][bookmark: _Toc223765435][bookmark: _Toc223765489][bookmark: _Toc223765627][bookmark: _Toc223765766][bookmark: _Toc58053991]NOLIKUMA PIELIKUMI

1. [bookmark: _Toc482104128][bookmark: _Toc223763544][bookmark: _Toc223763697][bookmark: _Toc223763770][bookmark: _Toc223764111][bookmark: _Toc223764487][bookmark: _Toc223765212][bookmark: _Toc223765298][bookmark: _Toc223765377][bookmark: _Toc223765436][bookmark: _Toc223765490][bookmark: _Toc223765628][bookmark: _Toc223765767]pielikums PIETEIKUMS
<Vietas nosaukums>, <gads>.gada<datums> .<mēnesis>
	Kam
	Jēkabpils novada pašvaldībai, 
Brīvības ielā 120, Jēkabpilī, Jēkabpils novadā, LV 5201

	Pretendents
	

	Reģistrācijas Nr.
	

	Juridiskā adrese
	

	E-pasta adrese
	

	Norēķinu konta Nr.*
	* nav obligāti norādāms

	Norādīt, vai Pretendents ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:1] [1:  Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem Iepirkumu uzraudzības biroja mājas lapā internetā (Iepirkumu veicējiem→Iepirkumu vadlīnijas→Skaidrojumi un ieteikumi): Skaidrojums "Mazie un vidējie uzņēmumi" | Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv)
 ] 

	

	Pretendenta kontaktpersona
(vārds, uzvārds, amats, telefona Nr.)
	

	Citi uzņēmēji 
(uzņēmumu nosaukumi, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai balstās Pretendents, atbilstoši šī nolikuma 10.4.punkta prasībām), 
t.sk., par katru uzņēmēju norādīt, vai tas ir mazais vai vidējais uzņēmums
	



[bookmark: OLE_LINK9]Piedāvājam veikt būvdarbus objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads” ,saskaņā ar iepirkuma JNP 2023/219 līguma projektu par:

	Iepirkuma priekšmeta nosaukums
	Līgumcena bez PVN 
(EUR)

	Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”

	



1. Apliecinām piedāvājumā sniegto ziņu patiesumu un precizitāti.
2. Piekrītam visām iepirkuma JNP 2023/219 nolikumā izvirzītajām prasībām un līguma projekta nosacījumiem.
3. Apliecinām, ka sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, esam izpildījuši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ
Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.
4. Esam veikuši nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Būvprojekts” un 2.pielikuma “Darbu daudzumu saraksts” detalizācijas pakāpes novērtēšanu.
5. Apliecinām, ka piedāvāto  Būvdarbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas perioda termiņš tiek noteikts _______ no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Iekārtām tiek noteikts ražotāja garantijas termiņš, bet tas nevar būt īsāks par 12.(divpadsmit) mēneši, skaitot no dienas, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā, t.i., no atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par tā pieņemšanu ekspluatācijā.
6. Piedāvātajā līgumcenā esam ievērtējuši iepriekšējā punktā konstatētās izmaksas un resursus Darbu veikšanai līdz tādai detalizācijas pakāpei, kāda ir nepieciešama Darba izpildei līguma projektā noteiktajā kvalitātē un termiņā.
7. Apliecinām, ka esam iepazinušies ar objektu un izpētījuši apstākļus, kas varētu ietekmēt būvniecības darbu izpildi un samaksas noteikšanu par darbu izpildi, tajā skaitā laika apstākļus, veselībai atbilstošus apstākļus, iespējas piegādāt materiālus, transporta iespējas, būves vietas atrašanos, tiesību normas, darbaspēka izmantošanas nosacījumus, iespējas izmantot elektroenerģiju, ūdeni un citus pakalpojumus, būvdarbu garantiju un ņēmām vērā minētos apstākļus, nosakot līgumā minēto samaksu par darbu izpildi – līgumcenu.
Pielikumā: 
1. [bookmark: _Hlk27583284]Aizpildīts nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 2.pielikums “Darbu daudzumu saraksts”;
2. Aizpildīts nolikuma 1.pielikuma 1.pielikums (ja attiecināms).

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

































[bookmark: _Hlk27572451]1.pielikuma 1.pielikums 

PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, LAI APLIECINĀTU PRETENDENTA ATBILSTĪBU PRETENDENTA KVALIFIKĀCIJAS PRASĪBĀM, UN APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS

[bookmark: _Hlk123810152]Atklātā konkursa “Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”, (ID Nr. JNP 2023/219) ietvaros.
Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās/Apakšuzņēmēja nosaukums vai vārds un uzvārds (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona) un adrese, pārstāvības tiesības pamats>:
1. apliecina, ka ir informēts par to, ka  <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Jēkabpils novada pašvaldības, Reģ. Nr. 90000024205, Brīvības iela 120, Jēkabpils, LV-5201 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads” (ID Nr. JNP 2023/219) ietvaros; 
1. apliecina, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
[veikt šādus būvdarbus / vai sniegs pakalpojumu:
<īss būvniecības darbu/vai sniegtā pakalpojuma apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo būvniecības darbu sarakstā norādītajam> un]
[nodot Pretendenta rīcībā šādus resursus:
<īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].
SPECIĀLISTU SARAKSTS
	Nr.
p.k.
	Vārds, Uzvārds
	Amata nosaukums
līguma izpildē
	Sertifikāta Nr. un derīguma termiņš
	Speciālista darba devējs (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Speciālista kontakttālrunis

	1.
	
	
	
	
	

	2....
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	1. <Paraksttiesīgās personas paraksts>












[bookmark: _Toc58053994]2. pielikums KVALIFIKĀCIJA
2.1. Finanšu rādītāji
2.1.1. Finanšu apgrozījums.
Prasības netiek izvirzītas.

2.1.2. Vispārējais apgrozāmo līdzekļu koeficients.
Prasības netiek izvirzītas

2.2. Pretendenta pieredze 
2.2.1. Pretendents (ja piedāvājums iesniegts atbilstoši šī nolikuma 4.1.2., 4.1.3. vai 10.4.punkta prasībām, dalībnieku, uzņēmēju pieredze skaitāma kopā) iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir darba pieredzei vienā pabeigtā un ekspluatācijā pieņemtā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvē būvdarba līgumā, ar kopējo vērtību finanšu izteiksmē ne mazāk kā 50 000,00 euro bez PVN. Pieredzi apliecinošs objekts ir nodots ekspluatācijā.
2.2.2.  Lai apliecinātu pieredzi, zemāk norādītās tabulas veidā jāiesniedz informācija par objektu, kas atbilst 2.2.1.apakšpunktā minētajām prasībām:

	Kvalifikācijas prasības
	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā 
	Objekta nosaukums, būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs, būvdarbu veikšanas gads objektā (no dd.mm.gg. – līdz dd.mm.gg.)
	Veikto būvdarbu saraksts 

	Būvniecības kopējās izmaksas EUR, bez PVN
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālrunis, 
e-pasts

	darba pieredzei vienā pabeigtā un ekspluatācijā pieņemtā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvē būvdarba līgumā, ar kopējo vērtību finanšu izteiksmē ne mazāk kā 50 000,00 euro bez PVN.
	
	
	
	
	


*Pretendentam jānorāda visa informācija, lai pasūtītājs varētu izvērtēt pretendenta un tā norādīto objektu atbilstību iepirkuma procedūras nolikumā noteiktajām prasībām. 
2.2.3. Pretendentam par tabulā norādīto pieredzi apliecinošo objektu jāiesniedz: 
2.2.3.1. akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija;
2.2.3.2. pasūtītāja atsauksmi vai citus alternatīvus dokumentus, kas apliecina norādīto objektu atbilstību  2.2.1.apakšpunkta prasībām. 
Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils pilsētas pašvaldība (līdz 2021.gada 30.jūnijam) vai Jēkabpils novada pašvaldība (no 2021.gada 1.jūlija) un līgumslēdzēja puse ir bijis Pretendents.
2.2.3.1. un 2.2.3.2. apakšpunktos norādītajās dokumentu kopijās esošo informāciju attiecībā uz Pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj objektu izmantošanu noteiktajam mērķim.
Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām un to, ka pretendents ir veicis norādītos darbus.
Atbilstību 2.2.1.apakšpunkta prasībām, pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt 2.2.3.apakšpunktā prasītos dokumentus.
Pretendents un atbildīgais būvdarbu vadītājs attiecīgi 2.2.1. un 2.3.1.punkta apakšpunktos minēto pieredzi var apliecināt arī viena līguma ietvaros (ja tas atbilst attiecīgo apakšpunktos noteiktajām prasībām).
2.3. Personāla pieredze
2.3.1. Pretendentam norādīt informāciju par atbildīgo būvdarbu vadītāju, kuram jābūt sertificētam būvdarbu vadītājam, kas tiesīgs vadīt ūdensapgādes un kanalizācijas būvdarbus. Atbildīgais būvdarbu vadītājs  iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (t.i. 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir  vadījis notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvi, ar kopējo vērtību finanšu izteiksmē ne mazāk kā 50 000,00 euro bez PVN. Pieredzi apliecinošs objekts ir nodots ekspluatācijā.
2.3.2. Lai apliecinātu piedāvātā atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi, tabulā jānorāda informācija, kas pierāda atbilstību 2.3.1. apakšpunktā minētajām prasībām, un jāiesniedz tabulā norādīto būvdarbu vadītāja pieredzi apliecinošus dokumentus. Dokumenti nav jāiesniedz, ja būvdarbu pasūtītājs ir bijusi Jēkabpils novada pašvaldība (līdz 2021.gada 30.jūnijam - Jēkabpils pilsētas pašvaldība).

(Veidne)
Atbildīgais būvdarbu vadītājs:	____________________
						/Vārds, Uzvārds/
	
Kvalifikācijas prasība

	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā 
	Objekta nosaukums, būvdarbu pasūtītājs un izpildītājs, būvdarbu veikšanas gads objektā (no dd.mm.gg. – līdz dd.mm.gg.)
	Veikto būvdarbu saraksts 

	Būvniecības kopējās izmaksas EUR, bez PVN
	Pasūtītāja un tā atbildīgās kontaktpersonas tālrunis, 
e-pasts

	darba pieredzei vienā pabeigtā un ekspluatācijā pieņemtā notekūdeņu attīrīšanas iekārtu izbūvē būvdarba līgumā, ar kopējo vērtību finanšu izteiksmē ne mazāk kā 50 000,00 euro bez PVN.
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


[bookmark: _Hlk4074840]2.3.3. Objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām. Būvdarbu vadītāja pieredzi apliecina akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akti objektā vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentu.
2.3.2. un 2.3.3. apakšpunktos norādītajās dokumentu kopijās esošo informāciju attiecībā uz Pretendenta pieredzi ārvalstīs var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem. Ar pieņemšanu ekspluatācijā tiks saprasts brīdis, kad ir saņemts kompetentas iestādes atzinums, kas atļauj ēkas izmantošanu noteiktajam mērķim.
2.3.4. Lai pārliecinātos par norādītā objekta atbilstību, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt papildu informāciju, tajā skaitā dokumentus, kas pierāda pretendenta norādīto objektu atbilstību 2.3.1. un 2.3.3. apakšpunktu prasībām.

2.3.5. Atbilstību 2.3.1. un 2.3.3. apakšpunktu prasībām, pretendents var apliecināt arī ar alternatīviem dokumentiem, ja nav objektīvi iespējams iesniegt 2.3.1. apakšpunktā prasītos dokumentus.
2.3.6. Pretendentam līguma izpildē jānodrošina Sertificēti darbu vadītāji: 
[bookmark: _Hlk19622524]2.3.6.1. būvdarbu vadītājs, kurš ir sertificēts  elektroietaišu būvdarbu  vadīšanā;
2.3.6.2. darba aizsardzības koordinators, kura izglītība atbilst 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. Pretendentam jāiesniedz piedāvātā darba aizsardzības koordinatora izglītības dokumentu kopijas, kas apliecina atbilstību 2003. gada 25. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” 8.1 punkta prasībām. Ja darba aizsardzības koordinatora funkcijas izpildīs ārvalsts fiziska vai juridiska persona, tai jābūt ārvalstī izsniegtai licencei, sertifikātam vai citiem kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kas apliecina darba aizsardzības koordinatora pakalpojuma sniegšanas tiesības (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).

2.3.7. Iesniedzamā informācija par visu piedāvāto personālu:

	Vārds, uzvārds
	Pārstāvības statuss* (norādīt A, B vai C)
	Specialitāte
	Kompetenci apliecinoša dokumenta nosaukums, izdošanas dat., Nr.

	
	
	
	


* norāda, vai piesaistītais speciālists ir:
A pretendenta (piegādātāja vai piegādātāju apvienības) darbinieks; 
B apakšuzņēmēja – būvkomersanta darbinieks;
C kā fiziska persona, kuru pretendents konkrētā iepirkuma līguma izpildē piesaistīs uz darba līguma pamata, nodibinot darba tiesiskās attiecības līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, kā arī reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā pretendenta būvspeciālistu.
Piedāvātā būvspeciālista tiesības sniegt pakalpojumus būvniecības jomā komisija pārbauda tīmekļa vietnē https://bis.gov.lv
2.3.8. ja piedāvātais speciālists nav pretendenta darbinieks, jāpievieno attiecīgās personas parakstīts apliecinājums (saskaņā ar piedāvāto Speciālista apliecinājuma formu) par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē.
Speciālista apliecinājuma forma
	Līguma izpildē iesaistītā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> apliecinājums 
par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā
Ar šo es apņemos 
strādāt pie iepirkuma līgumu izpildes <Iepirkuma nosaukums, ID numurs> kā <iepirkuma līgumā paredzētais amats> gadījumā, ja ar šo pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums. Iepirkuma līguma izpildē strādāšu <pretendenta nosaukums> piedāvājumā norādītajā pārstāvības statusā (vajadzīgo atzīmēt (X) un aizpildīt):
      kā apakšuzņēmēja <Persona, uz kuras spējām pretendents balstās, nosaukums> darbinieks, 
       kā fiziska persona, ar kuru iepirkuma līguma izpildei pretendents <pretendenta nosaukums> nodibinās darba tiesiskās attiecības un reģistrēs Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā kā < pretendenta nosaukums> būvspeciālistu.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt konkursa laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju. 
Ar šo apliecinu, 
ka esmu gatavs/a izpildīt šī iepirkuma līguma prasības norādītajā apjomā un termiņā.
	Vārds, Uzvārds
	

	Personas paraksts
	

	Datums
	






2.4. Apakšuzņēmēju un personu, uz kuru spējām pretendents balstās, saraksts (ja attiecināms)
2.4.1. Apakšuzņēmējs, kuru pretendents plāno piesaistīt pie būvdarbu līguma izpildes un kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro vai lielāka, kā arī jānorāda katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamā līguma daļa.
2.4.2. Personas, uz kuras spējām pretendents balstās savas kvalifikācijas apliecināšanai, norādot, kādus būvdarbu vai pakalpojumus iepirkuma līgumā šī persona kā apakšuzņēmējs veiks un veicamā pakalpojuma daļa. 

	Apakšuzņēmēja nosaukums
	Atzīmēt (X), ja tas ir mazais vai vidējais uzņēmums[footnoteRef:2] [2:  Skatīt zemsvītras 1.skaidrojumu] 

	Apakšuzņēmējam nododamā 
pakalpojuma daļa 

	
	
	Izpildei nododamo darbu daļa, darbu veidi (apjoms) no Darbu daudzuma saraksta
	Euro (bez PVN) no piedāvājuma cenas

	
	
	
	

	Kopā, euro (bez PVN)
	



2.4.3. Jāiesniedz apakšuzņēmēja parakstīts apliecinājums atbilstoši noteiktajai formai vai citādas formas vienošanos, kas apliecina nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā:

Apakšuzņēmēja apliecinājums par dalību līguma izpildē un nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā
Ar šo ________________________________ (apakšuzņēmēja nosaukums) apņemos, gadījumā, ja ar <Pretendenta nosaukums> tiks noslēgts iepirkuma līgums:
1. strādāt pie iepirkuma līguma <nosaukums, identifikācijas Nr.> izpildes kā pretendenta apakšuzņēmējs.
1. nodošu pretendenta rīcībā šādus resursus, kas nepieciešami šī apliecinājuma 1.punktā norādītās līguma daļas izpildei (atbilstošo atzīmēt): aizpildīt, ja attiecināms
· tehniskie resursi _______________
· personāla resursi ______________
· citi _________________________
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt iepirkuma procedūras laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt pasūtītāju.
	Apakšuzņēmēja nosaukums 
	

	Paraksttiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Datums
	




[bookmark: _Toc58053996]3. pielikums DARBA ORGANIZĀCIJA
[bookmark: _Hlk509395445]Darba organizācijas aprakstam ir jāpierāda tehniskā piedāvājuma atbilstība šī pielikuma un nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” 1.pielikuma “Būvprojekts” norādīto tehnisko prasību līmenim. Apraksts noformējams brīvā formā, īsi, norādot tikai tos resursus, kas nepieciešami Darba izpildei pa Darba daļām (līgumiem) un objektiem. Apraksts, sadalot to šādās daļās (failos), jāpievieno sadaļā “Prasības”:

1. Organizatoriskā struktūrshēma. Struktūrshēma jāveido pēc hierarhijas principa, tajā jāatspoguļo visas Darba izpildē iesaistītās Pretendenta struktūrvienības, tai skaitā, jānorāda visi Darba izpildē iesaistītie būvuzņēmēji (t.sk. piegādātāju apvienības dalībnieki, personālsabiedrības biedri, apakšuzņēmēji, uzņēmēji, uz kuru iespējām kvalifikācijas pierādīšanai Pretendents balstās), norādot to veicamo Darba apjomu. Struktūrshēmā jānorāda atbildīgā būvdarbu vadītāja sadarbība ar citām būvdarbu procesā iesaistītajām personām un savstarpējā padotība normatīvajos aktos noteikto atbildīgā būvdarbu vadītāja pienākumu izpildes nodrošināšanai.
 2. Darba veikšanas kalendārais grafiks. Tabulas veidā jānorāda Darbu daudzumu sarakstā minēto galveno darbu izpildes termiņi atbilstoši līguma projektā un Specifikācijās norādītajām prasībām un piedāvājumā norādītajiem pretendenta resursiem.

3. Naudas plūsma. Tabulas veidā jāattēlo plānotā naudas plūsma pa mēnešiem, ievērojot līguma projektā noteikto maksāšanas kārtību.

4. Par ekvivalentu - ja Pretendents izvēlas nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā “Darba daudzumu saraksts” norādītajiem būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta 1.tabula. 
1.tabula
	Ekvivalenta nosaukums (marka) 
	Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents
	Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām
	Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


· ** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.



4.pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
1. Tehniskā specifikācija sastāv no:
0. 1.pielikuma – Būvprojekts:
Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro:
[bookmark: _Hlk33618985]1.1.1. SIA “2RE”, reģistrācijas numurs 40203309524, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Madonas novads, LV-4830, izstrādāto būvprojektu, kurš atrodams un ir brīvi pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672 pie iepirkuma “Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”, (ID Nr. JNP 2023/219), dokumentācijas mapē “Būvprojekts”.
1.2.  2. pielikums - Darbu daudzumu saraksts:
Izpildītājam līguma izpildē jālieto un jāievēro:
[bookmark: _Hlk153141052]1.2.1. Darbu daudzuma sarakstu  MS Excel formātā, kurš atrodams un ir brīvi pieejams https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/113672pie iepirkuma “Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”, (ID Nr. JNP 2023/219), dokumentācijas mapē “Darbu daudzumu saraksts”.

2. Par ekvivalentu - Pretendents drīkst piedāvāt būvizstrādājuma, iekārtas, aprīkojuma utt. ekvivalentu. Ja Pretendents izvēlas nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija” pielikumā “Darba daudzumu saraksts” norādītajiem būvizstrādājumiem, iekārtām, aprīkojumam utt., piedāvāt ekvivalentu, tad attiecīgajā pozīcijā jānorāda piedāvātā ekvivalenta nosaukums, kā arī pie tehniskā piedāvājuma jāiesniedz salīdzinoša tabula, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums – aizpildīta 1.tabula. 
1.tabula
	Ekvivalenta nosaukums (marka)
	Lokālās tāme un pozīcija, kurai piedāvāts ekvivalents
	Ekvivalenta tehniskais raksturojums, kas apliecina tā ekvivalenci pasūtītāja noteiktajām prasībām
	Norāda dokumenta nosaukumu un pievieno to piedāvājumam**

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


** Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
3.Izmaksu piedāvājumā ir jābūt ietvertām visām izmaksām veco materiālu un būvgružu aizvākšanai no objekta un to izvietošanai atbilstoši normatīvo aktu prasībām un maksām par komunālajiem pakalpojumiem (elektrība, ūdens, kanalizācija u.c.) objekta būvniecības laikā.
4.Tehniskās specifikācijas piedāvājuma sagatavošanas laikā
1. 
4.1. Pretendentam ir pienākums iepirkuma gaitā pārbaudīt visu tehniskās dokumentācijas pareizību un neatbilstību gadījumā par to nekavējoties paziņot Pasūtītājam. 
4.2. Visi apjomi, kuri doti būvprojektā Pretendentam ir jāpārrēķina. Pēc piedāvājuma iesniegšanas Pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu būvprojektu. 
4.3. Piedāvājumā ir jāiekļauj visi darbi, būvizstrādājumi, palīgmateriāli un mehānismi, kas nepieciešami Darbu nodrošināšanai, lai izpildītu Būvprojektā noteikto Darbu pilnā apmērā, ja arī tas nav īpaši izdalīts. 
4.4. Pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, kas nepieciešami būvlaukuma funkcionēšanai, (būvobjekta nožogošana un apgaismošana u.c.), būvniecībai un Objekta pilnīgai nodošanai, ka arī defektu novēršanai garantijas periodā, kā arī jāparedz visi iespējamie riski saistībā ar iespējamo izdevumu palielināšanos sakarā ar darba organizāciju.
4.5. Iepirkuma nolikumā, tai skaitā, šajā specifikācijā un būvprojektā minētās prasības Pretendentam jāizvērtē detalizēti un ar pietiekamu rūpību, lai, parakstot iepirkuma līgumu, varētu apliecināt, ka finanšu piedāvājumā iekļauti visi izdevumi un riski, kuri nepieciešami un saistīti ar paredzēto darbu veikšanu, lai nodrošinātu objekta un dokumentācijas nodošanu Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā. 
4.6. Sagatavošanās darbi ietver visus darbus, kuri ietverti būvprojektā un ir nepieciešami Darbu izpildes nodrošināšanai. Ja arī kāds darbs nav īpaši uzsvērts, tad Izpildītājam ir jāievērtē visi darbi, kas vajadzīgi būvlaukuma funkcionēšanai. Ar sagatavošanās darbiem ir jāsaprot laika posmu pirms jebkuru atsevišķu darbu uzsākšanas, ne tikai pirmās nedēļas pēc būvdarbu līguma noslēgšanas līdz būvniecības procesa uzsākšanai. 
4.7. Pretendentam jāparedz izmaksas par visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem, atļaujām būvdarbu uzsākšanai un Objekta nodošanai ekspluatācija. 
4.8. Tāmi Pretendents sagatavo atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība” un darbu un būvizstrādājumu apjomu sarakstam. Tāmēs jānorāda konkrēti būvizstrādājumi (nepieļaujot variantus), kam jāatbilst Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumiem Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība”.
4.9. Visiem būvizstrādājumiem ir jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām.
4.10. Pretendentam jābūt noslēgušam vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu vai vienošanos ar atkritumu apsaimniekošanas organizāciju, ka tiks noslēgts līgums par būvdarbu izpildes gaitā radušos būvgružu pieņemšanu, ja konkrētais pretendents iegūs šajā konkursa nolikumā minēto pasūtījumu. Vienošanās kopija jāpievieno pie piedāvājuma pretendentu atlases dokumentiem. Ja pretendentam ir spēkā esošs līgums (jābūt spēkā līdz 2024.gada decembrim .) ar atkritumu apsaimniekotāju par būvgružu pieņemšanu, pretendents var pievienot apliecinātu līguma kopiju.
4.11. Pretendentam uzvaras gadījumā ir jānodrošina sava un būvspeciālista (atbildīgā būvdarbu vadītāja) civiltiesiskās atbildības apdrošināšana par konkrētu objektu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.19.08. noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” un 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam polišu kopijas (uzrādot oriģinālus). Minētais līgums jāuztur spēkā visu būvdarbu un garantijas laiku.
5.Tehniskās specifikācijas būvdarbu līguma izpildes laikā
5.1. Prasības veicamā darba izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē noteiktas izstrādātajā projektā un iepirkuma nolikumā.
3. 
4. 
5. 
5.1. 
5.2. Pirms darbu uzsākšanas jānoslēdz līgums par būvgružu un bīstamo atkritumu novietošanu speciāli šim nolūkam atvēlētos poligonos.
5.3. Pretendentam jānodrošina, ka darbu veikšanā tiks iesaistīts projekta izpildes koordinators (darba aizsardzības speciālists), kas atbilst Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus" noteiktajām prasībām.
5.4. Pretendents garantē Būvdarbu kvalitāti, funkcionālo darbību un atbilstību iepirkuma noteikumiem. 
3. 
4. 
5. 
5.2. 
5.3. 
5.4. Būvdarbos izmantotajiem būvizstrādājumiem jābūt derīgiem paredzētajam izmantojumam, jānodrošina būvei izvirzītā būtiskā prasību izpilde un jāatbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām (būvizstrādājumiem jāpievieno atbilstīga tehniskā dokumentācija). 
5.5. Pretendentam ir pilna materiālā atbildība par trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.
5.6. Prasības būvdarbu izpildē, pieņemšanā un kvalitātes kontrolē nosaka atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
5.7. Pretendentam jānodrošina esošā būvkonstrukcija, inženiertīklu, iekārtu aizsardzība un saglabāšana nebojātā stāvoklī līdz objekta nodošanai ekspluatācijā. 
5.8. Pretendents sagatavo izpildu dokumentāciju par veiktajiem darbiem un iesniedz to Pasūtītājam vienā oriģinālā eksemplārā, līdz objekta pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanai. 
5.9. Nepamatoti darba pārtraukumi tiek pielīdzināti līguma darbu termiņu kavējumiem. Pretendenta pienākums ir par to nekavējoties jāinformē Pasūtītājs un jāpamato katra dīkstāves diena.
6. Tehniskās specifikācijas pēdējās aktualizācijas datums ir 2023.gada 15.decembris.
7.
	PRASĪBA
	JĀ/NĒ

	Pretendentam ir saprotams nolikuma 4.pielikuma “Tehniskā specifikācija ”, un Pretendents var izpildīt IEPIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMUS (nolikuma 5.pielikuma iepirkuma  līguma projekts).
	

	
Pretendenta pārstāvis
	

	
	(amats, paraksts, vārds, uzvārds)

































[bookmark: _Toc58054002]5.pielikums LĪGUMA PROJEKTS

IEPIRKUMA LĪGUMS 
“Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”, (ID Nr. JNP 2023/219)
Jēkabpilī, Jēkabpils novadā                                                      20__.gada ___.______________
Datums skatāms laika zīmogā  
Jēkabpils novada pašvaldība, Reģistrācijas Nr. 90000024205, tās ___________________ personā, kurš darbojas uz Pašvaldību likuma un Jēkabpils novada pašvaldības nolikuma pamata (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un 
_________________________, Reģistrācijas Nr. _________________, juridiskā adrese: _______________, kuras vārdā saskaņā ar __________ rīkojas tās ________________, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, pamatojoties uz Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumu komisijas 2024.gada ___.____________ lēmumu (sēdes protokols Nr.___) par atklāta konkursa  “Būvdarbi objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads”, (ID Nr. JNP 2023/219)
 rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Akts –darbu izpildes akts, kas apliecina Līgumā noteikto ikmēneša Darbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina konkrēto darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 
1.2. Apakšuzņēmējs (t.sk., apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs) - fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Izpildītāja un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Darbu daļu, un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs Izpildītājs.
1.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja norīkota persona - būvspeciālists, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši būvprojektam, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.
1.4. Būvdarbu izpildes vieta –  Darbu izpildes vietā –"Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads. 
1.5. Projekts - SIA “2RE”, reģistrācijas numurs 40203309524, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 16, Lubāna, Madonas novads, LV-4830, izstrādāto būvprojektu, 
1.6. Būvuzraugs - Pasūtītāja nolīgta persona - būvspeciālists vai būvkomersants, kura veic šajā Līgumā noteikto Darbu uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.7. Būvdarbi - visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanas un pagaidu darbi (dokumentācijas saskaņošana ar visām nepieciešamajām instancēm, Pasūtītāju un trešajām personām), būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte (tai skaitā, bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams, dokumentu komplektēšana u.c. darbības) saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un Projektu, kas nepieciešami kvalitatīvai Līguma izpildei.
1.8. Darbu izpildes kalendārais grafiks - Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Izpildītāja izstrādāts Darbu izpildes laika grafiks, kurā detalizēti un secīgi ir atspoguļoti veicamie Darbi, kas nodrošina to izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Darbu izpildes grafiks ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (Līguma _.pielikums).
1.9. Defekts – ikviens Darbu kvalitātes trūkums, kas radies Darbu laikā vai garantijas perioda laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir būvdarbu veicēja atbildība.
1.10. Defektu akts – akts par Darbu defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Darbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Darbu garantijas perioda laikā, kā arī par Aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Darbu apjomiem vai būvdarbu izmaksām
1.11. Elektroniski nosūtīts/saņemts dokuments - par elektroniski saņemtu un nosūtītu tiek uzskatīts dokuments, kas ir nosūtīts elektroniski uz Pušu elektroniskā pasta adresi: Jēkabpils novada pašvaldība: pasts@jekabpils.lv. ,Elektronisks dokuments šī punkta izpratnē ir dokuments, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu vai skenēts dokuments, kas pievienots elektroniskajam pastam kā pielikums.
1.12. Garantijas darbi – konstatēto Darbu defektu un citu nepilnību, neatbilstību novēršanas darbi garantijas perioda laikā.
1.13. Garantijas laika nodrošinājums - Darbu garantijas laikā atklāto defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai Līgumā noteiktais Garantijas laika nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā. 
1.14. Garantijas periods/termiņš– 60 (sešdesmit) mēneši skaitot no dienas, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā, t.i., no atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par tā pieņemšanu ekspluatācijā. Iekārtām tiek noteikts ražotāja garantijas termiņš, bet tas nevar būt īsāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem, skaitot no dienas, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā, t.i., no atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par tā pieņemšanu ekspluatācijā. 
1.15. 
1. 
1.13. Līgumcena - pilna samaksa par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas sevī ietver visas ar būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana, ja attiecināms utt.), būvizstrādājumu (būvmateriālu, mehānismu būvkonstrukciju) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbaspēka izmaksas, piegādes, montāžas, uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, izdevumus nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanai valsts un pašvaldību institūcijās, kur tas nepieciešams (izņemot būvatļauju), būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, materiālu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, bankas/apdrošināšanas sabiedrību garantiju un tamlīdzīgas izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas Izpildītājam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, kā arī visi riski, tajā skaitā   virsizdevumi un peļņa, kas attiecināma uz Līgumā noteikto Darbu izpildi, un ir noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””
1.14. Līguma izpildes nodrošinājums – Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Līgumā noteiktais  saistību izpildes nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā. 
1.15. Materiāli - jebkādas vielas un priekšmeti, būvizstrādājumi un iekārtas, ko paredzēts iebūvēt Objektā vai kas veido Darbu daļu.
1.16. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina līgumā noteikto Darbu izpildi un pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina visu Darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
1.17. Tehniskā specifikācija - Pasūtītāja izvirzītās prasības Būvdarbiem.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1.  Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt būvdarbus objektam “Sēlijas ciema notekūdeņu attīrīšanas iekārtu atjaunošana "Attīrīšanas iekārtas", Sēlpils pagasts, Jēkabpils novads” (turpmāk Līguma tekstā – Darbi). Darbi izpildāmi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma _ pielikums), Finanšu piedāvājumu (Līguma __ pielikums), Darbu izpildes  kalendāro grafiku(Līguma _ pielikums), Būvprojektu, šo Līgumu, Atklāta konkursa dokumentāciju, spēkā esošiem normatīviem aktiem, Būvuzrauga prasībām, Pasūtītāja  norādījumiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas  šajā Līgumā  paredzētās vai no tā izrietošās saistības. 
2.2. Darbi izpildāmi atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem un visiem un Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem, noteikumiem, kas reglamentē Līgumā noteiktos Darbus un to izpildi.
2.3. Visām precēm un materiāliem, kas tiks pielietoti Darbu izpildē, jābūt jauniem un nelietotiem, kā arī tiem jāatbilst normatīvajos aktos un Projektā noteiktajām prasībām.
2.4.   Izpildītājs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Darbu veikšanai – darbaspēku, materiālus, tehniskos līdzekļus u.c., atbilstoši Iepirkuma dokumentācijai un iesniegtajam piedāvājumam.

3. LĪGUMA SUMMA
3.1.  Līgumcena par Līgumā noteikto Darbu izpildi ir EUR ________ (________), bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk –Līgumcena). 
3.2.  Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.panta otro un trešo daļu par veiktajiem Darbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs. 
3.3. Pasūtītājs Līgumcenas samaksu Izpildītājam veic pa daļām, šādā apmērā un termiņā:
3.3.1. [bookmark: _Hlk112696863]Avansa maksājums tiek veikts līdz 20 % apmērā no Līguma 3.1. punktā norādītās Līgumcenas, 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājumu, kas sagatavots ievērojot Pasūtītāja un Līguma 13.punktā izvirzītās prasības, un Izpildītāja  rēķina saņemšanas. Izpildītājam ir tiesības atteikties no avansa maksājuma  saņemšanas.
3.3.2. Atlikušās Līgumcenas samaksa pēc avansa maksājuma izmaksas vai gadījumā, ja Izpildītājs nav pieprasījis avansa maksājumu visa Līgumcena, tiek izmaksāta turpmāk noteiktajā kārtībā:
3.3.2.1. ikmēneša maksājumi (starpmaksājumi) –  10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Aktu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Darbiem, un Izpildītājs ir iesniedzis rēķinu Pasūtītājam, ieturot avansam atbilstošu procentu no maksājamās summas, ja avanss tika izmaksāts, proporcionāli to dzēšot un proporcionāli ieturot Garantijas laika garantijas nodrošinājumu.
3.3.2.2. maksājums par izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī– 20 (divdesmit) darba dienu laikā, pēc Pušu parakstīta Akta par pēdējā mēnesī veiktajiem Darbiem,  Objekta pieņemšanas ekspluatācijā (t.i. atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā), Līguma 13.1. punktā noteiktā spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas, Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un  rēķina saņemšanas, ieturot avansam atbilstošu procentu no izmaksājamās summas, ja avanss tika izmaksāts, proporcionāli to dzēšot un proporcionāli ieturot Garantijas laika garantijas nodrošinājumu. 
3.3.2.3. Būvdarbu Garantijas laika ieturējuma atmaksa tiek veikta pēc  Objekta pieņemšanas ekspluatācijā (t.i. atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā), Līguma 13.1. punktā noteiktā spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanas, Objekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un  atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.4.  Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu ievērojot šādu kārtību:
3.4.1. Par Aktā ietverto Darbu pieņemšanu- 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.4.2. par visiem izpildītajiem Darbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Darbiem pēdējā mēnesī- 20 (divdesmit) daba dienu laikā no Būvobjekta  nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.5. Ja Izpildītājs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgus dokumentus, kas pamato kādu no Līgumā paredzētā maksājuma veikšanu, Pasūtītājs neveic norēķinus ar Izpildītāju līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas brīdim un šajā gadījumā Izpildītājam nav tiesības aprēķināt līgumsodu par samaksas kavējumu.
3.6. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu par Darbiem atbilstoši Izpildītāja izrakstītajam rēķinam, kurā norādīts:
3.6.1. attiecīgajā mēnesī veikto Darbu summa;
3.6.2. ieturējumi procentuāli saņemtajam avansa maksājumam (ja attiecināms);
3.6.3. ieturējumi par Garantijas laika garantijas nodrošinājumu;
3.6.4. kopējā summa apmaksai pēc ieturējumiem, bez pievienotās vērtības nodokļa. 
3.7. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa tiek uzskatīta par veiktu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Izpildītāja norēķinu kontā. 
3.8. Puses vienojas, ka Izpildītājs rēķinus var sagatavot un iesniegt elektroniski bez rekvizīta “paraksts” ar atsauci uz Līgumu kā attaisnojošu dokumentu, nosūtot uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: pasts@jekabpils.lv    . 
3.9. Līgumcena nevar tikt palielināta gadījumā, ja Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu daudzumos, to cenu un Darba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Projektā paredzēto Darbu veikšanai. 
3.10. Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai materiālu izmaksām/ nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem tamlīdzīgiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos.
3.11. [bookmark: _Hlk87602403]Izpildītājs parakstot Līgumu apliecina, ka Finanšu piedāvājumā un tāmēs ir iekļautas visas izmaksas, atbilstoši Projektam, saskaņā ar apjomu, kas būs nepieciešams pilnīgai Projektā paredzēto Darbu veikšanai.
3.12. Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Izpildītāja tāmēs, vai tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav piedāvājis cenu par visu apjomu, kas ir nepieciešams Projekta pilnīgai realizācijai. 
3.13. Izpildītājs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas vai Līguma izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamajiem papildu darbiem, ja šādi papildu darbi ir radušies Izpildītāja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot šo Līgumu.
3.14. Ja Izpildītājs izpilda darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai, ja paredzēto Darbu izpildes gaitā Izpildītājs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, ko Pasūtītājs nav iepriekš akceptējis, tad Izpildītājs par šiem darbiem atlīdzību nesaņem.
3.15. Visi Darbi (t.sk. būvizstrādājumi, ierīces u.c. izdevumi), kuri nav ietverti Finanšu piedāvājumā, bet kurus Izpildītājs kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Izpildītāja rēķina.
3.16. Ja pēc Līguma noslēgšanas tiek veikti papildus un/vai neparedzēti darbi, (t.sk. Tehniskās specifikācijas un/vai Projekta izmaiņu gadījumā), stājas spēkā Līguma grozījumi, un pēc tam tiek konstatēts, ka Izpildītājs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies materiālu un/vai instrumentu, mehānismu u.tml. daudzuma norādīšanā, to cenu un/vai darbaspēka izmaksu aprēķinos (t.i., nav ievērtēts viss nepieciešamais) šajā punktā minētajos gadījumos, tad pēc Līguma grozījumu stāšanās spēkā  atbildību par zaudējumiem, izmaksām, kas radušies šī punkta iestāšanās gadījumā, uzņemas Izpildītājs. 
3.17. Ja Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Izpildītāju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, bet ne tikai, prasījumi par zaudējumu atlīdzību, līgumsodiem, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Darbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Līguma 3.4.2.1 un/vai 3.4.2.2. punktā noteiktiem maksājumiem, Līguma saistību izpildes nodrošinājuma, garantijas laika nodrošinājuma, par to rakstveidā paziņojot Izpildītājam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.
3.18. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Darbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 dienu laikā pēc veikto Darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu. Izpildītājam ir pienākums līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5.,6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.

4. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Līgumā noteikto Darbu izpildes gala termiņš ir 150 (viens simts piecdesmit) dienas no Līguma noslēgšanas dienas  līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā (t.i., atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā). Ja termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku diena, par termiņa pēdējo dienu skaitāma pēdējā   darba diena šajā termiņā.
4.2. Izpildītājam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projekts (DVP), saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurš ir rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu,  t.sk., darba aizsardzības plāns, kā arī visa nepieciešamā dokumentācija, kas nepieciešama, lai izdarītu atzīmi BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi;
4.3. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atzīmes BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi, atbilstoši Darbu izpildes kalendārajam grafikam (Līguma _.pielikums) nodod Izpildītāja rīcībā Objektu par ko starp pusēm tiek parakstīts atsevišķs akts un, kurā tiek fiksēts Objekta stāvoklis. Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu Puses paraksta Būvniecības informācijas sistēmā, ja Izpildītājs ir izpildījis Līguma 4.3.punkta nosacījumus. Izpildītājam 2 (divu) kalendāro dienu laikā BIS sistēmā jāparaksta Objekta nodošanas-pieņemšanas akts. Ja Objekta nodošanas -pieņemšanas akts tiek parakstīts papīra formātā, Izpildītājam jāparaksta Objekta nodošanas -pieņemšanas akts 2 (divu) kalendāro dienu laikā pēc Pasūtītāja uzaicinājuma. Lai izvairītos no vēlākām domstarpībām, Puses ar šo apliecina, ka Objekta nodošanas brīdis Izpildītājam nekādā veidā neietekmē Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus Būvdarbu izpildei un Līguma izpildes termiņu, un Izpildītājs nav tiesīgs prasīt ar to saistītu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs prettiesiski un bez būtiska iemesla izvairās nodot Objekta vietu Izpildītājam atbilstoši šī Līguma punkta noteikumiem. 
4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt Izpildītājam Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu atbilstoši Būvdarbu kavējošo apstākļu ilgumam vai laikam, kas nepieciešams papildu Būvdarbu veikšanai, ja: 
4.4.1. kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ; 
4.4.2. Būvdarbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus (ja tādus ir pieprasījis) vai faktisko situāciju, kas pierāda trešo personu darbību/bezdarbību, kuras rezultātā Izpildītājs nav varējis laicīgi veikt Būvdarbus atbilstoši Līgumam un pieņem lēmumu atļaut vai aizliegt saņemt Būvdarbu izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem; 
4.4.3. Būvdarba veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie laika apstākļi. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu nelabvēlīgo apstākļu esamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju un pieņem lēmumu atļaut vai Izpildītājam aizliegt saņemt Būvdarbu izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar šī punkta noteikumiem; 
4.4.4. Būvdarbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papildu darbi, kas izpildāmi Līguma ietvaros, veicamie papildu darbi ietekmē kopējo Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, ja šo darbu neesamība Būvprojektā kavē Būvdarbu pabeigšanu un Objekta nodošanu un pieņemšanu ekspluatācijā; 
4.4.5. Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu Pasūtītāja infrastruktūras investīciju projektu realizāciju. 
4.5. Ja Izpildītāja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Izpildītājam saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Izpildītāja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Izpildītāja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Būvdarbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ja vien tas iespējams un attiecināms, ko Izpildītājs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Izpildītāja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Būvdarbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Izpildītāja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi, norādot Izpildītājam piešķirto termiņa pagarinājumu, ja tāds tiek piešķirts. Piešķirot Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā prasīts lūgumā, pamatojot savu lēmumu par Būvdarbu termiņa samazinājumu. Izpildītājam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu, ja Izpildītājs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu.
4.6. Ja Izpildītājs nokavējis Būvdarbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Būvdarbu izpildes termiņu (t.sk. starptermiņu), Pasūtītājs, neierobežojot tā tiesības, ir tiesīgs vienpusēji piemērot Līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, kā arī, ja Izpildītājs nenovērš pārkāpumu, tad rakstveidā, brīdinot Izpildītāju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ir tiesīgs pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Būvdarbus uz Izpildītāja rēķina tādā veidā, ko Pasūtītājs uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Būvdarbu iespējami ātrākai pabeigšanai (t.sk. pieaicinot citu uzņēmēju šādu darbu veikšanai).
4.7. Izpildītājs nav tiesīgs saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 
4.7.1. tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt citus darbus; 
4.7.2. Būvdarbu laikā Objektā Izpildītāja nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju nodarbināto darbinieku skaits nav pietiekams, lai visi Būvdarbi saskaņā ar Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē; 
4.7.3. tas saistīts ar nekvalitatīvu būvmateriālu pārbūvi vai kļūdām Būvdarbu veikšanai izvēlētajā tehnoloģijā, kas prasa veikt papildus darbus; 
4.7.4. Būvdarbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Izpildītāju. 
4.8. Ar brīdi, kad Objekts nodots Izpildītājam, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā  vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos,  un Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam, izpildītājs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Objektā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, zaudējumu nodarīšana trešajām personām, kārtību Būvdarbu izpildes vietā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Būvdarbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos, kas radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā.
4.9. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Izpildītājs neizpildīs būvdarbus vai to attiecīgo daļu Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu (t.sk starptermiņu) ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Izpildītājam saistošu rīkojumu/pieprasījumu paātrināt Darbu izpildi, tostarp nodrošināt papildus resursus un darbaspēku, un Izpildītāja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu/pieprasījumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka izpildītājam nav tiesību prasīt jebkādu papildus atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Izpildītāja veiktiem īpašiem vai papildus pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem, tai skaitā, darbaspēka izmaksas, piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, apakšuzņēmēju piesaiste,  u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs vai nepārvaramas varas apstākļi.

5. BŪVDARBU VEIKŠANAS NOTEIKUMI
5.1. Izpildot Būvdarbus, Izpildītājs ievēro Līguma un tā pielikumu, Būvprojekta un Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos ietvertās prasības.
5.2. Izpildītājs veic Būvdarbus, ievērojot Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī nepārkāpj normatīvo aktu prasības un/vai noteikumus. 
5.3. Izpildītājs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Būvdarbu veikšanas procesā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu ievērošanu. Izpildītājam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā, tāpat jānodrošina Būvdarbu izpildes laikā radušos  atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošana.
5.4. Pasūtītājs nenes atbildību par Izpildītāja materiāliem, instrumentiem un tehniku Objektā.
5.5. Būvdarbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi un būvmateriāli, kādi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektā, vai ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas pilnībā atbilst Būvdarba apjomu sarakstam. Izpildītājs apņemas ievērot būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības par būvizstrādājumiem.
5.6. Veicot Būvdarbus, Izpildītājam jāpielieto Būvdarbu tehnoloģijas, būvizstrādājumi un būvmateriāli, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli Objektā.
5.7. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk., transporta kustības ierobežošana, ja nepieciešams, u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Izpildītājs. 
5.8. Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdenstīklu pieslēgumu, ja attiecināms, nodrošina Izpildītājs, patstāvīgi veicot norēķinus rēķinā norādītajā termiņā par patērēto elektroenerģiju un ūdeni, kas patērēta līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā. Izpildītājs ierīkojot Būvdarbiem nepieciešamās palīgtelpas (t.sk. dzīvojamie vagoniņi) , sedz visus ar to uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem  Būvdarbu veikšanas laikā.
5.9. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. 
6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA
6.1. Izpildītajiem Būvdarbiem jāatbilst Līguma, Būvprojektam, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 
6.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, turpmāk – Segtie darbi,  Izpildītājs par to rakstiski - elektroniski paziņo Būvuzraugam, sagatavojot Segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam. Būvuzraugs pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē motivētu rakstveida atteikumu Būvdarbus pieņemt.
6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un Būvprojektam, kā arī, ja Izpildītājs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam vai Būvuzraugam sedz Izpildītājs.
6.4. Ikmēneša darbu nodošana – pieņemšana:
6.4.1. Izpildītājs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10 .datumam sagatavo un iesniedz  Aktu (t.sk. ar Būvuzrauga saskaņojumu) par izpildīto darbu iepriekšējā mēnesī. Pirms iesniedz Aktu Pasūtītājam, Izpildītājs, vienlaicīgi ar Akta nosūtīšanu Būvuzraugam saskaņošanai,  nosūta Akta kopiju arī Pasūtītājam, kontroles nodrošināšanai uz Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pasta adresi: ._______ /tiks precizēts/;
6.4.2. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā, no Akta saņemšanas dienas ( Būvuzrauga akceptēts Akts), pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvprojektam, paraksta Aktu;
6.4.3.  Ja Pasūtītājs neparaksta Aktu 6.4.2. punktā norādītajā termiņā vai neiesniedz Izpildītājam Defektu aktu un pretenziju, uzskatāms, ka izpildītos būvdarbus Pasūtītājs ir pieņēmis šī termiņa pēdējā dienā; 
6.4.4. Ja izpildīto Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai Būvprojekta, Pasūtītājs sastāda Defektu aktu un nosūta to Izpildītājam kopā ar pretenziju, kurā norādīts motivēts atteikumu parakstīt Aktu;
6.4.5. Defektu novēršanu Izpildītājs veic ievērojot Līguma 6.6. punkta nosacījumus; 
6.4.6. Atkārtota Būvdarbu nodošana un pieņemšana notiek pēc defektu novēršanas un 6.4.2.punktā noteiktā laika atskaite sākas no sākuma pēc atkārtotas Būvdarbu  nodošanas un Akta iesniegšanas Pasūtītājam;
6.4.7. Ja rodas strīds par konstatētajiem atsevišķu būvdarbu defektiem, tad pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver kādā no nākamo mēnešu būvdarbu izpildes aktiem;
6.4.8. Gadījumā, ja Būvdarbi Objektā attiecīgajā mēnesī netiek veikti Akts un rēķins netiek iesniegts; 
6.4.9. Kontaktpersonu vai speciālistu uzliktā saņemšanas un saskaņojuma atzīme dokumentos šī Līguma izpratnē vēl nenozīmē, ka Būvdarbi un/vai Akts ir pieņemts no Pasūtītāja puses apmaksas veikšanai. 
6.5. Visu Būvdarbu nodošana un pieņemšana:
6.5.1. Aktu par pēdējā mēnesī veiktajiem būvdarbiem, Izpildītājs iesniedz vienlaicīgi ar   būvniecības izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, tajā skaitā akreditētas laboratorijas testēšanas pārskati par piesārņojošo vielu BSP5, ĶSP, Suspendētās vielas koncentrāciju ienākošajos un attīrītajos notekūdeņos aiz izbūvētajām iekārtām, instruktāžas protokolus (izbūvētās notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ekspluatācijas instrukcija) un visu citu dokumentāciju, kas saistīta ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī paziņo par būves gatavību ekspluatācijai . Šajā punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 4 (četras) kalendārās nedēļas pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā dienas (t.i., Jēkabpils novada būvvaldes  atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu);
6.5.2. Pasūtītājs iesniegto izpilddokumentāciju un Aktu pār pēdējā mēnesī veiktajiem darbiem izskata ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas, pārbaudot izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvprojektam un normatīvajiem aktiem, un iesniegta visa nepieciešamā izpilddokumentācija, paraksta Aktu un organizē Objekta pieņemšanu ekspluatācijā;
6.5.3. Ja Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Būvdarbi, Defekti vai neatbilstības Latvijas būvnormatīviem, Līgumam un tā pielikumiem, Būvprojektam, t.sk. iesniegta nepilnīga dokumentācija, tad tiek sastādīts Defektu akts un Pasūtītājs nosūta to Izpildītājam kopā ar pretenziju. Ja kāda Puse nepiedalās Defektu akta sastādīšanā vai izvairās no tā parakstīšanas, tad Defektu aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties būvuzraugam un tas ir saistošs arī otrai Pusei;
6.5.4. Pasūtītāja pārstāvji, pieaicinot Izpildītāju var veikt izbūvēto iekārtu darbības pārbaudes veicot darbības parametru testēšanu. Ja rodas šaubas par parametru atbilstību pasūtītājs testēšanai var pieaicināt akreditētu laboratoriju. Ja akreditētas laboratoriju uzaicinājis Pasūtītājs, tas sedz izdevumus par tās pakalpojumiem.  
6.5.5. Atkārtota Būvdarbu nodošana un pieņemšana notiek pēc Defektu novēršanas un  6.5.2. punktā noteiktā laika uzskaite Būvdarbu pieņemšanai sākas no sākuma pēc atkārtota Akta un paziņojuma par būves gatavību ekspluatācijai iesniegšanas Pasūtītājam, kā arī iztrūkstošo dokumentu (ja attiecināms) saņemšanas no Izpildītāja.
6.6. Konstatēto defektu novēršanas nosacījumi:
6.6.1. Izpildītājam jānovērš Defekti Pasūtītāja norādītajā termiņā. Ja par Defektiem ir atbildīgs Izpildītājs, izdevumi par Defektu novēršanu jāsedz Izpildītājam un tas nedod tiesības uz Līgumā izpildes termiņa pagarinājumu.
6.6.2. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par  faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, viņam par to rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā no Defektu akta un pretenzijas saņemšanas dienas, iesniedzot atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus par Defektu aktā norādītajām nepilnībām;
6.6.3. Ja pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, ja strīdu nevar ilgstoši atrisināt sarunu ceļā, Pasūtītājam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu;
6.6.4.  Ja būves ekspertīze neapstiprina pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka pasūtītājs būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama;
6.6.5. Ja būvdarbu veicējs piekrīt defektu aktā pasūtītāja norādītajām nepilnībām (nav iesniegti iebildumi 6.6.2. punktā norādītajā termiņā)  vai ekspertīze apstiprina defektu aktā pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, būvdarbu veicējs un pasūtītājs vienojas par termiņu konstatēto defektu novēršanai, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu defektu novēršanai ,  t.sk., ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
6.6.6. Ja Izpildītājs atsakās novērst defektus un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam un neveic defektu novēršanu uz Izpildītāja rēķina, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju Defektu novēršanai. Defektu novēršanas izmaksas var tikt segtas, veicot ieturējumu no Izpildītājam izmaksājamām summām, par to iepriekš paziņojot izpildītājam.
6.7. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Izpildītājs sedz ar būves ekspertīzi pieņemšanu saistītos izdevumus. Ekspertīzi apmaksā Pasūtītājs, ja ekspertīzes atzinums ir pozitīvs (piemēram, ja Būvdarbi veikti atbilstoši Būvprojektam, izmantojot atbilstošus būvizstrādājumus,  nepārkāpjot normatīvo aktu prasības u.tml. gadījumos).
6.8. Visi papildus izdevumi vai zaudējumi, kas Pasūtītājam rodas par atkārtotu Būvdarbu nodošanu vai Objekta pieņemšanu ekspluatācijā var tikt ieturēti no Izpildītājam izmaksājamām summām. Atkārtots Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas termiņš un/vai Objekta pieņemšanas ekspluatācijā termiņš tiek ieskaitīts kopējā Līguma izpildes termiņā un Izpildītājam nav tiesības lūgt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu šajā gadījumā, kā arī Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu, ja  Būvdarbu izpildes termiņš atkārtotas Būvdarbu nodošanas gadījumā un/vai Objekta pieņemšanas ekspluatācijā gadījumā,  pagarina kopējo pielīgto Līguma  izpildes termiņu
6.9. Visa Līgumā noteikto saistību izpilde  tiek noformēta ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, ko Izpildītājs iesniedz atbilstoši Līguma pielikumā Nr.5 pievienotai formai (norādot akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu), pēc visu Būvdarbu pabeigšanas un atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, taču tas nevar ierobežot Pušu no šī Līguma izrietošās citas  tiesības un pienākumus. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu pievieno būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā, ja attiecināms. Pasūtītājs Izpildītāja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. 
6.10. Akta un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas periodā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.
7. BŪVSAPULCES
7.1. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē izskata paveiktos un atlikušos būvdarbus un to nepieciešamās izmaiņas. 
7.2. Būvsapulču biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī.
7.3. Būvsapulces tiek rīkotas Pasūtītāja telpās vai Objektā, un tajās piedalās Atbildīgais Būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes platformās. Būvsapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Izpildītāja pārstāvis, Būvuzraugs, atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus, pēc Pasūtītāja un Izpildītāja ieskatiem un piedalās būvsapulcē. Ja būvsapulces notiek attālināti tiešsaistes platformās, būvsapulces protokolu visas piedalījušās personas var parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja Izpildītāja būvspeciālists nav ieradies uz sanāksmi, taču tā klātbūtne ir bijusi nepieciešama, tas tiek fiksēts sanāksmes protokolā. Līdz nākamajai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu, nosūtot būvsapulces protokolu elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem, kas var izteikt rakstveida piezīmes būvsapulces protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas 3 (trīs) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas pa e-pastu, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas, Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam.
7.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbildīga tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. 
7.5. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. 
7.6. Būvsapulcēs pieņemtie lēmumi, ierosinājumi, priekšlikumi, uzdevumi u.tml. ir saistoši visām iesaistītajām personām, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.  
7.7. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Izpildītājam arī tajā gadījumā, ja Izpildītājs nav piedalījies šajās sapulcēs, ar nosacījumu, ka Izpildītājs tika informēts un nav izteicis iebildumus.
7.8. Būvsapulcēs netiek grozīti Līguma būtiskie noteikumus (t.sk. Būvdarbu izpildes termiņš, Līguma summa, garantijas termiņš, norēķinu kārtība ).
8. BŪVDARBU IZMAIŅAS
8.1. Izpildītājs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Darbus, kas ir paredzēti, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā tiek samazināta Līguma summa par neveiktajiem darbiem, par ko Puses sastāda izmaiņu aktu un paraksta Līguma grozījumus.  
8.2. Pasūtītājs drīkst veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Būvdarbu apjomu, nosakot, ka Darbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus  Darbus, Līgumā un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, un noteikt ar izmaiņām saistīto Būvdarbu pabeigšanas termiņa pagarinājumu, ar mērķi panākt, lai Būvdarbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti. 
8.3. Būvdarbu apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu tāmes sarakstos, Būvprojektā, Pasūtītājs var palielināt/samazināt, ja tos pirms Būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (piemēram, veicot digitālos izpilduzmērījumus apjomi mainās, nekā sākotnēji tika sarēķināti Būvprojektā; mainoties faktiskai situācijai dabā, t.sk., ja izmaiņas Būvdarbu apjomos rodas valsts vai pašvaldību institūciju/iestāžu lēmumu rezultātā, citi Pasūtītāja investīciju projekti Objektā u.tml.). 
8.4. Pasūtītājs var uzdot veikt papildus darbus, kas nepieciešami citu Būvdarbu uzsākšanai, un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā.
8.5. Par jebkurām Būvdarbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā (vai citā, ja Pasūtītājs nosaka citādi) no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt izmaiņas, Izpildītājam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Būvdarbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums un jāpievieno visi ar to saistītie dokumenti, lai tiktu sagatavoti Līguma grozījumi, ja attiecināms. Ja Izmaiņu akts paredz Būvdarbu apjomu palielināšanos vai papildus Būvdarbu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi (ja attiecināms), kurā norāda nepieciešamos Būvdarbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas (t.sk. konsolidētās tāmes). 
8.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. 
8.7. Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, Atbildīgais Būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs. 
8.8. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot ekspertīzes izdevumus. Ja Izpildītājs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Būvdarbu, būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildus Būvdarbu izdevumus apmaksā Izpildītājs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi.
8.9. Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvprojektā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Izpildītājam Būvprojektā sākotnēji neparedzētu Būvdarbu izpildi, kā dēļ palielinās veicamo Būvdarbu apjoms, Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, var pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, un/vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8.10. Gadījumā, ja Izpildītājs ir izmantojis būvmateriālus bez sertifikāta, vai izmantojis ekvivalentus materiālus, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Būvdarbu un/vai būvizstrādājumu izpildi/iegādi. 
8.11. Visas tehniskās izmaiņas un neskaidrības Būvprojektā, pirms to realizācijas, Izpildītājs saskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

9. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
9.1. Pasūtītājs apņemas:
9.1.1. nodot Izpildītājam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
9.1.2. pieņemt no Izpildītāja izpildītos Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā pēc tam, kad iepriekš pārbaudījis un atzinis Būvdarbu kvalitāti par atbilstošu;
9.1.3. veikt norēķinus par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
9.1.4. savlaicīgi informēt Izpildītāju par iemesliem, kas, iespējams, var traucēt Būvdarbu veikšanu; 
9.1.5. nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības:
9.2.1. pieņemt vai noraidīt Izpildītāja iesniegtos priekšlikumus par Būvdarbu izpildes termiņa grozījumiem, atsevišķu Būvdarbu izpildes summu, nemainot kopējo Līgumcenu, vai kopējās Līgumcenas izmaiņām;
9.2.2. neizmaksāt atlīdzību par zaudējumiem un/vai Būvdarbu apjoma izmaiņām, kļūdu novēršanu, ja Izpildītājs par to saņēmis kompensāciju no apdrošināšanas kompānijas  saskaņā ar spēkā esošo apdrošināšanas līgumu;
9.2.3. vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, vēršot savu prasījumu pret Izpildītāju un ieturēt aprēķināto līgumsodu no tam izmaksājamām summām, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, par to informējot Izpildītāju;
9.2.4. neveikt apmaksu par izpildītiem Būvdarbiem, ja Pasūtītājs vai būvniecības Būvdarbu kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatē Būvdarbu neatbilstošu kvalitāti vai būtisku atkāpi no normām, līdz šo trūkumu novēršanai par Izpildītāja līdzekļiem Līgumā norādītajā kārtībā;
9.2.5. prasīt no Izpildītāja papildus Būvdarbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildus Būvdarbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;
9.2.6. gadījumā, ja Izpildītājs nespēj Būvdarbus veikt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē jebkuru Būvdarbu izpildes termiņu/starptermiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem Darbiem, vai arī konkrētos darbus nodot citiem uzņēmējiem. Izpildītājs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna uzņēmēja piesaistīšanu, t.sk., Būvdarbu izpildes termiņa nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam aprēķinam. 
9.2.7. ar iepriekšējo rakstisku paziņojumu Izpildītājam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt Būvdarbu veikšanu, tajā skaitā vienpusēji apturēt Darbus, ja Izpildītājs pārkāpj normatīvo aktu prasības, vai neievēro Līguma noteikumus; 
9.2.8. veikt Izpildītāja darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus Izpildītāja klātbūtnē un Izpildītājam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to; 
9.2.9. ierosināt veikt Izpildītāja veikto Būvdarbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu/speciālistu komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, ja Puses nevienojas savādāk par komisijas sastāvu, vienu ekspertu/speciālistu pieaicina – Pasūtītājs, otru – Izpildītājs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti/speciālisti. Ekspertīzi apmaksā Pasūtītājs, ja ekspertīzes atzinums ir pozitīvs negatīvs (piemēram, ja Būvdarbi veikti neatbilstoši Būvprojektam, izmantojot neatbilstošus būvizstrādājumus,  pārkāpjot normatīvo aktu prasības u.tml. gadījumos), Izpildītājs atmaksā izdevumus par ekspertīzi. 
9.2.10. citas tiesības, kas noteiktas Latvijas Republikas normatīvajos aktos vai Līgumā.
9.3. Pasūtītājam ir tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, izmantot Līguma 14.3. punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas (polises) tādu Izpildītāja  finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 
9.4. Ja Līgums tiek pārtraukts Izpildītāja vainas dēļ vai ja Izpildītājs nepilda Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 14.3.punktā minēto garantiju/nodrošinājumu Līgumā noteikto Izpildītāja finansiālo saistību segšanai, kā arī ieturējuma procenti (atskaitījumi par Garantijas laika garantijas nodrošinājumu) var netikt izmaksāti.
9.5. Ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto būvizstrādājumu, iekārtu un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Izpildītājam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem nav defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Izpildītājam izpildīto Būvdarbu, iebūvēto būvizstrādājumu un/vai iekārtu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītāja veiktie Būvdarbi/ iestrādātie būvizstrādājumi/ iekārtas neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Izpildītājam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
9.6. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
10.1. Izpildītājam ir pienākums izpildīt Būvdarbus atbilstoši Līgumam, tā pielikumu nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasībām
10.2. Izpildītājam ir pienākums nepieciešamības gadījumā nodrošināt savu materiālu un instrumentu apsardzi un tas uzņemas pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā, savām esošajām materiālajām vērtībām līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
10.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Atbildīgā Būvdarbu vadītāja klātbūtni un darba vadīšanu Objektā; 
10.4. Izpildītājam ir pienākums atbildīgā Būvdarbu vadītāja prombūtnes gadījumā, vairāk kā 2 (divas) nedēļas, nozīmēt citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Iepirkuma dokumentācijas kvalifikācijas prasībām, kas pildīs Atbildīgā būvdarba vadītāja pienākumus un regulāri atradīsies Objektā. 
10.5. Izpildītājam ir pienākums pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par Būvdarbu sagatavošanās posmiem un izvēlētajām metodēm Būvdarbu izpildē; 
10.6. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai tml. ietekmēt Līguma izpildi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas, rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju. 
10.7.  Izpildītājam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Būvdarbu veikšanai. 
10.8. Izpildītājam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida trūkumiem, Defektiem, kuri varētu atklāties Izpildītāja veiktajos Darbos Objektā kopumā, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas rakstveidā brīdināt Pasūtītāju. 
10.9. Izpildītāja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam piegulošajās teritorijās Izpildītāja darbības/bezdarbības rezultātā nodarīto kaitējumu. 
10.10. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Būvdarbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā esošās materiālās un kultūrvēsturiskās vērtības (ja tādas ir).
10.11. Izpildītājam ir pienākums ievērot visus Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga un autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst šo personu norādītos defektus abpusēji saskaņotā termiņā, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu defektu/trūkumu novēršanai, ja šie defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, Būvprojektu un normatīvajiem aktiem vai ja nav iespējams vienoties, tad Būvuzrauga noteiktā termiņā.
10.12. Izpildītājam ir pienākums novērst Pasūtītāja norādītās kļūdas, nepilnības un neatbilstības iesniegtajos dokumentos un/vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus Līguma izpildes nodrošināšanai, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
10.13. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Līguma izpildi ar kvalificētu, atbilstoši sertificētu personālu, kurš veiks Būvdarbu izpildi un nodrošināt būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti;
10.14. Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājs uz sava rēķina veic jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus un novērš dabas stihiju radītās sekas, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem. 
10.15. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrodas Objektā un/vai elektroniski BIS sistēmā.
10.16. Izpildītājam Līguma izpildes laikā ir sekojošas tiesības: 
10.16.1. saņemt samaksu par Līguma noteikumiem atbilstošu Būvdarbu izpildi; 
10.16.2. citas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
10.17. Izpildītājs nodrošina atbildīgā  būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā ne mazāk kā 2 (divas) stundas (neskaitot būvsapulces), katru dienu Būvdarbu veikšanas laikā un izpildāmo Būvdarbu organizēšanu no minēto personu puses.
10.18. Ja Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītāja konstatē, ka Būvdarbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam, Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nenosaka citu termiņu, ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Darbu izpildes kalendārā grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Izpildītājam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Darbu izpildes kalendārajā grafikā, lai varētu ievērot Līguma izpildes termiņu. 
10.19. Izpildītājam ir pienākums, nodrošināt, ka Līguma izpildi veic būvspeciālisti, kam ir spēkā esošie sertifikāti / licences / atļaujas, kas piešķir tiesības piedalīties Līguma izpildē; 
10.20. Izpildītājam ir pienākums  ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, un novērst visus Pasūtītāja norādītos trūkumus/Defektus noteiktajā laikā, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Tehnisko specifikāciju, Konkursa dokumentāciju, Būvprojektu  un šī Līguma noteikumiem. 
10.21. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk, kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, no brīža, kad Izpildītājs ir konstatējis savu vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja pazīmes, kas varētu novest pie saimnieciskās darbības apturēšanas un/vai maksātnespējas, informēt Pasūtītāju rakstveidā.
10.22. Izpildītājam ir pienākums uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. 
10.23. Izpildītājam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Būvdarbu izpildes gaitā vai sakarā ar Līguma  izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Būvdarbiem, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus.
10.24. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi pirms Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniegt Pasūtītājam atbilstoši noformētu izpilddokumentāciju.
10.25. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt piekļuvi pie blakus esošajiem īpašumiem, ēkām, vajadzības gadījumā iepriekš saskaņojot nepieciešamo sadarbību un piekļuves. 
10.26. Izpildītājam ir pienākums visu ar Objektu saistīto informāciju un dokumentus aizpildīt/ievadīt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS), atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pilnvarojuma apjomam, cik tālu tas neierobežo neuzliek kādas darbības pildīt tieši Pasūtītājam, kā arī ievērot savlaicīgumu un ievērtēt visus riskus kas saistīti ar informācijas pieprasīšanu, ievadīšanu, BIS, ar tiem saistītos termiņus u.tt., lai nekavētu Pasūtītāja saistību izpildi, kas saistīti ar investīciju projekta realizāciju ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, gan šī Līguma saistību izpildē,  t.sk., lai netiktu kavēta Objekta pieņemšana ekspluatācijā.
10.27. [bookmark: _Hlk62824283]Izpildītājam ir pienākums nodrošināt tādu Būvdarbu organizāciju, lai nelabvēlīgu  klimatisko laikapstākļu rezultātā, Objektā neradītu  plūdus un jebkādu materiālo vērtību pasliktināšanos, t.sk., arī laikā, kad Objektā netiek veikti Būvdarbi.
10.28. Izpildītājam ir pienākums būvlaukumā izbūvēt Būvdarbu izpildei nepieciešamās pagaidu celtnes un konstrukcijas, piegādāt un uzglabāt būvizstrādājumus, kas nepieciešamas konkrētajā Objektā;
10.29. Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam ir pienākums nodrošināt satiksmes organizācijas saskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju, norobežojošo elementu u.c. Objekta aprīkošanai nepieciešamos tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, kā arī satiksmes regulēšanu, atbilstoši Pasūtītāja un/vai konkrētu iestāžu/institūciju noteiktajām prasībām (t.sk. terminētās prasības),  kuru kompetencē ir satiksmes organizēšana, dzelzceļa pārvadājumi u.tml., visur kur tas nepieciešams, ja attiecināms.
10.30. Izpildītājam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam, kas tiesīgi izmantot Izpildītāja instrumentus, pārbaudes ierīces, kas pieejamas Objektā, kā arī saņemt nepieciešamo palīdzību no citiem savu pienākumu pildīšanai. 
10.31. Izpildītājs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Būvdarbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Būvdarbu beigšanas dienā, Izpildītājam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie materiāli, konstrukcijas, kā arī Izpildītājam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
10.32. Izpildītājam jāsagatavo Objekts pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza kontroles instances, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citas darbības, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un tā pieņemšanai ekspluatācijai.
10.33. Izpildītājam jāievēro un jāizpilda citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Būvprojekta, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. 
10.34. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Būvdarbiem. Atskaite jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 
10.35. Izpildītājam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kādi nepieciešami un attiecas uz Līguma grozījumu sastādīšanu. 

11. APAKŠUZŅĒMĒJI UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA NOMAIŅA
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
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20. 
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22. 
11.1. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Izpildītājam jāiesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu (Līguma _.pielikums/tiks precizēts), kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Izpildītājam Līguma izpildes laikā jāziņo pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
11.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
11.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.4.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.4.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem
11.4.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14.punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
11.4.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.6. Būvuzņēmējs apakšuzņēmēju/personāla piesaistīšanas vai nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)/ personāla sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistīto personālu (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)  un Līguma 11.7.punktā norādītos dokumentus un informāciju.
11.7. Izpildītājam par Apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
11.7.1. pieteikums Apakšuzņēmēju un/vai Izpildītāja personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību/personāla (speciālista) pozīcija Līguma izpildē (ja attiecināms);
11.7.2. piekrišanas raksts, kas apliecina Apakšuzņēmēja un/vai  Izpildītāja piesaistītā personāla gatavību veikt konkrētos darbus atbilstoši Līguma priekšmetam. Apakšuzņēmēja piekrišanas raksts un apliecinājums jāparaksta Apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja piekrišanas rakstu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt piekrišanas rakstu. Izpildītāja piesaistītā personāla apliecinājumu paraksta pats speciālists; 
11.7.3. Apakšuzņēmēja vai Izpildītāja piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Atklāta konkursa dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Izpildītājs Līguma izpildē vēlas nomainīt Apakšuzņēmēju vai Izpildītāja personālu, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
11.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42.panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
11.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62.panta noteikumiem.
11.10. Grozījumi Līgumam pievienotajā apakšuzņēmēju/ Būvuzņēmēja personāla sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto apakšuzņēmēju/ Būvuzņēmēja personāla sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma.  Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. Atsevišķi Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti.
11.11. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Izpildītāja iniciatīvas, neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.
11.12. Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Būvdarbu izpildē iesaistīts Apakšuzņēmējs nepiesaistītu Būvdarbu izpildē citus Apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
11.13. Pasūtītājs nav atbildīgs par Izpildītāja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem.

12. BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKS
12.1. Būvdarbu izpildei izmantojamo būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, konstrukciju un inženierkomunikāciju garantijas perioda termiņš tiek noteikts _______ no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. Iekārtām tiek noteikts ražotāja garantijas termiņš, bet tas nevar būt īsāks par ___________, skaitot no dienas, kad Objekts pieņemts ekspluatācijā, t.i., no atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par tā pieņemšanu ekspluatācijā.
12.2. Šajā Līguma nodaļā paredzētie garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, tostarp, gan izmaiņām, gan jebkādiem Būvdarbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Izpildītājs vai tā pieaicinātas personas, gan Būvdarbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un materiāliem.
12.3. Visiem Būvdarbu izpildē izmantojamiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 
12.4. Ja garantijas perioda ietvaros konstatēto defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Būvdarbu izpildes rezultātā izbūvēto Objektu (t.sk. tā kādu tā daļu vai elementus, inženiertīklus, pieslēgumus u.tml.) Izpildītāja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Izpildītājam pagarināt Līguma norādīto Garantijas laiku par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 
12.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā ir atklāti Būvdarbu (t.sk. Būvdarbu izpildē izmantoto būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) defekti vai trūkumi, Izpildītājam jānovērš tie uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā terminā, ja Pasūtītājs norāda citādi. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Izpildītāja objektos nevar būt par iemeslu defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
12.6. Ja Pasūtītājs Būvdarbu Garantijas laikā konstatē Būvdarbu defektus, par to tiek paziņots Izpildītājam, norādot arī vietu un laiku, kad Izpildītājam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Izpildītājam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no Izpildītāja juridiskās adreses vietas) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 
12.7. Defektu konstatēšana un defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un, ja nepieciešams, Izpildītāja pārstāvji un atbildīgie speciālist. Ja Izpildītājs ir aicināts, bet neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu bez Izpildītāja klātbūtnes un tas ir saistošs arī Izpildītājam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Izpildītājam rakstiski, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts. Akts tiek nosūtīts Izpildītājam, un ir uzskatāms, ka Izpildītājs aktu ir saņēmis, un tas stājas spēkā atbilstoši Paziņošanas likumam. 
12.8. Par Defektu novēršanu tiek sastādīts Defektu novēršanas akts. Pēc Defektu novēršanas Izpildītājs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz defektu novēršanas akta sastādīšanu. Ja Pasūtītājs/Izpildītājs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Izpildītājs/Pasūtītājs to sastāda vienpusēji un nosūta otrai pusei.
12.9. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja Būvdarbu Defekts un/vai tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  
12.10. Ja Defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā vai Izpildītājs defektus nenovērš 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības uz Izpildītāja rēķina, defektu novēršanai pieaicināt trešo personu (citu uzņēmēju), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu un samaksu veicot, ir tiesīgs vērsties ar prasījumu pret Izpildītāja iesniegto Būvdarbu garantijas laika nodrošinājumu.
12.11. Pasūtītājs, aprēķinot Defektu un Defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas zaudējumus, tajos iekļauj izdevumus par Defektu un Defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., būvizstrādājumi un darbs, Būvdarbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, u.c. izmaksas, kas rodas. 
12.12. Izpildītājs ir atbildīgs par Garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos Defektu novēršanu, t.sk., ja Defekts Objektā radies Būvdarbu izpildē Izpildītāja pieaicināto trešo personu novērsto defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ un atlīdzību par pieaicināto trešo personu nekvalitatīvi veikto darbu Defektu novēršanas dēļ radītajiem zaudējumiem, Izpildītājs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret šo trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Defektu novēršanu un tādējādi radījusi Izpildītājam zaudējumus, vai, ja nekvalitatīvi novērstais Defekts veicinājis cita Defekta veidošanos.  
12.13. Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu un Defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Izpildītājs garantē savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantoto materiālu kvalitāti un personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
12.14. Domstarpības, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti/eksperti.
13. AVANSA GARANTIJAS NODROŠINĀJUMS
13.1. Izpildītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem ir tiesīgs saņemt avansu ne vairāk kā 20 procentu apmērā no Līgumcenas (bez PVN). Izpildītājs avansa maksājumu ir tiesīgs prasīt vienu reizi visā Līguma izpildes laikā. 
13.2. Ja Izpildītājs ir izvēlējies saņemt avansa maksājumu, tam ir jāiesniedz Pasūtītājam avansa maksājuma nodrošinājums pieprasītās avansa summas apmērā, kas Izpildītājam jānoformē bankas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas (polises) formā. Nodrošinājums ir pirmā pieprasījuma, neatsaucams, tajā ir iekļauts, ka līguma saistību izpildes nodrošinājuma devējs ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā maksās Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma, un tam ir jābūt spēkā no avansa maksājuma datuma līdz Līguma 4.1.punktā noteiktā Būvdarbu termiņa pēdējai dienai (ieskaitot) pieskaitot 5 (piecas) kalendārās dienas, vai līdz brīdim, kad avansa maksājums  segts ar izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, ja to iespējams noteikt un aprēķināt. Avansa garantijas nodrošinājumā norāda, ka tas ir pakļauts Starptautiskās tirdzniecības kameras Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758 (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, garantija/polise pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānorāda, ka prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju vai polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
13.3. Ja Būvdarbu izpildes pagarinās, tad Izpildītājam ir jāpagarina arī avansa nodrošinājuma termiņš, iesniedzot tā pagarinājumu ne vēlāk kā avansa nodrošinājuma derīguma termiņa pēdējā dienā, nodrošinot tā nepārtrauktību, ja tas nav ticis segts ar izpildītajiem un pieņemtajiem darbiem. Pagarinot avansa nodrošinājumu tā apjomu var samazināt proporcionāli paveiktajiem un pieņemtajiem darbiem un termiņam jābūt spēkā līdz Būvdarbu termiņa pēdējai dienai vai līdz brīdim, kad avansa maksājums  segts ar izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, ja to iespējams noteikt un aprēķināt.
13.4.  Ja Izpildītājs neiesniedz iepriekš avansa nodrošinājuma pagarinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu.
14. APDROŠINĀŠANA. LĪGUMA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS . 
GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS
14.1. Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Izpildītāja un būvspeciālistu spēkā esošu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi).  Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Būvdarbi vēl turpinās, Izpildītājam ir pienākums pirms spēkā esošā apdrošināšanas līgumu darbības beigām iesniegt Pasūtītājam jaunu (vai pagarināt esošo) profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) ar beigu termiņu līdz Būvdarbu beigām. Izpildītājs jaunu apdrošināšanas līgumu (polišu) noslēgšanu (vai esošo pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem.
14.2. Izpildītājs nav tiesīgs veikt Būvdarbus, ja Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Izpildītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) . Šāds termiņa kavējums nedod tiesības Izpildītājam lūgt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, un Pasūtītājs ir tiesīgs aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 procenti no Līgumcenas.
14.3. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai tiek noteikts līguma saistību izpildes nodrošinājums 5% (piecu) apmērā no 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas Izpildītājam jānoformē bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas pirmā pieprasījuma garantijas formā(iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju), un jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. Līguma saistību izpildes nodrošinājumā jābūt norādītam, ka tas ir neatsaucams, un garantijas devējs 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma . Nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Līguma 4.1.punktā noteiktajam Līguma izpildes termiņam ( t.i., līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā), papildus pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja Izpildītājs neiesniedz iepriekš minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu un šāds kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pagarinās, tad Izpildītājs attiecīgi pagarina arī līguma saistību izpildes nodrošinājuma termiņu tā, lai tas būtu derīgs termiņā par kādu tiek veikti būvdarbi (t.sk. līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā) pieskaitot vēl 10 (desmit) kalendārās dienas un līguma izpildes nodrošinājums jāiesniedz tā, lai nodrošinātu tā nepārtrauktību visā būvdarbu izpildes laikā . Ja Izpildītājs neiesniedz iepriekš minētā nodrošinājuma pagarinājumu šajā punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas, un šāds kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Pie jebkādiem apstākļiem, līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, Izpildītājam jānodrošina Līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esamība papildus pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas.
14.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 14.3. punktā minētās bankas  vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegto nodrošinājumu tādu Izpildītāja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
14.5. Būvdarbu garantijas laikā atklāto defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums 5% apmērā no Līgumcenas, kas Izpildītājam ir jānoformē bankas izdotas Būvdarbu garantijas laika garantijas formā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas (polises) formā atbilstoši Līguma nosacījumiem, kurā garantijas devējs norādījis, ka tas ir neatsaucams un garantijas devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Garantijas nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 60 (sešdesmit) mēnešus no Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, pieskaitot vēl 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja konkrētajam būvizstrādājumam, iekārtai vai mehānismam u.c. to ražotājs noteicis garāku garantijas termiņu, tad tiek piemērots ražotāja garantijas termiņš.  
14.6. Garantijas saistību nodrošinājumu samazina garantijas termiņa 25 mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 % apmērā no līgumcenas, ja garantijas termiņa pirmajos 24 mēnešos nav konstatēti būvdarbu defekti vai būvdarbu veicējs un pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto būvdarbu defektu novēršanas termiņu (t.i., iepriekš konstatēti defekti ir/tiek novērsti).
14.7. Spēkā esošs Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc atzīmes BIS par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, pirms tam tā tekstu saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja Izpildītājs neiesniedz  minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Izpildītājam līgumsodu EUR 50,00 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līgumcenas. 
14.8. Ja Izpildītājs ir nokavējis Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu, un šāds kavējums pārsniedz 10 (desmit) dienas no dienas, kad Izpildītājam bija jāiesniedz Garantijas laika nodrošinājums, tas neatbrīvo Izpildītāju no pienākuma iesniegt Garantijas laika nodrošinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
14.9. Šajā Līgumā paredzētie garantijas laika noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, būvizstrādājumiem, ierīcēm, mehānismiem, gan izmaiņām, gan jebkādiem Būvdarbu izlabojumiem un papildus darbiem, ko veicis Izpildītājs vai tā pieaicinātas personas.
14.10. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika nodrošinājumu tādu Izpildītāja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma noteikumiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
14.11. Izpildītājam jānodrošina, ka līguma saistību izpildes nodrošinājumā un garantijas laika nodrošinājumā (bankas garantijā vai apdrošināšanas polisē), attiecīgi norādot konkrētajā dokumentā,  ka garantija/polise pakļauta Starptautiskās tirdzniecības kameras Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No.758  (2010.gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, garantija/polise pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānorāda, ka prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju vai polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Jānorāda, ka pasūtītājam tiks samaksāts samaksāt pēc tā pirmā pieprasījuma.

15. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA

15.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
15.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 
15.3. Pušu strīdi, kas rodas Būvdarbu un materiālu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas vai garantijas termiņa laikā, var tikt risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu/speciālistu vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.
16. PUŠU ATBILDĪBA
16.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.
16.2. Izpildītājs Būvdarbu veikšanas laikā ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un Būvdarbu procesā pielietoto būvmateriālu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību. 
16.3. Izpildītājs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis uzdotos Būvdarbus, kā arī pieļāvis trūkumus, Defektus un pārkāpumus. 
16.4. Izpildītājs, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, apņemas novērst Defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Izpildītājam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. 
16.5. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina.
16.6. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Izpildītāja pieļautiem šī Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumu pārkāpumiem.
16.7. Izpildītājs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus ja netiek ievērots līguma termiņš, kā rezultātā Pasūtītājs zaudējis investīciju projekta īstenošanai saņemto valsts budžeta aizdevumu.
16.8. Ja Izpildītājs kavē Līguma 4.1.punktā noteikto termiņu (t.sk. starptermiņus), kā arī 4.4.punktā noteiktos termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no Līgumcenas.
16.9. Ja Pasūtītājs Izpildītāja veiktajos Būvdarbos konstatē Defektus, tad Izpildītājam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi noteiktajā termiņā, pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības piemērot Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % apmērā no Līgumcenas.
16.10. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Puse nav veikusi maksājumu, tad otrai Pusei ir tiesības aprēķināt un iekasēt līgumsodu 0,1 % apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto samaksas izdarīšanas dienu, bet ne vairāk kā 10 % no nesamaksātās summas. 
16.11. Ja Izpildītājs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes un/vai ja Līgums tiek lauzts Izpildītāja vainas dēļ, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi līguma 14.3.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmērā, kuru Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no līguma 14.3.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma.  
16.12. Ja Izpildītājs izbeidz noslēgto Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Izpildītājs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies Līguma  izbeigšanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu līguma 14.3.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmērā.
16.13. Ja kāds no Izpildītāja būvspeciālistiem, kas norādīts speciālistu sarakstā, neattaisnotu iemeslu dēļ iepriekš nebrīdinot neierodas uz Līgumā norādīto būvsapulci un tas ir fiksēts būvsapulces protokolā, kā arī par 10.17.punkta neievērošanu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji piemērot līgumsodu 100,00 EUR apmērā par katru šādu neierašanās gadījumu, šādā gadījumā tiek sastādīts atsevišķs rēķins vai tas tiek ieturēts no Izpildītājam izmaksājamām summām.
16.14. Ja Izpildītājs kavē Līguma 4.3.punktā noteikto dokumentu iesniegšanas termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR par katru nokavēto dienu.
16.15. Ja Izpildītājs neuzsāk Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Būvdarbu izpildes kalendārajam grafikam, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR par katru nokavēto dienu.
16.16. Ja Izpildītājs neievēro Līguma 10.4., 10.19. un 10.29.punktā noteiktās prasības, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 100 EUR (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu.
16.17. Ja Izpildītājs nav uzrādījis būvuzraugam un Pasūtītājam Līguma 6.2.punktā noteiktos dokumentus, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji piemērot Izpildītājam līgumsodu 100,00 EUR par katru konstatēto gadījumu.
16.18. Ja Izpildītājs neievēro kādas no Līguma 6.4.1., 6.5.1.,6.6.2., 8.5.,10.11., 10.12., 10.18., 10.20., 10.30., 10.35.,12.5. un 19.2. punkta prasībām, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji piemērot Izpildītājam līgumsodu 50,00 EUR par katru nokavēto dienu.
16.19. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par darba kārtības un citu ar Būvdarbu izpildi saistītu noteikumu neievērošanu: 
16.19.1. par satiksmes organizāciju Objektā vai tam pieguļošajā teritorijā, kas saistīta ar materiālu piegādi, darbinieku transportu novietošanu publiskās stāvvietās ārpus noteiktās zonas var piemērot līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) apmērā par katru gadījumu, ko fiksē Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 
16.19.2. par nekārtībām Objektā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu atbilstoši prasībām, kas var izraisīt traumatismu, piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 
16.19.3. par Būvdarbu dokumentācijas savlaicīgu neaizpildīšanu vai neatrašanos Objektā, ja tādai tur jāatrodas un, ja to konstatē Būvuzraugs vai Pasūtītājs, var piemērot līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu; 
16.19.4. par nereģistrēta Apakšuzņēmēja atrašanos Objektā, Apakšuzņēmēja maiņu vai piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, bet tas bija jāsaskaņo atbilstoši Līguma noteikumiem, vai būvdarbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja saskaņošanas var piemērot līgumsodu 200 EUR (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 
16.20. Izbeidzot Līguma darbību pēc vienas Puses iniciatīvas, kuras pamats nav saistīts ar otras Puses līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, vai nav saistīta ar Līguma laušanu sakarā ar Būvdarbiem paredzētā finansējuma neesamību, Puse, kura uzteic Līgumu vai paziņo par Līguma laušanu, maksā otrai Pusei līgumsodu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. 
16.21. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Izpildītājam paredzētā maksājuma. 
16.22. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
16.23. Līgumsods, kas  piemērots par atsevišķiem gadījumiem, summējot nedrīkst pārsniegt 10 % no Līgumcenas bez PVN.
16.24. Ja līgumu Izpildītāja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, garantijas saistību nodrošinājums paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski izpildīto būvdarbu garantijas nodrošināšanai un garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts būvdarbu veicējam.

17. NEPĀRVARAMA VARA
17.1. Puses nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, tieši tādā apjomā, kādā Līguma saistību izpilde ir radusies nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi kādu  saistību izpildi.
17.2. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi: stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbības, streiki, iekšējie nemieri, blokādes, normatīvo aktu, kas būtiski ierobežo un aizskar kādas Puses tiesības un ietekmē uzņemtās saistības, pieņemšana un stāšanās spēkā. 
17.3. Nepārvarama vara (force majeure) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.  
17.4. Ikvienai no Pusēm ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas apstākļu uzzināšanas dienas, jābrīdina (telefoniski un rakstveidā) otra Puse par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, nepārvaramas varas sekām un paredzamo ilgumu, ja tas ir paredzams. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 
17.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse, kuras saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
17.6. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, nepieciešamības gadījumā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos
17.7. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā to Būvdarbu izpildes termiņi/starptermiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja nepārvaramas varas apstākļi, tiek pagarināti par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Būvdarbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Darbu izpildes kalendārā grafika, cik vien tas iespējams. 
17.8. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļu ietekmi.
17.9. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Pusēm ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu atlīdzības pienākuma, Pasūtītājam veicot norēķinu par faktiski padarīto kvalitatīvo Darbu, cik tālu iespējams to novērtēt un turpmāk izmantot.
18. LĪGUMA GROZĪJUMI
18.1. Līgums var tikt grozīts vai papildināts pēc Pušu vienošanās rakstiskā formā, kas stājas spēkā pēc abpusējas parakstīšanas.
18.2. Par Līguma sastāvdaļu tiek uzskatīti visi labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā, ko atrunā izmaiņu aktā, kas Pusēm ir saistošs. 
18.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums.
18.4. Pusēm nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka:
18.4.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas
18.4.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
18.4.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
18.4.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi.
18.5. Visi grozījumi tiek izvērtēti no pieļaujamības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, taču Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam nav pieļaujams konkrētā gadījumā.
18.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja  savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līgumcenu un izpildes laiku.
18.7. Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs, objektīvi pamatojot ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Tehniskajās specifikācijās, Būvprojektā un Būvdarbu apjomos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Izpildītājam ir pienākums izpildīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Būvprojekta vai Tehnisko specifikāciju (prasību) pārstrādāšanu un/vai izmaiņas Būvdarbu apjomā, Izpildītāja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas par ko Puses vienojas atsevišķi, bez papildus atlīdzības un papildus termiņa šo izmaiņu veikšanai, vai būtisku izmaiņu gadījumā, Puses vienojas atsevišķi, nosakot papildus termiņu un/vai papildus atlīdzību. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses apliecina, ka šī Līguma punkta noteikumi nav attiecināmi uz situācijām, kad izmaiņas tiek pieprasītas sakarā ar Izpildītāja nepienācīgi veiktiem pienākumiem, jo šajos gadījumos Izpildītājs nepieciešamās izmaiņas veic bez tiesībām uz izmaiņām Būvdarbu izpildes termiņos un/vai Līgumcenas apmērā. 
18.8. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Būvdarbu vai konstrukciju, materiālu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Izpildītājs jau ir veicis nepieciešamo materiālu vai iekārtu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus būvdarbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāju prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Būvdarbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie materiāli vai iekārtas, vai izpildītie Būvdarbi (kāda to daļa), bet Izpildītājam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē  Izpildītājam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto konstrukciju, materiālu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā, atbilstoši to iegādes vērtībai) vai Būvdarbu izpildi.
18.9. Izpildītājs nav tiesīgs veikt patvaļīgas Būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
18.10. Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61.pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
18.10.1. grozījumi ir nebūtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam
18.10.2. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 % (piecpadsmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 18.10.3.punktam;
18.10.3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, - ietverot darbu apjomus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 % (piecdesmit procentus) no sākotnējās Līgumcenas, piemēram, pasūtītājam ir nepieciešami papildu darbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Izpildītāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā paredzētiem pakalpojumiem;
18.10.4. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja Izpildītājs tiek aizstāts ar citu Uzņēmēju.
18.11. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā skaidrojumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
18.12. Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta piektajai daļai, atkarībā no Būvdarbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var izmainīt plānoto Būvdarbu apjomu, samazinot vai palielinot Būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā iekļauto Būvdarbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu apjoms nesasniedz 15 % (piecpadsmit procentus) no Līgumcenas. Par Būvdarbu daudzumu izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē Izpildītāju un Izpildītājam šis paziņojums ir saistošs.
18.13. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
18.13.1. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība Būvdarbu izmaiņām; 
18.13.2. ja plānotās izmaiņas ietver būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto Būvdarbu summa.
18.14. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī Līgumcena, Būvdarbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
18.15. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu. Pasūtītāja apstiprināts izmaiņu akts ir Līguma sastāvdaļa un Izpildītājam ir jāpilda bezierunu kārtībā. Pasūtītājs pirms izmaiņu akta apstiprināšanas izvērtē aktā iekļauto izmaiņu finansiālo ietekmi nosaka pieļaujamību un juridisko pamatojumu atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam.
18.16. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pieļauj neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski vai nebūtiski, grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
18.16.1. Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvprojektā tiek veiktas izmaiņas/grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis veikt Izpildītājam Būvprojektā neparedzētu Būvdarbu izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas (Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs) un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas;
18.16.2. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, iekārtas, materiālus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos:
18.16.2.1. Līguma izpildes laikā, atsedzot komunikācijas/virsmas, ja tādas ir,  un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā;
18.16.2.2. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi Tehniskās specifikācijas vai Būvprojekta risinājumi, kā rezultātā mainās Būvdarbu izmaksas un/vai  Objekta ekspluatācijas izmaksas un/vai Būvdarbu izpildes termiņi;
18.16.2.3. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Izpildītājs sastopas Objektā;
18.16.2.4. ja iekārtas vai materiālus, kas norādīti Būvprojekta tāmēs vairs neražo, tad iekārtas un/vai materiāli var tikt nomainīti pret ekvivalentiem tās pašas cenu grupas iekārtām vai materiāliem. Ja Izpildītājs Būvdarbu izpildē vēlas izmantot ekvivalentus materiālus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Izpildītājam ir jānodrošina pierādījumi materiālu savstarpējai aizstājamībai, un ir jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu materiālu pielietojumu. Līguma grozījumi materiālu nomaiņas gadījumā (uz ekvivalentiem) netiek sastādīti un tas tiek fiksēts materiālu nomaiņas aktā.
18.16.2.5. ja Līguma izpildes laikā rodas objektīva nepieciešamība sakarā ar citu Pasūtītāja investīciju projektu, kas atrodas Objekta tiešā tuvumā
18.16.2.6. izpildmērījumu veikšanas rezultātā.
18.17. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas:
18.17.1. Ja attiecīgā Būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām;
18.17.2. Ja Būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Būvdarbu izmaksas nosaka šādi – Būvuzraugs sadarbojoties ar Izpildītāju veic tirgus izpēti par līdzīgām Būvdarbu izmaksām. 
18.18. Būvdarbu izpildes termiņu Pasūtītājs var grozīt šādos gadījumos:
18.18.1. ja tiek uzdoti papildus Būvdarbu apjomi– proporcionāli veicamo Būvdarbu apjomam;
18.18.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Izpildītāja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Izpildītājs ir Līgumā noteiktajā kārtībā rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas tieši kavē saistību izpildi) – atbilstoši šo apstākļu ilgumam.
18.18.3. citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
18.19. Ja Puses 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj panākt šajā Līguma punktā paredzēto vienošanos par Būvdarbu apturēšanu, izmaiņām vai grozījumu veikšanu ( t.sk. Izpildītājs neiesniedz Pasūtītāja pieprasītos dokumentus Pasūtītāja noteiktajā termiņā), vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvajām prasībām, un/vai pārsniedz šajā Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs:
18.19.1. atteikties no pieprasītajām izmaiņām, vai
18.19.2. apturēt Būvdarbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Izpildītāju.
18.20. Par grozījumiem šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta materiālu un iekārtu, kas vairs netiek ražoti vai ir ražošanas grūtības (t.sk. pārdoti sakarā ar Eiropas savienības noteiktajām finanšu sankcijām) aizstāšana ar ekvivalentiem materiāliem un iekārtām. Šajā gadījumā Izpildītājam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds materiāls vai iekārta netiek ražota vai to nevar iegādāties sakarā ar noteiktajām finanšu sankcijām. Materiāla un/vai iekārtas aizstāšanu Izpildītājs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.
18.21. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Izpildītāja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Izpildītājam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

19. BŪVDARBU APTURĒŠANA
19.1. Pasūtītājs, objektīvi pamatojot, ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Izpildītājam norādījumus apturēt Būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu Izpildītājam, norādot šādas Būvdarbu apturēšanas iemeslus. Šī punkta iestāšanās gadījumā , tiek uzskatīts, ka Līguma darbība arī tiek apturēta. Izpildītājs apņemas nekavējoties, pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas, pārtraukt Būvdarbu vai to attiecīgās daļas izpildi ja tas ir tehnoloģiski iespējams un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Izpildītājs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus līdzko tas būs iespējams. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas, Izpildītājs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Būvdarbiem, atlīdzību un termiņu. 
19.2. Izpildītājs atsāk Būvdarbu vai to apturētās daļas izpildi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Būvdarbu atsākšanu saņemšanas, par to paziņojot Pasūtītājam pie ja uz Būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Izpildītāja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Būvdarbu atsākšanu.
19.3. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Izpildītāja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Izpildītājam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
19.4. Pie Būvdarbu un Līguma darbības apturēšana apstākļiem tiek pieskaitīti arī šādi apstākļi:  ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu.

20. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
20.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses par to atsevišķi vienojas. 
20.2. Līguma izbeigšana  nekavējoties notiek sekojošos apstākļos:
20.2.1. Pasūtītājs patur sev tiesības vienpusēji atkāpties no šajā Līgumā minēto saistību izpildes, ja Izpildītājs nav izpildījis vienu vai vairākas saistības, un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 5 (piecu) darba dienu laikā. Gadījumā, ja Izpildītājs sistemātiski (konstatēti 2 (divi) un vairāk Līguma saistību pārkāpumi) nepilda uzņemtās saistības Līgumā noteiktajā apmērā un termiņā, Pasūtītājam ir tiesības Līguma pārtraukšanas gadījumā pieprasīt līgumsodu līguma 14.3.punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmērā; 
20.2.2. Līguma darbība var tikt izbeigta, bez līgumsoda aprēķināšanas, ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai Līguma darbība apturēta šī Līguma noteiktajā kārtībā, un tā nevar tikt atjaunota būtiski nemainot šī Līguma Līgumcenu vai Būvdarbu izpildes termiņu.   
20.3. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš šādos gadījumos: 
20.3.1. Ja Izpildītājs nerīkojas atbilstoši Līguma 4.3. un 4.4. punktā noteiktajai kārtībai un tādējādi kavējums sastāda vairāk kā 30 kalendārās dienas;
20.3.2. ja Izpildītājs nav spējīgs turpināt Būvdarbus vai kādu daļu no Būvdarbiem saskaņā ar šo Līgumu, vai regulāri un atklāti nepilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem, pie nosacījuma, ka Pasūtītājs ir sastādījis par šādu saistību nepildīšanu vismaz vienu aktu/pretenziju;
20.3.3. ja veiktie Būvdarbi neatbilst Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām;
20.3.4. ja Izpildītājs Līgumā paredzētajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteikto  līguma saistību izpildes nodrošinājumu; 
20.3.5. ja Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir zaudējis  spēku vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājums (nodrošinot līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esamības nepārtrauktību) saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
20.3.6. ja Izpildītājs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildi un kvalitāti;
20.3.7. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze, ir konstatējusi, ka Izpildītājs Darbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 
20.3.8. ja Izpildītājs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem,  ja Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam pievienoto pielikumu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek uzsākta defektu novēršana;
20.3.9. ja Izpildītājs ir kavējis Būvdarbus Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Būvdarbu izpildes laika grafikā paredzētajā termiņā vai, ja Izpildītājs nokavējis Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
20.3.10. ja Izpildītājs pārkāpj Līguma noteikto kārtību Līguma izpildei piesaistīto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņai vai, ja Izpildītājs nav veicis apakšuzņēmēja vai piesaistītā speciālista nomaiņu un Pasūtītājs par to ir sastādījis aktu, pieaicinot Būvuzraugu, vai, ja Izpildītājs Būvdarbu izpildē neiesaista apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas Iepirkuma procedūras laikā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Iepirkuma  dokumentos noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis piedāvājumā;
20.3.11. ja Izpildītājs nenodrošina darba aizsardzības prasību izpildi;
20.3.12. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Izpildītājam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
20.3.13. ja Izpildītājs pametis Būvdarbus vai Objektu, vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
20.3.14. ja Izpildītājs neveic Būvdarbu izpildi Objektā ilgāk par 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzētā apjomā, bet esošajā Būvdarbu veikšanās plānā, un Būvdarbu izpildes laika grafikā šāds Būvdarbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
20.3.15. notiek jebkāds cits gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Izpildītāja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas var iespaidot Izpildītāja ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi.
20.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, Puses sagatavo atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Darbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti un cik tālu tos iespējams novērtēt, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav izmantojami turpmākajā investīciju projekta realizācijas procesā, kas norādīts Pušu sagatavotajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, Pasūtītājam ir tiesības šādus Darbus nepieņemt un par tiem neveikt samaksu.
20.5. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
20.5.1. Pasūtītājs neveic maksājumus bez būtiska iemesla un līgumsods sasniedzis 10 % no parāda summas bez PVN;
20.5.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda kādu no līgumā noteiktajiem pienākumiem vismaz 3 (trīs) reizes bez būtiska iemesla.
20.6. Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi līdz ar pasūtītāja paziņojuma par Līguma laušanu, saņemšanas brīdi, cik tas tehniski un tehnoloģiski ir iespējams. 
20.7. Līguma izbeigšanas gadījumā, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma laušanu saņemšanas, Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, Aktu par faktiski izpildītiem Būvdarbiem, kas tiek izskatīti un parakstīti (vai pamatoti atteikts parakstīt, par ko Izpildītājam tiek paziņots rakstiski) 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Dokumentācijas un Būvdarbu pārbaudē, un  konstatēto trūkumu un Būvdarbu defektu novēšanā tiek piemērota arī 6.4.3.,6.4.4.,6.5.2., 6.5.3., 6.6. un 6.8. punktā noteiktā kārtība, cik tālu tas iespējams.
20.8. Ja līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem būvdarbiem, ja Izpildītājs ir iesniedzis līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. 
20.9. Ja Līgums tiek lauzts pirms termiņa, Izpildītāja Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, Izpildītājs par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no Paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanas dienas, sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, jāatbrīvo Objekts no jebkādām palīgbūvēm (piemēram, konteineriem) un instrumentiem, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē, vai Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus šim mērķim no Izpildītājam izmaksājamām summām, cik tālu tas nepieciešams.
20.10.  Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Puses vienojas par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām. Ja Izpildītājs neievēro šajā punktā minēto termiņu, Pasūtītājam ir tiesības veikt Objekta sakārtošanu, bet Izpildītājam ir pienākums apmaksāt šādus izdevumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā vai tiek veikti ieturējumi no Izpildītājam izmaksājamām summām. Ja Līgums tiek izbeigts pirms termiņa un tā pamatā nav Izpildītāja līguma saistību neizpilde, par šajā punktā norādīto izdevumu apmaksu Puses savstarpēji rakstveidā vienojas atsevišķi.
20.11. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas materiālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Izpildītāja puses.
21. KONFIDENCIALITĀTE
21.1. Veicot Būvdarbus, kā arī pēc to nodošanas Pasūtītājam, Izpildītājs apņemas stingri konfidenciāli glabāt no Līguma un tā izpildes izrietošo informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu Pasūtītājam vai Izpildītājam un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai, vai kuru kāda no Pusēm ir atzinusi par konfidenciālu. 
21.2. Puses apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Puses nodrošina, ka to darbinieki, pārstāvji un eksperti ir informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā. 

22. PUŠU PĀRSTĀVJI
22.1. Izpildītājs, 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā, iesniedz Pasūtītājam rīkojumu , ar kuru ir iecelts Izpildītāja pārstāvis, kas saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, pārstāvēs Izpildītāju, kurš jebkurā brīdī ir sasniedzams (gan darba laikā, gan ārpus tā), izmantojot jebkuru no saziņas līdzekļiem. Puses ar šo apstiprina, ka ar rīkojumu ieceltais Izpildītāja pārstāvis ir tiesīgs un pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbības, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, izņemot Aktu par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā, Būvdarbu nodošanas aktu, Līguma pielikumus (ja pārstāvis nav valdes loceklis/priekšsēdētājs/prokūrists). Izpildītāja pārstāvim ir pienākums organizēt Būvdarbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, normatīvo aktu noteikumiem, Būvprojekta dokumentāciju, Būvuzrauga, Autoruzrauga norādījumiem un Pasūtītāja prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un paziņojumi, kas nodoti augšminētajam Izpildītāja pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi nodotiem Izpildītājam.
22.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā paziņo Izpildītājam par Pasūtītāja pārstāvi/jiem,  kas veikt visas nepieciešamās darbības ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumos. Šāds pārstāvis/ji  ir tiesīgs/i dot Izpildītājam norādījumus saistībā ar šī Līguma un Būvdarbu izpildi, kas Izpildītājam ir saistoši ciktāl doti Pasūtītāja pārstāvja pienākumu ietvaros, pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, Būvdarbu veikšanas projektu, izstrādāt un apstiprināt Izpildītājam saistošus Darba izpildes vietas kārtības noteikumus, u.tml., parakstīt ar Būvdarbu izpildi saistītos dokumentus, aktus, rēķinus, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas saskaņā ar šo līgumu, izņemot Būvobjekta nodošanas pieņemšanas akta parakstīšanu, Pasūtītāja vārdā, Līguma papildus vienošanos/pielikumu parakstīšanu un Akta par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanu. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt iespēju šādam Pasūtītāja pārstāvim/viem brīvi iekļūt un pārvietoties Būvdarbu izpildes vietās, iekļūt visās Būvdarbu izpildes vietās esošajās būvēs un konstrukcijās, iepazīties ar jebkādiem dokumentiem, pārbaudīt Būvdarbu izpildi un atbilstību šī Līguma, normatīvo aktu un Būvprojekta dokumentācijas prasībām, piedalīties būvsapulcēs un citās apspriedēs. Izpildītājs apņemas ievērot Pasūtītāja pārstāvja/ju dotos rīkojumus un norādījumus, kā arī apstiprinātos Būvdarbu izpildes vietas kārtības noteikumus, u.tml., kā arī nodrošināt, ka tos ievēro un izpilda arī Izpildītāja nodarbinātās personas, apakšuzņēmēji un citādi piesaistītās trešās personas. 

23. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
23.1.  Visos jautājumos, ko paredz un neparedz Līguma noteikumi, Puses vadās no Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. 
23.2. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Izpildītāja sagatavotie materiāli (ar nosacījumu, ka Pasūtītājs par tiem ir norēķinājies pilnā apmēra ar Izpildītāju), pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Izpildītājam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
23.3. Ja kāds no Līguma punktiem un punktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai pretrunā ar normatīvajiem aktiem un tiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
23.4. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
23.5. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu jāsniedz ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkrēta dokumenta saņemšanas, izņemot, ja Līgumā noteikts cits termiņš vai kāda Puse ir noteikusi citādi. 
23.6. Paziņojumi vai cita veida korespondence, kas attiecas uz Līgumu ir jānosūta ierakstītā sūtījumā uz Līgumā norādītajām Pušu juridiskajām adresēm vai jānodod tieši adresātam, vai jānosūta ar drošu elektronisko parakstu uz Pušu e-pastiem (ja vien Līgumā nav noteikts citādi konkrētam gadījumam). Puses vienojas, ka e-pasta sūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem nākošā darba dienā pēc konkrētā e-pasta nosūtīšanas dienas, bet pārējie – atbilstoši Paziņošanas likumā noteiktajam, ja vien Līgumā nav noteikts citādi
23.7. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš konkrētam gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.
23.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) dienu laikā. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei. 
23.9. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz Darba veicēju vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Darba veicēju vai apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, vai gadījumā, ja Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu un reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, tad tādā gadījumā, Pusei, kura saistības un tiesības tiek pārņemtas, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā, rakstveidā informēt otru Pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju. 
23.10. Līgums ir sastādīts latviešu valodā uz _ (__________) lapām divos eksemplāros, pa vienam Līguma eksemplāram katrai Pusei, 
VAI  
Līgums sagatavots un parakstīts latviešu valodā uz _ (__________) lapām. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.  
[pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)]
Līgumam pievienoti sekojoši pielikumi: 
Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi prioritārā nozīmē, šādā secībā  (var tikt precizēts):
1. pielikums - Tehniskā specifikācija;
2. pielikums - Finanšu piedāvājums;
3.pielikums - Darbu izpildes kalendārais grafiks;
4.pielikums - Speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts;
5.pielikums - Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts, forma.

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
Līguma 5.pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses (Pasūtītājs un Izpildītājs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Izpildītājs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Izpildītājs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Izpildītājam pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Izpildītājam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Puses apliecina, ka Izpildītājs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, tehnoloģiskās shēmas rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.
4. Izpildītājs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Izpildītājam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts, ja attiecināms
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