|  | APSTIPRINĀTS |
| --- | --- |
|  | Valsts ieņēmumu dienesta |
|  | iepirkuma komisijas |
|  | 2024. gada 23. janvāra sēdē protokols Nr. 26 |

ar grozījumiem Nr. 1,

apstiprināti iepirkuma komisijas

2024. gada 8. marta sēdē,

# protokols Nr.30

ar grozījumiem Nr. 2,

apstiprināti iepirkuma komisijas

2024. gada 8. aprīļa sēdē,

# protokols Nr.34

Atklāta konkursa

“Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”

Iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF

NOLIKUMA PROJEKTS

# Iepirkuma līguma ietvaros veikto darbu apmaksai var tikt izmantoti

# Eiropas Savienības struktūrfondi, Kohēzijas fonds, Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instruments, Eiropas kaimiņattiecību instruments, Norvēģijas finanšu instruments, Latvijas un Šveices sadarbības programma vai Iekšējās drošības fonds un Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds, kā arī citi ārvalstu finanšu instrumenti.

Rīga

2024

Saturs

1.	Vispārīga informācija par atklātu konkursu	3

1.1.	Iepirkuma identifikācijas (turpmāk – ID) numurs	3

1.2.	Informācija par pasūtītāju	3

1.3.	Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.	3

1.4.	Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība	3

1.5.	Piedāvājumu šifrēšana	4

1.6.	Piedāvājuma iesniegšanas prasības	4

1.7.	Konkursa nolikuma pieejamība	6

2.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	7

2.1.	Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms	7

2.2.	Tehniskais piedāvājums	8

2.3.	Finanšu piedāvājums	8

2.4.	Iepirkuma līguma izpildes noteikumi	8

3.	Pretendentu kvalifikācijas prasības un atbilstību apliecinošie dokumenti	8

3.1.	Prasība par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai	8

3.2.	Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību prasībai par profesionālās darbības veikšanu un pasūtītāja patstāvīgi iegūstamā informācija par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai	8

3.3.	Prasības par pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamie dokumenti un informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām	9

4.	Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs	23

4.1.	Piedāvājuma noformējuma pārbaude	23

4.2.	Pretendenta kvalifikācijas pārbaude	24

4.3.	Piedāvājuma pārbaude un vērtēšana	24

4.4.	Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs	24

4.5.	Pretendenta izslēgšanas noteikumi saskaņā ar PIL 42. panta otro daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu	25

Pielikumi:

# 1. pielikums PIETEIKUMS uz 1 lp.

# 2. pielikums TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA uz 23 lp.

# 3. pielikums FINANŠU PIEDĀVĀJUMS uz 5 lp.

4. pielikums LĪGUMA PROJEKTS uz 62 lp.

5. pielikums APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS uz 1 lp.

# Vispārīga informācija par atklātu konkursu

## Iepirkuma identifikācijas (turpmāk – ID) numurs

FM VID 2023/154/ĀF

## Informācija par pasūtītāju

1.2.1. Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – Pasūtītājs vai VID)

NMR kods: 90000069281

adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija

tālrunis: +371 67122689, e-pasta adrese: vid@vid.gov.lv

tīmekļvietne: www.vid.gov.lv

pircēja profila adrese: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/498

1.2.2. atklātu konkursu “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF (turpmāk – Konkurss) rīko ar VID 2023. gada 3. maija rīkojumu Nr. 40/f “Par Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas pilnveidošanas, uzturēšanas un garantijas nodrošināšanas iepirkuma komisijas izveidošanu” izveidotā iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL);

1.2.3. pasūtītāja kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju par Konkursu, – VID Finanšu pārvaldes Iepirkumu un valstij piekritīgās mantas daļas vadītāja vietniece (tālrunis +371 67120207), elektroniskā pasta adrese Sandra.Pole@vid.gov.lv.

## Pretendents – piegādātājs, kurš ir reģistrēts Elektronisko iepirkumu sistēmā (turpmāk – EIS) un ir iesniedzis piedāvājumu EIS e-konkursu apakšsistēmā.

## Piedāvājuma iesniegšanas un atvēršanas kārtība

1.4.1. Piedāvājuma iesniegšanas datums, laiks, vieta un kārtība

1.4.1.1.	Piedāvājumus piegādātāji var iesniegt elektroniski, sākot ar Konkursa izziņošanas dienu, līdz 2024. gada 30. aprīlim plkst. 10.00 EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.4.1.2.	Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām.

1.4.1.3.	Pretendentu piedāvājumi, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.

1.4.1.4. Piedāvājums, izņemot Konkursa nolikuma 1.4.1.3. apakšpunktā minēto gadījumu, paliek pasūtītāja rīcībā un netiek atdots atpakaļ pretendentam.

1.4.2. Piedāvājuma atvēršanas datums, laiks, vieta un kārtība

# 1.4.2.1. Komisija piedāvājumus atvērs EIS e-konkursu apakšsistēmā, atklātā sanāksmē, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām – 2024. gada 30. aprīlim plkst. 14.00. Pēc piedāvājumu atvēršanas iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojums tiks publicēts EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā.

# 1.4.2.2.	Līdz noteiktam termiņam saņemto piedāvājumu atvēršanas procesam pretendenti var sekot neklātienē, t. i., tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā, iepriekš reģistrējoties piedāvājumu atvēršanas sēdei.

# 1.4.2.3.	Ja konstatēti EIS darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, EIS turētājs pēc EIS darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. EIS darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par EIS darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. Šāda termiņa pārcelšana nav uzskatāma par grozījumiem Konkursa procedūras dokumentos vai par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarināšanu PIL 35. panta trešās daļas izpratnē.

## Piedāvājumu šifrēšana

1.5.1.	Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēma nodrošina piedāvājumu pirmā līmeņa šifrēšanu.

1.5.2.	Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu (saskaņā ar Konkursa nolikuma 1.6.1.3. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc Konkursa nolikuma 1.4.2.1. apakšpunktā noteiktā piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas laika Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

## Piedāvājuma iesniegšanas prasības

# 1.6.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā vienā no turpmāk minētajiem formātiem. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi:

1.6.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas 
e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā ievietotās formas;

1.6.1.2. sagatavojot dokumentus ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs, pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo dokumentu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām;

1.6.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli, pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām;

1.6.1.4. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem vai Konkursa nolikuma 1.5.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā netiks iesniegta derīga elektroniska atslēga un parole, tas netiks izskatīts.

1.6.2. Piedāvājuma noformējums

Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

1.6.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums jāaizpilda tikai elektroniski, EIS e-konkursu apakšsistēmā atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2016 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā;

1.6.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents pēc izvēles ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (Sistēmas parakstu) paraksta vismaz pretendenta pieteikumu. Pieteikumu paraksta persona, kuras paraksta tiesības nostiprinātas atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievieno attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju.

Komisija par Latvijā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz arī reģistrācijas faktu un paraksta tiesību apliecinošs dokuments vai jānorāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu;

1.6.2.3. piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Piedāvājumā iekļautos trešo pušu izsniegtus (sagatavotus) dokumentus (izglītību apliecinošus dokumentus, sertifikātus, licences, apliecinājumus, katalogus u. tml.) var iesniegt citā valodā. Šādā gadījumā dokumentiem jāpievieno tulkojums latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Pretējā gadījumā, izvērtējot dokumenta iztrūkuma būtiskumu, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais atlases vai kvalifikācijas dokuments nav iesniegts;

1.6.2.4.	ja pretendenta iesniegtais trešās puses dokuments pārsniedz 3 (trīs) lappuses, var pievienot tikai tā kopsavilkuma tulkojumu latviešu valodā ar apliecinājumu par tulkojuma pareizību. Kopsavilkuma tulkojumā jābūt iztulkotām būtiskākajām dokumenta daļām, norādot konkrētas atsauces uz dokumenta daļām, kuras tika tulkotas;

1.6.2.5.	apliecinājumu par tulkojuma pareizību sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu;

1.6.2.6.	visos pretendenta iesniegtajos dokumentos pretendenta nosaukumam jābūt juridiski pareizam. Pretējā gadījumā Komisijai ir tiesības uzskatīt, ka dokuments, kurā norādīts nepareizs (neprecīzs) pretendenta nosaukums, nav iesniegts;

1.6.2.7.	ja kādu no pretendenta iesniegtajiem dokumentiem ir izdevusi 1961. gada 5. oktobra Hāgas konvencijas par ārvalstu publisko dokumentu legalizācijas prasības atcelšanu dalībvalsts iestāde, tam ir jābūt pievienotam APOSTILLE apliecinājumam. Pārējo valstu iestāžu izsniegtajiem dokumentiem ir jābūt konsulāri legalizētiem izcelsmes valstī un Latvijas Republikā. Konsulārā legalizācija un dokumentu legalizācija ar APOSTILLE saskaņā ar Dokumentu legalizācijas likumu nav nepieciešama publiskiem dokumentiem, kurus ir izsniegusi Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācija;

1.6.2.8. dokumenta kopiju iegūst, nokopējot vai citādā tehniskā veidā iegūstot oriģināla faksimilattēlu ar visām dokumenta oriģināla grafiskajām un citām īpatnībām;

1.6.2.9. dokumenta kopijas pareizību apliecina ar apliecinājuma uzrakstu, kuru sagatavo saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”;

1.6.2.10. ja tādi dokumenti, ar kuriem pretendents var apliecināt, ka uz viņu neattiecas Konkursa nolikuma 4.5.1. apakšpunktā minētie apstākļi, attiecīgajā valstī netiek izdoti vai ar šiem dokumentiem nepietiek, lai apliecinātu, ka uz pretendentu neattiecas Konkursa nolikuma 4.5.1. apakšpunktā minētie apstākļi, šādus dokumentus var aizstāt ar zvērestu vai, ja zvēresta došanu attiecīgās valsts normatīvie akti neparedz, – ar pretendenta vai Konkursa nolikuma 4.5.2. apakšpunktā minētās personas apliecinājumu kompetentai izpildvaras vai tiesu varas iestādei, zvērinātam notāram vai kompetentai attiecīgās nozares organizācijai pretendenta valstī, kurā tas ir reģistrēts vai kurā atrodas pastāvīgā dzīvesvieta.

1.6.3. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti

1.6.3.1. Vispārējie nosacījumi pretendenta dalībai Konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā.

1.6.3.2. Lai apliecinātu savu dalību iepirkuma procedūrā, pretendentam jāiesniedz Konkursa pieteikums – Konkursa nolikuma 1. pielikums saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā publicēto veidlapu.

1.6.3.3. Pieteikumā atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja sniegtajam skaidrojumam (Skaidrojums “Mazie un vidējie uzņēmumi” – “Iepirkumu uzraudzības birojs (iub.gov.lv)”) un Eiropas Komisijas 2003. gada 6. maija Ieteikumam par mazo un vidējo uzņēmumu definīciju (OV L124, 20.5.2003.) jānorāda, kādam statusam atbilst pretendents un tā piesaistītais apakšuzņēmums(-i) (gadījumā, ja tiek piesaistīts apakšuzņēmējs(-i)) – mazajam vai vidējam uzņēmumam.

1.6.3.4. Pieteikums jāparaksta pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja pretendents ir personu apvienība, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta personu apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. Ja uz piedāvājuma iesniegšanas dienu personu apvienība ir izveidojusies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgusi sabiedrības līgumu, pieteikums jāparaksta personu apvienības pārstāvim ar pārstāvības tiesībām.

1.6.3.5. Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, kas minēti Konkursa nolikuma 3.3. apakšpunktā.

1.6.3.6. Tehniskais piedāvājums atbilstoši Konkursa nolikuma 2. pielikumam (saskaņā ar EIS
e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā publicēto veidlapu).

1.6.3.7. Aizpildīts finanšu piedāvājums – Konkursa nolikuma 3. pielikums (saskaņā ar EIS 
e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā publicēto veidlapu).

1.6.3.8. Ja pretendents piedāvājumā norāda personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka pretendenta kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendents iesniedz attiecīgās personas apliecinājumu par sadarbību Konkursa iepirkuma līguma izpildē vai pretendenta un šīs personas vienošanos par sadarbību Konkursa iepirkuma līguma izpildē.

1.6.3.9. Ja apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, pretendents norāda piedāvājumā šādus apakšuzņēmējus un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo līguma daļu, kā arī iesniedz apakšuzņēmēja apliecinājumu par sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē – Konkursa nolikuma 5. pielikumu saskaņā ar EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā publicēto veidlapu vai pretendenta un apakšuzņēmēja vienošanos par to sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē. Pretendentam jānorāda visi apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, neatkarīgi no tā, vai šis apakšuzņēmējs pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam.

1.6.3.10. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar PIL 63. panta trešo daļu.

1.6.4. Piedāvājuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu Konkursa norisi un līguma izpildi. Personas datu pārzinis: Valsts ieņēmumu dienests, reģ. Nr. 90000069281, Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, tālrunis +371-67122689, e-pasta adrese vid@vid.gov.lv. Papildu informāciju par personas datu apstrādi VID var iegūt VID tīmekļvietnē (https://www.vid.gov.lv/lv/personas-datu-apstrade-vid).

1.6.5. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments

Saskaņā ar PIL 49. panta pirmo daļu piegādātājam ir tiesības iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu kvalifikācijas prasībām.

Ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku.

EVIPD forma pieejama Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulā 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu EVIPD, vai izmantojot tiešsaistes pakalpojumu http://espd.eis.gov.lv. Pretendents aizpilda EVIPD 3. daļu “Izslēgšanas iemesli” un 4. daļu “Atlases kritēriji”.

## Konkursa nolikuma pieejamība

1.7.1. Konkursa nolikums, Konkursa nolikuma grozījumi un atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem ir publiski pieejamas EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā.

1.7.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā šī Konkursa sadaļā var reģistrēties kā Konkursa nolikuma saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs.

1.7.3. Ja Konkursa nolikumā tiek konstatētas pretrunas ar publisko iepirkumu procedūru regulējošo tiesību aktu prasībām, piemēro publisko iepirkumu regulējošo tiesību aktu nosacījumus.

1.7.4. Komisija un ieinteresētais piegādātājs vai pretendents ar informāciju apmainās PIL noteiktajā kārtībā, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus, t. sk. ar elektronisko parakstu parakstīto dokumentu sūtīšanai un saņemšanai. Mutvārdos sniegtā informācija iepirkuma procedūras ietvaros nav saistoša.

1.7.5. Paziņojumu par iepirkuma dokumentācijas grozījumiem u. c. izmaiņām ieinteresētās personas, kas reģistrējušās kā Konkursa nolikuma saņēmēji, saņem uz norādītajām e-pasta adresēm vai oficiālo elektronisko adresi (turpmāk – e-adrese).

1.7.6. Jautājumus vai papildu informāciju par Konkursa nolikumā iekļautajām prasībām pretendents var iesniegt EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī Konkursa sadaļā, izmantojot sistēmas piedāvātos rīkus, ja tas ir reģistrējies EIS kā piegādātājs. Uz jautājumiem, kas saņemti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, atbildes netiks sniegtas.

1.7.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, Komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

1.7.8. Papildu informāciju, ja tā pieprasīta laikus, Komisija ievieto EIS e-konkursu apakšsistēmā, šī Konkursa sadaļā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.

1.7.9. Pretendents drīkst iesniegt piedāvājumu tikai par visu apjomu.

1.7.10. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

1.7.11. Ja informācijas apmaiņa starp pasūtītāju un pretendentiem notiks, izmantojot elektroniskos dokumentus, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un apstiprināti ar laika zīmogu, pretendentiem saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumu Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” 17. punkta prasībām ir pienākums 1 (vienas) darbdienas laikā atsūtīt paziņojumu pasūtītājam par elektronisko dokumentu saņemšanu. Saskaņā ar Oficiālās elektroniskās adreses likumā noteikto Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētam tiesību subjektam jābūt reģistrētai e-adresei.

# Informācija par iepirkuma priekšmetu

## Iepirkuma priekšmeta apraksts un apjoms:

2.1.1. iepirkuma priekšmets ir Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (turpmāk – Sistēma) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana saskaņā ar Konkursa nolikuma prasībām;

2.1.2. iepirkuma priekšmetu nevar dalīt daļās, jo jānodrošina vienota Sistēmas uzturēšanu, jāveic kļūdu labojumus, jāizstrādā Sistēmas papildinājumi un jānodrošina izstrādāto Sistēmas papildinājumu garantiju, tādējādi iepirkuma priekšmeta dalīšana nav iespējama;

2.1.3. Konkursa iepirkuma nomenklatūras (CPV) kods:

1. tabula

| Kods | Koda atšifrējums latviešu valodā | Koda atšifrējums angļu valodā | Veids |
| --- | --- | --- | --- |
| 72267000-4 | Programmatūras uzturēšanas un labošanas pakalpojumi. | Software maintenance and repair services | pakalpojumi |

2.1.4. Sistēmas apraksts un detalizēta Konkursa tehniskā specifikācija ir noteikta Konkursa nolikuma 2.pielikumā “Tehniskā specifikācija”.

2.1.5. kopējā iepirkuma līgumcena, par kādu tiks slēgts iepirkuma līgums, ir 20 661 157,03 EUR (divdesmit miljoni seši simti sešdesmit viens tūkstotis viens simts piecdesmit septiņi euro 03 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN);

2.1.6. garantētais pasūtījuma apjoms – aptuveni 5 000 (pieci tūkstoši) cilvēkdienu gadā, ņemot vērā pieejamo finansējumu un nodevumu kvalitāti.

## Tehniskais piedāvājums:

2.2.1. tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Konkursa nolikuma un Tehniskās specifikācijas (sk. Konkursa nolikuma 2.pielikumu) prasībām. Tehniskajā piedāvājumā jāsniedz apraksts, kādā veidā pretendents nodrošinās prasību īstenošanu. Pretendentam Tehniskās specifikācijas prasību īstenošana jāapraksta secībā, kādā prasības ir izvirzītas.

2.2.2. tehniskie piedāvājumi, kuros nebūs aprakstīta visu Tehniskās specifikācijas prasību īstenošana vai kuros būs iekļauti pieņēmumi vai ierobežojumi, kuri nepamatoti sašaurina iepirkuma priekšmetu vai Pasūtītāja tiesības, tiks izslēgti no tālākas vērtēšanas.

2.2.3. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu tehnisko piedāvājumu.

## Finanšu piedāvājums:

2.3.1. pretendentam ir jāiesniedz finanšu piedāvājums saskaņā ar Konkursa nolikuma 3. pielikumā “Finanšu piedāvājums” noteikto finanšu piedāvājuma formu;

2.3.2. finanšu piedāvājumā cenām jābūt norādītām euro (EUR) bez PVN, norādot ne vairāk kā 2 (divas) zīmes aiz komata;

2.3.3. pretendentu Finanšu piedāvājumā norādītajās cenās ir jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar Sistēmas pilnveidošanas darbu veikšanu, uzturēšanas pakalpojuma nodrošināšanu, t.sk. citu atbalsta pakalpojumu nodrošināšanu, garantijas nodrošināšanu, ar programmatūras testēšanas vides un testēšanas datubāzes izveidošanu pie pretendenta, instalācijas pakotņu sagatavošanu, dokumentācijas sagatavošanu, muitas maksājumiem, garantijām, neparedzētiem izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām, u.c. maksājumus, kas nepieciešami iepirkuma līguma savlaicīgai, pilnīgai un kvalitatīvai izpilde;

2.3.4. pēc piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendentam nav tiesību mainīt savu finanšu piedāvājumu.

## Iepirkuma līguma izpildes noteikumi

2.4.1. Ar Konkursa uzvarētāju tiks slēgts iepirkuma līgums atbilstoši Konkursa nolikuma 4. pielikumā iekļautajam iepirkuma līguma projektam.

2.4.2. Iepirkuma līguma laiks un vieta ir norādīta Konkursa nolikuma 4. pielikumā “Līguma projekts.

# Pretendentu kvalifikācijas prasības un atbilstību apliecinošie dokumenti

## Prasība par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

Pretendentam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.

## Dokumenti, kas apliecina pretendenta atbilstību prasībai par profesionālās darbības veikšanu, un pasūtītāja patstāvīgi iegūstamā informācija par pretendenta atbilstību profesionālās darbības veikšanai

3.2.1. Komisija pārbauda, vai pretendents:

3.2.1.1. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā reģistrēts komersants – ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā;

3.2.1.2. fiziskā persona, kura reģistrēta kā saimnieciskās darbības veicēja, – ir reģistrēta VID kā nodokļu maksātāja;

3.2.2. pretendents – ārvalstī reģistrēts vai pastāvīgi dzīvojošs pretendents – iesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegtu dokumentu (oriģinālu vai apliecinātu kopiju), kas apliecina, ka pretendents reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kā arī pretendents nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu;

3.2.3. Komisija veiks Konkursa nolikuma 3.2.1. apakšpunktā minētās informācijas pārbaudi par visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem kā pretendenta dalībniekiem, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī par pretendenta apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, un 3.2.2. apakšpunktā noteiktais dokuments jāiesniedz visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem kā pretendenta dalībniekiem, personām, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām, kā arī par pretendenta apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro, personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, kā arī par pretendenta patiesā labuma guvēju.

## Prasības par pretendenta kvalifikāciju, saimniecisko un finansiālo stāvokli un tehniskajām un profesionālajām spējām, kā arī iesniedzamie dokumenti un informācija, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

2. tabula

| Prasība | Dokumenti un informācija |
| --- | --- |
| 3.3.1. Pretendenta kopējās likviditātes koeficients iepriekšējā finanšu pārskata gada laikā ir vismaz “1,00” (bilances rindas “Apgrozāmie līdzekļi kopā” dalījums ar bilances rindu “Īstermiņa kreditori kopā” dod rezultātu, kas ir vienāds vai lielāks par “1,00”). Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, atbilstību pierāda par faktiski nostrādāto laiku, bet tam jābūt vismaz “1,00”. | 3.3.1.1. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.1. apakšpunktā izvirzītajai prasībai, pretendents norāda kopējās likviditātes koeficientu. 3.3.1.2. Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija vietnē UR informācijas portāls veiks iesniegtās informācijas pārbaudi, iegūstot datus par pretendenta gada bilanci par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu. 3.3.1.3. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz pretendenta gada bilance par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta gada pārskatu, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu. 3.3.1.4. Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, skaitot no Konkursa piedāvājumu iesniegšanas dienas, pretendents iesniedz operatīvo bilanci. |
|  | 3.3.1.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība jāizpilda tiem personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās. |
| 3.3.2. Pretendenta pašu kapitāls iepriekšējā finanšu pārskata gada laikā (Bilances rinda “Pašu kapitāls kopā”) ir pozitīvs (skaitliskā vērtība ar plus zīmi). Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, atbilstību pierāda par faktiski nostrādāto laiku, bet tam jābūt pozitīvam. | 3.3.2.1. Lai apliecinātu atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.2. apakšpunktā izvirzītajai prasībai, pretendents norāda pašu kapitālu. 3.3.2.2. Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija vietnē UR informācijas portāls veiks iesniegtās informācijas pārbaudi, iegūstot datus par pretendenta gada bilanci par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu. 3.3.2.3. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz pretendenta gada bilance par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu, vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs bez papildu samaksas varētu pārliecināties par pretendenta gada bilanci, pievienojot norādītās prasības izpildi apliecinošās informācijas tulkojumu. 3.3.2.4. Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 1 (vienu) gadu, skaitot no Konkursa piedāvājumu iesniegšanas dienas, pretendents iesniedz operatīvo bilanci. 3.3.2.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība jāizpilda tiem personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībniekiem, uz kuru finansiālajām spējām pretendents balstās. |
| 3.3.3. Pretendenta gada vidējais neto apgrozījums 2 (divu) iepriekšējo pārskata gadu laikā (vai ciktāl informācija par apgrozījumu ir pieejama, ņemot vērā pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datumu) ir ne mazāks kā 2 000 000 EUR (divi miljoni euro). Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 2 (diviem) gadiem, vērtējot tiek ņemts vērā apgrozījums visā pretendenta darbības laikā, bet tam jābūt ne mazākam kā 2 000 000 EUR (divi miljoni euro). | 3.3.3.1. Lai apliecinātu atbilstību, pretendents norāda skaitli atbilstoši Konkursa nolikuma 3.3.3. apakšpunktā izvirzītajai prasībai. 3.3.3.2. Par Latvijas Republikā reģistrētu pretendentu Komisija vietnē UR informācijas portāls veiks iesniegtās informācijas pārbaudi, iegūstot datus no pretendenta peļņas vai zaudējumu aprēķina par 2 (diviem) iepriekšējiem finanšu pārskata gadiem, par kuriem pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatus. 3.3.3.3. Ārvalstī reģistrētam pretendentam jāiesniedz pretendenta peļņas vai zaudējumu aprēķins par 2 (diviem) iepriekšējiem finanšu pārskata gadiem, par kuriem pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatus. 3.3.3.4. Ja no pretendenta darbības uzsākšanas (dibināšanas) datuma ir pagājis mazāk par 2 (diviem) gadiem, skaitot no Konkursa piedāvājumu iesniegšanas dienas, tas iesniedz peļņas vai zaudējumu aprēķinu par finanšu pārskata gadu(-iem) atbilstoši savas darbības uzsākšanas (dibināšanas) laikam. Ja nav pienācis normatīvajos aktos noteiktais termiņš gada pārskata iesniegšanai par pēdējo finanšu pārskata gadu, pretendents ir tiesīgs iesniegt operatīvo bilanci. 3.3.3.5. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, Konkursa nolikuma 3.3.3. apakšpunktā minēto prasību var izpildīt visi tās biedri vai dalībnieki kopā. Šajā gadījumā pretendenta (personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības) dalībnieki ir solidāri atbildīgi par jebkura pretendenta (personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības) dalībnieka uzņemtu jebkuru saistību iepirkuma līguma izpildes ietvaros attiecībā uz Pasūtītāju un šis nosacījums tiks iekļauts iepirkuma līgumā, ja par uzvarētāju tiks atzīta personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība. Solidāri atbildīgi ir tie personālsabiedrības vai piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām piegādātājs balstās. |
| 3.3.4. pretendentam 3 (trīs) iepriekšējo gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) ir šāda pieredze: *; ** Piezīmes: *Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība Konkursa nolikuma 3.3.4.apakšpunktā minēto prasību var izpildīt visi tās biedri vai dalībnieki kopā. Lai pārliecinātos par tabulās norādīto pieredzi, Komisija var sazināties ar norādītajām trešajām personām – pakalpojuma saņēmējiem. **Atbilstības pierādīšanai Pretendents var norādīt vienu vai vairākas informācijas sistēmas. |  |
| 3.3.4.1. vismaz 1 (vienā) informācijas sistēmu izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā nodrošināta informācijas apkopošana, apstrāde (metadatu un satura datu izgūšana, grupēšana) un analīze no vismaz 10 000 000 (desmit miljoniem) dokumentiem kalendārā gada laikā, kurā programmatūras izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas izmaksas nav mazākas par EUR 1 000 000 (vienu miljonu euro). | Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.4.1.apakšpunktā prasīto atbilstoši Konkursa nolikuma 3.tabulas paraugam. Papildus jāpievieno Pretendenta klienta atsauksme vai cits dokuments, kurā norādīts pasūtītājs, informācijas sistēmas nosaukums, izstrādes laiks (no - līdz), sistēmas apstrādājamo dokumentu skaits mēnesī, datu apstrādes raksturojums, programmatūras izstrādes izmaksas. Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība, prasība jāizpilda vismaz vienam personālsabiedrības vai personu apvienības dalībniekiem, uz kura tehniskajām un profesionālajām spējām pretendents balstās. |
| 3.3.4.2. izstrādājis vai uzturējis un pilnveidojis vismaz vienu informācijas sistēmu, kuru ikdienā lieto vismaz 1000 (viens tūkstotis) sistēmas iekšējo lietotāju (ar tiesībām piekļūt datiem atbilstoši tiesību nosacījumiem). | Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.4.2.apakšpunktā prasīto atbilstoši Konkursa nolikuma 4.tabulas paraugam. |
| 3.3.4.3. izstrādājis vai uzturējis un pilnveidojis vismaz vienu informācijas sistēmu, kura nodrošina darījumu apstrādi (maksājamo summu aprēķinu, ienākošo maksājumu rekonsilāciju, debitoru parādu administrēšanu, automātisku grāmatojumu izveidi gan pēc naudas plūsmas gan pēc uzkrājuma principa, izejošo maksājumu apstrādi), kura nodrošina finanšu transakciju skaitu, kurš nav mazāks par 10 000 000 (desmit miljoniem) gadā, atbalsta vismaz 5 (piecas) grāmatojumu dimensijas vai nodokļu uzskaiti. | Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.4.3.apakšpunktā prasīto atbilstoši Konkursa nolikuma 5.tabulas paraugam. |
| 3.3.4.4. izstrādājis vai uzturējis un pilnveidojis vismaz vienu informācijas sistēmu, kura nodrošina informācijas apmaiņu ar vismaz 10 dažādām (t.i. atšķirīgas funkcionalitātes) informācijas sistēmām, pie tam vismaz trīs datu apmaiņu procesiem, kuri nodrošina datu apmaiņu kopā vismaz 200 000 (divi simti tūkstoši) ierakstu dienā. | Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.4.4.apakšpunktā prasīto atbilstoši Konkursa nolikuma 6.tabulas paraugam. |
| 3.3.4.5. izstrādājis vai uzturējis un pilnveidojis vismaz vienu informācijas sistēmu, kura nodrošina vismaz 60 000 (sešdesmit tūkstoši) datu apmaiņas pieprasījumus diennaktī un ne mazāk kā 120 pieprasījumus vienā minūtē. | Pretendents norāda informāciju saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.4.5.apakšpunktā prasīto atbilstoši Konkursa nolikuma 7.tabulas paraugam. |
| 3.3.5. Sistēmas uzturēšanas, pilnveidošanas un garantijas nodrošināšanas projektā iesaistītā personāla kvalifikācijai jāatbilst Konkursa nolikuma 8.tabulā noteiktajām minimālajām prasībām kā arī noteiktajam minimālajam speciālistu skaitam katrai kompetencei. Konkursa nolikuma 8. tabulas 15. punktā norādīto kvalifikācijas prasību izpildi katrai kompetencei Pretendents var apliecināt ar tādu speciālistu pieredzi, kas norādīti jau pie citām kompetencēm (8. tabulas 1.-13. punkti), vai citu papildu speciālistu pieredzi ar nosacījumu, ka Pretendents pakalpojuma sniegšanā piesaistīs visus norādītos speciālistus. Ja līguma izpildes laikā Pretendents konstatē, ka piedāvātais speciālistu skaits ir nepietiekams, tad Pretendents nodrošina papildu speciālistu piesaisti, atbilstoši līgumā noteiktajām prasībām. 1 (viens) speciālists var tikt piedāvāts ne vairāk kā 2 (divās) kompetencēs, neskaitot 8.tabulas 15. punktu. Prasībās norādītā pieredze speciālistiem jāapliecina ar pieredzi, kas iegūta iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim). Projekta personmēnešu apjoms 8. tabulā ir pielīdzināms projekta līgumcenai euro bez PVN pēc šādas formulas: 21 * 530 * personmēnešu skaits, kur 21 – pieņemtais aptuvenais darba dienu skaits vienā mēnesī ar 8 stundas ilgu darba dienu; 530 – cilvēkdienas likme (euro bez PVN) spēkā esošajā MAIS līgumā. | 3.3.5.1. Pretendents norāda informāciju, saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.5.apakšpunktā prasīto. 3.3.5.2. Pretendents norāda informāciju, aizpildot Konkursa nolikuma 8.tabulu un iesniedzot katra speciālista aizpildītu pieredzes aprakstu atbilstoši Konkursa nolikuma 9.tabulas paraugam. 3.3.5.3. Pretendents iesniedz kopsavilkumu par pretendenta piedāvātajiem speciālistiem un to kvalifikāciju atbilstoši Konkursa nolikuma 10.tabulas paraugam. |
| 3.3.6. Pretendents savā piedāvājumā norāda visus apakšuzņēmējus un tiem izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. | Pretendents norāda informāciju, aizpildot Konkursa nolikuma 11.tabulu |
| 3.3.7. Ja ir pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību, tā pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu. | Ja pretendents ir personu apvienība, iesniedz apliecinājumu, ka, ja tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu ar personu apvienību, pretendents izpildīs saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.7.apakšpunktā prasīto. |
| 3.3.8. Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumu Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 442) 36.1 punktu 1. Pretendents ir: 1.1. juridiska persona, kas ir reģistrēta NATO, Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomikas zonas (turpmāk – EEZ) dalībvalstī un tās patiesā labuma guvējs ir NATO, Eiropas savienības vai EEZ valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis; 1.2. fiziska persona, kura ir NATO, Eiropas Savienības vai EEZ valsts pilsonis vai Latvijas Republikas nepilsonis. Konkursa nolikuma 3.3.8. apakšpunktā noteiktais par reģistrācijas valsti un patieso labuma guvēju, attiecas arī uz: - visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrību (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība); - personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām; - apakšuzņēmējiem; - komersantu (“mātes uzņēmumu”), kuram ir izšķiroša ietekme uz pretendentu, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā; - piesaistītiem speciālistiem, kuri līguma izpildes laikā veiks pilnveidošanu, uzturēšanu un garantijas nodrošināšanu. | Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā norāda pretendenta reģistrācijas valsti, reģistrācijas numuru, kādu valstu pilsoņi ir to patiesā labuma guvēji. Informācija par reģistrācijas valsti un patieso labuma guvēju jānorāda arī par: - visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrību (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība); - personām, uz kuru iespējām kandidāts vai pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3.apakšpunktā noteiktajām prasībām; - apakšuzņēmējiem; - komersantu (“mātes uzņēmumu”), kuram ir izšķiroša ietekme uz pretendentu, ja pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā; - piesaistītiem speciālistiem, kuri līguma izpildes laikā veiks pilnveidošanu, uzturēšanu un garantijas nodrošināšanu. Saskaņā ar Konkursa nolikuma 4.4.3. apakšpunktā noteikto, pretendenta iesniegto informāciju pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas Komisija pārbaudes veikšanai nosūta Satversmes aizsardzības birojam (turpmāk - SAB). |

3.tabula

| Nr. p. k. | Pakalpojuma saņēmējs |  | Informācijas sistēmas nosaukums | Informācijas sistēmas izstrādes vai uzturēšanas un pilnveidošanas laiks (no – līdz) | Informācijas sistēmas apstrādājamo dokumentu skaits gadā | Datu apstrādes raksturojums | Programmatūras izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas izmaksas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Jānorāda nosaukums, vien. reģ. Nr., e-pasta adrese |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |

4.tabula

| Nr. p. k. | Pakalpojuma saņēmējs | Informācijas sistēmas nosaukums | Informācijas sistēmas izstrādes vai uzturēšanas un pilnveidošanas laiks (no – līdz) | Informācijas sistēmas iekšējo lietotāju skaits (ar tiesībām piekļūt datiem atbilstoši tiesību nosacījumiem) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jānorāda nosaukums, vien. reģ. Nr., e-pasta adrese |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |

5.tabula

| Nr. p.k. | Pakalpojuma saņēmējs | Informācijas sistēmas nosaukums | Informācijas sistēmas izstrādes vai uzturēšanas un pilnveidošanas laiks (no-līdz) | Informācijas sistēmā nodrošināto finanšu transakciju skaits gadā | Grāmatojumu dimensiju skaits |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jānorāda nosaukums, vien. reģ. Nr., e-pasts |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

6.tabula

| Nr. p.k. | Pakalpojuma saņēmējs | Informācijas sistēmas nosaukums | Informācijas sistēmas izstrādes vai uzturēšanas un pilnveidošanas laiks (no – līdz) | Informācijas sistēmu skaits | Ierakstu skaits dienā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jānorāda nosaukums, vien. reģ. Nr., e-pasts |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

7.tabula

| Nr. p.k. | Pakalpojuma saņēmējs | Informācijas sistēmas nosaukums | Informācijas sistēmas izstrādes vai uzturēšanas un pilnveidošanas laiks (no – līdz) | Informācijas sistēmas nodrošināto datu apmaiņu skaits minūtē |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jānorāda nosaukums, vien. reģ. Nr., e-pasts. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

8.tabula

| Nr. p. k. | Kompetence | Prasības | Pretendenta piedāvātais* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Projekta vadītājs | Piedāvātajam/-iem projekta vadītājam/-iem jāatbilst visiem šīs tabulas 1.punkta prasību apakšpunktiem*****: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Maģistra grāds projektu vadībā vai augstākā izglītība un starptautiski atzīts PMP, IPMA, PRINCEII vai līdzvērtīgs sertifikāts projektu vadībā vai izstrādes metodikas pielietojumā (piemēram, Certified SCRUM Master);** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Vadības pieredze vismaz vienā lielā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro) informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā, kas ieviests produkcijas vidē un kuru piedāvātais projekta vadītājs vadījis vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā; | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)*** |
|  |  | Pieredze vismaz viena informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projekta vadībā, kurā veikta inkrementāla sistēmas izstrāde, pakāpeniski aizvietojot esošas sistēmas funkcionalitāti, vienlaikus nodrošinot apstrādes procesa integritāti, kur programmatūras izstrādes izmaksas nav mazākas par 1 000 000 EUR (viens miljons euro). | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)*** |
|  | Izstrādes vadītājs | Pretendentam jāpiedāvā vismaz 2 (divi) izstrādes vadītāji, kuriem kopā jāatbilst visiem šīs tabulas 2.punkta apakšpunktiem, izņemot šīs tabulas 2.1. apakšpunktam, kas ir jānodrošina katram no piedāvātajiem speciālistiem*****: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību) inženierzinātnēs, vadībā un administrēšanā, dabaszinātnēs, matemātikā vai informācijas tehnoloģijās;** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Jābūt pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā, kas bāzēts uz Oracle datubāzes vadības sistēmas; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro) darbā ar tīmekļa pakalpēm (web services); | (Apraksts)*** |
|  |  | Pieredze vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kura īstenošanā izmantoti Oracle Service Oriented Architecture (SOA) Suite rīki BAM, BPM, OSB, ESS, un kurā piedāvātais izstrādes vadītājs ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt labām zināšanām un pieredzei darbā ar Linux/Unix tipa operētājsistēmām. | (Apraksts)*** |
|  | Vadošais sistēmanalītiķis | Pretendentam jāpiedāvā vismaz 3 (trīs) vadošie sistēmanalītiķi, kuri kopā atbilst visiem šīs tabulas 3.punkta apakšpunktiem, izņemot šīs tabulas 3.1.apakšpunktam, kas ir jānodrošina katram no piedāvātajiem speciālistiem*****: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība) inženierzinātnēs, matemātikā, informācijas tehnoloģijās vai vadības zinībās; ** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Pieredze biznesa procesu analīzē un informācijas sistēmas prasību definēšanā vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kurš atbilst 3.3.4. prasībām vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Sistēmanalītiķa pieredze vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 30 personmēnešiem vai 333 900 euro), kura īstenošanā izmantota Oracle datubāzu vadības sistēma, un kurā piedāvātais vadošais sistēmanalītiķis ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Sistēmanalītiķa pieredze vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 30 personmēnešiem vai 333 900 euro), kura īstenošanā izmantotas Java un tīmekļa pakalpes (web services), un kurā piedāvātais vadošais sistēmanalītiķis ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros. | (Apraksts)*** |
|  | Sistēmanalītiķis | Pretendentam jāpiedāvā vismaz 4 (četri) sistēmanalītiķi, kuriem kopā jāatbilst visiem šīs tabulas 4.punkta apakšpunktiem. Katram speciālistam jāatbilst vismaz kādai šīs tabulas 4. apakšpunkta prasībai, izņemot šīs tabulas 4.1.apakšpunktu, kas ir jānodrošina katram no piedāvātajiem speciālistiem. Šīs tabulas 4.3. apakšpunkta prasību par projekta atbilstību 3.3.4. punkta prasībām var izpildīt vairāki sistēmanalītiķi kopā. | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība);** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | jābūt praktiska darba pieredzei projektā, kur izmantota vismaz viena no šādām tehnoloģijām - Oracle PL/SQL; Java, SOAP; REST. | (Apraksts)*** |
|  |  | Pieredze biznesa procesu analīzē un informācijas sistēmas prasību definēšanā vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 30 personmēnešiem vai 333 900 euro), kurš atbilst 3.3.4. prasībām vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Praktiska pieredze biznesa procesu automatizētas modelēšanas rīku pielietošanā. | (Apraksts)*** |
|  |  | Praktiska pieredze nodokļu administrēšanas procesu nodrošināšanā. | (Apraksts)*** |
|  | Vadošais programmētājs | Pretendentam jāpiedāvā vismaz 5 (pieci) vadošie programmētāji, kuri kopā atbilst visiem šīs tabulas 5.punkta apakšpunktiem, izņemot šīs tabulas 5.1.apakšpunktam, kas ir jānodrošina katram no piedāvātajiem speciālistiem | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālā augstākā jeb koledžas izglītība) datorzinātnēs, inženierzinātnēs, matemātikā, ekonomikā vai vadības zinībās;** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Oracle Certified Associate vai citu organizāciju izsniegts sertifikāts Oracle Database SQL | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Java sertifikāts | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Pieredze kā vadošajam programmētājam projektā, kurš atbilst vismaz divu Konkursa nolikuma 3.3.4. punkta apakšpunktu prasībām. | (Apraksts)*** |
|  | Programmētājs | Pretendentam jāpiedāvā vismaz 12 (divpadsmit) programmētāji, kuri kopā atbilst šīs tabulas 6.punkta apakšpunktiem*****: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Zināšanas un pieredze darbā ar kādu no sistēmas izstrādes rīkiem, programmatūras izstrādes vidēm Oracle PL/SQL, Java, SOAP; REST; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt programmētāja pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas bāzēts uz Oracle APEX un Oracle Rest Data Services (ORDS) un kurā piedāvātais programmētājs ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt programmētāja pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas bāzēts uz Oracle Database 12c vai jaunāku versiju un izmantota PL/SQL valoda un kurā piedāvātais programmētājs ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt programmētāja pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas bāzēts uz Oracle WebLogic/Oracle Java 8 vai jaunākas versijas un kurā piedāvātais programmētājs ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt programmētāja pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas bāzēts uz Oracle Business Intelligence Publisher vai līdzvērtīgu atskaišu ģenerēšanas rīku un kurā piedāvātais programmētājs ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; Piezīme: Ja pretendents kvalifikācijas prasību izpildei piedāvā programmētāju ar pieredzi līdzvērtīgu atskaišu ģenerēšanas rīku (piemēram, SAP Crystal Reports, Jasper Reports, Power BI u.tml.) lietošanā, tad pieredzes aprakstā jāiekļauj apraksts, kādā veidā viņa zināšanas par līdzvērtīgu atskaišu ģenerēšanas rīku ir līdzvērtīgas zināšanām par Oracle Business Intelligence Publisher. | (Apraksts)*** |
|  | Testēšanas vadītājs | Piedāvātajam/-iem testēšanas vadītājam/-iem jāatbilst visiem 7.punkta apakšpunktiem: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Augstākā izglītība datorzinātnēs, inženierzinātnēs, matemātikā, ekonomikā vai vadības zinībās;** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Jābūt zināšanām informācijas sistēmas testēšanā, ko apliecina augstākās izglītības dokumenta izraksts vai International Software Testing Qualifications Board (ISTQB) Certified Tester program, Advanced Level sertifikāts, vai analogs, ko izsniegušas starptautiskās organizācijas Quality Assurance Institute vai International Software Testing Qualification Board vai analogas; | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds vai kvalifikācija vai sertifikāta kopija)** |
|  |  | Praktiska informācijas sistēmas testēšanas vadītāja darba pieredze vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas ieviests produkcijas vidē un kuru piedāvātais testēšanas vadītājs vadījis vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros. | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)** |
|  | Testētājs | Piedāvātajiem testētājiem netiek izvirzītas kvalifikācijas prasības | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  | Sistēmas arhitekts | Piedāvātajam/-iem sistēmas arhitektam/-iem jāatbilst visiem šīs tabulas 9.punkta apakšpunktiem*****: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
|  |  | Augstākā izglītība (izņemot pirmā līmeņa profesionālo augstāko jeb koledžas izglītību) datorzinībās vai inženierzinātnēs;** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
|  |  | Jābūt pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes un/vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), piedaloties informācijas sistēmas arhitektūras izstrādē un/vai papildināšanā, kurā piedāvātais sistēmas arhitekts ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas |
|  |  | Jābūt pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes un/vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kura īstenošanā izmantoti Oracle Service Oriented Architecture (SOA) Suite principi, un kurā piedāvātais sistēmas arhitekts ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; | (Apraksts)*** |
|  |  | Jābūt pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas darbojas augstas pieejamības režīmā (piemēram, Oracle RAC), un kurā piedāvātais sistēmas arhitekts ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros. | (Apraksts)*** |
|  | Tehniskais sekretārs (dokumentētājs) | Piedāvātajam/-iem tehniskajam sekretāram/-iem jāatbilst visiem 10.punkta apakšpunktiem: | Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
| 10.1 |  | vismaz vidējā izglītība | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
| 10.2 |  | C līmeņa 2.pakāpes latviešu valodas zināšanas**** | (Norādīt valodu, zināšanu līmeni (teicami, labi, viduvēji vai vāji) rakstītprasmei, lasītprasmei, runātprasmei)*** |
| 10.3. |  | darba pieredze vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes un/vai uzturēšanas un pilnveidošanas projektā (virs 12 (divpadsmit) personmēnešiem vai 133 560 euro), izstrādājot sistēmas un/vai lietotāja dokumentāciju, kurā piedāvātais tehniskais sekretārs ir piedalījies vismaz nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)** |
| 11. | Lietojamības eksperts | Piedāvātajam lietojamības ekspertam jāatbilst visām 11.punkta apakšpunktu prasībām: | Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
| 11.1. |  | Augstākā izglītība datorikā ar specializāciju lietojamības analīzē vai multimediju dizainā ar specializāciju lietojamības analīzē vai sertificēts lietojamības analītiķis (CUA) vai līdzvērtīgs;** | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)*** |
| 11.2. |  | Pieredze lietojamības izvērtējumā un rekomendāciju sniegšanā lietojamības uzlabojumiem sistēmai, kura atbilst Konkursa nolikuma 3.3.4.2. apakšpunkta prasībām un kuras izstrādes izmaksas nav mazākas par 300 000 EUR (trīs simti tūkstoši euro) | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)*** |
| 12. | Personas datu aizsardzības speciālists | Piedāvātajam personas datu aizsardzības speciālistam jāatbilst 12.1 punkta apakšpunktam | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
| 12.1. |  | Pieredze personas datu apstrādes un aizsardzības jomā vismaz vienā projektā, kas atbilst visām Konkursa nolikuma 3.3.4.1.apakšpunkta prasībām vai vismaz divos projektos, kuri atbilst Konkursa nolikuma 3.3.4.2. vai 3.3.4.4 apakšpunktu prasībām. | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)*** |
| 13.. | Drošības eksperts | Piedāvātajam drošības ekspertam jāatbilst visiem 13.punkta apakšpunktiem: | (Vārds, uzvārds, uzņēmuma (uzņēmēj-sabiedrības) nosaukums, profesija)*** |
| 13.1. |  | Starptautiski atzīts sertifikāts drošības pārvaldībā (CISM, CISSP vai līdzvērtīgs) vai iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība kiberdrošības jomā.**; | (Laika periods, izglītības iestādes nosaukums, iegūtais grāds un/vai kvalifikācija)** |
| 13.2. |  | Pieredze drošības kontroļu projektēšanā vai auditēšanā vismaz vienā projektā, kurš atbilst visām Konkursa nolikuma 3.3.4.1.apakšpunkta prasībām vai vismaz divos projektos, kuri atbilst Konkursa nolikuma 3.3.4.2. vai 3.3.4.4 apakšpunktu prasībām. | (Laika periods, darba vieta, projekts, amats, kompetence, specializācija, izpildītie uzdevumi, funkcijas)*** |
| 14. | Vadošajam personālam, kas norādīts šīs tabulas 1.- 9.punktos | jānodrošina latviešu valodas zināšanas vismaz C1 līmenī****, pretējā gadījumā nepieciešama tulka iesaiste. Tulkam jābūt ar praktisku pieredzi informācijas komunikāciju tehnoloģiju dokumentācijas tulkošanā vai ar izglītību datorzinībās/datorikā. Šādā gadījumā tulks ir uzskatāms par vienu no vadošajiem speciālistiem. |  |
| 15. | Citas kompetences | Pretendentam jāpiedāvā speciālisti, kas kopā atbilst visām 15.punkta apakšpunktos minētām prasībām. |  |
| 15.1 | Oracle augstas pieejamības infrastruktūra | Jābūt pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā, kuru datubāze un lietojumu serveri tiek ekspluatēti Oracle augstas pieejamības infrastruktūrā pasūtītāja datu centrā; |  |
| 15.2 | Oracle virtualizācija | Jābūt zināšanām un praktiskā darba pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmu izstrādes vai uzturēšanas projektā, kur tiek izmantota Oracle virtualizācija |  |
| 15.3 | CI/CD automatizācijas skripti | Jābūt zināšanām un praktiskā darba pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmu izstrādes vai uzturēšanas projektā, kur tiek izmantota CI/CD automatizācijas skripti. |  |
| 15.4 | Oracle WebCenter Content | Jābūt programmētāja pieredzei vismaz vienā informācijas sistēmas izstrādes vai pilnveidošanas un uzturēšanas projektā (virs 60 personmēnešiem vai 667 800 euro), kas bāzēts uz Oracle WebCenter Content un kurā piedāvātais vadošais programmētājs ir piedalījies nepārtraukti 12 (divpadsmit) mēnešus iepriekšējo 3 (trīs) gadu ietvaros; |  |

PIEZĪMES:

* – Pretendentam jānorāda atbilstošā piedāvātā speciālista vārds un uzvārds, un norāde par sadaļu šī speciālista pieredzes aprakstu, kurā ir aprakstīta atbilstība izvirzītajai prasībai.

** – atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 13.jūnija noteikumiem Nr. 322 “Noteikumi par Latvijas izglītības klasifikāciju” pretendentam jāiesniedz piedāvāto speciālistu izglītību apliecinoša dokumenta (piemēram, diploma, sertifikāta) kopija. Pretendents prasības izpildes apliecināšanai var iesniegt ārvalstīs izsniegta attiecīgās zināšanas apliecinoša dokumenta, kas pielīdzināms Latvijā izsniedzamam attiecīgās zināšanas apliecinošam dokumentam, kopiju. Gadījumā, ja Pretendenta piesaistītā personāla izglītība iegūta ārpus Latvijas, tad Pretendents kopā ar piedāvājumu var iesniegt dokumentu, kas pierāda iegūtās izglītības atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, piem., kompetentās institūcijas apliecinošu dokumentu. Šī prasība neattiecas, ja attiecīgā izglītība iegūta ES dalībvalsts izglītības iestādē un izglītību apliecinošā dokumentā ir nepārprotama un skaidra norāde, ka ir iegūta attiecīgā izglītība.

Pretendentam atbilstoši piedāvātā speciālista zināšanu un pieredzes līmenim jānorāda, kuras prasības ir izpildītas, norādot arī atsauci, kurā piedāvājuma lpp. par to ir iespējams pārliecināties.

*** – Pretendents aizpilda par katru piedāvāto speciālistu atsevišķi atbilstoši piedāvātajai kompetencei.

**** – Latviešu valodas zināšanu apjomu prasības ir noteiktas atbilstoši LR Ministru kabineta 2022. gada 8. marta noteikumiem Nr.157 “Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu, valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi”.

***** – Atbilstības pierādīšanai speciālists var norādīt vienu vai vairākas informācijas sistēmas.

****** – Norāda pieredzi neatkarīgi no kompetences (lomas) projektā, kas apliecina pieredzi.

9.tabula

Pieredzes apraksts piedāvātajam speciālistam1 Vārds, uzvārds: ______________________ Piedāvātā speciālista un pretendenta esošais vai plānotais darba līgumattiecību veids, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. _______________________________________________________________________ ## Nr. ## p.k.; Informācijas sistēmas/ projekta apraksts; Informācijas sistēmas/ projekta īstenošanas periods; Pakalpojuma apraksts; Speciālista iesaistes periods projektā; Pasūtītāja nosaukums, adrese (kontaktpersonas vārds, uzvārds, e-pasta adrese). ## 1.. ## 2.. ## ……. Apliecinājums: Parakstot šo pieredzes aprakstu, es, ____________________________________________ , (vārds, uzvārds, personas kods) - Apliecinu, ka šī informācija pareizi raksturo manu pieredzi. - Apņemos piedalīties iepirkuma līguma “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”, (ID Nr. FM VID 2023/154/ĀF) izpildē, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. - Piekrītu, ka iepirkuma “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”, (ID Nr. FM VID 2023/154/ĀF) komisija, lai pārliecinātos par manu kvalifikāciju un pieredzi, var sazināties ar pieredzes aprakstā norādītajām trešajām personām. - Piekrītu manu personas datu izmantošanai iepirkuma “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”, (ID Nr. FM VID 2023/154/ĀF) pretendenta piedāvājuma izvērtēšanā un līguma izpildē, ja pretendentam __________(nosaukums) iepirkuma rezultātā tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu. DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Piezīme1 – Pretendentam ir jāiesniedz aizpildīts pieredzes apraksts par katru tā piedāvāto speciālistu. Katram iesniegtajam pieredzes aprakstam ir jābūt attiecīgā speciālista elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstītam, ja piedāvājumam tiek pievienots neparakstīts speciālista pieredzas apraksts, Komisija ir tiesīga uzskatīt, ka attiecīgais pieredzes apraksts nav iesniegts. Gadījumā, ja attiecīgā speciālista dati, kas norādīti pretendenta aizpildītā Konkursa nolikuma 9.tabulā, nesakrīt ar pieredzes aprakstā norādītajiem speciālista datiem, par pareizajiem tiks uzskatīti pieredzes aprakstā norādītie speciālista dati.

10.tabula

| Nr.p.k. | Pretendenta piedāvātais speciālists (vārds, uzvārds, personas kods) | Kvalifikācija saskaņā ar iesaistītā personāla kvalifikācijas minimālo prasību 8.tabulu* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.Projekta vadītājs (1)** | 2.Izstrādes vadītājs (2) | 3.Vadošaissistēmanalītiķis (3) | 4.Sistēmanalītiķis (4) | 5.Vadošais programmētājs (5) | 6.Programmētājs (12) | 7.Testēšanas vadītājs (1) | 8.Testētājs (1) | 9.Sistēmas arhitekts (1) | 10.Tehniskais sekretārs (dokumentētājs (1) | 11.Lietojamības eksperts (1) | 12.Personas datu aizsardzības speciālists (1) | 13.Drošības eksperts (1) | 14.Latviešu valodas zināšanas vadošajam personālam, kas norādīts 8.tabulas 1.- 9.punktos | 15. Citas kompetences (15.1., 15.2., 15.3., 15.4) | Citas personas, kuras tiks iesaistītas Līguma izpildē (tajā skaitā līguma 4.17.2.apakšpunktā paredzētās) personas. |
| 1. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Piezīme:* – Aizpilda pretendents par katru piedāvāto speciālistu atbilstoši to kompetencei, tabulā atzīmējot ar “X”.

** – iekavās norādīts minimālais specialistu skaits, ko Pretendentam jāpiedāvā attiecīgajā kompetencē.

11.tabula

| Nosaukums | Reģistrācijas Nr. | Kopējā iepirkuma līguma vērtība |
| --- | --- | --- |

# Piedāvājuma vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritērijs

## Piedāvājuma noformējuma pārbaude:

4.1.1. Komisija veic piedāvājuma noformējuma pārbaudi atbilstoši Konkursa nolikuma 1.4. un 1.6. apakšpunktā minētajām prasībām;

4.1.2. ja piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma 1.4. vai 1.6. apakšpunktā noteiktajām prasībām, Komisija ir tiesīga izslēgt pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, pieņemot lēmumu par tā piedāvājuma tālāku neizskatīšanu.

## Pretendenta kvalifikācijas pārbaude:

4.2.1. pretendenta kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija veic pretendenta iesniegto un/vai Komisijas patstāvīgi par katru pretendentu iegūto dokumentu un informācijas pārbaudi, lai pārliecinātos, vai visi pretendenti atbilst Konkursa nolikuma 3.1. un 3.3. apakšpunktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām;

4.2.2. pretendents, kuru Komisija atzinusi par neatbilstošu Konkursa nolikuma 3. punktā noteiktajām pretendenta kvalifikācijas prasībām, tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts;

4.2.3. saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16. punktu Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.

## Piedāvājuma pārbaude un vērtēšana:

4.3.1. Komisija veic pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaudi, kuras laikā izvērtē tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Ja pretendenta tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts;

4.3.2. izvērtējot pretendenta finanšu piedāvājumu, Komisija pārbauda tā atbilstību Konkursa nolikuma prasībām, t. sk. Konkursa nolikuma 3. pielikumā noteiktajām finanšu piedāvājuma prasībām, kā arī pārbauda, vai pretendenta finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma prasībām, pretendents tiek izslēgts no turpmākās dalības Konkursā un tā piedāvājums tālāk netiek izskatīts. Komisija, konstatējot aritmētiskās kļūdas, šīs kļūdas izlabo un informē pretendentu par aritmētisko kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas, Komisija ņem vērā izlabotās cenas;

4.3.3. Komisija izvērtē, vai piedāvājums atbilst šķietami nepamatoti lēta piedāvājuma pazīmēm, kura izvēle paaugstina pasūtītāja risku un nav savietojama ar brīvas un taisnīgas konkurences principu. Par šķietami nepamatoti lētu piedāvājumu var liecināt viena vai vairākas pazīmes:

a) cena ir būtiski zemāka par citos piedāvājumos norādīto;

b) cena būtiski atšķiras no pasūtītāja veiktā paredzamās līgumcenas aprēķina;

c) cena nav iespējama saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Ja Komisija konstatē, ka varētu būt saņemts šķietami nepamatoti lēts piedāvājums, tā pieprasa pretendentam detalizētu skaidrojumu par piedāvāto cenu vai izmaksām, kā arī iegūst vai pieprasa informāciju par pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās saskaņā ar PIL 53. pantu.

## Piedāvājuma izvēle un piedāvājuma izvēles kritērijs:

4.4.1. Komisija par Konkursa uzvarētāju atzīst to pretendentu, kura kvalifikācija un piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā norādītajām prasībām un kura piedāvājuma kopējā cena (bez PVN) ir viszemākā.

4.4.2. Gadījumā, ja vairāki pretendenti saņēmuši vienādu punktu skaitu/piedāvā vienādu finanšu piedāvājuma zemāko cenu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas pretendentam, kurš finanšu piedāvājumā piedāvā zemāku cilvēkdienas likmi.

4.4.3. Atbilstoši MK noteikumu Nr. 442 36.1punktu un 36.3punktam, Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr. 508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” 16. punktam un Ministru kabineta 2011. gada 1. februāra noteikumu Nr.100 “Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” 6. punktam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas pasūtītājs nosūta informāciju par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā apakšuzņēmēju un speciālistiem, kā arī informatīvi par visiem pretendentiem, kuri iesniedza piedāvājumus, pārbaudei SAB.

4.4.4. Ja ir saņemts negatīvs atzinums no SAB par pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā apakšuzņēmēju un speciālistiem, Komisija pretendentu izslēdz no turpmākās dalības Konkursā.

4.4.5. Komisija tomēr neizslēdz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, no turpmākās dalības Konkursā šādā gadījumā:

Ja ir saņemts negatīvs atzinums no SAB par pretendenta piesaistīto apakšuzņēmēju un/vai speciālistiem, tad Komisija informē pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, par tā apakšuzņēmēja un/vai piedāvātā specialista/-u pārbaudes rezultātu un pretendenta tiesībām veikt apakšuzņēmēja un specialista/-u nomaiņu.

10 (desmit) darba dienu laikā pretendents var izmantot tiesības nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu/-us, par kuriem saņemts negatīvs SAB atzinums. Minētās tiesības pretendents var izmantot vienu reizi. Saistībā ar pretendenta nomainīto apakšuzņēmēju un/vai piedāvāto/-ajiem specialistu/-iem Komisija rīkojas atbilstoši Konkursa nolikuma 4.4.3. apakšpunktā noteiktajam.

## Pretendenta izslēgšanas noteikumi saskaņā ar PIL 42. panta otro daļu un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmo daļu

4.5.1. Komisija pārbauda, vai saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktu pretendents nav izslēdzams no turpmākās dalības Konkursā.

Pasūtītājs izslēdz pretendentu no turpmākās dalības Konkursā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja uz pretendentu ir attiecināms jebkurš no PIL 42. panta otrajās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem gadījumiem.

Komisija tomēr neizslēdz pretendentu no dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:

1) pretendents ir nodrošinājis uzticamību PIL 43. pantā noteiktajā kārtībā;

2) PIL 42. panta otrās daļas 1., 5. un 6. punktā minētajā gadījumā no dienas, kad kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams tiesas spriedums, prokurora priekšraksts par sodu vai citas kompetentas institūcijas pieņemtais lēmums, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

3) PIL 42. panta otrās daļas 7. punktā minētajā gadījumā attiecībā uz kompetentās institūcijas konkurences jomā lēmumu no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi;

4) PIL 42. panta otrās daļas 10. punktā minētajā gadījumā no dienas, kad pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, publiskais partneris vai publiskā partnera pārstāvis vienpusēji atkāpies no iepirkuma līguma, vispārīgās vienošanās, partnerības iepirkuma līguma vai koncesijas līguma, līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai ir pagājuši trīs gadi.

4.5.2. Komisija veic PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 13. un 14. punktā minētās informācijas pārbaudi arī par:

4.5.2.1. visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrību (ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība);

4.5.2.2. pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām;

4.5.2.3. pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 (desmit tūkstoši) euro.

4.5.3. Komisija veic PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punktā minētās informācijas pārbaudi arī par personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē.

4.5.4. Komisija veic PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punktā minētās informācijas pārbaudi arī par pretendenta patieso labuma guvēju.

4.5.5. Komisija veic PIL 42. panta otrās daļas 1. punktā minētās informācijas pārbaudi arī par pretendenta valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgu personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

4.5.6. Komisija veic PIL 42. panta otrās daļas 1. punktā minētās informācijas pārbaudi arī par Konkursa nolikuma 4.5.2.1.–4.5.2.3. apakšpunktā minēto personu valdes vai padomes locekli, pārstāvēttiesīgo personu, prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.

4.5.7. Komisija, lai izvērtētu, vai uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām ir piemērojami Konkursa nolikuma 4.5.1.–4.5.6. apakšpunkta nosacījumi, rīkosies saskaņā ar PIL 42. panta piekto, sesto, septīto, astoto, devīto daļu, desmitās daļas 1. punktu un 43. panta pirmo, trešo līdz septīto daļu.

4.5.8. Pasūtītājs attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo pretendentu, tā dalībnieku, valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, tieši vai netieši ir piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras ietekmē līguma izpildi. Ja attiecībā uz pretendentu vai kādu no minētajām personām tieši vai netieši ir piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, vai Konkursa nolikuma 4.5.10. apakšpunktā noteiktajā termiņā neiesniedz pieprasīto informāciju, pasūtītājs ir tiesīgs izslēgt pretendentu no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.

4.5.9. Pasūtītājs attiecībā uz Konkursa uzvarētāju pirms līguma slēgšanas pārbauda Konkursa nolikuma 4.5.8. apakšpunktā minēto informāciju. Ja attiecībā uz Konkursa uzvarētāju vai kādu no minētajām personām tieši vai netieši ir piemērotas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktās sankcijas, kuras kavēs līguma izpildi, pasūtītājam ir tiesības neslēgt līgumu ar Konkursa uzvarētāju un izslēgt to no dalības Konkursā.

4.5.10. Pasūtītājs Konkursa nolikuma 4.5.8. apakšpunktā minēto informāciju pārbauda sankciju meklēšanas saitēs. Informāciju par Konkursa nolikuma 4.5.8. apakšpunktā minētajām personām pasūtītājs iegūst Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra atvērto datu vietnē https://info.ur.gov.lv/#/data-search. Ja informācija par Konkursa nolikuma 4.5.8. apakšpunktā minētajām personām vietnē nav publicēta, pretendentam tā jāiesniedz kopā ar piedāvājumu vai 10 (desmit) darbdienu laikā no Komisijas pieprasījuma nosūtīšanas datuma.

1. pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF

Pieteikums par piedalīšanos atklātā konkursā

“Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”

iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF

Pretendents, ____________________________________________________________,

(pretendenta nosaukums)

_____________________________________________________________________________,

(pretendenta vienotais reģistrācijas numurs)

_____________________________________________________________________________,

(pretendenta bankas rekvizīti)

tā ________________________________ (personas kods __________________) personā,

(pretendenta pilnvarotās personas vārds, uzvārds, personas kods)

ar šī pieteikuma iesniegšanu:

- piesakās piedalīties atklātā konkursā “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF ( turpmāk – Konkurss);

- apņemas ievērot visas Konkursa nolikuma prasības;

- piekrīt visiem Konkursa nolikuma 4. pielikumā ietvertā līguma noteikumiem un apņemas līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā bez ierunām parakstīt minēto līgumu un pildīt visus tā noteikumus;

- apliecina, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.1. apakšpunktu kopējās likviditātes koeficients ir ________ (jānorāda divi cipari aiz komata);

- apliecina, ka saskaņā ar Konkursa nolikuma 3.3.2. apakšpunktu pašu kapitāls ir _______________;

- norāda informāciju par uzņēmuma statusu:

|  | mazais uzņēmums; |
| --- | --- |
|  | vidējais uzņēmums; |
|  | lielais uzņēmums. |

Gadījumā, ja pretendents ir personu apvienība, šī informācija jānorāda par katru personu apvienības dalībnieku atsevišķi;

- informē par katru apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu:

__________________________________________________________________________

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi un statusu5)

|  | mazais uzņēmums; |
| --- | --- |
|  | vidējais uzņēmums; |
|  | lielais uzņēmums. |

- informē par personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām:

__________________________________________________________________________

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru)

- informē par personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē: ________________________________________;

(norāda nosaukumu, reģistrācijas numuru)

- informē par pretendenta patiesā labuma guvēju: ______________________________;

- apliecina, ka iepirkuma līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai tieši vai netieši ir piemērotas (tai skaitā tās dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;

- apliecina, ka uz pretendentu neattiecas Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais, proti, pretendents (tai skaitā pretendenta apakšuzņēmējs/-i) nav:

a) Krievijas valstspiederīgais, fiziska persona, kas uzturas Krievijā, vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kura iedibināta Krievijā;

b) juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50 % apmērā tieši vai netieši pieder šā punkta a) apakšpunktā minētajai vienībai;

c) fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas a) vai b) apakšpunktā minētās vienības vārdā vai saskaņā ar tās norādēm, tostarp, ja uz tiem attiecas vairāk nekā 10 % no līguma vērtības, apakšuzņēmēji, piegādātāji vai vienības, uz kuru spējām paļaujas publiskā iepirkuma direktīvu nozīmē;

- apliecina, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas.

Pretendenta adrese _____________________________________________________________,

(tālruņa (faksa) numuri, e-pasta adrese, e-adrese) _____________________________________________________________________________.

(pretendenta izpildinstitūcijas pārstāvja(-u) vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds)

5. pielikums

atklāta konkursa nolikumam

“Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF

Apakšuzņēmēja apliecinājums

Ar šo (apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) apliecina, ka piekrīt piedalīties Valsts ieņēmumu dienesta (reģistrācijas Nr. 90000069281, juridiskā adrese Talejas iela 1, Rīga, LV-1978, Latvija) organizētajā atklātā konkursā “Maksājumu administrēšanas informācijas sistēmas (MAIS) pilnveidošana, uzturēšana un garantijas nodrošināšana” (identifikācijas Nr. FM VID 2023/154/ĀF) kā

____________________________________________________

(pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese) apakšuzņēmējs, kā arī gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemas veikt: (īss pakalpojumu apraksts).

| Apakšuzņēmēja nosaukums |  |
| --- | --- |
| Amatpersonas vārds, uzvārds |  |
| Amats |  |
| Datums |  |

DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU un satur laika zīmogu

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Lūdzam reģistrāciju veikt savlaicīgi, jo reģistrācija var aizņemt ilgāku laiku.

Informācija par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par Konkursa nolikuma saņēmēju: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883

Informācija par e-adresi: Valsts pārvaldes pakalpojumu portāls (latvija.gov.lv)

Atbilstību Konkursa nolikuma 3.3.1.-3.3.3.apakšpunktos izvirzītajām prasībām jebkurš pretendents var apliecināt ar gada pārskatu par pēdējo finanšu pārskata gadu, par kuru pretendentam bija jāiesniedz un tas ir iesniedzis gada pārskatu vai ar operatīvo bilanci. Ja pretendents, lai apliecinātu savu atbilstību kādām no 3.3.1.–3.3.3. apakšpunktā izvirzītajām prasībām, izvēlas izmantot operatīvo bilanci, arī pārējās Konkursa nolikuma 3.3.1.–3.3.3. apakšpunktā izvirzītās prasības ir jāapliecina ar operatīvo bilanci.

Pretendents norāda, vai atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

- Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.

- Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas, un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro;

- Lielais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav vidējais uzņēmums un kurā nodarbinātas vairāk nekā 250 personas, un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā pārsniedz 43 miljonus euro;

Ja pretendents līguma izpildei ir paredzējis piesaistīt apakšuzņēmēju.

Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa noteic, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem:

1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums;

2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu;

4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.