Vienošanās Nr. 2025-3.5.3-BVD-70-V

par grozījumu veikšanu

būvdarbu līgumā Nr. 2024-3.5.3-BVD-114

par ūdensvada tīkla izbūvi Rīgā, Sējas ielā, Engures ielā, Bramberģes ielā un Codes ielā

(iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/20)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS (26.05.2025.)

SIA “Rīgas ūdens”, reģ. Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 19.maija lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/2025/35), turpmāk - Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VERNUS”, reģ. Nr.40203365983, tās prokūristes Baibas Brūkles-Titajevas personā, kura darbojas uz prokūras pamata, turpmāk - Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Līdzēji,

noslēdz šādu vienošanos, turpmāk Vienošanās, par grozījumiem Līdzēju 2024.gada 4.jūlijā noslēgtajā līgumā Nr. 2024-3.5.3-BVD-114 par ūdensvada tīkla izbūvi Rīgā, Sējas ielā, Engures ielā, Bramberģes ielā un Codes ielā (iepirkuma identifikācijas Nr. RŪ-2024/20), turpmāk Līgums:

- Pasūtītājs apstiprina no Līguma izslēdzamos darbus par kopējo vērtību EUR 23 786,76 (divdesmit trīs tūkstoši septiņi simti astoņdesmit seši euro un 76 centi) bez PVN un kuru apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1.

- Pasūtītājs apstiprina Līguma papildu darbus par kopējo vērtību EUR 38 231,87 (trīsdesmit astoņi tūkstoši divi simti trīsdesmit viens euro un 87 centi) bez PVN, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1.

- Līdzēji konstatē, ka, ņemot vērā Vienošanās 1.un 2. punktā noteikto, Līguma cena ir EUR 111 841,06 (simtu vienpadsmit tūkstoši astoņi simti četrdesmit viens euro un 06 centi) apmērā bez PVN.

- Faktiskā maksa par transporta būvju aizņemšanu samazinās par EUR 4111,90 un ir EUR 2157,50.

- Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1 elektroniskā formātā.

- Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti

| Pasūtītājs: SIA “Rīgas ūdens” Reģ. Nr.40103023035 Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 AS “Citadele banka” Nor. konts: LV68PARX0000833631125 Kods: PARXLV22 | Uzņēmējs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “VERNUS” Reģ.Nr.40203365983 Robežu iela 5A Ventspils, LV-3601 Nor. konts: LV49HABA0551053600074 Banka: AS “Swedbank” Kods: HABALV22 |
| --- | --- |
| Valdes priekšsēdētājs __________________________ Krišjānis Krūmiņš | Prokūriste _______________________________ Baiba Brūkle-Titajeva |

DOKUMENTU LĪGUMSLĒDZĒJPUSES IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪJUŠAS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN TAS SATUR LAIKA ZĪMOGU