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Atbildes uz 26.03.2024. iesniegto jautājumu 


Jautājums:
Ņemot vērā, ka Pasūtītāja 13.03.2024. sniegtā atbilde uz pretendenta 08.03.2024. uzdoto jautājumu par līgumu izpildes termiņiem nav pilnīga. lūdzam Pasūtītāju skaidrot, vai tiks veiktas korekcijas līguma projektā vai nolikumā, nosakot objektu darbu uzsākšanas un izpildes gala datumus? Šobrīd pievienotais Līguma projekts neparedz vietu, kur darbu uzsākšanas un izpildes gala datumi būtu norādāmi. 
Zemāk pretendenta jautājums un Pasūtītāja atbilde:
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Atbilde:

Komisija skaidro, ka saskaņā ar Nolikumā veiktajiem grozījumiem (atbilstoši Komisijas 08.03.2024. un 12.03.2024. lēmumam) Nolikuma 2.2.1.apakšpunkta redakcija tika precizēta – katrai Konkursa daļai norādot gan līgumā paredzēto darbu izpildes laiku objektā, gan kopējo līguma izpildes periodu, kas ietver arī līguma (projekta) 10.12.apakšpunktā noteikto 30 (trīsdesmit) dienu termiņu izpilddokumentācijas iesniegšanai.
Komisija skaidro, ka faktiskais darbu uzsākšanas datums, tāpat kā konkrēts darbu izpildes gala datums tiks noteikts un norādīts katrā noslēgtajā līgumā, un atbilstoši Nolikuma pielikumā iekļautajam līguma projektam minētie termiņi tiks norādīti līguma 3.1. un 5.1.apakšpunktos. Citi grozījumi Nolikumā un tā pielikumā iekļautajā līguma projektā nav plānoti.
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“Rigas valstspilsétas ielu seguma periodiskas atjaunosanas darbi”
1D Nr. CAIP 202413

Atbildes uz 08.03.2024. iesnicgtajiem jautzjumiem

1jautajums:
Saskan ar Konkursa nolikuma 2.2.1.apaképunktu Konkursa rezultata bivdarbu ligumi tick slegti, nosakot,
kaira icpirkumu dals nosledzamajam ligumam konksétu izpildes ftermigu. Sobrid no icpirkuma
dokumenticijas var secindt, ka visi bivdarbu ligumi jauzsak vienlaicigi. Lidz ar to noteiki3 laika periods,
vienlaicigi nofikiu darbi visos 19. iclu posmos, radot bitiskus satiksmes icrobeZojumus vis Rigas
valstspilsétas teritorif.

Lidzam skaidrot, vai vzvargjusais pretendents varés izveléties, kad faktiski uzsakt liguma izpildi katra
Konkursa dala, nemot vérs, ka netick parsniegts Konkursa nolikum noteikiais katra liguma izpildes ilgums
Un adas iespéjas gadijums, 10dzam Pasiiiaju arf noteikt konkrétu termigu (pieméram — 1. septembris,
Loktobris), lidz kuram jabit izpildtiem visiem ligumiem. Tadejadi pretendentiem bty zindms galZjais
terming, kura ietvaros tie, piemrojot dazadus zsakianas laikus, izpildit ligumus Konkursa nolikuma
2.2.1.apakipunki noteikiajos termigos.

Tas jo bitiski ir gan gadfjum3, ja kads pretendents iegist liguma slagSanas tiesibas vairakas iepirkuma dalas
un darbi javeic vairakos objekios vienlaicigi, gan arf gadfjuma, ja darbu organiziciju kida no objektiem
ictekmétu cita objekta bivdarbi (pieméram — Konkursa 14. dalas objekfa bavdarbi un piecjamiba ir ticsi
atkariga no Konkursa 13. dalas objekta bivdarbiem, k idzigi arf 4. un 8. dalas un 18. un 19. dalas bivdarbi)
Tapai, darbu uzsakianas termigu nobides radiu mazak vienlaicigus satiksmes icrobezojumus Rigas
valstspilséta

Atbilde:

obrid 3adu konkretu datumu nav iespgjams noradtt, jo
faktiskais uzsaksanas laiks ir atkarigs no konkret i neatraujami
saistits ar ligumslégsanas tiestbu pieskirianas bridi un finanséjuma sanemsanu. Vienlaikus butiskakais —
Katram ieinteresetajam pretendentam lfguma izpil e i janem vera konkretaja dala noteiktais bivdarbu izpildes
ilgums.

Pretendentam, sagatavojot piedavajumus r kritiski jizvart savas iespéjas un janem vera visi iespéjamie riski,
Tpasi, ja tas piesakas uz vairakam Konkursa iepirkuma dalam — pirms tam ar piendcigu ripibu jaizverte savas
iespéjas, tostarp, vai ligumslégianas tiesbu iegianas gadfjuma vairakas (vai pat visas) dals, uz ko pieteicies,
spés nodrofinit kvalitatfvu iepirkuma liguma izpildi.





