



LĪGUMA VIENOŠANĀS

[bookmark: _Hlk151723240]Līgums Nr.IeM_NVA_2024/104-Buv: Katastrofu pārvaldības centra Parādes ielā 38, Rīgā 
(kad.nr. 0100 109 0004)  projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība

Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums

Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tās direktores Ramonas Innusas personā, kura rīkojas pamatojoties uz Ministru kabineta 2012. gada 11. decembra noteikumiem Nr. 839 „Nodrošinājuma valsts aģentūras nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Selva Būve”, reģistrācijas numurs 40003683071, juridiskā adrese “Mārtiņmuiža”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167, tās […] personā, kurš rīkojas pamatojoties uz […] (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

[bookmark: _Hlk152071987]pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Bolderājā, Dzintaros, Kuldīgā”, iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2023/75, rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu iepirkuma procedūras 1. daļā – par katastrofu pārvaldības centra Parādes ielā 38, Rīgā (Bolderāja) (kad. nr. 0100 109 0004) projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk – Darbi), Puses vienojas: 

Līguma noteikumi ietver – Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV-1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop, un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers “Conditions of Contract for Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor” (teksts angļu valodā), kā kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās,
b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums,
c. Līguma noteikumi,
d. iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija), pretendentu kvalifikācijas prasības, iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi,
e. aizpildītās Formas,
f. Uzņēmēja piedāvājums, tai skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem.

3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

5. Akceptētā Līguma summa, bez PVN: 3 013 767,58 EUR (trīs miljoni trīspadsmit tūkstoši septiņi simti sešdesmit septiņi euro un 58 centi), no kuras:
6.1. par projektēšanas darbiem (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbi) 170 448,00 EUR (viens simts septiņdesmit tūkstoši četri simti četrdesmit astoņi euro un 00 centi);
6.2. par būvdarbiem 2 808 339,58 EUR (divi miljoni astoņi simti astoņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit deviņi euro un 58 centi);
6.3. par autoruzraudzības darbiem 34 980,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti astoņdesmit euro un 00 centi).

Līguma 1.posma summa, bez PVN: 34 953,00 EUR (trīsdesmit četri tūkstoši deviņi simti piecdesmit trīs euro un 00 centi),
Līguma 2.posma summa, bez PVN: 135 495,00 EUR (viens simts trīsdesmit pieci tūkstoši četri simti deviņdesmit pieci euro un 00 centi),
Līguma 3.posma summa, bez PVN: 2 843 319,58 EUR (divi miljoni astoņi simti četrdesmit trīs tūkstoši trīs simti deviņpadsmit euro un 58 centi).

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
 
6. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:
kredītiestāde: […].

7. Līguma vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

8. [bookmark: _GoBack]Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.


	Pasūtītājs:
	Uzņēmējs:

	Nodrošinājuma valsts aģentūra
Reģistrācijas numurs  90009112024
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026
Valsts kase,  TRELLV22
Konta Nr. LV28TREL2140651016000 


Pasūtītāja vārdā:
Direktore (paraksts*) R. Innusa
	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Selva Būve”
Reģistrācijas numurs 40003683071
Juridiskā adrese: “Mārtiņmuiža”, Mārupes pagasts, Mārupes novads, LV-2167
[…]
Konta Nr. […]

Uzņēmēja vārdā:
[…] (paraksts*) […]

	
	


*DOKUMENTS PARAKSTĪTS ELEKTRONISKI AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU, KAS SATUR LAIKA ZĪMOGU.
DOKUMENTA PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PARAKSTĪTĀJA LAIKA ZĪMOGA DATUMS.
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