4. pielikums
Valsts ieņēmumu dienesta rīkotā iepirkuma
“Serveru telpu, tehnisko telpu un kritiskās infrastruktūras monitoringa risinājuma
elementu piegāde un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana”,
iepirkuma identifikācijas Nr. FM VID 2023/241 nolikumam

Līgums Nr. FM VID 2023/241
“Serveru telpu, tehnisko telpu un kritiskās infrastruktūras monitoringa risinājuma elementu piegāde un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana”

	Rīgā
	Dokumenta datums ir tā
elektroniskās parakstīšanas datums




Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ ______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar ________________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs vai VID), no vienas puses, un
________________, tā__ ______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar ________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā “Puses”, bet atsevišķi kā “Puse”, pamatojoties uz iepirkuma Nr. FM VID 2023/241 “Serveru telpu, tehnisko telpu un kritiskās infrastruktūras monitoringa risinājuma elementu piegāde un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana” rezultātiem, noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):
LĪGUMA PRIEKŠMETS
1.1. Pēc Pasūtītāja atsevišķa pasūtījuma saņemšanas Izpildītājs atsevišķu piegāžu veidā apņemas veikt Pasūtītājam jaunu, iepriekš nelietotu serveru telpu, tehnisko telpu un kritiskās infrastruktūras monitoringa risinājuma elementu (turpmāk – Iekārtas) un Iekārtu sensoru (turpmāk – Sensori) piegādi, nepieciešamības gadījumā veikt piegādāto Iekārtu un/vai Sensoru uzstādīšanu, izpilddokumentācijas sagatavošanu, atbalsta pakalpojumu sniegšanu (turpmāk – Uzstādīšana) un Iekārtu un/vai Sensoru ražotāja garantijas nodrošināšanu (turpmāk – Garantija) saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem. 
1.2. Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas adreses ir noteiktas Līguma 3.pielikumā. 
1.3. Iekārtu un Sensoru Garantijas nodrošināšanas vieta ir Iekārtu un Sensoru ekspluatācijas vieta.
1.4. Detalizēta Iekārtu un Sensoru tehniskā specifikācija un cenas ir norādītas Līguma 1.pielikumā.
LĪGUMA SUMMA UN NORĒĶINU KĀRTĪBA
1.5. Līguma kopējā summa ir 16 529,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši pieci simti divdesmit deviņi euro 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). PVN tiek maksāts papildus saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
1.6. Līguma 1.pielikuma 2.punktā norādītajā Iekārtu un Sensoru cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu un Sensoru vērtību, piegādi, Iekārtu un Sensoru Garantijas nodrošināšanu, Pasūtītāja darbinieku apmācību, konsultācijām, muitas maksājumiem, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. izmaksas, kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi.
1.7. Līguma 1.pielikuma 2.punktā norādītajā Iekārtu un Sensoru Uzstādīšanas cenā ir ietvertas visas izmaksas, kas saistītas ar Iekārtu un Sensoru uzstādīšanu, konfigurēšanu, integrāciju VID datortīklā, izpilddokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu, darba spēku, transporta izdevumiem, nodokļiem (izņemot PVN) un nodevām, kā arī nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. izmaksas, kas saistītas ar Līguma pilnīgu un kvalitatīvu izpildi. 
1.8. Samaksa par Iekārtu un/vai Sensoru Uzstādīšanas laikā izmantotajiem materiāliem, kas nepieciešami Iekārtu un Sensoru Uzstādīšanai, tiek veikta saskaņā ar Līguma 11.1.apakšpunktā noteikto Pušu pilnvaroto personu Līguma 6.10.apakšpunktā noteikto savstarpēji saskaņoto Iekārtas un/vai Sensora Uzstādīšanas izmaksu tāmi. 
1.9. Pasūtītājs samaksu par Iekārtu un/vai Sensoru piegādi, ja Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pasūtījis Iekārtu un/vai Sensoru piegādi bez to Uzstādīšanas, veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona un Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona abpusēji ir parakstījušas Līguma 5.6.apakšpunktā minēto Iekārtas un/vai Sensoru piegādes pavadzīmi. Pavadzīmē jābūt norādītai vismaz šādai informācijai: Līguma numurs, Pasūtītājs, Izpildītājs, Iekārtu un/vai Sensoru piegādes datums, Iekārtu un/vai Sensoru nosaukums.
1.10. Pasūtītājs samaksu par Iekārtu un/vai Sensoru piegādi un Uzstādīšanu, ja Pasūtītājs atbilstoši Līguma nosacījumiem ir pasūtījis Iekārtu un/vai Sensoru piegādi ar to Uzstādīšanu, veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no dienas, kad Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona un Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona abpusēji ir parakstījušas Līguma 6.15.apakšpunktā minēto aktu par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu un Izpildītājs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu.
1.11. Visus maksājumus Pasūtītājs veic saskaņā ar Līguma 1.pielikumā noteiktajām cenām un Līguma 6.10.apakšpunktā saskaņoto tāmi ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norēķinu kontu bankā.
1.12. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam rēķinu 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Pušu pilnvarotās personas ir parakstījušas aktu par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu, vai Līguma 5.6.apakšpunktā minēto pavadzīmi par Iekārtu un/vai Sensoru piegādi pēc tam, kad Pušu pilnvarotās personas abpusēji ir parakstījušas to, nosūtot uz Pasūtītāja elektroniskā pasta adresi: FP.lietvediba@vid.gov.lv. Ja Izpildītājs izvēlas e-rēķinus, tie ir sūtāmi uz e-adresi EINVOICE_VID@90000069281.
1.13. Pasūtītājam Līguma darbības laikā nav pienākums izlietot visu Līguma 2.1.apakšpunktā norādīto Līguma summu.
1.14. Ja piemēroto sankciju dēļ Pasūtītājam nav tiesības veikt samaksu Izpildītājam par faktiski paveikto apjomu, Pasūtītājs atliek samaksas veikšanu un samaksai noteiktie termiņi tiek apturēti līdz brīdim, kad pret Līguma 4.4.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem tiek atceltas sankcijas un maksājumus ir iespējams veikt.
1.15. Līguma 1.pielikumā norādītās cenas var tikt izmainītas nepārsniedzot 10% (desmit procentus) no norādītās cenas tikai Pusēm rakstiski savstarpēji vienojoties un ievērojot šādus nosacījumus:
1.15.1. 1 (vienu) reizi Līguma darbības laikā, bet ne ātrāk kā 1 (vienu) gadu no Līguma spēkā stāšanās dienas;
1.15.2. ja Iekārtu un Sensoru cenas ir izmainījis to izgatavotājs vai oficiālais izplatītājs un Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam Iekārtu un Sensoru izgatavotāja vai oficiālā izplatītāja izsniegtu apliecinājumu.
LĪGUMA DARBĪBAS TERMIŅŠ
1.16. Līgums stājas spēkā ar pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datumu.
1.17. Pasūtītājs var pasūtīt Iekārtu un/vai Sensoru piegādi, kā arī Uzstādīšanu līdz brīdim, kad iestājies viens no šādiem nosacījumiem (atkarībā no tā, kurš nosacījums iestājas pirmais):
1.17.1. ir pagājuši 2 (divi) gadi no Līguma spēkā stāšanās dienas;
1.17.2. Pasūtītājs ir izlietojis Līguma 2.1.apakšpunktā norādīto kopējo Līguma summu.
1.18. Līgums ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei. 
1.19. Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, 60 (sešdesmit) dienas iepriekš rakstiski paziņojot par to otrai Pusei.
1.20. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību, vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš rakstiski paziņojot par to Izpildītājam:
1.20.1. ja atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumam Līguma 4.4.1.apakšpunktā norādītajiem sankciju subjektiem ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt vai Līguma izpilde tiek būtiski kavēta;
1.20.2. ja uz Izpildītāju Līguma spēkā esības laikā iestājas kāds no nosacījumiem, kas izriet no Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktā;
1.20.3. ja attiecībā uz jauno Izpildītāja patieso labuma guvēju, par kuru Izpildītājs sniedz informāciju Pasūtītājam atbilstoši Līguma 11.4.apakšpunktam, ir iestājies Ministru kabineta 2015.gada 28.jūnija noteikumu Nr.442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām” (turpmāk - MK noteikumi Nr. 442) 36.1punktā noteiktais ierobežojums un kompetentā valsts drošības iestāde nesaskaņo Līguma turpināšanu.
1.21. Ja Pasūtītājs izbeidz Līguma darbību saskaņā ar Līguma 3.4. vai 3.5.apakšpunkta noteikumiem, Izpildītājam nav tiesības celt nekādas pretenzijas un/vai pieprasīt zaudējumu segšanu no Pasūtītāja saistībā ar Līguma izbeigšanu.
1.22. Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma 3.5.apakšpunktā noteikto gadījumu, Izpildītājs saglabā pienākumu nodrošināt Līguma 7.punktā noteikto Garantijas saistību savlaicīgu un kvalitatīvu izpildi.

PUŠU SAISTĪBAS
1.23. Izpildītājs apņemas:
1.23.1. savlaicīgi un kvalitatīvi veikt Iekārtu un/vai Sensoru piegādi, kā arī Uzstādīšanu atbilstoši Līguma nosacījumiem;
1.23.2. piegādātajām Iekārtām un Sensoriem nodrošināt __ (_______) mēnešu (onsite) Garantiju no:
1.23.2.1. attiecīgās pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas – gadījumā, ja Līguma ietvaros tiek piegādāta/-as Iekārta/-as un/vai Sensors/-i bez to Uzstādīšanas;
1.23.2.2. attiecīgā akta abpusējas parakstīšanas dienas – gadījumā, ja Līguma ietvaros tiek piegādāta/-as Iekārta/-as un/vai Sensors/-i un tiek nodrošināta to Uzstādīšana;
(Līguma apakšpunkts tiks papildināts saskaņā ar iepirkuma tehnisko specifikāciju un izvēlētā pretendenta piedāvājumu);
1.23.3. veikt pieteikto Iekārtu un Sensoru problēmu novēršanu saskaņā ar Līguma 2.pielikumā noteikto bojājumu pieteikšanas un novēršanas kārtību;
1.23.4. nodrošināt, ka Izpildītāja personāls ir kvalificēts veikt Iekārtu un Sensoru piegādi un ir kvalificēts veikt Iekārtu un Sensoru Uzstādīšanas darbus;
1.23.5. nodrošināt, ka Iekārtu un/vai Sensoru Uzstādīšanas darbi tiks veikti saskaņā ar attiecīgo Iekārtu un Sensoru ražotāju uzstādīšanas instrukcijām;
1.23.6. nodrošināt, ka piegādātās Iekārtas un/vai Sensori ir atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošo saistošo normatīvo aktu prasībām, ir kvalitatīvi, jauni, lietošanai droši, iepakoti atbilstošā Iekārtu un Sensoru ražotāja komplektācijā un tie nerada apdraudējumu Iekārtu un Sensoru lietotāju veselībai;
1.23.7. nodrošināt, ka Iekārtas un/vai Sensori tiks piegādāti ražotāja oriģinālā iepakojumā, kā arī apņemas sagatavot un iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai Iekārtas un/vai Sensora pavadzīmi vai aktu par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu un Līgumā noteikto izpilddokumentāciju;
1.23.8. piegādājot Iekārtas un/vai Sensorus, kopā ar Iekārtām un Sensoriem iesniegt Pasūtītāja pilnvarotajai personai lietošanas instrukciju latviešu vai angļu valodā par Iekārtu un/vai Sensoru lietošanas mērķi, izmantošanu un apkopi izdrukāta dokumenta veidā, ja attiecīgā veida Iekārtām un Sensoriem tāda ir, vai uz datu nesēja. Izpildītājs nodrošina, ka Iekārtu un/vai Sensoru instrukcija ir rakstiski pieejama kā atsevišķa lietošanas rokasgrāmatas daļa un/vai pieejama elektroniski – ražotajā tīmekļvietnē;
1.23.9. pēc atsevišķa Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktās Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska pieprasījuma saņemšanas, bez papildu maksas nodrošināt Pasūtītāja darbinieku apmācības. Apmācības jānodrošina attālināti, videokonferenču režīmā.
1.23.10. pēc atsevišķa Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktās Pasūtītāja pilnvarotās personas elektroniska pieprasījuma saņemšanas, bez papildu maksas nodrošināt Pasūtītāja pilnvarotajai personai konsultācijas par Iekārtu tehniskajām iespējām un Iekārtu konfigurēšanu. Konsultācijas jāsniedz elektroniski e-pasta ziņojumu veidā vai pa tālruni;
1.23.11. nodrošināt, ka Iekārtas un Sensori uz to piegādes dienu būs apgādāti ar uzlīmi, uz kuras norādīts seriālais numurs, ja tāds ir, Izpildītājs, Garantijas servisa centra tālrunis, Garantijas servisa termiņa beigu datums, Līguma numurs un datums;
1.23.12. nodrošināt, ka Līguma ietvaros netiks piegādātas Iekārtas un Sensori, kuru konfigurēšanai vai Sensoru datu nosūtīšanai uz VID monitoringa sistēmu Zabbix ir nepieciešama papildus maksas programmatūra;
1.23.13. ja Iekārtu un Sensoru konfigurēšanai vai Sensoru datu nosūtīšanai uz VID monitoringa sistēmu Zabbix nav iespējama bez papildu maksas programmatūras, tad šādai programmatūrai jābūt iekļautai piedāvāto Iekārtu un Sensoru komplektācijā ar iespēju šādu programmatūru lietot bez ierobežojumiem gan termiņā, gan datu nosūtīšanas apjomā. Attiecīgi arī programmatūras izmaksām jābūt iekļautām Iekārtu vai Sensoru cenā.
4.2.	Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt samaksu Līguma 2.5. un 2.6.apakšpunktā noteiktajā kārtībā.
1. Izpildītājs apliecina, ka Līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai tieši vai netieši ir piemērotas (tai skaitā tās dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
1.25. Līguma darbības laikā Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā rakstveidā informē Pasūtītāju:
1.25.1. par tam tieši vai netieši piemērotajām sankcijām Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma izpratnē (tai skaitā arī, ja dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla intereses ietekmējošas Eiropas Savienības un Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas);
1.25.2. ja mainās Izpildītāja dalībnieki, valdes un padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas, prokūristi vai personas, kuras ir pilnvarotas pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedri, tās valdes vai padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, un informācija par šajā apakšpunktā minētajām personām Uzņēmumu reģistra atvērto datu vietnē: https://info.ur.gov.lv/#/data-search nav publicēta;
1.25.3. ja uz Izpildītāju Līguma spēkā esības laikā iestājas kāds no nosacījumiem, kas izriet no Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktā.   
1.26. Izpildītājs apliecina, ka Līguma saistību izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu, kurai tieši vai netieši ir piemērotas (tai skaitā tās dalībniekam, valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība) starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
1.27. Ja Izpildītājs objektīvu (pierādāmu) apstākļu dēļ (pārtraukta Iekārtas un/vai Sensora ražošana u.tml.) nevar piegādāt kādu no Līguma 1.pielikumā norādītajām Iekārtām un/vai Sensoriem, Izpildītājs, nosūtot Pasūtītājam motivētu vēstuli un Pusēm sagatavojot vienošanos par grozījumiem līgumā, var piedāvāt Pasūtītājam ekvivalentas preces piegādi ar tādu pašu vai labāku raksturojumu un tehniskajiem parametriem, nepārsniedzot Līguma 1.pielikumā norādīto attiecīgās Iekārtas un/vai Sensora cenu.
1.28. Līguma 4.6.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja Izpildītāja piedāvāto ekvivalento Iekārtu un/vai Sensoru ražotājs un/vai ražotājvalsts atšķiras no attiecīgā Piegādātāja sākotnēji piedāvātā, ja Pasūtītājs nav guvis pārliecību par ražotāja, tā patiesā labuma guvēja un/vai ražotājvalsts atbilstību MK noteikumu Nr. 442 4.1 un 36.1 punktā noteiktajam un Valsts drošības iestāžu Informācijas tehnoloģiju drošības rekomendācijām, Pasūtītājs, ievērojot MK noteikumu Nr. 442 36.3apakšpunktā noteikto, pirms saskaņojuma sniegšanas, nosūta informāciju par attiecīgo piedāvāto ekvivalento Iekārtu un/vai Sensoru ražotāju, tā patieso labuma guvēju un informāciju par valsti, kurā piedāvātā Iekārta un/vai Sensors ražoti, pārbaudei Valsts drošības dienestam. Gadījumā, ja tiek saņemts negatīvs atzinums no minētās valsts drošības iestādes par Izpildītāja piedāvāto ekvivalento Iekārtu un/vai Sensoru ražotāju un vai ražotājvalsti Pasūtītājs Iekārtu un/vai Sensoru nomaiņu nesaskaņo.
1.29. Līguma darbības laikā, saņemot Valsts drošības dienesta negatīvu atzinumu par norādīto Iekārtu un/vai Sensoru ražotāju, tā patieso labuma guvēju un/vai valsti, kurā Iekārta un/vai Sensors ražoti, Pasūtītājs rakstiski, informē Izpildītāju, ka konkrēto Iekārtu un/vai Sensoru piegāde Līguma ietvaros turpmāk nav atļauta. 

IEKĀRTU UN SENSORU PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES KĀRTĪBA (BEZ UZSTĀDĪŠANAS)
1.30. Izpildītājs piegādā Iekārtas un/vai Sensorus Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto Iekārtu un Sensoru specifikāciju un cenu atsevišķu piegāžu veidā uz Līguma 3.pielikumā norādītajām Iekārtu un/vai Sensoru piegādes adresēm, Pasūtītāja darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00), piegādes laiku saskaņojot ar Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pilnvaroto personu.
1.31. Ja ir nepieciešama tikai Iekārtu un/vai Sensoru piegāde bez to Uzstādīšanas, tad Izpildītājs piegādā Iekārtas un/vai Sensorus Pasūtītājam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Līguma 11.1.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktajai Izpildītāja pilnvarotajai personai nosūtījusi Iekārtu un/vai Sensoru piegādes pasūtījumu, ievērojot Līguma 5.3.apakšpunktu.
1.32. Iekārtas/-u un/vai Sensora/-u piegādes pasūtījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona norāda piegādājamās/-o Iekārtas/-u un/vai Sensora/-u nosaukumu, skaitu un vietu.
1.33. Ja, pieņemot Iekārtu/-as un/vai Sensoru/-us, tiek konstatēts, ka tā/-s neatbilst Līguma vai tā pielikumu noteikumiem, Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta Iekārtas/-u un/vai Sensora/-u pavadzīmi, par ko tiek sastādīts un nosūtīts uz Izpildītāja pilnvarotās personas e‑pastu attiecīgs pretenzijas akts.
1.34. Līguma 5.4.apakšpunktā minētajā gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš attiecīgās neatbilstības atbilstoši Līguma vai tā pielikumu noteikumiem. 
1.35. Iekārta un/vai Sensors tiek uzskatīts par piegādātu atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem un Iekārtas un/vai Sensora Garantijas nodrošināšana tiek uzskatīta par uzsāktu ar dienu, kad Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona un Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona abpusēji ir parakstījušas Iekārtas un/vai Sensora pavadzīmi.
1.36. Līguma 5.6.apakšpunktā minētajā Iekārtas un/vai Sensora pavadzīmē tiek obligāti iekļauta šāda informācija: Līguma numurs; Pasūtītājs, Izpildītājs, Iekārtas un/vai Sensora piegādes vieta, Iekārtas un/vai Sensora nosaukums, skaits, cena, Iekārtas un/vai Sensora piegādes summa, apmaksas termiņš saskaņā ar Līguma 2.5.apakšpunktu un Iekārtas un/vai Sensora Garantijas termiņš.

IEKĀRTU UN SENSORU PASŪTĪŠANAS UN PIEGĀDES KĀRTĪBA (AR UZSTĀDĪŠANU)

1.37. Izpildītājs piegādā Iekārtas un/vai Sensorus un veic Iekārtu un/vai Sensoru Uzstādīšanu Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 1.pielikumā norādīto Iekārtu un Sensoru specifikāciju un cenām, un ievērojot Iekārtu un/vai Sensoru Uzstādīšanas darbu 1 h (vienas stundas) cenu, atsevišķu piegāžu veidā uz Līguma 3.pielikumā norādītajām Iekārtu un Sensoru piegādes adresēm, Pasūtītāja darba laikā (no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 15.00), piegādes laiku saskaņojot ar Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā norādīto Pasūtītāja pilnvaroto personu.
1.38. Izpildītājs piegādā Iekārtu un/vai Sensoru un veic to Uzstādīšanu Pasūtītāja pilnvarotās personas norādītajā vietā, ievērojot Līguma 6.3.apakšpunktu, 40 (četrdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Līguma 11.1.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona un Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona abpusēji ir saskaņojušas Iekārtas un/vai Sensora Uzstādīšanas izmaksu tāmi un tehnisko projektējumu, un Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūtījusi Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas pasūtījumu, ievērojot Līguma 6.3.apakšpunktu. 
1.39. Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas pasūtījumā Pasūtītāja pilnvarotā persona norāda piegādājamās/-o Iekārtas/-u un/vai Sensora/-u nosaukumu, skaitu, vietu un adresi, kur Iekārtu un/vai Sensoru ir nepieciešams piegādāt un uzstādīt, nepieciešamības gadījumā norāda, vai nepieciešams iesaistīt Izpildītāja speciālistu, kā arī norāda Iekārtu un/vai Sensoru Uzstādīšanas ietvaros veicamos darbus.
1.40. Līguma 6.2.apakšunktā noteiktajā gadījumā Izpildītāja pilnvarotā persona 3 (trīs) VID darba dienu laikā, no Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījuma nosūtīšanas dienas Līguma 11.1.2.apakšpunktā norādītajai Izpildītāja pilnvarotajai personai, sagatavo un elektroniski saskaņo ar Līguma 11.1.1.1.apakšpunktā noteikto Pasūtītāja pilnvaroto personu Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas darbu izmaksu tāmi, nepieciešamības gadījumā iesniedz speciālistu sarakstu, kuri veiks Iekārtu un Sensoru Uzstādīšanu, un tehnisko projektējumu, kurā jāiekļauj vismaz – Iekārtu un/vai Sensoru slēguma principiālā shēma, novietojums telpā, montāžas materiālu uzskaitījums, kā arī Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanai nepieciešamo laiku stundās un izmaksas.
1.41. Nepieciešamības gadījumā Līguma izpildē var tikt piesaistīti speciālisti, bet tiem ir jāatbilst Līguma 11.15.apakšpunktā noteiktajām prasībām, to rakstiski saskaņojot ar VID Informātikas pārvaldes direktoru vai Informātikas pārvaldes direktora vietnieku, vai personām, kuras pilda viņu pienākumus. Izpildītājs, rakstiski saskaņojot speciālistu, norāda speciālista personas kodu un darba attiecību veidu. 
1.42. Līguma 6.5.apakšpunktā noteiktajā gadījumā, ja tiek piesaistīts speciālists:
1.42.1. atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 6. jūlija noteikumu Nr.508 “Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.508) 16.punktā un Ministru kabineta 2011.gada 1.februāra noteikumu Nr.100 “Informācijas tehnoloģiju kritiskās infrastruktūras drošības pasākumu plānošanas un īstenošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.100) 6.punktā noteiktajam pirms speciālista piesaistes saskaņošanas informāciju par speciālistu Pasūtītājs nosūta pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam. Pasūtītāja vārdā šajā apakšpunktā noteikto vēstuli nosūta Valsts ieņēmumu dienesta pastāvīgās struktūrvienības vadītājs. Gadījumā, ja par Izpildītāja piedāvāto speciālistu tiek saņemts negatīvs atzinums no kompetentās drošības iestādes, speciālista nomaiņa un papildu speciālista piesaiste netiek saskaņota;
1.42.2. Pasūtītājs atbilstoši MK noteikumu Nr. 442 36.1punkta prasībām, ievērojot MK noteikumu Nr. 442 36.3punktu, pirms speciālista piesaistes saskaņošanas informāciju par speciālistu nosūta pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam. Gadījumā, ja par Izpildītāja piedāvāto speciālistu tiek saņemts negatīvs atzinums no kompetentās drošības iestādes, speciālista nomaiņa un papildu speciālista piesaiste netiek saskaņota.
1.43. Pasūtītāja pilnvarotā persona izskata Izpildītāja pilnvarotās personas sagatavoto Līguma 6.4.apakšpunktā noteikto dokumentāciju un sniedz vienu no šādām atbildēm:
1.43.1. piekrīt Izpildītāja pilnvarotās personas Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas izmaksu tāmē norādītajām izmaksām un Izpildītāja iesniegtajam tehniskajam projektējumam;
1.43.2. nosūta motivētu pretenziju par Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas izmaksu tāmē norādīto un/vai iesniegto tehnisko projektējumu.
1.44. Gadījumā, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai Līguma 6.7.1.apakšpunktā noteikto apstiprinājumu, Izpildītājs uzsāk Pasūtītāja pilnvarotās personas attiecīgā pasūtījuma izpildi.
1.45. Gadījumā, ja Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūta Izpildītāja pilnvarotajai personai Līguma 6.7.2.apakšpunktā noteikto pretenziju, Izpildītāja pilnvarotā persona veic Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijā norādīto trūkumu novēršanu un atkārtoti elektroniski nosūta saskaņošanai Pasūtītāja pilnvarotajai personai Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas izmaksu tāmi un tehnisko projektējumu.
1.46. Līguma 6.punkta kārtībā noteiktā pasūtījuma izpildi Izpildītājs uzsāk tikai pēc tam, kad Līguma 11.1.1.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona un Līguma 11.1.2.apakšpunktā norādītā Izpildītāja pilnvarotā persona abpusēji ir saskaņojušas Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas izmaksu tāmi un tehnisko projektējumu, un Pasūtītāja pilnvarotā persona nosūtījusi Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas pasūtījumu, ievērojot Līguma 6.3.apakšpunktu.
1.47. Izpildot pasūtījumu, kura ietvaros tiek piegādāta un uzstādīta Iekārta, Izpildītājs pēc Līguma 11.1.1.1.apakšpunktā noteiktās Pasūtītāja pilnvarotā personas pieprasījuma atbilstoši Pasūtītāja pilnvarotās personas norādījumiem sniedz konsultācijas, Iekārtu integrācijai VID uzraudzības sistēmā Zabbix, un pēc nepieciešamības sniedz konsultācijas, lai Zabbix sistēmā korekti izveidotu Iekārtu uzraudzības parametrus (items), bojājumu ziņojumus (triggers) vienotā šablonā (template) un Iekārtu grafiskā attēlojuma kartes (map) un Iekārtu sensoru vērtību attēlojošu logu (screen).
1.48. Pēc Iekārtas un/vai Sensora Uzstādīšanas pabeigšanas, bet līdz akta parakstīšanai, Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam veikto darbu izpilddokumentācija, tajā skaitā: Iekārtu un/vai Sensoru slēgumu un novietojuma telpā shēmas, izmantoto materiālu uzskaitījums, Iekārtu un tām pieslēgto Sensoru sākotnējā konfigurācija.
1.49. Ja, pieņemot Iekārtu/-as un/vai Sensoru/-us un to Uzstādīšanu, tiek konstatēts, ka tā/-ās neatbilst Līguma vai tā pielikumu noteikumiem, vai to Uzstādīšana nav veikta atbilstoši Līguma nosacījumiem un attiecīgā pasūtījumā norādītajām prasībām, vai kopā ar Iekārtu un/vai Sensoru netiek iesniegts kāds no Līgumā noteiktajiem dokumentiem, Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona neparaksta Izpildītāja iesniegto aktu, par ko tiek sastādīts un nosūtīts uz Izpildītāja pilnvarotās personas e-pastu attiecīgs pretenzijas akts.
1.50. Līguma 6.13.apakšpunktā minētajā gadījumā Izpildītājs par saviem līdzekļiem novērš attiecīgās neatbilstības atbilstoši Līguma, tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījumā izvirzītajām prasībām.
1.51. Iekārta un/vai Sensors tiek uzskatīts par piegādātu un tā Uzstādīšana par veiktu atbilstoši Līguma, tā pielikumu noteikumiem un Pasūtītāja pilnvarotās personas pasūtījumā izvirzītajām prasībām, un Iekārtas un/vai Sensora Garantijas nodrošināšana tiek uzskatīta par uzsāktu ar dienu, kad Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktā Pasūtītāja pilnvarotā persona un Līguma 11.1.2.apakšpunktā noteiktā Izpildītāja pilnvarotā persona abpusēji ir parakstījušas attiecīgo aktu par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu un Izpildītājs ir iesniedzis Līgumā noteikto izpilddokumentāciju.
1.52. Līguma 6.15.apakšpunktā minētajā Iekārtas un/vai Sensora piegādes un Uzstādīšanas aktā tiek obligāti iekļauta šāda informācija: Līguma numurs; Pasūtītājs, Izpildītājs, Iekārtas un/vai Sensora piegādes un uzstādīšanas vieta, Iekārtas un/vai Sensora nosaukums, skaits, cena, Iekārtas un/vai Sensora piegādes un uzstādīšanas summa, vai Iekārta, Sensori piegādāti un uzstādīti termiņā, un, piegādes kavējuma gadījumā, kavējuma ilgums dienās un Līgumā paredzētais līgumsoda piemērošanas punkts, kopējā summa, kas Pasūtītājam jāmaksā Izpildītājam, apmaksas kārtība saskaņā ar Līguma 2.6.apakšpunktu un Iekārtas un/vai Sensora Garantijas termiņš. 
IEKĀRTU UN SENSORU GARANTIJA
1.53. Izpildītājs nodrošina piegādātajām Iekārtām un Sensoriem ____ (____) mēnešu Garantiju no attiecīgās Iekārtas un/vai Sensora pavadzīmes abpusējas parakstīšanas dienas vai attiecīgā akta par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu abpusējas parakstīšanas dienas. Iekārtu un Sensoru Garantijas nodrošināšanas vieta ir Iekārtu un Sensoru ekspluatācijas vieta.
1.54. Iekārtu un Sensoru Garantijas laikā Izpildītājs bez papildu maksas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas/bojājumu pieteikuma nosūtīšanas dienas nodrošina Iekārtu un Sensoru (tās komponentes) bojājumu novēršanu to ekspluatācijas vietā (onsite), izmantojot Iekārtu un Sensoru ražotāja oriģinālās (jaunas) detaļas vai apmaina to pret jaunu Līguma noteikumiem atbilstošu Iekārtu un/vai Sensoru;
1.55. Iekārtu un Sensoru Garantijas laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājs bez maksas nodrošina šādus pakalpojumus:
1.55.1.  Iekārtu un Sensoru diagnosticēšana – pārbaude ar mērķi identificēt iespējamās Iekārtu un Sensoru komponenšu darbības problēmas;
1.55.2. nomainīto komponenšu konfigurācijas un darbības atjaunošana Līguma 2.pielikumā norādītajā termiņā;
1.55.3. konsultācijas par Iekārtu tehniskajām iespējām un Iekārtu konfigurēšanu. Konsultācijas jāsniedz elektroniski e-pasta ziņojumu veidā vai pa tālruni.
1.56. Gadījumā, ja bojājumu skaits, kuri izraisījuši Iekārtas vai Sensora pilnīgu darbnespēju vienai Iekārtai vai Sensoram viena kalendārā gada laikā sasniedz 3 (trīs) reizes, Izpildītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Līguma 11.1.1.2.apakšpunktā noteiktās Pasūtītāja pilnvarotās personas pretenzijas nosūtīšanas dienas, bez maksas nomaina Iekārtu vai Sensoru vai aizvieto ar citu modeli, kura tehniskie parametri atbilst Līguma 1.pielikumā noteiktajām minimālajām prasībām vai citu preci ar labākiem tehniskajiem parametriem, ievērojot Līguma 4.6.apakšpunktā noteiktos iemeslus un kārtību. Par šādiem bojājumiem tiek uzskatīts katrs gadījums, kad Iekārtai vai Sensoram veikts remonts (neatkarīgi no Iekārtas vai Sensora dīkstāves ilguma).
1.57. Pasūtītājam ir tiesības mainīt Iekārtu un Sensoru atrašanās vietu (ekspluatācijas vietu) visā Latvijas Republikas teritorijā, informējot Izpildītāju par to ne vēlāk kā 1 (vienu) nedēļu pirms Iekārtas vai Sensora atrašanās vietas maiņas.
1.58. Izpildītājs garantē piegādāto un Garantijas laikā nomainīto Iekārtu un Sensoru un to komponenšu kvalitātes atbilstību to ražotāja noteiktajiem standartiem un tehniskajiem rādītājiem attiecīgajam preces veidam, kā arī normatīvajiem aktiem un šī Līguma un tā pielikumu noteikumiem.
1.59. Pasūtītājam Garantijas ietvaros tiek nodrošināta kontaktēšanās iespēja latviešu valodā ar Izpildītāja tehniskā atbalsta dienestu, izmantojot elektronisko pastu un tālruni.
PUŠU ATBILDĪBA
1.60. Par Līguma noteikumu neizpildi vai nepienācīgu izpildi Puses ir atbildīgas šajā Līgumā un Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.61. Pasūtītāja atbildība:
1.61.1. par Līguma 2.5. vai 2.6.apakšpunktā noteiktā maksājuma termiņa nokavējumu Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no termiņā nesamaksātās summas bez PVN par katru nokavējuma dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no termiņā nesamaksātās summas bez PVN.
1.62. Izpildītāja atbildība:
1.62.1. par Līguma 5.2.apakšpunktā noteiktā Iekārtu un/vai Sensoru piegādes termiņa kavējumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no termiņā nepiegādātās/-o Iekārtas/-u un Sensora/-u kopējās vērtības bez PVN par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no termiņā nepiegādātās/-o Iekārtas/-u un Sensora/-u kopējās vērtības bez PVN;
1.62.2. par Līguma 6.2.apakšpunktā noteiktā Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas termiņa kavējumu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no termiņā nepiegādātās/-o Iekārtas/-u un/vai Sensora/-u un Uzstādīšanas kopējās vērtības bez PVN par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no termiņā nepiegādātās/-o Iekārtas/-u un/vai Sensora/-u un Uzstādīšanas kopējās vērtības bez PVN;
1.62.3. Par Līguma 6.4.apakšpunktā noteiktā Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas izmaksu tāmes un Iekārtas un/vai Sensora tehniskā projektējuma saskaņošanas termiņa neievērošanu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no Iekārtas un/vai Sensoru Uzstādīšanas izmaksu tāmes kopējās vērtības bez PVN par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Iekārtas un/vai Sensoru un Uzstādīšanas izmaksu tāmes kopējās vērtības bez PVN; 
1.62.4. par Līguma 7.2.apakšpunktā noteiktā Iekārtu un/vai Sensoru apmaiņas pret jaunām Līguma noteikumiem atbilstošām Iekārtām un/vai Sensoriem termiņa neievērošanu, Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 40,00 EUR (četrdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no konkrētās Iekārtas un/vai Sensora kopējās vērtības bez PVN;
1.62.5. par Līguma 7.4.apakšpunktā noteiktā Iekārtu un/vai Sensoru maiņas termiņa kavējumu Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 0,1% (procenta vienas desmitās daļas) apmērā no termiņā nenomainītās Iekārtas un/vai Sensora vērtības bez PVN par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no termiņā nenomainītās Iekārtas un/vai Sensora kopējās vērtības bez PVN;
1.62.6. par Līguma 2.pielikuma 3.punktā noteiktā reakcijas laika neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 30,00 EUR (trīsdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 600,00 EUR (sešus simtus euro un 00 centus);
1.62.7. par Līguma 2.pielikuma 5.punktā noteikto bojājumu novēršanas termiņa neievērošanu Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 40,00 EUR (četrdesmit euro un 00 centu) apmērā par katru nokavēto dienu. Saskaņā ar šo Līguma apakšpunktu aprēķinātais līgumsods katrā atsevišķā tā piemērošanas gadījumā nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no konkrētās Iekārtas un/vai Sensora, kuram tika pieteikts bojājums, kopējās vērtības bez PVN;
1.62.8. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktos informācijas neizpaužamības nosacījumus, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 1 000,00 EUR (viens tūkstotis euro un 00 centu) apmērā par katru tādu konstatētu gadījumu;
1.62.9. Izpildītājs ir atbildīgs par piegādāto preču atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu prasībām;
1.62.10. ja Izpildītājs neievēro Līgumā noteiktās Garantijas saistības, tad Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītājam maksāt līgumsodu 500,00 EUR (pieci simti euro un 00 centu) apmērā par katru tādu konstatētu gadījumu.
1.63. Ja nokavēta kādas Līgumā noteiktās saistības izpilde, līgumsods aprēķināms par periodu, kas sākas nākamajā kalendārajā dienā/stundā pēc Līgumā noteiktās saistības izpildes termiņa un ietver dienu, kurā saistība izpildīta. Līguma 5.4.apakšpunktā minētajā gadījumā Iekārtu un/vai Sensoru piegādes kavējuma laikā netiek ieskaitīts laika periods no Iekārtu un/vai Sensoru saņemšanas dienas līdz pretenzijas akta nosūtīšanas dienai. Līguma 6.13.apakšpunktā minētajā gadījumā Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas kavējuma laikā netiek ieskaitīts laika periods no akta par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu un Līgumā noteiktās izpilddokumentācijas saņemšanas abpusējas parakstīšanas dienas līdz pretenzijas akta nosūtīšanas dienai.
1.64. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no pārējo Līguma saistību izpildes.
1.65. Pusēm ir pienākums atlīdzināt otrai Pusei nodarītos zaudējumus, ja tādi ir radušies Puses darbības vai bezdarbības rezultātā, un ir konstatēts un pierādīts zaudējumu esamības fakts un zaudējumu apmērs, kā arī cēloniskais sakars starp attiecīgo darbību vai bezdarbību un nodarītajiem zaudējumiem.
1.66. Gadījumā, ja Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem piemēro Izpildītājam līgumsodu, tas ir tiesīgs samazināt kārtējo maksājumu par summu, kas ir vienāda ar piemērotā līgumsoda summu, to saskaņojot ar Izpildītāju.
1.67. Par Līgumā noteikto nosacījumu pārkāpumu Pasūtītājs Izpildītājam aprēķina līgumsodu un izraksta rēķinu. Pasūtītājs, nosūtot rēķinu par līgumsoda piedziņu, piedāvā Izpildītājam 1 (viena) mēneša laikā sniegt atbildi par savu izvēli – to ietvert nākamajā Pasūtītāja maksājamā summā (dzēst ieskaita veidā) vai nomaksāt to sekojošos termiņos, nepārsniedzot Līguma spēkā esamības termiņu:
67. 1 (vienā) mēnesī, ja līgumsoda apmērs nepārsniedz EUR 1000 (vienu tūkstoti euro);
67. 3 (trīs) mēnešos, ja līgumsoda apmērs ir no EUR 1001 (viena tūkstoša viena euro), bet nepārsniedz EUR 5000 (piecus tūkstošus euro);
67. 6 (sešos) mēnešos, ja līgumsoda apmērs ir no EUR 5001 (pieci tūkstoši viena euro) un vairāk.
1.68. Ja līgumsoda summa pārsniedz EUR 1001 (vienu tūkstotis un vienu euro), tad Izpildītājs ir tiesīgs lūgt sadalīt līgumsoda samaksu pa daļām. Šādā gadījumā Puses noslēdz vienošanos par līgumsoda samaksas grafiku un kopējais līgumsoda samaksas termiņš nevar pārsniegt Līguma darbības termiņu.
1.69. [bookmark: _Hlk151110879]Gadījumā, ja Izpildītājs neveic aprēķinātā līgumsoda samaksu 8.8.apakšpunktā norādītajā termiņā vai līgumsoda samaksa netiek veikta ieskaita veidā, Pasūtītājs aprēķināto līgumsoda summu ietur vienpersoniski ieskaita veidā. 
1.70. Izpildītāja (personu apvienības) dalībnieki ir solidāri atbildīgi par jebkura Izpildītāja (personu apvienības) dalībnieka uzņemtu jebkuru saistību Līguma izpildes ietvaros attiecībā uz Pasūtītāju. Līguma apakšpunkts tiks iekļaus līgumā, ja atklātā konkursa uzvarētājs būs personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība.
INFORMĀCIJAS NEIZPAUŽAMĪBA
1.71. Izpildītājs apņemas visā Līguma darbības laikā, kā arī pēc tam neizpaust trešajām personām šī Līguma tekstu, kā arī sakarā ar Līguma izpildi iegūto, tā rīcībā esošo tehnisko, finansiālo un citu informāciju par Pasūtītāju vai trešajām personām. Visa informācija, ko Pasūtītājs sniedz Izpildītājam Līguma izpildes laikā, tiek uzskatīta par neizpaužamu un nevar tikt izpausta vai padarīta publiski pieejama bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
1.72. Augstāk minētā informācija netiek uzskatīta par neizpaužamu, ja tā kļuvusi publiski pieejama saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (iekļauta Pasūtītāja administrācijas un grāmatvedības sagatavotos publiska rakstura pārskatos un atskaitēs u.tml.).
NEPĀRVARAMA VARA
1.73. Līgumā par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu, no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt; kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ un kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā noteikto saistību neizpildi, ja un kad šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force majeure) rezultātā.
1.74. Par nepārvaramu varu netiek uzskatīti Iekārtu un/vai Sensoru vai to komponenšu defekti, vai to piegādes kavējumi, vai Līguma nosacījumiem atbilstošu speciālistu nepieejamība Garantijas nodrošināšanai (ja vien minētās problēmas tieši neizriet no nepārvaramas varas).
1.75. Pusei, kuras līgumsaistību izpildi ietekmējuši nepārvaramas varas apstākļi, bez kavēšanās jāinformē par to otra Puse rakstiski 10 (desmit) darba dienu laikā pēc šādu apstākļu iestāšanās un paziņojumam jāpievieno apstiprinājums, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kurš satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu, ja attiecīgajā gadījumā kompetentās iestādes ir tiesīgas izsniegt šādu dokumentu.
1.76. Puses tiek atbrīvotas no atbildības saskaņā ar Līguma 10.1.apakšpunktu tikai par to laiku, kurā pastāv nepārvaramas varas apstākļi. Ja šie apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem no Līguma 10.3.apakšpunktā minētā paziņojuma saņemšanas dienas, katrai Pusei ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu saistībā ar tā izpildīšanas neiespējamību.
1.77. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, Līgums var tikt izbeigts nekavējoties, par to Pusēm rakstiski vienojoties.
CITI NOTEIKUMI
1.78. Puses vienojas, ka ar Līguma izpildi saistītos jautājumus risinās šādas Pušu pilnvarotās personas:
1.78.1. no Pasūtītāja puses: 
1.78.1.1. nosūtīt Līguma 5.2. un 6.2.apakšpunktā paredzētos Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Iekārtu un/vai Sensoru piegādes un Uzstādīšanas pasūtījumus, tādējādi uzņemoties finanšu saistības, kā arī veikt citas ar Līguma izpildi saistītās darbības, ar kurām tiek uzņemtas finanšu saistības – ______________________________________________;
1.78.1.2. jautājumos, kas saistīti ar Līgumā paredzēto pavadzīmju, attiecīgo aktu par Iekārtas un/vai Sensora piegādi un Uzstādīšanu parakstīšanu un jautājumos, kas saistīti ar citu Līgumā noteikto darbību veikšanu, ar kurām netiek uzņemtas finanšu saistības – ___________________________________________________.
1.78.2. no Izpildītāja puses: _________________________________________.
1.79. Kādam no Līguma noteikumiem zaudējot spēku normatīvo aktu grozījumu gadījumā, Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
1.80. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, Pušu amatpersonu paraksta tiesības, Pušu pilnvarotās personas vai kādi Līgumā minētie Pušu vai to pilnvaroto personu rekvizīti – tālruņa numuri, elektroniskā pasta adreses, adreses, amati, struktūrvienību nosaukumi u.c. šāda veida informācija, tad tā nekavējoties rakstiski paziņo par to otrai Pusei. Ja Puse neizpilda šī apakšpunkta noteikumus, uzskatāms, ka otra Puse ir pilnībā izpildījusi savas saistības, lietojot Līgumā esošo informāciju par otru Pusi. Šajā apakšpunktā minētie nosacījumi attiecas arī uz visiem Līgumā un tā pielikumos minētajiem Pušu pārstāvjiem (atbildīgajām personām) un to rekvizītiem. Vēstules par Pasūtītāja pilnvaroto personu vai to rekvizītu maiņu no Pasūtītāja puses ir tiesīgs parakstīt Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes direktors vai Informātikas pārvaldes direktora vietnieks, vai viņu prombūtnes laikā personas, kuras viņus aizvieto. 
1.81. Izpildītāja patiesā labuma guvējs ir ________________. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties ziņot Pasūtītājam par Izpildītāja patiesā labuma guvēja maiņu, norādot tā vārdu, uzvārdu un personas kodu. 
1.82. Līguma 11.4.apakšpunktā norādītā patiesā labuma guvēja nomaiņas gadījumā, Pasūtītājs informāciju par patieso labuma guvēju nosūta pārbaudei Satversmes aizsardzības birojam, Saskaņā ar MK noteikumu Nr. 442 36.1 un 36.3punktu.
1.83. Izpildītāja piesaistītais/-ie Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 63.panta otrajā daļā minētais/-ie apakšuzņēmējs/-i, ir: ________________.
1.84. Izpildītāja piesaistītais/-ie apakšuzņēmējs/-i, uz kura/-u iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savu kvalifikāciju ir: ________________.
1.85. [bookmark: _Hlk141425999]Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
1.86. Piedāvājot apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaisti Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam apliecinājumu, ka uz piedāvāto apakšuzņēmēju neattiecas Padomes Regulas (ES) Nr. 833/2014 (2014. gada 31. jūlijs) 5.k. panta 1.punktā noteiktais.
1.87. Pasūtītājs nepiekrīt minētajai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
87. Izpildītāja piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām (tajā skaitā, ja nav iesniegts Līguma 11.9.apakšpunktā noteiktais apliecinājums);
87. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
87. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro) no kopējās Līguma vērtības, atbilst PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9.punktu) minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
87. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1.88. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
1.89. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42.panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju.
1.90. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 42.panta noteikumiem. Pasūtītāja vārdā šajā apakšpunktā noteikto lēmumu pieņem VID Finanšu pārvaldes direktors vai viņa prombūtnes laikā persona, kura viņu aizvieto.
1.91. Izpildītāja patiesais labuma guvējs un speciālisti atbilst MK noteikumu Nr. 442 36.1punkta prasībām. 
1.92. [bookmark: _Hlk137019665]Papildus Līguma 11.14.apakšpunktā noteiktajam, Izpildītāja speciālisti ir tādi, par kuriem Pasūtītājs ir saņēmis pozitīvu atzinumu no kompetentajām drošības iestādēm, atbilstoši MK noteikumu Nr.508 16.punktā un MK noteikumu Nr.100 6.punktā noteiktajam.
1.93. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma pārtraukšanai vai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši Pušu tiesību pārņēmējam.
1.94. Strīdus, kas var rasties šī Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar šo Līgumu, Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, tad strīds tiks risināts tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
1.95. Par Līguma grozījumiem un papildinājumiem Puses vienojas rakstiski, izņemot Līguma 11.3.apakšpunktā minētās informācijas nomaiņas gadījumā, kad nav nepieciešama rakstiska vienošanās. Rakstiskās vienošanās pievienojamas Līgumam un tās kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām.
1.96. Puses var veikt šādus būtiskus Līguma grozījumus – precizēt Līgumā noteikto Iekārtu un/vai Sensoru tehnisko specifikāciju un to piegādes termiņus, ja šādu grozījumu nepieciešamību pamato objektīvi apstākļi, kas nav atkarīgi no Pušu gribas vai, lai novērstu kļūdas.
1.97. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
1.98. Līgums ir sastādīts uz __ (_______) lapas pusēm. Tā neatņemama sastāvdaļa ir 1.pielikums uz ___ (________) lapas pusēm, 2.pielikums uz ___ (______) lapas pusēm un 3.pielikums uz ___ (_____) lapas pusēm. Pielikumi ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Līgums un tā pielikumi sastādīti latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā un parakstīti ar drošu elektronisko parakstu.
PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
	Pasūtītājs
Valsts ieņēmumu dienests
Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 
Tālr.: 67122689
e-pasts: vid@vid.gov.lv
eAdrese: _DEFAULT@90000069281
NMR kods: 90000069281
Norēķinu rekvizīti: 
Valsts kase
Kods: TRELLV22
[bookmark: _Hlk156832160]Konta Nr.: LV26TREL2130056037000

	Izpildītājs

adrese: 
Tālr.: 
e-pasts: 
eAdrese: 
Vienotais reģ. Nr
Norēķinu rekvizīti: 
 
Kods: 
Konta Nr.: 


	_________________________
Ģenerāldirektor__ /____________/ 
	      ____________________________
      ____________________________





1.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2023/241


IEKĀRTU UN SENSORU SPECIFIKĀCIJA UN CENA


Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ ______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar ___________________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs vai VID), no vienas puses, un
_________________________, tā__ _____________________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar _____________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā “Puses”, bet atsevišķi kā “Puse”, vienojas par šādu Iekārtu un Sensoru specifikāciju un cenām:

1. Iekārtu un Sensoru specifikācija:

(Līguma pielikums tiks papildināts atbilstoši iepirkuma nolikuma 2.pielikuma 3.tabulas 1.- 11.punktu prasībām un iepirkuma rezultātā izvēlētā pretendenta piedāvājumam).


2. Iekārtu un Sensoru cena:

(Līguma pielikums tiks papildināts atbilstoši iepirkuma nolikuma 3.pielikuma prasībām un iepirkuma rezultātā izvēlētā pretendenta piedāvājumam).


Pušu paraksti

Pasūtītājs:					 Izpildītājs:
Valsts ieņēmumu dienests			


_____________________________		_________________________________

Ģenerāldirektor__ ______________		_________________________________
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2.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2023/241

BOJĀJUMU PIETEIKŠANAS UN NOVĒRŠANAS KĀRTĪBA

Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ ______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar ___________________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs vai VID), no vienas puses, un
___________________________, tā__ _______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar _____________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā “Puses”, bet atsevišķi kā “Puse”, vienojas par šādu piegādāto Iekārtu un/vai Sensoru bojājumu pieteikšanas un bezmaksas novēršanas kārtību un laikiem:

1.	Pasūtītāja atbildīgās personas – ____________________________________________ – par konstatētajiem Iekārtas un/vai Sensora bojājumiem (defektiem vai traucējumiem to darbībā) (turpmāk – Bojājumi) paziņo Izpildītājam, nosūtot Bojājuma pieteikumu uz elektroniskā pasta adresi: _____________________ un piesakot pa tālruni __________________. Pieteikumā jānorāda noslēgtā Līguma numurs, Iekārtas vai Sensora Bojājuma veids, Iekārtas vai Sensora atrašanās vieta, problēmas būtība, pieteicēja vārds, uzvārds, ieņemamais amats un tālruņa numurs. Bojājumu pieteikumu nosūtīšanas laiks tiek fiksēts uz Pasūtītāja elektroniskā pasta servera atskaites izdrukas, kas nepieciešamības gadījumā katrai no Pusēm var kalpot par pierādījumu par attiecīgās vēstules nosūtīšanu un, pamatojoties uz kuru, var tikt piemērotas soda sankcijas attiecībā pret Izpildītāju par Līgumā noteikto termiņu neievērošanu.
2.	Pasūtītāja atbildīgās personas Bojājumu pieteikumi tiek fiksēti Izpildītāja informācijas sistēmā.
3.	Ne vēlāk kā nākamās darba dienas laikā no Bojājumu pieteikuma nosūtīšanas dienas Izpildītājam, Izpildītājs sazinās ar Pasūtītāja atbildīgo personu, kura pieteikusi Bojājumu, informē par iespējamajiem risinājumiem vai atrisina problēmu. Nepieciešamības gadījumā Izpildītāja pārstāvis ierodas pie Pasūtītāja un risina problēmu Iekārtas vai Sensora ekspluatācijas vietā.
4.	Bojājuma novēršanas laikā tiek novērsts konstatētais Bojājums un atjaunota pilnvērtīga Iekārtas un/vai Sensora darbība.
5.	Visi Bojājumi no to pieteikšanas brīža jānovērš un jāatjauno pilnvērtīga Iekārtas un/vai Sensora darbība 20 (divdesmit) darba dienu laikā, ierodoties Iekārtu un/vai Sensoru ekspluatācijas vietā.
6.	Pēc Iekārtas un/vai Sensora Bojājumu novēršanas Izpildītājs, nosūtot e-pastu, informē Pasūtītāja atbildīgo personu, kura pieteica Bojājumu, par Iekārtas un/vai Sensora Bojājumu novēršanu.
7.	Pasūtītāja atbildīgā persona, izmantojot funkciju “REPLAY”, nosūta atbildes e-pastu uz Izpildītāja Līguma 2.pielikuma 6.punktā noteikto paziņojumu, norādot:
7.1. vai Izpildītāja veiktie Iekārtas un/vai Sensora Bojājumu novēršanas darbi ir uzskatāmi par izpildītiem un no Pasūtītāja puses pieņemtiem;
7.2. motivētu pretenziju, kurā norāda konstatētos trūkumus Izpildītāja veiktajos Iekārtas un/vai Sensora bojājumu novēršanas darbos.
8.	Ja Pasūtītāja atbildīgā persona ir nosūtījusi Līguma 2.pielikuma 7.1.apakšpunktā noteikto apstiprinājuma e-pastu, Iekārtas un/vai Sensora Bojājums/-i tiek uzskatīts/-i par novērstu/-iem tajā dienā, kad Izpildītājs ir nosūtījis Pasūtītāja atbildīgajai personai Līguma 2.pielikuma 6.punktā noteikto e-pastu.
9.	Ja Pasūtītāja atbildīgā persona ir nosūtījusi Līguma 2.pielikuma 7.2.apakšpunktā noteikto pretenzijas e-pastu, Izpildītājs nekavējoties novērš Pasūtītāja atbildīgās personas e-pastā norādītos trūkumus un atkārtoti informē Pasūtītāja atbildīgo personu par Iekārtas un/vai Sensora Bojājumu novēršanu. Pasūtītāja atbildīgā persona rīkojas, ievērojot Līguma 2.pielikuma 7.punktā noteikto.
10. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgās personas šī pielikuma 1.punktā noteikto pieteikumu pieņemšanu par Iekārtas un/vai Sensora Bojājumu Pasūtītāja noteiktajā darba laikā.

Pušu paraksti

Pasūtītājs:					 Izpildītājs:
Valsts ieņēmumu dienests			
_____________________________		_________________________________

Ģenerāldirektor__ ______________		________________________________



3.pielikums
Līgumam Nr. FM VID 2023/241

IEKĀRTU UN SENSORU PIEGĀDES ADRESES

Valsts ieņēmumu dienests, tā ģenerāldirektor__ ______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar ___________________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs vai VID), no vienas puses, un
___________________________, tā__ _______________________________ personā, kur__ rīkojas saskaņā ar _____________________________ (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā saukti arī kā “Puses”, bet atsevišķi kā “Puse”, vienojas par šādām Iekārtu un Sensoru piegādes adresēm:


	Nr.
	Iekārtu un Sensoru piegādes adrese

	Piegādes vietas, ja nav nepieciešama Iekārtu un/vai Sensoru Uzstādīšana:

	
	Rīga, Talejas iela 1;

	
	Jelgava, Atmodas iela 19;

	
	Daugavpils, Rīgas iela 4/6;

	
	Valmiera, Beātes iela 49.

	Piegādes vietas, ja būs nepieciešama ne tikai Iekārtu un/vai Sensoru piegāde, bet arī Uzstādīšana to ekspluatācijas vietā. Uzstādīšanas izmaksas tiks skaņotas ar papildu tāmi Līgumā noteiktajā kārtībā:

	
	Visa Latvijas teritorija.




Pušu paraksti

Pasūtītājs:					 Izpildītājs:
Valsts ieņēmumu dienests			
_____________________________		_________________________________

Ģenerāldirektor__ ______________		________________________________
