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1. [bookmark: _Toc447815349]Informācija par Pasūtītāju 
1.1. Rekvizīti:
	Nosaukums:
	Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”

	Adrese:
	Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010

	Reģistrācijas numurs:
	40003338357

	Tālrunis:
	+371 67027587

	Kontaktpersona:
	Vidmants Bielinis, tālrunis 29234942

	E - pasta adrese:
	iepirkumi@zmni.lv 

	Pircēja profils elektronisko iepirkumu sistēmas tīmekļvietnē:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1411


[bookmark: _Toc148403212]
1.2. Atklāto konkursu (turpmāk – Konkurss) organizē un realizē Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” (turpmāk – ZMNĪ vai Pasūtītājs) iepirkuma komisija (turpmāk – Komisija).
1.3. [bookmark: _Toc447815350]Projekts tiek īstenots Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” ietvaros. Projekta numurs: LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP).
2. Iepirkuma metode, identifikācijas numurs, CPV kods
2.1. Atklāts konkurss.
2.2. Id. Nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP.
2.3. Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45112320-4 – Zemes meliorācijas darbi.
3. [bookmark: _Toc447815352]Iepirkuma priekšmeta apraksts
3.1. [bookmark: _Hlk502919208]Iepirkuma priekšmets: “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (turpmāk – Būvdarbi).
3.2. Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās.
3.3. Pretendents nevar iesniegt piedāvājumu variantus.
3.4. Būvdarbu izpildes vietas: Limbažu un Siguldas novads. Skatīt tīmekļa vietnē www.melioracija.lv.
3.5. Būvdarbu apjomi ir norādīti nolikuma 1.pielikumā (Microsoft Office Excel formātā) un būvprojektā. Būvprojekts ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa.
3.6. Būvprojekta elektroniskai versijai ir ierobežota pieejamība. Tā saņemšanai piegādātājam ir jāiesniedz Nolikuma 10.pielikumā pievienotais konfidencialitātes apliecinājums, norādot piegādātāja oficiālo e-pasta adresi saziņai, uz kuru pasūtītājs nosūtīs interneta vietnes adresi piekļuvei būvprojektam. Iepazīstoties ar būvprojektu iepirkuma pretendentam būs pieejami un/vai tiks nodoti nekustamo īpašumu īpašnieku personas dati (piemēram, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese). Pretendents ir atbildīgs par saņemto personas datu apstrādi un apliecina, ka apstrāde notiks, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā tikai šā iepirkuma piedāvājuma sagatavošanai paredzētajiem mērķiem un tam nepieciešamajā apjomā. Gadījumā, ja piedāvājums netiek iesniegts, vai tas netiek atzīts par atbilstošu šā konkursa nolikumam, pretendents apņemas pārtraukt saņemto personas datu apstrādi.
3.7. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: līdz 2024. gada 30.novembrim.
4. [bookmark: _Toc447815357][bookmark: _Toc134628672]Prognozētā iepirkuma līgumcena: 248 358,31 EUR bez PVN.

5. Konkursa nolikuma pieejamība un informācijas apmaiņas kārtība
5.1. [bookmark: _Toc447815358]Pasūtītājs nodrošina brīvu un tiešu elektronisku pieeju iepirkuma procedūras dokumentiem Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk EIS) tīmekļvietnē www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā. 
5.2. Papildu informācijas pieprasījumi, kurā ir jānorāda iepirkuma procedūras nosaukums un identifikācijas numurs, ir jānosūta e-konkursu apakšsistēmā vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi iepirkumi@zmni.lv.
5.3. Ja piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma Nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sniegtās atbildes ir saistošas turpmākā iepirkuma procedūrā.
5.4. Skaidrojumu vai papildu informāciju Komisija nosūta piegādātājam, kas iesniedzis papildu informācijas pieprasījumu, un vienlaikus ievieto šo skaidrojumu vai informāciju e-konkursu apakšsistēmā, kur ir publicēti iepirkuma procedūras dokumenti.
5.5. Piegādātājam ir pienākums sekot līdzi Komisijas sniegtajiem skaidrojumiem un papildu informācijai, kas tiek publicēta e-konkursu apakšsistēmā, kur ir publicēti iepirkuma procedūras dokumenti.
6. [bookmark: _Toc447815359][bookmark: _Toc447815360][bookmark: _Toc285807510][bookmark: _Toc134628677]Prasības piedāvājuma iesniegšanai un noformējumam
6.1. Piedāvājums jāiesniedz līdz 2024. gada 27.marta plkst. 10:00 EIS e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1411 šī iepirkuma sadaļā.
6.2. Ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem nolikuma prasībām, tie netiek atvērti un nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
6.3. Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
6.3.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
6.3.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem).

6.4. Sagatavojot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
6.4.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai .pdf formātā);
6.4.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Piedāvājumu paraksta persona, kuras paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja dokumentāciju paraksta pretendenta pilnvarota persona, pievienojot attiecīgu paraksta tiesīgās personas izdotu pilnvaru vai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā apliecinātu pilnvarojuma kopiju;
6.4.3. katrs iesniedzamais dokuments ir jāizveido atsevišķajā datnē;

6.5. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām EIS ir jāievada elektroniskā atslēga un jāveic piedāvājuma atšifrēšana dokumenta atvēršanai.
6.6. Piedāvājumā iekļautiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, latviešu valodā. Ja kāds oriģināldokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno tulkojumu latviešu valodā. Pretendents apliecina tulkojuma pareizību atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu.
6.7. Ja piedāvājumā iekļautais dokuments sastāv no vairākām lapām, tas jāiesniedz vienā failā.
6.8. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem vai piedāvājums netiks atšifrēts atbilstoši nolikuma 6.5.punkta prasībām, tas netiks izskatīts.
6.9. Izziņas un citus dokumentus, kurus iepirkumā un Publisko iepirkumu likumā (turpmāk – PIL) noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā 6 (sešus) mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
7. Piedāvājumu atvēršana
7.1. Piedāvājumu elektroniskā atvēršana paredzēta Elektronisko iepirkumu sistēmā 4 (četras) stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, kas noteikts Nolikuma 6.1. punktā
7.2. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums būs pieejams EIS pēc piedāvājumu atvēršanas.
7.3. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
8. [bookmark: _Toc59334727][bookmark: _Toc61422130][bookmark: _Toc134628680][bookmark: _Toc447815363]Piedāvājuma nodrošinājums 
Piedāvājuma nodrošinājums nav jāiesniedz.
9. Prasības pretendentu kvalifikācijai un iesniedzamie dokumenti:
	Nr.
	Prasības
	Iesniedzamie dokumenti vai informācijas
ieguves avots

	9.1. Nosacījumi dalībai iepirkumā

	9.1.1.
	Pretendents normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts Komercreģistrā.

Prasība attiecas uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī uz personām, uz kuras iespējām pretendents balstās, vai apakšuzņēmējiem (ja pretendents līguma izpildē plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Attiecībā uz Latvijā reģistrētu komersantu dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies publiskajā uzņēmumu datu bāzē www.lursoft.lv.
Attiecībā uz pretendentu (vai piegādātāju apvienības dalībnieku, personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, apakšuzņēmēju), kas ir ārvalstīs reģistrēta juridiska persona (ja tās pastāvīgā dzīvesvieta ir ārvalstīs) – derīgas reģistrācijas apliecības vai pielīdzināma dokumenta, ko izsniegusi par juridisko personu reģistrāciju atbildīga ārvalsts iestāde tā dzīvesvietas valstī, kopija, kas ļauj noteikt vismaz reģistrācijas faktu, daļu īpašniekus, amatpersonas un prokūristus (ja tādi ir).
Ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, tad ārvalsts pretendents reģistrāciju apliecina atbilstoši attiecīgās valsts nosacījumiem (piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs varētu pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu).

	9.1.2.
	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu
	Pretendenta parakstīts apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (2.pielikums).

	9.1.3.
	Pretendenta pieteikums
	Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (3.pielikums). 
Pieteikumu paraksta Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām vai pilnvarotais pārstāvis, pievienojot pilnvaru. 

	9.1.4.
	Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktajos gadījumos.
	Komisija veic atbilstības pārbaudi PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Ja, veicot pārbaudi, Komisija konstatē PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos izslēgšanas gadījumus, tā rīkojas atbilstoši PIL 42.panta nosacījumiem un PIL 43.panta nosacījumiem.

	9.1.5.
	Komisija izslēdz Pretendentu no dalības Iepirkumā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā un otrajā daļā noteiktajos gadījumos.
	Komisija veic atbilstības pārbaudi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 

	9.2. Prasības attiecībā uz Pretendenta saimniecisko un finansiālo stāvokli

	9.2.1.
	Pretendenta likviditātes koeficients ir ne mazāks kā 1 (viens).

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, prasība jāizpilda tiem personu apvienības dalībniekiem, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām spējām pretendents balstās.

	Attiecībā uz Latvijā reģistrētu komersantu dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies publiskajā uzņēmumu datu bāzē (Lursoft). Likviditātes koeficientu aprēķina ņemot vērā pēdējo apstriprināto un publiskoto finanšu gada pārskatu, apgrozāmos līdzekļus dalot ar īstermiņa saistībām.

Ārvalstī reģistrētam komersantam jāiesniedz pēdējā auditētā (ja to nosaka normatīvo aktu prasības) un apstiprinātā gada pārskata dokumenti.

	9.2.2.
	Pretendentam būvdarbu uzsākšanai uz līguma noslēgšanas brīdi būs pieejami finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnija ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN.
	Apliecinājums, ka pretendentam būvdarbu uzsākšanai būs pieejami finanšu līdzekļi un/vai kredītlīnija ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN. Apliecinājums jāiesniedz, aizpildot pieteikumu dalībai iepirkumā (3.pielikums).
Ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas pretendents pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegs kredītiestādes izsniegtu dokumentu par būvdarbu veikšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu esamību pretendenta kontā vai kredītiestādes apliecinājumu par piešķirto kredītresursu pretendentam ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN.

	9.2.3.
	Pretendents var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta finansiālo un saimniecisko stāvokli. 
Ja pretendents balstās uz citas personas finanšu iespējām vai saimniecisko stāvokli, tad pretendentam un attiecīgajai citai personai ir jāuzņemas solidāra atbildība par visa līguma izpildi.
	Pretendentam jāiesniedz dokumenti, kas pierāda, ka iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai pierādītu savas finansiālās un saimnieciskās spējas, kopā ar pretendentu uzņemsies solidāru atbildību par līguma izpildi, iesniedzot, piemēram, šo personu apliecinājumu (8.pielikums) vai vienošanos par sadarbību konkrēta līguma izpildē, kurā konkrēti norādīts sadarbības un atbildības apjoms, joma, sadalījums, lai pasūtītājs gūtu pamatotu pārliecību par citas personas gatavību un iespēju nodot pretendentam konkrētas finansiālās un saimnieciskās spējas, uzņemties solidāru atbildību par visa iepirkuma līguma izpildi.

	9.3. Prasības attiecībā uz Pretendenta tehniskajām un profesionālām spējām

	9.3.1.
	Pretendentam, kā galvenajam būvdarbu veicējam konkursā noteikto uzdevumu un prasību izpildei jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, ar komercdarbības sfēru “Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība”.
Galvenais būvdarbu veicējs nolikuma izpratnē ir bijis līgumā galvenais būvdarbu veicējs un objektā attiecīgi pildījis galvenā būvdarbu veicēja pienākumus un iecēlis atbildīgo būvdarbu vadītāju.
	Attiecībā uz Latvijā reģistrētu komersantu dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies publiskajā datu bāzē Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk BIS).

Ārvalstu pretendents ir reģistrēts attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai tam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citu līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.


	9.3.2.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā katram personālsabiedrības biedram, piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmējam (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā būs jābūt reģistrētam Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā saskaņā ar Būvniecības likuma noteikumiem un Ministru kabineta 2014.gada 25.februāra noteikumiem Nr.116 „Būvkomersantu reģistrācijas noteikumi”.[footnoteRef:1] [1:  Pamatojums: Būvniecības likuma 22.panta pirmā daļa. ] 

	Iepirkuma komisija Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīs, vai katrs personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), ja tie veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā ir reģistrēts Latvijas Republikas būvkomersantu reģistrā. 

Par ārvalstī reģistrētu vai dzīvojošu personu jāiesniedz reģistrācijas, licencēšanas vai sertificēšanas faktu apliecinoši dokumenti.

Katram personālsabiedrības biedram, piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja Pretendents tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.

Ārvalstī reģistrētam personālsabiedrības biedram, piegādātāju apvienības dalībniekam (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība) vai apakšuzņēmējs (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmēju), kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav reģistrēts LR Būvkomersantu reģistrā un kurš līguma izpildei piesaistīs ārvalstu būvspeciālistus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā speciālists būs iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā  reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā.
 Attiecīgais termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts.

	9.3.3.
	Iepirkuma līguma slēgšanas gadījumā pretendentam ir jābūt klasificētam saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”.[footnoteRef:2] [2:  Pamatojums: Būvniecības likuma 23.panta pirmā daļa. https://likumi.lv/ta/id/258572#p23] 


Prasība attiecas arī uz katru personālsabiedrības biedru, piegādātāju apvienības dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība vai piegādātāju apvienība), ja tie veiks darbus, kuru veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir nepieciešama reģistrācija būvkomersantu reģistrā.

NB! Šī prasība neattiecas uz atsevišķiem būvdarbu veicējiem, kurus galvenais būvdarbu veicējs piesaista būvdarbu izpildei, proti, apakšuzņēmējiem.
	Iepirkuma komisija Būvniecības informācijas sistēmā pārbaudīs, vai Pretendents ir ieguvis klasifikāciju.

Pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav ieguvis klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Publisko iepirkumu likuma 60.panta sestajā daļā minētā nogaidīšanas termiņa beigām, iegūs klasifikāciju saskaņā ar minētajiem noteikumiem.

Ārvalstī reģistrētam pretendentam, kurš uz piedāvājuma iesniegšanas dienu nav ieguvis klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi” un kurš līguma izpildei piesaistīs ārvalstu būvspeciālistus jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tas tiks atzīts par uzvarētāju, tas 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā speciālists būs iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā iegūs klasifikāciju saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.211 “Būvkomersantu klasifikācijas noteikumi”.
Attiecīgais termiņš objektīvu iemeslu dēļ var tikt pagarināts.

	9.3.4.
	Pretendentam ir pieejams būvspeciālists, kas sertificēts, darbības sfērā “Meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība” un tas reģistrēts Būvspeciālistu reģistrā. 
	Dokumenti nav jāiesniedz.
Pasūtītājs pārliecināsies publiskajā datu bāzē BIS.

Ārvalstu būvdarbu vadītājs ir reģistrēts attiecīgajā profesionālajā reģistrā ārvalstīs, tam ir izsniegta licence, sertifikāts vai cits dokuments attiecīgo pakalpojumu sniegšanai (ja šādu dokumentu nepieciešamību nosaka attiecīgās ārvalsts normatīvie tiesību akti).
Gadījumā, ja ar ārvalstu Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz apliecinājums, ka Pretendenta piedāvātais būvspeciālists, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā” noteiktajam ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā.

	9.3.5.
	Pretendents var balstīties uz citu personu iespējām, lai izpildītu prasības attiecībā uz pretendenta tehniskām un profesionālām spējām.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendents pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, apliecinājumu (8.pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā norādot, ka:
- tam būs nepieciešamie resursi, uz kuriem pretendents balstījies, iesniedzot piedāvājumu un,
- šie resursi pretendentam būs pieejami visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ka nodos pretendentam rīcībā līguma izpildei nepieciešamos resursus (norādot konkrētus būvdarbus, kādi tiks veikti līguma izpildes laikā), gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Ja personai, kas paraksta apliecinājumu nav pārstāvības tiesības (saskaņā ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra informāciju vai, ja pretendents ir reģistrēts ārvalstīs, - saskaņā ar attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu), tad klāt jāpievieno dokuments, kas apliecina šīs personas pārstāvības tiesības. 
Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai izpildītu profesionālās pieredzes prasības, tad šī cita persona ir jānorāda piesaistīto apakšuzņēmēju sarakstā (7.pielikums), kā arī jānorāda cita 9.3.5. punktā norādītā informācija, un jāiesniedz norādītie dokumenti.

	9.3.6.
	Pretendentam kā galvenajam būvdarbu veicējam ir jābūt pieredzei valsts nozīmes ūdensnoteku[footnoteRef:3] (skatīt tīmekļvietnē www.meliorācija.lv ) vai līdzīgas nozīmes ūdensnoteku ārvalstī pārbūves un/vai atjaunošanas, vai izbūves būvdarbu veikšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. līdz piedāvājuma iesniegšanai) vismaz 2 (divos) ekspluatācijā nodotos objektos, no kuriem vismaz viena objekta garums ir vismaz 4 (četri) km. [3:  Ūdensnotekai jāatbilst valsts nozīmes ūdensnotekas noteikšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 11.2.1.punktu: “valsts nozīmes meliorācijas sistēma: ūdensnoteka – regulēta ūdenstece vai speciāli rakta gultne, kuras sateces baseins ir vismaz 10 kvadrātkilometru vai kuras kopgarums ir vismaz pieci kilometri, lielā diametra kolektors uz tās, starpvalstu ūdensnoteka, valstij piederošs poldera sūkņu stacijas krājbaseins un kanāls”] 



	Pretendenta veikto pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbu saraksts (4.pielikums), kas apliecinātu pretendenta profesionālās pieredzes atbilstību nolikuma 9.4.1. punktam. Sarakstam jāpievieno par katru būvobjektu būvvaldes izsniegtā akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā kopija vai būvvaldes atzinums. 
Aktu kopijas var nesniegt tikai par tiem 4.pielikumā minētajiem būvobjektiem, kuriem pretendents, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis būvdarbus Pasūtītājam (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”).

Ārvalstu pretendentam ir jāiesniedz kompetentās publiskās personas atzinums par veikto būvdarbu atbilstību noteiktai prasībai.

Pilnsabiedrības gadījumā Komisija vērtēs katra pilnsabiedrības biedra profesionālo pieredzi, kuri veikuši attiecīgus darbus. Pilnsabiedrības biedru pieredze katrā objektā tiek sadalīta starp tiem vienādās daļās. Komisija ņems vērā un izskatīs pretendenta papildus sniegtos pierādījumus un paskaidrojumus (piemēram, būvvaldes atzinums) pilnsabiedrības biedra paveikto (faktisko) darba veidu un apjomu kvalifikācijas apliecināšanai.

	9.3.7.
	Pretendenta atbildīgajam būvdarbu vadītājam[footnoteRef:4] ir spēkā esošs sertifikāts meliorācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā un ir jābūt pieredzei valsts nozīmes ūdensnoteku[footnoteRef:5] (skatīt tīmekļvietnē www.meliorācija.lv) vai līdzīgas nozīmes ūdensnoteku ārvalstī pārbūves vai atjaunošanas, vai izbūves būvdarbu vadīšanā iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. līdz piedāvājuma iesniegšanai) vismaz 2 (divos) ekspluatācijā nodotos objektos, no kuriem vismaz viena objekta garums ir vismaz 4 (četri) km. [4:  Atbildīgais būvdarbu vadītājs šī punkta izpratnē ir objekta būvatļaujā norādītā persona (atbildīgais būvspeciālists) (attiecībā uz ārvalstīs veiktiem būvdarbiem personai jābūt norādītai būvniecības dokumentos, kā atbildīgajam būvdarbu vadītājam, atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām).]  [5:  Ūdensnotekai jāatbilst valsts nozīmes ūdensnotekas noteikšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 11.2.1.punktu: “valsts nozīmes meliorācijas sistēma: ūdensnoteka – regulēta ūdenstece vai speciāli rakta gultne, kuras sateces baseins ir vismaz 10 kvadrātkilometru vai kuras kopgarums ir vismaz pieci kilometri, lielā diametra kolektors uz tās, starpvalstu ūdensnoteka, valstij piederošs poldera sūkņu stacijas krājbaseins un kanāls”] 


Norādīto prasību izpildei derīga ir pieredze, kas iegūta galvenā būvuzņēmēja vai Pasūtītāja iecelta atbildīgā būvdarbu vadītāja statusā. Visiem uzrādītajiem objektiem ir jābūt nodotiem ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzi apliecina akts par izpildītiem būvdarbiem, būvatļaujas kopija vai saistību raksta kopija, vai citi dokumenti, kuri pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus un parakstījusi attiecīgos dokumentus.
	Pretendentu piedāvāto būvdarbu vadītāju informācija (5.pielikums) par nolikuma 9.3.7. punktā norādīto speciālistu.

Pretendentu piedāvāto būvdarbu vadītāja pieredze (6.pielikums) par nolikuma 9.3.7. punktā norādīto speciālistu.

Speciālistu sarakstam pievienojams būvatļaujas pielikums, būvatļaujas kopija vai saistību raksta kopijas, vai būvvaldes atzinums par veikto darbu atbilstību noteiktai prasībai.

Dokumentu kopijas var nesniegt tikai par tiem 6.pielikumā minētajiem būvobjektiem, kuros būvdarbu vadītājs, saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem ir veicis būvdarbu vadīšanu Pasūtītāja (Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”) objektos.

Ārvalstu pretendentam ir jāiesniedz kompetentās publiskās personas atzinums par veikto pakalpojumu atbilstību noteiktai prasībai.

	9.4. Nosacījumi piegādātāju apvienības un personālsabiedrības gadījumā

	9.4.1.
	Piegādātāju apvienības un personālsabiedrības gadījumā papildus jāiesniedz informācija par ietilpstošajiem dalībniekiem.
	Personālsabiedrības dibināšanas līguma kopija vai vienošanās par piegādātāju apvienības izveidi, kurā norāda: 
1) Piegādātāju apvienības, personālsabiedrības dibināšanas mērķi un vienošanās darbības (spēkā esamības) termiņu;
2) Piegādātāju apvienības, personālsabiedrības dalībnieku apliecinājumu par sadarbību nākotnē iepirkuma līguma izpildē;
3) Iepirkuma līguma daļas, kuras izpildīs katrs no dalībniekiem un tās līgumcenu, kā arī to izpildei nepieciešamo resursu sadalījumu;
4) Atbildības sadalījums starp dalībniekiem par līguma izpildi (finansiāli atbildīgi par līguma izpildi var būt piegādātāju apvienības dalībnieki, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās)
5) Dalībnieku, kurš pilnvarots parakstīt piedāvājumu un pārstāvēt piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī parakstīt iepirkuma līgumu.

Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piegādātāju apvienībai 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas un pēc lēmuma par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu spēkā stāšanās ir jāizveidojas pēc savas izvēles atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai jānoslēdz sabiedrības līgums, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

	9.4.2.
	Informācija par pretendenta piegādātāju apvienībā ietilpstošiem partneriem/biedriem. 
	Informācija par personu apvienības dalībniekiem vai personālsabiedrības biedriem (7.pielikums).

	9.5. Nosacījumi apakšuzņēmēju piesaistes gadījumā

	9.5.1.
	Ja iepirkuma līguma izpildē Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības, vai Pretendents balstās uz trešo personu, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst nolikumā noteiktajām prasībām (turpmāk - Persona) Pretendents papildus iesniedz 9.5.1. punktā minētos dokumentus:

	Informācija par apakšuzņēmējiem (7.pielikums):
1) Informāciju par apakšuzņēmējiem: apakšuzņēmēja nosaukumu un vienoto reģistrācijas numuru, adresi, kontaktpersonu un tās tālruņa numuru, veicamo pakalpojumu vērtību procentos no kopējās līguma vērtības, nododamās iepirkuma līguma daļas īsu aprakstu; 
2) Katra apakšuzņēmēja apliecinājumu par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (9.pielikums);
3) Ja Pretendents balstās uz citu personu, lai apliecinātu savu kvalifikāciju - Pretendents pierāda, pievienojot piedāvājumam atbilstošus dokumentus (8.pielikums), ka tam faktiski būs pieejami šo personu resursi, kas ir nepieciešami līguma izpildei, uz visu iepirkuma līguma izpildes laiku, ciktāl tie būs nepieciešami.

Apakšuzņēmējs ir pretendenta vai apakšuzņēmēja piesaistīta vai nolīgta persona, kura sniedz pakalpojumu, kas nepieciešams pasūtītāja Līguma izpildei, neatkarīgi no tā, vai šī persona pakalpojumus sniedz pretendentam vai citam apakšuzņēmējam), kuram nododamais pakalpojuma apjoms ir vismaz 10000 EUR no kopējās no pakalpojuma līguma vērtības.

	9.6. Pretendenta tehniskais piedāvājums

	9.6.1.
	Pretendenta piedāvātais būvdarbu izpildes grafiks
	Pretendenta piedāvātais būvdarbu izpildes grafiks 11.pielikums). Laika grafika sagatavošanai jāņem vērā vides aizsardzības tehniskie noteikumi. Pretī katram darbu nosaukumam norādīt visas personas (pretendents, apakšuzņēmējs, personu apvienības dalībnieks vai personālsabiedrības biedrs), kas veiks būvdarbus.

	[bookmark: _Hlk130385694]9.6.2.
	Garantijas termiņš

	Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas termiņš (3.pielikums) ne mazāk, kā 24 mēneši un ne vairāk, kā 48 mēneši (ar soli 6 mēneši).
Atbilstoši Ministru kabineta 2014. gada 1. oktobra noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” minimālais būvdarbu garantijas termiņš pēc akta par būves pieņemšanas ekspluatācijā ir ne mazāk kā 24 mēneši. 

	9.6.3.
	







Būvmateriālu saraksts

	[bookmark: _Hlk70427806]Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildei piedāvāto galveno materiālu saraksts brīvā formā, kurā norādīti tehniskie parametri, piegādātājs, ražotāja valsts šādiem būvmateriāliem:
1) Akmens vai dolomīta šķembas (Ø 160-200 mm);
2) Akmens vai dolomīta šķembas (Ø 200-250 mm);
3) Oļi Ø 20-50 mm;
4) Oļi Ø 100-150 mm;
5) Niedru stādi.

Ja Konkursa nolikuma dokumentos (Būvprojektā, Finanšu piedāvājuma formās u.c.) minēti konkrēti būvmateriāli vai būvmateriālu ražotāju nosaukumi un standarti, vai izstrādājumu/ produktu nosaukumi (arī zīmoli), pretendents drīkst piedāvāt šiem konkrētajiem būvmateriāliem, produktiem un standartiem ekvivalentus citu ražotāju būvmateriālus, produktus un standartus, kuri atbilst būvprojekta prasībām.

	9.6.4.
	Konfidencialitātes apliecinājums
	Pretendenta konfidencialitātes apliecinājums atbilstoši nolikuma 3.6.punktam (10.pielikums).

	9.7. Pretendenta finanšu piedāvājums

	9.7.1.
	Finanšu piedāvājums
Finanšu piedāvājumā izmaksās jāparedz ar darbu pieņemšanas-nodošanas procedūras organizāciju saistītās izmaksas, kā arī jebkuru citu būvprojektā minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
Lokālās tāmes pozīcijai „Vienības izmaksas” jābūt izvērstai, ietverot visas būvdarbu izmaksas un visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.
	Pretendents sagatavo Finanšu piedāvājumu aizpildot Būvdarbu izmaksu tāmi (1.pielikums). Būvdarbu izmaksu tāmi paraksta sertificēts būvspeciālists, kas sertificēts būvdarbu priekšmetam attiecīgajā jomā[footnoteRef:6]. [6:  Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumus Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” 9. punkts “Būvprojekta tāmes ir tiesīgs sastādīt un pārbaudīt attiecīgā būvju veidā sertificēts būvspeciālists, kuram ir patstāvīgās prakses tiesības būvinženiera vai citā saistītā inženierzinātnes profesijā. Ja tāmes sastādītājam nav attiecīga sertifikāta, tāmes pārbauda un paraksta sertificēts būvspeciālists, kuram ir tiesības to veikt. Ja tāmes sastādījis sertificēts būvspeciālists, otra būvspeciālista paraksts nav nepieciešams”.] 

Pretendentam jāiesniedz Būvdarbu izmaksu tāme Microsoft Excel formātā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu vai skenētā formā.

Finanšu piedāvājumu sagatavo, ievērojot Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumus Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība”.
Finanšu piedāvājumā izmaksas par vienu vienību norādāmas ar divām zīmēm aiz komata, tālākie aprēķini veicami, izejot no noapaļotās vienas vienības cenas un šādi noapaļojamas arī tālākās aprēķinu summas. Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos).
Nav pieļaujams norādīt pozīcijas ar „mīnuss” zīmi vai “0”, ja izmaksu nenorādīšana liecina par neatbilstību būvprojektam. Ja pretendents nav norādījis divus ciparus aiz komata, tad Komisija uzskata, ka nenorādītie cipari ir nulle.



10. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta iesniegšana
[bookmark: _Hlk156826218]Pretendents, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, saskaņā ar PIL 49.panta 1.daļu kā sākotnējo pierādījumu drīkst iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu. Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības. Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta paraugs aizpildīšanai ir pieejams interneta vietnē http://espd.eis.gov.lv.  Ja piegādātājs izvēlēsies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, piegādātājs par atlases kritērijiem nepieciešamo informāciju nedrīkst sniegt, tikai norādot iespējamo atbildi “jā” vai “nē” uz jautājumu par to, vai ekonomikas dalībnieki atbilst visiem nepieciešamajiem atlases kritērijiem, tas ir, pretendentam Eiropas vienotā iepirkuma procedūras dokumenta sadaļas “IV daļa Atlases kritēriji” apakšsadaļā “C. Tehniskās un profesionālās spējas” jānorāda tāds informācijas apjoms, kas saskaņā ar Nolikumā prasīto ļauj Pasūtītājam pirmsšķietami pārliecināties par pretendenta atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām.
11. [bookmark: _Toc248732405][bookmark: _Toc285807517][bookmark: _Toc113686411][bookmark: _Toc134418289][bookmark: _Toc134431800][bookmark: _Toc134628694][bookmark: _Toc444729375]Pretendentu piedāvājumu vērtēšana un lēmuma pieņemšana
11.1. Pretendentu piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
11.2. Uzsākot piedāvājumu vērtēšanu, komisija izvērtē, vai piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikumā norādītajām prasībām. Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, traucējot izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā radot šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem piegādātājiem pārkāpumu, tad pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā.
11.3. Komisija noskaidro pretendentu kompetenci un atbilstību paredzamā līguma izpildes prasībām. Pretendentu kvalifikācijas pārbaudes laikā Komisija vērtē piedāvājumu atbilstoši katrai Nolikuma izvirzītajai prasībai.
11.4. Atbilstoši Ministru kabineta 28.12.2017. noteikumu Nr.107 16.punktam Komisija ir tiesīga pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
11.5. Ja pretendents neatbilst kādai no izvirzītajām pretendentu kvalifikācijas prasībām, pretendentu izslēdz no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu.
11.6. Tehnisko un finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudē komisija izvērtē tehniskā un finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā izvirzītajām prasībām. Ja pretendents nav iesniedzis tehniskā un finanšu piedāvājuma izvērtēšanai visus pieprasītos dokumentus vai iesniegtie dokumenti neatbilst nolikumā izvirzītajām prasībām, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā kā neatbilstošs iepirkuma procedūras dokumentācijas prasībām.
11.7. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
11.8. Ja piedāvājums šķiet nepamatoti lēts, Komisija rakstveidā pieprasa pretendentam detalizētu skaidrojumu par pretendenta piedāvāto cenu vai izmaksām un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē visus PIL 53. pantā noteiktos nosacījumus.
11.9. [bookmark: _Hlk157086062]Ja izvērtējot pretendenta sniegtos skaidrojumus Komisija konstatē, ka pretendents nav pierādījis PIL 53. pantā minētos nosacījumus, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu.
11.10. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija pārbauda, vai finanšu piedāvājumā nav saskatāms būvizstrādājumu pozīciju sadārdzinājums, t.i. ja pretendenta piedāvātās lokālās tāmes pozīcijas izmaksas pārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no sertificēta speciālista kontroltāmes pozīciju izmaksām, pasūtītājs pretendentam lūdz sniegt skaidrojumu. Ja šāds skaidrojums netiek iesniegts pretendents tiek izslēgts no tālākās dalības iepirkumu procedūrā.
11.11. Ja pretendents atsauc vai groza iepirkuma procedūrā iesniegto piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, komisija pārtrauc pretendenta piedāvājuma turpmāku vērtēšanu un izslēdz pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā.
11.12. Komisija līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums atbilst nolikuma prasībām un ir saimnieciski visizdevīgākais atbilstoši šādiem vērtēšanas kritērijiem:

	
	Kritēriji
	Maksimālā skaitliskā vērtība

	A
	Kritērijs A – piedāvājuma cena EUR bez PVN
A - cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu: A = Az/Ap*M, kur
Az – viszemākā piedāvājuma cena 
Ap – vērtējamā piedāvājuma cena
M – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits kritērijam 
	89

	B
	Kritērijs B – Pretendenta piedāvātais būvdarbu garantijas laiks (ne mazāk kā 24 mēneši un ne vairāk kā 60 mēneši):
11 punkti – vismaz 60 mēneši 
9 punkti – vismaz 54 mēneši
7 punkti – vismaz 48 mēneši
5 punkti – vismaz 42 mēneši 
3 punkti – vismaz 36 mēneši 
1 punkts – vismaz 30 mēneši 
	11

	P
	Maksimālais iespējamais kopējais punktu skaits
Pretendenta piedāvājuma galīgo vērtējumu aprēķina saskaņā ar šādu formulu: P = A + B, kur
P – pretendenta piedāvājuma galīgais vērtējums,
A – piedāvājuma cenas kritērija skaitliskais vērtējums, kuru aprēķina saskaņā ar formulu
B – pretendenta piedāvājuma vērtējums attiecīgi vērtēšanas kritērijā B
	100



11.13. [bookmark: _Toc447815372]Par saimnieciski visizdevīgāko tiek atzīts piedāvājums, kurš ieguvis visaugstāko galīgo vērtējumu.
11.14. Ja vairāku pretendentu piedāvājumi iegūst vienādu kopējo punktu skaitu, Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu, kuram ir lielākais punktu skaits kritērijā „Piedāvātā līgumcena”.

12. Pretendenta pārbaude pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu
12.1. [bookmark: _Hlk157436062]Komisija veic atbilstības pārbaudi PIL 42.pantā noteiktajā kārtībā attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Ja, veicot pārbaudi, Komisija konstatē PIL 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14. punktā noteiktos izslēgšanas gadījumus, tā rīkojas atbilstoši PIL 42.panta un 43.panta nosacījumiem. Minētie izslēgšanas gadījumi attiecas arī uz jebkuru no PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām. Ja pretendents kādam no minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
12.2. [bookmark: _Hlk155558068][bookmark: _Hlk157436303]Komisija attiecībā uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda vai attiecībā uz šo pretendentu nav attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas noteiktie gadījumi, atbilstības pārbaudi veicot minētajā pantā noteiktajā kārtībā. Ja attiecībā uz pretendentu vai Sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajām personām ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras kavē līguma izpildi, tas ir izslēdzams no dalības līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūrā.
13. Lēmuma pieņemšana un līguma slēgšana
13.1. Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. Pasūtītājs informāciju par rezultātiem nosūta elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
13.2. Pasūtītājs uzaicina pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, slēgt iepirkuma līgumu ne agrāk kā nākamajā darbdienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 68.panta otrā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojam nav noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
13.3. [bookmark: _Hlk158906425]Pasūtītājs, pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu, ar izraudzīto pretendentu noslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši Iepirkuma līguma projektam Nolikuma 12.pielikumā.
13.4. [bookmark: _Hlk158913251]Ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, pirms līguma slēgšanas atbilstoši Nolikuma 9.2.2.punktam pretendentam pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas 5 (piecu) darba dienu laikā jāiesniedz kredītiestādes izsniegts dokuments, par būvdarbu veikšanai nepieciešamo finanšu līdzekļu esamību pretendenta kontā vai kredītiestādes apliecinājums par piešķirto kredītresursu pretendentam ne mazāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no pretendenta piedāvātās līgumcenas bez PVN attiecīgajā iepirkuma daļā. Ja pretendents norādītajā termiņā neiesniedz dokumentu atbilstoši Nolikuma 9.2.2.punktam un neiesniedz objektīvu pamatojumu par aizkavēšanās iemesliem, iepirkuma komisijai ir tiesības pieņemt jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
13.5. [bookmark: _Hlk159326734]Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt  iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju vai 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad nosūtīts līgums parakstīšanai, to neparaksta un nav  iesniegts objektīvs pamatojums par aizkavēšanās iemesliem, iepirkuma komisijai ir tiesības pieņemt jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. Ja arī nākamais izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.
13.6. Persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas PIL, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums ir tiesīga iesniegt iesniegumu par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par Pasūtītāja vai iepirkuma Komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.
13.7. Pasūtītājam ir tiesības pārtraukt iepirkumu un attiekties no līguma slēgšanas ar pretendentu, ja netiek piešķirti finanšu līdzekļi iepirkuma priekšmeta realizācijai vai būvdarbus vairs nav iespējams pabeigt noteiktajā termiņā par to informējot visus pretendentus rakstiski.

14. Līguma izpildes uzsākšana
14.1. Pretendents būvdarbus drīkst uzsākt ne ātrāk kā pēc būvvaldes atzīmes būvatļaujā par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
14.2. Pretendents būvdarbus veic saskaņā ar būvdarbu izpildes grafiku.
14.3. Pretendentam 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas jāiesniedz Pasūtītājam līguma saistību izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līgumcenas bez PVN. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto būvdarbu izpildes termiņu.
14.4. [bookmark: _Hlk157086228]Ja pretendents atbilstoši Nolikuma 13.3.punkta prasībām  neiesniedz līguma saistību izpildes nodrošinājumu, iepirkuma līgums zaudē savu spēku un Pasūtītājs ir tiesīgs pretendentu izslēgt no turpmākās dalības konkursā un slēgt iepirkuma līgumu ar nākamo pretendentu, kurš iesniedzis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
14.5. Pretendents var iesniegt līguma saistību izpildes nodrošinājumu, kuru izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai apdrošināšanas sabiedrība, kurai saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir reģistrētas tiesības veikt apdrošināšanu Latvijas Republikā. Apdrošināšanas polise jāiesniedz kopā ar apmaksu apliecinošu dokumentu.
14.6. Pretendents 10 (desmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma noslēgšanas:
14.6.1. BIS vai būvvaldē iesniedz būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei noteiktos dokumentus un informāciju, kas attiecināmi uz būvdarbu veicēju; 
14.6.2. izstrādā darba aizsardzības plānu atbilstoši Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
14.6.3. ārvalstu pretendentam jāiesniedz apliecinājums, ka pretendenta piedāvātais būvspeciālists, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī, atbilstoši Ministru kabineta 2021. gada 21. janvāra noteikumos Nr.47 “Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā” noteiktajam ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā sfērā. Pretendenta pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā informēt Pasūtītāju par atzīšanas institūcijas pieņemto lēmumu. Ja atzīšanas institūcija, izvērtējot deklarācijā sniegto informāciju, būs konstatējusi, ka konkrētais būvspeciālists nav tiesīgs veikt īslaicīgu būvniecības profesionālo pakalpojumu sniegšanu, Pretendentam tas ir jānomaina, ņemot vērā Publisko iepirkuma likuma 62. panta regulējumu, 5 (piecu) darba dienu laikā no atļaujas neizsniegšanas brīža. Pasūtītājam lēmums par būvspeciālista nomaiņu ir jāpieņem 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja atļauja netiek izsniegta atkārtoti, līgums tiek izbeigts.

15. Personas datu apstrāde
15.1. Pasūtītājs iepirkumā iesniegtos pretendenta personas datus apstrādās, iepirkuma dokumentu glabās un Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos personas datus nodos Iepirkumu uzraudzības birojam un/vai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim un/vai Lauku atbalsta dienestam un/vai citām Eiropas Savienības fondu vadībā iesaistītājām iestādēm un/vai Administratīvajai rajona tiesai atbilstoši Publisko iepirkuma likumā, Eiropas Savienības fondu vadību regulējošos tiesību aktos un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām šādai datu apstrādei, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un citos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
15.2. Pretendentu piedāvājumos iekļauto informāciju, kas saistīta ar konkrētām fiziskām personām, izmantos komunikācijas nodrošināšanai ar pretendentu pārstāvjiem, iesniegto piedāvājumu atbilstības izvērtēšanai, kā arī citu normatīvajos aktos noteikto pienākumu, kas attiecas uz Publisko iepirkumu procesa nodrošināšanu, veikšanai. Personas dati tiks glabāti normatīvajos aktos noteikto laika periodu.
16. Pielikumi:
1.pielikums – Finanšu piedāvājuma forma (darbu apjomi);
[bookmark: _Toc448414008][bookmark: _Toc463598645][bookmark: _Toc479603484]2.pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu;
3.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā;
4.pielikums – Pretendenta veikto būvdarbu saraksts;
5.pielikums – Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja informācija;
6.pielikums – Pretendenta piedāvātā būvdarbu vadītāja pieredze;
7.pielikums – Informācija par pretendentu;
8.pielikums – Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums;
9.pielikums – Apakšuzņēmēja apliecinājums dalībai iepirkumā;
10.pielikums – Konfidencialitātes apliecinājums;
11.pielikums – Būvdarbu izpildes grafiks;
12.pielikums – Iepirkuma līguma projekts.
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1.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

Finanšu piedāvājuma forma (darbu apjomi)



Finanšu piedāvājuma forma atrodas atsevišķā datnē .xls failā.




2.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu

Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju,
	Pretendenta nosaukums
	Reģistrācijas numurs

	
	 


[bookmark: _Hlk120177446](turpmāk – Pretendents) attiecībā uz iepirkumu “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (Id. Nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP) apliecina, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.
2. Pretendents apzinās savu pienākumu šajā apliecinājumā norādīt pilnīgu, izsmeļošu un patiesu informāciju.
3. Pretendenta iepirkuma piedāvājumu ir parakstījusi/šas pretendenta pilnvarotā/ās persona/s.
4. Pretendents informē, ka ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:7] un bez konsultācijam, līgumiem vai vienošanām. Pretendentam ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:  [7:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu “konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura: 1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam; 2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
4.4. tādu piedāvājumu iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām;
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas.
6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma un pretendentam var tikt piemērota izslēgšana no dalības iepirkuma procedūrā.
Datums______________	

<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>


[bookmark: _Toc397594738][bookmark: _Toc405560467][bookmark: _Toc447815373]3.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
Atklātam konkursam “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” 
(Id. Nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP)
1. Rekvizīti:
	Pretendenta nosaukums
	 

	Pretendenta MVU (mazais vai vidējais uzņēmums) statuss
	

	Reģistrācijas numurs
	 

	Juridiskā adrese
	 

	Pasta adrese
	 

	Bankas rekvizīti: nosaukums
	 

	Kods
	

	Konta numurs
	

	Tālrunis
	 

	E-pasts
	 

	Kontaktpersona
	 



2. Finanšu piedāvājums:
	Nr. p.k.
	Nosaukums
	Piedāvājuma cena, EUR bez PVN

	1.
	[bookmark: _Hlk129946462]Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā
	<summa cipariem>
(euro un centi)



3. Līguma parakstīšana
	Ar “X” atzīmēt, vai Pretendents piekrīt uzņēmuma līgumu noslēgt elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu
	Piekrītu
	Nepiekrītu

	
	
	


4. Apliecinājums:
1) Pretendents ir iepazinies, un apņēmās ievērot visas nolikumā noteiktās prasības.
2) Pretendentam ir skaidras un saprotamas nolikumā noteiktās prasības piedāvājuma sagatavošanai, iepirkuma priekšmets un Tehniskā specifikācija (darbu apjomi), kā arī viņa tiesības un pienākumi.
3) Pretendents apņemas nodrošināt _______(norāda Pretendents) mēnešu būvdarbu garantijas termiņu (ne mazāk kā 24 mēneši, bet ne vairāk kā 60 mēneši).
4) Pretendents apliecina, ka ievēros būvdarbu izpildes termiņu atbilstoši nolikuma 3.7.punktam.
	<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>



4.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

PRETENDENTA VEIKTO BŪVDARBU SARAKSTS
ID. NR.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

Pretendenta nosaukums:_________________________________________


	Nr.p.k.
	Būvobjekta nosaukums, meliorācijas kadastra numurs (ŪSIK kods)
	Būvobjekta (pārbūvētā vai atjaunotā posma garums, km)
	Pasūtītājs
(nosaukums, reģistrācijas numurs un kontaktpersona)
	Datums
(kad objekts nodots ekspluatācijā mm/gggg)


	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	



1. Pretendents būvdarbu sarakstā iekļauj būvobjektus, kas nodrošina nolikuma prasību izpildi.
2. Pretendents par katru būvobjektu, kurš iekļauts būvdarbu sarakstā, iesniedz būvvaldes izsniegtā akta parbūves pieņemšanu ekspluatācijā kopiju vai būvvaldes atzinumu
3. Ailē “Būvobjekta nosaukums” jānorāda valsts nozīmes ūdensnoteka[footnoteRef:8] [8:  Ūdensnotekai jāatbilst valsts nozīmes ūdensnotekas noteikšanas kritērijiem saskaņā ar Ministru kabineta 2019. gada 26. marta noteikumu Nr.128 “Meliorācijas kadastra noteikumi” 11.2.1.punktu: “valsts nozīmes meliorācijas sistēma: ūdensnoteka – regulēta ūdenstece vai speciāli rakta gultne, kuras sateces baseins ir vismaz 10 kvadrātkilometru vai kuras kopgarums ir vismaz pieci kilometri, lielā diametra kolektors uz tās, starpvalstu ūdensnoteka, valstij piederošs poldera sūkņu stacijas krājbaseins un kanāls”] 




<Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>


5.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

	
PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA INFORMĀCIJA



	Nr.p.k.
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (būvspeciālists)*
	Tālrunis,
e-pasts
	Sertifikāta numurs
	Statuss**

	
	Vārds, uzvārds
	
	
	



	* Ja būvspeciālists izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstī un tam nav izsniegts būvspeciālista sertifikāts Latvijas Republikā, ar šo pretendents apliecina, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegts apliecinošu dokumentu, ka normatīvo aktu noteiktajā kārtībā iesniegs deklarāciju atzīšanas institūcijai par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā un tiklīdz speciālists to saņems pasūtītājam tiks iesniegta atzīšanas institūcijas izsniegta atļauja par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju).
	Minētā kārtība par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu attiecas uz personām, kuru mītnes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts un kuru sniegto pakalpojumu izcelsmes valsts ir Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalsts (proti, Islande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice). Personām no citām valstīm ir jāveic pilnā kvalifikācijas atzīšana, piemērojot vispārējo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu (arī gadījumos, ja šīs personas Latvijā profesionālos pakalpojumus sniegs īslaicīgi).
	
	** Saraksta ailē “Statuss” jānorāda būvdarbu vadītāja līgumiskās attiecības ar pretendentu (piemēram, pretendenta vai apakšuzņēmēja vai citas personas darbinieks, dalībnieks vai apakšuzņēmējs, speciālists)
	

	< Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >




6.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

	
PRETENDENTA PIEDĀVĀTĀ ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA PIEREDZE


	Nr.p.k.
	Informācija par speciālistu
	Informācija par profesionālo pieredzi

	
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs (būvspeciālista vārds, uzvārds)
	Būvobjekta nosaukums
	Īss veikto darbu raksturojums
	Pasūtītājs (nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese un kontaktpersona)
	Datums, kad objekts nodots ekspluatācijā

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	



[bookmark: _Hlk129884263]	Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā atbildīgais būvdarbu vadītājs, ja pretendentam ______________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (id.nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP).

__________________________________ 
 (Būvspeciālista vārds, uzvārds, paraksts)

	
	< Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >

	




7.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP

INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU
[bookmark: _Hlk157072991]Pretendentu (personu apvienības dalībnieku vai personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība), personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un apakšuzņēmēju informācija

	Nr.
p.k.
	Statuss piedāvājumā
	Pretendenta, apakšuzņēmēja, partnera nosaukums, reģistrācijas numurs, kontaktinformācija
	Pretendenta, apakšuzņēmēja, partnera MVU (mazais vai vidējais uzņēmums) statuss
	Nododamo būvdarbu veids, norādot Tāmes numuru un pozīcijas numuru)
	Nododamo darbu apjoms no Darbu kopējās cenas % (procentos)

	1.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	2.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>

	3.
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>
	<…>




1. Saraksta ailē “Statuss piedāvājumā” jānorāda pretendenta piegādātāju statuss apvienībā: biedrs, personu apvienības dalībnieks, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās vai apakšuzņēmējs.
2. Sarakstā norādīt piegādātāju apvienībā visus ietilpstošus biedrus.
3. Sarakstā norādīt visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10000 EUR.



	< Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >



8.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP


PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS

Ar šo <Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, nosaukums un reģistrācijas numurs vai vārds, uzvārds un personas kods (ja Persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, ir fiziska persona), un adrese>:
1. Apliecina, ka esmu informēts par to, ka <Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Valsts SIA „Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” atklātajā konkursā “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (Id. Nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP).
2. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Iepirkuma līgums, apņemas:
<darbu apraksts > un <pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, speciālistu un/ vai tehniskā aprīkojuma) apraksts>].


	<Personas nosaukums>

	<Personas paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >

	<Personas paraksttiesīgās personas paraksts >









9.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP



APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ


[bookmark: _Hlk129884341]	Apakšuzņēmējs _____________________apliecina, ka piedalīšos līguma izpildē, ja pretendentam ______________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (id.nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP).


__________________________________ 
 (Apakšuzņēmēja paraksta tiesīgās vai pilnvarotās personas vārds, uzvārds, paraksts)



	< Pretendenta paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds >




[image: ]

[image: ]
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10.pielikums
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP



KONFIDENCIALITĀTES APLIECINĀJUMS


								
_______________________________________________ (pretendents),
 

_______________________________________________(vien. reģ. Nr.),


_______________________________________________ (adrese), 


________________________________________________  personā
(amats, vārds, uzvārds), 

1) apliecina, ka iepirkuma „Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (id.nr. ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP) Objekta būvprojektā iekļauto informāciju izmantos tikai piedāvājuma sagatavošanai, un apliecina, ka saņemtā informācija netiks izmantota citiem mērķiem un nodota trešajām personām;
2) apliecina ka būs atbildīgs par saņemto personas datu (nekustamo īpašumu īpašnieku personas dati (piemēram, vārds un uzvārds, tālruņa numurs un e-pasta adrese)) apstrādi un apliecina, ka apstrāde notiks, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības personas datu aizsardzības jomā tikai šā iepirkuma piedāvājuma sagatavošanai paredzētajiem mērķiem un tam nepieciešamajā apjomā. Gadījumā, ja piedāvājums netiek iesniegts, vai tas netiek atzīts par atbilstošu šā konkursa nolikumam, pretendents apņemas pārtraukt saņemto personas datu apstrādi.

2024.gada ___________ 			__________________________
paraksts
Kontakttālrunis _________________________

E-pasta adrese
Objekta būvprojekta elektroniskās versijas nosūtīšanai ________________________________




11.pielikums 
Id. Nr.ZMNĪ 2024/8 LIFE GOODWATER IP


Būvdarbu izpildes grafika forma



Būvdarbu izpildes grafika forma atrodas atsevisķā datnē .xls failā.




12.pielikums
Līguma projekts
atklātam konkursam
“Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā”
(atklāta konkursa identifikācijas Nr. ZMNĪ 2024/__ LIFE GOODWATER IP)


Projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP)
Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. «DOKREGNUMURS»
Būvdarbu veicēja līgumu reģ. Nr. _____________


UZŅĒMUMA LĪGUMS
par valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbiem

Rīgā				                                                        datums skatāms laika zīmogā

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”, reģistrācijas Nr. 40003338357, tās pilnvarotā pārstāvja [..] personā, kurš darbojas pamatojoties uz 2022. gada 2. septembrī Rīgas apgabaltiesas [..] izsniegtu pilnvaru, reģistra Nr. 4816, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un
[bookmark: _Hlk157035379]_______________, reģistrācijas Nr. ______________, tās pārstāvja [..] personā, kurš darbojas pamatojoties uz _________, turpmāk – Būvdarbu veicējs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Puses, vai katrs atsevišķi – Puse,
[bookmark: _Hlk158363291]ievērojot, ka atklāts konkurss tiek organizēts, lai īstenotu Eiropas Savienības LIFE programmas Integrētā projekta “Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” projektu Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP), turpmāk – projekts,
ievērojot atklāta konkursa “Valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, atjaunošana hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā” (atklāta konkursa identifikācijas Nr. ZMNĪ 2024/__ LIFE GOODWATER IP), turpmāk – Iepirkums, nolikumu un Iepirkuma rezultātu (Iepirkuma komisijas 2024. gada ______ lēmums, protokols Nr. ____), un Būvdarbu veicēja iesniegto piedāvājumu, vienojas un noslēdz šāda satura līgumu, turpmāk – Līgums:

1. Līguma priekšmets

Pasūtītājs uzdod, bet Būvdarbu veicējs apņemas veikt valsts nozīmes ūdensnotekas Aģe, meliorācijas kadastra Nr. 534:01, pik. 292/00-390/70, pik. 436/00-439/00, Vidrižu pagastā, Limbažu novadā, un Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, turpmāk – Objekts, atjaunošanas būvdarbus hidromorfoloģisko pārveidojumu ietekmes mazināšanai, turpmāk – Būvdarbi.


2. Līguma saistību izpildes un Būvdarbu garantijas saistību nodrošinājums

2.1. Būvdarbu veicējs 5 (piecu) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, turpmāk – Līguma saistību izpildes nodrošinājums, 5% (piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas bez pievienotās vērtības nodokļa, turpmāk – PVN. Līguma saistību izpildes nodrošinājumam ir jābūt par 1 (vienu) mēnesi garākam par plānoto Būvdarbu izpildes termiņu saskaņā ar Līguma 4.4. punktā noteikto. Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Līguma saistību izpildes nodrošinājumu, ievērojot šajā punktā noteikto kārtību, Līgums zaudē spēku.
[bookmark: _Hlk158908231]2.2.	Būvdarbu veicējs, ievērojot Līguma 3.3. punktā noteikto kārtību, iesniedz Pasūtītājam garantijas saistību nodrošinājumu, turpmāk – Garantijas saistību nodrošinājums, 5% (piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas bez PVN. Garantijas saistību nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Būvdarbu garantijas laikā saskaņā ar Līguma 4.21. punktā noteikto, turpmāk – Garantijas laiks. Ja Būvdarbu veicējs ir piedāvājis Būvdarbu Garantijas laiku garāku kā 24 (divdesmit četri) mēneši, Garantijas saistību nodrošinājumu samazina Garantijas laika trešā gada pirmajā mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2% (divu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas bez PVN, ja Būvdarbu Garantijas laika pirmajos divos gados nav konstatēti Būvdarbu defekti vai Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Būvdarbu defektu novēršanas termiņu.
2.3. 	Ja Būvdarbu veicējs neiesniedz Garantijas saistību nodrošinājumu, ievērojot Līguma 2.2. punktā noteikto kārtību, Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt galīgo norēķinu saskaņā ar Līguma 3.6. punktā noteikto. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7. sadaļas nosacījumiem.
2.4.	Būvdarbu veicējs ir tiesīgs iesniegt Līguma saistību izpildes nodrošinājumu un Garantijas saistību nodrošinājumu, turpmāk kopā – Nodrošinājums, kā bankas garantiju, ko ir izsniegusi Eiropas Savienībā vai Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde, tās filiāle vai ārvalsts kredītiestādes filiāle, vai garantijas apdrošināšanas līgumu (polisi), kas noslēgts ar apdrošināšanas sabiedrību, kam saskaņā ar Apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumu ir reģistrētas tiesības veikt apdrošināšanu Latvijas Republikā.
2.5. 	Ja Būvdarbu veicējs kā Nodrošinājumu iesniedz garantijas apdrošināšanas līgumu (polisi), tad tam ir jāatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Pasūtītājam ir tiesības atteikties pieņemt garantijas apdrošināšanas līgumu, ja tas neatbilst pirmā pieprasījuma garantijas apdrošināšanas līguma prasībām. Garantijas apdrošināšanas līgums jāiesniedz kopā ar apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošu dokumentu.
[bookmark: _Hlk127856000]2.6.	Nodrošinājuma devējs Nodrošinājuma nosacījumos garantē, ka neatsaucami un bez nosacījumiem:
2.6.1. Nodrošinājuma summa tiks samaksāta 5 (piecu) darbdienu laikā uz Pasūtītāja norādīto kontu pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas. Būvdarbu veicēja vai finanšu institūcijas izvirzītās pretenzijas, kā arī nekādi citi faktori, nevar būt par iemeslu maksājuma aizkavēšanai;
2.6.2. Nodrošinājums būs spēkā arī gadījumā, ja Būvdarbu veicējam tiks pasludināta maksātnespēja vai Būvdarbu veicējs tiks likvidēts;
2.6.3. Nodrošinājums nav atsaucams, prasība veikt samaksu nav apstrīdama.
2.7.	Nodrošinājums (vai tā daļa) var tikt pieprasīts, lai segtu Pasūtītāja prasījumus (zaudējumi, kas Būvdarbu veicējam ir jāatlīdzina saskaņā ar Līguma nosacījumiem, līgumsods) pret Būvdarbu veicēju, kas rodas gan Līguma darbības laikā, gan Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, gan Garantijas laikā.
2.8.	Par katru kompensācijas pieprasījumu (Nodrošinājuma vai tā daļas izmantošanu) Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Būvdarbu veicējam, vienlaikus pievienojot prasību par Nodrošinājuma atjaunošanu Līguma 2.1. un 2.2. punktā noteiktajā apmērā, ko Būvdarbu veicējs apņemas izpildīt ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā.
3. Būvdarbu līgumcena un norēķinu kārtība

3.1. Kopējā summa par Līguma izpildi ir noteikta ______ EUR bez PVN un PVN 21% _____ EUR (saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142. pantu), kopā ______ EUR (vārdiem), turpmāk – Būvdarbu līgumcena. Būvdarbu līgumcena ietver ar Līguma izpildi saistītās un tāmē (Līguma 1. pielikums) norādītās izmaksas un izdevumus.
3.2. [bookmark: _Hlk158725478]Norēķinu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem Pasūtītājs veic 10  (desmit) darbdienu laikā pēc Būvdarbu izpildes akta par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām, turpmāk – Akts (Līguma 2. pielikums), parakstīšanas, ievērojot Līguma 4.5. punktā noteikto, un Būvdarbu veicēja izrakstītā rēķina saņemšanas. Ja finansējumu un tā izmantošanu un apguvi nepieciešams saskaņot ar normatīvajos aktos noteiktajām uzraudzības iestādēm, izpildīto Būvdarbu apmaksas termiņš var tikt pagarināts līdz 60 (sešdesmit) kalendāra dienām.
3.3. Galīgo norēķinu par visiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc:
[bookmark: _Hlk128577046]3.3.1. būvvaldes akta par Objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas;
3.3.2. Objekta nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 4. pielikums), kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un visu Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses, iesniegšanas un Pušu abpusējās parakstīšanas dienas;
3.3.3. Būvdarbu veicēja izrakstītā rēķina, kam pievienots Garantijas saistību nodrošinājums, kas noformēts ievērojot Līguma 2.2., 2.5. un 2.6. punktā noteikto, saņemšanas, izņemot gadījumu, ja normatīvajos aktos par attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta īstenošanu ir noteikta atšķirīga samaksas kārtība par izpildītajiem būvdarbiem.
[bookmark: _Hlk157116876]3.4.	Būvdarbu veicējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu:
[bookmark: _Hlk158380886]3.4.1. par Aktā ietverto Būvdarbu pieņemšanu – ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Akta abpusējās parakstīšanas vai Būvdarbu pieņemšanas dienas Līguma 4.10. un 4.15. punktā minētajā gadījumā;
3.4.2. par visiem izpildītajiem Būvdarbiem (galīgais norēķins), tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī, – 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Objekta  nodošanas un pieņemšanas akta (Līguma 4. pielikums) abpusējās parakstīšanas dienas.
3.5.	Ja rēķins tiek sagatavots elektroniski, Būvdarbu veicējs to nosūta no e-pasta adreses: ____________ uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekins@zmni.lv. Būvdarbu veicējs apliecina, ka elektroniskais rēķins tiks sagatavots un iesniegts atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu. Rēķins tiek izrakstīts, ievērojot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās prasības. Būvdarbu veicējam rēķinā obligāti jānorāda ES fondu projekta numurs, Objekts, Līguma datums un numurs.
3.6.	Pasūtītājs ir tiesīgs atlikt norēķinu, ja:
3.6.1.	Būvdarbu veicējs rēķinā nav norādījis Līguma 3.5. punktā noteikto informāciju – līdz trūkumu novēršanai;
3.6.2.	Pasūtītājam savlaicīgi netiek piešķirts paredzētais finansējums. Minētais apstāklis uzskatāms par nepārvaramo varu Līguma 7.9. punkta izpratnē;
3.6.3.	Būvdarbu veicējs nav ievērojis Līguma 2.2., 2.5. un 2.6. punktā noteikto.
3.7.	Norēķina atlikšanas gadījumā, ievērojot Līguma 3.6. punktā noteikto, Pasūtītājam ir pienākums rakstiski paziņot Būvdarbu veicējam par norēķina atlikšanas iemesliem. Šajā punktā minētais ierobežo Būvdarbu veicēja tiesības aprēķināt līgumsodu par Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņa kavējumu saskaņā ar Līguma 7.4. punktā noteikto.
3.8.	Ja Līgumu izbeidz pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 10 (desmit) darbdienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas aktu par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem, ja Būvdarbu veicējs ir iesniedzis Līguma nosacījumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu un sakārtotu Objekta būvniecības lietu būvniecības informācijas sistēmā , turpmāk – BIS, un saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” sagatavotus noteiktos dokumentus, kas nepieciešami, lai Objektu nodotu ekspluatācijā. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. Puses strīdu risina Līguma 4.8., 4.9., 4.10. vai 4.15. punktā noteiktajā kārtībā.

4. Būvdarbu izpildes termiņš, nodošanas-pieņemšanas kārtība un garantija

[bookmark: _Hlk95386774]4.1.	Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz BIS vai būvvaldē Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildei noteiktos dokumentus un informāciju, kas attiecināmi uz Būvdarbu veicēju. 
4.2.	Būvdarbu veicējs Būvdarbus drīkst uzsākt ne ātrāk kā pēc būvvaldes atzīmes būvatļaujā par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
4.3.	Būvdarbu veicējs Būvdarbus veic saskaņā ar Būvdarbu izpildes grafikā (Līguma 3. pielikums) noteikto.
4.4.	Būvdarbu veicējs apņemas Būvdarbus izpildīt līdz 2024. gada 30. novembrim, turpmāk – Būvdarbu izpildes termiņš.
4.5.	Būvdarbu veicējs līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam iesniedz Pasūtītājam Aktu par iepriekšējā mēneša laikā izpildīto Būvdarbu apjomu un izmaksām, iepriekš saskaņojot Aktu ar Pasūtītāja pieaicināto būvuzraugu.
4.6.	Ja Akts tiek sagatavots elektroniski un tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, Būvdarbu veicējs to nosūta uz Pasūtītāja e-pasta adresi: info@zmni.lv.
4.7.	Pasūtītājs Būvdarbus pieņem un Aktu paraksta (izvēlēties atbilstošo):
- 10 (desmit) darbdienu laikā no Akta saņemšanas dienas (ja Būvdarbu līgumcena nepārsniedz 170000,00 EUR);
- 20 (divdesmit) darbdienu laikā no Akta saņemšanas dienas (pārējos gadījumos)
vai rīkojas Līguma 4.8. punktā noteiktajā kārtībā. Pušu parakstītais Akts kļūst par Līguma pielikumu un tā neatņemamu sastāvdaļu.
4.8.	Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Būvdarbu veicējam pretenziju, turpmāk – Pretenzija, norādot ar Līguma nosacījumiem pamatotas nepilnības, turpmāk – Neatbilstība, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu defektu aktu, turpmāk – Defektu akts. Ja Būvdarbu veicējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Būvdarbu veicējs 10 (desmit) darbdienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
4.9.	Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, tam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. 
4.10.	Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena vai inženierkonsultanta lēmuma iesniegšanas dienā un Akta parakstīšana nav nepieciešama.
[bookmark: _Hlk157117629]4.11.	Ja Būvdarbu veicējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvdarbu veicējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs. 
4.12.	Ja būves ekspertīze vai inženierkonsultanta lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Būvdarbu veicējs sedz ar būves ekspertīzi vai inženierkonsultanta lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus.
4.13.	Ja defekti ir konstatēti daļā Būvdarbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver nākamā mēneša Aktā.
4.14.	Akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Garantijas laikā, izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu defektiem, trūkumiem un Neatbilstībām, un Būvdarbu veicējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai Garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu defektus, trūkumus un Neatbilstības par saviem līdzekļiem. 
4.15.	Ja Pasūtītājs neparaksta Aktu Līguma 4.7. punktā minētajos termiņos, kā arī neiesniedz Būvdarbu veicējam Pretenziju vai ar atbildīgo būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Būvdarbus ir pieņēmis Līguma 4.7. punktā minētā termiņa pēdējā dienā.
4.16.	Akta parakstīšana neatbrīvo Būvdarbu veicēju no atbildības par slēptiem, Akta parakstīšanas laikā nekonstatētiem Būvdarbu defektiem, trūkumiem vai pārējām neatbilstībām Līguma nosacījumiem, kā arī neatbrīvo Būvdarbu veicēju no pienākuma veikt Līgumā noteikto saistību izpildi, kas uz Akta parakstīšanas dienu vēl nav pilnībā izpildītas. 
4.17.	Būvdarbu veicējs nodod Pasūtītājam visus izpildītos Būvdarbus šādā kārtībā:
4.17.1. iesniedz Aktu par pēdējā mēnesī izpildītajiem Būvdarbiem;
4.17.2. paziņo Pasūtītājam par Objekta gatavību ekspluatācijai, pēc tam, kad BIS ir apstiprinājis apliecinājumu par Objekta gatavību ekspluatācijai. Objekts ir uzskatāms par pieņemtu ekspluatācijā ar būvvaldes akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanu.
4.18.	Ierosinot Objekta pieņemšanu ekspluatācijā, Būvdarbu veicējs iesniedz BIS Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumos Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi” noteiktos dokumentus.
4.19.	Būvdarbu veicējs pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 4. pielikums):
4.19.1. aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Būvdarbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru;
4.19.2. aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS attiecīgās būvniecības lietā.
4.20.	Pasūtītājs Būvdarbu veicēja iesniegto Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu (Līguma 4. pielikums) paraksta 10 (desmit) darbdienu laikā no tā saņemšanas dienas.
4.21. 	Būvdarbu Garantijas laiks ir _____ (___________) mēneši. /norāda atbilstoši pretendenta piedāvātajam/
4.22.	Ja Garantijas laikā Pasūtītājs konstatē defektu, trūkumu vai kādu neatbilstību Līguma nosacījumiem, Pasūtītājs par to sagatavo aktu, nepieciešamības gadījumā pieaicinot Būvdarbu veicēju vai kompetentās trešās personas (institūcijas).
4.23.	Ja tiek konstatēts, ka defekts, trūkums vai neatbilstība ir attiecināma uz Līgumā noteikto garantiju, turpmāk – Garantijas darbi, Pasūtītājs nosūta rakstisku paziņojumu Būvdarbu veicējam. Pēc šāda paziņojuma saņemšanas Puses 10 (desmit) darbdienu laikā vienojas par Garantijas darbu izpildes kārtību, parakstot atsevišķu protokolu. Šajā gadījumā Būvdarbu veicējam ir pienākums par saviem līdzekļiem veikt visus Garantijas darbus (tas ir novērst defektus, trūkumus vai neatbilstību Līguma nosacījumiem), ievērojot protokola nosacījumus.
4.24.	Ja Būvdarbu veicējs, pēc paziņojuma saņemšanas, noteiktajā laikā nav vienojies ar Pasūtītāju par Garantijas darbu izpildi vai arī nav veicis Garantijas darbus noteiktajā termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs, rakstiski paziņojot par to Būvdarbu veicējam, veikt Garantijas darbus patstāvīgi vai pieaicinot trešās personas. Šajā gadījumā Būvdarbu veicējs atlīdzina Pasūtītājam visus radušos izdevumus, samaksu veicot 10 (desmit) darbdienu laikā pēc atbilstoša pieprasījuma (rēķina) no Pasūtītāja saņemšanas. Ja samaksa netiek veikta noteiktajā termiņā vai apmērā, Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot Garantijas saistību nodrošinājumu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7.2.4. un/vai 7.2.5. apakšpunktā noteikto.

5. Būvdarbu veicēja pienākumi un tiesības

5.1.	Būvdarbu veicējs apņemas:
5.1.1.	10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam darba aizsardzības plānu, atbilstoši Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
5.1.2.	10 (desmit) darbdienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniegt Pasūtītājam apliecinājumu, ka Būvdarbu veicēja piedāvātais būvspeciālists, kurš izglītību un profesionālo kvalifikāciju ieguvis ārvalstīs, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, ir iesniedzis atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētajā profesijā. Būvdarbu veicējam ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā informēt Pasūtītāju par atzīšanas institūcijas pieņemto lēmumu. Ja iepriekš minētā institūcija, izvērtējot deklarācijā sniegto informāciju, konstatēs, ka konkrētais būvspeciālists nav tiesīgs veikt īslaicīgu būvniecības profesionālo pakalpojumu sniegšanu, Būvdarbu veicējam būvspeciālists ir jānomaina, ņemot vērā Publisko iepirkumu likuma 62. panta regulējumu, 5 (piecu) darbdienu laikā no atļaujas neizsniegšanas brīža. Pasūtītājam lēmums par būvspeciālista nomaiņu ir jāpieņem 5 (piecu) darbdienu laikā. Ja atļauja netiek izsniegta atkārtoti, Līgums tiek izbeigts;
5.1.3.	Būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas reglamentē būvniecību un būvju ekspluatāciju, tajā skaitā Ministru kabineta 2014. gada 16. septembra noteikumiem Nr. 550 “Hidrotehnisko un meliorācijas būvju būvnoteikumi”, Zemkopības ministrijas 2009. gada 7. aprīļa rīkojumu Nr. 65 apstiprinātajiem uzņēmumu tehniskajiem noteikumiem un Ministru kabineta 2003. gada 25. februāra noteikumiem Nr. 92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”, būvprojektu, Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem;
5.1.4. Būvdarbu organizēšanā un Būvdarbu izpildes laikā ievērot darba aizsardzības un darba drošības noteikumus, ugunsdrošības, vides piesārņojuma samazināšanas un dabas resursu aizsardzības noteikumus, kā arī citus normatīvos aktus, kas regulē Būvdarbu veikšanu;
5.1.5.	Būvdarbus organizēt un veikt atbilstoši būvprojektam un būvatļaujas nosacījumiem, kā arī ievērojot normatīvajos aktos noteiktos ierobežojumus un prasības, lai netiktu nodarīts kaitējums videi, vai tas būtu pēc iespējas mazāks un resursu patēriņš būtu ekonomiski un sociāli pamatots;
5.1.6.	Būvdarbus veikt ar saviem darba rīkiem, instrumentiem, mehānismiem, tehniku, transportu, materiāliem un darbaspēku (personālu), ievērojot Līguma nosacījumus;
5.1.7.	nekavējoties rakstiski paziņot Pasūtītājam par visiem no Būvdarbu veicēja neatkarīgiem apstākļiem, kas Būvdarbu veicējam varētu traucēt Līguma izpildi;
5.1.8.	savlaicīgi sagatavot un iesniegt Pasūtītājam ar Līguma izpildi saistītu dokumentāciju, kā arī nekavējoties sniegt rakstiskus paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
5.1.9.	Līguma darbības laikā uzturēt kārtībā Objektu un pirms būvvaldes akta par būves (Objekta) pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas vai Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā ar saviem spēkiem un līdzekļiem attīrīt Objektu no savām mantām (darba rīkiem, instrumentiem, mehānismiem, tehnikas, transporta un materiāliem);
5.1.10.	ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā rakstiski paziņot Pasūtītājam par izmaiņām Būvdarbu veicēja valdes sastāvā, Līgumā norādīto rekvizītu maiņu, Būvdarbu veicēja reorganizāciju, likvidācijas vai maksātnespējas procesa uzsākšanu. Ja Būvdarbu veicējs par rekvizītu maiņu nav paziņojis Pasūtītājam vai nav to izdarījis savlaicīgi, tad Pasūtītāja paziņojumi uzskatāmi par saņemtiem.
5.2.	Būvdarbu veicējam ir aizliegts Līgumā noteiktās tiesības un saistības nodot apakšuzņēmējam, kas nav uzrādīts Iepirkumam iesniegtajā piedāvājumā vai rakstiski saskaņots ar Pasūtītāju. Būvdarbu veicējs atbild par apakšuzņēmēja veiktajiem darbiem un to kvalitāti.
5.3.	Būvdarbu veicējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu un piesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē.
5.4.	Būvdarbu veicēja personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna apakšuzņēmēja piesaistīšana tiek veikta, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62. pantā noteikto. Līgumos ar apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst šajā punktā un Līguma 4.8., 4.11. un 4.14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi, kā arī nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem 60 (sešdesmit) kalendāra dienu laikā pēc veikto Būvdarbu izpildes un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām.
5.5.	Būvdarbu veicējs nodrošina zaudējumu atlīdzību, ja Iepirkumā tiek konstatēti konkurences tiesību pārkāpumi, kā rezultātā Pasūtītājam rodas zaudējumi, ievērojot Konkurences likuma 21. pantā noteikto. Ja pārkāpums izpaužas kā karteļa vienošanās, kā rezultātā ietekmēta Eiropas Savienības vai citu struktūrfondu apgūšana, tiek prezumēts, ka pārkāpums radījis kaitējumu un tā rezultātā cena paaugstināta par 10% (desmit procentiem), ja vien netiek pierādīts pretēji.
5.6.	Ja Būvdarbu veikšanas laikā atbildīgās institūcijas konstatē pārkāpumus Būvdarbu izpildē vai Būvdarbu veicējs ir radījis zaudējumus trešajām personām un/vai Pasūtītājam, Būvdarbu veicējam ir pienākums segt zaudējumus 5 (piecu) darbdienu laikā vai nekavējoties novērst pārkāpumus par saviem līdzekļiem.
5.7.	Būvdarbu veicējam ir tiesības:
5.7.1. saņemt samaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
5.7.2. pirms Būvdarbu uzsākšanas saņemt Pasūtītāja rīcībā esošo informāciju, kas nepieciešama Būvdarbu izpildei;
5.7.3. netraucēti piekļūt Objektam Būvdarbu izpildei.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.	Pasūtītājs apņemas:
6.1.1.	5 (piecu) darbdienu laikā piešķirt Būvdarbu veicējam piekļuves tiesības BIS lietai;
6.1.2.	nekavējoties rakstiski paziņot Būvdarbu veicējam par visiem no Pasūtītāja neatkarīgiem apstākļiem, kas Būvdarbu veicējam varētu traucēt Līguma izpildi;
6.1.3.	nodrošināt Būvdarbu veicējam netraucētu piekļūšanu Objektam Būvdarbu izpildei;
6.1.4.	pirms Būvdarbu uzsākšanas nodrošināt Būvdarbu veicēju ar informāciju, kas nepieciešama Būvdarbu izpildei;
6.1.5.	pieņemt lēmumu atļaut vai atteikt Līguma izpildē iesaistītā Būvdarbu veicēja personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju piesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem;
6.1.6.	pieņemt Būvdarbu veicēja savlaicīgi un kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus, ja Būvdarbi atbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem;
6.1.7.	veikt samaksu saskaņā ar Līguma nosacījumiem.
6.2.	Pasūtītājam ir tiesības:
6.2.1.	veikt Būvdarbu uzraudzību, pieaicinot atbilstoši kvalificētu un sertificētu būvuzraugu;
6.2.2.	Būvdarbu izpildes laikā pēc saviem ieskatiem uzraudzīt Būvdarbu izpildi un pārbaudīt Būvdarbu kvalitāti, lai pārliecinātos par Būvdarbu atbilstību Līguma nosacījumiem;
6.2.3.	pieprasīt no Būvdarbu veicēja Līgumā noteikto saistību izpildi;
6.2.4.	pieprasīt no Būvdarbu veicēja rakstveida paskaidrojumus jautājumos, kas saistīti ar Līguma izpildi;
6.2.5.	pieprasīt Būvdarbu veicēju par saviem līdzekļiem novērst nekvalitatīvi veiktu Būvdarbu izpildi, ja Būvdarbi neatbilst būvprojektam, Latvijas būvnormatīviem un citiem būvniecību reglamentējošiem normatīviem aktiem un Līguma nosacījumiem, nepārceļot Būvdarbu izpildes termiņu;
6.2.6.	strīdu gadījumā jebkurā Būvdarbu posmā uzticēt paveikto Būvdarbu apjomu un tā kvalitātes pārbaudi kompetentām trešajām personām (institūcijām);
6.2.7.	nepiekrist personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņai, ja Būvdarbu veicēja piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs neatbilst tām Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas attiecas uz Būvdarbu veicēja personālu vai apakšuzņēmējiem, kā arī piedāvātais apakšuzņēmējs atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta pirmajā daļā minētajiem kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumiem.

7. Pušu atbildība un strīdu risināšanas kārtība

7.1.	Būvdarbu veicējs ir materiāli atbildīgs par:
7.1.1. Būvdarbu izpildes laikā izmantoto darba rīku, instrumentu, mehānismu, tehnikas, transporta un materiālu kvalitāti un darbaspēka (personāla) kvalifikāciju;
	7.1.2. izpildīto Būvdarbu apjomu, kvalitāti un termiņiem saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
7.1.3. Līgumā noteikto saistību pārkāpšanu, kā arī par Būvdarbu veicēja vainas dēļ Pasūtītājam un trešajām personām nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2.	Pasūtītājs var aprēķināt līgumsodu, ja:
7.2.1.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.2.	Būvdarbu veicējs neizpilda atskaites mēneša Būvdarbus vairāk par 50% (piecdesmit procentiem) nekā ir paredzēts Būvdarbu izpildes grafikā – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.3.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā neizpildīto Būvdarbu summas par katru nokavējuma dienu;
7.2.4.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu uzsākšanas termiņš – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.5.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Garantijas darbu izpildes termiņš – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.6.	Būvdarbu veicējs Līguma 2.8. punktā noteiktajā termiņā neizpilda prasību par Nodrošinājuma atjaunošanu – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru nokavējuma dienu;
7.2.7.	Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek pārkāpti un/vai neievēroti pārējie Līguma nosacījumi – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru konstatētu gadījumu;
7.2.8.	Būvdarbu veicējs (tā iesaistītais apakšuzņēmējs) neievēro noteikumus par Līguma izpildē iesaistītā personāla un/vai apakšuzņēmēja nomaiņu, kā arī jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Līguma izpildē – 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas par katru konstatētu gadījumu.
7.3.	Par vienpusēju atkāpšanos no Līguma (Līguma izbeigšanu), kas nav saistīta ar Līguma 7.9. vai 8.17. punktā norādītajiem apstākļiem, Būvdarbu veicējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Būvdarbu līgumcenas.
7.4.	Ja kāda no Pusēm ir nokavējusi Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu, otrai Pusei ir tiesības piemērot līgumsodu 0,5% (nulle komats piecu procentu) apmērā no termiņā nesamaksātās summas par katru nokavējuma dienu.
7.5.	Līgumsodu kopējā vērtība, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildīšanu noteiktajā termiņā, ja tāds ir paredzēts, nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no Būvdarbu līgumcenas.
7.6.	Ja uzraugošā iestāde konstatē, ka izpildīto Būvdarbu kvalitāte attiecībā pret ieguldīto finansējumu ir neatbilstoša (norādot par to lēmumā par izmaksu attiecināmību), Būvdarbu veicējs Pasūtītājam iesniedz Būvdarba (tāmes pozīcijas) kalkulāciju un aprakstu atbilstoši noteikumu par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība” prasībām. Ja uzraugošā iestāde pēc skaidrojuma iesniegšanas pieņem lēmumu par daļēju vai pilnību izmaksu neattiecināmību, Būvdarbu veicējs sedz Pasūtītājam radušos zaudējumus, tas ir uzraugošajai iestādei atmaksājamo summu, kas noteikta lēmumā.
7.7.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.
7.8.	Puses ir atbildīgas par Līgumā noteikto saistību pārkāpšanu un/vai neievērošanu, kā arī par otrai Pusei savas vainas dēļ nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.9.	Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līgumā noteikto saistību nepildīšanu nepārvaramas varas (Force majeure) apstākļu dēļ, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses) nevarēja ne paredzēt, ne novērst, ne ietekmēt, ne pārvarēt, ne izvairīties no tiem, un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas (piemēram, dabas stihijas (plūdi, vētra), kara darbība, blokāde, epidēmija, civiliedzīvotāju nemieri, streiki, sakaru un kredītiestāžu darbība un citi no Pusēm pilnīgi neatkarīgi radušies ārkārtēji apstākļi, kas Līgumā noteikto saistību izpildi padara par neiespējamu).
7.10.	Katra no Pusēm, kuru Līguma ietvaros ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties par to informē otru Pusi. Šādam paziņojumam, ja tas ir iespējams, tiek pievienots kompetento iestāžu izsniegts apliecinājums, kas satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
7.11.	Ja kāda no Pusēm, kuras rīcību ietekmē nepārvaramas varas apstākļi, 5 (piecu) darbdienu laikā bez objektīva iemesla neinformē otru Pusi par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, attiecīgā Puse netiek atbrīvota no Līgumā noteikto saistību izpildes.
7.12.	Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, Puses kopīgi, bet ne ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā, risina jautājumu par Līguma turpmāko izpildi vai izbeigšanu. Līguma izbeigšanas gadījumā, ja Līguma izbeigšanas pamats ir nepārvaramas varas apstākļi, nevienai no Pusēm nav tiesību prasīt zaudējumu atlīdzību.
7.13.	Visas nesaskaņas, domstarpības vai strīdus, kas radušies Līguma izpildes laikā, Puses cenšas atrisināt sarunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas vispārējās jurisdikcijas tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

 8. Līguma spēkā stāšanās, tā grozīšanas un izbeigšanas kārtība

8.1.	Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad to parakstījušas Puses, un ir spēkā līdz Līgumā noteikto Pušu saistību pilnīgai izpildei vai Līguma izbeigšanai Līgumā noteiktajā kārtībā. Puses Līgumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma abpusējās parakstīšanas datums un spēkā stāšanās datums ir pēdējā parakstītāja pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.
8.2.	Jebkādi grozījumi un papildinājumi Līgumā tiek izdarīti Pusēm par to iepriekš vienojoties, pamatojoties uz Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu. Grozījumi un papildinājumi tiek noformēti rakstiski un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Līguma grozījumiem jābūt pamatotiem, kā arī objektīvi nepieciešamiem, lai izpildītu Līgumu. 
8.3. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvdarbu veicēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Būvdarbu veicējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Būvdarbu līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
8.4. Būvdarbu veicējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas (nesaskaņotus) Būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
8.5.	Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi, un, ja grozījumi atbilst vienam no šādiem gadījumiem:
8.5.1.	grozījumi ir nebūtiski;
8.5.2.	grozījumi ir būtiski un tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešajā daļā minētajos gadījumos;
8.5.3.	grozījumi tiek izdarīti Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajā daļā minētajā gadījumā neatkarīgi no tā, vai tie ir būtiski vai nebūtiski.
8.6.  Pasūtītājs, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta piektajai daļai, atkarībā no Būvdarbu nepieciešamības, pieejamā finansējuma apjoma vai citiem objektīviem apstākļiem var izmainīt plānoto Būvdarbu apjomu, samazinot vai palielinot Būvdarbu daudzumu un izmaksu sarakstā iekļauto Būvdarbu apjomus, ar nosacījumu, ka minēto izmaiņu grozījumu vērtību summa nesasniedz 15% (piecpadsmit procentus) no Būvdarbu līgumcenas. Par Būvdarbu daudzumu izmaiņām Pasūtītājs savlaicīgi informē Būvdarbu veicēju un Būvdarbu veicējam šis paziņojums ir saistošs.
8.7. 	Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. panta ceturto daļu Būvdarbu līgumcenas pieaugums, ko nosaka kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nevar pārsniegt 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās Būvdarbu līgumcenas attiecībā uz katru gadījumu, kas minēts Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. un 3. punktā.
8.8. 	Līgumu, tajā skaitā plānoto Būvdarbu apjomu, palielinot vai samazinot Būvdarbu līgumcenu, Puses var grozīt saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantā ietvertajiem nosacījumiem, pamatojoties un Pušu saskaņoto Būvdarbu izmaiņu aktu, ar mērķi pabeigt Būvdarbus projektā paredzētos termiņos, šādos gadījumos: 
8.8.1.	būvprojektā tiek atklātas neprecizitātes vai tiek konstatēts, ka būvprojekta īstenošanai ir nepieciešamas Būvdarbu apjomu izmaiņas:
8.8.2.	Būvdarbu tāmē finansējuma uzraugošā iestāde vai Pasūtītājs konstatē neatbilstības Iepirkuma nolikumam un nepieciešams veikt labojumus Būvdarbu tāmē;
8.8.3.	būvprojekta īstenošanai tehnoloģiski nepieciešami darbi, kas nav iekļauti Būvdarbu apjomos;
8.8.4.	klimatisko apstākļu dēļ vai dabas katastrofu rezultātā ir nodarīti bojājumi Objektam, kā rezultātā nav iespējams veikt Būvdarbus un/vai nepieciešams iekļaut papildu darbus bojājumu novēršanai;
8.8.5.	iepriekš plānoto materiālu un tehnoloģisko risinājumu aizstāšana ar jauniem, ekvivalentiem materiāliem un tehnoloģiskiem risinājumiem, tādejādi nodrošinot kvalitatīvāku Būvdarbu rezultātu.
8.9. 	Būvdarbu izpildes termiņu Pusēm vienojoties Pasūtītājs var grozīt, nosakot Būvdarbu pabeigšanu proporcionāli darbu apjomam, bet ne ilgāk kā finansējuma uzraugošā iestāde paredzējusi finansējuma projekta nosacījumos, šādos gadījumos:
8.9.1.	ja Līgums tiek grozīts saskaņā ar Līguma 8.6. un 8.8. punkta nosacījumiem;
8.9.2.	ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvdarbu veicēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde, un Būvdarbu veicējs ir nekavējoties rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem, kas tieši kavē saistību izpildi, ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem) – atbilstoši šo apstākļu pastāvēšanas laikam;
8.9.3.	ja Līguma noslēgšana un Būvdarbu uzsākšana ir aizkavējusies no Būvdarbu veicēja neatkarīgu iemeslu dēļ un Būvdarbu uzsākšanas laiks ir vēlāks, kā rezultātā Būvdarbu izpildi vairs nevar paveikt Līgumā noteiktā Būvdarbu izpildes termiņā, tādēļ jāveic grozījumi Būvdarbu izpildes grafikā, jo Būvdarbi nav veicami tehniskajos noteikumos noteiktajā Būvdarbu aizlieguma periodā vai nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ Būvdarbi tehniski nav paveicami konkrētajā laikā un nepieciešams tehnoloģiskais pārtraukums;
8.9.4. ir pamatota nepieciešamība noteikt tehnoloģisko pārtraukumu. Tehnoloģiskais pārtraukums –  Pasūtītāja apstiprināts visu būvprojektā paredzēto Būvdarbu pārtraukums (Būvdarbu veicējs neatrodas Objektā un neveic Būvdarbus) Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko (meteoroloģisko) apstākļu dēļ. Par Būvdarbu veikšanai nepiemērotiem klimatiskiem (meteoroloģiskiem) apstākļiem uzskatāmi no ilggadējiem statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie (meteoroloģiskie) apstākļi un šo faktu apstiprina Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs” izsniegta izziņa. Tehnoloģisko pārtraukumu atkarībā no situācijas noformē ar vienošanos un/vai aktu un ierakstu būvdarbu žurnālā;
8.9.5. Līguma noslēgšana aizkavējas par 1 (vienu) vai vairākiem mēnešiem, jo Būvdarbu veicēja piedāvātā summa Iepirkumā pārsniedz projektā apstiprinātās izmaksas un jāsaņem atļauja no finansējuma uzraugošās institūcijas;
8.9.6. Būvdarbu izpilde nav iespējama tehnoloģiskā pārtraukuma, procesa īpatnību vai kādu citu objektīvu ar Būvdarbu izpildes procesu (piemēram, izmaiņu būvprojektā saskaņošana u.tml.) saistītu iemeslu dēļ;
8.9.7. ja trešo personu, tajā skaitā zemes gabalu īpašnieku, tiesiskās intereses, darbība vai bezdarbība aizkavē Būvdarbu uzsākšanu vai veikšanu.
8.10.	Ja Būvdarbu izpildes laikā rodas apstākļi, kas ierobežo Līgumā noteikto saistību izpildi, ieinteresētā Puse iesniedz priekšlikumus otrai Pusei par Līguma grozījumiem un Puses vienojas par tālāko Līguma izpildi un norēķinu kārtību.
8.11.	Pasūtītājam ir tiesības nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma (izbeigt Līgumu) gadījumos, ja:
8.11.1. pret Būvdarbu veicēju tikušas vērstas darbības, kas saistītas ar aresta uzlikšanu mantai vai norēķinu kontiem, ietverot maksājumu apturēšanu, un kas var novest Būvdarbu veicēju līdz maksātnespējai/bankrotam;
8.11.2. Būvdarbu veicēja darbībā konstatēta ierobežota maksātspēja un pastāv tiesiskās aizsardzības procesa lietas ierosināšanas priekšnosacījumi vai maksātnespējas procesa pazīmes;
8.11.3. ir pasludināts tiesas spriedums par Būvdarbu veicēja tiesiskās aizsardzības procesa vai maksātnespējas procesa lietas ierosināšanu vai Būvdarbu veicēja atzīšanu par maksātnespējīgu;
8.11.4. Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Būvdarbu veicējam, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, vai personai, kas ir pilnvarota pārstāvēt Būvdarbu veicēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
8.11.5. Būvdarbi netiek veikti atbilstošā kvalitātē un/vai apjomā, un/vai Būvdarbu veicējs nav ievērojis Būvdarbu izpildes noteikumus;
8.11.6. Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu uzsākšanas termiņš ilgāk par 1 (vienu) mēnesi;
8.11.7. Būvdarbu veicēja vainas dēļ tiek kavēts Būvdarbu izpildes termiņš ilgāk par 20 (divdesmit) kalendāra dienām;
8.11.8. Būvdarbu veicējs 10 (desmit) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas turpina pārkāpt (neievērot) Līguma nosacījumus;
8.11.9. Būvdarbu veicējs nav nomainījis personālu un/vai apakšuzņēmēju 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs ir konstatējis, ka Būvdarbu veicēja nomaiņai piedāvātais personāls un/vai apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma procedūras dokumentos un Publisko iepirkumu likumā noteiktajām prasībām;
8.11.10. Būvdarbu veicējs ar tādu kompetentās institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Būvdarbu veicēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
8.11.11.	 Būvdarbu veicējs ir pārkāpis Līguma 5.2. un/vai 5.3. punkta nosacījumus;
8.11.12.	 ja Līguma 5.1.2. apakšpunktā noteiktajā kārtībā un termiņā būvspeciālistam atkārtoti netiek izsniegta atļauja pakalpojuma sniegšanai Līguma izpildes nodrošināšanai;
8.11.13.	 Pasūtītājam nav pietiekami finanšu līdzekļi Līguma izpildei saistībā ar apstākļiem, kurus Pasūtītājs nevarēja paredzēt pirms Līguma noslēgšanas;
8.11.14.	 ja būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi, kas būtiski ietekmē Objekta ekspluatāciju, drošību u.c., un pārkāpumu nav izdevies novērst 10 (desmit) darbdienu laikā pēc rakstiska būvuzrauga vai Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas, vai citā būvuzrauga vai Pasūtītāja noteiktajā termiņā, ja trūkumu novēršanai ir nepieciešams garāks laiks, izņemot gadījumu, ja prasītais termiņš pārsniegs finansējuma devēja projekta īstenošanas termiņu;
8.11.15. ja konstatē, ka Būvdarbu veicējs pametis Būvdarbus vai Objektu vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi.
8.12.	Pasūtītājam, piemērojot Līguma 8.11. punktu un atkāpjoties no Līguma, neiestājas juridiskā atbildība, tajā skaitā civiltiesiskā atbildība, kā arī Pasūtītājam nav pienākums atlīdzināt Būvdarbu veicējam radušos zaudējumus. 
8.13.	Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.11. punkta nosacījumiem, Pasūtītājam ir pienākums rakstiski paziņot Būvdarbu veicējam par atkāpšanās no Līguma iemesliem.
8.14.	Ja Līgums tiek izbeigts saskaņā ar Līguma 8.11. punkta nosacījumiem, Pasūtītājs ir tiesīgs neveikt norēķinu par Būvdarbiem, kas nav apstiprināti ar Aktu. Šajā punktā minētais neierobežo Pasūtītāja tiesības pieprasīt no Būvdarbu veicēja tiešo zaudējumu atlīdzību, kā arī aprēķināt līgumsodu saskaņā ar Līguma 7. sadaļas nosacījumiem, izņemot Līguma 8.11.13. apakšpunktā minēto gadījumu.
8.15.	Puses sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi nav izmantojami turpmākajā būvniecības procesā, kas norādīts Pušu sastādītajā aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, tad Būvdarbu veicējs par saviem līdzekļiem atjauno Objektu līdz tādam stāvoklim, ka katrs nākošais būvdarbu turpinātājs netraucēti var turpināt nepabeigtos Būvdarbus, nebojājot Objektu un neieguldot būvdarbos papildu un iepriekš neparedzētus izdevumus.
8.16.	Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, Būvdarbu veicējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc Būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un Būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj būvlaukumu un nodod Pasūtītājam uz Būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvdarbu veicēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās. 
8.17.	Būvdarbu veicējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma (izbeigt Līgumu), rakstiski paziņojot par to Pasūtītājam 5 (piecas) kalendāra dienas iepriekš, ja Pasūtītājs nepamatoti kavē Līgumā noteiktā maksājuma samaksas termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienas, ir saņēmis rakstisku brīdinājumu no Būvdarbu veicēja un brīdinājumā noteiktā termiņā, kas nevar būt īsāks kā 5 (piecas) darbdienas, nav novērsis pārkāpumu.

9. Fizisko personu datu aizsardzība

9.1.	Līguma izpildes gaitā attiecībā uz personas datu apstrādi Puses vai attiecīgā Puse ievēro šādus noteikumus:
9.1.1.	no otras Puses iegūtie fizisko personu dati tiek apstrādāti tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu datu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības;
9.1.2.	par personas datu apstrādes tiesisko pamatu, personas datu pareizību un datu subjekta informēšanas pienākumiem atbild tā Puse, kas nodod otrai Pusei personas datus. Puse nodot otrai Pusei tikai tos personas datus, kas ir nepieciešami Līguma izpildei, vai to nodošana ir paredzēta normatīvajos aktos;
9.1.3.	Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu nodošanu. Pasūtītājs var nodot no Būvdarbu veicēja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas sniedz Pasūtītājam pakalpojumus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai;
[bookmark: _Hlk93946453]9.1.4.	Būvdarbu veicējs ir informēts, ka Pasūtītājam pastāv juridisks pienākums publicēt Līgumu un tā grozījumus atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Noslēdzot Līgumu, Būvdarbu veicējs par šādu Pasūtītāja paredzēto pienākumu informē tos datu subjektus, kuru datus pirms Līguma slēgšanas saskaņā ar Līgumu ir nodevis Pasūtītājam;
9.1.5.	ja attiecīgās personas datu apstrādes raksturs pieprasa personas datu aktualizāciju un personas dati nav aktuāli, nav pareizi, ir jālabo vai jādzēš, katra Puse informē otru Pusi par šādām izmaiņām personas datos, kas pirms tam nodoti otrai Pusei. Ja Puse nav informējusi par personas datu izmaiņām, uzskatāms, ka sākotnēji iesniegtie personas dati ir pareizi vai arī pastāv tiesisks pamats iesniegto personas datu apstrādei;
9.1.6.	Puses apņemas nodrošināt saņemto personas datu apstrādes konfidencialitāti un personas datu izmantošanu tikai Līgumā paredzētajiem mērķiem, kā arī neglabāt no otras Puses saņemtos fizisko personu datus ilgāk, kā tas ir nepieciešams to iegūšanas mērķa sasniegšanai un dokumentu pārvaldības noteikumu izpildīšanai;
9.1.7.	Puses veic visus nepieciešamos tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, tostarp jebkurus papildu pasākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka Puses nodotie personas dati Līguma izpildes ietvaros netiek nejauši vai nelikumīgi iznīcināti, nozaudēti vai sabojāti, vai darīti zināmi trešajām personām, netiek ļaunprātīgi izmantoti, vai kā citādi apstrādāti tādā veidā, kas ir pretējs Līguma darbības laikā spēkā esošajiem tiesību aktiem personas datu aizsardzības jomā.

10. Sankciju klauzula

[bookmark: _Hlk72931573]10.1.	Puses, parakstot Līgumu, apņemas ievērot atklātas, godīgas, caurspīdīgas un atbildīgas komercdarbības principus, neveikt nekāda veida darbības, kas var novest pie starptautisko vai nacionālo sankciju vai būtisku finanšu tirgus interešu ietekmējošu Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankciju noteikšanas attiecībā uz Pusēm, to valdes un padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem, vai personām, kas ir pilnvarotas pārstāvēt Puses to darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, kā arī veikt preventīvus pasākumus, lai no savas puses nepieļautu iepriekš norādīto sankciju pārkāpumus, kā arī tīšus vai netīšus to apiešanas gadījumus.
[bookmark: _Hlk72931607]10.2.	Puses apliecina, ka Līguma noslēgšanas brīdī tām, tajā skaitā to valdes vai padomes locekļiem, patiesajiem labuma guvējiem, pārstāvēttiesīgām personām vai prokūristiem, vai personām, kas ir pilnvarotas pārstāvēt Puses darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesajam labuma guvējam, pārstāvēttiesīgai personai vai prokūristam, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi. Ja kādas no iepriekšminētajām sankcijām Līguma izpildes laikā kādai no Pusēm tiks piemērotas, attiecīgās Puses pienākums ir par to rakstiski informēt otru Pusi ne vēlāk kā nākamajā darbdienā pēc tam, kad attiecīgajai Pusei par to kļuvis zināms.
[bookmark: _Hlk72931621]10.3.	Pasūtītājam ir tiesības, neatlīdzinot tādejādi radušos jebkādus zaudējumus, izdevumus un neveicot nekādu kompensāciju izmaksu, nekavējoties vienpusēji atkāpties no Līguma (izbeigt Līgumu), rakstiski par to paziņojot Būvdarbu veicējam, ja Līguma izpildi ietekmē vai Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas.
[bookmark: _Hlk72931637]10.4.	Būvdarbu veicējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka nesadarbojās un Līguma izpildē netiks piesaistītas tādas personas, tajā skaitā juridisku personu gadījumā – to valdes vai padomes locekļi, patiesā labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, vai personas, kas ir pilnvarotas pārstāvēt to darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedri, to valdes vai padomes locekļi, patiesie labuma guvēji, pārstāvēttiesīgās personas vai prokūristi, ja Būvdarbu veicējs ir personālsabiedrība, kam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kas var ietekmēt Līguma izpildi.
11. Citi nosacījumi

11.1.	Visiem paziņojumiem, ko Puses sūta viena otrai saskaņā ar Līgumu, ir jābūt rakstiskiem. Paziņojumiem ir jābūt nodotiem personīgi vai nosūtītiem ierakstītā vēstulē, vai pa e-pastu, un tad tiem ir jābūt elektroniski parakstītiem (atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu sagatavošanu). Paziņojums tiek uzskatīts par saņemtu dienā, kad paziņojums nodots personīgi un adresāts parakstījies par korespondences saņemšanu, vai, ja paziņojums nosūtīts kā ierakstīts pasta sūtījums, tas jāuzskata par saņemtu 7. (septītajā) kalendāra dienā pēc tā nodošanas pastā, vai ātrāk, ja ir saņemts attiecīgs pasta iestādes paziņojums par korespondences izsniegšanu adresātam. Dokuments, kas sūtīts pa e-pastu, uzskatāms par saņemtu 2. (otrajā) darbdienā pēc tā nosūtīšanas.
11.2.	Nevienai no Pusēm nav tiesības no Līguma izrietošās saistības un tiesības pilnā apjomā vai daļēji nodot trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Nododot no Līguma izrietošās saistības trešajām personām, Puse ir pilnībā atbildīga otrai Pusei par Līgumā paredzēto saistību pienācīgu un pilnīgu izpildi.
11.3.	Līgumā neregulētajām tiesiskajām attiecībām piemērojami spēkā esošie normatīvie akti.
11.4.	Puses vienojas, ka jebkura veida informācija, kas Pusēm kļuva zināma saistībā ar Līgumu, ir uzskatāma par konfidenciālu, un tās izplatīšana (publicēšana) ir atļauta tikai ar otras Puses rakstisku piekrišanu.
11.5.	Līguma izpildi vada:
11.5.1.	Pasūtītāja pārstāvis: 
- [..] [..], tālruņa Nr. [..], e-pasta adrese [..]; 
- [..] [..], tālruņa Nr. [..], e-pasta adrese [..] ar tiesībām Pasūtītāja vārdā pieņemt Būvdarbus, t.sk. parakstīt Aktu un Objekta nodošanas un pieņemšanas aktu, ja Būvdarbi atbilst Līguma nosacījumiem;
11.5.2.	Būvdarbu veicēja pārstāvis: 
	-	[..] [..], tālruņa Nr. [..], [..], e-pasta adrese: [..];
	-	atbildīgais būvdarbu vadītājs [..], sertifikāta Nr. [..], tālruņa Nr. [..], [..], e-pasta adrese: [..].
11.6.	Pasūtītāja pārstāvis ir tiesīgs risināt ar Līguma izpildi saistītus jautājumus, t.sk. veikt komunikāciju ar Būvdarbu veicēju, apsekot Būvdarbu veikšanas vietu, uzraudzīt Būvdarbu izpildi un pārbaudīt Būvdarbu kvalitāti, lai pārliecinātos par Būvdarbu atbilstību Līguma nosacījumiem, dot norādījumus Būvdarbu veicējam un pārbaudīt to izpildi.
11.7.	Ja mainās Pušu pārstāvji vai šo personu kontaktinformācija, attiecīgajai Pusei ir pienākums 3 (trīs) darbdienu laikā par to rakstiski paziņot otrai Pusei.
11.8.	Puses, parakstot Līgumu, ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma tekstu un piekrīt tā saturam.
11.9.	Līgums sagatavots uz ____(_____) lapām ar 4 (četriem) pielikumiem:
- 1. pielikums “Lokālā tāme” uz ___ (vārdiem) darblapas(-ām);
	- 2. pielikums “Būvdarbu izpildes akts” (paraugs) uz 1 (vienas) lapas;
	- 3. pielikums “Būvdarbu izpildes grafiks” uz 1 (vienas) darblapas;
- 4. pielikums “Objekta nodošanas un pieņemšanas akts” (paraugs) uz 1 (vienas) lapas.
Katrai Pusei ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

12. Pušu rekvizīti 

	       Pasūtītājs:
	          Būvdarbu veicējs:

	Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 
“Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi”
Reģistrācijas Nr. 40003338357
Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, 
Rīga, LV – 1010
Norēķinu rekvizīti:
Valsts kase, TRELLV22
Konta Nr. LV62TREL990561601100B
[bookmark: _Hlk158563061]Kontaktinformācija:
Tālruņa Nr.67027587
E-pasta adrese: info@zmni.lv 

____________________ [..] 
	______
Reģistrācijas Nr.
Juridiskā adrese: 
Norēķinu rekvizīti:
Bankas nosaukums, kods 
Konta Nr. 
Kontaktinformācija:
Tālruņa Nr.
E-pasta adrese:




____________________ [..]



LĪGUMS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
LĪGUMA DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠA ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS
















1. pielikums
uzņēmuma līgumam 
par valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbiem
Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. «DOKREGNUMURS»
Būvdarbu veicēja līgumu reģ. Nr. _____________
līguma datums skatāms laika zīmogā
Projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP)


LOKĀLĀ TĀME

2. pielikums
uzņēmuma līgumam 
[bookmark: _Hlk159190911]par valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbiem
Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. «DOKREGNUMURS»
Būvdarbu veicēja līgumu reģ. Nr. _____________
līguma datums skatāms laika zīmogā
Projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP)



BŪVDARBU IZPILDES AKTS NR. __________


3.pielikums
uzņēmuma līgumam
par valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbiem
Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. «DOKREGNUMURS»
Būvdarbu veicēja līgumu reģ. Nr. _____________
līguma datums skatāms laika zīmogā
Projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP)


BŪVDARBU IZPILDES GRAFIKS




4.pielikums
uzņēmuma līgumam
par valsts nozīmes ūdensnotekas atjaunošanas būvdarbiem
Pasūtītāja līgumu reģ. Nr. «DOKREGNUMURS»
Būvdarbu veicēja līgumu reģ. Nr. _____________
līguma datums skatāms laika zīmogā
Projekta Nr. LIFE18 IPE/LV/000014 (LIFE GOODWATER IP)


OBJEKTA NODOŠANAS UN PIEŅEMŠANAS AKTS
____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un ________________________ (turpmāk – Būvdarbu veicējs), no otras puses (Pasūtītājs un Būvdarbu veicējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ “Par__________________________” (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvdarbu veicējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā.
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvdarbu veicējam ___ EUR (___________) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā.
3. Būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u.tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, Būvdarbu veicējs ievietojis būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS).
4. Vienlaikus, parakstot šo aktu, Būvdarbu veicējs apliecina, ka būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, kuras Pasūtītājs var brīvi izmantot, atrodamas BIS.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvdarbu veicējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms).
7. Akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā (Kods _______________) datēts ar 202____. gada _______________.
8. Akts sagatavots uz 1 (vienas) lapas elektroniska dokumenta veidā. 

Būvdarbu veicējs	               		Pasūtītājs
______________________________	_________________________________
(kontaktpersona/pilnvarotā persona)		(kontaktpersona/pilnvarotā persona)

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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