
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

Darba uzdevums dokumentu “Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai”, kā arī “Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei” izstrādei

Dokumentu saturs
1) Tehniski sociāli ekonomiskajam pamatojumam (TEP)
Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai sastāv no vismaz šādām sadaļām:
1. Saturs
1. Kopsavilkums
1. Termini un saīsinājumi
1. Ievads
1. Vispārīgā informācija:
4. TEP mērķis un uzdevumi
4. Regulējošā normatīvā bāze vispārējās izglītības jomā
4. Atbilstošie plānošanas dokumenti vispārējās izglītības jomā
4. Pašvaldībā esošā institucionālā shēma vispārējās izglītības jomā
4. Pašvaldības iespējas piesaistīt ES struktūrfondu u.c. finansējumu vispārējās izglītības un sporta jomā (t.sk., Eiropas Investīciju bankas, Eiropas rekonstrukcijas un attīstības bankas, PPP finansējumu)
1. Esošās situācijas raksturojums:
5. Pieprasījums pēc vispārējās izglītības pakalpojumiem Ādažu novadā:
0. Demogrāfiskā attīstība Ādažu novadā
0. Faktori, kas ietekmē izglītības pakalpojumu attīstību Ādažu novadā
0. Pieprasījums pēc vispārējās izglītības pakalpojuma, ņemot vērā ģeogrāfisko un tiecas areālu
5. Vispārējās izglītības pakalpojumu piedāvājums Ādažu novadā
1. Vispārējās izglītības infrastruktūra Ādažu novadā
1. Vispārējās izglītības iestāžu pakalpojumu modeļu izvērtēšana (kāda struktūra, saistošie noteikumi tiek ņemti vērā)
1. Vispārējās izglītības iestāžu esošais finansēšanas un organizēšanas modelis
5. Izglītības jomas SVID 
5. Jaunas vispārējās izglītības iestādes būvniecībai iegādātā zemes gabala “Liepnieki” raksturojums
1. Datos balstītu mērķa sasniegšanas efektīvāko alternatīvu modeļu definēšana (Iespējamo vispārējās izglītības pakalpojuma organizēšanas modeļu Ādažu pilsētā analīze turpmākiem 10 gadiem, t.sk., izvērtēt Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanu līdz jaunas Ādažu pamatskolas darbības uzsākšanai. Jāpiedāvā vismaz 4 alternatīvas, t.sk., izskatot iespēju izmantot SIA “NAMS” izstrādāto būvprojektu “Jauna skolas ēka Ādažos” (šo alternatīvu gadījumā izvērtēt juridiskos un tehniskos aspektus, kas jāņem vērā, izmantojot jau izstrādātu būvprojektu). Izvērtēt arī: sporta zāles un āra sporta laukuma infrastruktūras izbūvi pie jaunās pamatskolas Ādažos, speciālo izglītības programmu īstenošanu pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, Jaunā Eiropas Bauhaus principu ietveršanu, pašvaldības investīciju izmaksas infrastruktūrā un darbības nodrošināšanā. Noteikt, kas ir pašvaldībai efektīvākais un ilgtspējīgākais vispārējās izglītības pakalpojumu sniegšanas modelis, primāri domājot par kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanu Ādažu pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs. Alternatīvām, kurās tiek apskatīti PPP modeļi, paskaidrot, kāda PPP forma tiek piedāvāta. Visos gadījumos, kur tiek piedāvāts būvēt jaunu/-as skolas, paredzēt atjaunojamo energoresursu izmantošanu siltumapgādē.):
6. Noteikt vismaz 4 alternatīvas vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanai Ādažos:
0. Nebūvēt jaunu pamatskolas ēku un tai pieguļošo sporta infrastruktūru Ādažos.
0. Būvēt jaunu pamatskolas ēku un tai pieguļošo sporta infrastruktūru Ādažos 1-2 kārtās, ņemot par pamatu SIA “NAMS” izstrādāto būvprojektu “Jauna skolas ēka Ādažos”.
0. Būvēt jaunu pamatskolas ēku un tai pieguļošo sporta infrastruktūru Ādažos 1-2 kārtās, ņemot par pamatu jaunu būvprojektu.
0. Būvēt jaunu pamatskolas ēku un tai pieguļošo sporta infrastruktūru Ādažos sadarbībā ar privāto sektoru (PPP projekts).
6. Izvērtēt, kā nodrošināt vispārējās izglītības pakalpojumus Ādažu vidusskolā līdz jaunas pamatskolas darbības uzsākšanai.
1. Alternatīvu ietekmes aspektu novērtējums (Iepriekšējā nodaļā definēto alternatīvu salīdzinājums no sociālekonomiskā, tehniskā, institucionālā, finanšu izmaksu, ilgtspējas, vides viedokļa; kopsavilkums un vispiemērotākās alternatīvas pamatojums, salīdzinot visas alternatīvas)
1. Alternatīvu salīdzināšana atbilstoši finanšu nu ekonomisko analīzei– katrai alternatīvai atsevišķi un kopā:
8. Izmaksu ieguvumu analīzes pamatprincipi
8. Finanšu un ekonomiskās analīzes izstrāde
1. Finanšu un ekonomisko aprēķinu metodikas vispārīgs apraksts
1. Projekta ieviešanas alternatīvu analīze
1. Finanšu analīze
1. Projekta dzīves cikla naudas plūsma
1. Finanšu un sociālekonomisko ieguvumu un zaudējumu rādītāji
1. Jutīguma un riska analīze
1. Risku noteikšana
1. Vispiemērotākā risinājuma pamatojums (pārskatāmā veidā salīdzinot visas alternatīvas, t.sk., norādot galvenos projekta finanšu un sociālekonomiskos rādītājus)
1. Institucionālā un ieviešanas shēma
1. Finansējumu avotu pieejamība un analīze, tai skaitā ārējā finansējuma piesaistes iespējas
1. Rīcības plāns vispārējās izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai 
12. jaunas pamatskolas izbūvei un darbības uzsākšanai
12. esošās Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās iestādes darbības uzsākšanai
1. Nobeigums, secinājumi
1. Pielikumi:
14. Darba uzdevums jaunas pamatskolas un tai pieguļošās sporta infrastruktūras (sporta halle un ārā sporta laukumi) izbūves projektēšanai
14. Darba uzdevums Ādažu vidusskolas pārbūves projektēšanai (gadījumā, ja tiks piedāvāts veikt pārbūvi Ādažu vidusskolā)

2) Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķiniem (FEA)
Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei sastāv no vismaz šādām sadaļām:
1. Saturs
2. Termini un saīsinājumi
3. Kopsavilkums
4. Projekta īstenošanas pamatojums
4.1. Esošās situācijas raksturojums un vajadzību novērtējums (t.sk., tirgus analīze un jaunas izglītības iestādes 1.-9.klasei izveides nepieciešamības pamatojums)
4.2. Projekta iespējamo īstenošanas alternatīvu analīze
4.3. Projekta iespējamības novērtējums (t.sk., projekta tehniskā iespējamība, tiesiskā pieļaujamība, finansiālā iespējamība, sociālā un vides iespējamība)
5. Projekta īstenošanas labāko alternatīvu izvērtējums:
5.1. PPP risinājuma piemērotības analīze
5.2. Ieguldījumu pieejamības analīze
5.3. Finansējuma piesaistes novērtējums
5.4. Partnerības līguma statistiskās uzskaites novērtējums
5.5. Projekta risku analīze
5.6. Privātā partnera atlases procedūras izvērtējums
5.7. Konkurences un komercdarbības atbalsta vērtējums
6. Ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķins:
6.1. Finanšu modelis
6.2. Ieguldījumam atbilstošās vērtības noteikšana
7. Pielikumi:
7.1. Izmantoto informācijas avotu saraksts
7.2. PPP projekta īstenošanas laika grafiks
7.3. Finansēšanas plāns
7.4. Ceļakarte (gadījumā, ja finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes rezultātā tiek secināts, ka Projekta izdevīgākais īstenošanas veids ir PPP)

Prasības TEP un FEA pasūtījuma un izstrādes dokumentācijai

	TEP nosaukums
	Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai

	FEA nosaukums
	Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķini jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei

	TEP un FEA izstrādes pamatojums
	1. Kā liecina dati par iedzīvotāju skaitu iepriekšējo gadu laikā Ādažu novadā, iedzīvotāju skaitam ir tendence katru gadu palielināties (vidēji par 4,19% gadā), turklāt Ādažu novads iedzīvotāju vecuma ziņā ir viens no “jaunākajiem” Latvijā (līdz 14 gadu vecumam ir aptuveni 21% iedzīvotāju). Ādažu novadā uz 2024.gada sākumu bija deklarēti 2115 bērni vecumā līdz 6 gadiem (ieskaitot). 
1. Ādažu vidusskolu (turpmāk – ĀVS) 2023./2024. mācību gadā apmeklē 2033 skolēni, kas rada būtisku slodzi mācību telpām vidusskolas ēkā Gaujas ielā 30 un sākumskolas ēkā Attekas ielā 16, Ādažos. Jau pašlaik mācību procesa organizēšanai vispārējās izglītības posmā pietrūkst 183 vietas skolēniem, kā rezultātā klašu izmitināšanai tiek izmantoti specializēto mācību priekšmetu kabineti un citas telpas, kas sākotnēji nebija paredzētas šādam mērķim.
1. Kā liecina iedzīvotāju skaita izmaiņu prognozes Ādažu novadā turpmākajos gados, skolēnu skaits turpinās pieaugt. To veicinās novadā ienākošo iedzīvotāju skaita pieaugums un bērnu dzimstība. Ādažu pilsētā un pagastā plānots būvēt jaunas daudzdzīvokļu un individuālās dzīvojamās mājas, kurās dzīvojošo bērnu un jauniešu skaitu nevar precīzi paredzēt. Turpmākajos gados vietu trūkums Ādažu vidusskolā 2030./2031. mācību gadā var pārsniegt 620 vietas.
1. Izvērtējot skolēnu skaita izmaiņu prognozes turpmāko 7 gadu periodam, var secināt, ka vispārējās izglītības pieejamības nodrošināšana arvien aktuālāka kļūs gan sākumskolas klašu grupu mācību nodrošināšana, gan vidējā vecuma posma un vidusskolas posma mācību vides izveidošana, jo īpaši – speciālie mācību priekšmetu kabineti.
1. Steidzami nepieciešams rast risinājumu jautājumā ar vietu trūkumu Ādažu vidusskolā. 
1. Dome 22.03.2023. pieņēma lēmumu Nr. 126 “Par jaunu pašvaldības izglītības iestāžu izveidošanu”, konceptuāli atbalstot 2 jaunu ēku izveidi pašvaldības izglītības iestāžu attīstībai: Podnieku kvartālā, Ādažos (sākumskolas mācību programmas nodrošināšanai (līdz 300 vietām)), un zemesgabalā pie Ādažu vidusskolas (4. - 9. klašu skolēnu izglītības procesam), paredzot veikt būvdarbus vairākās kārtās.
1. Centrālās pārvaldes Attīstības un projektu nodaļa organizēja teritorijas novērtējumu Podnieku kvartālā (Ūbeļu iela 18, Ādažos) un secināja, ka tā ir piemērota jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecībai, bet nav pietiekama arī sākumskolai. No mācību procesa nodrošinājuma un pārvaldības viedokļa optimāli būtu veidot nevis divas, bet tikai vienu jaunu vispārējās izglītības iestādi 1. - 9. klasēm ar 800 vietām.
1. Atbilstoši Ādažu novada pašvaldības domes 23.11.2023. lēmumam Nr. 425 “Par pašvaldības jaunas izglītības iestādes izveidi 1.-9. klasei” dome konceptuāli atbalstīja pašvaldības jaunas izglītības iestādes (līdz 800 vietām) izveidošanu 1. - 9. klašu posmam Ādažos (atceļot 22.03.2023. lēmumu Nr. 3126). 
1. Ādažu novada pašvaldība 27.07.2021. apstiprināja Ādažu novada attīstības programmu (2021.-2027.), kurā tika noteikti vairāki pasākumi izglītības un sporta nozares attīstības plānošanai un izglītības infrastruktūras attīstībai novadā:
8. “Ā5.1.2.12. Jaunas vispārējās izglītības iestādes izbūve Ādažos”;
8. “Ā5.1.2.9. Multifunkcionāla sporta un kultūras kompleksa –  halles, t.sk., baseina un ledus halles būvniecība Ādažos”;
8. “Ā5.1.2.13. Papildu mācību īstenošanas vietas izveide pie Ādažu vidusskolas Gaujas ielā 30”;
8. “Ā5.1.3.12. Ādažu vidusskolas stadiona rekonstrukcija”;
8. “Ā7.1.3.1. PPP projektu tehniski ekonomisko pamatojumu izstrāde”;
8. “Ā13.1.2.29. Ādažu novada izglītības stratēģijas aktualizācija / izstrāde”.
1. Ādažu novada pašvaldība 28.12.2023. pieņēma lēmumu Nr. 465 “Par nekustamā īpašuma “Liepnieki” iegādi” ar mērķi iegādāto nekustamo īpašumu nākotnē izmantot pašvaldības izglītības iestādes ēkas 1. – 9. klasei un tai piekritīgas sporta infrastruktūras būvniecībai, tādējādi nodrošinot pamatskolas izglītības un sporta pieejamību lielākajai daļai Ūbeļu – Krastupes ielu daudzdzīvokļu māju, kā arī Garkalnes, Alderu un Baltezera iedzīvotāju dzīves vietu tuvumā. 
1. 2024.gada janvārī pašvaldība nopirka nekustamo īpašumu “Liepnieki”.
1. Ņemot vērā ES pieņemto, kā arī pašvaldībā līdz šim pielietoto praksi jaunu finansiāli apjomīgu infrastruktūras objektu būvniecību argumentēt ar tehniski ekonomiskiem pamatojumiem, arī jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveides būvniecības un uzturēšanas izmaksu novērtējumam jāizstrādā TEP, t.sk., arī jautājumā par Ādažu vidusskolas pakalpojumu izpildi līdz jaunas izglītības iestādes darbības uzsākšanai.
1. Lai noteiktu, vai jaunās pamatskolas projektēšanai par pamatu būtu iespējams izmantot Ādažu sākumskolas būvprojektu, TEP ietvaros jāizvērtē alternatīvas SIA “NAMS” izstrādātā būvprojekta “Jauna skolas ēka Ādažos” izmantošanai.
1. Viena no iespējām projekta “Jaunas izglītības iestādes izveide 1. - 9. klasei” īstenošanai ir, izmantot publiskās un privātās partnerības modeli. PPP ir publiskā un privātā sektora ilgtermiņa sadarbība ar mērķi nodrošināt sabiedrības vajadzības. Projektā “Jaunas izglītības iestādes izveide 1. - 9. klasei” šādas vajadzības būtu - izglītības pakalpojumam apvienot publiskā un privātā partnera sektora resursus, savstarpēji sadalot riskus. Tai jābūt pamatotai ar publiskā partnera veiktu izpēti – finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem

	TEP un FEA izstrādē izmantojamie plānošanas dokumenti
	1. Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021.-2027.gadam
1. Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam
1. Ādažu novada ilgtspējīga attīstības stratēģija (2013.-2037.), aktualizēta 2021.gadā
1. Ādažu novada attīstības programma (2021.-2027.)
1. Ādažu novada teritorijas plānojums (2018.)
1. “Ādažu novada ilgtspējīgas enerģētikas un klimata rīcības plāns līdz 2030.gadam”

	TEP un FEA izstrādes mērķis
	TEP un FEA izstrādes mērķis ir izvērtēt esošo situāciju vispārējās izglītības jomā Ādažu novadā un noteikt tehniski, sociāli un ekonomiski piemērotāko alternatīvu, izvēloties atbilstošāko sniegšanas modeli vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanai Ādažos, lai risinātu jautājumu ar trūkstošo vietu skaitu un uzlabotu izglītības pakalpojumus Ādažu vidusskolā, t.sk., izvērtējot publiskās un privātās partnerības modeļa piemērošanas iespējas, nosakot efektīvāko publiskās un privātās partnerības periodu un saskaņot tos ar uzraugošajām institūcijām normatīvajos aktos noteiktajā kartībā. 

	Informācija par iepriekš veiktajiem pētījumiem, izstrādātajiem dokumentiem
	2015.gadā tika veikts pētījums “Tehniski sociāli ekonomiskais pamatojums jaunas izglītības iestādes būvniecībai Ādažu novadā”

	TEP un FEA izstrādes darba uzdevums izstrādātājam
	TEP un FEA uzdevumi: 
· veikt esošās situācijas analīzi
· izvērtēt pieprasījumu pēc vispārējās izglītības pakalpojuma Ādažu novadā
· izvērtēt vispārējās izglītības pakalpojumu piedāvājumu Ādažu novadā
· izvērtēt esošo pašvaldības vispārējās izglītības tehnisko stāvokli (tik daudz, lai novērtētu iespējas nodrošināt vispārējo pakalpojumu sniegšanu līdz jaunas pamatskolas izbūvei)
· noteikt atbilstošāko alternatīvu vispārējās izglītības pakalpojumu nodrošināšanai Ādažos
· noteikt iespējamās alternatīvas vispārējās izglītības pakalpojumu organizēšanas modelim Ādažu pilsētā
· izvērtēt alternatīvas SIA “NAMS” izstrādātā būvprojekta “Jauna skolas ēka Ādažos” izmantošanai pamatskolas izbūves vajadzībām
· novērtēt iespējamās alternatīvas vispārējās izglītības pakalpojumu organizēšanas modelim Ādažu pilsētā un pamatot vispiemērotākās alternatīvas izvēli
· izstrādāt projektēšanas darba uzdevumu jaunas pamatskolas un tai pieguļošās sporta infrastruktūras (sporta halle un ārā sporta laukumi) izbūves projektēšanai
· izstrādāt darba uzdevumu Ādažu vidusskolas pārbūves projektēšanai (gadījumā, ja tiks piedāvāts veikt pārbūvi Ādažu vidusskolā)
· izvērtēt visas alternatīvas, ņemot vērā CFLA mājas lapā apkopotos norādījumus FEA veikšanai (https://www.cfla.gov.lv/lv/izmaksu-un-ieguvumu-analize), un šādus aspektus:
· Sociālekonomiskie aspekti
· Tehniskie aspekti
· Institucionālā situācija
· Vides aspekti
· Finanšu izmaksas un ilgtspēja 
· Ekspluatācijas izmaksas
· Risku analīze
· Finanšu un ekonomiskos aprēķinus veikt, ņemot vērā Ministru kabineta 06.10.2009. noteikumus Nr. 1152 “Kārtība finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanai, publiskās un privātās partnerības līguma veida noteikšanai un atzinuma par finanšu un ekonomiskajiem aprēķiniem sniegšanai”’ (turpmāk – MKN 1152), t.sk.:
· Finanšu un ekonomiskos aprēķinus veikt aritmētiski pareizus un atbilstošus loģiskai darbībai (MKN 1152 5.1.p.)
· ietvert projekta īstenošanas jomā esošās situācijas aprakstu un projekta īstenošanas nozīmības pamatojumu, t.sk., par politikas izstrādi projekta nozarē atbildīgās iestādes izsniegtu atzinumu par neiebilšanu pret konkrētā projekta realizāciju (MKN 1152 5.2.p.)
· ietvert projekta īstenošanas tehniskās iespējamības novērtējumu (MKN 1152 5.3.p.)
· ietvert projekta īstenošanas tiesiskās pieļaujamības pamatojumu (MKN 1152 5.4.p.)
· 
· veikt un uzskatāmi pamatot projekta pieņēmumus, kā arī norādīt to ietekmi uz projekta finanšu rādītājiem (MKN 1152 8., 9.p.)
· norādīt katras projekta īstenošanas alternatīvas ietekmi uz pašvaldības budžetu novērtējumu (MKN 1152 10.p.)
· korekti piemērot projekta diskontētās naudas plūsmas princips visām apskatītajām alternatīvām, izmantojot FM noteiktos makroekonomiskos pieņēmumus un prognozes (MKN 1152 11.p.) (https://www.fm.gov.lv/lv/makroekonomiskie-pienemumi-un-prognozes)
· Projekta īstenošanas ilgums ir ekonomiski pamatots vai izvēlēts atbilstoši attiecīgās tautsaimniecības nozares specifikai (MKN 1152 12.p.)
· korekti veikt risku analīzi visām alternatīvām, identificējot, kvalificējot un kvantificējot vismaz šādus riskus: būvniecības, pieejamības, pieprasījuma, citus riskus, kas raksturīgi konkrētajai darbības sfērai/ projekta veidam (MKN 1152 7., 14., 15.p.)
· veikt un salīdzināt projekta atmaksāšanās perioda novērtējumu visām alternatīvām (MKN 1152 7., 12.p.)
· alternatīvām, kuru naudas plūsmas diskontētā tīrā šodienas vērtība atšķiras ne vairāk kā par 10%, veikt jutīguma analīzi (MKN 1152 7., 13.p.)
· izstrādā secinājumu kopsavilkumu par finanšu un ekonomisko aprēķinu rezultātiem
· izstrādāt rīcības plānu vispārējās izglītības pakalpojumu sniegšanas modeļa attīstībai, t.sk., jaunas pamatskolas izbūvei un darbības uzsākšanai, kā arī esošās Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās iestādes darbības uzsākšanai
· sniegt Pasūtītājam atbalstu, kā arī nepieciešamības gadījumā piedalīties sarunās ar CFLA, FM, citām atbildīgajām institūcijām darba rezultāta skaņošanas procesā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sagatavot komentārus (gan starpnodevumam, gan galīgajam nodevumam), skaņošanas vēstuļu projektus, prezentāciju latviešu valodā par darba rezultātu un prezentēt to Pasūtītājam un/vai atbildīgajām institūcijām. Izstrādātajā prezentācijā ietvert projekta finanšu un ekonomiskos aprēķinus, norādot uz galvenajiem pieņēmumiem, ieņēmumu un izdevumu posteņiem, apskatītajām alternatīvām, ieguldījumam atbilstošās vērtības aprēķina rezultātiem, risku sadali starp privāto un publisko partneri
· pirms pakalpojuma izpildes pamata galarezultāta nodošanas, Izpildītājam ar pasūtītāju ir jāprecizē un jāsaskaņo darbu galarezultāta kvalitāte un forma. Nepieciešamības gadījumā jāveic precizējumi un atkārtoti jāiesniedz atbilstoši iepriekš minētajam
Papildus uzdevumi FEA izstrāde laikā:
· ņemt vērā publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu vadlīnijas (https://www.cfla.gov.lv/lv/finansu-un-ekonomisko-aprekinu-vadlinijas)
· Veicot finanšu un ekonomisko pamatojumu:
· veikt visas iespējamās projekta īstenošanas alternatīvas, kas atbilst publiskās un privātās partnerības veidiem (MKN 1152 6.p.)
· sniegt skaidrus un pamatotus risku iestāšanās varbūtības un ietekmes pieņēmumus (MKN 1152 141.p.)
· korekti veikt sākotnējā risku pārdali starp publisko un privāto partneri, t. i. tā ir izdevīga no publiskā sektora finanšu resursu racionālas un efektīvas izmantošanas viedokļa, un tā atbilst PPP likumam (MKN 1152 22.2.p.)
· korekti noteikt labāko alternatīvu, t. i., alternatīvu ar visaugstāko ieguldījumam atbilstošo vērtību un tā atbilst PPP likumam un FEA (MKN 1152 16.p.)
· korekti noteikt PPP līguma veidu un paredzēto līgumcenu (MKN 1152 17.p.)
· finanšu ekonomisko aprēķinu izstrādē jāizmanto risku rīks (risku rīks ir pieejams šeit: https://ppp.cfla.gov.lv/)
· ja TEP un FEA rezultāti rāda, ka izdevīgākais projekta īstenošanas veids ir ar PPP metodi, finanšu un ekonomisko aprēķinu veikšanas detalizāciju precizēt ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (turpmāk – CFLA)
· ja CFLA, Finanšu ministrija (turpmāk – FM) vai cita atbildīgā institūcija pieprasa sniegt skaidrojumus vai papildu informāciju, vai veikt precizējumus izpildītajā darbā, Izpildītājam ir pienākums izpildīt šos uzdevumus Pasūtītāja un/vai attiecīgās institūcijas noteiktajā termiņā
· izstrādā Projekta īstenošanas Ceļakarti gadījumā, ja FEA izstrādes rezultātā tiek secināts, ka Projekta izdevīgākais īstenošanas veids ir publiskā un privātā partnerība, un pamatojoties uz šiem FEA secinājumiem, Pasūtītājs ir rakstiski uzdevis Izpildītājam sagatavot un iesniegt Ceļakarti. Ceļakartē tiek definētas darbības, lai nodrošinātu projekta īstenošanu, sasniedzamie rezultāti un projekta īstenošanas paredzamais laika grafiks
Dokumentu saturs norādīts atsevišķi.
TEP Starpziņojumā jābūt ietvertai vismaz šādai informācijai:
· Vispārējā informācija;
· Esošās situācijas raksturojums;
· Datos balstītu mērķa sasniegšanas efektīvāko alternatīvu modeļu definēšana;
· Alternatīvu ietekmes aspektu novērtējums
FEA Starpziņojumā jābūt ietvertai vismaz šādai informācijai:
· Projekta īstenošanas pamatojums;
· Projekta īstenošanas labāko alternatīvu izvērtējums.
TEP un FEA Gala ziņojumos jābūt ietvertai visai informācijai, kas prasīta darba uzdevumā.

	TEP un FEA izstrādes darba uzdevuma izpildes nosacījumi
	1. Apkopot TEP un FEA izstrādei nepieciešamos datus par Ādažu novadu no 2018. līdz 2023.gadam.
2. Ņemt vērā Ādažu novada pašvaldības spēkā esošos attīstības plānošanas dokumentus, kā arī Investīciju plānā paredzētos pasākumus.
3. Piedalīties un prezentēt TEP un FEA dokumentu izstrādes sanāksmēs (regulāri, vidēji 2 reizes mēnesī), darba grupas sanāksmēs (pēc nepieciešamības, bet obligāti pēc starpziņojuma un gala ziņojuma iesniegšanas), kā arī komiteju / domes sēdēs, pēc nepieciešamības. Tikšanās formāts – pamatā attālināti.
4. Izstrādājot FEA, ņemt vērā Publiskās un privātās partnerības likumu, Ministru kabineta 06.10.2009. MKN 1152, CFLA 2019.gada apstiprinātās vadlīnijas “Publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomisko aprēķinu izstrādes vadlīnijas” un to finanšu modeli.
5. Konsultēties ar Izglītības un zinātnes ministriju par iespējām un nosacījumiem jaunas skolas būvniecībai.
6. Konsultēties ar CFLA un FM par finanšu ekonomisko aprēķinu veikšanu un risku rīka izmantošanu.

	TEP un FEA izstrādes laika grafiks
	Četru mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz un jāprezentē TEP un FEA starpziņojumi.
Pēc starpziņojumu prezentēšanas veikt korekcijas dokumentos atbilstoši TEP un FEA izstrādes darba grupas norādījumiem.
Sešu mēnešu laikā pēc līguma noslēgšanas jāiesniedz un jāprezentē TEP un FEA gala ziņojumi.
Nepieciešamo precizējumu veikšana un iestrāde FEA saskaņošanas procesā ar CFLA un FM – 2 (divi) mēneši.
Darbu izpildes gala termiņš – ne vēlāk kā astoņi mēneši pēc līguma noslēgšanas.
Gala nodevumu iepirkuma līguma izpildes rezultātā Pasūtītājs ir tiesīgs pieņemt arī bez precizējumiem pēc CFLA un FM norādēm, piemēram, ja FEA izstrādes laikā mainījušās prioritātes un pieņemts lēmums Projektu nerealizēt PPP veidā.

	TEP un FEA izstrādes posmi un metodiskās prasības
	1. Tiesību aktu vai politikas plānošanas dokumentu analīze.
1. Statistikas datu un esošās situācijas / pakalpojumu analīze.
1. Fokusa grupu diskusiju veikšana un analīze (Tikšanās formāts – klātienē, bet, ja to nevar valstī noteikto ierobežojumu dēļ – attālināti. Diskusiju skaits: 3. Tematiskais ietvars: 1) diskusija par pieprasījumu un piedāvājumu vispārējās izglītības pakalpojumiem Ādažu novadā, 2) diskusijas par Ādažu vidusskolas darbību šobrīd un līdz brīdim, kad darbu uzsāks jauna pamatskola, 3) diskusija par pakalpojuma sniedzēja / konsultanta piedāvātajiem alternatīvu modeļiem. Diskusiju dalībnieki: Ādažu novada vispārējās izglītības iestāžu vadītāji, Izglītības, kultūras, sporta un sociālās komitejas locekļi, Izglītības un jaunatnes nodaļas pārstāvji, Sporta nodaļas pārstāvji (aptuveni 20 cilvēki).).
1. Kvantitatīvās aptaujas veikšana un datu analīze (Aptaujas formāts – elektroniski, organizējot aptauju sadarbībā ar Sabiedrisko attiecību nodaļu un izglītības iestādēm. Mērķa grupa – Ādažu vidusskolas audzēkņu vecāki. Aptauju skaits – 1. Tematiskais ietvars: vecāku viedokļa noskaidrošana par kritērijiem vispārējās izglītības iestādes izvēlē, vispārējās izglītības iestāžu sniegto pakalpojumu klāstu un kvalitāti).
1. Citas metodes (norādīt, kādas).

	TEP un FEA rezultāts
	Tiks izstrādāts tehniski sociāli ekonomisks pamatojums jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai, kā arī publiskās un privātās partnerības finanšu un ekonomiskie aprēķins jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei. Dokumenti tiks izmantoti pašvaldības turpmākā darbā, īstenojot pasākumus izglītības jomas attīstībai, kā arī pamatojumam nepieciešamo investīciju piesaistei, t.sk., PPP modeļa izmantošanai vai Eiropas Savienības fondu speciālo atbalstu mērķu ietvaros.

	TEP un FEA izstrādes ietvaros sagatavojamie dokumenti
	Starpziņojumi elektroniski parakstītā digitālā versijā (Word un PDF formātā)
Prezentācija par starpziņojuma rezultātiem PowerPoint veidā, ko jāprezentē darba grupas, komitejas un domes sēdēs.
Gala ziņojumi katrs 2 (divas) krāsainās izdrukās un elektroniski parakstītā digitālā versijā (Word, Excel un PDF formātā). Finanšu un ekonomiskos aprēķinus nepieciešams iesniegt Excel formātā, ar nodrošinātu aprēķinos izmantoto formulu pārskatāmību, kas ļauj uzskatāmi demonstrēt izvirzītos pieņēmumus, izmaksas, ieņēmumus un šo faktoru ietekmi uz iegūtajiem finanšu rādītājiem.
Prezentācija par gala ziņojuma rezultātiem PowerPoint veidā, ko jāprezentē darba grupas, komitejas un domes sēdē.

	Prasības TEP un FEA noformējumam
	Ievērot Ministru kabineta 04.09.2018. noteikumus Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.
Pamatteksts noformējams izmantojot TimesNewRoman fontu, 12 pt. Izmērā vai citā fontā un izmērā, iepriekš to saskaņojot ar pasūtītāju.
Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam TEP jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei un Ādažu vidusskolas darbības nodrošināšanai līdz jaunās izglītības iestādes darbības uzsākšanai, kā arī FEA  jaunas izglītības iestādes 1.-9. klasei izveidei katru 2 (divas) krāsainas izdrukas, kā arī tā 2 (divus) elektroniskus eksemplārus (ar MS Word un MS Excel palīdzību rediģējamā formātā, un PDF formātā).

	TEP un FEA publiskās pieejamības nosacījumi
	TEP un FEA tiks izmantoti Ādažu novada pašvaldības turpmāko lēmumu pieņemšanai, pirms tehniskās dokumentācijas izstrādes un pieteikumu gatavošanas projektu konkursos. Tie būs pieejami pašvaldībā.
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