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1. [bookmark: _Toc413837925][bookmark: _Toc368566380][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368392479]
IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības. 
1.2. [bookmark: _Hlk51056487][bookmark: _Hlk51246137]Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs: atklāts konkurss “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs CNP/2024/14/AF (turpmāk arī – Konkurss vai Iepirkuma procedūra).
1.3. Konkursa nolikums satur vispārīgās prasības, kas attiecas uz to iepirkuma procedūru, kuras profilā Konkursa nolikums ir pievienots. Konkursa nolikums satur informācijas daļas (informācija par Pasūtītāju, detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu, piegādātāju kvalifikācijas prasības, finanšu piedāvājuma prasības, iepirkuma līguma projekts, veidlapas u.c. informācija), kas ir pieejamas attiecīgās iepirkuma procedūras profila datos, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.
2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS
2.1. Pasūtītājs:
	Pasūtītājs:
	Cēsu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese:
	Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	Reģistrācijas Nr.:
	90000031048

	Pasūtītāja tīmekļa vietne:
	https://www.cesis.lv  

	Pasūtītāja pircēja profila adrese EIS:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1398
(turpmāk arī – Pasūtītāja profils)

	Kontaktpersona par iepirkuma procedūru:

	Santa Kleina, Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste-juriste. 
Tālrunis 26471745, e-pasts: santa.kleina@cesunovads.lv. 
Kontaktpersona sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

	Salvis Krūmiņš, Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvades Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas būvniecības projektu vadītājs.
Tālrunis 29445162, e-pasts: salvis.krumins@cesunovads.lv 

	Iepirkuma komisija 
(turpmāk – Komisija)
	Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektores L. Bukovskas 2024. gada 27. februāra rīkojumu Nr. 4-15/2024/181 “Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkuma procedūrai “Augšlīgatnes pirmskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana” un darbojas Pasūtītāja vārdā.

	Pasūtītāja 
darba laiks:
	Pirmdien 08:00 – 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai ieskaitot 08:00 – 17:00, piektdienās 08:00 –13:00.


2.2. Pasūtītājs kā pārzinis veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta / būvdarbu veicēja atlasi, publiska iepirkumu līguma noslēgšanu un izpildi. Iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma līguma noteikumiem.


3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
3.1. Iepirkuma priekšmets: Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Konkursa nolikuma 1. pielikums).
3.2. CPV kodi: 45000000-7 (Celtniecības darbi).
3.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās, tā kā būvdarbi tiek veikti vienā objektā un tie nav ne tehnoloģiski, ne ekonomiski nodalāmi daļās. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3.4. Būvdarbi realizējami atbilstoši SIA “CAMPAIGN”, reģistrācijas Nr. 50003773841, izstrādātajam Paskaidrojuma rakstam “Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”” (Tehniskās specifikācijas pielikums).
3.5. Līguma izpildes vieta: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu novads.
3.6. Līguma izpildes termiņi:  7 (septiņi) mēneši no iepirkuma līguma noslēgšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā (t.i., atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par objekta pieņemšanu ekspluatācijā). 
3.7. Būvdarbu garantijas termiņš: 5 (pieci) gadi  no objekta pieņemšanas ekspluatācijā, t.i., no atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par tā pieņemšanu ekspluatācijā.
3.8. Maksājumu kārtība atrunāta Konkursa iepirkuma līguma projektā (Konkursa nolikuma 8. pielikums). 
3.9. Projekts: tiek virzīts Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” īstenošanas nosacījumiem.

4. PRETENDENTS, APAKŠUZŅĒMĒJI, PERSONĀLS UN TO NOMAIŅA
4.1. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu Konkursā.
4.2. Pretendents – fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents). 
4.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu.
4.4. Pretendents Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
4.5. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 
4.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Sarakstā jānorāda arī piegādātāja apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
4.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.

5. IESPĒJAS IEPAZĪTIES AR KONKURSA NOLIKUMU UN TĀ SAŅEMŠANA
5.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
5.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS Pasūtītāja profilā var saņemt Konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju, lejupielādējot to elektroniskajā formātā EIS e–konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118200. 
5.3. [bookmark: _Hlk51061657]Vispārējie nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118200 EIS e–konkursu apakšsistēmā. 
5.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par Konkursa nolikumu uzdod EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā PIL 38. pantā noteiktajā kārtībā.
5.5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Konkursa nolikumā noteiktā Pasūtītāja darba dienas beigām. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
5.6. Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst Pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
5.7. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar Konkursu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā, un tā ir saistoša turpmākā Konkursā. Ar brīdi, kad informācija ievietota EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā, uzskatāms, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par iepirkuma procedūru.
5.8. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e–konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/118200 Konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Konkursu. 
5.9. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja EIS e–konkursu apakšsistēmā.

6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 
6.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo EIS e–konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
6.3. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS[footnoteRef:2] vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar EIS e–konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības. [2:  Reģistrācijas informāciju skatīt – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&syste%20mCode=CORE] 

6.4. Piedāvājumu atvēršana paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”. 
6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamos rīkus pieteikumu elektroniskai saņemšanai. 
6.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS  e–konkursu apakšsistēmā. 
6.7. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai, ja sākotnējais paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
6.8. Ja Pretendents datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 
7.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e–konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas; 
7.1.2. gadījumā, ja Pretendents elektroniski aizpildāmos dokumentus ir sagatavojis ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un augšuplādējis sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem, Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir izmainījis Pasūtītāja noteikto veidlapu, Pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Konkursa nolikuma prasībām;
7.1.3. gadījumā, ja Pretendents, sagatavojot elektronisko piedāvājumu ir šifrējis to ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājis piedāvājumu ar elektronisku atslēgu un paroli, Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 
7.2. Piedāvājuma veidlapas jāaizpilda tikai elektroniski atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 
7.3. Visus dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā un pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt Pretendentu pārstāvēt tiesīga vai tās pilnvarota persona gan ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts), gan ar drošu elektronisko parakstu, izņemot Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, kas jāparaksta piedāvājuma nodrošinājuma devējam ar drošu elektronisko parakstu (ja attiecināms). 
7.4. Piedāvājums jāparaksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai vai viņa pilnvarotajai personai – pievienojot attiecīgu pilnvaru (oriģināls vai tās kopija, kas apliecināta Ministru Kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā) piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma un kopijas pareizības apliecināšanai. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
7.5. Ja Pretendents ir ārvalstu persona un piedāvājums vai kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad Pretendentam ir jānorāda vietne (saite), kur ir iespējams bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora verificēt (pārbaudīt) paraksta īstenumu.
7.6. Pretendentiem jāsagatavo piedāvājumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, t.sk. piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
7.7. Piedāvājumā jāiekļauj: 
7.7.1. Piedāvājuma nodrošinājums;
7.7.2. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 
7.7.3. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti; 
7.7.4. Finanšu piedāvājums;
7.7.5. Tehniskais piedāvājums.
7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā bez neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir veikti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. 
7.9. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija. 
7.10. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 
7.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Konkursa sadaļā).

8. PIEDĀVĀJUMA NODROŠINĀJUMS, AVANSA GARANTIJA
UN SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMI
8.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz no Pretendenta puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums. Piedāvājums jānodrošina 5 000 EUR (pieci tūkstoši euro) apmērā ar: 
8.1.1. bankas garantiju vai
8.1.2. apdrošināšanas sabiedrības polisi, kuras prēmijai jābūt samaksātai par visu noteikto apdrošināšanas summu polisē uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi – samaksu apliecinošu dokumentu iesniedz kopā ar apdrošināšanas polisi vai 
8.1.3. naudas summas iemaksu Pasūtītāja bankas kontā: AS “SEB banka”, konta Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, kods UNLALV2X004, ar maksājuma mērķa norādi “Piedāvājuma nodrošinājums Konkursā ar identifikācijas numuru: CNP/2024/14/AF”. Samaksu apliecinošu dokumentu iesniedz kopā ar piedāvājuma dokumentiem. Par iemaksātu piedāvājuma nodrošinājumu tiks atzīts tikai tāds maksājums, kas līdz piedāvājumu atvēršanas brīdim ir saņemts Pasūtītāja norādītajā norēķinu kontā.  
8.2. Bankas garantija vai apdrošināšanas polise iesniedzama un piedāvājumam pievienojama ar drošu elektronisko parakstu parakstīta dokumenta veidā (bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegts elektroniskais dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu). Pie apstākļiem, ja piedāvājuma nodrošinājums netiek izsniegts kā e-dokuments ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu, tas jāieskenē un jāpievieno piedāvājumam PDF formātā un jāiesniedz oriģināls Komisijai pēc tās pirmā pieprasījuma.  
8.3. Piedāvājuma nodrošinājuma dokumentā jābūt norādītam Pretendentam, tā reģistrācijas numuram, Konkursa nosaukumam un identifikācijas numuram. Papildus norāda, ka: 
8.3.1. Bankas garantija vai apdrošināšanas polise ir neatsaucama pirmā pieprasījuma jeb pieprasījuma garantija un garantijas devējs apņemas samaksāt Pasūtītājam garantijas summu pēc Pasūtītāja pieprasījuma Konkursa nolikuma 8.5. punktā norādītajos gadījumos. 
8.3.2. Bankas garantijai vai apdrošināšanas polisei piemērojami Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi „The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758, bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, piedāvājuma nodrošinājuma garantija pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem. Prasības un strīdi, kas saistīti ar piedāvājuma nodrošinājuma garantiju, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
8.3.3. Pasūtītājs ietur Pretendenta iemaksāto piedāvājuma nodrošinājumu vai nodrošinājuma garantijas izsniedzējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:  
8.3.3.1. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums; 
8.3.3.2. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nav iesniedzis tam iepirkuma procedūras dokumentos un iepirkuma līgumā paredzēto līguma izpildes nodrošinājumu;
8.3.3.3. Pretendents, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, neparaksta iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.  
8.4. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jāstājas spēkā ne vēlāk kā piedāvājumu atvēršanas dienā, un piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam ir jābūt 6 (seši) mēneši, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas, izņemot:
8.4.1. PIL 50. panta septītajā daļā minētajā gadījumā, kad attiecībā uz Pretendentu, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā līdz dienai, kad tā iesniedz līguma nodrošinājumu pēc līguma noslēgšanas;
8.4.2. MK noteikumu 14. punktā noteikto gadījumu, kad piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņu skaita no EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu” noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas;
8.4.3. PIL 39. panta ceturtā daļā minētajā gadījumā, kad piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņu skaita no EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu” noteiktās piedāvājumu iesniegšanas dienas, nevis pārceltās piedāvājuma iesniegšanas dienas.
8.5. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem:  
8.5.1. piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņam;  
8.5.2. Pretendentam, kura piedāvājums izraudzīts saskaņā ar piedāvājuma izvēles kritēriju, līdz dienai, kad tas iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;  
8.5.3. līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.  
8.6. Piedāvājuma nodrošinājumu Pasūtītājs atdod Pretendentiem šādā kārtībā:  
8.6.1. Pretendentam, ar kuru Pasūtītājs ir noslēdzis iepirkuma līgumu, pēc līguma izpildes nodrošinājuma iesniegšanas;  
8.6.2. pārējiem Pretendentiem – pēc piedāvājuma nodrošinājuma spēkā esamības termiņa beigām vai pēc iepirkuma līguma noslēgšanas atkarībā no tā, kurš no gadījumiem iestājas pirmais.  
8.7. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad piedāvājuma nodrošinājumam jābūt noformētam vismaz uz vienu no dalībniekiem, un tam jāattiecas uz konkrēto Konkursu un jāatbilst tā noteikumiem.  
8.8. Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu (maksājuma uzdevumā norādot Konkursa nosaukumu un identifikācijas numuru) Pasūtītāja bankas kontā vai bankas garantija, vai apdrošināšanas sabiedrības polise, t.sk. apdrošināšanas prēmiju samaksu apliecinošs dokuments vai komisijas maksu samaksu apliecinošs dokuments pievienojams Konkursa piedāvājuma dokumentiem.  
8.9. Pretendenta piedāvājums, par kuru nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums Konkursa dokumentos noteiktajā kārtībā un pieprasītajā apmērā vai nebūs veikta piedāvājuma nodrošinājuma apmaksa (ja attiecināms), tiks uzskatīts par Konkursa dokumentu prasībām neatbilstošu, un Pretendents tiks noraidīts bez tālākas vērtēšanas. 
8.10. Līguma izpildes nodrošinājums ir 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma cenas, kas Konkursa uzvarētājam būs jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā kā bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise, kas sagatavota atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem (Konkursa nolikuma 8. pielikums). 
8.11. Garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājums ir 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma cenas, kas Konkursa uzvarētājam būs jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā kā bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise, kas sagatavota atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem (Konkursa nolikuma 8. pielikums). 

9. PRASĪBAS PRETENDENTAM, TĀ PIEDĀVĀJUMAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
9.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
9.2. Atlases dokumentus Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības:
	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai

	9.2.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Konkursa nolikuma 2. pielikumam. 
Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 
Ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav Pretendenta pārstāvības tiesības, jāiesniedz Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu. 
Personai, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam. Ārvalstu pretendenta paraksttiesīgās personas pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši tā reģistrācijas valsts vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu regulējumam.
Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.
Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	9.2.2. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
	Pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:
1) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
2) katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi;
3) informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
4) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

	9.2.3. Pretendents ir neatkarīgi no konkurentiem izstrādājis piedāvājumu, ko Pretendents apliecina, iesniedzot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Konkursa nolikuma 3. pielikums).

	9.2.4. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Komercreģistrā, VID publiskojamo datu bāzē vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un  visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai  visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja attiecināms), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
Ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiek atzīta personu apvienība, tās pienākums ir līdz iepirkuma līguma  noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL Pasūtītājs ir informējis Pretendentu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Šajā apakšpunktā minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts Pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
	Informāciju par Pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, ja Pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.
Informāciju par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, Komisija pārbauda Valsts ieņēmuma dienesta tīmekļa vietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/Saimnieciskās darbības veicēji”.
Ja Pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju par sadarbību līguma izpildē.
Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai VID publiskojamo datu bāzē, iesniedz komercdarbību vai saimnieciskās darbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu (-as) vai arī ārvalstīs reģistrēts Pretendents norāda publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par reģistrācijas faktu, kas apliecina, ka Pretendents, personu grupas dalībnieki, personālsabiedrības dalībnieki, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta (arī personu grupas dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmēju) dalībnieku sastāvu.

	9.2.5. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvkomersantu reģistrs”.
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. 
Uz būvniecības pakalpojuma uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.

	[bookmark: _Hlk48649347]9.2.6. Pretendents iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gada un 2024. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir veicis vienas II vai III grupas ēkas (būves veids: jaunbūve, pārbūve vai atjaunošana)  fasādes siltināšanas būvdarbus, kur siltinātās ventilējamās fasādes platība ir ne mazāka kā 600 m² (seši simti kvadrātmetru).
Pretendents pieredzes prasību var apliecināt ar vienu objektu.
Objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Ja Pretendenta  dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu.
	Pretendents atbilstošu pieredzi norāda pieredzes sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot:
1) pasūtītāja atsauksmi par veiktajiem būvdarbiem un 
2) par pieredzi apliecinošo objektu darbu pabeigšanas akta vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, vai izdruku  no Būvniecības informācijas sistēmas par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai citu līdzvērtīgu  dokumentu, kas apliecina objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ja Pretendents pieredzi apliecina ar objektu, kurā veikti atjaunošanas/ pārbūves darbi, Pretendents iesniedz apliecinājumu par objekta vai tās daļas gatavību ekspluatācijā vai citus pierādījumus, kas ļauj Pasūtītājam pārliecināties par objektā veiktiem pārbūves un/vai atjaunošanas darbiem un to apjomiem;
3) citus dokumentus (pēc nepieciešamības), kas pierāda prasību izpildi (piemēram, segto darbu akti, apstiprināta forma 2 u.tml.).
Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību Konkursa nolikuma prasībām.   
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Pretendents pieredzi var apliecināt ar viena dalībnieka individuālo prasībām atbilstošu pieredzi. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita Pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. 
Ja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem būvdarbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, piemēram, iezīmējot ar atšķirīgu krāsu konkrētās sadaļas vai aprakstā iekļaujot nepārprotamas norādes.

	9.2.7. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs atbildīgo būvdarbu vadītāju:
a) kurš ir sertificēts ēku būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, un
b) kuram iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gadu un 2024. gada periodu līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze vienas II vai III grupas ēkas (būves veids: jaunbūve, pārbūve, atjaunošana), fasādes siltināšanas būvdarbos, kur siltinātās ventilējamās fasādes platība ir ne mazāka kā 600 m² (seši simti kvadrātmetru).
Pretendents pieredzes prasību var apliecināt ar vienu  objektu.
Uzrādītajam objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.


	Pretendents atbildīgo būvdarbu vadītāju norāda speciālistu sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot:
1) atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu un speciālista parakstītu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 5. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt attiecīgā speciālista pienākumus;
2) [bookmark: _Hlk164242302]par pieredzi apliecinošu objektu būvdarbu vadītāja parakstītu segto darbu aktu vai būvdarbu žurnāla kopijas, darbu izpildes dokumentācijas kopijas u.c. pieredzi apliecinošus dokumentus, saistību raksta vai cita dokumenta (piemēram, akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akts objektā, būvdarbu žurnāla kopija u.tml.) kopiju, kas pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus objektā; (Ar precizējumiem, kas veikti  Iepirkuma komisijas  2024. gada 18. aprīļa sēdē, 3. protokols).
3) par pieredzi apliecinošo objektu darbu pabeigšanas akta vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, vai izdruku  no Būvniecības informācijas sistēmas par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai citu līdzvērtīgu  dokumentu, kas apliecina objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Par būvspeciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu reģistrs”.
Ja atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem būvdarbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina Pretendenta speciālista pieredzes atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, piemēram, iezīmējot ar atšķirīgu krāsu konkrētās sadaļas vai aprakstā iekļaujot nepārprotamas norādes.

	9.2.8. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs elektromontāžas darbu speciālistu, kurš sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV).

	Pretendents atbilstošu speciālistu norāda speciālistu sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot speciālista parakstītu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 6. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt elektromontāžas darbu speciālista pienākumus.
Par būvspeciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  (ja attiecināms) Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu reģistrs”.

	9.2.9. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs darba aizsardzības koordinatoru (personu), kas:
a) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un ir apguvusi pamatlīmeņa* zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās** darba aizsardzības zināšanas būvniecībā, vai 
b) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā, vai  
c) ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.
*Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 6. punkts nosaka, ka pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzības jomā var iegūt personas, kurām ir vismaz pamatizglītība, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu, ko izstrādājusi izglītības iestāde atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apjoms ir 60 stundu, no kurām 40 stundu ir teorijas sadaļa un 20 stundu prakse.
**Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 6.1 punkts nosaka, ka, specializētās zināšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā, kuras apjoms ir 40 stundu un kura saistīta ar attiecīgo komercdarbības veidu, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam.
	Pretendents atbilstošu speciālistu norāda speciālistu sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot:
1) speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta (apliecības, diploma u.c.) kopiju,
2) speciālista parakstītu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 6. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus.
Par būvspeciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  (ja attiecināms) Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu reģistrs”.

	9.2.10. Pretendents ir tiesīgs veidot vienu speciālistu sarakstu saskaņā ar Konkursa nolikuma 2. pielikumu un iekļaut tajā Konkursa nolikuma 9.2.7., 9.2.8. un 9.2.9. apakšpunktā norādītos speciālistus.
Konkursa nolikuma 9.2.7., 9.2.8. un 9.2.9. apakšpunktā minētie speciālisti iepirkuma līguma izpildē var pildīt vairāku speciālistu lomas ar noteikumu, ka tam ir Konkursa nolikuma 9.2.7., 9.2.8. un 9.2.9. apakšpunktā izvirzītā nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajam speciālistam.
Pretendents nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistītie speciālisti darbojas vienotā komandā. Vienā speciālistu komandā var būt vairāki vienas jomas speciālisti, kā arī var tikt veidotas vairākas speciālistu komandas, kas atbilst Konkursa nolikumā izvirzītājam prasībām attiecīgajam speciālistam.

	9.2.11. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). 
Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

	9.2.12. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendents piedāvājumā norāda personas, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās (Konkursa nolikuma 2. pielikums) un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 4. pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti iepirkuma līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	9.2.13. Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji) un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (Konkursa nolikuma 2. pielikums) un jāiesniedz sarakstā norādīto apakšuzņēmēju apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē un veikt tam nododamo iepirkuma līguma daļu un darbus (Konkursa nolikuma 4. pielikums).
Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Pretendents, kā arī apakšuzņēmējs, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	9.2.14. Atbilstoši PIL 49. panta nosacījumiem Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulai 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama http://espd.eis.gov.lv/.  
Veidlapa jāiesniedz par Pretendentu, kā arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (arī par katru personālsabiedrības dalībnieku, ja Pretendents ir personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli”, IV daļa “Atlases kritēriji”, VI daļa “Noslēguma apliecinājumi”.
Apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”. Savukārt personām, uz kuru spējām Pretendents  balstās, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda IV daļā “Atlases kritēriji” informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem Pretendents uz konkrēto personu ir balstījies. 
Piegādātāju apvienība par katru tās dalībnieku iesniedz atsevišķu EVIPD veidlapu. 
Pretendentam EVIPD ir jānorāda arī, vai uz Pretendentu un PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām nav attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas noteikumi ir iekļauti valsts tiesību normās paredzētajos izslēgšanas iemeslos EVIPD sagataves III daļas „Izslēgšanas iemesli” D sadaļā.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.


9.3. Vērtējot Pretendenta un tā iepirkuma līgumā piesaistīto speciālistu atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām profesionālām spējām, Pasūtītājs ņems vērā, ka:
9.3.1. būves atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju;
9.3.2. būves pārbūve — būvdarbi, kuru rezultātā ir mainīts būves vai tās daļas apjoms vai pastiprināti nesošie elementi vai konstrukcijas, mainot vai nemainot lietošanas veidu;
9.3.3. pirmās grupas ēkas:
9.3.3.1. vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas;
9.3.3.2. rezervuāri ar būvtilpumu līdz 50 m3, izņemot gadījumu, ja tie paredzēti bīstamu ķīmisko vielu uzglabāšanai;
9.3.4. otrās grupas ēkas ir ēkas, kuras neietilpst pirmās un trešās ēkas grupā;
9.3.5. trešās grupas ēkas[footnoteRef:3]: [3:  MK 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” aktuālā redakcija, ar grozījumiem, kas stājās spēkā 01.11.2021. Norādot Konkursa nolikumā izvirzītajām kvalifikācijas prasībām atbilstošus objektus, skatīt arī normas vēsturisko redakciju. ] 

9.3.5.1. ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi;
9.3.5.2. ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs;
9.3.5.3. publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2.

10. [bookmark: _Hlk62566812]PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU UN TEHNISKĀ PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU
10.1. Tehnisko piedāvājumu Pretendents sagatavo kā savu piedāvājumu Paskaidrojuma rakstā (Tehniskās specifikācijas 1. pielikums) un Tehniskajā specifikācijā (Konkursa nolikuma 1. pielikums) minēto būvdarbu izpildei. Tehniskajam piedāvājumam pilnībā jāatbilst Tehniskās specifikācijas prasībām, Paskaidrojuma rakstā norādītiem būvdarbu apjomiem. 
10.2. Ja tehniskajā un finanšu piedāvājumā norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, Pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām un parametriem. Pretendentam, šādā gadījumā, obligāti ir jāpierāda piedāvātās ekvivalentās preces atbilstību iepirkuma priekšmeta tehniskajām prasībām. Piedāvājot ekvivalentus (līdzvērtīgus) izstrādājumus, aicinām tos finanšu piedāvājumā izcelt citā krāsā, attiecīgajā pozīcijā norādīt piedāvātā ekvivalenta nosaukumu (marku), kā arī pie tehniskā piedāvājuma iesniegt salīdzinošu tabulu vai aprakstu, kurā norādīts prasāmā un piedāvātā ekvivalenta tehniskais salīdzinājums. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko Pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents.
10.3. Tehniskajā piedāvājumā Pretendents iekļauj:
10.3.1. apliecinājumu (apliecinājuma teksts ietverts Konkursa nolikuma 2. pielikuma tekstā), ka būvniecības procesā tiks ievērotas  prasības, kas iekļautas būvdarbu tāmē:
10.3.1.1. vismaz 70 % (pēc masas) no būvgružiem, kas nav bīstami, un ēku nojaukšanas atkritumiem, kas būvlaukumā būs radušies būvniecības laikā (izņemot dabiskos materiālus), tiks sagatavoti atkal izmantošanai, pārstrādei un citu materiālu reģenerācijai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) atbilstoši noteikumiem par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju;
10.3.1.2. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiks savākti atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un nodrošināta visu savākto atkritumu pienācīga apstrāde, nododot tos iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem, kas darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu  to tālākai apstrādei, kā to paredz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības;
10.3.1.3. ja būvdarbu procesā konstatēts, ka ir azbestu saturoši materiāli, tie tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu (ja attiecas);
10.3.1.4. būvniecības procesa laikā tiks veikti pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai.
10.4. Pretendentam tehniskā piedāvājuma apliecinājumus nav nepieciešams iesniegt atkārtoti gan kvalifikācijas (atlases) dokumentos, gan tehniskā piedāvājuma sastāvā – šie dokumenti iesniedzami  kvalifikācijas (atlases) dokumentu sastāvā, bet tiks vērtēti arī tehniskā piedāvājumu vērtēšanas gaitā.
10.5. Tehniskajam piedāvājumam jābūt parakstītam, to paraksta Pretendenta attiecīgi pilnvarots pārstāvis (pārstāvības tiesības reģistrētas publiskos reģistros vai izsniegta attiecīga pilnvara) ar drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts).
10.6. Finanšu piedāvājumu pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot Konkursa nolikumā, t.sk. Konkursa nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktās prasības, atbilstoši Konkursa nolikuma 7. pielikumam “Finanšu piedāvājums” un 7.1. pielikumam.
10.7. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā, Paskaidrojuma rakstā noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītās prasības. Cenām jābūt norādītām par katru Paskaidrojuma raksta ekonomiskās daļas darbu apjomos norādīto pozīciju. Ja kādā no pozīcijām cenas nav norādītas, uzskatāms, ka Pretendents nav iesniedzis cenas par visu iepirkuma apjomu, kas ir pamats atzīt Pretendenta Finanšu piedāvājumu par neatbilstošu Konkursa nolikumam, līdz ar to Pretendents izslēdzams no turpmākās dalības Konkursā. 
10.8. Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. 
10.9. Ja Pretendents konstatē nesakritības starp darba rasējumiem un būvdarbu apjomiem, vai, veicot objekta apskati un veicot kontrolmērījumus, konstatē nesakritības būvdarbu apjomos, tam par to nekavējoties rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.
10.10. Finanšu piedāvājuma cenās ir jāiekļauj visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi.
10.11. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda PVN un piedāvājuma cena ar PVN. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā cenu bez PVN.
10.12. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kurā norāda līgumcenu un vienības cenu euro un centos bez PVN ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, atsevišķi katrai pozīcijai. Gadījumā, ja finanšu piedāvājumā būs norādītas vairāk kā divas zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai pirmās divas zīmes aiz komata.
10.13. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā, izņemot iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos, vai, ja līgumcena tiek samazināta/palielināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam/palielinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs. Līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei. 
10.14. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (pārstāvības tiesības reģistrētas publiskos reģistros vai izsniegta attiecīga pilnvara) ar drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts).
10.15. Pretendents nedrīkst iesniegt tehniskā un/vai finanšu piedāvājuma variantus.

11. [bookmark: _Hlk49763367]PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA 
11.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
11.1.1. Komisija ir tiesīga Pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: piedāvājuma nodrošinājuma atbilstības pārbaude, finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; Pretendenta atlases prasību pārbaude, tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude.
11.1.2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: no Pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu. 
11.1.3. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiks konstatēs, ka Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, Pasūtītājs kā izšķirošo piedāvājuma izvēles kritēriju piemēros to, ka izvēlēto piedāvājumu ir iesniedzis Pretendents, kas ir veicis vairāk (skaitliski) līdzvērtīga rakstura un apjoma būvdarbus (Pretendenta pieredze atbilstoši Konkursa nolikuma 9.2.6. apakšpunktam), un tādēļ Komisija Pretendentiem pieprasīs Konkursa nolikumā norādīto informāciju. Gadījumā, ja šim kritērijam atbilst vairāki Pretendenti, Pasūtītājs rīkos atklātu izlozi.
11.2. Piedāvājumu vērtēšanas posmi:
11.2.1. Piedāvājuma nodrošinājumu atbilstības pārbaude – Komisija vērtē, vai Pretendenti iesnieguši atbilstoši Konkursa nolikuma 8. punktā noteiktām prasībā atbilstošu piedāvājuma nodrošinājumu. Ja Pretendenta piedāvājuma nodrošinājums neatbilst kādai Konkursa nolikumā izvirzītajai prasībai vai vispār nav iesniegts, tad Komisija noraida Pretendentu no turpmākas dalības Konkursā un tā piedāvājumu tālāk nevērtē.
11.2.2. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – Komisija vērtē, vai Pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Konkursa nolikuma 10.6. līdz 10.15. apakšpunktā noteiktajām prasībām un Konkursa nolikuma 7. pielikuma un 7.1. pielikuma veidlapai. Komisija pārbauda, vai Pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma 10.6. līdz 10.15. apakšpunktā noteiktajām prasībām un Konkursa nolikuma 7. pielikuma veidlapai, Komisija ir tiesīga Pretendentu noraidīt un tā piedāvājumu Konkursā tālāk nevērtēt. 
11.2.3. Zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam – Komisija ir tiesīga turpmākos piedāvājuma vērtēšanas posmus veikt tikai tam Pretendentam, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam. Šajā posmā Komisija izvērtē Konkursa nolikuma 11.12. apakšpunktā noteikto, vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta. 
11.2.4. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – Komisija vērtē piedāvājuma ar viszemāko cenu atbilstību Konkursa nolikuma 7. punktā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lems par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un judikatūru.
11.2.5. Pretendenta atlase – Komisija vērtē Pretendenta, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstību Konkursa nolikuma 9. punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Komisija ir tiesīga noraidīt Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:
0. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir nozīme kvalifikācijas apliecināšanai. Komisija nenoraidīs piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju iespējams iegūt PIL 41. pantā noteiktajā kārtībā;
0. Pretendents neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un profesionālajām spējām;
0. Pretendenta piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
11.2.6. Tehniskā piedāvājuma atbilstības pārbaude – Komisija vērtē Pretendenta tehniskā piedāvājuma atbilstību Konkursa nolikuma 10.1. līdz 10.5., 10.15. apakšpunktā noteiktajām prasībām un Tehniskajai specifikācijai (Konkursa nolikuma 1. pielikums). Ja attiecināms, tad Komisija šajā stadijā izvērtē piedāvāto ekvivalento risinājumu atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām Tehniskās specifikācijas prasībām, vērtējot piedāvājumā iesniegtos pierādījumus ekvivalencei.  Piedāvājumu vērtēšanas gaitā Komisija ir tiesīga pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā piedāvājumā iekļautā informācija. Ja tehniskais piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma 10.1. līdz 10.5., 10.15. apakšpunktā noteiktajām prasībām un Tehniskās specifikācijas vai Paskaidrojuma raksta prasībām, iepirkuma komisija ir tiesīga noraidīt Pretendentu. 
11.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.
11.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.   
11.5. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.   
11.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
11.7. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (starplēmums) un veic Pretendentu izslēgšanas noteikumu pārbaudi Konkursa nolikumā un PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā. 
11.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. 
11.9. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
11.10. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
11.11. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 
11.12. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:
11.12.1. Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram atbilstoši Konkursa nolikuma 11.1.2. apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt iepirkuma līguma noteikumus.
11.12.2. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.
11.12.3. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
11.12.4. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
11.12.5. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

12. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN SANKCIJAS
12.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs veic pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
12.2. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
12.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
12.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
12.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
12.2.4. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
12.2.5. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz Pretendenta patieso labuma guvēju.
12.3. Ja Pasūtītājs, veicot PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minēto Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi, tas konstatēs attiecīgos Pretendentu izslēgšanas gadījumus, tas rīkojas atbilstoši PIL 42. panta attiecīgās daļas nosacījumiem un PIL 43. panta nosacījumiem. 
12.4. Ievērojot Latvijai adresētās OECD 2019. gada 3. fāzes ziņojumā iekļautās rekomendācijas, PIL 42. panta otrās daļas 1. punkta b), c) un f) apakšpunktos minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudei attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu gadījumā, ja Pretendenta iesniegtās ārvalsts institūciju izziņas vai dokumenti vai tos aizstājošie dokumenti (atbilstoši noformēts zvērests vai pašas personas apliecinājums) Pasūtītājam raisīs šaubas par to autentiskumu, Pasūtītājs izmantos publiski pieejamos daudzpusējo attīstības banku izslēgšanas sarakstus[footnoteRef:4], lai pārliecinoties, vai attiecīgie noziedzīgie nodarījumi nav izdarīti ne tikai pārbaudāmās personas reģistrācijas (valstspiederības) valstī (par ko noteiktā kārtībā tiek saņemtas ziņas no reģistriem vai iesniegtas izziņas), bet arī citās valstīs. Ja Pasūtītājs jebkurā no sarakstiem konstatē ierakstu par personu, izslēgšanas pamats ir prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentu izslēgt saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1. punkta izslēgšanas iemeslu (vienlaikus ievērojot arī noteikumus par noilgumu, kā arī uzticamības nodrošināšanas iespēju u.c.). [4:  Pasaules bankas saraksts: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas saraksts: https://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
Amerikas Attīstības banku grupas saraksts: https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals
Āfrikas Attīstības banku grupas uzturētais saraksts: https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures
Āzijas Attīstības bankas uzturētais saraksts: https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancCrossDebarred?OpenView&count=999] 

12.5. Ja Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL  42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL  42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz PIL 43. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic PIL  42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar PIL 43. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 
12.6. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā. (Ar precizējumiem, kas veikti  Iepirkuma komisijas  2024. gada 18. aprīļa sēdē, 3. protokols).

13. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
13.1. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 
13.2. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 
13.3. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu pašrocīgi parakstītu dokumentu, vai nodod to personīgi Pretendentam. 
13.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
13.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrētu informāciju, ja ar to var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ja attiecināms). 
13.6. Gadījumā, ja Konkursā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

14. IEPIRKUMA LĪGUMS
14.1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 60. panta septītā un astotā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
14.2. Iepirkuma līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Konkursa nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Konkursa nolikuma 8. pielikums). 
14.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par Konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski atbilstoši Konkursa nolikuma 5. punkta prasībām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 
14.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai gadījumā, ja Pasūtītāja budžeta līdzekļi ir pietiekami.
14.5. Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa elektronisko pastu) jāierodas Pasūtītāja juridiskajā adresē  slēgt iepirkuma līgumu vai minētajā termiņā jāpieprasa un jāveic elektroniska iepirkuma līguma parakstīšana.
14.6. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, kura nav izveidojusies pēc savas izvēles kā pilnsabiedrība vai noslēgusi sabiedrības līgumu, iepirkuma līgums jāparaksta un jānosūta Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, pirms tam (pēc iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēles):
14.6.1. reģistrējot pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai attiecīgās ārvalsts reģistrā, vai 
14.6.2. noslēdzot sabiedrības līgumu, kur par uzņemtajām saistībām atbild solidāri visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija.
14.7. Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz Finanšu plūsmas grafiks un Būvdarbu izpildes laika grafiks atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Konkursa nolikuma 1.pielikums) prasībām.
14.8. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

15. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
15.1. Komisija ir tiesīga: 
15.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai;
15.1.2. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu kopiju;
15.1.3. izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīgumu;
15.1.4. lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija, papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši PIL 42., 44., 45., 46. panta prasībām. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde;
15.1.5. pārbaudīt sniegto informāciju;
15.1.6. Pretendenta atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;
15.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums; 
15.1.8. pārtraukt iepirkumu, ja Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas un iepirkuma līgums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.
15.2. Komisijai ir pienākums:
15.2.1. nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu; 
15.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 
15.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Konkursa nolikumu;
15.2.4. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
15.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus Pretendentus par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā. 

16. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
16.1. Pretendents ir tiesīgs:
16.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
16.1.2. iesniegt iesniegumu par Konkursa nolikumu un Konkursa norises likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) Iepirkumu uzraudzības birojam;
16.1.3. uzdot precizējošus jautājumus piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai;
16.1.4. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
16.2. Pretendentam ir pienākums:
16.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām;
16.2.2. konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Tehniskā specifikācijā, Pretendents par to informē Komisiju. Komisija noskaidro atšķirību iemeslus un, sniedz atbildi precizējot būvdarbu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem Pretendentiem vienādas prasības;
16.2.3. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
16.2.4. sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
16.2.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
16.2.6. noslēgt līgumu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas. 
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1. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF
nolikumam 

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”
identifikācijas Nr. CNP 2024/14/AF

1. [bookmark: _Hlk113449559]Iepirkuma priekšmets: Objekts “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, turpmāk – Būve.

2. Vispārīga informācija par Būvi
2.1. Adrese: Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu nov., LV-4108;
2.2. Nekustamā īpašuma īpašnieks: Cēsu novada Līgatnes apvienības pārvalde;
2.3. Ēkas kadastra apzīmējums: 4262 0040 0476 001;
2.4. Ēkas kopējā platība: 913,7 m2;
2.5. Ēkas apbūves laukums (saskaņā ar inventarizāciju): 510,5 m2;
2.6. Būvtilpums: 3648 m3;
2.7. Būves galvenais lietošanas veids: 1263 – Skolas, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētas ēkas;
2.8. Ēku ugunsnoturības pakāpe: U2b;
2.9. Ēkas grupa: III.

3. Par tehnisko dokumentāciju Būvei
3.1. Darbi veicami:
3.1.1. [bookmark: _Hlk58847793][bookmark: _Hlk113449866]atbilstoši SIA “CAMPAIGN”, reģistrācijas Nr. 10964-R, izstrādātajam paskaidrojuma rakstam “Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi””, turpmāk – Paskaidrojuma raksts (skatīt atsevišķā pielikumā).
3.1.2. atbilstoši Būvniecības likuma, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumu Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, Latvijas būvnormatīvu, Latvijas nacionālo standartu u.c. konkrēto darbu izpildi regulējošo Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem;
3.1.3. Tehniskā specifikācijā minētajiem nosacījumiem.

3.2. Tāmes sagatavošanas nosacījumi
3.2.1. Būvdarbu tāmes jāsagatavo atbilstoši LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
3.2.2. Būvuzņēmējs nedrīkst patvaļīgi izslēgt vai papildināt kādu no darbu daudzuma apjoma sadaļām;
3.2.3. Būvdarbu tāmes jāsagatavo atbilstoši pievienotajiem Darbu apjomiem katrai būvniecības dokumentācijai atsevišķi.

4. Būvdarbu termiņi Būvei
4.1. Būvdarbu izpildes kopējais termiņš ir 7 (septiņi) kalendārie mēneši no līguma noslēgšanas dienas līdz objekta pieņemšanai ekspluatācijā (t.i. atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā par objekta pieņemšanu ekspluatācijā).
4.2. Būvuzņēmējam organizēt būvdarbus atbilstoši klimatiskiem laika apstākļiem. 

5. Darbu veikšanas projekts
5.1. [bookmark: p114][bookmark: p-528930]Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā ar SIA “CAMPAIGN”, reģistrācijas Nr. 10964-R, izstrādāto Paskaidrojuma rakstu ““Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi”” un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas  projektu (DOP), kā arī ar Būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu. Darbu veikšanas projektu (DVP), pamatojoties uz izstrādāto Paskaidrojuma rakstu, izstrādā Būvuzņēmējs. 
5.2. Būvuzņēmējam jāizstrādā darbu veikšanas projekts atbilstoši Ministru kabineta 01.10.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”, “7.3. Būvdarbu veikšanas dokumentācija”.
5.3. [bookmark: p115][bookmark: p-528931]Atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumiem Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” darbu veikšanas projektā tiek iekļauts: detalizēts darbu veikšanas kalendārais grafiks (pa nedēļām), būvdarbu ģenerālplāns, sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts, galveno būvmašīnu darba grafiks, nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā, pagaidu tehnoloģisko konstrukciju risinājumi (ja nepieciešams), darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskais risinājums (apraksts), būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts, skaidrojošais apraksts, darbaspēka kustības grafiks un būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumu un to novietošanas vietas būvlaukumā apraksts (shēmas).
5.4. Ņemot vērā, ka būvdarbu laikā ēka funkcionēs pilnā apjomā un būvdarbu laikā ēkā atradīsies tās lietotāji (izglītības iestādes audzēkņi un to vecāki, darbinieki, pakalpojuma sniedzēji, piegādātāji u.c.), tādēļ Būvuzņēmējam, darbu veikšanas projektā jāparedz sekojošais:
5.4.1.  Nodrošināt klusuma laiku katru darba dienu posmā no plkst. 12.00 līdz 15.00;
5.4.2. Saskaņot ar iestādes vadību darbu veikšanu pa plaknēm vai posmiem, lai pēc iespējas mazāk traucētu iestādes darbu.
5.4.3. Būvniecības laikā izmantot tehnoloģijas, kuru trokšņu līmenis netraucē mācību procesam.
5.4.4. Būvdarbu laikā (jūlijs, augusts) jāveic būvniecības ieceres dokumentācijā paredzētie iekšdarbi 100% apmērā;
5.4.5. Nodrošināt avārijas dienesta, policijas vai glābšanas dienesta un piegādes transporta brīvu piekļuvi objektam;
5.4.6. Nodrošināt bērnu un iestādes personāla drošību laikā, kad notiek nodarbības ārpus ēkas.
5.4.7. Nodrošināt iestādes darbinieku un bērnu kustības ceļu nodalīšanu no būvdarbu veicēju darbībai nepieciešamajiem pārvietošanās maršrutiem, uzstādot atbilstošas norādes un brīdinājuma zīmes.
5.5. [bookmark: p118][bookmark: p-528934]DVP sastāvā Būvuzņēmējs papildus izstrādā un ietver trūkstošo informāciju par Paskaidrojuma rakstā detalizēti neattēlotiem risinājumiem, ievērojot pielietojamās tehnoloģijas un risinājumus, saskaņojot izstrādātos risinājumus ar Autoruzraugu un Pasūtītāju.
5.6. [bookmark: p119][bookmark: p-528935][bookmark: p120][bookmark: p-528936]DVP ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.
5.7. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jānodrošina būvtāfeles izvietošana, sagatavojot to atbilstoši ES fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijām, iepriekš tās vizuālo noformējumu saskaņojot ar Pasūtītāju.

6. Būvizstrādājumi
6.1. Saskaņā ar Būvniecības likuma 10. pantu būvizstrādājumus atļauts piedāvāt Latvijas tirgū, kā arī stacionāri iebūvēt būvēs, ja tie ir derīgi paredzētajam izmantojumam, nodrošina Būvei izvirzīto būtisko prasību izpildi un atbilst būvniecību regulējošu normatīvo aktu prasībām. Pretendents var piedāvāt Pasūtītāja noteiktos būvmateriālus un būvizstrādājumus vai ekvivalentus atbilstoši Paskaidrojuma rakstā minētajam, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju. Saskaņā ar LBN 002-19  4. punktā minēto fasāžu tehniskiem risinājumiem jāatbilst Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām par ārējām daudzslāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004, pielietojot noteiktas sistēmas izstrādājumus.
6.2. Būvizstrādājumiem un darbu organizācijā jāievēro Ministru kabineta noteikumi Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”.
6.3. Ikvienam iestrādāšanai būvē paredzētam izstrādājumam vai rūpnieciski izgatavotai konstrukcijai jāatbilst kādam no zemāk norādītām grupām:
6.3.1. I grupa – piemērojamas regulas 305/2011 un Ministru kabineta  25.03.2014. noteikumu Nr. 156 prasības, kas ietver ekspluatācijas īpašību deklarācijas un CE zīmi;
6.3.2. II grupa – piemērojama Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr. 156 IV1 nodaļa un Latvijas valsts standarti, kas ietver produkta standartā noteiktus atbilstību apliecinošus dokumentus;
6.3.3. III grupa – piemērojama Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumu Nr. 156 IV2 nodaļa  par visiem pārējiem būvizstrādājumiem, kuru atbilstību nosaka tehniskās pases,  instrukcijas vai cita rakstiska informācija.

7. Būvdarbu veikšana un kvalitātes kontrole
7.1. [bookmark: p122][bookmark: p-528939]Pasūtītājs var pilnvarot Būvuzņēmēju darbam BIS sistēmā, veikt Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu iesnieguma sagatavošanu, nepieciešamās dokumentācijas pievienošanu un iesniegšanu Cēsu novada būvvaldē.
7.2. Slēdzot līgumu, Būvuzņēmējam jāiesniedz atkritumu apsaimniekošanas atļauja, kas ietver ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, vai cits alternatīvs dokuments, kas apliecina vienošanos ar atkritumu apsaimniekotāju par ražošanas atkritumu apsaimniekošanu, ņemot vērā, ka būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas ir saņēmis atbilstošu Valsts vides dienesta atļauju.
7.3. Būvuzņēmējam ir pienākums pirms būvdarbu uzsākšanas Būvei reģistrēt BIS sistēmā elektronisko būvdarbu žurnālu, veikt ikdienas ierakstus par veiktajiem darbiem, ievietot būvmateriālu atbilstības deklarācijas un veikt citas darbības, ko paredz elektroniska būvdarbu dokumentācijas vadība.
7.4. Par darba aizsardzību būvlaukumā atbilstoši kompetencei atbildīgs ir Būvuzņēmēja atbildīgais būvdarbu vadītājs. Atbildīgais būvdarbu vadītājs ievēro darba aizsardzības koordinatora norādījumus.
7.5. Autotransporta un pašgājēju mehānismu kustību būvlaukumā organizē saskaņā ar darbu veikšanas projektu, būvnormatīviem un ceļu satiksmes noteikumiem.
7.6. [bookmark: p123][bookmark: p-528940][bookmark: p124][bookmark: p-528941]Par būvdarbu kvalitāti ir atbildīgs Būvuzņēmējs. Būvdarbu kvalitāte nedrīkst būt zemāka par Paskaidrojuma rakstā, Latvijas būvnormatīvos un attiecīgajos standartos, apbūves noteikumos un citos normatīvajos aktos vai būvdarbu līgumā noteiktajiem būvdarbu kvalitātes rādītājiem.
7.7. [bookmark: p125][bookmark: p-528942][bookmark: p127][bookmark: p-528944]Uzsākot darbus Būvuzņēmējs nodrošina skaitītāju uzstādīšanu elektroenerģijas un ūdens izmantošanai no ēkas Būvuzņēmēja pārziņā esošiem avotiem. Būvuzņēmējs norēķinās ar Cēsu novada pašvaldību/Līgatnes apvienības pārvaldi par patērēto elektroenerģiju un ūdeni atbilstoši kontroles rādījumiem.
7.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visu atļauju, licenču, tehnisko noteikumu un atzinumu saņemšanu pirms būvdarbu uzsākšanas un būvdarbu veikšanas laikā, kas tiek prasīti saskaņā ar Latvijas Republikas būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu prasībām, Paskaidrojuma rakstu un tehnisko specifikāciju, t.sk. rakšanas atļaujas, darbu atļaujas u.c. Būvuzņēmējs apmaksā visus izdevumus, kas saistīti ar atļauju, licenču, tehnisko noteikumu, atzinumu un citu dokumentu saņemšanu no atbildīgajām institūcijām, kas nepieciešami būvdarbu izpildei un būvvaldes atzinuma par būvdarbu pabeigšanu saņemšanai.
7.9. Būvuzņēmējam jāievēro visi nosacījumi, kas izvirzīti trešo pušu izsniegtajās atļaujās, licencēs un tehniskajos noteikumos.

8. [bookmark: p132][bookmark: p-528949]Vides aizsardzība
8.1. [bookmark: p135][bookmark: p-528953]Vispārējās prasības par piesārņojuma novadīšanu apkārtējā vidē Latvijas Republikas teritorijā nosaka likums “Par vides aizsardzību” u.c. normatīvie akti.
8.2. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums videi būtu iespējami mazāks. Vides un dabas resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami, ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības. Dabas resursu patēriņam jābūt ekonomiski un sociāli pamatotam.
8.3. Būvniecībā radušies atkritumiem jābūt pārstrādātiem un reģenerētiem. Visus būvniecībā radušos atkritumus, kas klasificējami kā bīstamie atkritumi, apsaimnieko atbilstoši normatīvajos aktos par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu noteiktajām prasībām.

9. Būvdarbu pabeigšana
9.1. Atbilstoši Ministru kabineta 02.09.2014. noteikumu Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”. 
9.2. Būvuzņēmējs sagatavo un iesniedz pasūtītājam iestrādāto materiālu un konstrukciju (fasādes, ārdurvis, iekšdurvis, stiklotas konstrukcijas, gaismojums) kopšanas un uzturēšanas instrukcijas.

10. Energoefektivitāte Būvei
10.1. Būvuzņēmējam izstrādāt ēkas energoefektivitātes pagaidu sertifikātu, kuru iesniedz BIS reizē ar ēkas nodošanai ekspluatācijā nepieciešamajiem dokumentiem. 
10.2. Ēkas energoefektivitātes rādītāji nedrīkst būt sliktāki kā noteikts Paskaidrojuma rakstā ietvertam ēkas energosertifikātam.

Tehniskā specifikācija izstrādāta 2024. gada 8. martā

Pasūtītājs:	                                                                                                  				Būvuzņēmējs:











































        2. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF
nolikumam 

PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMA PROCEDŪRĀ
“Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF
[bookmark: _Hlk15240699][bookmark: _Hlk42609280]
	Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101




1. Informācija par Pretendentu:[footnoteRef:5]  [5:  Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju.] 

	1.
	Pretendenta nosaukums/ vārds uzvārds
	

	2.
	Vienotais reģistrācijas numurs/ personas kods
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Saziņas veids (atzīmēt vēlamo variantu, Pretendents norāda, vai peikrīt saziņai ar Pasūtītāju izmantot eAdresi vai  e-pasta adresi, tai skaitā, informācijas pieprasījumu, paziņojumu par rezultātiem u.c. informācijas nosūtīšanai)
	☐E-pasta adrese: _______________
☐eAdrese

	5.
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	6.
	Banka, bankas kods, konta numurs
	

	7.
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	8.
	Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	9.
	Uzņēmuma kategorija (norādīt uzņēmuma kategoriju atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 1. pielikuma 2. pantā noteiktajam)

	Mikrouzņēmums (no 1 līdz 9 darbiniekiem) 
	☐
	Mikrokuzņēmums, kurā ir nodarbinātas mazāk nekā 10 personas, un kuras gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro

	Mazais uzņēmums  (no 10 līdz 49 darbiniekiem)
	☐
	Mazais uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas, un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

	Vidējais uzņēmums 
(no 50 līdz 249 darbiniekiem)
	☐
	Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums vai mikrouzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas, un kura gada apgrozījums nepārsniedz  50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz  43 miljonus euro

	Lielais uzņēmums (250 un vairāk darbinieku)
	☐
	Neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem variantiem

	10.
	Patiesā labuma guvēji
	

	11.
	Pretendenta amatpersonu saraksts (ārvalstīs reģistrētam Pretendentam):

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss[footnoteRef:6]  [6:  Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.] 


	
	
	

	12.
	Pretendentam ir personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:7] ☐jā ☐nē (atzīmē jā/nē); Ja Pretendentam ir šādas personas, informācija norādāma zemāk tabulā: [7:  Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto.] 


	Nosaukums, reģistrācijas numurs
	Amatpersonas[footnoteRef:8] statuss, vārds, uzvārds, personas kods [8:  Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli.] 


	
	



2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (iekļauj un aizpilda, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu svītro):
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):_________;
2.2. katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē ___________ un apjoms procentuāli _______;
2.3. ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tad līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Pasūtītājs ir informējis piegādātāju apvienību par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā pēc savas izvēles:
2.3.1.  izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;
2.3.2.  noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3. Pretendents ___________ (turpmāk – Pretendents) ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties Cēsu novada pašvaldības rīkotajā atklātā konkursā “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas Nr. CNP/2024/14/AF, (turpmāk – Konkurss) un piedāvā veikt būvdarbus saskaņā ar Konkursa nolikuma un tā sastāvā esošās Tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma noteikumiem par Konkursā piedāvāto līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.
4. Pretendents apliecina, ka: 
4.1. tam nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā un tās, kā arī ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu;
4.2. iesniedzot piedāvājumu Konkursam, ir sniedzis patiesas ziņas par savu kvalifikāciju un atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Konkursā un pildīt Konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
4.3. Pretendents[footnoteRef:9] vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta pretendenta vairāk kā 25 procentu kapitāla daļu īpašnieks vai turētājs nav ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība; (Pretendents informāciju atstāj, ja tā ir attiecināma. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma punktu svītro). [9:  Pretendents; personu apvienības katrs dalībnieks; reģistrēta personu apvienība (personālsabiedrība); personālsabiedrības biedri; persona, kurai izšķiroša ietekme; apakšuzņēmējs (vismaz 10 000 euro vērtībā); persona, uz kuras spējām balstās; “Mātes uzņēmums”, ja Pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.] 

4.4. gadījumā, ja Pretendents ir ārvalstī reģistrēta persona[footnoteRef:10] tā iesniegs katras personas reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu; (Pretendents informāciju atstāj, ja tā ir attiecināma. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma punktu svītro). [10:  Pretendents; personu apvienības katrs dalībnieks; reģistrēta personu apvienība (personālsabiedrība); personālsabiedrības biedri; persona, kurai izšķiroša ietekme; apakšuzņēmējs (vismaz 10 000 euro vērtībā); persona, uz kuras spējām balstās; “Mātes uzņēmums”, ja Pretendents ir komersanta filiāle, kura reģistrēta Latvijā.] 

4.5. uz mums nav attiecināmi 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citastarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus;
4.6. pilnībā iepazinies ar Konkursa nolikumā, t.sk. arī ar iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem, par visiem neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām un apņemas tos izpildīt;
4.7. visas piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas un tulkojumi ir pareizi un atbilst to oriģināliem (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma punktu svītro);
4.8. [bookmark: _Hlk54789286]var nodrošināt Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības;
4.9. nodrošinās darbu veikšanā nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (programmas, iekārtas, instrumenti), darbaspēku, materiālus u.c. resursus un Tehniskais piedāvājums sagatavots atbilstoši Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejams nepieciešamais darbaspēks, tehniskais aprīkojums, programmas, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanā un būvdarbu veikšanā; 
4.10. 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, iesniegs Finanšu plūsmas grafiku un Būvdarbu izpildes laika grafiku atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām;
4.11. parakstīs iepirkuma līgumu Konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un apņemas pildīt visus tā noteikumus un nosacījumus, ja Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu;
4.12. Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;
4.13. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošinās darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu;
4.14. piedāvājums Konkursā ir izstrādāts neatkarīgi, kā arī Pretendents  nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā;
4.15. būvniecības procesā tiks ievērotas šādas prasības, kas iekļautas būvdarbu tāmē:
4.15.1. vismaz 70 % (pēc masas) no būvgružiem, kas nav bīstami, un ēku nojaukšanas atkritumiem, kas būvlaukumā būs radušies būvniecības laikā (izņemot dabiskos materiālus), tiks sagatavoti atkal izmantošanai, pārstrādei un citu materiālu reģenerācijai (tostarp aizbēršanas darbībām, kurās atkritumus izmanto citu materiālu aizstāšanai) atbilstoši noteikumiem par atkritumu dalītu savākšanu, sagatavošanu atkārtotai izmantošanai, pārstrādi un materiālu reģenerāciju;
4.15.2. elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi tiks savākti atsevišķi no citiem sadzīves un bīstamajiem atkritumiem un nodrošināta visu savākto atkritumu pienācīga apstrāde, nododot tos iekārtu atkritumu apsaimniekotājiem, kas darbojas atbilstoši normatīvajiem aktiem par atkritumu apsaimniekošanu  to tālākai apstrādei, kā to paredz elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības;
4.15.3. ja būvdarbu procesā konstatēts, ka ir azbestu saturoši materiāli, tie tiks apstrādāti un transportēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par darba aizsardzības prasībām darbā ar azbestu un azbesta atkritumu apsaimniekošanu (ja attiecas);
4.15.4. būvniecības procesa laikā tiks veikti pasākumi trokšņu, putekļu un piesārņojuma emisiju samazināšanai.	
4.16. būvniecības procesā laikā tiks izmantoti ilgtspējīgi risinājumi un tehnoloģijas (atkritumu šķirošana, elektronerģijas taupības pasākumi un tmldz.);
4.17. neveic un līguma noslēgšanas gadījumā līguma izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
4.18. attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo fizisko personu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un piedāvājumā esošie datu subjekti ir informēti par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam, kā arī tie ir iepazīstināti ar personas datu apstrādes atrunu, kas pieejama tīmekļvietnē www.cesis.lv sadaļā “Privātuma politika” – informācija par iepirkuma procedūras rezultātā veikto personas datu apstrādi;
4.19. no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišana datu apstrādei/ datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata;
4.20. pēc Pasūtītāja pieprasījuma var pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.

5. Apliecinājums par Pretendenta pieredzi:
	Veikto būvdarbu apraksts, kas pierāda Pretendenta atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai, t.sk., siltinātās ventilējamās fasādes platība (m2)
	Objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Pasūtītājs, 
kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

	
	
	

	
	
	


6. Informācija par Pretendenta piedāvātiem speciālistiem:
	Speciālista pozīcija
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista kvalifikācija, apliecība, sertifikāts (tā izdevējs, numurs, derīguma termiņš); un/vai izglītības dokuments  (nosaukums un iegūtā kvalifikācija), kas pierāda speciālista atbilstību attiecīgajai nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai
	Speciālista darba devējs, persona, kuru pārstāv (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Līgumattiecību pamats (darba līgums, uzņēmuma līgums, u.c.)

	Atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	 Elektromontāžas darbu speciālists, kurš sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV).
(Ar precizējumiem, kas veikti  Iepirkuma komisijas  2024. gada 18. aprīļa sēdē, 3. protokols).
	
	
	
	

	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	


7. Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas ir nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildē neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu svītro)
	[bookmark: _Hlk150761381]Nr.p.k.
	Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās (nosaukums un reģistrācijas numurs)
	Kvalifikācijas prasība (norāda arī attiecīgo nolikuma punktu), kuru izpildei Pretendents balstās uz citu personu iespējām
	Nododamo saimniecisko, tehnisko vai profesionālo spēju apraksts

	
	
	
	



8. Informācija par Pretendenta visiem piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu svītro).
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, un informācija vai apakšuzņēmējs ir mazais[footnoteRef:11] vai vidējais[footnoteRef:12] uzņēmums [11:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [12:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas vai kura gada apgrozījums kopā nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Apakšuzņēmējam nododamie darbi (norāda nododamo darbu veidus, summu EUR bez PVN)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	
	
	
	



9. Pretendents uzņemas pilnu atbildību par Konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Apliecina, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.
10. Piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju[footnoteRef:13] ir datnēs ar nosaukumu _______________. [13:  Ja Pretendents nav norādījis, kura piedāvājumā iekļautā informācija pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs uzskatīs, ka šāds statuss Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav piešķirts.] 

11. Pretendents atbilst[footnoteRef:14] vai neatbilst (Pretendents norāda atbilstošo variantu) Konkursa nolikuma 12. punktā minētajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem ___________________. (Ja atbilst, tad norāda, kuram tieši Pretendentu izslēgšanas noteikumam).  [14:  Ja atbilst, piedāvājumā norāda papildu informāciju par to, kuram izslēgšanas noteikumam Pretendents atbilst, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad norāda arī, kurš tās dalībnieks vai biedrs atbilst izslēgšanas noteikumam. Ja šāds Pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pretendentiem papildus būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.] 


Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:15] [15:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	





3. pielikums
atklāta konkursa  ID Nr. CNP/2024/14/AF
 nolikumam 

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU 
atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
[bookmark: _Hlk51595996][bookmark: _Hlk43107648]
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________________(Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds, reģ. Nr/ personas kods) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības rīkoto iepirkuma procedūru “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs CNP/2024/14/AF, apliecinu, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka:[footnoteRef:16] [16:  Pēc vajadzības, iekļauj 4.1. vai 4.2.apakšpunktu.] 

4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:17] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;  [17:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura: 
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkuma procedūrai; 
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
Piezīme: Pretendents, iesniedzot apliecinājumu, iekļauj tajā 4.1. vai 4.2.apakšpunktu (netiek norādīti abi apakšpunkti vienlaikus).
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu [footnoteRef:18], ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [18:  Iekļauj, ja Pretendents apliecinājumā ir iekļāvis 4.2.apakšpunktu.] 

5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu. 
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10 (desmit) procentu apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums paredz izslēgšanu no dalības iepirkumos trīs gadu laikā no šā lēmuma spēkā stāšanās dienas (PIL 42. panta ceturtās daļas 3. punkts). Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi Pretendentu, kurš iecietības programmas[footnoteRef:19] ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. [19:  Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 29.09.2008. noteikumos Nr.796 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā paredzētajiem pārkāpumiem” noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.] 


Pārstāvja/pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts: ______________
Datums[footnoteRef:20] [20:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 


Pielikums 
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu[footnoteRef:21] [21:  Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.] 

	Nr.
p.k.
	Uzņēmums – konkurents, 
ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	(Komersanta nosaukums, reģ. Nr.)
	

	
	
	


Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: ______________

Datums[footnoteRef:22] [22:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 



4. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF 
nolikumam 

APAKŠUZŅĒMĒJA /PERSONAS,
UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS[footnoteRef:23] [23:  Norādīt tikai atbilstošo.] 

atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Ar šo, _________________________(apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums/ vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods, adrese) apliecina, ka:
1. piekrīt piedalīties Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā  “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs CNP/2024/14/AF, kā ___________________ (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) ______________________ (norāda attiecīgo statusu -  apakšuzņēmējs/ persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās[footnoteRef:24]). [24:  Norādīt tikai atbilstošo. Informācija, kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

1. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
1. sniegt norādītos pakalpojumus/veikt būvdarbus (ja attiecināms)[footnoteRef:25]:  [25:  Norādīt tikai, ja attiecināms. Informācija, kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

/īss sniedzamo pakalpojumu/veicamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN) kādā apmērā darbi tiek nodoti/;
1. nodot Pretendentam šādus resursus (ja attiecināms)[footnoteRef:26]:  [26:  Norādīt tikai, ja attiecināms. Informācija, kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

/īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā/pakalpojuma sniegšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts/.
1. un nodot Pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /Pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot Pretendentam vai uz kādu pieredzi Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.

Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: 
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





5. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF 
nolikumam 

ATBILDĪGĀ ĒKU BŪVDARBU VADĪTĀJA 
PIEREDZES APRAKSTS UN APLIECINĀJUMS 
atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF

Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	1.
	Vārds
	

	2.
	Uzvārds
	

	3.
	Kvalifikācija, sertifikāta Nr.
	

	4.
	Pieredze, kas apliecina Konkursa nolikuma prasības

	Veikto būvdarbu apraksts, kas pierāda speciālista atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai, t.sk.,  siltinātās ventilējamās fasādes platība (m2)
	Objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Pasūtītājs,
kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

	
	
	

	
	
	



5. Cita saistītā informācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un apņemos kā atbildīgais ēku būvdarbu vadītājs strādāt pie atklāta konkursa “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs CNP/2024/14/AF (turpmāk – Konkurss), līguma izpildes atbilstoši Konkursa nosacījumiem gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Ar šo apliecinu, ka es esmu iepazinies ar Konkursa līguma projekta nosacījumiem un Konkursa nolikumu un šis apliecinājums nav atsaucams, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Konkursa laikā.
Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta iesniegto piedāvājumu un pieņemt lēmumu Konkursā.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.


Parakstot šo veidlapu, apliecinu, ka esmu to parakstījis personīgi. 
	Vārds, uzvārds
	

	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	

	Paraksts
	





6. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF 
nolikumam 

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā __________________ (speciālists norāda pozīciju, kādā tiks iesaistīts līguma izpildē) strādāt pie atklāta konkursa “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs CNP/2024/14/AF (turpmāk – Konkurss), līguma izpildes atbilstoši Konkursa nosacījumiem gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Ar šo apliecinu, ka es esmu iepazinies ar Konkursa līguma projekta nosacījumiem un Konkursa nolikumu un šis apliecinājums nav atsaucams, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Konkursa laikā.
Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta iesniegto piedāvājumu un pieņemt lēmumu Konkursā.

Parakstot šo veidlapu, apliecinu, ka esmu to parakstījis personīgi. 
	Vārds, uzvārds
	

	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	

	Paraksts
	





7. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF 
nolikumam 

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF

Piedāvājam veikt būvdarbus atklātā konkursā “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF,  saskaņā ar izvirzītajām prasībām par šādu līgumcenu EUR:
	Pozīcija
	Summa EUR

	Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana Līgumcena (bez PVN)
	

	PVN_ % 
	

	Kopējā līguma summa (ar PVN) 
	



Līgumcenā, neieskaitot PVN, iekļautas visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija Būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana, ja attiecināms utt.), Būvizstrādājumu (t.sk. mehānismu) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbaspēka izmaksas, piegādes, montāžas, uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, izdevumus nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanai valsts un pašvaldību institūcijās, kur tas nepieciešams (izņemot būvatļauju), būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, Būvizstrādājumu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, Objekta teritorijas sakārtošanas, bankas/apdrošināšanas sabiedrību garantiju un tamlīdzīgas izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas Būvuzņēmējam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, prognozētā inflācija, visi riski, tajā skaitā   virsizdevumi un peļņa, kas attiecināma uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, un ir noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
Pretendents apliecina un uzņemas atbildību par to, ka izdevumu tāme (7.1. pielikums) ietver sevī visus Tehniskajās specifikācijās noteikto darbu veikšanai nepieciešamos izdevumus (tai skaitā, darbu veikšanai nepieciešamos komunālos un citus izdevumus), kas nepieciešami līguma saistību pienācīgai izpildei.
Pielikumā: Būvdarbu tāme pa izdevumu posteņiem elektroniski Microsoft Excel formātā (7.1. pielikums).
Tāmē ir izcenotas visas Tehniskajās specifikācijās norādītās pozīcijas. Iekļautajās cenās norādītas darbu pilnās vērtības, ieskaitot visas izmaksas, kuras varētu būt nepieciešamas būvdarbu laikā darbu uzsākšanai un organizēšanai.
Visas izmaksas izteiktas eiro (EUR) bez Pievienotās vērtības nodokļa (PVN). 
Finanšu piedāvājumā un tāmēs izdevumu pozīcijas uzrādītas, kā arī vienību izmaksas un izmaksas kopā uz visu apjomu aprēķinātas, cenu norādot ar diviem cipariem aiz komata, pielietojot Excel funkciju ROUND.
Tāme ir aizpildīta atbilstoši 2017. gada 3. maija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.

Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: 
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	


8. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/14/AF 
nolikumam

LĪGUMA PROJEKTS
atklātam konkursam “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”,
identifikācijas numurs: CNP/2024/14/AF

Būvuzņēmuma līgums Nr.____________
[bookmark: _Hlk102381299] 
Cēsīs, Cēsu novadā					                               
20____. gada _________
vai
Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā 
droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums [footnoteRef:27] [27:  Tiks precizēts slēdzot iepirkuma līgumu.] 


Cēsu novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000031048, juridiskā adrese: Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar _____ pārstāv <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>,
 un
<nosaukums>, reģistrācijas Nr. - <numurs>, juridiskā adrese: <adrese> (turpmāk – Būvuzņēmējs), kuras vārdā saskaņā ar <pilnvarojums> rīkojas tās <amatpersonas amats un vārds, uzvārds>,  
abas puses kopā un katra puse atsevišķi (turpmāk – Puse(-s)), 
ņemot vērā atklāta konkursa “Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. CNP 2024/14/AF (turpmāk – Konkurss), rezultātus, kas tiek īstenots atbilstoši Eiropas Savienības  Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna reformu un investīciju virziena 1.2. “Energoefektivitātes uzlabošana” 1.2.1.3.i. investīcijas “Pašvaldību ēku un infrastruktūras uzlabošana, veicinot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu un uzlabojot energoefektivitāti” īstenošanas nosacījumiem,  noslēdz šo būvuzņēmuma līgumu par (turpmāk – Līgums) par tālāk norādīto:
1. LĪGUMĀ LIETOTIE TERMINI
1.1. Akts – darbu izpildes akts, kas apliecina Līgumā noteikto ikmēneša būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina konkrēto darbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses. 
1.2. Apakšuzņēmējs (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs) – fiziska vai juridiska persona, kas, pamatojoties uz Būvuzņēmēja un šāda Apakšuzņēmēja starpā atsevišķi noslēgto līgumu, veic atsevišķu Būvdarbu daļu un par kuras darbībām un to rezultātu ir pilnībā atbildīgs Būvuzņēmējs.
1.3. Atbildīgais būvdarbu vadītājs – Būvuzņēmēja norīkota persona – būvspeciālists, kura pienākums ir nodrošināt būvdarbu kvalitatīvu izpildi atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī ievērot citus būvniecību reglamentējošos normatīvos aktus un būvizstrādājumu izmantošanai noteiktās tehnoloģijas.
1.4. Būvdarbu izpildes vieta – Sporta iela 14, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Cēsu nov., LV-4108.
1.5. Būvniecības ieceres dokumentācija – SIA “CAMPAIGN”, reģistrācijas Nr. 50003773841, izstrādātais Paskaidrojuma raksts “Energoefektivitātes paaugstināšana Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādē “Zvaniņi””.
1.6. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona – būvspeciālists vai būvkomersants, kurš veic šajā Līgumā noteikto būvdarbu uzraudzību, tajā skaitā būvuzraudzību, saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
1.7. Būvdarbi – visi un jebkādi pastāvīgi, sagatavošanas un pagaidu darbi (dokumentācijas saskaņošana ar visām nepieciešamajām instancēm, Pasūtītāju un trešajām personām), būvdarbi, būvdarbu sagatavošana, izpēte (tai skaitā, bet ne tikai apsekojumi, uzmērījumi, dokumentu analīze, jaunu trūkstošo dokumentu pasūtīšana, ja tas nepieciešams, dokumentu komplektēšana u.c. darbības) saskaņā Līgumu, Tehnisko specifikāciju, Paskaidrojuma rakstu un Apliecinājuma karti, kas nepieciešami kvalitatīvai būvdarbu izpildei.
1.8. Darbu izpildes kalendārais grafiks – Līgumā un Pasūtītāja noteiktajā kārtībā Būvuzņēmēja izstrādāts Darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā detalizēti un secīgi ir atspoguļoti veicamie Būvdarbi, kas nodrošina to izpildi Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā. Darbu izpildes kalendārais  grafiks ir Līguma neatņemama sastāvdaļa (Līguma 3. pielikums).
1.9. Defekts – ikviens Būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu izpildes laikā vai Garantijas perioda laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Līguma noteikumiem ir Būvuzņēmēja atbildība.
1.10. Defektu akts – akts par Būvdarbu defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas vai Būvdarbu garantijas perioda laikā, kā arī par Aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām.
1.11. Elektroniski nosūtīts/saņemts dokuments – par elektroniski saņemtu un nosūtītu tiek uzskatīts dokuments, kas ir nosūtīts elektroniski uz Pušu elektroniskā pasta adresi: Cēsu novada pašvaldība – ____@cesunovads.lv, Būvuzņēmējs – ....@......lv. Elektronisks dokuments šī punkta izpratnē ir dokuments, kas ir parakstīts ar drošo elektronisko parakstu vai skenēts dokuments, kas pievienots elektroniskajam pastam kā pielikums.
1.12. Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu Defektu un citu nepilnību, neatbilstību novēršanas darbi Būvdarbu Garantijas perioda laikā.
1.13. Garantijas laika nodrošinājums – Būvdarbu garantijas laikā atklāto Defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai Līgumā noteiktais Garantijas laika nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā. 
1.14. Garantijas periods/termiņš – 5 (pieci) gadi, skaitot no dienas, kad Cēsu novada būvvalde izdara atzīmi Būvniecības informācijas sistēmā par Būvdarbu pabeigšanu. 
1.15. Līgumcena – pilna samaksa par šī Līguma ietvaros paredzēto Būvuzņēmēja saistību izpildi bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas sevī ietver visas ar Būvdarbu veikšanu saistītās izmaksas, visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar to netieši saistītās izmaksas (satiksmes organizācija Būvdarbu izpildes laikā, apbraucamo ceļu uzturēšana, ja attiecināms utt.), Būvizstrādājumu (t.sk. mehānismu) izmaksas, būvmašīnu un mehānismu nomas un darba izmaksas, instrumentu nolietojuma (amortizācijas) vai nomas izmaksas, darbaspēka izmaksas, piegādes, montāžas, uzstādīšanas izmaksas, nepieciešamo palīgdarbu izmaksas, tehnikas un palīgierīču izmantošanas izmaksas, izdevumus nepieciešamo atļauju un saskaņojumu saņemšanai valsts un pašvaldību institūcijās, kur tas nepieciešams (izņemot būvatļauju), būvlaukuma sagatavošanas, norobežošanas un apsardzes izdevumi, Būvizstrādājumu uzglabāšanas, būvgružu izvešanas, kā arī elektrības, ūdens, kanalizācijas izdevumi, ja attiecināms, Objekta teritorijas sakārtošanas, bankas/apdrošināšanas sabiedrību garantiju un tamlīdzīgas izmaksas un citas izmaksas, kas ir saistošas Būvuzņēmējam, lai nodrošinātu kvalitatīvu Līguma izpildi, prognozētā inflācija, visi riski, tajā skaitā virsizdevumi un peļņa, kas attiecināma uz Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi, un ir noteikti atbilstoši Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””.
1.16. Līguma izpildes nodrošinājums – Līguma saistību izpildes nodrošināšanai Līgumā noteiktais  saistību izpildes nodrošinājums bankas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas formā. 
1.17. Būvizstrādājumi – jebkādas vielas un priekšmeti, iekārtas, ikviens iestrādāšanai būvē paredzētais izstrādājums vai rūpnieciski izgatavota konstrukcija, ko paredzēts iebūvēt objektā vai kas veido Būvdarbu daļu.
1.18. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējas parakstīšanas apliecina visu Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
1.19. Tehniskā specifikācija – Pasūtītāja izvirzītās prasības Būvdarbiem.

2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Būvuzņēmējs apņemas veikt Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestādes “Zvaniņi” ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas darbus (turpmāk – Būvdarbi) objektā, kas atrodas Sporta ielā 14, Augšlīgatnē, Līgatnes pagastā, Cēsu novadā (turpmāk – Objekts),  saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Līguma 1. pielikums), Finanšu piedāvājumu (Līguma 2. pielikums), Darbu izpildes kalendāro grafiku (Līguma 3. pielikums), Būvniecības ieceres dokumentāciju, šo Līgumu, Konkursa dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Būvuzrauga prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, kā arī pienācīgi izpildīt citas šajā Līgumā paredzētās vai no tā izrietošās saistības.
2.2. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka ir pilnībā iepazinies ar Objektu un ar tā realizēšanu saistītajiem apstākļiem, Būvniecības ieceres dokumentāciju, Līgumu un tā pielikumiem, Pasūtītāja izvirzītajām prasībām, par neskaidriem jautājumiem savlaicīgi ir pieprasījis visu nepieciešamo papildu informāciju, kā arī ir izvērtējis visus ar Būvdarbu savlaicīgu un kvalitatīvu realizāciju un Objekta sakārtošanu saistītos riskus un visas to izmaksas ir ietvēris Līgumcenā.
2.3. Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem nodrošina visu nepieciešamo Būvdarbu veikšanai – darbaspēku, Būvizstrādājumus, tehniskos līdzekļus u.c., atbilstoši Konkursa dokumentācijai un Būvuzņēmēja iesniegtajam piedāvājumam.

3. LĪGUMCENA UN SAMAKSAS NOTEIKUMI
3.1. Līgumcena par Līgumā paredzēto Būvdarbu izpildi ir ___________ (____________), (turpmāk – Līgumcena), PVN 21% _______________ EUR (________________), kopā ______________ (_____________), turpmāk kopā – Līguma summa*.
* Saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142. panta otro un trešo daļu par veiktajiem Būvdarbiem pievienotās vērtības nodokli valsts budžetā maksā Pasūtītājs. 
3.2. Pasūtītājs Līgumcenas samaksu Būvuzņēmējam veic pa daļām šādā apmērā un termiņā:
3.2.1. Ikmēneša maksājumi (starpmaksājumi) – 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad abas Puses ir parakstījušas Aktu par iepriekšējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem, un Būvuzņēmējs ir iesniedzis Pasūtītājam rēķinu, proporcionāli ieturot Garantijas laika nodrošinājumu.
3.2.2. Maksājums par izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pušu parakstīta Akta par pēdējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem, Cēsu novada būvvaldes atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS) par Būvdarbu pabeigšanu, Līguma 13.5. punktā noteiktā spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas, proporcionāli ieturot Garantijas laika  nodrošinājumu. 
3.2.3. Būvdarbu Garantijas laika ieturējuma atmaksa tiek veikta 20 (divdesmit) darba dienu laikā  pēc Cēsu novada būvvaldes atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par Būvdarbu pabeigšanu, Līguma 13.5. punktā noteiktā spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un  atbilstoša rēķina saņemšanas.
3.3. Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam rēķinu, ievērojot šādu kārtību:
3.3.1. Par Aktā ietverto Būvdarbu pieņemšanu – 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Akta abpusējas parakstīšanas vai pieņemšanas atbilstoši Līguma 6.4.3. un 6.6.4. punktam.
3.3.2. Par visiem izpildītajiem Būvdarbiem, tai skaitā par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem pēdējā mēnesī – 20 (divdesmit) daba dienu laikā no Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
3.4. Ja Būvuzņēmējs nav iesniedzis Pasūtītājam attiecīgus dokumentus, kas pamato kādu no Līgumā paredzētā maksājuma veikšanu, vai nav iesniedzis citus ar Līguma izpildi saistītos un Pasūtītāja pieprasītos dokumentus, vai nav veicis kādas darbības, ko Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, Pasūtītājs neveic norēķinus ar Būvuzņēmēju līdz attiecīgo dokumentu saņemšanas brīdim vai līdz brīdim, kad Pasūtītāja prasības ir izpildītas un šajā gadījumā Būvuzņēmējam nav tiesības aprēķināt līgumsodu par samaksas kavējumu.
3.5. Pasūtītājs veic ikmēneša maksājumu par Būvdarbiem atbilstoši Būvuzņēmēja izrakstītajam rēķinam, kurā norādīts:
3.5.1. investīciju projekta nosaukums un numurs;
3.5.2. attiecīgajā mēnesī veikto Būvdarbu summa;
3.5.3. ieturējumi par Garantijas laika nodrošinājumu;
3.5.4. kopējā summa apmaksai pēc ieturējumiem, bez pievienotās vērtības nodokļa.
3.6. Līgumā noteikto maksājumu apmaksa tiek uzskatīta par veiktu dienā, kad Pasūtītājs ir veicis pārskaitījumu Būvuzņēmēja norēķinu kontā. 
3.7. Būvuzņēmējs grāmatvedības attaisnojuma dokumentus – rēķinus sagatavo elektroniskā formātā (turpmāk – e-rēķins), kuru aprite jānodrošina atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 9. aprīļa noteikumiem Nr. 154 “Piemērojamais elektroniskā rēķina standarts un tā pamatelementu izmantošanas specifikācija un aprites kārtība”. Būvuzņēmējs e-rēķinu sagatavo savā grāmatvedības sistēmā vai izmantojot e-rēķinu izveidošanas formu portālā latvija.lv (nepieciešama autentifikācija ar kvalificētiem elektroniskās identifikācijas līdzekļiem un ir jābūt izveidotam e-adreses kontam, kuram piekļūst no portālā latvija.lv), vai izmantojot e-rēķinu sagatavošanas un sūtīšanas platformu www.rekini.lv. Būvuzņēmējs e-rēķinu iesniedz izmantojot Cēsu novada pašvaldības oficiālo elektronisko adresi (e-adresi) vai e-pastu rekini@cesunovads.lv. 
3.8. Līgumcena nevar tikt palielināta gadījumā, ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies Būvizstrādājumu, mehānismu daudzumos, to cenu un Būvdarba izmaksu aprēķinos, kas nepieciešami Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto Būvdarbu veikšanai. 
3.9. [bookmark: _Hlk87602403]Līgumcena visā Līguma darbības laikā netiks paaugstināta sakarā ar cenu pieaugumu darbaspēka un/vai Būvizstrādājumu izmaksām/nodokļu likmes vai nodokļu normatīvā regulējuma izmaiņām, vai valūtas kursu svārstībām, kā arī jebkuriem citiem tamlīdzīgiem apstākļiem, kas varētu skart Līgumcenu, izņemot Līgumā noteiktos gadījumos.
3.10. Būvuzņēmējs, parakstot Līgumu, apliecina, ka Finanšu piedāvājumā un tāmēs ir iekļautas visas izmaksas, atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, saskaņā ar apjomu, kas būs nepieciešams pilnīgai Būvniecības ieceres dokumentācijā paredzēto Būvdarbu veikšanai.
3.11. Būvuzņēmējs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildu samaksu no Pasūtītāja, ja Būvdarbu izpildes laikā tiek atklātas aritmētiskas kļūdas Būvuzņēmēja tāmēs, vai tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs nav piedāvājis cenu par visu nepieciešamo Būvdarbu apjomu, kas ir nepieciešams Līguma izpildei. 
3.12. Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Līgumcenas izmaiņas un/vai Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu sakarā ar nepieciešamajiem papildu darbiem, ja šādi papildu darbi ir radušies Būvuzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas un/vai arī tādu iemeslu dēļ, kuri viņam bija jāņem vērā vai arī pie pienācīgas rūpības nevarēja būt nezināmi, noslēdzot vai izpildot šo Līgumu. Būvuzņēmējs nav tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa, t.sk. kādu starptermiņu pagarinājumu, ja šāds prasījums radies Būvuzņēmēja Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā kā tās tiešās vai netiešās sekas, piemēram, novēloti iesniegts izmaiņu akts un tajā norādīto būvdarbu apjomu izmaksas, to tāmes, ar tiem saistītie dokumenti u.tml., un/vai arī tādu iemeslu dēļ, ja kādi no būvdarbu apjomiem, kas rodas būvdarbu apjomu izmaiņu rezultātā,  ir veicami vienlaikus (paralēli) ar pārējiem būvdarbu apjomiem, kurus neskar izmaiņas. 
3.13. Ja Būvuzņēmējs izpilda tādus darbus, kuri nav ietverti Līguma dokumentācijā vai, ja paredzēto Būvdarbu izpildes gaitā Būvuzņēmējs ir patvaļīgi atkāpies no Līguma noteikumiem, ko Pasūtītājs nav iepriekš apstiprinājis, tad Būvuzņēmējs par šiem darbiem atlīdzību nesaņem.
3.14. Tādi  Būvdarbi, kuru izmaksas nav ietvertas Finanšu piedāvājumā, bet kuras Būvuzņēmējs kā pieredzējis un kvalificēts uzņēmējs varēja iepriekš paredzēt, tiek veikti uz Būvuzņēmēja rēķina.
3.15. Ja pēc Līguma noslēgšanas tiek veikti papildu un/vai neparedzēti darbi, (t.sk. Tehniskās specifikācijas un/vai Būvniecības ieceres dokumentācijas izmaiņu gadījumā), stājas spēkā Līguma grozījumi, un pēc tam tiek konstatēts, ka Būvuzņēmējs ar nodomu vai aiz neuzmanības ir kļūdījies Būvizstrādājumu un/vai instrumentu, mehānismu u.tml. daudzuma norādīšanā, to cenu un/vai darbaspēka izmaksu aprēķinos (t.i., nav ievērtēts viss nepieciešamais) šajā punktā minētajos gadījumos, tad pēc Līguma grozījumu stāšanās spēkā  atbildību par zaudējumiem, izmaksām, kas radušies jekurai no Pusēm, šī punkta iestāšanās gadījumā, uzņemas Būvuzņēmējs. 
3.16. Ja Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājam ir prasījums pret Būvuzņēmēju par kādas naudas summas samaksu (tai skaitā, prasījumi par zaudējumu atlīdzību, līgumsodiem, tostarp arī izdevumu, kas saistīti ar trešo personu piesaistīšanu Būvdarbu izpildē un/vai trūkumu novēršanā šajā Līgumā paredzētajos gadījumos u.tml.), Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Līguma 3.2.1 un/vai 3.2.2. punktā noteiktiem maksājumiem, par to rakstveidā paziņojot Būvuzņēmējam, šādā paziņojumā norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu, kā arī segt no Līguma saistību nodrošinājuma vai Garantijas laika nodrošinājuma, cik tālu tas iespējams.
3.17. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem Apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem Būvdarbiem. Ar laicīgu norēķināšanos ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto Būvdarbu pabeigšanas un Apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo Būvdarbu veikšanu. Būvuzņēmējam ir pienākums līgumos ar Apakšuzņēmējiem iekļaut noteikumus izpildīto Būvdarbu pieņemšanai, kas atbilst Ministru kabineta 2022.gada 5.jūlija noteikumu “Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu” 5.,6., 9., 10. un 14. punktā iekļautajam regulējumam, izņemot prasību veikt būves ekspertīzi. Pasūtītājam nav pienākuma kontrolēt ar Apakšuzņēmēju noslēgtā būvdarbu līguma atbilstību šā punkta prasībām. 

4. BŪVDARBU IZPILDES TERMIŅŠ
4.1. Līguma izpildes kopējais termiņš ir 7 (septiņi) mēneši no Līguma noslēgšanas dienas  līdz Būvdarbu pabeigšanai, t.i., Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par Būvdarbu pabeigšanu. Ja termiņa pēdējā diena iekrīt sestdienā, svētdienā vai likumā noteiktā svētku dienā, par termiņa pēdējo dienu skaitāma pēdējā darba diena šajā termiņā.
4.2. Būvdarbi var tikt uzsākti tikai ar nosacījumu, ka ir izpildīts Līguma 4.4. punkts un Objekts nodots Būvuzņēmējam. 
4.3. Būvuzņēmējam ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas jāiesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanas projekts (DVP) saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kurš ir rakstveidā saskaņots ar Pasūtītāju, Būvuzraugu un Autoruzraugu,  t.sk. darba aizsardzības plāns, kā arī visa nepieciešamā dokumentācija, kas nepieciešama, lai izdarītu atzīmi BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi.
4.4. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atzīmes BIS par Būvdarbu uzsākšanas nosacījumu (BUN) izpildi nodod Būvuzņēmēja rīcībā Objektu, ja Būvuzņēmējs ir izpildījis Līguma 4.3. punkta nosacījumus. Nodošanas laikā Pasūtītājs fiksē faktisko Objekta stāvokli dabā. Objekta nodošana tiek noformēta ar atsevišķu Objekta nodošanas- pieņemšanas aktu (papīra formā vai elektroniski BIS).  Būvuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk kā 2 (divu) kalendāro dienu laikā parakstīt Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu  pēc Pasūtītāja  paziņojuma saņemšanas.  Lai izvairītos no vēlākām domstarpībām, Puses ar šo apliecina, ka Objekta nodošanas brīdis Būvuzņēmējam nekādā veidā neietekmē Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus Būvdarbu izpildei un Līguma izpildes termiņu, un Būvuzņēmējs nav tiesīgs prasīt ar to saistītu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, izņemot gadījumu, ja Pasūtītājs bez būtiska iemesla izvairās nodot Objekta vietu Būvuzņēmējam atbilstoši šī Līguma punkta noteikumiem.  Gadījumā, ja Būvuzņēmējs savlaicīgi neparaksta Objekta nodošanas- pieņemšanas aktu un/vai kavē Līguma 4.3. punktā noteikto pienākumu izpildi, tas nekādā veidā neietekmē Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteiktos termiņus Būvdarbu izpildei un Būvuzņēmējs nav tiesīgs prasīt ar to saistītu Būvdarbu izpildes termiņa/starptermiņu pagarinājumu.
4.5. Pasūtītājs ir tiesīgs piešķirt Būvuzņēmējam Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu atbilstoši Būvdarbu kavējošo apstākļu ilgumam vai laikam, kas nepieciešams papildu Būvdarbu veikšanai, ja: 
4.5.1. Kompetenta valsts vai pašvaldības institūcija, Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir kavējis vai apturējis Būvdarbu veikšanu no Būvuzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ. 
4.5.2. Būvdarbu izpilde ir kavēta trešo personu rīcības dēļ (nav attiecināms uz Apakšuzņēmēju radīto kavējumu), ko Būvuzņēmējs un Pasūtītājs nevarēja paredzēt.
4.5.2.1. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus (ja tādus ir pieprasījis) vai faktisko situāciju, kas pierāda trešo personu darbību/bezdarbību, kuras rezultātā Būvuzņēmējs nav varējis laicīgi veikt Būvdarbus atbilstoši Līgumam un pieņem lēmumu piekrist vai nepiekrist Būvdarbu izpildes laika pagarinājumam būtisku iemeslu dēļ (piemēram, kavējumu veicinājis pats Būvuzņēmējs vai tā speciālisti un/vai neprofesionāli plānojis Būvdarbu izpildi, piegādes u.tml.). 
4.5.3. Būvdarba veikšanu ir kavējuši no statistiski vidējiem būtiski atšķirīgi nelabvēlīgi klimatiskie laika apstākļi. 
4.5.3.1. Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus, kas apliecina būtiski atšķirīgu nelabvēlīgo apstākļu esamību, vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju (vai Būvuzņēmējs, kā attiecīgās jomas profesionālis ir savlaicīgi izplānojis veicamo darbu secību,   ievērojis Līgumam pievienoto Darbu izpildes kalendāro grafiku vai tā grozījumus un Puses to abpusēji ir parakstījušas,   kā arī ņemot vērā citus Līguma nosacījumus par Līguma grozījumu ierosināšanu un to pamatojuma izskatīšanas kārtību) un pieņem lēmumu piekrist vai nepiekrist  pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu.   Ja Pasūtītājs piekrīt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, tad tas tiek noteikts proporcionāli būtiski atšķirīgu nelabvēlīgu klimatisko laika apstākļu ilgumam.
4.5.4. Būvdarbu veikšanas procesā ir radušās izmaiņas, kuru rezultātā ir radušies papildu darbi, kas izpildāmi Līguma ietvaros un veicamie papildu darbi ietekmē kopējo Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu, un šo darbu neesamība kavē Būvdarbu pabeigšanu un Objekta nodošanu un pieņemšanu no Cēsu novada būvvaldes puses.
4.5.5. Līguma izpildes termiņa pagarināšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu citu Pasūtītāja investīciju projektu realizāciju. 
4.6. Ja Būvuzņēmēja ieskatā ir iestājies kāds no šajā Līgumā paredzētajiem apstākļiem, kas dod tiesības Būvuzņēmējam saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Būvuzņēmēja pienākums ir ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīgā apstākļa iestāšanās brīža rakstveidā vērsties pie Pasūtītāja ar lūgumu par termiņa pagarināšanu, savā rakstveida lūgumā detalizēti norādot apstākļus, kas Būvuzņēmēja ieskatā dod tam tiesības uz termiņa pagarinājumu, šo apstākļu ietekmi uz Būvdarbu izpildi un termiņiem un nepieciešamo termiņa pagarinājumu, kā arī pasākumus, ja vien tas iespējams un attiecināms, ko Būvuzņēmējs veiks, lai maksimāli mazinātu šo apstākļu ietekmi uz sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem. Pasūtītāja pienākums katrā konkrētajā gadījumā ir izvērtēt šādu Būvuzņēmēja lūgumu, tajā norādītos apstākļus un to ietekmi uz Būvdarbu izpildi, un ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no Būvuzņēmēja lūguma saņemšanas sniegt tam rakstveida atbildi un/vai noslēgt Līguma grozījumus. Piešķirot Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, Pasūtītājs ir tiesīgs to noteikt mazāku nekā Būvuzņēmējs pieprasījis, pamatojot savu lēmumu par Būvdarbu termiņa samazinājumu. Būvuzņēmējam nav tiesību vēlāk prasīt jebkādu termiņu pagarināšanu, ja Būvuzņēmējs nav šajā punktā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniedzis Pasūtītājam atbilstošu rakstveida lūgumu.
4.7. Ja Būvuzņēmējs nokavējis Darbu izpildes kalendārajā grafikā norādīto Būvdarbu izpildes termiņu (t.sk. starptermiņu), Pasūtītājs, neierobežojot savas tiesības, ir tiesīgs vienpusēji piemērot Līgumsodu un/vai izmantot citas šajā Līgumā paredzētās tiesības, kā arī, ja Būvuzņēmējs nenovērš pārkāpumu, tad rakstveidā, brīdinot Būvuzņēmēju 10 (desmit) darba dienas iepriekš, ir tiesīgs pabeigt neizpildītos vai nepienācīgi izpildītos Būvdarbus uz Būvuzņēmēja rēķina tādā veidā, ko Pasūtītājs uzskata par saprātīgu un nepieciešamu Būvdarbu iespējami ātrākai pabeigšanai (t.sk. pieaicinot citu uzņēmēju šādu darbu veikšanai).
4.8. Būvuzņēmējs nav tiesīgs saņemt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja: 
4.8.1. tiek veiktas tehniskā risinājuma izmaiņas, bet tās neietekmē iespēju veikt citus darbus Objektā; 
4.8.2. Būvdarbu laikā Objektā Būvuzņēmēja nodarbināto darbinieku vai Apakšuzņēmēju nodarbināto darbinieku skaits nav pietiekams, lai visi Būvdarbi saskaņā ar Līgumu tiktu veikti noteiktajos termiņos, apjomā un kvalitātē; 
4.8.3. tas saistīts ar nekvalitatīvu/nepiemērotu Būvizstrādājumu izmantošanu vai kļūdām Būvdarbu veikšanai izvēlētajā tehnoloģijā, kas prasa veikt papildu darbus; 
4.8.4. Būvdarbu veikšana aizkavēta jebkādu citu iemeslu dēļ, kas attiecināmi uz Būvuzņēmēju. 
4.9. Ar brīdi, kad Objekts nodots Būvuzņēmējam, līdz Būvdarbu pabeigšanai un Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu vai Līguma izbeigšanai šajā Līgumā paredzētajos gadījumos,  un Būvdarbu nodošanai Pasūtītājam, Būvuzņēmējs uzņemas risku un ir pilnībā atbildīgs par norisēm un procesiem Objektā, jebkādiem nelaimes gadījumiem un normatīvo aktu pārkāpumiem, zaudējumu nodarīšana trešajām personām, kārtību Būvdarbu izpildes vietā u.tml., kā arī jebkādiem riskiem, tostarp Būvdarbu vai to daļas rezultāta bojāeju vai bojāšanos, Objektā esošo materiālo vērtību sabojāšanu, kas radušies Būvuzņēmēja darbības vai bezdarbības rezultātā.
4.10. Ja Pasūtītājs pamatoti uzskata, ka Būvuzņēmējs neizpildīs Būvdarbus vai to attiecīgo daļu Darbu izpildes kalendārajā grafikā noteikto termiņu (t.sk starptermiņu) ietvaros, Pasūtītājs, papildus citām šajā Līgumā paredzētajām tiesībām, ir tiesīgs dot Būvuzņēmējam saistošu rīkojumu/pieprasījumu paātrināt Būvdarbu izpildi, tostarp nodrošināt papildu resursus un darbaspēku, un Būvuzņēmēja pienākums ir izpildīt šādu Pasūtītāja rīkojumu/pieprasījumu. Lai izvairītos no domstarpībām, Puses ar šo apstiprina, ka Būvuzņēmējam nav tiesību prasīt jebkādu papildu atlīdzību vai kompensāciju par jebkādiem Būvuzņēmēja veiktiem īpašiem vai papildu pasākumiem un darbībām, kas vērstas uz kavējuma novēršanu un atgriešanos pie sākotnēji noteiktajiem Būvdarbu izpildes termiņiem, tai skaitā, darbaspēka izmaksas, piemaksas par virsstundu darbu, nakts darbu, Apakšuzņēmēju piesaiste  u.tml., izņemot gadījumus, ja pie šāda termiņu kavējuma vainojams Pasūtītājs vai nepārvaramas varas apstākļi.

5. BŪVDARBU VEIKŠANAS NOTEIKUMI
5.1. Izpildot Būvdarbus, Būvuzņēmējs ievēro Līguma un tā pielikumu, Būvniecības ieceres dokumentācijas un Latvijas Republikas spēkā esošajos normatīvajos aktos ietvertās prasības.
5.2. Būvuzņēmējs veic Būvdarbus, ievērojot Pasūtītāja un Būvuzrauga norādījumus, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma noteikumus, ja vien Līgumā nav tieši paredzēta šāda kārtība, kā arī nepārkāpj normatīvo aktu prasības un/vai noteikumus. 
5.3. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba aizsardzības, ugunsdrošības un citu noteikumu ievērošanu Būvdarbu veikšanas procesā un Objektā, kā arī visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstu/noteikumu/instrukciju ievērošanu. Būvuzņēmējam jāveic apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar Būvdarbiem Objektā, tāpat jānodrošina Būvdarbu izpildes laikā radušos  atkritumu apsaimniekošanas normatīvo aktu ievērošana.
5.4. [bookmark: _Hlk22550823]Pasūtītājs nenes atbildību par Būvuzņēmēja materiālajām vērtībām, instrumentiem un tehniku Objektā.
5.5. Būvdarbu izpildē izmantojami tikai tie Būvizstrādājumi, kādi ir noteikti Tehniskajā specifikācijā, Būvniecības ieceres dokumentācijā, vai ir iepriekš saskaņoti ar Pasūtītāju, un kas pilnībā atbilst Būvdarbu apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot Būvizstrādājumu  ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī ievērot būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasības par Būvizstrādājumiem.
5.6. Veicot Būvdarbus, Būvuzņēmējam jāpielieto Būvdarbu tehnoloģijas, Būvizstrādājumi, kas garantē Latvijas būvnormatīvos un nacionālajos standartos noteiktās, kā arī Pasūtītāja izvirzītās kvalitātes prasības, kā arī jānodrošina kvalitātes kontroli Objektā.
5.7. Būvdarbu veikšanai visu nepieciešamo atļauju (t.sk. transporta kustības ierobežošana, ja nepieciešams u.c.) un nepieciešamo saskaņojumu ar citām atbildīgām institūcijām saņemšanu, kā arī visu nepieciešamo Būvdarbu sagatavošanai un norisei (nožogojums, sabiedriskās drošības nodrošināšana un citi darbi) nodrošina Būvuzņēmējs. 
5.8. Būvdarbu izpildei nepieciešamo pagaidu elektroenerģijas un ūdenstīklu pieslēgumu ierīkošanu, ja attiecināms, nodrošina Būvuzņēmējs, patstāvīgi veicot norēķinus rēķinā norādītajā termiņā par patērēto elektroenerģiju un ūdeni, kas patērēta līdz Būvdarbu pabeigšanai (t.i., Cēsu novada būvvaldes atzīmei Būvniecības informācijas sistēmā). Būvuzņēmējs, ierīkojot Būvdarbiem nepieciešamās palīgtelpas (t.sk. dzīvojamie vagoniņi), sedz visus ar to uzturēšanu saistītos izdevumus, tai skaitā par elektroenerģiju, ūdens apgādi, kanalizāciju un citiem komunālajiem pakalpojumiem  Būvdarbu veikšanas laikā.
5.9. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. 
5.10. Būvuzņēmējam ir pienākums neielaist būvobjektā un Objekta tiešā tuvumā, kur notiek Būvdarbi, nepiederošas personas, izņemot, ja tās ir saskaņojis Pasūtītājs vai Būvuzņēmējs (neattiecas uz Būvuzņēmēja Apakšuzņēmējiem un Būvizstrādājumu piegādātājiem). 
5.11. Gadījumā, ja Pasūtītājs konstatē nepiederošu personu klātbūtni Būvdarbu izpildes laikā Objektā, Pasūtītājam ir tiesības tos izraidīt. 
5.12. Būvuzņēmējam jānodrošina būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana, ievērojot Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas, iepriekš saskaņojot tās vizuālo noformējumu ar Pasūtītāju.

6. BŪVDARBU NODOŠANA – PIEŅEMŠANA
6.1. Izpildītajiem Būvdarbiem jāatbilst Līguma, Būvniecības ieceres dokumentācijas, normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un jābūt izpildītiem kvalitatīvi. 
6.2. Pēc katra nozīmīga konstrukcijas elementa vai segto darbu pabeigšanas, turpmāk – Segtie darbi,  Būvuzņēmējs par to rakstiski – elektroniski paziņo Būvuzraugam, sagatavojot Segto darbu pieņemšanas – nodošanas aktu, un veic to uzrādīšanu un nodošanu Būvuzraugam. Būvuzraugs pēc minētā akta saņemšanas pārbauda izpildīto apjomu un kvalitāti, kā arī Būvdarbu izpildes dokumentāciju un paraksta aktu vai noformē motivētu rakstveida atteikumu Būvdarbus pieņemt.
6.3. Gadījumā, ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs ir konstatējis nozīmīga konstrukcijas elementa vai Segto darbu neatbilstību Līguma noteikumiem un Būvniecības ieceres dokumentācijai, kā arī, ja Būvuzņēmējs nav pieaicinājis Pasūtītāju vai Būvuzraugu šādu darbu pārbaudē, visus izdevumus sakarā ar neatbilstības novēršanu un konstrukciju vai Segto darbu atklāšanu un uzrādīšanu Pasūtītājam vai Būvuzraugam sedz Būvuzņēmējs.
6.4. Ikmēneša darbu nodošana – pieņemšana:
6.4.1. Būvuzņēmējs ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 10. datumam sagatavo un iesniedz Aktu (t.sk. ar Būvuzrauga saskaņojumu) par izpildīto darbu iepriekšējā mēnesī(ar izmantotu “ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Pirms iesniedz Aktu Pasūtītājam, Būvuzņēmējs vienlaicīgi ar Akta nosūtīšanu Būvuzraugam saskaņošanai nosūta Akta kopiju arī Pasūtītājam kontroles nodrošināšanai uz Pasūtītāja pārstāvja elektroniskā pasta adresi: ............@.............lv.
6.4.2. Pasūtītājs 20 (divdesmit) darba dienu laikā no Akta saņemšanas dienas (Būvuzrauga akceptēts Akts) pārbauda izpildīto Būvdarbu apjomu. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai, paraksta Aktu.
6.4.3. Ja Pasūtītājs neparaksta Aktu Līguma 6.4.2. punktā norādītajā termiņā vai neiesniedz Būvuzņēmējam Defektu aktu un/vai pretenziju, uzskatāms, ka izpildītos Būvdarbus Pasūtītājs ir pieņēmis šī termiņa pēdējā dienā. 
6.4.4. Ja izpildīto Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas procesā tiek konstatēti līdz galam nepadarīti Būvdarbi, Defekti vai atkāpes no Līguma noteikumiem vai Būvniecības ieceres dokumentācijas, Pasūtītājs sastāda Defektu aktu un nosūta to Būvuzņēmējam kopā ar pretenziju, kurā norādīts motivēts atteikumu parakstīt Aktu.
6.4.5. Defektu novēršanu Būvuzņēmējs veic ievērojot Līguma 6.6. punkta nosacījumus.
6.4.6. Atkārtota Būvdarbu nodošana un pieņemšana notiek pēc Defektu novēršanas un Līguma 6.4.2. punktā noteiktā laika atskaite sākas no sākuma pēc atkārtotas Būvdarbu  nodošanas un Akta iesniegšanas Pasūtītājam.
6.4.7. Ja rodas strīds par konstatētajiem atsevišķu Būvdarbu Defektiem, tad Pasūtītājs pieņem tos Būvdarbus, kuru izpildē Defekti nav konstatēti. Pēc Defektu novēršanas izpildītos Būvdarbus ietver kādā no nākamo mēnešu Būvdarbu izpildes Aktiem.
6.4.8. Gadījumā, ja Būvdarbi Objektā attiecīgajā mēnesī netiek veikti Akts un rēķins netiek iesniegts. 
6.4.9. Kontaktpersonu vai speciālistu uzliktā saņemšanas un saskaņojuma atzīme dokumentos šī Līguma izpratnē vēl nenozīmē, ka Būvdarbi un/vai Akts ir pieņemts no Pasūtītāja puses apmaksas veikšanai. 
6.5. Visu Būvdarbu nodošana un pieņemšana:
6.5.1. Aktu par pēdējā mēnesī veiktajiem Būvdarbiem Būvuzņēmējs iesniedz vienlaicīgi ar būvniecības izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, Segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus un visu citu dokumentāciju, kas saistīta ar Objekta pieņemšanu no Cēsu novada būvvaldes puses, cik tas nepieciešams, kā arī paziņo par Objekta gatavību nodošanai. 
6.5.2. Pasūtītājs iesniegto izpilddokumentāciju un Aktu pār pēdējā mēnesī veiktajiem darbiem izskata ne vēlāk kā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc saņemšanas, pārbaudot izpildīto Būvdarbu apjomu un kvalitāti un, ja Pasūtītājs konstatē, ka Būvdarbu izpilde ir veikta atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai un normatīvajiem aktiem, un iesniegta visa nepieciešamā izpilddokumentācija, paraksta Aktu un organizē Objekta pieņemšanu no Cēsu novada būvvaldes puses.
6.5.3. Ja Būvdarbu pieņemšanas procesā tiek konstatēti nekvalitatīvi vai līdz galam nepadarīti Būvdarbi, Defekti vai neatbilstības Latvijas būvnormatīviem, Līgumam un tā pielikumiem, Būvniecības ieceres dokumentācijai, t.sk. iesniegta nepilnīga dokumentācija, tad tiek sastādīts Defektu akts un Pasūtītājs nosūta to Būvuzņēmējam kopā ar pretenziju. Ja kāda Puse nepiedalās Defektu akta sastādīšanā vai izvairās no tā parakstīšanas, tad Defektu aktu noformē ieinteresētā Puse vienpusēji, piedaloties Būvuzraugam un tas ir saistošs arī otrai Pusei.
6.5.4. Atkārtota Būvdarbu nodošana un pieņemšana notiek pēc Defektu novēršanas un  Līguma 6.5.2. punktā noteiktā laika uzskaite Būvdarbu pieņemšanai sākas no sākuma pēc atkārtota Akta un paziņojuma par Objekta gatavību iesniegšanas Pasūtītājam, kā arī iztrūkstošo dokumentu (ja attiecināms) saņemšanas no Būvuzņēmēja.
6.6. Konstatēto Defektu novēršanas nosacījumi:
6.6.1. Ja par Defektiem ir atbildīgs Būvuzņēmējs, izdevumi par Defektu novēršanu jāsedz Būvuzņēmējam un tas nedod tiesības uz Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu.
6.6.2. Ja Būvuzņēmējs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par  faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, viņam par to rakstiski jāpaziņo Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no Defektu akta un pretenzijas saņemšanas dienas, iesniedzot Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus par Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
6.6.3. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem būves konstrukcijās, ja strīdu nevar ilgstoši atrisināt sarunu ceļā, Pasūtītājam ir pienākums pasūtīt būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo Būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
6.6.4. Ja būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes Akta parakstīšana nav nepieciešama.
6.6.5. Ja Būvuzņēmējs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām (nav iesniegti iebildumi Līguma 6.6.2. punktā norādītajā termiņā un kārtībā)  vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Būvuzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par termiņu konstatēto Defektu novēršanai, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu Defektu novēršanai, t.sk. ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī Būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja Puses nevar vienoties, termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs. 
6.6.6. Ja Būvuzņēmējs atsakās novērst Defektus uz Būvuzņēmēja rēķina un par to rakstiski ir paziņojis Pasūtītājam un/vai neveic Defektu novēršanu, tad Pasūtītājam ir tiesības pieaicināt citu uzņēmēju Defektu novēršanai un Būvuzņēmējam jāsedz ar to saistītās izmaksas. Defektu novēršanas izmaksas var tikt segtas, veicot ieturējumu no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām, par to iepriekš paziņojot Būvuzņēmējam.
6.7. Ja būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Būvuzņēmējs sedz ar būves ekspertīzi saistītos izdevumus. Ekspertīzi apmaksā Pasūtītājs, ja ekspertīzes atzinums ir pozitīvs (piemēram, ja Būvdarbi veikti atbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, izmantojot atbilstošus Būvizstrādājumus, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības u.tml. gadījumos).
6.8. Visi papildu izdevumi vai zaudējumi, kas Pasūtītājam rodas par atkārtotu Būvdarbu nodošanu vai Objekta pieņemšanu var tikt ieturēti no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām. Atkārtots Būvdarbu nodošanas – pieņemšanas termiņš un/vai Objekta pieņemšanas termiņš no Cēsu novada būvvaldes puses tiek ieskaitīts kopējā Būvdarbu izpildes termiņā un Būvuzņēmējam nav tiesības lūgt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu šajā gadījumā, kā arī Pasūtītājam ir tiesības aprēķināt līgumsodu, ja  Būvdarbu izpildes termiņš atkārtotas Būvdarbu nodošanas gadījumā un/vai Objekta pieņemšanas no Cēsu novada būvvaldes puses gadījumā,  pagarina kopējo pielīgto Būvdarbu  izpildes termiņu.
6.9. Visa Līgumā noteikto saistību izpilde  tiek noformēta ar Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, ko Būvuzņēmējs iesniedz atbilstoši Līguma pielikumā Nr. 5 pievienotai paraugformai (norādot akta par objekta pieņemšanu datumu un numuru, atzīmes par būvdarbu pabeigšanu datumu), pēc visu Būvdarbu pabeigšanas un Cēsu novada būvvaldes atzīmes Būvniecības informācijas sistēmā par Būvobjekta pabeigšanu, taču tas nevar ierobežot Pušu no šī Līguma izrietošās citas  tiesības un pienākumus. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktam pievieno Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto Būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, Segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu līgumā paredzēto dokumentāciju, ja attiecināms un, ja tā nav iesniegta Pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta BIS attiecīgās būvniecības lietā.  Būvuzņēmēja iesniegto Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu Pasūtītājs paraksta 10 (desmit) darba dienu laikā pēc tā saņemšanas dienas. 
6.10. Akta un Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī Garantijas periodā izteikt pretenzijas par izpildīto Būvdarbu Defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Būvuzņēmējam ir pienākums novērst Defektu aktā norādītos vai Garantijas laikā pieteiktos Būvdarbu Defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

7. BŪVSAPULCES
7.1. Būvdarbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti būvsapulcē. Papildus tam būvsapulcē izskata paveiktos un atlikušos Būvdarbus un to nepieciešamās izmaiņas. 
7.2. Būvsapulču biežums tiek noteikts, Pusēm vienojoties, bet ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā.
7.3. Būvsapulces tiek rīkotas Objektā vai Pasūtītāja telpās, un tajās piedalās Atbildīgais būvdarbu vadītājs, Pasūtītāja pārstāvji, Būvuzraugs, kā arī citas personas pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus un atrasties Objektā. Būvsapulces var notikt attālināti tiešsaistes platformās. Būvsapulces tiek protokolētas un protokolus paraksta Pasūtītāja pārstāvis, Būvuzņēmēja pārstāvis, Būvuzraugs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs, kā arī citas personas, kuras ir tiesīgas pieņemt lēmumus, pēc Pasūtītāja un Būvuzņēmēja ieskatiem un piedalās būvsapulcē. Ja būvsapulces notiek attālināti tiešsaistes platformās, būvsapulces protokolu visas piedalījušās personas var parakstīt elektroniski ar drošu elektronisko parakstu. Ja Būvuzņēmēja būvspeciālists nav ieradies uz sanāksmi, taču tā klātbūtne ir bijusi nepieciešama, tas tiek fiksēts sanāksmes protokolā. Līdz nākamajai sanāksmei ieinteresētās personas tiek iepazīstinātas ar sanāksmes protokolu, nosūtot būvsapulces protokolu elektroniski uz e-pastiem visiem būvsapulces dalībniekiem, kas var izteikt rakstveida piezīmes būvsapulces protokolam, par ko nākamajā sanāksmē visi sanāksmes dalībnieki tiek informēti. Ja piezīmes pie protokola netiek saņemtas 2 (divu) darba dienu laikā pēc protokola saņemšanas pa e-pastu, uzskatāms, ka piezīmes nav izteiktas un sanāksmes protokols akceptēts. Pēc būvsapulču protokola parakstīšanas, Būvuzraugs iesniedz vienu oriģināleksemplāru Pasūtītājam papīra formā, ja Pasūtītājs to pieprasa.
7.4. Pusēm ir pienākums nodrošināt savu pārstāvju piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas Puses pārstāvja neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbildīga tā Puse, kuras pārstāvis nav ieradies uz būvsapulci. 
7.5. Būvsapulču protokolēšanu veic un nodrošina Būvuzraugs. 
7.6. Būvsapulcēs pieņemtie lēmumi, ierosinājumi, priekšlikumi, uzdevumi u.tml. ir saistoši visām iesaistītajām personām, ja tās nav pretrunā ar Līguma nosacījumiem.  
7.7. Būvsapulcēs noteiktie termiņi un prasības ir saistoši Būvuzņēmējam arī tajā gadījumā, ja Būvuzņēmējs nav piedalījies šajās sapulcēs, ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs tika informēts un nav izteicis iebildumus.
7.8. Būvsapulcēs netiek grozīti Līguma būtiskie noteikumus (t.sk. Būvdarbu izpildes termiņš, Līguma summa, garantijas termiņš, norēķinu kārtība), taču tas neizslēdz iespēju izskatīt Būvdarbu apjomu izmaiņas u.tml.

8. BŪVDARBU IZMAIŅAS
8.1. Pasūtītājs drīkst veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Būvdarbu apjomu, nosakot, ka Būvdarbus nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus  Būvdarbu apjomus,  ar mērķi panākt, lai Būvdarbi tiktu veiksmīgi un kvalitatīvi pabeigti un Objekts pieņemts no Cēsu novada būvvaldes puses. 
8.2. Būvdarbu apjomus, kas sākotnēji tika iekļauti Būvdarbu tāmes sarakstos, Būvniecības ieceres dokumentācijā, Pasūtītājs var palielināt/samazināt, ja tos pirms Būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (piemēram, veicot digitālos izpilduzmērījumus apjomi mainās, nekā sākotnēji tika sarēķināti Būvniecības ieceres dokumentācijā; mainoties faktiskai situācijai dabā, t.sk. ja izmaiņas Būvdarbu apjomos rodas valsts vai pašvaldību institūciju/iestāžu lēmumu rezultātā, citi Pasūtītāja investīciju projekti Objektā u.tml.). 
8.3. Pasūtītājs var uzdot veikt papildu darbus, kas nepieciešami citu Būvdarbu uzsākšanai un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta ekspluatācijai.
8.4. Būvuzņēmējs ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu var neveikt Objektā tādus Būvdarbu apjomus, kas ir paredzēti, bet dabā faktiski nav nepieciešami. Šajā gadījumā tiek samazināta Līgumcena par neveicamiem apjomiem, par ko Puses sastāda izmaiņu aktu un noslēdz Līguma grozījumus.  
8.5. Par jebkurām Būvdarbu izmaiņām 5 (piecu) dienu laikā (vai citā laikā, ja Pasūtītājs nosaka citādi) no dienas, kad konstatēta nepieciešamība veikt izmaiņas, Būvuzņēmējam ir jāsagatavo izmaiņu aktu, kurā tiek uzrādīts Būvdarbu izmaiņu nepieciešamības pamatojums un jāpievieno visi ar to saistītie dokumenti, lai tiktu sagatavoti Līguma grozījumi, ja attiecināms. Ja izmaiņu akts paredz Būvdarbu apjomu palielināšanos vai papildu Būvdarbu apjomu veikšanu, izmaiņu aktam pievieno izmaksu tāmi (ja attiecināms), kurā norāda nepieciešamos Būvdarbu apjomus un izvērstas vienības cenu izmaksas (t.sk. konsolidētās tāmes). 
8.6. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā, ja tas iespējams, no izmaiņu akta un tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu. 
8.7. Izmaiņu aktu paraksta Pasūtītājs, Atbildīgais būvdarbu vadītājs un Būvuzraugs. 
8.8. Izmaiņu akta objektivitātes izvērtēšanai Pasūtītājs var pieaicināt neatkarīgu ekspertu, sedzot ekspertīzes izdevumus. Ja Būvuzņēmējs ar nodomu vai neuzmanības dēļ ir kļūdījies Būvdarbu, Būvizstrādājumu, cenu vai darbaspēka izmaksu aprēķinos, šādus papildu Būvdarbu izdevumus apmaksā Būvuzņēmējs, atmaksājot arī izdevumus par ekspertīzi.
8.9. Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veikti grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis Būvuzņēmējam Būvniecības ieceres dokumentācijā sākotnēji neparedzētu Būvdarbu apjomu izpildi (t.sk., mainoties Būvizstrādājumu iestrādes tehnoloģijai, Būvizstrādājumu nomaiņas rezultātā, tehniskās specifikācijas izmaiņu gadījumā, u.tml.), kā dēļ mainās veicamo Būvdarbu apjoms, Pasūtītājs, ievērojot Publisko iepirkumu likuma nosacījumus, var pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, un/vai var piešķirt papildu finansējumu tādā apmērā, kāds tehniski un tehnoloģiski ir nepieciešams Būvdarbu kvalitatīvai un savlaicīgai izpildei.
8.10. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs ir izmantojis Būvizstrādājumus bez sertifikāta, vai izmantojis ekvivalentus Būvizstrādājumu, bet tos nav saskaņojis ar Pasūtītāju un Būvuzraugu, tad Pasūtītājam ir tiesības neapmaksāt šo atsevišķo Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu izpildi/iegādi. 
8.11. Visas tehniskās izmaiņas Būvniecības ieceres dokumentācijā, pirms to realizācijas, Būvuzņēmējs saskaņo ar Būvuzraugu un Pasūtītāju. 

9. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
9.1. Pasūtītājs apņemas:
9.1.1. nodot Būvuzņēmējam Objektu Līgumā noteiktajā kārtībā; 
9.1.2. pieņemt no Būvuzņēmēja izpildītos Būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā;
9.1.3. veikt norēķinus par Būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem;
9.1.4. savlaicīgi informēt Būvuzņēmēju par iemesliem, kas, iespējams, var ietekmēt Būvdarbu veikšanu; 
9.1.5. nodrošināt Būvdarbu būvuzraudzību.
9.2. Pasūtītājam ir tiesības:
9.2.1. apstiprināt vai noraidīt Būvuzņēmēja iesniegtos priekšlikumus par Būvdarbu izpildes termiņa grozījumiem, atsevišķu Būvdarbu izpildes summu, nemainot kopējo Līgumcenu, vai kopējās Līgumcenas izmaiņām;
9.2.2. neizmaksāt atlīdzību par zaudējumiem un/vai Būvdarbu apjoma izmaiņām, kļūdu novēršanu, ja Būvuzņēmējs par to saņēmis kompensāciju no apdrošināšanas kompānijas  saskaņā ar spēkā esošo apdrošināšanas līgumu;
9.2.3. vienpusēji aprēķināt un ieturēt līgumsodu, zaudējumus, vēršot savu prasījumu pret Būvuzņēmēju un ieturēt aprēķināto līgumsodu, zaudējumus no tam izmaksājamām summām, atbilstoši Līgumā noteiktajai kārtībai, par to informējot Būvuzņēmēju;
9.2.4. neveikt apmaksu par izpildītiem Būvdarbiem, ja Pasūtītājs vai būvniecības kontrolējoša institūcija, vai kompetenta amatpersona, konstatē Būvdarbu neatbilstošu kvalitāti vai būtisku atkāpi no tiesību normām, līdz šo trūkumu, neatbilstību novēršanai par Būvuzņēmēja līdzekļiem Līgumā norādītajā kārtībā;
9.2.5. prasīt no Būvuzņēmēja papildu darbu veikšanu, iepriekš vienojoties par papildu darbu apjomu, cenu un samaksas kārtību, kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likumu;
9.2.6. gadījumā, ja Būvuzņēmējs nespēj Būvdarbus veikt Līgumā noteiktajā termiņā vai arī kavē Būvdarbu izpildes termiņu/starptermiņu vairāk kā par 20 (divdesmit) dienām, tad Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt papildu darbaspēka piesaistīšanu šiem darbiem, vai arī konkrētos darbus nodot citiem uzņēmējiem. Būvuzņēmējs sedz Pasūtītājam radītos tiešos zaudējumus saistībā ar jauna uzņēmēja piesaistīšanu, t.sk., Būvdarbu izpildes termiņa nokavējumu, atbilstoši Pasūtītāja iesniegtajam aprēķinam, kā arī tas var tikt ieturēts no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām; 
9.2.7. ar iepriekšējo rakstisku paziņojumu Būvuzņēmējam, jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem argumentējot, apturēt Būvdarbu veikšanu, kā arī nekavējoties vienpusēji apturēt Būvdarbus, ja Būvuzņēmējs pārkāpj normatīvo aktu prasības, vai neievēro Līguma noteikumus; 
9.2.8. veikt Būvuzņēmēja darbības kvalitātes, vides, personāla veselības aizsardzības un darba drošības auditus Būvuzņēmēja klātbūtnē un Būvuzņēmējam jānodrošina Pasūtītājs ar jebkuru pieprasīto dokumentu saistībā ar to; 
9.2.9. ierosināt veikt Būvuzņēmēja veikto Būvdarbu atbilstības ekspertīzi. Šajā gadījumā tiek izveidota neatkarīga sertificētu ekspertu/speciālistu komisija 3 (trīs) cilvēku sastāvā, ja Puses nevienojas savādāk par komisijas sastāvu, vienu ekspertu/speciālistu pieaicina – Pasūtītājs, otru – Būvuzņēmējs, bet trešo – abi pieaicinātie eksperti/speciālisti. Ekspertīzi apmaksā Pasūtītājs, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs (piemēram, ja Būvdarbi veikti neatbilstoši Būvniecības ieceres dokumentācijai, izmantojot neatbilstošus būvizstrādājumus,  pārkāpjot normatīvo aktu prasības u.tml. gadījumos), Būvuzņēmējs atmaksā izdevumus par ekspertīzi. 
9.3. Pasūtītājam ir tiesības, tai skaitā, bet ne tikai, izmantot Līguma 13.3. punktā minētās kredītiestādes vai apdrošināšanas sabiedrības garantijas (polises) tādu Būvuzņēmēja  finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību. 
9.4. Ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības realizēt Līguma 13.3. punktā minēto garantiju/nodrošinājumu Līgumā noteikto Būvuzņēmēja finansiālo saistību segšanai, kā arī ieturējuma procenti (atskaitījumi par Garantijas laika garantijas nodrošinājumu) netiek izmaksāti.
9.5. Ja Būvuzraugs konstatē nekvalitatīvu Būvdarbu izpildi un/vai Būvuzraugam ir radušās pamatotas šaubas par iebūvēto Būvizstrādājumu  un/vai izpildīto Būvdarbu atbilstību Līguma noteikumiem, Pasūtītājam ir tiesības dot norādījumu Būvuzņēmējam veikt pārbaudi, lai pārliecinātos, ka kādam no Būvuzņēmēja veiktajiem Būvdarbiem nav Defekti. Pasūtītājs arī ir tiesīgs pieprasīt Būvuzņēmējam izpildīto Būvdarbu, iebūvēto Būvizstrādājumu atsegšanu. Gadījumā, ja pārbaudes laikā tiek konstatēts, ka Būvuzņēmēja veiktie Būvdarbi/ iestrādātie Būvizstrādājumi neatbilst normatīvo aktu un/vai Līguma noteikumiem, Būvuzņēmējam jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādu izdarīto paraugu ņemšanu un testēšanu, atsegšanas un konstatēto Defektu un/vai trūkumu novēršanas izmaksas un novērš konstatētos Līguma pārkāpumus. Ja nav atklāti nekādi Defekti, Pasūtītājam ir jāapmaksā pati pārbaude un maksājumi par jebkādiem izdarītajiem paraugiem.
9.6. Pasūtītājam ir citas tiesības un pienākumi, kas izriet no Līguma un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

10. BŪVUZŅĒMĒJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
10.1. Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt Būvdarbus atbilstoši Līgumam, tā pielikumu nosacījumiem un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktu prasībām.
10.2. Būvuzņēmējam ir pienākums nepieciešamības gadījumā nodrošināt savu materiālo vērtību un instrumentu apsardzi un tas uzņemas pilnu materiālo atbildību par Objektā un tam pieguļošajā teritorijā, savām esošajām materiālajām vērtībām līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu.
10.3. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Atbildīgā būvdarbu vadītāja klātbūtni un Būvdarbu vadīšanu Objektā.
10.4. Būvuzņēmējam ir pienākums Atbildīgā būvdarbu vadītāja prombūtnes gadījumā, vairāk kā 2 (divas) nedēļas vai citos būtiskos prombūtnes gadījumos, nozīmēt citu līdzvērtīgu speciālistu, kurš atbilst Konkursa dokumentācijas kvalifikācijas prasībām, kas pildīs Atbildīgā būvdarba vadītāja pienākumus un regulāri atradīsies Objektā, Līgumā noteiktajā kārtībā. 
10.5. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Būvuzrauga vai Pasūtītāja pieprasījuma sniegt detalizētu informāciju par Būvdarbu sagatavošanās/izpildes posmiem un izvēlētajām metodēm Būvdarbu izpildē. 
10.6. Būvuzņēmējam ir pienākums par jebkuriem apstākļiem, kas var tieši vai netieši aizkavēt, traucēt vai tml. ietekmēt Līguma izpildi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas, rakstveidā par to brīdināt Pasūtītāju. 
10.7. Būvuzņēmējam ir pienākums saņemt atļaujas un saskaņojumus, kas nepieciešami Būvdarbu veikšanai. 
10.8. Būvuzņēmējam ir pienākums par jebkuriem esošiem un/vai nākotnē paredzamiem tehniska rakstura un cita veida Defektiem, kuri varētu atklāties Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos Objektā kopumā, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā no apstākļu atklāšanas rakstveidā brīdināt Pasūtītāju.
10.9. Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam piegulošajā teritorijā Būvuzņēmēja darbības/bezdarbības rezultātā un nodarīto kaitējumu. 
10.10. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt Būvdarbu izpildi tā, lai aizsargātu un nebojātu vai neiznīcinātu Objektā un tā tiešā tuvumā esošās materiālās un kultūrvēsturiskās vērtības (ja tādas ir).
10.11. Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot visus Pasūtītāja pārstāvju, Būvuzrauga un autoruzrauga iebildumus un aizrādījumus un novērst šo personu norādītos Defektus/trūkumus abpusēji saskaņotā termiņā, kāds proporcionāli un saprātīgi nepieciešams konkrētu Defektu/trūkumu novēršanai, ja šie Defekti vai trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar Līgumu, Būvniecības ieceres dokumentāciju un normatīvajiem aktiem vai, ja nav iespējams vienoties, tad Būvuzrauga noteiktā termiņā.
10.12. Būvuzņēmējam ir pienākums novērst Pasūtītāja norādītās kļūdas, nepilnības un neatbilstības iesniegtajos dokumentos un/vai iesniegt iztrūkstošos dokumentus Līguma izpildes nodrošināšanai, Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
10.13. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt savu un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu, ja to paredz normatīvie akti.
10.14. Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējs uz sava rēķina veic jebkurus saprātīgi paredzamos sezonas rakstura darbus un novērš dabas stihiju radītās sekas Objektā, lai nodrošinātu Būvdarbu izpildes kvalitāti un termiņus, atbilstoši Latvijas Būvnormatīviem un Līguma nosacījumiem. 
10.15. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka visa dokumentācija, kas attiecas uz Objektu un Būvdarbu izpildi, un kuru uzrādīšanu var prasīt attiecīgās valsts un pašvaldību amatpersonas, atrodas Objektā un/vai elektroniski BIS sistēmā.
10.16. Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā ir sekojošas tiesības: 
10.16.1. saņemt samaksu par Līguma noteikumiem atbilstošu kvalitatīvu Būvdarbu izpildi; 
10.16.2. citas Līgumā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās tiesības.
10.17. Būvuzņēmējs nodrošina Atbildīgā  būvdarbu vadītāja atrašanos Objektā ne mazāk kā 4 (četras) stundas (neskaitot būvsapulces), katru dienu Būvdarbu veikšanas laikā un izpildāmo Būvdarbu organizēšanu no minēto personu puses.
10.18. Ja Būvdarbu izpildes laikā Pasūtītāja konstatē, ka Būvdarbi nenotiek atbilstoši apstiprinātajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam, Būvuzņēmējam 3 (trīs) darba dienu laikā, ja Pasūtītājs nenosaka citu termiņu, ir rakstveidā jāiesniedz Pasūtītājam paskaidrojums par Darbu izpildes kalendārā grafika neievērošanas iemesliem. Atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem Būvuzņēmējam ir jāsagatavo grozījumi apstiprinātā Darbu izpildes kalendārajā grafikā, lai varētu ievērot pielīgto Būvdarbu izpildes termiņu. 
10.19. Būvuzņēmējam ir pienākums, nodrošināt, ka Līguma izpildē piedalās būvspeciālisti, kam ir atbilstoši, spēkā esošie sertifikāti / licences / atļaujas, kas piešķir tiesības piedalīties Līguma izpildē. 
10.20. Būvuzņēmējam ir pienākums  ievērot visus Pasūtītāja iebildumus un aizrādījumus, un novērst visus Pasūtītāja norādītos trūkumus/Defektus noteiktajā laikā, ja šie trūkumi, iebildumi un aizrādījumi ir pamatoti un tie nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Cēsu novada teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Tehnisko specifikāciju, Konkursa dokumentāciju, Būvniecības ieceres dokumentāciju un šī Līguma noteikumiem. 
10.21. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) kalendāro dienu laikā, no brīža, kad Būvuzņēmējs ir konstatējis savu vai tā piesaistītā Apakšuzņēmēja pazīmes, kas varētu novest pie saimnieciskās darbības apturēšanas un/vai maksātnespējas, informēt Pasūtītāju rakstveidā.
10.22. Būvuzņēmējam ir pienākums uzņemties pilnu materiālo atbildību par saviem un citu Apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem, to izpildes termiņiem un kvalitāti. Apakšuzņēmēja saistību neizpilde pret Būvuzņēmēju nevar kavēt šajā Līgumā noteiktos Būvdarbu izpildes termiņus.
10.23. Būvuzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam visus zaudējumus, ja tādi radušies Būvdarbu izpildes gaitā vai sakarā ar Līguma  izpildes termiņu nokavējumu vai nekvalitatīvi izpildītiem Būvdarbiem, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksāt Līgumā noteiktos līgumsodus un atlīdzināt zaudējumus.
10.24. Būvuzņēmējam ir pienākums savlaicīgi pirms Cēsu novada būvvalde veic Objekta pieņemšanu iesniegt Pasūtītājam atbilstoši noformētu izpilddokumentāciju.
10.25. Būvuzņēmējam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt piekļuvi pie blakus esošajiem īpašumiem, ēkām, vajadzības gadījumā iepriekš saskaņojot nepieciešamo sadarbību un piekļuves. 
10.26. [bookmark: _Hlk62824283]Būvuzņēmējam ir pienākums visu ar Objektu saistīto informāciju un dokumentus aizpildīt/ievadīt BIS, atbilstoši normatīvo aktu prasībām un pilnvarojuma apjomam, cik tālu tas neierobežo neuzliek kādas darbības pildīt tieši Pasūtītājam, kā arī ievērot savlaicīgumu un ievērtēt visus riskus kas saistīti ar informācijas pieprasīšanu, ievadīšanu, BIS, ar tiem saistītos termiņus u.tt., lai nekavētu Pasūtītāja saistību izpildi, kas saistīti ar investīciju projekta realizāciju ar citām valsts un pašvaldību institūcijām, gan šī Līguma saistību izpildē,  t.sk., lai nekavētu Cēsu novada būvvaldei pieņemt Objektu.
10.27. Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt tādu Būvdarbu organizāciju, lai nelabvēlīgu  klimatisko laikapstākļu rezultātā, Objektā neradītu plūdus un jebkādu materiālo vērtību pasliktināšanos, t.sk. arī laikā, kad Objektā netiek veikti Būvdarbi.
10.28. Būvuzņēmējam ir tiesības būvlaukumā izbūvēt Būvdarbu izpildei nepieciešamās pagaidu celtnes un konstrukcijas, piegādāt un uzglabāt Būvizstrādājumus, kas nepieciešamas konkrētajā Objektā.
10.29. Būvdarbu izpildes laikā Būvuzņēmējam ir pienākums nodrošināt satiksmes organizācijas saskaņošanu, pagaidu ceļa zīmju, norobežojošo elementu u.c. Objekta aprīkošanai nepieciešamos tehnisko līdzekļu uzstādīšanu, kā arī satiksmes regulēšanu, atbilstoši Pasūtītāja un/vai konkrētu iestāžu/institūciju noteiktajām prasībām (t.sk. terminētās prasības),  kuru kompetencē ir satiksmes organizēšana, u.tml., visur kur tas nepieciešams, ja attiecināms.
10.30. Būvuzņēmējam jānodrošina, lai Pasūtītāja pārstāvjiem, Būvuzraugam un autoruzraugam būtu brīva un droša pieeja Objektam.
10.31. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā nodrošina tīrību Objektā un tā teritorijā (savlaicīga un regulāra būvgružu un citu izlietoto materiālu aizvešana u.c.), atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un nekavējoši veic visa veida darbības, kas saistītas ar šī Līguma izpildes rezultātā radīto tīrības normu vai noteikumu pārkāpšanas seku novēršanu. Būvdarbu veikšanas laikā, ne vēlāk kā Būvdarbu beigšanas dienā, Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāizved no Objekta būvgruži un neizmantotie Būvizstrādājumi, konstrukcijas, kā arī Būvuzņēmējam piederošais inventārs, darbarīks, un jānodod Pasūtītājam Objekts tīrs un sakārtots.
10.32. Būvuzņēmējam jāsagatavo Objekts nodošanai un pieņemšanai ekspluatācijā, saskaņā ar visām prasībām, kuras izvirza būvniecību uzraugošās institūcijas/iestādes, saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, sagatavojot un nododot Pasūtītājam visu nepieciešamo Objekta izpilddokumentāciju, veicot visus nepieciešamos saskaņojumus, kā arī citas darbības, kas nepieciešami Objekta nodošanai Pasūtītājam un tā pieņemšanai no Cēsu novada būvvaldes puses
10.33. Būvuzņēmējam jāievēro un jāizpilda citi Būvdarbu izpildes noteikumi, kas izriet no Līguma, Būvniecības ieceres dokumentācijas, Tehniskās specifikācijas un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu. 
10.34. Būvuzņēmējam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma sniegt atskaiti par Būvdarbu gaitu vai informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Būvdarbiem. Atskaite jāiesniedz Pasūtītājam 3 (trīs) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu atskaites vai informācijas iesniegšanas termiņu. 
10.35. Būvuzņēmējam ir pienākums Pasūtītāja noteiktajā termiņā iesniegt visus nepieciešamos dokumentus, kādi nepieciešami un attiecas uz Līguma grozījumu sastādīšanu. 

11. APAKŠUZŅĒMĒJI UN LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA NOMAIŅA
11.1. Ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, Būvuzņēmējam jāiesniedz Būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto Apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu (Līguma __. pielikums/tiks precizēts), kurā norāda Apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī Apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Būvuzņēmējam Līguma izpildes laikā jāziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina saraksts ar informāciju par Apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts Būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
11.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā personāla un Apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu Apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un Apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Būvuzņēmējam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.3. Piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Līgumā norādītajā kārtībā un gadījumos. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Konkursa dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
11.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā Apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
11.4.1. piedāvātais Apakšuzņēmējs neatbilst Konkursa dokumentos Apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
11.4.2. tiek nomainīts Apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Konkursā Būvuzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam Apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Konkursā Būvuzņēmējs atsaucies, apliecinot savu atbilstību Konkursā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst šā Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1.,2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
11.4.3. piedāvātais Apakšuzņēmējs, kura veicamo Būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētajiem izslēgšanas iemesliem;
11.4.4. Apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Būvuzņēmēja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna Apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Konkursa dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
11.6. Būvuzņēmējs Apakšuzņēmēju/personāla piesaistīšanas vai nomaiņas gadījumā iesniedz Pasūtītājam Apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistītiem Apakšuzņēmējiem (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)/ personāla sarakstu, kurā norādīta visa aktuālā informācija par Līguma izpildē piesaistīto personālu (konsolidēta versija ar aktuālo informāciju)  un Līguma 11.7. punktā norādītos dokumentus un informāciju.
11.7. Būvuzņēmējam par Apakšuzņēmēju un/vai Būvuzņēmēja piesaistīto personālu jāiesniedz Pasūtītājam sekojoši dokumenti:
11.7.1. iesniegums Apakšuzņēmēju un/vai Būvuzņēmēja personāla nomaiņai vai piesaistīšanai, norādot nododamo darbu veidu un veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību/personāla (speciālista) pozīcija Līguma izpildē (ja attiecināms);
11.7.2. Apakšuzņēmēja un/vai Būvuzņēmēja piesaistītā personāla apliecinājums par gatavību veikt konkrētos darbus atbilstoši Līguma priekšmetam. Apakšuzņēmēja apliecinājums jāparaksta Apakšuzņēmēja pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Gadījumā, ja apliecinājumu paraksta pilnvarota persona, tad jāiesniedz personas ar pārstāvības tiesībām izsniegta pilnvara citai personai parakstīt apliecinājumu. Būvuzņēmēja piesaistītā personāla apliecinājumu paraksta pats speciālists; 
11.7.3. Apakšuzņēmēja vai Būvuzņēmēja piesaistītā personāla kvalifikāciju apliecinoši dokumenti saskaņā ar Konkursa dokumentāciju, ja tāda prasība izvirzīta, - attiecas gadījumos, kad Būvuzņēmējs Līguma izpildē vēlas nomainīt Apakšuzņēmēju vai Būvuzņēmēja personālu, uz kura iespējām balstījies savas kvalifikācijas novērtēšanai.
11.8. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaudi veic tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Būvuzņēmējam nomainīt Apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu Apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par Apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
11.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Būvuzņēmēja personāla vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem.
11.10. Grozījumi Līgumam pievienotajā Apakšuzņēmēju/ Būvuzņēmēja personāla sarakstā tiek noformēti, reģistrējot Pasūtītāja saskaņoto Apakšuzņēmēju/ Būvuzņēmēja personāla sarakstu (konsolidēto versiju ar aktuālo informāciju) pie Līguma. Līdz ar jaunā saraksta reģistrēšanu pie Līguma, spēku zaudē iepriekšējais saraksts. Atsevišķi Līguma grozījumi par šīm izmaiņām netiek sagatavoti.
11.11. Apakšuzņēmēja piesaistīšana Līguma izpildē pēc Būvuzņēmēja iniciatīvas, neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par šī Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildu pienākumus un saistības.
11.12. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par to, lai saskaņā ar šo Līgumu Būvdarbu izpildē iesaistīts Apakšuzņēmējs nepiesaistītu Būvdarbu izpildē citus Apakšuzņēmējus bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
11.13. Pasūtītājs nav atbildīgs par Būvuzņēmēja nokavētiem vai vispār neveiktiem norēķiniem ar tā piesaistītajiem Apakšuzņēmējiem. 

12. BŪVDARBU GARANTIJAS LAIKS
12.1. Būvdarbu un Būvdarbu izpildei izmantojamo Būvizstrādājumu Garantijas perioda termiņš tiek noteikts 5 (pieci) gadi no Būvdarbu pabeigšanas dienas, t.i., Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS par būvdarbu pabeigšanu. 
12.2. Šajā Līguma nodaļā paredzētie Garantijas noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, tostarp, gan izmaiņām, gan jebkādiem Būvdarbu izlabojumiem un papildu darbiem, ko veicis Būvuzņēmējs vai tā pieaicinātas personas, gan Būvdarbu izpildē izmantotajiem risinājumiem, metodēm un Būvizstrādājumiem.
12.3. Visiem Būvdarbu izpildē izmantojamiem Būvizstrādājumiem jāatbilst Latvijas nacionālajā standarta statusā adaptētiem Eiropas Standartiem, Latvijas nacionālajiem standartiem, starptautisko vai reģionālo standartizācijas organizāciju standartiem. 
12.4. Ja Garantijas perioda ietvaros konstatēto Defektu dēļ Pasūtītājam nav bijis iespējams pienācīgi izmantot Būvdarbu izpildes rezultātā izbūvēto Objektu Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājs ir tiesīgs ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam pagarināt Līguma norādīto Garantijas laiku par laika periodu, kādā Objekts nevarēja tikt pienācīgi izmantots. 
12.5. Ja Objekta ekspluatācijas laikā ir atklāti Būvdarbu (t.sk. Būvdarbu izpildē izmantoto Būvizstrādājumu, iekārtu, mehānismu, sistēmu, konstrukciju u.c.) Defekti vai trūkumi, Būvuzņēmējam jānovērš tie uz sava rēķina 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma/uzdevuma/Defektu akta saņemšanas vai citā terminā, ja Pasūtītājs norāda citādi. Darbaspēka un tehnikas resursu noslodze citos Būvuzņēmēja objektos nevar būt par iemeslu Defektu un trūkumu novēršanas termiņa nokavējumam.
12.6. Ja Pasūtītājs Būvdarbu Garantijas laikā konstatē Būvdarbu Defektus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz Defektu akta sastādīšanu. Avārijas vai citos ārkārtējos gadījumos Būvuzņēmējam Objektā jāierodas nekavējoties (t.i., ne ilgāk kā pēc reālā ceļā pavadītā laika, kas nepieciešams, lai ierastos no Būvuzņēmēja juridiskās adreses vietas) pēc Pasūtītāja paziņojuma (rakstiska vai mutiska). Pie Defektu akta sastādīšanas Puses ir tiesīgas pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Pusēm. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgā Puse. 
12.7. Defektu konstatēšana un Defektu novēršana tiek konstatēta ar aktu, kura sastādīšanā piedalās Pasūtītāja un, ja nepieciešams, Būvuzņēmēja pārstāvji un atbildīgie speciālisti. Ja Būvuzņēmējs ir aicināts, bet neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu bez Būvuzņēmēja klātbūtnes un tas ir saistošs arī Būvuzņēmējam. Akts tiek nosūtīts Būvuzņēmējam, un ir uzskatāms, ka Būvuzņēmējs aktu ir saņēmis nākošajā darba dienā pēc tā nosūtīšanas dienas.  
12.8. Pēc Defektu novēršanas tiek sastādīts Defektu novēršanas akts. Par Defektu novēršanu Būvuzņēmējs paziņo Pasūtītājam laiku, kad Pasūtītājam jāierodas Objektā uz Defektu novēršanas akta sastādīšanu. Ja Pasūtītājs/Būvuzņēmējs neierodas uz Defektu akta sastādīšanu, Būvuzņēmējs/Pasūtītājs to sastāda vienpusēji un nosūta otrai pusei. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs nepaziņo par Defektu novēršanu, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pēc Defektu novēršanas termiņa beigām sastādīt aktu, kurā norāda ir vai nav novērsti Defekti un kādi Defekti nav novērsti. 
12.8.1. Pasūtītājam ir tiesības neparakstīt Defektu novēršanas aktu, ja Būvdarbu Defekts un/vai tā rezultātā nodarītie bojājumi Objektam pilnībā nav novērsti.  
12.9. Ja Defektu novēršana netiek uzsākta Pasūtītāja norādītajā termiņā vai Būvuzņēmējs Defektus nenovērš 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā Pasūtītāja norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības uz Būvuzņēmēja rēķina, Defektu novēršanai pieaicināt trešo personu (citu uzņēmēju), ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus par publisko iepirkumu un samaksu veicot, ir tiesīgs vērsties ar prasījumu pret Būvuzņēmēja iesniegto Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājumu.
12.10. Pasūtītājs, aprēķinot Defektu un Defektu rezultātā nodarīto bojājumu novēršanas zaudējumus, tajos iekļauj izdevumus par Defektu un Defekta rezultātā nodarīto bojājumu novēršanu, t.sk., Būvizstrādājumi un darbs, Būvdarbu izpildē patērētais ūdens un elektrība, atkritumi, u.c. izmaksas, kas rodas. 
12.11. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par Garantijas laikā jaunu vai atkārtotu radušos Defektu novēršanu, t.sk., ja Defekts Objektā radies Būvdarbu izpildē Būvuzņēmēja pieaicināto trešo personu novērsto Defektu nekvalitatīvas veikšanas dēļ un atlīdzību par pieaicināto trešo personu nekvalitatīvi veikto darbu Defektu novēršanas dēļ radītajiem zaudējumiem, Būvuzņēmējs risina civiltiesiskā kārtībā vēršoties pret šo trešo personu, kas nekvalitatīvi veikusi Defektu novēršanu un tādējādi radījusi Būvuzņēmējam zaudējumus, vai, ja nekvalitatīvi novērstais Defekts veicinājis cita Defekta veidošanos.  
12.12. Garantijas laikā konstatēto Defektu novēršanu un Defektu radīto bojājumu novēršanu izpildē Būvuzņēmējs garantē savlaicīgumu un kvalitāti, tajā skaitā Būvdarbu izpildē izmantoto Būvizstrādājumu kvalitāti un piesaistītā personāla kvalifikāciju, drošības noteikumu ievērošanu un Objekta darbības netraucēšanu.
12.13. Domstarpības, kas rodas Būvdarbu un Būvizstrādājumu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti/eksperti.

13. APDROŠINĀŠANA, LĪGUMA  IZPILDES NODROŠINĀJUMS UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS
13.1. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā no Līguma noslēgšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Būvuzņēmēja spēkā esošu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) un spēkā esošu būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi), kurā ir norādīts konkrētais Objekts un, ka Pasūtītājs ir trešā persona (var aizvietot ierakstus saistību izpildes nodrošinājuma devēja apliecinājumu par Objekta iekļaušanu un to, ka Pasūtītājs ir trešā persona.  Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet Būvdarbi vēl turpinās, Būvuzņēmējam ir pienākums ne vēlāk, kā iepriekš iesniegtā civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises) un  būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līguma (polises)  darbības termiņa pēdējā dienā, iesniegt Pasūtītājam jaunu (vai esošā pagarinājumu) Būvuzņēmēja un/vai būvspeciālista apdrošināšanas līgumu (polisi) ar beigu termiņu līdz Būvdarbu beigām, nodrošinot tā nepārtrauktību. Būvuzņēmējs jaunu apdrošināšanas līgumu (polišu) noslēgšanu (vai esošo pagarināšanu) veic par saviem līdzekļiem. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz apdrošināšanas līgumu pagarinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līgumcenas.
13.2. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt Būvdarbus, ja Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi) un spēkā esošu būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (polisi). Šāds termiņa kavējums nedod tiesības Būvuzņēmējam lūgt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. 
13.3. Līguma saistību izpildes nodrošināšanai tiek noteikts Līguma  izpildes nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam jānoformē bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas pirmā pieprasījuma garantijas formā (iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju), un jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas dienas. Nodrošinājumā ir jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma, beznosacījuma, neatsaucams, kā arī tajā ir iekļauti nosacījumi, ka Līguma izpildes nodrošinājuma devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājuma summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Līguma 4.1.punktā noteiktajam Līguma izpildes termiņam (t.i., līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS, ka Būvdarbi pabeigti), papildus pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz šajā punktā minēto nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līgumcenas un šāds kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Ja Būvdarbu izpildes termiņš pagarinās, tad Būvuzņēmējs attiecīgi pagarina arī Līguma  izpildes nodrošinājuma termiņu tā, lai tas būtu derīgs termiņā par kādu tiek veikti Būvdarbi (t.sk. līdz Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu) pieskaitot vēl 10 (desmit) kalendārās dienas un iesniedzot Līguma izpildes nodrošinājuma   pagarinājumu ne vēlāk, kā iepriekš iesniegtā Līguma izpildes nodrošinājuma (apdrošināšanas sabiedrības izsniegtās polises vai bankas garantijas) darbības termiņa pēdējā dienā, (iepriekš saskaņojot tā tekstu ar Pasūtītāju), nodrošinot tā nepārtrauktību. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz iepriekš minētā nodrošinājuma pagarinājumu šajā punktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līgumcenas, un šāds kavējums nav par pamatu Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumam. Pie jebkādiem apstākļiem, līdz Būvdarbu pabeigšanai, t.i., Cēsu novada būvvaldes atzīmei BIS par būvdarbu pabeigšanu, Būvuzņēmējam jānodrošina Līguma  izpildes nodrošinājuma spēkā esamība papildus pieskaitot 10 (desmit) kalendārās dienas, nodrošinot tā nepārtrauktību.
13.4. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Līguma 13.3. punktā minētās bankas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegto nodrošinājumu tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma punktiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
13.5. Būvdarbu Garantijas laikā atklāto Defektu un trūkumu novēršanas nodrošināšanai tiek noteikts Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums 5 (piecu) procentu apmērā no Līgumcenas, kas Būvuzņēmējam ir jānoformē bankas izdotas Būvdarbu Garantijas laika garantijas formā vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas garantijas (polises) formā atbilstoši Līguma nosacījumiem un tajā jābūt norādei, ka tas ir pirmā pieprasījuma, beznosacījuma, kurā garantijas devējs norādījis, ka tas ir neatsaucams un, ka garantijas devējs ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā samaksā Pasūtītājam pieprasīto garantijas summu pēc pirmā Pasūtītāja pieprasījuma. Garantijas laika nodrošinājumam jābūt spēkā vismaz 5 (pieci) gadi no Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS par būvdarbu pabeigšanu, pieskaitot vēl 10 (desmit) kalendārās dienas.  
13.6. Garantijas laika nodrošinājumu samazina Garantijas termiņa 25. (divdesmit piektajā) mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 (divu) procentu apmērā no Līgumcenas, ja Garantijas termiņa pirmajos 24 (divdesmit četros) mēnešos nav konstatēti Būvdarbu Defekti vai Būvuzņēmējs un Pasūtītājs ir vienojušies par pieteikto Būvdarbu Defektu novēršanas termiņu (t.i., iepriekš konstatēti Defekti ir/tiek novērsti).
13.7. Spēkā esošs Būvdarbu Garantijas laika nodrošinājums ir jāiesniedz Pasūtītājam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā pēc Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS par būvdarbu pabeigšanu, pirms tam tā tekstu saskaņojot ar Pasūtītāju. Ja Būvuzņēmējs neiesniedz  spēkā esošu nodrošinājumu noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji aprēķināt Būvuzņēmējam līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto kalendāro dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līgumcenas. 
13.8. Ja Būvuzņēmējs ir nokavējis spēkā esoša Garantijas laika nodrošinājuma iesniegšanu, tas neatbrīvo Būvuzņēmēju no pienākuma iesniegt Garantijas laika nodrošinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
13.9. Šajā Līgumā paredzētie Garantijas laika noteikumi attiecināmi gan uz Būvdarbiem, Būvizstrādājumiem, ierīcēm, mehānismiem, gan izmaiņām, gan jebkādiem Būvdarbu izlabojumiem un papildu darbiem, ko veicis Būvuzņēmējs vai tā pieaicinātas personas.
13.10. Pasūtītājam ir tiesības izmantot Garantijas laika nodrošinājumu tādu Būvuzņēmēja finansiālo saistību dzēšanai, kuras izriet no Līguma vai normatīvajiem aktiem, tai skaitā, ja Līguma darbība tiek izbeigta pēc Pasūtītāja iniciatīvas saskaņā ar Līguma noteikumiem, kas paredz Pasūtītāja tiesības vienpusēji izbeigt Līguma darbību.
13.11. Būvuzņēmējam jānodrošina, ka Līguma izpildes nodrošinājumā un Garantijas laika nodrošinājumā (bankas garantijā vai apdrošināšanas polisē), attiecīgi norādot konkrētajā dokumentā,  ka garantija/polise pakļauta Starptautiskās tirdzniecības kameras Vienotie pieprasījuma garantiju noteikumi („The ICC Uniform Rules for Demand Guarantees”, ICC Publication No. 758  (2010. gada redakcija, Starptautiskās Tirdzniecības palātas publikācija Nr. 758), bet attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības kameras noteikumi, garantija/polise pakļaujas Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī jānorāda, ka prasības un strīdi, kas saistīti ar garantiju vai polisi, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Tāpat, jābūt norādei uz konkrēto Objektu.

14. STRĪDU RISINĀŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Šis Līgums noslēgts, iztulkojams un izpildāms saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu noteikumiem.
14.2. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Pusēm saistībā ar šo Līgumu, tā interpretāciju, spēkā esamību vai izpildi, risināmi savstarpēju pārrunu ceļā. Ja Puses nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, attiecīgais strīds risināms Latvijas Republikas normatīvos aktos noteiktajā kārtībā tiesā. 
14.3. Pušu strīdi, kas rodas Būvdarbu un Būvizstrādājumu kvalitātes novērtēšanā Būvdarbu veikšanas vai Garantijas termiņa laikā, var tikt risināti, pieaicinot neatkarīgu sertificētu ekspertu/speciālistu vai valsts ekspertīzes institūcijas, un ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura saskaņā ar ekspertīzes slēdzienu ir vainojams. Ja ekspertīze nekonstatē pārkāpumus, ekspertīzes izdevumus sedz Puse, kura ekspertīzi ierosinājusi.
15. PUŠU ATBILDĪBA
15.1. Puses ir savstarpēji atbildīgas par līgumsaistību un normatīvajos aktos noteikto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi.
15.2. Būvuzņēmējs Būvdarbu veikšanas laikā ir pilnā apmērā materiāli atbildīgs par sava darbaspēka nodrošināšanu ar individuālajiem un kolektīvajiem aizsardzības līdzekļiem, darbinieku kvalifikāciju, instruēšanu un apmācību darba aizsardzības jautājumos, un Būvdarbu procesā pielietoto Būvizstrādājumu kvalitāti, kā arī par pieaicināto Apakšuzņēmēju darbību. 
15.3. Būvuzņēmējs ir pilnā mērā atbildīgs par Pasūtītājam nodarītajiem tiešajiem zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka Būvuzņēmējs nav savlaicīgi un pienācīgā kvalitātē veicis uzdotos Būvdarbus, kā arī pieļāvis trūkumus, Defektus un pārkāpumus. 
15.4. Būvuzņēmējs, saskaņā ar Līguma nosacījumiem, apņemas novērst Defektus, kā arī segt Pasūtītājam nodarītos tiešos zaudējumus atbilstoši Pasūtītāja rakstveidā noformētajam un Būvuzņēmējam iesniegtajam radušos zaudējumu aprēķinam. 
15.5. Līguma neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā radītā atrautā (negūtā peļņa) nevienai no Pusēm nav jāatlīdzina.
15.6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs un sedz Pasūtītājam visas radītās papildus izmaksas un zaudējumus, ja ar kompetentas institūcijas lēmumu tiek apturēta Būvdarbu veikšana sakarā ar Būvuzņēmēja pieļautiem šī Līguma un/vai normatīvo aktu noteikumu pārkāpumiem.
15.7. Ja Būvuzņēmējs kavē Līguma 4.1. punktā noteikto termiņu (t.sk. starptermiņus), kā arī Līguma 4.3. un 4.4. punktā noteiktos termiņus, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) procenta apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas  par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentu  apmērā no Līgumcenas.
15.8. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos Būvdarbos konstatē Defektus, tad Būvuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi tam noteiktajā termiņā, pretējā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) procenta apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās Līgumcenas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus  no Līgumcenas.
15.9. Ja Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā Puse nav veikusi maksājumu, tad otrai Pusei ir tiesības aprēķināt un iekasēt līgumsodu 0,1 (nulle komats viena) procenta apmērā no savlaicīgi nesamaksātās summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no nesamaksātās summas. 
15.10. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai atsakās no tā izpildes un/vai ja Līgums tiek lauzts/izbeigts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Būvuzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi Līguma 13.3. punktā noteiktā Līguma izpildes nodrošinājuma apmērā, kuru Pasūtītājam ir tiesības ieturēt no Līguma 13.3. punktā noteiktā Līguma izpildes nodrošinājuma.  
15.11. Ja Būvuzņēmējs izbeidz/lauž noslēgto Līgumu pirms termiņa, izņemot nepārvaramu varas iestāšanās dēļ, Būvuzņēmējs atlīdzina Pasūtītājam izdevumus un zaudējumus, kas radušies Līguma  izbeigšanas/laušanas rezultātā, kā arī maksā līgumsodu Līguma 13.3. punktā noteiktā Līguma  izpildes nodrošinājuma apmērā.
15.12. Ja kāds no Būvuzņēmēja būvspeciālistiem, kas norādīts speciālistu sarakstā, neattaisnotu iemeslu dēļ iepriekš nebrīdinot neierodas uz Līgumā norādīto būvsapulci un tā klātbūtne bija nepieciešama, un tas ir fiksēts būvsapulces protokolā, kā arī par Līguma 10.17. punkta neievērošanu, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru šādu neierašanās gadījumu.
15.13. Ja Būvuzņēmējs neuzsāk Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un Darbu izpildes kalendārajam grafikam, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu.
15.14. Ja Būvuzņēmējs neievēro Līguma 5.10., 10.4., 10.15., 10.19. 10.29. un 10.30. punktā noteiktās prasības, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu.
15.15. Ja Būvuzņēmējs nav uzrādījis Būvuzraugam un Pasūtītājam Līguma 6.2. punktā noteiktos dokumentus, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 100  (viens simts euro) par katru konstatēto gadījumu.
15.16. Ja Būvuzņēmējs neievēro kādas no Līguma 6.4.1., 6.5.1., 6.6.2., 8.5., 10.11., 10.12., 10.18., 10.32., 10.34., 10.35., 12.5., 18.2., 19.6., 19.8. un 19.11. punkta prasībām, Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji  pieprasīt un iekasēt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 50 (piecdesmit euro) par katru nokavēto dienu.
15.17. Pasūtītājam ir tiesības noteikt šādus līgumsodus par darba kārtības un citu ar Būvdarbu izpildi saistītu noteikumu neievērošanu: 
15.17.1. Kas attiecas uz nekārtībām Objektā vai pievedceļu, nožogojuma un brauktuves neuzturēšanu atbilstoši prasībām, kas var izraisīt traumatismu, piesārņojumu vai citus riskus, kas var radīt bīstamību, Pasūtītājs var piemērot līgumsodu EUR 100 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu, ko fiksē fotogrāfijā Būvuzraugs vai Pasūtītājs; 
15.17.2. par nereģistrēta Apakšuzņēmēja atrašanos Objektā, Apakšuzņēmēja maiņu vai piesaistīšanu, kas nav saskaņota ar Pasūtītāju, bet tas bija jāsaskaņo atbilstoši Līguma noteikumiem, vai būvdarbu vadītāju maiņu bez Pasūtītāja saskaņošanas Pasūtītājs var piemērot līgumsodu EUR 200 (divi simti euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 
15.18. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām. 
15.19. Līgumsods neatbrīvo Puses no zaudējumu atlīdzināšanas pienākuma.
15.20. Ja Līgumu izbeidz, Būvuzņēmēja līgumsaistību neizpildes un/vai nepienācīgas izpildes dēļ, Garantijas laika  nodrošinājums (ieturējumi) paliek Pasūtītāja rīcībā faktiski (kas var tikt iemantots izpildīto Būvdarbu Garantijas nodrošināšanai u.c.) un Garantijas laika ieturējums netiek izmaksāts Būvuzņēmējam.
15.21. Ja Pasūtītājam ir prasījums pret Būvuzņēmēju par kādas naudas summas samaksu Būvuzņēmējam tas jāsamaksā 10 (desmit) darba dienu laikā pēc attiecīga paziņojuma saņemšanas vai citā termiņā, ja Pasūtītājs norādījis citādi,  kā arī Pasūtītājs ir tiesīgs šādas naudas summas vienpusēji ieturēt no Būvuzņēmējam izmaksājamam summām, par to informējot Būvuzņēmēju, norādot ieturamās summas apmēru un tiesisko pamatu.

16. NEPĀRVARAMA VARA
16.1. Puses nav atbildīgs par Līguma saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, kā arī nav pakļautas zaudējumu atlīdzībai, tieši tādā apjomā, kādā Līguma saistību izpilde ir radusies nepārvaramas varas apstākļu gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgā Puse ir nokavējusi kādu  saistību izpildi.
16.2. Nepārvarama vara (force majeure) nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un kas nav radušies to kļūdas vai nevērīgas rīcības rezultātā, kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no tās Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kuriem nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus.
16.3. Pie nepārvaramas varas (force majeure) vai ārkārtēja rakstura apstākļiem pieskaitāmi:  epidēmijas, zemestrīce, plūdi, ugunsgrēks, zibens, eksplozija  un jebkuras citas dabas katastrofas vai ekstrēmi laikapstākļi, kara darbības, iebrukums, jebkādas ārvalstu ienaidnieku ļaunprātīgas darbības, pilsoņu nekārtības, terora akti vai to draudi, blokāde, embargo, sacelšanās, streiks, sabotāža, tiesību aktu vai tādu valsts vai pašvaldības lēmumu stāšanās spēkā, kas būtiski ietekmē Līguma izpildes noteikumus, nopietni infrastruktūras traucējumi vai veikti kibernoziegumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi.
16.4. Pusei, kurai iestājušies nepārvaramas varas vai ārkārtēja rakstura apstākļi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no to iestāšanās brīža, ir pienākums par to rakstveidā un telefoniski paziņot otrai Pusei, norādot uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, cik tālu to iespējams īstenot, un jāveicina Līguma darbības atjaunošanu, pēc iespējas, ar kompetento iestāžu dokumentiem (izdrukas, pārskati u.tml.) jāpierāda apstākļi, kas apliecina faktu par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, kā arī jānorāda kādā veidā un kurā daļā nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās tieši ietekmē līgumsaistību izpildi, priekšlikumi līgumsaistību izpildei saistībā ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, nepārvaramas varas sekām un paredzamo ilgumu, ja tas ir paredzams. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas. 
16.5. Izbeidzoties nepārvaramas varas apstākļiem, Puse, kuras saistību izpilde tikusi apgrūtināta ar nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā paziņo otrai Pusei par šādu apstākļu pastāvēšanas izbeigšanos un priekšlikumiem turpināt savas ar šo Līgumu uzņemtās saistības.
16.6. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šajā Līgumā noteiktos  termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem, nepieciešamības gadījumā noslēdzot par to atsevišķu vienošanos.
16.7. Ja Puses nav vienojušās savādāk, tad abas Puses turpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi, un veic visas iespējamās darbības, lai izslēgtu vai mazinātu nepārvaramas varas apstākļu ietekmi. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā to Būvdarbu izpildes termiņi/starptermiņi, kurus tiešā veidā ietekmēja nepārvaramas varas apstākļi, var tikt pagarināti par laika periodu, kas atbilst nepārvaramas varas apstākļiem, tomēr, neskatoties uz minēto, Puses apņemas pielikt visas pūles, lai attiecīgos Būvdarbus paveiktu iespējami drīz un iespēju robežās atgrieztos pie sākotnējā Darbu izpildes kalendārā grafika, cik vien tas iespējams. 
16.8. Ja Puse nav rakstveidā paziņojusi otrai Pusei par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos šajā Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, tā zaudē tiesību vēlāk atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļu ietekmi.
16.9. Gadījumā, ja nepārvaramas varas apstākļu ietekme turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem un Puses neredz iespēju turpināt šī Līguma izpildi, jebkurai no Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstveidā paziņojot otrai Pusei. Pusēm ir tiesības izbeigt šī Līguma darbību, bez zaudējumu atlīdzības pienākuma, Pasūtītājam veicot norēķinu par faktiski padarītiem kvalitatīvo Būvdarbu, cik tālu iespējams to novērtēt un turpmāk tie izmantojami.

17. LĪGUMA GROZĪJUMI
17.1. Līgums var tikt grozīts Pusēm par to noslēdzot rakstisku vienošanos. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem un neatņemamu sastāvdaļu. 
17.2. Par Līguma sastāvdaļu tiek uzskatīti visi labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā, ko atrunā izmaiņu aktā, kas Pusēm ir saistošs. 
17.3. Konkursa dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums.
17.4. Pusēm nekavējoties jāinformē vienam otru, ja konstatē, ka:
17.4.1. starp Līguma dokumentos sniegtajiem datiem ir pretrunas;
17.4.2. Līguma dokumentos dotie dati atšķiras no reālajiem apstākļiem;
17.4.3. Līguma izpildei nozīmīgi apstākļi ir izmainījušies vai radušies jauni;
17.4.4. notikušas izmaiņas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, kas būtiski ietekmē Līguma izpildi.
17.5. Visi grozījumi tiek izvērtēti no pieļaujamības atbilstoši Publisko iepirkumu likumam, taču Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam nav pieļaujams konkrētā gadījumā.
17.6. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Būvuzņēmēja savstarpēji saskaņotā laikā iesniegt novērtējumu par to, kā un cik lielā mērā iespējamās izmaiņas vai apstākļi var ietekmēt Līgumcenu un Būvdarbu izpildes laiku.
17.7. Līguma spēkā esamības laikā Pasūtītājs, objektīvi pamatojot ir tiesīgs rakstveidā pieprasīt, lai tiek veiktas izmaiņas Tehniskajās specifikācijās, Būvniecības ieceres dokumentācijā un Būvdarbu apjomos. Pēc šāda pieprasījuma saņemšanas Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, izņemot gadījumu, ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošo normatīvo aktu noteikumiem. Ja Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas neprasa būtisku Būvniecības ieceres dokumentācijas vai Tehnisko specifikāciju (prasību) pārstrādāšanu un/vai izmaiņas Būvdarbu apjomā, Būvuzņēmēja pienākums ir veikt Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas, par ko Puses vienojas atsevišķi, bez papildus atlīdzības un papildus termiņa šo izmaiņu veikšanai, vai būtisku izmaiņu gadījumā, Puses vienojas atsevišķi, nosakot papildu termiņu un/vai papildu atlīdzību. Lai izvairītos no domstarpībām, šī Līguma punkta noteikumi par papildu termiņu un finansējuma piešķiršanu nav attiecināmi uz situācijām saistībā ar Būvuzņēmēja nepienācīgu Līguma saistību izpildi un tādos gadījumos Būvuzņēmējam nav tiesības uz izmaiņām Būvdarbu izpildes termiņos un/vai Līgumcenas apmērā. 
17.8. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes laikā maina Būvdarbu un/vai Būvizstrādājumu apjomus uz mazākiem apjomiem, vai arī tā veidus, risinājumus, un Būvuzņēmējs jau ir veicis nepieciešamo Būvizstrādājumu pasūtījumu, vai veicis atbilstošus Būvdarbus, saskaņā ar sākotnējām Pasūtītāju prasībām, un šo izmaiņu rezultātā Būvdarbu veikšanai vairs nav nepieciešami iepriekš pasūtītie Būvizstrādājumi, vai izpildītie Būvdarbi (kāda to daļa), bet Būvuzņēmējam nav iespēju attiecīgos pasūtījumus atcelt jeb šāda atcelšana ir nesamērīgi dārga, tad Pasūtītājs kompensē  Būvuzņēmējam izdevumus, kas saistīti ar iepriekšminēto Būvizstrādājumu iegādi (ar nosacījumu, ka tie nodoti Pasūtītāja īpašumā, atbilstoši to iegādes vērtībai) vai Būvdarbu izpildi.
17.9. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgas Būvdarbu vai to apjomu izmaiņas.
17.10. Pasūtītājam Būvdarbu veikšanas laikā ir tiesības veikt Līguma grozījumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu, nemainot Līguma vispārējo raksturu, veidu un mērķi tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
17.10.1. atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. un 2. punktam;
17.10.2. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 3. punktu un piekto daļu,  lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā nepārsniedzot 15 (piecpadsmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem;
17.10.3. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu, Pasūtītājs ir tiesīgs veicamiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, samazināt Būvdarbu apjomu, nosakot, ka Būvdarbi nav jāveic sākotnēji noteiktajā apjomā, kā arī palielināt Būvdarbu apjomu, uzdodot veikt Līgumā (t.sk. Konkursa dokumentos) sākotnēji neparedzētus Būvdarbus, ja tos pirms Būvdarbu uzsākšanas objektīvu iemeslu dēļ nebija iespējams precīzi noteikt (pēc izbūvētiem darbiem dabā, veicot digitālos izpilduzmērījumus apjomi kļuva lielāki/mazāki nekā sākotnēji tika sarēķināti Būvniecības ieceres dokumentācijā, mainoties situācijai dabā u.tml.), papildu Būvdarbi nepieciešami citu Būvdarbu uzsākšanai un/vai pabeigšanai, kā arī Objekta nodošanai ekspluatācijā vai, ja Būvdarbu gaitā Pasūtītājs konstatē, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams (Būvniecības ieceres dokumentācijas nepilnības, nepareizi Būvdarbu apjomu aprēķini, kā arī tādā gadījumā, ja Būvdarbu apjomu daļa jau tika izbūvēta cita līguma / pasūtījuma ietvaros u.c. objektīvu iemeslu dēļ un tml., ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums/samazinājums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem;
17.10.4. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 2. punktu, ietverot darbu apjomus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem, piemēram, Pasūtītājam ir nepieciešami papildu Būvdarbi, kas nebija iekļauti sākotnējā iepirkumā, un Būvuzņēmēja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā paredzētiem pakalpojumiem. Šo Līguma punktu piemēro gadījumos, ja, piemēram, ir risinājumu/metodes maiņa; tehnoloģijas izmaiņas; atsedzot virsmas atklājas jauni apstākļi, kas sākumā nebija paredzami; Būvizstrādājumu nomaiņas gadījumā pret ekvivalentu, ja tos vairs neražo, t.sk., cita projekta salāgošanas gadījumā, Būvdarbu sadalīšana kārtās, Būvizstrādājumu maiņa, kad nebija iespējams precīzi noteikt kādu nepieciešamo risinājumu/metodi u.tml.;
17.10.5. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 3. punktu, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, ja šādu grozījumu dēļ Līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtības summu, nepārsniedz 50 (piecdesmit) procentus no sākotnējās Līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma citiem punktiem;
17.10.6. piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 4. punktu, ja Būvuzņēmējs tiek aizstāts ar citu uzņēmēju.
17.11. Saņemot Būvuzņēmēja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma pantu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā skaidrojumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
17.12. Izmaiņu vērtība tiks aprēķināta šādi:
17.12.1. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas ir savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai neatšķiras metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā cenu starpība Būvdarbu izmaiņām; 
17.12.2. ja plānotās izmaiņas ietver Būvdarbus, kas nav savstarpēji aizvietojami, t.i., Būvdarbu veikšanai tiek izmantotas citas metodes vai risinājumi, izmaiņu apjoms tiks aprēķināts kā kopējā ieslēgto un izslēgto Būvdarbu summa.
17.13. Grozot Būvdarbu apjomus, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī Līgumcena, Būvdarbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
17.14. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības dokumentācijā un Būvdarbu apjomos tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu. 
17.15. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Pasūtītājs Līguma izpildes laikā pieļauj neatkarīgi no tā vai tie ir būtiski vai nebūtiski, grozījumu veikšanu šādos gadījumos:
17.15.1. Ja objektīvu apstākļu dēļ Būvdarbu izpildes laikā Būvniecības ieceres dokumentācijā tiek veiktas izmaiņas/grozījumi vai Pasūtītājs ir uzdevis veikt Būvuzņēmējam Būvniecības ieceres dokumentācijā neparedzētu Būvdarbu izpildi un šīs izmaiņas ir visu Līgumā iesaistīto Pušu saskaņotas (Pasūtītājs, Būvuzraugs, Autoruzraugs) un pamatotas, kādu iemeslu dēļ šādas izmaiņas ir nepieciešamas;
17.15.2. Pasūtītājam ir tiesības veicamajiem Būvdarbiem izmainīt tehniskās prasības, tajā skaitā prasības inženiertīklu pieslēgumu un izbūves vietām, Būvdarbu tehnoloģiju, Būvizstrādājumus, Būvdarbu apjomu, tajā skaitā to samazināt un/vai papildināt, uzdodot Būvuzņēmējam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus darbus, šādos gadījumos:
17.15.2.1. Līguma izpildes laikā, atsedzot komunikācijas/virsmas, ja tādas ir, un tml., atklājas, ka nepieciešami tādi Būvdarbu apjomi, kuri pirms tam nebija noteikti, un tie nepieciešami Objekta pilnvērtīgai ekspluatācijai;
17.15.2.2. Līguma izpildes laikā tiek vienkāršoti un/vai samazināti atsevišķi Tehniskās specifikācijas vai Būvniecības ieceres dokumentācijas risinājumi, kā rezultātā mainās Būvdarbu izmaksas un/vai  Objekta ekspluatācijas izmaksas un/vai Būvdarbu izpildes termiņi;
17.15.2.3. Līguma izpildes laikā tiek konstatēti neparedzami fiziskie apstākļi, tas ir jebkādi dabiskie fiziskie apstākļi un cilvēka radītie, un citi fiziskie šķēršļi un piesārņotāji, ar kuriem Būvuzņēmējs sastopas Objektā;
17.15.2.4. ja Būvizstrādājumus, kas norādīti Būvniecības ieceres dokumentācijas tāmēs vairs neražo, tad Būvizstrādājumi var tikt nomainīti pret ekvivalentiem tās pašas cenu grupas Būvizstrādājumiem. Ja Būvuzņēmējs Būvdarbu izpildē vēlas izmantot ekvivalentus būvizstrādājumus to vietā, kas ir norādīti Līguma dokumentos, Būvuzņēmējam ir jānodrošina pierādījumi savstarpējai aizstājamībai, un ir jāsedz visi izdevumi, kas radušies sakarā ar savstarpējās aizvietojamības izpēti. Pasūtītājam ir tiesības, bet nav pienākums apstiprināt alternatīvu Būvizstrādājumu pielietojumu; 
17.15.2.5. ja Līguma izpildes laikā rodas objektīva nepieciešamība sakarā ar citu Pasūtītāja investīciju projektu, kas atrodas Objekta tiešā tuvumā;
17.15.2.6. izpildmērījumu veikšanas rezultātā.
17.16. Būvdarbu izmaiņām piemēro šādas cenas:
17.16.1. Ja attiecīgā Būvdarbu veida izmaksas ir iekļautas Līgumam pievienotajā Būvdarbu tāmē, tad Būvdarbu izmaksas tiek noteiktas saskaņā ar Līguma tāmē norādītajām vienību cenām.
17.16.2. Ja Būvdarbu veida izmaksas nav iekļautas Līgumam pievienotajā tāmē, tad Būvdarbu izmaksas nosaka šādi – Būvuzraugs sadarbojoties ar Būvuzņēmēju veic tirgus izpēti par līdzīgām Būvdarbu izmaksām. 
17.17. Būvdarbu izpildes termiņu Pasūtītājs var grozīt šādos gadījumos:
17.17.1. ja tiek uzdoti papildus Būvdarbu apjomi – proporcionāli veicamo Būvdarbu apjomam;
17.17.2. ja pēc Līguma noslēgšanas radušies no Būvuzņēmēja neatkarīgi, objektīvi apstākļi, kuru dēļ ir traucēta saistību izpilde un Būvuzņēmējs ir Līgumā noteiktajā kārtībā rakstiski informējis Pasūtītāju par šādu apstākļu iestāšanos (šādiem neatkarīgiem apstākļiem ir jābūt pamatotiem un pierādāmiem, kas tieši kavē saistību izpildi) – atbilstoši šo apstākļu ilgumam;
17.17.3. citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
17.18. Ja Puses 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā nespēj panākt šajā Līguma punktā paredzēto vienošanos par Būvdarbu apturēšanu, izmaiņām vai grozījumu veikšanu ( t.sk. Būvuzņēmējs neiesniedz Pasūtītāja pieprasītos dokumentus Pasūtītāja noteiktajā termiņā), vai Pasūtītāja pieprasītās izmaiņas ir pretrunā normatīvo aktu imperatīvajām prasībām, un/vai pārsniedz šajā Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs:
17.18.1. atteikties no pieprasītajām izmaiņām vai
17.18.2. apturēt Būvdarbu izpildi līdz panākta vienošanās starp Pasūtītāju un Būvuzņēmēju.
17.19. Par grozījumiem šī Līguma ietvaros netiks uzskatīta Būvizstrādājumu, kas vairs netiek ražoti vai ir ražošanas grūtības (t.sk. pārdoti sakarā ar Eiropas Savienības noteiktajām finanšu sankcijām) aizstāšana ar ekvivalentiem Būvizstrādājumiem. Šajā gadījumā Būvuzņēmējam ir jāiesniedz pierādījumi, ka šāds Būvizstrādājums netiek ražota vai to nevar iegādāties sakarā ar noteiktajām finanšu sankcijām. Būvizstrādājuma aizstāšanu Būvuzņēmējs var veikt pēc Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas.
17.20. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvuzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Būvuzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Būvdarbu apturēšanu.

18. BŪVDARBU APTURĒŠANA
18.1. Pasūtītājs, objektīvi pamatojot, ir tiesīgs jebkurā brīdī šī Līguma spēkā esamības laikā dot Būvuzņēmējam norādījumus apturēt Būvdarbus vai jebkādas to daļas izpildi, nosūtot rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam, norādot šādas Būvdarbu apturēšanas iemeslus. Šī punkta iestāšanās gadījumā , tiek uzskatīts, ka Līguma darbība arī tiek apturēta. Būvuzņēmējs apņemas nekavējoties, pēc iepriekšminētā paziņojuma saņemšanas, pārtraukt Būvdarbu vai to attiecīgās daļas izpildi, ja tas ir tehnoloģiski iespējams un veikt visas nepieciešamās darbības izpildītās vai iesāktās Būvdarbu daļas saglabāšanai. Ja Būvdarbu vai to attiecīgās daļas pārtraukšana nav tehnoloģiski iespējama, Būvuzņēmējs informē par to Pasūtītāju un aptur Būvdarbus līdzko tas būs iespējams. 
18.1.1. Pēc Būvdarbu pārtraukšanas, Būvuzņēmējs rakstveidā brīdina Pasūtītāju par visiem ar apturēšanu saistītajiem riskiem, sekām, ietekmi uz izpildītajiem Būvdarbiem, atlīdzību un termiņu, izņemot gadījumos, ja Līguma 18.1. punktā minētā Būvdarbu pārtraukšana ierosināta Būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ (saistību nepilnīga izpilde un/vai neizpilde).  
18.2. Būvuzņēmējs atsāk Būvdarbu vai to apturētās daļas izpildi 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstveida paziņojuma par Būvdarbu atsākšanu saņemšanas, par to paziņojot Pasūtītājam, ja uz Būvdarbu atsākšanas brīdi nav radušies tādi ārkārtēji, objektīvi un ārpus Būvuzņēmēja kontroles esoši apstākļi, kas kavē vai padara neiespējamu Būvdarbu atsākšanu.
18.3. Ja Būvdarbu apturēšanas iemesls ir Būvuzņēmēja Līguma saistību nepildīšana vai nepienācīga pildīšana, vai rupja nolaidība, Būvuzņēmējam nav tiesību saņemt ne termiņu pagarinājumu, ne Līgumcenas palielinājumu, kas saistīts ar šādu Būvdarbu apturēšanu.
18.4. Pie Būvdarbu un Līguma darbības apturēšana apstākļiem tiek pieskaitīti arī šādi apstākļi:  ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi un/vai ārkārtēja rakstura apstākļi, un/vai tiek konstatētas būtiskas atkāpes no šī Līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīviem, standartiem un normatīvajiem aktiem, kas regulē šādu Būvdarbu veikšanu.
18.5. Būvdarbu izpilde var tikt apturēta, ja iestājas arī neatbilstoši klimatiskie laika apstākļi. Šī punkta iestāšanās gadījumā Pasūtītājs izvērtē iesniegtos pierādījumus vai arī izvērtē konkrēto faktisko situāciju (vai Būvuzņēmējs, kā attiecīgās jomas profesionālis ir savlaicīgi izplānojis veicamo Būvdarbu secību,   kā arī ņemot vērā citus Līguma nosacījumus par Līguma grozījumu ierosināšanu) un pieņem lēmumu piekrist vai nepiekrist  Būvdarbu   termiņa pagarinājumam.   Ja Pasūtītājs piekrīt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņu, tad tas tiek noteikts proporcionāli   neatbilstošu klimatisko laika apstākļu ilgumam.
18.6. Pasūtītājs neuzņemas jebkādu zaudējumu atlīdzību Būvuzņēmējam, ja Būvdarbi pārtraukti Būvuzņēmēja vainas dēļ.

19. LĪGUMA DARBĪBAS IZBEIGŠANA
19.1. Līgums var tikt izbeigts pirms termiņa, ja Puses par to atsevišķi vienojas. 
19.2. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Būvuzņēmējam rakstveidā 5 (piecas) darba dienas iepriekš šādos gadījumos: 
19.2.1. ja Būvuzņēmējs nerīkojas atbilstoši Līguma 4.3. un 4.4. punktā noteiktajai kārtībai un tādējādi kavējums sastāda vairāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
19.2.2. ja Būvuzņēmējs nav spējīgs turpināt Būvdarbus vai kādu daļu no Būvdarbiem saskaņā ar šo Līgumu, vai regulāri un atklāti nepilda vai nepienācīgi pilda savas saistības, un tas nav saistīts ar nepārvaramas varas vai no Pasūtītāja atkarīgiem apstākļiem;
19.2.3. ja veiktie Būvdarbi neatbilst Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām;
19.2.4. ja Būvuzņēmējs Līgumā paredzētajā termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam Līgumā noteikto  līguma saistību izpildes nodrošinājumu; 
19.2.5. ja Līguma saistību izpildes nodrošinājums ir zaudējis  spēku vai nav iesniegts Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājums (nodrošinot Līguma saistību izpildes nodrošinājuma spēkā esamības nepārtrauktību) saskaņā ar Līguma nosacījumiem;
19.2.6. ja Būvuzņēmējs pārkāpj Latvijas Republikā spēkā esošos likumus un citus normatīvos aktus, kas attiecas uz Būvdarbu izpildi un kvalitāti;
19.2.7. ja pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīga būvtehniskā ekspertīze/sertificēts eksperts ir konstatējis, ka Būvuzņēmējs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Līguma noteikumiem vai Latvijas būvnormatīviem, kas būtiski varētu ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju; 
19.2.8. ja Būvuzņēmējs pārkāpj kādu no šī Līguma noteikumiem,  ja Būvdarbi tiek veikti neatbilstoši Līgumam pievienoto pielikumu prasībām, kvalitātes vai tehnoloģijas prasībām un pēc atgādinājuma netiek veikta un/vai nepienācīgi veikta Defektu novēršana;
19.2.9. ja Būvuzņēmējs regulāri pārkāpj Līgumā noteiktos pienākumus (dažādu dokumentu iesniegšanas kavēšana un/vai neiesniegšana Pasūtītāja noteiktajā laikā un kārtībā, Aktu neiesniegšana, nepiedalīšanās būvsapulcēs, būvsapulču protokolos noteikt pienākumu nepildīšana, atbildīgo būvdarbu vadītāja nenodrošināšana u.tml. objektīvi un būtiski apstākļi);
19.2.10. ja Būvuzņēmējs ir kavējis Būvdarbu izpildi Objektā tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajā termiņā un/vai, ja Būvuzņēmējs nokavējis Līgumā noteikto Būvdarbu izpildes termiņu ilgāk kā 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas;
19.2.11. ja Būvuzņēmējs pārkāpj Līguma noteikto kārtību Līguma izpildei piesaistīto speciālistu vai Apakšuzņēmēju nomaiņai 
19.2.12. ja   Būvdarbu izpildē neiesaista Apakšuzņēmējus, uz kuru iespējām tas Konkursa laikā balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, atbilstoši tam apjomam un kārtībai, kādu norādījis piedāvājumā;
19.2.13. ja Būvuzņēmējs nenodrošina darba aizsardzības prasību izpildi;
19.2.14. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā Būvuzņēmējam piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas;
19.2.15. ja ir iestājies Publisko iepirkumu likuma 42. panta septītās daļas 1. punkta gadījums;
19.2.16. ja Būvuzņēmējs pametis Būvdarbus vai Objektu, vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt un/vai nepildīt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;
19.2.17. ja Būvuzņēmējs neveic Būvdarbu izpildi Objektā ilgāk par 5 (piecām) darba dienām vai tā izpilde nenotiek paredzētā apjomā, bet esošajā Būvdarbu veikšanās plānā, un Darbu izpildes kalendārajā grafikā šāds Būvdarbu pārtraukums nav paredzēts un šo pārtraukumu nav apstiprinājis Pasūtītājs;
19.2.18. notiek jebkāds cits gadījums vai gadījumu virkne, kam pēc Pasūtītāja viedokļa ir būtiska nelabvēlīga ietekme uz Būvuzņēmēja komercdarbību, aktīviem, darbību vai finansiālo stāvokli, kas var iespaidot Būvuzņēmēja ar šo Līgumu uzņemto saistību izpildi.
19.2.19. ja iestājušies citi būtiski apstākļi (piemēram, anulēta licence vai sertifikāts, dalība kartelī , pasūtītājam zudusi interese par konkrēto Līgumu Būvuzņēmēja vainas  vai citu ārējo apstākļu dēļ, Līguma darbības turpināšana var radīt  lielākus zaudējumus Pasūtītājam nekā tā izbeigšana, ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos u.t.ml.).
19.3. [bookmark: _Hlk68618635]Gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts Būvuzņēmēja vainojamas rīcības dēļ, Pasūtītājam ir tiesības Līguma izbeigšanas gadījumā pieprasīt līgumsodu no Būvuzņēmēja 5 (piecu) procentu apmērā (t.i., Līguma 13.3. punktā noteiktā saistību izpildes nodrošinājuma apmērā), kā arī garantijas laika nodrošinājuma ieturējumi netiek izmaksāti.
19.4. Būvuzņēmējam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
19.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumus bez būtiska iemesla un līgumsods sasniedzis 10 (desmit) procentus no parāda summas;
19.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda kādu no Līgumā noteiktajiem būtiskajiem pienākumiem vismaz 3 (trīs) reizes pēc kārtas bez objektīva iemesla.
19.5. Būvuzņēmējam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi līdz ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu, saņemšanas brīdi, cik tas tehniski un tehnoloģiski ir iespējams. 
19.6. Līguma izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma izbeigšanu saņemšanas, sastāda un iesniedz Pasūtītājam izpilddokumentāciju, Aktu par faktiski izpildītiem Būvdarbu apjomiem, ko Pasūtītājs izskatīta un pieņem (vai pamatoti atsaka pieņemt ,par ko Būvuzņēmējam tiek paziņots rakstiski) 10 (desmit) darba dienu laikā pēc to saņemšanas. Pasūtītājs pieņem Būvdarbus un objektā piegādātos būvizstrādājumus  tādā apjomā, cik tālu tos iespējams novērtēt, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. Ja veiktie Būvdarbi (kāda to daļa, piegādātie būvizstrādājumi) nav izmantojami turpmākajā investīciju projekta realizācijas procesā, kas norādīts Aktā par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, Pasūtītājam ir tiesības šādus Būvdarbu apjomus un piegādātos būvizstrādājumus nepieņemt un par tiem neveikt samaksu. Dokumentācijas un Būvdarbu pārbaudē, un  konstatēto trūkumu un Būvdarbu Defektu novēšanā tiek piemērota arī Līguma 6.4.3., 6.4.4., 6.5.2., 6.5.3., 6.6. un 6.8. punktā noteiktā kārtība, cik tālu tas iespējams un citi Līguma punkti, ja attiecināmi.
19.7. Ja Līgumu izbeidz  pirms termiņa, Puses veic galējo norēķinu par faktiski izpildītajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem 20 (divdesmit) darba dienu laikā no dienas, kad Puses ir parakstījušas Aktu par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, ir saņemta Pasūtītāja prasībām atbilstoša Objekta izpilddokumentācija un  Būvuzņēmējs ir iesniedzis Līguma noteikumiem un šajā punktā minētajam aktam atbilstošu rēķinu. Ja Pušu starpā līdz Līguma izbeigšanas dienai pastāv strīds par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem (tai skaitā to apjomiem un piegādātajiem būvuizstrādājumiem), šajā punktā minētajā aktā iekļauj tikai tos faktiski izpildītos Būvdarbus, par kuru izpildi Pusēm nav domstarpību. 
19.8. Ja Līgums tiek izbeigts/lauzts pirms termiņa, Būvuzņēmēja Līgumā noteikto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes dēļ, Būvuzņēmējs par saviem līdzekļiem 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no paziņojuma par Līguma laušanu saņemšanas dienas, sakārto Objektu un atstāj to drošā un no trešo personu darbībām pasargātā stāvoklī, tāpat jāatbrīvo Objekts no jebkādām palīgbūvēm (piemēram, konteineriem) un instrumentiem, izvedot būvgružus un atstājot Objektu sakārtotā vidē, vai Pasūtītājs ir tiesīgs veikt ieturējumus šim mērķim no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām, ja Būvuzņēmējs nepilda vai nepienācīgi pilda šī punkta noteikumus, cik tālu tas nepieciešams.
19.9.  Ja Līguma darbība tiek izbeigta pirms termiņa savstarpēji vienojoties, Puses var vienoties par kārtību, kādā tiek segti Objekta sakārtošanas izdevumi, lai to pasargātu no trešo personu darbībām (demolēšana, zādzība, zaudējumu radīšana u.tml.). Ja Būvuzņēmējs neievēro Pušu vienošanos par Objekta sakārtošanas darbiem, tad Pasūtītājam ir tiesības veikt Objekta sakārtošanu, bet Būvuzņēmējam ir pienākums apmaksāt šādus izdevumus, pamatojoties uz Pasūtītāja izrakstītu rēķinu, rēķinā norādītajā termiņā, kā arī var tikt veikti ieturējumi no Būvuzņēmējam izmaksājamām summām. 
19.10. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas Būvizstrādājumu, darbaspēka izmaksās un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma atcelšanai no Būvuzņēmēja puses.
19.11. Līguma izbeigšanas gadījumā, Būvuzņēmējam jānodod objekts atpakaļ Pasūtītājam atbilstoši Pasūtītāja prasībām un Pasūtītāja noteiktajā termiņā (t.sk. jāievēro arī citi Līguma noteikumi, kas attiecas uz Būvuzņēmēju Līguma izbeigšanas gadījumā).


20. KONFIDENCIALITĀTE
20.1. Veicot Būvdarbus, kā arī pēc to nodošanas Pasūtītājam, Būvuzņēmējs apņemas stingri konfidenciāli glabāt no Līguma un tā izpildes izrietošo informāciju. Konfidenciāla informācija cita starpā ietver ekonomiska, tehniska, juridiska vai cita satura informāciju, kuras nozaudēšana vai izpaušana var nodarīt kaitējumu Pasūtītājam vai Būvuzņēmējam un citu ar tiem saistītu personu drošībai, ekonomiskajām interesēm vai reputācijai, vai kuru kāda no Pusēm ir atzinusi par konfidenciālu. 
20.2. Puses apņemas nepublicēt, neļaut publicēt un neatklāt konfidenciālu informāciju vai jebkādas tās daļas jebkādā veidā bez otras Puses iepriekšējas rakstiskas atļaujas, izņemot normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos. Puses nodrošina, ka to darbinieki, pārstāvji un eksperti ir informēti par konfidencialitāti un apņemas to ievērot. Šis Līguma punkts ir spēkā 2 (divus) gadus pēc Cēsu novada būvvaldes atzīmes BIS par būvdarbu pabeigšanu. 

21. PUŠU PĀRSTĀVJI
21.1. Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā iesniedz Pasūtītājam paziņojumu (pievienojot pilnvaru, ja attiecināms) vai rīkojumu (ja ir ierobežotas tiesības), ar kuru ir iecelts Būvuzņēmēja pārstāvis, kas saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, pārstāvēs Būvuzņēmēju, kurš jebkurā brīdī ir sasniedzams (gan darba laikā, gan ārpus tā), izmantojot jebkuru no saziņas līdzekļiem. Puses ar šo apstiprina, ka ar rīkojumu ieceltais Būvuzņēmēja pārstāvis ir tiesīgs un pilnvarots veikt visas nepieciešamās darbības, pieņemt visus nepieciešamos lēmumus, un parakstīt visus nepieciešamos dokumentus saistībā ar šo Līgumu un tā izpildi, izņemot dokumentus par  Objekta  pieņemšanu ekspluatācijā, Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu, Līguma grozījumus (ja pārstāvis nav valdes loceklis/priekšsēdētājs/prokūrists/pilnvarotā persona). Būvuzņēmēja pārstāvim ir pienākums organizēt Būvdarbu veikšanu saskaņā ar šo Līgumu, normatīvo aktu noteikumiem, Būvniecības ieceres dokumentāciju, Būvuzrauga, Autoruzrauga norādījumiem un Pasūtītāja prasībām. Jebkādi dokumenti, informācija un paziņojumi, kas nodoti augšminētajam Būvuzņēmēja pārstāvim, uzskatāmi par pienācīgi nodotiem Būvuzņēmējam.  Gadījumā, ja šāds paziņojums/ pilnvara vai rīkojums netiek iesniegts, tad Pasūtītājs uzskatīs, ka šajā punktā noteiktos uzdevumus tiesīga veikt tikai Būvuzņēmēja valde, kas reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā.
21.2. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma stāšanās spēkā paziņo Būvuzņēmējam par Pasūtītāja pārstāvi/-jiem, kas veiks visas nepieciešamās darbības ar šī Līguma izpildi saistītos jautājumos. Šāds pārstāvis/-ji  ir tiesīgs/-i dot Būvuzņēmējam norādījumus saistībā ar šī Līguma un Būvdarbu izpildi, pieprasīt un saņemt jebkādas atskaites un skaidrojumus, saskaņot ar Būvdarbu izpildi saistītos dokumentus: rēķinus, fakta konstatācijas aktus, atskaites, Aktu, kā arī veikt citas darbības, kas nepieciešamas saskaņā ar šo Līgumu, izņemot Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta, Līguma grozījumu un Objekta galīgo nodošanas dokumentu parakstīšanu BIS, Pasūtītāja vārdā. 
21.3. Būvuzņēmējam ir pienākums ir nodrošināt iespēju Pasūtītāja pārstāvim/-vjiem brīvi iekļūt un pārvietoties Būvdarbu izpildes vietās, iekļūt visās Būvdarbu izpildes vietās esošajās būvēs un konstrukcijās, iepazīties ar jebkādiem dokumentiem, pārbaudīt Būvdarbu izpildi un atbilstību šī Līguma, normatīvo aktu un Būvniecības ieceres dokumentācijas prasībām, piedalīties būvsapulcēs un citās apspriedēs. 
21.4. Būvuzņēmējam ir pienākums ievērot Pasūtītāja pārstāvja/-ju dotos rīkojumus un norādījumus, kā arī nodrošināt, ka tos ievēro un izpilda arī Līguma izpildē iesaistītie Būvuzņēmēja speciālisti. 

22. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
22.1. Jebkāda ar Līgumu saistīta un jebkurā formā pieejama informācija vai citāda veida dati, tai skaitā Būvuzņēmēja sagatavotie Būvizstrādājumi (ar nosacījumu, ka Pasūtītājs par tiem ir norēķinājies pilnā apmēra ar Būvuzņēmēju), pieder Pasūtītājam un ir tā īpašums. Būvuzņēmējam nav tiesību jebkādā veidā ierobežot Pasūtītāja tiesības brīvi un pēc saviem ieskatiem rīkoties ar tiem.
22.2. Ja kāds no Līguma punktiem vai apakšpunktiem neparedzētu apstākļu dēļ tiek atzīts par spēkā neesošu vai pretrunā ar normatīvajiem aktiem un tiem neatbilstošu, tas neietekmē citu Līgumā pielīgto saistību izpildi, kuras netiek skartas sakarā ar šīm izmaiņām. 
22.3. Tās Līguma attiecības, kuras nav atrunātas šī Līguma tekstā, tiek regulētas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 
22.4. Puses vienojas, ka rēķini var tikt sagatavoti un nosūtīti arī elektroniskā formā bez rekvizīta “paraksts” ar atsauci uz Līgumu un nosūtīti uz konkrētās Puses norādīto e-pasta adresi.
22.5. Visi no šī Līguma izrietošie paziņojumi, lūgumi, pieprasījumi un cita informācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā. Atbildes uz otras Puses iesniegumu, paziņojumu vai pieprasījumu, ja uz to tiek pieprasīta un nepieciešama atbildes vēstule, jāsniedz 10 (desmit) darba dienu laikā pēc konkrēta dokumenta saņemšanas, izņemot, ja Līgumā noteikts cits termiņš un kārtība kādiem gadījumiem vai kāda Puse ir noteikusi citādi.
22.6. Visi paziņojumi un cita veida korespondence iesniedzama otrai Pusei personiski pret parakstu, vai nosūtāma vēstulē ar pasta starpniecību kā ierakstīts pasta sūtījums, vai nodrošinot informācijas ātrāku apriti, uz Puses Līgumā norādīto e-pasta adresi (ja vien Līgumā nav noteikts citādi konkrētam gadījumam). Puses vienojas, ka e-pasta sūtījumi tiek uzskatīti par saņemtiem otrajā darba dienā pēc konkrētā e-pasta nosūtīšanas dienas, izņemot, ja saņemšanas apliecinājums ir atsūtīts ātrāk (piemēram, tajā paša dienā vai nākošajā dienā u.tml.) vai ja Līgumā kādiem gadījumiem nav noteikts cits termiņš un laika uzskaite, bet pasta sūtījumi 7. (septītajā) dienā pēc nodošanas pastā (pasta zīmogs).
22.7. Gadījumā, ja Līgumā un tā pielikumos nav atrodams neviens termiņš konkrētam gadījumam, tad parakstot šo Līgumu, Puses piekrīt un apliecina, ka ievēros 10 (desmit) darba dienu termiņu no jebkāda notikuma iestāšanās brīža, kas uzliek kādai Pusei pienākumu.
22.8. Par Līguma izpildei būtisko rekvizītu, kontaktpersonu/pārstāvja, pilnvaroto personu maiņu, kā arī par izmaiņām amatpersonu ar paraksta tiesībām sastāvā, Puses informē viena otru 5 (piecu) darba dienu laikā. Atsevišķi Līguma grozījumi par šo netiek sagatavoti. Ja kāda no Pusēm neinformē otru Pusi par savu rekvizītu maiņu šajā Līgumā noteiktajā termiņā, tas uzņemas atbildību par visiem zaudējumiem, kas šajā sakarā varētu rasties otrai Pusei.
22.9. Līgumā minētie pielikumi un ar šī Līguma izpildi saistītie pielikumi, tajā skaitā izmaiņas un papildinājumi, kas ir rakstiski noformēti pēc to parakstīšanas kļūst par šī Līguma pielikumiem un ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
22.10. Šis Līgums ir saistošs kā Pusēm, tā arī to tiesību un pienākumu pārņēmējiem. Nevienai no Pusēm nevar no Līguma izrietošās saistības, tiesības vai pienākumus pilnā apjomā vai daļēji nodot vai pieņemt bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. Izņēmumi pieļaujami Līgumā noteiktajā kārtībā attiecībā uz speciālistu vai Apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu speciālistu vai Apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē, vai gadījumā, ja Puses saistību un tiesību pārņemšana noteikta ar likumu vai tiesas nolēmumu un reģistrēta normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā, tad tādā gadījumā, Pusei, kura saistības un tiesības tiek pārņemtas, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā rakstveidā informēt otru Pusi par saistību un tiesību pārņemšanas tiesisko pamatu un saistību un tiesību pārņēmēju.  
22.11. Līgums sagatavots un parakstīts divos identiskos eksemplāros latviešu valodā. Viens Līguma eksemplārs nodots Pasūtītājam, bet otrs – Būvuzņēmējam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.  
VAI 
 Līgums sagatavots latviešu valodā. Līgums elektroniska dokumenta veidā tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. Līguma un tā pielikumu abpusējas parakstīšanas datums ir pēdējā parakstītāja laika zīmoga datums un laiks.  
[pirms līguma slēgšanas tiek norādīts atbilstošais Līguma punkta formulējums atkarībā no līguma parakstīšanas veida (papīra vai elektroniskā formātā)]. 
22.12. Līgumam ir pievienoti šādi pielikumi: [tiks precizēti, slēdzot līgumu]

PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI












































Līguma 5. pielikums

Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts (paraugforma)

____________________________________ (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses un ________________________ (turpmāk – Būvuzņēmējs) no otras puses (Pasūtītājs un Būvuzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse) saskaņā ar 20___. gada _______ ___________ līgumu Nr.____________ "Par__________________________" (Objekts __________________, kadastra Nr. ______________________) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:
1. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās /var tikt precizēts/. Ja Būvuzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Būvuzņēmējam pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms) /var tikt precizēts/.
2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma ____. punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmies samaksāt Būvuzņēmējam ___ EUR (___________) bez PVN, /var tikt precizēts/. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____________ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā /var tikt precizēts/
3. Puses apliecina, ka Būvuzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto Būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju/var tikt precizēts/.
4. Būvuzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto Būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot/var tikt precizēts/.
5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__. gada _____. ________.
6. Saskaņā ar Līguma ___. punktu Pasūtītājs no Būvuzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _________ EUR (___________EUR un ___ centi) (ja attiecināms) /var tikt precizēts/
7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts, ja attiecināms /var tikt precizēts/.

	Būvuzņēmējs
	Pasūtītājs

	______________________________
	_________________________________

	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
	(kontaktpersona/pilnvarotā persona)
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