Vienošanās Nr. 2

par grozījumiem 2025. gada 27. janvāra pakalpojuma līgumā

“Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei”

Nr. DA-25-17-lī

Rīgā, dokumenta datumu ir pēdējā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, tā […], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grupa93”, reģistrācijas numurs 50103129191, kuru pārstāv tās valdes loceklis, […], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk – Līdzēji,

- ņemot vērā 2025. gada 27. janvārī starp Līdzējiem noslēgtā līguma Nr. DA-25-17-lī (turpmāk – Līgums), kas noslēgts saskaņā ar atklāta konkursa, identifikācijas Nr. CAIP 2024/34 “Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta būvprojekta minimālā sastāvā izstrāde” rezultātu;

- ņemot vērā  2025. gada 01. oktobra Izpildītāja vēstuli Nr. 25/295;

- ņemot vērā 2025. gada 06. oktobra Pasūtītāja vēstuli Nr.DA-25-29362-nd;

- ņemot vērā 2025.gada 15.oktobra Pasūtītāja vēstuli Nr.DA-25-30360-nd;

- ievērojot Publiskā iepirkumu likuma 61. panta 3. daļas 1.un 2. punktu;

- ievērojot Līguma 12.2.3. punktu

noslēdz šo Vienošanos Nr. 2 par tālāk norādīto:

- Izdarīt grozījumus Līgumā, Līguma 2.2.1.apakšpunktu izsakot šādā redakcijā:

“2.2.1. izstrādāt būvprojektu minimālā sastāvā „Vecrīgas publiskās ārtelpas attīstības 1. kārta” (turpmāk – BMS) un nodot Pasūtītājam līdz 2025.gada 30.decembrim;”.

- Līdzēji vienojas grozīt Tehniskās specifikācijas Pielikumu Nr.1 “BMS indikatīvās robežas”.

- Līdzēji vienojas aktualizēt darbu izpildes laika grafiku.

- Pārējie Līguma nosacījumi paliek nemainīgi.

- Pielikumi:

- pielikums – Tehniskās specifikācijas Pielikums Nr.1;

- pielikums – Darbu izpildes laika grafiks.

- Līdzēju rekvizīti:

| Saņēmējs: |  |
| --- | --- |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldība […] |  |
| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments […] | Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Grupa93” […] |
| ________________________________ | ________________________________ |

DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU