Vienošanās Nr. 1

pie 2024. gada 16. augusta līguma Nr. AMD-24-5099-lī

Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

Rīgas domes Ārtelpas un mobilitātes departaments, turpmāk – Pasūtītājs, tā [..], no vienas puses, un

SIA “CTB”, reģistrācijas Nr. 42103019682, juridiskā adrese Cukura iela 38A, Liepāja, LV-3402, turpmāk – Būvuzņēmējs, tā [..], no otras puses,

pamatojoties uz 2024. gada 16. augusta līguma Nr. AMD-24-5099-lī, turpmāk – Līgums, 13.4. un 22.2. punktu, kā arī uz Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 18.septembra lēmumu (sēdes protokols Nr.46), noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

- Pagarināt Līguma 5.1.punktā paredzēto darbu izpildes termiņu par 16 (sešpadsmit) kalendārajām dienām.

- Izteikt Līguma 5.1.punktu šādā redakcijā:

“5.1. Būvuzņēmējs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līguma noteikumiem, Darbu daudzumu un izmaksu sarakstu un specifikācijām, kā arī normatīvo aktu prasībām ne ilgāk kā 46 (četrdesmit sešu) kalendāro dienu laikā no darbu uzsākšanas dienas.”

- Vienošanās nemaina citus Līguma noteikumus.

- Vienošanās stājas spēkā tās parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa. Vienošanās parakstīšanas diena ir pēdējā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas.

- Pielikumā:

- Nr.1 Pasūtītāja Tehniskās komisijas 2024. gada 18. septembra lēmuma (sēdes protokols Nr.46) izraksts uz 2 (divām) lapām.

- Pušu paraksti:

| PASŪTĪTĀJS: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments [..] | BŪVUZŅĒMĒJS: SIA “CTB” [..] |
| --- | --- |