LĪGUMS NR.__________

  Rīgā								Datums skatāms laika zīmogā

[bookmark: _Hlk169597317]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora p.i. Ingūnas Urtānes personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 41.3. un 42.3.7. apakšpunktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.  un 9.1.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2024. gada 23. augusta rīkojumu Nr. RD-24-76-p, no vienas puses, un
SIA “RoadLat”, reģistrācijas Nr. 40103958054, turpmāk - Izpildītājs, tās valdes priekšsēdētāja Reiņa Uzuleņa personā, kurš darbojas, pamatojoties uz statūtiem, no otras puses, abi kopā saukti – Puses, saskaņā ar 2024.gada 21.jūnijā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr.AMD-24-3408-lī, turpmāk – Vispārīgā vienošanās, un Izpildītāja 2025.gada 20.maijā iesniegto Piedāvājumu, izsakot savu brīvo gribu, bez viltus, maldības vai spaidiem, noslēdz savā starpā šādu līgumu, turpmāk - Līgums:

1. Definīcijas
Līgumā lietotajiem terminiem ir normatīvajos aktos piešķirtā nozīme, ja šajā sadaļā nav noteikts savādāk:
1.1. Apakšuzņēmēji – personas ar kurām Izpildītājs ir stājies līgumiskās attiecībās, lai nodrošinātu ar Līgumu uzņemto saistību izpildi.
1.2. Būvdarbu līgums – Pasūtītāja līgums ar trešo personu par Līgumā uzraugāmo būvdarbu veikšanu.
1.3. Būvuzraugs – būvspeciālists, kurš veic normatīvajos aktos un Līgumā noteiktās būvuzrauga funkcijas būvdarbu veikšanas laikā.
1.4. Darbi – Būvuzraudzība Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi  izbūvei atbilstoši būvprojektam, Līgumam, darbu daudzumu un izmaksu sarakstam, Izpildītāja piedāvājumam, Būvdarbu līgumam un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
1.5.  Iepirkums - atklāta konkursa “Vispārīgā vienošanās Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas būvuzraudzībai”, identifikācijas Nr. CAIP 2024/39.
1.6. Satiksmes organizācijas shēma – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Izpildītāja izstrādāts un saskaņots dokuments (darba vietas aprīkojuma shēma saskaņā ar  Ministru kabineta 2001.gada 2.oktobra noteikumiem Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem”), kurš paredz Darbu veikšanas laikā nepieciešamos satiksmes organizēšanas pasākumus, kā arī satiksmes organizēšanai pielietojamos Satiksmes organizācijas tehniskos līdzekļus.
1.7. Satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi – ceļa zīmes, luksofori, signālstabiņi, aizsargbarjeras, gājēju barjeras, vertikālie un horizontālie ielu apzīmējumi un citi tehniskie līdzekļi.
1.8. Būvnormatīvs – Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumi Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”.
1.9. Vispārīgie būvnoteikumi – Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”.

2. [bookmark: _Toc436919598][bookmark: _Toc427136181][bookmark: _Toc373489520][bookmark: _Toc219693313][bookmark: _Toc373489521]Līguma priekšmets
2.1. Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Darbus saskaņā ar Līgumu, tā pielikumu Nr.1 “Būvuzraudzības darba uzdevums” un Izpildītāja piedāvājumu (Līguma pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”) Būvuzraudzība “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi” (turpmāk – Objekts).
2.2. Atbildīgā persona, kura Pasūtītāja vārdā veic Darbus Objektā ir atbildīgais būvuzraugs Andris Karasevs, būvprakses sertifikāts 4-04369, mob.: 26488150, e-pasta adrese: andrisk60@inbox.lv. Papildus saziņai izmantot e-pasta adresi: info@roadlat.lv.
2.3. Pasūtītāja pārstāvis, kurš Pasūtītāja vārdā veic Līguma izpildes kontroli ir Emīls Šulcs, tālr.: 67012577, e-pasta adrese: emils.sulcs@riga.lv. Saziņai ar Pasūtītāju Izpildītājs izmanto vienlaicīgi arī Pasūtītāja e-pasta adresi: amd@riga.lv.

3. Līguma summa un samaksas kārtība
3.1. Līguma summa ir  189 332,00 euro (viens simts astoņdesmit deviņi tūkstoši trīs simti trīsdesmit divi euro un 00 centi), pievienotās vērtības nodoklis (turpmāk – PVN) 21% (divdesmit viena procenta) apmērā ir 39 759,72 euro (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti piecdesmit deviņi euro un 72 centi). Līguma summa, ieskaitot PVN, ir 229 091,72 euro (divi simti divdesmit deviņi tūkstoši deviņdesmit viens euro un 72 centi).
3.2. Līguma summa sastāv no:
3.2.1. samaksas par būvuzraudzību 166 960,00 euro (viens simts sešdesmit seši tūkstoši deviņi simti sešdesmit euro un  00 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir 35 061,60 euro (trīsdesmit pieci tūkstoši sešdesmit viens euro un 60 centi), kopā 202 021,60 euro (divi simti divi tūkstoši divdesmit viens euro un 60 centi) atbilstoši Līguma pielikuma Nr.2 “Darbu daudzumu uz izmaksu saraksts” izmaksu pozīcijām;
3.2.2. samaksas par laboratoriskajām pārbaudēm 22 372,00 euro (divdesmit divi tūkstoši trīs simti septiņdesmit divi euro un 00 centi) apmērā, PVN 21% apmērā ir 4 698,12 euro (četri tūkstoši seši simti deviņdesmit astoņi euro un 12 centi), kopā 27 070,12 euro (divdesmit septiņi tūkstoši septiņdesmit euro un 12 centi), kas ir izmaksājama atbilstoši faktiski paveiktajam apjomam saskaņā ar Līguma pielikumā Nr.2 “Darbu daudzumu uz izmaksu saraksts” izmaksu pozīcijām un to sadalījumam.
3.3. Samaksas kārtība par veiktajiem Darbiem: 
3.3.1. [bookmark: _Hlk34314802]samaksu, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma 3.2.1.punktā norādītās summas, Pasūtītājs veic būvprojekta (vai cita projektēšanas dokumentācijas, defekta akta u.c.) realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Objektā. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajiem Darbiem Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā;
3.3.2. samaksu par pārbaudēm, testiem un mērījumu pārbaudēm Pasūtītājs veic būvprojekta realizācijas laikā 1 (vienu) reizi mēnesī atbilstoši paveiktajam apjomam. Samaksu par attiecīgajā mēnesī veiktajām pārbaudēm, testiem un mērījumu pārbaudēm Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā;
3.3.3. atlikusī Līguma 3.2.1.punktā minētā summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā/atzīmes par būvdarbu pabeigšanu saņemšanas Objektā (ja tādu paredz normatīvie akti), abpusēja darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā.
3.4. Objekta būvdarbu apjoma izmaiņas neietekmē Darbu izmaksas.
3.5. [bookmark: _Ref512592506]Ja Darbu laiks pārsniedz Līguma 4.1. punktā norādīto būvdarbu izpildes termiņu, kurā netiek ieskaitīts būvdarbos noteiktā tehnoloģiskā pārtraukuma laiks un būvdarbu apturēšanas laiks:
3.5.1. [bookmark: _Ref512592254]par Darbu veikšanu pirmajās 14 (četrpadsmit) dienās (neskaitot tehnoloģiskā pārtraukuma un būvdarbu apturēšanas laiku ), Pasūtītājs samaksu par nostrādātajām dienām neveic;
3.5.2. [bookmark: _Ref512592461][bookmark: _Hlk201233282]ja Darbi nav pabeigti Līguma 4.1.punktā norādītajā būvdarbu izpildes termiņā un Pasūtītājs uzdod Izpildītājam veikt papildu Darbus pēc Līguma 3.5.1. punktā minētā termiņa, Pasūtītājs veic papildus apmaksu par Izpildītāja kvalitatīvi veiktajiem Darbiem sākot ar nākamo dienu pēc Līguma 3.5.1. punktā noteiktā termiņa beigām. Darbu papildus apmaksas apmērs tiek aprēķināts 1/(sākotnējais dienu skaits) apmērā no Līguma 3.2.1.punktā norādītās summas, neieskaitot dienas, kad tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums vai darbu veikšana Objektā ir apturēta. Šādā gadījumā Puses slēdz vienošanos pie Līguma.
3.5.3. samaksu Līguma 3.5.2.punktā norādītajā gadījumā Pasūtītājs veic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā no ikmēneša Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā, ieturot no izmaksājamas summas 10 (desmit) %.
3.5.4. saskaņā ar Līguma 3.5.3.punktu ieturēta summa tiek samaksāta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā vai Darbu pabeigšanas objektā (seguma atjaunošanas objektos), abpusēja darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja dienas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā.
3.6. Ja Būvdarbu līgums tiek izbeigts pirms termiņa no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un faktiskais Objekta būvdarbu laiks ir mazāks kā Būvdarbu līgumā noteiktais termiņš, un Darbi Objektā netiek turpināti, Pasūtītājs samaksu Izpildītājam par Darbiem veic proporcionāli Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Objektā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Darbu nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas dienas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā norādītajā kārtībā.
3.7. Ja Objekta būvdarbu izpildei tiek noteikts tehnoloģiskais pārtraukums (būvdarbi netiek veikti) un Darbi Objektā netiek veikti, samaksu, kas nepārsniedz 90 (deviņdesmit) % no Līguma summas, Pasūtītājs veic proporcionāli Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem Objektā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc akta par tehnoloģisko pārtraukumu abpusējas parakstīšanas dienas un rēķina saņemšanas, kas iesniegts Līguma 3.12.punktā norādītajā kārtībā.
3.8. Nosakot samaksas kārtību un apmēru, tiek ņemti vērā Līguma 3.6. un 3.7.punktu nosacījumi, kā arī ieturēti aprēķinātie līgumsodi, ja tādi Izpildītājam ir aprēķināti saskaņā ar Līguma noteikumiem.
3.9. Visi maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Līgumā norādīto Izpildītāja maksājumu kontu.
3.10. Līgumā paredzētos maksājumus veic Rīgas valstspilsētas pašvaldības Finanšu departaments. Noformējot elektronisko rēķinu, Izpildītājs tajā norāda šādu informāciju:
Pakalpojuma saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.:LV90011524360
Valsts kase
Konts: LV29TREL980259713000B
RD iestāde: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
RD iestādes adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011
RD iestādes kods: 213
3.11. Maksājumi tiek veikti pēc tam, kad Izpildītājs iesniedzis rēķinu Līguma 3.12.punktā noteiktajā kārtībā un citus Līgumā noteiktos nepieciešamos dokumentus vai arī iestājies kāds cits Līgumā minētais nosacījums. 
3.12. Rēķina formāts un iesniegšanas kārtība:
3.12.1. Izpildītājs sagatavo grāmatvedības attaisnojuma dokumentus elektroniskā formātā (turpmāk – elektronisks rēķins) atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
3.12.2. Elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties  vienu no šādiem rēķina piegādes kanāliem:
3.12.2.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
3.12.2.2. augšupielādē rēķinu failus portālā www.eriga.lv atbilstoši portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
3.12.2.3. izmanto manuālu rēķina informācijas ievades Web formu portālā http://www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” .
3.12.3. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3.13. Apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv sadaļā “Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai.
3.14. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
3.15. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.

4. Termiņi
4.1. Darbi jāuzsāk nākamajā dienā pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma par finansējuma darbu izpildei pieejamību un jāveic visā būvdarbu periodā līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā vai līdz Darbu pabeigšanai Objektā, gadījumā ja normatīvais regulējums neparedz būvvaldes iesaisti. Provizoriskais būvdarbu izpildes termiņš – Objektam jābūt nodotam ekspluatācijā ne vēlāk kā līdz 2026. gada 31. maijam atbilstoši noslēgtajam Objekta būvdarbu līgumam no atzīmes izdarīšanas būvniecības ieceres dokumentācijā, kas ļauj uzsākt būvdarbus.
4.2. Izpildītājam nekavējoties pēc Darbu veikšanas plāna/projekta (turpmāk – DVP) saņemšanas no Būvdarbu līguma izpildītāja jāpārbauda un jāsaskaņo DVP vai nepieciešamības gadījumā jāuzdod Būvdarbu līguma izpildītājam veikt DVP precizēšanu.
4.3. Izpildītājam 3 (trīs) darba dienu laikā vai citā Pušu saskaņotā termiņā, no Līguma parakstīšanas vai Būvuzrauga maiņas gadījumā – 3 (trīs) darba dienu laikā vai citā Pušu saskaņotā termiņā, no Pasūtītāja saskaņojuma saņemšanas dienas, jāiesniedz Pasūtītājam nepieciešamā dokumentācija, ja attiecināms:
4.3.1. Būvuzraudzības civiltiesiskās apdrošināšanas polise un apdrošinātāja apliecinājums, ka polise attiecas uz konkrēto Objektu;
4.3.2. Izpildītāja rīkojums par Būvuzrauga norīkošanu;
4.3.3. Darbu plāns, kas ietver testēšanas paraugu noņemšanu, kvalitātes novērtēšanas pasākumus, kontroles izbraukumus un citu informāciju atbilstoši Vispārīgo būvnoteikumu prasībām;
4.3.4. saskaņotais Būvdarbu līguma izpildītāja DVP.
4.4. Ja Pasūtītājs ir konstatējis, ka Līguma 4.3.punktā minētajos dokumentos jāveic labojumi, tad Izpildītājam ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas jāiesniedz labotie dokumenti.
4.5. Ja Līgumā noteiktais būvdarbu izpildes termiņš ir garāks par 2 (diviem) kalendārajiem mēnešiem no sākotnēji paredzētā būvdarbu izpildes termiņa, Būvuzraugs, sākot ar 2. (otro) kalendāro mēnesi 5 (piecu) darba dienu laikā pēc kalendārā mēneša beigām, iesniedz:
4.5.1. Būvdarbu līguma izpildītāja precizētu būvdarbu kalendāro grafiku;
4.5.2. precizētu Darba plānu.
4.6. Pasūtītājs var noteikt būvdarbu tehnoloģisko pārtraukumu, kura laikā būvdarbi Objektā un Darbi Objektā netiek veikti.
4.7. Darbu nodošana-pieņemšana:
4.7.1. Pēc visu Līguma 2.1.punktā norādīto darbu pabeigšanas, tiek sastādīts Darbu pabeigšanas akts.
4.7.2. Izpildītājam 10 (desmit) darba dienu laikā pēc abpusējas Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam veikto Darbu izpilddokumentācija un nodošanas – pieņemšanas akts. Izpildītājs nodošanas – pieņemšanas aktā norāda darbu veidu, darbu daudzumu.
4.7.3. Pasūtītājs pēc nodošanas – pieņemšanas akta saņemšanas 10 (desmit) darba dienu laikā pārbauda nodošanas – pieņemšanas aktā norādītās informācijas atbilstību faktiski paveiktajam, izmaksu atbilstību un paveikto Darbu kvalitāti. Par Darbu izpildi apliecinošu dokumentu tiek uzskatīts abpusēji parakstīts nodošanas – pieņemšanas akts.
4.7.4. Par nodošanas – pieņemšanas gaitā konstatētiem defektiem tiek sastādīts defektu akts. Ar defektu likvidāciju saistīto darbu nodošana notiek, Pusēm noformējot un abpusēji parakstot papildus nodošanas – pieņemšanas aktu.
4.7.5. Visos gadījumos, ja Darbu gaitā vai pieņemot paveiktos Darbus, Pasūtītājs konstatē trūkumus vai defektus, Izpildītājs tos novērš par saviem līdzekļiem un ar saviem materiāliem 10 (desmit) dienu laikā, vai citā ar Pasūtītāju savstarpēji saskaņotā termiņā.
4.7.6. Ja norādītajā laikā Izpildītājs trūkumus nav novērsis, Pasūtītājs novērtē defekta novēršanas izmaksas un Pasūtītājs par defektu novēršanas izmaksām samazina Līguma 3.1.punktā noteikto kopējo Līguma summu.
4.7.7. Nododot un pieņemot darbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem.
4.8. Ikmēneša darbu pieņemšana – nodošana: 
4.8.1.	Nododot un pieņemot Darbus, Pasūtītājs un Izpildītājs vadās pēc spēkā esošajiem normatīvajiem dokumentiem un Līguma.
4.8.2.	Izpildītājs sastāda un iesniedz Pasūtītājam ikmēneša aktus par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem mēneša pēdējā darba dienā, kurā ir norādīti faktiski paveiktie Darbi un izmaksas. 
4.8.3.	Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc akta par kalendārajā mēnesī izpildītajiem Darbiem saņemšanas veic iesniegtā akta Darbu apjomu un izmaksu pārbaudi, izskata Darbu kvalitātes rādītājus un iesniedz Izpildītājam parakstītu aktu vai arī motivētu atteikumu pieņemt Darbus. Saņemot motivētu atteikumu, Izpildītājam jānovērš atklātie trūkumi Pasūtītāja norādītajā termiņā un atkārtoti jāorganizē Darbu nodošana iepriekš minētajā kārtībā. 
4.8.4.	Pēc visu Darbu pabeigšanas objektā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam aktu par darbu pabeigšanu objektā (atbilstoši 4.1. punktā minētajam).
4.9. Izpildītājs 1 (vienu) reizi nedēļā elektroniski uz Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi nosūta Būvuzrauga iknedēļas atskaiti, pievienojot fotofiksācijas, saskaņā ar Līgumam pievienoto Būvuzraudzības darba uzdevuma noteikumiem.

5. Izpildītāja darbinieki
5.1. Izpildītājs ir atbildīgs par Būvuzrauga un Būvuzrauga palīga, ja Līguma ietvaros Darbu izpildē tiek piesaistīts Būvuzrauga palīgs un citu Izpildītāja speciālistu drošību, kuri atrodas Objektā.
5.2. Izpildītājs nodrošina, ka Objektā esošajam personālam ir dokumenti (nodarbinātā apliecība, darba apliecība), kas norāda personāla darba devēju un pamato darbinieka atrašanos Objektā, un tie tiek uzrādīti pēc Pasūtītāja pārstāvja vai kompetentu institūciju pieprasījuma.
5.3. Izpildītājam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas iesniegt Pasūtītājam Būvuzrauga profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu ar atbildības limitu 100% (viens simts procenti) apmērā no Līguma summas uz Objekta būvdarbu un garantijas laiku, atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”. Izpildītājs nodrošina, ka apdrošināšanas līgums ir spēkā (pirms esošās polises termiņa beigām tiek pagarināts) visā būvdarbu izpildes un garantijas termiņa laikā.
5.4. Ja Izpildītājs kā darba devējs ir apdrošinājis atbildīgā Būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību, kā arī citu darbinieku profesionālo civiltiesisko atbildību, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošināto personu saraksts. Ja apdrošināšanas līgums par atbildīgā Būvuzrauga profesionālo civiltiesisko atbildību noslēgts uz noteiktu laiku, apdrošināšanas polisei jāpievieno apdrošinātāja izziņa (kopija), kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esamību attiecībā uz konkrēto Objektu.
5.5. [bookmark: _Hlk201233558]Izpildītājs Būvuzrauga maiņu drīkst ierosināt, iesniedzot Pasūtītājam pamatojumu šādos gadījumos: 
5.5.1. Būvuzrauga darba nespēja;
5.5.2. Būvuzrauga darba attiecību izbeigšana ar Izpildītāju;
5.5.3. Būvuzrauga nāve.
5.6. Ja Būvuzrauga maiņa nepieciešama iepriekš neparedzamu apstākļu dēļ, jo Būvuzraugs nevar pildīt Līgumā paredzētos pienākumus, Izpildītājam par to nekavējoties – 1 (vienas) darba dienas laikā, jāpaziņo Līguma 2.3.punktā norādītajam Pasūtītāja pārstāvim un, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā, jāiesniedz Būvuzrauga maiņas pieteikums. Līdz Būvuzrauga maiņas saskaņošanai, Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Līguma izpildi pilnā apmērā, nodrošinot promesošā Būvuzrauga aizvietošanu ar tādu darbinieku, kuram ir tiesības veikt būvuzraudzību. 
5.7. Pasūtītāja pārstāvis saskaņo vai noraida Būvuzrauga maiņu, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi. 
5.8. Izpildītājs nedrīkst veikt Būvuzrauga maiņu pirms Pasūtītāja rakstveida apstiprinājuma saņemšanas.
5.9. Izpildītājam ir pienākums nomainīt ikvienu Darbu izpildē iesaistīto darbinieku nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā, ja to pieprasa Pasūtītājs un pamato ar kādu no šādiem iemesliem:
5.9.1. Pasūtītājs ir konstatējis, ka Izpildītāja iesaistītais darbinieks nav uzsācis darbu Objektā;
5.9.2. Izpildītāja iesaistītajam darbiniekam Pasūtītājs atkārtoti ir konstatējis paviršu (nepienācīgu) savu pienākumu veikšanu;
5.9.3. Izpildītāja iesaistītajam darbiniekam Pasūtītājs ir konstatējis nekompetenci vai nolaidību;
5.9.4. Pasūtītājs ir konstatējis Līgumā noteikto saistību vai pienākumu nepildīšanu;
5.9.5. Pasūtītājs ir konstatējis atkārtotu darbību veikšanu, kas kaitē drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai.
5.10. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt darbinieku nomaiņu iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma šīs nodaļas noteikumiem.

6. Sadarbība
6.1. Par apstākļiem, kas var ietekmēt Darbu kvalitāti, termiņus vai izmaksas, Izpildītājam nekavējoties – 1 (vienas) darba dienas laikā, jābrīdina Pasūtītāja pārstāvis un jāiesniedz ietekmes novērtējums saskaņā ar Būvuzraudzības darbu uzdevuma 1.3.14. un 1.3.15.punktu.
6.2. Izpildītājam jāveic visas iespējamās darbības, kā arī jāsadarbojas ar Pasūtītāja pārstāvi, lai samazinātu zaudējumus vai izvairītos no sekām, ko var radīt Līguma 6.1.punktā minētie apstākļi.
6.3. Visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, ziņojumiem Pasūtītāja pārstāvim, saskaņojumiem un lēmumiem, kas jāizdod saskaņā ar Līgumu, jābūt izdotiem rakstveidā.
6.4. Pasūtītājam jāatbild uz Izpildītāja iesniegtajiem dokumentiem, tai skaitā samaksas dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas.
6.5. Ja Pasūtītāja pārstāvis konstatē, ka Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam, tas jādokumentē un nekavējoties – 1 (vienas) darba dienas laikā, jāinformē Izpildītājs.
6.6. Pasūtītāja pārstāvis pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā, iesniedz Izpildītājam būvniecības ieceres dokumentāciju un/vai citu ar būvdarbiem saistīto būvdarbu veikšanai nepieciešamo, Pasūtītāja rīcībā esošo dokumentāciju, Būvdarbu līguma kopiju.
6.7. Laboratoriskās pārbaudes Izpildītājam jāorganizē sadarbībā ar Pasūtītāja pārstāvi atbilstoši Būvuzraudzības darba uzdevuma (Līguma pielikums Nr.1) nosacījumiem.
6.8. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņā konstatēto defektu labošanu Izpildītājs uzrauga par saviem līdzekļiem.
6.9. Ja Izpildītājs neveic vai atsakās veikt defektu novēršanas būvuzraudzību, Pasūtītājs ir tiesīgs nolīgt citu personu defektu novēršanas būvuzraudzībai, un Izpildītājam jāsedz defektu būvuzraudzības izmaksas. Par lēmumu nodot defektu novēršanas būvuzraudzību citai personai Pasūtītājs informē Izpildītāju vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš.

7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa
7.1. Pēc Līguma noslēgšanas, bet ne vēlāk kā pirms Līgumā paredzēto Darbu uzsākšanas Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu veikšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Līguma izpildes laikā Izpildītājs atbilstoši šajā daļā noteiktajā kārtībā paziņo Pasūtītājam par jebkurām izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā, kā arī papildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts darbu veikšanā. Informāciju par izmaiņām apakšuzņēmēju sarakstā vai par jauna apakšuzņēmēja piesaistīšanu Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, rakstveidā nosūtot to uz Līgumā norādīto Pasūtītāja juridisko/elektronisko adresi.
7.2. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkumā Izpildītāja iesniegtajā piedāvājumā (turpmāk – Piedāvājums) norādītā speciālista un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. 
7.3. Pasūtītājam ir tiesības prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
7.4. Pasūtītājs nepiekrīt Izpildītāja Piedāvājumā norādīto speciālistu nomaiņai gadījumos, ja Piedāvājumā norādītā speciālista nomaiņai piedāvātais speciālists neatbilst Iepirkumā izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā speciālistiem, kas tika vērtēti, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu. 
7.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.6.  Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no zemāk minētajiem nosacījumiem:
7.6.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst Iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.6.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Iepirkumā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijām atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu Iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību Iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
7.6.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem;
7.6.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.7. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši Iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem. 
7.8. Jaunā apakšuzņēmēja atbilstības pārbaudei, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma 42. panta noteikumus un izslēgšanas iemeslu pārbaude tiek veikta tajā datumā, kad Pasūtītājs lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju Līguma izpildes nodrošināšanai. Publisko iepirkumu likuma 42. panta ceturtās daļas 2., 3. un 4. punktā minētie termiņi tiek skaitīti skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.
7.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Iepirkumā iesniegtajā piedāvājumā norādīto speciālistu vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 62. panta noteikumiem. Par pieņemto lēmumu Pasūtītājs rakstveidā paziņo Izpildītājam.
7.10. Pasūtītājam ir tiesības rakstveidā pieprasīt Izpildītājam nekavējoties nomainīt darbu izpildē iesaistītos apakšuzņēmējus un Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā šādu Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt, pamatojot to ar kādu no šādiem iemesliem:  
		7.10.1. Līguma noteikumiem vai normatīvajiem aktiem neatbilstošu pienākumu veikšana; 
		7.10.2. atkārtotu tādu darbību veikšanu, kas kaitē darba drošībai, veselībai vai vides aizsardzībai. 

8. Līgumsodi
8.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 3.3., 3.5., 3.6. un 3.7.punktos noteiktos maksājumu termiņus, Izpildītājam ir tiesības aprēķināt un Pasūtītājam ir pienākums maksāt Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle, komats, piecu procentu) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā neveiktā maksājuma par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līgumā noteiktajā termiņā nesamaksātās summas, neieskaitot PVN.
8.2. Ja Izpildītājs nenodrošina Līguma pielikumā Nr.1 noteikto prasību izpildi, Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi) apmērā par katru konstatēto gadījumu. 
8.3. Ja Izpildītājs nesniedz Pasūtītāja pārstāvim savā rīcībā esošu informāciju par situāciju Objektā vai sniedz nepatiesu informāciju, tad Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums apmaksāt Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi) apmērā par katru Pasūtītāja konstatēto gadījumu.
8.4. Ja Izpildītājs nepilda Līguma 4.1.punkta nosacījumus, tad Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 1 % (viena procenta) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 
8.5. Ja Izpildītājs neievēro Līgumā paredzētos termiņus (izņemot Līguma 4.1.punktu) Pasūtītājs aprēķina un Izpildītājam ir pienākums maksāt Pasūtītājam līgumsodu 0,8% (nulle, komats, nulle astoņu procentu) apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas. 
8.6. Ja atbildīgais Būvuzraugs kavē atskaites iesniegšanas termiņu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 100,00 euro (viens simts euro un 00 centi) par katru gadījumu. 
8.7. Ja Izpildītājs saskaņo vai apstiprina neatbilstošus Objekta būvdarbu apjomus (piemēram, aktā par izpildītajiem darbiem (forma 2), segto darbu aktā) vai Objekta būvprojektam neatbilstošus parametrus vai tehnoloģiju, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 200,00 euro (divi simti euro un 00 centi) par katru gadījumu.  
8.8. Līgumsoda pamatojums ir Pasūtītāja rakstiski sastādīts akts, ar kuru ir iepazīstināts Izpildītājs.
8.9. Izpildītājam ir jāsedz tās Pasūtītāja izmaksas, kas Objekta būvniecības procesa laikā radušās no Izpildītāja prettiesiskas (normatīvajiem aktiem un Līguma noteikumiem neatbilstošas) darbības vai bezdarbības. Atbildības limits ir 100% (viens simts procenti) no Līguma 3.1.punktā noteiktās Līguma summas, neieskaitot PVN.

9. Līguma termiņš un Līguma izbeigšana
9.1. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
9.2. Ja Objekta būvdarbi netiek pabeigti Būvdarbu līgumā noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības uzdot Izpildītājam veikt Darbus līdz būvdarbu faktiskajam pabeigšanas laikam tādā apjomā, kāds nepieciešams Līguma pielikumā Nr.1 noteikto pienākumu veikšanai. 
9.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
9.3.1. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi;
9.3.2. Izpildītājs atkārtoti (vairāk kā vienu reizi) nenodrošina Līguma 4.sadaļā noteikto prasību izpildi;
9.3.3. Izpildītāja vainas dēļ ir radušās būtiskas Objekta būvdarbu neatbilstības;
9.3.4. ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta tā saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Izpildītāja bankrotu vai tiek konstatēti citi apstākļi, kas liedz vai liegs Izpildītājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
9.3.5. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas vai nepilnīgas ziņas vai apliecinājumus;
9.3.6. Izpildītājs saistībā ar Līguma noslēgšanu vai izpildi ir veicis prettiesisku darbību;
9.3.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, t.sk., ja par Līguma noteikumu pārkāpumiem Izpildītājam piemēroto līgumsodu skaits ir pieci vai vairāk, vai piemēroto līgumsodu kopsumma ir 1000,00 euro (vienu tūkstoti euro un 00 centi) vai vairāk;
9.3.8. Izpildītājs Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā neiesniedz Pasūtītājam Būvuzrauga obligātās profesionālās civiltiesiskās apdrošināšanas līgumu un citus atzīmes par būvdarbu uzsākšanu saņemšanai nepieciešamos dokumentus.
9.3.9. Publisko iepirkumu likuma 64.panta pirmajā daļā noteiktajos gadījumos.
9.3.10. Ja tiek konstatēts, ka saskaņā ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
9.3.11. Ja saskaņā ar Līguma 9.9.punktu tiek konstatēts, ka Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu uzsākšanai vai turpināšanai.
9.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:
9.4.1. Pasūtītājs neveic maksājumu un līgumsods sasniedz 10% (desmit procentus)  no neapmaksātās summas, neieskaitot PVN;
9.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu.
9.5. Līguma darbība tiek izbeigta, ja turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu vai apgrūtina nepārvarama vara.
9.6. Ja Līgums tiek izbeigts pirms Objekta būvdarbu pabeigšanas, Izpildītājam 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā jāiesniedz Pasūtītājam atskaite par Darbu izpildi un visa Darbu izpildes dokumentācija. Līguma izbeigšanas gadījumā, samaksa par Darbu izpildi tiek veikta saskaņā ar Līguma 3.6.punkta noteikumiem. 
9.7. Līgums tiek izbeigts paziņojuma kārtībā. Līgums ir uzskatāms par izbeigtu ar dienu, kad adresāts ir saņēmis paziņojumu, kas ierakstītā pasta sūtījumā ir nosūtīts uz adresāta juridisko adresi.
9.8. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats Līguma izbeigšanai no Izpildītāja puses.
9.9.    Ja Līguma izpildes gaitā noskaidrojas, ka objektīvu iemeslu dēļ Līguma izpildi nav mērķtiecīgi turpināt vai Pasūtītājam nav pieejams finansējums Darbu turpināšanai, Pasūtītājam jāaptur Līguma izpilde, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju. Šajā gadījumā Puses pienākums ir 10 (desmit) darba dienu laikā izskatīt jautājumu par Līguma izpildes turpināšanas lietderību un nosacījumiem. Pasūtītājs apmaksā to Darba apjomu, kas paveikts un ir Pasūtītāja pieņemts līdz Līguma apturēšanas brīdim, par ko Puses savstarpēji rakstveidā vienojas.
9.10. Līguma izpildes laikā var tikt veikti būtiski un nebūtiski Līguma grozījumi saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 61. pantu un ievērojot šajā Līgumā noteikto kārtību un ierobežojumus.
9.11. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:
9.11.1. Būvdarbu apjoms Objektā ir samazinājies vai palielinājies. Šādā gadījumā Puses rakstiski vienojas par 3.2.1.punktā noteiktās cenas samazināšanu vai palielināšanu proporcionāli attiecīgo Būvdarbu līgumcenas samazinājumam vai palielinājumam;
9.11.2. [bookmark: _Hlk92371366]Izmaksas vai apjoms laboratorijas pārbaudēm ir samazinājies vai palielinājies. Šādā gadījumā 3.2.2.punktā noteiktās cenas paaugstinās vai samazinās atbilstoši faktiski veikto laboratorijas pārbaužu apmēram un faktiski paveiktajam apjomam Līgumā noteiktajā kārtībā;
9.11.3. Izpildītāju aizstāj ar citu piegādātāju atbilstoši komerctiesību jomas normatīvajiem aktiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju, un šis piegādātājs atbilst atklāta konkursa nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām un uz to nav attiecināmi atklāta konkursa nolikumā noteiktie izslēgšanas gadījumi;
9.12. Līguma grozījumi ir pieļaujami, ja Līguma vērtība, ko nosaka kā visu secīgi izdarīto grozījumu naudas vērtību summa (neņemot vērā to grozījumu vērtību, kas izdarīti saskaņā ar Līguma 9.11.1.-9.11.3.punktu), ir mazāka par 10 procentiem no sākotnējās Līguma kopējās summas.

10. Nepārvarama vara
10.1. Puses neatbild par Līgumā noteikto saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas iedarbības dēļ. Nepārvarama vara nozīmē jebkādu neparedzamu ārkārtas situāciju vai notikumu, kas ir ārpus Pušu kontroles un nav radies to kļūdas vai nevērīgas rīcības dēļ vai kas kavē vienu no Pusēm veikt kādu no Līgumā noteiktajiem pienākumiem un no kura nav bijis iespējams izvairīties, veicot pienācīgus piesardzības pasākumus. Puse, kura nav spējusi pildīt savas saistības, par nepārvaramas varas apstākļiem nevar minēt iekārtu vai materiālu defektus vai to piegādes kavējumus (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas), darba strīdus vai streikus, kuros iesaistīta kāda no Pusēm vai tās kontrolē esoša persona.
10.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem atzīst notikumu:
10.2.1. no kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt,
10.2.2. kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt,
10.2.3. kas nav radies Puses vai tās kontrolē esošas personas rīcības dēļ,
10.2.4. kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet neiespējamu.
10.3. Par šādu apstākļu iestāšanos Pusei, kura ir cietusi no nepārvaramas varas radītiem apstākļiem, ir pienākums nekavējoties rakstveidā informēt otru Pusi. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk nekā 15 (piecpadsmit) dienas, jebkurai no Pusēm ir tiesības izbeigt Līguma darbību, rakstveidā informējot par to otru Pusi vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanai kvalitatīvi paveiktajiem darbiem, pamatojoties uz pabeigšanas atskaiti.

11. Strīdu risināšana
Visus strīdus, kas izriet no Līguma, Puses risina savstarpējās pārrunās. Ja strīds pārrunās netiek atrisināts, to izskata Latvijas Republikas vispārējās instances tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12. Fizisko personu datu apstrāde
12.1. Pusei ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.
12.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem vai cita pamatojuma esību fizisko personu datu likumīgai apstrādei.
12.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
12.4. Neskatoties uz iepriekšējā punktā minēto, Izpildītājs piekrīt, ka Pasūtītājs nodod no Izpildītāja saņemtos fizisko personu datus trešajām personām, kas Pasūtītājam veic darbus un ar kurām Pasūtītājs sadarbojas tā darbības un Līguma izpildes nodrošināšanai.
12.5. Puses apņemas pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma izpildes nodrošināšanai.

13. Papildus noteikumi
13.1. Pasūtītājam ir tiesības sniegt visas ar Līguma noslēgšanu un izpildi saistītās ziņas citām iestādēm, kurām ir tiesības pieprasīt un saņemt šīs ziņas saistībā ar ārējā normatīvajā aktā noteikto uzdevumu vai funkciju izpildi.
13.2. Visi no Līguma izrietošie paziņojumi, brīdinājumi, sarakste, saskaņojumi un cita informācija un dokumentācija ir noformējama rakstveidā latviešu valodā un nododama otrai Pusei personīgi pret parakstu vai nosūtāma pa faksu, e-pastu vai ierakstītā vēstulē ar pasta vai ar kurjerpasta starpniecību uz Līgumā norādīto vai Puses Līgumā noteiktajā kārtībā paziņoto juridisko adresi. 
13.3. Visi Līguma pielikumi pēc Līguma abpusējas parakstīšanas kļūst par tā neatņemamu sastāvdaļu un ir grozāmi tikai rakstveidā un pēc abpusējas saskaņošanas. Nekādi mutiski papildinājumi un vienošanās netiek uzskatīti par Līguma sastāvdaļu.
13.4. Līgumam tā noslēgšanas brīdī ir pievienots pielikums Nr.1 “Būvuzraudzības darba uzdevums”, pielikums Nr.2 “Darbu daudzumu un izmaksu saraksts”, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas” un pielikums Nr. 3 “Būvuzrauga iknedēļas atskaites forma”.
13.5. Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Pasūtītāja noslēgtā Būvdarbu līguma apliecināta kopija un būvprojekts/būvniecības ieceres dokumentācija/defekta akts, kura 1 (viens) eksemplārs tiek izsniegts Izpildītājam pēc Būvdarbu līguma noslēgšanas.
13.6.    Līgums ir sagatavots latviešu valodā uz 22 (divdesmit divām) lapām (ieskaitot pielikumus), parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. Līguma parakstīšanas diena ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums.

14. Konfidencialitāte
14.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Līguma vai citu ar tās izpildi saistītu dokumentu saturu, Puses finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Līguma izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus. 
14.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Līgumā paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu. 
14.3. Līguma 14.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Līguma darbības termiņš. 

15. Pušu rekvizīti un paraksti

	PASŪTĪTĀJS:

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments
Adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011





___________________________________
/ direktora p.i. Ingūna Urtāne/

	IZPILDĪTĀJS:

SIA ”RoadLat”
Reģistrācijas Nr.: 40103958054
Juridiskā adrese: Lilijas iela 21-23, Rīga, LV – 1055
Banka: A/S “Citadele Banka”
Konta Nr.: LV04PARX0017108230003
Kods: PARXLV22


________________________________
/R.Uzuleņš /





1.pielikums 

Būvuzraudzības darba uzdevums / tehniskā specifikācija
(aktualizēta 16.04.2024.)

Būvuzraudzības veikšanas mērķis ir nodrošināt un aizstāvēt pasūtītāja tiesības un intereses būvdarbu veikšanas procesā, kā arī nepieļaut būvniecības dalībnieku patvaļīgas atkāpes no akceptēta būvprojekta/saskaņotās būvniecības ieceres dokumentācijas, defektu/defektācijas aktiem būvniecību reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumus, patvaļīgas atkāpes no būvprojektā un būvdarbu veikšanas projektā noteiktās darbu veikšanas tehnoloģijas visā būvuzraudzības veikšanas periodā. Sekot un veikt nepieciešamās darbības, lai izpildītu pasūtītāja noteiktās kvalitātes un termiņa prasības un nolīgtās izmaksas.
Pasūtītājs nodrošina Izpildītāju ar tā rīcībā visiem esošajiem projektēšanas, būvuzraudzības un būvdarbu līgumos uzskaitītajiem dokumentiem, kas ir nepieciešami Izpildītāja darbu izpildei saskaņā ar pakalpojuma līgumu.
Būvuzraudzības pakalpojumi šī līguma ietvaros paredz būvniecības un objektu nodošanas – pieņemšanas procesu uzraudzību (atbilstoši spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, piemēram, Būvniecības likumam, Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”, turpmāk – VBN, Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumiem Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi”, ar Ministru kabineta noteikumiem apstiprinātiem Latvijas būvnormatīviem (LBN), kuru piemērošana nepieciešama būvdarbu izpildē un būvuzraudzības pakalpojuma sniegšanā, citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīviem, kā arī būvprojektiem, defektu/defektācijas aktiem, u.c.). Pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam jāveic visi būvuzrauga kompetencē ietilpstošie pasākumi objekta nodošanai, pasūtītājam, citām iepriekš minētajos normatīvos noteiktajām institūcijām, ja nepieciešams.
Būvuzraudzību organizē tā, lai nodrošinātu darbu savlaicīgu īstenošanu, kā arī finansiālo līdzekļu efektīvu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajai, saskaņotajai, izstrādātajai attiecīgajai būvniecības ieceres dokumentācijai, defektu/defektācijas aktiem, u.c. un ievērojot pasūtītāja intereses.
Izpildītājs, plānojot personāla resursus, nodrošina pastāvīgu sava galvenā personāla klātbūtni objektā atbilstoši būvdarbu izpildei.
Ja darbs no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ norit neapmierinoši, tam nekavējoties jāinformē Pasūtītājs, autoruzraugs, būvdarbu veicējs un atbildīgais būvdarbu vadītājs par darbībām, kas nepieciešamas, lai atrisinātu situāciju un ievērotu būvdarbu līguma mērķus un laika grafiku.

1. Veicamais darbs
0. Darba izpildei Izpildītājam jānodrošina pietiekams skaits kvalificētu darbinieku[footnoteRef:2] un šī Darba uzdevuma prasībām un konkursā iesniegtajam piedāvājumam atbilstošs materiāltehniskais nodrošinājums būvdarbu līgumā paredzēto būvdarbu uzraudzības veikšanai. [2:  Vajadzības gadījumā iepirkuma līguma izpildei jāpiesaista konkrētajā objektā nepieciešamos atsevišķajās būvuzraudzības sfērās sertificētos būvspeciālistus: elektroietaišu izbūves darbu būvuzraudzība (spriegums: līdz 1 kV; no 1 līdz 35 kV); elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu būvuzraudzība; ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu būvuzraudzība; siltumapgādes būvdarbu būvuzraudzība, tiltu būvdarbu būvuzraudzība u.c.] 

0. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti un dokumentēti (attiecīgā līguma izpildē ar dokumentēšanu saprot visa veida rakstisku, elektronisku, vizuālu un audiovizuālu datu fiksēšanu un uzglabāšanu tā, lai nodrošinātu patiesu un pārskatāmu informāciju par uzraugāmo  būvdarbu procesu un sasniegto rezultātu būvdarbu laikā).
0. Izpildītājam, veicot uzraudzību, papildus VBN prasībām, ir šādi papildus pienākumi:
2. organizēt un protokolēt būvdarbu vadības sanāksmes. Sagatavot un saskaņot ar būvdarbu vadības sanāksmes dalībniekiem sanāksmes protokolus, kā arī nodrošināt protokolu izsniegšanu sanāksmes dalībniekiem 3 (trīs) darba dienu laikā pēc sanāksmes norises; 
2. sadarboties un tikties ar Pasūtītāju, autoruzraugu (ja attiecināms un piesaistīts attiecīgā līguma izpildē), apmeklēt Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalīties Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
2. Izpildītājam jānodrošina, lai paveikto būvdarbu kvalitāte un apjomi tiktu pienācīgi pārbaudīti (t.sk. arī Pasūtītājs tiktu savlaicīgi informēts par laboratorisko pārbaužu nepieciešamību un to rezultātiem, t.sk. iekļaujot būvuzraudzības plānā kvalitātes pārbaužu grafiku) un dokumentēti. Izpildītājam jāseko, lai būvdarbi tiktu veikti plānotajā laikā;
2. pārbaudīt būvdarbu vadītāja ierakstus būvdarbu žurnālā un parakstīt segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus;
2. pārbaudīt un ar parakstu apstiprināt paveikto būvdarbu apjomus, tai skaitā aktu par kalendārajā mēnesī faktiski izpildīto darbu apjomu un izmaksām;
2. kontrolēt satiksmes organizācijas atbilstību būvdarbu vietā;
2. kontrolēt un veicināt būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem;
2. organizēt laboratoriskās pārbaudes un piedalīties pārbaužu veikšanā ar nosacījumu, ka pārbaudes tiek veiktas ar būvdarbu veicēju nesaistītā laboratorijā (ar būvdarbu veicēju saistīta laboratorija šī punkta izpratnē ir laboratorija, kurā būvdarbu veicējs ir tās struktūrvienība vai laboratorija ir būvdarbu veicēja struktūrvienība, būvdarbu veicējam pieder laboratorijas akcijas un/ vai kapitāla daļas (viena vai vairākas), un/ vai laboratorijai pieder būvdarbu veicēja akcijas un/ vai kapitāla daļas (viena vai vairākas). Ja pretendents ir personu apvienība, tad šī punkta nosacījums attiecas uz visiem (katru atsevišķi) tās dalībniekiem). Būvuzraugam ir pienākums organizēt, ka laboratorijā iegūtos pārbaužu rezultātus laboratorija elektroniski nosūtīt Pasūtītāja pārstāvim un būvuzraugam;
2. ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš elektroniski informēt Pasūtītāja pārstāvi par laboratorisko pārbaužu nepieciešamību. Laboratoriskās pārbaudes apmaksā būvuzraugs (izpildītājs);
2. veikt visus mērījumus un pārbaudes (izņemot 1.3.8.punktā minētās laboratoriskās pārbaudes), kas nepieciešamas, lai pārliecinātos par būvdarbu un būvdarbos pielietoto materiālu atbilstību Līguma prasībām;
2. dot būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus;
2. [bookmark: _Hlk159404603]dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Būvprojekta vai defektu/defektācijas akta nepilnību gadījumā konsultēties ar autoruzraugu un/vai Pasūtītāju, un sagatavot priekšlikumus par izmaiņām attiecīgājā būvniecības ieceres dokumentācijā, būvprojektā vai defektu aktā, u.c.;
2. pirms iesniegšanas Pasūtītājam, izskatīt un saskaņot būvdarbu veicēja iesniegtos konstatācijas aktus par:
12. projekta vai defektu/defektācijas akta kļūdām;
12. apjoma, materiālu un citām konstatētām izmaiņām, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, un satiksmes drošību;
12. projekta vai defektu/defektācijas akta neatbilstību situācijai dabā, piemēram, inženierkomunikāciju izvietojuma vai inženierkomunikāciju parametru neatbilstība būvprojektā esošajam topogrāfiskajam plānam; būvprojektā neparedzēto slēpto konstrukciju konstatēšana būvniecības objektā; nepieciešamība realizēt sākotnējā būvprojektā neparedzēto inženierrisinājumu, piemēram, nomainīt satiksmes pārvada vai ielas konstrukcijas elementu (tajā skaitā inženierkomunikācijas), kuru saskaņā ar būvprojekta ietverto risinājumu sākotnēji bija paredzēts labot vai regulēt, bet elementa nolietojuma, bojājuma vai cita objektīva iemesla dēļ, tā nomaiņa ir tehnoloģiski nepieciešama.
2. kopā ar saskaņotiem būvdarbu veicēja konstatācijas aktiem iesniegt situācijas vērtējumu un risinājumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot autoruzraugu;
2. nekavējoties ziņot un iesniegt Pasūtītājam konstatācijas aktus, ja būvdarbu laikā tiek konstatētas situācijas, kas apdraud būvdarbu kvalitāti, termiņus, izmaksas, satiksmes drošību un var atstāt negatīvu ietekmi uz turpmāku objekta ekspluatāciju. Kopā ar konstatācijas aktiem iesniegt situācijas vērtējumu un risinājumu, nepieciešamības gadījumā piesaistot autoruzraugu.

1. Būvdarbu apraksts
2.1.Veicamie būvdarbi: (tiks norādīts Vispārīgās vienošanās Uzaicinājumā).
2.2.Būvdarbus paredzēts izpildīt skaitlis dienās (tiks norādīts Vispārīgās vienošanās Uzaicinājumā).

1. Prasības darbiniekiem un darba plānošanai
2. Uzraudzības izpildē ir jānodrošina uzraudzības darbinieku komanda ar pietiekamu skaitu kvalificētu darbinieku un darba laika* ieguldījumu, t.sk. arī būvdarbiem naktīs, brīvdienās un svētku dienās (papildus nosacījumi var tikt norādīti/precizēti Vispārīgās vienošanās Uzaicinājumā). * (minimālais - 40 stundas nedēļā ).
2.  Atbildīgajam būvuzraugam nedrīkst būt vienlaicīgi vairāk kā 2 objekti.
2. Divu uzraudzības komandas darbinieku pienākumus drīkst veikt viena persona tikai gadījumā, ja Pasūtītājs to pieļāvis konkursa nolikumā vai Izpildītājam nosūtītajā Uzaicinājumā iesniegt piedāvājumu līguma slēgšanai.
2. Neviens no uzraudzībā iesaistītajiem darbiniekiem nedrīkst būt interešu konfliktā savu pienākumu ietvaros.
2. Uzraudzības komandas darbiniekiem obligāti jāievēro vispārīgās prasības un noteikumi par darbinieku darba laika uzskaites kārtību.
2. Uzraudzības komandas darbinieku rīcībā jābūt materiāltehniskajam nodrošinājumam līguma izpildes, kontroles, kā arī konkrētu būvdarbu veidu uzraudzības veikšanai saskaņā ar līguma, šī Darba uzdevuma prasībām un atbilstoši Izpildītāja konkursa piedāvājumam:
5. atbilstošas funkcionalitātes elektroniskās saziņas līdzekļiem, pieejai internetam, informācijas apmaiņai un fiksēšanai, t.sk., tiešsaistē;
5. Izpildītāja konkursa piedāvājumā visām norādītajām būvdarbu kvalitātes kontroles ierīcēm, kas jālieto visā būvdarbu izpildes laikā.
2. Uzraudzības personāla laika grafiks jāsagatavo, pamatojoties uz Darba veikšanas projektu, plānoto būvdarbu grafiku un apjomu, lai nodrošinātu būvdarbu kvalitātes un apjomu uzraudzību visā būvdarbu izpildes periodā, paredzot visu Uzraudzības komandas darbinieku iesaisti atbilstoši nepieciešamajam darba laika ieguldījumam.
2. Ja Uzraudzības personāla nedēļas laika grafikā atbilstoši faktiskai situācijai objektā nepieciešamas korekcijas, Izpildītājs nekavējoties informē Pasūtītāju un līdz dienas beigām nosūta koriģētu grafiku saskaņošanai atbilstoši Darba uzdevuma un noslēgto līgumu noteikumiem.

1. Darbinieku pienākumi vispārīgās prasības
3. Atbildīgais būvuzraugs:
0. vada uzraudzības izpildi un izpildei norīkotos darbiniekus;
0.  organizē un vada būvdarbu vadības apspriedes, nodrošina to protokolēšanu, protokola kopiju izsniegšanu dalībniekiem;
0. organizē materiālu paraugu nodošanu testēšanai neatkarīgā un akreditētā laboratorijā;
0. pirms būvdarbu uzsākšanas pārbauda būvdarbu izpildītāja sagatavotā Darba veikšanas projekta atbilstību specifikācijām un apstiprina to, būvdarbu laikā pieprasa savlaicīgu darba veikšanas projekta aktualizāciju;
0. saskaņo izstrādāto satiksmes organizācijas shēmu atbilstību būvdarbu līguma nosacījumiem;
0. sadarbojas un tiekas ar Pasūtītāju, autoruzraugu, apmeklē gan ārkārtas, gan regulārās būvdarbu vadības un Pasūtītāja organizētās sanāksmes un piedalās Pasūtītāja noteiktās pārraudzības un kontroles vizītēs;
0. sistematizē un reģistrē korespondenci un dokumentus, pēc būvdarbu pabeigšanas pārbauda Pasūtītājam nododamo izpilddokumentāciju;
0. vērtē būvdarbus, pārbauda un ar parakstu apstiprina aktu par izpildītiem darbiem; 
0. sagatavo un iesniedz Pasūtītājam atskaites;
0. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanas grafika un naudas plūsmas grafika ievērošanu (ja attiecināms);
0. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem;
0. organizēt laboratoriskās pārbaudes un piedalīties pārbaužu veikšanā ar nosacījumu, ka pārbaudes tiek veiktas ar būvdarbu veicēju nesaistītā laboratorijā (ar būvdarbu veicēju saistīta laboratorija šī punkta izpratnē ir laboratorija, kurā būvdarbu veicējs ir tās struktūrvienība vai laboratorija ir būvdarbu veicēja struktūrvienība, būvdarbu veicējam pieder laboratorijas akcijas un/ vai kapitāla daļas (viena vai vairākas), un/ vai laboratorijai pieder būvdarbu veicēja akcijas un/ vai kapitāla daļas (viena vai vairākas). Ja būvdarbu veicējs ir personu apvienība, tad šī punkta nosacījums attiecas uz visiem (katru atsevišķi) tās dalībniekiem). 
0. ne vēlāk kā 3 (trīs) dienas iepriekš elektroniski informēt Pasūtītāja pārstāvi par laboratorisko pārbaužu nepieciešamību. Laboratoriskās pārbaudes apmaksā būvuzraugs (izpildītājs);
0. informēt Pasūtītāju par laboratorijā iegūto pārbaužu rezultātiem ne vēlāk kā nākamajā darba dienā pēc minēto rezultātu saņemšanas, nosūtot tos Pasūtītāja pārstāvim elektroniski;
0. veikt visus mērījumus un pārbaudes (izņemot 3.2.8.punktā minētās laboratoriskās pārbaudes), kas nepieciešamas, lai pārliecinātos par būvdarbu un būvdarbos pielietoto materiālu atbilstību Līguma prasībām;
0. dod būvdarbu veicējam nepieciešamos rīkojumus, saskaņojumus un apstiprinājumus, pārrauga paveikto būvdarbu pieņemšanu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un citiem būvniecības un būvuzraudzības darbus regulējošiem normatīviem;
0. dod būvdarbu veicējam norādījumus par būvdarbu izpildi un defektu novēršanu. Pārbauda būvprojekta autora sagatavoto būvprojekta izmaiņu risinājumu, iesniedz Pasūtītājam pamatotu izvērtējumu par būvprojekta izmaiņu nepieciešamību un to atbilstību būvprojekta mērķim;
0. nodrošina Darba uzdevuma 3.7.-3.8.punkta izpildi.
3. Atbildīgais būvuzraugs/būvuzraugs:
1. veic būvuzraudzību saskaņā ar VBN;
1.  izstrādā un aktualizē uzraudzības plānu;
1. piedalās vadības apspriedēs;
1. pārbauda un ar parakstu apstiprina būvdarbu vadītāja ikdienas ierakstus būvdarbu žurnālā (arī būvniecības informācijas sistēmā), kontrolē, vai ir atbilstoši aizpildītas visas būvdarbu žurnāla daļas, ieraksta norādījumus būvdarbu vadītājam būvdarbu žurnālā un veic atzīmes par šo norādījumu izpildi.
1. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus, un pieraksta brīvā formātā (veic augstākminēto procesu fotografēšanu vai videofiksēšanu);
1. darbojas segto darbu un nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas komisijā;
1. pārbauda un ar parakstu apstiprina paveikto būvdarbu apjomus;
1. kontrolē izpildīto būvdarbu apjomu uzmērījumus un uzmērījumu dokumentus, ar parakstu apliecina to atbilstību faktiskai situācijai un uzglabā uzmērījumu kontroles pierakstus līdz izpildīto būvdarbu kvalitātes gala novērtējuma apstiprināšanai;
1. sadarbojas ar būvdarbu veicēju būvdarbu veikšanai nepieciešamo oficiālo dokumentu saņemšanā;
1. kontrolē satiksmes organizāciju būves vietā;
1. bituminēto kārtu būvniecības periodā veic iknedēļas kvalitātes vadības kontroles pasākumus bituminēto maisījumu ražotnēs un veic ierakstus ražotnes laboratorijas darba žurnālā par kontroles rezultātiem, par asfaltbetona ražotnes apmeklējumu iepriekš informējot Pasūtītāju;
1. piedalās uzmērījumu veikšanā, paraugu ņemšanā, pasūta pārbaudes ar speciālām testēšanas iekārtām, kā arī  gadījumos, ja ir šaubas par veikto būvdarbu vai pielietoto materiālu atbilstību, nogādā pielietoto materiālu paraugus Pasūtītāja norādītā vietā Pasūtītāja pārbaužu veikšanai;
1. piedalās būvuzņēmēja kvalitātes pārbaudēs un veic savas pārbaudes visā būvdarbu laikā, lietojot ātrdarbīgas iekārtas un instrumentus un testējot tādas īpašības kā konstruktīvo kārtu ģeometriskie parametri, garenlīdzenums un škērslīdzenums, temperatūra, proktora tilpuma blīvums u.c., un šaubu gadījumā organizē attiecīgas, no būvdarbu veicēja neatkarīgas, kvalitātes pārbaudes;
1. periodiski, bet, ja nepieciešams – ik dienu, pārbauda būvdarbu veicēja izpildāmā darba operatīvās kvalitātes kontroles atbilstību aprakstam Darbu veikšanas projektā;
1. dod norādījumus, tieši pārrauga, kontrolē un atbild par būvuzraugu palīgu veikto būvdarbu uzraudzības darbu būvobjektā;
1. kontrolē un veicina būvdarbu veikšanu saskaņā ar būvdarbu līguma noteikumiem, to neizpildīšanas gadījumā veic par to ierakstus būvdarbu žurnālā, pieprasot trūkumu novēršanu noteiktajā termiņā, bet atkārtotas līguma noteikumu neizpildīšanas gadījumā sastāda aktu par pārkāpumu, iepazīstina ar sastādīto aktu būvuzņēmēja pārstāvi un iesniedz aktu Projekta vadītājam.
3. Būvuzrauga palīgs palīdz atbildīgajam būvuzraugam/būvuzraugam:
2. veic piegāžu pārbaudes, seko kritiskajiem tehnoloģiskajiem indikatoriem, tādiem kā temperatūra u.c., veic būvdarbu apjomu pārbaudes;
2. kontrolē asfaltbetona seguma, segas pamatu, mākslīgo un hidrotehnisko būvju izbūves procesu, veic nepieciešamos mērījumus un veic pierakstus brīvā formātā, kā arī veic augstākminēto procesu fiksēšanu, fotografējot;
2. pilda dotos norādījumus un atbild par to izpildes rezultātu, pārzina būvdarbu uzraudzības gaitu būvuzrauga prombūtnes laikā.

1. Uzraudzības veikšanas vieta
4. Galvenā Uzraudzības darbu veikšanas vieta – (tiks norādīta Vispārīgās vienošanās Uzaicinājumā).

1. Atskaites
5. Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam būvdarbu un uzraudzības izpildes atskaites, par formātu/saturu iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju.
5. Pasūtītājs var pieprasīt/noteikt sekojošas atskaties, kurās izvirzāmas sekojošas vispārīgās prasības:
1. Izpildītājs 1 (vienu) reizi nedēļā līdz otrdienas plkst. 16:00 elektroniski uz Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi nosūta būvuzrauga iknedēļas atskaiti saskaņā ar būvuzraudzības līgumu (ja otrdiena ir valsts oficiāli noteikta brīvdiena, tad līdz nākošās darba dienas plkst. 16:00) pievienojot fotofiksācijas.  Izpildītājs 1 (vienu) reizi mēnesī iesniedz būvuzraudzības izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā un tajā ietilpst:
0. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un kopā veiktajiem būvdarbiem;
0. pārskats par veiktajām kvalitātes pārbaudēm, t.sk., pārbaudēm, kas veiktas ar Izpildītāja konkursa piedāvājumā norādītajām būvdarbu kvalitātes kontroles ierīcēm, un iegūtie rezultāti;
0. precizēts būvdarbu izpildes kalendārais un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums);
0. detalizēts uzraudzības veikto darbu apraksts;
0. nostrādātās dienas, precizēts uzraudzības personāla laika grafiks un naudas plūsmas grafiks (paveiktā un plānotā salīdzinājums) līdz būvdarbu pabeigšanai;
0. apzināto problēmu un risku, kā arī Uzraudzības ieguldījuma to risināšanā un novēršanā apraksts;
0. informācija par katra darbinieka iesaisti citos pienākumos, norādot, objektu, pienākumus un pasūtītāju;
1. Pabeigšanas atskaiti iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Būvdarbu pabeigšanas un tajā ietilpst:
1. atskaite par būvdarbu veicēja iepriekšējā periodā un pavisam kopā veiktajiem būvdarbiem;
1. faktiskais būvdarbu izpildes un naudas plūsmas grafiks;
1. faktiskais Uzraudzības izpildes un naudas plūsmas grafiks;
1. būvprojekta un būvdarbu veicēja novērtējums;
1.  informācija par būves pieņemšanu ekspluatācijā;
1. ieteikumi.
1. Izpildīto būvdarbu kvalitātes novērtējumu iesniedz 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc visu līgumā un normatīvos aktos noteikto pārbaužu rezultātu saņemšanas, bet ne vēlāk kā 45 (četrdesmit piecu) dienu laikā pēc Darbu pabeigšanas akta parakstīšanas, un tajā ietilpst:
2. kopsavilkums par veiktajiem materiālu un konstrukciju testēšanas rezultātiem;
2. katras izbūvētās konstruktīvās kārtas materiālu, konstrukciju un Darba izpildes atbilstības novērtējums;
2. līdzenuma un virsmas saķeres (ja attiecinām);
2. konstatēto defektu cēloņu izvērtējums, veiktās darbības būvdarbu laikā defektu novēršanai un cēloņu samazināšanai;
2. ieteikumi par neatbilstību un/vai defektu novēršanas metodi;
2. cenu samazinājuma un/vai defektu novēršanas vērtības aprēķins;
2. ja kāda no prasībām nav vērtēta vai nav saņemti testēšanas rezultāti, tad atzīmē, ka novērtējums nav pabeigts, norādot nepabeigtās sadaļas un tā iesniegšanas termiņu;
2. secinājumi un pielikumi.
Atskaites jāsagatavo elektroniski MS Office vai ar to savietojamā formātā. Ja dažādu atskaišu iesniegšanas termiņš sakrīt, tās drīkst apvienot vienā atskaitē, sniedzot atbildes uz visām Darba uzdevuma 6. nodaļā attiecīgajā atskaitē izvirzītajām prasībām.

1. Mērījumi, testi, pārbaudes
[bookmark: _Hlk87941316]Pēc pasūtītāja pieprasījuma un/vai normatīvo aktu noteiktajos gadījumos, kā arī būvdarbu kvalitātes kontroles uzraudzības nepieciešamībai un pilnvērtīgākas būvuzraudzības pakalpojuma kvalitātes nodrošināšanai, tostarp visu iesaistīto būvniecības procesa dalībnieku interešu, īpaši no pasūtītāja puses interešu aizsardzībai un iespējamo risku, kas saistīti ar attiecīgo objektu ekspluatāciju un garantijām būvdarbu veikšanas laikā vai būvdarbu pabeigšanas, mazināšanai, ar būvuzraudzību saistīto pakalpojumu vispārīgs apraksts un to nodrošināšanai arī ir nepieciešams potenciāli paredzēt atbilstoši finanšu piedāvājuma darbu daudzumu un izmaksu saraksta B. izmaksu pozīcijām. Darba uzdevuma paredzēto uzdevumu izpildes izmaksas, piemēram,  laboratoriskās pārbaudes vai testi un citi saistītie pārbaužu un ar būvuzraudzību saistītie pakalpojumi un tamlīdzīgi,  ir atkarīgi no attiecīgā uzraugāmā objekta un var variēt katrā objektā individuāli (tie tiks noteikti un iekļauti katrā atsevišķajā Uzaicinājumā (Vispārīgās vienošanās         3.pielikums), bet lai pretendenti spētu objektīvāk novērtēt iepirkuma priekšmetu un veicamos darbus, kā arī indikatīvo dokumentu formu un saturu.


Pielikums Nr.2
Uzaicinājuma „ Vispārīgā vienošanās Rīgas valstspilsētas ielu izbūves, pārbūves un seguma atjaunošanas būvuzraudzībai” nolikumam, identifikācijas Nr. CAIP 2024/39

Darbu daudzumu un izmaksu saraksts

	Nr.
	A: Izmaksu pozīcija
	Cena EUR bez PVN

	1
	Būvuzraudzība objektā  “Reģionālas un pilsētas nozīmes velo infrastruktūras izveide maršrutā Rīga-Babīte-Piņķi”.
	166 960,00

	KOPĀ EUR bez PVN (A):
	166 960,00



	Nr.
	B. izmaksu pozīcija
	Provizoriskais vienību skaits
	Vienības cena EUR bez PVN
	Summa EUR bez PVN

	1
	Cementbetona ceļa apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	666,00
	1332,00

	2
	Cementbetona ietves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	2
	636,00
	1272,00

	3
	Cementbetona velo apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	666,00
	666,00

	4
	Cementbetona iebrauktuves apmaļu ūdens absorbcijas, salumkusumizturības un lieces stiprības laboratoriska testēšana
	1
	666,00
	666,00

	5
	Cementbetona bruģakmeņu šķeļamības stiprības, ūdens absorbcijas, nodilumizturības un salumkusumizturības laboratoriska testēšana. (betona bruģakmenim 20x20 – 2), (betona bruģakmenim 10x20 - 1)
	3
	771,00
	2313,00

	6
	Betona apmaļu nostiprinājuma betona javas C30/37 paraugu spiedes stiprības pārbaude. (Ietves, ceļa, autobusu pieturvietu, velo apmaļu izbūvē)
	7
	50,00
	350,00

	7
	Pastiprinātas salturīgās kārtas granulomertriskā sastāva  noteikšana. (A4, A6, B3 segas tipam)
	3
	67,00
	201,00

	8
	Nepastiprinātas salturīgās kārtas granulomertriskā sastāva  noteikšana. (A1 segas tipiem – 4), (A2, A8, A9, B1, B2, B4, B5, B7, B8, M1 segas tipiem – 4), (A1a, A2a, B1a, B2a – 1).
	9
	67,00
	603,00

	9
	Brauktuves salizturīgās un drenējošās kārtas deformācijas moduļa noteikšana. 
	4
	176,00
	704,00

	10
	Nesaistītu minerālmateriālu fr0/56(0/63ps) NII pamata nesošās kārtas granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana (A4,  B7. B3 segas tipi - 1).
	1
	236,00
	236,00

	11
	Nesaistītu minerālmateriālu fr0/56(0/63ps) NIII pamata nesošās kārtas granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana (B2 segas tipi - 1), (A6, A8, B8 segas tipi – 1), (A1, A2 B1, B5 segas tipi – 4).
	6
	236,00
	1416,00

	12
	Nesaistītu minerālmateriālu fr0/45 NI pamata nesošās kārtas granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana (B3, A3, A4, S3 segas tipi)
	1
	236,00
	236,00

	13
	Nesaistītu minerālmateriālu fr0/45 NII pamata nesošās kārtas granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana (A3, A4, A5, A6, B7 segas tipi)
	2
	236,00
	472,00

	14
	Nesaistītu minerālmateriālu fr0/45 NIII pamata nesošās kārtas granulometriskā sastāva, Losandželosas koeficienta un magnija sulfāta vērtības noteikšana (A7, A8, A9, A1a, A2a, B1a, B2a segas tipi)
	3
	236,00
	708,00

	15
	Nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošās virskārtas deformācijas moduļa noteikšana
	7
	176,00
	1232,00

	16
	Būvuzņēmēja iesniegto nesaistītu minerālmateriālu dokumentu izvērtēšana
	6
	20,00
	120,00

	17
	Būvuzņēmēja iesniegto asfalta maisījumu Darba formulu izvērtēšana.
	10
	20,00
	200,00

	18
	AC8surf (AADTj, pievestā ≤ 500), (A1, A1a segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	3
	189,00
	567,00

	19
	AC8surf (AADTj, pievestā ≤ 500), (A2, S1, A2a segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	189,00
	189,00

	20
	AC11surf (AADTj, pievestā 3501-5000), (A3, A4, S3 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	189,00
	189,00

	21
	AC11surf (AADTj, pievestā 1501-3500), (A5, A6, S2 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	2
	189,00
	378,00

	22
	AC11surf (AADTj, pievestā ≤500), (A7, A8 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	2
	189,00
	378,00

	23
	AC16bin (AADTj, kravas 1001-2000), (A3, A4, S3 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	189,00
	189,00

	24
	AC16bin (AADTj, kravas 501-1000), (A5, A6, S2 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	189,00
	189,00

	25
	AC16base (AADTj, kravas ≤100), (A1, A1a segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	3
	189,00
	567,00

	26
	AC22base (AADTj, kravas 1001-2000), (A3, A4, S3 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	2
	189,00
	378,00

	27
	AC22base (AADTj, kravas 501-1000), (A5, A6 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	1
	189,00
	189,00

	28
	AC22base (AADTj, kravas ≤100), (A7, A8 segas tipi) asfaltbetona masas granulometriskā sastāva, saistvielas satura, maksimālā blīvuma, tilpumblīvuma, poru satura, minerālā karkasa porainības laboratoriska testēšana.
	2
	189,00
	378,00

	29
	AC8surf (AADTj, pievestā ≤ 500), (A1, A1a segas tipi) ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	5
	163,00
	815,00

	30
	AC11surf (AADTj, pievestā 3501-5000), (A3, A4, S3 segas tipi)  ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	1
	211,00
	211,00

	31
	AC11surf (AADTj, pievestā 1501-3500), (A5, A6, S2 segas tipi)  ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	2
	181,00
	362,00

	32
	AC11surf (AADTj, pievestā ≤500), (A7, A8 segas tipi) ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	2
	181,00
	362,00

	33
	AC16bin (AADTj, kravas 501-1000), (A5, A6, S2 segas tipi)  ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	2
	181,00
	362,00

	34
	AC16base (AADTj, kravas ≤100), (A1, A1a segas tipi)  ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	5
	163,00
	815,00

	35
	AC22base (AADTj, kravas 501-1000), (A5, A6 segas tipi)  ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	1
	211,00
	211,00

	36
	AC22base (AADTj, kravas ≤100), (A7, A8 segas tipi) ieklātās asfaltbetona kārtas biezuma mērīšana, kārtas paliekošā porainības laboratoriska testēšana.
	1
	211,00
	211,00

	37
	Horizontālo apzīmējumu atstarošanas spējas noteikšana
	6
	220,00
	1320,00

	38
	Ceļa zīmju atstarojuma koeficienta mērīšana
	3
	220,00
	660,00

	39
	Uzbēruma grunts organisko savienojumu satura noteikšana
	1
	65,00
	65,00

	40
	Apgaismes stabu cinka pārklājuma biezuma mērīšana
	3
	220,00
	660,00

	KOPĀ EUR bez PVN (B):
	22372,00


	KOPĀ EUR bez PVN (A+B):
	189 332,00



Piezīmes: 
1. Ja projektā norādītajās VAS “Latvijas valsts ceļi” autoceļu būvdarbu specifikācijās ir noteiktas prasības augstāk uzskaitītajām pārbaudēm, tās jāveic pēc atbilstoši šo specifikāciju prasībām. 

SIA “RoadLat” valdes priekšsēdētājs Reinis Uzuleņš
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
Pielikums Nr.3
20___.gada ___.____________
līgumam Nr. ___________
Būvuzrauga iknedēļas atskaites forma
	Būvuzrauga iknedēļas atskaite Nr. ………

	Pārskata periods: no …………... līdz ….………..

	Objekta nosaukums:
	 
	 

	Būvdarbu veicējs:
	 
	Būvdarbu līguma Nr.:

	Būvuzraugs:
	 
	 
	Būvuzraudzības līguma Nr.:

	
	
	
	

	1. Pārskats par veiktajām pārbaudēm pārskata periodā (t.i. veiktie mērījumi un pārbaudes, lai pārliecinātos par veikto būvdarbu un būvmateriālu kvalitāti; pasūtītās laboratoriskās pārbaudes, satiksmes organizācijas pārbaudes u.c.):

	Datums
	Pārbaudes veids
	 Konstatējumi
	Komentārs/veicamās darbības

	1
	2
	3
	4

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	2. Būvdarbu statuss* uz iknedēļas atskaites iesniegšanas brīdi:

	

	

	*pēc Pasūtītāja pieprasījuma pievieno vizualizāciju, kas atspoguļo būvdarbu statusu

	3. Pārskata periodā sagatavotie/no būvuzņēmēja saņemtie Konstatācijas akti:

	Konstatējums
	Veiktās/plānotās darbības
	Konstatējuma akta Nr

	1
	2
	3

	4. Atzīme par Vides aizsardzības, darba aizsardzības un ugunsdrošības prasību kontroli. Norāda konstatēto pārkāpumu un pārkāpuma novēršanai nepieciešamās darbības un novēršanas termiņu:

	Konstatēts:

	5. Atskaitei pievieno fotogrāfijas, kas apliecina: 

	
	1) būvuzraudzības plānā noteikto būvdarbu posmu pabeigšanu
	

	
	2) konstatētos pārkāpumus
	
	

	
	
	Būvuzrauga paraksts:
	Datums:

	Atskaites iesniegšanas kārtība: Izpildītājs 1 (vienu) reizi nedēļā līdz otrdienas plkst. 16:00 elektroniski uz Pasūtītāja pārstāvja e-pasta adresi nosūta būvuzrauga iknedēļas atskaiti saskaņā ar būvuzraudzības līgumu (ja otrdiena ir valsts oficiāli noteikta brīvdiena, tad līdz nākošās darba dienas plkst. 16:00) pievienojot fotofiksācijas. Izpildītājs 1 (vienu) reizi mēnesī iesniedz parakstītas būvuzrauga iknedēļas atskaites  kopā ar būvuzraudzības izpildīto darbu nodošanas - pieņemšanas aktu būvuzraudzības līgumā noteiktajā kārtībā.




