Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā [2025-3.5.3-BVD-246 V]

par grozījumu veikšanu līguma Nr. 2024-3.5.3-BVD-172

“Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanu Dzirnavu ielā, Rīgā”

darbu apjomos un līguma cenā

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/105)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS [abpusēji parakstīts 11.12.2025.]

SIA “Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA “Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 24.novembra lēmuma pamata (protokola Nr.2.4.1/2025/83), turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “Rovlan Group”, reģ.Nr.40203284220, tās valdes locekļa Romana Šemeļa personā, kurš darbojas uz uzņēmuma statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2024.gada 30.septembrī noslēgtā līgumā Nr. 2024-3.5.3-BVD-172 “Par ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanu Dzirnavu ielā, Rīgā” (iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/105), turpmāk – Līgums, darbu apjomos un līguma cenā, turpmāk - Vienošanās:

- Puses apstiprina Līguma papildu darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību EUR 16 631,25 (sešpadsmit tūkstoši seši simti trīsdesmit viens euro un 25 euro centi) bez PVN.

- Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi palielinās un tiek noteikta EUR 903 989,84 (deviņi simti trīs tūkstoši deviņi simti astoņdesmit deviņi euro un 84 euro centi) bez PVN.

- Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1 (ieslēgto/izslēgto darbu tāmes) elektroniskā formā.

- Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| SIA “Rīgas ūdens” | SIA “Rovlan Group” |
| Reģ. Nr.40103023035 | Reģ. Nr.40203284220 |
| Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495 | Duntes iela 23A, Rīga, LV-1005 |
| [..] Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš | [..] Valdes loceklis Romans Šemels |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu