Papildu vienošanās Nr.1 (reģ.Nr. LIG-PV/2024/288)

pie Līguma Nr. LIG-IEP/2024/172

Elektronisko kontroles iekārtu norēķinu un pārvaldības sistēmas izstrāde un uzturēšana, un iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana

Rīgā                                                                                                                [..]

Rīgas pašvaldības sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas Satiksme”, vien.reģ.Nr.40003619950, [..], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BISS”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003315890, [..], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses un katrs atsevišķi – Puse,

pamatojoties uz 2024.gada 10.jūnijā noslēgtā Līguma Nr. LIG-IEP/2024/172 “Elektronisko kontroles iekārtu norēķinu un pārvaldības sistēmas izstrāde un uzturēšana, un iekārtu piegāde, uzstādīšana un apkalpošana”, turpmāk – Līgums, 18.7.punktu un Publisko iepirkumu likuma 61.panta piekto daļu, noslēdz šādu vienošanos, turpmāk – Vienošanās:

- Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt POS termināļu (50 (piecdesmit) vienības) piegādi un parametru iestatīšanu, iebūvēšanai elektroniskās kontroles iekārtās saskaņā ar Izpildītāja komercpiedāvājumu Nr.0401224-1838 (Vienošanās pielikums Nr.1). Šajā punktā paredzētie darbi tiek veikti 12 (divpadsmit) darba dienu laikā no Vienošanās stāšanās spēkā dienas.

- Ņemot vērā Vienošanās 1.punktā norādīto Puses vienojas, Līguma 2.1.punktu izteikt šādā jaunā redakcijā:

“2.1.	Līguma kopējā summa par Līguma darbības laikā un ietvarā sniegto Pakalpojumu ir EUR 876 291,00 (astoņi simti septiņdesmit seši tūkstoši divi simti deviņdesmit viens euro un 00 centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN), kas ietver:

2.1.1.	Sistēmas izstrāde – EUR 97 776,00 (deviņdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro un 00 centi) bez PVN.

2.1.2.	Iekārtu piegāde un uzstādīšana (aprīkošana) – EUR 253 000,00  (divi simti piecdesmit trīs tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

2.1.3.	Sistēmas uzturēšanas pakalpojuma sniegšana – EUR 72 000,00  (septiņdesmit divi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka vienas mēneša izmaksas nepārsniedz EUR 4 000,00 (četri tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN.

2.1.4.	Iekārtu apkalpošanas pakalpojuma sniegšana – EUR 336 000,00  (trīs simti trīsdesmit seši tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka vienas cilvēkstundas izmaksas nepārsniedz EUR 40,00 bez PVN.

2.1.5.	Sistēmas izmaiņu pieprasījumi (līdz 1000h)  – EUR 45 000,00 (četrdesmit pieci tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka vienas cilvēkstundas izmaksas nepārsniedz EUR 45,00 bez PVN.

2.1.6.	Montāžas/demontāžas un citi pakalpojumi, kas neietilpst Līguma 2.1.4. punktā,  (līdz 600 h) – EUR 27 000,00 (divdesmit septiņi tūkstoši euro un 00 centi) bez PVN, ar nosacījumu, ka vienas cilvēkstundas izmaksas nepārsniedz EUR 45,00 bez PVN.

2.1.7.	POS termināļu (50 (piecdesmit) vienības) piegāde un parametru iestatīšana – EUR 45 525,00  (četrdesmit pieci tūkstoši pieci simti divdesmit pieci euro un 00 centi) bez PVN.”

- Visus ar Vienošanos saistītos strīdus, nesaskaņas vai prasības, Puses risina Līgumā noteiktajā kārtībā un atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

- Vienošanās ir sagatavota un parakstīta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kurš satur laika zīmogu. Vienošanās abpusējās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums un laiks.

- Vienošanās stājas spēkā no tās abpusējas parakstīšanas un ir spēkā līdz Pušu saistību izpildei, kas izriet no Līguma un Vienošanās.

- Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Pušu rekvizīti:

| PASŪTĪTĀJS RP SIA „Rīgas satiksme” ____________________________ [..] | IZPILDĪTĀJS SIA „BISS” ____________________________ [..] |
| --- | --- |

[..]