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[bookmark: _Hlk210137269]2024. gada 26. septembra iepirkuma līguma Nr. 14-1-12/120/24 “Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu” ietvaros 2025. gada 7. oktobrī noslēgtās Vienošanās Nr. 1 (reģ. Nr. 14-1-12/114/25)
Grozījumi Nr. 1
Reģ. Nr. 14-1-12/177/25

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģ. nr. 90000289913 (turpmāk – Pasūtītājs), tā […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta […] noteikumiem […], no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģ. Nr. 40003275598 (turpmāk – Izpildītājs), ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās […], no otras puses,
(abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024. gada 26. septembrī noslēgto iepirkuma līgumu “Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu” (turpmāk – Līgums), Līguma ietvaros 2025. gada 7. oktobrī noslēgto Vienošanos Nr. 1 (turpmāk – Vienošanās) un pamatojoties uz Līguma 5.2. un 14.1. apakšpunktos noteikto, vienojas:

1. Izteikt Vienošanās 9. punktu jaunā redakcijā:
“9. Šīs vienošanās ietvarā pasūtīto darbu izpildes termiņš: 2026. gada 2. marts.”.

2. Vienošanās grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā. Vienošanās grozījumi ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa.

3. Pušu pārstāvji Vienošanās grozījumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Vienošanās grozījumu parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti Vienošanās grozījumi elektroniskā formātā.

4. Pušu rekvizīti: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Emergn AS

	Reģ. Nr. 90000289913
	Reģ. Nr. 40003275598

	[…]
(paraksts*) […]
	
[…]
(paraksts*) […]




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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