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2024.gada 26.septembra iepirkuma līguma 
Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu 
Nr 14-1-12/120/24

Vienošanās protokols Nr.8
Reģ. Nr.  14-1-11/68/26

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta […] noteikumiem […] (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģistrācijas numurs 40003275598, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās […], (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
(abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024.gada 26.septembra noslēgto iepirkuma līgumu  (turpmāk – Līgums) Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu (turpmāk – Līgums) un pamatojoties uz Līguma 2.4. un 5.2.punktiem, kā arī saskaņā ar Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 5.10.3.punktu, Puses vienojas par Līguma priekšmeta papildinājumiem (turpmāk - Izmaiņu pieprasījumi), kuri radušies Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību precizēšanas gaitā, kas tiks realizēti par papildu samaksu. Izmaiņu pieprasījumi ir fiksēti lietotājstāstos un elektroniski saskaņoti ar Pasūtītāja nozīmētiem speciālistiem. Izmaiņu pieprasījumiem ir veikta darbietilpības novērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.8.punktā noteiktajam (vienošanās protokola 1.pielikums).

1. Papildināt Līgumu ar jaunām prasībām:
1.1. IP-19 Portāla saturs – papildinājumi
	N.p.k.
	Epika
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	
	

	1
	E12 Publiskās vides saturs
	E12-003.01
	Portāla saturs - privātuma politika

	2
	E12 Publiskās vides saturs
	E12-003.02
	Portāla saturs – piekļūstamība

	3
	E12 Publiskās vides saturs
	E12-003.03
	Portāla saturs – sīkdatņu izmantošana

	4
	E12 Publiskās vides saturs
	E12-003.04
	Portāla saturs – kā kļūt par lietotāju

	5
	E10 Integrācijas
	E10-006.02.04_01 
	Pirmreizēja autorizēšanās ārējā vidē - neizmantojot  apstiprinājuma saiti;  ārējā vide 



Izmaiņu pieprasījumu saskaņotās pilnās redakcijas pieejamas projekta koplietošanas mapē 	VUCAP-DOCS > VUCAP programmatūras izstrāde > Lietotājstāsti > Saskaņotās versijas >  	Izmaiņu pieprasījumi (VUCAP-Dokuments).
2. Akceptēšanas kārtība ir noteikta Tehniskās specifikācijas  5.6.4.punktā. Izmaiņu pieprasījumu var tikt piegādāti Izpildītājām testēšanai gan atsevišķi, gan nodevuma ietvaros, kopā ar citiem programmatūras papildinājumiem.
3. Ja darbu izpildes laikā tiek identificētas atkarības, kuru dēļ pasūtīto darbu nav iespējams realizēt pilnībā vai daļēji un kuru novēršana nav vienpersoniskā Izpildītāja atbildībā, darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas bija nepieciešams atkarības novēršanai no tās identificēšanas brīža.
4. Izmaiņu pieprasījuma piegāde satur:
4.1. pirmkodu;
4.2. papildinātu Programmatūras prasību specifikāciju;
4.3. papildinātu Programmatūras projektējuma aprakstu;
4.4. piegādātās funkcionalitātes akcepttestēšanas scenārijus.
5. Izmaiņu pieprasījumu nodošana-pieņemšana un apmaksa tiek veikta saskaņā ar Līguma 2.5.3.1. un 2.5.3.2.punktiem.
6. Pasūtītājs pasūta Izmaiņu pieprasījumu sarakstā iekļautos darbus atbilstoši saskaņotajām prasībām par darbietilpības novērtējumā norādīto cenu un Izpildītājs apņemas par norādīto samaksu tos izpildīt.
7. Šī vienošanās stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šī vienošanās protokola darbu izpildes summa ir 16 192,00 EUR (sešpadsmit tūkstoši simts deviņdesmit divi euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus punktā minētai summai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
9. Šī vienošanās protokola darbu izpildes termiņš: 2026. gada 22. maijs.
10. Pušu pārstāvji šo vienošanos paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti šī vienošanās elektroniskā formātā..
11. Dokumenta parakstītāji: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Emergn AS

	[…]
(paraksts*) […]
	
[…]
(paraksts*) […]




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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