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2024.gada 26.septembra iepirkuma līguma 
Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu 
Nr. 14-1-12/120/24

Vienošanās protokols Nr.6
14-1-11/45/26

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta […] noteikumiem […] (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģistrācijas numurs 40003275598, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās […], (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
(abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024.gada 26.septembra noslēgto iepirkuma līgumu  (turpmāk – Līgums) Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu (turpmāk – Līgums) un pamatojoties uz Līguma 2.4. un 5.2.punktiem, kā arī saskaņā ar Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 5.10.3.punktu, Puses vienojas par Līguma priekšmeta papildinājumiem (turpmāk – Izmaiņu pieprasījumi), kuri radušies Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību precizēšanas gaitā, kas tiks realizēti par papildu samaksu. Izmaiņu pieprasījumam ir veikta darbietilpības novērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.8.punktā noteiktajam (vienošanās protokola 1.pielikums).

1. Papildināt Līgumu ar jaunām prasībām:
1.1. IP-17 VZD Kadastrs IS integrācijas papildinājumi
1.1.1. VZD Kadastrs IS Sesiju kopas pārvaldības risinājums
1.1.1.1. Lai uzlabotu sistēmas lietojamību vairākiem lietotājiem vienlaicīgi pieslēdzoties sistēmai ar mērķi reģistrēt jaunus objektus vai rediģēt esošu objektu datus, nepieciešams izstrādāt sesiju kopas pārvaldības risinājumu, kas novērš Valsts zemes dienesta Kadastrs Informācijas sistēmas ierobežojumu, kas nepieļauj vienlaicīgi ar vienu tehnisko lietotāju izgūt datus par vairākām adresēm. Detalizētas prasības jāsaskaņo analīzes laikā.
1.1.2. VZD Kadastrs IS Autentifikācija metodes maiņa
1.1.2.1. Nepieciešams pielāgot VUCAP integrāciju Valsts digitālās attīstības aģentūras iniciētajām veiktajām izmaiņām Valsts zemes dienesta Kadastrs Informācijas sistēmas autentifikācijas metodē.
2. Pēc programmatūras sekmīgas uzstādīšanas pirmsprodukcijas vidē 10 (desmit) darba dienu laikā identificēto trūkumu novēršanas kārtība ir noteikta Līguma 4.5.punktā. Izmaiņu pieprasījumi var tikt piegādāti Izpildītājām testēšanai gan atsevišķi, gan nodevuma ietvaros, kopā ar citiem programmatūras papildinājumiem.
3. Ja darbu izpildes laikā tiek identificētas atkarības, kuru dēļ pasūtīto darbu nav iespējams realizēt pilnībā vai daļēji un kuru novēršana nav vienpersoniskā Izpildītāja atbildībā, darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas bija nepieciešams atkarības novēršanai no tās identificēšanas brīža.
4. Izmaiņu pieprasījuma piegāde satur:
4.1. saskaņotas prasības VZD Kadastrs IS Sesiju kopas pārvaldības risinājumam lietotājstāsta formā;
4.2. pirmkodu;
4.3. papildinātu Programmatūras prasību specifikāciju;
4.4. papildinātu Programmatūras projektējuma aprakstu;
4.5. papildinātu Arhitektūras dokumentu.
5. Izmaiņu pieprasījumu nodošana-pieņemšana un apmaksa tiek veikta saskaņā ar Līguma 2.5.3.1. un 2.5.3.2.punktiem.
6. Pasūtītājs pasūta Izmaiņu pieprasījumu sarakstā iekļautos darbus atbilstoši saskaņotajām prasībām par darbietilpības novērtējumā norādīto cenu un Izpildītājs apņemas par norādīto samaksu tos izpildīt.
7. Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šī vienošanās protokola darbu izpildes summa ir 21 472,00 EUR (divdesmit viens tūkstotis četri simti septiņdesmit divi euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus punktā minētai summai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
9. Šī vienošanās protokola darbu izpildes termiņš: 2026.gada 5.maijs.
10. Pušu pārstāvji Līguma grozījumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma grozījumu parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti Līguma grozījumi elektroniskā formātā. Šie grozījumi ir sagatavoti uz 2 (divām) lapām.
11. Dokumenta parakstītāji: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Emergn AS

	[…]
(paraksts*) […]
	
[…]
(paraksts*) […]




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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