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2024.gada 26.septembra iepirkuma līguma 
Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu 
Nr 14-1-12/120/24

Vienošanās Nr.2
Reģ. Nr. 14-1-12/115/25 

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā priekšnieka [..] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumiem Nr. 616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģistrācijas numurs 40003275598, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs [..], (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
(abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024.gada 26.septembra noslēgto iepirkuma līgumu  (turpmāk – Līgums) Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu (turpmāk – Līgums) un pamatojoties uz Līguma 2.4. un 5.2.punktiem, kā arī saskaņā ar Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 5.10.3.punktu, Puses vienojas par Līguma ietvaros realizējamajiem izmaiņu pieprasījumiem (turpmāk – Izmaiņu pieprasījumi). Izmaiņu pieprasījumi ir fiksēti lietotājstāstos un elektroniski saskaņoti ar Pasūtītāja nozīmētiem speciālistiem. Izmaiņu pieprasījumiem ir veikta darbietilpības novērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.8.punktā noteiktajam (šīs vienošanās 1., 2. un 3.pielikums).

1. Izmaiņu pieprasījumiem noteiktās prasības:
1.1. IP-4 Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi, papildu kritēriji un datu ievade anketas ģenerēšanai, paplašināti objekta dati
	N.p.k.
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	

	1
	E01-001.01.02.01
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – apkures iekārtas un ierīces

	2
	E01-001.01.02.02
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – dabiska ventilācija

	3
	E01-001.01.02.03
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – mehāniskā ventilācija

	4
	E01-001.01.02.05
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – ugunsdrošības instrukcija

	5
	E01-001.01.02.06
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana un rediģēšana – jauna validācija pazīmei “Publiskā būve, kurā nakts laikā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem” un ievadlaukam “Maksimālais cilvēku skaits”

	6
	E01-001.01.02.07
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – elektroinstalācija

	7
	E08-003.02.01
	Saraksta “Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi” detaļskats – anketas iesniegšana – apkures iekārtas un ierīces

	8
	E08-003.02.02
	Saraksta “Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi” detaļskats – anketas iesniegšana – dabiska ventilācija

	9
	E08-003.02.03
	Saraksta “Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi” detaļskats – anketas iesniegšana – mehāniskā ventilācija

	10
	E08-003.02.04
	Saraksta “Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi” detaļskats – anketas iesniegšana – elektroinstalācija

	11
	E08-003.02.05
	Saraksta “Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi” detaļskats – anketas aizpildīšana un iesniegšana – ugunsdrošības instrukcija

	12
	E09-004.01
	VUCAP objektu ugunsaizsardzības sistēmas – klasifikatora papildinājumi

	13
	E09-020
	VUCAP novērtējuma anketas jautājuma individuālais riska līmenis



1.2. IP-5 Integrācijas - papildinājumi ar jaunām integrācijām, izmaiņām esošajās
	N.p.k.
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	

	1
	E10-006.01.02
	Izmaiņas, kas nepieciešamas, lai novērstu problēmas pielsēgties VUCAP, ja lietotājam ir piešķirta tikai viena loma

	2
	E10-012
	Integrācija ar darbvirsmas moduli (workspace)

	3
	E15-001
	Frontend izstrāde Workspace un Zvaniņa funkcionalitātei iekšējā vidē



1.3. [bookmark: _Hlk210138931]IP-6 Pārbaužu plāni, papildinājumi plānu ģenerēšanas funkcionalitātei un papildu kritēriji padziļinātai meklēšanai 
	N.p.k.
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	

	1
	E00-001.08.02
	Paplašinātās meklēšanas kritēriji - objekta dati

	2
	E00-001.08.03
	Padziļinātās meklēšanas kritēriji – Konstatētie un nenovērstie pārkāpumi

	3
	E05-001.01.02
	Saraksts "Pārbaužu plāni" - pārbaužu plāna grozīšana



Izmaiņu pieprasījumu saskaņotās pilnās redakcijas pieejamas projekta koplietošanas mapē [..].
2. Akceptēšanas kārtība ir noteikta Tehniskās specifikācijas 5.6.4.punktā. Izmaiņu pieprasījumu var tikt piegādāti Izpildītājam testēšanai gan atsevišķi, gan nodevuma ietvaros, kopā ar citiem programmatūras papildinājumiem.
3. Ja darbu izpildes laikā tiek identificētas atkarības, kuru dēļ pasūtīto darbu nav iespējams realizēt pilnībā vai daļēji un kuru novēršana nav vienpersoniskā Izpildītāja atbildībā, darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas bija nepieciešams atkarības novēršanai no tās identificēšanas brīža.
4. Izmaiņu pieprasījuma piegāde satur:
4.1. Pirmkodu;
4.2. papildinātu Programmatūras prasību specifikāciju;
4.3. papildinātu Programmatūras projektējuma aprakstu;
4.4. piegādātās funkcionalitātes akcepttestēšanas scenārijus.
5. Izmaiņu pieprasījumu nodošana-pieņemšana un apmaksa tiek veikta Līguma 2.5.3.2.punkta kārtībā.
6. Pasūtītājs pasūta Izmaiņu pieprasījumu sarakstā iekļautos darbus atbilstoši saskaņotajām prasībām par darbietilpības novērtējumā norādīto cenu un Izpildītājs apņemas par norādīto samaksu tos izpildīt.
7. Šī vienošanās stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šīs vienošanās darbu izpildes summa ir 93 808,00 EUR (deviņdesmit trīs tūkstoši astoši simti astoņi euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus punktā minētai summai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
9. Šīs vienošanās darbu izpildes termiņš: 2025. gada 29. decembris.
10. Pušu pārstāvji šo vienošanos paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti šī vienošanās elektroniskā formātā.
11. Pie šīs vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi:
11.1. 1.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-4;
11.2. 2.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-5;
11.3. 3.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-6.
12. Dokumenta parakstītāji: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Emergn AS

	Priekšnieks
(paraksts*) [..]
	
Valdes priekšsēdētājs
(paraksts*) [..]






*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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