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2024.gada 26.septembra iepirkuma līguma 
Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu, reģ. Nr. 14-1-12/120/24

[bookmark: _Hlk210137269]Vienošanās Nr.1
Reģ. Nr. 14-1-12/114/25

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā priekšnieka [..] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumiem Nr. 616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģistrācijas numurs 40003275598, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs [..], (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
[bookmark: _Hlk210130843](abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024.gada 26.septembra noslēgto iepirkuma līgumu  (turpmāk – Līgums) Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu (turpmāk – Līgums) un pamatojoties uz Līguma 2.4. un 5.2.punktiem, kā arī saskaņā ar Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 5.10.3.punktu, Puses vienojas par Līguma ietvaros realizējamajiem izmaiņu pieprasījumiem (turpmāk – Izmaiņu pieprasījumi). Izmaiņu pieprasījumi ir fiksēti lietotājstāstos un elektroniski saskaņoti ar Pasūtītāja nozīmētiem speciālistiem. Izmaiņu pieprasījumiem ir veikta darbietilpības novērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.8.punktā noteiktajam (šīs vienošanās1., 2. un 3.pielikums).

1. [bookmark: _Hlk210130854]Izmaiņu pieprasījumiem noteiktās prasības:
1.1. IP-1 Jauni klasifikatori un datu pielasīšana/ievade, izmantojot klasificētas vērtības
	N.p.k.
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	

	1
	E01-001.01.03
	Saraksta “Objekti” detaļskats – papildu kontrole stāvu skaitam, ja Objekta grupa ir “Daudzdzīvokļu objekts”

	2
	E01-001.02.07
	Saraksta “Objekti” detaļskats – objekta atbildīgās personas norādīšana no galvenā objekta, ja e-uzraudzības lietā ir vairāki galvenie objekti (apakšnomnieks)

	3
	E01-002.04
	Saraksta “E-uzraudzības lietas” detaļskats – šķirklis "Pārbaudes"

	4
	E01-004.01
	Objekta piederības ievade, pievienojot jaunu vai rediģējot esošu objektu sarakstā “Objekti”

	5
	E01-004.09
	Ugunsaizsardzības sistēmas ievade, pievienojot jaunu vai rediģējot esošu objektu sarakstā “Objekti”

	6
	E01-004.10
	Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde objekta teritorijā ievade, pievienojot jaunu vai rediģējot esošu objektu sarakstā “Objekti”

	7
	E01-004.10.01
	Ārējās ugunsdzēsības ūdensapgādes objekta teritorijā papildvērtību (skaits, tilpums, apraksts) ievade, pievienojot jaunu vai rediģējot esošu objektu sarakstā “Objekti”

	8
	E02-003.02
	VUGD struktūrvieības ievade, pievienojot jaunu vai rediģējot esošu ierakstu sarakstā “Ugunsdrošības un civilās aizsardzības prevencijas pasākumu reģistrs”

	9
	E03-002.03.02
	Dokumenta veida izvēlne, pievienojot / ģenerējot jaunu objekta pārbaudes dokumentu

	10
	E03-003.01
	Pārbaudes apakšveida izvēlne, pievienojot jaunu vai rediģējot esošu neplānoto pārbaudi

	11
	E09-001
	VUCAP objekta piederība

	12
	E09-004
	VUCAP objektu ugunsaizsardzības sistēmas

	13
	E09-005
	VUCAP objektu ārējie ugunsdzēsības ūdensapgādes avoti

	14
	E09-006
	VUCAP dokumenta veids

	15
	E09-006.01
	VUCAP dokumentu veids - papildinājums DVS

	16
	E09-006.02
	VUCAP dokumentu veids – locījums datīvā

	17
	E09-007
	VUCAP dokumenta statuss

	18
	E09-008
	VUCAP dokumenta vērtība

	19
	E09-010
	VUCAP pārbaudes apakšveids

	20
	E09-010.02
	VUCAP pārbaudes apakšveids – locījums ģenitīvā

	21
	E09-011
	VUCAP pārbaudes veids

	22
	E09-011.01
	VUCAP pārbaudes veids - ģenitīvs

	23
	E09-012
	VUCAP pārbaudes statuss

	24
	E09-013.01
	Iestādes (VUGD struktūrvienības) – DVS papildinājumi

	25
	E09-015
	VUCAP dokumentu veidu DVS atribūti

	26
	E09-016
	Pārbaužu izvērtēšanas procesu veidi

	27
	E09-017
	VUCAP administratīvo lēmumu veidi



1.2. IP-2 Pārbaudes - funkcionalitātes papildinājumi un papildu pārbaužu dokumenti
	N.p.k.
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	

	1
	E03-002.03.08
	Pārbaudes dokumentu nosūtīšana uz DVS – kontroles un brīdinājumi

	2
	E03-004.06
	Jaunas pārbaudes uzsākšana ar veidu “cits” – sūdzība par izpildrīkojumu par piespiedu naudu

	3
	E04-002.01
	Lēmums par neplānotu pārbaudi – dokumenta ģenerēšanai nepieciešamo datu ievade

	4
	E04-010.02
	Fototabula – automātiska pielikuma ģenerēšana

	5
	E04-011.02
	Saraksts “Dokumenti” – iesniegumu ievade par iepriekš izdotu VUGD dokumentu vai citi iesniegumi, kuru izskatīšanai ir jāveic pārbaude objektā

	6
	E04-012.01.03
	Vēstule ZTI par piespiedu naudas piedziņu – dokumenta kartīte

	7
	E04-015
	Vēstule ZTI par piespiedu piedziņu - sagatave

	8
	E04-015.01
	Vēstule ZTI par piespiedu piedziņu - datu ievade



1.3. IP-3 Pārbaužu plāni, papildinājumi plānu ģenerēšanas funkcionalitātei
	N.p.k.
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	

	1
	E05-001.01.01
	Saraksta "Pārbaužu plāni" detaļskats - atlases kritēriju komplekta nosaukuma un datu saglabāšana šķirklim "Pārbaužu plāna dati"

	2
	E05-004
	Saraksts “Pārbaužu plāni”, jauna pārbaužu plāna sagatavošana – šķirklis “Pārbaužu plāna sagatavotāji”



Izmaiņu pieprasījumu saskaņotās pilnās redakcijas pieejamas projekta koplietošanas mapē [..].
2. [bookmark: _Hlk210130935]Akceptēšanas kārtība ir noteikta Tehniskās specifikācijas 5.6.4.punktā. Izmaiņu pieprasījumu var tikt piegādāti Izpildītājam testēšanai gan atsevišķi, gan nodevuma ietvaros, kopā ar citiem programmatūras papildinājumiem.
3. Ja darbu izpildes laikā tiek identificētas atkarības, kuru dēļ pasūtīto darbu nav iespējams realizēt pilnībā vai daļēji un kuru novēršana nav vienpersoniskā Izpildītāja atbildībā, darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas bija nepieciešams atkarības novēršanai no tās identificēšanas brīža.
4. Izmaiņu pieprasījuma piegāde satur:
4.1. pirmkodu;
4.2. papildinātu Programmatūras prasību specifikāciju;
4.3. papildinātu Programmatūras projektējuma aprakstu;
4.4. piegādātās funkcionalitātes akcepttestēšanas scenārijus.
5. [bookmark: _Hlk210131027]Izmaiņu pieprasījumu nodošana-pieņemšana un apmaksa tiek veikta Līguma 2.5.3.2.punkta kārtībā.
6. Pasūtītājs pasūta Izmaiņu pieprasījumu sarakstā iekļautos darbus atbilstoši saskaņotajām prasībām par darbietilpības novērtējumā norādīto cenu un Izpildītājs apņemas par norādīto samaksu tos izpildīt.
7. Šī vienošanās stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šīs vienošanās darbu izpildes summa ir 78 496,00 EUR (septiņdesmit astoņi tūkstoši četri simti deviņdesmit seši euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus punktā minētai summai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
9. Šīs vienošanās ietvarā pasūtīto darbu izpildes termiņš: 2025. gada 29. decembris.
10. [bookmark: _Hlk210131077]Pušu pārstāvji šo vienošanos paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti šī vienošanās elektroniskā formātā.
11. [bookmark: _Hlk210137551]Pie šīs vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi:
11.1. 1.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-1;
11.2. 2.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-2;
11.3. 3.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-3.
12. Dokumenta parakstītāji: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
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	Priekšnieks
(paraksts*) [..]
	
Valdes priekšsēdētājs
(paraksts*) [..]





*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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