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2024.gada 26.septembra iepirkuma līguma 
Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu 
Nr. 14-1-12/120/24

Vienošanās protokols Nr.4
Datums skatāms laika
zīmogā 				     14-1-11/35/26	


Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā priekšnieka [..] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumiem Nr. 616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģistrācijas numurs 40003275598, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs [..], (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
[bookmark: _Hlk225503987](abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024.gada 26.septembra noslēgto iepirkuma līgumu  (turpmāk – Līgums) Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu (turpmāk – Līgums) un pamatojoties uz Līguma 2.4. un 5.2.punktiem, kā arī saskaņā ar Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 5.10.3.punktu, Puses vienojas par Līguma priekšmeta papildinājumiem (turpmāk – Izmaiņu pieprasījumi), kuri radušies Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību precizēšanas gaitā, kas tiks realizēti par papildu samaksu. Izmaiņu pieprasījumi ir fiksēti lietotājstāstos un elektroniski saskaņoti ar Pasūtītāja nozīmētiem speciālistiem. Izmaiņu pieprasījumiem ir veikta darbietilpības novērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.8.punktā noteiktajam (vienošanās protokola 1.pielikums, 2.pielikums un 3.pielikums).

1. Papildināt Līgumu ar jaunām prasībām:
1.1. IP-9 Jaunas SAP BI atskaites

	N.p.k.
	Epika
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	
	

	1.
	E16 Atskaites
	E16-001.08
	Atskaite par e-uzraudzības lietām un objektiem 

	2.
	E16 Atskaites
	E16-001.09
	Atskaite par ugunsdrošības stāvokļa novērtējumiem

	3.
	E16 Atskaites
	E16-001.10
	Atskaite par veikto ugunsdrošības pārbaužu vidējo ilgumu 

	4.
	E16 Atskaites
	E16-001.11
	Atskaite par objektu adresēm



1.2. IP-10 Uzlabojumi Pārbaužu funkcionalitātē

	N.p.k.
	Epika
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	
	

	1.
	E03 Pārbaudes
	E03-001.01.04
	Saraksts “Pārbaudes” – pārbaudes atcelšana

	2.
	E03 Pārbaudes
	E03-002.01.06
	Objekta pārbaudes detaļskats šķirklis “Konstatētie pārkāpumi” – konstatēto pārkāpumu ievade sistēmā – jaunas pazīmes

	3.
	E03 Pārbaudes
	E03-002.03.04_02
	Objekta pārbaudes detaļskats šķirklis “Pārbaudes dokumenti” – dokumenta dzēšana 



1.3. IP-15 Uzlabojumi iekšējās un ārējās vides lietotājiem

	N.p.k.
	Epika
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	
	

	1.
	E01 Objektu datu bāze
	E01-002.01.01.01
	Saraksta “E-uzraudzības lietas” detaļskats – objekta e-uzraudzības lietas datu rediģēšana – validācija par nosaukumu 

	2.
	E01 Objektu datu bāze
	E01-002.01.01.02
	Saraksta “E-uzraudzības lietas” – automātiska statusa maiņa, atkarībā no tajā iekļauto Objektu statusiem

	3.
	E10 Integrācijas
	E10-005.02.01
	Platformas ārējās vides sistēmas paziņojums, ja ir beidzies apstiprinājuma saites derīguma termiņš

	4.
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-002.03.04
	Pirmreizēja autorizēšanās ārējā vidē – apstiprinājuma saitei beidzies derīguma termiņš, jaunas saites nosūtīšana; ārējā vide




Izmaiņu pieprasījumu saskaņotās pilnās redakcijas pieejamas projekta koplietošanas mapē 	[..].
2. Akceptēšanas kārtība ir noteikta Tehniskās specifikācijas  5.6.4.punktā. Izmaiņu pieprasījumu var tikt piegādāti Izpildītājām testēšanai gan atsevišķi, gan nodevuma ietvaros, kopā ar citiem programmatūras papildinājumiem.
3. Ja darbu izpildes laikā tiek identificētas atkarības, kuru dēļ pasūtīto darbu nav iespējams realizēt pilnībā vai daļēji un kuru novēršana nav vienpersoniskā Izpildītāja atbildībā, darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas bija nepieciešams atkarības novēršanai no tās identificēšanas brīža.
4. Izmaiņu pieprasījuma piegāde satur:
4.1. pirmkodu;
4.2. papildinātu Programmatūras prasību specifikāciju;
4.3. papildinātu Programmatūras projektējuma aprakstu;
4.4. piegādātās funkcionalitātes akcepttestēšanas scenārijus.
5. Izmaiņu pieprasījumu nodošana-pieņemšana un apmaksa tiek veikta saskaņā ar Līguma 2.5.3.1. un 2.5.3.2.punktiem.
6. Pasūtītājs pasūta Izmaiņu pieprasījumu sarakstā iekļautos darbus atbilstoši saskaņotajām prasībām par darbietilpības novērtējumā norādīto cenu un Izpildītājs apņemas par norādīto samaksu tos izpildīt.
7. Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šī vienošanās protokola darbu izpildes summa ir 39 776,00 EUR (trīsdesmit deviņi tūkstoši septiņi simti septiņdesmit seši euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus punktā minētai summai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
9. Šī vienošanās protokola darbu izpildes termiņš: 2026. gada 2. aprīlis.
10. Pušu pārstāvji Līguma grozījumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma grozījumu parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti Līguma grozījumi elektroniskā formātā. Šie grozījumi ir sagatavoti uz 2 (divām) lapām.
11. Dokumenta parakstītāji: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Emergn AS

	Priekšnieks
(paraksts*) [..]
	
Valdes priekšsēdētājs
(paraksts*) [..]




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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