IZRAKSTS
1



[image: ]






	



2024.gada 26.septembra iepirkuma līguma 
Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, 
ieviešanu un uzturēšanu 
Nr 14-1-12/120/24

Vienošanās protokols Nr.3
Reģ.nr.

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913, tā priekšnieka [..] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra noteikumiem Nr. 616 „Iekšlietu ministrijas Informācijas centra nolikums” (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un
AS “Emergn”, reģistrācijas numurs 40003275598, ko saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes priekšsēdētājs [..], (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses,
(abi kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), ievērojot Pušu starpā 2024.gada 26.septembra noslēgto iepirkuma līgumu  (turpmāk – Līgums) Par vienotās ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformas izstrādi, ieviešanu un uzturēšanu (turpmāk – Līgums) un pamatojoties uz Līguma 2.4. un 5.2.punktiem, kā arī saskaņā ar Līguma 1.pielikuma “Tehniskā specifikācija” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) 5.10.3.punktu, Puses vienojas par Līguma priekšmeta papildinājumiem (turpmāk - Izmaiņu pieprasījumi), kuri radušies Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību precizēšanas gaitā, kas tiks realizēti par papildu samaksu. Izmaiņu pieprasījumi ir fiksēti lietotājstāstos un elektroniski saskaņoti ar Pasūtītāja nozīmētiem speciālistiem. Izmaiņu pieprasījumiem ir veikta darbietilpības novērtēšana atbilstoši Tehniskās specifikācijas 5.1.8.punktā noteiktajam (vienošanās protokola 1.pielikums un 2.pielikums).

1. Papildināt Līgumu ar jaunām prasībām:
1.1. IP-7 Jaunas Objektu pazīmes un papildinājumi ugunsdrošības novērtējuma aprēķina anketā

	N.p.k.
	Epika
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	
	

	1
	E00 Vispārīgās prasības
	E00-001.08.02_01
	Padziļinātās meklēšanas kritēriji – Objekta dati, jaunas pazīmes

	2
	E01 Objektu datubāze
	E01-001.01.02_01
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – objekta pazīmes

	3
	E01 Objektu datubāze
	E01-001.01.02.08
	Saraksta “Objekti” detaļskats – jauna objekta pievienošana – papildu lauki esošajām pazīmēm

	4
	E08 Objektu ugunsdrošības novērtējumu anketas
	E08-002.02.01_v2
	Ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma anketas konfigurēšana – objekta datu pazīmes (v2)

	5
	E08 Objektu ugunsdrošības novērtējumu anketas
	E08-002.02.05
	Ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma anketas konfigurēšana – maksimālais cilvēku skaits

	6
	E08 Objektu ugunsdrošības novērtējumu anketas
	E08-003.02_01
	Saraksta “Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi” detaļskats – anketas aizpildīšana – objekta datu pazīmes

	7
	E10 Integrācijas
	E10-008.01.01
	E-uzraudzības lieta - paziņojums par jaunas e-uzraudzības lietas izveidi

	8
	E10 Integrācijas
	E10-008.01.02
	E-uzraudzības lieta - paziņojums par e-uzraudzības lietas piestiprināšanu

	9
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-001.01
	Saraksts Objekti (ārējā vide) - jauni lauki un pazīmes, elektroinstalācija

	10
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-001.02
	Saraksts Objekti (ārējā vide) - jauni lauki un pazīmes, dabiskā ventilācija

	11
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-001.03
	Saraksts Objekti (ārējā vide) - jauni lauki un pazīmes, mehāniskā ventilācija

	12
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-001.04
	Saraksts Objekti (ārējā vide) - jauni lauki un pazīmes, ugunsdrošības instrukcija

	13
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-001.05
	Saraksts Objekti (ārējā vide) - jauni lauki un pazīmes, apkures ierīces, iekārtas un dūmvadi

	14
	E14 Ārējā vide autorizētiem lietotājiem – objekta personām
	E14-001.06
	Saraksts Objekti (ārējā vide) – papildu lauki esošajām pazīmēm



1.2. IP-8 Jauni klasifikatori un integrācijas

	N.p.k.
	Epika
	Lietotājstāsta numurs
	Lietotājstāsta nosaukums

	
	
	
	

	1
	E09 Klasifikatori
	E09-004.02
	VUCAP objektu ugunsaizsardzības sistēmas, v2

	2
	E09 Klasifikatori
	E09-004.03
	VUCAP objektu ugunsaizsardzības sistēmas - sadalīšana

	3
	E09 Klasifikatori
	E09-005.01
	VUCAP objektu ārējie ugunsdzēsības ūdensapgāde avoti, v2

	4
	E09 Klasifikatori
	E09-005.02
	VUCAP objektu ārējie ugunsdzēsības ūdensapgāde avoti – pārbaudes termiņi

	5
	E09 Klasifikatori
	E09-015.01
	VUCAP dokumentu veidu Namejs atribūti, v2

	6
	E09 Klasifikatori
	E09-022
	VUCAP objekta pazīmes

	7
	E09 Klasifikatori
	E09-022.01
	VUCAP objekta pazīmes – ievadāmo datu tips

	8
	E09 Klasifikatori
	E09-023
	VUCAP objekta pazīmju detaļas

	9
	E09 Klasifikatori
	E09-024
	VUCAP objekta pazīmju detaļu izņēmumi

	10
	E09 Klasifikatori
	E09-025
	Ugunsdrošības prasību izpildes veidi

	11
	E09 Klasifikatori
	E09-027
	VUCAP publicēšanas statuss

	12
	E09 Klasifikatori
	E09-028
	VUCAP objektu ugunsdzēsības sistēmas

	13
	E10 Integrācijas
	E10-001.02.01
	Integrācija ar VZD kadastrs – īpašnieka dati 




Izmaiņu pieprasījumu saskaņotās pilnās redakcijas pieejamas projekta koplietošanas mapē 	[..].
2. Akceptēšanas kārtība ir noteikta Tehniskās specifikācijas  5.6.4.punktā. Izmaiņu pieprasījumu var tikt piegādāti Izpildītājām testēšanai gan atsevišķi, gan nodevuma ietvaros, kopā ar citiem programmatūras papildinājumiem.
3. Ja darbu izpildes laikā tiek identificētas atkarības, kuru dēļ pasūtīto darbu nav iespējams realizēt pilnībā vai daļēji un kuru novēršana nav vienpersoniskā Izpildītāja atbildībā, darbu izpildes termiņš tiek pagarināts par laika periodu, kas bija nepieciešams atkarības novēršanai no tās identificēšanas brīža.
4. Izmaiņu pieprasījuma piegāde satur:
4.1. pirmkodu;
4.2. papildinātu Programmatūras prasību specifikāciju;
4.3. papildinātu Programmatūras projektējuma aprakstu;
4.4. piegādātās funkcionalitātes akcepttestēšanas scenārijus.
5. Izmaiņu pieprasījumu nodošana-pieņemšana un apmaksa tiek veikta saskaņā ar Līguma 2.5.3.1. un 2.5.3.2.punktiem.
6. Pasūtītājs pasūta Izmaiņu pieprasījumu sarakstā iekļautos darbus atbilstoši saskaņotajām prasībām par darbietilpības novērtējumā norādīto cenu un Izpildītājs apņemas par norādīto samaksu tos izpildīt.
7. Līguma grozījumi stājas spēkā to abpusējas parakstīšanas dienā. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.
8. Šī vienošanās protokola darbu izpildes summa ir 67 760,00 EUR (sešdesmit septiņi tūkstoši septiņi simti sešdesmit euro un nulle centi) bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN). Papildus punktā minētai summai Pasūtītājs maksā pievienotās vērtības nodokli saskaņā ar spēkā esošo nodokļa likmi.
9. Šī vienošanās protokola darbu izpildes termiņš: 2026. gada 2. aprīlis.
10. Pušu pārstāvji Līguma grozījumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma grozījumu parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejama abpusēji parakstīti Līguma grozījumi elektroniskā formātā. Šie grozījumi ir sagatavoti uz 4 (četrām) lapām.
11. [bookmark: _Hlk210137551]Pie šīs vienošanās ir pievienoti šādi pielikumi:
11.1. 1.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-7;
11.2. 2.pielikums – Izmaiņu novērtējums Nr. IP-8.

12. Dokumenta parakstītāji: 

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
	Emergn AS

	Priekšnieks
(paraksts*) [...]
	
Valdes priekšsēdētājs
(paraksts*) [..]




*DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU
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