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Pašreiz VUGD ugunsdrošības uzraudzības darba procesos ir nepietiekams IS atbalsts, tāpēc IeM IC un VUGD īsteno projektu “Vienotas civilās aizsardzības un ugunsdrošības pārvaldības platformas ieviešana”, kura mērķis ir izstrādāt Vienoto ugunsdrošības un civilās aizsardzības platformu (VUCAP, turpmāk - Platforma).
Plānots, ka Platformas funkcionalitāti veidos savstarpēji saistītas komponentes, kas nodrošinās:
1. Ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba vadības un kontroles procesus.
2. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas procesus.
3. Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma sagatavošanu.
Platformas ieviešana padarīs efektīvākus VUGD biznesa procesus, datos balstītu lēmumu pieņemšanu par VUGD resursu ģeotelpisko izvietojumu, pamatojoties uz platformā aprēķināto objektu ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku, risku pārvaldību un pašapkalpošanās iespējas atbildīgajām personām, kā arī sabiedrībai pieejamu informāciju par ugunsdrošību un statistiku.
Platformu plānots piesaistīt esošajām un nākotnē plānotajām VUGD informācijas sistēmām kā daļu no ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības digitālās ekosistēmas, veicinot turpmāku procesu digitalizāciju un pārvaldību. Stratēģiski Platforma ir pamats nākotnes digitalizācijas risinājumu un projektu izveidošanai un ir daļa no perspektīvas ugunsdrošības un civilās aizsardzības informācijas sistēmu ekosistēmas, kas iekļauj operatīvas vadīšanas, apziņošanas un prognozēšanas risinājumu kopu.

Platformas mērķis ir nodrošināt atbalstu un automatizāciju valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba organizēšanas, vadības un kontroles procesos. Platforma nodrošinās:
1.  Objektu datu bāzes un objektu e-uzraudzības lietu veidošanu.
2. Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma sagatavošanu.
3. Objektu ugunsdrošības pārbaužu plānošanu un civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaužu plānošanu.
4. Ugunsdrošības uzraudzības darba dokumentu sagatavošanu, reģistrēšanu, paziņošanu un glabāšanu.
5. Ugunsdrošības uzraudzības darba rezultātu uzskaiti, atskaišu izgūšanu un datu kartēšanu.
6. Objektu atbildīgo personu darba vietu.
7. Sabiedrībai pieejamu informāciju par ugunsdrošības situāciju un statistiku.



[bookmark: _Toc142396491][bookmark: _Toc163123114]Definīcijas un akronīmi
Tabula 1.1. Definīcijas un saīsinājumi
	Saīsinājums, termins
	Skaidrojums

	APAS
	Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma

	API
	Programmatūras saskarne (Application Programming Interface) apraksta, ar kādām metodēm un datu struktūrām programmatūras komponentiem sadarboties

	BIS
	Būvniecības informācijas sistēma

	DAGR
	Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR) - valsts platforma un paaugstinātas drošības sistēma, kas piemērota datu (tai skaitā personas datu) izplatīšanai un glabāšanai. 

	DVS Namejs
	Dokumentu vadības IS, kas tiek šobrīd izmantota uzraudzības un citu dokumentu ievadei un uzturēšanai

	e-StepControl
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra viens no pieejamiem koplietošanas risinājumiem, kas ir autentificēto sistēmas lietotāju darbību intelektuālās analīzes rīks un ar matemātiskās modelēšanas palīdzību nosaka sistēmas lietotāju netipiskās uzvedības faktus.

	eLietas platforma
	Digitālā platforma, kuras mērķis ir panākt vienotu elektronizētu procesu no izmeklēšanas uzsākšanas līdz tiesvedības un ar to saistīto procesu pabeigšanai. Šajā dokumentā ietvertās atsauces attiecas uz tām eLieta platformas daļām, par kurām ir atbildīgs Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārstāvji
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centra administratori, kas, izmantojot Informācijas centram pieejamās koplietošanas komponentes, administrēs savā vidē Platformu

	IeM IC
	Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs

	IĢIS
	SIA "Meditec" sadarbībā ar SIA “Jāņa sēta” izstrādāta un uzturēta IS, kas tiek izmantota VKCP vajadzībām

	IS
	Informācijas sistēma

	Izstrādātājs
	Komersanti, ar kuriem Pasūtītājs iepirkuma konkursa rezultātā noslēgs Platformas izstrādes/ieviešanas līgumus

	Klientu portāls
	Platformas ārējā vide, kas paredzētā ārējo autentificētu un neautentificētu lietotāju pieslēgumam

	Objekta atbildīgā persona
	Par ugunsdrošību objektā atbildīgā persona - īpašnieks (valdītājs vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā vai nomnieks (īrnieks), ja tas paredzēts līgumā

	Platforma
	Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma

	Platformas administratori
	VUGD amatpersonas, kas Platformas ietvaros administrēs objekta atbildīgo personu piekļuvi, atsevišķos gadījumos nodrošinās Platformas konfigurāciju

	Platformas satura pārvaldnieki
	VUGD amatpersonas, kas Platformas ietvaros specificēs biznesa noteikumus, pārvaldīs klasifikatorus, veidos aptaujas, konfigurēs atskaites

	Riska instruments
	Ugunsdrošības un civilās aizsardzības risku novērtēšanas instruments

	VARAM
	Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

	VISMA HORIZON
	IeM IC resursu vadības un grāmatvedības programma

	VKCP
	Vienotā kontaktu centra platforma

	VUGD
	Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests

	VZD Kadastra IS
	Valsts zemes dienesta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma



[bookmark: _Toc496803358][bookmark: _Toc496874479][bookmark: _Toc496889087][bookmark: _Toc496889121][bookmark: _Toc499309004][bookmark: _Toc103703763][bookmark: _Toc103804677][bookmark: _Toc142396490][bookmark: _Toc163123115]Saistītie dokumenti
Tabula 1.2. Saistīto dokumentu saraksts
	Nr.p.k.
	Dokumenta nosaukums

	[1] [bookmark: _Ref101958066]
	Eiropas Komisijas Strukturālo reformu atbalsta dienesta finansēta projekta „Iekšlietu nozares institūciju darbības efektivitātes paaugstināšana Latvijā (otrais posms) ietvaros sagatavots ugunsdrošības uzraudzības procesa nākotnes modeļa izstrādes posma noslēguma ziņojums, kuru ir izstrādājis SIA „Ernst & Young Baltic” Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas vajadzībām saskaņā ar 2020.gada 6.februāra līgumu Nr. REFORM/SC2020/002

	[2] [bookmark: _Ref101959075]
	Konceptuālais ziņojums "Par valsts politiku ugunsdrošības jomā", pieejams: https://likumi.lv/ta/id/304174-par-konceptualo-zinojumu-par-valsts-politiku-ugunsdrosibas-joma 

	[3] 
	Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums, pieejams: https://likumi.lv/ta/id/68293-ugunsdrosibas-un-ugunsdzesibas-likums 

	[4] [bookmark: _Ref103606673]
	VUGD iekšējie noteikumi Nr.22-1.12/1 "Kārtība, kādā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā organizē un veic valsts ugunsdrošības uzraudzības darbu"

	[5] 
	Attīstāmā informācijas sistēma - “Vienotā ugunsdrošības un civilās aizsardzības platforma”. 2. pielikums Ministru kabineta 2023. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 368 "Informācijas sistēmu un to darbībai nepieciešamo informācijas un komunikācijas tehnoloģiju resursu un pakalpojumu attīstības aktivitāšu un likvidēšanas uzraudzības kārtība"

	[6] 
	[bookmark: _Ref117187548][bookmark: IdentityServer]eLietas platforma. Autentifikācijas un autorizācijas (IdentityServer) komponente, saskarnes apraksts

	[7] 
	e-StepControl lietotāja rokasgrāmata

	[8] 
	eLietas platforma. Auditācijas un žurnalēšanas modulis, saskarnes apraksts

	[9] 
	eLietas platforma. Klasifikatoru moduļa publiskā datu sniegšanas pakalpe, saskarnes apraksts;

	[10] 
	eLietas platforma. Klasifikatoru moduļa meklēšanas serviss, saskarnes apraksts

	[11] 
	eLietas platforma. Biznesa sistēmas elektronisko dokumentu krātuves eDocStore pārvaldības serviss. Saskarnes apraksts.

	[12] 
	eLietas platforma. Personas reģistra datu saņemšanas serviss. Saskarnes apraksts.

	[13] 
	IĢIS funkcionalitāte. Projekta prasību specifikācija.

	[14] 
	eLietas platforma, piegāžu procesa organizācija, vadlīnijas

	[15] 
	eLietas platforma, funkcionālo papildinājumu izstrāde un koplietošanas komponenšu izmantošana, vispārīgo prasību apraksts (izstrādes vadlīnijas)

	[16] 
	eLietas platforma. Paziņojumu modulis, saskarnes apraksts

	[17] 
	eLietas platforma. Sistēmas vizuālā noformējuma un izmantojamo stilu apraksts un sistēmas vizuālo elementu un stilu lietošanas vadlīnijas

	[18] 
	eLietas platforma. Uzdevumu pārvaldības komponente, saskarnes apraksts




[bookmark: _Toc142396495][bookmark: _Toc163123116]Platformas konceptuālā biznesa arhitektūra 
Attēls 2: Platformas konceptuālā biznesa arhitektūra
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Tabula 2: Platformas komponenšu apraksts
	Nr.p.k.
	Prasība
	Apraksts

	1.
	Platformas publiskā vide
	Paredzētās sadaļas:
1. Ugunsdrošības stāvokļa novērtējums
2. Veiktās ugunsdrošības pārbaudes
3. Aktuālā informācija
4. Aktuālā nākotnes informācija
5. Interaktīvā karte
Platformas publiskās vides lietotāji - neautentificēti lietotāji var piekļūt Platformas publiskajām sadaļām -  vispārīgai statistikai t.sk. teritoriālā griezumā un aktuālajai informācijai.

	2.
	Objekta atbildīgās personas darba vieta
	Darba vieta paredzēta Platformas klientiem - objekta atbildīgajām personām.
Platformas publiskās vides izveidē izvietojama saite uz autorizēto lietotāju sadaļu, autentifikāciju nodrošina VRAA koplietošanas komponente (VPM).
Paredzētās darba vietas sadaļas:
1. Darba virsma
2. Lietotāja profils
3. Notifikācijas
4. Pārbaudes
5. Aptaujas
6. Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi
7. Objekti

	3.
	Citu iestāžu amatpersonu darba vieta
	Paredzētās darba vietas sadaļas:
1. Darba virsma
2. Pārskati
3. Statistika
Citu iestāžu amatpersonu autentifikāciju nodrošina eLietas platformas autentifikācijas un autorizācijas koplietošanas komponente [6] , kura ir integrēta ar VRAA koplietošanas komponenti (VPM).

	4.
	VUGD amatpersonas darba vieta
	Paredzētās darba vietas sadaļas:
1. Darba virsma ietver:
- Kalendārs kopdarbam
- Notifikācijas (Paziņojumi)
- Uzdevumi
- Mobilā darba vieta
2. Objekti
3. Objektu e-uzraudzības lietas
4. Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi
5. Objektu pārbaužu plāni
6. Pārbaudes
7. Dokumenti
8. Aptaujas
9. Pārskati
10. Riska instruments
11. Datu apstrāde ar analīzes rīkiem
12. Ģeotelpiskās informācijas apstrāde, datu kartēšana ĢIS

	5.
	Platformas administratora darba vieta
	Paredzētās darba vietas sadaļas:
1. Lietotāju pārvaldība
2. Datu izmaiņu vēsture
3. Auditācijas pieraksti
4. Datu arhivēšana

	6.
	Platformas satura pārvaldnieka darba vieta
	Paredzētās darba vietas sadaļas:
1. Klasifikatori
2. Aptauju konfigurācija
3. Klientu portāla satura konfigurācija
4. Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma jautājumu konfigurators
5. Objekta indikatīvā ugunsdrošības riska novērtējuma un risku līmeņa noteikšana

	7.
	Saziņa ar klientu
	Saziņa ar klientu plānota:
1. Notifikācijas u.c. informācija klienta darba vietā
2. Notifikācijas - klienta e-pastā
3. Dokumenti - klienta e-adresē



Tabula 3: Platformas plānotā integrācija
	Nr.p.k.
	Apraksts

	1. 
	VRAA koplietošanas risinājumi

	
	1. Latvija.gov.lv - noteiktie vizuālie un lietojamības standarti

	
	2. Valsts pārvaldes pakalpojumu katalogs - pakalpojuma apraksts

	
	3. E-adrese - klienta dokumentiem

	
	4. VPM - autentifikācija klientiem un citu iestāžu amatpersonām

	
	5. VZD adrešu meklēšanas komponente - objektu adreses reģistrēšana

	
	6. Latvijas Atvērto datu portāls - statistika par veiktajām ugunsdrošības pārbaudēm, ugunsdrošības stāvokļa novērtējumiem u.c.

	2. 
	Citu iestāžu risinājumi

	
	1. CSP - statistikas datu nodošana

	
	2. Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēma - objektu kadastra dati

	
	3. BIS - dati par būvobjektiem  būvniecības stadijā un objektu  būvniecības ieceres dokumenti
Datu saņemšana no BIS pēc Platformas izsaukuma:
Uz Platformu no BIS ir jāpadod pēc Platformas izsaukuma (kurā tiks norādīts objekta identifikators) šādas datu kopas:
1. Objekta kartīte:
1. dati par objekta platību;
1. stāvu skaits;
1. būvtilpums.
2. Būvobjekta pārbaudes kartīte (statusā Plānots):
1. būvobjekta uzraudzības lietas numurs.
3. Dokumenta kartīte:
1. atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām;
1. būvniecības pasūtītājs;
1. būvuzņēmējs;
1. būvprojekta vadītājs;
1. būvuzraugs;
1. būves vai tās daļas lietošanas veids;
1. būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe;
1. būves vai tās daļas ugunsslodze;
1. būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas.

Datu pārņemšana no BIS ar turpmāko aktualizāciju
1. III grupas būvobjektu saraksts:
· jāparedz datu imports no BIS ar iespēju aktualizēt vismaz 1x gadā līdz 25.janvārim;
· datus ir paredzēts piemērot būvobjektu pārbaužu plāna sagatavošanai;
· iegūtie dati ir jāattēlo Objektu reģistra zem Grupas: Būvobjekti un apakšgrupa = trešās grupas būves, kur notiek būvdarbi.
2. Būvniecības dokumentācija:
· būvniecības dokumentācija no Ekspluatācijas lietas un Būvniecības lietas, kas attiecināma uz konkrētu būvobjektu, ir jāparedz pārņemšana no BIS un aktualizācija tiklīdz ir jauns dokuments vai labots esošas, lai varētu attēlot Objekta kartītes šķirklī Dokumenti un VUGD amatpersona varētu sagatavot atzinumu;
· jāparedz ar ugunsdrošību saistītu dokumentu, atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” datu (dokumenta metadati un pdf datne), pārņemšana un aktualizācija, ja BIS pusē tiek pievienots jauns dokuments;
· pēc pārņemšanas dokumentus ir jāvar attēlot konkrēta Objekta kartītes šķirklī Dokumenti.

Datu padošana no Platformas uz BIS
Ir jāpadod šādas datu kopas:
1. atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām - kā dokuments, formātā pdf;
2. saraksts ar plānotajām būvobjektu ugunsdrošības pārbaudēm (Platformā esošajiem III grupas būvobjektiem);
3. strukturētie dati objekta ekspluatācijas lietā, ja, veicot ugunsdrošības pārbaudi konstatēti apstākļi, kas ir būvvaldes (vai institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas) kompetencē (piemēram, bojājumi attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti, lietošanas drošību, patvaļīgu būvniecību, tai skaitā, lietošanas veida neatbilstību) - izdara atzīmes un/vai pievieno dokumenta datni BIS;
4. Valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros sagatavotos Pārbaudes aktus par objektiem, kur konstatēta patvaļīga būvniecība (nosakāms pēc Tiesību normas Pārbaudes aktā) - var pievienot BIS dokumenta datni pdf formātā.

	3.
	IeM IS
1. APAS - dati par administratīvā pārkāpuma procesiem un to ietvaros uzliktajiem administratīvajiem sodiem un to izpildi
2. VKCP - vienots objektu klasifikators, objektu notikumi
3. DVS Namejs
4. VISMA Horizon
5. Personu reģistrs - objekta atbildīgo personu dati, uzņēmumu pamatdati, e-adrese, pilnvaras

Jāparedz, ka tiks izmantota IeM IC eLietas platforma un koplietošanas komponentes, kas ietver:
1. Autentifikācijas un autorizācijas komponenti [6]
2. Auditācijas un žurnalēšanas moduli [8]
3. Klasifikatoru moduli [9][10]
4. eLietas platformas Personu reģistrs [12] vai DAGR 
5. VISMA HORIZON sasaisti 
6. Elektronisko dokumentu krātuve eDocStore[11]



Tabula 4: Infrastruktūras prasības
	Nr.p.k.
	Prasība
	Apraksts

	1. 
	Platformas izmitināšana
	Platformu plānots izvietot IeM IC tehniskajā infrastruktūrā, eLietas platformā . Nepieciešamības gadījumā infrastruktūrā, kas ir pilnībā virtualizēta, tiks veidoti nepieciešamie virtuālie elementi (virtuālie serveri, virtuālās datu krātuves, u.t.l.)

	2. 
	Infrastruktūras izmantošana
	Platformas programmatūra ir jāprojektē un jāizstrādā tā, lai tā pēc iespējas efektīvāk izmantotu IeM IC pieejamo infrastruktūru, eLietas platformas koplietošanas komponentes  un tās nodrošinātās iespējas.

	3. 
	Darbības nepārtrauktība
	Platformas darbspējas laikam jābūt ne mazākam kā 96,5%.
Darbspējas laiks rēķināms gada periodā un darbnespējas laikā ieskaitāmas arī plānotās dīkstāves.
Platformas nodrošinātā pakalpojuma neplānotam pārtraukumam Platformas paredzētajā darba laikā drīkst būt ilgāks par 24 stundām mēnesī (summāri).

	4. 
	Veiktspējas prasības
	Lietotāju skaits:
1. Platformas iekšējai videi –  100 vienlaicīgo  lietotāju.
2. Pašreiz ir apmēram 10 000 pārbaudāmie objekti, bet jāplāno, ka to skaits pieaugs, apjoma pieaugums saistīts ar plašāku pārbaudāmo objektu apzināšanu un iekļaušanu, un sasniegs vismaz 50 000.
3. Vienlaicīgo lietotāju kopējais skaits līdz 350 (gan iekšējie, gan ārējie)

	5.
	Platforma - Valsts IS
	Platforma jāreģistrē kā Valsts IS, 2.pielikums.
Likumprojekts „Grozījumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā” (23-TA-1004), kā arī attiecīgi Ministru kabineta noteikumi par Platformā iekļaujamo ziņu apjomu, to reģistrēšanas, izmantošanas, glabāšanas, aprites un dzēšanas kārtību, kā arī institūcijas, kuras sniedz ziņas vai tās iegūst, institūcijas, kurām piešķirama piekļuve Platformā iekļautajām ziņām, kā arī piekļuves un tās anulēšanas kārtību.



[bookmark: _Toc142396496][bookmark: _Toc163123117]Funkcionālās prasības
Šajā dokumentu sadaļā tiek apkopotas Platformas funkcionālās prasības.
Funkcionālo prasību apraksts tiek veidots struktūrā: Platformas iekšējās vides vispārīgas funkcionālas prasības, kas ietver prasības pret Platformas objektiem: sarakstiem, kartītēm un uz tiem attiecināmām raksturīgām darbībām, tālāk seko prasības Platformas administrēšana - prasības lietotājiem, grupām, lomu darba vietām, klasifikatoriem, tad ir Platformas specifiskās prasības, kas atbilst VUGD procesiem, kā arī atskaites, un tad prasības publiskai videi - Klientu portālam.
Katrai funkcionālai prasībai ir: identifikators, nosaukums, īstenošanas prioritāte - obligāta vai vēlama, kā arī detalizēts apraksts.
Funkcionalitāti ir jāizstrādā tā, lai nodrošinātu šādu VUGD valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba procesu veikšanu un pārvaldību: 
1. Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba organizēšana, vadība un kontrole.
2. Pārbaudāmo objektu apzināšana jeb Objektu datu bāzes izveidošana.
3. Objektu ugunsdrošības pārbaužu plānošana. Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaužu plānošana.
4. Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba dokumentu sagatavošana, reģistrēšana, paziņošana un glabāšana. 
5. Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba rezultātu uzskaite, atskaišu izgūšana un datu kartēšana.
6. Objektu e-uzraudzības lietu veidošana.
7. Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma sagatavošana.
8. Proaktīvu paziņojumu un atgādinājumu nosūtīšana Platformas lietotājiem.
9. Platformas saskarnes ar citām informācijas sistēmām un atvērto datu kopas.
10. Objektu atbildīgo personu apmierinātības vērtējumi par valsts ugunsdrošības uzraudzību.
[bookmark: _Toc133953801][bookmark: _Toc134393133][bookmark: _Toc134437609][bookmark: _Toc134613728][bookmark: _Toc134778634][bookmark: _Toc134778823][bookmark: _Toc134801052][bookmark: _Toc134994844][bookmark: _Toc135578999][bookmark: _Toc135598429][bookmark: _Toc135942813][bookmark: _Toc135942897][bookmark: _Toc135942977][bookmark: _Toc135943101][bookmark: _Toc135943297][bookmark: _Toc135998745][bookmark: _Toc136099408][bookmark: _Toc136111386][bookmark: _Toc136184376][bookmark: _Toc136187519][bookmark: _Toc136189582][bookmark: _Toc136943159][bookmark: _Toc137151142][bookmark: _Toc137406480][bookmark: _Toc138062763][bookmark: _Toc142396497][bookmark: _Toc94626006][bookmark: _Toc103804681][bookmark: _Toc142396498][bookmark: _Toc163123118]FN - 001 VISPĀRĪGI
[bookmark: _Toc163123119]FN - 001.01 Automātiska lauku aizpilde 
Jānodrošina, ka ievadlauki, kur ir iespējams tiek aizpildīti automātiski, izmantojot zināmas, nemainīgas vai biežāk lietotas vērtības (piemēram, šodienas datums, objekta nosaukums  u.c.).
[bookmark: _Toc163123120]FN - 001.02 Automātiska datu pārbaude 
Jānodrošina, kur iespējams, veikt datu ievadvērtību pārbaudi, paziņojot par nepareizi ievadītajiem laukiem (piemēram, nepareizs datuma formāts, nokavēts termiņš), vai par trūkstošajiem obligāti aizpildāmajiem ievadlaukiem. 
Paziņojot par kļūdaini aizpildītām ievadvērtībām, ir jāņem vērā, ka: 
· kļūdu paziņojumiem ir jābūt skaidriem un saprotamiem;
· kļūdu paziņojumiem ir skaidri jāpaskaidro, kurš ir kļūdainais ievadlauks;
· kļūdu paziņojumiem, kur iespējams, jāpaskaidro, kādā formātā dati ir jāievada; 
· kļūdu paziņojumiem ir jābūt lietotājiem viegli uztveramiem;
· kļūdu paziņojumos ir jāiekļauj tā informācija, kas nepieciešama, lai novērstu kļūdu. 
[bookmark: _Toc163123121]FN - 001.03 Manuālo darbību samazināšana 
[bookmark: _Toc94626007][bookmark: _Toc103804682]Jānodrošina, kur iespējams automatizēt un samazināt manuālo darbību skaitu (piemēram, vienas un tās pašas informācijas atspoguļošana dažādos ekrānformu šķirkļos, ievadlaukos).
[bookmark: _Toc103804683][bookmark: _Toc163123122]FN - 001.04 Prasības Platformas sarakstiem 
Visos Platformas sarakstos, ja tas nav prasīts citādāk, ir jābūt pieejamām šādām darbībām:
· caurskatīt saraksta ierakstus;
· atvērt saraksta ierakstu;
· atvērt ieraksta kartīti rediģēšanai un dzēšanai;
· kārtot ierakstus pēc kolonnas nosaukuma - augoši vai dilstoši;
· atlasīt ierakstus pēc atlases kritērijiem;
· meklēt ierakstus pēc meklēšanas kritērijiem;
· eksportēt ierakstus uz datnēm formātos, piemēram: .pdf, .xlsx.
Jānodrošina, ka sarakstiem ir iespējams saglabāt filtru iestatījumus un pievienot tiem nosaukumu. Filtri tiek veidoti katram sarakstam atsevišķi. Izveidotie filtri ir redzami visiem lietotājiem, kuriem ir pieejams saraksts.
Sarakstā ir jābūt lapotājam un vienas lapas ietvaros ir jāattēlo 20 ieraksti. Vienā lapā attēlojamais ierakstu skaits ir konfigurējamais lielums. Piekļuve sarakstiem ir jānodrošina, vadoties pēc lietotāja tiesībām un lomas.
[bookmark: _Toc103804684][bookmark: _Toc163123123][bookmark: _Toc94626010][bookmark: _Toc103804685]FN - 001.05 Meklēšana 
Lietotājiem ir jāvar meklēt Platformas ierakstus. Meklēšanai ir jānodrošina šādi veidi: meklēšana un paplašināta meklēšana. Visiem Platformas lietotājiem ir jābūt iespējai darbināt abus meklēšanas veidus, bet rezultātus ir jāattēlo, ņemot vērā lietotāja lomu un piekļuves tiesības.
Meklēšana - ir ātrā meklēšana pēc: vārda, vārdu salikuma, piemērojot locījumus vai bez locījumiem - jebkura satura ātra atrašana pēc jebkura lietotājam zināma parametra, šim nolūkam izmantojot integrētu meklēšanas funkciju.
Paplašināta meklēšana - ir meklēšana, kuru Platforma ļauj veikt norādot vairākus kritērijus, lai atrastu precīzākus Platformas ierakstus. Paplašināta meklēšana ir jāizsauc atsevišķā ekrānformā. Meklēšanas kritērijus ir loģiski jāgrupē datu grupās, nodrošinot augstāku Platformas izpratni. 
Platformā jābūt nodrošinātām vismaz šādām meklēšanas kritēriju grupām:
1. VUGD struktūrvienības.
2. Objektu grupas/ apakšgrupas.
3. Pārbaudes (veiktās, plānotas, neplānotas).
4. Dokumentu veidi.
5. VUGD amatpersona.
6. Laika periods u.c.
[bookmark: _Ref134792728][bookmark: _Toc163123124]FN - 001.06 Notifikācijas lietotājiem - proaktivitātes princips 
Nolūks - automātiski nosūtīt Platformas un Klientu portāla lietotājiem paziņojumus/ atgādinājumus, lai informētu par notikumiem, kurus nedrīkst palaist garām, tādējādi ieviešot un nodrošinot proaktivitātes principu valsts ugunsdrošības uzraudzības darbā. Notifikāciju veidošanai, nosūtīšanai un nosūitīšanas kanālu izvēlei jāizmanto eLietas platformas Paziņojumu modulis (Notification Hub) [16].
Platformā un Klientu portālā ir jāparedz sadaļa - Paziņojumi, kurā katras lietotāju grupai ir jāattēlo grupai paredzētos Platformas paziņojumus. Sarakstā ir jāattēlo paziņojumi kā ieraksti. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: Paziņojuma tēma, pienākšanas datums. Paziņojuma ierakstu ir jāvar atvērt, lai caurskatītu detalizētāku informāciju - kartītē ir jābūt vismaz šādiem datiem: hipersaitei uz paziņojumā pieminētā vienuma kartīti, paziņojuma tēma, nepieciešamā darbība, izpildes termiņš.
Platformā jābūt nodrošinātai funkcionalitātei, kura dod iespēju veidot jaunus paziņojumus pēc uzdotiem kritērijiem no Platformā esošās informācijas, uzstādīt dažādiem paziņojumiem atšķirīgus termiņus un tos mainīt, uzstādīt dažādiem paziņojumiem atšķirīgas piegādes kanālu kombinācijas. Platformas iekšējiem lietotājiem (VUGD amatpersonām Platformas iekšējā vidē) ir jāizveido vismaz šādi paziņojumi:
· Par administratīvā akta (kas ir, piemēram izpildrīkojumi, lēmumi, brīdinājumi, pārbaudes akti, atzinumi, fototabula) izdošanas termiņa tuvošanos, sākot atskaiti no pārbaudes norises sākuma datuma līdz 1 kalendāram mēnesim (ir iespējami izņēmumi, kur termiņš ir īsāks). 5dd pirms derīguma termiņa ir jāizveido notifikācija pārbaudes veicējam.
· Par administratīvā akta (kas ir, piemēram: izpildrīkojumi, lēmumi, brīdinājumi, pārbaudes akti, atzinumi, fototabula) paziņošanas termiņa tuvošanos - ja dokuments ir izveidots un mēneša laikā no ugunsdrošības pārbaudes veikšanas datuma tas nav paziņots objekta atbildīgai personai, tad 5dd pirms mēneša iztecēšanas ir jābrīdina VUGD atbildīgā amatpersona.
· Par Objektu pārbaužu plāna izveidi - ja plāns tika izveidots, tad ir jāizveido notifikācija VUGD struktūrvienības vadītājam par jauna plāna izveidi.
· Par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu - ja tuvojas pārbaudes veikšanas termiņš – paziņojums par objektiem, kuriem pārbaude nav veikta iepriekšējo 5 gadu laikā.
· Par brīdinājumā par darbības apturēšanu norādīto pārkāpumu novēršanu noteiktā termiņa tuvošanos - ja tuvojas brīdinājumā noteiktais termiņš norādīto pārkāpumu novēršanai - 5dd pirms attiecīgā datuma iestāšanos ir jābrīdina atbildīgā VUGD amatpersona.
· Par piespiedu naudas samaksas termiņa kontroli - ja izpildrīkojumam ir statuss Paziņots un tuvojas piespiedu naudas labprātīgās samaksas termiņš (viens mēnesis), tad 5dd pirms termiņa iestāšanas ir jābrīdina atbildīgā VUGD amatpersona.
Platformas iekšējiem lietotājiem paziņojums ir ne tikai jāizveido Paziņojumu sadaļā, ja izpildās nosacījums, bet arī jānosūta atbildīgajai VUGD amatpersonai uz e-pastu.
Platformas ārējiem lietotājiem (objektu atbildīgajām personām Klientu portālā): 
· Par pienākumu atbildīgām personām autentificēties Platformas Klientu portālā un reģistrēt objektu Platformas Objektu datu bāzē - ir jānosaka potenciālā objektu atbildīgo personu kopa, izmantojot, piemēram, Valsts zemes dienesta, Uzņēmuma reģistra vestos reģistrus par reģistrētajiem tiesību subjektiem un to īpašumtiesībām. Apzinātajai objektu atbildīgo personu kopai ir jāsagatavo paziņojums par nepieciešamību reģistrēties Platformas Klientu portālā un reģistrēt savā īpašumā, valdījumā, nomā, vai pārvaldīšanā esošus objektus Platformas Objektu datu bāzē. Sagatavotais paziņojums automātiski no Platformas ir jānosūta apzinātajai objektu atbildīgo personas kopai - individuāli uz attiecīgās objekta atbildīgās personas e-adresi vai oficiālo e-pastu. Paziņojuma nosūtīšanas biežums - ne retāk kā reizi kalendāra gada ceturksnī tikai tiem subjektiem, kuri ir reģistrējušies pēdējā ceturksnī.
· Par objekta reģistrēšanu Platformas Pārbaudāmo objektu datu bāzē un par informācijas sniegšanu par objektu, ja objekta atbildīgā persona bija autentificējusies Platformā, tiklīdz lietotājs ar lomu atbildīgā persona ir autentificējies/ piereģistrējas un, ja tam nav neviena reģistrēta objekta, Platformai ir jāizveido ieraksts Paziņojumu sarakstā par nepieciešamību reģistrēt vismaz vienu objektu. 
· Par ugunsdrošības pārbaudes veikšanu kalendārajā gadā (iekļaušanu Objektu pārbaužu plānā). Ja Objektu pārbaužu plāns tika Apstiprināts, ir jāizveido paziņojums sadaļā Paziņojumi, attēlojot saistošus datus par plānoto ugunsdrošības pārbaudi.
· Par ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma iesniegšanu. Platformai ir jākontrolē, lai kārtējā gada ietvaros būtu iesniegts objekta stāvokļa novērtējums un tuvojoties termiņa iesniegšanai - vismaz nedēļa pirms 31.decembra ir jāizveido ieraksts sarakstā Paziņojumi par nepieciešamību iesniegt novērtējumu.
· Par attiecīgās ugunsdrošības prasības īstenošanu, ja ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā tika norādīts, ka tā nav veikta vai tuvojas tās īstenošanas (derīguma) termiņš - Platformas automātisks paziņojums/atgādinājums objekta atbildīgajai personai par attiecīgās ugunsdrošības prasības izpildi vai termiņa iestāšanos attiecībā pret Platformas integrētajiem termiņiem. Piemēram, objekta atbildīgā persona ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā norādīja, ka 14.07.2023. tā ir organizējusi praktiskās nodarbības. Platformai jānodrošina praktisko nodarbību organizēšanas uzskaiti un termiņu kontroli (praktiskās nodarbības jāorganizē ne retāk kā reizi gadā). Platformai jānosūta paziņojumu/atgādinājumu 5dd pirms attiecīgā datuma iestāšanās, tādējādi objekta atbildīga persona 5dd pirms attiecīgā datuma saņems minēto notifikāciju. Savukārt, gadījumos, kad objekta atbildīgā persona ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā norādīja, ka praktiskās nodarbības nav organizētas, tai automātiski tiek sūtīti Platformas paziņojumi par nepieciešamību organizēt praktiskās nodarbības. Platformas analīzes laikā ir jāprecizē kādu jautājumu gadījumos ir jāizveido notifikācija.
· Par administratīvā akta (atsevišķi arī par punktiem) izpildes termiņu - ja objekta atbildīgā persona nav novērsusi pārbaudes aktā vai brīdinājumā par darbības apturēšanu norādītos pārkāpumus, tad ir jāizveido notifikācija, izveidojot ierakstu klientu portālā sadaļā Paziņojumi un/ vai jānosūta vēstule uz e-adresi vai oficiālo e-pasta adresi. Pārbaudes akta kopējo izpildes termiņu ir jānosaka kā vēlāko datumu pārbaudes akta datu laukā "Pārkāpuma novēršanas termiņš" norādīto datumu + 1dd. Atsevišķu norādīto ugunsdrošības prasību pārkāpumu izpildes termiņš ir attiecīgā pārkāpuma norādītais termiņš datu laukā Pārkāpuma novēršanas termiņš. Brīdinājuma par darbības apturēšanu izpildes termiņa izpilde attiecībā pret dokumenta kartītē norādīto Kontroles termiņu.
· Par plānoto ugunsdrošības pārbaudi kārtējā kalendārajā gadā - ja attiecīgajā objektā kārtējā kalendārajā gadā tiek plānota pārbaude jeb objekts tika iekļauts Objektu pārbaužu plānā, pēc tā apstiprināšanas - objekta atbildīgajai personai uz e-adresi vai oficiālo e-pasta adresi.
·  Automātiski tiek nosūtīts paziņojums par plānoto ugunsdrošības pārbaudi kārtējā kalendārajā gadā, ar norādi par plašākas informācijas pieejamību Platformas Klientu portālā. Paziņojumu ieraksti attēlojas arī Platformas Klientu portāla Paziņojumu sadaļā, par piespiedu naudas samaksas termiņu, ja pieņemts izpildrīkojums par piespiedu naudu - ja izpildrīkojumam ir statuss Paziņots un tuvojas piespiedu naudas samaksas termiņš (viens mēnesis), tad 5dd pirms termiņa iestāšanās ir jābrīdina objekta atbildīgā persona, izveidojot ierakstu Klientu portāla sadaļā Paziņojumi un/ vai jānosūta paziņojums uz e-adresi.
· Par apmierinātības aptaujas aizpildīšanu - ja atbildīgā persona ir iesniegusi objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu, kā arī, ja attiecīgajā objektā tika veikta ugunsdrošības pārbaude, kas ir statusā Pabeigta, Klientu portāla sadaļā Paziņojumi ir jāizveido notifikācija un/ vai jānosūta paziņojums uz e-adresi aizpildīt attiecīgo aptauju. Ja tika izveidots novērtējums, tad aptauja par ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma sagatavošanas procesu. Ja Platformā ir pārbaude statusā Pabeigta, tad aptauja par veiktās ugunsdrošības pārbaudes procesu. 
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības Paziņojumu izveides sadaļai, tajā iekļautajiem paziņojumiem un to saturam.
[bookmark: _Toc163123125]FN - 001.07 Platformas paziņojumi 
Platformas administratoram jānodrošina iespēja informēt lietotājus, izmantojot Platformas paziņojumus, par Platformas darbības traucējumiem, uzlabojumiem u.c. ar sistēmu saistītiem notikumiem.
Jāizmanto eLietas platformas Paziņojumu moduli (Notification Hub) [16].
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības par veidojamiem Platformas paziņojumiem.
[bookmark: _Toc163123126]FN - 001.08 Savienojumu šifrēšana
Platformā jānodrošina šifrēti savienojumi:
· ar citām sistēmām, ar kurām notiek datu apmaiņa
· ar pārlūkprogrammām, kas tiek izmantotas lietotāju saskarnes nodrošināšanai (https protokols)
[bookmark: _Toc163123127]FN - 001.09 Attīstības aktivitātes apraksta prasības
Izstrādātājam papildus tehniskajā specifikācijā aprakstītajām prasībām jānodrošina arī Platformas attīstības aktivitātes aprakstā ietverto funkcionālo prasību izpilde (sk. Pielikumā nr. 6.17).
[bookmark: _Toc108625747][bookmark: _Toc108796170][bookmark: _Toc142396499][bookmark: _Toc163123128]FN - 002 PLATFORMAS IEKŠĒJĀ VIDE
Platformas iekšējā vide ir paredzēta: VUGD amatpersonām un nodarbinātajiem un Platformas administratoriem. Lietotāji pieslēdzas ar autentifikācijas rekvizītiem, lai ar Platformas palīdzību pārvaldītu valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba procesus vai izgūtu attiecīgās ziņas no Platformas.
[bookmark: _Toc163123129]FN - 002.01 Autentifikācija 
Autentifikācija Platformas iekšējā vidē ir jānodrošina, izmantojot eLietas platformas autentifikācijas un autorizācijas koplietošanas komponenti [6], kura ir integrēta ar VRAA koplietošanas komponenti (VPM), kur no latvija.lv saņemtie personas kodi tiks salīdzināti pret eLietas platformā esošo lietotāju reģistru (IAM – Identity and access management).
[bookmark: _Toc134393137][bookmark: _Toc134437613][bookmark: _Toc134613732][bookmark: _Toc134778638][bookmark: _Toc134778826][bookmark: _Toc134801056][bookmark: _Toc134994848][bookmark: _Toc135579003][bookmark: _Toc135598433][bookmark: _Toc135942817][bookmark: _Toc135942900][bookmark: _Toc135942980][bookmark: _Toc135943104][bookmark: _Toc135943300][bookmark: _Ref137369686][bookmark: _Ref137369690][bookmark: _Toc142396500][bookmark: _Toc163123130]FN - 003 PLATFORMAS ADMINISTRĒŠANA
Šajā nodaļā sniegtās funkcionālās prasības Platformas administrēšanai: lietotāju pārvaldībai, lietotāju darbību auditam (auditācijas pieraksti), klasifikatoru pārvaldībai, datu arhivēšanai un izmaiņu vēsturei, kā arī Platformas notikumu žurnālam, rezerves kopiju izveidei un Platformas darbības atjaunošanai.
[bookmark: _Toc134393139][bookmark: _Toc134437615][bookmark: _Toc134613734][bookmark: _Toc134778640][bookmark: _Toc134778828][bookmark: _Toc134801058][bookmark: _Toc134994850][bookmark: _Toc135579005][bookmark: _Toc135598435][bookmark: _Toc135942819][bookmark: _Toc135942902][bookmark: _Toc135942982][bookmark: _Toc135943106][bookmark: _Toc135943302][bookmark: _Ref94174597][bookmark: _Toc94626015][bookmark: _Toc103804691][bookmark: _Toc163123131]FN - 003.01 Lietotāju pārvaldība 
Aptuvenais Platformas iekšējās vides lietotāju skaits varētu būt ap 250 lietotājiem. Iekšējās vides lietotāju autentifikāciju un autorizāciju veiks ar eLietas platformas autentifikācijas un autorizācijas koplietošanas komponenti [6], bet lietotāju pārvaldību caur grafisko interfeisu veiks ar eLietas platformas lietotāju reģistru – IAM (Identity and Access Management). 
Platformā ir jāparedz lietotājs ar grupu - Objekta atbildīgais, kuras pārvaldību būtu jāveic VUGD amatpersonām. Objektu atbildīgo lietotāju saraksts un tā pārvaldības rīks veidojams šī darba uzdevuma ietvaros, nodrošinot, ka Objektu atbildīgie lietotāji autentificējas nepastarpināti caur Vienoto pieteikšanās moduli.

FN - 003.01.01 Objektu atbildīgo personu - lietotāju saraksts
Saraksta nolūks ir attēlot Platformas lietotājus - Objektu atbildīgas personas, kas sarakstā veidosies automātiski - no Klientu portāla ienākot, kā arī VUGD amatpersonām ir jābūt iespējai pašām izveidot jaunu lietotāju šajā lietotāju grupā - Objekta atbildīgais.
Lietotāju sarakstā ir pieejamas vismaz šādas kolonnas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, organizācija, slēdzis - Aktīvs/ Bloķēts, pievienots.
Sarakstā ir jāvar veikt vismaz šādas darbības: 
1. meklēt pēc uzvārda, e-pasta adreses, objekta nosaukuma;
2. kārtot pēc visām saraksta kolonnām;
3. pievienot jaunu lietotāju;
4. caurskatīt lietotāja datus, atverot kartīti;
5. bloķēt lietotāju, izmantojot slēdzi Aktīvs/ Bloķēts.
FN - 003.01.02 Objektu atbildīgo personu - lietotāja kartīte
Lietotāja kartīte ir nepieciešama, lai izveidotu jaunu, rediģētu esošu lietotāju datus un, lai caurskatītu detalizētāku informāciju par lietotāju. Lietotāja kartīte ir jāvar atvērt no saraksta. Lietotāja kartītē pēc atvēršanas ir jābūt šādiem elementiem:
1. E-pasts (ievadlauks);
2. vārds, uzvārds (ievadlauks, obligāti norādams);
3. personas kods (ievadlauks);
4. organizācija (ievadlauks, obligāti norādams);
5. ir aktīvs (atzīme);

[bookmark: _Ref107561397][bookmark: _Toc108625764][bookmark: _Toc108796197]FN - 003.01.03 02 Objektu atbildīgo personu  - lietotāja konta bloķēšana 
 VUGD amatpersonai ir jābūt iespējai bloķēt Objekta atbildīgās personas lietotāju, deaktivējot tā kontu. Bloķēšanas funkcionalitātei ir jābūt pieejamai Lietotāju sarakstā, piemēram: piemērojot slēdzi, kas varētu būt izvietots saraksta kolonnā. 
Pēc noklusējuma slēdzim ir jābūt ieslēgtam, kas norāda, ka Objekta atbildīgās personas lietotājs ir aktīvs. Izslēdzot slēdzi ir jāattēlo brīdinājums: Uzmanību, vai tiešam vēlāties deaktivēt šo lietotāju?, pēc apstiprinājuma ir jāizraksta deaktivizētais lietotājs no Klientu portāla - tam attēlojot autorizācijas ekrānformu. Bloķētam Objekta atbildīgās personas lietotājam ir jānosūta e-pasts ar paziņojumu: Jūsu konts tika slēgts! Nav tiesību pieslēgties! Lūgums sazināties ar (norādīta VUGD amatpersona). Sistēmā jānodrošina, ka tiek automātiski nosūtītas par lietotāja bloķēšanu vēstules uz objekta e-adresi vai e-pasta adresi.

[bookmark: _Ref134599372]FN - 003.01.04 Lietotāju grupu saraksts un kartīte
Nolūks ir sakārtot Platformas lietotājus pa grupām/profiliem (noteiks lomu piešķirto lomu kopums) un lietotāju grupu piesaistīt darbavietai konkrēta satura piekļuves nodrošinājumam. Lietotāju grupas ir jāvar pārvaldīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra pārstāvjiem izmantojot IAM . VUGD amatpersonām ir jānodefinē nepieciešamās lietotāju grupas/profilus, kurus IeM IC izveidos IAM ietvaros. 
Lietotāju grupu saraksts
Platformā sākotnēji ir jāparedz šādas lietotāju grupas:
1. VUGD vadība, kas būs priekšnieks, priekšnieka vietnieki.
2. VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes amatpersonas.
3. Civilās aizsardzības pārvaldes amatpersonas.
4. VUGD teritoriālo struktūrvienību vadība (t.i. priekšnieki, vietnieki), izveidojot grupu katras reģiona pārvaldes vadībai, lai varētu piekļūt datiem par savu struktūrvienību, bet objektus un atskaites par visām struktūrvienībām.
5. VUGD teritoriālo struktūrvienību amatpersonas, izveidojot grupu katras reģiona pārvaldes amatpersonām, lai varētu piekļūt datiem tikai par savu struktūrvienību (skat. visas struktūrvienības klasifikatorā: FN - 004.01.03 VUGD struktūrvienības (obligāta)).
6. VUGD Operatīvās vadības pārvaldes amatpersonas.
7. VUGD Iekšējās drošības nodaļas amatpersonas.
8. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas nodarbinātie.
9. VUGD Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes nodarbinātie.
10. Platformas administratori - VUGD amatpersonas.
11. Platformas satura pārvaldnieki - VUGD amatpersonas.
12. Klientu portāla ārējie lietotāji - objektu atbildīgie.
13. Klientu portāla ārējie lietotāji - citu iestāžu amatpersonas.
14. Klientu portālā ārējie lietotāji - neautentificētie portāla lietotāji.
Lietotāju grupām ir jāpiesaista lietotāju darba vieta (IAM ietvaros tiesības tiek definētas ar lomu palīdzību), kas nodrošinās grupās iekļautajiem lietotājiem noteiktās tiesības piekļūt noteiktam Platformas saturam, skat. šī dokumenta sadaļu: FN - 003.01.05 Lietotāju darba vietas un to darbvirsmas.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē lietotāju pārvaldības elementus, secību, pieejamās darbības. 

[bookmark: _Ref134599495]FN - 003.01.05 Lietotāju darba vietas un to darbvirsmas
Nolūks ir nodrošināt piekļuvi attiecīgām Platformas sadaļām - konfigurējot katrai darba vietai noteiktu tiesību kopu un nosakot kādas datu kopas ir jāattēlo darbvirsmā (sākumlapā). Konfigurācija ir jāvar veikt Platformas administratoram.
Autorizējoties, Platformai ir jānosaka lietotāja grupa un ir jāatver lietotāja grupai atbilstošā darba vieta. Ja lietotājam ir piešķirtas vairākas grupas (profili), pieslēdzoties Platformai iespējams izvēlēties nepieciešamo, atbilstoši plānoto darbību veikšanai, bet ir jādod lietotājam pārslēgties starp vairākām lietotāju grupām.
Ir jāparedz šādas darba vietas:
1. VUGD vadība - ir jānodrošina piekļuve meklēšanas, skatīšanas režīmā visām tām sadaļām un visu Latviju, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā 3.5.
2. VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes - ir jānodrošina piekļuve meklēšanas, skatīšanas, rakstīšanas režīmā visām tām sadaļām un visu Latviju, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā 3.5. Papildus ir jānodrošina piekļuve meklēšanas un rakstīšanas režīmā visām tām sadaļām, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā - 3.4.
3. Civilās aizsardzības pārvaldes amatpersonas - ir jānodrošina piekļuve meklēšanas, skatīšanas, rakstīšanas režīmā visām tām sadaļām un visu Latviju, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā 3.5.
4. VUGD Iekšējās drošības nodaļas amatpersonas - ir jānodrošina piekļuves meklēšanas un skatīšanas režīmos visām tām sadaļām un visu Latviju, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā 3.5.
5. VUGD teritoriālo struktūrvienību vadība - ir jānodrošina piekļuves meklēšanas un skatīšanas režīmos visām tām sadaļām un savu struktūru, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā 3.5., bet par Objektiem un atskaitēm jāpiekļūst par visu Latviju.
6. VUGD teritoriālo struktūrvienību amatpersonas - ir jānodrošina piekļuves meklēšanas, skatīšanas un rakstīšanas režīmos visām tām sadaļām un savu struktūru, kuras ir pieminētas dokumenta sadaļā 3.5., bet nav jāredz Aptaujas un Riska instrumentu.
7. VUGD Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas nodarbinātie - ir jānodrošina piekļuves skatīšanas un meklēšanas režīmos Objektu datu bāzei (nav jāvar pārslēgties no objekta kartītes uz citiem Platformas objektiem - nav aktīvas saites) un Atskaites, bet meklēšanas, skatīšanas, rakstīšanas režīmos ir jābūt ugunsdrošības prevencijas pasākumu uzskaitei (Dokumentu sadaļā).
8. VUGD Operatīvās vadības pārvaldes amatpersonas - ir jānodrošina piekļuves meklēšanas un skatīšanas režīmos atsevišķām Platformas izvēlnēm un apakšizvēlnēm, piemēram, Objektu datu bāzei, Objektu e-uzraudzības lietas.
9.  VUGD Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvaldes nodarbinātie - ir jānodrošina piekļuves meklēšanas un skatīšanas režīmos atsevišķām Platformas izvēlnēm un apakšizvēlnēm, piemēram, Atskaites, Meklēšana.
10. Platformas administratori - ir jānodrošina piekļuves meklēšanas, skatīšanas un rakstīšanas režīmos, sadaļām: lietotāju (atļaujot izveidot jaunu, labot vai bloķēt lietotāju ar grupu: Atbildīgā persona), grupu un darba vietu pārvaldība, skat. šī dokumenta sadaļu - FN - 003 PLATFORMAS ADMINISTRĒŠANA.
11. Platformas satura pārvaldnieki - paredzēta satura pārvaldniekiem darba vieta, lai varētu veidot aptaujas un publicēt tās, aktualizēt Platformas klasifikatoru vērtības, veidot un publicēt saturu Klientu portālā sadaļās - aktuāla un nākotnes informācija, konfigurēt atskaites, iekļaujot uz esošiem datiem Platformā, skat. šī dokumenta sadaļu - FN - 004 PLATFORMAS SATURA PĀRVALDĪBA
12. Ārējie lietotāji (objektu atbildīgie) - ir paredzēta klientu portāla lietotājiem - objektu atbildīgajiem. Darba vietā ir jānodrošina piekļuve savam profilam, kurā ir norādīta pamatinformācija par objektu un ar to saistītām darbībām - pārbaudes, novērtējumi, meklēšana, skat. detalizētāk šī dokumenta sadaļu - FN - 007 KLIENTU PORTĀLA AUTENTIFICĒTO LIETOTĀJU - OBJEKTA ATBILDĪGĀS PERSONAS DARBA VIETA.
13. Ārējie lietotāji (citu iestāžu darbinieki) - statistikas nolūkos pieslēdzās un caurskata datu apkopojumus, skat. detalizētāk šī dokumenta sadaļu - FN - 008 KLIENTU PORTĀLA AUTENTIFICĒTO ĀRĒJO LIETOTĀJU DARBA VIETA.
14. Ārējie lietotāji (neautentificētie portāla lietotāji) - ir paredzēta klientu portāla lietotājiem, kuri piekļūst informācijai, neveicot autentifikāciju. Darba vietā ir jānodrošina piekļuves aktuālajiem datu griezumiem, piemēram, par veiktām pārbaudēm kartes un diagrammu griezumos, - visai informācijai ir jābūt tikai skatīšanas režīmā, skat. detalizētāk šī dokumenta sadaļu - FN - 009 KLIENTU PORTĀLA NEAUTENFICĒTO LIETOTĀJU DARBA VIETA.
Katrai lietotāju darba grupai tai paredzētajā darba vietā ir jāattēlo darbvirsma (sākumlapa) ar noteiktajiem elementiem - ātrajiem skatiem, kalendāru, uzdevumiem u.c. info, darba vietas saturs konfigurējams Lietotāju darba vietas kartītē, skat. detalizētāk zemāk - Lietotāja darba vietas kartīte.
Darbvirsmas elementi:
1. Kalendārs kopdarbam - ir jāattēlo visas pārbaudes vai pārbaudes, kurās ir iesaistīts lietotājs, kas ir pieslēdzies Platformai.
2. Karte - ir jāattēlo Objekti un pārbaudes.
3. Objektu pārbaužu plāna progresa skala - attēlo cik procentuāli ir izpildīts Objektu pārbaužu plāns un Būvobjektu pārbaužu plāns.
4. Paziņojumi - nelasītie paziņojumi.
5. Uzdevumi - aktuāli uzdevumi.
Lietotāju darba vietu saraksts
Sarakstā ir jāvar pārvaldīt lietotāja darba vietas. Sarakstā ir jāattēlo vismaz šādus pamatdatus, izkārtotus kolonnās: darba vietas nosaukums, Lietotāju grupa, izveides datums, izmaiņu datums. Sarakstā ir jābūt pieejamām vismaz šādām darbībām: pievienot (jāvar izveidot jaunu darba vietu), rediģēt (rediģēt jāvar darba vietas nosaukumu, tiesības Platformas sadaļām un darbvirsmas elementus), deaktivizēt (deaktivizēt var tikai tad, ja nav neviena lietotāja pievienota). 

Lietotāja darba vietas kartīte
Kartītē ir jāvar konfigurēt lietotāju darba vietas saturu, tiesības. Šādām darbībām ir jābūt pieejamām Platformas administratoriem.
Lietotāju darba vietas kartītes elementiem ir jābūt izkārtotiem šķirkļos, piemēram, šādi:
1. Šķirklis Darba vieta un tiesības - ir jābūt elementiem darba vietas nosaukuma norādei, Platformas sadaļu/ vienumu tiesību sarakstam (sarakstā piemēram ir jābūt šādiem datiem: Platformas sadaļas nosaukums un tiesība: piekļūt/ lasīt/ pievienot un labot/ dzēst/ administrators;
2. Šķirklis Darba virsma - ir jāvar noteikt darba virsmā attēlojamo saturu - jābūt sarakstam ar Platformas sadaļām/ elementiem, piemēram: kalendārs, manas pārbaudes, karte u.c.
Veicot labojumus esošajās darba vietās, ja ir pieslēgušies lietotāji, tad pēc izmaiņu saglabāšanas ir jāveic lietotāju izrakstīšana - sesijas automātiskā pārtraukšana, lai tiem pieslēdzoties tiktu attēlotās veiktās izmaiņas. Pirms šādas sesijas pārtraukšanas lietotājiem ir jāattēlo paziņojums, ka ir jāveic izmaiņu ielāde, lai lietotājs veic izmaiņu saglabāšanu.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē darba vietu saturs, tiesības un darbvirsmā attēlojamie elementi.

[bookmark: _Toc163123132]FN - 003.02 Lietotāja sesija 
Lietotājiem, kas tiek pārvaldīti ārpus IAM, jāvar veikt lietotāja sesijas ilguma konfigurācija (konfigurācijai ir jābūt pieejamai IeM IC darbiniekam un pārtraukt automātiski, ja lietotājs nav veicis darbības darba vietā. Tuvojoties sesijas laika beigām (piemēram, 15 minūtes pirms), ir jāattēlo paziņojums par izrakstīšanu, ja netiek veiktās darbības. Pie sesijas laika iztecēšanās lietotājs ir jāizraksta no Platformas un tam ir jāattēlo autentifikācijas ekrānforma. Lietotāja sesijas laika konfigurācija ir jāvar veikt Platformas administratoram.

[bookmark: _Toc163123133]FN - 003.03 Platformas auditācijas pieraksti 
Platformas auditācijas pierakstiem ir jābūt realizētiem, izmantojot eLietas platformas koplietošanas moduli - Auditācijas un žurnalēšanas modulis [8], kura ietvaros uzkrātie auditācijas pieraksti tiks analizēti ar IeM IC pieejamo risinājumu - e-StepControl [7]. Izstrādātājam ir jāpiedalās Platformas analīzes laikā prasību definēšanā un Platformas integrācijā ar Auditācijas un žurnalēšanas moduli [8].
[bookmark: _Toc163123134]FN - 003.04 Platformas notikumu žurnāls 
Jāveic automātiska Platformas procesu reģistrācija, attēlojot procesa norises statusu, piemēram: uzsākts/ beidzies. 
Platformas notikumu žurnālam ir jābūt realizētam, izmantojot eLietas platformas koplietošanas moduli - Auditācijas un žurnalēšanas moduli [8], izstrādātājam ir jāpiedalās Platformas analīzes laikā prasību definēšanā un Platformas integrācijā ar šo risinājumu.
[bookmark: _Toc163123135]FN - 003.05 Auditācijas datu arhivēšana un dzēšana 
Auditācijas pierakstu uzglabāšana notiek koplietošanas Auditācijas un žurnalēšanas modulī [8], ieraksti ir jāuzglabā vismaz „n” mēnešus (kur „n” ir konfigurējams parametrs, pieņemot, ka noklusētā vērtība ir 12 (divpadsmit) mēneši, pēc tam tos loģiski dzēšot, lai neattēlotu sarakstos. 
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē objektu uzglabāšanas termiņi, pēc kuru iestāšanās tie būtu loģiski jādzēš.

[bookmark: _Toc163123136]FN - 003.06 Datu izmaiņu vēsture 
Ir jāuztur pilna datu vērtības izmaiņu vēsture, respektīvi, katram ierakstam ir jāuztur informācija par tā pievienošanu, rediģēšanu un dzēšanu.
Platformas datu izmaiņu vēsturei ir jābūt realizētai, izmantojot IeM IC pieejamo risinājumu - eLietas platformas koplietošanas moduli - Auditācijas un žurnalēšanas moduli [8]. Izstrādātājam ir jāpiedalās Platformas analīzes laikā prasību definēšanā un Platformas integrācijā ar šo risinājumu.
[bookmark: _Toc163123137]FN - 003.07 Rezerves kopēšanas pārvaldība 
IeM IC ir jānodrošina iespēja atjaunot datus, ja iestājās situācija, kas var izraisīt datu zudumu..
Izstrādātājam ir jānodrošina vadlīnijas rezerves kopiju veidošanai un datu integritātes nodrošināšanai pēc darbības atjaunošanas, saskaņā ar prasību 4.5.3. NFN_005.03 Rezerves kopēšana.

[bookmark: _Ref137369779][bookmark: _Toc142396501][bookmark: _Toc163123138]FN - 004 PLATFORMAS SATURA PĀRVALDĪBA
Nolūks - izcelt funkcionalitāti, kuru varētu veikt citādāka lietotāju grupa, nekā Platformas administratori - piemēram: Platformas satura pārvaldnieki, kuriem būtu jānodrošina VUGD specifikai atbilstošu datu aktualizācija, piemēram: klasifikatoru vērtību uzturēšana, apmierinātības vērtējumu aptaujas izveide, Klientu portāla aktuālās un nākotnes informācijas satura pārvaldība u.c.

[bookmark: _Toc163123139]FN - 004.01 Klasifikatori 
Nolūks ir apkopot un klasificēt vērtības, ļaujot izmantot vairākkārt dažādās Platformas ekrānformās. 
Klasifikatori tiks izveidoti un uzturēti ar IeM IC piederošajiem koplietošanas risinājumiem (eLietas platforma. Klasifikatoru modulis [9][10]). Pasūtītājam ir jāsniedz atbalsts klasifikatoru izveidē Pasūtītāja koplietošanas risinājumā atbilstoši vadlīnijām, precizējot prasības pret klasifikatoriem, un VUGD amatpersonām, ar lietotāju grupu Platformas satura pārvaldnieks, ir jāveic klasifikatoru vērtību uzturēšana.
Platformas vajadzībām jābūt izveidotiem un izmantojamiem vismaz šādiem klasifikatoriem:
1. Administratīvo teritoriju.
2. Objektu grupas (apakšgrupas).
3. VUGD struktūrvienības.
4. VUGD teritoriālo struktūrvienību atbildības teritorijas.
5. Seku klasifikators.
6. Varbūtības klasifikators.
7. Tiesību normu klasifikators.
8. Risku kritēriju klasifikators (Riska instrumentam).
9. Notikuma numuri un resursu izsūtīšana.
10. Pasākumu veidu.
11. Svētku dienu.
Sarakstā atrādāmā informācija tiks precizēta analīzes un izstrādes gaitā.

FN - 004.01.01 Administratīvo teritoriju klasifikators 
Nolūks - izveidot eLietas platformā klasifikatoru  Administratīvās teritorijas, kurā būtu uzkrātas visas Latvijas administratīvās teritorijas un atbilstošās piekritīgās VUGD struktūrvienības. 

Klasifikators Administratīvās teritorijas vērtība
Klasifikatora lauki: 
1. Administratīvās teritorijas kods - obligāts.
2. Administratīvās teritorijas nosaukums - obligāts.
3. Datums no - automātiski ir jāattēlo vērtības izveides datums.
4. Datums līdz - pie saglabāšanas ir jāpārbauda, lai norādīta vērtība nav mazāka par datums no.
Sākotnējās vērtības klasifikatora izpildei ir nepieciešams izgūt no ADMINISTRATĪVO TERITORIJU UN TERITORIĀLO VIENĪBU klasifikatora, kas ir pielikums MK 2010.gada 30.marta noteikumiem Nr.315 un tās jāpiesaista attiecīgajai VUGD teritoriālajai struktūrvienībai, ja minētie dati nav izgūstami no VKCP. 

FN - 004.01.02 Objektu grupas (apakšgrupas) klasifikators 
eLietas platformā ir jānodrošina objektu klasifikators (saraksts), kurā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: Objekta grupa, Grupas apraksts, Objekta apakšgrupa, Apakšgrupas apraksts, derīgs no, derīgs līdz. 
Klasifikatoram ir jābūt hierarhiskam - vismaz ar 2 līmeņiem. Ir jābūt iespējai pievienot jaunas dažāda līmeņa klasifikatora vērtības.
Objektu klasifikatora kartīte
No saraksta ir jāvar atvērt klasifikatora vērtības kartīti, kurā ir jābūt šādiem elementiem:
1. Grupa - izvēlne ar objektu grupām, obligāts.
2. Grupas apraksts - teksta ievadlauks grupas apraksta ievadei.
3. Apakšgrupa - izvēlne ar objektu apakšgrupām, obligāts.
4. Apakšgrupas apraksts - teksta ievadlauks apakšgrupas apraksta norādei.
5. Derīgs no - datums, no kura vērtība (attiecināms uz apvienojumu = grupa + apakšgrupa) ir spēkā.
6. Derīgs līdz - datums, līdz kuram vērtība (attiecināms uz apvienojumu = grupa + apakšgrupa) ir spēkā.
Objektu klasifikatora vērtības piemērs:
Grupa: Dzīvojamās mājas
Apakšgrupa: Daudzdzīvokļu objekta dzīvoklis
Objektu grupu un apakšgrupu sākotnējās vērtības ir jāielādē no šī dokumenta sadaļas: 6.1 - Pielikums - Objektu grupas un apakšgrupas esošām vērtībām, sākotnēji pārbaudot, lai būtu vienlīdzīgs ar VKCP objektu klasifikatoru. 
Vienā objektu grupā ir vismaz viena pakārtotā apakšgrupa un apakšgrupa nevar eksistēt bez objektu grupas.
Prasība jāprecizē prasību analīzes laikā. 
[bookmark: _Ref135594345][bookmark: _Ref135043074]FN - 004.01.03 VUGD struktūrvienības 
Nolūks - uzturēt VUGD esošās struktūrvienības, aktualizējot nepieciešamības gadījumos, kā arī, lai piemērotu visās kartītēs, kur tas ir vajadzīgs.
Šobrīd atbilstoši kompetencei paredzamas vismaz šādas VUGD struktūrvienības:
1. Rīgas reģiona pārvalde
2. Vidzemes reģiona pārvalde
3. Kurzemes reģiona pārvalde
4. Latgales reģiona pārvalde
5. Zemgales reģiona pārvalde
6. Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde
7. Civilās aizsardzības pārvalde
8. Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa
9. Iekšējās drošības nodaļa
10. Operatīvas vadības pārvalde
11. Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvalde
Šīs, augstāk minētas, vērtības Izstrādātājam ir jāievieto klasifikatorā.
Saraksts VUGD struktūrvienības
Sarakstā ir jāattēlo klasifikatora vērtības. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: VUGD struktūrvienības nosaukums, derīgs no, derīgs līdz. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām darbībām: atvērt ierakstu caurskatei, atvērt vērtību labošanai, dzēšanai nav jābūt pieejamai (jāveic datuma - Derīgs līdz norādi, lai padarītu klasifikatora vērtību par neaktuālo), jāvar pievienot jaunu VUGD struktūrvienību.
Kartīte VUGD struktūrvienības
Klasifikatora vērtības kartīte ir jāvar atvērt no saraksta. Pēc atvēršanas ir jāattēlo vismaz šādus kartītes elementus:
1. Vērtības kods - izvadlauks, unikāls vērtības identifikators.
2. VUGD struktūrvienības nosaukums - obligāts teksta ievadlauks.
3. VUGD kontaktinformācija: adrese - obligāts teksta ievadlauks (sasaiste ar adrešu reģistru adreses norādei).
4. VUGD kontaktinformācija: tālrunis - obligāts teksta ievadlauks.
5. VUGD kontaktinformācija: e-pasta adrese - obligāts teksta ievadlauks.
6. Derīgs no - obligāts datuma ievadlauks.
7. Derīgs līdz - neobligāts datuma ievadlauks, pie saglabāšanas ir jāpārbauda, lai norādīta vērtība nav mazāka par datums no.
Kartītē ir jābūt pieejamām darbībām: saglabāt norādītos datus, kā arī atcelt saglabāšanu, pēc kā ir jānotiek kartītes aizvēršanai un jāattēlo klasifikatora saraksts.
Pēc VUGD struktūrvienības atbildībā administratīvo teritoriju definēšanas, definējumu ir jāvar izmantot Platformas kartītēs, piemēram: Pārbaude, Objektu pārbaužu plāns, Pārbaudes akts vai E-uzraudzības lieta, Objekta kartīte.
Izstrādātājam ir jāizvērtē iespēja pārņemt datus no APAS, kas ir eLietas platformā. Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības sarakstam un kartītei.

[bookmark: _Ref135051493]FN - 004.01.04 VUGD teritoriālo struktūrvienību atbildības teritorijas 
Nolūks - noteikt un uzturēt kādas administratīvas teritorijas atrodas attiecīgās VUGD teritoriālās struktūrvienības atbildības teritorijā.

Saraksts VUGD teritoriālo struktūrvienību atbildības teritorijas
Sarakstā ir jāattēlo vismaz šādas kolonnas: VUGD struktūrvienība, administratīvās teritorijas nosaukums, datums no, datums līdz. 
Sarakstā ir jāvar veikt vismaz šādas darbības: pievienot jaunu vērtību, atvērt esošu caurskatei vai labošanai, dzēšana nav jāvar veikt (neaktuālām vērtībām ir jāvar nomainīt datums līdz uz šodienu un tādas vērtības Platformā vairs nav jāizmanto - resp. Platformas vienumiem, kas tiek veidoti pēc derīguma datuma, ir jāpadod tikai aktuālās klasifikatora vērtības. Esošajos vienumos ir jāatstāj tās vērtības, kādas bija uz vienuma izveides brīdi (nav jāmaina uz jaunajām).
Kartīte VUGD struktūrvienību atbildības teritorija
Kartīti ir jāvar atvērt no klasifikatora saraksta. Pēc atvēršanas kartītē ir jāattēlo šādi elementi: 
1. Kods - izvadlauks, Platformas automātiski piešķirams identifikators.
2. VUGD struktūrvienības nosaukums - obligāts, jāizvēlas precīzi viena VUGD struktūrvienība no izkrītošā saraksta, kas attēlo vērtības no klasifikatora VUGD struktūrvienības.
3. Administratīvās teritorijas kods - teksta izvadlauks, (vairākas vērtības ir jāattēlo, atdalot ar komatu).
4. Administratīvās teritorijas nosaukums - obligāts, izkrītošais saraksts ar klasifikatora Administratīvo teritoriju vērtībām. Ir jāvar izvēlēties vienu vai vairākas teritorijas. Izvēlētās vērtības ir jāvar viegli labot - pievienojot vai noņemot.
5. Atzīme - nepiemērot definējumu, kas nozīmē, ka šai VUGD struktūrvienībai (piemēram: struktūrvienībām - Civilās aizsardzības pārvalde, Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde, Operatīvās vadības pārvalde, Iekšējās drošības nodaļa, Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļa, Attīstības un starptautiskās sadarbības pārvalde) nav automātiski jānosaka atbildībā esošus objektus.
6. Datums no - automātiski ir jāattēlo vērtības izveides datums, obligāts.
7. Datums līdz - neobligāts datuma ievadlauks, pie saglabāšanas ir jāpārbauda, lai norādīta vērtība nav mazāka par datums no.
Kartītē ir jābūt pieejamām darbībām: saglabāt norādītos datus, kā arī atcelt saglabāšanu, pēc kā ir jānotiek kartītes aizvēršanai un jāattēlo klasifikatora saraksts.
Pēc VUGD teritoriālo struktūrvienības atbildībā administratīvo teritoriju definēšanas, definējumu ir jāvar izmantot Platformas kartītēs, piemēram: Pārbaude, Objektu pārbaužu plāns vai E-uzraudzības lieta, Objekta kartīte, attēlojot automātiski atbildīgo VUGD struktūrvienību.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības sarakstā attēlojamām kolonnām, darbībām, kartītē attēlojamiem elementiem un darbībām, kā arī kartītes, kurās izmantot šī klasifikatora definējumus.

[bookmark: _Ref134991043]FN - 004.01.05 Seku klasifikators (obligāts)
Platformā ir jānodrošina Seku klasifikators (indikatīvo seku apjoms atkarībā no konstatētā ugunsdrošības prasību pārkāpuma). Klasifikatorā sākotnēji ir jānorāda šādas seku vērtības: Mazas - 1, Vidējas - 2, Lielas - 3.
Klasifikatora vērtības ir jāvar pārvaldīt, ieviešot Seku klasifikatora sarakstu un kartīti.
Seku klasifikatora sarakstā ir jāparedz vismaz šādas kolonnas: nosaukums, nozīmīgums, derīgs no, derīgs līdz.
No saraksta ir jāvar veikt šādas darbības: pievienot jaunu klasifikatora vērtību, rediģēt esošu, dzēšana netiek paredzēta - klasifikatora vērtībām ir jāmaina derīguma datums līdz.
Izsaucot no saraksta vērtības pievienošanu vai rediģēšanu, Platformai ir jāattēlo kartīte ar vismaz šādiem elementiem: vērtības nosaukums, nozīmīgums (kur svars nozīmē seku nozīmīgumu), derīgs no (automātiski var tikt attēlots vērtības veidošanas datums), derīgs līdz (pie izveides var tikt nenorādīts, kas nozīmētu, ka vērtība derīgums ir beztermiņa). 
Klasifikatora vērtības ir jāvar piemērot, piemēram: definējot Ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā iekļaujamo ugunsdrošības prasību (jautājumu) individuālo riska novērtējumu.
FN - 004.01.06 Varbūtības klasifikators (obligāts)
Platformā ir jānodrošina Varbūtības klasifikators (attiecīgās ugunsdrošības prasības pārkāpuma konstatēšanas indikatīvais biežums). Klasifikatorā sākotnēji ir jānorāda šādas varbūtību vērtības: Maza - maz ticama 1, Maza - reta 2, Vidēja 3, Liela - iespējama 4, Liela - gandrīz droša 5.
Klasifikatora vērtības ir jāvar pārvaldīt, ieviešot Varbūtību klasifikatora sarakstu un kartīti.
Varbūtību klasifikatora sarakstā ir jāparedz vismaz šādas kolonnas: nosaukums, vērtējums, derīgs no, derīgs līdz.
No saraksta ir jāvar veikt šādas darbības: pievienot jaunu klasifikatora vērtību, rediģēt esošu, dzēšana netiek paredzēta - klasifikatora vērtībām ir jāmaina derīguma datums līdz.
Izsaucot no saraksta vērtības pievienošanu vai rediģēšanu, Platformai ir jāattēlo kartīte ar vismaz šādiem elementiem: vērtības nosaukums, vērtējums (kur vērtējums nozīmē iestāšanās varbūtības pakāpi), derīgs no (automātiski var tikt attēlots vērtības veidošanas datums), derīgs līdz (pie izveides var tikt nenorādīts, kas nozīmētu, ka vērtība derīgums ir beztermiņa). 
Klasifikatora vērtības ir jāvar piemērot, piemēram: definējot Ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā iekļaujamo ugunsdrošības prasību (jautājumu) individuālo riska novērtējumu.

FN - 004.01.07 Tiesību normu klasifikators 
Platformā ir jāparedz klasifikators, kurā būtu jāapkopo dažādu normatīvo aktu tiesību normas (daļas, panti, punkti un apakšpunkti). Klasifikatoram ir jābūt hierarhiskam, vairākos līmeņos. Klasifikators ir jāizstrādā tā, lai var vēlāk būtu iespējams atlasīt pēc attiecīgā normatīvā akta tiesību normas vienības (daļas, punkta un apakšpunkta).
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē normatīvie akti, kas ietverami tiesību normu klasifikatorā. Platformas analīzes laikā ir jāizvērtē, vai ir iespējams izmantot IeM IC pieejamais klasifikators – LegislativeActAndParagraph, un vai tas atbilst VUGD vajadzībām. Ja tas atbilst, tad klasifikators no jauna nav jāizstrādā, bet jānodrošina tā izmantošana Platformā. Satura pārvaldniekam nav nepieciešams tādā gadījumā veikt klasifikatora vērtību pārvaldību. Ja iespējama klasifikatora izmantošana, bet tas neatbilst VUGD vajadzībām, tad klasifikatora pārvaldniekam - IeM IC pārstāvjiem jāveic nepieciešamos klasifikatora pilnveidojumus, papildinot ar trūkstošām vērtībām.
[bookmark: _Ref137110255]FN - 004.01.08 Risku indikatoru klasifikators 
Platformā ir jāparedz klasifikators, kurā būtu jādefinē Riska indikatoru novērtējumi un tiem atbilstošās riska kategorijas un apzīmējumus, kas atbilst administratīvo teritoriju raksturojošu datu diapazoniem, lai nodrošinātu Riska instrumenta darbību. 
Ir jāparedz klasifikatora saraksts, kur visas vērtības tiktu attēlotas. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: riska indikators, datums spēkā no, datums spēkā līdz. 
No saraksta ir jāvar veikt vismaz šādas darbības: izveidot jaunu klasifikatora vērtību, rediģēt esošu. Ja ir jauna klasifikatora ieraksta izveide vai rediģēšana, tad ir jāatver klasifikatora kartīte ar, piemēram, šādiem elementiem: 
· Riska indikatora kods - vienas vērtības izvēle no saraksta, obligāti norādams, (vērtības: R1, R2, utt.).
· Riska indikatora nosaukums - obligāts teksta ievadlauks (piemēram: citu notikumu skaits (gadā)).
· Diapazons no - obligāts skaitļa ievadlauks.
· Diapazons līdz - obligāts skaitļa ievadlauks.
· Riska kategorija - vienas vērtības izvēle no saraksta, obligāti norādams (vērtības: Ļoti augsts (A), Augsts (B), utt.).
· Riska indikatora novērtējums - skaitļa ievadlauks, obligāti norādams (vērtības: 6, 5, 4, 3 utt.).
· Riska kategorijas apzīmējums - vienas vērtības izvēle no saraksta, obligāti norādams (vērtības: A1, A2, B1, B2 utt.).
· Derīgs no - obligāts datuma ievades lauks.
· Derīgs līdz - datuma ievades lauks.
Ielādējamās vērtības ir jāņem no Pielikums - Riska novērtēšanas instruments. Riska indikatoru diapazoni.
Klasifikators ir jāvar izmantot riska indikatora novērtējuma un riska kategorijas aprēķinam, skat. 3.5.12	FN - 005.12.02 Riska kategorijas noteikšana.

[bookmark: _Ref137473217]FN - 004.01.09 Notikuma numuri un resursu izsūtīšana 
Platformā ir jāparedz klasifikators, kurā būtu jādefinē Notikuma numurus un resursu skaita izsūtīšanu attiecīgās administratīvās teritorijās pēc noteiktās riska kategorijas, lai nodrošinātu VUGD struktūrvienību resursu plānošanu un izvietojumu. 
Ir jāparedz klasifikatora saraksts, kur visas vērtības tiktu attēlotas. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: notikuma numurs, riska kategorija, datums spēkā no, datums spēkā līdz. 
No saraksta ir jāvar veikt vismaz šādas darbības: izveidot jaunu klasifikatora vērtību, rediģēt esošu. Ja ir jauna klasifikatora ieraksta izveide vai rediģēšana, tad ir jāatver klasifikatora kartīte ar, piemēram, šādiem elementiem: 
· Notikuma numurs - vienas vērtības izvēle no saraksta, obligāti norādams, (vērtības: 1, 2, 3, 4, 5, 6).
· Riska kategorija - vienas vērtības izvēle no saraksta, obligāti norādams (vērtības: Ļoti augsts (A), Augsts (B), utt.).
· Automobiļu skaits - skaitļa ievadlauks, obligāti norādams (vērtības: 1, 2, 3, 4, kā arī speciālie automobiļi: 1 AK vai 1AP un 2AK vai 2AP).
· Ceļa laiks līdz notikumam - vienas vērtības izvēle no saraksta, obligāti norādams (vērtības: 8 minūtes, 10 minūtes, 15 minūtes, 23 minūtes, 25 minūtes, 30 minūtes, 40 minūtes, 45 minūtes, 50 minūtes, 60 minūtes, 70 minūtes, 90 minūtes).
· Nodarbināto skaits - skaitļa ievadlauks, obligāti norādams (vērtības: 4, 7, 10, 14).
· Derīgs no - obligāts datuma ievades lauks.
· Derīgs līdz - datuma ievades lauks.
Klasifikatorā ielādējamās vērtības ir jāņem no Pielikums - Riska novērtēšanas instruments. Resursu plānošanas vadlīnijas, skat. Pielikums - Riska novērtēšanas instruments. Riska indikatoru diapazoni, kā arī jānodrošina datu pārņemšana no VKCP. Klasifikators ir jāvar izmantot resursu izvietojuma plānošanai, skat. 3.5.12	FN - 005.12.03 Resursu plānošana.

FN - 004.01.10 Pasākuma veidu klasifikators 
Platformā ir jāparedz klasifikators, kurā būtu jāklasificē Prevencijas pasākumu veidi. 
Ir jāparedz klasifikatora saraksts, kur visas klasifikatora vērtības tiktu attēlotas. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: pasākuma veids, datums spēkā no, datums spēkā līdz. 
No saraksta ir jāvar veikt vismaz šādas darbības: izveidot jaunu klasifikatora vērtību, rediģēt esošu. Ja ir jauna klasifikatora ieraksta izveide vai rediģēšana, tad ir jāatver klasifikatora kartīte ar, piemēram, šādiem elementiem: 
· Pasākuma veids - obligāts teksta ievadlauks.
· Derīgs no - obligāts datuma ievades lauks.
· Derīgs līdz - datuma ievades lauks.
Sākotnēji ir jāizveido vismaz šādas klasifikatora vērtības: 
1. Informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem - telefoniski vai rakstiski sniegta informācija.
2. Informācijas sniegšana plašsaziņas līdzekļiem - televīzijā vai radio sniegta intervija.
3. Izglītojoši un informatīvi pasākumi - izglītības iestādēs.
4. Izglītojoši un informatīvi pasākumi - dzīvojamās mājās.
5. Izglītojoši un informatīvi pasākumi - citās iestādēs.
6. Praktiskās nodarbības.
7. Ugunsdzēsības daļas apmeklēšana.
8. Citi pasākumi (pilsētas svētki, konkursi, viktorīnas, sacensības utt.).

FN - 004.01.11 Svētku un brīvdienu klasifikators
Ir jānodrošina Svētku un brīvdienu klasifikators. Ir jāizvērtē, vai IeM IC eLietas platformā ir pieejams jau gatavs klasifikators un tad, ja ir atbilstošs, jāizmanto esošais, attēlojot vērtības. 

[bookmark: _Ref135250433][bookmark: _Toc163123140]FN - 004.02 Objekta novērtējumā iekļaujamo jautājumu definēšana
Nolūks - izstrādāt jautājumu definēšanas un iekļaušanas algoritmu, kas automātiski izveidotu objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu, un nodrošināt iespēju noteikt katras atbildes svarīgumu, piesaistot klasificētām vērtībām - sekas un varbūtība, pēc kurām Platforma noteiktu indikatīvo objekta ugunsdrošības riska līmeni un attēlotu Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma kartītē.
Izstrādājam Platformā ir jānodrošina iespēja VUGD atbildīgai personai (Platformas satura pārvaldniekam) definēt kādus jautājumus ir jāiekļauj stāvokļa novērtējumā.
Ir jānodrošina saraksts, kurā jāvar uzturēt jautājumu iekļaušanas definējumus. Šajā sarakstā Satura pārvaldniekam ir jāvar pievienot jaunu definējumu (piemēram: kādai noteiktai grupas apakšgrupai), koriģēt esošu definējumu vai deaktivizēt esošu definējumu. Sarakstā ir jāattēlo vismaz šāda informācija par definējumiem: definējuma nosaukums (piemēram: Jautājumi dzīvokļu un viendzīvokļa māju novērtējumiem), definējuma labojumu datums, izveides datums, slēdzis Deaktivizēt (lai, piemēram, nevis dzēstu, bet deaktivizētu, ar domu nākotnē, lai atkal aktivizētu).
No saraksta ir jāvar izsaukt jauna jautājumu iekļaušanas definējuma kartīti. Kartītē iekļaujot vismaz šādus elementus:
1. Tabula Jautājumi. Tabulā ir jāvar pievienot jaunu jautājumu, rediģēt esošā datus vai dzēst jautājumu. Pie pievienošanas ir jāvar norādīt vismaz šādus datus:
a. Jautājuma teksts - teksta ievadlauks vairākās rindās, obligāti aizpildāms.
b. Datu grupa Jautājuma atbildes. Datu grupā ir jāvar pievienot vismaz vienu vai vairākas atbildes. Ir jāparedz arī atbildes dzēšana. Datu grupai jāsastāv vismaz no šādiem elementiem: 
i. no izkrītošā saraksta ir obligāti jāizvēlas atbildes vērtība (viena atbilde = viena datu grupa) (iespējamās vērtības: Jā, Jā + datuma ievadlauks, Jā + 2 datuma ievadlauki, Jā + gada ievadlauks, Nē);
ii. no izkrītošā saraksta Sekas ir obligāti jāizvēlas viena vērtība no klasifikatora Seku klasifikators (iespējamās vērtības: Mazas - 1, Vidējas - 2, Lielas - 3);
iii. no izkrītošā saraksta Varbūtība ir obligāti jāizvēlas viena vērtība no klasifikatora Varbūtību klasifikators (iespējamās vērtības: Maza - mazticama 1, Maza - reta 2, Vidēja 3, Liela - iespējama 4, liela - gandrīz droša 5);
iv. atzīme - Nav attiecināms (gadījums, ja, piemēram: kad nav iespējams definēt sekas un nevar noteikt iestāšanās varbūtību). Atzīme var tikt piemērota, piemēram, ja nav notikušās izmaiņas informācijā par objektu.
c. Datu grupa Iekļaušanas nosacījumi ir jāsastāv no vismaz šādiem elementiem:
i. Attiecināmā objekta grupa - izkrītošais saraksts ar objekta grupas vērtībām, jāvar izvēlēties vienu vai vairākas vērtības;
ii. Attiecināmā objekta apakšgrupa - izkrītošais saraksts ar izvēlētā objekta grupas/ grupu apakšgrupu vērtībām, jāvar izvēlēties vienu vai vairākas apakšgrupas. Izvēlēto apakšgrupu objektiem ir jāattēlo novērtējuma jautājumi;
iii. atzīme Jautājums ir obligāti iekļaujams. Ja ir atzīmēts, tad jautājums ir neatkarīgi no nosacījumiem ir jāattēlo novērtējuma kartītē;
iv. atzīme Atkarīgs no cita jautājuma atbildes - ja ir aktivizēta, tad ir jāattēlo datu grupa, kurā būtu jāvar sasaistīt pakārtotu jautājumu ar galvenā jautājuma atbildi, norādot kurš jautājumus ir galvenais un kurš ir pakārtots. Piemēram, visi jautājumi ir nodefinēti un tad vēlāk lietotājs veic jautājumu sasaisti un atkarības definēšanu - pakārtots vai galvenais;
v. datu grupa Objekta dati, kur būtu jāvar norādīt Objekta kartītes ievadlaukus un ievadlauku vērtības, kas izsauktu jautājumu iekļaušanu. Ir jāvar pievienot vairākus ievadlaukus vienam jautājumam;
vi. atzīme Nav iesniedzis novērtējumu iepriekšējā gadā: Šogad - 1 gads;
vii. atzīme Ir notikums (VKCP) reģistrēts pēdējā gada laikā.
Jautājumu definēšanai būtu jānotiek, piemēram, šādi:
a) Satura pārvaldnieks atver kartīti - Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma jautājumu definēšana;
b) tabulā nospiež uz pogas Pievienot jaunu, Platforma atver papildus ekrānformu, kurā: lietotājs ievada Jautājuma tekstu, pievieno iespējamās atbildes, katrai atbildei norāda Sekas un Varbūtību;
c) gadījumos, kad atbildei nav zināmas sekas vai nav nosakāma iestāšanās varbūtība atzīmē atzīmi - Nav attiecināms;
d) gadījumos, kad jautājums ir obligāti iekļaujams, neskatoties ne uz kādiem nosacījumiem, lietotājs atzīmē atzīmi - Jautājums ir obligāti iekļaujams, kas ir datu grupā Iekļaušanas nosacījumi;
e) gadījumos, kad jautājums ir jāiekļauj tikai tad, kad novērtējums tiek ievadīts par kādu noteiktu objekta grupu/ grupām vai noteiktu apakšgrupu/ apakšgrupām, tad attiecīgi datu grupā Iekļaušanas nosacījumi izkrītošajos sarakstos norāda attiecināmās grupas/ apakšgrupas. 
Izstrādātājam ir jāizstrādā un jānodefinē sākotnējo jautājumu kopu, izmantojot pielikumā - 6.2 Pielikums - Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma iekļaujamie jautājumi esošu tabulu. Platformas izstādes laikā jautājumi ir pārskatāmi.

[bookmark: _Ref135473914][bookmark: _Toc163123141]FN - 004.03 Objekta indikatīvā ugunsdrošības riska novērtējuma aprēķins un riska līmeņa noteikšana
Nolūks - vadoties pēc sniegtajām atbildēm uz jautājumiem, kādi tika iekļauti objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma kartītē, aprēķināt objekta risku un noteikt riska līmeni, attēlojot to novērtējumā kartītē.
Izstrādājam Platformā ir jānodrošina objekta indikatīvā ugunsdrošības riska novērtējuma aprēķins un riska līmeņa noteikšana.
Brīdī, kad objekta atbildīgā persona iesniedz novērtējumu (nospiedīs kartītē uz pogas Iesniegt), ir jāveic individuālā riska novērtējuma aprēķins.
Individuālā riska novērtējuma aprēķinam Platformā ir jānotiek, piemēram, šādi:
1. Ja atbildei tika noteiktas Sekas un noteikta Varbūtība, tad:
2. Viena jautājuma Riska novērtējums = noteiktais Seku nozīmīgums * noteiktais Varbūtības vērtējums
3. Katram novērtējuma jautājumam ir jānosaka individuālais riska novērtējums.
[image: ]
Riska novērtējums: 1-5 (Zems)	6-10 (Vidējs) 	11-15 (Augsts)
Riska līmeņa noteikšanai Platformā ir jānotiek, piemēram, šādi:
1. Ir jānosaka visu jautājumu skaitu, kas tika iekļauti novērtējumā.
2. Novērtējuma jautājumi ir jāsagrupē pēc aprēķinātā individuālā riska novērtējuma. Lai grupētu Platformā ir jābūt definētām šādām 3 grupām:
a. zemi, kur riska novērtējums vienam jautājumam no 1 līdz 5;
b. vidēji, kur riska novērtējums vienam jautājumam ir no 6 līdz 10;
c. augsti, kur riska novērtējums vienam jautājumam ir no 11 līdz 15.
3. Ir jāsaskaita cik daudz jautājumu ir katrā grupā: Zemi, Vidēji un Augsti. 
4. Ir jāsaskaita individuālos riska novērtējumus katrā grupā: Zemi, Vidēji un Augsti.
5. Katrai grupai ir jāaprēķina attiecībā pret kopējo jautājumu skaitu, kuru jāaprēķina šādi: 
Grupas indikatīvā riska summa (4.solis) / ar kopējo jautājumu skaitu (1.solis).
6. Katrai grupai ir jāaprēķina Grupas gala riska novērtējums, kas rēķinās šādi:
a. grupai Zemi: Sekas ar vērtību 1 * attiecība pret kopējo jautājumu skaitu grupai Zemi (5.solis);
b. grupai Vidēji: Sekas ar vērtību 2 * attiecība pret kopējo jautājumu skaitu grupai Vidēji (5.solis);
c. grupai Augsti: Sekas ar vērtību 3 * attiecība pret kopējo jautājumu skaitu grupai Augsti (5.solis).
7. Riska līmenis ir jānosaka, izvēloties lielāko vērtību no 3 grupu gala riska novērtējumiem.

Riska līmenis ir jāattēlo Ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā B daļā (3.5.6 un 3.7.4), kur:
1. Ja riska līmeņa vērtība ir robežās no 1 līdz 5, tad ir jāattēlo riska noteikšanas datums izvadlaukā, kas ir zaļā krāsā;
2. Ja riska līmeņa vērtība ir robežās no 6 līdz 10, tad ir jāattēlo riska noteikšanas datums izvadlaukā, kas ir dzeltenā krāsā;
3. Ja riska līmeņa vērtība ir robežās no 11 līdz 15, tad ir jāattēlo riska noteikšanas datums izvadlaukā, kas ir sarkanā krāsā.

[bookmark: _Toc163123142]FN - 004.04 Aptauju konfigurācija 
Nolūks - ir jāparedz sadaļa, kurā varētu veidot un publicēt aptaujas, piemēram, par VUGD veiktām darba aktivitātēm, par kurām vērtējumu sniegtu Klientu portāla lietotāji - atbildīgās personas vai arī VUGD amatpersonas. 
Izstrādātājam ir jāparedz viens saraksts, kurā būtu iespējams izveidot un uzturēt vismaz šādas 3 aptaujas: 
1. Apmierinātības vērtējumi - anonīmā aptauja, kuru Platforma automātiski nosūta uzreiz pēc objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma iesniegšanas.
2. Veiktās pārbaudes aptauja - anonīmā aptauja, kuru Platforma automātiski nosūta tiklīdz pārbaude ir paveikta un tās statuss nomainījies uz attiecīgo (piemēram, Pabeigta).
3. VUGD amatpersonu apmierinātības aptauja - anonīmā aptauja, kuru Platforma automātiski nosūta izvēlētajām Platformas lietotāju grupām vienu reizi gadā noteiktā datumā, kuru ir jāvar konfigurēt.
Aptauju saraksts.
Sarakstā ir jāparedz vismaz šādas kolonnas: aptaujas nosaukums, izveides datums, publicēšanas datums, slēdzis Deaktivizēt.
Sarakstā ir jāvar veikt vismaz šādas darbības:
1. Izveidot jaunu aptauju - atverot no saraksta jaunās aptaujas kartīti, izvēloties aptaujas elementus (līdzīgi kā Google forms), caurskatīt un gatavības gadījumā publicēt.
2. Labot esošu - atverot no saraksta aptaujas kartīti, veicot labojumus un publicējot izmaiņas.
3. Deaktivizēt esošu (izmantojot slēdzi Deaktivizēt, kuram pēc publicēšanas ir jānomainās uz Aktīvs).
4. Publicēt aptauju - padarot to par pieejamu Klientu portāla lietotājiem, ja izpildās nosūtīšanas nosacījumi.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē darbības izpildes prasības, pogas, ar kurām tās izsaukt un sarakstā attēlojamās kolonnas.
Aptaujas izveides kartīte
Pēc kartītes atvēršanas no saraksta tajā ir jābūt vismaz šādiem elementiem:
1. Aptaujas nosaukums - obligāts, teksta ievadlauks.
2. Nosūtīšanas nosacījums - obligāts, iespēja konfigurēt, kad Platformai ir jāizveido jauns aptaujas ieraksts Klientu portālā sadaļā Aptaujas. Piemēram, apmierinātības vērtējuma gadījumā ir jāvar izvēlēties Platformas esošu vienumu - Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējums un norādīt kritēriju, piemēram: iesniegšanas datums = ar šodienu (kas nozīmētu, ja novērtējums iesniegts šodien, tad ir jāizveido jauns apmierinātības vērtējumu aptaujas ieraksts). Platformas analīzes laikā ir jāprecizē konfigurācijas elementi un aptaujas izveides nosacījumi. Jābūt iespējai pievienot vairākus nosacījumus vienai aptaujai.
3. Aptaujas apraksts - neobligāts, teksta ievadlauks vairākās rindās.
4. Datu grupa Jautājumi:
a. Jautājuma nosaukums - teksta ievadlauks, obligāts, jautājuma norādei;
b. Atbildes veids - elementu izvēles saraksts (īss teksta ievadlauks, teksta ievadlauks vairākās rindās, izvēles varianti (radiopogas), izvēles rūtiņas (checkbox), datuma ievadlauks, izkrītošais saraksts, vērtējumu skala, piemērām, no 1 līdz 10. Kur, ja tiek izvēlēts kāds no atbildes veidiem ir jāvar konfigurēt - piešķirot nosaukumus radiopogām, checkbox, nosakot vērtības izvēles sarakstā, utt. Platformas analīzes laikā jāprecizē atbildes veidi un konfigurācijas iespējas;
c. ir jāvar pievienot vairākas datu grupas. Datu grupas jāvar arī labot mainot nosaukumus, jautājums un atbilžu veidus. Jāvar izņemt vienu vai vairākas datu grupu Jautājumi.
5. Lietotāju grupa - jāvar izvēlēties vienu vai vairākas Platformas lietotāju grupu/-as, kuri saņems aptauju.
6. Publicēšanas datums - jāvar manuāli noteikt, kad aptauja tiks attēlota lietotāju grupai.
7. Priekšapskatīt - poga, pēc nospiešanas ir jāattēlo aptauja, kā tas izskatītos Klientu portāla autentificētiem lietotājiem. Aptauja ir jāatver jaunajā pārlūkprogrammas šķirklī.
8. Saglabāt - poga, jāveic aptaujas elementu saglabāšanu bez publicēšanas.
9. Publicēt - poga, jāveic aptaujas pieejamība Klientu portāla lietotājiem un, ja izpildās nosūtīšanas nosacījumi, tad ir jāizveido ieraksts Aptaujas sarakstā.
Platformas izstrādes laikā ir jāizstrādā šādas 3 aptaujas: Apmierinātības vērtējumi, Veiktās pārbaudes aptaujas un VUGD amatpersonu apmierinātības aptauja.
Aptauju funkcionalitātes nodrošināšanai var tikt platformā iegulti/integrēti jau esoši risinājumi, kas nodrošina visu šajā sadaļā aprakstīto funkcionalitāti, vienlaicīgi nodrošinot, ka risinājumā ir automatizētas nosūtīšanas nosacījumu un lietotāju grupu definēšanas iespējas, atkārtoti aptauju risinājumā neievadot vai neimportējot nepieciešamos datus (piemēram, lietotāju grupu dalībniekus, lietotāju e-pastus, izmaiņas šajos datos, u.t.l.) no Platformas.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības Aptaujas izveides kartītei, sarakstam un aptauju saturam.
Ir jānodrošina Aptaujas rezultātu apskates forma, piemērām, MS Excel veidā, kurā būtu jāiekļauj aptaujas jautājumi un sniegtās atbildes. 
[bookmark: _Toc163123143]FN - 004.05 Klientu portāla satura pārvaldība 
Nolūks - sagatavot publicējamo materiālu Klientu portāla publiskajiem lietotājiem, pārvadīt to un publicēt Klientu portālā.
Platformā Izstrādātājam ir jāparedz iespēja veidot Klientu portāla publiskās daļas saturu. 
Portāla satura saraksts
Ir jāparedz saraksts - Portāla saturs, kurā ir jāattēlo vismaz šādas kolonnas: raksta nosaukums, izveides datums, Klientu portāla sadaļa (kurā tieši attēlot rakstu), publicēšanas datums, izveidojis, slēdzis Deaktivizēt. 
Sarakstā ir jābūt vismaz šādām darbībām: izveidot jaunu rakstu, labot esošu, deaktivizēt un publicēt.
Portāla raksta kartīte
Pēc atvēršanas kartītē ir jāattēlo vismaz šādi elementi: 
1. Raksta nosaukums - obligāts teksta ievadlauks.
2. Raksta saturs - obligāts teksta ievadlauks vairākās rindās.
3. Iespēja augšupielādēt attēlus, u.c. datnes (vienu vai vairākus).
4. Raksta datums un laiks - automātiski, raksta izveides datums un laiks.
5. Izkrītošais saraksts ar Klientu portāla sadaļām (piemēram: Aktuālā informācija vai Nākotnes aktuālā informācija) - obligāti aizpildāma.
6. Poga Saglabāt - pēc nospiešanas ir jāveic kartītes satura saglabāšana bez publicēšanas.
7. Poga Publicēt - pēc nospiešanas ir jāveic raksta attēlošana tajā sadaļā, kura tika izvēlētā izkrītošajā sarakstā Klientu portāla sadaļa.
Prasības ir jāprecizē Platformas analīzes laikā.
[bookmark: _Ref141265166][bookmark: _Toc142396502][bookmark: _Toc163123144]FN - 005 VUGD AMATPERSONU DARBA VIETA
Ir pieejama tikai VUGD amatpersonām.
[bookmark: _Ref137985122][bookmark: _Ref134793412][bookmark: _Toc163123145]FN - 005.01 Kalendārs kopdarbam 
Nolūks - nodrošināt VUGD amatpersonām proaktivitātes principu un laikus informēt par termiņiem u.c. notikumiem, attēlojot informāciju vizuāli VUGD amatpersonas darba vietas darba virsmā. 
VUGD amatpersonai, ņemot vērā piešķirto lietotāja grupu, ir jāattēlo kalendārā šādas Platformas vienumus:
· Plānotās pārbaudes, pēc to norises datuma. Notikums kalendāram piespraužams no Objektu pārbaužu plāna, Būvobjektu pārbaužu plāna.
· Neplānotās pārbaudes, pēc to norises datuma. Notikums pievienojams manuāli.
· Citi pasākumi, kas pievienojami manuāli.
Kalendārs kopdarbam ir redzams un tajā var veikt ierakstus VUGD amatpersonas tiešais priekšnieks.
Cita amatpersona var kopīgot notikumu, piemēram, plānot kopīgu ugunsdrošības pārbaudi. Kopdarba kalendārs redzams, piemēram, visām amatpersonām vienā iecirknī. Kopdarba kalendārā var kopīgot notikumus arī ar citas VUGD struktūrvienības amatpersonu (UUP+ CAP, UUP+ZRP un tml.). 
Kopdarba kalendārā atzīmētās ugunsdrošības pārbaudes datums tiek izmantots, lai sagatavotu paziņojumus/atgādinājumus VUGD amatpersonai par dokumenta sagatavošanu par veikto ugunsdrošības pārbaudi.

[bookmark: _Toc163123146]FN - 005.02 Paziņojumi 
Nolūks - nodrošināt VUGD amatpersonām efektīvu termiņu kontroles instrumentu, un laikus informēt par termiņiem u.c. notikumiem.
Detalizētāk, lūgums, skatīt šī dokumenta sadaļu - 3.1.6 FN - 001.06 Notifikācijas lietotājiem - proaktivitātes princips (obligāta).

[bookmark: _Ref136110531][bookmark: _Toc163123147]FN - 005.03 Uzdevumi 
Nolūks - apkopot VUGD amatpersonai uzticētos uzdevumus un nodrošināt uzdevumu izpildes kontroli.
Platformā ir jāparedz sadaļa Uzdevumi, kuru atvērot ir jāattēlo VUGD amatpersonai piešķirtos uzdevumus izkārtotos sarakstā. Ir jāvar atvērt uzdevuma kartīti un veikt uz uzdevuma izpildi attiecināmās darbības. Uzdevumu izveide un pārvaldība nodrošināma ar eLietas platformā jau iebūvētu koplietošanas uzdevumu pārvaldības komponenti [18].
Platformā jānodrošina vismaz šādi uzdevumu veidi:
· pārbaudīt kvalitāti;
· parakstīt;
· iesniegt dokumentus kontroles veikšanai.
. Ar uzdevumiem ir jāvar veikt šādas darbības:
· izveidot jaunu uzdevumu;
· rediģēt esošu uzdevumu;
· dzēst esošu uzdevumu.
Uzdevumiem ir jāparedz vismaz šādi parametri:
· Uzdevuma veids - izkrītošais saraksts ar uzdevumu veidiem: pārbaudīt kvalitāti, parakstīt, iesniegt dokumentus kontroles veikšanai.
· Atzīme Steidzams - ja aktivizēta, tad uzdevumu sarakstā ir jāattēlo treknrakstā.
· Uzdevējs - atbildīgā VUGD amatpersona, kas veido uzdevumu.
· Atbildīgā amatpersona (VUGD, UUP, CAP) - jāvar izvēlēties struktūrvienības ietvaros.
· Uzdevuma teksts - teksta ievadlauks vairākās rindās.
· Dokumenta nosaukums, veids - ja tiek veidots no Dokumenta kartītes, tad ir jāielasa dokumenta nosaukums; ja tiek veidots no Uzdevumu saraksta, tad ar iespēju uzmeklēt Platformas ietvaros izveidotu dokumentu, meklējot, piemēram, pēc: nosaukuma, dokumenta veida.
· Izpildes termiņš - manuāli norādams uzdevuma izpildes termiņš (nākotnes datums).
· Izpildes piezīmes - izvadlauks, jāattēlo piezīmes, kurus norādījis uzdevēja veicējs. Piezīmēm ir jābūt redzamam arī uzdevuma uzdevējam.
· Poga Izveidot - pēc pogas nospiešanas ir jāizveido uzdevums un ir jāattēlo atbildīgās VUGD amatpersonas un uzdevēja un struktūrvienības amatpersonām sadaļā Uzdevumi, kā arī Dokumentu kartītes šķirklī Uzdevumi.
· Poga Izpildīts - pēc pogas nospiešanas ir jāattēlo papildus ekrānforma Izpildes piezīmju norādei un piezīmes ir jāattēlo uzdevumu kartītē. Izpildīti uzdevumi sarakstā vizuāli ir jānošķir attēlojot pelēkā krāsā.
· Poga Atcelt - pēc pogas nospiešanas ievadītie dati netiek saglabāti un uzdevuma kartīte ir jāaizver.
Prasības ir jāprecizē Platformas analīzes laikā.

[bookmark: _Toc163123148]FN - 005.04 Objekti 
Nolūks - izveidot vienotu Objektu datu bāzi, kurā apkopot objektus, kur VUGD plāno un veic pārbaudes un, skatīt ar objektu saistīto informāciju, piemēram, par objekta atbildīgo personu, informāciju par veiktajām un plānotajām pārbaudēm un ugunsdrošības stāvokļa novērtējumus.
Objektu saraksts
Objektu sarakstā ir jāattēlo visi tie objekti, kurus ir pievienojis Klienta portāla lietotājs ar grupu - Objekta atbildīgais un papildus visus tos, kurus ir pievienojuši iekšējās vides lietotāji - VUGD amatpersonas. Ir jākontrolē, lai sarakstā būtu unikālie objektu ieraksti.
Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, objekta apakšgrupa, adrese, atzīme, vai ir - Publiskā būve, kurā nakts laikā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem, atbildīgā persona, pēdējās plānotās pārbaudes datums, pēdējās neplānotās pārbaudes datums ar atzīmi vakara vai nakts laikā, pēdējā objekta stāvokļa novērtējuma datums, VUGD atbildīgā persona, VUGD struktūrvienība.
Sarakstā ir jābūt vismaz šādām darbībām: jauna objekta pievienošana, atvēršana labošanai, deaktivēšana (gadījumos, kad objekts pārstāja eksistēt vai netiek ekspluatēts), atlase, meklēšana, kārtošana.
Sarakstam ir jābūt pēc noklusējuma sakārtotam pēc VUGD struktūrvienības un tad pēc objekta nosaukuma.
Objekta kartīte
Objekta kartīti ir jāvar atvērt no objektu saraksta. Pēc atvēršanas kartītē tiek attēloti vismaz šādi elementi, kas ir izkārtoti šķirkļos:
· Šķirklis Objekta dati:
· Objekta reģistrācijas numurs - obligāti norādams teksta ievadlaukā, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
· Objekta kadastra apzīmējums - obligāti norādams teksta ievadlaukā, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
· Objekta nosaukums - aizpildās automātiski, ievadot kadastra apzīmējumu, bet, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
· Objekta nosaukums - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra apzīmējumu, bet, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
· Objekta faktiskā adrese - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra apzīmējumu, bet, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
· Objekta piederība - valsts īpašums, pašvaldības īpašums, privātīpašums, ja tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks, ja ievada no jaunu - obligāti norādama vērtība, izvēloties no definēto vērtību saraksta.
· Objekta grupa un apakšgrupa - ja tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks, ja ievada no jaunu - obligāti norādama vērtība, izvēloties no Objektu grupu (apakšgrupu) klasifikatora.
· Atzīme Publiska būve, kurā nakts laikā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem - pēc noklusējuma nav atzīmēta.
· Platība - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra apzīmējumu, vai no BIS.
· Stāvu skaits - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra apzīmējumu, vai no BIS.
· Būvtilpums - aizpildās automātiski ar datiem no BIS pēc kadastra apzīmējuma.
· Maksimālais cilvēku skaits - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai ievadāms manuāli, obligāts.
· Ugunsaizsardzības sistēmas - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai iesniedzot ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu un norādāms no integrētā izvēles saraksta, ja amatpersona objekta uzraudzības lietu veido manuāli vai pēc savas iniciatīvas precizē informāciju par objektu, obligāts.
· Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai iesniedzot ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu un norādāms no integrētā izvēles saraksta, ja amatpersona objekta uzraudzības lietu veido manuāli vai pēc savas iniciatīvas precizē informāciju par objektu, obligāts.
· Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde objekta teritorijā - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu un norādāms no integrētā izvēles saraksta, ja amatpersona objekta uzraudzības lietu veido manuāli vai pēc savas iniciatīvas precizē informāciju par objektu, obligāts.
· Objekta atbildīgā persona (Klientu portāla lietotājs) - izvadlauks, nav labojams.
· Atbildīgā VUGD struktūrvienība - automātiski nosakāma VUGD struktūrvienība, ņemot vērā Objekta adresi un tās piederību VUGD teritoriālās struktūrvienības pārziņas rajona administratīvajai teritorijai, zinot administratīvo teritoriju, ir jānosaka VUGD atbildīgā struktūrvienība, piemērojot klasifikatoru - FN - 004.01.04 VUGD teritoriālo struktūrvienību atbildības teritorijas (obligāta).
· Atbildīgā VUGD amatpersona (Iekšējās vides lietotājs) - izkrītošais saraksts darbiniekiem, kas atbilst norādītajai VUGD struktūrvienībai, labojams. (Atbildīgā VUGD amatpersona Objektam tiek piesaistīta sagatavojot Objektu pārbaužu plānu kārtējam kalendārajam gadam. Platformā jānodrošina, ka Klientu portālā atbildīgais redz attiecīgo amatpersonu, pārējos gadījumos Klients redz attiecīgās VUGD struktūrvienības kontaktus).
· Šķirklis Notikumi
· Šķirklī Notikumi ir jāparedz iespēja skatīt saistītos notikumus - Notikumi ir ar ielasītajiem no VKCP notikumiem (integrācija ar VKCP - 4.1.9). Jāattēlo tikai tos notikumus, kuri notika ar objektu/-iem, kas ir norādīti vienā lietā. Tabulā ir jāattēlo notikumi dilstošā veidā - jaunākais notikums saraksta priekšgalā. Tabulā ir jāattēlo vismaz šādi notikuma dati: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, objekta apakšgrupa, notikuma nosaukums, datums, kad notika u.c. dati. Dati ir jāvar tikai caurskatīt, nav iespējams: labot, pievienot jaunu vai dzēst esošu.
· Šķirklis Stāvokļa novērtējumi/ riska līmenis:
· Tabula ar iesniegtajiem ugunsdrošības stāvokļa novērtējumiem. Tabulā ieraksti ir sakārtoti pēc iesniegšanas datuma - jaunākais tabulas sākumā. Tabulā ir vismaz šādas kolonnas: iesniegšanas datums, atbildīgā persona un noteiktais riska līmenis.
· Šķirklis Pārbaudes:
· Tabula ar konkrētajā objektā veiktajām pārbaudēm. Tabulā ieraksti ir sakārtoti pēc pārbaudes veikšanas datuma - jaunākā tabulas sākumā. Tabulā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: pārbaudes norises datums, pārbaudes veids (plānota/ neplānota), pārbaude kam (piemēram: Ugunsdrošības, civilās aizsardzības (ja objektam ir paaugstinātās bīstamības grupa: A, B, C, Kritiskie objekti, kā arī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības (kopā)), pārbaudes statuss, atbildīgā VUGD struktūrvienība.
· Šķirklis Dokumenti:
· Tabula ar dokumentiem par attiecīgo objektu. Tabulā ierasti ir sakārtoti pēc dokumenta izveides datuma - jaunākais ir tabulas sākumā. Tabulā ir vismaz šādas kolonnas: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, objekta apakšgrupa, dokumenta reģistrācijas numurs (hipersaite uz dokumenta kartīti Platformas vidē), dokumenta reģistrēšanas datums, dokumenta veids, dokumenta atbildīgais, statuss, edoc datne, avots (cita sistēma vai Platforma). Veicot dokumenta ieraksta atvēršanu, dokuments ir jāatver pārlūkprogrammas jaunajā šķirklī.
Jaunā objekta saglabāšanas mirklī Platformas datu struktūrās ir jāizveido jauna objektu e-uzraudzības lieta, piešķirot tai unikālo identifikatoru, skat. detalizētāk - 3.5.5. Jaunai Objektu e-uzraudzības lietai ir jābūt attēlotai Platformas sarakstā - Objektu e-uzraudzības lietas, skat. detalizētāk šī dokumenta sadaļu - FN - 005.06 Objektu e-uzraudzības lietas.

Platformai jānodrošina koplietošanas risinājums EdocStore [11] izmantošana dokumentu uzglabāšanai, prasības realizācija jāprecizē Platformas analīzes laikā.
[bookmark: _Ref134392875][bookmark: _Ref135744071][bookmark: _Toc163123149]FN - 005.05 Objektu e-uzraudzības lietas 
Nolūks - apkopot vienā lietā objekta vai objektu datus, kas atrodas vienā adresē (piemēram: tirdzniecības centrs).
Objekta e-uzraudzības lieta ir jāizveido automātiski tiklīdz jauns objekts Klientu portālā vai iekšējā vidē ir saglabāts (viens objekts - viena e-uzraudzības lieta). Platformā, VUGD amatpersonām, ir jāparedz iespēja vienā lietā apvienot vairākus objektus.
Objektu e-uzraudzības lietu saraksts
Sarakstā ir apkopotās visas objektu e-uzraudzības lietas. Sarakstā ir iespējami šādi skati: 
· Atzīme - Manas lietas - ir jāattēlo e-uzraudzības lietas, kas ir piešķirtas lietotājam, kas ir pieslēdzies.
· Atzīme - Manas struktūrvienības lietas. Atzīmēta pēc noklusējuma. Ir jāattēlo pieslēgušā lietotāja piederīgai VUGD struktūrvienības e-uzraudzības lietas.
· Atzīme - Visa Latvija - ir jāattēlo visas e-uzraudzības lietas. Skatam ir jābūt pieejamam lietotājiem atbilstoši FN-003.01.05 Lietotāju darba vietas un to darbvirsmas paredzētajam.
Sarakstā ir jābūt pieejamām vismaz šādām darbībām:
· Atlases kritēriji. Jāvar atlasīt pēc: objekta nosaukuma, objekta adreses, VUGD struktūrvienības, objekta atbildīgas personas, objekta grupa, objekta apakšgrupu, lietas numurs;
· kārtot pēc saraksta kolonnām.

Objekta e-uzraudzības lietas kartīte
Lietai ir jāsastāv no šādas informācijas izkārtotās pa ekrānformas šķirkļiem:
1. Dati par objektu: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta adrese, objekta grupa, objekta apakšgrupa, atbildīgā persona.
2. Dokumenti - Objekta/ -u visu dokumentu vēsture.
Šķirklis Dati par objektu
Šķirklī ir jāparedz vismaz šādi elementi: 
1. Lietas nosaukums - teksta ievadlauks, sākotnēji ir jāattēlo izveidotā objekta nosaukumu. Lietotājam ir jāvar rediģēt sākotnēji norādīto vērtību; obligāti norādams.
2. Lietas numurs – Platforma ģenerē vienotu lietas numuru. Platformā jānodrošina lietas sasaiste ar objekta numuru. Jānodrošina lietas sasaiste ar konkrētu VUGD struktūrvienību.
Jānodrošina papildus atzīmju piešķiršana, piemēram B - būvobjektu e-uzraudzības lietām.
3. Dati par objektu ir datu bloks ar vismaz šādiem elementiem:
a. Objekta reģistrācijas numurs - teksta izvadlauks dati no objekta kartītes.
b. Objekta nosaukums - teksta izvadlauks dati no objekta kartītes.
c. Objekta adrese - teksta izvadlauks dati no objekta kartītes.
d. Objekta grupa - teksta izvadlauks dati no objekta kartītes.
e. Objekta apakšgrupa - teksta izvadlauks dati no objekta kartītes.
f. Objekta atbildīgā persona - teksta izvadlauks dati no objekta kartītes.
g. Poga Apvienot objektu - pēc nospiešanas ir jāattēlo Objektu tabula, kur pirmajā kolonnā Objekta nosaukums - ir jābūt iespējai meklēt Platformas objektu datu bāzē apvienojamā objektu pēc nosaukumu vai adreses.
Šķirklis Dokumenti
Šķirklī ir jāapkopo lietā norādītam/-iem objektam/-iem uzraudzības dokumenti: pārbaudes akts, fototabula, brīdinājumi, lēmumi, atzinumi, izpildrīkojumi un tml.
Šķirklī ir jāparedz tabula Dokumenti. Tabulā ierasti ir sakārtoti pēc dokumenta izveides datuma - jaunākais ir tabulas sākumā. Tabulā ir vismaz šādas kolonnas: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, objekta apakšgrupa, dokumenta reģistrācijas numurs (hipersaite uz dokumenta kartīti Platformas vidē), dokumenta reģistrēšanas datums, dokumenta veids, dokumenta atbildīgais, statuss, edoc datne. Dati ir jāvar tikai caurskatīt, nav iespējams: labot, pievienot jaunu vai dzēst esošu.
Šķirklī ir jānodrošina šādas darbības:
· e-doc datnes lejupielāde uz lietotāja darbstacijas;
· atlasīt dokumentus pēc: veida, statusa, nosaukuma, reģistrācijas numura, reģistrācijas datuma;
· arhivētos dokumentus (izpildītie un vairs spēkā neesošie) - tabulā ir jāattēlo, bet vizuāli atšķirot, piemērām: pelēkā krāsā.

[bookmark: _Ref135586937][bookmark: _Toc163123150]FN - 005.06 Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi 
Nolūks - caurskatīt no Klientu portāla ienākošus objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumus, noteiktus riska līmeņus. 
Platformā ir jāparedz sadaļa - Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi. Pēc atvēršanas sadaļā ir jāattēlo saraksts, kura ieraksti ienāk no Klientu portāla tiklīdz objekta atbildīgais ir iesniedzis novērtējumu.
Objekta stāvokļu novērtējumu saraksts
Pēc atvēršanas sarakstā ir vismaz šādas kolonnas: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, apakšgrupa, noteiktais riska līmenis, objekta adrese, novērtējuma iesniegšanas datums, iesniedzējs.
Ieraksti sarakstā ir jāattēlo ņemot vērā lietotāju grupas - atbildīgajai struktūrvienībai ir jābūt pieejamiem tiem novērtējumiem, kuru objekti atrodas viņu atbildībā. VUGD struktūrvienību atbildīgā teritorija ir noteiktā klasifikatorā, skat. šajā dokumentā. 
Lietotājiem novērtējumu ierakstus sarakstā nav iespējams pievienot jaunus, labot vai dzēst.
Sarakstā ir jāvar veikt vismaz šādas darbības:
· atlasi pēc: riska līmeņiem, objekta grupas, apakšgrupas, atbildīgā;
· eksportēt uz šādām datnēm - .xlsx, csv un pdf.

Objekta stāvokļa novērtējuma kartīte 
Iekšējās vides lietotājiem ir jāvar atvērt kartīti no saraksta un caurskatīt atbildīgās personas iesniegto informāciju. Novērtējuma kartītes datiem ir jābūt lasīšanas režīmā.
Iesniegtais objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējums ir jāvar ģenerēt. Kartītē ir jāattēlo poga Ģenerēt, kurai ir jāizsauc novērtējuma ģenerēšana PDF formātā un jāattēlo ģenerēšanas rezultāts pārlūkprogrammas jaunajā šķirklī, kur būtu iespēja novērtējumu arī izdrukāt.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē kādas darbības ir jāvar veikt kartītē, sarakstā un kādas kolonnas ir jāattēlo sarakstā.
[bookmark: _Ref134793195][bookmark: _Ref137985107][bookmark: _Toc163123151]FN - 005.07 Objektu pārbaužu plāni 
Platformā ir jānodrošina Objektu pārbaužu plāni - saraksts, kurā ir izveidotie Pārbaužu plānu ieraksti. Objektu pārbaužu plāns grupē pārbaudāmos objektus un kalpo kā veicamās pārbaudes veicamo darbu saraksts.
Objektu pārbaužu plānu saraksts
Sarakstā ir jāparedz vismaz šādas kolonnas: Objektu pārbaužu plāns izveidots, Izveidoja, Plāna statuss, Plāna izpildes gads, VUGD struktūrvienība.
Pēc noklusējuma ir jāattēlo visu veidu objektu pārbaužu plāni un ar atlases kritērijiem jāvar mazināt atlasīto kopu.
Sarakstā ir jāvar veikt darbības:
1. Veidot jaunu Objektu pārbaužu plānu.
2. Atvērt Objektu pārbaužu plānu rediģēšanai.
3. Atlasīt Objektu pārbaužu plānus pēc: objektu grupas, pārbaudes paveida, VUGD struktūrvienības, plāna statusa un izpildes gada.
4. Eksportēt vismaz šādos datņu formātos - .xlsx, .csv, .pdf.
5. Kārtot pēc kolonnu nosaukumiem.
6. Attiecīgās VUGD struktūrvienības priekšnieks Platformā veic plāna apstiprināšanu.
Saraksta ieraksts – Objektu pārbaužu plāns ir jāizveido manuāli, nospiežot uz pogas Veidot Objektu pārbaužu plānu pēc kā Platformai ir jāattēlo kartīte Objektu pārbaužu plāna izveidei.

Objektu pārbaužu plāna kartīte
Objektu pārbaužu plāna izveides kartītē ir jābūt 2 šķirkļiem:
1. Pārbaudāmie objekti.
2. Objektu pārbaužu plāna dati.
Šķirklis Pārbaudāmie objekti
Šķirklī ir jāparedz: atlases kritēriji un saraksts Pārbaudāmie objekti. Sarakstā jābūt vismaz šādiem atlases parametriem:
1. Izvēles saraksts ar objektu grupām un apakšgrupām - jāvar norādīt vairākas grupas + apakšgrupas (klasifikators Objektu grupas (apakšgrupas)).
2. Divi ievadlauki (no un līdz) perioda datumu norādei - lai atlasītu objektus, kuriem netika veiktas norādītajā laika periodā pārbaudes.
3. Divi ievadlauki (no un līdz) perioda datumu norādei - lai atlasītu objektus, kuriem tika iesniegti norādītajā laika periodā objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi.
4. Izvēles saraksts ar ugunsdrošības riska līmeņiem (meklē objektus ar novērtējuma ietvaros noteikto riska līmeni).
5. Atzīme - Gada laikā netika veikta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma iesniegšana (meklē objektus, kuriem nav iesniegts stāvokļa novērtējums periodā: plāna izveides datums - gads).
6. Izvēles saraksts ar VUGD struktūrvienībām - ir jāvar norādīt vienu VUGD struktūrvienību.
7. Objektam ir reģistrēti prasību pārkāpumi pēdējā gadā (datums, kad veido plānu - gads, kad tika veikta pēdējā pārbaude un attiecīgi ir jāsameklē šai pēdējai pārbaudei reģistrēto pārbaudes aktu ar norādītajiem pārkāpumiem. Ja nav bijis pārkāpumi ir jāattēlo, ka pārkāpumi netika reģistrēti).
8. Pēc ugunsdrošības pārbaudes noteiktā ugunsdrošības līmeņa, kas tiek piešķirts ugunsdrošības pārbaudei, ņemot vērā konstatēto ugunsdrošības prasību pārkāpumu būtību (datums, kad veido plānu - gads, kurā tika veikta pēdējā objekta pārbaude + no šīs pēdējās pārbaudes kartītes ir jāattēlo noteikto ugunsdrošības līmeni.
9. Atzīme - Publiskā būve, kurā nakts laikā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem.
10. Atzīme - Objekti atrodas vienā adresē.
Pēc atlases kritēriju norādes ir jāvar palaist meklēšanu Objektu datu bāzē un attēlojot meklēšanas rezultātus sarakstā Pārbaudāmi objekti. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: 
1. Kolonna ar iespēju atzīmēt ierakstu - attēlots elements atzīme (checkbox), lai varētu izvēlēties ierakstu.
2. Objekta grupa.
3. Objekta apakšgrupa.
4. Objekta nosaukums.
5. Objekta reģistrācijas numurs.
6. Objekta atbildīgais.
7. VUGD struktūrvienība.
8. Pēdējās pārbaudes datums.
9. Pēdējā stāvokļa novērtējuma iesniegšanas datums.
10. Riska līmenis (aprēķināts pēc objekta atbildīgā sagatavotā novērtējuma).
11. Pēdējā notikuma datums.
Sarakstā ir jābūt iespējai veikt vismaz šādas darbības:
1. Poga Atlasīt - pēc pogas nospiešanas tiek atlasīti pārbaudāmie objekti pēc norādītajiem parametriem. Ja neviens parametrs netika norādīts - Platformai ir jāattēlo paziņojums - Lūdzu norādiet vismaz vienu atlases parametru. Ja pēc atlases parametriem nekas netiek atrasts - ir jāattēlo paziņojums: Nekas netika atrasts.
2. Poga Iekļaut Objektu pārbaužu plānā - poga ir aktīva, kad ir atzīmēts vismaz viens ieraksts sarakstā - Pārbaudāmie objekti. Pēc pogas nospiešanas atzīmētie ieraksti vairs netiek redzami sarakstā, kartītes šķirklī Objektu pārbaužu plāna dati tiek aizpildīti kartītes lauki
3. Saraksta ierakstus ir jāvar kārtot pēc saraksta kolonnu nosaukumiem - dilstoši vai augoši.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības pārbaudāmo objektu atlases kritērijiem un saraksta kolonnām.

Šķirklis Objektu pārbaužu  plāna dati
Šķirklī Objektu pārbaužu  plāna dati ir jāattēlo vismaz šādus elementus:
1. Objektu pārbaužu plāna statuss, ir jāparedz šādas vērtības: 
a. Izveidots - piešķirts, kad ieraksts ir izveidots sarakstā Pārbaužu plāni;
b. Apstiprināts - kad VUGD struktūrvienības priekšnieks ir veicis plāna apstiprināšanu;
c. Izpildē - kad vismaz vienam no objektiem tika uzsākta objekta pārbaude (kartītē Pārbaude ir statuss Izpildē);
d. Izpildīts - kad visiem plānā iekļautajiem objektiem ir veiktas pārbaudes (visām Pārbaudēm ir statuss Noslēgums vai arī nepārbaudītie objekti tika pārcelti uz nākošo gadu, bet rezultātā nav nevienas neizpildītas pārbaudes).
2. Plāna izpildes gads - pēc noklusējuma ir tas gads, kurā pārbaudāmos elementus iekļāva (piemēram: plānus veido gada sākumā).
3. VUGD atbildīgā struktūrvienība - nosakāma automātiski, piemērojot klasifikatora VUGD struktūrvienību atbildības teritorijas, skat. 3.4.1.3FN - 004.01.03 VUGD struktūrvienības (obligāta).
4. Ir jābūt labošanas iespējām - manuāli norādot VUGD struktūrvienību no saraksta.
5. Tabula ar pārbaudē iekļautajiem objektiem, kur tabulā ir vismaz šādi objekta pamatdati: 
a. objekta numurs pēc kārtas - izvadlauks, Platforma automātiski piešķir kārtas numuru;
b. objekta nosaukums - izvadlauks, iekļautā objekta nosaukums;
c. objekta reģistrācijas numurs - izvadlauks iekļauta objekta reģistrācijas numurs;
d. objekta adrese - izvadlauks, iekļautā objekta adrese;
e. objekta grupa - izvadlauks, iekļautā objekta grupa;
f. objekta apakšgrupa - izvadlauks, iekļautā objekta apakšgrupa;
g. kārtējā gada ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma datums/noteikts riska līmenis - izvadlauks, kas ir iekrāsots tajā krāsā, kādā tika noteikts riska līmenim kārtējā gada ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā; izvadlaukā ir jāattēlo datumu no kārtējā gada ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma;
h. Iepriekšējās (pēdējās) ugunsdrošības pārbaudes datums/ riska līmenis - izvadlauks, konkrēta objekta pēdējās veiktās pārbaudes datums;
i. Plānotās ugunsdrošības pārbaudes datums - manuāli norādāms katram objektam (datumam ir jābūt kalendāra gada ietvaros, kur datums ir formātā: mēnesis un gads);
j. Reģistrēto notikumu (ugunsgrēks un tml.) datums - izvadlauks, ir jāattēlo šim objektam reģistrētā pēdējā notikuma datumu no VKCP (skat. NFN_001.02 Vienotā kontaktu centra IS (VKCP));
k. Objekta uzraudzības lietas numurs - izvadlauks, ir jāattēlo objektam saistošs e-uzraudzības lietas numurs;
l. VUGD atbildīgā amatpersona - iespēja izvēlēties no VUGD struktūrvienības amatpersonu saraksta atbildīgās amatpersonas (ievadlauks ir atkarīgs no VUGD atbildīga struktūrvienība, ja nav norādīta vērtība - nav iespējams izvēlēties atbildīgos). Pārbaudāmiem objektiem plāna ietvaros var būt dažādi/ vairāki VUGD atbildīgie;
m. Atzīme par izpildi - ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes izveidotu dokumentu (piemēram, pārbaudes akts, brīdinājums par darbības apturēšanu, lēmums par darbības apturēšanu, atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām, atzinums par atbilstību būvobjektu prasībām - skatīt dokumentu veidus Pārbaudes kartītes šķirklī Dokumenti) numurus.
Šķirklī ir jābūt vismaz šādām iespējām:
· Pārcelt plāna konkrētu objektu/ objektus uz nākošu gadu - jāvar veikt manuāli objektu pārcelšanu uz nākošā gada plānu, pārceļot ir jānorāda pārcelšanas iemesls ar atbilstošu saskaņojumu ar VUGD amatpersonām;
· Apstiprināt Objektu pārbaužu plānu - apstiprināšanai ir jāvar notikt tikai tad, kad visiem plānā iekļautajiem objektiem ir aizpildīti visi attiecīgie datu lauki. Pēc plāna apstiprināšanas sadaļas šķirklī Pārbaudes ir jāizveido tik daudz ierakstu, cik pārbaudāmie objekti tika iekļauti plānā;
· Saglabāt ievadītos datus.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības saraksta kolonnām un kartītes elementiem.
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Nolūks - apkopot vienuviet visas veiktās pārbaudes (plānotas un neplānotas), sekot pārbaužu progresam un caurskatīt rezultātus.
Platformā ir jāparedz, ka pārbaudes var būt:
· Plānotas - tās kuras tika izveidotas, izmantojot objektu ieļaušanu Objektu pārbaužu plānā / Būvobjektu pārbaužu plānā / Civilās aizsardzības pārbaužu plānā, un vēlāk apstiprinot plānu.
· Neplānotas - tās pārbaudes, kuras veido manuāli lietotājs šķirklī Pārbaudes.
Pārbaužu saraksts
Pārbaužu sarakstā ir jāattēlo visas pārbaudes - gan plānotas, gan neplānotas. Sarakstā ir jāizveido skati: manas pārbaudes, manas struktūrvienības pārbaudes, visas pārbaudes, kā arī atsevišķi - plānotās pārbaudes un neplānotās pārbaudes, būvobjektu pārbaudes, lai pārslēgtos caur skatiem ir jāparedz atzīmes, kuru aktivizējot, ielasītos definētā skata ieraksti. Pēc noklusējuma ir jābūt ieslēgtam skatam - Manas pārbaudes (attēlojot man piešķirtās pārbaudes - plānotas vai neplānotas).
Pārbaužu sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, adrese, atbildīgā persona, atbildīgā VUGD struktūrvienība, plānotās pārbaudes datums, pēdējā novērtējuma iesniegšanas datums, pēdējā notikuma datums, pēdējās pārbaudes veikšanas datums. Ir jāsakārto pārbaudes pēc pārbaudes datuma (tuvākie saraksta sākumā) un tad pēc objekta nosaukuma pēc alfabēta augoši.
Pārbaužu sarakstā ir jāparedz vismaz šādas darbības: 
1. atlase - ir jāveic pēc: VUGD struktūrvienības, objekta atbildīgas personas, objekta adreses u.c. kritērijiem;
2. izveide - veidojot jaunu pārbaudi, tai automātiski ir jāpiešķir pārbaudes veids Neplānota;
3. datu labošana - plānotām pārbaudēm un neplānotām pārbaudēm.
Platformas analīzes laikā jāprecizē jaunu objektu pārbaužu izveidošana - jānodrošina iespēja reģistrēt jaunas pārbaudes dažādos veidos: apstiprinot objektu pārbaužu plānu, atlasītam pārbaužu sarakstam, vai izveidojot atsevišķu objekta pārbaudi.
Pārbaudes kartīte
Pārbaudes dati, kas ir izkārtoti pa šķirkļiem - ir jāievēro datu pārizmantošanas princips - ielādējot automātiski datus, kas jau ir Platformā.
Pārbaudes kartītē ir jābūt šādiem šķirkļiem:
· Šķirklis Pārbaudes pamatdati: ir jābūt norādītiem šādiem pārbaudes datiem: 
· aktīvā atzīme Neplānota - ja pārbaude tika izveidota manuāli no Pārbaužu saraksta - nav veidota caur Objektu pārbaužu plānu;
· aktīvā atzīme Plānotā - ja pārbaude tika izveidota no Objektu pārbaužu plāna (iekļaujot pārbaudāmo objektu);
· pārbaudes veids - ir jābūt izkrītošām sarakstam ar vismaz šādiem veidiem: Ugunsdrošības pārbaude un Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude, Ugunsdrošības pārbaude, Civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude, Būvobjekta pārbaude. Ja aktīva ir atzīme Neplānotā, tad papildus iepriekšējām vērtībām ir jāattēlo vērtība - Vakara vai nakts laikā;
· norises datums un laiks - datuma ievadlauks (datums un laiks) - ir jāattēlo no Objektu pārbaužu plāna mēnesi un gadu, ļaujot precizēt;
· norises vieta (vienā administratīvajā teritorijā kā objekta atrašanas vieta);
· VUGD atbildīgās amatpersonas - izvadlauks, ir jāattēlo vērtība, kas ir norādīta Objektu pārbaužu plānā. Ir jāparedz veikt labojumus, izvēloties amatpersonas no atbildīgās VGUD struktūrvienības;
· Objekta nosaukums - ja plānotā pārbaude, tad izvadlauks, ja neplānota pārbaude ir jāparedz objekta izvēle no objektu saraksta. Viena pārbaude var ietvert vairāku objektu pārbaudes, piemēram, vairākus veikalus lielveikala ēkā.
· Šķirklis Izpildē - jāvar augšupielādēt datnes (visbiežāk attēla formātā; dokumentu pieļaujamie formāti precizējami prasību analīzes laikā). Pēc augšupielādes ir jāattēlo attēla nosaukums, paplašinājums un pievienošanas datums. 
· Šķirklis Ugunsdrošības līmenis – ugunsdrošības līmenis tiek aprēķināts pēc algoritma, skat. sadaļu - FN - 004.03 Objekta indikatīvā ugunsdrošības riska novērtējuma aprēķins un riska līmeņa noteikšana. Šķirkļa augšpusē ir jāattēlo VUGD aprēķinātais ugunsdrošības līmenis.
· Šķirklis Noslēgums - jāvar norādīt pārbaudes rezultātus:
· ir jāparedz iespēja izsaukt atkārtotas pārbaudes izveidi;
· ir jāparedz Dokumentu tabula. Pārbaudes rezultātā izveidotajiem dokumentiem ir jābūt apkopotiem Dokumentu tabulā. Tabulā ir Platformas izveidotie dokumenti un dokumenti, kuri tika izveidoti Namejā (piemēram; vēstules, ). Dokumentu tabulā ir jānodrošina vismaz šādas kolonnas: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, objekta apakšgrupa, dokumenta reģistrācijas numurs (hipersaite uz dokumenta kartīti Platformas vidē), dokumenta reģistrēšanas datums, dokumenta veids, dokumenta atbildīgais, statuss, edoc datne;
· tabulā dokumenti ir jāizkārto pēc reģistrācijas datuma - jaunākais ir tabulas pirmais ieraksts. Šķirklī Noslēgums ir jāparedz iespēja jaunu dokumentu izveidei, izvēloties dokumenta veidu no izkrītošā saraksta (jāvar izveidot vismaz šādus dokumenta veidus: lēmums par neplānotu pārbaudi, lēmums par darbības apturēšanu, lēmums par apstrīdēšanu, atzinumi, brīdinājumi, izpildrīkojumi, pārbaudes akti, fototabula). Jāparedz iespējai izveidot jaunu dokumentu pēc pārbaudes noslēguma.
Pēc dokumenta izveides izsaukšanas ir jāatver noteiktā dokumenta veida kartīti. Visi dokumenti, kas ir izveidoti no Pārbaudes kartītes, ir automātiski jāattēlo arī Platformas sadaļā Dokumenti. 

Platformai jānodrošina integrācija ar APAS, lai ielasītu lēmumu par soda piemērošanu pēc datuma, prasība precizējama Platformas analīzes laikā.

Pārbaudes statusu kontrole
Pārbaužu statusa kontrole - Izveidota, Izpildē, Pabeigta (pārbaudes rezultāti):
· statuss Izveidota - ir jāpiešķir, tiklīdz pārbaude ir izveidota;
· statuss Izpildē - ir jāpiešķir, kad kopdarba kalendārā apstiprināta attiecīgā pārbaude un deleģēta izpildei;
· statuss Pabeigta - ir jāpiešķir, kad ir reģistrēts attiecīgais dokuments par veikto pārbaudi.
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Nolūks - attēlot visus dokumentus, kas tika izveidoti par objektos veiktajām ugunsdrošības un civilās aizsardzības pārbaudēm. Platformā ir jānodrošina uzraudzības dokumentu pārvaldību, citu procesu dokumenti būs izvietoti DVS Namejs, ar kuru ir jānodrošina integrācija virzienā no DVS Nameja uz Platformu, skat. detalizētāk: 4.1.1.
Ir jāveic atlasīto vēsturisko uzraudzības dokumentu pārnesi no DVS Namejs, piesaistot pārnestos dokumentus Platformā esošajiem objektiem. 
Platformā ir jāvar uzturēt vismaz šādus 9 uzraudzības dokumentu veidus:
1. Pārbaudes akts (skat. 6.3. Pielikums - Pārbaudes akta iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
2. Fototabula (var būt kā pielikumus dažāda veida dokumentiem, skat. 6.4. Pielikums - Fototabula iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
3. Brīdinājums par darbības apturēšanu (skat. 6.5. Pielikums - Brīdinājuma par darbības apturēšanu iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
4. Lēmums par darbības apturēšanu (skat. 6.7. Pielikums - Lēmuma par darbības apturēšanu iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
5. Lēmums par neplānoto pārbaudi (ugunsdrošības, civilās aizsardzības prasību ievērošanas, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas, skat. 6.6. Pielikums - Lēmuma par neplānoto pārbaudi  iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
6. Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām (skat. 6.8. Pielikums - Atzinuma par atbilstību ugunsdrošības prasībām iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
7. Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām (skat. 6.9. Pielikums - Atzinuma par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
8. Izpildrīkojums par piespiedu naudu (skat. 6.10. Pielikums - Izpildrīkojuma par piespiedu naudu  iekšējos noteikumos apstiprināta veidlapa).
9. Administratīvie lēmumi un apakšlēmumi.
Platformā jānodrošina iespēja uzturēt datus no Ugunsdrošības prevencijas pasākumu uzskaites reģistra un izmantot atskaites veidošanai. Šo dokumenta veidu ir jāvar ievadīt Prevencijas un sabiedrības informēšanas nodaļas nodarbinātajiem, kā arī visu VUGD teritoriālo struktūrvienību amatpersonām, Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes un Civilās aizsardzības pārvaldes amatpersonām. 
Platformā ir jāparedz sadaļa Dokumenti. Atverot Platformas sadaļu Dokumenti, ir jāattēlo Dokumentu saraksts.

Dokumentu saraksts
Platformā ir jāparedz Dokumentu saraksts un katra dokumenta veida pārvaldībai ir jāparedz dokumenta veida kartīti.
Dokumentu sarakstā ir jābūt vismaz šādām saraksta kolonnām: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta grupa, objekta apakšgrupa, dokumenta reģistrācijas numurs (hipersaite uz dokumenta kartīti Platformas vidē), dokumenta reģistrēšanas datums, dokumenta veids, dokumenta sagatavotājs, statuss, edoc datne.
Sarakstā ir jānodrošina šādi skati:
1. Mani dokumenti - lietotāja dokumentu, kuros viņš ir autors (sagatavotājs), pēc noklusējuma ir iestatīts šīs skats.
2. Mani dokumenti kontrolē - lietotāja dokumenti, kuriem ir atzīmēta atzīme Kontrolē (visbiežāk Brīdinājums par darbības apturēšanu, Izpildrīkojums par piespiedu naudu).
3. Manas struktūrvienības dokumenti - struktūrvienības dokumenti, kuru pārstāv Platformai pieslēdzies lietotājs.
4. Visi dokumenti - visi Platformā esošie dokumenti.
Sarakstā ir jāvar veikt vismaz šādas darbības:
1. atlasīt  dokumentu kartītes pēc: dokumenta veidiem, dokumenta statusa, dokumenta reģistrācijas numura, dokumenta nosaukuma, pēc uzdevuma statusiem, dokumenta reģistrācijas datuma perioda;
2. kārtot pēc saraksta kolonnām;
3. izveidot jaunu dokumenta kartīti;
4. atvērtdokumenta kartīti caurskatei un labošanai;
5. atvērt caurskatei dokumentu;
6. dzēst dokumenta kartiņu, to atverot (kurš ir projekta statusā);

Dokumentu arhivēšana un dzēšana
Sarakstā ir jānotiek dokumentu ierakstu automātiskai arhivēšanai atbilstoši saistošiem VUGD tiesību regulējumiem. Visus arhivētos dokumentus (pārbaudes akts, objekta kartīte, e-uzraudzības lietā, pārbaudes kartītē) nav jāslēpj, tiem ir jābūt redzamiem, bet vizuāli izceltiem, piemērām, pelēkā krāsā.
Glabāšanas termiņi, kurus ir jāievēro Platformas katram dokumenta veidam, pēc kā tie tiek arhivēti:
1. Lēmums par neplānoto ugunsdrošības pārbaudi - 2 gadi.
2. Pārbaudes akts - 5 gadi.
3. Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām - 7 gadi.
4. Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām - 5 gadi.
5. Izpildrīkojums par piespiedu naudu - 7 gadi.
6. Lēmums par darbības apturēšanu - 5 gadi pēc spēka zaudēšanas.
7. Brīdinājums par darbības apturēšanu - 5 gadi pēc spēka zaudēšanas.
8. Ugunsdrošības prevencijas pasākumu uzskaites žurnāls - 3 gadi pēc pēdējā ieraksta ievades.
9. Administratīvie lēmumi - 5 gadi.
Dokumentu dzēšanas un arhivēšanas termiņiem jābūt konfigurējamiem. Platformai jānodrošina dokumentu apstrāde atbilstoši normatīvos noteiktajai uzglabāšanas kārtībai – to dzēšanai un automātiska sagatavošana un nodošanai Latvijas nacionālajam arhīvam, atbilstoši uzdotajiem nosacījumiem. Prasības realizācija precizējama analīzes laikā.
Dokumenta kartīte
Platformā ir jāparedz dokumenta kartīte, kas būtu pielāgota katra dokumenta veidam. Kartīte ir jāvar izsaukt no saraksta, veidojot jaunu dokumentu vai izsaucot labojumu veikšanai vai caurskatei.
Visu dokumenta veida kartītēs papildus tiem specifiskiem šķirkļiem, kuri ir aprakstīti šī dokumenta sadaļās: 3.5.9.1, 3.5.9.2, 3.5.9.3, 3.5.9.4, 3.5.9.5, 3.5.9.6, 3.5.9.7 un 3.5.9.8 ir jānodrošina arī šie 4 šķirkļi: 
1. Pamatdati - dokumenta metadatu apkopošanai.
2. Uzdevumi - ir jāparedz datu bloki: Uzdevumi, Rezolūcijas, Uzdevumu plūsmas pievienošana.
3. Saistītie dokumenti - ir jāparedz tabula ar dokumentiem, kas ir saistīti ar kartītē norādītu dokumentu. Uzspiežot uz jebkuru saistīto dokumentu, tiek attēloti visi saistītie dokumenti.
4. Vēsture - dokumenta statusa maiņas vēstures attēlošanai. 

Šķirklis - Pamatdati
Šķirklī ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Datu bloks - Dokumenta kontrole:
a. Atzīme Ir kontrolē - ir jāaizpilda automātiski, dokumentu veidiem, kuriem paredzēts Kontroles termiņš. Ja šodienas datums ir mazāks par Kontroles termiņu, tad atzīme ir aktīva. Ja šodienas datums ir lielāks par Kontroles termiņu, tad atzīmei nav jābūt aktīvai.
b. Kontroles termiņš - obligāts datuma ievadlauks; datuma, līdz kuram ir jāveic dokumenta kontrole, norādei.
c. Izpildes datums - datuma ievadlauks; dokumenta izpildes datuma norādei. Ja ir norādīts, ir jādeaktivizē atzīme Ir kontrolē, neskatoties uz Kontroles termiņa datumu.
d. Izpildes piezīmes - teksta ievadlauks piezīmju norādei par paveikto dokumenta izpildi.

2. Datu bloks Pamatdati:
a. Statuss - izvadlauks. Veidojot jaunu dokumentu, statuss nav jāattēlo. Pēc dokumenta saglabāšanas ir jāattēlo pirmais statuss – Projekts.
b. Atzīme Vēsturiskais - automātiski ir aktīva, ja dokumentam ir iztecējis glabāšanas termiņš.
c. Pārbaude - izkrītošais saraksts ar iespēju izvēlēties no Platformas pārbaudēm saistošu (ja veido no saraksta Dokumenti). Obligāti norādams.
d. Dokumenta reģistrācijas numurs - izvadlauks, reģistrācijas brīdī automātiski piešķirtais dokumenta reģistrācijas numurs. Reģistrācijas numurs veidojas, ņemot vērā katras VUGD struktūrvienības nomenklatūru, skat. nomenklatūras piemērus Pielikumos - 6.11.
e. Dokumenta reģistrācijas datums - izvadlauks, reģistrācijas datums - datums, kad piespieda pogu Reģistrēt.
f. Dokumenta nosaukums - ievadlauks, nosaukums veidojams atbilstoši DVS Namejs vadlīnijām.
g. VUGD struktūrvienība - izvadlauks, atbildīgā VUGD struktūrvienība, dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes.
h. VUGD struktūrvienības kontaktinformācija: Adrese - izvadlauks, atbildīgās VUGD struktūrvienības dati ir jāattēlo no Klasifikatora VUGD struktūrvienības.
i. VUGD struktūrvienības kontaktinformācija: Tālrunis - izvadlauks, atbildīgās VUGD struktūrvienības dati ir jāattēlo no Klasifikatora VUGD struktūrvienības.
j. VUGD struktūrvienības kontaktinformācija: E-pasts - izvadlauks, atbildīgās VUGD struktūrvienības dati ir jāattēlo no Klasifikatora VUGD struktūrvienības.

3. Datu bloks Paziņošana - ir pieejams, ja dokuments ir statusā - Reģistrēts. Datu bloks ir jāparedz dokumenta paziņošanas veida norādei: 
I. Elektroniski - uz e-pastu, e-adresē vai citā IS, atbilstoši atzīmētajam veidam.
II. Personīgi, ja tika aktivizēta, tad lietotājam ir jāvar norādīt kad tika izsniegts klātienē dokuments un augšupielādēt dokumenta skenējumu ar iesaistīto pušu parakstiem.
III. Pa pastu, var tikt aktivizēta  gadījumos, ja nav e-adrese, negatīva lēmuma gadījumā nosūta ierakstītu vēstuli.
IV. Cits – piemēram, citā IS.
a. Paziņošanas datums - datuma ievadlauks, datuma norādei, kad tika veikta atbildīgās personas apziņošana. Obligāti norādams; Ja nosūta no Platformas uz e-pastu vai e-adresi, tad nosūtīšanas notikumi attēlojas automātiski. Ir iespēja pievienot nosūtīšanas notikumus manuāli, ja dokuments paziņots uz vietas iestādē vai amatpersona to piegādājusi pati, izmantojot pasta pakalpojumus, vai dokuments ievietots citā informācijas sistēmā.
b. Piezīmes - teksta ievadlauks vairākās rindās.
Norādītos datus ir jāvar saglabāt un saglabāšanas rezultātā dokumentam ir jāpiešķir statuss - Paziņots. + statuss- Stājies spēkā. 
Ja izveidotam dokumentam netiek fiksēta paziņošana mēneša laikā no pārbaudes norises datuma, tad 5dd pirms termiņa iestāšanos ir jānosūta atgādinājums VUGD atbildīgai personai, izveidojot notifikāciju Paziņojumu sarakstā.
Platformai jānodrošina Paziņošanas veidus atbilstoši Paziņošanas likumā noteiktajam un DVS Namejs vadlīnijām, prasības realizācija precizējama Platformas analīzes laikā.

4. Datu bloks Parakstīšana:
a. Parakstītājs - parakstītājs, kuram novizēja dokumenta parakstīšanu ar uzdevumu. Ja tika ieskenēts klātienē parakstītais dokuments, tad jāvar datus ievadīt manuāli.
b. Parakstīšanas datums - kad parakstītājs ir veicis elektronisku dokumenta parakstīšanu. Ja tika ieskenēts klātienē parakstītais dokuments, tad jāvar datus ievadīt manuāli.
c. Datne - edoc automātiski ir jāpievieno vai arī manuāli ir jāaugšupielādē dokumenta skenējums.

Šķirklis - Uzdevumi
Šķirklī ir jāparedz saraksts Uzdevumi. Sarakstā ir jāparedz vismaz šādas kolonnas: uzdevuma veids, steidzams, izpildes termiņš. No saraksta ir jāvar:
· izveidot jaunu uzdevumu;
· rediģēt esošu uzdevumu;
· dzēst esošu uzdevumu.
Ja tiek izsaukta Uzdevumu kartīte, jauna uzdevuma izveidei, datu rediģēšanai vai caurskatei, tad tajā ir jāattēlo elementi, kas ir uzskaitīti šī dokumenta sadaļā - FN - 005.04 Uzdevumi (obligāta).

Šķirklis - Saistītie dokumenti
Šķirklī ir jānodrošina iespējas: izveidot jaunu sasaisti, rediģēt esošu vai dzēst.
Ir jānodrošina šādi sasaistes veidi Platformas dokumentu ietvaros, piemēram:
1. Pārbaudes akts ir jāvar sasaistīt ar: citu pārbaudes aktu, ar brīdinājumu, ar lēmumu par neplānotu pārbaudi, lēmumu par darbības apturēšanu, ar izpildrīkojumu, fototabulu.
2. Fototabula (pārbaudes paveidiem: ugunsdrošības, civilās aizsardzības prasību ievērošanas, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas var būt kā pielikumus dažāda veida dokumentiem) ir jāvar sasaistīt ar: pārbaudes aktu, brīdinājumu, lēmumiem, atzinumiem, izpildrīkojumu.
3. Brīdinājums par darbības apturēšanu ir jāvar sasaistīt ar: citu brīdinājumu, ar lēmumu par neplānotu pārbaudi, lēmumu par darbības apturēšanu, fototabulu.
4. Lēmums par darbības apturēšanu ir jāvar sasaistīt ar: citu lēmumu par darbības apturēšanu, brīdinājumu, izpildrīkojumu, lēmumu par neplānoto pārbaudi, fototabulu.
5. Lēmums par neplānoto pārbaudi (ugunsdrošības, civilās aizsardzības prasību ievērošanas, ugunsdrošības un civilās aizsardzības prasību ievērošanas) ir jāvar sasaistīt ar: fototabulu.
6. Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām ir jāvar sasaistīt ar: citu atzinumu par atbilstību ugunsdrošības prasībām, fototabulu.
7. Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām ir jāvar sasaistīt ar: citu atzinumu par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām, pārbaudes aktu par pārbaudi veikto būvobjektā, fototabulu.
8. Izpildrīkojums par piespiedu naudu, ir jāvar sasaistīt ar pārbaudes aktu vai lēmumu par darbības apturēšanu.
9. Administratīvais lēmums ir jāvar sasaistīt ar: citu lēmumu par darbības apturēšanu, brīdinājumu, izpildrīkojumu, lēmumu par neplānoto pārbaudi, fototabulu.
Sasaistei ir jāstrādā šādi: ir jānospiež šķirklī poga Sasaistīt, kurai ir jāatver papildus ekrānforma un tajā ir jāvar norādīt piesaistāmā dokumenta veidu, sasaistes veidu (izvēlne no saraksta) un tad ir jāvar uzmeklēt dokumentu pēc vismaz reģistrācijas numura un/ vai objekta nosaukuma un/vai objekta adreses. Atrastie dokumenti ir jāattēlo sarakstā, sniedzot lietotājam iespēju atzīmēt piesaistāmo ierakstu - vienu vai vairākus. Pēc dokumenta atzīmēšanas ir jāvar apstiprināt izvēli un piesaistīt. 
Piesaistes rezultātā šķirklī Saistītie dokumenti piesaistītie dokumenti ir jāattēlo tabulas ierakstu veidā. Tabulā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: sasaistes veids, dokumenta reģistrācijas numurs, dokumenta reģistrācijas datums, dokumenta veids, objekta nosaukums, objekta adrese, objekta grupa, dokumenta atbildīgais.
Tabulā pretī katram piesaistītam dokumentam ir jābūt iespējai pārskatīt visus saistītos dokumentus un iespējai rediģēt (jāizsauc sasaistes kartīte un jāļauj iespēja labot piesaistes datus vai dzēst izveidotu sasaisti. 
Platformai jānodrošina dokumentu sasaiste atbilstoši DVS Namejs vadlīnijām, prasības realizācija precizējama Platformas analīzes laikā.

VUGD struktūrvienības amatpersonai ir jāvar savu dokumentu sasaistīt ar reģiona dokumentu.
Sasaistot vienu dokumentu ir jānodrošina saistītā dokumenta attēlošana tajā dokumenta kartītē, kuru piesaistīja - resp. abu dokumentu kartītēs ir jāredz to savstarpējās sasaistes. 
Piemērs:
Pārbaudes aktu sasaistīja ar Izpildrīkojumu. Tad Pārbaudes akta kartītē šķirklī Saistītie dokumenti būs Izpildrīkojuma ieraksts un otrādi, atverot Izpildrīkojuma kartīti šķirklī Saistītie dokumenti būs piesaistītais Pārbaudes akts. Ja izpildrīkojumu sasaistīja ar administratīvo lēmumu par sūdzību par izpildrīkojumu, tad pārbaudes akta kartītē arī būs redzams attiecīgais administratīvais lēmums.

Šajā šķirklī ir jāattēlo tikai manuāli sasaistītie dokumenti, nevis tie, kas loģiski tiek viens otram piesaistīti, piemēram, tie gadījumi kad veido no Pārbaudes kartītes Izpildrīkojumu, - šo abu dokumentu kartītēs šāda sasaiste netiks attēlota. Dokumentu tabulās, kas tiks nodrošinātas Objekta kartītē, Objekta e-uzraudzības lietā, Pārbaudes kartītē šos piesaistītos dokumentus ir jāattēlo tikai tie, kuri nedublēs.

Šķirklis - Vēsture
Šķirklī ir jāparedz tabula Apstrādes vēsture, kurā ierakstiem ir jāveidojas automātiski, ņemot vērā kā notika statusu maiņa. Tabulā ir jānodrošina ar šādām kolonnām: 
1. Datums un laiks - statusa maiņas datums un laiks.
2. Statuss - dokumentam piešķirtais statuss.
3. Lietotājs - Platformas lietotājs, kas ir izsaucis statusa maiņu.

Dokumenta veida kartītē veicamās darbības
Platformā katrā dokumenta veida kartītē ir jāvar veikt vismaz šādas darbības:
1. Saglabāt - saglabāt dokumenta kartīti bez reģistrācijas. Pēc pogas nospiešanas ir jāveic norādīto datu pārbaudes un jāpiešķir statuss – Projekts.
2. Reģistrēt - poga ir pieejama, ja dokumenta automātiskās validācijas bija veiksmīgas. Pēc pogas nospiešanas ir jāveic dokumenta reģistrācija, piešķirot reģistrācijas numuru un fiksējot reģistrācijas datumu. Dokumentam ir jāpiešķir statuss – Reģistrēts.
3. Kvalitātes pārbaude - amatpersonas tiešais priekšnieks var atzīmēt Kvalitātes pārbaudi, tādā gadījumā pārbaudes informācija uzdevumu plūsmā nonāk pie atbildīgās amatpersonas uz kvalitātes pārbaudi.
4. Ģenerēt PDF - poga ir pieejama, ja dokuments ir reģistrēts, kā arī, ja dokumenta validācijas bija veiksmīgas. Pēc pogas nospiešanas ir jāuzsāk Dokumenta veida veidlapas ģenerēšana PDF formātā. Ģenerēšanas rezultātā ir jāveic PDF lejupielāde uz lietotāja darbstacijas. Dokumenta veidu veidlapas ir jāskatās Pielikumos, skat. sadaļās numuros no 6.3 līdz 6.10. Ģenerēto PDF formāta dokumentu jāvar atvērt jaunā pārlūkprogrammas cilnē.
5. Parakstīt - poga ir pieejama, ja dokuments ir reģistrēts, kā arī, ja dokumenta validācijas bija veiksmīgas. Elektroniskai parakstīšanai ir jāvar izmantot LVRTC spraudni e-paraksts. Elektroniskās parakstīšanas rezultātā kartītē automātiski jāattēlojas edoc failam, kā arī dokumentam ir jāpiešķir statuss - Parakstīts.
Platformas analīzes laikā nepieciešams precizēt prasības izpildi, lai funkcionalitāte atbilstu VUGD uzdevumu plūsmas prasībām.

Dokumenta veidu statusi
Platformā katra veida dokumentiem ir jāparedz, piemēram, šādi statusi:
· Projekts - ir jāpiešķir automātiski, ja dokuments tiek izveidots.
· Kvalitātes pārbaudē – Kvalitātes pārbaudi var uzlikt dokumenta sagatavotājs vai atbildīgā amatpersona.
· Kvalitāte pārbaudīta - ir jāpiešķir automātiski, ja uzdevums ar veidu - Kvalitātes pārbaude ir izpildīts, ir jāattēlo poga ģenerēt PDF.
· Parakstīšanā - ir jāpiešķir automātiski, ja uzdevējs izveidojis atbilstošam dokumentam uzdevumu ar veidu – Parakstīt.
· Parakstīts - ir jāpiešķir, ja dokumenta uzģenerēta PDF versija tika parakstīta ar LVRTC e-parakstu un kartītē ir pieejama e-doc datne.
· Reģistrēts - reģistrācijas numurs un datums.
· Paziņots – atzīme par paziņošanu un paziņošanas veidu/ kanālu.
· Zaudējis spēku - statuss ir jāuzstāda automātiski, ja izpildās šādi nosacījumi:
· pārbaudes aktā norādītie konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi ir novērsti;
· brīdinājumā par darbības apturēšanu norādītie konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi ir novērsti;
· pieņemts lēmums par objekta darbības atjaunošanu;
· [bookmark: _Ref134991013][bookmark: _Ref134792891]adresāts ir labprātīgi izpildījis izpildrīkojumu par piespiedu naudu jeb samaksājis uzlikto piespiedu naudu pilnā apmērā.
Dokumenta veida izveide
Katru dokumenta veida (izņemot prevencijas dokumentus) dokumentu ir jāvar izveidot:
1. no Pārbaudes kartītes šķirkļa Noslēgums - ja notiek šāda izveide, tad dokuments automātiski ir jāsaista ar pārbaudi, lai veidojamā dokumentā varētu attēlot Pārbaudes kartītē norādītos datus;
2. no saraksta Dokumenti - ja notiek izveide no saraksta, tad šīs dokuments ir manuāli jāvar saistīt ar pārbaudi, lai veidojamā dokumentā varētu attēlot Pārbaudes kartītē norādītos datus.

[bookmark: _Ref136025894]FN - 005.09.01 Pārbaudes aktu kartīte 
Nolūks - apkopot dokumentā vienas pārbaudes gaitā atklātos pārkāpumus, lai vēlāk varētu ģenerēt, izdrukāt.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Pārbaudes akts izveidi, ir jāatver kartīte Pārbaudes akts.
Pārbaudes akta kartītē ir jāparedz elementu izkārtojums vairākos šķirkļos: Pamatdati, Pārbaudes gaita un Brīdinājuma dati.
Šķirklī Pārbaudes akts ir vismaz šādi elementi:
1. Objekta juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds un uzvārds (adresāts) - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds uzvārds; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas reģistrācijas numurs; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
3. Juridiskās vai fiziskās personas adrese - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas vai īpašnieka adreses; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
4. Pārbaudes datums (-i) - izvadlauks, sākotnējā vērtība no Pārbaudes kartītes pēc objekta. Var tikt norādīts manuāli (izvēloties datumus no elementa - kalendārs); jāvar pievienot vairākus datumus; informācija par pārbaudes datumu var tikt ņemta arī no kopdarba kalendāra.
5. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses; dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes; jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām.
6. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) amats - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo amatpersonu amatus, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
7. Atbildīgās VUGD amatpersonas speciālā dienesta pakāpe - izvadlauks, sasaiste ar VISMA  HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo amatpersonu amatus, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
8. Objekta atbildīgās personas vārds, uzvārds - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta; Ne vienmēr būs pati atbildīgā persona, var būt arī pilnvarots pārstāvis, līdz ar to vajag arī iespēju manuāli labot.
9. Objekta atbildīgās personas amats - teksta ievadlauks, manuāli norādāms.
10. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
11. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
12. Ugunsdrošības pārbaudes veids (plānotā, neplānotā) - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
13. Ugunsdrošības pārbaudes paveids (piemēram: ugunsdrošības pārbaude, būvobjektu pārbaudes, civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude) - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.

Šķirklis Pārbaudes gaita:
1. Tabula Pārbaudīta šādu iepriekšējo pārbaužu gaitā izdoto administratīvo aktu izpilde. Tabulā ir jāvar pievienot jaunu rindu vai rediģēt, dzēst esošu. Tabulā ir jāparedz šādas kolonnas:
a. Numurs pēc kārtas, automātiski attēlo ieraksta numuru tabulā.
b. Administratīvā akta nosaukums, datums un numurs - ir jāvar izvēlēties no iepriekšējās pārbaudes parametriem. Pēc izvēlēs kolonnā ir jāattēlo: administratīvā akta nosaukums, datums un numurs. Obligāti norādāms.
c. Novērstie pārkāpumi - ielasīt no piesaistītā administratīvā akta norādītos pārkāpumu punktus, kuri ir novērsti. Ir jānodrošina iespēja pievadīt klāt vai labot ielasītos pārkāpumu punktus. Obligāti norādami.
d. Nenovērstie pārkāpumi - ielasīt no piesaistītā administratīvā akta norādītos pārkāpumu punktus, kuri nav novērsti. Ir jānodrošina iespēja pievadīt klāt vai labot ielasītos pārkāpumu punktus. Obligāti norādāmi.
2. Tabula Konstatēti šādi ugunsdrošības un/vai civilās aizsardzības prasību pārkāpumi. Tabulā ir jāvar pievienot jaunu rindu vai rediģēt, dzēst esošu. Tabulā ir jānodrošina šādas kolonnas: 
a. Numurs pēc kārtas, automātiski attēlo ieraksta numuru tabulā.
b. Konstatētie pārkāpumi - teksta ievadlauks vairākās rindās. Obligāti norādams.
c. Konstatēto pārkāpumu attēls/ -i - jāvar augšupielādēt attēla datni vai vairākus.
d. Pamatojums: tiesību normas nosaukums (piemēram: MK noteikumu, likuma nosaukums) - jāvar izvēlēties no Tiesību normas klasifikatora vienu vai vairākus nosaukumus. Ja nav iespējas izvēlēties, nodrošināt iespēju norādīt manuāli līdz brīdim kamēr izvēle no klasifikatora būs pieejama. Obligāti norādams, ja ir vismaz viens konstatēts pārkāpums norādīts.
e. Pamatojums: tiesību norma (piemēram: Likuma pants, punkts, apakšpunkts, daļa vai viss kopā) - jāvar izvēlēties no Tiesību normas klasifikatora vienu vai vairākas normas. Ja nav iespējas izvēlēties, nodrošināt iespēju norādīt manuāli līdz brīdim kamēr izvēle no klasifikatora būs pieejama. Obligāti norādams, ja ir vismaz viens konstatēts pārkāpums norādīts.
f. Pārkāpuma novēršanas termiņš - datuma ievadlauks (ir jāizmanto elements - kalendārs). Obligāti norādams, ja ir vismaz viens konstatēts pārkāpums norādīts.
3. Objekta atbildīgās personas viedoklis un argumenti - teksta ievadlauks vairākās rindās.

Šķirklis Brīdinājuma dati:
1. Brīdinājums par pārbaudes akta piespiedu izpildi - teksts treknrakstā, centrēts.
2. Atbildīgās VUGD struktūrvienības nosaukums - jauna paragrāfa sākums, izvadlauks, jāattēlo no Pārbaudes kartītes.
3. aicina adresātu labprātīgi izpildīt pārbaudes aktu, novēršot konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā. – teksts.
4. Atbildīgās VUGD struktūrvienības nosaukums - jauna paragrāfa sākums, izvadlauks, jāattēlo no Pārbaudes kartītes.
5. Brīdinājuma teksts - izvadlauks, ir jāattēlo visām VUGD struktūrvienībām šādu tekstu treknrakstā: - brīdina, ja adresāts nebūs labprātīgi izpildījis pārbaudes aktu (novērsis konstatētos pārkāpumus noteiktajā termiņā), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (Struktūrvienības nosaukums), var uzsākt pārbaudes akta izpildi piespiedu kārtā.
6. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc pēdējā labprātīgai izpildei noteiktā termiņa beigām - Jauna paragrāfa teksts attēlošanai.
7. Novēršanas datums - izvadlauks, tālākais pārkāpuma novēršanas termiņš. Ir jāattēlo no tiem, kas tika norādīti Pārbaudes akta šķirklī Pārbaudes gaita.
8. Par pārbaudes akta piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Pārbaudes akta piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam - Jauna paragrāfa teksts attēlošanai.
9. Ja nepiekrītat konstatētajiem pārkāpumiem, Jums ir tiesības šo pārbaudes aktu apstrīdēt viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstākstāvošai amatpersonai - Jauna paragrāfa teksts attēlošanai.
10. Pārbaudi veica - izvadlauks, atbildīgās VUGD amatpersonas vārda un uzvārda attēlošanai, ir jāvar pievienot vairākas amatpersonas.
11. Veicēja amats un adrese - izvadlauks, ir jāattēlo vairāku amatpersonu amatus. Adrese ir atbildīgās VUGD struktūrvienības adrese.
Par apstrīdēšanu (9.punkts) nav Brīdinājuma dati. Tā ir obligātā administratīvā akta sastāvdaļa.
[bookmark: _Ref136025897]FN - 005.09.02 Fototabula 
Nolūks - apkopot dokumentā vienas pārbaudes gaitā uzņemtos fotoattēlus, lai vēlāk varētu ģenerēt, izdrukāt.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Fototabula izveidi, ir jāatver kartīte Fototabula. Kartītes šķirklī Fototabula ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Dokumenta izdošanas vieta - izvadlauks, - ir jāvar sasaistīt ar jebkuru uzraudzības ietvaros sagatavoto dokumentu, pēc tā reģistrācijas numura, un Platformai ir jāielasa dokumenta izdošanas vieta.
2. Dokumenta izdošanas datums - izvadlauks, - ir jāvar sasaistīt ar Pārbaudes aktu pēc tā reģistrācijas numura un Platformai ir jāielasa dokumenta izdošanas datums.
3. Objekta nosaukums - ir jāvar sasaistīt ar Pārbaudes aktu pēc tā reģistrācijas numura un Platformai ir jāielasa objekts.
4. Objekta adrese - ir jāvar sasaistīt ar Pārbaudes aktu pēc tā reģistrācijas numura un Platformai ir jāielasa objekta adrese.
5. Ugunsdrošības prasību pārkāpumu konstatēšanas datums - ir jāvar sasaistīt ar Pārbaudes aktu pēc tā reģistrācijas numura un Platformai ir jāielasa pārkāpumu konstatēšanas datums.
6. Tabula Konstatētie ugunsdrošības prasību pārkāpumi - ir jāvar sasaistīt ar Pārbaudes aktu pēc tā reģistrācijas numura un Platformai ir jāielasa atklātie pārkāpumi tabulā. Katram pārkāpumam ir jāvar augšupielādēt attēlus un ir jāvar pierakstīt nosaukumus.
7. Izmantotie tehniskie līdzekļi - teksta ievadlauks.
8. Sagatavotājs – izvadlauks, attēlo vārdu un uzvārdu lietotājam, kas ir pieslēdzies Platformai;
9. Sagatavotāja tālruņa numurs - izvadlauks, attēlo tālruņa numuru lietotājam, kas ir pieslēdzies Platformai.
10. Sagatavotāja e-pasta adrese - izvadlauks, attēlo e-pasta adresi lietotājam, kas ir pieslēdzies Platformai.

[bookmark: _Ref136025899]FN - 005.09.03 Brīdinājums par darbības apturēšanu kartīte
Nolūks - apkopot atklātos pārkāpumus, norādot pamatojumu un izteikt brīdinājumu par objekta darbības apturēšanu, ja atklātie pārkāpumi netiks novērsti līdz norādītam termiņam.
[bookmark: _Hlk137908861]Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Brīdinājums izveidi, ir jāatver kartīte Brīdinājums. Kartītes šķirklī Brīdinājums ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Objekta juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds un uzvārds (adresāts) - izvadlauks, atbildīgās personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds uzvārds; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta vai personas koda; Var būt gadījumi, kad jāievada manuāli, īpaši par fiziskām personām.
2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs - izvadlauks, atbildīgās personas pārstāvošās organizācijas reģistrācijas numurs; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
3. Juridiskās vai fiziskās personas adrese - izvadlauks, atbildīgās personas pārstāvošās organizācijas vai īpašnieka adreses; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
4. Pārbaudes datums (-i) - izvadlauks, sākotnēja vērtība no Pārbaudes kartītes pēc objekta. Var tikt norādīts manuāli (izvēloties datumus no elementa - kalendārs); jāvar pievienot vairākus datumus.
5. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses; dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes; jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām; Var pievienot vairākas VUGD amatpersonas.
6. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) amats - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu amatus, piemeklējot pēc VUGD amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
7. Atbildīgās VUGD amatpersonas speciālā dienesta pakāpe - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu amatus, piemeklējot pēc VUGD amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
8. Atbildīgās VUGD amatpersonas adrese - izvadlauks, jāattēlo amatpersonas piederīgas VUGD struktūrvienības adresi. Lauku jāvar rediģēt manuāli, dažādu situāciju apstrādei.
9. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
10. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
11. Prasību pārkāpums/ -i - teksta ievadlauks, manuāli norādāmi atklātie pārkāpumi. Obligāti norādami.
12. Pārkāpumu būtība - teksta ievadlauks vairākās rindās, norādāma atklātā pārkāpuma būtība.
13. Tiesību normas - izvēle no klasifikatora Tiesību norma, jāvar norādīt vienu vai vairākas normas.
14. Novēršanas termiņš - datuma ievadlauks atklātā pārkāpuma novēršanas termiņa norādei. Obligāti norādams; Norādāms no kalendāra.
15. Nenovēršanas sekas - teksta ievadlauks vairākās rindās, lai norādītu seku, kas iestāsies, ja pārkāpums netiks novērsts. Obligāti norādams.
16. Ugunsdrošības pārbaudes veids (plānotā, neplānotā) - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
17. Ugunsdrošības pārbaudes paveids (piemēram: ugunsdrošības pārbaude, būvobjektu pārbaudes, civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude) - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.

[bookmark: _Ref136025900]FN - 005.09.04 Lēmums par neplānoto pārbaudi 
Nolūks - sagatavot lēmumu par neplānoto pārbaudi, lai pēc tam veiktu neplānoto pārbaudei.

Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Lēmums par neplānoto pārbaudi izveidi, ir jāatver kartīte Lēmums par neplānoto pārbaudi. Kartītes šķirklī Lēmums par neplānoto pārbaudi ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
2. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
3. Objekta grupa - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
4. Objekta apakšgrupa - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
5. Objekta juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds un uzvārds (adresāts) - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds uzvārds; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.

[bookmark: _Ref136025901]FN - 005.09.05 Lēmums par darbības apturēšanu 
Nolūks – sagatavot lēmumu par darbības apturēšanu.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Lēmums par darbības apturēšanu izveidi, ir jāatver kartīte Lēmums par darbības apturēšanu. Kartītes šķirklī Lēmums par darbības apturēšanu ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Objekta juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds un uzvārds (adresāts) - izvadlauks, atbildīgās personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds uzvārds; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas reģistrācijas numurs; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
3. Juridiskās vai fiziskās personas adrese - izvadlauks, atbildīgās personas pārstāvošās organizācijas vai īpašnieka adreses; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
4. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses; dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes; jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām.
5. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) amats - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu amatus, piemeklējot pēc VUGD amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
6. Atbildīgās VUGD amatpersonas speciālā dienesta pakāpe - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu speciālo dienesta pakāpi, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
7. Pārbaudes datums (-i) - izvadlauks, sākotnēja vērtība no Pārbaudes kartītes pēc objekta. Var tikt norādīts manuāli (izvēloties datumus no elementa - kalendārs); jāvar pievienot vairākus datumus.
8. Atzīme Veicot pārbaudi - ja ir aktivizēta, tad ir jāattēlo izvadlauks - Ugunsdrošības pārbaudes paveids (piemēram: ugunsdrošības pārbaude, būvobjektu pārbaudes, civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude) pārbaudes paveida attēlošanai. Pēc noklusējuma nav atzīmēta.
9. Atzīme Izskatot materiālus - Pēc noklusējuma nav atzīmēta.
10. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
11. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
12. Prasību pārkāpums/ -i - teksta ievadlauks, manuāli norādāmi atklātie pārkāpumi. Obligāti norādams.
13. Pārkāpumu būtība - teksta ievadlauks vairākās rindās, norādāma atklātā pārkāpuma būtība.
14. Tiesību normas - izvēle no klasifikatora Tiesību norma, jāvar norādīt vienu vai vairākas normas.
15. Apturēšanas datums - datuma ievadlauks, norādāms objekta darbības apturēšanas datums. Obligāti norādams.
16. Apturēšanu piemērot - teksta ievadlauks vairākās rindās, lai norādītu kas tieši tiks apturēts. Obligāti norādams.
Šķirklis Brīdinājuma dati:
1. Brīdinājums par lēmuma piespiedu izpildi - teksts treknrakstā, centrēts.
2. Atbildīgās VUGD struktūrvienības nosaukums - jauna paragrāfa sākums, izvadlauks, jāattēlo no Pārbaudes kartītes.
3. aicina adresātu labprātīgi izpildīt lēmumu – teksts.
4. Atbildīgās VUGD struktūrvienības nosaukums - jauna paragrāfa sākums, izvadlauks, jāattēlo no Pārbaudes kartītes.
5. Brīdinājuma teksts - izvadlauks, ir jāattēlo visām VUGD struktūrvienībām šādu tekstu treknrakstā: - brīdina, ja adresāts labprātīgi nepildīs lēmumu, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta var uzsākt lēmuma izpildi piespiedu kārtā.
6. Piespiedu izpilde var tikt uzsākta nākamajā darbdienā pēc lēmumā norādītā datuma. Par lēmuma piespiedu izpildes līdzekli tiks izvēlēta piespiedu nauda. Lēmuma piespiedu izpildes izmaksas tiks uzliktas adresātam. - Jauna paragrāfa teksts attēlošanai.

[bookmark: _Ref136025902]FN - 005.09.06 Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām
Nolūks - pārbaudē konstatēto pārkāpumu apkopošanai un slēdziena izsniegšanai.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām izveidi, ir jāatver kartīte Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām. Kartītes šķirklī Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Objekta juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds un uzvārds (adresāts) - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds uzvārds; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas reģistrācijas numurs, dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
3. Juridiskās vai fiziskās personas adrese - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas vai īpašnieka adreses, dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
4. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
5. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
6. Iesniegtie dokumenti - teksta ievadlauks vairākās rindās iesniegto dokumentu norādei.
7. Raksturojums - teksta ievadlauks vairākās rindās.
8. Prasību pārkāpums/ -i - teksta ievadlauks, manuāli norādāmi atklātie pārkāpumi. Obligāti norādams.
9. Slēdziens - izkrītošais saraksts ar vērtībām: Atbilst, Neatbilst, vienas slēdziena vērtības norādei. Obligāti norādams.
10. Tiesību normas - izkrītošais saraksts, izvēle no klasifikatora Tiesību normas, jāvar norādīt vienu vai vairākas normas. Obligāti norādams. Jānodrošina vienota klasifikatora (IeM IC eLieta / APAS) izmantošana.
11. Iesniedzams - teksta ievadlauks, institūcijas nosaukuma manuālai norādei.
12. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses; dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes; jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām.
13. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) amats - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu amatus, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
14. Atbildīgās VUGD amatpersonas speciālā dienesta pakāpe - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu speciālo dienesta pakāpi , piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
15. Atbildīgās VUGD amatpersonas adrese - izvadlauks, jāattēlo amatpersonas piederīgas VUGD struktūrvienības adresi. Jānodrošina manuālas rediģēšanas iespēja.
Platformas analīzes laikā nepieciešams precizēt nepieciešamās informācijas izgūšanu pārskata veidā, piemēram, par atzinumu sagatavošanu pa MK noteikumu veidiem.
 
[bookmark: _Ref136025905]FN - 005.09.07 Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām 
Nolūks - pārbaudē konstatēto būvobjektā pārkāpumu apkopošanai un slēdziena izsniegšanai.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām izveidi, ir jāatver kartīte Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām. Kartītes šķirklī Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Adresāts (objekta juridiskās personas nosaukums/ fiziskās personas vārds un uzvārds) - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds, uzvārds.
2. Juridiskās personas reģistrācijas numurs - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas reģistrācijas numurs; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta (ja ir).
3. Juridiskās vai fiziskās personas adrese - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas vai īpašnieka adreses; dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta (ja ir).
4. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
5. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
6. Objekta veids - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
7. Objekta apakšveids - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
8. Būvniecības ierosinātājs - teksta ievadlauks, manuālai būvniecības pasūtītāja norādei, no BIS.
9. Būvuzņēmējs - teksta ievadlauks, manuālai būvuzņēmēja norādei, no BIS.
10. Būvprojekta vadītājs - teksta ievadlauks, manuālai būvprojekta vadītāja norādei, no BIS.
11. Būvuzraugs - teksta ievadlauks, manuālai būvuzrauga norādei, no BIS.
12. Būves vai tās daļas lietošanas veids - teksta ievadlauks, manuālai būves vai tās daļas lietošanas veida norādei.
13. Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe - teksta ievadlauks, manuālai būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpes norādei.
14. Būves vai tās daļas ugunsslodze - teksta ievadlauks, manuālai būves vai tās daļas ugunsslodzes norādei.
15. Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas - teksta ievadlauks, manuālai būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmu norādei no izvēlnes saraksta.
16. Prasību pārkāpums/ -i - teksta ievadlauks, manuāli norādāmi atklātie pārkāpumi. Obligāti norādams.
17. Cita informācija - teksta ievadlauks vairākās rindās, būvniecības laikā saskaņotu atkāpju un pieņemtu alternatīvu tehnisko risinājumu norādei.
16. Slēdziens - izkrītošais saraksts ar vērtībām: Atbilst, Neatbilst, vienas slēdziena vērtības norādei. Obligāti norādams.
18. Tiesību normas - izkrītošais saraksts, izvēle no klasifikatora Tiesību normas, jāvar norādīt vienu vai vairākas normas. Obligāti norādams.
19. Iesniedzams - teksta ievadlauks, institūcijas nosaukuma manuālai norādei.
20. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses; dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes; jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām.
21. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) amats - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo amatpersonu amatus, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
22. Atbildīgās VUGD amatpersonas speciālā dienesta pakāpe - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo amatpersonu amatus, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
23. Atbildīgās VUGD amatpersonas adrese - izvadlauks, jāattēlo amatpersonas piederīgas VUGD struktūrvienības adresi.
Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām kartītes šķirkļa elementi precizējami Platformas izstrādes laikā.

[bookmark: _Ref136025906]FN - 005.09.08 Izpildrīkojums par piespiedu naudu
Nolūks - veikt uzskaiti par izpildrīkojumiem par piespiedu naudu un kontrolēt  piespiedu naudas samaksu.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Izpildrīkojums par piespiedu naudu izveidi, ir jāatver kartīte Izpildrīkojums par piespiedu naudu. Kartītes šķirklī Izpildrīkojums par piespiedu naudu ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Ugunsdrošības pārbaudes veids (plānotā, neplānotā) - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta. 
2. Ugunsdrošības pārbaudes paveids (piemēram: ugunsdrošības pārbaude, būvobjektu pārbaudes, civilās aizsardzības prasību ievērošanas pārbaude) - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
3. Objekta nosaukums - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta. 
4. Objekta adrese - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta. 
5. Objekta atbildīgās personas vārds, uzvārds - izvadlauks, jāattēlo dati no Pārbaudes kartītes, piemeklējot pēc objekta.
6. Nav novērsti pārkāpumi - izkrītošais saraksts - izvēle no pārkāpumu saraksta, kas tika fiksēti piesaistītajā pārbaudes laikā vai lēmumā par darbības apturēšanu. Jāvar norādīt vienu vai vairākas vērtības. Obligāti norādams.
7. Piespiedu naudas summa (EUR) - ievadlauks summas norādei. Obligāti norādams.
8. Samaksas termiņš - datuma ievadlauks, pēc noklusējuma +1 mēnesis, rediģējams, obligāti norādams. 
9. Samaksas datums - datuma ievadlauks. Papildus jāvar norādīt izvēli - "nav samaksāts".
10. Nosūtīts tiesu izpildītājam - datuma ievadlauks no kalendāra un datu ievadlauks vairākās rindās attiecīgā tiesu izpildītāja vai iecirkņa norādīšanai.
11. Saņēmēja banka - teksta “Valsts kase NMR90000050138, konts LV76TREL1060141011500” izvadlauks, nav rediģējams.
12. Saņēmēja bankas konts - teksta “Valsts kase, bankas kods TRELLV22, norādot šī izpildrīkojuma datumu un numuru” izvadlauks.
13. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses. Dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes, jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām.
14. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) amats - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo VUGD amatpersonu amatus, piemeklējot pēc VUGD amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
15. Atbildīgās VUGD amatpersonas speciālā dienesta pakāpe - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgās VUGD amatpersonas speciālo dienesta pakāpi, piemeklējot pēc VUGD amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.

FN - 005.09.09 Administratīvie lēmumi 
Nolūks - reģistrēt administratīvos lēmumus, kas pieņemti valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros, piemēram, par apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem, procesuālajiem termiņiem, sūdzībām par izpildrīkojumu par piespiedu naudu, objekta darbības atjaunošanu vai kļūdu labojumu. 
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Administratīvais lēmums izveidi, ir jāatver kartīte Administratīvais lēmums. Kartītes šķirklī Administratīvais lēmums ir jāparedz vismaz šādi elementi:
1. Lēmuma veids - izvēles saraksts ar šādām vērtībām, atbilstoši nolūkam: lēmums par apstrīdēto administratīvo aktu, par piespiedu naudu atcelšanu, procesuālo termiņu, lēmums par darbības atjaunošanu, kļūdu labošanu.
2. Adresāts - izvadlauks, atbildīgas personas pārstāvošās organizācijas nosaukums vai īpašnieka vārds uzvārds, dati no Atbildīgās personas kartītes pēc objekta.
3. Adrese – izvadlauks, objekta adrese (adrese vai E-pasts, ja ir e-adrese).
4. Lēmuma veids – izvēlnes saraksts.
5. Lēmuma pamatojums - teksta ievadlauks vairākās rindās, obligāti norādams.
6. Konstatē - teksta ievadlauks vairākās rindās, obligāti norādams.
7. Secina - teksta ievadlauks vairākās rindās, obligāti norādams.
8. Nolēma - Nolēmumu izvēlnes saraksts atbilstoši norādītajam lēmuma veidam, teksta ievadlauks vairākās rindās, obligāti norādams.
9. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) vārds, uzvārds - izvadlauks, pārbaudes veicēji no VUGD puses, dati ir jāattēlo no Pārbaudes kartītes. Jāparedz iespēja norādīt faktiskos pārbaudes veicēju izvēloties no VUGD struktūrvienības amatpersonām.
10. Atbildīgās VUGD amatpersonas (-u) telefona numurs - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo amatpersonu telefona numurus, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.
11. Atbildīgās VUGD amatpersonas e-pasta adrese - izvadlauks, sasaiste ar VISMA HORIZON sistēmu, attēlojot atbildīgo amatpersonu e-pasta adresi, piemeklējot pēc amatpersonas/ -u personas koda (skat. papildus - 4.1.4). Ja sasaiste nedarbojas, tad ir jāparedz iespēja norādīt manuāli.

FN - 005.09.10 Ugunsdrošības prevencijas pasākumu uzskaites reģistrs
Nolūks - prevencijas pasākumu atbildīgie VUGD nodarbinātie aizpilda reģistru, lai uzskaitītu pasākumus, kas tika organizēti, lai izglītotu iedzīvotājus un tādējādi novērstu ar ugunsdrošību saistītus riskus.
Ja lietotājs ir izsaucis dokumenta veida Ugunsdrošības prevencijas pasākumu uzskaites reģistra ieraksta izveidi, ir jāatver jauna ieraksta kartīte Ugunsdrošības prevencijas pasākumu uzskaites reģistrā. Kartītē ir jāparedz Pasākumu tabula ar vismaz šādām kolonnām:
1. Pasākuma tēma - obligāti norādams teksta ievadlauks.
2. Pasākuma veids - obligāti norādams pasākuma veids, kas ir jāizvēlas no Pasākuma veidu klasifikatora, skat. sadaļu Klasifikatori.
3. Pasākuma norises vieta - teksta ievadlauks.
4. Mērķauditorija - teksta ievadlauks.
5. Cilvēku skaits - obligāts, skaitļa ievadlauks (tiks izmantots, lai aprēķinātu cik kopā iedzīvotāju tika izglītoti).
6. Procentuālais skaits pret visiem Latvijas iedzīvotājiem - ir jāpieglabā izgūto no CSP Latvijas iedzīvotāju skaitu un jāaprēķina - cik daudz procentuāli tika apmācīti pasākumos. Vērtība ir automātiski jāattēlo reģistra ieraksta kolonnā.
7. Datums - datuma ievades lauks, pasākuma norises datuma norādei.
a. Pasākuma organizatora amats - teksta ievadlauks organizatora amatam norādei.
b. Pasākuma organizatora vārds - organizatora vārda izvēlne no saraksta.
c. Pasākuma organizatora uzvārds - organizatora izvēlne no saraksta.
8. Piezīmes - teksta ievadlauks vairākās rindās.
Tabulā ir jāvar pievienot jaunu pasākumu, rediģēt esošu, dzēst ievadīto ierakstu.
Reģistrā pēc 5.datuma nākamajā mēnesī nevar pievienot jaunu ierakstu par pasākumu iepriekšējā mēnesī.
Reģistrs noslēdzas nākamā gada 5.datumā- jeb pēc 5.janvāra par iepriekšējo mēnesi un gadu nevar pievienot jaunu ierakstu.
Reģistra/ierakstu slēgšanas datums precizējams, jo datums ir jāsalāgo ar citu atskaišu sniegšanas termiņu.
[bookmark: _Toc163123154]FN - 005.10 Aptaujas 
Nolūks ir caurskatīt Klientu portāla atbildīgu personu iesniegtās aptaujas par VUGD darbu. Aptaujas sadaļa lasīšanas režīmā ir pieejama noteiktiem VUGD darbiniekiem. Ir jāparedz attēlot trīs aptaujas: Apmierinātības vērtējumi, Veiktās pārbaudes aptauja un VUGD amatpersonu apmierinātības aptauja.
Aptaujām ir jāienāk no Klientu portāla tik līdz objekta atbildīgais to ir iesniedzis. Jauniem ierakstiem ir jābūt atrodamiem iekšējās vides sadaļā - Aptaujas. Pēc sadaļas atvēršanas ir jāattēlo saraksts ar saņemtām aptaujām. Iesniegtās aptaujas ir jāattēlo anonīmā režīmā - nav jāattēlo iesniedzēja vārds un uzvārds.
Aptauju saraksts
Sarakstā ir jābūt šādām kolonnām: aptaujas nosaukums (Apmierinātības vērtējums, Veiktās pārbaudes vai VUGD amatpersonu apmierinātības aptauja), iesniegšanas datums, objekta nosaukums objekta adrese, VUGD struktūrvienība.
Sarakstā ir jāvar veikt šādas darbības: 
1. Atvērt vērtējuma kartīti caurskatei.
2. Meklēt pēc: iesniegšanas perioda, VUGD struktūrvienības.
3. Kārtot pēc visām saraksta kolonnām.
4. Eksportēt uz šādiem formātiem: .pdf, xlsx, .csv.
Apmierinātības vērtējuma kartīte
Iekšējās vides lietotājiem ir pieejama lasīšanas režīmā - nav iespējams veikt labojumus, resp. lietotājam ar atbilstošām tiesībām ir jāvar atvērt, caurskatīt ievadītos datus un aizvērt.
Veiktās pārbaudes kartīte
Iekšējās vides lietotājiem ir pieejama lasīšanas režīmā - nav iespējams veikt labojumus, resp. lietotājam ar atbilstošām tiesībām ir jāvar atvērt, caurskatīt ievadītus datus un aizvērt.
Jānodrošina, ka aptaujas ir anonīmas - aizpildītājs redz tikai savu iesniegto aptauju. Jānodrošina, ka aptauju rezultāti tiek apkopoti automātiski pa aptauju veidiem. Jāvar atlasīt aptauju rezultātus pēc teritoriālās struktūrvienības.
VUGD amatpersonu apmierinātības aptauja
Aptauja VUGD iekšējām vajadzībām, tiek veikta reizi gadā. Aptauja ir anonīma.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības par aptauju izveides un nodrošināšanas funkcionalitāti.
[bookmark: _Toc163123155]FN - 005.11 Riska instruments 
Nolūks - nodrošināt riska kategorijas noteikšanu katrai Latvijas teritorijai, balstoties uz dažādu IS pieejamiem datiem, nodrošinot VUGD resursu plānošanu un reaģēšanas laika analīzi, attēlojot vizuāli kartē, pēc teritorijas.
Riska instruments ietver resursu, teritoriālo struktūrvienību resursu plānošanu, saistībā ar metodoloģiju. Piemēram, pašvaldībai jānodrošina iespējas pārskatīt savu riska līmeni.
VKCP apskata 4 risku avotus - mājsaimniecību ugunsdrošības, citi, glābšanas darbi.
Saistībā ar ĢIS - ceļu infrastruktūra, iedzīvotāji utt.
Riska instrumentam jānodrošina funkcionalitāte VUGD resursu izvietojuma plānošanai (8 minūšu sasniedzamība).

Platformā ir jāparedz riska noteikšanai:
1. aprēķinam nepieciešamu datu ielasi, 
2. datu apstrādi, 
3. riska kategorijas un riska indikatora noteikšanu katrai Latvijas teritorijai (piemēram: pilsētai, pagastam),
4. noteikta riska kategorijas attēlošana kartē, sadalot par teritorijām.
Platformā ir jāparedz VUGD pieejamiem resursiem reakcijas laika aprēķins teritorijas ietvaros:
1. VUGD struktūrvienību resursi uzskaite,
2. reakcijas laika aprēķins, ņemot vērā VUGD teritorijas pieejamos resursus,
3. reakcijas laika (8 min, 10min, 20 min utt.) attēlošana kartē, sadalot pa teritorijām. 

3.5.11	FN - 005.11.01 Riska indikatori
Platformā ir jāparedz Riska indikatoru klasifikators, skat. detalizētāk - FN - 004.01.08 Risku indikatoru klasifikators (obligāta)
Kopā pastāv 9 riska indikatori. Katra riska indikatoram ir jāparedz citādāku datu kopas ielasi riska kategorijas aprēķinam. 
Klasifikatorā Risku indikatori ir uzskaitītas IS, no kurām būtu jāielasa datu kopas riska kategorijas noteikšanai, apkopojot:
1. R1 - vienu reizi gadā ir jāielasa dati par Iedzīvotāju skaitu administratīvās teritorijas visapdzīvotākajā vietā, kas ir pieejami bezmaksas CSP.
2. R2 - vienu reizi gadā ir jāielasa dati par Iedzīvotāju blīvumu (iedzīvotāju skaits uz km2), kas ir pieejami bezmaksas CSP.
3. R3 - vienu reizi gadā ir jāielasa dati par Iedzīvotāju skaitu administratīvajā teritorijā, kas ir pieejami bezmaksas CSP.
4. R4 - vienu reizi gadā ir jāielasa dati par Mājsaimniecību skaitu administratīvajā teritorijā. Šobrīd tiek iesūtīti no CSP pa e-pastu.
5. R5 - ir jāielasa gada griezumā dati no VKCP par Notikumu skaitu teritorijā.
6. R6 - ir jāielasa gada griezumā dati no VKCP par Ugunsgrēku skaitu mājsaimniecībā (skaits uz 100 000 iedzīvotāju).
7. R7 - ir jāielasa gada griezumā dati no VKCP par Citiem ugunsgrēkiem (skaits uz 100 000 iedzīvotāju).
8. R8 - ir jāielasa gada griezumā dati no VKCP par Citu notikumu skaitu.
9. R9 - ir jāatlasa no Platformā esošajiem datiem cik daudz katrā teritorijas vienībā (pagasts) ir objektu, kas atbilst attiecīgajām objektu grupām.
Datus, kur ir iespējams, ir jāielasa pēc Platformas pieprasījuma, lai ielasītie dati ir aktuāli attēlo pēdējo situāciju. 

Riska indikatoru datu uzturēšanas piemērs Platformas datu struktūrās:
Teritorija	Iedzīvotāju skaits	Citi ugunsgrēki
Rīga			611824			1010
Babītes pagasts		511			4

[bookmark: _Ref137398267]3.5.11	FN - 005.11.02 Riska kategorijas noteikšana
Platformā ir jānodrošina riska kategorijas noteikšana katram indikatoram, izvērtējot katras teritorijas datus (piemēram: pagasts, pilsēta). Riska kategorijas noteikšana notiek pēc tabulas, kas ir pieejama: Pielikums - Riska novērtēšanas instruments. Riska indikatoru diapazoni, izmantojot Platformā iestrādātu klasifikatoru - FN - 004.01.08 Risku indikatoru klasifikators (obligāta).
Platformā ir jāiestrādā riska indikatoru diapazoni, kādi dati atbilst tiem un kāda vērtība tiek piešķirta noteiktam diapazonam.
Piemēram:
Tiek noteikta riska kategorija Jelgavai.
No CSP ir saņemti dati, ka:
1)Iedzīvotāju skaits pašvaldības visapdzīvotākajā vietā ir: 55 972
[image: ] vadoties pēc Pielikuma ar Riska indikatoru diapazoniem, vērtība atbilst Riska kategorijai  Ļoti augsts (A) un riska indikators R1 ir 6 (A1). 

2)Tālāk tiek novērtēts R2 atbilstoši saņemtiem datiem no CSP. 
Kāds ir iedzīvotāju blīvums Jelgavā: 948,6 iedz./km2
Kas pēc tabulas ir - [image: ] ir lielāks par 200 un tā dēļ atbilst riska kategorijai Ļoti augsts (A) un attiecīgi Riska indikatora R2 novērtējums ir 6 (A1). 
3)Iedzīvotāju skaits pašvaldībā ir: 55 972
Kas atbilst: [image: ] riska kategorijai - Augsts (B), jo ir ietvaros 30 000 līdz 62 499 un attiecīgi Riska indikators (R3) iegūst vērtējumu - 5 (B1).
4) Mājsaimniecību skaits Jelgavā: 23 200
Kas atbilst:  [image: ]riska kategorijai Ļoti augsts (A), jo ir ietvaros no 15000 līdz 25000 un iegūst Riska indikatora R4 vērtību - 5 (A2).
5) Notikumu skaits Jelgavā (gadā), pieņemsim ir bijis: 17
Kas atbilst: [image: ] riska kategorijai Vidējs (C), jo ir ietvaros no 16 līdz 29 un attiecīgi Riska indikators R5 iegūst novērtējumu - 3 (C2).
6) Ugunsgrēki mājsaimniecībā (skaits uz 100 000 iedzīvotāju), pieņemsim ir bijuši: 7
Kas atbilst: [image: ]  riska kategorijai Ļoti zems (E), jo ir ietvaros no 5 līdz 9 un attiecīgi Riska indikators R6 iegūst novērtējumu - 2 (E1).
7) Citi ugunsgrēki (skaits uz 100 000 iedzīvotāju), pieņemsim ir bijuši: 2
Kas atbilst: [image: ]  riska kategorijai Ļoti zems (E), jo ir ietvaros līdz 3 un attiecīgi Riska indikators R7 iegūst novērtējumu - 1 (E2).
8) Citi notikumu skaits (gadā), pieņemsim bija: 8
Kas atbilst: [image: ]  riska kategorijai Vidējs (C), jo ir ietvaros no 8 līdz 14 un attiecīgi Riska indikators R8 iegūst novērtējumu - 3 (C2).
9) Infrastruktūra (institūcijas, izglītība, slimnīcas, tirdzniecības centri, viesnīcas, rūpniecība, SEVESO, PBO), pieņemsim ir  Augstāk  minētā infrastruktūra vidējā skaitā, bez PBO (Analīzes laikā ir jāprecizē ko nozīmē abstraktie apzīmējumi, piemēram: vidējā skaitā vai lielā mēroga un jāveic precīzie mērogi, lai Platformā varētu izmērīt un precīzi noteikt kādu novērtējumu piešķirt). 
Piemērs:
>100 var būt PBO ABC = 6 A1
>80 un/vai PBO ABC = 5 A2
>60 un/vai PBO BC = 5 B1
>45 var būt PBO C = 4 B2
>30 var būt PBO C = 4 C1
>20 un/vai PBO C = 3 C2
>10 = 3 D1
5-10 = 2 D2
2-4 = 2 E1
<2 = 1 E2
Kas atbilst [image: ] riska kategorijai Zems (D), jo atbilst novērtējumam infrastruktūra ir vidējā skaitā, bez BPO un attiecīgi Riska indikators R9 iegūst novērtējumu 3 (D1). 
Riska indikatoru kopējās vērtības aprēķins
Pēc katra indikatora novērtējuma noteikšanas tiek veikta teritorijai kopējās vērtības noteikšana, kur visi Riska indikatoru vērtējumi ir jāsaskaita kopā: 6 + 6 + 5 + 5+ 3+ 2+ 1+ 3 + 3 = 37
Kas atbilst kopējā riska indikatoru vērtību diapazonam no 36 līdz 44 un Jelgavas teritorijai tiek piešķirta riska kategorija Ļoti augsts (A), skat. zemāk diapazonu tabulu:
[image: ]
Pēc tā, kad teritorijai tiek piešķirta riska kategorija, teritorija kartē ir jāiekrāso riska kategorijas krāsā un jāattēlo riska kategorijas nosaukums. 
Platformā ir jāparedz saraksts, no kura būtu jāvar veikt vismaz šādas darbības: apskatīt saņemtos no citiem avotiem - IS teritoriju raksturojošus datus, palaist riska kategoriju aprēķinu, apskatīt katrai teritorijai noteiktus riska indikatoru novērtējumus un riska kategorijas, publicēt rezultātus kartē.
Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: Riska kategoriju noteikšanas datums, Datums, kad riska kategorijas publicētas kartē.
Platformā jābūt nodrošinātai iespējai aprēķināt riska indikatora novērtējumus un noteikt riska kategoriju katrai Latvijas valsts teritorijai. Platformā ir jānodrošina visu diapazonu un attiecīgu vērtējumu uzturēšana, kas būtu jābūt pieejamai Platformas satura pārvaldniekam klasifikatoru sadaļā.

[bookmark: _Ref137472035]3.5.11	FN - 005.11.03 Resursu plānošana
Nolūks - ir jāveic resursu izvietojuma plānošana tā, lai dažādā veidā notikumu gadījumos VUGD automobiļi nokļūtu paredzētajā laikā un sāktu bez kavējumiem glābšanas darbus.
Platformā ir jānodrošina resursu plānošana un plānošanas rezultātu padošana izvietojuma attēlošanai uz kartes.
Lai veiktu resursu plānošanu, Platformai ir jāiegūst dati par šādiem resursiem:
1. VUGD struktūrvienībā esošu automobiļu skaits - dati ir jāizgūst no VKCP pēc Platformas pieprasījuma un jāsaglabā Platformas datu struktūrās.
2. VUGD struktūrvienībā nodarbināto skaits - dati ir jāizgūst no VKCP un jāsaglabā Platformas datu struktūrās.
3. VUGD struktūrvienībā esošie speciālie automobiļi - dati ir jāizgūst no VKCP un jāsaglabā Platformas datu struktūrās.
4. VUGD struktūrvienības (depo) atrašanas vieta - dati, kas ir pieejami Platformā.
5. VUGD posteņu atrašanas vietas - dati ir jāizgūst no VKCP un jāsaglabā Platformas datu struktūrās.
6. Notikuma adrese - dati ir jāizgūst no VKCP.

Resursu plānošanas pamatprincipi
Resursu sasniegšanas pārklājumu attiecīgos slāņos aprēķina un jāattēlo ĢIS. Resursu sasniegšanas pārklājuma aprēķins nenotiek bieži - 1 reizi 2-3 gados, jo tas ir saistīts ar iespējām, izbūvēt jaunu posteni vai depo, lai uzlabotu sasniedzamību. 
Aprēķināto sasniedzamības slāni ĢIS uzklāj virsu slāņiem ar administratīvām teritorijām, kuras ir izkrāsotas pēc administratīvai teritorijai noteiktās riska kategorijas, skat. 3.5.12	FN - 005.12.02 Riska kategorijas noteikšana. 
Platformā nosaka, kāda riska kategorija tika noteikta šai teritorijai.
Platformā ir jāuztur pamatlielumi - cik daudz resursu izsūtīt kādā notikumā gadījumā uz noteiktu notikuma administratīvo teritoriju, skat. detalizētāk - FN - 004.01.09 Notikuma numuri un resursu izsūtīšana

Piemērs:
Pieņemsim administratīvajā teritorijā - Staburaga pagastā, kurai ir noteikta riska kategorija kā Augsta ir notikums, kuru struktūrvienības vadītājs ir raksturojis kā notikums nr.3., kā ietvaros ir jāizsūta 4 automobiļus un tas atbilst 3.pielikumā vadlīnijām:
[image: ]tam, ka 4 mašīnām ir jāierodas 25 minušu laikā. Apskatoties kartes slāni 25 minūtes, tiek saprasts, vai aprēķinātais reakcijas pārklājums ir pietiekams un 4 automobiļi sasniegs objektu laikus.

3.5.11	FN - 005.11.04 Datu kartēšana ĢIS
Nolūks - attēlot noteikto riska kategoriju un resursu izvietojumu un objekta sasniedzamība noteiktos laikos, noteiktām riska kategorijām.
Ir apzināti šādi ģeotelpiskās informācijas slāņi, kuru izmantošanu jānodrošina: 
· slānis ar Latvijas sadalījumu pa pašvaldību un pilsētu teritorijām - šīs slānis tiks izmantots par pamatu attēlošanai aprēķinātām riska kategorijām;
· slānis ar VUGD struktūrvienību un posteņu izvietojumiem pilsētās un pašvaldībās - par pamatu ir jāņem dati, kas ir pieejami VKCP par resursu izvietojumu. Šīs slānis tiks izmantots resursu izvietojuma attēlojumam un reakcijas ātruma aprēķinam, kā arī attēlošanai interaktīvajā kartē, kura izvietota VUCAP publiskajā daļā;
· slānis ar noteiktām riska kategorijām katrai administratīvajai teritorijai (pilsētām un pašvaldībām) - (katrai riska kategorijai ir atsevišķs slānis, kā arī kopējais riska kategorijas slānis) ir jānodrošina, ka katrai administratīvai teritorijai tiek attēlots noteiktais (aprēķina algoritms ir atrodams šajā dokumentā - 3.5.12	FN - 005.12.02 Riska kategorijas noteikšana) teritorijas riska kategorijas nosaukums un atbilstošā krāsa. 
· slānis ar Latvijas ceļiem, ielām - šīs slānis tiks izmantos, lai noteiktu attālumu kādu var paveikt automobilis par noteiktu laika intervālu, izbraucot no VUGD depo/ posteņa;
· slānis ar VUGD struktūrvienību resursu sasniegšanas pārklājumu aprēķināto zvaigzni (katram reakcijas laikam ir savs slānis, piemēram: 8 minūtes, 10 minūtes, 15 minūtes, 23 minūtes, 25 minūtes, 30 minūtes, 40 minūtes, 45 minūtes, 50 minūtes, 60 minūtes, 70 minūtes, 90 minūtes) - šīs slānis ir jāizveido, balstoties uz VUGD depo vai posteņa atrašanas vietas noteiktajā administratīvajā teritorijā un vadoties pēc piešķirtai teritorijai riska kategorijai - jāapzinās kādas ir reakcijas minūtes ir pieņemamas noteiktai riska kategorijai (skat. pielikumu 3) un tad ĢIS ir jāaprēķina cik km var nobraukt viens automobilis no VUGD depo/ posteņa pa visiem iespējamiem ceļiem, kas ved no tiem par noteikto reakcijas laiku, piemēram - cik liels attālums ir mērojams 8 minūtēs.

Platformai jānodrošina sasaiste ar ArcĢIS. Nepieciešamības gadījumā jānodrošina ģeotelpisko datu pamatslāņa izmantošana no IĢIS (veicot datu vai slāņu importu). Platformai jānodrošina datu nodošana uz  ArcGIS un ģeotelpiskās informācijas karšu izveide, attēlojot VUGD Objektu datu bāzes ģeotelpisko informāciju un publiski pieejamo ugunsdrošības ģeotelpisko informāciju. Jānodrošina publiskojamās ģeotelpiskās ugunsdrošības informācijas attēlošana Platformas publiskajā daļā. Prasības realizācija precizējama Platformas analīzes laikā.
Klientu portālā visiem Latvijas iedzīvotājiem kartē ir jāattēlo tikai: Latvijas pamatkarte, kopējā riska kategorijas krāsas un riska kategorijas nosaukumi, objektu un ugunsgrēku skaits. 
Platformas iekšējiem lietotājiem kartē ir jāattēlo visa informācija, resp. Latvijas pamatkarte, katrai administratīvai teritorijai noteiktu riska indikatoru diapazona lielumus, piemēram: notikumu skaits teritorijā vai ugunsgrēku skaits mājsaimniecībā un arī vispārējā informācija teritorijai noteiktā riska kategorija un teritorija ir jāattēlo kategorijai noteiktajā krāsā. Kartē jābūt pievienotiem slāņiem ar Latvijas sadalījumu pa pašvaldību un pilsētu teritorijām, VUGD struktūrvienību un posteņu izvietojumiem pilsētās un pašvaldībās, noteiktām riska kategorijām katrai administratīvajai teritorijai (pilsētām un pašvaldībām), Latvijas ceļiem, ielām, VUGD struktūrvienību resursu sasniegšanas pārklājumu aprēķināto zvaigzni.
[bookmark: _Ref137985054][bookmark: _Toc163123156]FN - 005.12 Atskaites 
Nolūks - valsts ugunsdrošības uzraudzības un civilās aizsardzības darba kontrolei un pārbaužu rezultātu analīzei Izstrādātājam jānodrošina atskaišu sagatavošana vismaz šādos griezumos:
1. Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroles rādītāji (skatīt - 25.pielikumu VUGD 2016.gada 11.janvāra iekšējos noteikumus Nr.22-1.12/1), jābūt izkārtotām pēc VUGD struktūrvienībām, laika periods (noklusēti) – mēnešu griezumā, par gadu. Šī atskaite ir jāvar izveidot ar SAP BI rīku. Dati atskaitei ir jāatlasa no Pārbaužu kartītēm. Piemēram: izveidoto dokumentu kopskaits pa mēnešiem un gadu), jābūt izkārtotām pēc VUGD struktūrvienībām, laika periods (noklusēti) - gads, no Nameja dokumentu (tehnisko komisiju protokolu, reģistrēto iesniegumu skaits pa mēnešiem un gadu. Atskaite ir jāveido automātiski, iestatot konkrētu atskaites ģenerēšanas datumu (piemēram: pašreizēja mēneša 3 datums). Ģenerējot, atskaitē ir jāiekļauj dati par iepriekšējo mēnesi. Platformai jānodrošina atskaites veidošana atbilstoši formai, kas pievienota pielikumā 6.15. Pielikums – Ugunsdrošības uzraudzības darba un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroles rādītāji.
2. Ugunsdrošības pārbaužu rezultāti, jābūt izkārtotām pēc objektu grupām, laika periods (noklusēti) - gads. Ar SAP BI rīku ir jāvar sagatavot atskaiti par gada ietvarā pārbaudītajiem objektiem un pārbaužu rezultātiem - grupējot pēc konstatētiem pārkāpumiem (tiesību normām). Platformai jānodrošina atskaites veidošana atbilstoši formai, kas pievienota pielikumā 6.16. Pielikums – Atskaite par ugunsdrošības pārbaudēm objektos.
3. Reģistrētie ugunsdrošības prevencijas pasākumi, laika periods (noklusēti) - gads, ir maināms. SAP BI rīkā jānodrošina iespēja izveidot atskaiti par organizētajiem prevencijas pasākumiem, grupējot cik daudz katra veida pasākumu tika organizēti un kur. Kā arī ir jāvar procentuāli aprēķināt un attēlot cik daudz no kopējā Latvijas iedzīvotāju skaita tika izglītoti gada ietvarā.
4. Atskaite par izpildrīkojumiem par piespiedu naudu – jānodrošina iespēja izveidot atskaiti par Platformā reģistrētajiem izpildrīkojumiem par piespiedu naudu un to izpildi, nodrošinot uzliktās un ieturētās piespiedu naudas saskaitīšanu, un paredzot vismaz šādus datu laukus:
- izpildrīkojuma numurs un datums;
- administratīvā akta nosaukums, Nr. un datums, kas nav izpildīts;
- VUGD amatpersonas vārds, uzvārds, kas pieņēma izpildrīkojumu;
- izpildrīkojuma paziņošanas datums;
- uzliktās piespiedu naudas summa, EUR;
- piespiedu naudas samaksas datums;
- informācija par izpildrīkojuma apstrīdēšanu;
- kad un kurp nosūtīts paziņojums par izpildrīkojuma piespiedu izpildi.

Atskaitēm pēc to veidiem ir jābūt publicētām no SAP BI vides un izkārtotām saraksta veidā, piemēram: Platformas sadaļa Atskaites un zem tās ir nākošais līmenis - atskaišu veidi (iepriekš pieminētie datu griezumi). Atverot katru atskaites veidu konkrētā veida atskaitēm ir jābūt sakārtotām pēc gada, mēneša - dilstoši. 
Piemēram: Atskaite par izpildrīkojumiem par piespiedu naudu - sarakstā pirmais ieraksts ir šī gadā aprīlī reģistrētie izpildrīkojumi. 
Pirms atskaites atvēršanas, ja attiecināms, jābūt iespējai norādīt atskaites palaišanas parametrus. 
Atskaites sarakstā ir jābūt iespējai papildināt izveides kritērijus, izvēloties no Platformā esošiem datiem - kolonnām. Tā, atskaites manuālai izveidei - pārbaužu rezultāti ir jāvar no definētiem parametriem (piemēram, izvēloties objektu grupu: Ārstniecības objekti) izvēlēties atskaitei attiecināmos un sagatavot ik reizi tādu atskaiti, kas atbilstu vajadzībām.
Atskaites ir jāvar eksportēt vismaz šādos datņu formātos: XLSX, CSV, PDF.
Platformas analīzes laikā nepieciešams precizēt atskaišu veidošanas prasības un atsevišķu atskaišu īstenošanas veidu. Pielikumos iekļautajās atskaišu veidlapās iespējamas izmaiņas.
[bookmark: _Ref137985056][bookmark: _Toc163123157]FN - 005.13 Platformas datu apstrāde ar analīzes rīkiem 
Jānodrošina nepieciešamo atskaišu izveidošana, izmantojot IeM IC rīcībā esošo SAP BI rīku.
Platformai jānodrošina, lai analīzes rīks SAP BI saņem atskaišu veidošanai datus no Platformas, kā arī Platformā jānodrošina rezultātā iegūto atskaišu, piemēram, diagrammu, publicēšanu Klientu portālā, skat. detalizētāk šī dokumenta sadaļas: Veiktās ugunsdrošības pārbaudes un Ugunsdrošības stāvokļa novērtējums.
Ar analīzes rīku jāvar apstrādāt vismaz šādas datu kopas:
1. Veiktās ugunsdrošības pārbaudes - rezultāts ir jāattēlo dinamiski Klientu portālā sadaļā: Veiktās pārbaudes - diagrammas.
2. Ugunsdrošības stāvokļa novērtējums - rezultāts ir jāattēlo dinamiski Klientu portālā sadaļā: Stāvokļa novērtējums - riska līmeņi.
Platformas izstrādes ietvaros Izstrādātājam jānodrošina atskaitēm nepieciešamo datu apgabalu (universu) izveidi SAP BI vidē, kā arī jānodrošina pielikumos nr.  6.15 un 6.16 definēto atskaišu izveide SAP BI vidē.
Platformas analīzes laikā jānovērtē īstenošanas veids, lai automatizētu no ārējā analīzes rīka saņemto pārskatu publicēšanu Klientu portāla sadaļā.

[bookmark: _Toc142396503][bookmark: _Toc163123158]FN - 006 KLIENTU PORTĀLS
Ir jāparedz 3 Klientu portāla lietotāju grupas:
1. Objekta atbildīgie, kas autentificējas portālā objektu reģistrācijai,  ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma iesniegšanai un aktuālās informācijas saņemšanai.
2. Citu iestāžu  amatpersonas (piemēram: Valsts Policija, Valsts Kontrole, Būvniecības valsts kontroles birojs), kas autentificējas portālā noteikto funkciju ietvarā piešķirto tiesību apjomā.
3. Portāla apmeklētāji, kuri neveic autentifikāciju.
Aptuvenais Klientu portāla lietotāju skaits varētu būt vairāk par 50 000 personām.
[bookmark: _Ref137369841][bookmark: _Toc142396504][bookmark: _Toc163123159]FN - 007 KLIENTU PORTĀLA AUTENTIFICĒTO LIETOTĀJU - OBJEKTA ATBILDĪGĀS PERSONAS DARBA VIETA
[bookmark: _Toc163123160]FN – 007.01 Autentifikācija
Nolūks - definēt kā klientu portāla lietotāji autentificējas un autorizējas portālā. 
Objekta atbildīgie
Objekta atbildīgai personai ir jāvar autentificēties, izmantojot vienotā valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv sniegtos autentificēšanās pakalpojumus, skat. 4.1.2.2 par integrāciju ar latvija.lv.
Ja objekta atbildīgais vēl nav Klientu portāla lietotājs, tad ir jāparedz iespēja veikt reģistrāciju sniedzot hipersaiti: Reģistrēties. Platformai jānodrošina, ka VUGD amatpersona ar atbilstošām tiesībām var reģistrēt lietotāju klientu portālā.
Pēc hipersaites nospiešanas Portālam ir jāattēlo jaunā objekta atbildīgā kartīte - profila izveidei.
Jaunā Objekta atbildīgā reģistrācijas kartīte - profila izveide
Kartītē ir jāparedz šādi elementi. Aizpildot kartīti, jānodrošina automātiska Platformai pieejamo datu ielasīšana:
1. veids - izvēle no šādām vērtībām: juridiskā persona;
a. ja tika izvēlēta pašvaldība vai juridiskā persona, tad:
i. reģistrācijas numurs - teksta ievadlauks, saslēgums ar uzņēmuma reģistru, lai pēc numura ievades, ielasītos saistītā informācija, piemēram: nosaukums, juridiskā adrese, utml.;
ii. nosaukums - teksta ievadlauks nosaukuma norādei, obligāts;
iii. organizācijas veids - izvēles saraksts (no juridisko personu formu saraksts);
iv. juridiskā adrese - teksta ievadlauks, adreses norādei, obligāts;
v. datu grupa Atbildīgā persona:
- atbildīgā persona - teksta ievadlauks, vārda uzvārda norādei;
-atbildīgas personas kontakttālrunis - teksta ievadlauks atbildīgās personas tālruņa numura norādei;
- atbildīgās personas e-pasta adrese - teksta ievadlauks atbildīgas personas e-pasta adreses norādei;
Ir jāvar pievienot vairākas atbildīgas personas, izmantojot ikonu + . Lai dzēstu ir jāvar izmantot ikonu - .
b. Ja tika izvēlēta vērtība - Fiziskā persona, tad:
i. atbildīgā persona - teksta ievadlauks, personas kods (no VRAA VPM);
ii. atbildīgā persona - teksta ievadlauks, vārda uzvārda norādei;
iii. cita atbildīgā persona - teksta ievadlauks, personas koda norādei;
iv. cita atbildīgā persona - teksta ievadlauks, vārda uzvārda norādei;
v. kontaktpersona - teksta ievadlauks, organizācijas kontaktpersonas (kas nav saistīta ar objektiem) vārda uzvārda norādei;
vi. kontakttālrunis - teksta ievadlauks tālruņa numura norādei;
vii. e-pasta adrese - teksta ievadlauks e-pasta adreses norādei;
viii. deklarētās dzīvesvietas adrese - teksta ievadlauks adreses norādei;
Jāvar norādīt papildus personas, kurām jāpiešķir Platformas lietotāju tiesības par konkrēto objektu.
Kartītē ir jābūt pieejamām šādām darbībām:
1. Izveidot jaunu lietotāju - poga, pēc nospiešanas Platformā tiek saglabāti ievadītie dati un izveidots jauns/ -i lietotājs/ -ji ar lietotāju grupu - Objekta atbildīgais. Pēc lietotāja izveides lietotājam Portālā ir pieejama - Objekta atbildīgā darba vieta ar darbvirsmu un sadaļām, piemēram: objekti, stāvokļa novērtējumi, aptaujas, pārbaudes, kā arī Lietotāja profils u.c. Ja tika norādītas vairākas atbildīgās personas, kas pārstāv vienu organizāciju, tad izveides rezultātā izveidojas vairāki lietotāji un vairāki lietotāju profili.
2. Atcelt - poga, aizver kartīti, nesaglabājot norādītos datus.
Profila dati ir pieejami labošanai objekta atbildīgajam, vai VUGD amatpersonai atbilstoši pilnvarojumam piešķirto tiesību apmērā.
[bookmark: _Ref134793429][bookmark: _Toc163123161]FN-007.02 Lietotāja profils (juridiska vai fiziska persona)
Nolūks - atbildīgai personai uzturēt datus par sevi aktuālos un līdz ar to būt sasniedzamam VUGD amatpersonām.
Katram Klientu portāla atbildīgai personai, kas ir Juridiskā vai Fiziskā persona ir izveidots lietotāju profils. Lietotāja profilā ir jāattēlo dati par ievadītu/ -ām atbildīgo personu/ atbildīgām personām. Profila kartītei ir jāizmanto dati no Objekta atbildīgā reģistrācijas kartītes. 

[bookmark: _Toc163123162]FN-007.03 Objektu saraksts un kartīte
Nolūks - nodrošināt atbildīgai personai pārvaldīt - pievienot jaunu, rediģēt esošā objekta datus, deaktivizēt objektu, caurskatīt objekta datus.
Sadaļa Objekti un saraksts
Portālā ir jāparedz sadaļa - Objekti, kuru atverot būtu pieejams saraksts ar šādām kolonnām: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta adrese, objekta grupa, objekta apakšgrupa, atbildīgā persona, novērtējuma pēdējais iesniegšanas datums, pārbaudes veikšanas datums.
Sarakstā ir jābūt vismaz šādām iespējām: pievienot jaunu objektu, atvērt rediģēšanai un datu caurskatei, deaktivizēt objektu. Objekta atbildīgajam ir piekļuve tikai viņa pārvaldībā (viņam vai organizācijai, kuru tas/tie pārstāv) esošajiem objektiem.
Objekta kartīte
Kartītē ir jāparedz šādi elementi objekta informācijas ievadei/ rediģēšanai:
Objekta kartīti ir jāvar atvērt no objektu saraksta. Pēc atvēršanas kartītē tiek attēloti elementi, kas ir izkārtoti šķirkļos:
1. Objekta dati:
a. Objekta reģistrācijas numurs - obligāti norādams teksta ievadlaukā , ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
b. Objekta kadastra apzīmējums - obligāti norādams teksta ievadlaukā, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
c. [bookmark: _Hlk138058824]Objekta nosaukums - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra numuru, bet, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
d. Objekta faktiskā adrese - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra numuru, bet, ja objekts tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks.
e. Objekta piederība - ja ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks, ja ievada no jauna, tad obligāti norādāma vērtība, izvēloties no definēto vērtību saraksta (privātīpašums, valsts īpašums, pašvaldības īpašums, kopīpašums, ārvalstu personu īpašums, citu valstu īpašums).
f. Objekta grupa un apakšgrupa - ja tika ievadīts Klientu portālā, tad izvadlauks, ja ievada no jaunu - obligāti norādama vērtība, izvēloties no Objektu grupu (apakšgrupu) klasifikatora.
g. Atzīme Publiska būve, kurā nakts laikā vienlaikus uzturas vairāk par 50 cilvēkiem - pēc noklusējuma nav atzīmēta.
h. Platība - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra apzīmējumu, vai no BIS.
i. Stāvu skaits - aizpildās automātiski ar datiem no VZD Kadastra IS, ievadot kadastra apzīmējumu, vai no BIS.
j. Būvtilpums - aizpildās automātiski ar datiem no BIS pēc kadastra apzīmējuma.
k. Maksimālais cilvēku skaits - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai ievadāms manuāli, obligāts.
l. Ugunsaizsardzības sistēmas - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai /un norādāms no integrētā izvēles saraksta, ja amatpersona objekta uzraudzības lietu veido manuāli vai pēc savas iniciatīvas precizē informāciju par objektu, obligāts.
m. Iekšējais ugunsdzēsības ūdensvads - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai / un norādāms no integrētā izvēles saraksta, ja amatpersona objekta uzraudzības lietu veido manuāli vai pēc savas iniciatīvas precizē informāciju par objektu, obligāts.
n. Ārējā ugunsdzēsības ūdensapgāde objekta teritorijā - aizpildās automātiski pēc objekta atbildīgās personas sniegtās informācijas par objektu vai /un norādāms no integrētā izvēles saraksta, ja amatpersona objekta uzraudzības lietu veido manuāli vai pēc savas iniciatīvas precizē informāciju par objektu, obligāts.
o. Objekta atbildīgā persona (Klientu portāla lietotājs) - izvadlauks, lietotājs, kas ir pieslēdzies Klientu portālam.
p. Objekta VUGD atbildīgais (Iekšējās vides lietotājs) - izvēlne no atbildīgo personu saraksta.
2. Notikumi.
3. Stāvokļa novērtējumi/ riska līmenis.
Jaunā objekta saglabāšanas mirklī Platformas datu struktūrās ir jāizveido jauna objektu e-uzraudzības lieta, piešķirot tai unikālo identifikatoru. Jaunai Objektu e-uzraudzības lietai ir jābūt attēlotai tikai iekšējā vidē, Platformas sarakstā - Objektu e-uzraudzības lietas, skat. detalizētāk šī dokumenta sadaļu - FN - 005.06 Objektu e-uzraudzības lietas.

[bookmark: _Ref134793332][bookmark: _Toc163123163]FN-007.04 Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi
Nolūks - sniegt iespēju atbildīgai personai iesniegt objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumus. 
Objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi nav obligāti (bet var brīvprātīgi) jāiesniedz šādām objektu grupas Dzīvojamās mājas apakšgrupām: daudzdzīvokļu objekta dzīvoklis, viendzīvokļa objekts (brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas un tml., kā arī savienotas (dvīņu un rindu) mājas, kurās katrai dzīvojamo telpu grupai ir sava ieeja). Visām citām šīs grupas apakšgrupām un citām grupām novērtējumi ir obligāti iesniedzami.
Portāla sadaļa un saraksts
Portālā ir jāparedz sadaļa - Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumi, kuru atverot būtu pieejams saraksts ar vismaz šādām kolonnām: objekta nosaukums, objekta reģistrācijas numurs, objekta adrese, novērtējuma iesniegšanas datums, statuss, iesniedzējs.
Atbildīgai personai sarakstā ir jābūt iespējai pievienot jaunu objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu, caurskatīt iepriekš iesniegtos, atvērt novērtējumu rediģēšanai un dzēšanai.  Dzēst un rediģēt novērtējumu ir jāvar tikai, kamēr novērtējums vēl nav iesniegts. 
Kartīte - Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējums
Pievienojot jaunu objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu, atbildīgajai personai ir jābūt iespējai norādīt datus, kas ir izkārtoti pa šķirkļiem:
1. A daļa - Objekta pamatinformācija.
2. B daļa - Stāvokļa novērtējums.
3. C daļa - Apliecinājumi.
1.Šķirklis: A daļa - Objekta pamatinformācija
Šķirklī ir jāparedz šādus kartītes elementus: 
1. Datums - ievadlauks/ izvadlauks, novērtējuma veikšanas datums.
2. Objekta nosaukums - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam. Ja atbildīgai personai ir vairāki objekti - ir jāvar izvēlēties vienu no vairākiem viņam vai viņa pārstāvošai organizācijai reģistrētiem objektiem -> viens objekts = viens stāvokļa novērtējums.
3. Objekta reģistrācijas numurs - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.
4. Objekta faktiskā adrese - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.
5. Objekta juridiskā adrese - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.
6. Objekta īpašnieka veids - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.
7. Par objekta ugunsdrošību atbildīgās personas nosaukums/vārds, uzvārds - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.
8. Reģistrācijas numurs - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.
9. Adrese e-adrese - izvadlauks, automātiski aizpildās no atbildīgās personas profila, kura pieslēdzās Klientu portālam.

2.Šķirklis: B daļa - Stāvokļa novērtējums
B daļas ir jāveido automātiski, izmantojot 3.4.2 FN - 004.02 Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā jautājumu iekļaušanas definēšana, iekļauto jautājumu definēšanas algoritmu.
B daļa ir jāveido paredzot šādu struktūru: 
1. 1 jautājums ir 1 datu grupa, kurai ir jāsastāv no: jautājuma kārtas numura, jautājuma teksta un atbildēm - radiopogas, kuru ir parasti 2.
Piemērs:
Datu grupa: 1. Vai ir izstrādāta objekta ugunsdrošības instrukcija?* radiopoga: Jā, radiopoga: Nē.

2. Vai, ja tika definēts jautājums ar datuma ievadlauks, tad datu grupai ir jāsastāv no: jautājuma kārtas numura, jautājuma teksta un atbildēm - radiopogas, kuru ir parasti 2 un datuma ievadlauka.
Piemērs:
Datu grupa: 2. Vai ir nodrošināta ugunsdrošības instruktāža visiem nodarbinātajiem?* radiopoga: Jā, radiopoga: Nē, datuma ievadlauks.

3. Vai, ja tika definēts jautājums ar 2 datuma ievadlaukiem, tad datu grupai ir jāsastāv no: jautājuma kārtas numura, jautājuma teksta un atbildēm - radiopogas, kuru ir parasti 2 un 2 datuma ievadlaukiem.
Piemērs:
Datu grupa: 3. Vai ir veikta ugunsdzēsības rezervuāra pārbaude ne retāk kā divas reizes gadā (vasarā un ziemā)? radiopoga: Jā, radiopoga: Nē, datuma ievadlauks1, datuma ievadlauks2. 
4. Vai, ja tika definēts jautājums ar gada ievadlauku, tad datu grupai ir jāsastāv no: jautājuma kārtas numura, jautājuma teksta un atbildēm - radiopogas, kuru ir parasti 2 un gada ievadlauka.
Piemērs:
Datu grupa: 4. Vai pēdējo piecu gadu laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests objektā ir veicis ugunsdrošības pārbaudi?* radiopoga: Jā, radiopoga: Nē, gada ievadlauks.

B daļā, iespējams, šķirkļa augšdaļā ir jāparedz datu grupa: Objekta indikatīvais ugunsdrošības riska līmenis, kurai ir jāsastāv no 3 datuma izvadlaukiem. Katra izvadlauka fona krāsa ir citādāka. Datums tiek attēlots atbilstošajā izvadlaukā:
1. Sarkanais - izvadlauks, riska līmenis ir jānosaka automātiski.
2. Dzeltenais - izvadlauks, riska līmenis ir jānosaka automātiski.
3. Zaļš - izvadlauks, riska līmenis ir jānosaka automātiski.
Riska līmeņa noteikšanas algoritms ir jāpalaiž pēc tā, kad tiks nospiesta poga Iesniegt kartītē Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējums. Riska līmeņa aprēķina algoritms ir aprakstīts šī dokumentā sadaļā - 3.4.3 - FN - 004.03 Objekta indikatīvā ugunsdrošības riska novērtējuma aprēķins un riska līmeņa noteikšana.

3.Šķirklis: C daļa - Apliecinājumi
Šķirklī ir jāparedz šādus kartītes elementus: 
1. Ir jāattēlo statisks teksts slīpraksta: “Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izlases kārtībā veiks ugunsdrošības pārbaudes objektos ar mērķi uzraudzīt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu, vienlaikus pārbaudot arī novērtējumā norādītās ziņas.
Saskaņā ar Administratīvo sodu likuma par pārkāpumiem pārvaldes, sabiedriskās kārtības un valsts valodas lietošanas jomā 3. un 4.pantu, par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu un amatpersonas likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbības traucēšanu ir paredzēta administratīvā atbildība - brīdinājums vai naudas sods fiziskajām personām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajām personām - no četrpadsmit līdz divtūkstoš astoņsimt naudas soda vienībām.”.
2. Atzīme, pēc noklusējuma neaktīva, ir jāattēlo atzīmes nosaukums treknrakstā - Apliecinu, ka ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā norādītās ziņas ir patiesas. Ja atzīme nav aktīva. Nav jāvar iesniegt novērtējumu - tikai saglabāt ievadītos datus.
3. Atzīme, pēc noklusējuma neaktīva, ir jāattēlo atzīmes nosaukums treknrakstā - Esmu informēts, ka Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izlases kārtībā veiks ugunsdrošības pārbaudes un pārbaudīs ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā norādītās ziņas. Nav jāvar iesniegt novērtējumu - tikai saglabāt ievadītos datus.
4. Atzīme, pēc noklusējuma neaktīva, ir jāattēlo atzīmes nosaukums treknrakstā - Esmu informēts, ka par informācijas nesniegšanu, informācijas nepienācīgu sniegšanu vai nepatiesas informācijas sniegšanu ir paredzēta administratīvā atbildība. Nav jāvar iesniegt novērtējumu - tikai saglabāt ievadītos datus.
5. Iesniedzējs - teksta izvadlauks - Klienta portālam pieslēgušās atbildīgās personas vārds un uzvārds. Nav rediģējams.
6. Iesniegšanas datums - datuma izvadlauks, ir jāuzstāda automātiski datums - šodienas. Pēc pogas Iesniegt nospiešanas ir jāizvada Iesniegšanas pogas nospiešanas datums - nav jāvar mainīt.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē šķirkļu saturs, ir iespējamās izmaiņas šķirklī B daļa - Stāvokļa novērtējums.
Kartītē ir šādas darbības pogas:
1. Saglabāt - jādod iespēja saglabāt tik daudz, cik ir savadīts, lai varētu atgriezties un labot, papildināt un tad arī iesniegt. Platformai ir jāsaglabā novērtējums statusā - Melnraksts.
2. Saglabāt un pārbaudīt - platformai ir jānodrošina ievadīto datu pārbaudes, resp., vai visi datu grupu ievadlauki ir aizpildīti. Ja nav aizpildīti, tad nav jāvar iesniegt novērtējumu - pogai Iesniegt nav jābūt aktīvai. Par visām atklātām kļūdām ir jāattēlo skaidrs kļūdas paziņojums, kā arī kartītē ir jāizceļ ievadlauki, kas ir tukši. Platformai kļūdu gadījumu ir jāpiešķir novērtējumam statuss - Kļūdains. Ja kļūdas netika konstatētas, tad Platformai ir jāaktivizē poga Iesniegt un jāpiešķir novērtējumam statuss - Gatavs iesniegšanai.
3. Iesniegt - Pēc pogas Iesniegt nospiešanas lietotājam ir jāattēlo brīdinājums: Uzmanību! Pēc ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma iesniegšanas nebūs iespējams mainīt ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā norādītos datus!, tad, pēc iesniegšanas, ir jāpiešķir statuss - Iesniegts un nav jāļauj labot ievadītos datus. Savukārt, B daļas datu grupā Objekta indikatīvais ugunsdrošības riska līmenis, attiecīgajā riska līmeņa krāsojuma ievadlaukā ir jāattēlo noteikšanas datums, kas ir vienāds ar iesniegšanas datumu.
4. Ģenerēt - pēc novērtējuma iesniegšanas ir jāattēlo poga Ģenerēt, kas izsauks novērtējuma ģenerēšanu PDF formātā un attēlos ģenerēšanas rezultātu pārlūkprogrammas jaunajā šķirklī, kur būtu iespēja novērtējumu arī izdrukāt.
Statusu piešķiršana, apstrāde un kontrole
Ir jāparedz novērtējumam piešķirt statusu, lai varētu veikt tā apstrādi un Platformas lietotāji varētu sekot apstrādes procesam. Var būt vismaz šādi statusi: Melnraksts, Kļūdains, Gatavs iesniegšanai, Iesniegts.
Lūgums precizēt Platformas analīzes laikā statusus, piešķiršanu un apstrādi.

[bookmark: _Toc163123164]FN-007.05 Aptaujas
Nolūks - ir jānodrošina objektu atbildīgo personām sniegt apmierinātības vērtējumus vai aptauju par veikto pārbaudi par valsts ugunsdrošības uzraudzības darba procesu.
Klientu portālā objektu atbildīgajiem ir jābūt pieejamai sadaļai - Aptaujas. Atvērot sadaļu, Platformai ir jāatver saraksts ar aptaujām. Sarakstā ir jābūt vismaz šādām kolonnām: aptaujas nosaukums, izpildes termiņš un iesniegšanas datums. 
Sarakstā, Platformas satura pārvaldnieka konfigurētiem nosacījumiem izpildoties (detalizētāk par aptauju konfigurēšanu - 3.4.1.5), ir automātiski jāparādās aptaujai:
· Apmierinātības vērtējumi. Ir jāparādās sarakstā tik līdz atbildīgā persona ir iesniegusi objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu.
· Veiktās pārbaudes aptaujas. Ir jāparādās sarakstā tik līdz Pārbaudei tika mainīts statuss uz Pabeigta. 
· VUGD amatpersonu apmierinātības aptaujas.
Lietotājam ir jāvar atvērt no saraksta aptaujas kartīti, veikt kartītē atbilžu norādi un iesniegt to VUGD. Pēc iesniegšanas aptaujai ir jāparādās VUGD lietotājiem iekšējā vidē sadaļā Aptaujas - lasīšanas režīmā. 
Precizēt aptaujas sadaļas prasības Platformas analīzes laikā.
[bookmark: _Toc163123165]FN-007.06 Pārbaudes 
Nolūks - attēlot sarakstu ar objektu pārbaudēm - visā tā dzīves cikla garumā, resp. sākot ar objektu iekļaušanu Objektu pārbaužu plānā, izpildi un pārbaudes rezultātiem. 

Platformā ir jāparedz sadaļa Pārbaudes, kuru atverot objektu atbildīgai personai būtu pieejams saraksts ar pārbaudēm. 
Pārbaužu saraksts
Atbildīgai personai ir jāattēlo tās pārbaudes, kuras ir saistītas ar viņā atbildībā esošajiem objektiem. Ja Atbildīgā persona pārstāv organizāciju, tad ir jāattēlo pārbaudes, kuras ir piesaistītas konkrētai organizācijai.
Pārbaužu sarakstā ir jāattēlo vismaz šādas kolonnas: objekta nosaukums, objekta grupa, apakšgrupa, objekta adrese, pārbaudes veikšanas datums, pārbaudes statuss, atbildīgā VUGD struktūrvienība. 
Sarakstā ir jāvar veikt vismaz šādas darbības:
1. Atlasīt pārbaudes pēc objekta nosaukuma, adreses, grupas, apakšgrupas, pārbaudes statusa.
2. Atvērt pārbaudes kartīti un caurskatīt informāciju.
3. Nav jāvar dzēst vai labot pārbaudes kartīti.
4. Saraksta ierakstu jāvar eksportēt uz formātiem: pdf, csv un .xlsx.

Pārbaudes kartīte
Pēc kartītes atvēršanas no saraksta tā ir jāattēlo lasīšanas režīmā - nav jāvar labot datus. Kartītē ir jābūt šādiem šķirkļiem ar informāciju: Pārbaudes pamatdati, Izpildē, Noslēgums. Dokumenti Noslēguma šķirklī būtu jāattēlo tikai tad, kad dokumentam, iekšējā vidē, ir statuss Paziņots.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē kādu informāciju attēlot kartītē, kādas kolonnas attēlot sarakstā un kādas darbības ir jāvar veikt sarakstā.
[bookmark: _Ref137369883][bookmark: _Toc142396505][bookmark: _Toc163123166]FN - 008 KLIENTU PORTĀLA AUTENTIFICĒTO ĀRĒJO LIETOTĀJU DARBA VIETA
Šajā darba vietā ir paredzēts sniegt lietotājam Platformā esošās informācijas vispārīgu ieskatu, kas būtu attēlojama atskaišu veidos un/ vai diagrammu vai karšu veidā.
Darba vietas lietotājiem ir jāparedz darbvirsma, no kuras būtu iespējams izsaukt, piemēram, atskaites, apskatīt vizuāli apkopotu informāciju diagrammās un kartēs.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības ārējo lietotāju pieejamajai informācijai, piemēram, Valsts kontroles, Valsts policijas un Būvniecības valsts kontroles biroja lietotājiem.

[bookmark: _Ref137369892][bookmark: _Toc142396506][bookmark: _Toc163123167]FN - 009 KLIENTU PORTĀLA NEAUTENFICĒTO LIETOTĀJU DARBA VIETA 
Klientu portāla neautentificēto lietotāju darba vieta ir paredzēta publiskajiem klientu portāla lietotājiem - nav jāpieslēdzas portālam, lai aplūkotu informāciju.
Darba vietas virsma sastāv no horizontālā satura koka - izvēlne ar darbvirsmas elementiem: aktuālā informācija, veiktās ugunsdrošības pārbaudes, ugunsdrošības stāvokļa novērtējums, nākotnes situācija.

[image: ]

[bookmark: _Toc163123168]FN - 009.01 Aktuālā informācija
Nolūks - attēlot jaunumus VUGD darbībā Klientu portāla publiskās daļas apmeklētājiem. 
Klientu portālā ir jāparedz sadaļa Aktuālā informācija, lai tajā attēlotu Satura pārvaldnieka izveidotus un nopublicētus rakstus, skat. detalizētāk - 3.4.5.
Attēlojot ir jāparedz, ka rakstam var būt raksta nosaukums, raksts un raksta izveides datums un laiks.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības par aktuālo rakstu publicēšanu un attēlošanu publiskajā daļā.

[bookmark: _Ref134376166][bookmark: _Toc163123169]FN – 009.02 Veiktās objektu pārbaudes
Nolūks - attēlot VUGD amatpersonu veiktās objektu pārbaudes skaitliski, pēc objektu grupām un grafiski, attēlojot uz kartes.
Ir jānodrošina 2 sadaļas, kurās ir jāattēlo informācija par valsts ugunsdrošības uzraudzību:
1. Veiktās objektu pārbaudes - interaktīvā karte ar VUGD amatpersonu pārbaudītajiem objektiem ar faktiskās atrašanās vietas atzīmi kartē. Informācija ir jāizgūst no objektu pārbaudēm, gada ietvaros. Kartē ir jāattēlo pēc objektu atrašanas vietas, jānodrošina iespēja pietuvinot redzēt objekta atrašanās vietu (pagasta līmenī).
2. Veiktās objektu pārbaudes sadalījumā pa objektu grupām (diagrammas). Informācija ir jāizgūst no objektu veiktām pārbaudēm, gada ietvaros. Diagrammas ir jāveido, ņemot vērā klasifikatorā Objekti definētās grupas.

[bookmark: _Ref134376168][bookmark: _Toc163123170]FN – 009.03 Ugunsdrošības stāvokļa novērtējums
Nolūks - attēlot objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu skaitliski pa ugunsdrošības riska līmeņiem un grafiski, attēlojot uz kartes.
Ir jānodrošina 2 sadaļas, kurās ir jāattēlo:
1. Iesniegto objektu ugunsdrošības stāvokļa novērtējumu skaits un sadalījums pa indikatīvā ugunsdrošības riska līmeņiem. Dati ir jāizgūst no Platformas iekšējās vides, veicot apkopojumu pa gadu un sadalot pa ugunsdrošības riska līmeņiem.
2. Ugunsdrošības stāvokļa novērtējums administratīvajās teritorijās (interaktīvā karte). Dati ir jāizgūst no Platformas iekšējās vides, veicot apkopojumu pa gadu un sadalot pēc objekta piederības administratīvajai teritorijai. Uz kartes ir jāattēlo, vadoties pēc objekta atrašanas vietas, grupējot pēc administratīvās teritorijas.
Platformas analīzes laikā nepieciešams noteikt ierobežojumus publiskojamajai informācijai un tās detalizācijai.
[bookmark: _Toc163123171]FN - 009.04 Nākotnes aktuālā informācija
[bookmark: _Ref93673842][bookmark: _Ref93673845][bookmark: _Toc94626120][bookmark: _Toc103804715]Nolūks - attēlot informāciju, kas būs aktuāla Klienta portāla publiskās daļas apmeklētājiem nākotnē un ar to būtu jārēķinās. 
Klientu portālā ir jāparedz sadaļa Nākotnes aktuālā informācija, lai tajā attēlotu Satura pārvaldnieka izveidotus un nopublicētus rakstus, skat. detalizētāk - 3.4.5.
Attēlojot ir jāparedz, ka rakstam var būt: raksta nosaukums, raksts un raksta izveides datums un laiks.
Platformas analīzes laikā ir jāprecizē prasības par nākotnes aktuālās informācijas rakstu publicēšanu un attēlošanu publiskajā daļā.
[bookmark: _Toc142396507][bookmark: _Toc163123172]Nefunkcionālās prasības
[bookmark: _Ref89336015]Šajā dokumenta nodaļā tiek apkopotas Platformas nefunkcionālās prasības.
Izstrādātājam papildus tehniskajā specifikācijā aprakstītajām prasībām jānodrošina arī Platformas attīstības aktivitātes aprakstā ietverto nefunkcionālo prasību izpilde (sk. Pielikumā nr. 6.17). 
[bookmark: _Toc103804611][bookmark: _Toc103804716][bookmark: _Toc133858298][bookmark: _Toc133953814][bookmark: _Toc134393148][bookmark: _Toc134437624][bookmark: _Toc134613743][bookmark: _Toc134778650][bookmark: _Toc134778838][bookmark: _Toc134801068][bookmark: _Toc134994860][bookmark: _Toc135579013][bookmark: _Toc135598444][bookmark: _Toc135942824][bookmark: _Toc135942907][bookmark: _Toc135942987][bookmark: _Toc135943114][bookmark: _Toc135943310][bookmark: _Toc135998756][bookmark: _Toc136099419][bookmark: _Toc136111397][bookmark: _Toc136184387][bookmark: _Toc136187530][bookmark: _Toc136189593][bookmark: _Toc136943170][bookmark: _Toc137151153][bookmark: _Toc137406491][bookmark: _Toc138062774][bookmark: _Toc142396508][bookmark: _Toc142406336][bookmark: _Toc142912559][bookmark: _Toc142912652][bookmark: _Toc103804718][bookmark: _Toc142396509][bookmark: _Toc163123173]NFN_001 Integrācijas 
Šajā sadāļā tiek aprakstītas prasības Platformas integrācijām ar citām IS. Visas nepieciešamas integrācijas ir sagrupētas 3 grupās: grupa ar IS, kuras ir pieejamās kā IeM IC koplietošanas platformas komponentes, VRAA koplietošanas risinājumi un citu iestāžu IS.
Integrācijas ar citām IS ir aprakstītas strukturēti, definējot:
1. veidu kādā datu apmaiņa notiks (kāds rīks tiks piemērots, piemēram: API pieslēgums);
2. virzienus (no Platformas, uz Platformu, abi virzieni);
3. regularitāti (piemēram: pēc pieprasījuma, 1x dienā, katru 5min. utt.);
4. tiesības (lasīt, rakstīt, dzēst);
5. kādas datu kopas tiks pārņemtās vai padotas.

[bookmark: _Ref135588344][bookmark: _Toc163123174]NFN_001.01 Platformā izmantojamās IeM IC komponentes un informācijas sistēmas
Šajā sadaļā ir uzskaitītas IS, kas ir pieejamas IeM IC un tā dēļ integrāciju organizēšana ar šīm IS var tikt atvieglota. 
NFN_001.01 DVS Namejs
Nolūks - pārņemt esošo uzraudzības dokumentu metadatus no DVS Namejs un papildus nodrošināt vienvirziena integrāciju, virzienā no DVS Namejs uz Platformu, ielasot pēc pieprasījuma dokumentu metadatus Platformas kartītēs, atskaitēs.
DVS Namejs tiks turpināts izmantot citu (ne uzraudzības, piemēram: tehniskie protokoli, vēstules, sūdzības) procesu dokumentu pārvaldībai.
Pēc Platformas pieprasījuma no DVS Namejs ir jāielasa šādi dati:
· Atskaite - Valsts ugunsdrošības uzraudzības darba rezultatīvie rādītāji. DVS Namejā tehnisko komisiju protokolu kopskaits (gadā, pa kalendārā gada mēnešiem).
· Objekta kartīte. Dokumentu šķirklis. Dokumentu Tabula. DVS Namejs dokumenta reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, dokumenta nosaukums, hipersaite uz dokumentu DVS Namejs.
· E-uzraudzības lietas kartīte. Dokumentu šķirklis. Dokumentu tabula. DVS Namejs dokumenta reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, dokumenta nosaukums.
· Pārbaudes kartīte. Šķirklis Noslēgums. Dokumentu tabula. DVS Namejs dokumenta reģistrācijas numurs, reģistrācijas datums, dokumenta nosaukums.
[bookmark: _Ref134779773]NFN_001.02 Vienotā kontaktu centra IS (VKCP)
Nolūks - virzienā no VKCP uz Platformu ir jāpadod pēc Platformas izsaukuma (kurā tiks norādīts objekta reģistrācijas numurs) šādus datus:
· Objekta kartīte - Notikumi objektā. Reģistrētā notikuma (ugunsgrēks utml.) datums, hipersaite uz notikuma kartīti VKCP vidē.
· Objekta e-uzraudzības lieta - Notikumi objektā. Reģistrētā notikuma (ugunsgrēks utml.) datums, hipersaite uz notikuma kartīti VKCP vidē.
· Adreses piesaiste ar VUGD teritorijām.
· Pārbaužu plāna kartīte. Iekļauto objektu saraksts un tā kolonna: Reģistrētu notikumu (ugunsgrēks un tml.) datums. Pēdējā notikuma datums.
· Pārbaudes kartīte - Pēdējā notikuma datums.
· Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējuma jautājumu iekļaušanas definēšanas kartīte. Pēdējā notikuma datums.
· Riska instruments. Notikumu attēlošanai kartē, riska indikatoru aprēķinam.

NFN_001.03 Administratīvo pārkāpumu procesa atbalsta sistēma (APAS)
Administratīvie pārkāpumi un lēmumi.
Nolūks - virzienā no APAS uz Platformu ir jāpadod pēc Platformas izsaukuma, datus par noteiktā laika periodā reģistrētajiem administratīvā pārkāpuma procesiem (atbilstoši VUGD kompetencei, kas noteikta nozares normatīvajos aktos), uzliktajiem administratīvajiem sodiem un to izpildi. 
Platformā jāizmanto APAS esošais Tiesību normu klasifikators.
Prasība precizējama Platformas analīzes laikā.

[bookmark: _Ref135597284]NFN_001.04 VISMA HORIZON
Nolūks - virzienā no VISMA HORIZON uz Platformu ir jāpadod pēc Platformas izsaukuma (kurā tiks norādīts aktīvā lietotāja identifikators, amatpersonu personas kodi) vismaz šādus datus:
· VUGD amatpersonas amats, pakāpe, vārds, uzvārds.
Prasība precizējama Platformas analīzes laikā.

NFN_001.05 Personu reģistrs - eLietas platforma
Nolūks - virzienā no eLietas platformas (eLietas platforma. Personas reģistra datu saņemšanas serviss [12]) uz Platformu ir jāpadod pēc Platformas pieprasījuma vismaz šādi dati par juridisko vai fizisko personu:
· Uz Objekta atbildīgās personas reģistrācijas kartīti padod Juridiskās vai Fiziskas personas nosaukumu, vārdu un uzvārdu pēc reģistrācijas numura vai personas koda.
· Objekta atbildīgās personas reģistrācijas kartītē veic Adreses vērtības attēlošanu pēc Juridiskās vai Fiziskas personas datiem pēc reģistrācijas numura vai personas koda.

NFN_001.06 SAP BI
Nolūks - ir jānodrošina datu apmaiņa divos virzienos - uz SAP BI ir jāpadod dati no Platformas pēc pieprasījuma, lai varētu izveidot atskaiti, piemēram: valsts ugunsdrošības uzraudzības darba rezultatīvie rādītāji, kur tiek izmantoti dati gan no Platformas, gan no citiem avotiem: APAS. Virziens no SAP BI uz Platformu, attēlojot grafiski datu apstrādes rezultātus, skat. 3.5.13 FN - 005.14 Platformas datu apstrāde ar analīzes rīkiem (obligāta).

[bookmark: _Toc163123175]NFN_001.02 VRAA koplietošanas risinājumi
NFN_002.01 Atvērto datu portālu
Nolūks - publicēt Platformā aktuālos datus Latvijas Atvērto datu portālā.
Ir jāvar regulāri - vismaz reizi mēnesī, publicēt Platformā datus Latvijas Atvērto datu portālā - data.gov.lv. Padodot datus uz datu portālu, ir jāsaglabā kad un cikos dati tika publiskoti, dati ir jāpadod formātā .xml ar encoding = UTF-8.
Platformā, administratoram, ir jābūt pieejamam Atvērto datu sarakstam, kurā :
· administrators var apskatīt, vai ikdienu datu nodošana ir notikusi, un ja nav, tad caurskatīt kļūdas paziņojumu. Iespējams nesekmīgu datu padošanas gadījumā ir jāvar nodrošināt atkārtotu .xml automātisku nosūtīšanu, kamēr tā notiks - ir jāprecizē optimālākais variants Platformas izstrādes gaitā;
· Ir jāvar lejupielādēt .xml un caurskatīt tā saturu,
· jāattēlo vismaz šādi dati: .xml datnes nosaukums, padošanas datums un laiks, statuss - sekmīgi/ nesekmīgi.
Ir jāpadod vismaz šādas datu kopas: 
1. informācija par veiktajām pārbaudēm objektos sadalījumā pa objektu grupām (skaits); 
2. informācija par iesniegtajiem objekta novērtējumiem sadalījumā pa indikatīvajiem ugunsdrošības riska līmeņiem (skaits);
3. informācija par Platformas lietotāju skaitu.

[bookmark: _Ref134213703]NFN_002.02 Vienotās pieteikšanās modulis (VPM)
Nolūks - nodrošināt autentifikāciju Klientu portālā ārējiem lietotājiem - objektu atbildīgajiem, izmantojot VPM pieejamos drošas autentifikācijas rīkus.  Pēc autentifikācijas tiek pārbaudīts, vai persona Platformā ir reģistrēta kā Objekta atbildīgais lietotājs - ja lietotājs ir reģistrēts un nav bloķēts, lietotājs piekļūst Platformai atbilstoši noteiktajām tiesībām, ja lietotājs nav reģistrēts, tiek izveidots jauns Objekta atbildīgās personas lietotājs, pēc kā lietotājs piekļūst Platformai. Pasūtītājam ir jāveic pieteikšanas servisa pielietošana atbilstoši aktuālajiem aprakstiem: 
· https://viss.gov.lv/-/media/Files/VRAA/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/Vienotas_pieteiksanas_modulis/Administrativie_dokumenti/1veidlapaAutVienotaPieteiksanas.ashx - veidlapa pieteikšanai.
· https://viss.gov.lv/lv/Informacijai/Dokumentacija/Koplietosanas_komponentes/Vienotas_pieteiksanas_modulis - cita dokumentācija, kas varētu būt noderīga izstrādātājiem.

NFN_002.03VZD - valsts adrešu informācijas sistēmas
Nolūks - virzienā no Adrešu IS uz Platformu ir jāpadod pēc Platformas izsaukuma (kurā tiks norādīts objekta identifikators) šādus datus:
· Uz Objekta kartīti padod Objekta/ Būvobjekta faktisko adresi un citus datus.
· Atbildīgās personas kartīte. Adreses norāde.
· Uz Pārbaudes akta kartīti padod Būvobjekta faktisko adresi un citas adreses.
Jānodrošina, ka dati var tikt izsaukti no Objekta kartītes, Atbildīgās personas kartītes, Pārbaudes akta kartītes un citās Platformas sadaļās, kur norādāma objekta adrese, kuras precizējamas Platformas analīzes laikā.
Saskarne būs aktuāla, ja pēc Platformas detalizētas analīzes veikšanas tiks konstatēts, ka precīzi adrešu dati nav iegūstami no cita avota.

[bookmark: _Toc163123176]NFN_001.03 Integrācijas ar citu iestāžu IS
NFN_003.01Būvniecības informācijas sistēmas
Nolūks - ir jānodrošina divvirziena integrāciju no BIS uz Platformu un no Platformas uz BIS pēc Sistēmu pieprasījuma.
Datu saņemšana pēc Platformas izsaukuma
Uz Platformu no BIS ir jāpadod pēc Platformas izsaukuma (kurā tiks norādīts objekta identifikators) šādas datu kopas:
· Objekta kartīte. Dati par objekta platību, stāvu skaitu, būvtilpumu.
· Būvobjekta pārbaudes kartīte (statusā Plānots). Būvobjekta uzraudzības lietas numurs.
· Dokumenta kartīte. Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām. Dati: Būvniecības pasūtītājs, Būvuzņēmējs, Būvprojekta vadītājs, Būvuzraugs, Būves vai tās daļas lietošanas veids, Būves vai tās daļas ugunsnoturības pakāpe, Būves vai tās daļas ugunsslodze, Būves vai tās daļas ugunsaizsardzības sistēmas.

Datu pārņemšana no BIS ar turpmāko aktualizāciju
III grupas būvobjektu saraksts jāparedz datu imports no BIS ar iespēju aktualizēt vismaz 1x gadā līdz 25.janvārim. Šos datus ir paredzēts izmantot būvobjektu pārbaužu plānu sagatavošanai. Iegūtie dati ir jāattēlo Objektu datu bāzē zem Grupas: Būvobjekti un apakšgrupa = trešās grupas būves, kur notiek būvdarbi.
Būvniecības dokumentācija (no Ekspluatācijas lietas un Būvniecības lietas), kas attiecināma uz konkrētu būvobjektu, ir jāparedz pārņemšana no BIS un aktualizācija tik līdz ir jauns dokuments vai labots tika esošs, lai varētu attēlot Objekta kartītes šķirklī Dokumenti un VUGD amatpersona varētu sagatavot atzinumu.
Ir jāparedz ar ugunsdrošību saistītu dokumentu atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 19.aprīļa noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” datu (dokumenta metadati un pdf datne) pārņemšana un aktualizācija, ja BIS pusē tiek pievienots jauns dokuments. Pēc pārņemšanas dokumenti ir jāvar attēlot konkrēta Objekta kartītes šķirklī Dokumenti. 

Datu padošana no Platformas uz BIS 
Ir jāpadod šādas datu kopas:
1. Atzinumi par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām - kā elektroniski parakstīts dokuments, edoc vai pdf formātā.
2. Saraksts ar plānotajām būvobjektu ugunsdrošības pārbaudēm (Platformā esošajiem III grupas būvobjektiem).
3. Strukturētie dati objekta ekspluatācijas lietā, ja, veicot ugunsdrošības pārbaudi konstatēti apstākļi, kas ir būvvaldes (vai institūcijas, kas pilda būvvaldes funkcijas) kompetencē (piemēram, bojājumi attiecībā uz mehānisko stiprību un stabilitāti, lietošanas drošību, patvaļīgu būvniecību, tai skaitā, lietošanas veida neatbilstību) - izdara atzīmes un/vai pievieno dokumenta datni BIS.
4. Valsts ugunsdrošības uzraudzības ietvaros sagatavotos Pārbaudes aktus par objektiem, kur konstatēta patvaļīga būvniecība (nosakāms pēc Tiesību normas Pārbaudes aktā) - var pievienot BIS dokumenta datni pdf formātā.

NFN_003.02 VZD Kadastra IS
Nolūks - virziena no VZD Kadastra IS uz Platformu pēc pieprasījuma vadoties pēc kadastra apzīmējuma ir jāsaņem datu kopas:
· Objekta kartītē saņem Objekta datus.

NFN_003.03 Centrālās statistikas pārvaldes IS
Nolūks - virzienā no CSP (Centrālās statistikas pārvaldes IS) uz Platformu pēc pieprasījuma, ir jāpadod datu kopas:
· Riska instruments. Riska kategorijas noteikšana un tā algoritms. 
· Prevencijas pasākumu uzskaites reģistrs.

[bookmark: _Toc103804726][bookmark: _Toc142396510][bookmark: _Toc163123177]NFN_002 Prasības lietotāja saskarnei
Šīs sadaļas prasības prezentācijas lietotāja saskarnei veidotas, ņemot vērā lietojamības prasības. Jānodrošina vismaz šādas lietojamības prasības:
1. Jāizvērtē un jāsaskaņo ar Pasūtītāju lietotāja saskarnes elementi, kuriem nepieciešama piekļuve lietotnē un/vai adaptīva dizaina vietnē. Saskarnei jāparedz Platformas lietotāju darbs, izmantojot mobilās ierīces, piemēram, pieslēgšanos Platformas iekšējai videi, attēlu uzņemšana un to augšupielādēšana Pārbaudes kartītē.
2. Jādefinē minimālās lietojamības prasības lietotāja saskarnes lietojamībai (maksimālais saskarnes elementu skaits, pieļaujamais lietotāja kļūdu skaits, pieļaujamais minimālais lietotāju sniegtais novērtējums).
3. Jāievēro eLietas platformas sistēmu vizuālā noformējuma un izmantojamo stilu apraksts un sistēmas vizuālo elementu un stilu lietošanas vadlīnijas  [17]. Jānosaka lietotāja saskarnes karkasa (wire-frame), lietojamības izstrādes un testēšanas pieeja.
[bookmark: _Toc103804727][bookmark: _Toc142396511][bookmark: _Toc163123178]NFN_003 Prasības infrastruktūras pārraudzībai
Platforma tiks pārvaldīta, izmantojot tādus paņēmienus kā nepārtrauktas integrācijas un nepārtrauktās piegādes, uzstādīšanas automatizācija, konteinerizēto lietojumprogrammu un pirmkoda reģistrs, Kubernetes platformas konfigurācijas servisi. Precīzāks apraksts pieejams dokumentā - eLietas platforma, piegāžu procesa organizācija, vadlīnijas [14]
Tehnisko resursu monitorings  tiek realizēts ar vairākiem tehnoloģiskajiem rīkiem (maksas un bezmaksas,)  - Zabbix tehnoloģiskās infrastruktūras (sensori, iekārtas, serveru platforma) darbspējas un pieejamības monitoringam un Prometheus Kubernetes platformas monitoringam. Izstrādātājam jāsniedz atbalsts un jādefinē platformas monitorējamie elementi un to metrikas.
Papildus tam fizisko serveru attālinātās pārvaldības nodrošināšanai tiek izmantota arī pašu serveru ražotāju iebūvēto kontrolleru attālinātās pārvaldības programmatūra.
Platformai jāietver risinājums, kas nodrošina mikroservisu statusa pārraudzību un savlaicīgu darbības traucējumu identificēšanu, informācijas nodošanu administratoram.
[bookmark: _Toc103804728][bookmark: _Toc142396512][bookmark: _Toc163123179]NFN_004 Prasības datu pirmreizējai ielādei un datu sinhronizācijai
Datu pirmreizējās ielādes ietvaros Izstrādātājam ir jāveic vismaz šādas aktivitātes:
1. Jāveic esošo datu analīze ar mērķi noteikt datus, kas nav piemēroti pirmreizējai ielādei. Informācija par kļūdainajiem datu apjomu jānodod Pasūtītājam.
2. Jāizstrādā un ar Pasūtītāju jāsaskaņo datu pirmreizējās ielādes plāns.
3. Jāsagatavo datu pirmreizējās ielādes skripti un instrukcijas. 
4. Jāsagatavo datu pirmreizējās ielādes kvalitātes pārbaudes (skriptu veidā vai kā savādāk), kas ļauj pārliecināties par datu pirmreizējās ielādes kvalitatīvajiem un kvantitatīvajiem rezultātiem.
5. Jāsniedz Pasūtītājam konsultatīvs atbalsts datu pirmreizējās ielādes laikā.
Izstrādātājam ir jāveic vēsturisko datu pirmreizējā ielāde, bet Izstrādātājs nav atbildīgs par pārņemamo vēsturisko datu līdzšinējo kvalitāti un Izstrādātājam nav jāveic šo kvalitātes nepilnību labošana.
Pamatkartes ģeotelpisko slāņu pirmreizējai ielādei jānotiek pirmo reizi atverot karšu pārlūku, atjaunošana ar Platformas iestatījumos norādītu regularitāti.
Izstrādātājam jānodrošina šāds datu migrēšanas process:
· Datu ielāde.
· Datu transformācija.
· Datu pārbaude (anomāliju noteikšana un fiksācija) un datu atkārtota ielāde pēc anomāliju novēršanas.
Platformas izstrādes laikā ir jāveic sākotnējā, vienreizēja datu migrācija par šobrīd esošajiem pārbaudāmajiem objektiem no  CSV  formāta dokumentiem, kas satur vismaz šādu informāciju:
-objekta nosaukums;
- objekta kadastra numurs/apzīmējums;
- objekta adrese;
- pēdējās plānotās ugunsdrošības pārbaudes datums;
-objekta iedalījums saskaņā ar apstiprinātajiem pārbaudāmo objektu kritērijiem;
- objekta grupa;
- objekta uzraudzības lietas numurs;
-atbildīgās VUGD amatpersonas vārds, uzvārds.

Datu pirmreizējai ielādei un datu sinhronizācijai jāizstrādā procesa apraksts, paredzot datu kvalitātes kontroles mehānismus un rīcību nekvalitatīvu datu gadījumā.

[bookmark: _Toc94626121][bookmark: _Toc103804729][bookmark: _Toc142396513][bookmark: _Toc163123180]NFN_005 Pieejamības prasības
[bookmark: _Toc163123181]NFN_005.01 Pieejamība
Platformai ir jābūt noturīgai pret atsevišķu moduļu kļūmēm. Platformai jāsaglabā darbaspēja un jānodrošina transakciju integritāte vismaz šādos scenārijos:
1. Atsevišķas virtuālas infrastruktūras iekārtas (serveru, datu glabāšanas ierīču, tīkla ierīču) atteices gadījumā.Sakaru kanāla kļūdas vai darbības pārtraukuma gadījumā.
2. Operāciju Platformas vai tehniskās kļūdas kādā (vismaz, vienā) no serveriem gadījumā.
3. Datubāzes servera, pielietojumu servera jeb pielietojuma programmatūras kļūdas gadījumā.
Papildus jānodrošina, lai jebkuras personas, mehānisma vai procedūras kļūme nerada iespēju piekļūt neizpaužamai informācijai (ierobežotas pieejamības datiem).
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā detalizēti jāapraksta, kā piedāvātā Platformas arhitektūra nodrošinās pieejamības prasības izpildi.
[bookmark: _Toc163123182]NFN_005.02 Darbības nepārtrauktība
Platformas darbspējas laikam jābūt ne mazākam kā 96,5%.
Darbspējas laiks rēķināms gada periodā un darbnespējas laikā ieskaitāmas arī plānotās dīkstāves. Platformas nodrošinātā pakalpojuma neplānotam pārtraukumam Platformas paredzētajā darba laikā jābūt ne lielākam par 24 stundām (summāri) mēnesī.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā detalizēti jāapraksta, kā piedāvātā Platformas arhitektūra nodrošinās darbības nepārtrauktības prasības izpildi.
[bookmark: _Ref144470012][bookmark: _Ref144470017][bookmark: _Toc163123183]NFN_005.03 Rezerves kopēšana
Jānodrošina iespēja veikt Platformas rezerves kopēšanu un konsistentas kopijas iegūšanu bez Platformas darba apturēšanas. Ja Platformas rezerves kopēšanai nepieciešama IS un/vai infrastruktūras komponenšu darbināšana īpašā režīmā, tad šāda režīma ieslēgšana/izslēgšana jānodrošina ar komandrindas saskarnes palīdzību.
Izstrādātājam izstrādes līguma ietvaros jāsagatavo, jāsaskaņo un jāiesniedz Pasūtītājam Platformas Rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas plāns.  Jānodrošina Platformas Rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas plāna darbības pārbaudi Akcepttestēšanas ietvaros.
Sistēmas darbības atjaunošanas plānā jāparedz, ka platformai ir jābūt atjaunojamai no rezerves kopijas ne ilgāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā un dati nedrīkst pazust vairāk kā par vienu pēdējo Platformas darbības stundu.
[bookmark: _Toc163123184]NFN_005.04 Darbības nepārtrauktība programmatūras atjaunošanas laikā
Programmatūras nodevumu uzstādīšanu jāveic bez vai ar minimāliem līdz (12 stundām 24 mēnešu laikā) Platformas darbības pārtraukumiem. 
[bookmark: _Toc94626122][bookmark: _Toc103804730][bookmark: _Toc142396514][bookmark: _Toc163123185]NFN_006 Prasības Platformas lietotāja saskarnēm
[bookmark: _Toc163123186]NFN_006.01 WEB lietotāju saskarne
Platformas lietotāja saskarnei jābūt pieejamai, izmantojot WEB pārlūkprogrammu. Saskarnei jānodrošina iespēja izmantot vismaz šādas populāras pārlūkprogrammas:
· FireFox
· Google Chrome
· Safari
· Microsoft Edge
Platformas lietotāja saskarnei jāatbalsta, jaunākās vai, vismaz, divas iepriekšējās uz Platformas produktīvās ekspluatācijas uzsākšanu pārlūkprogrammu versijas. 
Pārlūkprogrammās (klienta pusē) atļauts izmantot šādas WEB tehnoloģijas: HTML, CSS, JavaScript, HTML5 paplašinājumus. Platformas lietotāju saskarnei jābūt pielāgotai izmantošanai mobilajās ierīcēs.
[bookmark: _Toc163123187]NFN_006.02 Lietotāju saskarnes valoda
Platformas lietotāju saskarnei jābūt pieejamai latviešu valodā. Saskarnē izmantotajai valodai (vārdiem, frāzēm) jābūt intuitīvi saprotamai lietotājiem. Platformas administratoru saskarni jāveido latviešu valodā.
[bookmark: _Toc163123188]NFN_006.03 Reaģējošs dizains
Jānodrošina lietojamība uz dažādu izšķirtspēju ekrāniem, tās izstrādē pielietojot reaģējoša tīmekļa vietnes dizaina (Responsive Web Design) izstrādes labo praksi.
[bookmark: _Toc163123189]NFN_006.04 Lietotāju saskarnes versija
Platformas administratora saskarnē jānorāda Platformas versijas numurs un versijas uzstādīšanas datums.
[bookmark: _Toc163123190]NFN_006.05 Platformas lietojamības un piekļūstamības prasības
Jānodrošina, ka lietotāja saskarņu izstrādes process tiek veikts atbilstoši LVS ISO 9241-2019 “Cilvēka un Platformas mijiedarbības ergonomika. 210. daļai: Cilvēkorientēta interaktīvo sistēmu projektēšana”, t.i.:
1. projektēšanas pamatā ir precīzi formulēta izpratne par lietotājiem, uzdevumiem un vidi;
2. lietotāji ir iesaistīti projektēšanas un izstrādes procesā;
3. projektēšanu virza un uzlabo lietotājorientēta izvērtēšana;
4. process ir iteratīvs.
Projektēšanas prasības attiecas uz visu lietotāju pieredzi.
Platformai jānodrošina piekļūstamība atbilstoši Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā".
Platformai jānodrošina atbilstība IKT produktu un pakalpojumu pieejamības prasībām (LVS EN 301549:2021).
[bookmark: _Toc94626123][bookmark: _Toc103804731][bookmark: _Toc142396515][bookmark: _Toc163123191]NFN_007 Veiktspējas prasības
[bookmark: _Toc163123192]NFN_007.01 Platformas lietotāju skaits
Platformas paredzētais lietotāju skaits:
1. Platformas iekšējai videi - 250 lietotāju.
2. Pašreiz ir apmēram 10 000 pārbaudāmie objekti, bet jāplāno, ka to skaits pieaugs, apjoma pieaugums saistīts ar plašāku pārbaudāmo objektu apzināšanu un iekļaušanu, un sasniegs vismaz 50 000.
3. Vienlaicīgo lietotāju skaits līdz 350 (gan iekšējie, gan ārējie).
Pārbaudot veiktspēju, ir jāņem vērā, ka palaižot produkcijā Platformu, Klientu portālam var pieslēgties autorizētie lietotāji - lietotāju profilu un objektu reģistrācijai, pēc tam katra gada beigās tie iesniegs objektu stāvokļa novērtējumu, jo ugunsdrošības stāvokļa novērtējums būs jāiesniedz katru gadu ne vēlāk kā līdz 31.decembrim.
Izstrādātājam jānodrošina šajā nodaļā aprakstīto veiktspējas prasību izpilde. Vismaz 95% operāciju vai transakciju ir jāizpildās paredzētajā laikā pie norādītā vienlaicīgo lietotāju skaita.
[bookmark: _Toc163123193]NFN_007.02 Darbības nepārtrauktība
Jānodrošina iespēja veikt šādas darbības nepārtraucot Platformas darbību:
1. Lietotāju pārvaldība.
2. Konfigurācijas maiņa.
3. Rezerves kopēšana.
4. Darbības atbilstoši funkcionālajām prasībām.
[bookmark: _Toc163123194]NFN_007.03 Veiktspējas pārbaudes prasība
Izstrādātajam jāveic Platformas veiktspējas pārbaude katram no ieviešamajiem moduļiem pirmsprodukcijas vidē pirms Platformas palaišanas produkcijā, kā arī jānodrošina veiktspējas testēšanas scenāriju izpildei nepieciešamo programmnodrošinājumu.
[bookmark: _Toc163123195]NFN_007.04 Platformas monitorings
Platformai jānodrošina programmatūras kļūdu un izņēmumu paziņošanas funkcionalitāte kā arī brīdinājumu nosūtīšana par Platformas resursu nepietiekamību.
Platformas monitoringam jāveic darbību nodrošinošo komponenšu uzraudzību un to raksturojošo komponenšu atspoguļošanu, nosakot Platformas darbībai atbilstošās brīdinājumu un kritiskās vērtības.
Platformas monitorings ir jāveic vismaz lietotāju saskarnes, aplikācijas un datubāžu līmenī katram no ieviešamajiem moduļiem. Platformas monitoringā jānodrošina skats, kurā monitoringa risinājumā skatu, vienkopus pārskatāms visu Platformas darbību nodrošinošo komponenšu darbības rādītāji, t.sk. ārējo IS pieejamības statusu.
[bookmark: _Toc163123196]NFN_007.05 Darba plūsmu monitorings
Platformai jānodrošina iespēja veikt darbplūsmu monitoringu, nodrošinot vismaz šādas iespējas:
1. Katra veida palaisto darbplūsmu skaits.
1. Darbplūsmu izpildes minimālie un maksimālie laiki.
1. Bloķētie procesi, bloķētās tabulas, locked instances.
[bookmark: _Toc94626124][bookmark: _Toc103804732][bookmark: _Toc142396516][bookmark: _Toc163123197]NFN_008 Mērogojamības prasības
Platformas mērogojamība jānodrošina, veidojot Platformu ar skaidri definētām, atomārām un optimāla apjoma, mērogošanas vienībām (scale units), kuras iespējams mērogot individuāli, neatkarīgi no pārējām Platformas vienībām.
Platformas mērogojamībai jābūt detalizēti aprakstītai arhitektūras dokumentā.
[bookmark: _Toc94626125][bookmark: _Toc103804733][bookmark: _Toc142396517][bookmark: _Toc163123198]NFN_009 Infrastruktūras un platformas tehnoloģiskās prasības
Platforma tiks izmitināta IeM IC rīcībā esošajos datu centros (x86 arhitektūras skaitļošanas risinājumi, VMware vCloud virtualizācija un automatizācija) un eLietas tehnoloģiskajā platformā, koplietojot šīs platformas atsevišķus moduļus un komponentes, ievērojot eLietas platformas izstrādes vadlīnijas (eLietas platforma, funkcionālo papildinājumu izstrāde un koplietošanas komponenšu izmantošana, vispārīgo prasību apraksts [15]). Platformas papildu nepieciešamie virtuālie serveri primāri darbināmi, izmantojot Ubuntu Server pēdējo pieejamo LTS versiju. Ir jānorāda Kubernetes izmitināmo mikroservisu infrastruktūras resursu optimālās prasības pirmsprodukcijas un produkcijas vidēs. 
[bookmark: _Toc94626126][bookmark: _Toc103804734][bookmark: _Toc142396518][bookmark: _Toc163123199]NFN_010 Licencēšana
[bookmark: _Toc163123200]NFN_010.01 Licencēšanas apjoma definēšana un piegāde
Pretendentam Finanšu piedāvājumā jāietver visas piedāvātās Platformas darbībai nepieciešamās licencēšanas izmaksas, tai skaitā papildus nepieciešamo trešo pušu piegādāto standarta programmatūras komponenšu izmaksas visā izstrādes un vismaz garantijas termiņa periodā
Licencēm ir jāpieļauj piegādātās Platformas izmantošana šajā Tehniskajā specifikācijā norādītajam lietotāju skaitam, bez datu apjoma ierobežojumiem un jānodrošina, ka risinājuma darbināšanai uz darbstacijām nav nepieciešamas atsevišķas licences. 
Standarta programmatūras licenču darbība jānodrošina atbilstoši Eiropas Savienības sabiedriskā licences noteikumiem[footnoteRef:2]. [2: 	 https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/custompage/attachment/eupl_v1.2_lv.pdf] 

Atsevišķi Tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda licenču izmaksas un noteikumi Platformas Produkcijas (ekspluatācijas) vides un pirmsprodukcijas vides izveidošanai un uzturēšanai.
[bookmark: _Toc163123201]NFN_010.02 Licencēšanas komponentes
Izstrādātājam piedāvājumā ir jānorāda visas trešo personu licencējamās komponentes, ieskaitot programmu bibliotēkas, attēlus, kā arī citus trešo personu materiālus un to licencēšanas noteikumus. Visām komponentēm ir jānorāda piedāvātajai konfigurācijai atbilstošo licenču izmaksas un to licencēšanas noteikumi (licencēšanas ierobežojumi un atbilstība Tehniskajā specifikācijā norādītajām prasībām).
[bookmark: _Toc94626127][bookmark: _Toc103804735][bookmark: _Toc142396519][bookmark: _Toc163123202]NFN_011 Prasības  Platformas vidēm
[bookmark: _Toc163123203]NFN_011.01 Platformas vides
Platformai ir paredzētas šādas vides:
1. Produkcijas vide. Produkcijas vidi nodrošina Pasūtītājs un tā paredzēta Platformas darbināšanai ražošanas režīmā, atrodas Pasūtītāja infrastruktūrā. 
2. Pirmsprodukcijas vide - pirmsprodukcijas vidi nodrošina Pasūtītājs ar Izstrādātāja atbalstu un saņemot Izstrādātāja rekomendācijas. Tās uzstādīšanu paredzēts veikt Projekta īstenošanas laikā. Mācības paredzēts veikt šajā vidē.  
3. Izstrādes vide. Izstrādes vidi nodrošina Izstrādātājs savā infrastruktūrā, un tā ir paredzēta Platformas izstrādei un testēšanai no Izstrādātāja puses, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma – sprintu testēšanai no Pasūtītāja puses.
4. Izstrādātāja demonstrācijas vide – vidē, kurā Izstrādātājs veic sprintu demonstrācijas, kā arī pēc Pasūtītāja pieprasījuma šī vide pieejama Pasūtītājam piegādāto sprintu testēšanai. 
Platformas Pirmsprodukcijas vides uzstādīšanu veic Pasūtītājs kopā ar Izstrādātāju un saņemot no tā uzstādīšanas instrukcijas,  lai nodrošinātu iespēju jau pirmsprodukcijas vides izveides laikā izvietot komponentes un nokonfigurēt to savstarpējo komunikāciju atbilstoši Pasūtītāja infrastruktūras un citām prasībām.
Produkcijas vides uzstādīšanu veic Pasūtītājs, balstoties uz Izstrādātāja sagatavoto detalizēto uzstādīšanas instrukciju, pēc vajadzības konsultējoties ar Izstrādātāju vai piesaistot to.
[bookmark: _Toc163123204]NFN_011.02 Pirmsprodukcijas vide
Šajā vidē plānots veikt vismaz šādas darbības: izstrādātās Platformas funkcionalitātes piegādi, Platformas posmu testēšanu un akcepttestēšanu.
[bookmark: _Toc163123205]NFN_011.03 Izstrādes un demonstrācijas vižu nodrošināšana
Izstrādātājam ir jānodrošina izstrādes un demonstrācijas vides (aparatūra, programmatūra, biroja telpas) Līguma ietvaros izpildāmo darbu un uzdevumu veikšanai. Izstrādātājam izstrāde jāveic, izmantojot tikai licencētu programmatūru. Pasūtītājs nenodrošina Izstrādātāju ar licencēm. 
Izstrādātājs no izstrādes un demonstrācijas vidēm varēs izmantot eLietas platformas pirmsprodukcijas vides koplietošanas komponenšu saskarnes (API). Piekļuve minētajām saskarnēm tiks organizēta, savstarpēji vienojoties Pasūtītājam un Izstrādātājam par piemērotākajiem tehniskajiem risinājumiem. Gadījumā, ja izstrādes un demonstrācijas vides piekļuvei eLietas platformas pirmsprodukcijas vides koplietošanas komponentēm būs nepieciešams nodrošināt tīkla līmeņa VPN savienojumu, Izstrādātājam jāparedz pieslēgšanās, izmantojot publiskās IP adreses - nebūs iespējams izveidot VPN savienojumus, izmantojot izstrādātāja tīklā izmantojamo privāto IP adrešu apgabalu (RFC1918).
[bookmark: _Toc163123206]NFN_011.04 Pirmkoda nodošana
Saskaņā ar 2015. gada 28. jūlija MK noteikumiem Nr. 442 Izstrādātājam nododot sistēmu ekspluatācijā, pēc katras izmaiņas vai uzlabojuma veikšanas Sistēmā un pēc garantijas termiņa beigām, jānodod Pasūtītājam gan programmatūras pirmkods, gan izejas faili (t.sk. kompilēti faili/automatizācijas rīku skripti) par izstrādātajiem programmatūras pielāgojumiem, kas izstrādāti specifiski Pasūtītāja vajadzībām un tā izmantošanas tiesības, iekļaujot visas veiktās izmaiņas. Sistēmas pirmkods, kā arī automatizēto testu kods un tā izmantošanas tiesības Izstrādājam ir jānodod Pasūtītājam pēc katras izstrādes vai pilnveidojuma veikšanas  Sistēmā. Lai nodrošinātu izmaiņas atsekojamību, katram versiju kontroles sistēmas izmaiņas komentāram jāsākas ar izmaiņu pieprasījuma numuru (ALM rīkā). Visa veida izmaiņas tiek piegādātas Pasūtītāja GIT koda glabātuvē.
Katrā Sistēmas piegādes laidienā jāiekļauj (tiek iekļauti GIT koda repozitorijā):
1.	Sistēmas laidiena pirmkods Pasūtītāja GIT koda glabātuvē ar attiecīgu laidiena identifikāciju (GIT tags);
2.	Piegādes laidiena apraksta sadaļa izmaiņu failā (changelog.md fails);
3.	Instalācijas un konfigurācijas instrukcija (markdown fails GIT koda glabātuvē), kas ietver t.sk.:
•	Piegādes instalēšanas un konfigurēšanas darbību aprakstu;
	Sistēmas administrēšanas un instalēšanas rokasgrāmata;
•	Atrites (Rollback) darbību aprakstu;
•	Standarta programmatūras instalēšanas un atjaunināšanas instrukcijas;
4.	Konfigurācijas failu paraugi, kas uzstādīšanas brīdī tiek koriģēti pēc Izstrādāja norādītajām instrukcijām;
5.	Būvēšanas un instalācijas skripti atbilstoši Pasūtītāja izmantotajam CI/CD rīkam, kas nodrošina programmatūras uzbūvēšanu un instalēšanu Pasūtītāja vidē t.sk.
•	Programmatūras būvēšanai nepieciešamie faili (piemēram, Visual Studio project faili, make faili, kompilēšanas skripti u.c.);
•	Konteineru attēlu konfigurācijas faili (Dockerfile);
•	Konteineru izveides konfigurācijas faili (piemēram, compose.yaml vai attiecīgi Kubernetes konfigurācijas faili);
•	CI/CDplūsmu konfigurācijas faili (piemēram, Jenkins/Drone pipeline konfigurācijas u.c.);
•	Datu bāzes izveides un izmaiņu skripti;
•	Standarta programmatūras instalēšanas un atjaunināšanas skripti.
6.	Testēšanas pārskatus (atbilstoši izstrādes pasūtījumā noteiktajām testēšanas prasībām).
Piegādes aprakstiem, instrukcijām u.c. svarīgai informācijai, kas būtiski ietekmē Sistēmas laidiena piegādi un tā uzstādīšanu tiek sagatavoti Markdown teksta formatēšanas formātā.
Piegādēs jāiekļauj Sistēmas darbināšanai nepieciešamās bibliotēkas, ja tās nav publiski pieejamas, un, ja iespējams, šo bibliotēku pirmkods. Izmantotajām komerciālajām bibliotēkām (piem. Telerik) to licenču cena jāiekļauj finanšu piedāvājumā.
Izstrādātājam jāpiegādā Pasūtītājam izpildfaili un programmatūras pirmkods, kā arī saistītā dokumentācija. 
Programmatūras nodevumos iekļautajiem programmatūras pirmkodiem ir jābūt skaidri un precīzi dokumentētiem, tai skaitā programmatūras kodam jāsatur komentāri latviešu vai angļu valodā, kas ir viegli saprotami atbilstošas kvalifikācijas speciālistiem bez pirmkoda autora palīdzības. 
Piegādātā programmatūras pirmkoda kvalitātei ir jābūt pietiekošai, lai Pasūtītāja paša vai tā nolīgts trešās puses kvalificēts personāls varētu nodrošināt programmatūras turpmāko uzturēšanu, modificēšanu, paplašināšanu, kā arī iespējamo migrēšanu.
Ja Izstrādātājs izmanto standarta programmatūru, tad Izstrādātājam ir jāpiegādā programmatūras pirmkods, pielāgojumu pirmkodi un konfigurācijas datnes (skripti). Standarta programmatūras lietošanas gadījumā Izstrādātājam jāpiegādā dokumentācija, kurā detalizēti aprakstīti ievades un izvades parametri. Standarta programmatūras lietošanas gadījumā Izstrādātājam un Pasūtītājām ir jābūt neierobežotām tiesībām lietot šo programmatūru.
Programmatūras izpildkods ir Izstrādātājam jāpiegādā Pasūtītājam instalācijas pakotnēs, kas ļauj to uzstādīt testēšanas un produkcijas vidēs, atbilstoši uzstādīšanas instrukcijai, administratora rokasgrāmatai un citai dokumentācijai. Kopā ar programmatūras izpildkodu ir jāpiegādā arī konfigurācijas skripti vai datnes, kas nepieciešamas programmatūras uzstādīšanai un darbināšanai.
[bookmark: _Toc163123207]NFN_011.05 Programmatūras koda piegāde un versiju pārvaldība
Platformas programmatūras koda piegāde jāveic, izmantojot koda versiju kontroles sistēmu. Platformas izstrādes gaitā Izstrādātājam jāizmanto koda versiju kontroles Platforma, kurai Pasūtītājam jānodrošina patstāvīga pieeja lasīšanas režīmā. 
Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā jānorāda kādu koda versiju kontroles sistēmu Pretendents piedāvā izmantot.
Koda versiju kontroles. Platformai jānodrošina vismaz:
1. Apskatīt pilnu izmaiņu vēsturi.
1. Apskatīt izmaiņas attiecībā pret pēdējo versiju (commit).
1. Izmaiņu autoru izsekojamību.
[bookmark: _Toc163123208]NFN_011.06 Piegāžu uzstādīšana vidēs
Izstrādātājam jāsagatavo un jāuztur aktuālā uzstādīšanas instrukcija, kā arī jāsniedz atbalsts un konsultācijas Pasūtītāja administratoriem Sistēmas uzstādīšanā un konfigurēšanā (plānotā kārtība nākotnē).
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma, Izstrādātājam ir jāveic Sistēmas uzstādīšana un konfigurēšana (pielāgošana darbībai konkrētajā vidē) Pasūtītāja infrastruktūrā. 
[bookmark: _Toc163123209]NFN_011.07 Atvērtā koda risinājumu izmantošana
Kur vien tas ir iespējams, Izstrādātajam jāpiedāvā un jāizmanto atvērtā koda tehnoloģijas/programmatūra, kas ietver, bet neaprobežojas ar web servera programmatūru, operētājsistēmu, datu bāzu vadības sistēmu.
[bookmark: _Toc94626129][bookmark: _Toc103804737][bookmark: _Toc142396520][bookmark: _Toc163123210]NFN_012 Prasības testēšanai
[bookmark: _Toc163123211]NFN_012.01 Testēšanas apjoms un noteikumi testēšanas pieejai
Izstrādātājam jānodrošina Platformas nodevumu iekšējā testēšana, atbilstoši kādai no zināmajām testēšanas metodoloģijām. 
Izstrādātājam ir jāveic vismaz šāda testēšana: 
1. Funkcionālā testēšana (katra laidiena piegādei, tos saskaņojot ar Pasūtītāju).
2. Funkcionālā testēšana ar mobilām iekārtām (katrai laidiena piegādei, tos saskaņojot ar Pasūtītāju).
3. Lietojamības testēšana (piegādēm, kas saskaņotas ar Pasūtītāju).
4. Integrācijas testēšana.
5. Veiktspējas un ātrdarbības testēšana.
6. Akcepttestēšana.
7. Drošības testēšana.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izstrādātājs nodrošina piekļuvi sprinta testēšanai Pasūtītājam Izstrādātāja vidē (piegādes Pasūtītāja pirmsprodukcijas vidē plānotas lielākoties laidiena līmenī (apvienojot vairākus sprintus)). 
Dokumentācija, kas apliecina Izstrādātāja veikto testēšanu, ir jāiesniedz kopā ar programmatūras nodevumiem.
Katrā sprintā un laidienā veicamos šajā prasībā minētos testēšanas veidus nosaka Platformas izstrādes un ieviešanas plānā. 
[bookmark: _Toc163123212]NFN_012.02 Lietojamības testēšana
Izstrādātājam lietojamības testēšana ir jāveic vismaz šajos posmos:
1. Pēc funkcionālo karkasu (wireframes) izstrādes.
2. Pēc funkcionalitātes izstrādes. 
Lietojamības testēšana jāveic, piesaistot Platformas mērķa grupu pārstāvjus un novērojot to darbību konkrētu scenāriju izpildē, lai identificētu lietojamības problēmas. Pirms lietojamības testu veikšanas, Izstrādātājam ir jāsagatavo un ar Pasūtītāju jāsaskaņo lietotāju mērķa grupas, to pārstāvji, testu scenāriji un norises principi. Jāparedz, ka testos ir piedalījušies vismaz 2 (divi) pārstāvji no katras mērķa grupas.
Izstrādātājs iepazīstina Pasūtītāju ar testēšanas laikā iegūtajiem secinājumiem. Pasūtītājam un Pasūtītāja pieaicinātām personām ir tiesības vērot testēšanas procesa norisi. 
[bookmark: _Hlk2786102]No Pasūtītāja puses tiks veikti lietojamības testi pēc Platformas funkcionalitātes izstrādes.
Pamatojoties gan uz Izstrādātāja, gan Pasūtītāja veiktajiem lietojamības testēšanas rezultātiem, var tikt veikti dizaina un funkcionalitātes uzlabojumi, kas identificēti testēšanas ietvaros.
[bookmark: _Toc163123213]NFN_012.03 Integrācijas testēšana
Veicot integrācijas testēšanu, Izstrādātājam ir jāpārbauda Platformas darbība kopumā, tai skaitā jāveic visas iepriekš piegādātās funkcionalitātes testēšana, ieskaitot to Platformas daļu atkārtoto testēšanu, kas netika modificēti, ar mērķi pārliecināties, ka veiktās modifikācijas nav negatīvi ietekmējušas līdz šim izstrādātās Platformas daļas. Integrācijas testēšanas ietvaros Izstrādātājam jāpārbauda arī starpsistēmu datu apmaiņas saskarnes ar citām informācijas sistēmām, ar nosacījumu, ka šīs informācijas Platformas ir pieejamas testu veikšanai.
[bookmark: _Toc163123214]NFN_012.04 Veiktspējas un ātrdarbības testēšana
Izstrādātājam jāveic Platformas un to komponenšu veiktspējas testi, lai pārliecinātos par Platformas atbilstību Tehniskajā specifikācijā noteiktajām veiktspējas prasībām, kā arī lai identificētu iespējamās problēmas un atrastu risinājumus Platformas ātrdarbības uzlabošanai. 
Veiktspējas testēšana jāveic Pasūtītāja pirmsprodukcijas vidē. 
Veiktspējas un ātrdarbības testi jāveic daudzlietotāju režīmā simulējot Platformas darbību vismaz šādos apstākļos: 
1. Nominālas noslodzes apstākļos (šī testa ietvaros ir jāparāda, ka Platformas var izpildīt noteiktās ātrdarbības prasības nominālas noslodzes apstākļos - ar nominālu noslodzi saprotot slodzi, kas ir līdzvērtīga slodzei produkcijas režīmā, tai skaitā produkcijas režīmā paredzamajiem pieprasījumu pīķiem, bet mērogota ņemot vērā infrastruktūras jaudas atšķirības starp testa un produkcijas vidi). 
2. Maksimālas noslodzes apstākļos (pakāpeniski paaugstinot noslodzi, nosakot slieksni, kad veiktspējas prasības vairs netiek izpildītas vai arī līdz Platformas darbības atteicei).
Paredzamās noslodzes nosacījumi un sagaidāmie veiktspējas un ātrdarbības rādītāji ir jādetalizē programmatūras prasību specifikācijā. 
Pirms veiktspējas un ātrdarbības testēšanas, Izstrādātājam ar Pasūtītāju jāsaskaņo precīzi testa scenāriji un veiktspējas testu izpildes nosacījumi.
[bookmark: _Toc163123215]NFN_012.05 Drošības testēšana
Platformas drošības testēšanu veic Pasūtītāja piesaistīta trešā puse ar mērķi pārbaudīt Platformas noturību pret nesankcionētu pieeju un cita veida uzbrukumiem, kā arī novērtēt Platformas atbilstību izvirzītajām drošības prasībām. Drošības testēšana jāveic Pasūtītāja pirmsprodukcijas  vidē. Izstrādātāja pienākums ir novērst trešās puses identificētos un Pasūtītāja norādītos drošības apdraudējumus un trūkumus Platformā.
[bookmark: _Toc163123216]NFN_012.06 Sprintu un laidienu testēšana
Izstrādātāja pienākums ir sagatavot sprintu un laidienu testēšanai nepieciešamo dokumentāciju.
[bookmark: _Toc163123217]NFN_012.07 Platformas integrētā akcepttestēšana
Platformas sprintu un laidienu akcepttestēšana tiks veikta Platformas pirmsprodukcijas vidē (sprintu akcepttestēšana var tikt veikta Izpildītāja demonstrācijas vidē). Pasūtītājs ir tiesīgs papildus Izstrādātāja sagatavotajiem testu scenārijiem izmantot patstāvīgi izstrādātus vai trešās puses izstrādātus testu scenārijus, kuri pamatoti ar biznesa vai funkcionālajām prasībām.
[bookmark: _Hlk2785355]Izstrādātāja pienākums ir sagatavot akcepttestēšanai nepieciešamo dokumentāciju, tai skaitā akcepttestēšanas scenārijus, kuros jāiekļauj visu prasībās iekļauto prasību pārbaude. Akcepttestu scenārijos jānorāda gan veicamās darbības un ievaddati, gan sagaidāmie rezultāti. Izstrādātājam ir jānodrošina pirmsprodukcijas vides sagatavošanai un akcepttestu norisei nepieciešamās konsultācijas.
[bookmark: _Toc163123218]NFN_012.08 Automātiskie testi
Izstrādātājam jānodrošina automātiskie testi pamata konfigurācijas un funkcionalitātes pārbaudei Platformas pirmsprodukcijas vidē katram laidienam un saskaņā ar Platformas izstrādes un ieviešanas laika plānu.
Jānodrošina automātiskie testi visiem akcepttestēšanas scenārijiem, kurus ir iespējams automatizēt.
Pēc Platformas uzstādīšanas Pasūtītājs izpilda automātisko testu skriptus. Ja automātisko testu izpilde ir neveiksmīga, akcepttestēšana tiek pārtraukta.
[bookmark: _Toc163123219]NFN_012.09 Testa datu nodrošināšana
Izstrādātājam jāsagatavo, jāsaskaņo ar Pasūtītāju, un visu veidu Platformas testēšanā jāizmanto speciāla testa datu kopa, kas ir līdzvērtīga īstajiem datiem (biznesa datiem), bet nesatur identificējamu personu reālus datus.
Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta testa datu kopas ievadīšanas, papildināšanas, izņemšanas un atjaunošanas kārtība.
[bookmark: _Toc94626130][bookmark: _Toc103804738][bookmark: _Toc142396521][bookmark: _Toc163123220]NFN_013 Prasības dokumentācijai un uzturēšanas nodošanai trešajām personām
[bookmark: _Toc163123221]NFN_013.01 Koda pārvaldība
Visai programmatūrai, kas izstrādāta šī Projekta ietvaros ir jāpiegādā programmatūras pirmkods. Izņēmums ir standarta programmatūra, kurai var piegādāt tikai izpildkodu.
[bookmark: _Toc163123222]NFN_013.02 Programmatūras pārnesamība
Ja Platforma tiek veidota papildinot standartprodukta funkcionalitāti, papildinājumiem jābūt tā veidotiem, lai būtu iespējams bez Platformas izmaiņām to pārnest uz jaunāku standartprodukta versiju.
[bookmark: _Toc163123223]NFN_013.03 Koda vadības Platforma
Platformas izstrādes gaitā Izstrādātājam jāizmanto datorizēta koda bibliotēka, kurai jānodrošina Pasūtītājam pieeja lasīšanas režīmā.

[bookmark: _Toc163123224]NFN_014 Prasības kiberdrošībai
Platformai jāatbilst drošības prasībām atbilstoši noteiktajai IS drošības kategorijai saskaņā ar MK noteikumu Nr. 442 7. punktu - pamata drošības sistēma.
Platformai jāatbilst IS integritātes prasībām atbilstoši noteiktajai integritātes klasei saskaņā ar MK noteikumu Nr. 442 7.1.5. apakšpunkta prasībām - B integritātes klase.
Platformai jāatbilst IS konfidencialitātes prasībām atbilstoši MK noteikumu Nr. 442 7.1.8. apakšpunkta prasībām - B konfidencialitātes klase.
Platformai jāatbilst atbilstoši MK noteikumu Nr. 442  7.1.1. apakšpunkta prasībām -  C pieejamības klase.
[bookmark: _Ref93673918][bookmark: _Ref93673927][bookmark: _Toc94626131][bookmark: _Toc103804739][bookmark: _Toc142396522][bookmark: _Toc163123225]Organizatoriskās prasības
Šajā sadaļā ir aprakstītas projekta organizatoriskās prasības. Visas šajā sadaļā minētās prasības ir ietveramas tehniskā piedāvājuma sagatavošanā un izpildāmas Projekta laikā. 

[bookmark: _Ref93911862][bookmark: _Ref93911876][bookmark: _Toc94626132][bookmark: _Toc103804740][bookmark: _Toc142396523][bookmark: _Toc163123226]ORG_001 Prasības metodikai
[bookmark: _Toc163123227]ORG_001.01 Izstrādes standarti un metodes
Izstrādātājam jāizmanto dokumentēti izstrādes standarti un metodes visām izstrādes aktivitātēm un nodevumiem. Standarti un metodes jāapraksta vai jānorāda atsauces uz atbilstošiem dokumentiem Projekta pārvaldības plānā.
[bookmark: _Toc163123228]ORG_001.02 Izstrādes metodoloģija
Platformas izstrādes īstenošana jāveic atbilstoši starptautiski atzītas spējās (Agile) izstrādes metodoloģijai.  
Izstrādātājam Platformas izstrāde ir jāveic atbilstoši iteratīvai programmatūras izstrādes pieejai, paredzot funkcionalitātes izstrādi un piegādi iteratīvā veidā.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāiekļauj izmantojamās izstrādes metodoloģijas apraksts un šīs metodoloģijas adaptācija konkrētā prasību izpildē.
[bookmark: _Toc163123229]ORG_001.03 Kvalitātes vadība
Izstrādātājam jāveic nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu projekta kvalitātes vadību atbilstoši labās prakses principiem, t.sk.:
1. Ar ieviešanas un izstrādes, pielāgošanas procesu tieši nesaistīta kvalitātes pārvaldnieka iesaistīšana Projekta organizatoriskajā struktūrā un regulāra ziņojumu iesniegšana projekta vadības grupai par Projekta gaitu.
1. Pirms visu dokumentu nodevumu izstrādes uzsākšanas Izstrādātājam jāsaskaņo dokumentu nodevumu satura rādītājs un sagataves ar Pasūtītāju.
1. Pirms nodevumu iesniegšanas Pasūtītājam jāveic iekšēja nodevumu kvalitātes novērtēšana (visiem dokumentiem un tajos aprakstītajai informācijai jābūt viennozīmīgai, nepretrunīgai un pabeigtai, savukārt programmatūras kodam jābūt komentētam un verificētam). Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izstrādātājam ir jānodrošina iespēja Pasūtītājam iepazīties ar dokumentācijas un programmatūras koda kvalitātes novērtējuma pierakstiem.
1. Nodevumi savlaicīgi jāiesniedz Pasūtītājam saskaņošanai.
1. Jāveic savlaicīga un regulāra projekta risku identificēšana un eskalācija.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta dokumentācijas un programmatūras kvalitātes nodrošināšanas sākotnējais plāns.
[bookmark: _Toc163123230]ORG_001.04 Risku vadība
Izstrādātājam visā Projekta īstenošanas laikā ir jāveic risku identificēšana, analīze, novērtēšana, uzraudzība un kontrole, risku mazināšanas un/vai novēršanas darbu plānošana un īstenošana saskaņā ar izvēlēto Projekta vadības metodoloģiju. 
Pretendentam Tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno risku pārvaldības metodoloģija (kas ietver vismaz risku identificēšanas, klasificēšanas, risku novērtēšanas, risku mazināšanas un novēršanas plānošanas un īstenošanas pieeju), Projekta sākotnējo risku novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, sagatavojot piedāvājumu. Projekta sākotnējo risku novērtējums veido sākotnējo risku reģistru, kas ir jāuztur visa Projekta īstenošanas laikā un nepieciešamības gadījumā jāatjauno.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāpievieno risku pārvaldības pasākumu apraksts, risku ziņojuma veidne, projekta sākotnējo risku novērtējums, kā arī pieņēmumi, atkarības un ārējās ietekmes, kas tika ņemtas vērā, sagatavojot piedāvājumu.
[bookmark: _Toc163123231]ORG_001.05 Versiju un konfigurācijas pārvaldība
Platformas izstrādes gaitā visām konfigurācijas vienībām un to versijām ir jābūt identificētām, visām izmaiņām trasējamām un sasaistāmām ar konkrētiem darba uzdevumiem un atbildīgajiem. Jaunām nodevumu versijām (gan dokumentiem, gan Platformas programmatūrai) jātiek piegādātām atsevišķi, pievienojot izmaiņu vēsturi. Izstrādātājam Projekta pārvaldības plānā jāapraksta piedāvātā pieeja Projekta konfigurācijas vadības nodrošināšanai.
Izstrādātājam jāizmanto Pasūtītāja norādītā nodevumu un citu konfigurācijas vienumu identifikācijas shēma.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta versionēšanas un konfigurācijas pārvaldības principi un izmantotie rīki.
[bookmark: _Toc163123232]ORG_001.06 Incidentu vadība
Izstrādātājam ir jānodrošina incidentu (Platformas testēšanas vai darbības laikā atklātās kļūdas, nepilnības, neatbilstības utt.) ziņojumu pārvaldība Pasūtītāja pieteikumu rīkā.
[bookmark: _Toc163123233]ORG_001.07 Izmaiņu vadība 
Izmaiņu vadībā jānosaka, vai plānotā izmaiņa ietekmēs Projekta izmaksas, ieviešanas laiku, kvalitāti vai kādu no Projekta risku reģistrā reģistrētajiem riskiem. 
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Pretendentam tehniskajā piedāvājumā ir jāapraksta izmaiņu vadības pasākumi Projektā.
[bookmark: _Toc163123234]ORG_001.08 Darbietilpības novērtēšana
Darbietilpības novērtēšana ir attiecināma uz izmaiņu pieprasījumiem.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Izstrādātājam tehniskajā piedāvājumā jāiesniedz izstrādes aktivitāšu darbietilpības novērtēšanas metodika. 

[bookmark: _Toc94626133][bookmark: _Toc103804741][bookmark: _Toc142396524][bookmark: _Toc163123235]ORG_002 Līguma izpildes organizatoriskā struktūra
[bookmark: _Toc163123236]ORG_002.01 Projekta pārvaldības plāna izstrāde un saskaņošana
Izstrādātājam jāveic Projekta pārvaldības plāna izstrāde un saskaņošana ar Pasūtītāju. Projekta pārvaldības plānā jāietver vismaz šādas sadaļas:
1. Projekta organizatoriskā struktūra.
1. Projekta uzraudzības, pārvaldības un aktivitāšu apraksti.
1. Platformas izstrādes un ieviešanas plāns (Platformas izstrādes un ieviešanas laika plānā jāparedz 2 (divi) mēneši izmēģinājuma ekspluatācijas posmam Projekta noslēguma posmā).
1. Platformas ieviešanas metodika.
1. Īstenošanas pieeja.
1. Projekta nodevumu saraksts.
1. Risku vadības plāns (saskaņā ar prasībā ORG_001.04 definēto)
1. Projekta pārvaldības un vadības procesu apraksti (piem., risku un problēmu vadībai, konfigurācijas vadībai, dokumentu vadībai, izmaiņu vadībai, u.c.)
1. Citas ar Pasūtītāju saskaņotas sadaļas. 
Projekta pārvaldības plāns izstrādājams un saskaņojams ar Pasūtītāju 1 (viena) mēneša laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas dienas vai par attiecīgo termiņu vienojoties ar Pasūtītāja līguma kontaktpersonu. 
Projekta laika plāns Izstrādātājam jāuztur aktuāls visā Projekta īstenošanas laikā un jānodrošina tā aktuālās versijas pieejamība Pasūtītājam.
[bookmark: _Toc163123237]ORG_002.02 Projekta vadības metodoloģija
Sistēmas izstrāde ir īstenojama, kā vienots, secīgs projekts, kura pārvaldības nodrošināšanas tiek pielietota iteratīvā (Agile SCRUM) projektu vadības metodoloģija, kas ir vērsta uz ātru un precīzu Pasūtītāja prasībām atbilstoša rezultāta sasniegšanu. Izstrādātājam jānodrošina projekta plānošana un pārvaldība saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām un starptautiski atzītu Agile praksi projektu pārvaldībā. 
[bookmark: _Toc163123238]ORG_002.03 Projekta komanda
Izstrādātājam jānodrošina Projekta komanda ar veicamajiem darba uzdevumiem atbilstošu lomu sadalījumu un aprakstu, kas ir detalizēti norādīts Projekta pārvaldības plānā.
[bookmark: _Toc163123239]ORG_002.04 Projekta organizatoriskā struktūra
Izstrādātājam jāpiedāvā detalizēts Projekta organizatoriskais modelis, paredzot vismaz šādas struktūras:
1. Projekta vadības grupa.
1. Projekta darba grupas.
[bookmark: _Toc163123240]ORG_002.05 Projekta vadības grupa
Projekta vadības grupa nodrošinās Projekta norises uzraudzību un būtisku, stratēģiski svarīgu jautājumu risināšanu un lēmumu pieņemšanu. Projekta uzraudzības komitejas sastāvā ietilps Pasūtītāja un Izstrādātāja vadības pārstāvji.
Projekta vadības grupas pamatdarbība notiks sanāksmēs, kas tiks organizētas vienu reizi nedēļā.
[bookmark: _Toc163123241]ORG_002.06 Projekta darba grupas
Projekta īstenošanas laikā Projekta darba grupu sanāksmes tiks organizētas pēc nepieciešamības. Projekta darba grupu sastāvā ietilps darbu izpildē iesaistītie Pasūtītāja un Izstrādātāja speciālisti. Pasūtītāja speciālisti būs atbildīgi par savlaicīgu informācijas sniegšanu Izstrādātājam un uzdevumu rezultātu izskatīšanu un saskaņošanu, savukārt, Izstrādātāja speciālistu pienākums ir vismaz 2 darba dienas pirms sanāksmes sagatavot informācijas pieprasījumus.
[bookmark: _Toc163123242]ORG_002.07 Projekta vadības grupas funkcijas
Izstrādātājam jānodrošina vismaz šādu Projekta vadības grupas iknedēļas funkciju izpilde:
1. Projekta vadības grupas informēšana par projekta statusu un progresu iknedēļas Projekta vadības grupas sanāksmē.
1. Projekta progresa pārvaldība.
1. Detalizētu projekta pasākumu plānošana, ievērojot Projekta vadības grupas lēmumus.
1. Projekta vadības grupas sanāksmē nolemto uzdevumu un lēmumu fiksēšana (vismaz lēmums/ uzdevums, īss apraksts, atbildīgais, termiņš). Ja sanāksme notiek tiešsaistes režīmā, Izstrādātājs minēto informāciju fiksē sanāksmes laikā, koplietojot ekrānu). Sanāksmes laikā fiksēto informāciju sanāksmes dienā Izstrādātājs koplieto ar Pasūtītāja Projekta pārstāvjiem savstarpēji saskaņotā vietnē
[bookmark: _Toc163123243]ORG_002.08 Projekta darba grupas funkcijas
Izstrādātājam jānodrošina vismaz šādu Projekta darba grupu funkciju izpilde:
1. Projekta darba grupas izveide un tās sastāva noteikšana.
1. Projekta darba uzdevumu kvalitatīva izstrāde saskaņā ar Projekta pārvaldības plānu.
1. Nodevumu iesniegšana izskatīšanai Pasūtītāja pārstāvjiem un saskaņošana.
1. Detalizētu interviju un sanāksmju plānošana.
1. Projekta vadības grupas informēšana par Projekta darba uzdevumu izpildes progresu, kā arī identificētiem riskiem, novirzēm no plāna un uzdevumu izpildei nepieciešamajiem resursiem.
[bookmark: _Toc163123244]ORG_002.09 Projekta uzsākšanas sanāksme
Izstrādātājam ne vēlāk kā 5 (piecas) darba dienas pēc līguma parakstīšanas jāorganizē projekta uzsākšanas sanāksme, kurā jāskata vismaz šādi jautājumi:
1.	Projektā iesaistītās puses;
2.	Komunikācijas vadība;
3.	Projekta joma un plānotie darbi;
4.	Platformas izstrādes un ieviešanas plāns;
5.	Projekta kritiskie veiksmes faktori;
6.	Projekta riski;
7.	Turpmāk veicamie darbi.
Projekta uzsākšanas sanāksmē Izstrādātājam jāiesniedz projekta uzsākšanas ziņojums prezentācijas formā, kurā iekļauti izskatāmie jautājumi un informācija par indikatīvu Platformas izstrādes un ieviešanas plānu (izpildes laidieniem, plānotajiem sprintiem un to izpildes grafiku).
[bookmark: _Toc163123245]5.2.10 ORG_002.10 Progresa ziņojumi
Izstrādātājam jāsagatavo un elektroniski jāiesniedz vai jāizskata sanāksmē, vienojoties ar Pasūtītāju, šādi progresa ziņojumi:
1. Iknedēļas progresa ziņojums pēc Pasūtītāja pieprasījuma var tikt izskatīts iknedēļas darba grupas sanāksmē vai iesniegts elektroniski, ietverot vismaz šādus tematus: uzsāktie un plānotie darbi (t.sk. intervijas un darba grupas sanāksmes), atvērtie jautājumi,  uzdevumi un riski.
1. Ikmēneša progresa ziņojums ne retāk kā reizi mēnesī vai pēc Pasūtītāja pieprasījuma: par Projekta uzdevumu izpildes progresu, sasniegtajiem robežstabiem, atvērtajiem riskiem/problēmām un nepieciešamajiem lēmumiem. 
Iekļaujamā informācija: Darbu izpildes statuss, faktiskā darbu izpilde pret plānoto, atkāpes no plāna, priekšlikumi un termiņi koriģējošajām darbībām atkāpju no plāna novēršanai, atklātie jautājumi, identificētie izmaiņu pieprasījumi, projekta riski.
Ziņojums jāiesniedz Pasūtītāja Projekta vadītājam ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms plānotās Projekta vadības grupas sanāksmes, kurā ziņojums izskatāms.
[bookmark: _Toc163123246]5.2.11 ORG_002.11 Interviju un sanāksmju piezīmju veidošana
Izstrādātājam sanāksmju vai interviju laikā jāveic visu interviju un sanāksmju piezīmju sagatavošana Pasūtītāja norādītajā elektroniskajā vidē tā, lai piezīmju redakcijas būtu redzamas sanāksmes vai intervijas dalībniekiem visas sanāksmes laikā koplietotā ekrānā.  
Piezīmēs jāfiksē vismaz informācija par pieņemtajiem lēmumiem, uzdevumiem, atbildīgajiem, termiņiem.
Piezīmju pieraksti jāveido un jāuzglabā pārskatāmi, strukturēti pēc sanāksmju un interviju veidiem, datumiem un nosaukumiem. 
Nākamajās sanāksmēs Izstrādātājam jānodrošina iepriekšējās sanāksmes piezīmēs ietverto lēmumu un uzdevumu izpildes atsekošana un fiksēšana (nepieciešamības gadījumā uzdevums, lēmums vai informācija jāpārnes uz pēdējās sanāksmes piezīmēm). 
[bookmark: _Toc163123247]5.2.12 ORG_002.12 Dalība Projekta uzraudzības padomē
Izstrādātājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma jānodrošina resursi dalībai Projekta uzraudzības padomes sanāksmēs, kas tiks organizētas pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi ceturksnī.

Galvenās Projekta uzraudzības padomes funkcijas:
1.	Izskatīt šī projekta realizācijas un citu projekta aktivitāšu progresa ziņojumus, novērtēt progresa atbilstību plānotajam, pārvaldīt riskus un nepieciešamības gadījumā lemt par koriģējošiem pasākumiem;
2.	Pieņemt lēmumus par izmaiņām projekta realizācijā, kuru akceptēšanai nepieciešamas izmaiņas;
3.	Izmaiņu vadības ietvaros uzņemties atbildību par lēmumiem attiecībā uz izmaiņu veikšanu projekta realizācijas un citu projekta aktivitāšu piegādes sfērā, to darbības un rezultātu savstarpējai saskaņošanai.
No Izstrādātāja puses sapulcēs ir jāpiedalās Izstrādātāja projekta vadītājam un nepieciešamības gadījumā -  vadības pārstāvim.
[bookmark: _Toc163123248]5.2.13. ORG_002.13 Projekta noslēguma sanāksme
Izstrādātājam jānodrošina formāla Projekta noslēgšanas sanāksme, kurā ir jāizskata vismaz šādi jautājumi:
1.	Kopsavilkums par izpildītajiem uzdevumiem, veiktajām piegādēm, novirzēm un izmaiņām no sākotnējā Platformas izstrādes un ieviešanas plāna;
2.	Ieteikumi Pasūtītājam Platformas ieviešanā un turpmākajiem Platformas attīstības darbiem;
3.	Iegūtās mācības (lessons learned) un ieteikumi Pasūtītāja un Izstrādātāja pārstāvjiem par izmaiņām nākamo projektu īstenošanā.
Projekta noslēguma sanāksmē Izstrādātājam jāiesniedz projekta noslēgšanas ziņojums.
[bookmark: _Ref93911917][bookmark: _Ref93911924][bookmark: _Toc94626134][bookmark: _Toc103804742][bookmark: _Toc142396525][bookmark: _Toc163123249]ORG_003 Komunikācijas organizācija
[bookmark: _Toc163123250]ORG_003.01 Pieteikumu pārvaldības rīks
Pieteikumu pieteikšanai, saskaņošanai un slēgšanai jāizmanto Pasūtītāja sistēma Ivanti. Izstrādātājam būs pieejama 1 (viena) klienta licence. Automātiskai informācijas apmaiņai būs pieejams dokumentēts API.  Integrācijas izstrāde starp Izstrādātāja pieteikumu uzskaites sistēmu un Pasūtītāja sistēmu Ivanti veicama pēc Izstrādātāja ieskata un par Izstrādāja līdzekļiem.
Izstrādātājam pieteikumu apstrādes sistēmā pašam jāveic visu reģistrēto kļūdu apstrāde, t. sk. dublikātu identificēšana. Ja ir identificēts dublikāts (pieteikums par kļūdu funkcionalitātē, kuru pieteicis jau kāds cits lietotājs), šādi pieteikumi tiek sasaistīti un viens no tiem - slēgts.
Pieteikumu apstrādes sistēmā tiek pieteiktas akcepttestēšanas, uzturēšanas un garantijas ietvaros identificētās kļūdas.
[bookmark: _Toc163123251]ORG_003.02 Projekta darba valoda
Projekta darba valoda ir latviešu valoda. Izstrādātājam dokumentētie nodevumi jāizstrādā latviešu valodā (izņemot prasībā nr. ORG_003.04 noteikto) .
Ja Projekta laikā tiek piesaistīti speciālisti, kuri nepārvalda latviešu valodu, Izstrādātājam šo speciālistu saziņā ar Pasūtītāju jānodrošina tulkošana bez papildu maksas.
[bookmark: _Toc163123252]ORG_003.03 Programmatūras nodevumu piegādes nosacījumi
Programmatūras nodevums jāpiegādā uzstādīšanai gan Pasūtītāja pirmsprodukcijas vidē, gan Pasūtītāja produkcijas vidē, ar norādi par programmatūras nodevuma instalēšanas paketes uzstādīšanas vidi, ja tehniski nav iespējams piegādāt programmatūras nodevuma instalēšanas paketi, kas izmantojama abās vidēs. Programmatūras instalēšanas paketei jābūt “inkrementālai” t.i. tās uzstādīšana ir veicama uz iepriekš piegādātas versijas. Programmatūras nodevumi nedrīkst ietekmēt datu bāzē jau esošos datus, ja vien tas nav iepriekš īpaši saskaņots vai nav nodevumu objekts. Gadījumos, ja tiek mainīta datu struktūra, jāpiegādā arī atbilstošie datu konvertācijas skripti. 
Visiem programmatūras nodevumiem ir jānodrošina versiju identifikācija un kontrole.
[bookmark: _Toc163123253]ORG_003.04 Dokumentu noformēšana
Izstrādātājam Projekta īstenošanas laikā jāievēro prasības projekta dokumentācijas apritei, atbilstoši Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” prasībām.
[bookmark: _Toc163123254]ORG_004 Prasības programmatūras izstrādei
[bookmark: _Toc163123255]ORG_004.01 Platformas  izstrādes ietvars
Izstrādājam Platformas  izstrāde ir jānodrošina atbilstoši Agile SCRUM izstrādes ietvaram, paredzot Platformas  funkcionalitātes izstrādi un piegādi iteratīvā veidā - laidienos, tos sadalot sprintos, izstrādes laikā nodrošinot ciešu sadarbību ar Pasūtītāja pārstāvjiem un Izstrādāja speciālistiem. Programmatūras izstrādes dzīves cikls tiek organizēts atbilstoši iteratīvajam Agile SCRUM izstrādes ietvaram.
Turpmākā Platformas  izstrāde un ieviešana Projektā Izstrādājam ir jāveic, vadoties pēc pušu saskaņotā Sistēmas izstrādes un ieviešanas plāna, pirms katra laidiena un tajā ietverto sprintu ietvaros izstrādājamās funkcionalitātes un darbu plānošanu, plānošanā iesaistot Pasūtītāja pārstāvjus un sagatavojot attiecīgā sprinta plānu (sprint backlog).
[bookmark: _Toc163123256]ORG_004.02 Platformas izstrādes un ieviešanas plāna izstrāde
Izstrādātājam 1 (viena) mēneša laikā no līguma noslēgšanas brīža ir ar Pasūtītāju jāsaskaņo Platformas  izstrādes un ieviešanas plāns, papildinot vai precizējot piedāvājumā sagatavoto plānu. Platformas izstrādes un ieviešanas plāna sagatavošanā ir jānodrošina cieša sadarbība ar Pasūtītāja pārstāvjiem, nodrošinot darbu prioritizāciju atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām.
 Platformas izstrādes un ieviešanas plānā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
1.	Darba ID (saskaņā ar Produkta karti);
2.	Darba nosaukums (saskaņā ar Produkta karti);
3.	Darba darbietilpība;
4.	Par darba izpildi atbildīgā persona no Izstrādātāja puses;
5.	Tehniskās specifikācijas un Produkta prasību kartes prasība/-as, kas, izpildot attiecīgo darba uzdevumu, tiks piegādāta;
6.	Sprints, kura ietvaros darbu ir plānots piegādāt. Ja paredzams, ka konkrēto darbu nevar izpildīt vienā sprintā, tas jāsadala divās vai vairākās daļās, lai precīzi var noteikt, kas tiks izstrādāts katrā atsevišķajā sprintā.
Platformas  izstrādes un ieviešanas plānā Izstrādājam ir jāparedz noteiktu loģisko funkcionalitātes apgabalu piegāde posmos un termiņos, tos sadalot laidienos (skatīt arī prasību “Produkta prasību karte”).
Pušu saskaņotais Platformas  izstrādes un ieviešanas plāns tiek pievienots līgumam kā pielikums, kas saskaņā ar Agile SCRUM izstrādes ietvaram var tikt mainīts, nemainot plānā ietverto laidienu termiņus un Platformas gala izstrādes un termiņu. Platformas  izstrādes un ieviešanas plāna aktuālajai versijai elektroniskā veidā jābūt brīvi pieejamai Projekta laikā visām Projektā iesaistītajām personām.
Izstrādātājam, plānojot darbus Projektā un sagatavojot Platformas  izstrādes un ieviešanas plānu, Projekta beigās ir jāparedz vismaz 2 (divi) mēneši visas Platformā konstatēto drošības ievainojamību un drošības incidentu novēršanai,akcepttestēšanas un ieviešanas pasākumu veikšanai.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Izstrādājam piedāvājumā ir jāiekļauj indikatīvs Platformas izstrādes un ieviešanas plāns, kas tiks izmantots par pamatu Platformas  izstrādes un ieviešanas plāna sagatavošanai un saskaņošanai, uzsākot Projektu.
[bookmark: _Toc163123257]ORG_004.03 Produkta prasību karte
Izstrādātājam ne vēlāk kā viena mēneša laikā no līguma parakstīšanas brīža, izmantojot tehniskajā specifikācijā definētās prasības, jāsagatavo un ar Pasūtītāju jāsaskaņo Produkta prasību karte. 
Produktu prasību karte (pazīstama arī kā lietotāju stāstu kartes, stāstu kartes un stāstu kartēšana) ir kartēšanas metode, ko praktizē Agile komandas, lai definētu mijiedarbību, kas lietotājam jāveic, lai sasniegtu savus mērķus Platformā un pakāpeniski attīstītu minimāli dzīvotspējīgu produktu (MVP), kas sastāv no gala-gala (end-to-end) lietotāja ceļa soļiem ar minimālo funkcionalitāti katrā no tā posmiem, tādējādi attīstot / piegādājot pakalpojumu / produktu iteratīvā veidā. Katrā plānotajā laidienā piegādājams MVP, nodrošinot fokusu uz vērtīgākās funkcionalitātes piegādi, atstājot mazāk vērtīgas lietas uz vēlākām piegādēm. 
Produktu prasību kartei jāizstāj ilgstošs tehnisko prasību detalizēšanas, apkopošanas un atjaunināšanas process, kas sastopami klasiskajā ūdenskrituma izstrādē. Produkta prasību karte paredzēta, lai veicinātu Platformas izstrādē iesaistīto pušu sadarbību, vienlaikus nodrošinot priekšstatu par to, kā Platforma tiks pakāpeniski attīstīta projekta laikā.
Produktu prasību kartē jāattēlo 3 veidu darbības ar atšķirīgu detalizāciju:
· aktivitātes (vispārīgākās darbības) – augsta līmeņa Platformas uzdevumi/ prasības
· soļi - atrodas tieši zem aktivitātēm un tiek attēloti to veikšanas secībā. Tie atspoguļo konkrētus apakšuzdevumus, ko lietotāji veiks Platformā, lai īstenotu iepriekš minēto aktivitāti
· detaļas (konkrētākās darbības / funkcionalitāte) - zemākā līmeņa uzdevumi, kurus lietotāji veic, lai sasniegtu augstāk minēto soli.
Pirms produkta kartes izveides Izstrādātājam jāsaskaņo šī nodevuma saturs un tajā iekļaujamā informācija ar Pasūtītāju. 
Piemērs:
[image: ]
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Izstrādātājam piedāvājumā ir jāiekļauj produktu prasības kartes izveides pieejas apraksts un piedāvātie rīki (izmantojamie rīki, uzsākot Projektu, saskaņojami ar Pasūtītāju) produkta kartes izveidei un uzturēšanai visā projekta īstenošanas laikā.
[bookmark: _Toc163123258]ORG_004.04 Laidiens
Platformas  funkcionalitātes izstrāde atbilstoši Platformas  izstrādes un ieviešanas plānam, ir jāveic laidienos (norādot katrā laidienā paredzēto sprintu skaitu, kopējo laidienu skaits nevar pārsniegt 7 (septiņus) laidienus, bet nevar būt mazāks par 3 (trīs) laidieniem. Iesniedzot Platformas  izstrādes un ieviešanas nodevumus, Izstrādātājam ir jāpiegādā pilnībā izstrādāts un Izstrādāja pusē notestēts Platformas  funkcionalitātes un Platformas  papildinājuma laidiens, kas nodrošina plānoto funkcionalitāti atbilstoši sprinta plānam un izpilda sprinta plānā iekļautos akcepttestēšanas kritērijus.
Programmatūras izstrādes laidiens ir uzskatāms par akceptējamu, ja:
1)	Ir izstrādāts un piegādāts viss laidienā ietvertais apjoms;
2)	Testēšanas laikā nav konstatētas 1., 2. un vairāk, kā 5 (piecas)  3. un 4. kategorijas kļūdas.
Norāde tehniskajam piedāvājumam: Izstrādājam piedāvājumā Platformas izstrādes un ieviešanas plānā jānorāda Platformas izstrādes laidieni (3 (trīs) līdz 7 (septiņi) laidieni, kas aptver visu tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi), kā arī finanšu piedāvājumā jānorāda izmaksas katram laidienam. 
[bookmark: _Toc163123259]ORG_004.05 Sprints
Platformas  funkcionalitātes izstrāde atbilstoši Platformas  izstrādes un ieviešanas plānam ir jāveic ne vairāk kā 1 (viena) mēneša garos sprintos. Katrā laidienā iekļaujami divi vai vairāki sprinti. 
Katra sprinta ietvaros veicamas šādas aktivitātes:
•	Sprinta plānošanas sanāksme (var tikt apvienota ar iepriekšējā sprinta noslēguma sanāksmi), kurā Izstrādātājs un Pasūtītājs vienojas par sprintā realizējamo funkcionalitāti, vienojas par nepieciešamajām intervijām un to grafiku. Sprinta plānošanas sanāksmē piedalās Pasūtītāja Projekta vadītājs, atbilstošās funkcionalitātes Produkta īpašnieks (Product owner) un Izstrādātāja Scrum komanda. 
Sprinta atklāšanas sanāksmē Pasūtītājs definē izstrādes prioritātes, Izstrādātāja komanda detalizē un precizē nepieciešamo informāciju, sadalot augsta līmeņa produkta uzkrājuma prasības (product backlog) sīkākos novērtējamos un izpildāmos sprinta uzkrājuma vienumos (sprint backlog items), kuru īstenošana nepārsniedz vienu programmatūras izstrādes sprintu;
•	Iknedēļas sanāksmes, kurās Izstrādātājs informē par sprinta statusu un vienojas ar Pasūtītāju par kārtējās nedēļas ietvaros veicamajiem darbiem;
•	Prasību precizēšanas fāze (intervijas ar Pasūtītāja un Pasūtītāja norādīto personālu), lietotājstāstu izstrāde un saskaņošana. Lietotājstāstu aprakstus Izstrādātājs iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai ne vēlāk, kā nākamajā darbdienā pēc intervijas, termiņš Pasūtītāja komentāru iestrādei Izstrādātājam ir divas darbdienas. Prasību precizēšanas fāzes pieļaujamais ilgums ir 1 nedēļa;
•	Programmatūras  prototipa izstrāde un programmatūras prototipa demonstrācija. Ne vēlāk, ka vienu nedēļu pēc prasību precizēšanas fāzes pabeigšanas Izstrādātājs organizē prototipa demonstrāciju. Prototipa demonstrācijai jānosedz visi sprintā iekļautie lietotājstāsti. Prototipa demonstrācija tiek veikta Izstrādātāja vidē. 
Prototipa demonstrācija var tikt organizēta kā tiešsaistes sanāksme. Demonstrācijas mērķis ir validēt piedāvāto risinājumu vai savlaicīgi atklāt un novērst novirzes, ja tādas konstatētas. 
Prototipa demonstrācijas mērķis ir vienoties par prasību īstenošanas veidu. Pasūtītājam ir tiesības noraidīt prototipā piedāvātos risinājumus, pieprasīt veikt prototipa izmaiņas (nemainot biznesa prasību un neizvirzot jaunas biznesa prasības)
Prototipa demonstrācijas sanāksmes tiek ierakstītas. Ne vēlāk, kā divas dienas pēc sanāksmes Izstrādātās iesniedz Pasūtītājam sanāksmes gaitā pieņemto lēmumu uzskaitījumu un precizētus lietotājstāstus.
Pasūtītājs divu dienu laikā apstiprina sanāksmē pieņemtos lēmumus vai, konstatējot neskaidrības vai neatbilstības Pasūtītāja vajadzībām, sasauc atkārtotu prototipa demonstrācijas sanāksmi. 
Prototipa demonstrācijas sanāksmē pieņemtie un saskaņotie lēmumi uzskatāmi par saskaņotām prasībām sprinta programmatūrai;
•	Programmatūras izstrāde;
•	Sprinta demonstrācijas sanāksme, kurā  Izstrādātājs demonstrē sprinta ietvaros izstrādāto funkcionalitāti un galvenos sprinta testēšanas scenārijus. Izstrādātājs informē par izpildāmajiem testa scenārijiem un testēšanas ierobežojumiem (piemēram, funkcionalitāte, kura būs pilnvērtīgi testējama tikai ar nākamajos sprintos piegādājamo funkcionalitāti. 
•	Sprinta testēšana un atkļūdošana. Sprinta ietvaros izstrādāto programmatūru pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendents uzstāda savā demonstrācijas vidē, nodrošinot Pasūtītāja lietotājiem piekļuvi testēšanai demonstrācijas vidē un paziņo Pasūtītājam par sprinta programmatūras gatavību testēšanai. 
Pasūtītājs paziņo Izstrādātājam par atklātajiem programmatūras defektiem, ja tādi ir, izmantojot Problēmpieteikumu vadības vidi.
Izstrādātājam ir pienākums novērst testēšanas laikā konstatētos defektus testēšanai atvēlētajā laikā. 
Pēc labota sprinta programmatūras uzstādīšanas  Pasūtītājs veiks novērsto defektu pārbaudi nākamā  programmatūras izstrādes sprinta testēšanas laikā.
Programmatūras izstrādes sprints ir uzskatāms par akceptējamu, ja:
1)	Ir izstrādāts un piegādāts viss sprintā ietvertais apjoms;
2)	Testēšanas laikā nav konstatētas 1., 2. un vairāk, kā 3 (trīs) 3. vai 4. kategorijas kļūdas.
•	Sprinta noslēguma sanāksme. Sprinta noslēguma sanāksme var tikt apvienota ar nākamā sprinta atklāšanas sanāksmi. 
[bookmark: _Toc163123260]ORG_004.06 Prasību precizēšana
[bookmark: _Hlk160722305]Izstrādājam pirms jebkuras Platformas  funkcionalitātes izstrādes sprinta ir jāveic tehniskajā specifikācijā ietverto prasību, kas ir attiecināmas uz attiecīgo sprinta funkcionalitāti, precizēšana. Precizēšana ir jāveic, intervējot Pasūtītāja nozīmētos speciālistus, un fiksējot prasību precizējumus. Prasību precizējumus apstiprina Pasūtītāja nozīmētie speciālisti elektroniski. 
Prasību precizēšanas rezultātā Pasūtītājs un Izstrādātājs var vienoties par funkcionalitātes aizstāšanu ar citu, līdzvērtīgu funkcionalitāti. Par līdzvērtīgu uzskatāma funkcionalitāte, kuras darbietilpības novērtējums, ko apmaksā Pasūtītājs, netiek pārsniegts, vai funkcionalitāte, kura aizstāj rīkus, tehnoloģijas un izpildījumu, bet ar kuru tiks sasniegts sākotnējās prasības mērķis.  
Ja šādas prasības ir konstatētas, tās tiek noformētas kā līguma grozījumi. 
 Norāde tehniskajam piedāvājumam: Izstrādātājam ir jāapraksta prasību precizēšanas principi.

[bookmark: _Toc94626135][bookmark: _Toc103804743][bookmark: _Toc142396526][bookmark: _Toc163123261]ORG_005 Prasības Izstrādātāja nodevumiem
[bookmark: _Toc163123262]ORG_005.01 Nodevumu formāts
Visiem ar Projektu saistītajiem dokumentiem ir jābūt sagatavotiem atbilstoši projektu vizuālajām vadlīnijām un pieejamiem elektroniskā formā, viennozīmīgi identificētiem un uzglabātiem datorizētā Projekta bibliotēkā, kurā vairāki lietotāji vienlaicīgi var veikt dokumentu izskatīšanu, komentēšanu un izmaiņu saglabāšanu. Par Projekta bibliotēkas izveidi un uzturēšanu atbild Izstrādātājs.
Visiem dokumentiem ir jābūt nolasāmiem ar MS Office 2007 vai jaunākas versijas MS Word, MS Excel, MS PowerPoint rīkiem. Nodevumos izmantotās shēmas piegādā rediģējamā formātā, kas sagatavotas atbilstoši Pasūtītāja izvirzītajām prasībām un rīkiem.
Platformas nodevumu dokumentus jāiesniedz elektroniski, nodevuma gala versiju – ar parakstītu pavadvēstuli.  Izstrādātājam ir jānodrošina Projekta bibliotēkas nodošana Pasūtītājam pēc projekta beigām, saglabājot Projekta bibliotēkas struktūru un saturu.
Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izstrādātājam ir jāsagatavo komentāru caurskates tabulas, pamatojoties uz datorizētajā Projekta bibliotēkā pieejamiem dokumentiem un tajos iesniegtiem komentāriem un labojumiem.
[bookmark: _Toc163123263]ORG_005.02 Atbilstība standartiem
Projekta nodevumi sagatavojami atbilstoši Latvijas valsts un starptautisko programmatūras izstrādes standartu un vadlīniju prasībām, ciktāl šie standarti ir piemērojami un atbilst labajai praksei.
Šī prasība skatāma kopsakarā ar prasības ORG_005.03 pēdējā teikumā iekļauto atrunu. 
[bookmark: _Toc163123264]ORG_005.03 Nodevumu saraksts
Projekta ietvaros Izstrādātājam jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītājam vismaz šādi Projekta nodevumi:
1. Projekta pārvaldības plāns.
1. Sistēmas izstrādes un ieviešanas plāns (produkta darbu plāns (product backlog) un Produkta prasību karte (story mapping) – viena mēnešu laikā no līguma parakstīšanas brīža
1. Projekta risku pārvaldības pasākumu plāns.
1. Platformas arhitektūras detalizācija (atbilstoši pretendenta piedāvātajam risinājumam).
1. Programmatūras prasību specifikācija (lietojumu scenāriji / lietotājstāsti).
1. Programmatūras projektējums (var tikt apvienots ar Programmatūras prasību specifikāciju).
1. Rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas plāns.
1. Sprinta un laidiena piezīmes un dokumentācija.
1. Interaktīvas kontekstjūtīga palīdzības rīka apraksts, kura saturu Pasūtītājs var papildināt, piemēram, doc-to-help).
1. Administratora rokasgrāmata.
1. Instalācijas instrukcija.
1. Iesniedzamais pirmkods un pirmkoda komentāri.
1. Iesniedzamais izpildkods un konfigurācijas datnes.
1. Testa scenāriji.
1. Sistēmas darbināšanai nepieciešamie resursi un platformas līmeņa komponenšu resursu vajadzības
1. Mācību nodevumi. 
Katra nodevuma saturs pirms tā izstrādes uzsākšanas Izstrādātājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
[bookmark: _Toc163123265]ORG_005.04 Platformas arhitektūras apraksts
Izstrādātājam jāveic Platformas arhitektūras detalizācija (apraksta izstrāde), ietverot vismaz šādu informāciju:
1. Iesaistītās puses.
1. Arhitektūru ietekmējošo prasību uzskaitījums un Platformas biznesa arhitektūras apraksts un shēmas (funkcionālo bloki, to biznesa funkcijas, mijiedarbība)
1. Platformas programmatūras arhitektūra - arhitektūras shēma, programmatūras komponenšu apraksts;
1. Tehnoloģiju raksturojums -  Platformā pielietoto programmēšanas valodu, ietvaru, bibliotēku un tehnoloģiju apraksts;
1. Platformas datu arhitektūra – Platformā apstrādājamo datu kopu apraksts un to sasaiste (attēlojot arī shematiski);
1. Infrastruktūras arhitektūras dokumentācija – plānoto Platformas komponenšu ārējo tīkla savienojumu uzskaitījums (arī shematisks) iekļaujot informāciju par izmantotajiem protokoliem, portiem, u.c. saistīto informāciju, kas nepieciešama tīkla drošības iekārtu konfigurācijai. 
1. Katras Platformas komponentes nepieciešamo virtuālo resursu apjomu, piemēram, CPU, RAM, diska vieta, to darbināšanai pirmsprodukcijas un produkcijas vidēs.
1. Pasūtītājs var pieprasīt Izstrādātājam sagatavot papildu arhitektūras dokumentācijas sadaļas, ja Platformas izstrādes gaitā tiek identificēta tāda nepieciešamība.
Dokuments Izstrādātājam jāuztur aktuāls visā Projekta īstenošanas laikā un jānodrošina tā aktuālās versijas pieejamība Pasūtītājam.
[bookmark: _Toc163123266]ORG_005.05 Programmatūras prasību specifikācija
Izstrādātājam ir jāizstrādā, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāpiegādā programmatūras prasību specifikācija. 
Programmatūras prasību specifikācijas neatņemama sastāvdaļa ir arī ekrānformu prototipi. Ekrānformu prototipi sagatavojami visām Platformas ekrānformām.
Dokuments Izstrādātājam jāuztur aktuāls visā Projekta īstenošanas laikā un jānodrošina tā aktuālās versijas pieejamība Pasūtītājam.
[bookmark: _Toc163123267]ORG_005.06 Programmatūras projektējuma apraksts
Programmatūras projektējuma aprakstā ir jāiekļauj vismaz:
1. Programmatūras vispārējās uzbūves apraksts.
2. Funkcionālā projektējuma apraksts.
3. Datu loģikas projektējuma apraksts (izmantojot ER diagrammas).
4. Saskarņu projektējuma apraksts.
5. Datu sinhronizācijas projektējums.
Saskaņojot ar līgumā norādītajām Pasūtītāja kontaktpersonām, var tikt veidots kopējs prasību dokuments, kas satur Programmatūras prasību specifikācijas un Programmatūras projektējuma apraksta elementus. 
[bookmark: _Toc163123268]ORG_005.07 Rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas plāns
Izstrādātājam izstrādes Līguma ietvaros jāsagatavo, jāsaskaņo un jāiesniedz Pasūtītājam Platformas rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas plāns.
Izstrādātājam, plānojot Platformas programmatūras arhitektūru un rezerves kopēšanu, jāparedz:
1. Automātiska datu rezerves kopēšana uz citu tehnisko infrastruktūru (data backup).
2. Rezerves kopiju veidošana, nepārtraucot tehniskās infrastruktūras darbību, paredzot iespēju atjaunot datus.
3. Datu atjaunošana ārkārtas situāciju apstākļos (disaster recovery).
[bookmark: _Toc163123269]ORG_005.08 Versijas dokumentācija
Programmatūras versijas aprakstā jeb posma piezīmēs ir jāiekļauj vismaz šāda informācija:
1. Programmatūras versijas identifikators. 
2. Versijas sastāvs un nodevumu identifikatori. 
3. Versijā iekļautās izmaiņas (piegādāto funkcionālās prasību, realizēto izmaiņu pieprasījumu un laboto kļūdu uzskaitījums).
4. Versijas uzstādīšanas instrukcijas.
[bookmark: _Toc163123270]ORG_005.09 Interaktīvas kontekstjūtīga palīdzības rīka apraksts, kura saturu Pasūtītājs var papildināt, piemēram, doc-to-help)
Platformai jānodrošina interaktīva kontekstjūtīga palīdzība, kuru lietotājs var izsaukt no jebkura Platformas ekrāna. Atspoguļotās palīdzības informācijas saturam jābūt piesaistītam konkrētajai ekrānformai, no kura palīdzības funkcija tika izsaukta (context sensitive help).
Platformas lietotāja atbalsta tekstam jābūt pievienojamam atsevišķu lauku līmenī. Papildus ārējā lietotāja saskarnē iespējams izvietot saites uz citiem resursiem.
[bookmark: _Toc163123271]ORG_005.10 Administratora rokasgrāmata
Platformas administratora rokasgrāmatā jāiekļauj vismaz šāda informācija:
1. Prasības Platformas darbības videi un standartprogrammatūras uzstādīšanas instrukcijas. 
2. Platformas uzstādīšanas instrukcijas. 
3. Rezerves kopēšanas un darbības atjaunošanas instrukcijas. 
4. Izmaiņu un papildinājumu uzstādīšanas procedūra (administratora rokasgrāmatā jāapraksta vispārīgie principi un kārtība, bet katrai versijai specifiskās uzstādīšanas instrukcijas iekļaujamas programmatūras versiju aprakstā).
5. Uzturēšanas instrukcijas, tai skaitā: Informācija par auditācijas ierakstiem un žurnālfailiem. Informācija par konfigurācijas uzstādījumiem.
[bookmark: _Toc163123272]ORG_005.11 Programmatūras piegāde
Izstrādātā Platformas programmatūra:
1. Izstrādāto programmatūras risinājumu un gatavās programmatūras pielāgojumu pirmkodi. Izstrādātas programmatūras risinājumu un gatavās programmatūras pielāgojumu pirmkodam jābūt komentētam. Programmatūras koda labojumiem jāsatur atsauces uz darbiem, izmaiņu pieprasījumiem vai kļūdu pieteikumiem, kuru ietvaros tie realizēti.
2. Gatavās programmatūras un izstrādāto programmatūras pielāgojumu izpildkodi, konfigurācijas datnes (skripti).
3. Automātisko testu skripti, testa datu kopas un testu darbināšanai nepieciešamā programmatūra, ja tādas izstrādātājam ir jāpiegādā.
4. Trešo pušu programmatūra un licences, ja paredzētas atbilstoši Izstrādātāja piedāvājumam.
[bookmark: _Toc163123273]ORG_005.12 Nodevumu aktualizācija
Katrā nākamajā piegādē Izstrādātājam jāpiegādā nodevumu aktualizētās (konsolidētās) versijas, nodrošinot konfigurāciju un versiju pārvaldību saskaņā ar šīs specifikācijas prasībām, kā arī citi nodevumi, kuri saskaņā ar industrijas labo praksi ir vajadzīgi Platformas darbināšanai, t.sk. tālākai pilnveidošanai un uzturēšanai.

[bookmark: _Toc94626136][bookmark: _Toc103804744][bookmark: _Toc142396527][bookmark: _Toc163123274]ORG_006 Nodevumu iesniegšanas un akceptēšanas kārtība
[bookmark: _Toc163123275]ORG_006.01 Nodevumu iesniegšanas kārtība
Izstrādātājam ir jāveic programmatūras piegāde sprintos un laidienos, izstrādājot un piegādājot funkcionalitāti, balstoties uz Projekta izstrādes un ieviešanas plānu. 
Katra laidiena piegādes ietvaros Izstrādātājam jāiesniedz vismaz šāds piegādes nodevumu komplekts:
1. Programmatūras versijas apraksts. 
2. Izstrādāto programmatūras risinājumu un gatavās programmatūras pielāgojumu pirmkodi, gatavās programmatūras un izstrādāto programmatūras pielāgojumu izpildkodi, konfigurācijas datnes (skripti). 
3. Platformas dokumentācijas pirmreizējās vai aktualizētās versijas, tai skaitā administratora rokasgrāmata, programmatūras prasību specifikācija (lietotājstāstu veidā), programmatūras projektējuma apraksts, testēšanas scenāriji, programmatūras testu apraksti, Izstrādātāja testēšanas (kopsavilkuma) pārskats.
4. U.c. dokumentācija pēc nepieciešamības.
Ar katru nākamo laidienu jāiesniedz nodevumu (dokumentu) konsolidētās versijas.
[bookmark: _Toc163123276]ORG_006.02 Nodevumu piegādes veids
Dokumentācijas nodevumi Izstrādātājam ir jāpiegādā, nosūtot e-pastu uz Līgumā norādīto Pasūtītāja kontaktpersonas e-pasta adresi. 
Programmatūras nodevumu piegādes veids (datu nesējos, Pasūtītāja koda repozitorijā vai citādi) jāsaskaņo ar Pasūtītāju pirms programmatūras piegādes.
[bookmark: _Toc163123277]ORG_006.03 Dokumentācijas nodevumu akceptēšana
Iesniegtos dokumentācijas nodevumus Pasūtītājs izskata 10 (desmit) darba dienu laikā vai citā termiņā, kas noteikts Platformas izstrādes un ieviešanas plānā. Iebildumus, komentārus un jautājumus nodevumu izskatītāji pievieno nodevuma dokumentā.
Izstrādātāja pienākums ir apstrādāt no Pasūtītāja puses reģistrētos komentārus 10 (desmit) dienu laikā pēc nodevuma izskatīšanas beigām, ja vien ar Pasūtītāju nav panākta vienošanās par citu apstrādes termiņu. Izstrādātājs pēc nepieciešamības vai Pasūtītāja pieprasījuma var organizēt komentāru izskatīšanas sanāksmi/-es. 
Pasūtītājam ir tiesības dokumentācijas nodevumu nepieņemt, līdz nav apstrādāti visi komentāri, un novērsti visi iebildumi.
Dokumentu nodevumi Izstrādātājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju ne vairāk kā 3 iterācijās.
[bookmark: _Toc163123278]ORG_006.04 Akceptēšanas kārtība
· Izstrādātājs piegādā dokumentāciju, kas apliecina Izstrādātāja testēšanas pabeigšanu (testēšanas dokumentāciju), un Platformas laidiena piegādes komplektu, kas sastāv no vismaz šādiem nodevumiem:
· Programmatūras versijas apraksts.
· Izstrādāto programmatūras risinājumu un gatavās programmatūras pielāgojumu pirmkodi un konfigurācijas datnes (skripti).
· Pasūtītājs ar Izstrādātāja atbalstu veic piegādātās programmatūras uzstādīšanu pirmsprodukcijas vidē. Ja uzstādīšana ir neveiksmīga, tālāka akceptēšana tiek pārtraukta.
· Platformas programmatūras akcepttestēšana tiek sākta pēc programmatūras sekmīgas uzstādīšanas pirmsprodukcijas vidē. Pasūtītājs un tā pārstāvji 10 (desmit) darba dienu laikā (vai citā termiņā, kas noteikts Platformas izstrādes un ieviešanas plānā) pēc programmatūras uzstādīšanas veic akcepttestu, saskaņā ar Izstrādātāja piegādātajiem un iepriekš saskaņotajiem akcepttestēšanas scenārijiem. Izpildītājam ir jāsagatavo  un jāsaskaņo ar Pasūtītāju akcepttestēšanas scenāriji un piemēri, kā arī akcepttestēšanai  nepieciešamie dati. Izpildītājam jānodrošina nepieciešamais atbalsts Pasūtītājam, lai Pasūtītājs varētu veikt akcepttestēšanu. Testēšanas ietvaros identificētās kļūdas tiek reģistrētas Izstrādātāja pieteikumu apstrādes sistēmā. Balstoties uz iesniegtajiem problēmziņojumiem, Izstrādātājam jāveic identificēto defektu novēršana un jāpiegādā funkcionalitāte atkārtotai akcepttestēšanai.
· Izstrādātājam akcepttestēšanas rezultātā jāsagatavo un jāiesniedz Pasūtītāja norādītajām personām testēšanas pārskats (rezultātu kopsavilkums).
· Laidiens tiek akceptēts, ja akcepttestam netiek konstatētas 1. un 2. kategorijas kļūdas, bet 3. un 4. kategorijas kļūdu skaits kopā nepārsniedz 5 (piecas). Izņemot pēdējo laidienu un kopēju funkcionalitātes akcepttestēšanu, kur nav pieļaujamas kļūdas. 
· 3. un 4. kategorijas kļūdas tiek fiksētas akceptēšanas protokolā, nosakot konkrētu to novēršanas laiku, kas nedrīkst pārsniegt 10 (desmit) darba dienas no akceptēšanas brīža.
[bookmark: _Toc163123279]ORG_006.05 Akcepttestēšanas laikā atklāto kļūdu novēršana
Konstatējot 1.kategorijas kļūdas (Avārija), Platformas akcepttestēšana tiek apturēta. Izstrādātājam jānovērš šīs kļūdas un jāiesniedz Platformas funkcionalitāte atkārtotai akcepttestēšanai.
Akcepttestēšanas laikā atklātās kļūdas Izstrādātājam ir jānovērš 20 (divdesmit) darba dienu laikā un jāiesniedz Pasūtītājam programmatūra atkārtotai akcepttestēšanai. Gadījumā, ja atkārtotas akcepttestēšanas laikā programmatūra netiek akceptēta, Pasūtītājam ir tiesības Platformas programmatūru nepieņemt (ja atklātās kļūdas netiek novērstas līdz projekta beigām, Pasūtītājam ir tiesības noraidīt nodevumu un neveikt samaksu).
[bookmark: _Toc163123280]ORG_006.06 Problēmu ziņojumu klasifikācija:
Kļūdas un pieteikumi tiek klasificēti šādi:
	Kategorija
	Kategorijas veids
	Apraksts

	1.kategorija
	Avārija
	Problēma izraisa pilnīgu Platformas darbības apstāšanos un/vai darbs nevar tikt turpināts.

	2.kategorija
	Kļūda, kuru nevar apiet
	Problēma izraisa iekšēju programmatūras kļūdu vai nekorektu darbību, kas rada lielus iespēju zudumus. Nav zināms (klientam) pieņemams problēmas apiešanas risinājums, tomēr ir iespējams darbu turpināt ierobežotā režīmā.

	3.kategorija
	Kļūda, kuru var apiet
	Problēma izraisa minimālus iespēju zudumus. Ietekme uz Platformas darbību ir mazsvarīga / sagādā zināmas neērtības, piemēram, manuālu darbu Platformas funkcionēšanas atjaunošanai / darba turpināšanai.

	4.kategorija
	Neprecizitāte
	Problēma neizraisa iespēju zudumus. Šādu pieteikumu raksturo iekšēja programmatūras kļūda vai nekorekta darbība, kuras ietekmi uz darba turpināšanu var neņemt vērā, kļūda / neprecizitāte dokumentācijā.

	5.kategorija
	Izmaiņu pieprasījums
	Pieprasījums veikt izmaiņas, vai papildināt Platformas funkcionalitāti, dokumentāciju vai papildus veikt citus darbus, kas ir ārpus iepriekš pasūtīto darbu sfēras vai atšķiras no iepriekš saskaņotajām prasībām.

	6.kategorija
	Konsultācija
	Problēma neizraisa iespēju zudumus. Programmatūrā nav kļūda, bet ir radusies kāda neskaidrība par Platformas darbību vai funkcionalitāti, izmantošanu, tehnisko apkalpošanu.



[bookmark: _Toc163123281]ORG_006.07 Problēmu ziņojumu novēršanas termiņi
Izstrādātājam jānodrošina šādi problēmu novēršanas laiki, no problēmas reģistrēšanas Pieteikumu pārvaldības rīkā:
	Prioritāte
	Novēršanas termiņš

	1.kategorija
	Ne vēlāk par 4 (četrām) Pasūtītāja darba laika stundām*

	2. kategorija
	Ne vēlāk par 16 (sešpadsmit) Pasūtītāja darba laika stundām*

	3. kategorija
	Ne vēlāk par 40 (četrdesmit) Pasūtītāja darba laika stundām*

	4. kategorija
	Ne vēlāk par 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā


*Novēršanas termiņš tiek ņemts vērā Pasūtītāja darba laiks (izņemot oficiālās svētku dienas) vai citi termiņi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.

[bookmark: _Toc94626137][bookmark: _Toc103804745][bookmark: _Toc142396528][bookmark: _Toc163123282]ORG_007 Mācības
Norāde finanšu piedāvājumam: Mācību materiālu sagatavošana, kā arī 200 (divi simti) mācību kontaktstundas iekļaujamas Finanšu piedāvājumā kā atsevišķa pozīcija.
[bookmark: _Toc163123283]ORG_007.01 Administratoru mācības
Izstrādātājam jānodrošina Platformas administratoru mācības tādā līmenī, lai administratori spētu patstāvīgi veikt Platformas administrēšanas, uzraudzības, uzturēšanas, rezerves kopēšanas, darbības atjaunošanas un jauninājumu uzstādīšanas pasākumus.
Platformas administratoru mācībām ir jāietver gan teorētiskā daļa, gan praktiskā daļa ar praktiskiem treniņa uzdevumiem.
[bookmark: _Toc163123284]ORG_007.02 Platformas lietotāju mācības
Izstrādātājam jānodrošina Platformas lietotāju (VUGD darbinieku) mācības tādā līmenī, lai tie spētu patstāvīgi izmantot  Platformu.
Mācībās jāietver gan teorētiskā daļa, gan Platformas darbības demonstrācija, gan praktiskā daļa ar praktiskiem treniņa uzdevumiem.
[bookmark: _Toc163123285]ORG_007.03 Mācību apjoms, vieta un norise
Izstrādātājam Projekta ietvaros jānodrošina mācību pasākumi: mācību materiālu sagatavošana. Izstrādātājam jānodrošina mācību pasākumi  ne mazāk kā  200 h (divi simti kontaktstundu) apjomā. Kontaktstunda ir mācībspēka un izglītojamā tieša saskarsme klātienē vai tiešsaistē, kura tiek īstenota mācību mērķu un uzdevumu sasniegšanai un kuras ilgums ir viena stunda. 
Tiešsaistes mācību pasākumam Piegādātājs nodrošina ieraksta veikšanu un pēc mācību pasākuma to nodod Pasūtītājam. 
Sprintu un laidienu demonstrācijas, kā arī atbalsts un konsultācijas piegāžu uzstādīšanā netiek uzskatīti par mācību pasākumiem. 
Mācības veicamas Pasūtītāja telpās vai tiešsaistē, lietotāju grupas, mācību veidu, materiālus un citu ar mācībām saistīto informāciju saskaņojot ar Pasūtītāju.
[bookmark: _Toc163123286]ORG_007.04 Mācību nodevumi
Izstrādātājam ir jānodrošina mācību veikšana un jāsagatavo vismaz šādi nodevumi:
1. Mācību plāns. Mācību plānā detalizēti jāapraksta mācību mērķis, saturs, laika grafiks, jānosaka apmācāmo grupas. Pirms mācību veikšanas ir jābūt izstrādātai pietiekoši stabilai Platformas versijai, lai nodrošinātu mācību praktisko daļu, kā arī jābūt pabeigtai attiecīgajai Platformas dokumentācijai.
2. Mācību materiāli. Izstrādātājam ir jāizstrādā vai jāpapildina, jāsaskaņo ar Pasūtītāju un jāpiegādā mācību materiāli. Mācību materiāli veidojami kā MS PowerPoint, MS Word, video vai cita formāta dokumentācija, saskaņojot ar Pasūtītāju. Mācību materiāliem ir jātiek iesniegtiem izskatīšanai un akceptēšanai no Pasūtītāja puses vismaz 10 (desmit) darba dienas pirms mācībām.  

[bookmark: _Ref93912037][bookmark: _Ref93912046][bookmark: _Toc94626139][bookmark: _Toc103804747][bookmark: _Toc142396530][bookmark: _Toc163123287]ORG_008 Garantijas noteikumi
[bookmark: _Toc163123288]ORG_008.01 Garantijas pakalpojumu periods un apjoms
Jebkuram līguma ietvaros Pasūtītāja pieņemtajam nodevumam Izstrādātājam ir jānodrošina garantijas pakalpojumi 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu periodā, skaitot no attiecīgā nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.
Garantijas pakalpojumu ietvaros Izstrādātājam ir jāveic šādas aktivitātes:
1. Jāveic piegādāto Platformas funkcionalitātes darbības traucējumu un/vai kļūdu un nepilnību diagnosticēšana, analīze un novēršana. 
1. Jānovērš datu bojājumi, kas radušies piegādātās programmatūras (t.sk. trešās puses programmatūras) kļūdu vai Izstrādātāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā, un, kas apgrūtina Platformas izmantošanu atbilstoši Platformas tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Platformas ekspluatācijā. 
1. Dokumentācijas labošana (t.i., labošana, papildināšana utt.), atbilstoši visiem garantijas nodrošināšanas ietvaros veiktajiem labojumiem Sistēmās.
1. Pasūtītāja atbalsts.
Garantijas perioda laikā par izmaiņu pieteikumu nevar uzskatīt projektējumam un prasībām neatbilstošas realizācijas programmatūras kodā.
[bookmark: _Toc163123289]ORG_008.02 Pasūtītāja atbalsts garantijas pakalpojuma nodrošināšanas laikā
Garantijas ietvaros Izstrādātājam jānodrošina otrā līmeņa tehniskais atbalsts (help-desk) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00.
Garantijas ietvaros lietotāju un tehniskais atbalsts sniedzams, izmantojot šādus komunikācijas kanālus - telefoniski un pa e-pastu. Izstrādātājam ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr Izstrādātājs, vienojoties ar Pasūtītāju, var noteikt primāri izmantojamo komunikācijas kanālu. 
Pasūtītāja atbalsts, kas nav saistīts ar Platformas kļūdu pieteikšanu un apstrādi, tiek klasificēts kā izmaiņu pieprasījums.
[bookmark: _Toc163123290]ORG_008.03 Reakcijas un novēršanas laiki garantijas pieteikumiem
Izstrādātājam jānodrošina Platformas darbības traucējumu, kļūdu un nepilnību pieteikumu reakcijas laiks, kura ietvaros tiek nodrošināta pieteikuma saņemšana,  klasifikācija un atbildes sniegšana par problēmziņojumā norādītās problēmas cēloni un novēršanas laiku:
	Kategorija
	Reakcijas laiks
	Novēršanas laiks

	1. kategorija
	Ne lielāks par 2 (divām) Pasūtītāja darba laika stundām*
	Ne lielāks par 4 (četrām) Pasūtītāja darba laika stundām*

	2. kategorija
	Ne lielāks par 4 (četrām) Pasūtītāja darba laika stundām*
	Ne lielāks par 8 (astoņām) Pasūtītāja darba laika stundām*

	3. kategorija
	Ne lielāks par 8 (astoņām) Pasūtītāja darba laika stundām*
	Nākamajā darba dienā

	4. kategorija
	Ne lielāks par 16 (sešpadsmit) Pasūtītāja darba laika stundām*
	Pusēm saskaņojot


*Reakcijas un novēršanas laika atbildes ilguma noteikšanai tiek ņemts vērā tiek ņemts vērā Pasūtītāja darba laiks (izņemot oficiālās svētku dienas) vai citi termiņi, iepriekš vienojoties ar Pasūtītāju.
[bookmark: _Ref93912068][bookmark: _Ref93912074][bookmark: _Toc94626140][bookmark: _Toc103804748][bookmark: _Toc142396531][bookmark: _Toc163123291]ORG_009 Garantijas prasības
[bookmark: _Toc163123292]ORG_009.01 Garantijas uzturēšanas termiņš
Izstrādātājam jānodrošina izstrādāto un piegādāto Platformas komponenšu garantijas laiks 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu periodā, skaitot no gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas, bez maksas. Ja pieņemšanas – nodošanas akts ir parakstīts par piegādātu Platformas daļu, Izstrādātājam jānodrošina garantija šai daļai arī laika periodā līdz gala pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai par visu Platformu un tas nemaina konkrētās Platformas daļas 12 (divpadsmit ) kalendāro mēnešu garantijas periodu, skaitot no gala pieņemšanas nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā pieteikto un neatrisināto problēmu izpilde ir saistoša arī pēc garantijas termiņa beigām.
Ja attiecināms, Pretendentam piedāvājumam jāpievieno ražotāja apliecinājums vai cits līdzvērtīgs dokuments par to, ka Izstrādātāja izstrādes tehnoloģiju (rīku, līdzekļu) ražotājs nodrošina šo tehnoloģiju garantijas un uzturēšanas nodrošināšanas pakalpojumu 12 (divpadsmit) kalendāro mēnešu laikā, skaitot no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
[bookmark: _Toc163123293]ORG_009.02 Platformas garantijas uzturēšana
Izstrādātājam jānodrošina Platformas garantijas uzturēšana. Garantijas uzturēšanas laikā Izstrādātājam bez maksas:
1. Jāveic piegādātās programmatūras uzstādījumu un konfigurācijas parametru iestatīšana vai programmatūras modifikāciju veikšana ar mērķi novērst kļūdas un nepilnības.
2. Jāveic datu bojājumu novēršana, kas radušies Izstrādātāja apzinātas vai neapzinātas rīcības rezultātā un kas apgrūtina Platformas izmantošanu atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kāda tā bijusi, nododot Platformu ekspluatācijā.
3. Atklāto ievainojamību novēršana.

[bookmark: _Toc163123294]ORG_009.03 Garantijas konsultācijas
Garantijas periodā jānodrošina konsultācijas par Platformas funkcionalitāti līdz 360 cilvēkstundu apjomā, kā arī Izstrādātājam jāsniedz atbalsts saskaņā ar kļūdu pieteikumu apstrādes aprakstā norādītajiem termiņiem.
Garantijas konsultācijas ietver vismaz sekojošo:
1. Piegādātās programmatūras (t.sk. trešās puses programmatūras) darbības traucējumu un / vai problēmu (kļūdu) diagnosticēšanu, analīzi un novēršanu.
2. Pasūtītāja datu labojumu veikšanu, ja datu bojājumi radušies piegādātās programmatūras kļūdu vai nepilnību dēļ.
Dokumentācijas labošanu (t.i., labošana, papildināšana utt.) atbilstoši visiem garantijas nodrošināšanas ietvaros veiktajiem labojumiem.
[bookmark: _Toc163123295]ORG_010 Uzturēšana un attīstība
[bookmark: _Toc163123296]ORG_010.01 Uzturēšanas pakalpojumu periods un apjoms
Izstrādātājam ir jānodrošina Platformas uzturēšana atbilstoši līguma termiņam pēc Platformas izstrādes, sākot no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīža, uzturēšanas ietvaros par atsevišķu samaksu izpildot Pasūtītāja iesniegtos izmaiņu pieprasījumus un veicot to problēmu novēršanu, kas identificētas pēc garantijas tehniskā atbalsta sniegšanas vai nav atbilstošas garantijas nosacījumiem.
Uzturēšanas un attīstības pakalpojuma periodā Izstrādātājam ir jānodrošina:
1. Izmaiņu pieprasījumu darbietilpības novērtēšana atbilstoši ORG_001.08 Darbietilpības novērtēšana, izmaiņu pieprasījumu realizēšana, izmaiņu apskates (prezentācijas un kvalifikācijas testēšana) un dokumentācijas izstrāde vai aktualizēšana atbilstoši veiktajām izmaiņām programmatūrā.
2. Konsultāciju sniegšana vai informācijas sagatavošana par:
a. Ieviešamo izmaiņu ietekmi uz saistītajām informācijas sistēmām;
b. Iespējamajiem risinājumiem, kas ļauj pievienot jaunu funkcionalitāti jau esošajai (konsultējot par tehniski efektīvākajiem un finansiāli izdevīgākajiem tehniskā risinājuma variantiem);
c. Lietotajām tehnoloģijām, to iespējām un pāreju uz jaunākām versijām vai citām tehnoloģijām;
d. Platformas lietošanas un lietotāju mācību jautājumiem, tai skaitā pēc pieprasījuma nodrošinot mācības (papildus jau pasūtītajām);
e. Platformas programmatūras elementu (lietotāja aplikācijas, datubāžu vadības sistēmas) konfigurēšanu;
f. Platformas ekspluatācijas neskaidrībām un problēmu gadījumiem, tai skaitā, datu apmaiņu starp Platformu un citām informācijas sistēmām;
g. Citiem ar Platformu saistītiem jautājumiem.
3. Dalība sanāksmēs.
4. Datu labošanas un atlases skriptu piegāde.
5. Izmaiņas/ uzlabojumi E-lietas koplietošanas komponenšu izmaiņu gadījumā. 
6. Citi ar Platformas programmatūras izstrādi saistīti darbi. 
Izstrādātājam ir tiesības ierosināt Platformās papildinājumus, kas atbilst plānotajām izmaiņām normatīvo aktu regulējumā vai plānotām izmaiņām saskarnēs ar citām informācijas sistēmām, uzlabo drošību vai novērš iespējamus apdraudējumus, kā arī uzlabo lietojamību vai nodrošina papildus funkcionalitātes pieejamību lietotājiem.
Pasūtītājs izmaiņu pieprasījumus pasūta atbilstoši pieejamajam finansējumam. Pasūtītājs var nepasūtīt sākotnējo plānoto izmaiņu pieprasījumu apjomu.
Izmaiņu pieprasījumi var tikt vērtēti un pasūtīti visa līguma izpildes laikā.
Pārējie uzturēšanas pakalpojumi sniedzami no brīža, kad parakstīts gala Nodošanas – pieņemšanas akts par Platformas vai tās daļas (laidiena) pieņemšanu. 
[bookmark: _Toc163123297]ORG_010.02 Pasūtītāja atbalsts uzturēšanas pakalpojumu nodrošināšanas laikā
Uzturēšanas ietvaros Izstrādātājam jānodrošina otrā līmeņa tehniskais atbalsts (help-desk) darba dienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00
Uzturēšanas ietvaros lietotāju un tehniskais atbalsts sniedzams, izmantojot šādus komunikācijas kanālus – telefoniski, pa e-pastu, pieteikumu reģistrācijas sistēmā. Izstrādātājam ir jānodrošina visi norādītie komunikācijas kanāli, tomēr Izstrādātājs var vienoties ar Pasūtītāju par primāri izmantojamo komunikācijas kanālu.
[bookmark: _Toc163123298]ORG_010.03 Izmaiņu pieprasījumi
Izstrādātājam par papildus samaksu jānodrošina Platformas izmaiņu un papildinājumu darbu izpilde. Darbi veicami, pamatojoties uz Pasūtītāja un Izstrādātāja abpusēji saskaņotiem un pasūtītiem Izmaiņu pieprasījumiem. 
Izstrādātājam ir jāveic izmaiņu pieprasījumu novērtēšana atbilstoši ORG_001.08 Darbietilpības novērtēšana, izmaiņu izstrāde (t.sk. attiecīgās dokumentācijas aktualizēšana, t.i. labošana, papildināšana utt.), testēšana un piegāde, pamatojoties uz Pasūtītāja definētajām prasībām un saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām.
Par izmaiņu pieprasījumu netiek uzskatītas Platformas programmatūras prasību un projektējuma kļūdas vai nepilnības.



[bookmark: _Toc94626142][bookmark: _Toc103804750][bookmark: _Toc142396533][bookmark: _Toc163123299]Pielikumi
[bookmark: _Toc133953841][bookmark: _Toc134393174][bookmark: _Toc134437650][bookmark: _Toc134613769][bookmark: _Toc134778676][bookmark: _Toc134778864][bookmark: _Toc134801094][bookmark: _Toc134994886][bookmark: _Toc135579039][bookmark: _Toc135598470][bookmark: _Toc135942850][bookmark: _Toc135942933][bookmark: _Toc135943013][bookmark: _Toc135943140][bookmark: _Toc135943336][bookmark: _Toc135998782][bookmark: _Toc136099445][bookmark: _Toc136111423][bookmark: _Toc136184413][bookmark: _Toc136187556][bookmark: _Toc136189619][bookmark: _Toc136943196][bookmark: _Toc137151179][bookmark: _Toc137406517][bookmark: _Toc138062800][bookmark: _Toc142396534][bookmark: _Toc142406365][bookmark: _Toc133953842][bookmark: _Toc134393175][bookmark: _Toc134437651][bookmark: _Toc134613770][bookmark: _Toc134778677][bookmark: _Toc134778865][bookmark: _Toc134801095][bookmark: _Toc134994887][bookmark: _Toc135579040][bookmark: _Toc135598471][bookmark: _Toc135942851][bookmark: _Toc135942934][bookmark: _Toc135943014][bookmark: _Toc135943141][bookmark: _Toc135943337][bookmark: _Toc135998783][bookmark: _Toc136099446][bookmark: _Toc136111424][bookmark: _Toc136184414][bookmark: _Toc136187557][bookmark: _Toc136189620][bookmark: _Toc136943197][bookmark: _Toc137151180][bookmark: _Toc137406518][bookmark: _Toc138062801][bookmark: _Toc142396535][bookmark: _Toc142406366][bookmark: _Ref134388674][bookmark: _Toc142396537][bookmark: _Toc163123300]Pielikums - Objektu grupas un apakšgrupas
Šajā sadaļā ir sniegtās klasifikatoram Objektu grupas (apakšgrupas) paredzētās vērtības, pirms ielādes ir jāsalīdzina pret VKCP esošā klasifikatora vērtībām:
	Nr.p.k.
	Objektu grupas izvēlne 
	Objektu grupas apakšizvēlne


	1.
	Dzīvojamās mājas
	daudzdzīvokļu objekts (dzīvojamās mājas, kurās ir divi un vairāk dzīvokļi) 

	- līdz trijiem stāviem (ieskaitot) - līdz pieciem stāviem (ieskaitot) 
- līdz septiņiem stāviem (ieskaitot) 
- līdz deviņiem stāviem (ieskaitot) 
- līdz 12 stāviem (ieskaitot) 
- līdz 16 stāviem (ieskaitot)
- līdz 20 stāviem (ieskaitot)
- vairāk par 21 stāvu

	
	
	- daudzdzīvokļu objekta dzīvoklis 


	
	
	- viendzīvokļa objekts (brīvi stāvošas savrupmājas, tai skaitā individuālās ģimeņu mājas, villas, mežsargu mājas, lauku mājas, vasarnīcas, dārza mājas un tml., kā arī savienotas (dvīņu un rindu) mājas, kurās katrai dzīvojamo telpu grupai ir sava ieeja) 


	
	
	- dažādu sociālo grupu kopdzīvojamā māja 


	2.
	Izglītības objekti
	- augstākās izglītības iestāde
- profesionālās izglītības iestāde
- vispārējās izglītības iestāde
- pirmsskolas izglītības iestāde
- interešu izglītības iestāde
- speciālā izglītības iestāde, kas nodrošina internāta pakalpojumus vai paredzēta personām (bērniem un jauniešiem) ar īpašām vajadzībām
- cits izglītības objekts

	3.
	Ārstniecības objekti
	- objekts, kur persona var saņemt ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus 
- objekts, kur persona var saņemt stacionāros veselības aprūpes pakalpojumus 
- cits ārstniecības objekts

	4.
	Sociālās aprūpes objekti
	- ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcija

	5.
	Apmešanās objekti 
	- viesnīca, viesu nams, motelis, hostelis 
- dienesta viesnīca/kopmītnes 
- kempings, atpūtas bāze, atpūtas nometne 
- kazarma 
- cits apmešanās objekts 


	6.
	Plašizklaides pasākumu objekti 
	- atpūtas objekts (kazino, spēļu zāle, nakts klubs) 
- muzejs, galerija, izstāžu zāle 
- muiža, pils 
- sporta objekts (stadions, arēna, peldbaseins, akvaparks, sporta zāle, šautuve) 
- teātris, kinoteātris, koncertzāle, opera, cirks, estrāde, kultūras nams 
- cits plašizklaides pasākumu objekts 


	7.
	Sabiedriskās ēdināšanas objekti 
	- restorāns 
- kafejnīca 
- bārs 
- ēdnīca 
- cits sabiedriskās ēdināšanas objekts 


	8.
	Tirdzniecības objekti 
	- degvielas, gāzes uzpildes stacija 
- kiosks 
- tirgus paviljons, tirgus 
- lielveikals, veikals 
- cits tirdzniecības objekts 


	9.
	Pakalpojumu sniegšanas objekti 
	- pasta nodaļa 
- bibliotēka 
- sadzīves pakalpojumu objekts (ķīmiskā tīrītava, veļas mazgātava, automazgātava) 
- pirts, sauna 
- skaistumkopšanas pakalpojumu objekts (frizētava, solārijs, skaistumkopšanas salons, ūdens procedūru salons un tml.) 
- veterinārā klīnika 
- aptieka 
- apbedīšanas birojs, aģentūra, krematorija 
- bērnu uzraudzības pakalpojumu sniegšanas vieta 
- cits pakalpojumu sniegšanas objekts 


	10.
	Reliģiskās būves 
	- baznīca, sinagoga, mošeja 
- doms, katedrāle 
- klosteris 
- cita reliģiska būve 


	11.
	Kārtības sargāšanas un pārvaldes objekti 
	- ministrijas būve 
- tiesas būve 
- glābšanas dienesta būve 
- robežsardzes būve 
- policijas būve 
- peniternciārās sistēmas objekts (ieslodzījuma vieta, kolonija) 
- cits kārtības sargāšanas un pārvaldes objekts 


	12.
	Administratīvie objekti 
	- arhīvs 
- banka, kredītiestāde 
- birojs 
- biroju ēka 
- datu centrs 
- zinātnes un pētniecības iestāde 
- masu informācijas objekts (radio, televīzijas pārraides ēkas, laikrakstu redakcijas) 
- cits administratīvais objekts 


	13.
	Ražošanas objekti 
	- atkritumu savākšanas, pārstrādes objekts 
- būvmateriālu ražošanas objekts 
- derīgo izrakteņu ieguves objekts 
- elektronikas ražošanas objekts 
- enerģētikas objekts 
- gāzes pārstrādes objekts 
- iepakojumu ražošanas objekts 
- kokapstrādes, koksnes un koka izstrādājumu ražošanas objekts 
- kūdras ražotnes/ieguves objekts 
- ķīmijas, farmaceitiskās ražošanas objekts 
- metālapstrādes objekts 
- metāllūžņu savākšanas un pārstrādes objekts 
- naftas pārstrādes objekts 
- pārtikas ražošanas objekts 
- tipogrāfija 
- vieglās rūpniecības objekts 
- cits ražošanas objekts 


	14.
	Lauksaimniecības objekti 
	- graudkopības objekts 
- lauksaimniecības tehnikas remonta un glabāšanas objekts 
- lopkopības, putnkopības objekts 
- siltumnīca 
- cits lauksaimniecības objekts 


	15.
	Noliktavu objekti 
	- beramkravu noliktava 
- gāzes balonu noliktava 
- kurināmā noliktava 
- ķīmisku vielu noliktava 
- medikamentu bāze 
- muitas noliktava 
- uzliesmojošu šķidrumu noliktava 
- vairumtirdzniecības noliktava 
- cits noliktavas objekts 


	16.
	Paaugstinātas bīstamības objekti 
	- A kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts 
- B kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts 
- C kategorijas paaugstinātas bīstamības objekts 


	17.
	Transporta objekti 
	- autoserviss 
- atsevišķi stāvoša daudzstāvu autostāvvieta 
- autotransporta būve 
- dzelzceļa depo, būve 
- gaisa transporta būve 
- ūdenstransporta būve 
- sabiedriskā transporta objekts 
- garāžu kooperatīvs 
- cits transporta objekts 


	18.
	Būvobjekti 
	- trešās grupas būves, kur notiek būvdarbi


	19.
	Nedzīvojamie objekti/ēkas 
	- garāža 
- pirts 
- saimniecības objekts (šķūnis, kūts, klēts, pagrabs, kalte) 
- cits nedzīvojams objekts 


	20.
	Citi objekti 
	- cits objekts, kuru nevar sistematizēt citās objektu grupās 
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Šajā pielikumā tiek attēloti jautājumi, to atbilžu noteiktais seku un varbūtību novērtējums. Nolūks ir, Platformas izstrādes laikā definēt šos jautājumus, to atbildes, seku un varbūtību novērtējumus kartītē, skat. FN - 004.02 Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā jautājumu iekļaušanas definēšana.
	Ugunsdrošības prasību pārkāpums
	Sekas, p
	Varbūtība, Q
	Risks

	1
	2
	3
	4

	1. Vai ir izstrādāta objekta ugunsdrošības instrukcija?* 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	2. Vai personai, kura izstrādāja objekta ugunsdrošības instrukciju, ir apmācība vai profesionālā izglītība ugunsdrošības jomā? * 
	Vidējas - 2
	Maza - reta-2
	4

	3. Vai ir nodrošināta ugunsdrošības instruktāža visiem nodarbinātajiem?*
 
	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	4. Vai personai, kura veic ugunsdrošības instruktāžu, ir apmācība vai profesionālā izglītība ugunsdrošības jomā? 

	Mazas - 1
	Vidēja -3
	3

	5. Vai ir organizētas praktiskās nodarbības saskaņā ar ugunsdrošības instrukcijas sadaļu „Rīcība ugunsgrēka gadījumā”? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	6. Vai personai, kura veic praktiskās nodarbības, ir apmācība vai profesionālā izglītība ugunsdrošības jomā? 

	Mazas - 1
	Vidēja -3
	3

	7. Vai cilvēku evakuācijai paredzētās durvis ir atveramas no telpu iekšpuses trīs sekunžu laikā?* 

	Lielas - 3
	Liela - ļoti bieži -5
	15

	8. Vai ir izstrādāti un izvietoti evakuācijas plāni? 

	Mazas - 1
	Vidēja -3
	3

	9. Vai ir veikta objekta elektroinstalācijas pārbaude?* 

	Lielas - 3
	Liela - bieža -4
	12

	10. Vai ir veikta objekta elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaude ar termokameru?* 

	Lielas - 3
	Liela - ļoti bieža -5
	15

	11. Vai ir veikta apkures iekārtas, ierīces un dūmvada tehniskā stāvokļa pārbaude?
 
	Lielas - 3
	Liela -bieža -4
	12

	12. Vai ir veikta apkures ierīces, iekārtas un dūmvada tīrīšana? 

	Lielas - 3
	Liela - bieža -4
	12

	13. Vai ir veikta dabiskās ventilācijas kanāla tīrīšana un tehniskā stāvokļa pārbaude? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	15. Vai ir veikta mehāniskās ventilācijas sistēmas tīrīšana un pārbaude? 

	Vidējas - 2
	Vidēja - 3
	6

	16. Vai objekts ir nodrošināts ar ugunsdzēsības līdzekļiem (ugunsdzēsības aparātiem, pārklāju, ja tāds nepieciešams)?* 

	Vidējas - 2
	Maza - reta-2
	4

	17. Vai objekta iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 

	Vidējas - 2
	Liela - bieža - 4
	8

	18. Vai personai, kura veica iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaudi, ir apmācība vai profesionālā izglītība ugunsdrošības jomā? 

	Mazas - 1
	Vidēja -3
	3

	19. Vai ir veikta ugunsdzēsības hidrantu (hidranta) pārbaude ne retāk kā reizi gadā? 

	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9

	20. Vai personai, kura veica ugunsdzēsības hidrantu (hidranta) pārbaudi, ir apmācība vai profesionālā izglītība ugunsdrošības jomā? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	21. Vai ir veikta ugunsdzēsības rezervuāra pārbaude ne retāk kā divas reizes gadā (vasarā un ziemā)? 

	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9

	22. Vai ir veikta mākslīgas atklātas ūdens tilpnes pārbaude ne retāk kā divas reizes gadā (vasarā un ziemā)? 

	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9

	23. Vai automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 

	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9

	24. Objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā tiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta šī dokumenta kopija? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	25. Vai pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās (var būt elektroniski, ja tas redzams datora monitorā, iedarbojoties ugunsaizsardzības sistēmai)? 

	Mazas - 1
	Maza - reta-2
	2

	26. Vai pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls? 

	Mazas - 1
	Vidēja -3
	3

	27. Vai automātiskās ugunsgrēka izziņošanas sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 
	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	28. Objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā tiek uzglabāta automātiskās ugunsgrēka izziņošanas sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta šī dokumenta kopija? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	29 Vai pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek uzglabāts automātiskās ugunsgrēka izziņošanas sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās (var būt elektroniski, ja tas redzams datora monitorā, iedarbojoties ugunsaizsardzības sistēmai)?
 
	Mazas - 1
	Maza - reta-2
	2

	30. Vai automātiskā dūmu un karstuma izvades sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	31. Objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā tiek uzglabāta automātiskā dūmu un karstuma izvades sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta šī dokumenta kopija? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	32. Vai pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek uzglabāts automātiskā dūmu un karstuma izvades sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās (var būt elektroniski, ja tas redzams datora monitorā, iedarbojoties ugunsaizsardzības sistēmai?
 
	Mazas - 1
	Maza - reta-2
	2

	33. Vai automātiskā gaisa virsspiediena sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 

	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9

	34. Objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā tiek uzglabāta automātiskās gaisa virsspiediena sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta šī dokumenta kopija? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	35. Vai automātiskā ugunsdzēsības sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 

	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9

	36. Objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā tiek uzglabāta automātiskās ugunsdzēsības sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta šī dokumenta kopija? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	37. Vai pie uztveršanas, kontroles un indikācijas iekārtas (paneļa) tiek uzglabāts automātiskās ugunsdzēsības sistēmas aizsargājamo telpu (zonu) saraksts vai grafisks aizsargājamo zonu attēlojums telpās (var būt elektroniski, ja tas redzams datora monitorā, iedarbojoties ugunsaizsardzības sistēmai)? 

	Mazas - 1
	Maza - reta-2
	2

	38. Vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā ir izvietota stacionārās ugunsdzēsības sistēmas kopējā un piesaistes shēma?

	Mazas - 1
	Maza - reta-2
	2

	39. Vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā ir izvietota instrukcija par stacionārās ugunsdzēsības sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā un tās pārbaudes kārtību? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	40. Vai objekts un tā teritorija ir nodrošināta ar ugunsdrošības zīmēm?*
 
	Vidējas - 2
	Maza - reta-2
	4

	41. Vai smēķēšanai paredzētā vieta ir aprīkota ar izsmēķiem paredzētu degnespējīgu trauku? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	42. Vai pēdējo triju gadu laikā objektā ir bijis ugunsgrēks?* 

	Lielas - 3
	Liela -bieža -4
	12

	43. Vai pēdējo piecu gadu laikā Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests objektā ir veicis ugunsdrošības pārbaudi?* 

	Vidējas - 2
	Liela -bieža -4
	8

	44. Vai neautomātiskā ugunsdzēsības sistēma tiek uzturēta darba kārtībā? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	45. Objektā vai Būvniecības informācijas sistēmā tiek uzglabāta neautomātiskās ugunsdzēsības sistēmas būvniecības ieceres dokumentācija vai apliecināta šī dokumenta kopija? 

	Mazas - 1
	Liela - ļoti bieža -5
	5

	46. Vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā ir izvietota stacionārās ugunsdzēsības sistēmas kopējā un piesaistes shēma? 

	Mazas - 1
	Maza - reta-2
	2

	47. Vai stacionārās ugunsdzēsības sistēmas vadības iekārtas telpā un sūkņu telpā ir izvietota instrukcija par stacionārās ugunsdzēsības sistēmas iedarbināšanu ugunsgrēka gadījumā un tās pārbaudes kārtību? 

	Vidējas - 2
	Vidēja -3
	6

	48. Vai objektā tiek uzglabāts ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnāls?
 
	Mazas - 1
	Vidēja -3
	3

	49. Vai personai, kura uzrauga ugunsaizsardzības sistēmu (sistēmas), ir nodrošināta ugunsdrošības instruktāža par ugunsaizsardzības sistēmas darbspējas noteikšanas kārtību, ekspluatācijas nosacījumiem, aizsargājamo telpu nosaukumiem un atrašanās vietām? 
	Lielas - 3
	Vidēja -3
	9


* ugunsdrošības novērtējuma obligātais jautājums.
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Piemērā sniegta neplānotās ugunsdrošības pārbaudes veidlapa, neplānotas civilās aizsardzības prasību ievērošanas veidlapas forma var atšķirties.
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Pašreiz ir divi veidi lēmuma veidlapai par darbības apturēšanu, kuros atšķiras pamatojums (tiesību akts, ar kuru saskaņā lēmums tiek pieņemts. Platformā jānodrošina izvēlne no tiesību aktu klasifikatora.
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[bookmark: _Toc142396551][bookmark: _Toc163123311]Pielikums - Dokumentu reģistrācijas numuru veidošana un VUGD struktūrvienību nomenklatūra
Šajā sadaļā ir apkopotas VUGD struktūrvienības un to nomenklatūras kodi:
	VUGD struktūrvienība
	Saīsinājuma kods
	Nomenklatūras kods

	Rīgas reģiona pārvalde
	RRP
	22/8

	Vidzemes reģiona pārvalde
	VRP
	22/10

	Kurzemes reģiona pārvalde
	KRP
	22/12

	Latgales reģiona pārvalde
	LRP
	22/9

	Zemgales reģiona pārvalde
	ZRP
	22/11

	Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde
	UUP
	22-8

	Civilās aizsardzības pārvalde
	CAP
	Nav datu



Tabulā zemāk ir sniegti dokumenta nomenklatūras numuri katrai VUGD struktūrvienībai:
	Dokumenta nosaukums
	Nomenklatūras numurs

	
	UUP
	KRP 2022
	KRP 2023
	LRP
	RRP
	VRP
	ZRP

	Administratīvie lēmumi 
	22-8.8
	22/12-3.3
	22/12-3.3
	22/9-3.8
	22/8-3.22
	22/10-3.3
	22/11-3.7

	Atzinums par atbilstību ugunsdrošības prasībām
	22-8.6
	22/12-3.8
	22/12-3.8
	22/9-3.6
	22/8-3.10
	22/10-3.9
	22/11-3.7

	Atzinums par būvobjekta atbilstību ugunsdrošības prasībām
	22-8.3
	22/12-3.4
	22/12-3.4
	22/9-3.3
	22/8-3.9
	22/10-3.4
	22/11-3.8

	Brīdinājums par darbības apturēšanu
	22-8.4
	22/12-3.9
	22/12-3.9
	22/9-3.4
	22/8-3.16
	22/10-3.10
	22/11-3.9

	Izpildrīkojums par piespiedu naudu
	22-8.15
	22/12-3.15
	22/12-3.16
	22/9-3.14
	22/8-3.20
	22/10-3.17
	22/11-3.15

	Lēmums par darbības apturēšanu
	22-8.5
	22/12-3.10
	22/12-3.10
	22/9-3.5
	22/8-3.17
	22/10-3.11
	22/11-3.11

	Lēmums par neplānoto pārbaudi
	22-8.19
	22/12-3.13
	22/12-3.12
	22/9-3.16
	22/8-3.7
	22/10-3.13
	22/11-3.18

	Pārbaudes akts
	22-8.2
	22/12-3.1
	22/12-3.14
	22/9-3.2
	22/8-3.8
	22/10-3.16
	22/11-3.5





[bookmark: _Ref137471927][bookmark: _Toc142396552][bookmark: _Toc163123312]Pielikums - Riska novērtēšanas instruments. Resursu plānošanas vadlīnijas
	RISKA KATEGORIJA
	PAMATAUTOMOBĪĻI
	CEĻA LAIKS LĪDZ NOTIKUMAM
	NODARBINĀTO SKAITS 
	
	SPECIĀLIE AUTOMOBĪĻI
	CEĻA LAIKS LĪDZ NOTIKUMAM
	
	CEĻA LAIKS LĪDZ LIELA MĒROGA NOTIKUMAM
	NOTIKUMA NUMURI

	Ļoti augsts
	1
2
3
4 
	 8 minūtēs
10 minūtēs
15 minūtēs
23 minūtēs
	4
7
10
14
	
	1 AK vai 1AP
2AK vai 2AP
	10 minūtēs
23 minūtēs
	
	30
40
50
	Nr.4
Nr.5
Nr.6

	Augsts 
	1
2
3
4
	8 minūtēs
15 minūtēs
23 minūtēs
25 minūtes
	4
7
10
14
	
	1 AK vai 1AP
	15 minūtēs
	
	40
50
60
	Nr.4
Nr.5
Nr.6

	Vidējs 
	1
2
3
4
	10 minūtēs
23 minūtēs
30 minūtēs
40 minūtēs
	4
7
10
14
	
	1 AK vai 1AP

	30 minūtēs

	
	60
70
90
	Nr.4
Nr.5
Nr.6

	Zems 
	1
2
3
4
	23 minūtēs
40 minūtēs
45 minūtēs
50 minūtēs
	4
7
10
14
	
	1 AK vai 1AP

	45 minūtēs

	
	N/A
	N/A

	Ļoti zems 
	1
2
	30 minūtēs
60 minūtēs
	4
7
	
	N/A
	N/A
	
	N/A
	N/A

	Piezīmes:
AK - ugunsdzēsības auto kāpne
AP - ugunsdzēsības auto pacēlājs
Notikums Nr.4 - seši pamatautomobīļi
Notikums Nr.5 - astoņi pamatautomobīļi
Notikums Nr.6 - desmit un vairāk pamatautomobīļi
N/A - nav atrunāts


[image: Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests]	[image: Iekšlietu ministrijas informācijas centrs]
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[bookmark: _Ref137387545][bookmark: _Ref137387561][bookmark: _Ref137387566][bookmark: _Ref137397703][bookmark: _Toc142396553][bookmark: _Toc163123313]Pielikums - Riska novērtēšanas instruments. Riska indikatoru diapazoni
	RISKA KATEGORIJA / RISKA INDIKATORS
	IEDZĪVOTĀJI 
	PIEPRASĪJUMS UN NEPIECIEŠAMĪBA
	NOTIKUMU LĪMENIS
	INDIVIDUĀLIE APDRAUDĒJUMI
	RISKA KATEGORIJAS APZĪMĒJUMS
	RISKA INDIKATORU KOPĒJĀ VĒRTĪBA (R)

	
	Iedzīvotāju skaits pašvaldības visapdzīvotākajā vietā 
(R1)
	Iedzīvotāju blīvums (iedzīvotāju skaits uz km2)
(R2)
	Iedzīvotāju skaits pašvaldībā 
(R3)
	Mājsaimniecību skaits pašvaldībā
(R4)
	Notikumu skaits pašvaldībā (gadā)
(R5)
	Ugunsgrēki mājsaimniecībā (skaits uz 100 000 iedzīvotāju)
(R6)
	Citi ugunsgrēki (skaits uz 100 000 iedzīvotāju)
(R7)
	Citi notikumu skaits (gadā)
(R8)
	Infrastruktūra (institūcijas, izglītība, slimnīcas, tirdzniecības centri, viesnīcas, rūpniecība,
SEVESO, PBO)
(R9)
	
	

	Ļoti augsts (A) 

Riska indikators


Riska indikators
	>50000
	>200
	>75000
	>25000
	>300
	>200
	>600
	>150
	Augstāk minētā infrastruktūra, ļoti lielā skaitā un mērogā, tai skaitā PBO (ABC)
	A1
	45 un vairāk

	
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	6
	
	

	
	35000-50000    
	150-200
	62500-75000
	15000-25000
	151-300
	151-200
	300-600
	75-149
	Augstāk minētā infrastruktūra, lielā skaitā, tai skaitā PBO (ABC)
	A2
	

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	

	Augsts (B) 

Riska indikators


Riska indikators
	17500-34999
	125-149
	30000-62499
	10000-14999
	76-150
	121-150
	251-299
	38-74
	Augstāk minētā infrastruktūra, lielā skaitā, tai skaitā PBO (BC)
	B1
	36-44

	
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	
	

	
	15000-17499
	100-124
	25000-29999
	7500-9999
	40-75
	100-120
	201-250
	20-37

	Augstāk minētā infrastruktūra, lielā skaitā, tai skaitā PBO (C)
	B2
	

	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	

	Vidējs (C) 

Riska indikators


Riska indikators
	6000-14999 
	76-99
	10000-24999
	5000-7499
	30-39
	80-99
	150-200
	15-19
	Augstāk minētā infrastruktūra, lielā skaitā, tai skaitā vairāki PBO (C) 
	C1
	27-35

	
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	
	

	
	2500-5999      
	51-75
	3500-9999
	3500-4999
	16-29
	40-79
	75-149
	8-14
	Augstāk  minētā infrastruktūra vidējā skaitā, tai skaitā daži PBO (C)
	C2
	

	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	

	Zems (D) 

Riska indikators 


Riska indikators
	1500-2499 

	25-50 

	2500-3499 
	2500-3499 
	10-15 
	20-39 

	35-74

	5-7
	Augstāk  minētā infrastruktūra vidējā skaitā, bez PBO
	D1
	18-26

	
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	
	

	
	1000-1499 

	16-24 

	1500-2499 

	2000-2499

	6-9 

	10-19 

	15-34

	3-6 

	Vairāki objekti no augstāk  minētās infrastruktūras
	D2
	

	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	Ļoti zems (E)

Riska indikators

Riska indikators
	500-999

	10-15 

	750-1499 

	1000-1999 

	2-5

	5-9

	3-14
	2

	Daži objekti no augstāk minētās infrastruktūras
	E1
	9-17

	
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	
	

	
	<500
	<10
	<750 
	<1000 
	<2
	<5 
	<3
	<2 
	Lauku teritorija 
	E2
	

	
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	
	

	

	Piezīmes:
1 no katras kolonnas ir jāatlasa viens attiecīgais riska indikators, kas ir atbilstošs pamatojoties uz datiem, piemēram, R1=A1=6, R2=A2=5, R9=B2=4.
2 atlasītie riska indikatori ir jāsummē, lai noteiktu riska indikatoru kopējo vērtību un attiecīgo riska kategoriju, piemēram, R= R1(A1)+R2(A2)+R3(B2)+R4(A1)+R5(A2)+R6(B1)+R7(A1)+R8(B1)+R9(A1)=6+5+4+6+5+5+6+5+6=48.
4 ja nav pieejami dati riska avotam R1, tad tā riska indikatoru izvēlas tādu pašu, kāds tas ir riska avotam R3. 
5 riska R9 kritērijs ir indikatīvs (kvalitatīvā riska avota novērtēšana) un var tikt pielāgots, ņemot vērā esošo situāciju pašvaldībā, attiecīgi izvēloties atbilstošāko riska indikatoru.



[bookmark: _Ref144217346][bookmark: _Toc163123314]Pielikums – Ugunsdrošības uzraudzības darba un civilās aizsardzības prasību ievērošanas kontroles rādītāji
Pielikumā .xlsx datne - Gada darba rezultāti, kopējā un struktūrvienību griezumā, ar detalizāciju līdz mēnesim.

[bookmark: _Ref144474336][bookmark: _Toc163123315]Pielikums – Atskaite par ugunsdrošības pārbaudēm objektos
[bookmark: _Toc163123316]Pielikums – Attīstības aktivitātes apraksts
 Pielikumā .xlsx datne - ar VARAM un iestādēm saskaņots Platformas Attīstības aktivitātes apraksts (AAA). Izstrādātājam papildus tehniskajā specifikācijā aprakstītajām prasībām jānodrošina arī AAA ietverto prasību izpilde. 
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MATRICA (VIID) (Queensland University, Australia, 2003)

Matrica balstas uz 5-limenu varbitibas un 3-limenu seku novértéjuma skalu.

Sekas , p X Varbatiba , Q
Mazas - | x| Maza- maz ticama
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Videja

Licla - iespsjama
Liela - gandriz drofa
Vidgjas - 2 X | Maza - maz ticama
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Riska novértéjums: 1-5 (Zems) 6-10 (Videjs) 1-15 ( Augsts)
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29.VUCAP funkcionalitate nodrosina, ka objekta indikativais ugunsdrosibas
riska limenis tiek noteikts péc $ada algoritma:
29.1. generéto ugunsdrosibas prasibu individualais risks tiek summéts,
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