Atklāta konkursa 
[bookmark: _Hlk149835394]“Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi”
 ID Nr. CAIP 2024/51

Atbildes uz 20.05.2024. iesniegtajiem jautājumiem 


	1.jautājums:
Par atklāta konkursa “Rīgas valstspilsētas ielu seguma periodiskās atjaunošanas darbi” (id.Nr. CAIP 2024/51) 1.daļas tehnisko specifikāciju 1.1. pielikumu:

Iepirkuma 1. daļas “Kārļa Ulmaņa gatves seguma atjaunošana posmā no Liepājas ielas līdz Jaunmoku ielai” tehnisko specifikāciju 1.1. pielikumā pie darba apraksta ir norādīts: Darbus veikt tikai PĒC maģistrālā LK kolektora plānotajiem remontdarbiem (brauktuvei virzienā no centra – no Paltmales ielas 13 līdz Jaunmoku ielai, brauktuvei virzienā uz centru – no Paltmales ielas 13 līdz Paltmales ielas pieslēgumam).
Lai pretendents, plānojot savus resursus, varētu sagatavot un iesniegt piedāvājumu, lūdzam pasūtītāju precizēt, kad tiks veikti plānotie LK kolektora remontdarbi.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka uz doto brīdi precīzu LK kolektora remontdarbu uzsākšanas laiku pasūtītājs nevar norādīt, līdz ar ko pretendentam jārēķinās ar iespējamu darbu uzsākšanas termiņa nobīdi konkrētajos posmos K.Ulmaņa gatvē.

