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1. Izteikt Nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” III sadaļas 12.2.1.punktu šādā redakcijā:
12.2.1. “samaksas par Sistēmas izstrādi un ieviešanu (1. posms), kas sastāda __________,__ EUR (_______________________) bez PVN un tiek apmaksāta šādā kārtībā [footnoteRef:2]: [2:  Norēķinu kārtība par sprintu apmaksu Līguma izpildes laikā var tikt grozīta 15% apmērā attiecībā uz sprintu izpildi un 10% apmērā no Līguma summas attiecībā uz sadalījumu starp Līguma 12.2.1.1. – 12.2.1.3.punktiem. Līguma 12.2.1.4.punktā noteiktais gala maksājums var tikt grozīts ņemot vērā iespējamās izmaiņas veicamajos darbos Publisko iepirkumu likumā un Līgumā noteiktajos apjomos.] 

12.2.1.1. 20 % (divdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā darba plāna un 3.7. punktā noteikto sprintu 30% realizācijas, testēšanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
12.2.1.2. 20 % (divdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā darba plāna un 3.7. punktā noteikto sprintu 60% realizācijas, testēšanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
12.2.1.3. 30 % (trīsdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā darba plāna un 3.7. punktā noteikto sprintu 100% realizācijas, testēšanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;
12.2.1.4. 30 % (trīsdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 5.2.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta par Sistēmas izstrādi un ieviešanu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;”.










