APSTIPRINĀTS

ar iepirkuma komisijas

2024. gada 25.aprīļa sēdes lēmumu

(protokols Nr. 3)

Valsts asinsdonoru centrs

ATKLĀTA KONKURSA

„Valsts asinsdonoru centra klientu elektroniskās apkalpošanas vides un donoru portāla izstrāde, ieviešana un uzturēšana”, (iepirkuma identifikācijas Nr. VADC 2024/02)

NOLIKUMA GROZĪJUMI

- Izteikt Nolikuma 6.pielikuma “Līguma projekts” III sadaļas 12.2.1.punktu šādā redakcijā:

    - “samaksas par Sistēmas izstrādi un ieviešanu (1. posms), kas sastāda __________,__ EUR (_______________________) bez PVN un tiek apmaksāta šādā kārtībā :

      - 20 % (divdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā darba plāna un 3.7. punktā noteikto sprintu 30% realizācijas, testēšanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

      - 20 % (divdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā darba plāna un 3.7. punktā noteikto sprintu 60% realizācijas, testēšanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

      - 30 % (trīsdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 3.1.punktā noteiktā darba plāna un 3.7. punktā noteikto sprintu 100% realizācijas, testēšanas aktu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;

      - 30 % (trīsdesmit procenti) tiek samaksāti 10 (desmit) dienu laikā pēc Līguma 5.2.punktā noteiktā pieņemšanas – nodošanas akta par Sistēmas izstrādi un ieviešanu abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas;”.

Norēķinu kārtība par sprintu apmaksu Līguma izpildes laikā var tikt grozīta 15% apmērā attiecībā uz sprintu izpildi un 10% apmērā no Līguma summas attiecībā uz sadalījumu starp Līguma 12.2.1.1. – 12.2.1.3.punktiem. Līguma 12.2.1.4.punktā noteiktais gala maksājums var tikt grozīts ņemot vērā iespējamās izmaiņas veicamajos darbos Publisko iepirkumu likumā un Līgumā noteiktajos apjomos.