Vienošanās Nr.1

par grozījumiem 12.06.2026. līgumā Nr. AMD-26-3431-li

Rīgā 		                       		          Dokumenta datums ir tā elektroniskās

parakstīšanas datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments, reģistrācijas Nr.50900040801, juridiskā adrese Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 (turpmāk – Pasūtītājs), tā direktora vietnieka inženiertehniskajos jautājumos Pētera Sabļina personā, kurš rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023. gada 30. augusta saistošo noteikumu Nr. RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74. punktu, Rīgas domes 2024. gada 24. janvāra nolikuma Nr. RD-24-382-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta nolikums” 7.7.punktu un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta 2024. gada 2. decembra rīkojumu Nr. AMD-24-642-rs “Par pilnvarojumu parakstīt dokumentus”, no vienas puses,

un

SIA “BALTIJAS BŪVE”, reģistrācijas numurs: 40103539308, juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-2166, (turpmāk – Izpildītājs) kuru pārstāv tās valdes loceklis Roberts Kuiva uz statūtu pamata, no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā:

- 2026.gada 12.jūnijā noslēgto līgumu Nr. AMD-26-3431-li (turpmāk – Līgums);

- Līguma 6.4. apakšpunktu;

lai nodrošinātu Pilsētas sabiedriskā transporta savienojuma mobilitātes punkta “Brasa” velo novietnes augšējā un apakšējā velosipēda rāmja pieslēgšanas stiprinājuma izbūvi, Līdzēji vienojas par šādiem grozījumiem Līgumā (turpmāk – Vienošanās Nr.1):

- Pagarināt Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu, izsakot Līguma 1.2. apakšpunktu jaunā redakcijā:

“1.2. Darbu izpildes laiks ir ne vēlāk, kā līdz 2026.gada 8.jūlijam”.

- Vienošanās Nr.1 lietotajiem terminiem ir tāda pati nozīme, kāda tiem piešķirta Līgumā, ja vien Vienošanās Nr.1 tekstā nav skaidri noteikta cita to nozīme.

- Jautājumus, kas saistīti ar Darbu apjomu izmaiņām un Darbu pieņemšanu, apmaksas kārtību u.tml., un nav atrunāti Vienošanās Nr.1, regulē Līgums.

- Vienošanās Nr.1 stājas spēkā ar visu Līdzēju parakstīšanas brīdi un ir pievienojama Līgumam, kā tā neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās Nr.1 sagatavota uz 1 (vienas) lapas (pielikumu lapu skaits nav iekļauts Vienošanās Nr.1 lapu skaitā), elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

- Vienošanās Nr.1 tiek pievienots šādi pielikumi, kas ir Vienošanās Nr.1 neatņemamas sastāvdaļas:

  - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departamenta Tehniskās komisijas sēdes protokola Nr. 32 izraksts no 02.06.2026. (e-doc).

| Pasūtītājs: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Ārtelpas un mobilitātes departaments Reģ. Nr. 50900040801 Juridiskā adrese: Ģertrūdes iela 36, Rīga, LV-1011 Departamenta direktora vietnieks inženiertehniskajos jautājumos Pēteris Sabļins | Izpildītājs: SIA “BALTIJAS BŪVE” Reģ. Nr. 40103539308 Juridiskā adrese: Loka ceļš 51, Jaunmārupe, Mārupes pag., Mārupes nov., LV2166 Valdes loceklis Roberts Kuiva |
| --- | --- |