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Dokumenta datums ir tā 
elektroniskās parakstīšanas datums 
Nodrošinājuma valsts aģentūra, reģistrācijas numurs 90009112024, juridiskā adrese Čiekurkalna 1.līnija 1 k-2, Rīga, LV-1026, tās [..] personā, kas rīkojas pamatojoties uz [..](turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Pilnsabiedrība “3A”, reģistrācijas numurs 50103670291, juridiskā adrese Duntes iela 10, Rīga, LV-1013, tās biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “ARGUS” [..] personā un biedra sabiedrības ar ierobežotu atbildību “AB-rent” [..] personā, kas rīkojas pamatojoties uz [..](turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras “Katastrofu pārvaldības centru jaunbūvju būvniecība Rēzeknē, Krāslavā, Kauguros, Dobelē, Balvos, Limbažos, Saldū”, iepirkuma identifikācijas Nr. IeM NVA 2023/120, rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu iepirkuma procedūras 6.daļā – Katastrofu pārvaldības centra Kr. Barona ielā 2, Limbažos (kad.nr.66010010013; 66010010014) projektēšana, būvdarbi un autoruzraudzība, un saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk – Darbi), Puses vienojas: 

Līguma noteikumi ietver – Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas “Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs” (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV-1012, e-pasts: [..] vai[..], un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus.

Ja līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers “Conditions of Contract for Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor” (teksts angļu valodā), kā kopijas var iegādāties [..]

1. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

2. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma:
a. šī Līguma vienošanās,
b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums,
c. Līguma noteikumi,
d. iepirkuma procedūras dokumenti, tai skaitā Pasūtītāja prasības (Tehniskā specifikācija), pretendentu kvalifikācijas prasības, iepirkuma procedūras laikā sniegtā papildu informācija, ieinteresēto piegādātāju sanāksmes protokols, u.c. pielikumi,
e. aizpildītās Formas,
f. Uzņēmēja piedāvājums, tai skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem.
3. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

4. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

5. Akceptētā Līguma summa, bez PVN: 7 518 264,30 EUR (septiņi miljoni pieci simti astoņpadsmit tūkstoši divi simti sešdesmit četri euro un 30 centi), no kuras:
6.1. par projektēšanas darbiem (būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes darbi) –293 503,00 EUR (divi simti deviņdesmit trīs tūkstoši pieci simti trīs euro);
6.2. par būvdarbiem – 7 164 545,30 EUR (septiņi miljoni viens simts sešdesmit četri tūkstoši pieci simti četrdesmit pieci euro un 30 centi);
6.3. par autoruzraudzības darbiem – 60 216,00 EUR (sešdesmit tūkstoši divi simti sešpadsmit euro).

Līguma 1.posma summa, bez PVN: 73 375,75 EUR (septiņdesmit trīs tūkstoši trīs simti septiņdesmit pieci euro un 75 centi),
Līguma 2.posma summa, bez PVN: 220 127,25 EUR (divi simti divdesmit tūkstoši viens simts divdesmit septiņi euro un 25 centi),
Līguma 3.posma summa, bez PVN: 7 224 761,30 EUR (septiņi miljoni divi simti divdesmit četri tūkstoši septiņi simti sešdesmit viens euro un 30 centi).

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, tajā skaitā pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu.
 
6. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 
kredītiestāde:[..].

7. Līguma vienošanās ir sagatavota uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu.

8. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos.
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