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Nr. IL/25/2026


2024. gada 12. decembra Vispārīgās vienošanās Nr. IL/103/2024
grozījumi Nr. 1


Vienošanās sagatavošanas vieta ir Rīgā, datums skatāms laika zīmogā.
Vienošanās parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums.


Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija, reģistrācijas Nr. 90000028508  (turpmāk – Pasūtītājs), Projektu pārvaldības departamenta direktora Uģa Jurševica personā, kurš darbojas saskaņā ar Pasūtītāja 2023. gada 16. oktobra rīkojuma Nr. 1-2/129 “Par Projektu pārvaldības departamenta kā finansējuma saņēmēja īstenotajiem projektiem Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija” ietvaros” 1. punktu, no vienas puses, un 
[bookmark: _Hlk58014089][bookmark: _Hlk183003462][bookmark: _Hlk184735143]personu apvienība, ko veido SIA "MIXD", reģ. Nr. 51203060541 un SIA “Dingo&Schwarz”, reģ. Nr. 40203325603 (turpmāk – Izpildītājs), kuru saskaņā ar 2024.gada 14.augusta Piegādātāju apvienības sadarbības līgumu pārstāv SIA "MIXD", reģ. Nr. 51203060541, tās valdes locekļa Jāņa Berķa personā, kurš darbojas saskaņā ar statūtiem, no otras puses, 

turpmāk abi kopā saukti “Līdzēji”, bet katrs atsevišķi “Līdzējs”, 

ņemot vērā to, ka no Līdzējiem neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus, slēdzot 2024. gada 12. decembra Vispārīgo vienošanos Nr. IL/103/2024 (turpmāk – Vienošanās), nevarēja paredzēt, proti, Ministru kabineta 2025. gada 22. decembra sēdē (prot. Nr. 53/103.§) tika pieņemts informatīvais ziņojums “Par izmaiņām “Par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 2. komponentes “Digitālā transformācija" reformu un investīciju virziena 2.3. “Digitālās prasmes” reformas 2.3.2.r. “Digitālās prasmes sabiedrības un pārvaldes digitālajai transformācijai” 2.3.2.1.i. investīcijas “Digitālās prasmes iedzīvotājiem t.sk. jauniešiem” īstenošanu”””” (25-TA-2232), kura 4.punkts noteic, ka Pasūtītāja īstenotā projekta Nr. 2.3.2.1.i.0/1/23/I/CFLA/001 “Sabiedrības digitālo prasmju attīstība” īstenošanas termiņš ir 2026. gada 30. jūnijs, 

kā arī ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61. panta otrās daļas 1. punktā un 61. panta trešās daļas 3. punktā noteikto, un saskaņā ar Vienošanās 11.6.5. apakšpunkta nosacījumiem, vienojas par šādiem Vienošanās grozījumiem (turpmāk – Vienošanās grozījumi Nr. 1):

1. izteikt Vienošanās 11.2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
“11.2.2. ir iestājies Projekta īstenošanas gala termiņš, kas ir 2026.gada 30.jūnijs.”;

2. izteikt Vienošanās 1. pielikumu “Tehniskā specifikācija” jaunā redakcijā (pielikums). 

3. Vienošanās grozījumi Nr. 1 ir Vienošanās neatņemama sastāvdaļa. Citi Vienošanās noteikumi netiek mainīti.

4. Vienošanās grozījumi Nr.1 stājas spēkā ar dienu, kad tos ir parakstījis pēdējais no Līdzējiem.

5. Vienošanās grozījumi Nr.1 ar pielikumu, kas ir šo grozījumu neatņemama sastāvdaļa, ir sastādīti latviešu valodā uz 21 (divdesmit vienas) lapas, ieskaitot pielikumu uz 19 (deviņpadsmit) lapām un parakstīti elektroniski.

Pielikumā: “Tehniskā specifikācija” (pievienota kā atsevišķa datne).



Līdzēju rekvizīti un paraksti

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
Reģ. Nr. 90000028508
Peldu iela 25, Rīga, LV – 1494
Norēķinu konts: 
Valsts kase 
Kods: TRELLV22
Konta Nr. LV74TREL221049695900B

	Personu apvienība, ko veido SIA "MIXD", reģ. Nr. 51203060541 un SIA “Dingo&Schwarz”, reģ. Nr. 40203325603 
Norēķinu konts: SIA “MIXD”
Banka: AS „Rietumu Banka”
Konta Nr.: LV98RTMB0000701801273
Kods: RTMBLV2X

	Projektu pārvaldības departamenta direktors 
U.Jurševics⃰


	SIA “MIXD” valdes locekle
Jānis Berķis



*Vienošanās grozījumi Nr.1 parakstīti ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu. 
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