“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība 
vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada 
Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)
“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība 
vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada 
Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”
 (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

APSTIPRINĀTS
Salaspils novada pašvaldības 
Iepirkuma komisijas
2024. gada 22. maija sēdē
Protokols Nr.1





ATKLĀTĀ KONKURSA
(VIRS ES SLIEKŠŅA)



“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”

 (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

NOLIKUMS







Salaspilī
2024
[bookmark: _Toc27980400][bookmark: _Toc64201278][bookmark: _Toc64201426][bookmark: _Toc64201621][bookmark: _Toc64264070][bookmark: _Toc65454239][bookmark: _Toc65862769][bookmark: _Toc65956608][bookmark: _Toc65967967][bookmark: _Toc72766064][bookmark: _Toc73116764][bookmark: _Toc79552063][bookmark: _Toc141341757][bookmark: _Toc141785288][bookmark: _Toc354217994]
1. Vispārīgā informācija
1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: SNP 2024/22.
1.2. Iepirkuma metode – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss) saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumiem Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi).
1.3. Iepirkuma vērtēšanas kritērijs – saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums.
1.4. Informācija par Pasūtītāju: 
1.4.1. Pasūtītājs: Salaspils novada pašvaldība (turpmāk – Pasūtītājs)
1.4.2. Reģistrācijas numurs: 90000024008
1.4.3. Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, LV-2169
1.4.4. Tālruņa numurs: 67981011
1.4.5. Faksa numurs: 67981032
1.4.6. E-pasta adrese: dome@salaspils.lv
1.4.7. Banka: AS “SEB banka”,  kods: UNLALV2X, konts: LV58UNLA0033300130607
1.5. Iepirkuma procedūru organizē Salaspils novada pašvaldības Iepirkuma komisija, kas apstiprināta ar Salaspils novada domes 2024. gada 25. aprīļa sēdes protokola Nr. 8, lēmumu Nr. 6.§ (turpmāk – Komisija).
1.5.1. Komisijas sekretāre: Inese Apine, tālr. 67981033, e-pasts: inese.apine@salaspils.lv.  
1.5.2. Projekts tiek realizēts Eiropas Savienības fondu projekta “Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 ietvaros.
1.6. Informācija par līguma priekšmetu:
1.6.1. Iepirkuma līguma priekšmets ir būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības nodrošināšanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā (turpmāk – Darbi). 
1.6.2. Līguma priekšmetam atbilstošākais galvenā iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi.); papildu priekšmeta CPV kods: 71240000-2 (Arhitektūras, inženiertehniskie un plānošanas pakalpojumi.).
1.6.3. Iepirkums nav sadalīts daļās (līgumos) un piedāvājumu drīkst iesniegt tikai par visu līguma priekšmetu. Lēmums nedalīt iepirkumu daļās (līgumos) ir objektīvi pamatots, jo ir viens būvobjekts ar noteiktu projekta ieviešanas termiņu. Viena līguma ietvaros tiks samazināts projekta ieviešanas termiņš. 
1.6.4. [bookmark: _Hlk135996403]Paredzamā līgumcena par visiem līguma Darbiem ir 240 000,00 euro bez PVN (divi simti četrdesmit tūkstoši euro 00 euro centi). 
1.6.5. [bookmark: _Hlk135996436]Projektēšanas uzdevumu (tehnisko specifikāciju) izstrādes datums ir 25.04.2024.
1.6.6. [bookmark: _Hlk128473047]Līguma būvniecības dokumentācijas izstrādes darbu izpildes vieta ir Izpildītāja darbības vieta; sanāksmju, kas paredzētas līguma izpildes laikā, norises vieta ir Salaspils novada pašvaldības Administrācijas telpas vai (pēc Pasūtītāja ierosinājuma) attālināti Zoom videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā); būvniecības dokumentācijas iesniegšanas vieta ir Būvniecības informācijas sistēma (BIS).
1.6.7. Līguma būvdarbu un autoruzraudzības darbu izpildes vieta ir būvobjektu atrašanās vieta: Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novads, LV- 2021, kadastra apzīmējums 80110041407001 un “Acone1”-1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra apzīmējums 80310010306001.
1.6.8. Iepirkums ietver obligātās zaļā publiskā iepirkuma (vides aizsardzības) prasības atbilstoši 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1.pielikuma 6.sadaļai, kas nosaka obligātās prasības iekštelpu apgaismojumam.
1.6.9. Līguma Darbu izpildes termiņš: Būvniecības dokumentācijas izstrādāšanas darbiem 16 (sešpadsmit) nedēļas no līguma noslēgšanas dienas atbilstoši Projektēšanas uzdevumā noteiktajam; Būvdarbiem 12 (divpadsmit) mēneši no būves vietas pieņemšanas dienas līdz pilnīgai būvdarbu pabeigšanai (Būvdarbu izpildes termiņā neskaita tehnoloģiskos pārtraukumus un būves pieņemšanu ekspluatācijā, Būvdarbus plānots uzsākt ne vēlāk kā 3 nedēļu laikā pēc būvniecības dokumentācijas apstiprināšanas institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas (pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi)); Autoruzraudzības darbiem visā Būvdarbu laikā. 
1.6.10. Samaksa ir par izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, bez priekšapmaksas, ar starpmaksājumiem, atbilstoši līguma projektā paredzētajam.
1.6.11. Alternatīvi piedāvājumi (piedāvājumu varianti) netiek pieļauti.
1.6.12. [bookmark: _Hlk128473083]Iepirkums neietver prasības attiecībā uz sociālo atbildību.

1.7. Ieinteresēto piegādātāju sanāksme:
1.7.1. Lai nodrošinātu iespēju iepazīties ar situāciju objektā, ieinteresētie piegādātāji pēc savas izvēles (nav obligāti izpildāma prasība, toties ir kritērijs saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanā) var piedalīties ieinteresēto piegādātāju sanāksmē objekta apskatei. Pasūtītājs organizē ieinteresēto piegādātāju sanāksmi objekta apskatei 2024. gada 4. jūnijā plkst.14:00 adrese: “Acone1”-1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, plkst. 15:00 adrese: Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novads, LV- 2021, un 2024. gada 11. jūnijā plkst.10:00 adrese: “Acone1”-1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, plkst. 11:00 adrese: Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novads, LV- 2021, interesentiem pulcējoties pie būvobjekta. 
1.7.2. Pēc ieinteresēto piegādātāju lūguma pasūtītājs organizē sanāksmi objekta apskatei arī citā dienā, iepriekš vienojoties ar iepirkumā norādīto kontaktpersonu (nolikuma 1.5.1.punkts) par konkrētu sanāksmes dienu un laiku. Informācija par sanāksmi nekavējoties tiek publicēta pircēja profilā pie attiecīgā iepirkuma sarakstes, lai vajadzības gadījumā sanāksmei var pievienoties arī citi ieinteresētie piegādātāji. Sanāksme tiek organizēta Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 11.punkta noteiktajā kārtībā.
1.7.3. Piegādātāju sanāksmi vada pasūtītāja atbildīgā persona par paredzamā līguma darbu izpildi vai cits pasūtītāja atbildīgais pārstāvis. Sanāksmes vadītājs nodrošina sanāksmes protokolēšanu, pierakstot sanāksmes dalībnieku jautājumus un sniedzot atbildes, cik daudz tas uzreiz ir iespējams. Jautājumus un atbildes iepirkumu komisija publicē pircēja profilā pie attiecīgās iepirkuma procedūras dokumentiem, ievērojot termiņus atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 36.panta otrajā daļā noteiktajam.
1.7.4. Piegādātāja pārstāvis sanāksmē ir tiesīgs neatklāt piegādātāju, kuru tas pārstāv.

1.8. Informācija par iepirkuma līgumu slēgšanu:
1.8.1. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (saskaņā ar nolikuma pielikumu “Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – līgums). Līgums tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (turpmāk – elektroniskais paraksts).
1.8.2. Ja pastāv nolikuma 4.1.5., 4.1.6. un 4.1.8. apakšpunktā paredzētie apstākļi, kad pretendentam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāveic noteiktas darbības, tad pasūtītājs to veikšanai pretendentam dod laiku - 10 (desmit) darba dienas pēc dienas, kad pasūtītājs ir informējis par līguma slēgšanu. Pasūtītājs termiņu var pagarināt, ja pretendents savlaicīgi ir sniedzis objektīvu pamatojumu termiņa pagarināšanai. Pasūtītājs līgumu slēdz pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas vai atbilstoši situācijai pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
1.8.3. Iepirkuma līguma parakstīšanas kārtība: 
1.8.3.1. Puses saskaņo iepirkuma līgumu pirms parakstīšanas. Puses negroza iepirkuma dokumentiem pievienoto līguma projektu, bet norāda līgumcenu, savus pareizus rekvizītus, kontaktpersonas, līguma parakstītājus u.tml. Saskaņoto līgumu vispirms paraksta Pasūtītājs un nodod to parakstīšanai līguma izpildītājam. 
1.8.3.2. [bookmark: _Toc141341760][bookmark: _Toc141785291][bookmark: _Toc64201279][bookmark: _Toc64201427][bookmark: _Toc64201622][bookmark: _Toc64264071][bookmark: _Toc65454240][bookmark: _Toc65862770][bookmark: _Toc65956609][bookmark: _Toc65967968][bookmark: _Toc72766065][bookmark: _Toc73116765][bookmark: _Toc79552065]Ja līguma izpildītājs ilgstoši nesaskaņo vai attiecīgi neparaksta līgumu, Pasūtītājs nosaka termiņu iepirkuma līguma saskaņošanai vai attiecīgi līguma parakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. Ja līguma izpildītājs neievēro Pasūtītāja noteikto termiņu, tam ir pienākums sniegt situācijas skaidrojumu. 

1.9. Ekvivalenti:
1.9.1. Ja iepirkuma procedūras dokumentos ir norādīts konkrēts preču vai standarta nosaukums, vai kāda cita norāde uz specifisku preču izcelsmi, īpašu procesu, zīmolu vai veidu, pretendents var piedāvāt ekvivalentas preces vai atbilstību ekvivalentiem standartiem, kas atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un parametriem un nodrošina prasīto darbību, norādot to piedāvājumā un papildinot piedāvājumu ar dokumentāciju, kas pamato to, ka piedāvātās preces ir ekvivalentas Nolikumā norādītajām. 
1.9.2. Ekvivalentu atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām jāpierāda ar atsauci (norādi) uz standartu, materiālu, iekārtu vai konstrukciju ražotāju dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem, kuru pievieno tehniskajam piedāvājumam.
1.9.3. Pretendents savā piedāvājumā ar ražotāja dokumentāciju vai kompetentas institūcijas izsniegtu apliecinājumu vai izmantojot jebkādus atbilstošus līdzekļus, tajā skaitā PIL 22. pantā minētos pierādījumus, pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības.

1.10. Pretendents:
1.10.1. Var būt jebkura fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kura ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā. 
1.10.2. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta pieteikumu. 
1.10.3. Visiem Konkursa pretendentiem piemēro vienādus noteikumus.

1.11. Apakšuzņēmēji, personāls un to nomaiņa
1.11.1. Pretendents Līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus. 
1.11.2. Apakšuzņēmējs ir pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus Līguma izpildei; 
1.11.3. Pretendents piedāvājumā norāda visus tos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo Līguma daļu. 
1.11.4. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu. 
1.11.5. Pēc Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot Līguma izpildi, pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju (ja tādus plānots iesaistīt) sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēt tiesīgo personu, ciktāl minētā informācija ir zināma. Sarakstā norāda arī piegādātāja apakšuzņēmēju apakšuzņēmējus. Piegādātājam Līguma izpildes laikā jāpaziņo Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī jāpapildina sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts pakalpojuma sniegšanā.

1.12. Informācija par iepirkuma procedūru: 
1.12.1. Iepirkuma dokumentācija ir pieejama Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124103.
1.12.2. Ieinteresētajiem piegādātājiem ir tiesības prasīt papildu informāciju par iepirkuma procedūru, tai skaitā, prasīt paskaidrojumus par Konkursa nolikumu, vienā no šādiem veidiem:
· EIS e-konkursu apakšsistēmā, ja piegādātājs ir reģistrēts EIS un šīs iepirkuma procedūras sadaļā ir reģistrējies kā nolikuma saņēmējs[footnoteRef:1]; [1:  Informāciju par to, kā ieinteresētais piegādātājs var reģistrēties par nolikuma saņēmēju skatīt https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883] 

· nosūtot informāciju uz nolikuma 1.5.1. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi ar norādi: “Par atklāta konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”, identifikācijas Nr. SNP 2024/22, nolikumu”.
1.12.3. Atbildes uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem kopā ar uzdotajiem jautājumiem tiks publicētas Konkursa nolikuma 1.12.1. apakšpunktā norādītajā interneta vietnē, kā arī nosūtītas attiecīgajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu. Komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
1.12.4. Tiek uzskatīts, ka visi ieinteresētie piegādātāji informāciju par izmaiņām Konkursa nolikumā, Komisijas atbildes un papildu informāciju, ir saņēmuši dienā, kad tā publicēta Konkursa nolikuma 1.12.1. apakšpunktā norādītajā interneta vietnē.
1.12.5. Ja pretendents ir laikus (ne vēlāk kā 11 (vienpadsmit) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām) rakstiski pieprasījis papildu informāciju, Komisija to sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām un vienlaikus ievieto šo informāciju Konkursa nolikuma 1.12.1.apakšpunktā norādītajā interneta vietnē.
1.12.6. Ja Pasūtītājam līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Konkursa nolikumā vai tā pielikumos, tas ir tiesīgs Konkursu pārtraukt un izsludināt atkārtoti.

1.13. Piedāvājuma iesniegšanas vieta, datums, laiks un kārtība:
Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124103 noteiktajā termiņā vienā no 2.1.punktā minētajiem formātiem. Piedāvājumi, kas iesniegti pēc šajā Konkursa nolikumā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa, netiks izskatīti.

1.14. Piedāvājuma atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība:
1.14.1. Piedāvājumu atvēršana notiek EIS e-konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/124103 noteiktajā termiņā.
1.14.2. Ja pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma papildu šifrēšanu (saskaņā ar nolikuma 2.1.3. apakšpunktu), pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.
1.14.3. Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
1.14.4. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē Komisija piedāvājumus atver vienlaikus, Pasūtītāja profilā publicējot pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku, kopējo piedāvāto līgumcenu un citas ziņas, kas raksturo piedāvājumu. Piedāvājuma atvēršanas sanāksmes protokols ir pieejams EIS e-konkursu apakšsistēmā.

1.15. Piedāvājuma derīguma termiņš
Pretendenta iesniegtajam piedāvājumam jābūt derīgam, tas ir, saistošam pretendentam, līdz Līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā 120 (viens simts divdesmit) kalendārās dienas, skaitot no piedāvājumu atvēršanas dienas.

2. Piedāvājuma noformēšana
2.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
2.1.1. izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;
2.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
2.1.3. elektroniski (.pdf formātā) sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
2.2.1. pieteikuma veidlapa, tehniskais un finanšu piedāvājums saskaņā ar e‑konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;
2.2.2. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem dalības pieteikumu, tehnisko piedāvājumu un finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru). 
2.3. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā (tai skaitā, tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmās šī konkursa sadaļā) ietvertos nosacījumus.
2.4. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus.
2.5. Ja piedāvājums saturēs kādu no 2.4.punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2.6. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un 2005.gada 28.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskām un juridiskām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku. Pretendents ir tiesīgs apliecināt visus piedāvājumā esošos atvasinātos dokumentus un tulkojumus, iesniedzot vienu kopēju apliecinājumu, kas attiecas uz visiem atvasinātajiem dokumentiem un tulkojumiem.
2.7. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments piedāvājumā un/vai citi piedāvājumā iekļautie informācijas materiāli ir svešvalodā, tam jāpievieno pretendenta paraksttiesīgās personas vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) apstiprināts tulkojums latviešu valodā.
2.8. Piedāvājuma dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Vārdiem un skaitļiem jābūt bez iestarpinājumiem vai labojumiem. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem. 
2.9. Piedāvājums elektroniski jāparaksta pretendenta paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai. Pilnvarotajai personai pretendenta atlases dokumentu daļā jāpievieno pilnvara. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajam pārstāvim piešķirto tiesību un saistību apjoms.
2.10. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība jebkurā to kombinācijā, piedāvājumā norāda tās pilnvaroto pārstāvi ar tiesībām elektroniski parakstīt visus ar šo iepirkuma procedūru saistītos dokumentus. Pilnvarojums pārstāvēt personu apvienību ir jāparaksta katras personas apvienībā iekļautās personas paraksttiesīgajai vai pilnvarotajai personai.
2.11. Pirms Konkursa nolikuma 1.11.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents ir tiesīgs grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos EIS pieejamos rīkus.
2.12. Pēc Konkursa nolikuma 1.11.punktā noteiktā piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām pretendents:
·  nav tiesīgs grozīt iesniegto piedāvājumu;
·  ir tiesīgs atsaukt iesniegto piedāvājumu, rakstiski par to informējot Pasūtītāju. Šajā gadījumā piedāvājuma atsaukšana izbeidz turpmāku pretendenta dalību šajā iepirkuma procedūrā.
2.13. Pretendents var iesniegt tikai 1 (vienu) piedāvājuma variantu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Iepirkuma procedūra nav sadalīts daļās un nav pieļaujama piedāvājumu variantu iesniegšana.
2.14. Pretendentu piedāvājumi, kas iesniegti ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas, netiek atvērti un neatvērti tiek nosūtīti atpakaļ iesniedzējam.
2.15. Ja konstatēti sistēmas darbības traucējumi, kuru dēļ nav bijis iespējams iesniegt piedāvājumus vai pieteikumus kopumā vismaz divas stundas pēdējo 24 stundu laikā vai 10 minūtes pēdējo četru stundu laikā līdz piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņa beigām, sistēmas turētājs pēc sistēmas darbības atjaunošanas pārceļ piedāvājumu vai pieteikumu iesniegšanas termiņu par vienu darbdienu. Sistēmas darbības atjaunošanas dienā tajā ievieto paziņojumu par sistēmas darbības traucējumiem, norādot iepirkumus un iepirkuma procedūras, kuru termiņi pārcelti. 
2.16.  Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un iesniedz to publikāciju vadības sistēmā.
2.17.  Piedāvājumu vērtēšana notiks slēgtās komisijas sēdēs.
[bookmark: _Toc354217996]3. Piedāvājuma nodrošinājums
3.1. Pretendentam kopā ar piedāvājumu ir jāiesniedz no savas puses neatsaucams piedāvājuma nodrošinājums 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi) kā bankas garantija vai apdrošināšanas polise, un tam jābūt spēkā Konkursa nolikuma 1.15. punktā noteiktajā termiņā. 
3.2. Piedāvājuma nodrošinājumu izsniedz Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēta komercbanka vai apdrošināšanas sabiedrība, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, un tam ir jāatbilst nolikuma 5.pielikumam “Piedāvājuma nodrošinājums”. Pretendents kā piedāvājumu nodrošinājumu ir tiesīgs ieskaitīt 3.1.punktā minēto naudas summu Salaspils novada pašvaldības, reģ.Nr.90000024008, bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV58UNLA0033300130607.
3.3. Līdz ar piedāvājuma nodrošinājumu pretendents iesniedz maksājuma dokumentu par Bankas garantijas izsniegšanas komisijas samaksu vai Apdrošināšanas sabiedrības polises prēmijas samaksu.
3.4. Kopā ar piedāvājumu (elektroniski) jāiesniedz ar drošu elektronisko parakstu parakstīts piedāvājuma nodrošinājums un Konkursa nolikuma 3.3.punktā minētais maksājuma dokuments. Dokumenti iesniedzami EIS e-konkursu apakšsistēmas sadaļā “Tehniskā piedāvājuma prasības”.
3.5. Piedāvājuma nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz īsākajam no šādiem termiņiem: 
	a) līdz nolikuma 1.15. punktā noteiktajam piedāvājuma nodrošinājuma termiņam; 
	b) līdz dienai, kad pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, saskaņā ar iepirkuma līguma noteikumiem iesniedz līguma izpildes nodrošinājumu;
	c) līdz iepirkuma līguma noslēgšanai. 
3.7. Nodrošinājuma devējs izmaksā Pasūtītājam piedāvājuma nodrošinājuma summu, ja:
		a) Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums;
		b) izraudzītais pretendents nav iesniedzis Pasūtītājam līguma nodrošinājumu saskaņā ar līguma noteikumiem;
		c) izraudzītais pretendents neparaksta līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
3.8. Ja pretendents piedāvājuma nodrošinājumu ir ieskaitījis Pasūtītāja kontā un pretendentam rodas tiesības to saņemt, tad Pasūtītājs piedāvājuma nodrošinājumu atmaksā pēc pretendenta rakstiska pieprasījuma.
3.9. Piedāvājuma nodrošinājumu pretendentam netiek atdots, ja iestājas kāds no Nolikuma 3.7.punktā minētajiem nosacījumiem.

[bookmark: _Toc354217997]4. Prasības, iesniedzamie dokumenti un pretendentu atlase
4.1. Prasības pretendentam:
4.1.1. [bookmark: _Hlk141181549]Normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, lai būtu tiesīgs veikt līgumā paredzētos darbus.
4.1.2. Atbilstoši Būvniecības likuma 22.panta pirmajai daļai, lai sniegtu būvniecības pakalpojumus, komersants reģistrējas būvkomersantu reģistrā; atbilstoši Būvniecības likuma 23.pantam Būvkomersantam (pretendentam) ir jāsaņem klasifikācijas dokuments. Konkrētajā gadījumā līguma izpildei ir jānodrošina tiesības strādāt šādās darbības sfērās: ēku konstrukciju projektēšanā; ēku būvdarbu vadīšanā.
4.1.3. Konkrētajā gadījumā līguma izpildē būs jānodrošina sertificēts ēku konstrukciju projektētājs; sertificēts būvdarbu vadītājs un sertificēti būvspeciālisti darbības sfērās: elektroietaišu projektēšana (spriegums: līdz 1 kV), AVK projektēšana; elektroietaišu izbūves darbu vadītājs, AVK izbūves darbu vadītājs. 
4.1.4. Ja pretendents pats nav reģistrēts kādā no nepieciešamajām darbības sfērām, tas būvniecības pakalpojumu veikšanai piesaista personu, kas nodrošina tiesības strādāt attiecīgā būvniecības pakalpojuma sfērā, par to norādot informāciju piedāvājumā.
4.1.5. Piedāvājumā norādītais būvspeciālists piedāvājuma iesniegšanai var nebūt reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta vai attiecīgi apakšuzņēmēja būvspeciālists. Tādā gadījumā pretendentam ir pienākums līguma slēgšanas gadījumā veikt būvspeciālista reģistrāciju, ciktāl tas konkrētā brīdī ir nepieciešams sekmīgai līguma izpildei atbilstoši būvniecības jomas normatīvo aktu prasībām.
4.1.6. Ārvalstu pretendents piedāvājuma iesniegšanai var nebūt reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā; Ārvalstu pretendenta un personāla kvalifikācijai piedāvājuma iesniegšanai ir jāatbilst reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (paredzēto darbu veikšanai). Līguma slēgšanas gadījumā ārvalstu komersantam ir pienākums veikt reģistrāciju Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ciktāl tas konkrētā brīdī ir nepieciešams sekmīgai līguma izpildei.  
4.1.7. Piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs, kuram paredzēts nodot darbus, kuri nav būvniecības pakalpojums Būvniecības likuma izpratnē, var nebūt reģistrēts kā būvkomersants.
4.1.8. Piegādātāju apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 13.panta sestajai daļai pēc savas izvēles izveidojas juridiskā statusā vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu. Pirms līguma slēgšanas pretendents pasūtītājam iesniedz informāciju (skatīt nolikuma 1.8.3.punktu) atbilstoši izvēlētajai darbības struktūrai: informāciju par juridiskā statusa izveidošanu vai sabiedrības līguma apliecinātu kopiju un līguma izpildes laikā nekavējoties iesniedz pasūtītājam saskaņošanai visus sabiedrības līguma grozījumus.
4.1.9. Pretendents atbilstoši nolikuma pielikumam Nr.3 “Atlases prasības” norāda līguma izpildei paredzēto struktūru, pierāda atbilstību tehniskajām un profesionālajām spējām, norāda personas, uz kuru spējām balstās atbilstības pierādīšanai, kā arī iesniedz visu apakšuzņēmēju sarakstu.
4.1.10. Pretendentam ir jābūt pieejamiem līguma Darbu izpildei vajadzīgajiem materiālajiem, finanšu, darbaspēka un citiem resursiem, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu visu paredzamo līgumu. 
4.1.11. [bookmark: _Hlk89676140]Sniegt pirmā pieprasījuma Garantijas saistību nodrošinājumu, kura noteikumi ir atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 50.pantam, Līguma projektam un tā pielikumam Nr.2 “Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes nodrošinājumam”.
4.1.12. Pretendents nav izslēdzams no turpmākas dalības iepirkumā, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmo daļu un kādu no šī panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem iemesliem, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 43. pantu.
4.1.13. Pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, pamatojot ar Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
4.1.14. Pretendents Līguma Darbu izpildē neizmantos būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
4.1.15. Citas iepirkuma dokumentos noteiktās prasības. 
4.2. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti:
4.2.1. Aizpildīts un parakstīts piedāvājums saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.1 “Piedāvājums” formu.
4.2.2. Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.2 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem” forma un tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti.
4.2.3. Aizpildīta un parakstīta nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” forma un tajā prasītie piedāvājumā iekļaujamie dokumenti vai (pēc pretendenta izvēles) Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (ESPD) (skatīt iepirkuma nolikuma 4.4.punkta apakšpunktus). 
4.2.4. Aizpildīts un parakstīts piedāvājuma nodrošinājums saskaņā ar pielikumu Nr.5 “Piedāvājuma nodrošinājums” formu un nolikuma 3. sadaļu.
4.2.5. Ja piedāvājumu vai atsevišķu piedāvājuma dokumentu parakstījusī pretendenta struktūrā iekļautā persona attiecīgajam komersantam nav norādīta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā, tad piedāvājumā ir jāiekļauj pilnvarojuma dokuments, kas apliecina tiesības pārstāvēt konkrēto personu.
4.2.6. Apliecinājums par dokumentu atvasinājumu (kopiju, izrakstu u.tml.) atbilstību oriģinālam, ja kāds no piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem nav oriģināls. 
4.2.7. Citi dokumenti, ko pretendents uzskata par nepieciešamiem iekļaut piedāvājumā.
4.3. Prasības finanšu piedāvājuma sagatavošanai, noformēšanai: 
4.3.1. Visas cenas ir jāizsaka euro, centos. 
4.3.2. Finanšu piedāvājums ir jānoformē un jāiesniedz atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām (nolikuma 1.pielikums). Piedāvājumā ir jānorāda līgumcena (termina skaidrojums atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 1.panta 17. punktam), par kādu piegādātājs veiks Darbus un izpildīs līgumu, ņemot vērā iepirkuma dokumentācijā, tostarp arī līguma projektā, noteiktās prasības. Līgumcenā ir jāietver arī visi nodokļi, nodevas u.c. maksājumi, un visas saprātīgi, profesionāli paredzamās ar Darbu izpildi saistītās izmaksas, izņemot tikai PVN. 
4.3.3. Finanšu piedāvājuma cenas noteikšanā ir jāņem vērā Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestās daļas regulējums, kurš cita starpā paredz, ka būvniecības dokumentācijā pamatā nav pieļaujama konkrētu ražotāju būvizstrādājumu norādīšana, bet ikviens izņēmuma gadījums ir objektīvi un profesionāli rakstiski jāpamato, tam pievienojot ekvivalences parametrus.
4.3.4. Darbu daudzumos nenosaukto palīgdarbu (piemēram, būvniecības dokumentācijas sagatavošana, saskaņošana, būvlaukuma sagatavošana, norobežošana, obligāti izvietojamās informācijas izvietošana), komplektējošo un palīgmateriālu izmaksas, citas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, piemēram, apdrošināšana, nodrošinājums, garantijas, ir jāietver attiecīgo darbu vienības cenās.
4.3.5. Gadījumā, ja līguma izpildē ir paredzēts iesaistīt ārvalstu speciālistus, piedāvātajā līgumcenā ir jāiekļauj tulkošanas izmaksas dokumentācijai un komunikācijas nodrošināšanai ar Pasūtītāju latviešu valodā.
4.3.6. Piedāvājumā norādītās cenas tiek fiksētas uz visu līguma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas, izņemot tikai līgumā paredzētos gadījumus. 
4.3.7. Pretendentam ir jāņem vērā, ka vajadzības gadījumā (nepamatoti lēta piedāvājuma aizdomu gadījumā, vai neskaidrību gadījumā) pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma būs jāiesniedz izmaksu pamatojums, skaidrojums vai detalizācija, vai citi pierādījumi.
4.4. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
4.4.1. Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – ESPD (European Single Procurement Document)) ir ekonomikas dalībnieka oficiāls paziņojums, ka ir izpildītas iepirkuma dokumentos noteiktās atlases prasības.
4.4.2. Kā sākotnējo pierādījumu iepirkuma dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām pretendents piedāvājumā ir tiesīgs neiesniegt nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” formu un tajā prasītos dokumentus, ja pretendents atbilstību pretendentu atlases prasībām apliecina ar piedāvājumā iekļautu ESPD, kurš ir sagatavots atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 49.pantam, un satur informāciju atbilstoši iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” formā prasītajam.
4.4.3. Eiropas Komisijas 2016.gada 5.janvāra Īstenošanas regula 2016/7 nosaka standarta veidlapu ESPD (regulas 2.pielikums). ESPD veidlapa xml faila formātā ir pieejama EIS pie iepirkuma dokumentiem. Pretendents ESPD veidlapas xml failu var aizpildīt, izmantojot EIS tīmekļvietnē (saite: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv) izveidoto rīku. Pretendents pievieno aizpildīto ESPD veidlapas xml un pdf failu piedāvājumam EIS.
4.4.4. ESPD atsevišķa veidlapa ir jāsniedz par pretendentu, par katru tā dalībnieku, tostarp arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku, un par katru personu, uz kuras iespējām pretendents balstās savas atbilstības pierādīšanai pretendentu atlases prasībām, un par apakšuzņēmēju, kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
4.4.5. ESPD atsevišķa veidlapa nav jāsniedz tikai par apakšuzņēmēju, uz kura spējām pretendents nebalstās un kura veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība nesasniedz 10 000 euro, bet par šādu apakšuzņēmēju ir jānorāda iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” punktā “Apakšuzņēmēju saraksts” prasītā informācija.
4.4.6. Ja ir jāaizpilda vairākas ESPD veidlapas, tad katrā atsevišķā veidlapā informācija ir jānorāda tādā apjomā, kāds nepieciešams atbilstoši konkrētās personas lomai Līguma izpildē. 
4.4.7. Ja pretendentam, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, viņš pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma piedāvājumu vērtēšanas laikā iesniedz iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” formu un tajā prasītos dokumentus. 
5. [bookmark: _Toc64201623][bookmark: _Toc64264072][bookmark: _Toc65454241][bookmark: _Toc65862771][bookmark: _Toc65956610][bookmark: _Toc65967969][bookmark: _Toc72766066][bookmark: _Toc73116766][bookmark: _Toc79552066][bookmark: _Toc141341762][bookmark: _Toc141785293][bookmark: _Toc354218000]Piedāvājumu vērtēšana, lēmuma pieņemšana un paziņošana 
5.1. Piedāvājumu vērtēšanas vispārīgie noteikumi 
5.1.1. Piedāvājumu vērtēšanu atbilstoši nolikumā noteiktajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam (nolikuma 5.4.2. punkts), piedāvājumu satura vērtēšanu, atbilstības pārbaudi un piedāvājuma noformējuma novērtēšanu, un lēmumu pieņemšanu slēgtās sēdēs veic Pašvaldības iepirkumu komisija. 
5.1.2. Piedāvājumu vērtēšana notiek atbilstoši spēkā esošajām tiesību normām, tostarp atbildīgo institūciju publicētajām vadlīnijām, saskaņā ar iepirkuma nolikuma un tā pielikumu noteikumiem.
5.1.3. Iepirkumu komisija uzskata, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir pilnībā iepazinies ar iepirkuma dokumentiem, sapratis un piekrīt izpildīt tajos noteiktās prasības, un apņemas par piedāvāto līgumcenu izpildīt līgumu atbilstoši savam piedāvājumam.
5.1.4. Pēc noteiktā piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iesniegtu piedāvājumu vai ārpus EIS iesniegtu piedāvājumu iepirkumu komisija nevērtē.
5.1.5. Ievērojot piedāvājumu pārbaudē un vērtēšanā veicamo darbību secību un apjomu, piemērojot procesuālās ekonomijas principu, iepirkumu komisija atbilstoši konkrētajai situācijai veic pamatotas un efektīvas darbības, lai iespējami ātrāk pieņemtu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
5.1.6. Vērtējot piedāvājumus, iepirkumu komisija ņem vērā piedāvājumā iekļauto informāciju, pretendentiem uzdotos jautājumus un saņemtās atbildes uz tiem, kā arī citu iegūto informāciju. 
5.1.7. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektajai, sestajai, septītajai un astotajai daļai iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var lūgt skaidrojumu vai papildinājumu par piedāvājumā iekļauto vai pretendenta iesniegto informāciju. 
5.1.8. Iepirkumu komisija jebkurā no vērtēšanas posmiem var pārbaudīt piedāvājumā iekļautās informācijas patiesumu, izmantojot oficiālas datu bāzes, piemēram, Būvniecības informācijas sistēmas reģistri, Uzņēmumu reģistra datu bāze, Elektronisko iepirkumu sistēma, Konkurences padomes mājaslapa, Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapa, citas mājaslapas, vai lūdzot kompetentu institūciju atzinumus, vai izmantojot citu pieejamo informāciju, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 41.panta ceturto daļu.
5.1.9. Ja iepirkumu komisija piedāvājumu atzīst par neatbilstošu kādai no iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu vai par pretendenta izslēgšanu, pamatojot ar kādu no izslēgšanas gadījumiem, tā piedāvājumu turpmāk nevērtē. 
5.1.10. Ja pretendents atsauc piedāvājumu, iepirkumu komisija piedāvājumu turpmāk nevērtē.
5.1.11. Iepirkumu komisija noraida pretendentu, kam ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, bet kas nolikuma 5.5.7. apakšpunktā noteiktajā termiņā vai citā ar pasūtītāju saskaņotā objektīvi pamatotā un samērīgā termiņā nav veicis darbības, ko tas ir apņēmies veikt pirms iepirkuma līguma noslēgšanas, vai ja tas nenoslēdz iepirkuma līgumu atbilstoši 5.5.8. punkta apakšpunktos noteiktajai kārtībai. Tādā gadījumā iepirkumu komisija atsāk piedāvājumu vērtēšanu un pieņem jaunu lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
5.1.12. Ja pretendents, kuram ir piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu vai nenoslēdz to atbilstoši nolikuma 5.5.8. punkta apakšpunktos paredzētajam, iepirkumu komisija rīkojas Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 23. punktā noteiktajā kārtībā.
5.2. Piedāvājumu vērtēšanas secība
5.2.1. Vispirms iepirkumu komisija nosaka saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu saskaņā ar nolikuma 5.4.2. punktā noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Iepirkumu komisija veic aritmētisko kļūdu pārbaudi visos finanšu piedāvājumos, nepieciešamības gadījumā lemjot par aritmētisko kļūdu labojumu, un visu tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi izvirzītajām prasībām.
5.2.2. Pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanas iepirkumu komisija atlasa pretendentus saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 44., 45. un 46.pantā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
5.2.3. Iepirkumu komisija piemēro Ministru kabineta 28.02.2017.noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 16.punktu – kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veic tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības. Vajadzības gadījumā iepirkumu komisija kvalifikācijas atbilstību pārbauda arī citiem pretendentiem.
5.2.4. Iepirkumu komisija pārbauda un vērtē, vai pretendents nav izslēdzams, pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantu.
5.2.5. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 42.panta desmitās daļas 1.punkta regulējumam Iepirkumu komisija pārbauda izslēgšanas iemeslu esamību attiecībā uz katru pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības.
5.3. Piedāvājumu vērtēšanas process
5.3.1. Aritmētisko kļūdu pārbaude notiek atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta devītajai daļai.
5.3.2. Aprēķinus veic no mazāku vienību cenām uz lielāku vienību cenām. Ja konstatēta neatbilstība summējot cenas, tad par pareizu ir uzskatāma norādītā mazākās izmaksu vienības cena. 
5.3.3. Piedāvājumā norādītās vienības cenas netiek grozītas.
5.3.4. Izmaksu aprēķinus veic ar precizitāti 2 (divi) cipari aiz komata. 
5.3.5. Ja konstatēta neatbilstība starp norādīto procentu likmi un tai atbilstošā pozīcijā norādīto skaitli, tad par pareizu ir uzskatāms aritmētiski aprēķinātais skaitlis atbilstoši norādītajai procentu likmei. Ja nav norādīta procentu likme, tad tai atbilstošo pozīciju aritmētiski nelabo un norādīto skaitli pieņem par pareizu.
5.3.6. Ja ir konstatēta daudzuma pārrakstīšanās kļūda (norādīts nepareizs daudzums), tad pozīciju aritmētiski labo atbilstoši iepirkumā dotajam daudzumam.
5.3.7. Ja kādā izmaksu pozīcijā ir tukšums vai svītriņa, tad tā tiek aritmētiski rēķināta kā nulle, ja vien no pārējās informācijas nav nepārprotami saprotams (redzams) vai aritmētiski aprēķināms, kādam skaitlim tur jābūt.
5.3.8. Ja piedāvājumu sagatavošanas laikā iepirkuma sarakstē ir skaidrotas un labotas kļūdas daudzumos un tās nav iekļautas finanšu piedāvājumā, tad tās iekļauj aritmētisko kļūdu pārbaudes laikā. Ja piedāvājumu sagatavošanas laikā sarakstē ir skaidrotas un labotas kļūdas daudzumos, papildinot to ar jaunu pozīciju, bet tā nav iekļauta piedāvājumā, tad piedāvājums tiek noraidīts.
5.3.9. Visu pretendentu piedāvājumi tiek aritmētiski pārbaudīti pēc vienāda pārbaudes principa, vienādām formulām un vienādiem darbu daudzumiem.
5.3.10. Ja ir konstatētas aritmētiskās kļūdas vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, iepirkuma komisija par to paziņo attiecīgajam pretendentam. Ja pretendents nepiekrīt kļūdu labojumiem, viņam nekavējoties ir jāsniedz pamatots skaidrojums par iemesliem. Iepirkuma komisija atkārtoti labo aritmētiskās kļūdas vai acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, ja tas ir nepieciešams. 
5.3.11. Novērtējot un salīdzinot piedāvājumus, kuros bijušas aritmētiskas kļūdas vai citas acīmredzamas pārrakstīšanās kļūdas, iepirkuma komisija ņem vērā tikai atbilstoši nolikuma un aritmētikas noteikumiem izlabotās cenas.
5.3.12. Iepirkuma komisija pretendenta atbilstību un spējas izpildīt darbus vērtē no piedāvājumā iekļautās, skaidrotās un citur iegūtās informācijas un uzskata, ka pretendents paredzamā līguma darbus ir plānojis veikt atbilstoši piedāvājumā norādītajam.
5.3.13. Ja piedāvājums nav atbilstošs iepirkuma dokumentos norādītajām tehnisko specifikāciju prasībām un līguma izpildē sasniedzamajam mērķim, darbu kvalitātei vai arī pretendents paredz samazināt veicamos Darbus vai paredzēto kvalitāti vai neietver visas paredzamās izmaksas, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu.
5.3.14. Ja iepirkuma komisija uzdod jautājumus par piedāvājumu vai plānoto līguma izpildi, un pretendents ar piedāvājumu vai atbildēm uz iepirkuma komisijas uzdotajiem jautājumiem nepierāda spēju līguma izpildes laikā nodrošināt iepirkuma dokumentos noteikto prasību izpildi vai nepierāda spēju izpildīt Darbus, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par pretendenta noraidīšanu.
5.3.15. Iepirkuma komisija vērtē, vai vērtējamais piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja iepirkuma komisija uzskata, ka piedāvājums ir nepamatoti lēts, tā rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantā paredzētajam. Nepamatoti lētu piedāvājumu iepirkuma komisija noraida un turpmāk nevērtē.
5.3.16. Ja iepirkuma dokumentos ir norādīta (publicēta) paredzamā līgumcena, iepirkumu komisija vērtē, vai piedāvājums nav nepamatoti dārgs, pamatojot ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta vienpadsmitās daļas 1. vai 2. punktu. Nepamatoti dārgu piedāvājumu iepirkuma komisija noraida un turpmāk nevērtē.
5.3.17. Iepirkuma komisija pārbauda, vai pretendenta struktūra paredzēto darbu izpildei atbilst atlases prasību pierādīšanā norādītajai struktūrai, t.i., vai attiecīgo darbu izpildē tiks nodrošināta ar atbilstību atlases prasībām pierādīto spēju īstenošana.
5.3.18. Iepirkuma komisija pārbauda pretendenta atbilstību iepirkuma dokumentos izvirzītajām atlases prasībām.
5.3.19. Ja pretendents neatbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām atlases prasībām, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par attiecīgā pretendenta piedāvājuma noraidīšanu. 
5.3.20. Ja pretendentam, kurš piedāvājumā ir iekļāvis ESPD, būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma komisija lūdz iesniegt iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” formu un ar to saistītos piedāvājumā iekļaujamos dokumentus, un turpina vērtēt pretendenta atbilstību.
5.3.21. Iepirkuma komisija pārbauda, vai piedāvājumi ir noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām un vai ir iesniegti visi prasītie dokumenti.
5.3.22. Ja dokumenti nav noformēti atbilstoši iepirkuma dokumentos izvirzītajām prasībām vai kāds no prasītajiem dokumentiem nav iesniegts, vai arī iesniegtais vai piedāvājumā iekļautais dokuments nesatur prasīto informāciju, iepirkuma komisija attiecīgo neatbilstību vērtē pēc būtības: ja attiecīgo neatbilstību vērtē kā būtisku, tad pieņem lēmumu par piedāvājuma noraidīšanu; ja attiecīgo neatbilstību pēc būtības vērtē kā nebūtisku, piedāvājumu nenoraida un turpina vērtēt.
5.3.23. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem pretendentu izslēgšanas iemesliem, izvērtējot pretendentu skaidrojumus un pierādījumus vai citus iesniegtos dokumentus atbilstoši minētā likuma 43.pantā paredzētajam. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, iepirkuma komisija veic minētajā likuma pantā noteiktās darbības, ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma 43.pantā paredzēto.
5.3.24. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pastāv Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta izslēgšanas iemesls. Lai pārbaudītu, vai pretendents nav izslēdzams no iepirkuma, iepirkuma komisija veic meklēšanu sankciju sarakstos un citas darbības atbilstoši kompetento institūciju publicētām vadlīnijām, metodikām, skaidrojumiem.
5.3.25. Iepirkuma komisija izslēdz pretendentu no turpmākas dalības iepirkumā, ja pretendents Līguma Darbu izpildē paredz izmantot būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
5.3.26. Ja piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens pretendents, iepirkumu komisija rīkojas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta divpadsmitajai daļai.
5.3.27. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, ja ir iestājies Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” kāds 229.punkta apakšpunkta gadījums.
5.3.28. Iepirkuma komisija var pieņemt lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu objektīvi pamatota iemesla dēļ, atbilstoši Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230.punktam.
5.4. Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji: 
5.4.1. [bookmark: _Hlk43267919]Saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu nosaka pēc cenas un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.
5.4.2. Līguma slēgšanas tiesības piešķir pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais (A, B, C un D vērtēšanas kritērijos kopā ir ieguvis lielāko punktu skaitu[footnoteRef:2]) un atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām: [2:  Pretendenta iegūtais punktu skaits ar precizitāti līdz 2 (diviem) cipariem aiz komata.] 

	[bookmark: _Hlk159927458]Vērtēšanas kritērija apzīmējums
	Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriji 
	Maksimālais 
punktu 
skaits

	A
	Piedāvātā līgumcena
Pretendentam ar  piedāvāto zemāko kopējo līgumcenu euro bez PVN tiek piešķirts maksimālais punktu skaits.
Pārējiem Pretendentiem punkti tiek piešķirti, punktu skaitu aprēķinot proporcionāli, pēc formulas: A = Azem/Aver x 70, kur
Azem – zemākā cena, kuru piedāvā kāds no Pretendentiem.
Aver – vērtējamā Pretendenta piedāvātā cena.
	70

	B
	Līguma izpildei piedāvātā atbildīgā būvniecības dokumentācijas izstrādātāja pieredze tādas būvniecības dokumentācijas izstrādē, kur paredzēta publiskas būves vienkāršota pārbūve vai pārbūve, paredzot vides pieejamības elementus.
	10

	[bookmark: _Hlk152063684]C
	Līguma izpildei piedāvātā atbildīgā ēku būvdarbu vadītāja pieredze tādu būvdarbu veikšanā, kur veikta publiskas būves vienkāršota pārbūve vai pārbūve, t.sk. izbūvēti vides pieejamības elementi.
	10

	D
	Objekta apskate
Maksimālais punktu skaits tiek piešķirts pretendentiem, kuri ir veikuši objekta apskati piedaloties Pasūtītāja organizētajā ieinteresēto piegādātāju sanāksmē (lai pretendenti sagatavotu kvalitatīvāku piedāvājumu) un  ir saņēmuši apliecinājumu par objekta apskati.
Apliecinājums par objekta apskati iesniedzams kopā ar piedāvājumu.
	10

	Vērtēšanas kritērijos B un C – katram nosauktajam speciālistam[footnoteRef:3] par atbilstošu pieredzi punkti tiek piešķirti šādi[footnoteRef:4]: [3:  Punkti kritērijā tiek piešķirti tikai par vienas personas pieredzi. Pieredze jānorāda par Līguma izpildei piedāvāto būvspeciālistu pieredzi.]  [4:  Ja pretendents kādā kritērijā piedāvā vairākus speciālistus, tad punkti tiek piešķirti tikai vienam no tiem.] 

Nav pieredzes = 0 punkti;
Viens pieredzes objekts = 5 punkti;
Divi pieredzes objekti vai vairāk = 10 punkti.
	

	Kopā: 
	100


5.4.3. Pieredzi B kritērijā pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2019.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieņemtu būvniecības dokumentāciju (saņemta institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, atzīme par projekta apstiprināšanu). Pieredzi C kritērijā pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2019.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ekspluatācijā pieņemtu būvi. 
5.4.4. Informācija par līguma izpildei piedāvāto būvspeciālistu pieredzi ir jānorāda iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.2 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem” formā un kopā ar to piedāvājumā ir jāiesniedz būvspeciālistu pieredzi apliecinošus dokumentus.
5.4.5. Gadījumā, ja vairāku pretendentu piedāvājums atbilst iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām un atbilstoši primārajam piedāvājumu vērtēšanas kritērijam ir vienāds, tad iepirkumu komisija par uzvarētāju izvēlēsies pretendentu pēc kritērija, kas saistīts ar līguma priekšmetu – piedāvājums ar augstāko punktu skaitu A vērtēšanas kritērijā (zemāka piedāvātā līgumcena).
5.5. Lēmuma paziņošana un iepirkuma līguma slēgšana
5.5.1. Pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu iepirkuma komisija pretendentiem paziņo Publisko iepirkumu likuma 37.pantā noteiktajā kārtībā, - trīs darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot paziņojumu par pieņemto lēmumu katram pretendentam e-pastā, izmantojot elektronisko parakstu. Iepirkuma komisija publicē iepirkuma procedūras ziņojumu pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem EIS vienlaicīgi ar paziņojumu nosūtīšanu pretendentiem.
5.5.2. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 29.panta pirmajai daļai un 33.pantam iepirkuma komisija iesniedz publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā Paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un Paziņojumu par izmaiņām līguma darbības laikā, ja nepieciešams.
5.5.3. Iepirkuma komisija publicē noslēgto noslēgtos līgumus, un to grozījumus ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā Pircēja profilā EIS pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60.panta desmitajai daļai.
5.5.4. Iepirkuma komisija papildina Iepirkumu uzraudzības biroja līgumu reģistru ar informāciju atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60.1 panta otrajai daļai.
5.5.5. Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu (saskaņā ar nolikuma pielikumu „Līguma projekts”, tā pielikumiem, pievienotajiem dokumentiem) ar pretendentu, par kura piedāvājumu iepirkumu komisija būs pieņēmusi lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – līgums). Līgums tiek parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu (turpmāk – elektroniskais paraksts).
5.5.6. Līgumu iepirkumā ir plānots noslēgt ne ātrāk kā pēc dienas, kad pasūtītājs drīkst slēgt līgumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 60.panta sesto, septīto un astoto daļu.
5.5.7. Ja pastāv nolikuma 4.1.5., 4.1.6. un 4.1.7. apakšpunktā paredzētie apstākļi, kad pretendentam pirms iepirkuma līguma noslēgšanas ir jāveic noteiktas darbības, tad pasūtītājs to veikšanai pretendentam dod laiku - 10 (desmit) darba dienas pēc dienas, kad pasūtītājs ir informējis par līguma slēgšanu, ievērojot nolikuma 5.5.6. apakšpunktu. Pasūtītājs termiņu var pagarināt, ja pretendents savlaicīgi ir sniedzis objektīvu pamatojumu termiņa pagarināšanai. Pasūtītājs līgumu slēdz pēc nepieciešamo faktu konstatēšanas vai atbilstoši situācijai pēc nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
5.5.8. Iepirkuma līguma parakstīšanas kārtība: 
5.5.8.1. Puses saskaņo iepirkuma līgumu pirms parakstīšanas. Puses negroza iepirkuma dokumentiem pievienoto līguma projektu, bet norāda līgumcenu, savus pareizus rekvizītus, kontaktpersonas, līguma parakstītājus u.tml. Saskaņoto līgumu vispirms paraksta Pasūtītājs un nodod to parakstīšanai līguma izpildītājam. 
5.5.8.2. Ja līguma izpildītājs ilgstoši nesaskaņo vai attiecīgi neparaksta līgumu, pasūtītājs nosaka termiņu iepirkuma līguma saskaņošanai vai attiecīgi līguma parakstīšanai un iesniegšanai Pasūtītājam. Ja līguma izpildītājs neievēro Pasūtītāja noteikto termiņu, tam ir pienākums sniegt situācijas skaidrojumu. 
6. Pretendenta tiesības un pienākumi
6.1. Piedalīšanās iepirkumā ir pretendentu brīvas gribas izpausme. Iesniedzot piedāvājumu dalībai iepirkumā, pretendents pieņem un apņemas ievērot visus iepirkuma dokumentu noteikumus.
6.2. [bookmark: _Hlk135984168]Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 45.panta astotajai daļai un 46.panta ceturtajai daļai pretendents var balstīties uz citu personu iespējām. Tādā gadījumā pretendentam ir jāpierāda, ka līguma izpildē viņa rīcībā būs attiecīgie resursi un/vai norādītā persona līguma izpildē piedalīsies attiecīgo darbu izpildē, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos, vai citu līdzvērtīgu dokumentu un detalizētu skaidrojumu. Piegādātāju apvienībām ir jāiesniedz detalizētu skaidrojumu par katra tās dalībnieka nodrošināmiem resursiem un veicamiem darbiem līguma izpildē.
6.3. Pretendents iepirkuma piedāvājumā norāda visus paredzētos apakšuzņēmējus un to apakšuzņēmējus, kā arī izpildei nododamās līguma daļas un kopējo vērtību, ko nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajai daļai.
6.4. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 40.panta trešajai un ceturtajai daļai pretendentam ir tiesības pieprasīt un saņemt vispārpieejamo informāciju (dokumentu atvasinājumus), iesniedzot (atsūtot) par to atbilstošu pieprasījumu (iesniegumu).
6.5. Pretendentam līdz līguma noslēgšanai ir tiesības atsaukt piedāvājumu, iesniedzot iesniegumu par piedāvājuma atsaukšanu.
6.6. Pretendentam ir pienākums pārliecināties, ka visi nolikumā prasītie dokumenti un informācija ir iekļauti piedāvājumā, kā arī par to, vai nav attiecināms kāds no Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 1., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas iemesliem, ievērojot arī šī likuma 43.pantu.
6.7. Ieinteresētajam piegādātājam ir pienākums pieprasīt iepirkumu komisijai papildinformāciju vai iepirkuma dokumentu skaidrojumu, ja dokumenti vai tajos iekļautās prasības nav skaidri saprotamas un/vai ja iepirkuma dokumentu atsevišķās sadaļās iekļautās ziņas ir pretrunā vai ir nepietiekamas piedāvājuma sagatavošanai. 
6.8. Ieinteresētajam piegādātājam sagatavojot piedāvājumu, ir pienākums EIS pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem iepazīties ar iepirkuma laikā veikto saraksti - saņemtajiem jautājumiem un uz tiem sniegtajām atbildēm, precizēto, grozīto iepirkuma dokumentāciju, kā arī citu publicēto informāciju. 
6.9. Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju (ziņas).
6.10. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 41.panta piektajā un sestajā daļā noteiktajam pretendentam ir pienākums pēc iepirkumu komisijas pieprasījuma izskaidrot savu piedāvājumu, uzrādot dokumentu oriģinālus, iesniegt prasītos dokumentus, informāciju. Pretendentam ir tiesības izskaidrot vai papildināt piedāvājumā esošu informāciju, bet nav tiesību grozīt iesniegtā piedāvājuma saturu.
6.11. Pretendentam ir pienākums segt visus izdevumus, kas saistīti ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu.
6.12. Pretendentam ir pienākums līguma darbus veikt atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām un piedāvājumā norādītajam. 
6.13. Pretendentam ir citas iepirkuma dokumentos un Publisko iepirkumu likumā noteiktās tiesības un pienākumi.
6.14. Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 68.pantu personai ir tiesības iesniegt iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā par pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkumu, vai pasūtītāja vai iepirkumu komisijas darbību iepirkuma laikā.


7. Pielikumi
Nolikumam pievienoti 6 pielikumi: 
Pielikums Nr.1 “Piedāvājums” forma;
Pielikums Nr.2 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem” forma;
Pielikums Nr.3 “Atlases prasības” forma;
Pielikums Nr.4 “Līguma projekts”;
Pielikums Nr.5 “Piedāvājuma nodrošinājums” forma;
Pielikums Nr.6 “Projektēšanas uzdevums Aconei” un “Projektēšanas uzdevums Kalna ielai 2”, sagatavoti 25.04.2024.
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[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK11]Nolikuma pielikums Nr.1 “Piedāvājums” forma

(Uz pretendenta veidlapas ar rekvizītiem)[footnoteRef:5] [5:  Ja pretendenta veidlapas rekvizītos nav norādīts, tad jānorāda šādas ziņas:
Pretendenta juridiskā adrese, pasta adrese, e-pasta adrese, tālruņa Nr., mājas lapas adrese internetā (ja ir). Piegādātāju apvienībai ziņas ir jānorāda par katru apvienības dalībnieku.] 


PIEDĀVĀJUMS
Atklātā konkursā “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

Pilnībā iepazinušies ar iepirkuma nolikumu un tā pielikumiem, kā arī ar citu publicēto informāciju, mēs piedāvājam noteiktajos termiņos veikt iepirkumā izsludinātos Darbus atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām par kopējo līgumcenu (bez PVN): 
	Nr. p.k.
	Darbu daļas nosaukums līgumā
	Darbu izmaksas euro

	1. 
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde Salaspils novada Sociālajam dienestam Kalnu ielā 2
	

	2. 
	Būvniecības dokumentācijas izstrāde Acones sociālajam centram
	

	3. 
	Būvdarbi Salaspils novada Sociālajam dienestam Kalnu ielā 2
	

	4. 
	Būvdarbi Acones sociālajam centram
	

	5. 
	Autoruzraudzība Salaspils novada Sociālajam dienestam Kalnu ielā 2 Būvdarbu laikā 
	

	6. 
	Autoruzraudzība Acones sociālajam centram Būvdarbu laikā
	

	
	Kopējā līgumcena bez PVN
	

	
	PVN 21 % 
	

	
	Summa kopā ar PVN 21 %
	



Apliecinām, ka:
1. Līgumcenā ir iekļautas visas paredzamā līguma Darbu izpildei nepieciešamās izmaksas - būvdarbi, to vadība, sagatavošanās darbi, organizēšana, būvizstrādājumi, aprīkojums (t.sk. arī iebūvējamās mēbeles, ugunsdrošības aparāti, evakuācijas plāni, informācijas zīmes), materiālu, iekārtu un aprīkojuma piegāde, uzstādīšana, pieslēgšana, ieregulēšana, uzmērīšana, palaišana darbībā, būves vietas apsargāšana, sakārtošana un būves nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, izpilddokumentācijas nodošana Pasūtītājam, tostarp arī būvizstrādājumu atbilstību apliecinošas dokumentācijas un citas dokumentācijas sagatavošana, ietvertas visas nodevas un nodokļi, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem jāmaksā Līguma izpildītājam, un citas darbības, kas izriet no Līguma arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā vai būvniecības dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā.
2. Esam iepazinušies un sapratuši iepirkuma dokumentu, tai skaitā arī līguma projekta, noteikumus un piekrītam izpildīt Darbus par piedāvājumā norādīto līgumcenu.
3. Esam veikuši nolikuma pielikuma Nr.4 “Līguma projekts” un tā 1.pielikuma “Projektēšanas uzdevumi” detalizācijas pakāpes izvērtēšanu, apzinājuši visus darbus un aprēķinājuši to izmaksas, lai noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu līgumu.
4. Līguma Darbi tiks veikti atbilstoši iepirkuma dokumentu prasībām, Latvijas Republikā spēkā esošām normatīvo aktu prasībām.
5. Nodrošināsim Darbus vienlaicīgi ar ēkas ekspluatāciju.
6. Mums ir pieejami Darbu izpildei vajadzīgie materiālie, finanšu, darbaspēka, tehnikas un citi resursi, lai kvalitatīvi un noteiktajā termiņā pilnībā izpildītu paredzamo līgumu.
7. Pēc būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas iesniegsim pirmā pieprasījuma Garantijas saistību nodrošinājumu atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 50.pantam, Līguma projektā un tā pielikumā Nr.2 “Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes nodrošinājumam” prasītajam. 
8. Personas, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē (pārbaudei atbilstoši PIL 42.panta trešās daļas 4. punktam) ________________ (ja attiecināms, norādīt personas nosaukumu, reģistrācijas nr., adresi un reģistrācijas valsti / ja nav attiecināms, tad norādīt “nav attiecināms”).
9. Pretendenta patiesais labuma guvējs, ja tas ir ārvalstī dzīvojoša vai pastāvīgi reģistrēta persona, (pārbaudei atbilstoši PIL 42.panta trešās daļas 5. punktam) ________________ (ja attiecināms, norādīt personas vārdu uzvārdu un reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsti / ja nav attiecināms, tad norādīt “nav attiecināms”).
10. Paredzamā līguma izpildē nav Krievijas līdzdalības, ievērojot Eiropas Komisijas 08.04.2022. pieņemto Padomes regulu (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā, tās 5.k panta 1 un 2.punktu. Jo īpaši apliecinu:
1) Manis pārstāvētais komersants (neviens no paredzamā līguma dalībniekiem) nav Krievijas valstspiederīgais vai fiziska vai juridiska persona, vienība vai struktūra, kas reģistrēta (dibināta) Krievijā;
2) Manis pārstāvētais komersants (neviens no paredzamā līguma dalībniekiem) nav juridiska persona, vienība vai struktūra, kuras īpašumtiesības vairāk nekā 50% apmērā tieši vai netieši pieder šī punkta 1) apakšpunktā minētajai vienībai; vai
3) Es pats vai komersants, kuru es pārstāvu, nerīkojas šī punkta 1) vai 2) apakšpunktā minētas personas vārdā vai saskaņā ar tās norādēm.
4) Līguma izpildē nepiedalīsies struktūras, uz kuru spējām paļaujas komersants, vai piegādātāji, vai apakšuzņēmēji, ja tiem ir nodoti vismaz 10 000 EUR bez PVN un tie atbilst šī punkta 1) vai 2), vai 3) apakšpunktā minētajam. 10 000 EUR bez PVN apjoms attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām (katru apakšuzņēmēju, piegādātāju vai personu, uz kuras spējām balstās), turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.
5) Ja Krievijas līdzdalība ir paredzēta līguma izpildē Regulas 5.k panta kādā no 2.punkta aizlieguma atkāpes gadījumiem, piedāvājumā iesniedzam dokumentu ____________________ (ja attiecināms, norādīt datnes nosaukumu), kurā norādām konkrētu aizlieguma atkāpes pamatojumu, līguma izpildes posmu, līguma izpildes struktūras dalībnieku un personas, un paredzēto sadarbību ar tām.
11. Līguma Darbu izpildē neizmantosim būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
12. Mēs piekrītam visām prasībām, kas iepirkuma dokumentos ir izvirzītas.
13. Piedāvājums ir sagatavots neatkarīgi no konkurentiem tirgū un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem par: cenām; par cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām; par nodomu vai lēmumu iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu vai par piedāvājuma saturu, vai par tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; par kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, par tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums. Ja daļēji vai pilnībā nepiekrītam šim apliecinājumam, tad piedāvājumā iekļaujam izsmeļošu un patiesu informāciju par notikušo, ieskaitot konkurentu nosaukumus, šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
14. Kamēr oficiālais līgums tiek gatavots un noformēts, šis Piedāvājums kopā ar Jūsu piekrišanu noteiks saistības mūsu starpā.

Informācija, kas pēc pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju atrodas pretendenta piedāvājuma failā ar nosaukumu __________ vai dokumentā ar nosaukumu _________  (lpp.nr. ______). 
Informācija par pretendentu:
	Pretendenta nosaukums
	

	Vienotais reģistrācijas numurs
	

	Ja pretendents ir ārvalstī reģistrēts komersants, tad norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru Latvijā (ja tāds ir piešķirts)
	

	Juridiskā adrese
	

	Pārstāvja, kurš parakstīs iepirkuma līgumu,  vārds, uzvārds un pilnvarojums
	

	Biroja adrese
	

	Kontaktpersonas vārds, uzvārds
	

	Tālruņa numurs
	

	E-pasta adrese
	

	Bankas nosaukums, konta Nr.
	

	Pretendenta statuss[footnoteRef:6] [6:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro. Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	□ mazais uzņēmums
	□ vidējais uzņēmums




Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.

[bookmark: _Hlk54357447]

Nolikuma pielikums Nr.2 “Atbilstība kvalitātes vērtēšanas kritērijiem” forma

ATBILSTĪBA KVALITĀTES VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJIEM
Atklātā konkursā “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

1. Piedāvājumu vērtēšanā (saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanā) kā kvalitātes kritērijs tiek vērtēta Līguma izpildei pretendenta piedāvāto būvspeciālistu pieredze atbilstoši iepirkuma nolikuma 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4. punktos noteiktajam.
1.1. Vērtēšanas kritēriji:
1.1.1. Līguma izpildei piedāvātā atbildīgā būvniecības dokumentācijas izstrādātāja pieredze tādas būvniecības dokumentācijas izstrādē, kur paredzēta publiskas būves vienkāršota pārbūve vai pārbūve, paredzot vides pieejamības elementus.
1.1.2. Līguma izpildei piedāvātā atbildīgā ēku būvdarbu vadītāja pieredze tādu būvdarbu veikšanā, kur veikta publiskas būves vienkāršota pārbūve vai pārbūve, t.sk. izbūvēti vides pieejamības elementi.
1.2. Šī pielikuma 1.1.1. punktā nosaukto pieredzi pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2019.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) pieņemtu būvniecības dokumentāciju (saņemta institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, atzīme par projekta apstiprināšanu). Šī pielikuma 1.1.2. punktā nosaukto pieredzi pierāda ar iepriekšējo 5 (piecu) gadu periodā (no 2019.gada 1.janvāra līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai) ekspluatācijā pieņemtu būvi.
1.3. Ja pretendents līguma izpildē maina iepirkumā vērtēto būvspeciālistu, viņa pieredzei uz nomaiņas brīdi ir jābūt vismaz tādai pašai kā būvspeciālistam, kas vērtēts iepirkuma procedūrā, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu (Publisko iepirkumu likuma 62.panta otrā daļa).
2. Informāciju par būvspeciālistiem, kas atbilst 1.1.1. un 1.1.2.punkta kvalitātes vērtēšanas kritērijiem, norādīt tabulā:
	Būvspeciālista pieredzes joma (norādīt atbilstošo punktu 1.1.1. vai 1.1.2.)
	Būvspeciālista vārds, uzvārds un būvprakses sertifikāta nr.
	Pieredzes objekta pasūtītājs[footnoteRef:7] un izpildītājs [7:  Par pasūtītāju ir uzskatāms būvniecības ierosinātājs (atbilstoši normatīvo aktu regulējumam), par pasūtītāju neuzskata ģenerāluzņēmēju vai tml.] 

	Pieredzes objekta nosaukums, adrese, gads un būvniecības lietas Nr. BIS[footnoteRef:8] [8:  Ja Būvniecības lieta nav bijusi reģistrēta BIS, tad norāda, ka būvniecības lietai nav BIS Nr.] 

	Īss pieredzes apraksts atbilstoši kvalitātes vērtēšanas kritērijam

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Papildināt rindas pēc vajadzības


3. Pretendentam par tabulā norādīto pieredzi piedāvājumā ir jāiesniedz pasūtītāja atsauksme, būvniecības dokumentācija ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi, akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai citi līdzvērtīgi pieredzi apliecinoši dokumenti, kas objektīvi pierāda tabulā norādītā pieredzes objekta atbilstību konkrētam kvalitātes vērtēšanas kritērijam. 

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.




Nolikuma pielikums Nr.3 “Atlases prasības” forma

ATLASES PRASĪBAS
Atklātā konkursā “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22)

1. Pretendenta struktūra un iesaistīto personu juridiskais statuss 
	Norādīt ziņas (nosaukums un reģ. Nr.) par pretendentu un par citām līguma izpildē paredzētām personām (piegādātāju apvienības dalībniekiem un/vai par apakšuzņēmējiem), ja ir
	Norādīt valsti kurā personai ir reģistrēta saimnieciskā darbība vai atrodas tās pastāvīgā dzīvesvieta
	[bookmark: _Hlk150184415]Uzņēmuma statuss (norādīt vienu no zemsvītras aprakstā minētajiem statusiem[footnoteRef:9]) [9:  Mikrouzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 10 darbinieki un kura gada apgrozījums (ieņēmumi noteiktā laika posmā) vai bilance (pārskats par uzņēmuma aktīviem un pasīviem) nepārsniedz 2 miljonus euro;
Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 50 darbinieki un kura gada apgrozījums vai bilance nepārsniedz 10 miljonus euro;
Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā mazāk nekā 250 darbinieki un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance nepārsniedz 43 miljonus euro.
Lielais uzņēmums ir uzņēmums, kurā strādā vismaz 250 darbinieki un kura gada apgrozījums pārsniedz 50 miljonus euro, vai bilance pārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Norādīt reģistrācijas numuru Būvkomersantu reģistrā vai, ja persona ir reģistrēta ārvalstī vai tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, tad norādīt attiecīgā oficiālā reģistra nosaukumu un reģistrācijas numuru tajā, vai ierakstīt attiecīgu apliecinājumu, ja konkrētajā ārvalstī attiecīga reģistra nav

	Pretendents - 
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	Papildināt rindas, ja nepieciešams


1.1. Ja persona (pretendents, piegādātāju apvienības dalībnieks vai apakšuzņēmējs) ir reģistrēta ārvalstī vai tās pastāvīgā dzīvesvieta atrodas ārvalstī, piedāvājumā ir jāiekļauj komersanta reģistrācijas valsti apliecinošu dokumentu un dokumentu vai informāciju par oficiālu publisku datu bāzi, lai iepirkumu komisija varētu pārliecināties par to, ka persona atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām ir tiesīga veikt darbus paredzamā līguma izpildei atbilstošā jomā, ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums nosaka reģistrēšanos darbu veikšanai attiecīgajā jomā.
1.2. Ja personai (pretendentam, piegādātāju apvienības dalībniekam), kas veiks būvdarbus, saskaņā ar Būvniecības informācijas sistēmā publicēto nav piešķirta kvalifikācijas klase, tas apņemas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai iegūt klasifikācijas dokumentu (klasi), kā to prasa Būvniecības likuma 23.panta pirmajā daļā ietvertais pienākums būvkomersantam.
2. Tehniskās un profesionālās spējas - prasības personāla profesionālajai kvalifikācijai.
2.1. Turpmāk tabulā pretendents norāda Līguma izpildē (projektēšanai, autoruzraudzībai un būvdarbiem) paredzēto attiecīgā būvniecības sfērā sertificēto personālu – atbildīgo būvdarbu vadītāju, atbildīgo būvniecības dokumentācijas izstrādātāju un atsevišķo sfēru būvspeciālistus:
	Nr. p.k.
	Sertificētā būvspeciālista darbības sfēra
	Vārds Uzvārds
	Būvprakses sertifikāta Nr.
	Būvkomersants, kurš līguma izpildē nodrošina būvspeciālistu (reģistrē BIS)

	1. 
	Atbildīgais būvniecības dokumentācijas izstrādātājs - ēku konstrukciju projektētājs
	
	
	

	2. 
	Elektroietaišu projektētājs (spriegums: līdz 1 kV)
	
	
	

	3. 
	Atbildīgais būvdarbu vadītājs - ēku būvdarbu vadītājs un būvuzraugs
	
	
	

	4. 
	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs
	
	
	

	5. 
	AVK projektētājs
	
	
	

	6. 
	AVK izbūves darbu vadītājs
	
	
	


2.2. Pretendenta, tā dalībnieku (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība) un personu, uz kuru profesionālajām spējām pretendents balstās, personāls skaitāms kopā. Šo punktu piemēro, ievērojot Iepirkuma nolikuma 6.1.2.punktu.
2.3. Ja 2.1.punkta tabulā norādītā būvniecībā sertificētā persona nav pretendentam vai attiecīgi apakšuzņēmējam reģistrēta Būvkomersantu reģistrā un līguma izpildē tiek piesaistīta kā pretendenta vai attiecīgi apakšuzņēmēja darbinieks, tad piedāvājumā ir jāiesniedz:
2.3.1. pretendenta (apakšuzņēmēja) apliecinājums, ka pēc lēmuma saņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, norādītā attiecīgā sertificētā persona tiks reģistrēta pretendentam (apakšuzņēmējam) Būvkomersantu reģistrā;
2.3.2. piesaistītās būvniecībā sertificētās personas apliecinājums, ka viņa piekrīt, ka Pretendents (apakšuzņēmējs) līguma slēgšanas gadījumā viņu reģistrē sev Būvkomersantu reģistrā.
2.4. Ja 2.1.punkta tabulā norādītais ārvalstu pretendenta būvspeciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvniecības informācijas sistēmas reģistrā, tad tā kvalifikācijai piedāvājuma iesniegšanai ir jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām attiecīgajā profesijā līgumā paredzēto pakalpojumu sniegšanai. Tādā gadījumā šī pielikuma 2.3.1.un 2.3.2.apakšpunktos prasītie apliecinājumi piedāvājumā nav jāiekļauj, bet piedāvājumā ir jāiekļauj:
2.4.1. Šī pielikuma 2.1.punkta tabulā norādītā būvspeciālista profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments (kopija) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām UN
2.4.2. pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, tas 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pasūtītāja paziņojuma par līguma slēgšanu, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs kompetentajai Latvijas Republikas atzīšanas institūcijai deklarāciju par norādītā būvspeciālista īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā.
3. Balstīšanās uz citas personas iespējām atbilstības pierādīšanai 
3.1. Ja pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai pierādītu savu tehnisko un profesionālo atbilstību atlases prasībām (šī pielikuma 2.punkta apakšpunkti), pretendentam ir jāiegūst un piedāvājumā jāiesniedz attiecīgās personas pierādījums (noformējot to apliecinājuma vai vienošanās formātā) par apņemšanos nodot resursus un/vai attiecīgi veikt darbus iepirkuma Līguma slēgšanas gadījumā, norādot nododamos resursus un veicamos darbus (darbu daļas īss apraksts).
4. Apakšuzņēmēju saraksts 
4.1. Tabulā, atbilstoši prasītajam, ir jānorāda visi Līguma izpildē plānotie apakšuzņēmēji un viņiem nododamās Līguma daļas, tostarp arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji (iepirkuma dokumentos un arī līgumā – apakšuzņēmēji) un viņiem nododamās Līguma daļas. Apakšuzņēmēju veicamo darbu kopējo vērtību nosaka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajai daļai [..] Šā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
4.2. Ja pretendents neplāno Darbu izpildē piesaistīt apakšuzņēmējus, tad tabulā ir jānorāda: “Apakšuzņēmēji nav paredzēti”.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, kontaktinformācija un pārstāvēttiesīgā persona
	Norāda informāciju par saistītajiem apakšuzņēmējiem vai atbilstoši situācijai apliecina, ka neviens no apakšuzņēmēju sarakstā iekļautajiem komersantiem nav savstarpēji saistītie uzņēmumi.
	Veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu daļa

	
	
	Darbu daļas nosaukums vai īss apraksts
	Apjoms (EUR bez PVN) 
	Vērtība euro 

	
	
	
	
	

	
	Papildināt rindas, ja nepieciešams
	
	
	

	
	Kopā (%) 
	
	
	


4.3. Ar šo pretendents apliecina, ka Līguma izpildē norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņa vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iekļaušana Darbu izpildē tiek pieļauta tikai Publisko iepirkumu likuma 62.un 63.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā, ievērojot arī Līguma projektā paredzēto. Līgums ir jāizpilda atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā norādītajai Izpildītāja struktūrai, tādēļ bez Izpildītāja objektīva un pierādīta pamatojuma Pasūtītājs nesaskaņo Iepirkuma piedāvājumā norādīto personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) nomaiņu vai jaunu personu (personāla un/vai apakšuzņēmēju) iesaisti.

Pretendenta pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums.










Nolikuma pielikums Nr.4 “Līguma projekts”

LĪGUMS Nr.
“Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā”
	
Salaspilī, 							Dokumenta datums ir pēdējā pievienotā 
[bookmark: _Toc85450896]droša elektroniskā paraksta laika zīmoga datums

Salaspils novada pašvaldība, kuras vārdā saskaņā ar pašvaldības nolikumu rīkojas _________(amats) ______________ (vārds uzvārds),(turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
________________, kuras vārdā saskaņā ar ________ rīkojas _________(amats) ______________ (vārds uzvārds), (turpmāk – Izpildītājs) no otras puses, (katra atsevišķi vai abas kopā turpmāk – Puse vai Puses),
pamatojot ar atklātā konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22) dokumentu prasībām, Izpildītāja piedāvājumu un iepirkuma komisijas ___.___.2024.pieņemto lēmumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (turpmāk – Iepirkums), 
paredzot īstenot Eiropas Savienības Atveseļošanās un noturības mehānisma (Eiropas Savienības Atveseļošanas fonda - ESAF) plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” 3.1.2.1.i. investīcijas “Publisko pakalpojumu un nodarbinātības pieejamības veicināšanas pasākumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem” apstiprināto projektu Nr. 3.1.2.1.i.0/1/22/I/CFLA/007 “Vides pieejamības uzlabošana Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (turpmāk – Projekts),
izrādot brīvu un nepiespiestu gribu, bez maldības, viltus un spaidiem, noslēdz šādu līgumu ar pielikumiem (turpmāk – Līgums):
1. DEFINĪCIJAS
1.1. Atbildīgais būvdarbu vadītājs - Izpildītāja norīkota persona Izpildītāja vārdā vada Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Līgumu.
1.2. Būvdarbu izpildes akts – akts, kurā tiek dokumentēti attiecīgā periodā faktiski izpildītie Būvdarbi.
1.3. Būvdarbu laiks – laika posms no Būvdarbu uzsākšanas (apliecina Būves vietas pieņemšanas – nodošanas akts) līdz Būvdarbu pabeigšanai (apliecina Būvdarbu pabeigšanas akts), izņemot laiku, kad Būvdarbi ir apstādināti Tehnoloģiskā pārtraukuma vai cita pārtraukum dēļ.
1.4. Būvdarbu līgumcena – kopējā samaksa par Būvdarbu izpildi Līguma ietvarā, kas noteikta Līgumā un kurā ietverti visi piemērojamie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokli.
1.5. Būvdarbu veicējs – Pasūtītāja nolīgta persona, kas veic Būvdarbu izpildi būves vietā saskaņā ar Izpildītāja izstrādāto būvniecības dokumentāciju, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumu.
1.6. Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akts – akts, kas apliecina Līgumā noteikto Būvdarbu izpildi un pēc tā abpusējās parakstīšanas apliecina visu Būvdarbu pieņemšanu no Pasūtītāja puses.
1.7. Būvuzraugs – Pasūtītāja nolīgta persona, kura nodrošina Būvdarbu atbilstību Būvniecības dokumentācijai, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līgumam.
1.8. Būve – “Acone1”-1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, kadastra apzīmējums 80310010306001, un Kalna iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV- 2021, kadastra apzīmējums 80110041407001.
1.9. Būves vieta vai objekts – Būvdarbu tiešās izpildes vieta, ko veido būvlaukums un būve, un tai pieguļošā teritorija atbilstoši Būvniecības dokumentācijā paredzētajam.
1.10. Būvlaukums – atbilstoši Būvniecības dokumentācijai dabā norobežota vai nosacīta Būvdarbu veikšanai nepieciešamā teritorija būves vietā un citas teritorijas, kur notiks vai notiek Būvdarbi, ar tajā esošo nepieciešamo aprīkojumu (pagaidu būves, iekārtas utt.).
1.11. Būvniecības dokumentācija – Līguma Izpildītāja izstrādātā būvniecības dokumentācija atbilstoši Līgumam, tā 1.pielikumam “Projektēšanas uzdevums” un tā pielikumiem, kā arī Būvniecības dokumentācijas izmaiņas.
1.12. Defekts – ikviens Būvdarbu kvalitātes trūkums, kas radies Būvdarbu laikā vai garantijas termiņa laikā un saskaņā ar normatīvajiem aktiem būvniecības jomā vai atbilstoši Iepirkuma Līguma noteikumiem ir Izpildītāja atbildība. 
1.13. Defektu akts – akts par defektiem, tai skaitā par tiem, kas konstatēti Būvdarbu laikā vai pēc attiecīgo Būvdarbu vai jebkuras to daļas pieņemšanas, vai Būvdarbu garantijas termiņa laikā, kā arī par Būvdarbu izpildes aktā vai Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktā neatbilstoši norādītiem Būvdarbu apjomiem vai Būvdarbu izmaksām.
1.14. Darba dienas – darba dienas atbilstoši Pasūtītāja darba laika uzskaites sistēmai (normālais darba laiks).
1.15. Dienas – kalendārās dienas, neskaitot Latvijas Republikā noteiktās svētku dienas. 
1.16. Mēneši – kalendārie mēneši, kam termiņš sākas nākamajā dienā pēc notikuma un beidzas notikuma datumā attiecīgajā mēnesī. Ja termiņa pēdējā diena ir brīvdiena vai valsts svētku diena, par termiņa pēdējo dienu skaitāma nākamā Darba diena.
1.17. Nodrošinājums – pirmā pieprasījuma Garantijas saistību nodrošinājums Līgumā. Nodrošinājuma dokumentu kopums ietver pirmā pieprasījuma Nodrošinājuma dokumentu (bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi), dokumentu, kas pierāda Nodrošinājuma spēkā esamību (piemēram, nodrošinājuma devēja izziņa), citi nodrošinājuma devēja noteikumi (ja tādi ir), citi nepieciešamie dokumenti. Nodrošinājuma projekts ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu. Nodrošinājumam ir jābūt abpusēji parakstītam no Nodrošinājuma devēja puses un arī no Izpildītāja puses.
1.18. Garantijas darbi – konstatēto Būvdarbu defektu un citu garantijas termiņa laikā konstatēto neatbilstību novēršanas darbi.
1.19. Pasūtītājs – Pasūtītājs Iepirkuma un Publisko iepirkumu likuma izpratnē.
1.20. Tehnoloģiskais pārtraukums – Pasūtītāja apstiprināts Būvdarbu pārtraukums Būvdarbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ vai cits pārtraukums Pasūtītāja finanšu iespēju vai Pasūtītāja darba organizācijas apstākļu dēļ.
2. LĪGUMA PRIEKŠMETS
2.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs ar saviem spēkiem, resursiem un līdzekļiem apņemas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Projektēšanas darbi), veikt būvdarbus (turpmāk – Būvdarbi) un veikt autoruzraudzību Būvdarbu laikā (turpmāk – Autoruzraudzības darbi) (turpmāk visi kopā – Darbi) vides pieejamības nodrošināšanai ēkās Acone1”-1A, Aconē, Salaspils pagastā, Salaspils novadā, kadastra apzīmējums 80310010306001, un Kalna ielā 2, Salaspilī, Salaspils novadā, LV-2021, kadastra apzīmējums 80110041407001 atbilstoši Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam Iepirkumā un Līgumam. 
2.2. Darbi sevī ietver visus objekta izbūvei nepieciešamos Darbus, to vadību, organizēšanu, tostarp būvniecības ieceres dokumentācijas sagatavošanu, būvdarbus un autoruzraudzību Būvdarbu laikā. 
2.1. Līguma objekts (mērķis) Projektēšanas darbiem ir atbilstoši Iepirkuma dokumentiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem (turpmāk – normatīvie akti) izstrādāta kvalitatīva būvniecības ieceres dokumentācija, par kuru institūcija, kura veic būvvaldes funkcijas, ir pieņēmusi lēmumu par projektēšanas nosacījumu izpildi.
2.2. Līguma objekts (mērķis) Būvdarbiem ir atbilstoši Iepirkuma dokumentiem, normatīvo aktu, standartu, būvnormatīvu prasībām un izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai veikti Būvdarbi objektam un ekspluatācijā nodota Būve. Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.
2.3. Līguma objekts (mērķis) Autoruzraudzības darbiem ir kontrole objektā, lai nodrošinātu būves realizāciju atbilstoši būvniecības dokumentācijai, tostarp arī būvniecības dokumentācijas izskaidrošana būvniecības dalībniekiem un konstatēto neskaidrību, nepilnību vai kļūdu novēršana, sākotnēji neparedzamu situāciju risināšana. Autoruzraudzību veic atbilstoši normatīvo aktu prasībām, būvnoteikumiem un Līguma noteikumiem. Autoruzraudzības darbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, akts par Būves pieņemšanu ekspluatācijā.
2.4. Līguma Projektēšanas darbu izpildes vieta ir Izpildītāja darbības vieta; sanāksmju, kas paredzētas līguma izpildes laikā, norises vieta ir Salaspils novada pašvaldības Administrācijas telpas vai (pēc Pasūtītāja ierosinājuma) attālināti Zoom videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā); būvniecības dokumentācijas iesniegšanas vieta ir Būvniecības informācijas sistēma (BIS). 
2.5. Līguma Būvdarbu un Autoruzraudzības darbu izpildes vieta ir būvobjekta atrašanās vieta: Acone1”-1A, Acone, Salaspils pagasts, Salaspils novads, un Kalna iela 2, Salaspils, Salaspils novads, LV- 2021.
2.6. Izpildītājs uzņemas risku par visiem darbiem, kas nepieciešami Līguma izpildei, piemēram, par konstatēto nepilnību vai kļūdu novēršanu, labošanu, par piedāvāto iekārtu, būvizstrādājumu, materiālu atbilstību prasībām, par citiem darbiem un to izmaksām, kas izriet no Līguma objekta apraksta arī tad, ja tās nav tieši norādītas Līgumā vai būvniecības dokumentācijā, bet ir nepieciešamas Līguma pilnīgai izpildei Iepirkumā paredzētajā apjomā, kvalitātē un termiņā. Šādu neparedzēto darbu dēļ līgumcena netiek grozīta.
3. LĪGUMCENA
3.1. Līgumcena par Projektēšanas darbiem ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kopējā summa par Projektēšanas darbiem ir _________ euro (summa vārdiem).
3.2. Līgumcena par Autoruzraudzības darbiem ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kopējā summa par Autoruzraudzības darbiem ir _________ euro (summa vārdiem).
3.3. Līgumcena par Būvdarbiem ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kopējā summa par Būvdarbiem ir _________ euro (summa vārdiem).
3.4. Līgumcena par Līguma 2.1.punktā minēto Darbu izpildi (par Projektēšanas darbiem (Līguma 3.1.punkts); par Autoruzraudzības darbiem (Līguma 3.2.punkts) un par Būvdarbiem (Līguma 3.3.punkts) kopā) ir _________ euro (summa vārdiem), PVN 21% ir _________ euro (summa vārdiem), kas kopā veido Līguma summu _________ euro (summa vārdiem). 
3.5. Līgumcena Darbiem ir pamatota ar Izpildītāja piedāvājumu Iepirkumā, ņemot vērā veikto aritmētisko kļūdu labojumu. (Piedāvājumā ir/nav konstatētas aritmētiskas kļūdas _________ euro (summa vārdiem) apmērā). 
3.6. Līgumcenā par Projektēšanas darbiem ir iekļautas izmaksas par atbildīgo institūciju tehniskajiem noteikumiem, saskaņojumiem, atzinumiem, kas jāiegūst Izpildītājam, u.c. izmaksas Darbu pilnvērtīgai un kvalitatīvai izpildei. 
3.7. Līgumcenā par Autoruzraudzības darbiem ir iekļautas izmaksas par detalizēto risinājumu, zīmējumu izstrādi. Šādu risinājumu, zīmējumu nepieciešamību Līguma izpildē nosaka Pasūtītājs un Būvuzraugs.
3.8. Līgumcenā par Būvdarbiem ir iekļautas visas izmaksas par Iepirkumā paredzēto Būvdarbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem. 
3.9. Līgumcena ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas tam rodas saistībā ar Līguma izpildi, un visus piemērojamos nodokļus (izņemot pievienotās vērtības nodokli), kas Izpildītājam ir jāmaksā saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Līgumcena ir noteikta par pilnīgu Darbu izpildi atbilstoši Līguma noteikumiem un tiek grozīta tikai atbilstoši Līgumā paredzētajam.
3.10. Pievienotās vērtības nodoklis par Darbiem tiek ieskaitīts valsts budžetā saskaņā ar likuma “Pievienotās vērtības nodokļa likums” 142.pantu, ja konkrētajā gadījumā tas ir piemērojams.
3.11. Izpildītājs ir tiesīgs saņemt samaksu par noteiktajā termiņā faktiski kvalitatīvi veiktiem un Līgumā noteiktā kārtībā nodotiem Darbiem atbilstoši Līguma līgumcenai vai ar grozījumiem noteiktai līgumcenai.
3.12. Līguma grozījumu gadījumā cenas nosaka šādi:
3.12.1. Projektēšanas darbiem – Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē Izpildītāja piedāvāto un pamatoto cenu, salīdzinot ar līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai ar tirgū esošajām cenām.
3.12.2. Autoruzraudzības darbiem – Iepirkumā piedāvātās izmaksas Autoruzraudzības darbiem netiek pārskatītas gadījumā, ja Projektēšanas uzdevuma 6.2.punktā paredzētais Būvdarbu kopējais ilgums tiek pārskatīts un pirms būvdarbu iepirkuma noteikts mazāks vai lielāks. Ja Projektēšanas uzdevuma 6.2.punktā paredzētais Būvdarbu kopējais ilgums tiek pagarināts tāda iemesla dēļ, kas ir saistīts ar papildus darbiem, par ko Izpildītājam nav jāuzņemas risks vai kas nav saistīts ar Izpildītāja nekvalitatīvu darbu vai Līguma saistību pārkāpumu, Pasūtītājs pagarinātajā Būvdarbu laikā veic ikmēneša samaksu, kas ir proporcionāla Iepirkuma piedāvājumā norādīto izmaksu par autoruzraudzību aprēķinātajam mēneša vidējam apmēram[footnoteRef:10] un ko aprēķina proporcionāli nostrādātajam periodam mēnesī.  [10:  Mēneša vidējā aprēķinā lieto faktisko Būvdarbu izpildes termiņu (mēnešu daudzumu).] 

3.12.3. Būvdarbiem – Līgumā esošiem Būvdarbiem (pozīcijām) un līdzvērtīgiem darbiem piemēro tādas pašas cenas kā Iepirkuma piedāvājuma attiecīgajā pozīcijā. Līgumā sākotnēji neesošiem Būvdarbiem (pozīcijām) un tādiem, kurus nevar uzskatīt par līdzvērtīgiem būvdarbiem, piemēro aktuālo tirgus cenu, ko nosaka šādi - Pasūtītāja atbildīgā persona izvērtē Izpildītāja piedāvātās vienību cenas, kuras ir pārbaudījis un kā tirgus cenu saskaņojis arī Būvuzraugs, un salīdzina ar līdzīga rakstura darbu cenām citos Pasūtītāja līgumos vai ar citām tirgū esošām cenām, vai ar būvniecības dokumentācijas autora noteikto izmaiņām plānoto cenu;
3.12.4. Par grozījumiem, kurus nav apstiprinājis Pasūtītājs, samaksa nepienākas.
4. SAMAKSAS NOTEIKUMI UN KĀRTĪBA
4.1. Izpildītie Projektēšanas, Autoruzraudzības un attiecīgi Būvdarbi tiek pieņemti ar Darbu izpildes aktu, to abpusēji parakstot. 
4.1.1. Projektēšanas darbiem Izpildītājs sagatavo Darbu izpildes aktu un no savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam pēc būvniecības dokumentācijas iesniegšanas Būvniecības informācijas sistēmā saskaņošanai Pasūtītājam.
4.1.2. Autoruzraudzības darbiem Izpildītājs sagatavo Darbu izpildes aktu un no savas puses parakstītu iesniedz Pasūtītājam ikreiz pēc Būvdarbu daļas izpildes pieņemšanas.
4.1.3. Būvdarbiem Izpildītājs ikreiz pie Būvdarbu daļas nodošanas sagatavo un iesniedz no savas un Būvuzrauga puses parakstītu Nodošanas un pieņemšanas aktu (Forma 2) un attiecīgo veikto Būvdarbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizstrādājumu atbilstību apliecinošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaužu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju. 
4.1.4. Pasūtītājs, ikreiz saņemot Darbu izpildes aktu, pārbauda izpildītos darbus un iesniegto dokumentāciju, un atbilstības gadījumā paraksta Darbu izpildes aktu 10 (desmit) Darba dienu laikā vai attiecīgi neatbilstības gadījumā - rakstiski sniedz pamatojumu veikto darbu daļas neatbilstībai vai citai neatbilstībai Līguma noteikumiem un norāda uz nepieciešamajām darbībām situācijas risināšanai un nosaka termiņu neatbilstību novēršanai.
4.2. Pasūtītājs Līguma 3.1.punktā noteikto līgumcenu par Projektēšanas darbiem samaksā ar vienu starpmaksājumu tikai par pieņemtiem darbiem 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas:
4.2.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam Līguma 3.1.punktā noteiktās līgumcenas samaksu pēc Darbu izpildes akta par Projektēšanas darbiem parakstīšanas. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes, pozitīva ekspertīzes slēdziena saņemšanas, ja konkrētajā gadījumā to paredz normatīvo aktu regulējums, un institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, izdarītu atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi.
4.3. Pasūtītājs Līguma 3.2.punktā noteikto līgumcenu par Autoruzraudzības darbiem samaksā tikai par pieņemtiem darbiem 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.3.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam starpmaksājumus par Autoruzraudzības darbiem tieši proporcionāli pieņemto Būvdarbu apjomam no Līguma 3.2.punktā noteiktās līgumcenas. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes.
4.3.2. Pasūtītājs veic Izpildītājam pēdējo maksājumu par Autoruzraudzības darbiem pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, ko apliecina būvniecības procesa dalībnieku un institūcijas, kas veic būvvaldes funkcijas, parakstīts akts. 
4.4. Pasūtītājs Līguma 3.3.punktā noteikto līgumcenu par Būvdarbiem samaksā tikai par pieņemtiem darbiem pēc Darbu izpildes akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas.
4.4.1. Pasūtītājs veic Izpildītājam starpmaksājumus par Būvdarbiem atbilstoši pieņemto Būvdarbu apjomam. Pasūtītājs paraksta Darbu izpildes aktu pēc izpildīto darbu un iesniegtās dokumentācijas atbilstības pārbaudes. Pasūtītājam ir jāveic starpmaksājumu samaksa 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc attiecīgās Būvdarbu daļas nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas un pareiza rēķina saņemšanas.
4.4.2. Izpildīto Būvdarbu daļas pieņemšana notiek ik mēnesi, ja Izpildītājs līdz mēneša 10.datumam ir iesniedzis Pasūtītājam dokumentāciju attiecīgo darbu nodošanai. Starpizpilžu kopsumma nepārsniedz 90% (deviņdesmit procentus) no kopējās Būvdarbu vērtības, ieskaitot arī grozījumus, ja tādi ir. 
4.4.3. Pasūtītājs Būvdarbu izpildes pēdējās daļas pieņemšanu un atlikušo samaksu (gala maksājums) Izpildītājam veic tikai pēc pilnīgas Būvdarbu pabeigšanas, Izpildītāja dokumentācijas sakārtošanas un Būves nodošanas ekspluatācijā atbilstoši normatīvo aktu prasībām, kā arī pareiza Garantijas saistību Nodrošinājuma saņemšanas. Ja Izpildītājs atsakās vai noteiktā termiņā nav iesniedzis Garantijas saistību Nodrošinājumu (Līguma 18.4.punkts), Pasūtītājs ietur attiecīgo summu no Izpildītājam pienākošā maksājuma līdz brīdim, kamēr Izpildītājs iesniedz atbilstošu Garantijas saistību Nodrošinājumu.
4.4.4. Pasūtītājam ir jāveic pēdējās Būvdarbu daļas atlikusī samaksa 20 (divdesmit) Darba dienu laikā pēc Līguma 4.4.3.punktā visu paredzēto nosacījumu pilnīgas izpildes un pareiza rēķina, kam pievienots Garantijas saistību Nodrošinājums, saņemšanas.
4.4.5. Gala maksājums par veiktajiem Būvdarbiem tiek aprēķināts atbilstoši Līguma 3.11.punktam un 3.12.punkta apakšpunktiem, un izmaksāts Līguma 4.4.3.apakšpunktā un 4.6.punktā paredzētajā kārtībā. Ja pēc gala maksājuma aprēķina tiek konstatēts, ka Pasūtītājs ir samaksājis vairāk, nekā Izpildītājam pienākas, Pasūtītājs rīkojas atbilstoši Līguma 4.5.punktā paredzētajam.
4.5. Līguma darbības izbeigšanas gadījumā pirms Darbu pilnīgas pabeigšanas visi maksājumi tiek apturēti un tiek veikti gala aprēķini par Pušu savstarpējām saistībām, par ko uz Līguma izbeigšanas dienu nav strīda, tostarp arī par līgumsodu un Nodrošinājumu. 
4.5.1. Izpildītājam ir jāiesniedz Garantijas saistību Nodrošinājums proporcionāli veikto Būvdarbu apmēram, ja attiecināms. 
4.5.2. Gala maksājumus veic par faktiski izpildītiem un pieņemtiem Darbiem, ko apliecina attiecīgais Darbu izpildes akts. Gala maksājumi ir jāveic 10 (desmit) Darba dienu laikā pēc savstarpējas vienošanās parakstīšanas vai, ja nav vienošanās, tad pēc attiecīga paziņojuma nosūtīšanas, t.sk., pēc izpildīto Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas akta parakstīšanas un Būvobjekta nodošanas Pasūtītājam, ja attiecināms.
4.6. Katrai Pusei ir tiesības pielīdzināt uz Līguma pamata maksājamās summas ar prasībām pret otru Pusi, kas izriet no Līguma neievērošanas, ieturot attiecīgo summu no jebkura maksājuma vai, ja ieturējums vairs nav iespējams, otra Puse to atmaksā saskaņā ar saņemto rēķinu. 
4.7. Izpildītājs sagatavo rēķinus par pieņemtiem Darbiem atbilstoši Līguma noteikumiem un objektīvi pamatotām Pasūtītāja prasībām. Izpildītājs nepareizu rēķinu labo un nepamatoti izrakstītu rēķinu anulē, ja Pasūtītājs to ir pamatoti pieprasījis.
4.8. Ja rēķins ir nepareizs, Puse 5 (piecu) Darba dienu laikā paziņo par iebildumiem otrai Pusei. Tādā gadījumā maksājuma termiņu neskaita.
4.9. Samaksu pārskaita uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu kredītiestādē. Par samaksas dienu ir uzskatāma veiktajā maksājuma uzdevumā norādītā diena.
5. DARBU IZPILDES TERMIŅŠ
5.1. Projektēšanas darbu izpildes termiņš ir 16 (sešpadsmit) nedēļas no Līguma spēkā stāšanās dienas.
5.1.1. Laiks, kas Pasūtītājam ir vajadzīgs Izpildītāja izstrādāto dokumentu saskaņošanai, ekspertīzei un institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmumu pieņemšanai vajadzīgais laiks netiek ieskaitīts Projektēšanas termiņā. Tāpat Projektēšanas termiņā netiek ieskaitīts laiks, kad Izpildītājs nevar pildīt Darbus Pasūtītāja vainas dēļ.
5.1.2. Pasūtītāja vai institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, konstatēto neatbilstību labošanai Pasūtītājs, izvērtējot konkrēto situāciju, var rakstiski noteikt papildu termiņu, kas nepārsniedz 1 (vienu) nedēļu.
5.1.3. Būvdarbu laikā Izpildītājs ne vēlāk kā 2 (divu) Darba dienu laikā Pasūtītājam iesniedz skaidrojumus, precizējumus par būvniecības dokumentāciju vai labo nepilnības būvniecības dokumentācijā. Pušu atbildīgās personas par Līguma izpildi var vienoties par citu situācijai atbilstošu objektīvi pamatotu termiņu, ja nepieciešams.
5.1.4. Nekavējoties, bet ne vēlāk par 24 (divdesmit četrām) stundām, informēt Pasūtītāju par Būvdarbu gaitā konstatētajiem Būvdarbu trūkumiem, pieļautajām atkāpēm vai neatbilstībām būvniecības dokumentācijā, vai citiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt būvniecības procesu, kā arī sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.
5.2. Autoruzraudzības darbi notiek Būvdarbu laikā. Pasūtītājs pēc būvniecības dokumentācijas izstrādes pārskatīs Būvdarbu izpildes periodu, ņemot vērā Izpildītāja profesionāli ieteikto Būvdarbu veikšanai nepieciešamo laiku un Projekta ieviešanas grafiku, tādējādi var mainīties Autoruzraudzības darbu izpildes periods, bet tādēļ netiek grozīta līgumcena. 
5.3. Būvdarbu izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši. Būvdarbu izpildes termiņu skaita no Būves vietas pieņemšanas dienas Būvdarbu veikšanai (apliecina Būves vietas nodošanas un pieņemšanas akts).
5.3.1. Izpildītājam Būvdarbi ir jāuzsāk ne vēlāk kā 3 (trīs) nedēļu laikā pēc būvniecības dokumentācijas apstiprināšanas institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas (pēc atzīmes par projektēšanas nosacījumu izpildi).
5.3.2. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājam Būves vieta ir jānodod, bet Izpildītājam tā ir jāpieņem ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc Pasūtītāja paziņojuma. Būves vietas nodošana tiek dokumentēta ar abpusēji parakstītu Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas aktu. Būvdarbi Būves vietā ir jāuzsāk ne vēlāk kā 5 (piecu) Darba dienu laikā pēc tās pieņemšanas.
5.3.3. Līguma 5.3.punktā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā ir jābūt pilnībā veiktiem visiem Būvdarbiem, tostarp arī ir jābūt iesniegtai izpilddokumentācijai Pasūtītājam. Būves nodošanu ekspluatācijā Puses var veikt pēc Būvdarbu izpildes termiņa beigām, tomēr bez objektīva pamatojuma nekavējot objekta nodošanu ekspluatācijā.  
5.3.4. Līguma 5.3.punktā noteiktajā Būvdarbu izpildes termiņā netiek ieskaitīti tehnoloģiskie pārtraukumi. Tehnoloģisko pārtraukumu sākumu un beigas nosaka Pasūtītāja atbildīgā persona ar rakstisku paziņojumu, ņemot vērā Izpildītāja vai Būvuzrauga ierosinājumu un izvērtējot pamatojumu, vai ņemot vērā citus objektīvi pamatotus apstākļus.
5.3.5. Būvdarbu pilnīgu un kvalitatīvu izpildi apliecina institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, akts par Būves nodošanu ekspluatācijā, pēc kura Izpildītājs nodod Būves vietu atpakaļ Pasūtītājam un Pasūtītājs to pieņem.
5.3.6. Būvdarbu izpildē ir jāievēro Būvdarbu izpildes gala termiņš un arī starptermiņi atbilstoši Darbu veikšanas projektā iekļautajam Būvdarbu izpildes laika grafikam.
5.3.7. Būvdarbu izpildē ir jāievēro pirms Būvdarbu uzsākšanas izstrādātais un Pasūtītāja saskaņotais Būvdarbu izpildes laika grafiks. Līguma izpildes laikā Izpildītājam ir jāpārskata un jāgroza Būvdarbu izpildes laika grafiks atbilstoši Pasūtītāja pamatotām prasībām.
5.4. Darbu izpildes termiņa pagarināšana var notikt šādos gadījumos: 
5.4.1. Ja izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies no Izpildītāja atkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, pēc Pasūtītāja ierosinājuma ir jāizstrādā jauni tehniskie risinājumi. Ja Līguma izpildes kavējums ir radies saistībā ar cita līguma, kuru Pasūtītājs noslēdzis ar citu Izpildītāju, izpildes kavējumu vai pārkāpumu un tādēļ Izpildītājs nav varējis veikt Darbus noteiktajos termiņos.
5.4.2. Ja ir pārtraukta vai kavēta Projekta ieviešana, kura ietvaros noslēgts Līgums, un tādēļ bija nepieciešams Līgumu apturēt.
5.4.3. Ja ir pārtraukta vai kavēta citas iestādes īstenota ārvalstu finanšu instrumenta finansēta projekta ieviešana un tas ir saistīts ar Līguma izpildi.
5.4.4. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies vai ir nepieciešama nepārvaramas varas dēļ.
5.4.5. Ja Līgumā paredzētajos gadījumos tiek veikti grozījumi vai citos gadījumos, kad Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā neparedzētiem darbiem.
5.4.6. Ja Darbu izpildes termiņa pagarināšanas nepieciešamība ir radusies cita objektīva no Izpildītāja vai attiecīgi Pasūtītāja gribas vai darbības neatkarīga iemesla dēļ, kas tieši ietekmē Darbu izpildi un ko Izpildītājs vai attiecīgi Pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt un novērst, piemēram, Darbu izpildi kavējusi trešo personu vai iesaistīto institūciju saskaņojumu neesamība noteiktajā termiņā.
5.4.7. Darbu izpildes termiņa pagarināšanai par objektīvu pamatojumu nav uzskatāmi, piemēram, Līgumā iesaistīto personu darbnespēja vai prombūtne, valstī noteiktās svētku dienas.
5.4.8. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēram (ilgumam) ir jābūt objektīvi pamatotam un pēc iespējas atbilstošam notikušajam kavējumam vai attiecīgi papildu darbu izpildei vajadzīgajam laikam. Darbu izpildes termiņa pagarinājuma apmēru nosaka atbilstoši veicamo darbu apjomam un specifikai, piemēram, ņemot vērā attiecīgo izpildāmo darbu tehnoloģisko procesu, izmaiņu saskaņošanu un dokumentu noformēšanu, u.c. apstākļus, tomēr ievērojot Projekta ieviešanai paredzēto termiņu.
5.4.9. Darbu izpildes termiņa pagarināšana nekādā gadījumā nenotiek automātiski. Līguma izpildes gaitā Puses dokumentē apstākļus, kas ir par pamatu Darbu izpildes termiņa pagarināšanai, un vajadzības gadījumā savlaicīgi vienojas par termiņa pagarinājumu atbilstoši Līguma noteikumiem.
6. APDROŠINĀŠANA UN DARBA AIZSARDZĪBA
6.1. Pirms darbu uzsākšanas Izpildītājam atbilstoši Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”, to 3., 5. un 6.punktam, ir jāveic apdrošināšana. 
6.2. Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam un BIS iesniegt būvspeciālista, kurš veic atbildīgā būvdarbu vadītāja un atbildīgā būvniecības dokumentu izstrādātāja pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz iepriekšējā punktā minētie noteikumi, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
6.3. Pirms Autoruzraudzības darbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums Pasūtītājam un BIS iesniegt būvspeciālista, kurš veiks atbildīgā autoruzrauga pienākumus, kā arī citu personu, ja to paredz minētie noteikumi, apdrošinātāja izsniegto būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises kopiju un apliecinājumu par prēmijas samaksu un, ja apdrošināšanas līgums tiek noslēgts uz noteiktu termiņu, – izziņu, kas apliecina apdrošināšanas aizsardzības esību attiecībā uz konkrēto objektu.
6.4. Ja noslēgtā apdrošināšanas līguma termiņš tuvojas beigām, bet atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšana ir jānodrošina arī turpmāk, Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam un BIS jaunu apdrošināšanas līgumu, nodrošinot būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu visā normatīvajos aktos noteiktajā periodā. 
6.5. Izpildītājam ir jānodrošina, ka attiecīgais apdrošināšanas līgums par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu atbilst Ministru kabineta 19.08.2014.noteikumu Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.
6.6. Gadījumā, ja Būvdarbus veic vairāki būvdarbu veicēji, Pasūtītājs ar šo Līgumu pilnvaro Izpildītāju un Izpildītājam ir pienākums norīkot projekta vadītāju un darba aizsardzības koordinatoru/s atbilstoši Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumiem Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 6.punktu.
6.7. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums izstrādāt darba aizsardzības plānu, ja ir iestājies kāds no Ministru kabineta 25.02.2003.noteikumu Nr.92 “Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” 11.punkta apakšpunktu nosacījumiem. Pirms būvdarbu uzsākšanas Izpildītājam ir pienākums nosūtīt Valsts darba inspekcijai iepriekšēju paziņojumu par būvdarbu veikšanu, ja pastāv kaut vienam no minēto noteikumu 12.1.vai 12.2.apakšpunktu nosacījumiem.
7. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
7.1. Papildu citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi Projektēšanas darbu ietvaros:
7.1.1. Izpildītājam ir pienākums veikt visus normatīvajos aktos, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīvos, labas prakses vadlīnijās, standartos u.c. projektētājam noteiktos pienākumus un uzņemties atbildību arī tad, ja tie nav konkrēti nosaukti (uzskaitīti) Līgumā.
7.1.2. Izpildītājs būvniecības dokumentācijā iekļauj Ministru kabineta 20.06.2017. noteikumos Nr.355 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” paredzēto prasību īstenošanu vismaz jomās, kurās tās ir obligātas. 
7.1.3. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai būvniecības dokumentācijas izstrādi veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.
7.1.4. Izpildītājam ir pienākums no būvniecības dokumentācijas izstrādes sagatavošanā un īstenošanā iesaistītajām atbildīgajām institūcijām pieprasīt un saņemt nepieciešamos tehniskos noteikumus un saskaņojumus, sagatavot būvniecības iesniegumu ar pielikumiem, saskaņot izstrādātos dokumentus ar Pasūtītāju un iesaistītajām institūcijām, izpildot visus Iepirkuma dokumentu noteikumus.
7.1.5. Izpildītājam ir pienākums būvniecības dokumentācijā noteikt prasības Būvdarbiem, būvizstrādājumiem, ņemot vērā Pasūtītāja vajadzības un izvēles un ievērojot arī Publisko iepirkumu likuma regulējumu, it īpaši attiecībā uz prasībām tehniskajām specifikācijām, marķējumiem (minētā likuma 19.-22.pants) un Publisko iepirkumu likuma 20.panta sestās daļas regulējumu “Ja tas nav izšķiroši svarīgi iepirkuma līguma priekšmeta pastāvēšanai, tehniskajās specifikācijās nenorāda specifisku izcelsmi, īpašu procesu, kas raksturo tikai kāda konkrēta piegādātāja preces vai pakalpojumus, zīmolu, patentus vai specifiskus preču veidus, kas noteiktiem piegādātājiem vai precēm rada priekšrocības vai noraidīšanas iemeslu. Izņēmuma gadījumos šādu norādi var iekļaut, ja nav iespējams sagatavot pietiekami precīzu un skaidru iepirkuma līguma priekšmeta aprakstu saskaņā ar šā panta piekto daļu. Tādā gadījumā norādi lieto kopā ar vārdiem "vai ekvivalents", kurš cita starpā paredz, ka būvniecības dokumentācijā pamatā nav pieņemama konkrētu ražotāju būvizstrādājumu norādīšana, bet ikviens izņēmuma gadījums ir objektīvi un profesionāli rakstiski jāpamato. Ja pastāv izņēmuma gadījums, tad Izpildītājs būvniecības dokumentācijā iekļauj pamatojumu, kādēļ tas ir izņēmuma gadījums, un nosaka parametrus, pēc kuriem pārbaudāma (nosakāma) ekvivalence.
7.1.6. Saskaņā ar Projektēšanas uzdevumā paredzēto Izpildītājam būvniecības dokumentācijas izstrādē ir jāievēro vismaz obligātās vides aizsardzības prasības atbilstoši 20.06.2017. Ministru kabineta noteikumiem Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”: 1.pielikuma 6.punkta “Iekštelpu apgaismojums”, ciktāl tās ir obligāti piemērojamas būvniecības procesā.
7.1.7. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs Projektēšanas darbu izpildes laikā.
7.1.8. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt informācijas apmaiņu gan telefoniski, gan elektroniski, savlaicīgi sniedzot informāciju, lai nekavētu būvniecību vai Projekta ieviešanu. 
7.1.9. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja pieprasījuma vai pēc savas iniciatīvas sniegt informāciju par Līguma Darbu izpildes gaitu.
7.1.10. Gadījumos, kad tiek konstatētas nepilnības vai kļūdas būvniecības dokumentācijā vai dokumentācijas risinājumos, Izpildītājam ir pienākums tās novērst iespējami īsā termiņā, ievērojot Līguma 5.3. un 5.4.punktā noteikto termiņu, un šajos punktos nenosauktos gadījumos.
7.1.11. Visas izmaiņas, kas būvniecības dokumentācijā tiek veiktas pēc institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, lēmuma pieņemšanas par projektēšanas nosacījumu izpildi, tiek veiktas Autoruzraudzības kārtībā. Būvniecības dokumentācijas izmaiņas ir jānoformē izmaiņu sējumā un jāiesniedz Pasūtītājam.
7.1.12. Izpildītājs bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas vienpusēji nedrīkst pieņemt lēmumus, kuri ir saistīti ar sākotnēji noteikto būvdarbu apjomu vai būvniecības izmaksu grozīšanu.
7.1.13. Izpildītājam ir pienākums kvalitatīvi veikt Darbus un ievērot atsevišķām Darbu daļām noteiktos izpildes termiņus atbilstoši Līgumam, tā pielikumiem vai tā grozījumiem.
7.1.14. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem un Pasūtītāja pieņemtiem Darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajam.
7.1.15. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita būvniecības dalībnieka personas nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetenta vai nolaidīga.
7.2. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi Autoruzraudzības darbu ietvaros:
7.2.1. Veikt Būvniecības dokumentācijas Autoruzraudzību, norīkojot Autoruzraudzības darbu veicēju/s.
7.2.2. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) Darba dienu laikā iesniegt rīkojumu par autoruzrauga norīkošanu un  civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polises (Līguma 6.3.punkts).
7.2.3. Ierasties Objektā Autoruzraudzības veikšanai 24 (divdesmit četru) stundu laikā pēc Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja pamatota uzaicinājuma.
7.2.4. Autoruzraudzības laikā, neatkarīgi no Pasūtītāja vai Būvuzņēmēja uzaicinājuma, veikt Objekta apsekošanu ne retāk kā 1 (vienu) reizi nedēļā. Objekta apmeklējuma biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas būvobjektā.
7.2.5. Pirms Autoruzraudzības uzsākšanas pārliecināties un visā Autoruzraudzības laikā kontrolēt, vai būvuzņēmēja rīcībā ir pareiza būvniecības dokumentācija aktuālā redakcijā.
7.2.6. Savlaicīgi Būvniecības informācijas sistēmā reģistrēt konstatētos apsekojuma rezultātus (neatbilstības, atkāpes vai pārkāpumus, vai cits), kā arī projektētāja pieņemtos un Pasūtītāja akceptētos lēmumus, norādot konkrētos risinājumus. Ievērot, ka Autoruzrauga norādījumi un apsekojuma rezultāti ir saistoši Pasūtītājam un būvuzņēmējam no brīža, kad tie ir nodoti izpildei Būvniecības informācijas sistēmā.
7.2.7. Sadarboties ar būvuzraugu un Būvdarbu veicēju, cik tālu tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
7.2.8. Piedalīties to būvdarbu pieņemšanā, kuros Autoruzraugam ir jāpiedalās saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai Pasūtītāja pieprasījumu. Piedalīties visu segto darbu pieņemšanā, parakstot attiecīgos veikto Būvdarbu izpildes aktus.
7.2.9. Izpildītājam ir pienākums rakstiski sniegt objektīvi pamatotas atbildes pēc būtības uz būvniecības dalībnieku jautājumiem, sniegt skaidrojumus, precizējumus par Būvniecības dokumentāciju vai labot konstatētās nepilnības Būvniecības dokumentācijā.
7.2.10. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildē sniegt atzinumus par konkrētu būvniecībā piedāvāto būvizstrādājumu un/vai iekārtu atbilstību būvniecības dokumentācijai un to ietekmi uz Projektā sasniedzamajiem mērķiem.
7.2.11. Izpildītājam ir pienākums veikt visus normatīvajos aktos, tai skaitā arī, Latvijas būvnormatīvos, labas prakses vadlīnijās, standartos u.c. Autoruzraugam noteiktos pienākumus un uzņemties atbildību arī tad, ja tie nav konkrēti nosaukti (uzskaitīti) Līgumā.
7.2.12. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai Autoruzraudzību veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.
7.2.13. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs  Autoruzraudzības darbu izpildes laikā.
7.3. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi Būvdarbu ietvaros:
7.3.1. Izpildītājs kopā ar izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju Pasūtītāja atbildīgajai personai iesniedz šādus dokumentus: rīkojumu par atbildīgā personāla nozīmēšanu, būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apliecinošus dokumentus (apdrošināšanas polisi un apdrošināšanas sabiedrības apliecinājumu par tās apmaksu) u.c. no Izpildītāja nepieciešamo dokumentāciju atzīmes par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi saņemšanai institūcijā, kura veic būvvaldes funkcijas, un Darbu uzsākšanai.
7.3.2. Izpildītājam nav atļauts ievest būvobjektā būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties tos izvest no būvobjekta, ja to piegāde ir notikusi.
7.3.3. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam ir pienākums Darbu veikšanas projektā norādīt veicamos darbus ar dienu diapazonu, iekļaut darbaspēka kustības grafiku un galveno būvmašīnu darba grafiku ar dienu diapazonu.
7.3.4. Izpildītājs kārto visas Līguma Darbu izpildei nepieciešamās dokumentācijas saņemšanu, kuru ir iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās, izņemot gadījumus, kad Līgumā paredzēts citādi.
7.3.5. Ar šo Līgumu Izpildītājs ir pilnvarots Pasūtītāja vārdā ar iesniegumu vērsties institūcijās, kuras ir izdevušas tehniskos vai īpašos noteikumus, un saņemt institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai, tās gatavību tehniskajiem vai īpašajiem noteikumiem, ja konkrētajā gadījumā normatīvie akti tādu vajadzību nosaka.
7.3.6. Izpildītājam ir pienākums visā būvdarbu laikā nodrošināt, lai viņam būtu aktīva reģistrācija Būvkomersantu reģistrā un darbus veiktu atbilstoši normatīvajiem aktiem sertificēti un reģistrēti attiecīgās jomas speciālisti, kuri norādīti Iepirkuma piedāvājumā, vai citi Izpildītāja vai viņa Apakšuzņēmēju speciālisti, kuri iepriekš ir saskaņoti ar Pasūtītāju.
7.3.7. Izpildītājs veic darbus saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošām attiecīgo jomu regulējošām tiesību normām Darbu izpildes brīdī, Darbu veikšanas projektu un labu būvniecības praksi. Izpildītājs veicot būvdarbus it īpaši ievēro Būvniecības likumu, Vispārīgos būvnoteikumus, būvnormatīvus, Darba aizsardzības likumu un citus spēkā esošos normatīvos aktus.
7.3.8. [bookmark: _Hlk43266986]Darbu izpilde, izstrādājumu iebūvēšana un iekārtu uzstādīšana ietver pilnu darba ciklu līdz attiecīgās detaļas, mezgla, izstrādājuma, iekārtas vai sistēmas gatavībai pilnīgai ekspluatācijai, ietverot visus materiālus un izstrādājumus, kas tehnoloģiski nepieciešami drošai ekspluatācijai atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
7.3.9. Būvdarbos izmantojami tikai tādas kvalitātes būvizstrādājumi (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras), kas nav zemāka kā prasīts būvniecības ieceres dokumentācijā. Attiecībā uz jautājumiem, kuriem kvalitātes prasības nav noteiktas būvniecības ieceres dokumentācijā, kvalitātei ir jāatbilst vismaz spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, labas būvniecības prakses vadlīnijām vai, ja tādu nav, vispārpieņemtiem standartiem. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt, lai tiktu iebūvēti tikai piemērojamo atbilstības standartu būvizstrādājumi un materiāli, iekārtas u.c.
7.3.10. Izpildītāja piedāvātajiem būvizstrādājumiem (gan reglamentētās, gan nereglamentētās sfēras) ir jāatbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas Nr.305/2011, ar ko nosaka saskaņotus būvizstrādājumu tirdzniecības nosacījumus un atceļ Padomes Direktīvu 89/106/EEK,  prasībām. Piegādājot būvizstrādājumus būvobjektā, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam materiālu atbilstības deklarācijas vai citu attiecīgā materiāla kvalitātes atbilstību apliecinošu dokumentu.
7.3.11. Izpildītājam ir pienākums savlaicīgi iesniegt Pasūtītājam visu ar Darbiem saistīto izpilddokumentāciju, uzmērījumus, iekārtu pases, materiālu deklarācijas, sertifikātus un visus nepieciešamos atzinumus, kā arī citus būvniecības dokumentus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. 
7.3.12. Būvniecības ieceres dokumentācijā neatzīmēto tehnoloģisko risinājumu izvēle, iebūvējamo būvizstrādājumu, būvkonstrukciju un iekārtu izvēle Izpildītājam vienmēr ir iepriekš rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
7.3.13. Gadījumos, kad nav skaidri saprotama kāda darba veida izpilde vai materiāli, vai ir nepieciešama papildu informācija, Izpildītājam obligāti ir jāsazinās ar Pasūtītāja atbildīgo pārstāvi. Tādā gadījumā, līdz attiecīgās situācijas noskaidrošanai Izpildītājs pēc iespējas turpina citu darbu izpildi, ciktāl tas ir tehnoloģiski pieļaujams, lai nekavētu Līguma izpildi termiņā.
7.3.14. Izpildītājam nekavējoties ir jāinformē Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildē tādiem paredzamiem apstākļiem vai notikumiem, kas var nelabvēlīgi ietekmēt darba kvalitāti, palielināt Līgumcenu vai aizkavēt Darbu izpildi. Izpildītājam pēc Pasūtītāja atbildīgās personas pieprasījuma ir jāiesniedz apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējums attiecībā uz Līgumcenu, Darbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu. 
7.3.15. Izpildītājam ir pienākums attiecībā uz segto darbu nodošanu ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos, būvniecības ieceres dokumentācijā noteiktās prasības un attiecīgos gadījumos sastādīt segto darbu pieņemšanas aktus. Izpildītājs apņemas nepieļaut būvdarbu turpināšanu, ja nav sastādīts un abpusēji parakstīts iepriekšējo segto darbu pieņemšanas akts.
7.3.16. Izpildītājam ir pienākums pēc Pasūtītāja uzaicinājuma piedalīties būvniecībā iesaistīto personu būvsapulcēs vai citās ar Līguma Darbu izpildi saistītās sapulcēs. 
7.3.17. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt atbildīgo būvdarbu vadītāju atrašanos būvobjektā ne mazāk kā 1 (vienu) reizes nedēļā, ne mazāk kā 2 (divas) stundas katru reizi un citas nepieciešamības gadījumā pēc Pasūtītāja aicinājuma. Ja atbildīgais būvdarbu vadītājs ir saslimis un nevar ierasties būvobjektā, par to nekavējoties ir jābrīdina Pasūtītājs, un pēc Pasūtītāja pieprasījuma darbi būvobjektā ir jāpārtrauc, ja Izpildītājs nav piedāvājis atbildīgā būvdarbu vadītāja aizvietotāju. 
7.3.18. Izpildītājam ir pienākums piedalīties Būves nodošanā ekspluatācijā.
7.3.19. Izpildītājam ir tiesības īslaicīgi aizvietot atbildīgo būvdarbu vadītāju, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. Piedāvātajam jaunajam atbildīgā būvdarbu vadītājam ir jābūt reģistrētam kā Izpildītāja vai apakšuzņēmēja būvspeciālistam Būvkomersantu reģistrā ar būvprakses sertifikātu atbilstošā jomā.
7.3.20. Izpildītājs apņemas savlaicīgi veikt visu rakstiski pamatoto defektu un neatbilstību novēršanu saskaņā ar Līgumu izpildītajos darbos.
7.3.21. Ja par iepriekšējos aktos izpildītajiem darbiem ir atklātas nepilnības vai kļūdas, tās labo pēc iespējas nekavējoties.
7.3.22. Izpildītājs apņemas izrakstīt un izsniegt Pasūtītājam rēķinus Līgumā atrunāto maksājumu veikšanai, iepriekš saskaņojot rēķinā iekļaujamās ziņas ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
7.3.23. Izpildītājam ir tiesības prasīt Pasūtītāja atbildīgās personas vai cita pārstāvja nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetents vai nolaidīgs.
7.3.24. Izpildītājam ir tiesības saņemt samaksu par pienācīgi veiktajiem Darbiem atbilstoši Līgumā paredzētajai kārtībai.
7.4. Papildus citos Līguma punktos minētajam Izpildītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Būves vietu un pieguļošo teritoriju: 
7.4.1. Izpildītājam ir pienākums pieņemt būvobjektu Pasūtītāja noteiktajā dienā, abpusēji parakstot objekta nodošanas pieņemšanas aktu, ar kuru Pasūtītājs nodod Izpildītājam būvobjektu vai visas Līguma izpildē iesaistītās būvobjektu veidojošās daļas. Līdz Darbu pabeigšanai Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par būvobjektu un visu materiālo vērtību saglabāšanu tajā.
7.4.2. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāja atbildīgajai personai un citām viņu norādītajām personām vai kompetento institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju būvobjektam un citām ar Darbu izpildi saistītām vietām, lai varētu pārbaudīt darbu izpildes gaitu, iekārtu, būvizstrādājumu un būvdarbu kvalitāti u.c. atbilstoši attiecīgās personas kompetencei.
7.4.3. Būvobjektā visu laiku ir jābūt pareizai būvniecības ieceres dokumentācijai, iekārtu sertifikātiem, ekspluatācijas īpašību deklarācijām u.c. dokumentiem, ja to nosaka normatīvie akti. Izpildītājs nodrošina uzraudzības personām un Pasūtītāja atbildīgajai personai iespēju pārliecināties par vajadzīgās dokumentācijas esamību būvobjektā un saturu.
7.4.4. Izpildītājam ir pienākums Līguma izpildes laikā nodrošināt satiksmi, piekļuvi darbiniekiem un apmeklētājiem infrastruktūrai teritorijā, kur netiek veikti Būvdarbi. Ja ir nepieciešams īslaicīgi slēgt satiksmi, tas iepriekš ir jāsaskaņo ar Pasūtītāja atbildīgo personu.
7.4.5. Tā kā Pasūtītājs Būvdarbu laikā turpina objektā esošās iestādes darbību pašvaldības pakalpojumu (funkciju) nepārtrauktai nodrošināšanai, Izpildītājam Būvdarbu zona ir jānorobežo, īstenojot augstākā līmeņa drošības pasākumus, un veicamo darbu izpilde jāorganizē tā, lai ievērotu Pasūtītāja atbildīgās personas pamatotas prasības.
7.4.6. [bookmark: _GoBack]Izpildītājs uzņemas atbildību par būvobjektā un būvlaukumā esošo materiālu, iekārtu, instrumentu, tehnikas u.tml. saglabāšanu un apsargāšanu. Izpildītājam par saviem līdzekļiem ir jānodrošina būves vietas apsargāšana.
7.4.7. Izpildītājam regulāri ir jāveic būvobjekta un ar Darbu izpildi saistītās apkārtnes sakopšana un sakārtošana, atkritumu savākšana un izvešana, ciktāl tas ir radies no Izpildītāja darbībām. 
7.4.8. Izpildītājs apņemas nodrošināt, lai netiktu bojātas esošās konstrukcijas un inženiertīkli (tostarp arī segtās), izpildītie un izpildīšanā esošie būvdarbi, piegādātie materiāli un iekārtas, citas ēkas vai zemes, vai izdarīts kaitējums videi, kā arī lai pēc iespējas netiktu bojāts labiekārtojums.
7.4.9. Darbu izpildei nepieciešamās pagaidu komunikācijas (elektroenerģija, ūdensapgāde, kanalizācija u.c.) nodrošina Izpildītājs, patstāvīgi sedzot ar to saistītās izmaksas.
7.4.10. Pārējā objekta teritorija ir jāsakārto stāvoklī, kas nav sliktāks kā objekta pieņemšanas brīdī, piemēram, bez  transporta atstātām risēm, neizlīdzinātu augsni vai tml. Pasūtītājs neizvirza prasības pret Izpildītāju par bojājumiem, kas radušies pirms būves vietas nodošanas Izpildītājam un ir dokumentēti pieņemšanas – nodošanas aktā.
8. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
8.1. Papildu citos Līguma punktos minētajam Pasūtītājam ir šādi pienākumi un tiesības saistībā ar Darbu veikšanu:
8.1.1. Pasūtītājam ir pienākums pirmajā būvsapulcē nodrošināt Izpildītāju ar visu būvniecības dokumentācijas izstrādei nepieciešamo informāciju, dokumentiem, kas ir atkarīgi no Pasūtītāja.
8.1.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja iekļūšanu objektā Līguma izpildes laikā.
8.1.3. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt, vai kādam no piegādātajiem būvizstrādājumiem izcelsmes vai ražošanas valsts nav Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika. Pasūtītājs nesaskaņo un nepieļauj minēto valstu izcelsmes būvizstrādājumu iebūvi, bet pieprasa to izvešanu no būvobjekta.
8.1.4. Pasūtītāja atbildīgajai personai par līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt veikto Darbu atbilstību visām būvniecības dokumentācijas izstrādei noteiktajām prasībām un Līgumam.
8.1.5. Pasūtītājs izskata Izpildītāja iesniegto būvniecības dokumentāciju un saskaņo to konkrētajā stadijā vai rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamām izmaiņām vai labojumiem. 
8.1.6. Pasūtītājam ir tiesības prasīt izmaiņas saskaņotajā būvniecības dokumentācijā, iesniedzot Izpildītājam rakstisku pieprasījumu un norādot izmaiņu nepieciešamību (pamatojumu). 
8.1.7. Pasūtītājam ir pienākums organizēt būvniecības dokumentācijas un tās grozījumu, izmaiņu ekspertīzi, ja atbilstoši normatīvo aktu regulējumam ekspertīze ir nepieciešama. Pasūtītājam ir pienākums iesniegt būvniecības dokumentāciju un tās grozījumus institūcijai, kura veic būvvaldes funkcijas.
8.1.8. Pasūtītājs visu Autoruzraudzības un Būvdarbu Darbu veikšanai nepieciešamo informāciju Izpildītājam nodod ne vēlāk kā pirmajā Būvdarbu būvsapulcē. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās informācijas pareizību, Izpildītājs to pieņem kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi. 
8.1.9. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt veiktos Darbus, ja tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem, un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā noteikto apmaksas kārtību un apmēru. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt Darbus, ja tie neatbilst Līguma noteikumiem.
8.1.10. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt visus būvniecības dokumentācijai nepieciešamos saskaņojumus, kurus saskaņā ar normatīvajiem aktiem nevar veikt Izpildītājs.
8.1.11. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt Līgumā paredzētā Nodrošinājuma esamību un atbilstību.
8.1.12. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju un paskaidrojumus par Darbu izpildes gaitu un citiem Līguma izpildes jautājumiem.
8.1.13. Pasūtītājam ir tiesības izteikt iebildumus par būvniecības dokumentāciju vai attiecīgi Autoruzraudzību, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst Līguma noteikumiem vai satur kļūdainus risinājumus, neatbilst būvniecības dokumentācijas izstrādes prasībām, Būvnormatīviem vai normatīvajiem aktiem, labas prakses vadlīnijām, standartiem, kā arī Pasūtītāja rakstiski noformētām prasībām, ciktāl tās nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.
8.1.14. Pasūtītājam ir tiesības prasīt Izpildītāja atbildīgās personas vai cita būvniecības dalībnieka personas nomaiņu, ja šī persona nepilda Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, ir nekompetenta vai nolaidīga.
8.1.15. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma noteikumiem, jomā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai pieredzes, Pasūtītājs ir tiesīgs iegūt neatkarīgu trešo personu atzinumu gadījumā, ja Pasūtītājam rodas šaubas izpildīto darbu kvalitāti vai atbilstību Projekta mērķim un noteikumiem.
8.1.16. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāju ar to Līguma izpildei nepieciešamo dokumentāciju, kuru Izpildītājam nav iespējams saņemt bez Pasūtītāja piedalīšanās;
8.1.17. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītājam piekļūšanu būvlaukumam uzreiz pēc tam, kad saņemta būvniecības ieceres dokumentācija ar institūcijas, kura veic būvvaldes funkcijas, akceptu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi. 
8.1.18. Pasūtītājam ir pienākums sniegt informāciju par trešajām personām, kuras tiek iesaistītas Līguma izpildē, un par sadarbību ar šīm personām.
8.1.19. Pasūtītājam ir pienākums pārbaudīt piegādāto iekārtu un būvmateriālu atbilstību, veikto būvdarbu atbilstību prasībām un nepieņemt tos, ja neatbilst Līguma noteikumiem.
8.1.20. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt un apstiprināt Izpildītāja kvalitatīvi un atbilstoši Līguma noteikumiem izpildītos Darbus un veikt maksājumus saskaņā ar Līgumā paredzēto apmaksas kārtību un apmēru. Defektu konstatēšanas gadījumā Pasūtītājam ir pienākums sagatavot pamatotu atteikumu būvdarbu pieņemšanai, norādot visus defektus un nosakot termiņu to novēršanai.
8.1.21. Pasūtītājam ir pienākums no Izpildītāja pieņemt un pārbaudīt visus būvdarbu dokumentus atbilstoši būvniecības jomu regulējošo normatīvo aktu prasībām, un attiecīgā gadījumā pieprasīt no Izpildītāja, lai viņš iesniedz vai attiecīgi sakārto būvdarbu dokumentāciju, ciktāl tas ir viņa kompetencē.
8.1.22. Pasūtītājam ir pienākums sniegt vai pamatoti atteikt Līgumā paredzētos saskaņojumus, kā arī veikt Līgumā paredzētās izvēles vai citas darbības.
8.1.23. Pasūtītājam ir pienākums informēt Izpildītāju par iespējamiem vai paredzamiem kavējumiem Līguma izpildē un par apstākļiem, notikumiem vai problēmām, kas varētu ietekmēt Līguma precīzu un pilnīgu izpildi vai tā izpildi noteiktajā laikā.
8.1.24. Pasūtītāja atbildīgajai personai par Līguma izpildi ir tiesības dot saistošus norādījumus par Līguma izpildi, ciktāl tas nemaina Līguma priekšmetu vai nepadara neiespējamu Līguma izpildi.
8.1.25. Pasūtītājam ir tiesības apturēt būvdarbu izpildi, nepagarinot par šo laiku Darbu izpildes termiņu, ja Izpildītājs nenovērš defektus vai neievēro citus Līgumā noteiktos pienākumus, līdz pārkāpumi tiek novērsti.
8.1.26. Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt būvdarbu vadītāja nomaiņu, kā arī apakšuzņēmēja vai personāla nomaiņu jebkurā no šiem gadījumiem: ja tiek pieļauti būtiski defekti būvdarbos vai izmantoti nekvalitatīvi vai neatbilstoši būvizstrādājumi, būvkonstrukcijas, iekārtas, ierīces u.c., vai ja atkārtoti pavirši pilda savus pienākumus vai pienākumu izpildē ir nekompetents, vai nolaidīgs, vai atkārtoti veic tādas darbības, kas kaitē drošībai, vides aizsardzībai vai būvdarbu kvalitātei.
8.1.27. Pasūtītājam ir tiesības saņemt no Izpildītāja informāciju par Darbu izpildes gaitu un par apstākļu vai notikumu sagaidāmās ietekmes novērtējumu attiecībā uz Līgumcenu, būvdarbu kvalitāti vai pabeigšanas termiņu, un par citiem Līguma izpildes jautājumiem.
8.1.28. Pasūtītājam ir tiesības apturēt vai izbeigt Līguma izpildi vai apturēt un atlikt Līgumā paredzētos maksājumus ārējā normatīvajā aktā vai Līgumā noteiktajos gadījumos.
8.1.29. Lai nodrošinātu Līguma Darbu izpildījuma kvalitāti un atbilstību Līguma mērķim un noteikumiem, jautājumā, kurā Pasūtītājam nav kompetentu speciālistu vai pieredzes, Pasūtītājam ir tiesības iegūt kompetentas neatkarīgas personas atzinumu.
9. APAKŠUZŅĒMĒJI UN PERSONĀLS
9.1. Izpildītājs Līguma izpildē pieaicina Iepirkuma piedāvājumā norādītos apakšuzņēmējus un personālu. Izpildītājs lūdz Pasūtītājam saskaņojumu gadījumā, ja objektīvi pamatotu apstākļu dēļ ir nepieciešama jaunu apakšuzņēmēju piesaiste, iepriekš Iepirkuma piedāvājumā norādīto vai Pasūtītāja iepirkumu komisijas saskaņoto apakšuzņēmēju vai personāla nomaiņa.
9.2. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai apakšuzņēmēju veiktie darbi pilnībā atbilst Līguma un tā pielikumu prasībām.
9.3. Izpildītājs uzņemas atbildību par to, ka apakšuzņēmēji ir konkrēto Būvdarbu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanai atbilstoši kvalificēti un viņiem ir nepieciešamie Pasūtītāja saskaņojumi.
9.4. Par apakšuzņēmēju Līguma ietvaros ir uzskatāmas Iepirkuma piedāvājumā iekļautajā apakšuzņēmēju sarakstā visas norādītās personas vai citas Līguma izpildes laikā Pasūtītāja saskaņotās personas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.panta ceturtajai daļai un Līgumā paredzētajam. Apakšuzņēmēju veicamo Darbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību noteic saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešajā daļā noteikto. 
9.5. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt laicīgu samaksas veikšanu visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem par faktiski izpildītajiem un no Pasūtītāja puses apmaksātajiem darbiem. Ar laicīgu samaksas veikšanu ir saprotama samaksa 60 (sešdesmit) dienu laikā pēc veikto darbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo darbu veikšanu.
9.6. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 63.pantam un 62.panta pirmajai daļai Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma Līguma izpildē iesaistīt jaunu apakšuzņēmēju vai apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju, vai nomainīt Iepirkuma piedāvājumā norādītu vai Līguma izpildē saskaņotu apakšuzņēmēju vai personālu. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstveida saskaņojuma veikt grozījumus piegādātāju apvienības noslēgtā sabiedrības līgumā.
9.7. Līgums ir jāizpilda atbilstoši Iepirkuma piedāvājumā norādītajai Izpildītāja struktūrai, tādēļ bez Izpildītāja objektīva un pierādīta pamatojuma Pasūtītājs nesaskaņo Iepirkuma piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaisti, vai Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņu, vai grozījumus sabiedrības līgumā.
9.8. Personāla vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti, vai grozījumus sabiedrības līgumā veic tikai Pasūtītāja saskaņotos izņēmuma gadījumos, t.i. gadījumos, kad Izpildītājs ir sniedzis pēc Pasūtītāja ieskatiem objektīvu un pietiekamu izmaiņu pamatojumu – iesniegumu ar situācijas aprakstu, objektīvu pamatojumu un pierādījuma dokumentus par objektīviem apstākļiem, kas ir mainījušies kopš piedāvājuma iesniegšanas brīža un kādēļ ir nepieciešams grozīt sākotnēji Iepirkuma piedāvājumā norādīto informāciju par paredzēto Darbu izpildi.
9.9. Ja Pasūtītājs saskaņo Līguma 9.8.punktā minētā izņēmuma gadījuma esamību, Pašvaldības iepirkumu komisija izvērtē un lemj par apakšuzņēmēja vai personāla maiņas, vai jauna apakšuzņēmēja vai personāla iesaistes pieļaujamību attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 62. un 63.panta regulējumu un Iepirkumu. Lēmuma pieņemšanas noteikumi: 
9.9.1. [bookmark: _Hlk76547558]Lai izvērtētu personāla nomaiņu vai jauna apakšuzņēmēja iesaisti, vai apakšuzņēmēja nomaiņu, Izpildītājam ir jāpierāda atbilstība iepirkuma nolikuma pielikuma Nr.3 “Atlases prasības” attiecīgo punktu prasībām un Iepirkuma nolikuma prasībām. Izpildītājam iesniegumam ir jāpievieno aktualizēts nolikuma pielikums Nr.3 “Atlases prasības” un attiecīgie atbilstību pierādošie dokumenti. 
9.9.2. Lai izvērtētu vai sabiedrības līguma grozījumi ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, ja tie sākotnēji būtu iekļauti Iepirkuma piedāvājumā, jāiesniedz attiecīgi pierādoši dokumenti un pretendenta atbilstību pierādoši dokumenti. Piegādātāju apvienības dalībnieka nomaiņa netiek veikta.
9.9.3. [bookmark: _Hlk34996331]Attiecībā uz Publisko iepirkumu likuma 42.pantā, tā otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., un 14. punktā noteiktajiem izslēgšanas noteikumiem, ciktāl tie konkrētā gadījumā ir attiecināmi, pārbaudi veic attiecībā uz datumu, kad Iepirkumu komisija pieņem lēmumu par saskaņojuma sniegšanu.
10. LĪGUMA GROZĪŠANA
10.1. Puses, savstarpēji rakstiski vienojoties, ir tiesīgas izdarīt Līguma grozījumus, ja tie nemaina Līguma vispārējo raksturu (Līguma veidu un mērķi). Pasūtītājs uzņemas risku par Līgumā sākotnēji neparedzētiem darbiem, par kuriem risks nav jāuzņemas Izpildītājam, un vajadzības gadījumā groza Līgumu, ja to pieļauj Publisko iepirkumu likums un Līguma noteikumi. Pasūtītājs uzņemas risku šādos gadījumos:
10.1.1. Darbi ir neparedzami, jo to nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot līgumu, nevarēja paredzēt;
10.1.2. Neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu vai Līguma objektu;
10.1.3. Līgums objektīvu, no piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.
10.2. Saņemot Izpildītāja iesniegumu par Līguma grozīšanu vai citādi konstatējot nepieciešamību grozīt Līgumu, Pasūtītājs izvērtē nepieciešamo grozījumu apjomu, objektīvo pamatojumu, raksturu, būtiskumu un pieļaujamību Publisko iepirkumu likuma izpratnē, ņemot vērā kompetento institūciju izstrādātos metodiskos norādījumus un vadlīnijas. Ja konkrētie grozījumi ir pieļaujami, tad tos klasificē, konkrēti atsaucoties uz Publisko iepirkumu likuma 61.panta attiecīgo daļu un Līguma punktu. Pasūtītājs Līguma grozījumu preambulā norāda vai atsevišķā lēmumā izvērtē katra grozījuma objektīvo nepieciešamību (pamatojumu), izdarītos apsvērumus un juridisko pamatojumu grozījumu pieļaujamībai.
10.3. Iepirkuma dokumentos noteiktās prasības Līguma izpildē ir spēkā un ir jāievēro arī tad, ja tie nav pievienoti kā Līguma pielikums. 
10.4. Pamatojot ar Publisko iepirkumu likumu un Līgumu, Līguma priekšmets var tikt grozīts tikai kādā no turpmāk minētajiem gadījumiem vai Līgumā citur minētā gadījumā:
10.4.1. Ikvienā gadījumā, kad grozījumi nav būtiski, atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 1.un 2.punktam.
10.4.2. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta pirmās daļas 3.punktu un piekto daļu, - lai nodrošinātu sekmīgāku Līguma izpildes rezultātu, Pasūtītājs, pamatojot ar objektīvu nepieciešamību, ņemot vērā ekonomisko pamatotību, efektivitāti un Līguma kvalitātes uzlabošanu, bet nevērtējot attiecīgo grozījumu būtiskumu, var izdarīt grozījumus Līgumā, kopsummā grozījumu vērtībai nesasniedzot 15% (piecpadsmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, bet neieskaitot grozījumus, kuri veikti atbilstoši Līguma 10.4.3.punktam un tā apakšpunktiem, 10.4.4., 10.4.5.punktam.
10.4.3. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu, Pasūtītājs paredz šādu gadījumu iespēju, nosacījumus, grozījumu apjomu un būtību:
10.4.3.1. Ja pēc Līguma noslēgšanas normatīvajos aktos tiek izdarīti grozījumi nodokļos un/vai nodevās, kas Izpildītājam pazemina vai paaugstina Līguma Darbu izmaksas un kuru ietekme uz izmaksām ir precīzi nosakāma (piemēram, PVN) vai pārbaudāma, tad pēc abu Pušu savstarpējas vienošanās līgumcena tiek grozīta attiecīgo grozījumu apmērā.
10.4.3.2. Pasūtītājs pieļauj iespēju nomainīt Iepirkuma piedāvājumā vai Būvniecības dokumentācijā paredzētus būvizstrādājumus, iekārtas, tehnoloģijas vai tml., ņemot vērā iespējamo tehnoloģiju attīstību vai citus objektīvi pamatotus apstākļus. Šāda grozījuma nepieciešamību ir attiecīgi jāpamato – jāsniedz pilna informācija par nomaināmo būvizstrādājumu, iekārtu, tehnoloģiju vai tml. risinājumu būtiskajām funkcionālajām prasībām vai tehniskajiem parametriem un piedāvāto risinājumu ekvivalenci pierādoši dokumenti, ietekme uz izmaksām un to pamatojums, kā arī skaidrojums par apstākļiem, kādēļ piedāvātais risinājums ir uzskatāms par ekvivalentu vai labāku, nekā sākotnēji paredzētais. Ekvivalences pieļaujamību un atbilstību nosaka attiecīgā jautājumā kompetenta persona, ko norīkojis Būvniecības dokumentācijas autors vai Pasūtītāja attiecīgā jomā kompetenta persona, ievērojot Pasūtītājam nepieciešamo sasniedzamo rezultātu.
10.4.4. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 2.punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, piemēram, Būvniecības dokumentācijā konstatēto kļūdu novēršanai.
10.4.5. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 3.punktu, - ietverot darbus, kas sākotnēji nav paredzēti Līgumā, kā arī izslēdzot darbus, kas ir paredzēti Līgumā, ja šādu grozījumu dēļ līgumcenas pieaugums, ko noteic kā visu secīgi veikto grozījumu naudas vērtību summu, nepārsniedz 50% (piecdesmit procentus) no sākotnējās līgumcenas, piemēram, tādu situāciju risināšanai, kuras atklājās tikai Būvdarbu laikā un kuras sākotnēji nebija iespējams paredzēt.
10.4.6. Piemērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 4.punktu, - ja Izpildītājs tiek aizstāts ar citu piegādātāju.
10.4.7. Līgums netiek grozīts, ja tas atbilstoši Publisko iepirkumu likuma regulējumam konkrētajā gadījumā nav pieļaujams vai ja plānotie grozījumi pēc būtības maina Līguma veidu vai mērķi.
10.4.8. Grozot Līguma priekšmetu, atbilstoši katram konkrētajam gadījumam var tikt grozīta arī līgumcena, darbu izpildes termiņš un citi atbilstošie noteikumi, ciktāl tas ir nepieciešams konkrēto grozījumu izpildei.
10.4.9. Līgumu groza tikai ar abpusēju rakstisku vienošanos, kas noformēta kā Līguma grozījumi. Visas izmaiņas, papildinājumi, vienošanās pie Līguma ir uzskatāmi par Līguma grozījumiem. Līguma grozījumi tiek secīgi numurēti.
10.4.10. Labojumi, precizējumi, papildinājumi vai grozījumi būvniecības ieceres dokumentācijā tiek dokumentēti ar izmaiņu aktu, ja vien normatīvie akti to pieļauj. Pasūtītāja apstiprināts izmaiņu akts ir Līguma sastāvdaļa un Izpildītājam jāpilda bezierunu kārtībā. Pasūtītājs pirms izmaiņu akta apstiprināšanas izvērtē aktā iekļauto izmaiņu pamatojumu, finansiālo ietekmi un pieļaujamību atbilstoši Līgumam un Publisko iepirkumu likumam.
11. LĪGUMA APTURĒŠANA, ATKĀPŠANĀS NO LĪGUMA UN IZBEIGŠANA
11.1. Lai novērstu neatbilstoši veiktu izmaksu risku Projektā vai gadījumā, kad Pasūtītājam tiek samazināts vai atsaukts Projekta finansējums, vai citu objektīvi pamatotu iemeslu dēļ, Pasūtītājs var vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, kas nepieciešams konkrēto risku izvērtēšanai, novēršanai vai samazināšanai, vai attiecīgi lēmuma pieņemšanai par Līguma Darbības izbeigšanu pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas.
11.2. Līguma darbība pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas, ja izpildes termiņš ir beidzies, var tikt izbeigta ar Pušu savstarpēju vienošanos.
11.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms darbu pabeigšanas, ja izpildes termiņš ir beidzies, atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
11.3.1. Pasūtītājam tiek būtiski samazināts vai atteikts Projektā paredzētais finansējums, vai tiek piemērota finanšu korekcija, vai iestājas citi apstākļi, kad Pasūtītājam nav iespēju turpmāk apmaksāt Līguma Darbus.
11.3.2. Izpildītājs ir būtiski nokavējis Darbu uzsākšanas, izpildes vai starpizpildes termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams Pasūtītājs. Par būtisku kavējumu ir uzskatāms periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas.
11.3.3. Izpildījums neatbilst Līgumam, nav novērsts vai nevar tikt novērsts Līgumā paredzētajā termiņā un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs.
11.3.4. Izpildītājs Iepirkuma vai Līguma noslēgšanas, vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus, vai ir pārkāpis normatīvos aktus attiecībā uz Līguma slēgšanu vai izpildi, tostarp arī Konkurences padome ir konstatējusi karteli, kurā ir iesaistījies Izpildītājs.
11.3.5. Ir pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai iestājušies citi apstākļi, kas viņam liedz vai liegs turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem, vai ir iestājušies citi tādi apstākļi, kur Līguma turpināšana negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības vai reputāciju.
11.3.6. Izpildītājs Līguma Būvdarbu veikšanā izmanto būvizstrādājumus, kuru izcelsmes vai ražošanas valsts ir Krievijas Federācija vai Baltkrievijas Republika.
11.3.7. Izpildītājs pārkāpj vai nepilda kādu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu, piemēram, veic būvspeciālistu vai apakšuzņēmēja nomaiņu vai piesaisti bez Pasūtītāja saskaņojuma u.c.;
11.3.8. Izpildītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Pasūtītāja vēstulēm vai iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Izpildītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē.
11.3.9. Ja Darbu izpilde nav iespējama bez Līguma grozījumiem un atbilstoši Publisko iepirkumu likumam attiecīgie Līguma grozījumi konkrētajā situācijā nav pieļaujami.
11.3.10. Ja Izpildītājs Pasūtītājam ir nodarījis zaudējumus.
11.3.11. Ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Izpildītājam ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi un ir piemērotas Līguma izpildes laikā vai pirms Līguma noslēgšanas, bet Pasūtītājam tas nebija zināms.
11.3.12. Ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos.
11.3.13. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara.
11.4. Izpildītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas, ja  izpildes termiņš ir beidzies, atkāpties no Līguma, ja ir iestājies kāds no turpmāk minētajiem gadījumiem:
11.4.1. Pasūtītājs ir būtiski nokavējis samaksas termiņu par vairāk kā 1 (vienu) mēnesi un kavējumā nav vainojams Izpildītājs.
11.4.2. Pasūtītājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
11.4.3. Pasūtītājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, piemēram, ilgstoši (periods, kas pārsniedz 15 (piecpadsmit) dienas) neatbild uz Izpildītāja vēstulēm, iesniegumiem, vai Līgumā norādītā kontaktpersona neatsaucas uz saziņas aicinājumiem un Pasūtītājs nav sasniedzams Līgumā norādītajā adresē.
11.4.4. Turpmāku Līguma izpildi padara neiespējama nepārvarama vara.
11.5. Iestājoties kādam no Līguma 11.3., 11.4. punkta apakšpunktos paredzētajiem gadījumiem, Puse ir tiesīga vienpusēji pirms termiņa vai pirms Darbu pabeigšanas atkāpties no Līguma un ar to Līgums tiek izbeigts pirms termiņa, ja tā vismaz 15 (piecpadsmit) dienas iepriekš par plānoto Līguma izbeigšanu ir brīdinājusi otru pusi un, savukārt, otra puse 10 (desmit) dienu laikā vai citā termiņā, par ko Puses iepriekš vienojušās, nav novērsusi Līguma pirmstermiņa atkāpšanās iemeslu. Līgums pirms termiņa tiek izbeigts paziņojuma kārtībā un ir uzskatāms par izbeigtu paziņojumā norādītajā dienā, ja otra Puse līdz tai nav paziņojusi pamatotus iebildumus.
11.6. Līguma izbeigšanas gadījumā pirms termiņa vai pirms Būvdarbu pabeigšanas Puses rīkojas šādi:
11.6.1. Izpildītājs nekavējoties pārtrauc Būvdarbus, 15 (piecpadsmit) dienu laikā sakārto Būves vietu atbilstoši Pasūtītāja norādījumiem, kas ir pamatoti ar nepieciešamību saglabāt uzbūvētās iekārtas līdz būvdarbu turpināšanai, nodod Pasūtītājam visu Izpildītāja rīcībā esošo Būvdarbu izpildes dokumentāciju, par ko puses paraksta Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas aktu.
11.6.2. Izpildītājs ir atbildīgs par Būves vietas uzturēšanu līdz brīdim, kad tā ar nodošanas un pieņemšanas aktu tiek nodota Pasūtītājam.
11.6.3. Gadījumā, ja Izpildītājs neveic Līguma 11.6.1.punktā paredzētās darbības noteiktajā termiņā vai nenodod Pasūtītājam Būvobjektu ar aktu, Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārņemt Būvobjektu savā valdījumā.
11.6.4. Izpildītājs saņem samaksu par visiem līdz Līguma izbeigšanas brīdim kvalitatīvi paveiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem Būvdarbiem.
11.6.5. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnībā izpildījušas Līguma saistības.
11.6.6. Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas nelabvēlīgas izmaiņas materiālu, iekārtu, darbaspēka un citā tirgū, izpildes grūtības vai citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda Puse vienpusēji atkāptos no Līguma, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.
12. PUŠU ATBILDĪBA
12.1. Pirms Būvdarbu uzsākšanas Būves vieta un tās materiālās vērtības ar Būve vietas nodošanas un pieņemšanas aktu tiek nodotas Izpildītājam. Līdz Būves vietas nodošanai atpakaļ Pasūtītājam par to un tajā esošo materiālo vērtību saglabāšanu pilnu atbildību nes Izpildītājs.
12.2. Puses ir atbildīgas par Līguma pārkāpuma dēļ otrai Pusei un trešajām personām nodarītiem zaudējumiem atbilstoši Līguma noteikumiem un normatīvajiem aktiem.
12.3. Izpildītājs atbild par visiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un citām personām radušies sakarā ar to, ka Izpildītājs nav nodrošinājis piekļuvi īpašumiem, ceļu satiksmi, drošību Būves vietā un citās Būvdarbu veikšanas teritorijās, vai kādā citā veidā pārkāpis normatīvos aktus vai citus tiesību aktus, vai Līguma prasības, un atbrīvo Pasūtītāju no šādas atbildības trešo personu priekšā, un apņemas Pasūtītājam kompensēt visus zaudējumus, kuri tam radušies saistībā ar trešo personu prasībām.
12.4. Par  Darbu izpildes gala termiņa kavēšanu Izpildītājs par katru nokavēto dienu maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no nenodoto Darbu kopējās summas (bez PVN) uz Darbu izpildes termiņa pēdējo dienu. Līgumsodu aprēķina, sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts Darbu izpildei noteiktais termiņš.
12.5. Par pieņemto Darbu apmaksas termiņa kavēšanu Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no konkrēta nokavētā maksājuma summas (bez PVN) par katru nokavēto dienu uz maksājuma termiņa pēdējo dienu. Līgumsodu aprēķina sākot no pirmās dienas, kad tiek nokavēts maksājums.
12.6. Līgumsoda kopējā summa katrai Pusei nedrīkst pārsniegt 10% (desmit procentus) no faktiskās Līgumcenas (summa bez PVN).
12.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no zaudējumu atlīdzības pienākuma, kas otrai Pusei radušies Līguma saistību pārkāpuma dēļ.
12.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo no Līguma saistību pienācīgas izpildes.
13. AUTORTIESĪBAS
13.1. Saskaņā ar Līgumu Izpildītāja veikto Darbu rezultātā radītie materiālie objekti ir autortiesību objekts (turpmāk – Autortiesību objekts) un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti. Autortiesību objekts ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar Līgumu un bez papildu atlīdzības tiek nodotas Izpildītāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz Autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot būvniecības dokumentā vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot būvniecības dokumentāciju savām vajadzībām un grozīt to. Izpildītājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai būvniecības dokumentācijā pēc Pasūtītāja ieskatiem. Izpildītājs nodrošina no citām būvniecības dokumentācijas izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai būvniecības dokumentāciju nodotu Pasūtītājam.
13.2. Izpildītājs, parakstot Līgumu, neatsaucami bez papildu samaksas un bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar Līgumu radīto materiālā formā izpausto Autortiesību objektu, t.sk. arī tiesības to izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objekta atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, nodot un/vai pārdot tās citām personām.
13.3. Veicot Darbus, Izpildītājam ir pienākums nepieļaut citu autortiesību subjektu personisko vai mantisko tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību objektu izmantošanu, pretējā gadījumā Izpildītājs ir pilnībā atbildīgs par trešo personu autortiesību pārkāpumiem. Izpildītājs nodrošina, ka tas no darbu autoriem un jebkurām citām Darbu izpildē iesaistītām personām saņem visas atļaujas un tiesības, kas nepieciešamas, lai nodotu Pasūtītājam Autortiesību objektu un ar to saistītās Līgumā noteiktās tiesības, un uzturētu tās spēkā.
13.4. Izpildītāja vainas dēļ radīto trešo personu tiesību aizskāruma gadījumā Izpildītājam pēc Pasūtītāja pieprasījuma uz sava rēķina ir jāaizstāv Pasūtītājs, ja trešās personas cēlušas prasījumus par autortiesību aizskārumu, kā arī jāsedz izdevumi un zaudējumi, kas rodas saistībā ar trešo personu autortiesību aizskārumu vai celtajiem prasījumiem šajā sakarā. 
13.5. Izpildītājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektu, kas saskaņā ar Līgumu atzīstams par Pasūtītāja īpašumu.
13.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Izpildītājam par Darbiem saskaņā ar Līgumu ietver arī autoratlīdzību Līguma ietvaros visā Pasūtītājam nodoto autortiesību apjomā, un Izpildītājs vai jebkura cita Darbu izpildē iesaistīta persona nav tiesīga atsevišķi (papildus) Pasūtītājam pieprasīt autoratlīdzību/honorāru. 
14. STRĪDU IZŠĶIRŠANAS KĀRTĪBA
14.1. Strīdus, kas Pusēm rodas Līguma sakarā, vispirms mēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
14.2. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums ir risināms Latvijas Republikas tiesā, piemērojot Latvijas Republikas normatīvos aktus.
15. NEPĀRVARAMA VARA
15.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi vai izpildes kavēšanu un pie viņas nevar vērsties ar zaudējumu piedziņas prasījumu vai vainot Līguma nepildīšanā, ja izpildi kavē nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, stihiskas nelaimes, ārējie normatīvie akti vai valsts institūciju lēmumi, kas tieši ietekmē Līguma izpildi. Iekārtu vai materiālu Defektus vai to piegādes kavējumus var uzskatīt par nepārvaramas varas apstākļiem tikai tad, ja tie tieši izriet no nepārvaramas varas darbības.
15.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem ir atzīstams notikums, kas atbilst visām turpmāk minētajām pazīmēm:
15.2.1. No kura nav iespējams izvairīties un kura sekas nav iespējams pārvarēt;
15.2.2. Kuru Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt;
15.2.3. Kas nav radies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ;
15.2.4. Kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu.
15.3. Līgumslēdzējai pusei, kurai ir iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties rakstiski ir jāinformē par to otra puse, kā arī dokumentāli jāpierāda nepārvaramas varas apstākļi. 
16. SADARBĪBAS KĀRTĪBA UN ATBILDĪGĀS PERSONAS
16.1. Darbu izpildē visa veida paziņojumiem, rīkojumiem, apstiprinājumiem, apliecinājumiem, saskaņojumiem, iesniegumiem, vienošanām un lēmumiem, kas izriet no Līguma noteikumiem vai kas ir jāizdod saskaņā ar Līgumu, ir jābūt noformētiem rakstiski. Pusēm savstarpējā saziņa un visa informācija, priekšlikumi u.c. ir jānoformē rakstiski un atbildes ir jāsniedz rakstiski.
16.2. Visi oficiālie paziņojumi, lūgumi, prasības saistībā ar Līgumu ir uzskatāmi par nodotiem otrai Pusei, ja tie ir nosūtīti elektroniski, parakstīti ar drošu elektronisko parakstu. Elektroniski nosūtīts dokuments vai informācija ir uzskatāms par saņemtu nākošajā Darba dienā pēc nosūtīšanas.
16.3. Līguma Darbu izpildē būvniecības dokumentu un citu dokumentu iesniegšanas vieta Izpildītājam ir Pasūtītāja adrese. Ja normatīvie akti paredz citu dokumentu iesniegšanas vietu, piemēram, būvniecības dokumentāciju iesniedz Būvniecības informācijas sistēmā, tad Izpildītājs rakstiski informē Pasūtītāju par būvniecības dokumentācijas iesniegšanu.
16.4. Savstarpējā saziņa par Darbu izpildi notiek, izmantojot Līgumā norādīto atbildīgo personu kontaktinformāciju vai citu kontaktinformāciju, par kuru ir paziņojusi otra Puse.
16.5. Lai sekmīgi vadītu Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs norīko atbildīgo personu, kura risina ar Līguma izpildi saistītos jautājumus. Pusēm ir tiesības nomainīt atbildīgo personu, iepriekš par to brīdinot otru Pusi.
16.6. Pušu atbildīgās personas:
	Pasūtītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:
	Izpildītāja atbildīgā persona par Līguma izpildi:

	Amats
	Amats

	Vārds uzvārds
	Vārds uzvārds

	Tālrunis: 
	Tālrunis: 

	e-pasts: 
	e-pasts: 


16.7. Darbu organizatoriskie jautājumi tiek izskatīti un risināti sanāksmēs (turpmāk – būvsapulces). Būvsapulces darba kārtība, dalībnieki un pieņemtie lēmumi tiek fiksēti protokolā. Parasti būvsapulces sasauc un organizē Pasūtītāja pārstāvis. Izpildītājs ir tiesīgs pēc savas iniciatīvas sasaukt būvsapulces. Par to laiku un vietu Puses savstarpēji vienojas. Protokola sagatavošanu nodrošina Būvuzraugs.
16.8. Projektēšanas darbu izpildes laikā būvsapulces rīko ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī. Būvsapulces laikā Izpildītājs informē Pasūtītāju par paveiktajiem darbiem un tiek izskatīti aktuālie jautājumi ar Pasūtītāju. Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no būvniecības dokumentācijas izstrādes stadijas. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Projektēšanas darbu uzsākšanas.
16.8.1. Projektēšanas darbu būvsapulces notiek Salaspils novada pašvaldības Administrācijas ēkā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem citā pašvaldības ēkā, vai Būves vietā. Pusēm par to iepriekš savstarpēji vienojoties, vajadzības gadījumā dalībnieks var piedalīties būvsapulcē attālināti videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos Darbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Darbu izpildei.
16.8.2. Projektēšanas darbu būvsapulcēs jāpiedalās Pasūtītāja un Izpildītāja atbildīgajām personām par Līguma izpildi, kā arī citām pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām.
16.9. Būvdarbu izpildes laikā būvsapulces tiek rīkotas 1 (vienu) reizi divās nedēļās. Būvsapulču biežumu Pasūtītājs var samazināt vai palielināt atkarībā no situācijas būvobjektā. Pirmā būvsapulce tiek sasaukta pirms Būvdarbu uzsākšanas.
16.9.1. Būvdarbu būvsapulces notiek Salaspils novada pašvaldības Administrācijas ēkā vai pēc Pasūtītāja ieskatiem citā pašvaldības ēkā, vai Būves vietā. Pusēm par to iepriekš savstarpēji vienojoties, vajadzības gadījumā dalībnieks var piedalīties būvsapulcē attālināti videokonferences režīmā (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā). Būvsapulces laikā izskata paveiktos un atlikušos Būvdarbus, nepieciešamās izmaiņas u.c. aktuālos jautājumus Būvdarbu izpildei
16.9.2. Būvdarbu būvsapulcēs obligāti piedalās Pasūtītāja, Izpildītāja un Būvuzrauga atbildīgā persona par Līguma izpildi. Būvsapulcē ir jāpiedalās arī citām pieaicinātajām attiecīgajā jautājumā kompetentām personām.
16.10. Pusēm ir pienākums nodrošināt atbildīgo kontaktpersonu un kompetento personu piedalīšanos būvsapulcē. Ja kādas personas neierašanās rezultātā rodas Līguma izpildes kavējumi vai traucējumi, par tiem atbild tā Līguma Puse, kuras intereses viņa pārstāv. 
16.11. Situācijā, kad ir iestājies iepriekš noteikts termiņš, bet attiecīgie Darbi vai to daļa nav izpildīti vai nodoti, vai nav veikta kāda cita noteikta darbība, Pusēm pēc attiecīgā termiņa izbeigšanās ir pienākums dokumentēt situāciju (pieprasīt no otras Puses informāciju un saņemt pamatotu skaidrojumu).
16.12. Puse atbild uz otras Puses iesniegtajiem dokumentiem, cik ātri vien iespējams, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā pēc dokumentu saņemšanas vai citā samērīgā termiņā, par ko vienojušās atbildīgās personas.
17. KVALITĀTE UN PĀRBAUDE
17.1. Izpildītājs ievēro Būvniecības dokumentācijā noteiktās kvalitātes prasības.
17.2. Izpildītājs par saviem līdzekļiem veic visas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās materiālu, konstrukciju un Būvdarbu kvalitātes pārbaudes (testus) neatkarīgās (nepieder Izpildītājam vai apakšuzņēmējam, vai nav tā struktūrvienība) akreditētās laboratorijās, kuru kompetenci ir apliecinājis Latvijas nacionālais akreditācijas birojs. Izpildītājs bez kavēšanās iesniedz Pasūtītājam un Būvuzraugam dokumentus par visām veiktajām pārbaudēm (testiem), kā arī to kopsavilkumus.
17.3. Ja pārbaude atklāj Defektu, Izpildītājs par saviem līdzekļiem to novērš. 
17.4. Ja Pasūtītājs nepieņem Būvdarbus, tas iesniedz Izpildītājam pretenziju, norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt Būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Būvdarbu kvalitāti, vai ar atbildīgo Būvuzraugu saskaņotu Defektu aktu. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem Defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) Darba dienu laikā no Defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret Defektu aktā norādītajām nepilnībām.
17.5. Ja Pasūtītājs nepiekrīt Atbildīgā būvdarbu vadītāja iesniegtajiem rakstiskiem iebildumiem attiecībā uz Defektu aktā iekļautajiem izpildīto Būvdarbu apjomiem vai Defektiem Būves konstrukcijās, viņam ir pienākums pasūtīt Būves ekspertīzi par veikto Būvdarbu kvalitāti. Ekspertīzes uzdevums ir novērtēt faktiski izpildīto Būvdarbu apjomu, atbilstību būvniecības dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu.
17.6. Ja Būves ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja Defektu aktā norādīto vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Būvdarbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un Būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
17.7. Ja Izpildītājs piekrīt Defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina Defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto Defektu novēršanai, ņemot vērā Defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī būvizstrādājumu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, tad objektīvi pamatotu termiņu Defektu novēršanai nosaka Būvuzraugs.
17.8. Ja papildu pārbaude vai Būves ekspertīze apstiprina Pasūtītāja norādītos Defektus, Izpildītājs sedz ar papildu pārbaudi vai attiecīgi ar Būves ekspertīzi saistītos izdevumus. 
18. GARANTIJAS
18.1. Būvdarbu kvalitātes garantijas termiņš ir vismaz 3 (trīs) gadi pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā, izņemot Līguma 18.2.punktā noteikto. Izpildītājs garantē, ka Būvdarbi saglabās kvalitātes, drošuma un to pielietojuma īpašības noteiktajā garantijas termiņā. Izpildītājs garantē, ka par saviem līdzekļiem novērsīs Defektus, kas atklājušies pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā Līgumā paredzētajā garantijas termiņā.
18.2. Līguma 18.1.punktā noteiktais garantijas termiņš nav piemērojams iekārtām, kas tiek uzstādītas Būvdarbu laikā. Atbilstoši normatīvo aktu regulējumam iekārtu garantijas termiņus nosaka attiecīgās iekārtas ražotājs iekārtas tehniskajā dokumentācijā, bet ne mazāku kā normatīvajos aktos noteikto minimālo garantijas termiņu 2 (divi) gadi.
18.3. Izpildītājs uzņemas garantijas saistības attiecībā uz visiem Būvdarbiem, tostarp arī uz iebūvētajām iekārtām, izmantotajiem būvizstrādājumiem, neatkarīgi no tā, kurš ir izpildījis Būvdarbus vai izgatavojis, piegādājis būvizstrādājumus un iekārtas.
18.4. Garantijas saistību nodrošināšanai Izpildītājam pēc Būvobjekta nodošanas un pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas ir jāiesniedz Pasūtītājam Garantijas saistību Nodrošinājums saskaņā ar Līguma pielikuma Nr.2 noteikumiem “Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes Nodrošinājumam”. 
18.5. Pasūtītājs par garantijas termiņā konstatētajiem Defektiem rakstiski paziņo Izpildītājam, uzaicinot viņu ierasties uz Defektu akta sastādīšanu, norādot arī laiku, kad Izpildītājam jāierodas Būves vietā. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 5 (piecām) Darba dienām, bet puses var vienoties par citu termiņu Defektu akta sastādīšanai. Iepriekšminētais termiņš neattiecas uz avārijas stāvokli vai citiem ārkārtas gadījumiem, kad Izpildītājam Būves vietā ir jāierodas nekavējoties (ne ilgāk kā 24 stundu laikā).
18.6. Ja garantijas laikā būvē atklājušies Defekti ir radušies Izpildītāja nekvalitatīvo Būvdarbu, būvizstrādājumu vai iekārtu rezultātā, tad saskaņā ar Defektu aktu Izpildītājam defekti ir jānovērš par saviem līdzekļiem pušu savstarpēji saskaņotā termiņā. Ja Izpildītājs uzskata, ka viņš nav atbildīgs par kādu Defektu, viņš Pasūtītājam iesniedz rakstisku pamatojumu. Ja Pasūtītājs tomēr uztur prasījumu, tad Izpildītājam jāveic Defektu novēršanas darbi. Pēc Defektu novēršanas Izpildītājam par to nekavējoties ir jāinformē Pasūtītājs, un Puses sagatavo aktu par novērstajiem Defektiem.
18.7. Ja Izpildītājs neierodas uz Defekta akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt Defekta aktu vienpusēji un pēc nosūtīšanas tas ir saistošs Izpildītājam, kā arī tas ir pamats, lai iestātos turpmāk minētās sekas:
18.7.1. Ja Izpildītājs nav novērsis Defektus saskaņā ar Defektu aktu un tajā noteiktu objektīvi pamatotu darbu izpildes termiņu vai nav ieradies uz Defekta akta sastādīšanu saskaņā ar Līgumā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs vai nu ar saviem spēkiem, vai ar citu komersantu piesaisti novērst Defektus, par to informējot Izpildītāju vismaz 5 (piecas) dienas iepriekš.
18.7.2. Defektu aktā norādīto Defektu novēršanai radušās izmaksas ir pienākums segt Izpildītājam. Pasūtītājam ir tiesības Defektu novēršanas izmaksu segšanai izmantot Nodrošinājumu Defektu novēršanas faktisko izmaksu apmērā.
18.7.3. Ja Nodrošinājuma apmērs ir mazāks, nekā Defektu novēršanas izmaksas, Pasūtītājs Nodrošinājuma nesegtās Defektu novēršanas izmaksas atgūst no Izpildītāja, piestādot attiecīgu rēķinu Izpildītājam, kuram tas ir jāapmaksā rēķinā norādītajā termiņā.
18.8. Pēc Būvdarbu pabeigšanas Izpildītājs nav atbildīgs par tādu Defektu rašanos, kas ir radušies trešo personu vai Pasūtītāja vainas dēļ. 
18.9. Ja Pasūtītājs garantijas termiņa laikā Būves vietā veic citus būvdarbus, viņam ir pienākums iepriekš par to rakstiski informēt Izpildītāju.
19. CITI NOTEIKUMI
19.1. Līgums stājas spēkā pēc tā abpusējas parakstīšanas.
19.2. Līgums tiek slēgts un visi ar Līgumu saistītie jautājumi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.
19.3. Līguma valoda un Būvdarbu izpildes valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda - latviešu.
19.4. Pasūtītājam pieder visi Līguma ietvaros izstrādātie dokumenti, piemēram, veikto pārbaužu atzinumi, uzmērījumu rezultāti, lēmumi u.tml., un cita dokumentācija, kas liecina par veiktajiem Būvdarbiem, to kvalitāti.
19.5. Puses apņemas Līguma izpildē ievērot informācijas konfidencialitāti, izmantot informāciju tikai Līgumā noteikto saistību un uzdevumu izpildīšanai. Puses ir tiesīgas izpaust informāciju tādā veidā un/vai personām, kurām saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto uzdevumu izpildi ir tiesības to pieprasīt un saņemt. Tas paliek spēkā arī pēc Līguma darbības izbeigšanās.
19.6. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo Līguma noteikumu spēkā esamību.
19.7. Līguma noteikumu sadalījums pa sadaļām ar tām piešķirtajiem nosaukumiem ir izmantojams tikai atsaucēm un neietekmē Līguma noteikumu piemērošanu.
19.8. Līgums kopā ar pielikumiem ietver visas Pasūtītāja un Izpildītāja vienošanās par Līguma priekšmetu un aizstāj visas iepriekšējās vienošanās un pārrunas, ja tādas ir bijušas, izņemot tikai Iepirkuma dokumentus.
19.9. Pušu paraksti apliecina, ka tās pilnībā ir iepazinušās ar Līgumu un piekrīt tā noteikumiem.
19.10. Līgums sagatavots latviešu valodā uz _________(vārdiem) lappusēm, ar 3 (trīs) pielikumiem. Viens Līguma eksemplārs glabājas pie Pasūtītāja Projekta dokumentācijas, otrs pie Pasūtītāja līgumu reģistra, bet trešais pie Izpildītāja. 
20. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS
20.1. Līgums tā noslēgšanas brīdī sastāv no šādiem dokumentiem, kas ir uzskatāmi par neatņemamu Līguma sastāvdaļu:
20.1.1. Līgums;
20.1.2. Līguma Pielikumi (pievieno Līgumam atsevišķā failā):
20.1.2.1. Pielikums Nr.1 “Projektēšanas uzdevums”;
20.1.2.2. Pielikums Nr.2 “Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes nodrošinājumam”;
20.1.2.3. Pielikums Nr.3 “Sarakste Iepirkumā”; 
20.1.2.4. Pielikums Nr.4 “Izpildītāja piedāvājums Iepirkumā” (kopija no EIS).
20.2. Līguma slēgšanas brīdī un izpildes laikā Līgumam tiek pievienoti citi Līgumā paredzētie dokumenti, piemēram, būvspeciālistu un būvdarbu veicēja obligāto apdrošināšanu apliecinoši dokumenti, u.c. Līguma izpildē taisīti dokumenti.
21. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI
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Līguma 1.pielikums “Projektēšanas uzdevums”

Līguma pielikums Nr.2 „Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes nodrošinājumam”

Noteikumi pirmā pieprasījuma saistību izpildes nodrošinājumiem

1. Iepirkuma Līgumā ir jāiesniedz “Pirmā pieprasījuma Garantijas saistību Nodrošinājums”. Izpildītājs Nodrošinājumu iesniedz kā bankas garantiju vai apdrošināšanas polisi. Nodrošinājumam ir jāatbilst Publisko iepirkumu likuma 50.pantam attiecībā uz saistību izpildes Nodrošinājumu un turpmāk noteiktajām prasībām, un Nodrošinājuma dokumentā ir jābūt iekļautai atsaucei uz šo Līgumu un pielikumu.
2. Uz Nodrošinājumu attiecas Starptautiskās tirdzniecības palātas [International Chamber of Commerce (ICC)] izdotie Vienotie noteikumi par Pirmā pieprasījuma garantijām („Uniform Rules for Demand Guaranties”, ICC Publication No.758). Nodrošinājumā ir jāiekļauj atsauce uz minētajiem noteikumiem.
3. Attiecībā uz jautājumiem, kurus neregulē minētie Starptautiskās tirdzniecības palātas noteikumi, Nodrošinājums pakļaujas Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
4. Nodrošinājums no Izpildītāja puses nav atsaucams.
5. Nodrošinājuma devēja papildus noteikumi nevar apgrūtināt vai jebkādā veidā grozīt šos Nodrošinājuma noteikumus.
6. Nodrošinājuma devējs ar šo Nodrošinājumu apņemas kā pats parādnieks, nevis tikai kā galvotājs, pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saņemšanas bez nosacījumiem samaksāt Pasūtītājam Nodrošinājuma summu Izpildītāja neizpildīto Līguma saistību apjomā.
7. Pasūtītājam nav jāpieprasa Nodrošinājuma summa no Izpildītāja pirms prasības iesniegšanas Nodrošinājuma devējam un nav jāprasa Izpildītāja atļauja prasības iesniegšanai vai Nodrošinājuma saņemšanai.
8. Pasūtītājam Nodrošinājuma izsniedzējam ir jāiesniedz tikai pieprasījums, papildus tam nav jāiesniedz citi dokumenti vai informācija, kas pierāda Izpildītāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi. Pasūtītājam Nodrošinājuma saņemšanai nav jāvēršas citās institūcijās vai jāveic jebkādas citas darbības.
9. Nodrošinājuma izmaksas termiņš ir ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
10. Nodrošinājuma summas daļēja izmaksa neatbrīvo no turpmākas Nodrošinājuma saistību izpildes. 
11. Prasības un strīdi, kas saistīti ar Nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem. 
12. Pasūtītājs ir tiesīgs Garantijas saistību Nodrošinājumu izmantot gadījumos, kad Izpildītājs nenovērš garantijas perioda laikā radušos Būvdarbu Defektus, lai segtu Defektu novēršanas būvdarbu izmaksas un citas ar to tieši saistītas izmaksas.
13. Nodrošinājuma summa ir vismaz 5% (piecu procentu) apmērā no faktiskās Līgumcenas (bez PVN) pirmajos divos gados un 2% (divu procentu) apmērā no faktiskās Līgumcenas (bez PVN) pārējos garantijas termiņa gados.
14. Nodrošinājums ir spēkā vismaz minimālajā garantijas periodā, t.i., 3 (trīs) gadi pēc Būves pieņemšanas ekspluatācijā. Ja Būve tiek pieņemta ekspluatācijā ar atliktajiem Būvdarbiem, tad Nodrošinājuma termiņš ir 3 (trīs) gadi pēc attiecīgo atlikto Būvdarbu pieņemšanas ekspluatācijā.
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Nolikuma pielikums Nr.5 “Piedāvājuma nodrošinājums” forma


Salaspils novada pašvaldība, reģistrācijas Nr. 90000024008
adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169

Piedāvājuma nodrošinājums
Atklātā konkursā “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22).

Vietas nosaukums, 2024.  gada /datums/  /mēnesis/.
Ievērojot to, ka 
Pretendenta nosaukums/
/reģistrācijas numurs/
/adrese/
(turpmāk – Pretendents)
iesniedz savu piedāvājumu Salaspils novada pašvaldības, reģistrācijas Nr.90000024008, adrese: Līvzemes ielā 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2169 (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklātā konkursa “Būvniecības dokumentācijas izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība vides pieejamības uzlabošanai Salaspils novada Sociālajā dienestā Kalnu ielā 2 un Acones sociālajā centrā” (iepirkuma identifikācijas Nr. SNP 2024/22) ietvaros, kā arī to, ka Konkursa nolikums paredz piedāvājuma nodrošinājuma iesniegšanu,
mēs, /Bankas vai apdrošināšanas sabiedrības nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese/, neatsaucami apņemamies 15 dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka:
a. Pretendents atsauc savu piedāvājumu, kamēr ir spēkā piedāvājuma nodrošinājums,
b. Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenoslēdz iepirkuma līgumu,
c. Pretendents, kurš ir noslēdzis iepirkuma līgumu, iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā neiesniedz līguma izpildes nodrošinājumu,
saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu prasījumu, izmaksāt Pasūtītājam 4000,00 EUR (četri tūkstoši euro, 00 centi), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto bankas norēķinu kontu.
Piedāvājuma nodrošinājums stājas spēkā 2024. gada /datums/mēnesis/ un ir spēkā līdz 2024. gada /datums/mēnesis/. Pasūtītāja pieprasījums jānosūta mums uz iepriekš norādīto adresi ne vēlāk kā šajā datumā.
Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar bankas vai apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Šajā gadījumā pieprasījumu parakstījušās personas parakstu apliecina banka.
Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds uzvārds
Paraksttiesīgās personas paraksts           
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