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2025. gada 9. maija pakalpojuma līguma
Par vienotā notikumu reģistra platformas izstrādi un uzturēšanu
Reģ. Nr. 14-1-12/45/25

Grozījumi Nr. 2
 Nr. 14-1-11/70/26
Datums skatāms laika
 zīmogā

Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs, reģistrācijas numurs 90000289913 (turpmāk – Pasūtītājs), tā […] personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta […] noteikumiem […], no vienas puses, un
SIA “Corporate Systems”, reģistrācijas numurs 40103307781 (turpmāk – Piegādātājs), tās […] personas […] personā, kura rīkojas saskaņā ar […] pilnvaru […], no otras puses (abi kopā turpmāk – Puses), vienojas:

1. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta pirmās daļas 1. punktu, izdarīt Pušu starpā 2025. gada 9. maijā noslēgtajā pakalpojumu līgumā Nr. 14-1-12/45/25 “Par vienotā notikumu reģistra platformas izstrādi un uzturēšanu” (turpmāk – Līgums) šādus grozījumus:
1.1. Līguma 1.3.3. apakšpunktā summu cipariem un vārdiem “390 274,50 EUR (trīs simti deviņdesmit tūkstoši divi simti septiņdesmit četri euro un 50 centi)” aizstāt ar summu cipariem un vārdiem “385 188,10 EUR (trīs simti astoņdesmit pieci tūkstoši viens simts astoņdesmit astoņi euro un 10 centi)”;
1.2. papildināt Līgumu ar 1.3.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:
“1.3.4.1 par Pakalpojuma sniegšanas (izstrādes) piekto posmu – 5 086,40 EUR (pieci tūkstoši astoņdesmit seši euro un 40 centi), neskaitot PVN”;
1.3. noteikt, ka Līguma 1.3.4.1 apakšpunktā noteiktajā Pakalpojuma sniegšanas (izstrādes) piektajā posmā Piegādātājam ir jāizpilda šo grozījumu pielikumā noteiktie darbi.

2. Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešās daļas 1. punktu un 2024. gada 19. decembra vispārīgās vienošanās Nr. 14-1-12/174/24 “Par programmatūras izstrādes pakalpojumiem Iekšlietu ministrijas Informācijas centra vajadzībām”, kuras ietvaros ir noslēgts Līgums, 17.2.4. apakšpunktā noteikto, izteikt Līguma 1. pielikuma prasības FP-46 aprakstu šādā redakcijā: “Jānodrošina notikuma datu  izgūšanu atbilstoši MK 2025. gada 25. novembra noteikumu Nr. 687 “Integrētās riska informācijas sistēmas noteikumi” prasībām. Prasības izpilde nodrošināma ar  VNR2 API (skat. FP-68).”.

3. Līguma grozījumu 2. punkts stājas spēkā 2026. gada 25. maijā. Pārējā daļā Līguma grozījumi stājas spēkā 2026. gada 26. maijā. Līguma grozījumi ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

4. Pušu pārstāvji Līguma grozījumus paraksta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu. Līguma grozījumu parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums. Pusēm ir pieejami abpusēji parakstīti Līguma grozījumi elektroniskā formātā.
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