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VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: CAIP 2024/86.
1.2. Iepirkuma procedūras veids: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8. panta pirmās daļas 1. punktu – atklāts konkurss (turpmāk – Konkurss).
1.3. Centralizētā iepirkumu institūcija: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālas administrācijas Iepirkumu pārvalde (turpmāk – Pasūtītājs), kas veic Konkursu cita pasūtītāja – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvaldes vajadzībām.
1.3.1. Adrese: Rātslaukums 6, 3.stāvs, Rīgā, LV-1539, Latvija. Tālrunis: 26554442.
1.3.2. Pircēja profils: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/21566  (turpmāk – Pircēja profils).
1.3.1. Darba laiks: pirmdienās – no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās – no plkst. 8:00 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:00 līdz plkst. 15:00 (pusdienu pārtraukums no plkst. 12:00 līdz plkst. 12:30). Pirmssvētku dienās un pēdējā darba dienā pirms svētku dienas darba laiks tiek saīsināts par divām stundām.
1.4. Līgumslēdzējs* – Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija. 
*Noradītais Līgumslēdzējs var mainīties, atkarība no nepieciešamības.
1.5. [bookmark: _Hlk141359673]Kontaktpersona, kura sniedz organizatorisku informāciju: Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes Plānošanas un kontroles nodaļa, e-pasts: rdpi@riga.lv (turpmāk – Kontaktpersona).
1.6. Nolikums un papildu informācija:
1.6.1. Piegādātājs Konkursa nolikumu ar pielikumiem (turpmāk – Nolikums) var saņemt, lejupielādējot to elektroniskajā formātā no Pircēja profila. Ja piegādātājs pieprasa izsniegt Nolikumu drukātā veidā, Pasūtītājs to izsniedz piegādātājam triju darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts Nolikuma pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka Nolikuma pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.6.2. Piegādātājam jāseko līdzi turpmākajiem iespējamiem grozījumiem Nolikumā, iespējamām Komisijas sniegtajām atbildēm uz piegādātāju jautājumiem, kas tiks publicētas Pircēja profilā, kā arī jebkādai citai papildu informācijai, kas tiks publicēta Pircēja profilā un/vai Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
1.6.3. Piegādātājs jautājumus par Nolikumu uzdod rakstiskā veidā, adresējot tos Komisijai un nosūtot tos Elektronisko iepirkumu sistēmā Pircēja profilā.
1.6.4. Ja pretendents laikus* uzdod jautājumus  par iepirkuma dokumentāciju – kvalifikācijas, tehniskās specifikācijas prasībām, kā arī iepirkuma līguma projektu, Komisija atbildi uz  to sniedz piecu darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
* Laikus uzdots jautājums ir tad, ja pēc tā saņemšanas pasūtītājam ir pietiekams laiks atbildes sagatavošanai (piem., laiks konsultācijām ar ekspertu), vienlaikus ievērojot PIL noteiktos termiņus.
1.6.5. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju Pircēja profilā, kur ir pieejami iepirkuma procedūras dokumenti, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.7. Informācijas apmaiņas kārtība: Komisija un piegādātājs/pretendents ar informāciju apmainās rakstiski, izmantojot Nolikuma 1.5. apakšpunktā norādīto e-pasta adresi.
1.8. Pretendenti un piedāvājums: 
1.8.1 Pretendents var būt PIL 1. panta 22. punktā noteiktā persona un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā. 
1.8.2 Piedāvājums Nolikuma izpratnē ir dokumentu kopums, kas sastāv no Nolikuma 4. punktā uzskaitītajiem dokumentiem.
1.9. Prasības piedāvājuma noformējumam:
1.9.1. Piedāvājums jāsagatavo iesniegšanai elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas www.eis.gov.lv (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Apakšsistēma), ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:
1.9.1.1. izmantojot Apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas Apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas;
1.9.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);
1.9.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību Konkursa dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). Šādā gadījumā pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc piedāvājumu atvēršanas uzsākšanas jāveic iesniegtā piedāvājuma atšifrēšana (Apakšsistēmā jāievada derīga elektroniskā atslēga un parole), lai Pasūtītājam pēc piedāvājumu atvēršanas būtu iespēja piekļūt piedāvājumā esošajai informācijai.
1.9.2. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:
1.9.2.1. pretendenta aizpildāmie piedāvājuma dokumenti saskaņā ar Apakšsistēmā Konkursa profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski, katrs atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai vēlākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā un jāpievieno tam paredzētajā Konkursa profila sadaļā. Atsauksmes u.c. dokumentus, kas nav jāaizpilda atbilstoši Apakšsistēmā Konkursa profilam pievienotajām dokumentu veidnēm, pretendents ir tiesīgs iesniegt .pdf formātā;
1.9.2.2. piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā nebūtu apdraudēta Apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertai informācijai, tostarp pievienotās datnes nedrīkst būt bojātas, neatbilstoši modificētas vai kļūdaini šifrētas, piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Gadījumā, ja piedāvājums saturēs kādu no šajā apakšpunktā noteiktajiem riskiem, tas netiks izskatīts un piedāvājums tiks noraidīts.
1.9.2.3. iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
1.9.3. Piedāvājuma dokumenti jāparaksta pretendentam (ja pretendents ir fiziska persona), pretendenta pārstāvim vai tā pilnvarotai personai (ja pretendents ir juridiska persona). Personas, kura paraksta piedāvājumu, paraksta tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam regulējumam. Ja piedāvājumu paraksta pretendenta pilnvarota persona, piedāvājumam ir jāpievieno pilnvarojuma tiesības apliecinošs dokuments vai tā kopija.
1.9.4. Ja pretendents ir piegādātāju apvienība (turpmāk – Apvienība) un sadarbības līgumā nav norādīta Apvienību pārstāvošā persona (vadošais dalībnieks), piedāvājuma dokumenti ir jāparaksta visu Apvienības dalībnieku pārstāvēttiesīgajām personām.
1.9.5. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Ja kāds dokuments ir sagatavots svešvalodā, tam pievieno pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”.
1.9.6. Pretendents apliecina[footnoteRef:2] iesniegto dokumentu kopiju pareizību atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”. Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju. [2:  Atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 6.panta 5.1 daļas noteikumiem fiziskā persona un organizācija var apliecināt dokumentu atvasinājumu kopumu ar vienu apliecinājumu.] 

1.9.7. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem un bez neatrunātiem labojumiem. Gadījumā, ja Komisija konstatē pretrunas starp skaitliskās vērtības apzīmējumiem ciparos un vārdos, tā vadās no skaitliskās vērtības apzīmējuma vārdos.
1.10. Piedāvājuma iesniegšana: Piegādātājs piedāvājumu iesniedz līdz Iepirkumu uzraudzības biroja (turpmāk – IUB) un EIS publikācijā norādītā datuma plkst. 10:00 Apakšsistēmā. Ārpus Apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Nolikuma prasībām un netiks vērtēti.
1.11. Piedāvājumu atvēršana: IUB un EIS publikācijā norādītā datuma plkst. 14:00 Apakšsistēmā.
1.11.1. Komisija atver piedāvājumus vienlaikus, publicējot Pircēja profilā Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 15. punktā noteikto informāciju – pretendentus, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu vai izmaksas.
1.11.2. [bookmark: _Toc340760683]Pēc visu piedāvājumu atvēršanas piedāvājumu atvēršanas sanāksme tiek slēgta. Pretendentu atlasi, piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājumu vērtēšanu Komisija veic slēgtā sēdē.
1.11.3. Gadījumā, ja piedāvājumu saņemšanai pasūtītājs izmanto elektronisko informācijas sistēmu un no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem elektroniskās informācijas sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai, ja sākotnējais paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2. INFORMĀCIJA PAR IEPIRKUMA PRIEKŠMETU
2.1. Iepirkuma priekšmeta apraksts: 
2.1.1. [bookmark: _Hlk158720147]Iepirkuma priekšmets ir Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā Rīgas valstspilsētas teritorijā (Nolikuma 1. pielikums) un vispārīgās vienošanās nosacījumiem (Nolikuma 7. Pielikums).

2.1.2. [bookmark: _Hlk158718915][bookmark: _Hlk158720342]CPV kodi: 45112720-8 Sporta laukumu un atpūtas zonu ainavas veidošana (būvdarbi); 45233340-4 Ceļu pamatnes būvdarbi gājēju celiņiem (būvdarbi); 45233250-6 Seguma būvdarbi, izņemot ceļu segumus (būvdarbi); 45233253-7 - Gājēju celiņu seguma būvdarbi (būvdarbi); 45231400-9 - Elektrolīniju būvdarbi (būvdarbi), 31527200-8 Āra apgaismojums, 39110000-6 Sēdekļi, krēsli un ar tiem saistīti izstrādājumi un to daļas (preces); 39113300-0 Soli sēdēšanai  (preces); 39224340-3 Atkritumu tvertnes (preces); 51514000-8 Dažādu vispārējā lietojuma ierīču uzstādīšanas pakalpojumi (pakalpojumi).
2.1.3. [bookmark: _Hlk158718885]Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās. Pamatojums iepirkuma nedalīšanai daļās - Iepirkuma priekšmets paredz vienotu pieeju darbu izpildei neatkarīgi no konkrētas atrašanās vietas Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas ietvaros. Nepieciešamie darbi veicami atbilstoši Pasūtītājam piešķirtajam finansējumam un faktiskajai nepieciešamībai.
2.1.4. Paredzamā vispārīgās vienošanās kopējā summa līdz 10 000 000  (desmit miljoni euro) bez PVN.
2.1.5. [bookmark: _Hlk120792387]Finansēšanas avots: Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi.
2.1.6. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājumu vienā variantā.
2.2. Vispārīgās vienošanās un Līguma izpildes termiņš un vieta:
[bookmark: _Hlk158719100][bookmark: _Hlk158723457][bookmark: _Hlk158723930]2.2.1.Konkursa rezultātā tiks slēgta vispārīgā vienošanā  ar viesiem pretendentiem, kas atbildīs kvalifikācijas prasībām. 
[bookmark: _Hlk158720612]2.2.2.Vienošanās darbības termiņš – 36 (trīsdesmit seši mēneši) mēneši no Vienošanās spēkā stāšanās dienas, vai līdz Vienošanās  kopējās summas izlietošanai, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestāsies pirmais. 
2.2.3.Pasūtītājs pēc nepieciešamības, sagatavos un visiem pretendentiem, ar ko būs noslēgta Vienošanās, nosūtīs uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus (Vienošanās 1. pielikums). Par konkrētajiem darbiem tiks slēgts iepirkuma līgums ar pretendentu, kura piedāvājums būs saimnieciski izdevīgākais, kas tiks izvēlēts saskaņā ar Vienošanās 2. pielikumā  norādītajiem Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritērijiem un kārtību. 
2.2.4.Darbu izpildes vieta – Rīgas administratīvā teritorija.
2.2.5.Pasūtītājs ir tiesīgs neizmantot Vienošanās summu pilnā apmērā.

3. PRETENDENTU ATLASE 
	[bookmark: _Hlk158724872]Nr.p.k. 
	Atlases prasības 
	Iesniedzamie atlases dokumenti 

	3.1. 
	Pretendents ir reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā atbilstoši normatīvo aktu prasībām vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs atbilstoši piegādātāja reģistrācijas valsts normatīvo aktu prasībām. Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus).
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajās datubāzēs. 
Ārvalstīs reģistrētajiem pretendentiem jāiesniedz reģistrācijas faktu apliecinošs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie akti to paredz (reģistrācijas apliecības kopija vai izdruka no attiecīgās valsts publiskās datu bāzes, vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru).

	3.2.
	Pretendentam vai, ja pretendents ir apvienība, tad visiem apvienības dalībniekiem kopā, ir jābūt tiesībām veikt darbus (saskaņā ar Būvniecības likumu) Konkursa priekšmetā paredzētajās jomās (Nolikuma __apakšpunktā noteiktajās sfērās). Ja pretendents ir apvienība, tad katram apvienības dalībniekam, ir jābūt tiesībām veikt darbus tajās jomās (sfērās), kurās, saskaņā ar noslēgto vienošanos starp apvienības dalībniekiem, apvienības dalībnieks ir apņēmies veikt. Tiesības veikt darbus attiecīgajās jomās (sfērās) apliecina reģistrācija Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Saskaņā ar Būvniecības likuma 23.panta pirmo daļu jāsaņem klasifikācijas dokumentu līdz iepirkuma līguma slēgšanai.
	Komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datubāzē (Būvniecības informācijas sistēmā (www.bis.gov.lv).

Ārvalstu personai, ja tā nav reģistrēta Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz atbilstoši attiecīgās valsts normatīvajiem aktiem izsniegts dokuments, kas apliecina tiesības veikt Konkursa priekšmetā paredzētos darbus vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par attiecīgās personas reģistrāciju un tiesībām veikt attiecīgos darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un šīs personas apliecinājums, ka gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, tad tā apņemas reģistrēties Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.

	3.3.
	Pretendents ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) gados, kā arī 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir izpildījis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu* līgumu. 

*Par līdzvērtīgu ir uzskatāms līgums vai līgumi (ne vairāk kā 3 (trīs)), kura (-u) ietvaros pretendents ir veicis publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbus, kuru ietvaros pretendents publiskajā ārtelpā ir veicis, piemēram, gājēju celiņu, sporta un rekreāciju teritoriju izbūvi un/vai pārbūvi, kuru ietvaros ir arī veikti labiekārtojumu elementu, piemēram, soliņu, atkritumu urnu, velosipēdu statīvu, sporta un rekreācijas elementi utt. uzstādīšanu, kuru kopējā  viena līguma vai ne vairāk kā 3 (trīs) līgumu summa par veiktajiem darbiem sastāda vismaz EUR 500 000.00 (pieci simti tūkstoši euro un 00 centi) neskaitot pievienotās vērtības nodokli (turpmāk – PVN). 

Veiktajiem darbiem ir jābūt pabeigtiem un nodotiem ekspluatācijā un  apskatāmiem publiskajā ārtelpā.

Ja piedāvājumu iesniedz Apvienība, šī prasība attiecināma uz Apvienības kopējo pieredzi.
	Jāiesniedz Nolikuma 4. pielikums, kur jāiekļauj sekojoša informācija:
-	Pretendenta nosaukums;
-	Pretendenta būvkomersanta reģistrācijas Nr.;
-	pieredzes objekta  nosaukums, adrese, Pasūtītāja kontaktinformācija;
-	uzrādītā objekta  līguma summa (EUR bez PVN)
-	uzrādītā objekta  veikto darbu  periods;
-	īss apraksts par veiktajiem darbiem ietverot informāciju par iegādātajiem, piegādātajiem un uzstādītajiem labiekārtojuma elementiem;
-	uzrādītā objekta ekspluatācijā nodošanas datumu.

Jāiesniedz pozitīvu atsauksmi pieredzes aprakstā visiem norādītā (-ajiem) pasūtītāja (-iem) vai citus dokumentus (piemēram, līgumu un darbu nodošanas - pieņemšanas aktu kopijas, finanšu dokumentus), kas apliecina pieredzes prasību izpildi, t.sk. to, ka darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.  

	Personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, Apvienības un apakšuzņēmēji 

	3.4. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu saimnieciskajām un finansiālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
	Šādā gadījumā pretendents nepārprotami pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par sadarbību konkrētā līguma izpildē. Pretendentam un personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir jābūt solidāri atbildīgām par iepirkuma līguma izpildi. 

	3.5. 
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. 
	Šādā gadījumā pretendents nepārprotami pierāda pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu piegādātāja rīcībā. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs būvdarbus vai pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas. 

	3.6. 
	Prasības Apvienībai vai personālsabiedrībai 
	Ja pretendents ir Apvienība, tad jāiesniedz Apvienības dalībnieku starpā noslēgtu vienošanos par katram Apvienības dalībniekam nododamo izpildāmo darbu daļu EUR apmērā no piedāvātās kopējās līgumcenas un šo darbu raksturojumu. Vienošanās jāparedz, ka visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi, par uzņemtajām saistībām atbild solidāri un, ka Apvienības dalībnieki apņemas izveidot personālsabiedrību vai noslēgt sabiedrības līguma gadījumā, ja piegādātāju Apvienība tiks atzīta par Konkursa uzvarētāju. 

	3.7. 
	Prasības attiecībā uz apakšuzņēmējiem: pretendents savā piedāvājumā norāda tās iepirkuma līguma daļas, kuras nodos izpildei apakšuzņēmējiem, tos apakšuzņēmējus, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN, un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu. 
	Jāaizpilda informācijas par apakšuzņēmējiem veidlapa (Nolikuma 3.pielikums). Katram piesaistītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda apliecinājums (Nolikuma 3.1. pielikums).

Ja pretendents (arī apvienība) plāno piesaistīt Konkursa priekšmetā ietilpstošo darbu izpildei apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 EUR (desmit tūkstoši euro un 00 centi) no kopējās piedāvātās iepirkuma līguma summas, jābūt savstarpēji noslēgtai un iesniegtai vienošanās, kurā norādīti apakšuzņēmējam nododamo darbu veidi, šo darbu vērtība euro no kopējās iepirkuma līguma summas, un kurā apakšuzņēmējs apliecina gatavību veikt šos darbus, gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju.
Ja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, veiks Konkursa priekšmetā ietilpstošos darbus, tam jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā  (saskaņā ar Būvniecības likumu).
Ja apakšuzņēmējs vai persona ir ārvalstu persona, tam jābūt reģistrētam atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kas dod tiesības veikt projektēšanas darbus attiecīgajā projektēšanas jomā vai, piemēram, norādot publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par tiesībām veikt attiecīgos projektēšanas darbus, ja attiecīgie valsts normatīvie akti paredz šādu ziņu publisku reģistru un gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par Konkursa uzvarētāju, līdz iepirkuma līguma slēgšanai jāreģistrējas Būvkomersantu reģistrā.
Attiecībā uz Komercreģistrā reģistrētiem apakšuzņēmējiem Pasūtītājs par šo apakšuzņēmēju atbilstību 3.1. apakšpunktam pārliecinās, attiecīgo informāciju iegūstot publiskajā datubāzē.

	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments (turpmāk – Vienotais dokuments) 

	3.8. 
	Pasūtītājs pieņem Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Ja pretendents izvēlējies iesniegt* Vienoto dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR bez PVN Apvienība iesniedz atsevišķu Vienoto dokumentu par katru tās dalībnieku. 
Vienotā dokumenta veidlapu, kas ir vienāda visās Eiropas Savienības dalībvalstīs, nosaka Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra īstenošanas regula Nr. 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam (Dokuments attiecas uz EEZ) (regulas 2. pielikums). Vienotā dokumenta teksta datne ir pieejama: http://espd.eis.gov.lv/ . 
Piegādātājs Vienotajā dokumentā aizpilda prasīto informāciju no I. līdz VI. daļai. 
Piegādātājs var iesniegt Vienoto dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. 
Pasūtītājam jebkurā Konkursa stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs. 


[bookmark: _Toc340760685]* Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums iesniegt Vienoto dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Lūdzam sk. arī papildu informāciju par Vienoto dokumentu. Pieejama: http://espd.eis.gov.lv/

4. IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
4.1. [bookmark: _Hlk103775535]Piedāvājuma veidlapa: saskaņā ar Nolikuma 2.pielikuma formu.
4.2. Pretendenta atlases dokumenti: saskaņā ar Nolikuma 3. punktu.
4.3. Tehniskā specifikācija: Iesniedzot piedāvājumu, t.sk., parakstot Nolikuma 2. pielikumu, pretendents sniedz apliecinājumu, ka darbi tiks sniegti saskaņā ar Tehnisko specifikāciju/Tehnisko piedāvājumu (Nolikuma 1.pielikums). Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums ir neatņemama Vienošanās/līguma sastāvdaļa.
4.4. Informācija par apakšuzņēmējiem: saskaņā ar Nolikuma 4. un 4.1.pielikuma formu.
4.5. Apliecinājums par pretendenta pieredzi: saskaņā ar Nolikuma 5. pielikumu.
[bookmark: _Toc340760687]
5. PIEDĀVĀJUMA IZVĒLES KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA
5.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos:
5.1.1. Piedāvājumu noformējums: Nolikuma 1.9. apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude;
5.1.2. Pretendentu atlase: Nolikuma 3. punktā noteikto prasību izpildes pārbaude.
5.1.3. Tehniskais piedāvājums: Nolikuma 4.3.apakšpunktā noteikto prasību izpildes pārbaude.
5.2. Ja kāds no Nolikuma 4.1. – 4.5. apakšpunktā norādītajiem dokumentiem (un/vai informācija) nav iesniegts, piedāvājums tiks noraidīts. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. Komisija noraida piedāvājumu, ja tas neatbilst attiecīgajā vērtēšanas posmā noteiktajām prasībām.
5.3. Komisija piešķirs Vienošanās slēgšanas tiesības visiem pretendentiem, kuri atbilst visām Konkursa Nolikumā noteiktajām prasībām, nav izslēgti no dalības Konkursa Nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā.  
5.4. Par Komisijas pieņemto lēmumu Pasūtītājs informēs visus pretendentus 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas, nosūtot lēmumu uz Nolikuma 2. pielikumā pretendenta norādīto elektronisko pasta adresi (E-pastu).

6. IZSLĒGŠANAS GADĪJUMU PĀRBAUDE
6.1.  PIL 42. panta otrajā daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  punktā noteiktos pretendentu izslēgšanas iemeslu pārbaudi Komisija veiks šajā pantā noteiktajā kārtībā (ievērojot 43. Pantā noteikto regulējumu par uzticamības nodrošināšanu). Minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju dalībai konkursā, uz pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kuram nodotā līguma daļas vērtība ir vismaz 10 000 EUR, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 3.punkts – uz personām, kurām pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē, PIL 42.panta otrās daļas 1., 2. un 11.punkts – uz pretendenta patieso labuma guvēju.
6.2. [bookmark: _Toc353631748][bookmark: _Toc353631991][bookmark: _Toc353645710][bookmark: _Toc353713673]Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 pantā noteikto izslēgšanas gadījumu pārbaudi Komisija veiks šajā likumā noteiktajā kartībā.
Komisija izslēgšanas gadījumu pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13., 14.  Punktu veiks tikai attiecībā uz tiem pretendentiem, kuriem tiks piešķirtas  Vienošanās slēgšanas tiesības.

7. VIENOŠANĀS SLĒGŠANA
7.1. Vienošanos saskaņā ar Nolikuma 7. pielikumā pievienoto projektu Rīgas valstpilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Teritorijas labiekārtošanas pārvalde slēgs ar visiem Nolikuma 5.4. apakšpunktā minētajiem pretendentiem, kas nav izslēgti no dalības Konkursā Nolikuma 6. punktā noteiktajā kārtībā, ne ātrāk kā pēc PIL noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.
7.2. Ar vienu piegādātāju var tikt slēgts viens vai vairāki līgumi – atbilstoši Pasūtītāja atsevišķu piedāvājumu sagatavošanas uzdevumu apjomam un veicamo atsevišķo darbu apjomam, ko definē un nosaka Pasūtītājs  Vienošanās darbības ietvaros.
7.3. Vienošanās projekta un tās pielikumu nosacījumi ir ņemami vērā sagatavojot piedāvājumu.
7.4. Konkursa uzvarētājiem, saskaņā ar iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu,  Vienošanās jāparaksta 5 (piecu) darbdienu laikā, skaitot no Pasūtītāja nosūtītā uzaicinājuma dienas, parakstīt  Vienošanos. Ja norādītajā termiņā iepirkuma uzvarētājs neparaksta Vispārīgo vienošanos, tas tiek uzskatīts par atteikumu slēgt  Vienošanos.
7.5. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma piegādātāju apvienība, attiecībā, uz kuru pieņemts lēmums slēgt  Vienošanos, reģistrē personālsabiedrību saskaņā ar piedāvājumā norādīto atbildības apjomu Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra Komercreģistrā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas.  Vienošanās ar Pretendentu apvienību tiks slēgta pēc Komersanta reģistrācijas apliecības (apliecinātas kopijas) iesniegšanas Pasūtītājam. 
7.6. Ja 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma komisijas lēmuma spēkā stāšanās dienas personālsabiedrība netiek reģistrēta, tas tiek uzskatīts par Pretendenta atteikumu slēgt Vienošanos	 

8. PERSONAS DATU APSTRĀDE
8.2.  Informējam, ka informācija par personas datu apstrādi saistībā ar pašvaldības iepirkumu procedūru veikšanu ir pieejama: https://www.riga.lv/lv/rigas-valstspilsetas-pasvaldibas-personas-datu-aizsardzibas-politika 
8.3. Konkursa dalībnieks nodrošina visu savā piedāvājumā norādīto fizisko personu (tai skaitā visu personu apvienības biedru neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura, kā arī visu apakšuzņēmēju, ja tādi tiek piesaistīti, speciālistu, darbinieku, kontaktpersonu u.c.) informēšanu par paredzēto personas datu apstrādi, kuru veiks Pasūtītājs (pārzinis) gan Konkursā, gan līguma izpildē, ja ar Konkursa dalībnieku tiks noslēgts iepirkuma līgums.
8.4. Paredzams, ka izpildītājs Līguma priekšmeta izpildei neapstrādās pašvaldības uzdevumā fizisko personu datus Eiropas Parlamenta un Padomes 25.05.2018. regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) izpratnē. Ja Konkursa rezultātā slēdzamā līguma izpildei būs nepieciešama personas datu apstrāde pašvaldības uzdevumā, puses par to vienosies atsevišķi.

Pielikumā:
1. Tehniskā specifikācija/Tehniskais piedāvājums – 1.pielikums;
2. Piedāvājumu veidlapa – 2. pielikums;
3. Informācijas par apakšuzņēmējiem veidlapa – 3. pielikums;
4. Apakšuzņēmēju, personu uz kuru spējām pretendents balstās, speciālistu apliecinājums – 3.1. pielikums;
5. Apliecinājums par pretendenta pieredzi – 4. pielikums;
6. Vispārīgās vienošanās ar pielikumiem projekts – 5. pielikums.
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1. [bookmark: _Hlk120697901]pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/86, nolikumam
VEIDLAPA

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA/TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā
Rīgas valstspilsētas teritorijā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/86

[bookmark: _Hlk113026595](aktualizēts 06.06.2024.)
1. Darbu apraksts - Pretendentam jāveic publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi pēc Pasūtītāja uzdevuma Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā, kas ietver:
· publisko spēļu un rekreācijas laukuma izveidi un / vai aprīkošanu, piemēram,  ar soliņiem, atkritumu urnām, spēļu iekārtām un elementiem utml.;
· publisko sporta laukumu izveidi un / vai aprīkošanu, piemēram, ar soliņiem, atkritumu urnām, sporta aprīkojumu un  elementiem utml.;
· publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbu veikšanu un / vai aprīkošanu, piemēram, ar soliņiem, atkritumu urnām, parkletiem, tirdzniecības galdiem utml.;
· dažādu veidu teritoriju labiekārtošanu, gājēju celiņu un atpūtas zonu izbūvi un / vai apzaļumošanu darbus, apstādījumu podu uzstādīšanu utml.
2. Veicamie darbi var ietvert gan neliela apjoma labiekārtošanas darbus, kas saistīti ar atsevišķu elementu piegādi un uzstādīšanu, gan plašāku objektu izbūvi / pārbūvi un labiekārtošanu.
3. Par katru objektu, kur veicami publiskās ārtelpas labiekārtošanas darbi, visiem Pretendentiem tiks nosūtīta informāciju par nepieciešamajiem darbiem vai tehnisko specifikāciju. Ja Pasūtītājs uzaicinājumam iesniegt piedāvājumu ir pievienojis detalizētus būvdarbu apjomus, papildu Pretendenta aizpildāmajai formai Pretendentam jāsagatavo un reizē ar piedāvājumu jāiesniedz izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši  Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība””. 
4. Vispārīgās vienošanās termiņš – 36 mēneši
5. Veikto darbu garantijas termiņu Pasūtītājs precizē izsūtot Uzdevumu. Tas attieksies uz  veiktajiem  labiekārtošanas un / vai uzstādīšanas darbiem, elementiem, aprīkojumu un to detaļām atbilstoši elementa specifikai. 
6. Pasūtītājam ir tiesības konkrēta objekta būvdarbu veikšanai Pretendentam uzdot Piesaistīt attiecīgās jomas būvspeciālistus saistoši veicamajiem darbiem. Par speciālistiem piešķirtajiem sertifikātiem Pasūtītājs pārliecināsies Būvniecības informācijas sistēmas mājaslapā internetā https://bis.gov.lv/bisp/ pieejamajā Būvspeciālistu reģistrā. 
7. Izpildot darbus Pretendents ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli (to saskaņojot ar Pasūtītāju), saderīgu materiālu, darbarīku un mehānismu pielietošanu.
8. [bookmark: n0]Pretendents veic darbus ar savu kvalificētu darbaspēku, tehniku, darbarīkiem un materiāliem. Visiem pielietotajiem materiāliem jāatbilst Latvijas nacionāliem standartiem un/vai Eiropas Savienības standartiem.
9. Pretendents pienākums ir nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru (objektos, kuros tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošo būvniecības likumdošanu), atbilstoši 2003.gada 25.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”.
10. Pēc darbu pabeigšanas darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāju un Pasūtītāja parakstītu veikto darbu aktu un darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.
11. Nododot Darbus, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam visu tehnisko izpilddokumentāciju – pielietoto būvmateriālu vai uzstādīto iekārtu ekspluatācijas īpašību deklarācijas, instrukcijas, izpildshēmas u.c. dokumentāciju latviešu valodā.
12. Pretendentiem jāņem vēra, ka līdz ar Vispārīgās vienošanās noslēgšanu tie ir uzskatāmi par konkurentiem LR Konkurences likuma un šo jomu regulējošu normatīvo aktu izpratnē, un,  gatavojot turpmākos piedāvājumus konkrētā iepirkuma priekšmeta realizācijai, savstarpēja komunikācija un informācijas apmaiņa ir pieļaujama, nepārkāpjot konkurenci regulējošu normatīvo aktu prasības (piemēram Konkurences likuma 11.pants u.c.). 
















































2. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/86, nolikumam

Atklātam konkursam

“Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā
Rīgas valstspilsētas teritorijā”
	
	Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/86


	

	Vieta
	
	Datums


	Informācija par pretendentu
	Pretendenta nosaukums:
	

	
	Reģistrācijas numurs un datums:
	

	
	Ārvalstu pretendentam piešķirtais reģistrācijas numurs Latvijā un datums.
	Aizpilda, ja attiecināms

	
	Juridiskā adrese:
	

	
	Pasta adrese:
	

	
	Tālrunis:
	

	Finanšu rekvizīti
	Bankas nosaukums:
	

	
	Bankas kods:
	

	
	Konta numurs:
	

	Informācija par pretendenta kontaktpersonu (atbildīgo personu)
	Vārds, uzvārds:
	

	
	Ieņemamais amats:
	

	
	Tālrunis:
	

	
	E-pasta adrese saskaņā ar Nolikuma 5.4.apakšpunktu:
	

	Pretendents atbilst lielā/ vidējā/mazā/mikro uzņēmuma statusam[footnoteRef:3] (jānorāda statuss) [3:  Jānorāda  attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”(atjaunināts 13.05.2023.). Pieejams:https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

	Obligāti jāaizpilda

	Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus[footnoteRef:4] (jā/ nē) [4:  Jānorāda (jā/ nē). Ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus – jāaizpilda arī Nolikuma 3. pielikums.] 

	Obligāti jāaizpilda

	Norādīt personas, kurām pretendentā ir izšķiroša ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:5] [5:  Saskaņā ar Koncernu likuma 3. panta pirmo daļu izšķirošā ietekme rodas uz koncerna līguma pamata, kā arī šā panta trešajā daļā noteiktajos gadījumos uz līdzdalības pamata. Koncernu likuma 3. panta trešā daļa nosaka, ka uzņēmumam ir izšķirošā ietekme sabiedrībā uz līdzdalības pamata, ja pastāv vismaz viens no šādiem apstākļiem: 1) uzņēmumam sabiedrībā ir balsstiesību vairākums; 2) uzņēmumam kā sabiedrības dalībniekam ir tiesības iecelt vai atcelt sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 3) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, izmantojot vienīgi savas dalībnieka tiesības, pārskata gada laikā ir iecēlis sabiedrības izpildinstitūcijas vai pārraudzības institūcijas locekļu vairākumu; 4) uzņēmums ir sabiedrības dalībnieks un, pamatojoties uz vienošanos ar citiem dalībniekiem, viens pats kontrolē balsstiesību vairākumu sabiedrībā.] 

	Obligāti jāaizpilda


[bookmark: _Hlk120631503]
Ar šo mēs <pretendenta nosaukums un reģistrācijas Nr.> apliecinām savu dalību atklāta konkursā “Atklātam konkursam Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā Rīgas valstspilsētas teritorijā”, iepirkuma identifikācijas numurs CAIP 2024/86. Apstiprinām, ka esam iepazinušies ar iepirkuma Nolikumu, tajā skaitā, ar tehnisko specifikāciju un piekrītam visiem tajos minētajiem nosacījumiem, tie ir skaidri un saprotami, iebildumu un pretenziju pret tiem nav.

Apliecinām, ka :

1. Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties Konkursā, pildīt Nolikuma, tehniskajā specifikācijā norādītās prasības un veikt iepirkuma priekšmetā iekļautos pakalpojumus.
2. Līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā mums būs pieejams iepirkuma līguma sekmīgai izpildei nepieciešamie resursi.
3. Neesam nekādā veidā ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā un sniedzam patiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai.
4. Informācija par Apvienības dalībniekiem (gadījumā, ja pretendents ir piegādātāju apvienība) – personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr. jur. adrese):_______________________
5. Apliecinām, ka uz Pretendentu nav attiecināmi 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citstarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*


*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu 


3. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/86, nolikumam
VEIDLAPA

INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VAI 
PERSONĀM, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā
Rīgas valstspilsētas teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/86

Nolikuma 3.7. apakšpunkta prasības izpilde 

Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādi tiek iesaistīti), kuru nododamo darbu apjoms pārsniedz 10 000 EUR bez PVN [footnoteRef:6]: [6:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs/ persona, uz kuras iespējām balstās:
	Izpildei nododamie pakalpojumi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:7] - [7:  Jānorāda  attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”(atjaunināts 13.05.2023.). Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

lielais, vidējais, mazais vai mikro-uzņēmums
(jānorāda statuss)

	
	nosaukums, reģistrācijas Nr.
	kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	raksturojums
	vērtība (EUR)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	




Pievienota savstarpēji noslēgta vienošanās (pretendentam ar apakšuzņēmēju), atbilstoši Nolikuma 3.7. apakšpunktam.

	[bookmark: _Hlk112693938]

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
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3.1. pielikums
	atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/86, nolikumam
VEIDLAPA


[bookmark: _Hlk141431414]APAKŠUZŅĒMĒJA VAI 
PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS
APLIECINĀJUMS

Atklātam konkursam
[bookmark: _Hlk152160068]“Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā
Rīgas valstspilsētas teritorijā”

Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/86



Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] apliecina, ka, ja pretendents [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks atzīts par uzvarētāju Konkursā, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs / persona, uz kuras iespējām pretendents balstās/speciālists, apņemas:
1. veikt šādus darbus saskaņā ar tehnisko specifikāciju: 
_________________________________________________________________________;
2. nodot pretendenta rīcībā šādus resursus iepirkuma līguma izpildei:
_____________________________________________________________________________.




_______________________________
(paraksts)      



____________________________________
                    (Amata nosaukums)                                                               (Paraksta atšifrējums)





JĀPIEVIENO ABPUSĒJI (PRETENDENTS UN PIESAISTĪTAIS AKAŠUZŅĒMĒJS) PARAKSTĪTA VIENOŠANĀS SASKAŅĀ AR NOLIKUMA 3.7. APAKŠPUNKTĀ NOTEIKTO.
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4. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/86, nolikumam
VEIDLAPA

APLIECINĀJUMS
par pretendenta pieredzi

Atklātam konkursam
“Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā
Rīgas valstspilsētas teritorijā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/86
(paraugs)

Apliecinām, ka mums ir nepieciešamā pieredze:

Pretendenta pieredze atbilstoši Nolikuma 3.3. apakšpunktā noteiktajām prasībām, ne vairāk kā 5 (piecos) iepriekšējos (2019., 2020., 2021., 2022., 2023.) gados, kā arī 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ir izpildījis iepirkuma priekšmetam līdzvērtīgu līgumu. 

	Nr.
	Pasūtītāja nosaukums (kontaktpersona, telefona nr.)
	Izpildīto darbu nosaukums (apraksts) un apjoms, izpildes vieta 
	Līguma darbības periods (no- līdz)
	Līguma kopēja summa EUR bez PVN

	1.
	
	
	(noslēgts, izpildīts, nodots ekspluatācijā)
	

	[bookmark: _Hlk30767496]2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	

	…
	
	
	
	



Pielikumā jāiesniedz pozitīvas atsauksme par katru tabulā norādīto līgumu, kas apstiprina Nolikuma 3.3. apakšpunktā noteikto prasību izpildi, ar norādi, ka darbi ir pilnībā pabeigti un nodoti ekspluatācijā.


	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*




*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu














[bookmark: _Hlk120803109]


5. pielikums
atklāta konkursa, identifikācijas
Nr. CAIP 2024/86, nolikumam


VISPĀRĪGĀ VIENOŠANĀS (projekts)
Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā
Rīgas valstspilsētas teritorijā

Rīgā, 
Vispārīgās vienošanās noslēgšanas datums ir pēdējais elektroniskā paraksta datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija (turpmāk – Pasūtītājs), tās ______ personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz _________________________________, no vienas puses un

[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats][Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,  
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats][Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,
[Uzņēmuma nosaukums], vienotais reģistrācijas numurs: [Reģistrācijas numurs], juridiskā adrese [adrese], tās [amats] [Vārds, Uzvārds] personā, kurš rīkojas, pamatojoties uz statūtiem,

(turpmāk katrs atsevišķi – Izpildītājs un visi kopā – Izpildītāji), no otras puses, turpmāk tiks saukti arī par Pusēm un katrs atsevišķi par Pusi, saskaņā ar Centralizētās iepirkumu institūcijas - Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes (turpmāk – Institūcija) organizēta atklāta konkursa "Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā Rīgas valstspilsētas teritorijā" ar identifikācijas Nr. CAIP 2024/86  (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu Vispārīgo vienošanos (turpmāk – Vienošanās), kas ir saistoša arī Pušu tiesību un saistību pārņēmējiem par sekojošo:

PREAMBULA
Vispārīgā vienošanās ir noslēgta starp Pasūtītāju un vairākiem Izpildītājiem, kuras mērķis ir noteikt slēdzamos iepirkuma līgumus par tiesībām nodrošināt dažādu labiekārtošanas darbu, kas ietver sevī labiekārtošanas būvdarbus un labiekārtošanas iekārtu vai elementu piegādi un uzstādīšanu (turpmāk – Darbs) veikšanu publiskajā ārtelpā Rīgas valstspilsētas teritorijā un ar to saistītos pakalpojumus saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju un paredzēt noteikumus, ar kuriem tiek slēgti iepirkuma līgumi (turpmāk – Līgums), kā arī paredzēt vispārējos noteikumus attiecībā uz Iepirkuma priekšmetu.
Ņemot vērā to, ka atbilstoši Iepirkuma rezultātiem, vairāki piegādātāji ir ieguvuši tiesības slēgt Iepirkuma līgumus par pakalpojumiem Vispārīgās vienošanās ietvaros, Puses noslēdz šo Vispārīgo vienošanos ar turpmāk minētajiem noteikumiem.



1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Saskaņā ar Iepirkuma rezultātiem, Izpildītāji ir ieguvuši tiesības tikt uzaicinātiem iesniegt savus piedāvājumus un veikt Darbu Pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju, šo Vienošanos un tās pielikumiem.
1.2. [bookmark: _Ref82963983]Kopējā Vienošanās summa tās 36 (trīsdesmit sešu) mēnešu darbības laikā sastāda līdz EUR 10000000,00  (desmit miljoni euro un 00 centi)  bez pievienotās vērtības nodokļa. Pasūtītājam Vienošanās darbības laikā nav pienākums pasūtīt Darbus par visu šajā punktā noteikto summu.
1.3. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
1.4. Darbs veicams Pasūtītāja objektos Rīgas administratīvajā teritorijā.

2. UZAICINĀŠANAS, PIEDĀVĀJUMU IESNIEGŠANAS UN VĒRTĒŠANAS KĀRTĪBA
2.1. Pasūtītāja vārdā, pēc nepieciešamības, saskaņā ar Vienošanos un tās pielikumiem vienlaikus visiem Izpildītājiem uz Vienošanās 12.1.2.punktā norādītajām e-pasta adresēm Institūcija nosūta Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu – Pasūtītāja aizpildīta Vispārīgās vienošanās 1.pielikuma veidlapa ar atbilstošiem pielikumiem (turpmāk – Uzaicinājums), nosakot  iesniegšanas termiņu, kas nav īsāks par 5 (piecām) darba dienām.
2.2. Izpildītājiem ir tiesības (bet ne pienākums) iesniegt piedāvājumu saskaņā ar Uzaicinājumu. Piedāvājumus sagatavo saskaņā ar Uzaicinājumā noteiktajiem nosacījumiem un iesniedz (elektroniski nosūta) Pasūtītājam (Institūcijai) e-pastā rdpi@riga.lv, vai uzaicinājumā norādītajā e-pastā.
2.3. Saņemot Uzaicinājumu, Izpildītājam ir tiesības uzdot jautājumus par Uzaicinājumā norādīto informāciju, nosūtot jautājumu uz Institūcijas e-pastu rdpi@riga.lv.  Institūcija atbild uz uzdoto jautājumu iespējami īsā laikā, bet ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā un ne vēlāk kā iepriekšējā darba dienā pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

2.4. Atbilstoši piedāvājuma formai (Vienošanās 1.1., 1.2. pielikums) Izpildītāji iesniedzot piedāvājumu norāda visu Uzaicinājumā pieprasīto informāciju (piedāvāto līgumcenu, darba izpildes termiņu, informāciju par piesaistītajiem būvspeciālistiem un citu konkrētajā Uzaicinājumā pieprasīto informāciju), kā arī pievieno visus Uzaicinājumā pieprasītos dokumentus Papildus Uzaicinājumā norādītajiem, Izpildītājam ir tiesības piesaistīt arī citus speciālistus, kas Izpildītāja skatījumā būs nepieciešami kvalitatīvu Uzdevumā norādīto Darbu izpildei. 
2.5. Gadījumā ja kāds no konkrētajā Uzaicinājumā norādītajiem dokumentiem (un/vai informācija) nav iesniegts, piedāvājums tiks noraidīts. Katrā vērtēšanas posmā vērtē tikai to pretendentu piedāvājumus, kuri nav noraidīti iepriekšējā vērtēšanas posmā. Komisija noraida piedāvājumu, ja tas neatbilst attiecīgajā vērtēšanas posmā noteiktajām prasībām.

2.6. Izpildītājiem ir tiesības grozīt vai atsaukt piedāvājumu, kā arī iesniegt jaunu piedāvājumu līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu vērtēšanas brīdī vērā tiks ņemts tikai pēdējais iesniegtais piedāvājums.
2.7. Piedāvājumus, kas iesniegti pēc noteiktā termiņa, Institūcija neizskata.

2.8. Saņemtos piedāvājumus Institūcija tos nosūta Pasūtītāja atbildīgajam darbiniekam izvērtēšanai un atzinuma sagatavošanai. Saņemot atzinumu, Iepirkuma komisija vērtē atbilstoši saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem, kas norādīti Vienošanās 2.pielikumā un pieņem lēmumu (turpmāk – Lēmums) par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu vai jauna Uzaicinājuma nosūtīšanu, ja nav iesniegts neviens atbilstošs Piedāvājums. Ja Institūcija nav saņēmusi nevienu piedāvājumu, vai nevienu atbilstošu Uzaicinājuma prasībām piedāvājumu, Iepirkuma komisija patur tiesības līguma slēgšanas tiesības izbeigt bez rezultāta un atkārtoti neveicot Uzaicinājuma nosūtīšanu. 
2.9. Iepirkumu komisijai ir tiesības pieprasīt Izpildītājiem iesniegt piedāvājumā norādīto izmaksu noteikšanas metodiku un aprēķināšanas kārtību, ka arī pieprasīt papildu informāciju (skaidrojumu), ja tas nepieciešams piedāvājuma vērtēšanai.,
2.10. Izpildītāji sedz visas izmaksas, kas ir saistītas ar Piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu. Pasūtītājs neuzņemas nekādas saistības par šīm izmaksām, neatkarīgi no Iepirkuma rezultātiem.
2.11. Piedāvājumu vērtēšanas laikā tiek pārbaudīts:
2.11.1. vai Izpildītājam ir tiesības veikt Darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem,
2.11.2. vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja šādas kļūdas tiek konstatētas, tās tiek labotas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Izpildītājam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot Piedāvājumu, tiek ņemti vērā veiktie labojumi;
2.12. Par uzvarētāju tiks atzīts Izpildītājs, kas iesniedzis Uzaicinājuma un Vienošanās prasībām atbilstošu piedāvājumu ar saimnieciski izdevīgāko piedāvājumu.
2.13. Gadījumā, ja iesniegtie piedāvājumi pārsniedz paredzētos finanšu līdzekļus, vai nepieciešams veikt būtiskus grozījumus Uzaicinājumā un tās dokumentos Iepirkuma komisijai ir tiesības nepieņemt nevienu no piedāvājumiem un pārtraukt iepirkuma Uzaicinājumu. 
2.14. Piedāvājuma vērtēšanas rezultātus Institūcija paziņo elektroniski uz Vienošanās 12.1.2.apakšpunktā norādītajām e-pasta adresēm 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Lēmuma pieņemšanas.
2.15. Iepirkuma komisija ir tiesīgs lemt par nākamā Izpildītāja, kura piedāvājums atbilst Uzaicinājumā noteiktajam prasībām, atzīšanu par uzvarētāju, ja izraudzītais Izpildītājs atsakās parakstīt vai neparaksta Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.
2.16. Pasūtītājs var neizmantot Vienošanās 2.15.apakšpunktā noteiktās tiesības un lemt par atkārtotu Uzaicinājumu nosūtīšanu.
3. VIENOŠANĀS TERMIŅI
3.1. Vienošanās stājas spēkā tās noslēgšanas (pēdējā elektroniskā paraksta) dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
3.2. Vienošanās darbības laiks ir 36 (trīsdesmit seši mēneši) mēneši no Vienošanās noslēgšanas dienas vai līdz tiek sasniegta Vienošanās 1.2. punktā noteiktā summa, atkarībā no tā, kurš no nosacījumiem iestājas pirmais.

4. LĪGUMU NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA
4.1. Vienošanās ietvaros Pasūtītājs un Izpildītājs slēdz Līgumus, kas atbilst šīs Vienošanās 1.sadaļā noteiktajam Vienošanās priekšmetam.
4.2. Līgumus slēdz saskaņā ar līguma projektu, kas ir šīs Vienošanās 2.1., 2.2.pielikums.
4.3. Pasūtītājam ir tiesības Vienošanās darbības laikā izvirzīt papildu prasības Izpildītāja iesniedzamajai būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisei, Līguma saistību izpildes un/vai avansa maksājuma Bankas/Apdrošinātāja garantijai, t.sk. iesniegt citas Bankas/Apdrošinātāja garantiju veidnes. Papildu prasības katrā atsevišķā gadījumā tiek norādītas Uzaicinājumā.
4.4. Izpildītājam Līgums jāparaksta ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad Līgumu saņēmis parakstīšanai.

5. NEPĀRVARAMA VARA
5.1. Puses nav atbildīgas par Vienošanās neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem Vienošanās izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Vienošanās slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
5.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) kalendāro dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Vienošanās saistību izpildes.
5.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
5.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Vienošanās izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).
6. PUŠU ATBILDĪBA
6.1. Ja izraudzītais Izpildītājs atsakās slēgt vai neparaksta Līgumu Vienošanās 4.4.apakšpunktā noteiktajā termiņā vai vienpusēji izbeidz Līgumu, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt, lai Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Izpildītāja iesniegtajā Piedāvājumā norādītās cenas euro. Līgumsoda maksājums jāveic 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc attiecīga rēķina saņemšanas, pārskaitot to uz Pasūtītāja norādīto kontu kredītiestādē.
6.2. Līgumsoda nomaksa neatbrīvo Puses no saistību izpildes, kā arī neierobežo Pušu tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību.
6.3. Ja Izpildītājs neveic līgumsoda apmaksu rēķinā norādītajā apmaksas termiņā, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Izpildītājam pienākošajiem maksājumiem.
6.4. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās un Līguma saistību nepildīšanu vai nepienācīgu izpildi, kā arī atlīdzina otrai Pusei šajā sakarā radušos zaudējumus.
6.5. Pušu atbildība par konkrētu līgumsaistību izpildi noteikta Līgumā.

7. STRĪDU IZSKATĪŠANA
7.1. Visus strīdus un domstarpības par Vienošanās un Līguma saistību izpildi Puses risina savstarpējo pārrunu ceļā.
7.2. Strīdi un domstarpības, kuras neizdodas atrisināt savstarpējo pārrunu ceļā, Puses risina Latvijas Republikas tiesā Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, ievērojot Vienošanās noteikumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus.

8. VIENOŠANĀS GROZĪŠANA, PAPILDINĀŠANA UN IZBEIGŠANA
8.1. 	Vienošanos un tās pielikumus var grozīt vai papildināt vienīgi ar Pušu savstarpēju rakstisku vienošanos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.panta nosacījumus.
8.2. 	Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos ar katru no Izpildītājiem atsevišķi šādos gadījumos:
8.2.1. 	ir konstatēts, ka Izpildītājs nav tiesīgs sniegt Darbu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
8.2.2. 	Izpildītājs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tā darbība ir izbeigta vai pārtraukta;
8.2.3. 	Izpildītājs atkārtoti kavējis Līguma izpildi;
8.2.4. 	Publisko iepirkumu likuma 64.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā;
8.2.5. 	ja Izpildītājam vai tā valdes vai padomes loceklim, patieso labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, vai personai, kura ir pilnvarota pārstāvēt Izpildītāju darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedram, tā valdes vai padomes loceklim, patiesā labuma guvējam, pārstāvēttiesīgajai personai vai prokūristam, ja Izpildītājs ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas, kuras ietekmē Līguma izpildi.
8.3. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība noteikta līguma projektos, kas ir Vispārīgās vienošanās 2.1. un 2.2.pielikumi.
8.4. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās pirms termiņa, ja Pasūtītājam nav pieejams finansējums Vienošanās izpildei vai mainās citi nosacījumi, kas ietekmē Vienošanās izpildi.

9. KONFIDENCIALITĀTE
9.1. Puses apņemas aizsargāt, neizplatīt un bez iepriekšējas savstarpējas rakstiskas saskaņošanas neizpaust trešajām personām konfidenciālu informāciju (pilnīgu vai daļēju Vienošanās vai citu ar tās izpildi saistītu dokumentu saturu, Pušu finansiālo situāciju vai finanšu avotus, vadības sistēmu vai saimnieciskajām darbībām, kā arī tehniska, komerciāla un jebkāda cita rakstura informācija par citas Puses darbību), kas kļuvusi tām pieejama Vienošanās izpildes gaitā, izņemot Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos gadījumus.
9.2. Puses ir savstarpēji atbildīgas par Vienošanās paredzēto konfidencialitātes noteikumu ievērošanu.
9.3. Vienošanās 9.sadaļā minētajiem noteikumiem nav laika ierobežojuma un uz tiem neattiecas Vienošanās darbības termiņš.

10. VISPĀRĪGĀS VIENOŠANĀS VAI LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ PERSONĀLA UN APAKŠUZŅĒMĒJU NOMAIŅA
10.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītājs var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. 
10.2. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
10.3. Iepirkuma piedāvājumā norādītā personāla nomaiņa pieļaujama tikai Vienošanās norādītajā kārtībā un gadījumos, ievērojot Publisko iepirkumu likuma 62.panta nosacījumus. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Vienošanās noteikumos norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst Iepirkumā personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
10.4. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no Publisko iepirkumu likuma 62.panta trešās daļas nosacījumiem.
10.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei Publisko iepirkumu likuma 62.panta ceturtajā daļā norādītajā gadījumā.
10.6. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs veic Iepirkuma nolikuma 6.punktā norādīto izslēgšanas nosacījumu pārbaudi ievērojot Publisko iepirkumu likuma 42.panta noteikumus. Izslēgšanas nosacījumu pārbaudi Pasūtītājs veic dienā, kad lemj par atļaujas sniegšanu Izpildītājam Līguma izpildes nodrošināšanai nomainīt apakšuzņēmēju vai piesaistīt jaunu apakšuzņēmēju.
10.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar šīs Vienošanās sadaļas noteikumiem.
10.8. Izpildītājam jānodrošina, ka apakšuzņēmējs tam uzticēto Darba daļu nenodos tālāk bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas.
10.9. Darba izpildes laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju vai speciālistu gadījumā, ja apakšuzņēmējs vai speciālists Darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošos normatīvos aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja vai speciālista nomaiņu. Ja Izpildītājs neievēro Vienošanās noteikto iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas kārtību, Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Vienošanos un Līgumu.

11. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA
11.1. Ja Vienošanās un Līguma ietvaros tiek iegūti dokumenti vai informācija, kas satur vai var saturēt fizisko personu datus (turpmāk – Datus), Puses ir tiesīgas apstrādāt no otras Puses iegūtos datus tikai ar mērķi nodrošināt Vienošanās un Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības Datu apstrādei un aizsardzībai. Veicot Datu apstrādi, katra Puse ir atbildīga par Datu apstrādes nodrošināšanu saskaņā ar Vienošanos un Līgumu un normatīvajos aktos noteikto. Katrai Pusei ir pienākums Vienošanās un Līguma ietvaros īstenot atbilstošus tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu un spētu uzskatāmi parādīt, ka Datu apstrāde notiek saskaņā ar Datu apstrādi regulējošiem normatīviem aktiem.
11.2. Apstrādājot personas datus, Puses nodrošina tikai pilnvarotu personu piekļūšanu pie tehniskajiem resursiem, kas tiek izmantoti personu datu apstrādei un aizsardzībai (tajā skaitā pie personas datiem).
11.3. Ja Vienošanās un Līguma izpildes ietvaros viena Puse nodod otrai Pusei Datus, tad Puse, kura nodod Datus, ir atbildīga par nodoto Datu pareizību un to, ka tā ir tiesīga nodot Datus otrai Pusei. Puse papildina vai izlabo Datus, izbeidz attiecīgās Puses nodoto datu apstrādi vai iznīcina tos, ja nodotie Dati ir nepilnīgi, novecojuši, nepatiesi vai pretlikumīgi apstrādāti. Vienošanās un Līguma izpildes ietvaros saņemtos Datus Puses apņemas neuzglabāt ilgāk, kā tas nepieciešams mērķim, kam tie ir nodoti, un pēc Vienošanās un Līgumā noteiktā mērķa sasniegšanas apņemas dzēst saņemtos Datus no savām informācijas sistēmām visātrākajā iespējamajā laikā.
11.4. Puses vienojas, ka gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek saukta pie atbildības par fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu, ko izdarījusi otra Puse, vainīgā Puse, ciktāl tā ir atbildīga par pārkāpumu, atlīdzina visas izmaksas, maksājumus, kaitējumu, izdevumus vai zaudējumus, kurus tā nodarījusi savas darbības vai bezdarbības rezultātā.

12. PĀRSTĀVJI UN KONTAKTINFORMĀCIJA
12.1. Pušu kontaktpersonas, kuras ir tiesīgas iesniegt un saņemt piedāvājumus Vienošanās darbības laikā ir:
12.1.1. No Pasūtītāja puses:
____________, tālr.__________, e- pasts _________,
____________, tālr.__________, e- pasts _________.

12.1.2. No Izpildītāju puses:
Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs], e-pasts: adresāts@adrese.lv;
[Uzņēmuma nosaukums], [Vārds Uzvārds], tālr. [numurs],  e-pasts: adresāts@adrese.lv..
12.2. Puses vienojas, ka katrai Pusei ir tiesības jebkurā laikā mainīt savu Vienošanās norādīto kontaktpersonu. Puses nekavējoties rakstiski informē par kontaktpersonu nomaiņu. Rakstiski paziņoto kontaktpersonu pilnvaras ir spēkā līdz to atsaukumam.

13. NOBEIGUMA JAUTĀJUMI
13.1. Puses apliecina, ka tām ir attiecīgas pilnvaras, lai slēgtu šo Vienošanos un uzņemtos tajā noteiktās saistības un pienākumus.
13.2. Vienošanās ir saistoša arī Pušu saistību, tiesību un pienākumu pārņēmējiem.
13.3. Vienošanās darbības laikā, Puses apņemas pildīt Vienošanās noteikumus, kā arī ievērot citus noteikumus, kas noteikti Iepirkumā, ievērot patiesas un godīgas konkurences principus.
13.4. Parakstot Vispārīgo vienošanos Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Vispārīgās vienošanās nosacījumiem, tie Pusēm ir saprotami un Puses apņemas tos pildīt un ievērot.
13.5. Vienošanās sagatavota un parakstīta elektroniskā dokumenta veidā uz __ (______) lapām. Katrai Pusei ir viens Vienošanās eksemplārs, tiem ir vienāds juridisks spēks.

Vienošanās pielikumi:
1. pielikums - Uzaicinājumi iesniegt piedāvājumus un Izpildītāja aizpildāmās formas:
1.1.pielikums - Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pakalpojumam (Elementu piegāde un uzstādīšana);
- Forma A. Pretendenta aizpildāmā forma darbam; 
- Forma B. Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa;
- Forma C. Apakšuzņēmēja apliecinājums.
1.2.pielikums - Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu pakalpojumam (Būvdarbi);
- Forma A. Pretendenta aizpildāmā forma darbam; 
- Forma B. Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa;
- Forma C. Apakšuzņēmēja apliecinājums.
2. pielikums - Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un kārtība. 
3. pielikums – Līguma projekts “Par labiekārtojuma elementu piegādi un uzstādīšanu”.
4.pielikums –  Līguma projekts “Būvdarbu līgums”.

5. PUŠU REKVIZĪTI UN PARAKSTI

	Pasūtītājs:
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	Reģ.Nr. 

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	___________________________
(Vārds, uzvārds, amats)

	
	Izpildītājs:

	
	

	
	

	
	Reģ.Nr.:

	
	Konts: 

	
	Banka: 

	
	Kods: 

	
	____________________________
(Vārds, uzvārds, amats)


[bookmark: _Hlk38293807]
* Piezīme: “Dokumenta rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja elektroniskais dokuments sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.”


Vispārīgās vienošanās
1.1.  pielikums


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU (PARAUGS)
(elementu piegādei un uzstādīšanai)

Laika zīmoga datums


Lūdzam sagatavot un iesniegt piedāvājumu pakalpojuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā Rīgas valstspilsētas teritorijā” (identifikācijas Nr.________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _______-lī (turpmāk – Vienošanās).

Pasūtītāja pieprasījums (pieprasījuma saturs un struktūra var tikt pielāgota atkarībā no faktiskās nepieciešamības):
1) Pakalpojuma sniegšanas vieta – <adrese>.
2) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš (___ (________) darba dienas no uzaicinājuma izsūtīšanas) – <gads, mēnesis, datums, precīzs laiks>.
3) Sniegtā pakalpojuma garantijas termiņš - <    (           ) gadi >.
4) Elektroniskā pasta adrese Piedāvājuma iesniegšanai – <elektroniskā pasta adrese>.
5) Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
6) Pasūtītāja kontaktpersona (ja atšķiras no Vienošanās norādītās) – <norāda Pasūtītāja kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju>.
7) Konkrētā pakalpojuma finanšu avots – <kods, nosaukums>.
8) Cita informācija (ja nepieciešams) – <citas, Līguma izpildē vērā ņemamas informācijas apraksts>.


Piezīme:
· Papildu aizpildāmajai formai Pretendentam jāsagatavo Izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši  Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” tikai Tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajos gadījumos un kad Uzaicinājuma iesniegumā piedāvājuma pakalpojumam to ir lūdzis Pasūtītājs.

Pielikumā: 
· Forma A – Pretendenta aizpildāmā forma uz ___ lapām;
· Forma B – Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa uz ___ lapām;
· Forma C – Apakšuzņēmēja apliecinājums uz ___ lapām.


Forma A
PRETENDENTA AIZPILDĀMĀ FORMA
DARBAM Nr.___
(elementu piegādei un uzstādīšanai)

Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Finanšu avots:
Izpildītāja rekvizīti:

	Aizpilda Pasūtītājs
	Aizpilda Pretendents

	Nr.
	Elementa nosaukums,  specifikācija, apraksts un citas norādes
	Elementa attēls
	Elementa  skaits  konkrētā pakalpojuma uzdevuma ietvaros
	Cena par vienu vienību EUR bez PVN
	Cena  kopā
EUR bez PVN

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Kopā (I):
	

	Piegādes izmaksas (II):
	

	Elementu uzstādīšanas darbu izmaksas(III):
	

	Kopā (I)+(II)+(III):
	

	PVN 21%:
	

	PAVISAM KOPĀ:
	

	

	

	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš  (nedēļās):
	


Piezīmes:
· Piedāvājums ietver visas nepieciešamās izmaksas, kas saistās ar kvalitatīvu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu darbu un pilnīgu  līgumsaistību izpildi.
· Izpildes termiņš atkarībā no Pasūtītāja uzdevuma var ietvert elementu  piegādi, iegādi un uzstādīšanu vai tikai elementu iegādi un piegādi.
· Izpildes termiņš atskaitāms  no Līguma abpusējas parakstīšanas un Rakstiska uzdevuma saņemšanas dienas  no Pasūtītāja.
· Veicot uzstādīšanas darbus jānodrošina visu darba zonā esošo pazemes inženiertīklu saglabāšanu. Darbu veikšanas gaitā radušos inženiertīklu bojājumus jānovērš Darbu veicējam, pieaicinot attiecīgo tīklu uzturētājas organizācijas pārstāvi.
· Veicot uzstādīšanas darbus Darbu veicējs ir atbildīgs par visu pasākumu drošību objektā, nodrošina darba vietu aprīkošanu un  satiksmes organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī veic visus nepieciešamos saskaņojumus konkrēto darbu Darbu veikšanai.
	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts* un datums*



[bookmark: _Toc313880576]* Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.


Forma B


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VEIDLAPA


Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādus paredzēts iesaistīt)[footnoteRef:8]: [8:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Izpildei nododamie darbi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:9] [9:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

(jā/ nē)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	Raksturojums
	Vērtība (vismaz 10 000 euro)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Katram tabulā norādītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda izpildītāja apakšuzņēmēja aizpildāmā forma: “APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS”



	

	Izpildītāja likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*




*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Forma C
[bookmark: _Hlk86837907][bookmark: _Hlk116026958]

APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] / [speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta nr., kvalifikācija] apliecina/u, ka, ja Pretendentam [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas:
3. piedalīties iepirkuma priekšmeta izpildē saskaņā ar Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu: 
_________________________________________________________________________;



	

	likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

































Vispārīgās vienošanās
1.2. pielikums


UZAICINĀJUMS IESNIEGT PIEDĀVĀJUMU 
PAKALPOJUMAM Nr.___ (PARAUGS)
(labiekārtošanas darbiem – Būvdarbiem)

Laika zīmoga datums

Lūdzam sagatavot un iesniegt piedāvājumu pakalpojuma līguma (turpmāk – Līgums) noslēgšanai saskaņā ar atklāta konkursa “Dažādu labiekārtošanas darbu veikšana publiskajā ārtelpā Rīgas valstspilsētas teritorijā” (identifikācijas Nr.________) rezultātā noslēgto Vispārīgo vienošanos Nr. _______-lī (turpmāk – Vienošanās).

Pasūtītāja pieprasījums (pieprasījuma saturs un struktūra var tikt pielāgota atkarībā no faktiskās nepieciešamības):
9) Pakalpojumu sniegšanas vieta – <adrese>.
10) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš (___ (________) darba dienas no uzaicinājuma izsūtīšanas) – <gads, mēnesis, datums, precīzs laiks>.
11) Sniegtā pakalpojuma garantijas termiņš - <    (           ) gadi >.
12) Elektroniskā pasta adrese Piedāvājuma iesniegšanai – <elektroniskā pasta adrese>.
13) Piedāvājuma izvēles kritēriji – saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
14) Pasūtītāja kontaktpersona (ja atšķiras no Vienošanās norādītās) – <norāda Pasūtītāja kontaktpersonu un tās kontaktinformāciju>.
15) Konkrētā pakalpojuma finanšu avots – <kods, nosaukums>.
16) Cita informācija – <cita informācija, Līguma izpildē vērā ņemamas informācijas apraksts, apraksts par veicamajiem darbiem, atsauce uz, piemēram, būvdarbu apjomiem, izstrādātu projektu vai sagatavotu  plānoto darbu skici u.c >.

[bookmark: _Hlk128473045]
Piezīme:
· Papildu aizpildāmajai formai Pretendentam jāsagatavo Izmaksu aprēķinu (tāme), kas noformēta atbilstoši  Ministru kabineta 26.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” tikai Tehniskās specifikācijas 3.punktā noteiktajos gadījumos un kad Uzaicinājuma iesniegumā piedāvājuma pakalpojumam to ir lūdzis Pasūtītājs.

Pielikumā: 
· [bookmark: _Hlk128239404]Forma A – Pretendenta aizpildāmā forma pakalpojumam uz  ___ lapām;
· Forma B – Informācija par apakšuzņēmējiem veidlapa uz  ___ lapām;
· Forma C – Apakšuzņēmēja apliecinājums uz  ___ lapām.


Forma A

PRETENDNETA AIZPILDĀMĀ FORMA  
PAKALPOJUMAM Nr.___
(labiekārtošanas darbiem -  Būvdarbiem)

Objekta nosaukums:
Objekta adrese:
Finanšu avots:
Izpildītāja rekvizīti:
	Nr.
	Darbu nosaukums
	Summa bez PVN, EUR

	
1.
	
Objekta kopējās izmaksas veicamajiem Būvdarbiem

	

	
	
	

	
	
	

	
	Kopā:
	

	
	PVN 21%:
	

	
	PAVISAM KOPĀ:
	

	
	
	

	
	
	

	
	Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš  (nedēļās):
	



Piezīmes:
[bookmark: _Hlk128239588]- Piedāvājums ietver visas nepieciešamās izmaksas, kas saistās ar kvalitatīvu un spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem atbilstošu darbu un pilnīgu  līgumsaistību izpildi ietverot arī objekta nodošanu ekspluatācijā.
- Norādītajā summā jāietver visas būvniecības darbiem nepieciešamās izmaksas, nepieciešamo speciālistu un būvspeciālistu piesaisti, izpētes veikšanu, dokumentu, rasējumu, teksta materiālu izstrādi, ja tādi nepieciešami, citus maksājumus, kas būs jāveic, lai kvalitatīvi un pilnībā izpildītu līguma saistības t. sk. (bet ne tikai) izdevumus, kas saistīti ar nepieciešamo saskaņojumu un akceptu saņemšanu, dažādu dokumentu iesniegšanu un saņemšanu, nodokļus un nodevas atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- Izpildes termiņš atskaitāms  no Līguma abpusējas parakstīšanas un rakstiska uzdevuma saņemšanas dienas  no Pasūtītāja pārstāvja. Vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas pretendentam jāsagatavo un Pasūtītājam jāiesniedz darbu izpildes grafiks pa nedēļām, kurā uzskatāmi  atspoguļota informācija par galvenajiem  būvdarbu realizācijas posmiem.  
- Veicot būvdarbus jānodrošina visu darba zonā esošo pazemes inženiertīklu saglabāšanu. Darbu veikšanas gaitā radušos inženiertīklu bojājumus jānovērš Darbu veicējam, pieaicinot attiecīgo tīklu uzturētājas organizācijas pārstāvi.
- Veicot uzstādīšanas darbus Darbu veicējs ir atbildīgs par visu pasākumu drošību objektā, nodrošina darba vietu aprīkošanu un  satiksmes organizēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem, kā arī veic visus nepieciešamos saskaņojumus konkrēto darbu Darbu veikšanai.

	

	Pretendenta likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds, paraksts* un datums*



* Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.

Forma B


INFORMĀCIJA PAR APAKŠUZŅĒMĒJIEM VEIDLAPA


Informācija par visiem apakšuzņēmējiem (ja tādus paredzēts iesaistīt)[footnoteRef:10]: [10:  Gadījumā, ja līguma(-u) izpildē nav paredzēts piesaistīt apakšuzņēmējus, šī veidlapa APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS nav jāaizpilda un nav jāiesniedz.] 

	Nr. p.k.
	Apakšuzņēmējs:
	Izpildei nododamie darbi:
	Apakšuzņē-mēja atbilstība MVU statusam[footnoteRef:11] [11:  Jānorāda (jā/ nē) attiecīgs statuss atbilstoši Iepirkumu uzraudzības biroja 09.03.2017. skaidrojumam “Skaidrojums par mazajiem un vidējiem uzņēmumiem”. Pieejams:
https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi ] 

(jā/ nē)

	
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.
	Kontakt-informācija (kontakt-persona, tās tālr. Nr., e-pasta adrese)
	Pārstāvēt-tiesīgā persona
	Raksturojums
	Vērtība (vismaz 10 000 euro)
	

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Katram tabulā norādītajam apakšuzņēmējam jāaizpilda izpildītāja apakšuzņēmēja aizpildāmā forma: “APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS”



	

	Izpildītāja likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*




*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu



Forma C


APAKŠUZŅĒMĒJA APLIECINĀJUMS


Ar šo [apakšuzņēmēja, personas nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese] / [speciālista vārds, uzvārds, sertifikāta nr., kvalifikācija] apliecina/u, ka, ja Pretendentam [nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese] tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, mūsu sabiedrība kā apakšuzņēmējs apņemas:
4. piedalīties iepirkuma priekšmeta izpildē saskaņā ar Uzaicinājumu iesniegt piedāvājumu: 
_________________________________________________________________________;



	

	likumiskā vai pilnvarotā pārstāvja amats, vārds, uzvārds un paraksts* un datums*



*Rekvizītus “paraksts” un “datums” neaizpilda, ja dokuments parakstīts elektroniski ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
































Vispārīgā vienošanās 2. pielikums

Saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma izvēles kritēriji un kārtība

1. Vispārīgās vienošanās ietvaros Pasūtītājs dod uzdevumu sagatavot konkrētu Darbu realizācijas piedāvājumu Izpildītājiem, kurus saņemot Pasūtītājs izvērtē un Iepirkuma līgumu slēdz ar to Izpildītāju, kura piedāvājums ir atzīts par saimnieciski izdevīgāko.

2. Lai izvērtētu konkrēto Darbu piedāvājuma saimniecisko izdevīgumu un izvēlētos attiecīgo Izpildītāju, ar kuru tiks slēgts Iepirkuma līgums, tiks izvērtēti sekojoši kritēriji pēc attiecīga punktu skaita:
	Nr.
p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālo punktu skaits
	Punktu piešķiršanas metodika

	1.
	Pretendenta piedāvātā kopējā cena (pakalpojuma kopējā summa  saskaņā ar Pretendenta norādīto   aizpildot uzaicinājuma formu “Pretendenta aizpildāmā forma pakalpojumam”, kopā EUR bez PVN).
(P1)
	40
	Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kurš piedāvā viszemāko cenu.
Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P1 = Pmax * Cx / Cy, kur
P1 – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju,
Cx – zemākā piedāvātā cena,
Cy – Pretendenta piedāvātā cena.

	2
	Pretendenta piedāvātais  garantijas laiks saskaņā  ar  Pretendenta aizpildīto formu “Garantijas laika piedāvājums” mēnešos[footnoteRef:12] [12:  Veikto darbu garantijas termiņu Pasūtītājs precizē izsūtot katru atsevišķu Uzdevumu. Tas attieksies uz  veiktajiem  labiekārtošanas un / vai uzstādīšanas darbiem, elementiem, aprīkojumu un to detaļām atbilstoši elementa specifikai. Pasūtītājs P2 vērtēšanas kritērijus piemēros atbilstoši katram  Uzdevumam (ne visos uzdevumus tiks norādīti visi P2 kritēriji, kur katra kritērija vērtībā nemainīsies, bet mainīsies kopēja P2 punktu skaits atbilstoši katram Uzdevumam). Katrs uzdevums tiks vērtēts atsevišķi.
] 


(P2)
	50
	Maksimālo punktu skaitu piešķir pretendentam, kurš piedāvā visgarāko garantijas laiku. Katrai pozīcijai piešķiramo punktu skaits tiek rēķināts atsevišķi.

Piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P2 = Pmax * Lx / Ly, kur
P2 – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
Pmax – maksimāli iegūstamie punkti par pozīciju,
Lx -Pretendenta piedāvājuma garantijas laiks, 
Ly - visgarākais garantijas laiks.

Visi 2.pozīcijā iegūti punkti summējas (2.1.+2.2.+2.3.+2.4.+2.5.) (P2)

	2.1
	veiktajiem  labiekārtošanas un/vai uzstādīšanas  darbiem minimālais garantijas termiņš mēnešos

(minimālais mēnešu skaits – 60)
	10
	

	2.2
	uzstādīto iekārtu koka detaļām, mēnešos. 
(min mēnešu skaits – 60)
	10
	

	2.3
	uzstādīto iekārtu metāla detaļām, mēnešos.
( minimālais mēnešu skaits – 60)

	10
	

	2.4
	uzstādīto  iekārtu  augstspiediena lamināta (HPL) detaļām, mēnešos.
( minimālais mēnešu skaits – 60)
	10
	

	2.5

	uzstādīto  iekārtu kustīgajām detaļām, mēnešos
(minimālais mēnešu skaits – 60)
	10
	

	Kopējais punktu skaits:
	90
	Kopējo piešķiramo punktu skaitu aprēķina saskaņā ar šādu formulu:
P = P1+ P2
P – vērtējamā piedāvājuma iegūtais punktu skaits pozīcijā,
P1…P2– Pretendenta  iegūtais punktu skaits  konkrētajā vērtētajā kritēriju pozīcijā.



Ja vairāki pretendenti iegūst vienādu punktu skaitu, līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš ieguvis lielāku punktu skaitu 2. kritērija vērtējumā (Pretendenta piedāvātais izpildes termiņš) salīdzinājumā ar pārējiem vienādu punktu skaitu ieguvušajiem pretendentiem.




























Vispārīgās vienošanās
3. pielikums 


LĪGUMS Nr.
par labiekārtojuma elementu piegādi un uzstādīšanu

Rīgā
Dokumenta parakstīšanas datums 
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta 
un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija, reģistrācijas numurs 40900039849, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, turpmāk – Pasūtītājs, vadītāja pienākumu izpildītāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu”, no vienas puses un 
Izpildītāja nosaukums reģistrācijas Nr. xxxxxxxxxx, (turpmāk – Izpildītājs), amats Vārds Uzvārds personā, kurš rīkojas saskaņā ar xxxxxxxxxx, no otras puses, kopā sauktas – Puses, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Rīgas domes iepirkumu komisijas veiktā atklāta konkursa “______”, identifikācijas Nr. CAIP (turpmāk – Iepirkums) rezultātiem noslēdz līgumu (turpmāk – Līgums) par sekojošo:

1. Līguma priekšmets
1.1. [bookmark: _Hlk168488750]Izpildītājs nodrošina _________ (turpmāk – Elementi) piegādi un uzstādīšanu Rīgā  (turpmāk – Pakalpojums), saskaņā ar Līgumu un tā __.pielikumu __________), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas.
1.2.  Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā nav paredzēta.

2. Līguma termiņš
Līguma termiņš - ___(__________) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Objektīvu iemeslu dēļ Līgums var tikt pagarināts saskaņā ar Līguma 10.2.punktu.

3. Līguma summa un samaksas kārtība 
3.1. [bookmark: _Hlk168488844]Līguma kopējā summa bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR _______ (_________ euro un ___ centi), EUR_______ (_________ euro un ___ centi) PVN 21% un summa kopā ar PVN, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir EUR _______________ (_________ euro un ___ centi).
3.2. [bookmark: _Hlk100650568]Par saņemto Pakalpojumu Pasūtītājs veic maksājumu Izpildītāja bankas kontā 20 (divdesmit) darba dienu laikā pēc Pakalpojuma saņemšanas (nodošanas-pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas), pamatojoties uz Izpildītāja izsniegto un Pasūtītāja pārstāvja apstiprināto un elektroniski iesniegto rēķinu:
Saņēmējs: Rīgas valstpilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ.Nr.: LV90011524360
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Bankas kods: RIKOLV2X
Konts: _________________________
RD iestāde: Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
RD iestādes adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
RD iestādes kods: 1511
3.3. Izpildītājs sagatavo elektronisko rēķinu atbilstoši Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
3.4. Izpildītājs elektroniskos rēķinus apmaksai iesniedz, izvēloties vienu no sekojošajiem rēķina piegādes kanāliem: izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu; augšupielādē rēķinu failus pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā noteiktajam aprakstam par elektroniskā rēķina iesniegšanas formātu un piegādes veidu; izmanto Web formas manuālai rēķinu ievadei.
3.5. Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektroniskais rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
3.6. Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs, atbilstoši pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ir iesniedzis Pasūtītajam elektronisku rēķinu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 
3.7. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam.
3.8. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
3.9. Norēķini Līguma izpildes ietvaros – par pamatu ņemot piedāvājumā norādītās vienību cenas, kuras visā Iepirkuma Līguma darbības laikā (t.sk. ar visiem iespējamajiem pagarinājumiem) nedrīkst palielināties.
3.10. Līgumsoda piemērošanas gadījumā, veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu. Pasūtītājs apmaksā Izpildītāja iesniegtos rēķinus par izpildītajiem Pakalpojumiem, tikai pēc līgumsoda apmaksas veikšanas.

4. Pakalpojuma sniegšanas un nodošanas-pieņemšanas kārtība
4.1. Izpildītājs veic Elementu uzstādīšanu saskaņā ar Pasūtītāja uzaicinājumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, atbilstoši būvnormatīvu prasībām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikā spēkā esošo standartu jaunākajām redakcijām, kā arī iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotāju prasībām. Izpildītājs ar savām darbībām nedrīkst nodarīt kaitējumu videi. Veicot uzstādīšanas darbus jānodrošina darba vietā darba aizsardzības, drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu spēkā esošo noteikumu un normu prasību ievērošana.
4.2. Izpildītājs darbu nodošanas - pieņemšanas aktu par veiktajiem darbiem Pasūtītājam uz saskaņošanu iesniedz (nosūta uz Līguma 12.4.1. apakšpunktā norādīto Pasūtītāja e-pasta adresi) ne vēlāk kā  5 (piecu) darba dienu laikā no Elementu uzstādīšanas, pievienojot fotofiksācijas pirms un pēc veiktajiem darbiem.
4.3. [bookmark: _Hlk100650842]Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma 4.2. punktā norādītā e-pasta saņemšanas, to izskata, pārbauda Pakalpojuma atbilstību Pasūtītāja uzdevuma nosacījumiem un paraksta nodošanas - pieņemšanas aktu vai iesniedz Izpildītājam atteikumu, kurā norāda konstatētos defektus un/vai trūkumus, un/vai trūkumu/defektu novēršanas termiņu.
4.4. Pasūtītājs ir tiesīgs neparakstīt nodošanas – pieņemšanas aktu, ja Izpildītājs nav nodrošinājis Pasūtītāju ar Līguma 5.4. punktā norādītajiem dokumentiem līdz brīdim, kad šādi dokumenti tiek iesniegti.
4.5. Jebkurā Līguma darbības un  piedāvājumā norādītajā garantijas laikā, konstatējot defektus un/vai trūkumus, Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rakstisku sūdzību (e-pasta formā) 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no šādu trūkumu konstatēšanas dienas. 
4.6. Izpildītājam jānovērš Līguma 4.3. un 4.5. punktos minētos trūkumus/defektus par saviem līdzekļiem Pušu saskaņotā (rakstveidā vai elektroniski) termiņā, kas nepārsniedz 5 (piecas) darba dienas. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā trūkumi/defekti netiek novērsti un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu trūkumu/defektu novēršanai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu/defektu novēršanu saistītos izdevumus.
4.7. Pakalpojums tiek uzskatīts par izpildītu ar brīdi, kad tas ir sniegts saskaņā Pasūtītāja uzdevumu noteiktajā apjomā, par ko ir abpusēji parakstīts nodošanas-pieņemšanas akts.

5. Kvalitāte, garantijas
5.1. Izpildītājs garantē Pakalpojuma kvalitātes atbilstību Latvijas Republikā spēkā esošu kvalitātes un drošuma sertifikātu un standartu prasībām.
5.2. Garantijas laiks izpildītajiem Pakalpojumiem, garantijas laiks Elementu detaļām ir atbilstošs  Pasūtītāja uzdevumam un Izpildītāja iesniegtajam piedāvājumam (__________________) un tiek aprēķināts sākot no Pakalpojumu nodošanas - pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas, kurā ir informācija par konkrēto Elementu. 
5.3. Nekvalitatīva uzstādītā Elementa gadījumā, Pušu saskaņotā termiņā (rakstveidā vai elektroniski) tas tiek nomainīts ar atbilstošas kvalitātes analoģisku elementu vai tiek atlīdzināta tā vērtība.
5.4. Izpildītājs nodrošina Pasūtītāju ar atbilstošiem uzstādītā Elementa kvalitātes dokumentiem. 

6. Pušu atbildība
6.1. Izpildītājs atbild par Pakalpojuma izpildes kvalitāti un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma nosacījumu neizpildi.
6.2. Ja ir noticis Pakalpojuma sniegšanas termiņa kavējums, atbilstoši norādītajam, Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no Līguma summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no Līguma summas bez PVN. Par izpildes dienu uzskatāma diena, kad Izpildītājs ir veicis Elementa montāžu Pasūtītāja norādītajā teritorijā, atbilstoši  Pasūtītāja uzdevumam un par to informējis Pasūtītāju Līguma 4.2. punktā paredzētajā kārtībā.
6.3. Ja ir noticis apmaksas termiņa kavējums, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,5% (nulle komats pieci procenti) no rēķina  summas bez PVN , par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% no rēķina summas bez PVN.

7. Izpildītāja tiesības un pienākumi
7.1. Izpildītājs sniedz Pakalpojumu, pasūta nepieciešamos Elementus tikai pēc Pasūtītāja rakstiska (e-pastā) uzdevuma saņemšanas no atbildīgā Pasūtītāja pārstāvja.
7.2. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
7.3. Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu Pakalpojumu veikšanu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus.
7.4. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pasūtītāja uzdevumā noteiktie Pakalpojuma izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.

8. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
8.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Pakalpojumiem Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
8.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja sniegto Pakalpojumu pieņemšanu.
8.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Pakalpojumu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
8.4. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības mainīt Līguma izpildes apjomu, nepasūtot kādu no Elementiem vispār vai palielinot Pasūtītāja uzdevumā  norādīto Elementu skaitu, bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.
8.5. Nepieciešamības gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs  lūgt Izpildītājam  sagatavot  un Pasūtītājam iesniegt pakalpojuma sniegšanas laika grafiku.

9. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņas un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaistes kārtība
9.1. Izpildītājs nodrošina, ka Līguma izpildē piedalās Izpildītāja piedāvājumā norādītais personāls, kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis, kā arī apakšuzņēmēji, t.sk. tie, uz kuru iespējām Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām.
9.2. Izpildītājs veic Līguma izpildē piesaistītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, vai jauna apakšuzņēmēja piesaisti PIL 62. pantā noteiktajā kārtībā un gadījumos.
9.3. Gadījumā, ja Līguma izpildē piesaistīto personālu vai apakšuzņēmēju personisku piedalīšanos nav iespējams nodrošināt (atvaļinājumi, darba attiecību pārtraukšana u.c. gadījumi), Izpildītājam ir pienākums nodrošināt līdzvērtīgas vai augstākas kvalifikācijas personāla vai apakšuzņēmēju piesaisti Līguma izpildē, iepriekš to saskaņojot ar Pasūtītāju.
9.4. Pasūtītājs ir tiesīgs atteikt apakšuzņēmēja nomaiņu, ja pastāv kāds no PIL 62. panta trešās daļas nosacījumiem.
9.5.  Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
9.6. Izpildītājs drīkst veikt tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņu, uz kuru neattiecas Līguma 9.4. apakšpunkta nosacījumi, ja Izpildītājs par to paziņojis Pasūtītājam un saņēmis Pasūtītāja rakstveida piekrišanu apakšuzņēmēja nomaiņai vai jauna apakšuzņēmēja iesaistīšanai Līguma izpildē.
9.7. Lai veiktu personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu, Izpildītājs informē Pasūtītāju par attiecīgo aizvietotāju un iesniedz dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai (piem., sertifikātu un apliecinājumu apliecinātās kopijas).
9.8. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. 
9.9. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt iepirkuma līguma izpildē iesaistītā Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu iepirkuma līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar PIL 62. panta noteikumiem.
9.10. Gadījumā, ja tiek mainīts normatīvais regulējums, kas nosaka iepirkuma procedūrā izraudzītā personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu, tā notiek atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajām.
9.11. Gadījumā, ja Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantā noteiktās sankcijas ir piemērotas attiecībā uz apakšuzņēmēju vai personu, uz kuras iespējām Izpildītājs ir balstījies, lai apliecinātu savu atbilstību iepirkuma procedūras dokumentācijā norādītajām kvalifikācijas prasībām, Izpildītājam ir pienākums apakšuzņēmēju vai minēto personu nomainīt 10 (desmit) darba dienu laikā no attiecīga Pasūtītāja pieprasījuma nosūtīšanas dienas.’
9.12. Ja Pasūtītājs Pakalpojuma izpildē konstatē Izpildītāja piedāvājumā nenorādītu un/vai šajā sadaļā noteiktajā kārtībā ar Pasūtītāju nesaskaņotu apakšuzņēmēju, Izpildītājam tiek noteikts līgumsods EUR 300 (trīs simti) apmērā par katru konstatēto gadījumu.

10. Līguma grozījumi un tā darbības pārtraukšana
10.1.  Līgumu var papildināt vai grozīt Pasūtītājam un Izpildītājam savstarpēji vienojoties, ievērojot PIL 61.panta noteikumus.
10.2. Ne vēlāk kā ___ (______________) kalendāra dienas pirms Līguma 2.punktā noteiktā Līguma darbības  termiņa beigām, Pusēm savstarpēji vienojoties Līguma termiņš var tikt pagarināts, ja tam ir objektīvs pamatojums. Termiņa pagarināšana iespējama šādos gadījumos proporcionāli attiecīgo apstākļu pastāvēšanas ilgumam: 
10.2.1. ja konstatējama Elementu uzstādīšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu iestāšanās, kas ilgst vismaz 7 (septiņas) dienas un Pasūtītājs ir apstiprinājis tehnoloģisko pārtraukumu nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. Izpildītājam ir pienākums nekavējoties, t.i., ne vēlāk kā 1 (vienas) darba dienas laikā informēt Pasūtītāju par Elementu uzstādīšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu iestāšanos, norādot kā attiecīgie apstākļi ietekmē konkrētu darbu izpildi. Pasūtītājs izskata Izpildītāja paziņojumu un akceptē vai noraida tehnoloģiskā pārtraukuma apstiprināšanu 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas;
10.2.2. Pasūtītājs ir apturējis Pakalpojuma izpildi no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ vismaz uz 2 (divām) darba dienām;
10.2.3. Pakalpojuma izpildi kavē tādi apstākļi, kuru iestāšanās nav savietojama ar Līgumā noteikto Pakalpojuma izpildes termiņu un pakalpojuma sniegšanas laika grafiku (ja tāds iesniegts) un attiecīgie apstākļi nav radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā, un Izpildītājs kā savas jomas profesionālis iepirkuma gaitā nevarēja paredzēt šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
10.2.4. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 8.4.punktu ir pasūtījis papildus Pakalpojuma apjomu un tā veikšanai objektīvi ir nepieciešams papildus termiņš;
10.3. Jebkurus Līguma grozījumus vai papildinājumus Puses noformē rakstveidā, un tie kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām. 
10.4. Vienpusēja atkāpšanās no Līguma nav pieļaujama, izņemot Līgumā un Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvajos aktos noteiktā kārtībā.
10.5. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir objektīvi iemesli.
10.6. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek piešķirts vai tiek samazināts finansējums (budžeta asignējumi) par to rakstiski brīdinot Izpildītāju.
10.7. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
10.7.1. Izpildītājs nevar izpildīt Pakalpojumu par Piedāvājumā norādītajām cenām.
10.7.2. Izpildītājs kavē Pakalpojuma izpildes termiņus, un termiņa nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. 
10.7.3. Līgumā paredzētie Pakalpojumi netiek veikti atbilstoši Līgumam vai pielikumiem, vai atbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu;
10.7.4. Izpildītājs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir atzīts par maksātnespējīgu vai pieņemts lēmums par Izpildītāja likvidāciju;
10.7.5. Izpildītājs ir nodevis savu tiešo funkciju veikšanu ar Pasūtītāja rakstiski nesaskaņotam apakšuzņēmējam.
10.8. Līguma 10.7.1.apakšpunkta un 10.7.2.apakšpunkta piemērošanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN.
10.9. Pasūtītājs vienpusēji izbeidz Līgumu ar Izpildītāju, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas (atbilstoši Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.¹ pantam). 
10.10. Pasūtītājs neatlīdzina Izpildītājam zaudējumus, kas radušies Līgumā noteikto Pasūtītāja tiesību izmantošanas rezultātā.
10.11. Izpildītājs ir tiesīgs vienpusīgi izbeigt Līgumu pirms termiņa, par to rakstiski brīdinot Pasūtītāju vismaz 14 (četrpadsmit) kalendārās dienas iepriekš, ja Pasūtītājs divus mēnešus pēc kārtas nav veicis samaksu par saņemtajiem Pakalpojumiem, skaitot no korekti iesniegta rēķina dienas Rīgas pilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv.


11. Nepārvarama vara
11.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
11.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
11.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
11.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas).

12. Noslēguma noteikumi
12.1. Pasūtītājs Līguma ietvaros nav saistīts ar konkrētu pasūtījuma apjomu un veic pasūtījumus atbilstoši vajadzībai un savām finanšu iespējām. 
12.2. Pusēm savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā, jāpaziņo otrai Pusei par savu saimniecisko rekvizītu, adreses vai citas būtiskas informācijas izmaiņām, pretējā gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina otrai Pusei nodarītie zaudējumi. Puses likvidācijas vai reorganizācijas gadījumā Līgums ir saistošs tās tiesību pārņēmējiem.
12.3. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē savu juridisko spēku, tas neietekmē pārējos Līguma noteikumus.
12.4. Pušu kontaktpersona savstarpēji sadarbības koordinēšanai Līguma ietvaros ar tiesībām parakstīt Līguma izpildes dokumentāciju: 
12.4.1. [bookmark: OLE_LINK1]Pasūtītāja kontaktpersona:____, tālr. ___, mob. tālr. ____, e-pasts:_______________.
12.4.2. Izpildītāja kontaktpersona:___, mob. tālr. __________, e-pasts: ________________.
12.5. Līgumam ir pievienoti __ (____) pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
12.5.1. 1. pielikums – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Darbam Nr.___, uz ___ lapām” uz ____ (skaits vārdiem) lapām;
12.5.2. .... pielikums – _____________, uz ____ (skaits vārdiem) lapām;
12.6. Līgums sastādīts latviešu valodā uz __ (skaits vārdiem) lapām ar ___ (___________) Pielikumiem uz _ (skaits vārdiem) lapām. Pusēm ir pieejams abpusēji parakstīts Līgums elektroniskā formātā.

11. Pušu rekvizīti

	Pasūtītājs:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Centrālā administrācija
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Par līguma izpildi atbildīgā Pasūtītāja struktūrvienība ar tiesībām parakstīt līguma izpildes dokumentus:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003 
Tālr. 67181239
E-pasts: ptl@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV 90011524360 
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X                                
Konts: _____________________      
                            
RD iestāde: Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 
Adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
RD iestādes kods: 1511

Vadītāja p.i. Jānis Lange

	Izpildītājs:
Izpildītāja nosaukums
Reģistrācijas Nr. _
Juridiskā adrese: _
Tālrunis: _
E-pasts: _
Banka: _ 
Kods: _
Konts: _




Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja V.Uzvārds


	
	














Vispārīgās vienošanās
4.pielikums 

BŪVDARBU LĪGUMS Nr. 
Rīgā
[bookmark: _Hlk51852728]Līguma parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums
[bookmark: _Hlk51852624]Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija, reģistrācijas numurs 40900039849, juridiskā adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050, tās vadītāja pienākumu izpildītāja Jāņa Langes personā, kurš darbojas, pamatojoties uz Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.RD-23-235-sn “Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu, Rīgas domes 2022.gada 14.decembra nolikuma Nr.RD-22-218-no “Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas nolikums” 8.6.apakšpunktu un Rīgas domes priekšsēdētāja 2023.gada 1.septembra rīkojumu Nr.RD-23-129-p “Par Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas vadītāja amata pienākumu veikšanu”, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un
[bookmark: _Hlk52357828][bookmark: _Hlk123825311]________________, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs _______________, tās ______________ personā, kurš darbojas ___________________ pamata, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk tekstā saukti „Puse” vai “Puses”, pamatojoties uz pamatojoties uz Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL) un Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālās administrācijas Iepirkumu pārvaldes veiktā iepirkuma “”, iepirkuma identifikācijas Nr.CAIP 2024/, (turpmāk – iepirkums) rezultātiem, noslēdz šādu būvdarbu līgumu, (turpmāk – Līgums) un vienojas par sekojošo:

3. Līguma priekšmets 
3.1. Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņos veikt labiekārtošanas darbs  ____________________ (turpmāk – Darbi), saskaņā ar Līgumu un tā __.pielikumu (________________________), kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. 
3.2. Cenu svārstību regulēšana Līguma izpildes gaitā nav paredzēta. 

3. Līguma termiņš – ___(___________) mēneši no Līguma spēkā stāšanās dienas. Objektīvu iemeslu dēļ Līgums var tikt pagarināts saskaņā ar Līguma 10.3. un 10.4.punktiem.

4. Līguma summa un norēķinu kārtība
4.1. Līguma kopēja summa par izpildītiem Darbiem  bez pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) ir EUR _______ (_________ euro un ___ centi),  EUR __________ (___________ euro un ___ centi) PVN 21% un summa kopā ar PVN, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar Līguma izpildi saistītos izdevumus ir EUR _______________ (_________ euro un ___ centi). 
4.2. Ja Līguma termiņš ir garāks par 3 (trīs) mēnešiem, samaksu par Līguma 1.1.punktā norādītājiem Darbiem Pasūtītājs veic par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem pēc būvdarbu izpildes akta un Darbu pieņemšanas-nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas un rēķina saņemšanas no Izpildītāja  Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā. Galīgais norēķins tiek veikts pēc gala pieņemšanas pieņemšanas-nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas.
4.3. Ja Līguma termiņš ir mazāks par 3 (trīs) mēnešiem, samaksu par Līguma 1.1.punktā norādītājiem Darbiem Pasūtītājs veic vienā maksājumā pēc visu Darbu pabeigšanas, Darbu pieņemšanas-nodošanas akta savstarpējas parakstīšanas un Izpildītāja rēķina saņemšanas Līguma 3.7.punktā noteiktajā termiņā
4.4. Izpildītājs sagatavo elektronisko rēķinu atbilstoši Rīgas valstspilsētas pašvaldības portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu.
4.5. elektroniskos rēķinus apmaksai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam, izvēloties vienu no sekojošajiem rēķina piegādes kanāliem:
4.5.1. izveido programmatūru datu apmaiņai starp Izpildītāja norēķinu sistēmu un pašvaldības vienoto informācijas sistēmu (WEB API);
4.5.2. augšupielādē rēķinu failus pašvaldības portālā www.eriga.lv, atbilstoši portālā www.eriga.lv, sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par failu augšupielādi XML formātā;
4.5.3. izmanto Web formas manuālai rēķinu ievadei.
4.6.  Līgumā noteiktā kārtībā iesniegts elektronisks rēķins nodrošina Pusēm elektroniskā rēķina izcelsmes autentiskumu un satura integritāti.
4.7.  Puses vienojas, ka elektroniskā rēķina apmaksas termiņš ir 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam elektronisku rēķinu, atbilstoši pašvaldības portāla www.eriga.lv sadaļā „Rēķinu iesniegšana” norādītajai informācijai par elektroniskā rēķina formātu, ar nosacījumu, ka Izpildītājs ir iesniedzis pareizi, atbilstoši Līguma nosacījumiem, aizpildītu elektronisko rēķinu un Pasūtītājs to ir pieņēmis apmaksai. 
4.8. Izpildītājam ir pienākums pašvaldības portālā www.eriga.lv sekot līdzi iesniegtā elektroniskā rēķina apstrādes statusam. 
4.9. Ja Izpildītājs ir iesniedzis nepareizi aizpildītu un/vai Līguma nosacījumiem neatbilstošu elektronisko rēķinu, Pasūtītājs šādu rēķinu apmaksai nepieņem un neakceptē. Izpildītājam ir pienākums iesniegt atkārtoti pareizi un Līguma nosacījumiem atbilstoši aizpildītu elektronisko rēķinu. Šādā situācijā, elektroniskā rēķina apmaksas termiņu skaita no dienas, kad Izpildītājs ir iesniedzis atkārtoto elektronisko rēķinu.
4.10. Līgumsoda piemērošanas gadījumā, veicot samaksu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt Izpildītājam aprēķināto līgumsodu.

4. Darbu organizācijas kārtība 
[bookmark: _Hlk100668753]4.1.	Izpildītājs neveic Darbus bez spēkā esošas būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas. Izpildītājs līdz Darbu uzsākšanai iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas līguma (polises) un apdrošināšanas noteikumu apliecinātas kopijas, ja šos dokumentus Izpildītājs jau nav iesniedzis savā piedāvājumā iepirkumam.
4.2. 	Vienas nedēļas laikā pēc līguma noslēgšanas Izpildītājs sagatavo un Pasūtītājam iesniedz Darbu izpildes laika grafiku pa nedēļām, kurā uzskatāmi atspoguļota informācija par galvenajiem būvdarbu realizācijas posmiem.
4.3.	Darbu organizāciju, tai skaitā, darba aizsardzības pasākumu organizāciju būvlaukumā nodrošina Izpildītājs.
44.	Par Darbu organizācijas jautājumiem to norises laikā Puses vienojas mutiski, nepieciešamības gadījumā šo vienošanos noformējot rakstveidā.


5. Darbu izpilde un nodošana-pieņemšana
5.3. Izpildītājs veic Darbus saskaņā ar Pasūtītāja uzaicinājumu un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, atbilstoši būvnormatīvu prasībām, spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikā spēkā esošo standartu aktuālajām redakcijām, kā arī iekārtu, materiālu un izstrādājumu ražotāju prasībām. Izpildītājs ar savām darbībām nedrīkst nodarīt kaitējumu videi. Veicot Darbus jānodrošina darba vietā darba aizsardzības, drošības, vides aizsardzības, ugunsdrošības un citu spēkā esošo noteikumu un normu prasību ievērošana.  
5.4. Līgumā  paredzētie Darbi tiek nodoti Pasūtītājam ar būvdarbu izpildes aktu un Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu.
5.5. Pēc visu Darbu pabeigšanas Objektā Izpildītājs sagatavo un iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu ar Objektā veiktām foto fiksācijām.
5.6. Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas-pieņemšanas akta saņemšanas, to izskata, pārbauda Darbu atbilstību Pasūtītāja uzdevuma nosacījumiem un paraksta Objekta nodošanas - pieņemšanas aktu vai iesniedz Izpildītājam atteikumu, kurā norāda konstatētos defektus un/vai trūkumus, un/vai trūkumu/defektu novēršanas termiņu.
5.7. Ikmēneša norēķinu veikšanai līdz kārtējā mēneša 10. (desmitajam) datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam būvdarbu izpildes aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kas ir par pamatu rēķina iesniegšanai.
5.8. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no būvdarbu izpildes akta saņemšanas brīža to paraksta vai iesniedz Izpildītājam pretenziju vai saskaņotu defektu aktu, kurā norāda konstatētos defektus un/vai trūkumus. Ja defekti ir konstatēti daļā būvdarbu, tad pasūtītājs pieņem tos būvdarbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos būvdarbus ietver nākamā mēneša būvdarbu izpildes aktā.
5.9. Ja Izpildītājs nepiekrīt Pasūtītāja norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto būvdarbu apjomiem, Izpildītājs 10 (desmit) darba dienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām.
5.10. Ja Pasūtītājs nepiekrīt atbildīgā būvdarbu vadītāja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem, Pasūtītājs pasūta veikto darbu ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti. 
5.11. Ja ekspertīze neapstiprina Pasūtītāja defektu aktā norādīto vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis ekspertīzes slēdziena iesniegšanas dienā un būvdarbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama.
5.12. Ja Izpildītājs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai ekspertīze apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto būvdarbu neatbilstību normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām, Izpildītājs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku. Ja Puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka būvuzraugs.
5.13. Būvdarbu izpildes akta un Objekta nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšana neatņem Pasūtītājam tiesības Līguma spēkā esības laikā, kā arī garantijas termiņa laikā izteikt pretenzijas par izpildīto būvdarbu defektiem, trūkumiem un neatbilstībām, un Izpildītājam ir pienākums novērst defektu aktā norādītos vai garantijas laikā pieteiktos būvdarbu defektus, trūkumus un neatbilstības par saviem līdzekļiem.

6. Izpildītāja tiesības un pienākumi
6.1. Izpildītājs apņemas veikt Darbus Līgumā paredzētajā termiņā, apjomā un kvalitātē, kā arī Darbus apņemas veikt – patstāvīgi, ar saviem materiāliem, rīkiem, ierīcēm (mehānismiem un instrumentiem) izmantojot savas profesionālās iemaņas, Līguma un pielikumos noteiktajā kārtībā un termiņos. Citu speciālistu pieaicināšana pēc Izpildītāja  iniciatīvas neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Līguma izpildi kopumā vai kādu no daļām, kā arī neuzliek Pasūtītājam papildus pienākumus un saistības.    
6.2. Izpildītājs atbild par zaudējumiem, kuri nodarīti Pasūtītājam un/vai trešajām personām sakarā ar Līguma noteikumu pārkāpumu, ja Izpildītājs tajos vainojams.
6.3. Izpildītāja pienākums ir ievērot darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, apkārtējās vides aizsardzības noteikumus, brīdināt par bīstamo darbu veikšanu aizpildot “Norīkojums ugunsbīstamā darba veikšanai” iesniegumu un citus normatīvos aktus, kas regulē šādu darbu veikšanu. Izpildītājs uzņemas pilnu atbildību par to, lai viņa darbinieki ievērotu minētos noteikumus. 
6.4. Izpildītājs brīdina Pasūtītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
6.5. [bookmark: _Hlk100819875]Garantijas laiks Izpildītāja veiktajiem Darbiem ir ____ (____________) kalendārie mēneši no brīža, kad institūcija, kas pilda būvvaldes funkciju ir izdarījusi būvniecības informācijas sistēmā atzīmi par būvdarbu pabeigšanu, ja tas ir nepieciešams saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai no   Objekta nodošanas - pieņemšanas akta parakstīšanas brīža. Ja garantijas laikā Izpildītāja veiktajiem Darbiem tiek konstatēti defekti vai trūkumi, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ, tam nepienācīgi izpildot Līguma noteikumus, Izpildītājs saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem tos novērš defektu aktā norādītajā termiņā. Ja šajā punktā noteiktajā termiņā trūkumi/defekti netiek novērsti un termiņa nokavējums sastāda vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas, Pasūtītājs ir tiesīgs šādu trūkumu/defektu novēršanai pieaicināt trešās personas. Izpildītājs šādā gadījumā atlīdzina Pasūtītājam visus ar trūkumu/defektu novēršanu saistītos izdevumus.

7. Pasūtītāja tiesības un pienākumi
7.1. Pasūtītājs apņemas veikt samaksu par kvalitatīvi un laikā veiktiem Darbiem šajā Līgumā noteiktajos termiņos un kārtībā.
7.2. Pasūtītājs apņemas savlaicīgi veikt Izpildītāja izpildīto Darbu pieņemšanu.
7.3. Pasūtītājs brīdina Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no Pasūtītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi var tikt attiecīgi pagarināti.
7.4. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības samazināt vai palielināt Pasūtītāja uzdevumā norādītos apjomus (konkrētus elementus, spēļu iekārtas, segumu vai citus apjomus), bet ne vairāk kā +/- 50 % (piecdesmit) procentu robežās no Līguma kopējās summas, neskaitot pievienotās vērtības nodokli.

8. Pušu atbildība
8.1. Izpildītājs atbild par uzstādītā aprīkojuma un elementu kvalitāti un Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sedz Pasūtītājam visus zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar Līguma nosacījumu neizpildi.
8.2. Ja Izpildītājs neievēro Pušu saskaņoto Darbu izpildes un trūkumu/defektu novēršanas termiņu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,2% apmērā no Līguma summas bez PVN, bet kopumā ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līguma summas bez PVN.
8.3. Ja Pasūtītājs savlaicīgi neveic Līgumā noteiktos maksājumus, tad Pasūtītājs maksā Izpildītājam par katru nokavēto maksājuma dienu līgumsodu 0,2% apmērā no aizkavētā maksājuma summas bez PVN, bet ne vairāk kā 10 (desmit) procentus no Līguma summas bez PVN.
8.4. Jebkura šajā Līgumā noteiktā līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes.

9. Pušu pārstāvji
9.1. Izpildītājs trīs darba dienu laikā no līguma spēkā stāšanās dienas rakstveidā (e-pastā) iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja (turpmāk – Darbu vadītājs) un citu būvspeciālistu, ja tādi tiek piesaistīti konkrēto Darbu izpildē, kontaktinformāciju.
9.2. Pasūtītājs var pieprasīt Darbu vadītāja vai cita piesaistītā būvspeciālista nomaiņu, ja šis speciālists ir pārkāpis būvniecības, darba aizsardzības vai vides aizsardzības normatīvo aktu prasības, vai šā līguma noteikumus. Izpildītājs veic Darbu vadītāja vai cita iesaistītā būvspeciālista nomaiņu 5 (piecu) darba dienu laikā no dienas, kad saņemts Pasūtītāja argumentēts rakstveida pieprasījums, un paziņo par to Pasūtītājam. 
9.3. Ar Līgumu uzņemto saistību izpildes nodrošināšanai Puses nosaka pilnvarotās kontaktpersonas ar tiesībām parakstīt būvdarbu izpildes aktu un Objekta nodošanas-pieņemšanas aktu:
9.3.1. no Pasūtītāja puses – __________________________________;
9.3.2. no Izpildītāja puses – ______________________________. 
9.4.  Izpildītāja pilnvarotā persona uzrauga Līguma izpildi, tai skaitā – būvdarbu izpildes akta un Objekta nodošanas-pieņemšanas akta noformēšanu, parakstīšanu un iesniegšanu atbilstoši Līguma prasībām, savlaicīgu rēķinu iesniegšanu, u.c. saistībām, kas izriet no Līguma.

10. Izmaiņas līgumā, tā darbības pārtraukšana
10.1.	 Grozījumi un papildinājumi Līgumā ir pieļaujami pie nosacījuma, ka tie nav pretrunā PIL noteikumiem un ir noformēti rakstveidā.
10.2. Līguma izpildei piesaistītais personāls un apakšuzņēmējs (vai vairāki) nomaināmi tikai PIL noteiktajā kārtībā.
10.3. Puses 5 (piecu) kalendāro dienu laikā rakstveidā informē viena otru par apstākļiem (izmaiņām), kuri var ietekmēt šī Līguma būtiskos noteikumus. Ja Izpildītājs, 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no dienas, kad viņam ir kļuvuši zināmi apstākļi, kas ļauj prasīt Līguma izpildes termiņa pagarinājumu, nav iesniedzis Pasūtītājam motivētu pamatojumu, Izpildītājs zaudē tiesības uz Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.
10.4. Līguma 2.punktā noteiktā termiņa pagarināšana iespējama šādos gadījumos proporcionāli attiecīgo apstākļu pastāvēšanas ilgumam: 
10.4.1. ja konstatējama Darbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu iestāšanās, kas ilgst vismaz 7 (septiņas) dienas un Pasūtītājs ir apstiprinājis tehnoloģisko pārtraukumu Darbu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu dēļ. Izpildītājam ir pienākums Līguma 10.3.apakšpunktā norādītajā termiņā informēt Pasūtītāju par Dabu veikšanai nepiemērotu klimatisko apstākļu iestāšanos, norādot kā attiecīgie apstākļi ietekmē konkrētu darbu izpildi. Pasūtītājs izskata Izpildītāja paziņojumu un akceptē vai noraida tehnoloģiskā pārtraukuma apstiprināšanu 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Izpildītāja paziņojuma saņemšanas dienas;
10.4.2. Pasūtītājs ir apturējis Darbu izpildi no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ vismaz uz 2 (divām) darba dienām;
10.4.3. Darbu izpildi kavē tādi apstākļi, kuru iestāšanās nav savietojama ar Līgumā noteikto Darbu izpildes termiņu un Darbu izpildes laika grafiku, kā arī attiecīgie apstākļi nav radušies Izpildītāja darbības vai bezdarbības rezultātā un Izpildītājs kā savas jomas profesionālis iepirkuma gaitā nevarēja paredzēt šādu apstākļu iestāšanās iespējamību;
10.4.4. Pasūtītājs saskaņā ar Līguma 7.4.punktu ir pasūtījis papildus Darbu apjomu un tā veikšanai objektīvi ir nepieciešams papildus termiņš.
10.5. Ja Līguma termiņš tiek pagarināts Līguma 10.4.punktā noteiktajā kārtībā un pagarinājuma rezultātā kopējais Darbu izpildes termiņš pārsniedz 1 (vienu) kalendāro gadu, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas (Līguma 13.2.punkts), Puses vienojas par līgumcenas izmaiņām šādā kārtībā: nākamā kalendārā gada, skaitot no Līguma spēkā stāšanās dienas, ietvaros veicamajiem būvdarbiem (vienību cenām) noteiktā vērtība tiek indeksēta, piemērojot Centrālās statistikas pārvaldes noteikto būvniecības izmaksu indeksu inženierbūvēm-transporta objektiem pret iepriekšējā gada kalendāro mēnesi, kas atbilst mēnesim, kurā Puses vienojas par līgumcenas izmaiņām.
10.6. Līgumu var izbeigt, Pusēm savstarpēji vienojoties, ja tam ir objektīvi iemesli.
10.7. Pasūtītājs var vienpusēji lauzt Līgumu, ja netiek piešķirts vai tiek samazināts finansējums (budžeta asignējumi) vai pastāv citi objektīvi iemesli, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju vienu mēnesi iepriekš.
10.8. Pasūtītājs var vienpusēji izbeigt Līgumu, par to rakstiski brīdinot Izpildītāju ne mazāk kā 5 (piecas) darba dienas iepriekš un neatlīdzināt Izpildītājam tādējādi radušos zaudējumus, ja:
10.8.1. Izpildītājs nevar realizēt Darbus par Piedāvājumā norādītajām cenām.
10.8.2. Izpildītājs noteiktajā termiņā neuzsāk Darbus (Darbu veikšanas vietā nav konstatējamas izmaiņas, kas liecinātu par pretējo vai arī nav abpusēji parakstīts akts par Darbu uzsākšanas laiku) vai kavē noteiktos termiņus, un termiņa nokavējums ir sasniedzis vismaz 10 (desmit) kalendārās dienas. 
10.8.3. Līgumā paredzētie Darbi netiek veikti atbilstoši Līgumam vai pielikumiem, vai atbilstošā kvalitātē, par ko Pasūtītājs ir sastādījis aktu;
10.8.4. ir notikusi Izpildītāja labprātīga vai piespiedu likvidācija vai pret Izpildītāju ir uzsākta bankrota procedūra vai Izpildītājs atzīts par maksātnespējīgu;
10.8.5. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā paredzētajos gadījumos.
10.9. Līguma 10.6.1.apakšpunkta un 10.6.2.apakšpunkta piemērošanas gadījumā Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 20% (divdesmit procentu) apmērā no kopējās Līguma summas bez PVN.
10.10. Pasūtītājam Līguma izpildes laikā objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības, saskaņā ar PIL 61.panta trešās daļas 1.punktu mainīt Darbu (un tajos izmantojamo elementu) apjomu ne vairāk kā 30% (trīsdesmit procentu) robežās no līguma kopējās summas, izmainot apjomus atsevišķajās tāmju pozīcijās, atsakoties no Darbu veikšanas atsevišķajās tāmju pozīcijās vispār vai pievienojot papildu pozīcijas, ciktāl tādas ir nepieciešamas Darbu izpildei

11. Līguma izpildē iesaistītā apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna apakšuzņēmēju piesaiste 
11.1. Saraksts ar apakšuzņēmējiem, ko Izpildītājs plāno iesaistīt Līguma izpildē, iesniedzams Pasūtītājam PIL 63. panta ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā. Termiņš saraksta iesniegšanai – ne vēlāk kā līdz līguma parakstīšanai. Saraksts pievienojams Līgumam kā neatņemama sastāvdaļa.
11.2. [bookmark: _Hlk86245247]Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāja veikt iesniegtajā piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Pasūtītāji var prasīt personāla un apakšuzņēmēja viedokli par nomaiņas iemesliem. Izpildītājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāju papildu personāla iesaistīšanu Līguma izpildē.
11.3. Pasūtītājs nepiekrīt iesniegtajā piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds PIL 62. panta trešās daļas nosacījumiem.
11.4. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei PIL 62. panta ceturtajā daļā noteiktajā gadījumā.
11.5. Pārbaudot jaunā apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro PIL 42. panta noteikumus. 
11.6. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 11.punkta noteikumiem.
11.7. Ja Pasūtītājs Līguma izpildes gaitā konstatē, ka Izpildītājs ir pārkāpis Publisko iepirkumu likuma, iepirkuma nolikuma un/vai līguma noteikumus par līguma izpildē iesaistītā personāla nomaiņu, kā arī papildu personāla iesaistīšanu līguma izpildē, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Izpildītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no Līguma cenas bez PVN par katru konstatēto gadījumu.

12. Nepārvarama vara
12.1. Puses nav atbildīgas par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, ja tam par iemeslu ir bijuši nepārvaramas varas apstākļi. Ar nepārvaramas varas apstākļiem šā Līguma izpratnē saprotama tādu apstākļu vai notikumu iestāšanās, no kuriem pusei nav iespējams izvairīties un kuru sekas nav iespējams pārvarēt; kurus Līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt; kas nav radušies puses vai tās kontrolē esošas personas kļūdas vai rīcības dēļ; kas padara saistību izpildi ne tikai apgrūtinošu, bet arī neiespējamu. Par nepārvaramas varas apstākļiem uzskata, piemēram, dabas stihijas (zemestrīces, plūdi u.tml.), ugunsgrēkus, jebkāda veida karadarbību, epidēmiju, okupāciju, terora aktus, blokādes, embargo), ja tie tiešā veidā ietekmējuši pusi, kura atsaucas uz nepārvaramu varu.
12.2. Nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās gadījumā puses informē viena otru ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā no šo apstākļu iestāšanās dienas. Šādā gadījumā puses vienojas par saistību izpildes pagarinājumu. Ja puse nav izpildījusi šajā punktā paredzēto paziņošanas pienākumu, tā netiek atbrīvota no Līguma saistību izpildes.
12.3. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk kā 30 (trīsdesmit) dienas, jebkurai pusei ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to rakstveidā informējot otru pusi. Šādā gadījumā puses vienojas par savstarpējo norēķinu apmēru un to segšanas kārtību.
12.4. Par nepārvaramas varas apstākļiem nav uzskatāmi tādi apstākļi, kas pēc būtības apgrūtina saistību izpildi nevis padara to neiespējamu, piemēram, cenu pieaugums vai izmaiņas nodokļus regulējošos normatīvajos aktos, kā arī trešo personu atteikšanās veikt Darbus vai izdot saskaņojumus, kas nepieciešami Līguma izpildei utml. apstākļi (ja vien minētās problēmas neizriet tieši no nepārvaramas varas). 

13. Citi noteikumi
13.1. Visi strīdi starp Pusēm tiks risināti savstarpēju sarunu ceļā, bet, ja vienošanās netiek panākta – tiesā. 
13.2. Līgums stājas spēkā tā abpusējas parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz Pušu saistību pilnīgai izpildei.
13.3. Līgums ir saistošs Pasūtītājam un Izpildītājam, kā arī visām trešajām personām, kas likumīgi pārņem viņu tiesības un pienākumus.
13.4. Līgums sagatavots uz ___ (__________) lapām, ar ___ (________) pielikumiem uz  ___( ______ lapām un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
13.5.  Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir Līguma pielikumi un visi dokumenti, kas tiek sastādīti starp Pusēm Līguma darbības laikā un attiecas uz šo Līgumu.

Līgumam pievienoti šādi pielikumi:
1. Pielikums Nr.1 – Izpildītāja iesniegtais piedāvājums Darbam Nr.___, uz ___ lapām;
2. Pielikums Nr._...

14. Pušu rekvizīti
	PASŪTĪTĀJS 
	IZPILDĪTĀJS

	Rīgas valstspilsētas pašvaldības Centrālā administrācija
Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050

Par līguma izpildi atbildīgā Pasūtītāja struktūrvienība ar tiesībām parakstīt līguma izpildes dokumentus:
Rīgas valstspilsētas pašvaldības 
Centrālās administrācijas 
Teritorijas labiekārtošanas pārvalde
Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003 
Tālr. 67181239
E-pasts: ptl@riga.lv

Norēķinu rekvizīti:
Saņēmējs: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Adrese: Rātslaukums 1, Rīga, LV-1050
NMR kods: 90011524360
PVN reģ. Nr.: LV 90011524360 
Banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle
Kods: RIKOLV2X                                
Konts: _____________________      
                       
RD iestāde: Teritorijas labiekārtošanas pārvalde 
Adrese: Daugavpils iela 31, Rīga, LV-1003
RD iestādes kods: 1511

Vadītāja p.i. Jānis Lange
	_________________
Adrese___________
Tālr.______________
E-pasts: _____________

Norēķinu rekvizīti:
Banka: _______________
Kods: ________________
Konts:_________________


Dokumentu ar drošu elektronisko 
parakstu parakstīja V.Uzvārds
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