VIENOŠANĀS Nr.1

par grozījumiem11.02.2025. pakalpojuma līgumā Nr. DA-25-22-lī

Rīgā

Parakstīšanas datums ir pēdējā pievienotā drošā elektroniskā paraksta un tā laika zīmoga datums

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, tā [..], turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA „BM-projekts”, reģistrācijas Nr. 40103196966, [..], turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji),

- ņemot vērā starp Līdzējiem 2025. gada 11. februārī noslēgto līgumu Nr. DA-25-22-lī (turpmāk – Līgums) par priekšizpēti “13. janvāra ielas un publiskās ārtelpas priekšizpētes veikšana un nepieciešamo ekspertu piesaiste” un sniegt konsultācijas Pasūtītājam,

- pamatojoties uz Izpildītāja 2026. gada 16. janvāra vēstuli [..],

- ievērtējot Publisko iepirkumu likuma 61. panta trešo daļu, Līguma 2.3.3. un 12.2. apakšpunktus,

Līdzēji noslēdz šādu vienošanos (turpmāk – Vienošanās):

- Līdzēji vienojas pagarināt Līguma 2.2. punktā noteikto termiņu par 76 kalendārajām dienām izsakot līguma 2.2. punktu šādā redakcijā:

“2.2. Pakalpojuma izpildes termiņš ir 20 (divdesmit) kalendārie mēneši un 16 (sešpadsmit) kalendārās dienas pēc līguma spēkā stāšanās dienas - 2026. gada 28. oktobris:

2.2.1.	priekšizpētes nodošana Pasūtītājam - 14 (četrpadsmit) kalendāro mēnešu un 17 (septiņpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc līguma spēkā stāšanās dienas izstrādāta priekšizpēte „13. janvāra ielas un publiskās ārtelpas priekšizpētes veikšana” (turpmāk –Priekšizpēte) – 2026. gada 28. aprīlis;

2.2.2.	pasūtītājam sniegtās konsultācijas, rakstiskus priekšlikumus vai citu palīdzību papildus radušos jautājumu risināšanā, kas tiešā veidā izriet no izstrādātās Priekšizpētes, 6 (sešu) kalendāro mēnešu laikā pēc Priekšizpētes iesniegšanas pasūtītājam, kas prognozējami ir līdz 300 h - 2026. gada 28. oktobris.

- Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji ir parakstījuši.

- Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. Katrs Līdzējs saņem vienu līguma eksemplāru elektroniska dokumenta veidā. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku.

- Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

| Saņēmējs: |  |
| --- | --- |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldība [..] |  |
| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments [..] | SIA „BM-projekts” [..] |