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1. [bookmark: _Toc413837925][bookmark: _Toc368566380][bookmark: _Toc368392529][bookmark: _Toc368392479]
IEPIRKUMA PROCEDŪRA, TĀS IDENTIFIKĀCIJAS NUMURS
1.1. Iepirkuma procedūra tiek rīkota, ievērojot Publisko iepirkumu likumu (turpmāk – PIL), Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumus Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursa norises kārtība” (turpmāk – MK noteikumi) un citu iepirkuma priekšmetu regulējošo normatīvo aktu prasības. 
1.2. [bookmark: _Hlk51056487][bookmark: _Hlk51246137][bookmark: _Hlk170375421]Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs: atklāts konkurss “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, identifikācijas numurs CNP/2024/43/ERAF (turpmāk arī – Konkurss vai Iepirkuma procedūra).
1.3. Konkursa nolikums satur vispārīgās prasības, kas attiecas uz to iepirkuma procedūru, kuras profilā Konkursa nolikums ir pievienots. Konkursa nolikums satur informācijas daļas (informācija par Pasūtītāju, detalizēta informācija par iepirkuma priekšmetu, piegādātāju kvalifikācijas prasības, finanšu piedāvājuma prasības, iepirkuma līguma projekts, veidlapas u.c. informācija), kas ir pieejamas attiecīgās iepirkuma procedūras profila datos, Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā. Konkursa sadaļā publicētie pielikumi ir Konkursa nolikuma neatņemamas sastāvdaļas.
2. PASŪTĪTĀJS UN KONTAKTPERSONAS
2.1. Pasūtītājs:
	Pasūtītājs:
	Cēsu novada pašvaldība

	Juridiskā adrese:
	Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	Reģistrācijas Nr.:
	90000031048

	Pasūtītāja tīmekļa vietne:
	https://www.cesis.lv  

	Pasūtītāja pircēja profila adrese EIS:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/1398
(turpmāk arī – Pasūtītāja profils)

	Kontaktpersonas par iepirkuma procedūru:

	Santa Kleina, Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vecākā iepirkumu speciāliste-juriste. 
Tālrunis 26471745, e-pasts: santa.kleina@cesunovads.lv. 
Maija Klimoviča, Cēsu novada Centrālās administrācijas Juridiskās pārvaldes Iepirkumu nodaļas vadītāja. 
Tālrunis 29331906, e-pasts: maija.klimovica@cesunovads.lv. 
Kontaktpersonas sniedz tikai organizatoriska rakstura informāciju par iepirkuma procedūru.

	Kontaktpersona par tehnisko specifikāciju:

	Salvis Krūmiņš, Cēsu novada Centrālās administrācijas Attīstības pārvades Projektu ieviešanas un uzraudzības nodaļas būvniecības projektu vadītājs.
Tālrunis 29445162, e-pasts: salvis.krumins@cesunovads.lv. 

	Iepirkuma komisija 
(turpmāk – Komisija)
	Visus ar Konkursa norisi saistītos jautājumus risina iepirkuma komisija, kas izveidota ar Cēsu novada pašvaldības izpilddirektores p.i. S.Zvirbules 2024. gada 12. jūnija rīkojumu Nr. 4-15/2024/490 “Par iepirkuma komisijas izveidi iepirkuma procedūrai “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”” un darbojas Pasūtītāja vārdā.

	Pasūtītāja 
darba laiks:
	Pirmdien 08:00 – 18:00, no otrdienas līdz ceturtdienai ieskaitot 08:00 – 17:00, piektdienās 08:00 –13:00.


2.2. Pasūtītājs kā pārzinis veic pretendenta piedāvājumā saņemto personas datu apstrādi ar mērķi nodrošināt pretendenta / būvdarbu veicēja atlasi, publiska iepirkumu līguma noslēgšanu un izpildi. Iegūto personu datu apstrāde un uzglabāšana tiks nodrošināta atbilstoši 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasībām, citiem normatīvajiem aktiem un iepirkuma līguma noteikumiem.


3. IEPIRKUMA PRIEKŠMETS
3.1. Iepirkuma priekšmets: Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Konkursa nolikuma 1. pielikums).
3.2. CPV kodi: 45233252-0 (Ielu seguma būvdarbi), 45233222-1 (Ielu bruģēšanas un asfaltēšanas darbi); 45200000-9 (Pilnīgas vai daļējas izbūves darbi un inženiertehniskie darbi). 
3.3. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts iepirkuma daļās, tā kā būvdarbi tiek veikti vienā objektā un tie nav ne tehnoloģiski, ne ekonomiski nodalāmi daļās. Pretendents drīkst iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu.
3.4. Būvdarbi realizējami atbilstoši “RK projekti”, reģ. Nr. 42403040032, izstrādātajam būvprojektam “Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā” (turpmāk – Būvprojekts), būvniecības lieta Nr. BIS-BL-729830-8784.
3.5. Līguma izpildes vieta: Krišjāņa Valdemāra iela un Pļavas iela, Cēsīs, Cēsu novadā.
3.6. Līguma izpildes termiņi:  11 (vienpadsmit) mēneši no būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas brīža līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, no kuriem 10 (desmit) kalendārie mēneši ir paredzēti būvdarbiem un 1 (viens) kalendārais mēnesis paredzēts objekta nodošanai ekspluatācijā (atzinumu, saskaņojumu saņemšanai un būvvaldes akcepta saņemšanai par pieņemšanu ekspluatācijā).
3.7. Būvdarbu garantijas termiņš: 5 gadi no būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
3.8. Maksājumu kārtība atrunāta Konkursa iepirkuma līguma projektā (Konkursa nolikuma 8. pielikums). 
3.9. Projekts: Pasūtītāja investīciju projekts “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”, kas tiek īstenots saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 16. janvāra noteikumiem Nr. 55 “Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 5.1.1. specifiskā atbalsta mērķa „Vietējās teritorijas integrētās sociālās, ekonomiskās un vides attīstības un kultūras mantojuma, tūrisma un drošības veicināšana pilsētu funkcionālajās teritorijās” 5.1.1.1. pasākuma „Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam” īstenošanas noteikumi “Infrastruktūra uzņēmējdarbības atbalstam”.
3.10. Finansējums: Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) un pašvaldības budžeta līdzekļi.

4. PRETENDENTS, APAKŠUZŅĒMĒJI, PERSONĀLS UN TO NOMAIŅA
4.1. Pretendents – piegādātājs, kurš iesniedzis piedāvājumu Konkursā.
4.2. Pretendents - fiziska vai juridiska persona, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas attiecīgi piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus un ir iesniegusi piedāvājumu Konkursā EIS e-konkursu apakšsistēmā (turpmāk – Pretendents). 
4.3. Ja piedāvājumu iesniedz fizisko vai juridisko personu apvienība jebkurā to kombinācijā (turpmāk – piegādātāju apvienība), piedāvājumā jānorāda persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, kā arī katras personas atbildības apjoms. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību Konkursā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta Konkursa pieteikumu.
4.4. Pretendents iepirkuma līguma izpildē ir tiesīgs piesaistīt apakšuzņēmējus.
4.5. Apakšuzņēmējs ir Pretendenta nolīgta persona vai savukārt tās nolīgta persona, kura veic būvdarbus vai sniedz pakalpojumus iepirkuma līguma izpildei. Apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. PIL 63. panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā. 
4.6. Pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un ne vēlāk kā uzsākot iepirkuma līguma izpildi, Pretendents iesniedz būvdarbos vai pakalpojumu sniegšanā iesaistīto apakšuzņēmēju sarakstu, kurā norāda apakšuzņēmēja nosaukumu, kontaktinformāciju un to pārstāvēttiesīgo personu. Sarakstā jānorāda arī piegādātāja apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji. Iepirkuma līguma izpildes laikā piegādātājam ir pienākums paziņot Pasūtītājam par jebkurām minētās informācijas izmaiņām, kā arī papildināt sarakstu ar informāciju par apakšuzņēmēju, kas tiek vēlāk iesaistīts būvdarbu veikšanā vai pakalpojumu sniegšanā. 
4.7. Līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņa un jauna personāla un apakšuzņēmēju piesaiste tiek veikta saskaņā ar PIL 62. pantu.

5. IESPĒJAS IEPAZĪTIES AR KONKURSA NOLIKUMU UN TĀ SAŅEMŠANA
5.1. Pasūtītājs publicē paziņojumu par līgumu Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē.
5.2. Ieinteresētais piegādātājs EIS Pasūtītāja profilā var saņemt Konkursa nolikumu un ar to saistīto dokumentāciju, lejupielādējot to elektroniskajā formātā EIS e–konkursu apakšsistēmā  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/126364. 
5.3. [bookmark: _Hlk51061657]Vispārējie nosacījumi Pretendenta dalībai Konkursā (tostarp iesniedzamie dokumenti) ir pieejami https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/126364 e–konkursu apakšsistēmā. 
5.4. Ieinteresētais piegādātājs jautājumus, papildu informāciju par Konkursa nolikumu uzdod EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā PIL 38. pantā noteiktajā kārtībā.
5.5. Par jautājuma saņemšanas dienu tiek uzskatīts saņemšanas datums līdz Konkursa nolikumā noteiktā Pasūtītāja darba dienas beigām. Pēc darba laika iesniegtais jautājums tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju vai uzdevis jautājumu par Konkursa nolikumu, Komisija atbildi sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā no pieprasījuma vai jautājuma saņemšanas dienas, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
5.6. Gadījumā, ja pieprasītā informācija ir tik apjomīga, ka Pasūtītājs nevar to sagatavot un sniegt atlikušajā atbildes sniegšanas termiņā, tas drīkst Pretendentam atteikt sniegt šādu informāciju, pamatojoties uz to, ka tā nav pieprasīta laikus.
5.7. Jebkura papildu informācija (paziņojums, atbilde uz Pretendenta jautājumu), kas tiks sniegta saistībā ar Konkursu, tiks publicēta EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā, un tā ir saistoša turpmākā Konkursā. Ar brīdi, kad informācija ievietota EIS e-konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā, uzskatāms, ka ieinteresētie piegādātāji ir saņēmuši papildu informāciju par iepirkuma procedūru.
5.8. Ieinteresēto piegādātāju pienākums ir pastāvīgi sekot EIS e–konkursu apakšsistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/126364 Konkursa sadaļā publicētajai informācijai, t.sk. Komisijas sniegtajām atbildēm uz ieinteresēto piegādātāju jautājumiem par Konkursu. 
5.9. Komisija nav atbildīga par to, ja kāds ieinteresētais piegādātājs nav iepazinies ar informāciju par Konkursu, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja EIS e–konkursu apakšsistēmā.
6. PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAS UN ATVĒRŠANAS KĀRTĪBA
6.1. Piedāvājumu drīkst iesniegt, sākot ar dienu, kad paziņojums par līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē. 
6.2. Saskaņā ar PIL 39. panta pirmo daļu piedāvājumi Konkursā ir iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamo EIS e–konkursu apakšsistēmu. Ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem Konkursa nolikuma prasībām. 
6.3. Lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS[footnoteRef:2] vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar EIS e–konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības. [2:  Reģistrācijas informāciju skatīt – https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&syste%20mCode=CORE] 

6.4. Piedāvājumu atvēršana paredzēta EIS e-konkursu apakšsistēmā ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas termiņu skatīt EIS e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā un Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē “Paziņojums par līgumu”. 
6.5. Piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamos rīkus pieteikumu elektroniskai saņemšanai. 
6.6. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS  e–konkursu apakšsistēmā. 
6.7. Ja no sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem EIS darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu drošību, Komisija pieņem lēmumu par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un Pasūtītājs sagatavo paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un publicē to Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē vai, ja sākotnējais paziņojums par līgumu ir publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, nosūta to Eiropas Savienības Publikāciju birojam publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
6.8. Ja Pretendents datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām Komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai.

7. PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMU
7.1. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e–konkursu apakšsistēmā. Katra iesniedzamā dokumenta formāts var atšķirties, bet ir jāievēro šādi iespējamie veidi: 
7.1.1. izmantojot EIS e–konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot EIS e–konkursu apakšsistēmā Konkursa sadaļā ievietotās formas; 
7.1.2. gadījumā, ja Pretendents elektroniski aizpildāmos dokumentus ir sagatavojis ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas un augšuplādējis sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem, Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Pretendents ir izmainījis Pasūtītāja noteikto veidlapu, Pasūtītājam ir tiesības lemt par šāda piedāvājuma neizskatīšanu un atzīšanu par neatbilstošu Konkursa nolikuma prasībām;
7.1.3. gadījumā, ja Pretendents, sagatavojot elektronisko piedāvājumu ir šifrējis to ārpus EIS e–konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājis piedāvājumu ar elektronisku atslēgu un paroli, Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām. 
7.2. Piedāvājuma veidlapas jāaizpilda tikai elektroniski atsevišķā elektroniskā dokumentā ar Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) rīkiem lasāmā formātā. 
7.3. Visus dokumentus Pretendents iesniedz elektroniskā formā un pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs parakstīt Pretendentu pārstāvēt tiesīga vai tās pilnvarota persona gan ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts), gan ar drošu elektronisko parakstu, izņemot Pretendenta piedāvājuma nodrošinājumu, kas jāparaksta piedāvājuma nodrošinājuma devējam ar drošu elektronisko parakstu (ja attiecināms). 
7.4. Piedāvājums jāparaksta Pretendentu pārstāvēt tiesīgai personai vai viņa pilnvarotajai personai – pievienojot attiecīgu pilnvaru (oriģināls vai tās kopija, kas apliecināta Ministru Kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumu Nr. 558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” noteiktajā kārtībā) piedāvājuma parakstīšanai un tajā esošo dokumentu tulkojuma un kopijas pareizības apliecināšanai. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
7.5. Ja Pretendents ir ārvalstu persona un piedāvājums vai kāds no piedāvājuma dokumentiem tiek parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tad Pretendentam ir jānorāda vietne (saite), kur ir iespējams bez maksas un bez speciālas programmas uzstādīšanas uz datora verificēt (pārbaudīt) paraksta īstenumu.
7.6. Pretendentiem jāsagatavo piedāvājumi tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta EIS e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, t.sk. piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. 
7.7. Piedāvājumā jāiekļauj: 
7.7.1. Pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā; 
7.7.2. Pretendenta kvalifikācijas (atlases) dokumenti; 
7.7.3. Finanšu piedāvājums.
7.8. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem datorrakstā bez neatrunātiem labojumiem, aizkrāsojumiem vai dzēsumiem. Ja ir veikti kādi labojumi, tiem jābūt atrunātiem atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumos Nr. 558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” ietvertajām prasībām. 
7.9. Pēc Komisijas pieprasījuma, ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, Pretendentam jāuzrāda dokumenta oriģināls vai jāiesniedz apliecināta dokumenta kopija. 
7.10. Piedāvājumu sagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem pievieno Pretendenta apliecinātu tulkojumu latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 “Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents. 
7.11. Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents pilnībā atzīst visus Konkursa nolikumā ietvertos nosacījumus (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e–konkursu apakšsistēmas Konkursa sadaļā).

8. AVANSA GARANTIJA UN GARANTIJAS TERMIŅA SAISTĪBU IZPILDES NODROŠINĀJUMS 
8.1. Konkursa uzvarētājs ir tiesīgs saņemt avansa maksājumu līdz 10 (desmit) procentu apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma cenas. Konkursa uzvarētājs ir tiesīgs saņemt avansa maksājumu, ja tas iepirkuma līgumā (Konkursa nolikuma 8. pielikums) noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā ir iesniedzis Pasūtītājam avansa garantiju, kas sagatavota kā bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise. 
8.2. Garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājums ir 5 (piecu) procentu apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma cenas, kas Konkursa uzvarētājam būs jāiesniedz Pasūtītājam iepirkuma līgumā noteiktajā termiņā, kārtībā un apmērā kā bankas garantija vai apdrošināšanas sabiedrības polise, kas sagatavota atbilstoši iepirkuma līguma noteikumiem (Konkursa nolikuma 8. pielikums). Garantijas termiņa saistību izpildes nodrošinājumu samazina garantijas termiņa 25. (divdesmit piektajā) mēnesī uz atlikušo tā daļu, nosakot to 2 (divu) procentu apmērā no Līguma 3.1. punktā noteiktās līguma cenas, ievērojot iepirkuma līguma noteikumus (Konkursa nolikuma 8. pielikums).

9. PRASĪBAS PRETENDENTAM, TĀ PIEDĀVĀJUMAM UN IESNIEDZAMIE DOKUMENTI
9.1. Pretendentu atlases nosacījumi ir obligāti visiem Pretendentiem, kuri vēlas iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
9.2. Atlases dokumentus Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot šādas prasības:
	Kvalifikācijas prasības
	Dokuments kvalifikācijas prasības atbilstības novērtēšanai

	9.2.1. Pretendents iesniedz pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā atbilstoši Konkursa nolikuma 2. pielikumam. 
Pieteikums jāparaksta Pretendenta pārstāvim ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotai personai. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība un sabiedrības līgumā nav atrunātas pārstāvības tiesības, pieteikums jāparaksta katrai personai, kas iekļauta piegādātāju apvienībā, pārstāvim ar pārstāvības tiesībām. 
Ja pieteikumu paraksta persona, kurai nav Pretendenta pārstāvības tiesības, jāiesniedz Pretendenta personas ar pārstāvības tiesībām izdota pilnvara (oriģināls vai apliecināta kopija) citai personai parakstīt piedāvājumu. 
Personai, kura paraksta pieteikumu, pārstāvības tiesībām jābūt nostiprinātām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajam normatīvo aktu regulējumam. Ārvalstu pretendenta paraksttiesīgās personas pārstāvības tiesībām ir jābūt nostiprinātām atbilstoši tā reģistrācijas valsts vai patstāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu regulējumam.
Ja pieteikumu nav parakstījusi persona ar pārstāvības tiesībām, piedāvājums tiek noraidīts.
Pretendents pieteikuma parakstīšanai izmanto EIS iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	9.2.2. Ja pieteikumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikuma dokumentus paraksta atbilstoši piegādātāju savstarpējās vienošanās nosacījumiem.
	Pieteikumam jāpievieno šo personu starpā noslēgta vienošanās, kas parakstīta tā, ka vienošanās ir juridiski saistoša visiem apvienības dalībniekiem. Līgumā (vienošanās) jāiekļauj šāda informācija:
1) piegādātāju apvienības dibināšanas mērķis un līguma darbības (spēkā esamības) termiņš;
2) katra apvienības dalībnieka līguma daļa, tiesības un pienākumi;
3) informācija par piegādātāju apvienības vadošo dalībnieku;
4) pilnvarojumu dalībniekam, kurš tiesīgs rīkoties visu piegādātāju apvienības dalībnieku vārdā un to vietā, norādot dalībnieka pilnvarotās personas ieņemamo amatu, vārdu un uzvārdu.

	9.2.3. Pretendents ir neatkarīgi no konkurentiem izstrādājis piedāvājumu, ko Pretendents apliecina, iesniedzot apliecinājumu par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (Konkursa nolikuma 3. pielikums).

	9.2.4. Pretendents normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēts Komercreģistrā, VID publiskojamo datu bāzē vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un  visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai  visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām (ja attiecināms), kā arī apakšuzņēmējiem (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro.
Ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiek atzīta personu apvienība, tās pienākums ir līdz iepirkuma līguma  noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar PIL Pasūtītājs ir informējis Pretendentu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pēc savas izvēles izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
Šajā apakšpunktā minēto termiņu var pagarināt, ja attiecīgais ārvalsts Pretendents iesniedz pierādījumus tam, ka attiecīgajā mītnes valstī reģistrācijas procesam nepieciešams ilgāks laiks.
	Informāciju par Pretendentu, kurš ir reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā, Komisija pārbauda Uzņēmumu reģistra tīmekļa vietnē, ja Pretendents nav iesniedzis komersanta reģistrācijas apliecības kopiju.
Informāciju par fiziskām personām, kas veic saimniecisko darbību, Komisija pārbauda Valsts ieņēmuma dienesta tīmekļa vietnē sadaļā “VID publiskojamo datu bāze/Saimnieciskās darbības veicēji”.
Ja Pretendents (personu grupa) uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi nav izveidojis personālsabiedrību, tad personu grupa iesniedz visu personu grupas dalībnieku parakstītu saistību raksta (protokolu, vienošanos vai citu dokumentu) kopiju par sadarbību līguma izpildē.
Pretendents, kurš nav reģistrēts Latvijas Republikas Komercreģistrā vai VID publiskojamo datu bāzē, iesniedz komercdarbību vai saimnieciskās darbības reģistrējošas iestādes ārvalstīs izdotu reģistrācijas apliecības kopiju vai izziņu (-as) vai arī ārvalstīs reģistrēts Pretendents norāda publiski pieejamu reģistru, kur Komisija varētu pārliecināties par reģistrācijas faktu, kas apliecina, ka Pretendents, personu grupas dalībnieki, personālsabiedrības dalībnieki, persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un apakšuzņēmēji ir reģistrēti likumā noteiktajā kārtībā un apliecina ārvalstīs reģistrēta Pretendenta (arī personu grupas dalībnieku, personālsabiedrības dalībnieku, personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un apakšuzņēmēju) dalībnieku sastāvu.

	9.2.5. Pretendents, personālsabiedrība un visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi piegādātāju apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), Pretendenta norādītie apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000 euro, Pretendenta norādītās personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kas veiks būvdarbus, ir reģistrētas Būvkomersantu reģistrā vai attiecīgā profesionālā reģistrā ārvalstīs, vai Pretendentam ir kompetentas institūcijas izsniegta licence, sertifikāts vai cits līdzvērtīgs dokuments, ja attiecīgās valsts normatīvie tiesību akti paredz profesionālo reģistrāciju, licences, sertifikāta vai citus līdzvērtīgu dokumentu izsniegšanu.
	Par reģistrāciju Būvkomersantu reģistrā Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvkomersantu reģistrs”.
Ārvalstī reģistrētam Pretendentam, kas nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz attiecīgajā ārvalstī reģistrācijas/licencēšanas/ sertificēšanas faktus apliecinoši dokumenti, ja attiecīgās valsts, kurā reģistrēts Pretendents, normatīvie akti tādu pieprasa.
Pretendentam un/vai saistītajām personām, kas nav reģistrētas Būvkomersantu reģistrā, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja tās tiks atzītas par uzvarētāju, tās pirms līguma slēgšanas reģistrēsies Būvkomersantu reģistrā. 
Uz būvniecības pakalpojuma uzsākšanas brīdi, saskaņā ar Būvniecības likuma 22. pantu, komersantam (tai skaitā ārvalstu komersantam) jābūt reģistrētam Būvkomersantu reģistrā, norādot vismaz vienu būvspeciālistu reģistrā reģistrētu būvspeciālistu. Attiecīgi Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā ir paredzēts reģistrēt arī būvspeciālistus, kas būs īslaicīgo pakalpojumu sniedzēji.

	9.2.6. Pretendentam iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gadu un 2024. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā ir pieredze vismaz 1 (viena) būvdarbu līgumu izpildē: 
a) kura ietvaros ir veikti ielas, laukuma vai autoceļa[footnoteRef:3]  ar cieto segumu (asfaltbetona vai bruģa segums) jaunbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbi vismaz 1500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetru) platībā; un [3:  Termini “iela” un “autoceļš” tiek lietoti atbilstoši likuma “Par autoceļiem” 2. pantā un Ceļu satiksmes likuma 1. panta 3. punktā noteiktajai definīcijai.] 

b) kura ietvaros ir veikti ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (UKT) un ārējo elektrisko tīklu (ELT) izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas  darbi.
Pretendents “a” un “b” apakšpunktu pieredzes prasības var apliecināt tikai kopā, ar 1 (vienu) būvdarbu līgumu.
Objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
Ja Pretendenta  dibināšanas vai darbības uzsākšanas laiks neļauj sniegt informāciju par pieciem iepriekšējiem gadiem, tad prasība ir attiecināma uz Pretendenta nostrādāto periodu.


	Pretendents atbilstošu pieredzi norāda pieredzes sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot:
1) [bookmark: _Hlk168926422]pasūtītāja atsauksmi par veiktajiem būvdarbiem; un
2) par pieredzi apliecinošo objektu darbu pabeigšanas akta vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, vai izdruku  no Būvniecības informācijas sistēmas par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai citu līdzvērtīgu  dokumentu, kas apliecina objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem. Ja Pretendents pieredzi apliecina ar objektu, kurā veikti atjaunošanas/ pārbūves darbi, Pretendents iesniedz apliecinājumu par objekta vai tās daļas gatavību ekspluatācijā vai citus pierādījumus, kas ļauj Pasūtītājam pārliecināties par objektā veiktiem pārbūves un/vai atjaunošanas darbiem un to apjomiem; un 
3) citus dokumentus (pēc nepieciešamības), kas pierāda prasību izpildi (piemēram, segto darbu akti, apstiprināta forma 2 u.tml.).
Iesniegtajos dokumentos jābūt norādītai visai nepieciešamajai informācijai, kas apliecina Pretendenta kvalifikācijas prasību atbilstību Konkursa nolikuma prasībām.   
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, Pretendents pieredzi var apliecināt ar viena dalībnieka individuālo prasībām atbilstošu pieredzi. Dalībnieka pieredzei, kas iegūta cita Pretendenta vai personu apvienības sastāvā, jābūt nošķiramai un dokumentāli pierādāmai. 
Ja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem būvdarbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina Pretendenta pieredzes atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, piemēram, iezīmējot ar atšķirīgu krāsu konkrētās sadaļas vai aprakstā iekļaujot nepārprotamas norādes.

	9.2.7. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs atbildīgo būvdarbu vadītāju:
a) kurš ir sertificēts ceļu būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, un
b) kurš iepriekšējo piecu gadu (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. gadu un 2024. gada periodā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) laikā kā atbildīgais būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 1 (vienu) būvdarbu līgumu: 
1) kura ietvaros ir veikti ielas, laukuma vai autoceļa   ar cieto segumu (asfaltbetona vai bruģa segums) jaunbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas būvdarbi vismaz 1500 m2 (viens tūkstotis pieci simti kvadrātmetru) platībā; un
2) kura ietvaros ir veikti ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu (UKT) un ārējo elektrisko tīklu (ELT) izbūves, pārbūves un/vai atjaunošanas  darbi.
Pretendents “b” punkta 1. un 2. apakšpunkta pieredzes prasības var apliecināt tikai kopā, ar 1 (vienu) būvdarbu līgumu. 
Objektam ir jābūt pieņemtam ar darbu pabeigšanas aktu vai nodotam ekspluatācijā, ja tas paredzēts atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām.
	Pretendents atbildīgo būvdarbu vadītāju norāda speciālistu sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot:
1) atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredzes aprakstu un speciālista parakstītu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 5. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt attiecīgā speciālista pienākumus; un
2) par pieredzi apliecinošu objektu akts par izpildītiem būvdarbiem, segto darbu akts objektā, būvdarbu žurnāla kopija u.tml., kas pierāda, ka attiecīgā persona ir veikusi attiecīgos pienākumus objektā; un
3) par pieredzi apliecinošo objektu darbu pabeigšanas akta vai akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā kopiju, vai izdruku  no Būvniecības informācijas sistēmas par objekta pieņemšanu ekspluatācijā, vai citu līdzvērtīgu  dokumentu, kas apliecina objekta pieņemšanu ekspluatācijā atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Par būvspeciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu reģistrs”.
Ja atbildīgā būvdarbu vadītāja pieredze tiek apliecināta ar veiktajiem būvdarbiem citā valstī, piedāvājumam jāpievieno dokumenti, kas nepārprotami apliecina Pretendenta speciālista pieredzes atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, piemēram, iezīmējot ar atšķirīgu krāsu konkrētās sadaļas vai aprakstā iekļaujot nepārprotamas norādes.

	9.2.8. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs būvspeciālistu (-us):
a) kurš ir sertificēts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, būvdarbu vadīšanā un būvuzraudzībā, un
b) kurš ir sertificēts elektroietaišu izbūves darbu vadīšanā un būvuzraudzībā (līdz 1 kV);
Viens speciālists drīkst pildīt vairākas pozīcijas.
	Pretendents būvspeciālistus norāda speciālistu sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot speciālista parakstītu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 6. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt attiecīgā speciālista pienākumus;
Par būvspeciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu reģistrs”.

	9.2.9. Ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas iepirkuma līguma izpildē piesaistīs darba aizsardzības koordinatoru (personu), kas:
a) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un ir apguvusi pamatlīmeņa* zināšanas darba aizsardzībā (teorijas sadaļu) un specializētās** darba aizsardzības zināšanas būvniecībā, vai 
b) normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir saņēmusi būvprakses sertifikātu būvdarbu vadīšanas vai būvuzraudzības jomā un ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā, vai  
c) ieguvusi otrā līmeņa profesionālo augstāko izglītību darba aizsardzības jomā.
*Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 6. punkts nosaka, ka pamatlīmeņa zināšanas darba aizsardzības jomā var iegūt personas, kurām ir vismaz pamatizglītība, apgūstot darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmu, ko izstrādājusi izglītības iestāde atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam. Darba aizsardzības pamatlīmeņa zināšanu izglītības programmas apjoms ir 60 stundu, no kurām 40 stundu ir teorijas sadaļa un 20 stundu prakse.
**Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 6.1 punkts nosaka, ka, specializētās zināšanas apgūst profesionālās pilnveides izglītības programmā, kuras apjoms ir 40 stundu un kura saistīta ar attiecīgo komercdarbības veidu, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas apstiprinātajam paraugam.
	Pretendents atbilstošu speciālistu norāda speciālistu sarakstā (Konkursa nolikuma 2. pielikums), klāt pievienojot:
1) speciālista kvalifikāciju apliecinoša dokumenta (apliecības, diploma u.c.) kopiju,
2) speciālista parakstītu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 6. pielikums), ka, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, tas apņemas piedalīties iepirkuma līguma izpildē un pildīt darba aizsardzības koordinatora pienākumus.
Par būvspeciālista spēkā esoša sertifikāta esamību  (ja attiecināms) Pasūtītājs pārliecinās Būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vietnē sadaļā “Būvspeciālistu reģistrs”.

	9.2.10. Pretendents ir tiesīgs veidot vienu speciālistu sarakstu saskaņā ar Konkursa nolikuma 2. pielikumu un iekļaut tajā Konkursa nolikuma 9.2.7., 9.2.8. un 9.2.9. apakšpunktā norādītos speciālistus.
Konkursa nolikuma 9.2.7., 9.2.8. un 9.2.9.   apakšpunktā minētie speciālisti iepirkuma līguma izpildē var pildīt vairāku speciālistu lomas ar noteikumu, ka tam ir Konkursa nolikuma 9.2.7., 9.2.8. un 9.2.9.  apakšpunktā izvirzītā nepieciešamā kvalifikācija attiecīgajam speciālistam.
Pretendents nodrošina, ka iepirkuma līguma izpildē iesaistītie speciālisti darbojas vienotā komandā. Vienā speciālistu komandā var būt vairāki vienas jomas speciālisti, kā arī var tikt veidotas vairākas speciālistu komandas, kas atbilst Konkursa nolikumā izvirzītājam prasībām attiecīgajam speciālistam.

	9.2.11. Ja Pretendents iepirkuma līguma izpildē piesaistīs speciālistu, kura profesionālā kvalifikācija ir iegūta ārzemēs, un šis speciālists nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz dokumentu, kas pierāda, ka speciālists ir atbilstoši kvalificēts ārvalstī, kur tas ir reģistrēts (vai kurā ieguvis izglītību, ja speciālistu reģistrāciju neparedz attiecīgās valsts normatīvie akti). 
Ārvalstu Pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts, kurā speciālists pastāvīgi strādā, attiecīgajā profesijā prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai.
Pretendents iesniedz apliecinājumu, ka tā piesaistītie ārvalstu speciālisti ir tiesīgi sniegt konkrētos pakalpojumus, kā arī gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tas līdz iepirkuma līguma noslēgšanai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs informāciju no atzīšanas institūcijas par to, ka visi nepieciešamie dokumenti ir saņemti un attiecīgais speciālists ir iekļauts Būvniecības informācijas sistēmā.

	9.2.12. Pretendents var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura.
Pretendents piedāvājumā norāda personas, uz kuru tehniskajām un profesionālajām iespējām tas balstās (Konkursa nolikuma 2. pielikums) un pierāda Pasūtītājam, ka tā rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo personu apliecinājumu (Konkursa nolikuma 4. pielikums) vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā. Apliecinājumus un vienošanās par sadarbību un/vai resursu nodošanu Pretendents var aizstāt ar jebkuriem cita veida dokumentiem, ar kuriem Pretendents spēj pierādīt, ka nepieciešamie resursi Pretendentam būs pieejami un tiks izmantoti iepirkuma līguma izpildes laikā, atkarībā no nodoto resursu veida. Iesniegtajiem dokumentiem (tai skaitā, apliecinājumiem un vienošanās) jābūt pietiekamiem, lai pierādītu Pasūtītājam Pretendenta spēju izpildīt iepirkuma līgumu, kā arī to, ka visā līguma izpildes laikā Pretendents faktiski izmantos tā uzņēmēja resursus, uz kura iespējām tas balstās savas kvalifikācijas pierādīšanai.
Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai Pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas veiks būvdarbus vai sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
Pretendents, kā arī personas, uz kuras iespējām Pretendents balstās, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	9.2.13. Piedāvājumā jānorāda visi apakšuzņēmēji (t.sk. apakšuzņēmēja apakšuzņēmēji) un katram šādam apakšuzņēmējam izpildei nododamo iepirkuma līguma daļu (Konkursa nolikuma 2. pielikums) un jāiesniedz sarakstā norādīto apakšuzņēmēju apliecinājumu par gatavību piedalīties iepirkuma līguma izpildē un veikt tam nododamo iepirkuma līguma daļu un darbus (Konkursa nolikuma 4. pielikums).
Apakšuzņēmēja izpildāmo darbu kopējo vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtību. Par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.
Pretendents, kā arī apakšuzņēmējs, dokumentu parakstīšanai var izmantot elektroniskās informācijas sistēmā iestrādāto paraksta rīku, kas nodrošina elektroniskā dokumenta parakstītāja identitātes apstiprināšanu vai elektronisko parakstu, kas atbilst normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu un elektroniskā paraksta statusu.

	9.2.14. Atbilstoši PIL 49. panta nosacījumiem Pretendents var iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Var iesniegt veidlapu atbilstoši Eiropas Komisijas 2016. gada 5. janvāra Īstenošanas regulai 2016/7, ar ko nosaka standarta veidlapu Eiropas vienotajam iepirkuma procedūras dokumentam, kas pieejama http://espd.eis.gov.lv/.  
Veidlapa jāiesniedz par Pretendentu, kā arī par katru piegādātāju apvienības dalībnieku (arī par katru personālsabiedrības dalībnieku, ja Pretendents ir personālsabiedrība), par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro. 
Aizpildot EVIPD veidlapu, obligāti jāaizpilda veidlapas II daļa “Informācija par ekonomikas dalībnieku”, III daļa “Izslēgšanas iemesli”, IV daļa “Atlases kritēriji”, VI daļa “Noslēguma apliecinājumi”.
Apakšuzņēmējiem, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”. Savukārt personām, uz kuru spējām Pretendents  balstās, ir jāaizpilda III daļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda IV daļā “Atlases kritēriji” informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem Pretendents uz konkrēto personu ir balstījies. 
Piegādātāju apvienība par katru tās dalībnieku iesniedz atsevišķu EVIPD veidlapu. 
Pretendentam EVIPD ir jānorāda arī, vai uz Pretendentu un PIL 42.panta trešajā daļā minētajām personām nav attiecināms kāds no PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteiktie izslēgšanas noteikumi ir iekļauti valsts tiesību normās paredzētajos izslēgšanas iemeslos EVIPD sagataves III daļas „Izslēgšanas iemesli” D sadaļā.
Pretendents var Pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza.
Pasūtītājam jebkurā iepirkuma procedūras stadijā ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Pasūtītājs nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas ir tā rīcībā vai ir pieejama publiskās datubāzēs.


10. [bookmark: _Hlk62566812]PASKAIDROJUMI PAR FINANŠU PIEDĀVĀJUMA SAGATAVOŠANU
10.1. Finanšu piedāvājumu Pretendents sagatavo un iesniedz, ievērojot Konkursa nolikumā, t.sk. Konkursa nolikuma 1. pielikumā “Tehniskā specifikācija” noteiktās prasības, atbilstoši Konkursa nolikuma 7. pielikumam “Finanšu piedāvājums”.
10.2. Finanšu piedāvājumu sagatavo, ņemot vērā Tehniskajā specifikācijā, Būvprojektā noteikto veicamo būvdarbu apjomu un būvdarbiem izvirzītās prasības. Cenām jābūt norādītām par katru Būvprojekta ekonomiskās daļas darbu apjomos norādīto pozīciju. Ja kādā no pozīcijām cenas nav norādītas, uzskatāms, ka Pretendents nav iesniedzis cenas par visu iepirkuma apjomu, kas ir pamats atzīt Pretendenta Finanšu piedāvājumu par neatbilstošu Konkursa nolikumam, līdz ar to Pretendents izslēdzams no turpmākās dalības Konkursā. 
10.3. Tāmēs jābūt ietvertām aprēķina formulām (ar izmantotu „ROUND” funkciju ar precizitāti 2 (divas) zīmes aiz komata, saglabājot visas formulas un funkcijas, kas izmantotas aprēķinos). Datnes nedrīkst būt aizsargātas ar paroli. 
10.4. Ja Pretendents konstatē nesakritības starp darba rasējumiem un būvdarbu apjomiem, vai, veicot objekta apskati un veicot kontrolmērījumus, konstatē nesakritības būvdarbu apjomos, tam par to nekavējoties rakstveidā jāziņo Pasūtītājam.
10.5. Finanšu piedāvājuma cenās ir jāiekļauj visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi (izņemot PVN) un nodevas,  visas ar būvdarbu izpildi saistītās izmaksas, kas ir saistošas Pretendentam, lai nodrošinātu kvalitatīvu iepirkuma līguma izpildi.
10.6. Piedāvājumam jābūt izteiktam euro bez PVN, atsevišķi jānorāda PVN un piedāvājuma cena ar PVN. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņems vērā cenu bez PVN.
10.7. Pretendents iesniedz finanšu piedāvājumu, kurā norāda līgumcenu un vienības cenu euro un centos bez PVN ar ne vairāk kā divām zīmēm aiz komata, atsevišķi katrai pozīcijai. Gadījumā, ja finanšu piedāvājumā būs norādītas vairāk kā divas zīmes aiz komata, noapaļošana netiks veikta un Komisija ņems vērā tikai pirmās divas zīmes aiz komata.
10.8. Pretendenta piedāvātā līgumcena ir nemainīga visā iepirkuma līguma izpildes laikā, izņemot iepirkuma līgumā noteiktajos gadījumos, vai, ja līgumcena tiek samazināta/palielināta proporcionāli izpildāmo darbu apjoma samazinājumam/palielinājumam, ja tādu veic Pasūtītājs. Līgumcena netiks pārskatīta, ja, slēdzot iepirkuma līgumu vai iepirkuma līguma laikā, izrādīsies, ka Pretendents cenā nav iekļāvis kādas no izmaksām kvalitatīvai iepirkuma līguma izpildei. 
10.9. Finanšu piedāvājumu paraksta Pretendenta pilnvarotais pārstāvis (pārstāvības tiesības reģistrētas publiskos reģistros vai izsniegta attiecīga pilnvara) ar drošu elektronisko parakstu vai EIS piedāvāto elektronisko parakstu (sistēmas paraksts).
10.10. Pretendents nedrīkst iesniegt finanšu piedāvājuma variantus.

11. [bookmark: _Hlk49763367]PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJS UN PIEDĀVĀJUMA VĒRTĒŠANA 
11.1. Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi:
11.1.1. Komisija piedāvājumu vērtēšanu veic slēgtās sēdēs šādos posmos: finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude; zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam; piedāvājuma noformējuma pārbaude; Pretendenta atlases prasību pārbaude. 
11.1.2. Piedāvājuma izvērtēšanas kritērijs: no Pretendentu piedāvājumiem, kas atbilst Konkursa nolikuma prasībām, Komisija izvēlas saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu ar viszemāko cenu (kopējā cena euro, bez PVN). 
11.1.3. Ja pirms tam, kad pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tiks konstatēs, ka Pretendentu piedāvājumu novērtējums atbilstoši piedāvājuma izvēles kritērijam ir vienāds, tad Komisija izvēlas to Pretendentu, kuram ir lielāka (skaitliski) līdzvērtīga rakstura pieredze (skat. Konkursa nolikuma 9.2.6.punktu). Lai izvērtētu Konkursa nolikuma 11.1.3.punktā norādīto, Komisija Pretendentiem pieprasa Konkursa nolikuma 9.2.6.punktā minēto informāciju.
11.2. Piedāvājumu vērtēšanas posmi:
11.2.1. Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude – Komisija vērtē, vai Pretendentu finanšu piedāvājumi atbilst Konkursa nolikuma 10. punktā noteiktajām prasībām un Konkursa nolikuma 7. pielikuma veidlapai. Komisija pārbauda, vai Pretendentu finanšu piedāvājumos nav aritmētisku kļūdu. Ja Komisija konstatē šādas kļūdas, tā tās izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma līgumcenu, Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas ir labotas. Vērtējot piedāvājumu, Komisija ņem vērā Komisijas veikto aritmētisko kļūdu labojumu. Ja finanšu piedāvājums neatbilst Konkursa nolikuma 10. punktā noteiktajām prasībām un Konkursa nolikuma 7. pielikuma veidlapai, Komisija ir tiesīga Pretendentu noraidīt un tā piedāvājumu Konkursā tālāk nevērtēt. 
11.2.2. Zemākās piedāvātās cenas noteikšana atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam – Komisija ir tiesīga turpmākos piedāvājuma vērtēšanas posmus veikt tikai tam Pretendentam, kura piedāvātā cena ir viszemākā, atbilstoši piedāvājumu izvērtēšanas kritērijam. Šajā posmā Komisija izvērtē Konkursa nolikuma 11.12. apakšpunktā noteikto, vai Pretendenta piedāvātā līgumcena nav nepamatoti lēta.
11.2.3. Piedāvājuma noformējuma pārbaude – Komisija vērtē piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikuma 7. punktā noteiktajām prasībām. Ja konstatēta piedāvājuma noformējuma neatbilstība, tad Komisija lems par piedāvājuma noraidīšanu, izvērtējot neatbilstības būtiskumu saskaņā ar normatīvajiem aktiem un judikatūru.
11.2.4. Pretendenta atlase – Komisija vērtē Pretendentu atbilstību Konkursa nolikuma 9. punktā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Komisija ir tiesīga noraidīt Pretendentu no turpmākās dalības Konkursā jebkurā no šādiem gadījumiem:
0. [bookmark: _Ref91403057]Pretendents ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai vai vispār nav sniedzis pieprasīto informāciju un šai informācijai ir nozīme kvalifikācijas apliecināšanai. Komisija nenoraidīs piedāvājumu, ja trūkstošo informāciju iespējams iegūt PIL 41. pantā noteiktajā kārtībā;
0. Pretendents neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām profesionālās darbības veikšanai, tehniskajām un profesionālajām spējām;
0. Pretendenta piedāvātais personāls neatbilst Konkursa nolikumā noteiktajām atlases prasībām.
11.3. Piedāvājumu vērtēšanas laikā Komisija nodrošina piedāvājumu glabāšanu tā, lai tiem nevarētu piekļūt personas, kas nav iesaistītas piedāvājumu vērtēšanā.
11.4. Komisijai ir tiesības pieprasīt, lai Pretendents precizē sniegto informāciju, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai.   
11.5. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde.   
11.6. Ja Pretendents neiesniedz Komisijas pieprasītās ziņas vai paskaidrojumus, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tiem dokumentiem, kas ir iekļauti piedāvājumā.
11.7. Pēc piedāvājumu izvērtēšanas Komisija pieņem lēmumu par iespējamu līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (starplēmums) un veic Pretendentu izslēgšanas noteikumu pārbaudi Konkursa nolikumā un PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā. 
11.8. Piedāvājuma noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, kā arī piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija var pieaicināt ekspertu. 
11.9. Eksperts nesniedz atzinumu, ja ir ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam.
11.10. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai.
11.11. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. 
11.12. Nepamatoti lēta piedāvājuma pārbaude:
11.12.1. Komisija izvērtē, vai tā Pretendenta, kuram atbilstoši Konkursa nolikuma 11.1.2. apakšpunktā noteiktajam piedāvājumu izvēles kritērijam, būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piedāvājums nav nepamatoti lēts – par norādīto cenu nav iespējams izpildīt iepirkuma līguma noteikumus.
11.12.2. Ja Komisijai rodas šaubas, ka konkrētais Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts, Komisija pieprasa skaidrojumu par piedāvāto cenu un izmaksām.
11.12.3. Komisija, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē tā sniegtos skaidrojumus. Komisijai ir tiesības prasīt, lai Pretendents iesniedz izdrukas no Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmas par Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās. Informāciju attiecībā uz Latvijā reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu par tās darbinieku vidējām stundas tarifa likmēm profesiju grupās Pasūtītājs, kā arī piegādātājs par sevi Ministru kabineta noteiktajā kārtībā iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta, izmantojot Ministru kabineta noteikto informācijas sistēmu. Pasūtītājs minēto informāciju no Valsts ieņēmumu dienesta ir tiesīgs saņemt, neprasot Pretendenta un tā piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju piekrišanu.
11.12.4. Komisija noraida Pretendenta piedāvājumu kā nepamatoti lētu, ja sniegtie skaidrojumi nepamato Pretendenta piedāvāto zemo cenas vai izmaksu līmeni vai ja cenā vai izmaksās nav iekļautas izmaksas, kas saistītas ar vides, sociālo un darba tiesību un darba aizsardzības jomas normatīvajos aktos un darba koplīgumos noteikto pienākumu ievērošanu.
11.12.5. Ja Komisija konstatē, ka Pretendenta piedāvājums ir nepamatoti lēts tāpēc, ka Pretendents saņēmis komercdarbības atbalstu, piedāvājumu pēc konsultācijām ar Pretendentu var noraidīt, tikai pamatojoties uz to, ka Pretendents nevar Komisijas noteiktā saprātīgā termiņā pierādīt, ka saņemtais komercdarbības atbalsts ir saderīgs ar iekšējo tirgu atbilstoši Līguma par Eiropas Savienības darbību 107.pantam. Ja Komisija noraida piedāvājumu šā iemesla dēļ, tā informē Eiropas Komisiju un Iepirkumu uzraudzības biroju par piedāvājuma noraidīšanu vai noraidīšanas iemeslu.

12. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN SANKCIJAS
12.1. Attiecībā uz Pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un izraudzītajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pasūtītājs veic pārbaudi par PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktajiem Pretendentu izslēgšanas iemesliem. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie Pretendentu izslēgšanas gadījumi tiks pārbaudīti PIL 42. pantā noteiktajā kārtībā.
12.2. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:
12.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;
12.2.2. uz Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;
12.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;
12.2.4. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 3. punkts — uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;
12.2.5. PIL 42. panta otrās daļas 1., 2. un 11. punkts — uz Pretendenta patieso labuma guvēju.
12.3. Ja Pasūtītājs, veicot PIL 42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minēto Pretendentu izslēgšanas gadījumu pārbaudi, tas konstatēs attiecīgos Pretendentu izslēgšanas gadījumus, tas rīkojas atbilstoši PIL 42. panta attiecīgās daļas nosacījumiem un PIL 43. panta nosacījumiem. 
12.4. Ievērojot Latvijai adresētās OECD 2019. gada 3. fāzes ziņojumā iekļautās rekomendācijas, PIL 42.panta otrās daļas 1. punkta b), c) un f) apakšpunktos minēto izslēgšanas iemeslu pārbaudei attiecībā uz ārvalstī reģistrētu vai pastāvīgi dzīvojošu personu gadījumā, ja Pretendenta iesniegtās ārvalsts institūciju izziņas vai dokumenti vai tos aizstājošie dokumenti (atbilstoši noformēts zvērests vai pašas personas apliecinājums) Pasūtītājam raisīs šaubas par to autentiskumu, Pasūtītājs izmantos publiski pieejamos daudzpusējo attīstības banku izslēgšanas sarakstus[footnoteRef:4], lai pārliecinoties, vai attiecīgie noziedzīgie nodarījumi nav izdarīti ne tikai pārbaudāmās personas reģistrācijas (valstspiederības) valstī (par ko noteiktā kārtībā tiek saņemtas ziņas no reģistriem vai iesniegtas izziņas), bet arī citās valstīs. Ja Pasūtītājs jebkurā no sarakstiem konstatē ierakstu par personu, izslēgšanas pamats ir prokurora priekšraksts par sodu vai tiesas spriedums, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs Pretendentu izslēgt saskaņā ar PIL 42. panta otrās daļas 1. punkta izslēgšanas iemeslu (vienlaikus ievērojot arī noteikumus par noilgumu, kā arī uzticamības nodrošināšanas iespēju u.c.). [4:  Pasaules bankas saraksts: https://www.worldbank.org/en/projects-operations/procurement/debarred-firms
Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības bankas saraksts: https://www.ebrd.com/ineligible-entities.html
Amerikas Attīstības banku grupas saraksts: https://www.iadb.org/en/transparency/sanctioned-firms-and-individuals
Āfrikas Attīstības banku grupas uzturētais saraksts: https://www.afdb.org/en/projects-operations/debarment-and-sanctions-procedures
Āzijas Attīstības bankas uzturētais saraksts: https://lnadbg4.adb.org/oga0009p.nsf/sancCrossDebarred?OpenView&count=999] 

12.5. Ja Pretendents būtu izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā tādēļ, ka PIL 42. panta otrās daļas  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas uz PIL  42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu, uzticamība nodrošināma, Pretendentam nomainot PIL 42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu pret tādu personu, kura atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām un uz kuru nav attiecināmi PIL  42. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 12., 13. un 14. punktā noteiktie izslēgšanas iemesli. Ja Pretendents 10 (desmit) darbdienu laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas neiesniedz PIL 43. panta otrajā daļā minētos dokumentus vai Pasūtītājs neuzskata iesniegto skaidrojumu un pierādījumus par pietiekamiem uzticamības atjaunošanai un tādu pašu un līdzīgu gadījumu novēršanai nākotnē, vai arī Pretendents neveic PIL  42. panta trešās daļas 2. un 3. punktā minēto personu nomaiņu saskaņā ar PIL 43. panta piekto daļu, Pasūtītājs pieņem lēmumu izslēgt Pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā. 
12.6. Pasūtītājs Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajā kārtībā attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, pārbauda, vai attiecībā uz šo Pretendentu, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, Pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkuma procedūrā.

13. LĒMUMA PIEŅEMŠANA UN PAZIŅOŠANA
13.1. Komisija lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja Komisijas locekļu balsis sadalās līdzīgi, izšķirošā ir Komisijas priekšsēdētāja balss. 
13.2. Komisija atlasa Pretendentus saskaņā ar izvirzītajām kvalifikācijas prasībām, pārbauda piedāvājumu atbilstību Konkursa nolikumā noteiktajām prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar izraudzīto piedāvājuma izvēles kritēriju. 
13.3. Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, nosūtot informāciju pa pastu vai elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu pašrocīgi parakstītu dokumentu, vai nodod to personīgi Pretendentam. 
13.4. Ja iepirkuma procedūra ir izbeigta vai pārtraukta, Komisija 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus Pretendentus par visiem iepirkuma procedūras izbeigšanas vai pārtraukšanas iemesliem un informē par termiņu, kādā Pretendents, ievērojot PIL 68. panta otrās daļas 1. vai 2. punktā noteikto termiņu, var iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojam iesniegumu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.
13.5. Komisija, informējot par rezultātiem, ir tiesīga neizpaust konkrētu informāciju, ja ar to var kaitēt sabiedrības interesēm vai tādējādi tiktu pārkāptas piegādātāja likumīgās komerciālās intereses vai godīgas konkurences noteikumi. Pretendentam piedāvājumā jānorāda, kura informācija piedāvājumā satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju (ja attiecināms). 
13.6. Gadījumā, ja Konkursā tiks iesniegts tikai viens piedāvājums, iepirkuma procedūra tiks pārtraukta.

14. IEPIRKUMA LĪGUMS
14.1. Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc nogaidīšanas termiņa beigām (PIL 60. panta septītā un astotā daļa), ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav PIL 68. pantā noteiktajā kārtībā iesniegts iesniegums par iepirkuma procedūras pārkāpumiem. 
14.2. Iepirkuma līgumu slēdz, pamatojoties uz Pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar Konkursa nolikuma noteikumiem un iepirkuma līguma projektu (Konkursa nolikuma 8. pielikums). 
14.3. Ja Pretendentam ir jautājumi vai iebildumi par Konkursa nolikumam pievienotā iepirkuma līguma projekta nosacījumiem, tie jāiesniedz rakstiski atbilstoši Konkursa nolikuma 5. punkta prasībām. Pēc minētā termiņa iebildumi par iepirkuma līguma projekta nosacījumiem netiks ņemti vērā. 
14.4. Iepirkuma līgums tiks slēgts tikai gadījumā, ja Pasūtītāja budžeta līdzekļi ir pietiekami.
14.5. Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas (uzaicinājums tiks nosūtīts pa elektronisko pastu) jāierodas Pasūtītāja juridiskajā adresē  slēgt iepirkuma līgumu vai minētajā termiņā jāpieprasa un jāveic elektroniska iepirkuma līguma parakstīšana.
14.6. Ja iepirkuma procedūras uzvarētājs ir piegādātāju apvienība, kura nav izveidojusies pēc savas izvēles kā pilnsabiedrība vai noslēgusi sabiedrības līgumu, iepirkuma līgums jāparaksta un jānosūta Pasūtītājam 10 (desmit) darbdienu laikā no Pasūtītāja uzaicinājuma parakstīt iepirkuma līgumu nosūtīšanas dienas, pirms tam (pēc iepirkuma procedūras uzvarētāja izvēles):
14.6.1. reģistrējot pilnsabiedrību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra Komercreģistrā vai attiecīgās ārvalsts reģistrā, vai 
14.6.2. noslēdzot sabiedrības līgumu, kur par uzņemtajām saistībām atbild solidāri visi tie biedri, uz kuru saimnieciskajām un finansiālajām iespējām piegādātājs balstās un kuri būs finansiāli atbildīgi par līguma izpildi. Pasūtītājam jāiesniedz sabiedrības līguma kopija.
14.7. Izraudzītajam Pretendentam 5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, jāiesniedz Finanšu plūsmas grafiks un Būvdarbu izpildes laika grafiks atbilstoši Tehniskās specifikācijas (Konkursa nolikuma 1.pielikums) prasībām, kurš pirms iepirkuma līguma slēgšanas tam jāsaskaņo ar Pasūtītāju.
14.8. Ja Pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, nenoslēdz iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā, Komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam Pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, Komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkuma procedūru, neizvēloties nevienu piedāvājumu. 

15. KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
15.1. Komisija ir tiesīga: 
15.1.1. pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datubāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti Komisijai;
15.1.2. ja Komisijai rodas šaubas par iesniegto dokumentu kopiju autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumentu oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumentu kopiju;
15.1.3. izziņas un citus dokumentus, kurus PIL noteiktajos gadījumos izsniedz kompetentās institūcijas, Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas. Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Komisija pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīgumu;
15.1.4. lūgt, lai Pretendents vai kompetenta institūcija, papildina vai izskaidro dokumentus, kas iesniegti atbilstoši PIL 44., 45., 46. panta prasībām. Ja Komisija pieprasa, lai Pretendents precizē iesniegto informāciju, tā nosaka termiņu, līdz kuram Pretendentam jāsniedz atbilde;
15.1.5. pārbaudīt sniegto informāciju;
15.1.6. Pretendenta atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai Komisija ir tiesīga pieaicināt ekspertu. Pirms darbības sākšanas eksperts paraksta apliecinājumu, ka nav tādu apstākļu, kuru dēļ viņš varētu būt ieinteresēts konkrēta Pretendenta izvēlē vai darbībā. Šo apliecinājumu eksperts pievieno atzinumam. Eksperts piedāvājumā ietverto un Pretendenta papildus sniegto informāciju drīkst izmantot tikai sava atzinuma sniegšanai. Ekspertam ir tiesības iepazīties ar piedāvājumiem, kā arī lūgt Komisiju pieprasīt no Pretendenta papildu informāciju, kas ir nepieciešama atzinuma sagatavošanai;
15.1.7. jebkurā brīdī pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums; 
15.1.8. pārtraukt iepirkumu, ja Pretendenta piedāvātā līgumcena pārsniedz Pasūtītāja finanšu iespējas un iepirkuma līgums nav realizējams nepietiekamu finanšu dēļ.
15.2. Komisijai ir pienākums:
15.2.1. nodrošināt Konkursa procedūras norisi un dokumentēšanu; 
15.2.2. nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem. 
15.2.3. pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par Konkursa nolikumu;
15.2.4. vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar PIL, citiem normatīvajiem aktiem un šo nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par Konkursa izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu;
15.2.5. 3 (trīs) darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas informēt visus Pretendentus par pieņemto lēmumu iepirkuma procedūrā. 

16. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
16.1. Pretendents ir tiesīgs:
16.1.1. pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu;
16.1.2. iesniegt iesniegumu par Konkursa nolikumu un Konkursa norises likumību (līdz iepirkuma līguma noslēgšanai) Iepirkumu uzraudzības birojam;
16.1.3. uzdot precizējošus jautājumus piedāvājuma sagatavošanai un iesniegšanai;
16.1.4. saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju. 
16.2. Pretendentam ir pienākums:
16.2.1. sagatavot piedāvājumu atbilstoši Konkursa nolikuma prasībām;
16.2.2. konstatējot neprecizitātes vai pretrunas Tehniskā specifikācijā, Pretendents par to informē Komisiju. Komisija noskaidro atšķirību iemeslus un, sniedz atbildi precizējot būvdarbu sastāvu un apjomu, tādējādi nodrošinot visiem Pretendentiem vienādas prasības;
16.2.3. sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu;
16.2.4. sniegt atbildes uz Komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai;
16.2.5. segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma sagatavošanu un iesniegšanu;
16.2.6. noslēgt līgumu ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc uzaicinājuma slēgt iepirkuma līgumu nosūtīšanas. 
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1. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/43/ERAF
nolikumam

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
iepirkuma procedūrā  “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF

[bookmark: _Hlk169006907]TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA
I. Vispārīgie norādījumi
1.1. [bookmark: _Hlk169006762]Darbu izpildes vieta: Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas, Cēsīs, Cēsu novadā. 
1.2. Būvdarbu mērķis: Veikt ielas pārbūves darbus, tas ir, pārbūvēt ielas braucamo daļu, apgaismojumu un ietvi, kā arī veikt lietus ūdens kanalizācijas, sadzīves kanalizācijas un ūdensvada pārbūves darbus.
1.3. Darbu izpildes termiņi: Plānotais būvdarbu uzsākšanas termiņš – 2025. gada pavasarī (ja būvdarbu izpildes tehnoloģija to pieļauj, pieļaujams būvdarbus uzsākt 2024.gadā, paredzot tehnoloģisko pārtraukumu). Plānotais kopējais būvniecības darbu ilgums – 11 (vienpadsmit) mēneši no būvlaukuma nodošanas akta parakstīšanas brīža līdz būves pieņemšanai ekspluatācijā, no kuriem 10 (desmit) kalendārie mēneši ir paredzēti būvdarbiem un 1 (viens) kalendārais mēnesis paredzēts objekta nodošanai ekspluatācijā (atzinumu, saskaņojumu saņemšanai un būvvaldes akcepta saņemšanai par pieņemšanu ekspluatācijā). Būvuzņēmējam nekavējoties rakstveidā jāinformē Pasūtītājs un Būvuzraugs, ja būvdarbu gaitā atklājas apstākļi, kas var kavēt būvdarbu izpildes termiņus.
1.4. Līguma izpildes kārtība:
1.4.1. Būvuzņēmuma līguma noslēgšana;
1.4.2. Būvuzņēmējs 10 (desmit) darba dienu laikā iesniedz normatīvajos aktos noteiktos nepieciešamos dokumentus Būvatļaujas saņemšanai. 
1.4.3. Būvdarbi veicami, atbilstoši šai tehniskajai specifikācijai un būvprojektam Nr. BIS-BL-729830-8784,  “Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā”, Būvniecības likumam, VAS “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātajai specifikācijām “Ceļu specifikācijas 2023”, Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Latvijas būvnormatīviem. 
2. II. Tehniskā dokumentācija
2.1.  Būvdarbi veicami atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RK projekti” izstrādātajam būvprojektam Nr. BIS-BL-729830-8784, “Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā”.
2.2.  Iepirkuma nolikumam pievienots būvprojekts un darbu daudzumu saraksti.
2.3.  Būvdarbu līguma Izpildītājam pirms līguma slēgšanas 5 dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma jāiesniedz:
2.3.1. Finanšu plūsmas grafiks. Grafikā jānorāda finanšu plūsma par faktiski izpildāmo būvdarbu pakalpojumu vērtību pa mēnešiem;
2.3.2. Būvdarbu izpildes laika grafiks. Izstrādāts izpildāmo būvdarbu kalendārais laika grafiks nedēļās, minot veicamo darbu starpposmus un nodarbināto skaitu, paredzot:
2.3.2.1. būvlaukuma iekārtošanu, t.sk., darbu veikšanas projekta iesniegšanu un saskaņošanu ar Pasūtītāju par visu Būvprojektā minēto būvapjomu; 
2.3.2.2. veicamos būvdarbus, atbilstoši darbu apjomiem. Ar Pasūtītāju jāsaskaņo kalendārā grafikā iekļauto būvdarbu detalizācija; 
2.3.2.3. būves nodošanu Pasūtītājam un Cēsu novada būvvaldei.
2.4. Tāmes sagatavošanas nosacījumi:
2.4.1. Būvdarbu tāmes jāsagatavo atbilstoši LBN 501-17 „Būvizmaksu noteikšanas kārtība”;
2.4.2. Būvuzņēmējs nedrīkst patvaļīgi izslēgt vai papildināt kādu no darbu daudzuma apjoma sadaļām vai ierakstiem.
2.5. Darbu veikšanas projekts.
2.5.1. Būvdarbi organizējami un veicami saskaņā “RK projekti” izstrādāto būvprojektu  “Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā” (Nr. BIS-BL-729830-8784) un tā sastāvā esošo darbu organizēšanas shēmu, kā arī ar Būvuzņēmēja izstrādāto darbu veikšanas projektu. 
2.5.2. Darbu veikšanas projektā atrunāt vides pieejamības risinājumus būvdarbu izpildes laikā. Būvdarbu laikā jānodrošina ielu funkcionālā pieejamība visiem satiksmes dalībniekiem (t.sk. cilvēkiem ar redzes invaliditāti).
2.5.3. Darbu veikšanas projektā tiek atrunāti procesi, lai nodrošinātu efektīvu atkritumu šķirošanu
2.5.4. Darbu veikšanas projektu, pamatojoties uz izstrādāto Būvprojektu, izstrādā Būvuzņēmējs. 
2.5.5. Darbu veikšanas projektā jāiekļauj detalizēts darbu veikšanas kalendārais grafiks (pa nedēļām), būvdarbu ģenerālplāns, sagatavošanas darbu un būvdarbu apraksts, galveno būvmašīnu darba grafiks, nepieciešamo speciālistu saraksts darbu veikšanai būvobjektā, pagaidu tehnoloģisko konstrukciju risinājumi (ja nepieciešams), darba aizsardzības, drošības tehnikas, ražošanas higiēnas un ugunsdrošības pasākumu tehniskais risinājums (apraksts), būvmašīnu, tehnoloģiskā un montāžas aprīkojuma saraksts, skaidrojošais apraksts, darbaspēka kustības grafiks un būvizstrādājumu transportēšanas nosacījumu un to novietošanas vietas būvlaukumā apraksts (shēmas).
2.5.6. Darbu veikšanas projekta sastāvā Būvuzņēmējs, papildu, izstrādā un ietver trūkstošo informāciju par Būvprojektā detalizēti neattēlotiem risinājumiem, ievērojot pielietojamās tehnoloģijas un risinājumus, saskaņojot izstrādātos risinājumus ar Būvprojekta autoru un Pasūtītāju. 
2.5.7. Darbu veikšanas projekts ir pieejams būvlaukumā strādājošajiem būvspeciālistiem un kontroles institūcijām.
2.5.8. Būvuzņēmējs nodrošina EDLUS elektronisko sistēmu, kurā tiek nodrošināta būvlaukumā nodarbināto personu darba laika elektroniska reģistrācija, uzskaite un reģistrēto datu glabāšana, lai nodotu minētos datus iekļaušanai vienotajā elektroniskās darba laika uzskaites datubāzē.

3. III. Būvdarbu apjomi
3.1. Pārbūvējamās ielas kopējais garums saskaņā ar saskaņoto Būvprojektu ir 797,12 metri.
3.2. Pirms būvdarbu uzsākšanas Būvuzņēmējam ir jāsaņem visas atļaujas darbu veikšanai un jāinformē esošo komunikāciju apkalpojošās organizācijas par darbu uzsākšanu vai jāizsauc to pārstāvis uz vietas būvobjektā.
3.3. Pirms būvdarbu uzsākšanas Pasūtītājs informē Būvuzņēmēju un citus būvniecības procesa dalībniekus par būvniecības iecerēm pieguļošajās teritorijās, aktualizējot informāciju par Būvprojektā paredzēto risinājumu funkcionālo savietojamību.
3.4. Būvdarbu izpildes laikā stingri jāievēro inženiertīklu aizsardzības noteikumi, pirms būvdarbu veikšanas no būvdarbu zonas savlaicīgi jāiznes visas traucējošās komunikācijas. Būvdarbu veikšana inženiertīklu tuvumā (aizsardzības zonā) jāsaskaņo ar to attiecīgajām apkalpojošajām organizācijām un jāsaņem attiecīga darbu veikšanas atļauja, līdz 2 (divu) metru attālumā no inženiertīkliem rakšanas darbus veikt bez mehānismiem. Būvuzņēmējam ir pienākums izpildīt inženierkomunikāciju īpašnieku izvirzītās prasības.
3.5. Inženiertīklu izbūves laikā jānodrošina esošo pievadu kvalitatīvu pievienošana kopējiem tīkliem, nodrošinot pievadu pilnvērtīgu funkcionalitāti, nepieciešamības gadījumā pieaicinot komunikāciju apkalpojošās organizācijas un šo komunikāciju lietotājus.
3.6. [bookmark: _Hlk527109392]Pirms Būvobjekta nodošanas ekspluatācijā Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem lietus ūdens kanalizācijas un sadzīves kanalizācijas vadam jāveic cauruļvadu videoinspekcija. Izbūvējot skatakas, jāpielieto hermetizācijas gumijas, kādas ir uzrādītas būvprojekta inženiertehniskajā daļā, sadaļā ūdensapgāde un kanalizācija ārējie tīkli.  Ja tiek pielietots ekvivalents risinājums skataku hermetizācijai, tad šis hermetizācijas risinājums jāsaskaņo ar SIA “VINDA.” Skataku hermetizācijas gumiju tehnoloģiskā iestrāde jāsaskaņo ar SIA “VINDA”. Skataku līmeņošana jāveic, pieaicinot SIA “VINDA” pārstāvi. Savlaicīgi – vismaz 3 dienas iepriekš un arī asfaltēšanas dienā informēt SIA”VINDA” pārstāvi par asfalta virskārtas ieklāšanu objektā. Jāveic skataku hermētiskuma pārbaudes. 
3.7. Ūdensvada hidranta demontēšanas darbi un aku vāku regulēšanas darbi, pirms tranšeju aizbēršanas atrādāmi apkalpojošās organizācijas– SIA „Vinda” pārstāvim. Pirms seguma (asfaltbetona seguma) ieklāšanas darbu veikšanas, atrādīt skataku vākus un ielas kapes inženierkomunikāciju īpašniekam. Saņemt atzinumu vai noslēgt pieņemšanas un nodošanas aktu, ka visas akas un ielas kapes ir izbūvētas ielas ieseguma līmenī un ir derīgas ekspluatācijai. 
3.8. Būvuzņēmējam līguma izpildē jālieto un jāievēro VAS “Latvijas Valsts ceļi” izstrādātās “Ceļu specifikācijas 2023”, ja būvprojektā nav noteikts citādi. 
3.9. Pirms piedāvājuma iesniegšanas, ja nepieciešams Būzvuzņēmējam jāiepazīstas ar būvobjektu (t.sk ar pieguļošajām teritorijām un to specifiku), veicamajiem darbu apjomiem dabā un jāizvērtē situācija, lai iegūtu pilnu priekšstatu par būvniecības darbiem.
3.10. Ja nav saņemti citi norādījumi no Pasūtītāja, tad ikmēneša būvdarbu izpildes par katru pārbūvēto ielu jāiesniedz kā atsevišķi noformēts dokuments.
4. IV. Materiāli
4.1.  Darbam izmantot Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un darba iekārtas. 
4.2.  Darbu un materiālu apjomi nosakāmi atbilstoši sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RK projekti” izstrādātajam būvprojektam Nr. BIS-BL-729830-8784,  “Krišjāņa Valdemāra un Pļavas ielas pārbūve, Cēsīs, Cēsu novadā”. Būvuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi informēt Pasūtītāju par neatbilstībām Būvprojekta risinājumos.
4.3.  Izmantojamie materiāli:
4.3.1. Darbu izpildē izmantojami tikai tie būvizstrādājumi, būvmateriāli, iekārtas, tehnika un mehānismi, kādi ir noteikti būvprojektā, konkursa piedāvājumā vai kādi ir iepriekš saskaņoti materiāli būvdarbu izpildes laikāma, un kādi pilnībā atbilst Darba apjomu sarakstam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu, materiālu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kā arī jāievēro Būvniecības likuma 10.panta pirmās daļas prasības un Latvijas Republikas Ministru kabineta 25.03.2014. noteikumus Nr.156 „Būvizstrādājumu tirgus uzraudzības kārtība". 
4.3.2. Būvuzņēmējam savā piedāvājumā jāievērtē visi nepieciešamie darbi, materiāli, būvmašīnas un transports, bez kā nebūtu iespējama būvprojektā paredzēto būvdarbu tehnoloģiski pareiza, Pasūtītāja prasībām un spēkā esošiem normatīviem atbilstoša izpilde pilnā apjomā. Būvdarbu apjomos norādītie materiālu apjomi doti sablīvētā veidā.
4.3.3. Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu, ievērot ražotāja instrukcijas, būvprojektu, būvprojekta pielikumus un norādījumus.
4.3.4.  Jaunu ielas apgaismojuma sistēmu uzstādīšanā vai esošās apgaismojuma sistēmas renovācijā jāievēro Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” 1. pielikumā “Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)”.
4.3.5. Nodrošināt ZPI prasību izpildi, ievērojot 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”, veicot būvdarbus un materiālu piegādi.
4.3.6. Esošā apgaismojuma demontāžai un jauna resursus taupošas, energoefektīvas apgaismojuma sistēmas montāžai. Veicot darbus, Būvuzņēmējam ir jāveic atbilstoši apkārtējās vides aizsardzības pasākumi, lai samazinātu un reģenerētu atkritumus, kas radušies teritorijas apgaismojuma izbūves laikā. Visas izlietotās lampas un apgaismes iekārtas jāsašķiro un jānosūta reģenerēšanai saskaņā̄ ar Ministru kabineta 2014.gada 8.jūlija noteikumiem Nr.388 “Elektrisko un elektronisko iekārtu kategorijas un marķēšanas prasības un šo iekārtu atkritumu apsaimniekošanas prasības un kārtība”.
4.3.7. Papildus tiek piemērots 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības un kritēriji (2.pielikums) mēbelēm (7.1.), : 
· Labiekārtojuma elementu (norādes) un āra mēbeļu (solu) ražošanā pielietot videi draudzīgus materiālus un procesus. Visai koksnei un koksnes materiāliem ir jānāk no likumīgas izcelsmes koksnes. Kā atbilstības apstiprinājums tiks pieņemts uzraudzības ķēdes sertifikāts koksnei, kas sertificēta kā FSC, PEFC vai līdzvērtīgs apliecinājums. Koksnes likumīgo izcelsmi var pierādīt arī izsekojamības sistēmas (tas var būt 3. personas sertifikāts, kā daļa no LVS EN ISO 9001:2015 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības (ISO 9001:2015)” un/vai LVS EN ISO 14001:2015 “Vides pārvaldības sistēmas. Prasības vadlīniju lietošanai (ISO 14001:2015)” vai Eiropas Savienības Vides pārvaldības un audita sistēma (EMAS)) esamība. Ja koksnes izcelsmes valsts ir parakstījusi Brīvprātīgās sadarbības līgumu (BSL) ar ES, FLEGT licence kalpos kā likumības pierādījums. Nesertificētai koksnei pretendentiem ir jānorāda ražošanā izmantotās koksnes tipi (šķ̧irnes), daudzumi un izcelsme kopā ar to likumības apliecinājumu. Ir jābūt iespējai izsekot šādas koksnes ražošanas ķēdei no meža līdz produktam.
· Izpildītāja piegādātajiem un uzstādītajiem labiekārtojuma elementiem un āra mēbelēm ir jānodrošina 5 (piecu) gadu garantiju, kuras termiņš sākas sākot no dienas, kad ir parakstīts būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas nodošanas akts. Garantijas ietvaros tiek nodrošināta preču atbilstība līguma specifikācijām bez papildu maksas. Izpildītājs  garantē rezerves daļu vai tādu elementu pieejamību, kam ir ekvivalenta funkcija vismaz 5 (piecus) gadus, sākot no dienas, kad ir parakstīts būvdarbu ekspluatācijā pieņemšanas nodošanas akts. Norāda kontaktinformāciju, kas izmantojama, lai organizētu rezerves daļu piegādi.
· Izpildītājs pēc labiekārtojuma elementu un āra mēbeļu montāžas iesniedz Pasūtītājam  uzstādīto demontāžas un remonta instrukcijas (vai iesniedz rokasgrāmatu), kas ietver izvērstu izstrādājuma shēmu, kurā atainots, kādas detaļas var noņemt un aizstāt un kādi darbarīki tam nepieciešami lai šos izstrādājumu varētu nesalaužot demontēt detaļu/sastāvdaļu nomaiņas nolūkā. Demontāžas un nomaiņas tehniskajiem risinājumiem ir  jābūt tādiem, lai tos varētu veikt nekvalificēts darbaspēks ar parastiem un vienkāršiem rokas darbarīkiem.
· Izpildītājam pienākums materiālu atbilstības deklarācijas/izcelsmes apliecinājumus Pasūtītājam iesniegt kopā ar attiecīgo priekšmetu piegādi. Instrukcijas un aprites ekonomikas plāns jāiesniedz ne vēlāk kā 2 nedēļas pirms darbu pabeigšanas.
4.3.8. papildus tiek piemērots 2017.gada 20.jūnija Ministru kabineta noteikumos Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” prasības dekoratīvajiem augiem (2. pielikums) p. 3.1.1.):
· Augus jāpiegādā pārstrādājamos vai bioloģiski noārdāmos konteineros. Ja stādu konteineri ir atkārtoti izmantojami, pēc augu/koku iestādīšanas uzņēmumam tie ir jāpaņem atpakaļ. Ja stādu konteineri bioloģiski noārdās, tiem ir jābūt 100 procenti izgatavotiem no bioloģiski noārdāmām (kompostējamām) vielām, piemēram, salmiem, korķa, koksnes miltiem, kukurūzas cietes; tie nedrīkst saturēt sintētiskus plastikas materiālus, plastifikatorus vai biocīdas vielas, piemēram, tādas vielas, kas ir biocīdu vai konservantu sastāvā.
· Mazus augus jāpiegādā redeļu kastēs vai kastēs, ko var nodot atpakaļ.
4.4.  Būvuzņēmējam būvdarbu laikā visi materiāli un iekārtas pirms konkrētā pasūtījuma veikšanas  (piemēram, bruģis, soliņš, atkritumu urna,  stādi, laternu gaismekļi un tmldz.) jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Tikai pēc Pasūtītāja akcepta saņemšanas konkrētajam modelim, Būvuzņēmējs, drīkst uzsākt būvizstrādājumu pasūtīšanu un piegādi Objektā.
4.5.  Veicot cauruļvadu, armatūru un iekārtu montāžu, ievērot ražotāja instrukcijas, būvprojektu, būvprojekta pielikumus un norādījumus.
4.6.  Būvuzņēmējs nodod Pasūtītājam lietošanai aprīkojumu, iekārtas, kur visas konstrukcijas ir pārbaudītas, tehniskās sistēmas (piemēram, apgaismojums) ir saregulētas un tie ir nodoti ekspluatācijā. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs par materiālu, iekārtu aizsardzību pret bojājumiem Būvdarbu izpildes laikā, gan Pasūtītāja, gan trešo personu priekšā. 
4.7. Atgūtie, otrreiz izmantojamie materiāli:
4.7.1. Būvniecības darbu laikā radušos būvniecības atkritumus (t.sk. noņemto nederīgo asfaltbetonu un betonu, nereģenerētus būvniecības atkritumus saturošu grunti u.c. veida atkritumus) drīkst nodot tikai atkritumu apsaimniekotājam, kas Valsts vides dienestā ir saņēmis atbilstošu atļauju.
4.7.2. Attiecīgie aku vāki ir jānodod SIA “VINDA”.
5. V. Prasības būvdarbu veikšanai ielās
5.1. Būvuzņēmējs nodrošina ielu funkcionālās darbības nepārtrauktību (neiekļaujot īslaicīgus darbus, kas neļauj ielu funkcionāli izmantot). Ielu būvdarbu laikā Būvuzņēmējam jāveic būvlaukumā ietilpstošo un apbraucamo ceļu uzturēšana.
5.2. Darbu veikšana ārpus darba laika, kas noteikta darba dienās no plkst. 8:00 līdz 18:00, jāsaskaņo ar Pasūtītāja pārstāvjiem.
5.3.  Asfaltēto ceļu bedrīšu remonts jāveic piecu dienu laikā pēc Pasūtītāja norādījumiem.
5.4.  Ielu būvdarbu laikā nodrošināt piegulošo ēku īpašniekiem nepārtrauktu piekļuvi savam īpašumam ar transportlīdzekli. Ja tas nav iespējams tehnoloģisku iemeslu dēļ, saskaņot ar īpašnieku laiku, uz kādu būs ierobežojumi un iespējamās autotransporta izvietošanas vietas.
5.5. Veikt ceļa braucamās daļas asfaltēšanu atbilstoši projekta risinājumam. Ceļa daļas apjomos ietilpst asfaltēšanas darbi ar ielas apmaļu iebetonēšanu. Visas garantijas saistības par ceļa braucamo daļu arī par tranšeju blietēšanu pret Pasūtītāju uzņemas Būvuzņēmējs, kas atbildīgas par ceļa seguma būvniecību. Tranšeju aizbēršanas darbus, kurus veic citi Būvuzņēmēji, jākontrolē no ceļa daļas atbildīgo darbu vadītāju puses.
5.6.  Lapu krūmu un lapu koku stādījumu ierīkošanu veikt atbilstoši Būvprojektā norādītajām specifikācijām, stādu dokumentāciju nodrošināt atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
5.7.  Apstādījumu ierīkošanā ievērot sekojošas prasības:
5.7.1. Būvuzņēmējs drīkst veikt apstādījumu ierīkošanas darbus tikai pieaicināta pieredzējuša dārznieka (dārznieku/parka dārznieku/ainavu strādnieku/ainavu būvtehniķi/daiļdārznieku/dārzkopības tehniķi vai citu speciālistu ar līdzvērtīgu vai augstāku kvalifikāciju) vadībā.
5.7.2. Lapu krūmu stādīšanā jāizmanto auglīgā augsne, papildinot to ar organisko un minerālo mēslojumu. Stādvietu ierīkošanas dziļums 40cm. Jāievēro stādīšanas attālumi atbilstoši plānā norādītajam. 
5.7.3. Lapu koku stādīšanā jāizmanto auglīgā augsne, papildinot to ar organisko un minerālo mēslojumu. Koki pēc stādīšanas piesienami katrs ar mietiem, stādāmbedrē montējama drenāžas caurule, laistīšanas nodrošināšanai. Katram lapu kokam veidojama apdobe.
5.8.  Būvuzņēmēja pienākums ir fiksēt ēku pamatu un funkcionāli ar to saistīto konstrukciju stāvokli tādā apjomā, kādā tiek veikti ielu rakšanas darbi, un sagatavo fakta konstatācijas aktu. Pie pirmās nepieciešamības Būvuzņēmējs pieaicina ēku būvspeciālistu, lai precīzi raksturotu ēku konstrukciju tehnisko stāvokli un pēc nepieciešamības definētu darba uzdevumu risinājuma izstrādei.
5.9. Pirms asfalta segas konstrukcijas izbūves jābūt izbūvētām visām inženierkomunikācijām kā sadzīves kanalizācijai, lietus ūdens kanalizācijai, ūdensvadam un elektrotīkliem u.c. zem ceļa braucamās daļas), izpildītiem visiem sagatavošanas darbiem.
5.10.  Būvuzņēmējs garantē, ka būvobjekts un būvdarbi atbilst Būvprojekta prasībām un ka tie ir izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Tas nozīmē, ka Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi ir kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbilst būvprojektā vai līgumā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos, materiālos vai iekārtās nav defektu.
5.11.  Garantijas termiņš būvobjektam 5 (pieci) gadi no Būvdarbu pabeigšanas akta parakstīšanas dienas.
5.12.  Būvlaukums:
5.12.1. Pasūtītājs nodod Būvuzņēmējam būves vietu satiksmei drošā stāvoklī ar būves vietas nodošanas aktu un pieņem atpakaļ no Būvuzņēmēja ar Darbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas brīdi. Būvuzņēmēja pienākums ir būves vietas nodošanas aktā vai tā pielikumā dokumentēt (ieskaitot foto fiksāciju) būves vietai (būvlaukumam) piegulošās teritorijas, ēku un būvju (pieaicinot īpašniekus), kā arī pazemes komunikāciju virszemes daļu faktisko stāvokli uz akta sastādīšanas brīdi.
5.12.2. Būvdarbu laikā nav paredzēts izmantot teritorijas ārpus ielas nodalījuma joslas. Ja Būvuzņēmējs būvdarbu laikā plāno veikt jebkādas darbības ārpus ielas nodalījuma joslas, šīs darbības iepriekš saskaņojamas ar attiecīgā nekustamā īpašuma īpašnieku, tiesisko valdītāju vai lietotāju, savstarpēji vienojoties par izmantošanas nosacījumiem.
5.12.3. Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem jāuztur būvlaukums, jānodrošina būvlaukumam piegulošo ielu un būvmateriālu piegādes ceļu laistīšana un slaucīšana pēc Cēsu novada pašvaldības Īpašuma apsaimniekošanas pārvaldes pirmreizēja aicinājuma, bet ne retāk kā reizi nedēļā. Būvdarbi veicami nebojājot ielai piekļaujošās ēkas un jāpielieto tehnoloģijas, kas nerada apdraudējumu ēkām, kas atrodas ielas tiešā tuvumā. Būvniecības procesā izmantotā tehnika un darba metodes nedrīkst radīt tādas vibrācijas, kas varētu radīt ēku konstruktīvās noturības apdraudējumu. Vienlaicīgi Būvuzņēmējam jāveic piesardzības pasākumi, kas izslēdz gaisa, zemes un ūdens iespējamo piesārņojumu, kā arī ierobežo kaitīgo faktoru (troksnis, smaka, vibrācija u.c.)  ietekmi uz blakus esošajiem iedzīvotājiem, gājējiem.
5.12.4. Būvuzņēmējam ir pienākums būvniecības laikā un pēc darbu pabeigšanas līdz Objekta nodošanai ekspluatācijā apmaksāt komunālos pakalpojumus (elektroenerģija, ūdens un kanalizācija u.c.). 
6. VI. Vides aizsardzības noteikumi
6.1. Veicot būvdarbus, saglabāt objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās objekta tehniskais stāvoklis vai vizuālais stāvoklis.
6.2. Vispārējās prasības par piesārņojuma novadīšanu apkārtējā vidē Latvijas Republikas teritorijā nosaka Vides aizsardzības likums, Ministru kabineta 22.01.2002. noteikumi Nr. 34 „Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” u.c. normatīvie akti. 
6.3.  Būvuzņēmējam, ievērojot atbilstošu normatīvo aktu prasības, novērst vai samazināt piesārņojumu, kas var kaitēt cilvēku veselībai, īpašumam un videi; novērst kaitējumu radītās sekas; novērst piesārņojumu rašanos, novērst vai samazināt atkritumu radīšanu, nodrošinot atkritumu atbilstošu apsaimniekošanu.
6.4. Ja būvlaukumā radušos rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu piesārņojuma pakāpe ir lielāka, nekā noteikts normatīvajos rādītājos, pirms ievadīšanas kanalizācijas tīklā tos attīra atbilstoši nosacījumiem, kas noteikti Valsts vides dienesta reģionālās vides pārvaldes izsniegtajā A vai B kategorijas atļaujā piesārņojošai darbībai vai apliecinājumā C kategorijas piesārņojošai darbībai, ja šāda atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem attīrīšanas iekārtām un citām ūdeni piesārņojošām darbībām ir izsniegta.
6.5. Nav pieļaujama ūdens (arī attīrīta) novadīšana no būvlaukuma pašteces ceļā un nesagatavotās gultnēs. Ūdens atklātās novadīšanas veids un novadgrāvju sistēma jāparedz darbu veikšanas projektā (ja attiecas).
6.6. Pasūtītajam ir tiesības pieprasīt Būvuzņēmējam izsniegt dokumentālus apliecinājumus atkritumu šķirošanai, pārstrādei un/vai utilizācijai.
7. VII. Drošības noteikumi
7.1.  Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību būvobjektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši ekipētu personu neielaišanu būvobjektā. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par darba drošības noteikumu ievērošanu būvobjektā. 
7.2.  Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā. 
7.3.  Būvuzņēmējs apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.
7.4.  Būvuzņēmēja pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem būvobjektā vai būvobjektam nodarīto kaitējumu. 
7.5.  Būvdarbu izpildes laikā jāizmanto videi draudzīgi materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.
7.6.  Visos gadījumos, kur būvprojektā vai atbilstošos būvnormatīvos un standartos ir paredzētas speciālās būvmateriālu pārbaudes, tās jāveic neatkarīgās būvmateriālu laboratorijās, ar kurām Būvuzņēmējs noslēdzis atbilstošu līgumu.

8. VIII. Pārbaudes noteikumi un metodes
8.1.  Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai pušu pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.
8.2.  Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi atbilst projekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Pasūtītājs. Ja neatkarīgā laboratorijā vai sertificētu speciālistu pārbaudītie paraugi neatbilst projekta un tehnisko noteikumu prasībām, tad paraugu pārbaudes izdevumus sedz Būvuzņēmējs. Atkārtotas pārbaudes izdevumus sedz puse, kura atkārtotu pārbaudi pasūtījusi.
8.3.  Ja Pasūtītājs vai Būvuzraugs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Būvuzraugam 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā termiņā.
8.4.  Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
8.5.  Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
9. IX. Būvdarbu izpildes pārbaudes
9.1.  Būvuzraugs u.c. Pasūtītāja pārstāvji ir tiesīgi iepazīties ar būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam. Būvuzraugam u.c. personām atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvniecību reglamentējošajiem normatīvajiem aktiem ir tiesības apturēt būvniecību un veikt citas normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un būvprojekta noteikumiem.
9.2.  Būvuzraugs būvdarbu izpildes laikā ievēro Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumus Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
9.3.  Autoruzraugs ir pilnvarots uzraudzīt būvdarbu izpildes gaitu, tās atbilstību būvprojektam, būvnormatīviem, citiem normatīvajiem aktiem. Autoruzraugs ir tiesīgs iepazīties ar dokumentāciju un būvdarbu izpildi, pieprasīt skaidrojumus par to Būvuzņēmējam, saņemt Pasūtītājam adresētus ziņojumus, apturēt būvniecību, veikt citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās darbības, pārbaudīt būvdarbu izpildes kvalitāti un apjomu atbilstību līguma un būvprojekta noteikumiem u.c. tiesības un pienākumi atbilstoši  Ministru kabineta 19.08.2014. noteikumiem Nr. 500 „Vispārīgie būvnoteikumi”.
9.4. Būvdarbu pieņemšana:
9.4.1. Būvuzņēmējs reizi mēnesī līdz kārtējā mēneša 10.datumam sastāda aktu par iepriekšējā mēnesī faktiski izpildītiem būvdarbiem. Pasūtītājs 5  (piecu)darbadienu laikā no akta saņemšanas brīža paraksta aktu par izpildītiem būvdarbiem vai arī nosūta Būvuzņēmējam motivētu atteikumu. Akts par izpildītiem būvdarbiem un rēķins ir pamats ikmēneša maksājumu izdarīšanai saskaņā ar līgumu, taču tas neierobežo Pasūtītāja tiesības noraidīt ar aktu par izpildītiem būvdarbiem pieņemtos būvdarbus, veicot būves pieņemšanu ekspluatācijā.
9.4.2. Ikmēneša izpildītie būvdarbi netiks pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst līgumam, būvprojektam, tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 
9.4.3. Pēc visu būvprojektā un līgumā paredzēto darbu pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam, nododot Pasūtītājam visu ar Darbu veikšanu saistīto būvniecības izpilddokumentāciju. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, tiek veikta darbu nodošana ar Būvdarbu nodošanas - pieņemšanas aktu.
9.4.4. Būvuzņēmējs ievērojot visus līguma noteikumus iesniedz visus dokumentus, kas nepieciešami Objekta pieņemšanai ekspluatācijā.
9.4.5. Ja Objekta pieņemšanas ekspluatācijā laikā tiek konstatēti darbu defekti vai trūkumi, Objekta pieņemšana ekspluatācijā tiek pārtraukta un Būvuzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jānovērš darbu defekti, un pēc tam tiek veikta atkārtota būves pieņemšana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Būves pieņemšanu ekspluatācijā apliecina normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sastādīts un parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā.
9.4.6. Pēc būvdarbu veikšanas Būvuzņēmējam ir jāveic izbūvēto inženiertīklu saskaņošana ar esošo komunikāciju apkalpojošajām organizācijām, kā arī jāsaņem tehniskais atzinums no esošo komunikāciju apkalpojošajām organizācijām.
9.4.7. Ne akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšana, ne arī pieņemšanas- nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem, kuri atklājas pēc objekta pieņemšanas būvdarbu garantijas termiņā.
10. [bookmark: _Hlk526861213]X. Papildus nosacījumi
10.1. Būvuzņēmējam pirms būvdarbu uzsākšanas ir jāinformē pierobežnieki par būvdarbu uzsākšanu un izmaiņām transporta kustībā. Autoruzraugam ir jāsaskaņo būvprojekta izmaiņas ar pierobežnieku, ja šīs izmaiņas skar attiecīgo pierobežnieku.
10.2. Bruģakmens, ielas un ietvju apmales un citus izstrādājumus, kas tiek iebūvēti ielā un tiek griezti uz vietas, jāsagatavo noslēgtā laukumā. Laukumam jābūt norobežotam ar materiālu, kas aizkavē griešanas putekļu izplatību būvlaukuma piegulošajā zonā. 
10.3. Visām automašīnām, kas pārvadā būvgružus, jābūt aprīkotām ar aizsargpārklāju, kas jālieto pārvadājumu laikā. Attiecīgās instances var sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolu, ja Būvuzņēmējs neveic ikdienas ielu uzturēšanas pasākumus un automašīnas nav aprīkotas ar aizsargpaklāju.
11. XI. Izpilduzmērījuma plāns
11.1. Izpilduzmērījuma plāns izstrādājams Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmā (LKS 92 TM) un Latvijas normālo augstumu sistēmā (LAS 2000.5). Izpilduzmērījuma plānam jāatbilst Ministru kabineta  24.04.2012. noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes  noteikumi” un Cēsu novada domes 09.11.2023. Saistošajiem noteikumiem  Nr. 25 „ Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Cēsu novadā” un citiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, kas regulē konkrēto darbu izpildi. Uzmērīšanu veic un uzmērīšanas tīklu veido no vietējā ģeodēziskā tīkla punktiem. No šī izveidotā uzmērīšanas tīkla veic visas teritorijas uzmērīšanu.
11.2. Izpilduzmērījuma plānā iekļaujama Ministru kabineta 14.10.2014. noteikumu Nr.633 “Autoceļu un ielu būvnoteikumi” 165.punktā noteiktā informācija, kā arī ieklājumu un ierīkoto zālāju platības labiekārtojums kā ceļa zīmes, atkritumu urnas, soliņi u.c. projekta ietvaros realizētie darbi.  Būvprojekta pārbūves darbu ietvaros izpilduzmērījuma plānā jāiekļauj izbūvēto/pārbūvēto pazemes  un virszemes inženierkomunikāciju izvietojums un informācija par šo inženierkomunikāciju galvenajiem parametriem un būvniecības laikā atsegto esošo pazemes inženierkomunikāciju izvietojums (tai skaitā augstuma atzīmes). 
12. Atbildīgā būvdarbu vadītāja atrašanās Objektā
12.1. Atbildīgajam būvdarbu vadītājam jāatrodas Objektā ne mazāk kā 2 h (divas stundas) katru dienu Būvdarbu norises laikā.
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Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101




1. Informācija par Pretendentu:[footnoteRef:5]  [5:  Pretendents aizpilda tabulu, norādot visu pieprasīto informāciju.] 

	1.
	Pretendenta nosaukums/ vārds uzvārds
	

	2.
	Vienotais reģistrācijas numurs/ personas kods
	

	3.
	Juridiskā adrese
	

	4.
	Saziņas veids (atzīmēt vēlamo variantu, Pretendents norāda, vai peikrīt saziņai ar Pasūtītāju izmantot eAdresi vai  e-pasta adresi, tai skaitā, informācijas pieprasījumu, paziņojumu par rezultātiem u.c. informācijas nosūtīšanai)
	☐E-pasta adrese: _______________
☐eAdrese

	5.
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	6.
	Banka, bankas kods, konta numurs
	

	7.
	Iepirkuma līguma parakstītājs (vārds, uzvārds, amats)
	

	8.
	Par iepirkuma līguma izpildi atbildīgā persona (vārds, uzvārds, amats, tālruņa numurs, e-pasta adrese)
	

	9.
	Uzņēmuma kategorija (norādīt uzņēmuma kategoriju atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 1. pielikuma 2. pantā noteiktajam)

	Mikrouzņēmums (no 1 līdz 9 darbiniekiem) 
	☐
	Mikrokuzņēmums, kurā ir nodarbinātas mazāk nekā 10 personas, un kuras gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro

	Mazais uzņēmums  (no 10 līdz 49 darbiniekiem)
	☐
	Mazais uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas, un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

	Vidējais uzņēmums 
(no 50 līdz 249 darbiniekiem)
	☐
	Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums vai mikrouzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas, un kura gada apgrozījums nepārsniedz  50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz  43 miljonus euro

	Lielais uzņēmums (250 un vairāk darbinieku)
	☐
	Neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem variantiem

	10.
	Patiesā labuma guvēji
	

	11.
	Pretendenta amatpersonu saraksts (ārvalstīs reģistrētam Pretendentam):

	Amatpersonas vārds, uzvārds
	Personas kods
	Amatpersonas statuss[footnoteRef:6]  [6:  Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli.] 


	
	
	

	12.
	Pretendentam ir personas, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē[footnoteRef:7] ☐jā ☐nē (atzīmē jā/nē); Ja Pretendentam ir šādas personas, informācija norādāma zemāk tabulā: [7:  Pretendents ievēro Koncernu likuma 3. panta pirmajā un trešajā daļā noteikto.] 


	Nosaukums, reģistrācijas numurs
	Amatpersonas[footnoteRef:8] statuss, vārds, uzvārds, personas kods [8:  Valdes loceklis, padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt personu, kurai Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē darbībās, kas saistītas ar filiāli.] 


	
	



2. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība (iekļauj un aizpilda, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu svītro):
2.1. personas, kuras veido piegādātāju apvienību (nosaukums, reģ. Nr., juridiskā adrese):_________;
2.2. katra piegādātāju apvienības dalībnieka atbildības sadalījums konkrētā līguma izpildē ___________ un apjoms procentuāli _______;
2.3. ja par iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks atzīta piegādātāju apvienība, tad līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne vēlāk kā 10 (desmit) dienu laikā no dienas, kad saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Pasūtītājs ir informējis piegādātāju apvienību par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, tā pēc savas izvēles:
2.3.1.  izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam;
2.3.2.  noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par piegādātāju apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
3. Pretendents ___________ (turpmāk – Pretendents) ar šī pieteikuma iesniegšanu piesakās piedalīties Cēsu novada pašvaldības rīkotajā atklātā konkursā “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, identifikācijas Nr. CNP/2024/43/ERAF, (turpmāk – Konkurss) un piedāvā veikt būvdarbus saskaņā ar Konkursa nolikuma un tā sastāvā esošās Tehniskās specifikācijas un iepirkuma līguma noteikumiem par Konkursā piedāvāto līgumcenu saskaņā ar Finanšu piedāvājumu.
4. Pretendents apliecina, ka: 
4.1. tam nav konkurenci ierobežojušas priekšrocības iepirkuma procedūrā un tās, kā arī ar to saistīta juridiskā persona nav bijusi iesaistīta iepirkuma procedūras sagatavošanā saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18. panta ceturto daļu;
4.2. iesniedzot piedāvājumu Konkursam, ir sniedzis patiesas ziņas par savu kvalifikāciju un atbilstību Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām un nav tādu apstākļu, kas liedz piedalīties Konkursā un pildīt Konkursa nolikumā un tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;
4.3. uz mums nav attiecināmi 2022. gada 8. aprīļa Padomes Regulas (ES) 2022/576, ar kuru groza Regulu Nr. 833/2014 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar Krievijas darbībām, kas destabilizē situāciju Ukrainā (Regula), 1. panta 23. punktā iekļautajā 5. k panta 1. punktā minētie apstākļi, kas nosaka, ka citastarp noteiktais 10 % apjoms no līguma vērtības attiecas uz visām līguma izpildē iesaistītajām personām, turklāt tas aptver visu piegādes ķēdi, nevis tikai tiešos piegādātājus;
4.4. pilnībā iepazinies ar Konkursa nolikumā, t.sk. arī ar iepirkuma līgumā un Tehniskajā specifikācijā izvirzītajiem noteikumiem, par visiem neskaidriem jautājumiem ir pieprasījis informāciju, piekrīt šajos dokumentos izvirzītajām prasībām un apņemas tos izpildīt;
4.5. visas piedāvājumā ietvertās dokumentu kopijas un tulkojumi ir pareizi un atbilst to oriģināliem (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināma, šo pieteikuma punktu svītro);
4.6. [bookmark: _Hlk54789286]var nodrošināt Tehniskajā specifikācijā izvirzītās prasības;
4.7. nodrošinās darbu veikšanā nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (programmas, iekārtas, instrumenti), darbaspēku, materiālus u.c. resursus un piedāvājums sagatavots atbilstoši Konkursa nolikuma Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prasībām, un iepirkuma līguma sekmīgai izpildei tam ir pieejams nepieciešamais darbaspēks, tehniskais aprīkojums, programmas, ražošanas iekārtas, instrumenti, materiāli un cits tehniskais nodrošinājums, kas nepieciešams konkrēto pakalpojumu sniegšanā un būvdarbu veikšanā; 
4.8.  5 (piecu) dienu laikā pēc Pasūtītāja pieprasījuma pirms iepirkuma līguma noslēgšanas dienas, iesniegs Finanšu plūsmas grafiku un Būvdarbu izpildes laika grafiku atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām, kurš pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiks saskaņots ar Pasūtītāju;
1.4. parakstīs iepirkuma līgumu Konkursa nolikumam pievienotajā redakcijā un apņemas pildīt visus tā noteikumus un nosacījumus, ja Pasūtītājs pieņems lēmumu slēgt iepirkuma līgumu;
1.5. Finanšu piedāvājums atbilst Konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām;
1.6. iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas un līguma noslēgšanas gadījumā nodrošinās darba drošības noteikumu un vides aizsardzības prasību ievērošanu;
1.7. piedāvājums Konkursā ir izstrādāts neatkarīgi, kā arī Pretendents  nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts Konkursā;
1.8. ievēros Ministru kabineta 2017. gada 20. jūnija noteikumu Nr. 353 „Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” minimālās obligātās prasības, ņemot vērā Konkursa dokumentācijas tvērumu;
1.9. neveic un līguma noslēgšanas gadījumā līguma izpildē neveiks darījumus (neiegādāsies preces vai pakalpojumus) ar tādu fizisku vai juridisku personu (tai skaitā tās valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt juridisko personu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja juridiskā persona ir personālsabiedrība), pret kuru ir noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas;
1.10. attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo fizisko personu datiem ir ievērotas personas datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības un piedāvājumā esošie datu subjekti ir informēti par datu apstrādi atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantam, kā arī tie ir iepazīstināti ar personas datu apstrādes atrunu, kas pieejama tīmekļvietnē www.cesis.lv sadaļā “Privātuma politika” – informācija par iepirkuma procedūras rezultātā veikto personas datu apstrādi;
1.11. no iesniegtajā piedāvājumā esošajiem datu subjektiem ir saņemta piekrišana datu apstrādei/ datu apstrāde ir nodrošināta uz cita likumiska pamata;
1.12. pēc Pasūtītāja pieprasījuma var pierādīt datu aizsardzības prasību ievērošanu attiecībā uz iesniegtajā piedāvājumā esošo datu subjektu datu apstrādi.
5. Apliecinājums par Pretendenta pieredzi:
	Veikto būvdarbu apraksts, kas pierāda Pretendenta atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai, veikto darbu apjomi
	Objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Pasūtītājs, 
kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

	
	
	

	
	
	

	
	
	


6. Informācija par Pretendenta piedāvātiem speciālistiem:
	Speciālista pozīcija
	Speciālista vārds, uzvārds
	Speciālista kvalifikācija, apliecība, sertifikāts (tā izdevējs, numurs, derīguma termiņš); un/vai izglītības dokuments  (nosaukums un iegūtā kvalifikācija), kas pierāda speciālista atbilstību attiecīgajai nolikumā izvirzītajai kvalifikācijas prasībai
	Speciālista darba devējs, persona, kuru pārstāv (komersanta nosaukums un reģ. Nr.)
	Līgumattiecību pamats (darba līgums, uzņēmuma līgums, u.c.)

	Atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas būvdarbu vadītājs
	
	
	
	

	Elektroietaišu izbūves darbu vadītājs (līdz 1 kV)
	
	
	
	

	Darba aizsardzības koordinators
	
	
	
	


7. Personu, uz kuru iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu vai Konkursa dokumentos noteiktajām prasībām, kas ir nepieciešamas konkrētā iepirkuma līguma izpildē neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu svītro)
	[bookmark: _Hlk150761381]Nr.p.k.
	Persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās (nosaukums un reģistrācijas numurs)
	Kvalifikācijas prasība (norāda arī attiecīgo nolikuma punktu), kuru izpildei Pretendents balstās uz citu personu iespējām
	Nododamo saimniecisko, tehnisko vai profesionālo spēju apraksts

	
	
	
	


8. Informācija par Pretendenta visiem piesaistītajiem apakšuzņēmējiem un apakšuzņēmēja apakšuzņēmējiem: (Pretendents informāciju iekļauj un aizpilda, ja tā ir attiecināma uz Pretendenta piedāvājumu. Ja nav attiecināms, šo pieteikuma punktu svītro).
	Nr.p.k.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese, kontaktpersona, un informācija vai apakšuzņēmējs ir mazais[footnoteRef:9] vai vidējais[footnoteRef:10] uzņēmums [9:  Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada  apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro.]  [10:  Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas vai kura gada apgrozījums kopā nepārsniedz 50 miljonus euro un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.] 

	Apakšuzņēmējam nododamie darbi (norāda nododamo darbu veidus, summu EUR bez PVN)
	Pretendents balstās uz apakšuzņēmēja iespējām savas kvalifikācijas apliecināšanai (Jā/Nē)

	
	
	
	


	Apakšuzņēmēja uzņēmuma kategorija (norādīt uzņēmuma kategoriju atbilstoši Eiropas Komisijas 2014. gada 17. jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014 1. pielikuma 2. pantā noteiktajam)

	Mikrouzņēmums (no 1 līdz 9 darbiniekiem) 
	☐
	Mikrokuzņēmums, kurā ir nodarbinātas mazāk nekā 10 personas, un kuras gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 2 miljonus euro

	Mazais uzņēmums  (no 10 līdz 49 darbiniekiem)
	☐
	Mazais uzņēmums, kas nav mikrouzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas, un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro

	Vidējais uzņēmums 
(no 50 līdz 249 darbiniekiem)
	☐
	Vidējais uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums vai mikrouzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas, un kura gada apgrozījums nepārsniedz  50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz  43 miljonus euro

	Lielais uzņēmums (250 un vairāk darbinieku)
	☐
	Neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem variantiem



9. Pretendents uzņemas pilnu atbildību par Konkursā iesniegto dokumentu komplektāciju, tajos ietverto informāciju, noformējumu, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Apliecina, ka sniegtā informācija un dati ir patiesi.
10. Piedāvājuma daļas, kuras satur komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju[footnoteRef:11] ir datnēs ar nosaukumu _______________. [11:  Ja Pretendents nav norādījis, kura piedāvājumā iekļautā informācija pēc Pretendenta domām ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai konfidenciālu informāciju, Pasūtītājs uzskatīs, ka šāds statuss Pretendenta iesniegtajiem dokumentiem nav piešķirts.] 

11. Pretendents atbilst[footnoteRef:12] vai neatbilst (Pretendents norāda atbilstošo variantu) Konkursa nolikuma 12. punktā minētajiem Pretendentu izslēgšanas noteikumiem ___________________. (Ja atbilst, tad norāda, kuram tieši Pretendentu izslēgšanas noteikumam).  [12:  Ja atbilst, piedāvājumā norāda papildu informāciju par to, kuram izslēgšanas noteikumam Pretendents atbilst, ja Pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad norāda arī, kurš tās dalībnieks vai biedrs atbilst izslēgšanas noteikumam. Ja šāds Pretendents tiek atzīts par tādu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, Pretendentiem papildus būs jāiesniedz skaidrojums un pierādījumi par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu vai noslēgtu vienošanos par nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, sadarbošanos ar izmeklēšanas iestādēm un veiktajiem tehniskajiem, organizatoriskajiem vai personālvadības pasākumiem, lai pierādītu savu uzticamību un novērstu tādu pašu un līdzīgu gadījumu atkārtošanos nākotnē.] 


Pretendenta paraksttiesīgā persona vai tā pilnvarota persona:
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums[footnoteRef:13] [13:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 

	





3. pielikums
atklāta konkursa  ID Nr. CNP/2024/43/ERAF
 nolikumam 

APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU 
atklātam konkursam “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
[bookmark: _Hlk51595996][bookmark: _Hlk43107648]
Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, _________________________(Pretendenta nosaukums/vārds uzvārds, reģ. Nr/ personas kods) (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz Cēsu novada pašvaldības rīkoto iepirkuma procedūru “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, identifikācijas numurs CNP/2024/43/ERAF, apliecinu, ka:
1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam. 
2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess. 
3. Pretendents ir pilnvarojis katru personu, kuras paraksts atrodas uz iepirkuma piedāvājuma, parakstīt šo apliecinājumu Pretendenta vārdā.
4. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem variantiem):
☐ 4.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:14] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem;  [14:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents, un kura: 
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkuma procedūrai; 
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 

☐ 4.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma Pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.
Piezīme: Pretendents, iesniedzot apliecinājumu, iekļauj tajā 4.1. vai 4.2.apakšpunktu (netiek norādīti abi apakšpunkti vienlaikus).
5. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 4.2. apakšpunktu [footnoteRef:15], ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz: [15:  Iekļauj, ja Pretendents apliecinājumā ir iekļāvis 4.2.apakšpunktu.] 

5.1. cenām;
5.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
5.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu) vai
5.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
5.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.
6. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā šī apliecinājuma ar 4.2. apakšpunktu. 
7. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne mazāk kā 700 eiro, un Publisko iepirkumu likums paredz uz 36 mēnešiem izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi.

Pārstāvja/pilnvarotās personas amats, vārds, uzvārds, paraksts: ______________
Datums[footnoteRef:16] [16:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 


Pielikums 
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar konkrēto iepirkumu[footnoteRef:17] [17:  Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.] 

	Nr.
p.k.
	Uzņēmums – konkurents, 
ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	(Komersanta nosaukums, reģ. Nr.)
	

	
	
	


Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: ______________

Datums[footnoteRef:18] [18:  Parakstot dokumentu ar elektronisko parakstu, datums ir pievienotā elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums.] 



4. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/43/ERAF 
nolikumam 

APAKŠUZŅĒMĒJA /PERSONAS,
UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS[footnoteRef:19] [19:  Norādīt tikai atbilstošo.] 

atklātam konkursam “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Ar šo, _________________________(apakšuzņēmēja/ personas, uz kuras iespējām pretendents balstās nosaukums/ vārds, uzvārds, reģistrācijas Nr./personas kods, adrese) apliecina, ka:
1. piekrīt piedalīties Cēsu novada pašvaldības (turpmāk – Pasūtītājs) organizētajā atklātajā konkursā  “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, identifikācijas numurs CNP/2024/43/ERAF, kā ___________________ (Pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese) (turpmāk – Pretendents) ______________________ (norāda attiecīgo statusu -  apakšuzņēmējs/ persona, uz kuras iespējām Pretendents balstās[footnoteRef:20]). [20:  Norādīt tikai atbilstošo. Informācija, kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

1. Starp Pretendentu un mums kā apakšuzņēmēju/ personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās (norāda attiecīgo statusu) pastāv vienota izpratne par iepirkuma līguma ietvaros nodrošināmā pakalpojuma/veicamo būvdarbu apjomu un cenu.
1. gadījumā, ja ar Pretendentu ir noslēgts iepirkuma līgums, apņemas:
2. sniegt norādītos pakalpojumus/veikt būvdarbus (ja attiecināms)[footnoteRef:21]:  [21:  Norādīt tikai, ja attiecināms. Informācija, kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

/īss sniedzamo pakalpojumu/veicamo būvdarbu apraksts atbilstoši Apakšuzņēmējiem nododamo darbu sarakstā norādītajam un summa (bez PVN) kādā apmērā darbi tiek nodoti/;
2. nodot Pretendentam šādus resursus (ja attiecināms)[footnoteRef:22]:  [22:  Norādīt tikai, ja attiecināms. Informācija, kas nav attiecināma uz konkrēto piedāvājumu tiek dzēsta.  ] 

/īss Pretendentam nododamo resursu (tehniskais personāls vai institūcijas, kuras iesaistīs būvdarbu veikšanā/pakalpojuma sniegšanā, vadošais personāls, tehniskais aprīkojums, iekārtas un instrumenti, saimnieciskie un/vai finansiālie rādītāji u.c.) apraksts/.
2. un nodot Pretendentam šādas tehniskās un profesionālās spējas (ja attiecināms): /Pretendentam nododamo tehnisko un profesionālo spēju apraksts, kurā norādīts tieši kādu pieredzi uzņēmējs nodot Pretendentam vai uz kādu pieredzi Pretendents balstās, lai apliecinātu savu kvalifikāciju/.

Pārstāvja/pilnvarotās personas ieņemamais amats, vārds, uzvārds, paraksts: 
	Vārds, uzvārds, amats
	

	Paraksts
	

	Vieta, datums
	





5. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/43/ERAF 
nolikumam 

ATBILDĪGĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA 
PIEREDZES APRAKSTS UN APLIECINĀJUMS 
atklātam konkursam “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF
	
Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

	1.
	Vārds
	

	2.
	Uzvārds
	

	3.
	Kvalifikācija, sertifikāta Nr.
	

	4.
	Pieredze, kas apliecina Konkursa nolikuma 9.2.7. punkta prasības:

	Veikto būvdarbu apraksts, kas pierāda speciālista atbilstību attiecīgajai kvalifikācijas prasībai, veikto darbu apjomi

	Objekta nosaukums, objekta nodošanas ekspluatācijā datums
	Pasūtītājs,
kontaktinformācija atsauksmēm (vārds, uzvārds, tālrunis, e-pasts)

	[bookmark: _Hlk169080081]
	
	

	
	
	

	
	
	



5. Cita saistītā informācija
Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais pareizi atspoguļo manu pieredzi un apņemos kā atbildīgais ceļu būvdarbu vadītājs strādāt pie atklāta konkursa “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, identifikācijas numurs CNP/2024/43/ERAF (turpmāk – Konkurss), līguma izpildes atbilstoši Konkursa nosacījumiem gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Ar šo apliecinu, ka es esmu iepazinies ar Konkursa līguma projekta nosacījumiem un Konkursa nolikumu un šis apliecinājums nav atsaucams, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Konkursa laikā.
Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta iesniegto piedāvājumu un pieņemt lēmumu Konkursā.
Ar šo uzņemos pilnu atbildību par apliecinājumā ietverto informāciju, atbilstību Konkursa nolikuma prasībām. Sniegtā informācija un dati ir patiesi.


Parakstot šo veidlapu, apliecinu, ka esmu to parakstījis personīgi. 
	Vārds, uzvārds
	

	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	

	Paraksts
	





[bookmark: _Hlk170375748]6. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/43/ERAF 
nolikumam 

SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS
atklātam konkursam “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF


Pasūtītājam Cēsu novada pašvaldībai
Reģistrācijas Nr. 90000031048
Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101

Es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka apņemos kā __________________ (speciālists norāda pozīciju, kādā tiks iesaistīts līguma izpildē) strādāt pie atklāta konkursa “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”, identifikācijas numurs CNP/2024/43/ERAF (turpmāk – Konkurss), līguma izpildes atbilstoši Konkursa nosacījumiem gadījumā, ja ______________(Pretendenta nosaukums) (turpmāk – Pretendents) tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
Ar šo apliecinu, ka es esmu iepazinies ar Konkursa līguma projekta nosacījumiem un Konkursa nolikumu un šis apliecinājums nav atsaucams, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt Konkursa laikā.
Piekrītu, ka mani personas dati tiek apstrādāti, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt Pretendenta iesniegto piedāvājumu un pieņemt lēmumu Konkursā.

Parakstot šo veidlapu, apliecinu, ka esmu to parakstījis personīgi. 
	Vārds, uzvārds
	

	Kvalifikāciju apliecinoša dokumenta Nr.
	

	Paraksts
	















7. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/43/ERAF 
nolikumam 
FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
atklātam konkursam “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF

(atsevišķā Excel failā)




8. pielikums
atklāta konkursa ID Nr. CNP/2024/43/ERAF 
nolikumam 
LĪGUMA PROJEKTS
atklātam konkursam “Krišjāņa Valdemāra ielas un Pļavas ielas, Cēsīs, pārbūve”
identifikācijas numurs: CNP/2024/43/ERAF

(atsevišķā Word failā)
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