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APSTIPRINĀTS
Latvijas Republikas Labklājības ministrijas
iepirkuma komisijas 2024. gada 2. jūlija sēdē
	(protokols Nr. 1)




Atklātā konkursa

[bookmark: _Hlk148005334][bookmark: _Hlk159584832] “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana” 


NOLIKUMS
 

Iepirkuma identifikācijas Nr. LRLM 2024/18 ANM
Rīga 2024

1. VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA
1.1.	Iepirkuma procedūras veids, nosaukums un identifikācijas numurs
	Atklāts konkurss “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas Nr. LRLM 2024/18 ANM (turpmāk iepirkuma procedūra vai konkurss) tiek veikts saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 8.panta pirmās daļas 1.punkta kārtībā. Pretrunu gadījumā starp iepirkuma procedūras nolikumā  noteikto un PIL noteikto, noteicošais būs PIL.
1.2.	Pasūtītājs
	Nosaukums:
	Labklājības ministrija

	Reģistrācijas numurs:
	90000022064

	Adrese:
	Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, Latvija

	Pircēja profils:
	https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/488

	Darba laiks:
	Darba dienās: pirmdien 08:30 – 17:00, no otrdienas līdz ceturtdienai 08:15 – 17:00, piektdien 08:15 – 16:00


1.3.	Kontaktpersona
	Inese Upīte, Labklājības ministrijas Sociālās apdrošināšanas departamenta vecākā eksperte, tālr. +371 60008557, e-pasts: inese.upite@lm.gov.lv.
1.4.	Finansējuma avots
	Iepirkums tiek finansēts no Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma (turpmāk – Atveseļošanas fonds) un valsts budžeta līdzekļiem. 
1.5.	Iepirkuma priekšmets
1.5.1.	Iepirkuma priekšmets ir sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka (turpmāk – Sistēma) ieviešana, izstrāde un tā garantijas apkalpošana un izmaiņu pieprasījumu izpilde Labklājības ministrijā (turpmāk tekstā – LM), saskaņā ar Iepirkuma tehnisko specifikāciju nolikuma 2. pielikumu „Tehniskā specifikācija” un Iepirkuma līguma projektu[footnoteRef:2] saskaņā ar konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums), un iepirkuma līguma projekta (10. pielikums) prasībām. [2:  atbilstoši Ministru kabineta Informatīvajam ziņojumam “Par Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 3.1. reformu un investīciju virziena “Reģionālā politika” reformas 3.1.2.r “Sociālo un nodarbinātības pakalpojumu pieejamība minimālo ienākumu reformas atbalstam” 3.1.2.2.i. investīcijas “Prognozēšanas rīka izstrāde sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēm, sistēmas ilgtermiņa stabilitātes izvērtēšanai un nodrošināšanai” īstenošanu un uzraudzību] 

1.5.2.	Galvenais CPV kods: ir 72200000-7 (Programmatūras izstrādes un konsultāciju pakalpojumi). Iepirkuma priekšmeta papildu CPV kodi:  72263000-6 (Programmatūras ieviešanas pakalpojumi).
1.5.3.	Iepirkuma priekšmets nav sadalīts daļās, jo iepirkuma priekšmets ir viena darba paveikšana un tas ir vienots pakalpojums, kuru nepieciešams saņemt kopā. Piedāvājums jāiesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.
1.6.	Iepirkuma līguma izpildes laiks un vieta
1.6.1. 	Ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža piegādāt un ieviest jaunu sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīku un veikt tā garantijas apkalpošanu 12 (divpadsmit) mēnešus pēc ieviešanas; 
1.6.2.	2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai projekta pārvaldības plānu un novadīt darbu uzsākšanas sanāksmi; 
1.6.3. 	4 (četru) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanas izstrādāt un iesniegt Pasūtītājam saskaņošanai un sistēmas konceptuālās arhitektūras aprakstu.
1.6.4.	Līguma izpildes vieta – Labklājības ministrija, Skolas iela 28, Rīga, LV-1331, Latvijas Republika.
1.7.	Tiesības piedalīties konkursā
1.7.1.	Konkursā var piedalīties jebkura fiziskā vai juridiskā persona, vai šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas atbilst iepirkuma nolikumā izvirzītajām prasībām.
1.7.2.	Pretendentu iepirkumā pārstāv:
1.7.2.1.	Pretendents, ja pretendents ir fiziska persona;
1.7.2.2.	Pretendenta pārstāvis ar paraksta tiesībām, ja pretendents ir juridiska persona;
1.7.2.3.	pārstāvēt tiesīgs personālsabiedrības biedrs, ievērojot nolikuma 1.7.2.1. un 1.7.2.2. apakšpunktā noteikto, ja pretendents ir personālsabiedrība;
1.7.2.4.	visi personu apvienības dalībnieki, ievērojot nolikuma 1.7.2.1. un 1.7.2.2. apakšpunktā noteikto, ja pretendents ir personu apvienība vai
1.7.2.5.	pretendenta pilnvarota persona.
1.8.	Iepirkuma procedūras dokumenti
1.8.1.	Iepirkuma procedūras dokumentu komplektu veido Nolikums un visi tā pielikumi.
1.8.2.	Visi nolikuma pielikumi ir neatņemama nolikuma sastāvdaļa un ir izskatāmi un vērtējami kopā ar nolikumu.
1.9.	Piekļuve iepirkuma procedūras dokumentiem un to izsniegšana
1.9.1.	Nolikums un visi tā pielikumi, to grozījumi, kā arī iepirkuma komisijas sniegtās atbildes uz ieinteresēto piegādātāju uzdotajiem jautājumiem elektroniskā formā pieejami Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk – EIS) e-konkursu apakšsistēmā Pasūtītāja pircēja profilā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/488.
1.9.2.	Ieinteresētais Piegādātājs EIS e-konkursu apakšsistēmā var reģistrēties kā konkursa nolikuma (turpmāk – nolikums) saņēmējs, ja tas ir reģistrēts EIS kā piegādātājs  (informāciju par to, kā Piegādātājs var reģistrēties par Nolikuma un citu dokumentu saņēmēju skatīt šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=883).
1.9.3.	Pretendentam ir pienākums sekot iepirkuma komisijas sniegtajai papildu informācijai, kas tiek publicēta Pasūtītāja pircēja profilā, kur ir publicēts iepirkuma nolikums.
1.9.4.	Ja Piegādātājs pieprasa izsniegt iepirkuma procedūras dokumentus drukātā veidā, Pasūtītājs tos izsniedz 3 (trīs) darbdienu laikā pēc tam, kad saņemts attiecīgs pieprasījums, ievērojot nosacījumu, ka minētais pieprasījums iesniegts laikus pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.
1.10.	Informācijas apmaiņa
Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Piegādātāju vai Pretendentu notiek rakstiski latviešu valodā elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā.
1.11.	Papildu informācijas pieprasīšana un sniegšana
1.11.1.	Ja Piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām, iepirkuma komisija to sniedz 5 (piecu) darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā 6 (sešas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Sniegto papildu informāciju iepirkuma komisija nosūta Piegādātājam, kurš uzdevis jautājumu, un vienlaikus (vienā dienā) ievieto šo informāciju Pasūtītāja (pircēja) profilā, norādot arī uzdoto jautājumu.
1.11.2.	Ja iepirkuma komisija izdarījusi grozījumus iepirkuma procedūras dokumentos, tā ievieto informāciju par grozījumiem Pasūtītāja (pircēja) profilā, kur ir pieejami šie dokumenti, ne vēlāk kā dienu pēc tam, kad paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju iesniegts Iepirkumu uzraudzības birojam publicēšanai.
1.11.3.	Piegādātājam ir tiesības ierosināt, lai tiek rīkota ieinteresēto piegādātāju sanāksme. Iepirkuma komisija rīko ieinteresēto piegādātāju sanāksmi, ja ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas ir saņemti vismaz divu ieinteresēto piegādātāju priekšlikumi rīkot ieinteresēto piegādātāju sanāksmi. Sanāksmi rīko ne vēlāk kā 5 (piecas) dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējās dienas, un informāciju par sanāksmi ievieto Pasūtītāja (pircēja) profilā vismaz 3 (trīs) dienas iepriekš. Sanāksmes laikā iepirkuma komisija sniedz papildu informāciju un atbild uz uzdotajiem jautājumiem. Sanāksmes protokolu iepirkuma komisija ievieto Pasūtītāja (pircēja) profilā.
1.12.	Saistību izpildes nodrošinājums
1.12.1. 	Pretendents, kuram piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no Līguma 1.3.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas, kuram jābūt spēkā visā Sistēmas izstrādes un ieviešanas laikā un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Sistēmas pieņemšanas un nodošanas akta abpusējas parakstīšanas. 
1.12.2.	Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Piegādātāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar šo Līgumu. 
1.12.3.	Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītāja pieņemama kredītiestādes garantija, apdrošināšanas polise vai galvojums, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju. 
1.12.4.	Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi. 
1.12.5.	Līguma izpildes nodrošinājumu (izņemot apdrošināšanas polises gadījumā – tikai pēc otra Līdzēja pieprasījuma saņemšanas) Pasūtītājs dzēš un atgriež Piegādātājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad iestājies Līguma 13.1. apakšpunktā noteiktais termiņš ar nosacījumu, ka Piegādātājs izpildījis visas tā saistības, kas izriet no šī Līguma. Pēc kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanas un oriģināla nosūtīšanas Piegādātājam, Piegādātājs nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām.

2. PRASĪBAS PIEDĀVĀJUMA IESNIEGŠANAI UN NOFORMĒJUMAM
2.1.	Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
2.1.1.	Piedāvājumi iesniedzami tikai elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu. Piedāvājumu iesniegšanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu.
2.1.2.   Iesniegtie piedāvājumi tiks atvērti EIS sistēmā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā.
2.2.	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ievēro šādas izvēles iespējas
2.2.1.	izmantot EIS e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus;
2.2.2.	elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavot ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādēt sistēmas attiecīgajās vietnēs aizpildītas Microsoft Office vai pdf formas, t.sk. ar formā integrētajiem failiem (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām);
2.2.3.	elektroniski sagatavoto pieteikumu šifrēt ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargāt ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā Pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām). Ja piedāvājums ir šifrēts, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūšu laikā pēc pieteikumu atvēršanas uzsākšanas jāiesniedz derīga elektroniska atslēga un parole šifrētā dokumenta atvēršanai.
2.3.	Iesniedzot piedāvājumu, Pretendents ievēro, ka:
2.3.1.	piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office vai pdf formātā);
2.3.2.	Pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu;
2.3.3.	ja piedāvājuma dokumentus paraksta Pretendenta pilnvarota persona, tad jāpievieno atbilstoši noformētas pilnvaras oriģināls vai apliecināta kopija. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms;
2.3.4.	ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, pieteikumā (Nolikuma 1. pielikums) norāda personu, kura pārstāv piegādātāju apvienību un ir tiesīga parakstīt visus ar iepirkuma procedūru saistītos dokumentus, kā arī norāda katras personas atbildības sadalījumu. Ja nav norādīta persona, kura pārstāv piegādātāju apvienību iepirkuma procedūrā, tad visi piegādātāju apvienības biedri paraksta ar iepirkumu saistītos dokumentus. Pilnvaru pārstāvēt piegādātāju apvienību paraksta katrs apvienībā iekļautās personas pārstāvēt tiesīgais vai pilnvarotais pārstāvis.
2.4.	Piedāvājums sastāv no šādiem elektroniski sagatavotiem un parakstītiem dokumentiem:
2.4.1.	Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā;
2.4.2.	Kvalifikācijas atlases dokumenti;
2.4.3.	Tehniskais piedāvājums atbilstoši Tehniskās specifikācijas prasībām;
2.4.4.	Finanšu piedāvājums;
2.4.5. 	Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (9. pielikums).
2.5.	Piedāvājumu Pretendents iesniedz par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājuma variantu. Ja Pretendents iesniedz vairākus piedāvājuma variantus, tie visi ir atzīstami par nederīgiem.
2.6.	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst normatīvo aktu prasībām. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu  likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu, kā arī drukātas formas dokumentu elektronisko kopiju noformēšanu un to juridisko spēku.
2.7.	Pretendents ir tiesīgs ar vienu drošu elektronisko parakstu parakstīt visus dokumentus kā vienu kopumu. Līdzvērtīgu parakstu nodrošina arī EIS.
2.8.	Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem jābūt skaidri salasāmiem, bez labojumiem vai dzēsumiem, lai izvairītos no jebkādiem pārpratumiem. Ja ir izdarīti labojumi, tiem jābūt apstiprinātiem ar Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas parakstu. Ja pastāvēs jebkāda veida pretrunas starp skaitlisko vērtību apzīmējumiem ar vārdiem un skaitļiem, noteicošais būs apzīmējums ar vārdiem.
2.9.	Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Kvalifikāciju apliecinošus dokumentus (sertifikātus, licences, atļaujas, apliecinājumus, izglītību apliecinošus dokumentus u.c.) var iesniegt citā valodā. Citā valodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā saskaņā ar Ministru kabineta 2000. gada 22. augusta noteikumiem Nr. 291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. Par dokumentu tulkojuma atbilstību oriģinālam atbild Pretendents.
2.10.	Lai Pasūtītājs spētu nodrošināt Publisko iepirkumu likuma 14. panta otrajā daļā noteiktās prasības, Pretendentam ir pienākums par jebkuru informāciju, kas ir uzskatāma par komercnoslēpumu vai ir konfidenciāla, piedāvājumā iekļaut īpašu norādi.
2.11.	Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība, un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.
2.12.	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus Nolikumā, t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas EIS e-konkursu apakšsistēmas šī atklātā konkursa sadaļā ietvertos nosacījumus.
2.13.	Piedāvājuma grozīšana un atsaukšana
2.13.1.	Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var grozīt savu piedāvājumu, augšupielādējot EIS e-konkursu apakšsistēmas šī atklātā konkursa sadaļā grozīto piedāvājumu vai tā daļu un parakstot grozījumus ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu.
2.13.2.	Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var atsaukt savu piedāvājumu, iesniedzot iepirkuma komisijai paziņojumu. Paziņojumu iesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmas šī atklātā konkursa sadaļā.
2.14.	Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un kārtība
2.14.1.	Piedāvājumu atvēršana notiek EIS, ne ātrāk kā četras stundas pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu atvēršanas termiņu skatīt Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes paziņojumā par līgumu. 
2.14.2.	Piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē vienlaikus tiek atvērti iesniegtie piedāvājumi un EIS e-konkursu apakšsistēmā pasūtītāja profilā tiek publicēti pretendenti, piedāvājumu iesniegšanas datumi un laiku un piedāvātās cenas.
2.14.3.	Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā EIS e-konkursu apakšsistēmā. 
2.14.4.	Piedāvājumu atvēršanas sanāksmes finanšu piedāvājumu kopsavilkums ir pieejams EIS.

3. PRETENDENTU IZSLĒGŠANAS NOTEIKUMI UN KVALIFIKĀCIJAS ATLASES PRASĪBAS
3.1.	Pretendentu izslēgšanas nosacījumi
3.1.1.	Pasūtītājs pārbaudi saskaņā ar PIL 42. panta otrajā daļā  (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteikto pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību konkursā veic attiecībā uz katru pretendentu (arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība), kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības konkursā.
3.1.2.	Ja pasūtītājs konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) noteiktajiem izslēgšanas nosacījumiem vai Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā noteiktajiem izslēgšanas gadījumiem, pasūtītājs rīkojas saskaņā ar PIL 42. un 43.pantu. 
3.1.3.	Ja pasūtītājs izslēdz pretendentu no dalības konkursā, tad pasūtītājs izvēlas nākamo konkursa nolikuma prasībām atbilstošu saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu un veic pārbaudi atbilstoši konkursa nolikuma 5.1.1.apakšpunktam.
[bookmark: _Hlk148609393]3.1.4.	Ja pasūtītājs jau pēc lēmuma par konkursa rezultātiem pieņemšanas konstatē, ka uz pretendentu vai PIL 42. panta trešajā daļā minētajām personām attiecas kāds no PIL 42.panta otrajā daļā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) vai Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem, tad pasūtītājs nav tiesīgs slēgt iepirkuma līgumu ar konkrēto pretendentu un var pieņemt jaunu lēmumu par konkursa rezultātiem, izvēloties nākamo konkursa nolikuma prasībām atbilstošo saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu.
[bookmark: _Hlk168472768]3.2.	Pretendenta kvalifikācijas prasības
	
	Izvirzītā prasība
	Iesniedzamais dokuments

	3.2.1.
	Pretendents ir reģistrēts atbilstoši Latvijas Republikas vai ārvalstu normatīvo aktu prasībām, ja attiecīgās valsts normatīvie akti paredz reģistrāciju.
Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, šī prasība attiecināma uz katru apvienības dalībnieku.
	Iepirkuma komisija attiecībā uz Latvijas Republikā reģistrētajiem pretendentiem reģistrācijas faktu pārbaudīs publiskajā datu bāzē. 
Ārvalstī reģistrēts Pretendents iesniedz komercreģistra vai līdzvērtīgas iestādes citā valstī izsniegtas reģistrācijas apliecības vai izziņas, kas apliecina, ka Pretendents ir reģistrēts normatīvajos aktos noteiktā kārtībā un joprojām darbojas, Pretendenta apliecinātu kopiju vai norāda publiski pieejamu reģistru, kur pasūtītājs var pārliecināties par pretendenta reģistrācijas faktu. Ja attiecīgās valsts normatīvais regulējums neparedz reģistrācijas dokumenta izdošanu, tad Pretendents Nolikuma 1. pielikumā norāda informāciju par Pretendenta reģistrācijas numuru un reģistrācijas laiku, kā arī norāda kompetento iestādi reģistrācijas valstī, kas nepieciešamības gadījumā var apliecināt reģistrācijas faktu.

	[bookmark: _Hlk161833572]3.2.2.
	[bookmark: _Hlk153793091]Pretendentam iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai) jābūt īstenotiem un ekspluatācijā nodotiem:
· vismaz 2 (diviem) veiksmīgi realizētiem informācijas sistēmu izstrādes vai pilnveidošanas projektiem, kuros ieviesta datu modelēšanas un/vai prognozēšanas rīka funkcionalitāte un kuri atbilst šādām prasībām: 
· katra projekta ietvaros izstrādātajā informācijas sistēmā ir vismaz 10 (desmit) reģistrētu unikālu lietotāju;  
· vismaz 1 (viena) datu modelēšanas un/vai prognozēšanas rīka informācijas sistēmas projekta finanšu apjoms pārsniedz 300 000,00 EUR (trīs simts tūkstoši euro un 00 centi).
· vismaz vienā no projektiem informācijas sistēmā veikta ievaddatu apstrāde, atvasināšana, pieņēmumu un nākotnes prognozēšanas scenāriju un vai rezultatīvo rādītāju modelēšana.
Prasība var būt izpildāma katru konkrēto projektu realizējot ar vienu vai vairākiem līgumiem, kuri attiecināmi uz konkrēto Pasūtītāju. 
	Pretendenta pieredzi pierādošā līguma ietvaros ir jābūt parakstītam nodošanas – pieņemšanas aktam par sistēmas izstrādi un pieņemšanu. Lai apliecinātu pieredzi, pretendentam par katru realizēto līgumu jāpievieno dokuments, kurš apliecina Pretendenta atbilstību prasībai (klienta atsauksme, darbu nodošanas-pieņemšanas akts vai cits dokuments/dokumenti, kas apliecina sniegtās informācijas patiesumu. 
Pretendents nevar atsaukties uz tādiem projektiem, par kuriem konfidencialitātes apsvērumu dēļ informācija netiek sniegta. Informācija, kura nebūs pārbaudāma, pie piedāvājumu vērtēšanas netiks ņemta vērā.  

	3.2.3.
	[bookmark: _Hlk148609404]Ja Pretendents balstās uz citas personas iespējām, lai apliecinātu savu atbilstību Nolikumā noteiktajām kvalifikācijas prasībām, Pretendentam jāpierāda, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi.
Pretendents var balstīties uz citas personas iespējām tikai tad, ja šī persona sniegs pakalpojumu, kura izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Informācija par personām, uz kuru iespējām Pretendents balstās, atbilstoši Nolikuma 7. un 8. pielikumā noteiktajam vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu Piegādātāja rīcībā, norādot, kādi resursi Pretendenta rīcībā tiks nodoti (ja Pretendents balstās uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām).


	3.2.4.
	Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam jāpierāda katra piegādātāju apvienības dalībnieka piedalīšanās iepirkuma līguma izpildē, saistības Iepirkuma realizācijā un atbildības sadalījums.
	Piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums vai vienošanās, kas apliecina katra piegādātāju apvienības dalībnieka piedalīšanos iepirkuma līguma izpildē, saistības Iepirkuma realizācijā un atbildības sadalījumu.

	3.2.5.
	Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad tai jāapliecina, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, piegādātāju apvienība izveidosies  atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu.
	Pretendenta apliecinājums, ka gadījumā, ja piegādātāju apvienībai tiks piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, tā izveidosies atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēgs sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas. Par minēto jāinformē Pasūtītājs, iesniedzot attiecīgo dokumentu (piemēram, sabiedrības līguma oriģinālu vai apliecinātu kopiju).


3.3. Prasības Pretendenta piedāvātajiem speciālistiem
	Nr.p.k.
	Izvirzītā prasība
	Iesniedzamie dokumenti

	[bookmark: _Hlk118070598]3. 3.1.
	Vismaz 1 (viens) projektu vadītājs, kuram ir:
· iegūta otrā līmeņa augstākā izglītība projektu vadībā vai iegūta augstākā izglītība un iegūts starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadībā (PMP, PRINCE2, IPMA C vai ekvivalents sertifikāts) vai pabeigts akreditētas augstskolas kurss projektu vadībā;
· iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā projekta vadītājam  vismaz 2 (divos) programmatūras izstrādes līgumos* projekta vadītāja lomā, kuros:
· vismaz 1(viens) ir datu modelēšanas un/vai prognozēšanas rīka izstrādes vai pilnveidošanas un ieviešanas projekts;
· vismaz 1(viens) izstrādes līguma finanšu apjoms ir ne mazāks kā EUR 300 000,00 (trīs simts tūkstoši) EUR bez PVN.
*Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, līgumiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ar pieņemšanas – nodošanas aktu no attiecīgā pasūtītāja puses.

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums);
3) izglītības diploma kopija; 
4) sertifikāta kopija (ja attiecināms).


	3.3.2.
	1 (viens) Informācijas sistēmu arhitekts, kuram ir: 
iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība IKT jomā vai  vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts informācijas sistēmu arhitektūras jomā (TOGAF vai ekvivalents); 
· iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai)  iegūta pieredze vismaz 2 (divos) programmatūras izstrādes līgumos* informācijas sistēmu arhitekta lomā, kuros:
· vismaz 1(viens) ir datu modelēšanas un/vai prognozēšanas rīka izstrādes vai pilnveidošanas un ieviešanas projekts;
· vismaz 1(viens) izstrādes līguma finanšu apjoms ir ne mazāks kā EUR 300 000,00 (trīs simts tūkstoši) EUR bez PVN.
*Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, līgumiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ar pieņemšanas – nodošanas aktu no attiecīgā pasūtītāja puses.

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums);
3) izglītības diploma kopija; 
4) sertifikāta kopija (ja attiecināms).

	3.3.3.
	1 (viens) Biznesa vai sistēmanalītiķis, kuram ir:
iegūta vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība
iepriekšējo 3 (trīs) gadu  laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) iegūta pieredze kā sistēmu vai biznesa analītiķim vismaz 2 (divos) programmatūras izstrādes vai pilnveidošanas un ieviešanas līgumos*, kuros:
veikta informācijas sistēmas plānošana, prasību analīze un definēšana;
vismaz 1(viens) ir datu modelēšanas un/vai prognozēšanas rīka izstrādes vai pilnveidošanas un ieviešanas projekts.
*Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, līgumiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ar pieņemšanas – nodošanas aktu no attiecīgā pasūtītāja puses.

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums);
3) izglītības diploma kopija; 
4) sertifikāta kopija (ja attiecināms).

	3.3.4.
	1(viens) matemātiķis vai ekonomists, kurš atbilst vismaz šādām prasībām:
· iegūta otrā līmeņa augstākā izglītība matemātikā vai aktuārajā matemātikā, vai ekonomikā, vai statistikā;
· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz:
1. 1 (vienā) projektā vai darba pienākumu izpildē, izstrādājot algoritmus kādam no valsts pensiju sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas uzdevumiem, veikta scenāriju modelēšana, kā arī algoritmu riska novērtējumi; 
1. sagatavojis vai piedalījies darba plānu un kritēriju sagatavošanā, kas saistīti ar veikto aprēķinu un scenāriju modelēšanas rezultātu interpretēšanu.
*Šī punkta apakšpunktos minētā pieredze var būt iegūta viena projekta ietvaros (t.i. vienā projektā var būt izpildītas apakšpunktu a. un b. prasības).
	1. CV;
1. speciālista apliecinājums (5. pielikums);
1. izglītības diploma kopija; 
3) sertifikāta kopija (ja attiecināms).

	3.3.5.
	1 (viens) aktuārs, kurš atbilst vismaz šādām prasībām:
· iegūta otrā līmeņa augstākā izglītība matemātikā vai aktuārajā matemātikā, vai iegūta augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts aktuārajā matemātikā (piemēram: The Certified Actuarial Analyst Qualification vai ekvivalents sertifikāts);
· iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024. gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz:
a) 1 (vienā) projektā vai darba pienākumu izpildē, izstrādājot vai pilnveidojot algoritmus kādā no pensiju shēmas prognozēšanas uzdevumiem, veikta scenāriju modelēšana, kā arī algoritmu riska novērtējumi; 
b) sagatavojis vai piedalījies darba plānu un kritēriju sagatavošanā, kas saistīti ar veikto aprēķinu un scenāriju modelēšanas rezultātu interpretēšanu.
*Šī punkta apakšpunktos minētā pieredze var būt iegūta viena projekta ietvaros (t.i. vienā projektā var būt izpildītas apakšpunktu a. un b. prasības).

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums);
3) izglītības diploma kopija; 
4) sertifikāta kopija (ja attiecināms).

	3.3.6.
	1 (viens) sociālās apdrošināšanas eksperts, kuram iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze vismaz 1(vienā) projektā vai darba pienākumu izpildē:
· makroekonomiskajā prognozēšanā valsts pensiju sistēmā Latvijā vai citā valstī, vai  starptautiskās sadarbības ietvaros (tas ietver plašāku īstermiņā un ilgtermiņā makro prognožu pielietojumu, lai  veiktu  makroekonomisku scenāriju veidošanu vai izvērtējumu prognozējot sociālā budžeta tendences makro līmenī un pensiju/pabalstu izmaksu);
· sociālās drošības sistēmas prognozēšanas modeļu pielietošanā.

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums).


	3.3.7.
	1 (viens) Testēšanas vadītājs, kuram ir:
· iegūta otrā līmeņa augstākā izglītība informācijas tehnoloģijās vai  iegūta augstākā izglītība un starptautiski atzīts sertifikāts programmatūras testēšanā (Software Testing Qualification Board (ISTQB) Certified Tester Foundation Level vai ekvivalents sertifikāts);
· iepriekšējo 3 (trīs) gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā testētājam vai testēšanas vadītājam vismaz 2 (divos) informācijas sistēmu izstrādes vai pilnveidošanas līgumos*, kuros katrā izstrādes līguma finanšu apjoms ir ne mazāks kā EUR 300 000,00 (trīs simts tūkstoši) EUR bez PVN.
*Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, līgumiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ar pieņemšanas – nodošanas aktu no attiecīgā pasūtītāja puses.

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums);
3) izglītības diploma kopija; 
4) sertifikāta kopija (ja attiecināms).

	[bookmark: _Hlk118070784]3.3.8.
	1 (viens) Vadošais programmētājs, kuram ir:
· iegūta augstākā izglītība IKT jomā vai matemātikā vai fizikā;  
· iepriekšējo 3 (trīs)  gadu laikā (2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas dienai) ir pieredze kā programmētājam vismaz 2 (divu) datu modelēšanas un/vai prognozēšanas rīku projektu izstrādē vai pilnveidošanā*.
*Uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi, līgumiem jābūt pabeigtiem un pieņemtiem ar pieņemšanas – nodošanas aktu no attiecīgā pasūtītāja puses.

	1) CV;
2) speciālista apliecinājums (5. pielikums);
3) izglītības diploma kopija; 
4) sertifikāta kopija (ja attiecināms).



3.4. Papildus Pretendents Iepirkuma līguma darbības laikā, lai nodrošinātu Iepirkuma līguma izpildi, ir tiesīgs piesaistīt citus speciālistus, par to informējot Pasūtītāju.
3.5. Visiem nolikuma 3.3. apakšpunktā norādītajiem speciālistiem ir jābūt spējīgiem komunicēt latviešu valodā. Gadījumā, ja kāds no speciālistiem nespēj komunicēt latviešu valodā, Pretendentam ir jānodrošina tulka pakalpojumi, par to norādot piedāvājuma informācijā pie speciālistiem, un ar tulkošanu saistītās izmaksas iekļaujot finanšu piedāvājumā, neatšifrējot tās atsevišķi.
3.6. Ja Pretendents ir piegādātāju apvienība, tad Pretendentam kopumā jāatbilst nolikuma 3.2.3., 3.2. un 3.3. apakšpunktos noteiktajām prasībām.
3.7.	Eiropas vienotais iepirkuma procedūras dokuments
[bookmark: _Hlk153367007][bookmark: _Hlk122529984]3.7.1. 	Pasūtītājs pieņem Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu (turpmāk – EVIPD) kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām;
3.7.2.	Ja piegādātājs izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām tas balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām prasībām, kā arī par katru tā norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo darbu vērtība ir vismaz 10 000 euro no iepirkuma līguma vērtības;
3.7.3.	Piegādātāju apvienība iesniedz atsevišķu EVIPD par katru tās dalībnieku;
3.7.4.	Pretendents ir tiesīgs neiesniegt piedāvājumā sākotnēji visus pasūtītāja Atklāta konkursa nolikumā pieprasītos dokumentus, ja tas apliecina savu atbilstību ar EVIPD;
3.7.5.	Piegādātājs var pasūtītājam iesniegt EVIPD, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza;
3.7.6.  Ja pretendents izvēlējies iesniegt EVIPD, lai apliecinātu, ka tas atbilst Atklāta konkursa nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu, kas ir pieejams aizpildīšanai tīmekļa vietnē: http://espd.eis.gov.lv/filter?lang=lv.
3.7.7.	Aizpildot EVIPD dokumenta veidlapu, obligāti jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli” norādot, vai tas atbilst PIL 42. panta otrās daļas 2. un 3. punktā minētajam izslēgšanas nosacījumam. Savukārt personām, uz kuru spējām pretendents balstās, obligāti ir arī jāaizpilda EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”, kā arī jānorāda informācija attiecībā uz tiem atlases kritērijiem, par kuriem pretendents uz konkrēto personu ir balstījies (aizpildāma EVIPD IV sadaļa “Atlases kritēriji”). Pretendenta piedāvātajiem apakšuzņēmējiem obligāti ir jāaizpilda sadaļa, kas attiecas uz izslēgšanas noteikumiem (EVIPD III sadaļa “Izslēgšanas iemesli”). Pretendentam vai personālsabiedrības biedram, ja pretendents ir personālsabiedrība, EVIPD jānorāda, vai uz to neattiecas Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmās daļas izslēgšanas nosacījums.
4. PRASĪBAS TEHNISKAJAM UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMAM
4.1.	Prasības tehniskajam piedāvājumam
4.1.1.	Tehniskais piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 2. pielikuma "Tehniskā specifikācija" prasībām.
4.1.2.	Tehniskajam piedāvājumam jābūt sagatavotam tādā apjomā, lai Pasūtītājs varētu izvērtēt piedāvājuma atbilstību nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām. Sagatavojot tehnisko piedāvājumu, Pretendentam jāievēro, ka tehniskajam piedāvājumam ir pilnībā jādemonstrē Pretendenta izpratne par iepirkuma priekšmeta apjomu, specifiku un izpildes termiņiem. Tehniskais piedāvājums jāsagatavo maksimāli detalizēti, lai iepirkuma komisija varētu pārliecināties par Pretendenta izpratni un iespējām izpildīt iepirkuma līgumu.
4.1.3.	Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst Tehniskajā specifikācijā izvirzītajām prasībām.
4.2.	Prasības finanšu piedāvājumam
4.2.1.	Finanšu piedāvājums jāsagatavo atbilstoši nolikuma 6. pielikumam "Finanšu piedāvājums".
4.2.2.	Piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar Tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi saistītās izmaksas pilnā apjomā, tajā skaitā, bet ne tikai, visas personāla izmaksas, autoratlīdzības, visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). Papildu izmaksas netiks segtas.
4.2.3.	Finanšu piedāvājumā norādītās cenas Pretendents norāda euro ar precizitāti divas decimālzīmes aiz komata. Gadījumā, ja aprēķinos netiks lietotas cenas un summas ar divām decimālzīmēm aiz komata, Komisija noapaļos cenas un summas līdz divām decimālzīmēm aiz komata, izmantojot matemātiskās noapaļošanas metodes.
4.2.4.	Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām pakalpojuma cenām ir jābūt nemainīgām visā iepirkuma līguma darbības laikā. Iespējamā inflācija, tirgus apstākļu maiņa vai jebkuri citi apstākļi nevar būt par iemeslu cenas izmaiņām, un šo procesu radītās sekas Pretendentam ir jāprognozē un jāaprēķina, sagatavojot finanšu piedāvājumu.
4.2.5.	Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt Pretendentam iesniegt detalizētu cenas veidošanās mehānismu.

5. PIEDĀVĀJUMU IZVĒRTĒŠANA
5.1.	Piedāvājumu vērtēšanas pamatnoteikumi
5.1.1.	Komisija piedāvājuma vērtēšanu veic slēgtās sēdēs. Komisija pārbauda Pretendentu atbilstību Nolikuma prasībām un izvēlas piedāvājumu saskaņā ar noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju.
5.1.2.	Komisijai ir tiesības pretendentu kvalifikācijas atbilstības pārbaudi veikt tikai tam pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības.
5.1.3.	Ja Pretendents, kuram iepirkumā būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ir iesniedzis EVIPD kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai Pretendentu atlases prasībām, kas noteiktas paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos, Komisija pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieprasa iesniegt dokumentus, kas apliecina Pretendenta atbilstību Pretendentu atlases prasībām.
5.1.4.	Komisija pārbauda Pretendentu iesniegto piedāvājumu atbilstību šajā Nolikumā norādītajām prasībām. Par atbilstošiem tiek uzskatīti tikai tie piedāvājumi, kuri atbilst visām Nolikumā norādītajām prasībām.
5.1.5.	Ja Komisija, pārbaudot piedāvājumā sniegto informāciju, konstatē, ka tā neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām, Pretendents tiek izslēgts no turpmākas dalības Iepirkumā.
5.1.6.	Ja Komisijai rodas šaubas par iesniegtās dokumenta kopijas autentiskumu, tā pieprasa, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.
5.1.7.	Ja Komisija konstatē, ka piedāvājumā ietvertā Pretendenta sniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tā pieprasa, lai Pretendents vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem Pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai Pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
5.1.8.	Ja Komisija ir pieprasījusi izskaidrot vai papildināt piedāvājumā ietverto Pretendenta iesniegto informāciju, bet Pretendents to nav izdarījis atbilstoši Komisijas noteiktajām prasībām, Komisija piedāvājumu vērtē pēc tās rīcībā esošās informācijas.
5.1.9.	Piedāvājumu vērtēšanu komisija veic 4 (četros) posmos. Ja Pretendenta iesniegtais piedāvājums nekvalificējas kādā no turpmāk norādīto posmu prasībām (izņemot 1. posmu, kur Komisija izvērtē konstatēto neatbilstību nolikuma prasībām būtiskumu), piedāvājums tiek noraidīts un nākamajā piedāvājumu izvērtēšanas posmā netiek vērtēts.
5.2.	Piedāvājumu izvērtēšanas posmi
5.2.1.	Pirmais posms – piedāvājumu noformējumu un iesniegto dokumentu pārbaude
	Komisija pārbauda, vai Piedāvājums sagatavots un noformēts atbilstoši nolikuma norādītajām noformēšanas prasībām.
5.2.2.	Otrais posms – pretendentu kvalifikācijas atlases pārbaude
	Komisija pārbauda vai Pretendenta iesniegtie atlases dokumenti vai iesniegtais Eiropas vienotais iepirkumu procedūras dokuments un publiski pieejamās datu bāzēs iegūtā informācija apliecina Pretendenta atbilstību nolikuma 3.2. apakšpunktā norādītajām prasībām.
5.2.3.	Trešais posms – tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude
	Komisija vērtē, vai Pretendenta Tehniskais piedāvājums atbilst nolikuma 4.1. apakšpunktā noteiktajām prasībām.
5.2.4.	Ceturtais posms – finanšu piedāvājumu vērtēšana
5.2.4.1.	Komisija pārbauda, vai Pretendenta iesniegtais finanšu piedāvājums atbilst Nolikuma 4.2. apakšpunkta prasībām, vai finanšu piedāvājumā nav aritmētisko kļūdu un vai piedāvājums nav nepamatoti lēts. Ja finanšu piedāvājumā konstatēta aritmētiskā kļūda, Komisija izlabo to. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Komisija paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, Komisija ņem vērā labojumus.
5.2.4.2.	Ja piedāvājums konkrētam līgumam šķiet nepamatoti lēts, Komisija rakstveidā pieprasa Pretendentam detalizētu skaidrojumu par Pretendenta piedāvāto cenu vai izmaksām un, konsultējoties ar Pretendentu, izvērtē Pretendenta sniegtos skaidrojumus saskaņā ar PIL 53. pantu.
5.2.4.3.	Ja, izvērtējot Pretendenta sniegtos skaidrojumus, Komisija konstatē, ka Pretendents nav pierādījis PIL 53. pantā minētos nosacījumus, kas ļauj noteikt tik zemu cenu, Komisija noraida piedāvājumu kā nepamatoti lētu un tālāk to nevērtē.
5.2.4.4.	Komisija no visiem piedāvājumiem, kas atbilst iepriekšējo izvērtēšanas posmu prasībām, izvēlēsies saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, ko noteiks pēc šādiem vērtēšanas kritērijiem un algoritma:
	[bookmark: _Hlk114234603]Nr.
p.k.
	
Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	
Vērtēšanas metodika

	Kritērijs Cena

	K 1
	Prognozēšanas rīka izstrādes un ieviešanas piedāvātā līgumcena bez PVN
	40

	Zemākā cena, ko nosaka saskaņā ar šādu formulu:
C = Cmin / CP x 40
kur:
Cmin = zemākā piedāvātā cena (bez PVN) no visiem piedāvājumiem
CP = pretendenta piedāvātā cena

	K 2  
	Vienas stundas likme EUR bez PVN par attīstības izmaiņu pieprasījumu realizāciju
	10
	Zemākā cena, ko nosaka saskaņā ar šādu formulu:
C = Cmin / CP x 10
kur:
Cmin = zemākā piedāvātā cena (bez PVN) no visiem piedāvājumiem
CP = pretendenta piedāvātā cena



	Nr.
p.k.
	
Kritērijs
	Maksimālais punktu skaits
	Kritērija apraksts
	Vērtēšanas metodika

	Kritērijs Kvalitāte

	K 3
	Līguma izpildes laika plāna kvalitāte
	5
	Pretendents iesniedzis detalizētu Līguma izpildes laika plānu, iekļaujot izstrādes darbu sadalījumu posmos vai sprintos, sprintu secību laika grafika veidā, pasūtītāja aktivitātes un iesaistes apjomu, galvenās robežšķirtnes, dokumentācijas, testēšanas un apmācību sadaļu īstenošanas plānu. Laika plāns ir nepretrunīgs un aptver visus elementus, atbilstoši Tehniskās specifikācijas organizatoriskajās prasībās noteiktajam.

	Maksimālo punktu skaitu saņems piedāvājums, kurā aprakstīts K3 kritērija aprakstā noteiktās prasības.
Ja kāds no aspektiem nav aprakstīts, Pretendenta piedāvājumam tiek piešķirti 0 punkti.

	Kritērijs Specialista kvalifikācija

	K 4
	Aktuāra pieredze
	15
	Punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura piesaistītajam aktuāram pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019; 2020; 2021; 2022; 2023; un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai)  ir pieredze NDC [footnoteRef:3]pensiju shēmu prognozēšanā un ilgtermiņa plānošanas matemātiskajā modelēšanā, iekļaujot faktorus, piemēram, dzīves ilgumu, iemaksas, izmaiņas demogrāfijā, pabalstu struktūru, u.c. [3:  (Notional Defined Contribution pension scheme of social insurance) uz nosacītajām iemaksām balstītā pensiju shēma] 

*Pieredzes apliecināšanai Pretendents iesniedz Klienta atsauksmi par piesaistītā aktuāra atbilstošu pieredzi K4 kritērija prasībām.
	Punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura piesaistītais aktuārs atbilst K4 kritērija prasībām.

	K5
	Matemātiķis vai ekonomists
	15
	Punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura piesaistītajam matemātiķim vai ekonomistam pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019; 2020; 2021; 2022; 2023; un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai)  ir pieredze NDC[footnoteRef:4] pensiju shēmu prognozēšanā un ilgtermiņa plānošanas matemātiskajā modelēšanā, iekļaujot faktorus, piemēram, dzīves ilgumu, iemaksas, izmaiņas demogrāfijā, pabalstu struktūru, u.c. vai ir pieredze modelēšanas rīka izstrādē vai aktualizācijā [4:  (Notional Defined Contribution pension scheme of social insurance) uz nosacītajām iemaksām balstītā pensiju shēma] 

* Pieredzes apliecināšanai Pretendents iesniedz darba devēja un/vai klienta atsauksmi par piesaistītā matemātiķa vai ekonomista atbilstošu pieredzi K5 kritērija prasībām, vai norāda atsauci uz veiktā pētījuma avotu.
	Punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura piesaistītais matemātiķis vai ekonomists atbilst K5 kritērija prasībām.

	K6
	Sociālās apdrošināšanas eksperta pieredze
	15
	Punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura piesaistītajam ekspertam  pēdējo 5 (piecu) gadu laikā (2019; 2020; 2021; 2022; 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanai)  ir pieredze modelēšanas rīka izstrādē vai aktualizācijā
*Pieredzes apliecināšanai Pretendents iesniedz darba devēja un/vai klienta atsauksmi par piesaistītā eksperta atbilstošu pieredzi K6 kritērija prasībām, vai norāda atsauci uz veiktā pētījuma avotu.
	Punkti tiek piešķirti Pretendentam, kura piesaistītais eksperts atbilst K6 kritērija prasībām.



	3.
	Kopā (V)
	100
	V = K1+K2+K3+K4+K5+K6



5.2.4.5.	Vērtēšanā tiks izmantota pretendenta piedāvājumā ietvertā informācija.
5.2.4.6.	Kopvērtējuma punkti tiks aprēķināti, saskaitot punktus par visiem kritērijiem kopā. Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 100 punkti.
5.2.4.7.	Iegūtie punkti katrā vērtēšanas stadijā tiek noapaļoti līdz diviem cipariem aiz komata (piemēram, ja tiek iegūts punktu skaits ''3,765'', tad Pretendentam piešķiramo punktu skaits tiek noapaļots uz ''3,77'').
5.2.4.8.	Kopējos katra pretendenta novērtējuma punktus iepirkuma komisija aprēķinās, summējot katra komisijas locekļa individuālā vērtējumā iegūtos punktus, par katru kritēriju atsevišķi un aprēķinot aritmētiski vidējo rezultātu. Iepirkuma komisijas locekļi, individuāli vērtējot katru piedāvājumu, pamato savu lēmumu.
5.2.4.9.	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas apkopojot individuālos komisijas locekļu vērtējumus, ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā.
5.2.4.10.	Par saimnieciski visizdevīgāko tiks atzīts piedāvājums, kas apkopojot individuālos komisijas locekļu vērtējumus, ieguvis visvairāk punktus kopvērtējumā. Ja pirms tam, kad pasūtītājs pieņems lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu konstatēs, ka vismaz divu piedāvājumu novērtējums ir vienāds, izšķirošais piedāvājuma izvēles kritērijs, atbilstoši kuram pasūtītājs izvēlēsies piedāvājumu, būs piegādātāja iegūto punktu skaits kritērijā K1.
6. IEPIRKUMA REZULTĀTU IZZIŅOŠANA
6.1.	Pēc piedāvājumu izvērtēšanas un lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pasūtītājs 3 (trīs) darba dienu laikā vienlaikus informē visus pretendentus par pieņemto lēmumu, norādot Publisko iepirkumu likuma 37. panta otrajā daļā minēto informāciju. 
6.2.	Informācija par rezultātiem tiek nosūtīta elektroniski, izmantojot drošu elektronisko parakstu vai pievienojot elektroniskajam pastam skenētu dokumentu.
6.3.	Pasūtītājs 10 darbdienu laikā pēc tam, kad noslēgts iepirkuma līgums vai pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras izbeigšanu vai pārtraukšanu, iesniedz publicēšanai paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
7. IEPIRKUMA KOMISIJAS TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
7.1.	Piedāvājumu izvērtēšanā iepirkuma komisijai ir tiesības pieaicināt ekspertus. 
7.2.	Iepirkuma komisijai jebkurā iepirkuma stadijā ir tiesības prasīt, lai pretendents iesniedz visus dokumentus vai daļu no tiem, kas apliecina tā atbilstību paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras noteiktajām pretendentu atlases prasībām. Iepirkuma komisija nepieprasa tādus dokumentus un informāciju, kas jau ir tās rīcībā vai pieejama publiskajās datubāzēs.
7.3.	Iepirkuma komisijai ir tiesības pieprasīt, lai pretendents rakstiski precizē informāciju par savu piedāvājumu, kā arī uzrāda iesniegto dokumentu kopiju oriģinālus, ja tas nepieciešams piedāvājuma izvērtēšanai. 
7.4.	Iepirkuma komisijai ir tiesības izdarīt grozījumus iepirkuma dokumentos, ja tādējādi netiek būtiski mainītas tehniskās specifikācijas vai citas prasības, ievietojot šo informāciju pasūtītāja interneta vietnē tajā pašā dienā, kad veikti grozījumi. 
7.5.	Iepirkuma komisijai ir tiesības normatīvajos aktos paredzētajos gadījumos pārtraukt  vai izbeigt iepirkuma procedūru bez līguma noslēgšanas.
7.6.	Iepirkuma komisijai ir tiesības lemt par piedāvājumu iesniegšanas termiņa pagarinājumu iepirkumā. 
7.7.	Iepirkuma komisijas pienākums ir izskatīt pretendentu piedāvājumus, novērtēt to atbilstību nolikuma prasībām un tiesības piešķirt līguma slēgšanas tiesības.
8. PRETENDENTA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
8.1. 	Pretendentam, iesniedzot piedāvājumu, ir pienākums ievērot visas nolikumā izvirzītās prasības.
8.2.	Pretendentam ir tiesības līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.
8.3.	Pretendentam ir pienākums sniegt patiesu informāciju.
8.4.	Pretendentam ir pienākums sniegt atbildes uz komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu vērtēšanai, komisijas pieprasījumā norādītajā termiņā.	
8.5. 	Pretendentam ir pienākums segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājuma un tajā iekļauto dokumentu sagatavošanu un iesniegšanu. 
8.6. 	Pretendenta pienākums ir iesniegt tikai vienu piedāvājumu.
8.7. 	Pretendentam ir tiesības pārsūdzēt iepirkuma komisijas pieņemto lēmumu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.
8.8.	Pretendentam ir tiesības iesniegt iesniegumu par nolikumā iekļautajām prasībām Iepirkumu uzraudzības birojam ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms tam, kad beidzas piedāvājumu iesniegšanas termiņš iepirkumā.
9. IEPIRKUMA LĪGUMS
9.1.	Pasūtītājs slēgs iepirkuma līgumu atbilstoši Nolikuma 10. pielikumam ar pretendentu, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības.
9.2.	Iepirkuma līgumu slēdz ne agrāk kā nākamajā darba dienā pēc Publisko iepirkumu likuma 60. panta septītajā daļā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām, ja Iepirkumu uzraudzības birojā nav iesniegts iesniegums par Iepirkuma pārkāpumiem, vai atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 60. panta devītajai daļai.
9.3.	Iepirkuma līguma sagatavošanas un izpildes procesā ir saistoši spēkā esošie normatīvie akti, tai skaitā Ministru kabineta 2016. gada 20. septembra instrukcija Nr. 3 „Ārvalstu finanšu instrumentu finansētu civiltiesisku līgumu izstrādes un slēgšanas instrukcija valsts tiešās pārvaldes iestādes”.
10. PERSONAS DATU APSTRĀDE
10.1. 	Iesniedzot pieteikumu, Pasūtītājs kā pārzinis veiks pieteikumā norādīto datu subjektu personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai, informācijas sniegšanai pretendentiem un trešajām personām par iepirkuma rezultātiem. Pasūtītājs atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. panta nosacījumiem informē par sekojošiem datu apstrādes apstākļiem:
10.2.	Pārziņa datu aizsardzības speciālists: Jānis Kāršenieks, e-pasts: Janis.Karsenieks@lm.gov.lv.
10.3.	Personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir nepieciešamo darbību veikšana, lai noslēgtu pakalpojuma līgumu un normatīvajos aktos, kas reglamentē iepirkuma organizēšanas kārtību, noteikto pienākumu izpilde.
10.4.	Personas datu apstrādes ietvaros tiks apstrādāti šādi dati: vārds, uzvārds, personas kods, kontaktinformācija (e-pasts, telefona numurs), informācija par pretendenta personāla vai pieaicināta speciālista tehniskām un profesionālām spējam  (pieredze, izglītība, zināšanas, kvalifikācija, amats) un to apliecinoši dokumenti; datu subjekta sniegtā cita informācija, izpildot nolikumā noteiktās prasības. Prasītājs apstrādā personas datus tikai tādā apjomā, kāds ir noteikts iepirkuma nolikumā pievienotajos dokumentos.
10.5.	Personas datu saņēmēju kategorijas: Pasūtītāja pilnvarotie darbinieki iepirkuma procesa organizēšanas un lēmuma pieņemšanas nolūkos; Iepirkumu uzraudzības birojs Publisko iepirkumu likumā noteikto pienākumu izpildei; tiesas sūdzības par pieņemtā lēmuma saņemšanas gadījumā; Datu valsts inspekcija sūdzības gadījumā par iespējamo datu aizsardzības prasību pārkāpumu; tiesībaizsardzības iestādes normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
10.6.	Personas datu ieguves avoti: iepirkuma pretendents un citas trešās personas, ja vien šādu datu ieguvi paredz normatīvie akti.
10.7.	Automatizēta lēmuma pieņemšana un personas datu nodošana trešajām valstīm vai starptautiskai organizācijai iepirkuma organizēšanas ietvaros nav paredzēta. 
10.8.	Datu subjektam ir tiesības pieprasīt no pārziņa piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.
10.9.	Pasūtītājs piedāvājumu un citus iepirkuma dokumentus glabā 10 gadus pēc iepirkuma līguma noslēgšanas.
[bookmark: _Hlk153793879]11. PIELIKUMI
1. pielikums – Pieteikums par piedalīšanos iepirkumā (veidlapa)
2. pielikums – Tehniskā specifikācija (atsevišķs fails)
3. pielikums – Pretendenta pieredzes apraksts (veidlapa)
4. pielikums – Apliecinājums par pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem (veidlapa)
5. pielikums – Speciālista apliecinājums (veidlapa)
6. pielikums – Finanšu piedāvājums (veidlapa)
7. pielikums – Apakšuzņēmēju/ personu, uz kuru iespējām pretendents balstās, saraksts (veidlapa)
8. pielikums – Apakšuzņēmēja / personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums (veidlapa)
9. pielikums – Apliecinājums par neatkarīgi izstrādātu piedāvājumu (veidlapa)
10. pielikums – Iepirkuma līguma projekts

[bookmark: _Toc522199459][bookmark: _Toc491763784]
1. pielikums 
[bookmark: _Hlk153794902]iepirkumam, Id.Nr. LRLM 2024/18 ANM




PIETEIKUMS PAR PIEDALĪŠANOS IEPIRKUMĀ (veidlapa)


2024. gada ____ /datums/. ________ /mēnesis/

1. _____________ /Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds (ja pretendents ir fiziska persona), reģistrācijas numurs vai personas kods (ja pretendents ir fiziska persona), adrese/ (turpmāk – Pretendents) ir [iepazinusies]/ [iepazinies] ar Labklājības ministrijas (turpmāk – Pasūtītājs) organizētā atklāta konkursa “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs Nr. LRLM 2024/18 ANM (turpmāk – Iepirkums), nolikumu un, piekrītot visām Iepirkuma nolikuma prasībām, iesniedz piedāvājumu (turpmāk – Piedāvājums).
2. [bookmark: _Hlk520207085]Gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, Pretendents apņemas:
a) sniegt Iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā un Pretendenta tehniskajā piedāvājumā norādītos pakalpojumus iepirkuma līgumā noteiktajā kārtībā par Pretendenta finanšu piedāvājumā norādītajām cenām;
b) slēgt iepirkuma līgumu, atbilstoši Iepirkuma nolikumā ietvertajam pakalpojuma līguma projektam.
3. Pretendents apliecina, ka visa Piedāvājumā ietvertā informācija ir patiesa, piedāvājumā iekļautie dokumenti un dokumentu tulkojumi atbilst oriģināliem un piedāvājumā iekļauto dokumentu atvasinājumi (kopijas, noraksti un izraksti) atbilst oriģināliem un ir pareizi (šis apliecinājums ir spēkā tikai tādā gadījumā, ja piedāvājumā ir iekļauti dokumentu atvasinājumi).
4. Piedāvājums ir spēkā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai vai paziņojuma par Iepirkuma izbeigšanu bez rezultāta saņemšanai. Piedāvājums, kuru iesniedzis Pretendents, kuram piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, ir spēkā visu iepirkuma līguma darbības laiku.
5. Pretendents ir novērtējis pakalpojuma apjomu un ir atbildīgs par visiem riskiem, kuri saistīti ar nepareizu pakalpojuma apjoma prognozēšanu vai nepilnīgu tehniskās specifikācijas izpratni.
6. Iesniegtajā piedāvājumā nav izmantoti trešo personu autortiesību vai blakustiesību objekti, pretējā gadījumā Pretendents apņemas segt visus Pasūtītāja zaudējumus, kuri saistīti ar iespējamo tiesvedību par autora vai blakustiesību subjekta personisko un mantisko tiesību pārkāpumu.
7. Pretendents piekrīt Iepirkuma norises laikā saņemt dokumentus uz elektroniskā pasta adresi ______________ /elektroniskā pasta adrese/, kā arī saziņai izmantot šādu ______________ /vārds, uzvārds/ tālruņa numuru _______________  /tālruņa numurs/.
8. Informācija par Pretendenta (personu apvienības gadījumā – katra dalībnieka) atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (https://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/skaidrojums_mazajie_videjie_uzn.pdf):

	Fiziska vai juridiska persona
(norādīt nosaukumu un lomu (Pretendents, personu apvienības dalībnieks), Iepirkumā)
	Mazais uzņēmums
ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 (piecdesmit) personas un kura gada apgrozījums un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 (desmit) miljonus euro

	Vidējais uzņēmums
ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 (divi simti piecdesmit) personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 (piecdesmit) miljonus euro, un/ vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 (četrdesmit trīs) miljonus euro


	<…>
	atbilst/ neatbilst
	atbilst/ neatbilst



9. Informācija par Pretendenta kontaktpersonu:
	Vārds un uzvārds 
	

	Amats
	

	Tālruņa numurs
	

	Elektroniskā pasta adrese
	



10. Pretendentu Iepirkumā pārstāv un gadījumā, ja Pretendentam tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības, iepirkuma līgumu slēgs:
	Pretendenta nosaukums vai 
vārds un uzvārds, ja Pretendents ir fiziska persona
	

	Reģistrācijas numurs vai fiziskas personas kods
	

	Adrese
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts*
	

	Datums*
	



* neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu

Ievērībai!
Ja piedāvājumu Iepirkumā iesniedz personu apvienība, pieteikumā norāda personu, kura pārstāv personu apvienību, un norāda katras personas atbildības sadalījumu, pievienojot visu personu apvienības dalībnieku parakstītu dokumenta (protokola, vienošanās vai cita dokumenta) kopiju.
Ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība, piedāvājumam pievieno personālsabiedrības līguma vai izraksta no līguma, vai cita dokumenta (piemēram, protokola, vienošanas) kopiju, kas apliecina katra personālsabiedrības biedra kompetenci un atbildības sadalījumu.



2. pielikums
iepirkumam, Id. Nr. LRLM 2024/18 ANM


[bookmark: _Hlk74086062]

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(SKAT. PIEVIENOTAJĀ FAILĀ)


3. pielikums
iepirkumam, Id. Nr. LRLM 2024/18 ANM

[bookmark: _Hlk115945830]PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS (veidlapa)


__________________________ /Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds, ja pretendents ir fiziska persona/, __________________ /reģistrācijas numurs vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona/ apliecina Pretendenta pieredzes aprakstu atklāta konkursa „ Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana", identifikācijas numurs Nr. LRLM 2024/18 ANM
	Nolikuma prasība (norāda nolikuma punktu)
	Pakalpojuma saņēmējs (nosaukums) 
	Īstenotā pakalpojuma apraksts un īstenošanas laiks (gads un mēnesis)
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas var apliecināt norādītās informācijas patiesību

	
	
	
	




	Pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts*
	

	Datums*
	



* neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu


[bookmark: _Hlk5370938]4. pielikums
iepirkumam, Id. Nr. LRLM 2024/18 ANM


APLIECINĀJUMS PAR PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ IESAISTĪTAJIEM SPECIĀLISTIEM
Ar šo apliecinām, ka atklāta konkursa “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs Nr. LRLM 2024/18 ANM pakalpojuma sniegšanā tiks iesaistīti šādi speciālisti ar šādu pieredzi:
apliecina, ka līguma izpildē tiks nodrošināti zemāk uzskaitītie speciālisti, kuru kvalifikācija atbilst nolikumā izvirzītajām prasībām:

	Nr.
p.k.
	Speciālista loma iepirkuma priekšmeta izpildē (ar atsauci uz attiecīgo nolikuma punktu)
	Vārds uzvārds
	Izglītība/kvalifikācija (ar atsauci uz attiecīgo nolikuma punktu)
	Iegūtās pieredzes apraksts un pieredzes iegūšanas laiks (gads un mēnesis), norādot atsauci uz attiecīgo nolikuma punktu, lai iepirkuma komisija varētu izvērtēt speciālista atbilstību nolikuma prasībām
	Kontaktpersona (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese), kas var apliecināt norādītās informācijas patiesību

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	




	Pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts**
	

	Datums**
	



** neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu



5. pielikums
iepirkumam, Id. Nr. LRLM 2024/18 ANM

[bookmark: _Toc481414255]
SPECIĀLISTA APLIECINĀJUMS

Atklāta konkursa “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs Nr. LRLM 2024/18 ANM
Es, _____________ (vārds, uzvārds),apakšā parakstījies, apliecinu, ka Apliecinājums par pakalpojuma sniegšanā iesaistītajiem speciālistiem satur patiesas ziņas par mani, manām zināšanām, kvalifikāciju un pieredzi. Es apzinos, ka nepatiesas informācijas sniegšana šeit var būt par piedāvājuma neatbilstības un tā noraidīšanas iemeslu. Es piekrītu manu personas datu izmantošanai šī iepirkuma kvalifikācijas prasību izvērtēšanā.
Es piekrītu piedalīties šajā iepirkumā par minēto pakalpojumu izpildi kā Pretendenta <Pretendenta nosaukums> ____________ (speciālista nosaukums) piedāvātais speciālists. Ja Pretendents uzvarēs šajā iepirkumā, es apliecinu, ka es varu un vēlos pildīt šo darbu paredzētajā speciālista amatā.
Es apliecinu, ka (atzīmēt atbilstošo):
|_| spēju sazināties latviešu valodā;
|_| nespēju sazināties latviešu valodā un Pretendenta finanšu piedāvājumā atklātam konkursam Nr. tiks iekļauti izdevumi par tulka piesaistīšanas pakalpojumiem.

	Speciālista paraksts:
	**

	Vārds, uzvārds:
	

	Datums:
	



** neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu


6. pielikums
iepirkumam, Id.Nr. LRLM 2024/18 ANM


FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (veidlapa)

__________________________ /Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds, ja pretendents ir fiziska persona/, __________________ /reģistrācijas numurs vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona/ atklātā konkursā “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs Nr. LRLM 2024/18 ANM) iesniedz šādu finanšu piedāvājumu:
[bookmark: _Hlk75002325]
	Pakalpojuma daļa 
	Vienību skaits
	Vienas stundas likme EUR bez PVN
	Piedāvātā cena, EUR bez PVN

	Prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana (visas darbības līdz prognozēšanas rīka ieviešanai produkcijā, tajā skaitā visu licenču iegāde no trešajām pusēm, ja piedāvātajam risinājumam tādas nepieciešamas)
	1
	NA
	(šeit jānorāda cena par prognozēšanas rīka izstrādi un ieviešanu) EUR bez PVN

	Izmaiņu pieprasījumu realizācija 
	600 stundas
	(šeit jānorāda vienas stundas cena par izmaiņu pieprasījumu realizāciju) EUR bez PVN

	(šeit jānorāda cena par visu nākotnes izmaiņu pieprasījumu veikšanas stundām (vienas stundas cena x 600 (EUR bez PVN)

	PVN (pievienotās vērtības nodoklis)
	

	KOPĀ EUR ar PVN
	




Pretendents norāda līguma cenu ar divām decimālzīmēm aiz komata. Gadījumā, ja aprēķinos netiks lietotas cenas ar divām decimālzīmēm aiz komata, cenas tiks noapaļotas līdz divām decimālzīmēm aiz komata, izmantojot matemātiskās noapaļošanas metodes

Līguma cenā jāietver visi izdevumi par pakalpojuma izpildi, tai skaitā transporta, sakaru, personāla un citi izdevumi, kas saistīti ar iepirkuma līguma izpildi, lai nodrošinātu iepirkuma līguma izpildi pilnā apjomā, nolīgtajā termiņā un labā kvalitātē. Papildus izmaksas iepirkuma līguma darbības laikā netiks pieļautas.

	Pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts**
	

	Datums**
	



** neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu

7. pielikums
iepirkumam, Id.Nr. Nr. LRLM 2024/18 ANM


APAKŠUZŅĒMĒJU/ APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJU UN PERSONU, UZ KURU IESPĒJĀM BALSTĀS, SARAKSTS (veidlapa)


__________________________ /pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds, ja pretendents ir fiziska persona/, __________________ /reģistrācijas numurs vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona/ informē, ka atklāta konkursa atklāta konkursa “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs LRLM 2024/18 ANM rezultātā noslēgtā iepirkuma līguma izpildē tiks:

1. iesaistīti šādi apakšuzņēmēji vai/un apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji:
	Apakšuzņēmēja/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs
	Nododamo darbu apjoms no darbu kopējās līgumcenas (EUR bez PVN)
	Apakšuzņēmēja/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja veicamo darbu īss apraksts
	Apakšuzņēmēja/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja uzņēmuma atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam*

	
	
	
	norāda informāciju par uzņēmuma statusu 


	
	
	
	




* https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi
Mazais uzņēmums – uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 (piecdesmit) personas un kura gada apgrozījums un/ vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 (desmit) miljonus euro
Vidējais uzņēmums – uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 (divi simti piecdesmit) personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 (piecdesmit) miljonus euro, un/ vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 (četrdesmit trīs) miljonus euro
Informācijai!
Saskaņā ar Publisko iepirkuma likuma 63. panta noteikumiem jānorāda visi tie apakšuzņēmēji/ apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka, un katram šādam apakšuzņēmējam/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmējam izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa.
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 63.panta trešo daļu apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu kopējo vērtību nosaka, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību. Minētā panta izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu nosakošajiem normatīvajiem aktiem apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķirošā ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kurai vienlaikus ir izšķirošā ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

1) iesaistītas šādas personas, uz kuru iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu pretendenta kvalifikāciju:

	Personas, uz kuras iespējām balstās, nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, kontaktpersona, tālruņa numurs
	Atbilstība mazā vai vidējā uzņēmuma statusam**
	Kvalifikācijas prasība, kuras izpildei persona piesaistīta
	Nododamo resursu apraksts un apjoms

	
	
	
	

	
	
	
	


* https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi

	Pretendenta pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts**
	

	Datums**
	


	
** neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu


8. pielikums
iepirkumam, Id. Nr. LRLM 2024/18 ANM


APAKŠUZŅĒMĒJA/ APAKŠUZŅĒMĒJA APAKŠUZŅĒMĒJA UN PERSONAS, UZ KURAS IESPĒJĀM PRETENDENTS BALSTĀS, APLIECINĀJUMS (veidlapa)

Ar šo ________________________________ /apakšuzņēmēja/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja* vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst  atklāta konkursa “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs LRLM 2024/18 ANM, nolikumā noteiktajam prasībām, nosaukums vai vārds un uzvārds (ja apakšuzņēmējs/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējam pretendents balstās, ir fiziska persona)/, ____________________ /reģistrācijas numurs vai personas kods (ja apakšuzņēmējs/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs ir fiziska persona)/, ____________________________ /adrese/:
1. Apliecina, ka ir informēts par to, ka <pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese> (turpmāk – Pretendents) iesniegs piedāvājumu Labklājības ministrijas organizētajā atklātajā konkursā “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs LRLM 2024/18 ANM
2. Apliecinām, ka esam informēti, ka Pasūtītājs kā pārzinis veiks apakšuzņēmēja un / vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, personas datu apstrādi iesniegtā piedāvājuma izvērtēšanai atbilstoši nolikumā noteiktajām prasībām, iepirkuma procesa administrēšanai, uzvarētāja noteikšanai un lēmuma pieņemšanai. Esam iepazinušies ar plašāku informāciju par datu apstrādes aspektiem, kuri noteikti nolikuma 8.punktā un Pasūtītāja privātuma politiku, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Personas datu apstrāde”.

3. Gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apakšuzņēmējs/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, apņemas:
a) veikt šādus pakalpojumus:
_________________________________ /īss pakalpojumu apraksts atbilstoši apakšuzņēmēju/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmēju un personu, uz kuru iespējām balstās, sarakstā norādītajam/
un/ vai
b) nodot Pretendentam šādus resursus:
_________________________________ /īss Pretendentam nododamo resursu (piemēram, finanšu resursu, personāla un/ vai tehniska aprīkojuma) apraksts/.
4. Apliecina, ka visa sniegtā informācija ir patiesa.
	Apakšuzņēmēja/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmēja vai personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats, kontaktinformācija
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts**
	

	Datums**
	



* apakšuzņēmējs/ apakšuzņēmēja apakšuzņēmējs jānorāda, ja tā sniedzamo pakalpojumu vērtība ir 10 (desmit) procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības vai lielāka
** neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu


9. pielikums
iepirkumam, Id.Nr. LRLM 2024/18 ANM


APLIECINĀJUMS PAR NEATKARĪGI IZSTRĀDĀTU PIEDĀVĀJUMU (veidlapa)



Ar šo, sniedzot izsmeļošu un patiesu informāciju, ___________________________ /Pretendenta nosaukums vai vārds un uzvārds, ja pretendents ir fiziska persona/, ________________ /reģistrācijas numurs vai personas kods, ja pretendents ir fiziska persona/ (turpmāk – Pretendents) attiecībā uz atklāto konkursu “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs LRLM 2024/18 ANM, apliecina, ka:

1. Pretendents ir iepazinies un piekrīt šī apliecinājuma saturam.

2. Pretendents apzinās, ka var tikt izslēgts no dalības iepirkumā, ja atklāsies, ka šis apliecinājums jebkādā veidā nav izsmeļošs un patiess.

3. Pretendents informē, ka (pēc vajadzības, atzīmējiet vienu no turpmāk minētajiem):
	☐
	3.1. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem[footnoteRef:5] un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem; [5:  Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:
1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;
2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.] 



	☐
	3.2. tam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, un tādēļ Pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.



4. Pretendentam, izņemot gadījumu, kad Pretendents šādu saziņu ir paziņojis saskaņā ar šī apliecinājuma 3.2. apakšpunktu, ne ar vienu konkurentu nav bijusi saziņa attiecībā uz:
4.1. cenām;
4.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;
4.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai
4.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 
4.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes, piegādes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tiem produktiem vai pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums.

5. Pretendents nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms oficiālā piedāvājumu atvēršanas datuma un laika vai līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, vai arī tas ir īpaši atklāts saskaņā ar šī apliecinājuma 3.2. apakšpunktu.

6. Pretendents apzinās, ka Konkurences likumā noteikta atbildība par aizliegtām vienošanām, paredzot naudas sodu līdz 10% apmēram no pārkāpēja pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, un Publisko iepirkumu likums[footnoteRef:6] paredz izslēgt pretendentu no dalības iepirkuma procedūrā. Izņēmums ir gadījumi, kad kompetentā konkurences iestāde, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, ir atbrīvojusi pretendentu, kurš iecietības programmas[footnoteRef:7] ietvaros ir sadarbojies ar to, no naudas soda vai naudas sodu samazinājusi. [6:   Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrās daļas 7. punkts un ceturtās daļas 3. punkts.]  [7:  Programma, kuras ietvaros uzņēmumam, kas ir vai bija iesaistīts kartelī, Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr.179 „Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11. panta pirmajā daļā un 13. pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likuma 5., 6., 7. un 8. pantā paredzētajiem pārkāpumiem”  noteiktajā kārtībā piešķir pilnīgu atbrīvojumu no naudas soda par to, ka tas pirmais brīvprātīgi iesniedz pierādījumus par šo pārkāpumu Konkurences padomei, vai naudas soda samazinājumu par sadarbību ar Konkurences padomi pārkāpuma atklāšanā, ja pilnīgs atbrīvojums no naudas soda nav pieejams.] 


	Pārstāvēt tiesīgās personas vārds, uzvārds, amats
	

	Pārstāvēt tiesīgās personas paraksts*
	

	Datums*
	


* neaizpilda, ja dokumentu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu

Piezīme: Pretendents atbilstoši situācijai aizpilda tukšās vietas šajā formā, kā arī aizpilda pielikumu vai izmanto to kā apliecinājuma paraugu.


Pielikums
Informācija par Pretendenta saziņu ar konkurentiem saistībā ar atklāto konkursu “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana”, identifikācijas numurs LRLM 2024/18 ANM

	Nr.
	Uzņēmums – konkurents, ar kuru ir bijusi saziņa
	Saziņas veids, mērķis, raksturs un saturs

	
	[Komersanta nosaukums, reģ. Nr.]
	

	
	
	




Datums ______________
	
	
	

	
	
	           paraksts





	[bookmark: _Hlk71299032]
amats 

(paraksts*) /vārds, uzvārds/
	amats

(paraksts*) /vārds, uzvārds/
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[image: ]

	[bookmark: _Hlk107922704]________________________________
Pasūtītāja Līguma numurs
	



________________________________
Piegādātāja Līguma numurs


[bookmark: _Hlk170393058]Pakalpojuma līgums par 
sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana

	
	Elektroniskā dokumenta parakstīšanas datums
ir pēdējā pievienotā droša elektroniskā paraksta un laika zīmoga datums*




Labklājības ministrija, reģistrācijas numurs 90000022064,  _________________(amats, vārds, uzvārds) personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004. gada 27. janvāra noteikumiem Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums”, (turpmāk – Pasūtītājs) no vienas puses, un
_________________(nosaukums, reģistrācijas numurs, __________________(amats, vārds, uzvārds) personā, kurš (-a) rīkojas saskaņā ar  (pārstāvības pamats) (turpmāk - Piegādātājs), no otras puses, abi turpmāk kopā saukti – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse,
saskaņā ar atklāta konkursa “Sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana””, identifikācijas numurs LRLM 2024/18 ANM, turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, saņemot finansējumu no_______________________ noslēdz šādu līgumu (turpmāk – Līgums):

1. Līguma priekšmets, izpildes termiņš un Līgums summa
1.1. [bookmark: _Hlk148020329][bookmark: _Hlk148021502]Pasūtītājs uzdod, un Piegādātājs apņemas atbilstoši Līguma 1.pielikumam “Tehniskā specifikācija – tehniskais piedāvājums” (turpmāk – Tehniskā specifikācija) izstrādāt un ieviest sociālās apdrošināšanas sistēmas ilgtermiņa prognozēšanas rīka programmnodrošinājumu (turpmāk – Programmnodrošinājums)  ne vēlāk kā 12 (divpadsmit) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža. 
1.2. Pakalpojumu apmaksu nodrošina no Labklājības ministrijas īstenotā Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna finansējuma. 
1.3. Līguma kopējā summa Līguma darbības laikā nedrīkst pārsniegt EUR summa (summa vārdiem) un pievienotās vērtības nodoklis 21% (divdesmit viena procenta) apmērā (turpmāk – PVN), t.i., EUR summa (summa vārdiem), kas kopā ir EUR summa (summa vārdiem), turpmāk – Līguma summa, tai skaitā:
1.3.1. Programmnodrošinājuma izstrāde un ieviešana (visas darbības līdz Programmnodrošinājuma ieviešanai produkcijā, EUR summa (summa vārdiem) un PVN, t.i., EUR summa (summa vārdiem), kas kopā ir EUR summa (summa vārdiem);
1.3.2. [bookmark: _Hlk151473719]cena par vienas stundas izmaiņu pieprasījumu izpildi ir EUR (cena) (cena vārdiem) un PVN, t.i., EUR cena (cena vārdiem) un attiecīgi par 600 stundām EUR summa (summa vārdiem) un PVN, t.i., EUR summa (summa vārdiem), kas kopā ir EUR summa (summa vārdiem);
1.3.3. Pasūtītājam nav pienākums pasūtīt izmaiņas par visu 1.3.2. apakšpunktā norādīto summu.
1.4. Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētos nodokļus nomaksā Piegādātājs. 
1.5. Līguma summa ietver visas izmaksas, kas saistītas ar šajā Līgumā paredzētā Pakalpojuma sniegšanu pilnā apjomā, tajā skaitā, bet ne tikai, visas personāla izmaksas, autoratlīdzības, visi nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kā arī visas ar tehniskajā specifikācijā noteikto prasību izpildi netieši saistītās izmaksas (dokumentācijas drukāšanas, transporta pakalpojumi u.c.). Papildu izmaksas netiks segtas.
1.6. Risku par Līgumā neparedzētiem darbiem, kas nepieciešami Līguma pilnīgai izpildei, uzņemas Piegādātājs. 
1.7. [bookmark: p42][bookmark: p-602324]Risku par neparedzētiem darbiem Pasūtītājs uzņemas, ja:
1.7.1.	neparedzēto darbu nepieciešamība ir radusies tādu no Pušu gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, kurus Puses, slēdzot Līgumu, nevarēja paredzēt;
1.7.2.	neparedzētie darbi ir ierosināti pēc Pasūtītāja iniciatīvas, Pasūtītājam precizējot vai papildinot Līguma priekšmetu;
1.7.3.	Līgums objektīvu, no Piegādātāja gribas neatkarīgu iemeslu dēļ nav izpildāms, ja netiek veikti neparedzētie darbi.
1.8.	Pasūtītājam ir tiesības neizmantot visas Līguma 1.3.2. apakšpunktā norādītās stundas.

2. Pušu pienākumi un tiesības
2.1.  Pasūtītājs apņemas:
2.1.1.	labā ticībā ievērot un izpildīt visus Līguma noteikumus;
2.1.2.	pēc Piegādātāja pieprasījuma, savu iespēju robežās nodrošināt Piegādātāju ar visu nepieciešamo informāciju un dokumentiem, kas ir Pasūtītāja rīcībā, un organizatorisko atbalstu, kas nepieciešams Līguma izpildei, kā arī nepieciešamības gadījumā nodrošināt Pasūtītāja amatpersonu un citu atbildīgo darbinieku līdzdalību Līguma izpildē, lai nodrošinātu Līguma saistību izpildi no Pasūtītāja puses;
2.1.3.	saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību izskatīt Programmnodrošinājuma atbilstību Līgumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām un, ja nepieciešams, sniegt attiecīgus komentārus un papildinājumus vai pretenzijas šajā Līgumā noteiktajā veidā, kārtībā un termiņos;
2.1.4.       savlaicīgi informēt Piegādātāju par apstākļiem, notikumiem un problēmām, kas ietekmē vai var ietekmēt Pakalpojuma sniegšanu;
2.1.5.    saskaņā ar Līgumā noteikto kārtību pieņemt Izpildītāja savlaicīgi, kvalitatīvi, Līguma un tā pielikumu prasībām atbilstoši sniegtu Pakalpojumu
2.1.6        samaksāt Izpildītājam par Līgumā noteiktajā apjomā un savlaicīgi izpildīto Pakalpojumu saskaņā ar Līguma noteikumiem.
2.2. Pasūtītāja tiesības:
2.2.1.	pieņemt sniegto pakalpojumu saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
2.2.2.	par saviem līdzekļiem veikt kontroli par Līguma izpildi, pieaicinot speciālistus un ekspertus;
2.2.3.	jebkurā laikā pieprasīt no Piegādātāja informāciju par Līguma izpildes norisi, tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildi atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
2.2.4.	atteikt piekļuvi Pasūtītāja telpām tam Piegādātāja personālam, kas nav norādīts Līguma 3.pielikumā;
2.2.5.	precizēt katras Programmnodrošinājuma izstrādes posmā veicamos darbus pirms katra posma izstrādes uzsākšanas, saskaņojot to ar Piegādātāju.
2.3. Piegādātājs apņemas:
2.3.1.	labā ticībā ievērot un izpildīt visus Līguma noteikumus;
2.3.2.	Līguma 1.1. apakšpunktā noteiktos pakalpojumus izpildīt kvalitatīvi Līgumā noteiktajos termiņos saskaņā ar Līguma un tā pielikumu noteikumiem, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus un Pasūtītāja norādījumus;
2.3.3.	garantijas laikā, bez papildus samaksas, ievērojot Tehniskajā specifikācijā noteiktos termiņus, novērst programmatūras kļūdas un funkcionalitātes problēmas, labot dokumentācijas nepilnības, kā arī veikt dokumentācijas atjaunošanu gadījumos, kad Piegādātāja veiktu darbību rezultātā, programmatūras un ieviešanas kļūdu novēršanas rezultātā ir mainīta vai papildināta esošā funkcionalitāte, realizētas izmaiņas sistēmas arhitektūrā.
2.3.4.	pēc Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas, informēt Pasūtītāju par Līguma izpildes norisi;
2.3.5.	uzrādīt personu apliecinošu dokumentu piekļuvei Pasūtītāja telpās.
2.4.  Piegādātāja tiesības:
2.4.1.	saskaņā ar Līguma nosacījumiem saņemt samaksu par Līguma izpildi;
2.4.2.	pieprasīt no Pasūtītāja informāciju par Līguma izpildes norisi, tajā skaitā, bet ne tikai informāciju par apstākļiem, kas kavē vai varētu kavēt Līguma izpildi atbilstoši Līguma un tā pielikumu noteikumiem;
2.4.3.	precizēt katras Programmnodrošinājuma izstrādes posmā veicamos darbus pirms katra Programmnodrošinājuma posma izstrādes uzsākšanas, saskaņojot to ar Pasūtītāju.
2.5. Puses apņemas nekavējoties rakstiski informēt viena otru par jebkādām grūtībām Līguma izpildes procesā, kas kavē vai varētu kavēt savlaicīgu Līguma izpildi.
2.6. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tām ir visas nepieciešamās pilnvaras un tiesības, lai slēgtu Līgumu, kā arī tām nav zināmi nekādi tiesiski vai faktiski šķēršļi vai iemesli, kas jebkādā veidā ietekmētu vai aizliegtu uzņemties Līgumā minēto saistību izpildi.
2.7. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka tās ir iepazinušās ar visiem Līguma un tā pielikumu noteikumiem un apliecina tos par saistošiem un izpildāmiem. 
2.8. Piegādātājs apliecina, ka viņa rīcībā ir pietiekoši personāla un materiālie resursi, kā arī citi līdzekļi, lai savlaicīgi un kvalitatīvi veiktu visas Līgumā un tā pielikumos noteiktās saistības.
2.9. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka to darbinieki vai citas personas, kas tiks iesaistītas Līguma izpildē, tiks iepazīstinātas ar nosacījumiem par konfidencialitāti pirms to iesaistīšanas Līguma izpildē.

3. Pakalpojuma izpildes kārtība
3.1. [bookmark: _Hlk159573205]Piegādātājs 2 (divu) nedēļu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās izstrādā un iesniedz Pasūtītājam saskaņošanai projekta pārvaldības plānu tai skaitā, bet ne tikai iekļaujot Programmnodrošinājuma ieviešanas darbu sadalījumu 3 (trīs) posmos, saskaņā ar Tehniskās specifikācijas ORG-1 un ORG-5 prasībām, iekļaujot katrā posmā veicamo darbu aprakstus, kā arī atlīdzības summu par katrā posmā veicamajiem darbiem, kas katrā posmā nav lielāka par 20 (divdesmit) % no Līguma 1.3.1. apakšpunktā noteiktās Līguma kopsummas, izņemot pēdējo Programmnodrošinājuma ieviešanas posmu.
3.2. Pasūtītājs 5 darbdienu laikā izskata Līguma 3.1. apakšpunktā iesniegtos dokumentus un saskaņo tos, ja tie atbilst Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām.
3.3. Ja Līguma 3.1. apakšpunktā iesniegtie dokumenti neatbilst Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām, Pasūtītājs nesaskaņo iesniegtos dokumentus, norādot uz neprecizitātēm, un nosaka termiņu neprecizitāšu novēršanai.
3.4. Pēc Līguma 3.1. apakšpunktā noteikto dokumentu abpusējas saskaņošanas Piegādātājs uzsāk Programmnodrošinājuma ieviešanu. Programmnodrošinājuma ieviešana notiek 3 (trīs) posmos. 
3.5. [bookmark: _Hlk15460612]Katru Programmnodrošinājuma ieviešanas posmu Piegādātājs nodod Pasūtītājam ar pieņemšanas-nodošanas aktu (Līguma 4.pielikums). 
3.6. Pasūtītāja pārstāvis ne vēlāk kā 10 (desmit) darbdienu laikā no konkrētā posma pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas pārbauda, vai Programmnodrošinājums tiek ieviests atbilstoši Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām un:
3.6.1. pieņem Programmnodrošinājuma ieviešanas posmu, ja tas atbilst Līguma un Tehniskās specifikācijas prasībām, parakstot nodevuma pieņemšanas–nodošanas aktu;
3.6.2. nepieņem Programmnodrošinājuma ieviešanas posmu, ja tas neatbilst Līguma noteikumiem un Tehniskās specifikācijas prasībām un neparaksta iesniegtā nodevuma pieņemšanas-nodošanas  aktu. Šādā gadījumā Pasūtītāja pārstāvis sagatavo pretenziju un nosūta elektroniski Piegādātāja pārstāvim, norādot konstatētās neatbilstības un nosakot termiņu neatbilstību novēršanai.
3.7. Pēc Līguma 3.6.2.apakšpunktā minētajā pretenzijā norādīto neatbilstību novēršanas, Piegādātāja pārstāvis atkārtoti iesniedz pieņemšanas-nodošanas  aktu un Pasūtītāja pārstāvis rīkojas atbilstoši Līguma 3.6. apakšpunktā noteiktajai kārtībai. 
3.8. Piegādātājam ir pienākums par saviem līdzekļiem segt visas izmaksas, kas tam radušās saistībā ar papildinājumiem un labojumiem, kas veicami saskaņā ar Līguma 3.6.2.apakšpunkta kārtībā konstatētajām neatbilstībām, cik tālu tās netiek identificētas kā jaunas biznesa prasības.

4. Norēķinu kārtība
4.1. Samaksa par Pakalpojumiem tiek veikta, ievērojot šādu kārtību:
4.1.1. Pēc katras Programmnodrošinājuma ieviešanas posma izpildes, pakalpojuma pieņemšanas–nodošanas akta parakstīšanas un rēķina no Piegādātāja saņemšanas Pasūtītājs 10 (desmit) darbdienu laikā samaksā Piegādātājam atlīdzību, kas noteikta projekta pārvaldības plānā, par faktiski sniegtajiem Pakalpojumiem konkrētajā Programmnodrošinājuma ieviešanas posmā. 
4.2. Par samaksas veikšanas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītāja maksājums ir izpildīts Valsts kases interneta maksājumu apstrādes sistēmā.

5. Autortiesības
5.1. 	Piegādātājs garantē, ka Līguma izpildē nav pieļauti nekādi autortiesību pārkāpumi un uzņemas pilnu atbildību par trešo personu autortiesību ievērošanu Līguma izpildē.
5.2.	Autora mantiskās tiesības uz Līguma izpildes ietvaros izstrādāto programmatūru, tās pirmkodiem, dokumentāciju un citiem ar autortiesībām aizsargātiem objektiem, kas izstrādāti Līguma izpildes rezultātā vai saistībā ar Līgumu, pāriet Pasūtītājam ar Programmnodrošinājuma izstrādes un ieviešanas gala pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas brīdi. Pasūtītājs bez jebkādas papildus atļaujas saņemšanas no Piegādātāja vai trešajām personām, kā arī bez jebkādas papildus samaksas ir tiesīgs izmantot tam Pakalpojumu sniegšanas rezultātā nodotos ar autortiesībām aizsargājamos objektus un ir tiesīgs tos pārveidot. 
5.3. 	Gadījumā, ja pret Pasūtītāju tiks vērstas trešo personu prasības par autortiesību pārkāpumiem, kas tieši vai netieši saistītas ar Līguma izpildes laikā radītiem rezultātiem vai to atsevišķām daļām, tad Piegādātājs ir atbildīgs par trešo personu prasībām un uzņemas visu atbildību.

6. Konfidencialitāte
6.1.	Visa un jebkāda informācija, ko Puses sniedz citai Pusei Līguma izpildes laikā vai arī tā atklājas, pildot Līguma saistības, un Līguma izpildes rezultāti, kā arī jebkura šīs informācijas daļa, tai skaitā, bet ne tikai informācija par Puses darbību, finanšu stāvokli, tehnoloģijām, tai skaitā rakstiska, mutiska, datu formā uzglabāta, audio – vizuāla un jebkurā citā veidā uzglabāta informācija, kā arī informācija par Līguma izpildi tiek atzīta un uzskatīta par konfidenciālu.
6.2.	Pusēm nav tiesību izpaust informāciju, kas Līguma izpildes laikā gūta no citas Puses, trešajām personām bez Puses rakstiskas piekrišanas saņemšanas. Pusēm ar vislielāko rūpību un uzmanību ir jārūpējas par informācijas drošību un aizsardzību, lai pilnībā izslēgtu iespēju trešajām personām piekļūt pie konfidenciālas informācijas.
6.3.	Līguma ietvaros konfidenciālo informāciju ir tiesīgs lietot tikai Piegādātājs, tā apakšuzņēmēji un speciālisti vai darbinieki, ja vien Līgumā nav noteiks savādāk, vai Puses Līguma darbības laikā rakstiski nevienojas citādi. 
6.4.	Pušu pienākums ir nodrošināt, ka tā speciālisti vai darbinieki, kuri izmantos otras Puses konfidenciālo informāciju, saņems un izmantos to vienīgi Līguma izpildes nodrošināšanai un tikai nepieciešamajā apjomā, kā arī uzņemsies un ievēros vismaz tādas pašas konfidencialitātes saistības, kādas ir noteiktas Piegādātājam šajā Līgumā.
6.5.	Pušu informācijas izpaušana netiks uzskatīta par Līguma noteikumu pārkāpumu tikai un vienīgi šādos gadījumos:
6.5.1.	informācija tiek izpausta pēc tam, kad tā kļuvusi publiski zināma vai pieejama neatkarīgi no Pusēm (tādējādi, nav attiecināms uz gadījumiem, kad informācija kļūst pieejama Līguma noteikumu neizpildes rezultātā Piegādātāja vai tā speciālistu rīcības dēļ);
6.5.2.	informācija saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem ir atklāta vai valdības, valsts vai pašvaldību iestādes to noteikušas par atklātu;
6.5.3. 	informācija, ievērojot Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, ir jānodod valsts vai pašvaldību iestādēm, kuras saskaņā ar normatīvajos aktos šīm iestādēm dotajām tiesībām padara saņemto informāciju par atklātu un publiski pieejamu;
6.6.	Līguma noteikumi par konfidencialitāti ir spēkā bez termiņa ierobežojumiem arī izbeidzot Līguma darbību vai zaudējot tam spēku.
6.7.	Līguma konfidencialitātes noteikumi nekādā gadījumā nav attiecināmi uz Pasūtītāja tiesībām brīvi rīkoties ar jebkuriem un jebkādas formas materiāliem un citiem darbu rezultātiem, kurus Līguma izpildes gaitā Piegādātājs ir sagatavojis un nodevis Pasūtītājam. Materiālu un citu Līguma izpildes rezultātu izmantošanai pēc Pasūtītāja ieskatiem nav nepieciešama rakstiska Piegādātāja piekrišanas saņemšana. Šādi materiāli ir izmantojami tikai ar norādi, kas ir šī materiāla autors.

7. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņa
7.1. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēju nomaiņu, kā arī papildu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē.
7.2. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:
7.2.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma procedūras dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;
7.2.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkuma procedūrā Izpildītājs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par līgumu un iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkuma procedūrā Izpildītājs atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkuma procedūrā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst PIL 42. panta otrajā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.2.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro no kopējās iepirkuma līguma vērtības, atbilst PIL 42. panta otrajā (izņemot 8. un 9. apakšpunktu) daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;
7.2.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi Izpildītāja piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.3. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
7.4. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai saskaņā ar Līguma 7. sadaļas noteikumiem.
7.5. Personālu, par kuru Izpildītājs sniedzis informāciju Pasūtītājam un kura kvalifikācijas atbilstību izvirzītajām prasībām Pasūtītājs ir vērtējis iepirkuma ietvaros, drīkst nomainīt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu.
7.6. Pasūtītājs nepiekrīt personāla nomaiņai vai jauna personāla iesaistei, ja Izpildītāja piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, izvēloties piedāvājumu.
7.7. Pasūtītājs atļauj veikt Izpildītāja personāla nomaiņu vai jauna personāla iesaistīšanu Līguma izpildē 5 (piecu) darbdienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir iesniedzis visu informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.
7.8. Ja Izpildītājs ir iecerējis veikt personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu, Izildītājs vismaz 5 (piecas) darba dienas iepriekš pirms plānotās nomaiņas rakstveidā par to informē Pasūtītāju. Ja Līguma izpildes laikā ir radušies objektīvi apstākļi, kuru dēļ nav iespējams ievērot šajā punktā noteikto termiņu, Izpildītājs par personāla un/vai apakšuzņēmēju nomaiņu nekavējoties informē Pasūtītāja kontaktpersonu pa elektronisko pastu.

8. Pušu atbildība
8.1.	Piegādātājs saskaņā ar Latvijas Republikas Civillikumu atbild par to Pasūtītājam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, kas radušies Piegādātāja, tā darbinieku vai piesaistīto speciālistu prettiesiskas rīcības (darbības vai bezdarbības) dēļ, kam par iemeslu ir ļauns nolūks vai rupja neuzmanība. 
8.2.	Pušu atbildība šī Līguma ietvaros ir ierobežota ar Līguma kopējo summu.
8.3.	Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nav iesniedzis saskaņošanai projekta pārvaldības plānu un sistēmas arhitektūras aprakstu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma 1.3. apakšpunktā noteiktās kopsummas (bez PVN) par katru nokavēto termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 1.3. apakšpunktā noteiktās kopsummas.
8.4.	Ja Piegādātājs Līgumā noteiktajā termiņā nav veicis Programmnodrošinājuma ieviešanu atbilstoši Līgumā noteiktajam, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma 1.3. apakšpunktā noteiktās kopsummas (bez PVN) par katru nokavēto termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma 1.3. apakšpunktā noteiktās kopsummas.
8.5.	Ja Piegādātājs Pasūtītāja noteiktajā termiņā nenovērš Līguma 3.3. un 3.6.2. apakšpunkta kārtībā konstatētās neatbilstības pilnā apjomā, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma kopsummas (bez PVN) par katru nokavēto termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopsummas (bez PVN).
8.6.	Ja Piegādātājs neievēro kļūdu un pieteikumu novēršanas laiku saskaņā ar Tehniskajā specifikācijā noteiktajām prioritātēm un Puses nav vienojušās par citu novēršanas laiku, Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no Līguma kopsummas (bez PVN) par katru nokavēto termiņa izpildes dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma kopsummas (bez PVN).
8.7.	Ja Pasūtītājs neveic samaksu Piegādātājam Līgumā noteiktajā termiņā, Piegādātājam ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0.1% (viena desmitā daļa procenta) apmērā no maksājuma summas (bez PVN) par katru maksājuma termiņa nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentu) apmērā no nokavētā maksājuma summas.
8.8.	Līguma 8.4. apakšpunktā noteiktā līgumsoda termiņš sākas no dienas, kad Pasūtītāja pārstāvis informē Piegādātāja pārstāvi par neatbilstībām (Līguma 3.3., 3.6.2. apakšpunkts). Līgumsods netiek piemērots un aprēķināts par dienām, kurās Pasūtītāja pārstāvis pārbauda Programmnodrošinājuma ieviešanu vai novērsto neatbilstību atbilstību Līguma un tā pielikumu prasībām.
8.9.	Ja Līguma izpildes vai Līguma izpildes rezultātu izmantošanas laikā tiek konstatēta tāda personas datu apstrāde, kas pārkāpj datu subjekta tiesības vai ir neatbilstoša datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasībām, un tā ir radusies Piegādātāja neuzmanības (tajā skaitā vieglas neuzmanības) vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā, Piegādātājs ir atbildīgs gan par Pasūtītājam nodarītajiem zaudējumiem, gan trešajām personām (tajā skaitā, bet ne tikai, datu subjektam) nodarītajiem zaudējumiem, kā arī Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt no Piegādātāja līgumsodu 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma kopsummas.
8.10.	Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu no Līguma 4.1. apakšpunktā maksājuma, kas Piegādātājam pienākas, pamatojoties uz Līgumu, pirms tā izmaksas Piegādātājam.
8.11.	Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no to saistību pilnīgas izpildes un tā nav ieskaitāma zaudējumu atlīdzināšanā.

9.Nepārvarama vara
9.1.	Līguma izpratnē nepārvarama vara nozīmē notikumu, kas ir ārpus Puses pamatotas kontroles (tādi kā dabas katastrofas, epidēmijas, pandēmijas, avārijas, sabiedriskie nemieri, ārkārtas stāvoklis un citi) un kas padara Pusei savu no Līguma izrietošo saistību izpildi par neiespējamu.
9.2.	Puses nespēja pildīt kādu no savām saistībām saskaņā ar Līgumu netiks uzskatīta par atkāpšanos no Līguma vai saistību nepildīšanu, ja Puses nespēja izriet no nepārvaramas varas notikuma par ko ir saņemta izziņa no kompetentās institūcijas par nepārvaramās varas apstākļu esamību, ja Puse, kuru ietekmējis šāds notikums, ir veikusi visus pamatotos piesardzības pasākumus, veltījusi nepieciešamo uzmanību un spērusi pamatotos alternatīvos soļus, lai izpildītu šī Līguma noteikumus, un ir informējusi otru Pusi ne vēlāk kā 3 (trīs) darbdienu laikā par šāda notikuma iestāšanos, ziņojumam pievienojot kompetentas iestādes izsniegtu izziņu, kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.
9.3.	Jebkurš periods, kurā Pusei saskaņā ar šo Līgumu ir jāveic kāda darbība vai uzdevums, ir pagarināms par periodu, kas pielīdzināms laikam, kurā Puse nespēja veikt šādu darbību nepārvaramas varas ietekmē.
9.4.	Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 2 (diviem) mēnešiem, Pusēm jāvienojas par saistību izpildes atlikšanu, izbeigšanu vai turpināšanas procedūru.
9.5. 	Ja Puse nokavē Līguma 9.2. apakšpunktā minēto paziņojuma termiņu, tai zūd pamats prasīt Līguma izpildes termiņa pagarināšanu vai Līguma izbeigšanu, pamatojoties uz nepārvaramu varu.

10.Līguma grozījumi, atkāpšanās no Līguma, Līguma atcelšana un izbeigšana
10.1.	Līguma darbības laikā, Pusēm savstarpēji vienojoties un noformējot vienošanos rakstiski, ir pieļaujami nebūtiski Līguma grozījumi (ievērojot Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteikto).
[bookmark: _Hlk160109589]10.2.	Līguma izpildes laikā Līguma cena nevar tikt paaugstināta.
10.3.	Pusēm ir pienākums apturēt Līguma izpildi uz laiku šādos gadījumos:
[bookmark: _Hlk148607582]10.3.1.	Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta (no kura līdzekļiem tiek apmaksās Līgums) plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
10.3.2.	saskaņā ar ārvalstu finanšu instrumenta vadībā iesaistītas iestādes vai Ministru kabineta lēmumu.
10.4.	Pasūtītājs par Līguma apturēšanu uz laiku paziņo Piegādātājam 5 (piecas) darbdienas iepriekš.
10.5.	Pasūtītājam ir tiesības atkāpties no Līguma šādos gadījumos:
10.5.1.	Piegādātājs neveic Programmnodrošinājuma atbilstoši Līguma noteikumiem un Līguma pielikumiem;
10.5.2.	Piegādātājs ir būtiski kavējis Programmnodrošinājuma ieviešanas termiņu un termiņa kavējumā nav vainojams pats Pasūtītājs. Par būtisku Līguma izpildes termiņa kavējumu tiek uzskatīts, ja Līgumā noteiktais Programmnodrošinājuma ieviešanas termiņš tiek kavēts vairāk par 30 (trīsdesmit) kalendāra dienām un Puses savstarpēji nav vienojušās par nepieciešamo pasākumu veikšanu Līgumā noteikto Programmnodrošinājuma ieviešanas sasniegšanu un tam paredzēto termiņu;
10.5.3.	Programmnodrošinājuma ieviešana neatbilst Līguma vai tā pielikuma noteikumiem, un šī neatbilstība nav novērsta 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas un neatbilstībā nav vainojams pats Pasūtītājs vai tā saistītā iestāde.
10.5.4.	Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā ir sniedzis nepatiesas ziņas vai apliecinājumus;
10.5.5.	Piegādātājs Līguma noslēgšanas vai Līguma izpildes laikā pārkāpis normatīvo aktu prasības attiecībā uz Līguma noslēgšanu vai izpildi;
10.5.6.	ir pasludināts Piegādātāja maksātnespējas process, vai iestājas citi apstākļi, kas liedz vai liegs Piegādātājam turpināt Līguma izpildi saskaņā ar Līguma noteikumiem vai kas negatīvi ietekmē Pasūtītāja tiesības, kuras izriet no Līguma;
10.5.7.	Piegādātājs pārkāpj vai nepilda citu būtisku Līgumā paredzētu pienākumu;
10.5.8.	Piegādātājs Pasūtītājam nodarījis zaudējumus;
10.5.9.		Piegādātājs ir patvaļīgi pārtraucis Līguma izpildi, tai skaitā, ja Piegādātājs nav sasniedzams juridiskajā adresē vai deklarētajā dzīvesvietas adresē;
10.5.10.	ārējā normatīvajā aktā noteiktajos gadījumos;
10.5.11.	citos Līgumā noteiktajos gadījumos.
10.6.	Līgums tiek izbeigts šādos gadījumos:
10.6.1.	Līguma turpmāku izpildi padara neiespējamu nepārvarama vara;
10.6.2.	Ministru kabinetā ir ierosināta attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta (no kura līdzekļiem tiek apmaksās Līgums) plānošanas perioda prioritāšu un aktivitāšu pārskatīšana, un saistībā ar to Pasūtītājam var tikt samazināts vai atsaukts attiecīgā ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs bija paredzējis Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai;
10.7.	Līguma neizdevīgums, pārmērīgi zaudējumi, būtiskas izejmateriālu, iekārtu, darbaspēka izmaksu pieaugums, izpildes grūtības un citi līdzīgi apstākļi nav pamats, lai kāda puse atkāptos no Līguma, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus.
10.8.	Līgums tiek atcelts Paziņošanas likuma noteiktajā kārtībā. Līgums ir uzskatāms par atceltu, ja paziņojuma adresāts neceļ iebildumus 5 (piecu) darbdienu laikā no attiecīga paziņojuma saņemšanas dienas vai attiecīgajā paziņojumā noteiktajā termiņā, ja tajā tiek noteikts cits termiņš.
10.9.	Tiesību atkāpties no Līguma vai prasīt Līguma atcelšanu var izlietot, ja Puse rakstveidā ir tikusi brīdināta par iespējamo vai plānoto Līguma atcelšanu un nav novērsusi Līguma atcelšanas pamatu Līgumā vai paziņojumā noteiktajā termiņā.
10.10.	 Katra no Pusēm ir tiesīga ar vienpusēju rakstisku paziņojumu apturēt Līguma darbību, kamēr tiek izšķirts strīds par Līguma atcelšanu, ja no Līguma satura nav secināms, ka Līguma izpilde pēc strīda izšķiršanas vairs nebūs Pasūtītājam nepieciešama.
10.11. 	Būtiski Līguma grozījumi ir veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajā kārtībā tikai šādos gadījumos, ja:
10.11.1.	Līguma izpildes laikā stājas spēkā izmaiņas normatīvajos aktos, ar ko tiek mainītas Līguma priekšmeta izpildes tehniskās prasības, kas pēc būtības neietekmē Līgumā noteikto rezultātu un nepalielina Līguma summu. Šādā gadījumā tiek veiktas izmaiņas Tehniskajā specifikācijā, atbilstoši tehniskajām prasībām vai normatīvo aktu izmaiņām, 
10.11.2.	nepieciešams veikt neparedzētus darbus (Līguma 1.6. apakšpunkts), noslēdzot vienošanos ar Piegādātāju par neparedzētu darbu veikšanu;
10.11.3.	Pasūtītājam objektīvu iemeslu dēļ zudusi nepieciešamība pēc visas Līgumā minētās Programmnodrošinājuma ieviešanas, kā rezultātā samazinās veicamās piegādes vai ieviešanas apjoms. Apjomu drīkst samazināt līdz 20% (divdesmit procentiem), veicot izmaiņas Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā piedāvājumā;
10.11.4.	ja no Pusēm neatkarīgu un objektīvu apstākļu dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt noteiktajā termiņā vai apjomā, pagarināt Līgumu uz termiņu, kādā pastāv šie apstākļi, grozot Līgumā noteikto Pakalpojumu izpildes termiņu.
10.12.	Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji nekavējoties atkāpties no Līguma, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Piegādātājam Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

[bookmark: _GoBack]11. Strīdu izskatīšanas kārtība
11.1.	Visus strīdus, kas izriet vai rodas saistībā ar šo Līgumu vai tā interpretāciju, Puses apņemas risināt pārrunu ceļā.
11.2.	Ja strīds netiek atrisināts pārrunu ceļā 30 (trīsdesmit) kalendāra dienu laikā pēc tam, kad viena no Pusēm saņēmusi otras Puses rakstisku pieprasījumu šādam risinājumam, jebkura no Pusēm ir tiesīga vērsties tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

12. Personas datu apstrāde
12.1.	Šī Līguma ietvaros Pasūtītājs neuzdod, savukārt Izpildītājs neveic  personas datu apstrādi, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis)  par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK izpratnē.
12.2.	Pasūtītājs kā pārzinis veiks Piegādātāja datu subjektu personas datu (paraksttiesīgās personas un kontaktpersonas identificējošā informācija, kontaktinformācija, maksājuma datos ietvertā un ar Līguma izpildi saistītās informācija) apstrādi Līguma noslēgšanas un izpildes nolūkā. Personas datu sniegšana un apstrāde ir obligāts priekšnoteikums Līguma noslēgšanai un izpildei. Neveicot personas datu apstrādi, Līguma noslēgšana un izpilde nav iespējama.
12.3.	Pasūtītājs datu subjekta personas datus glabās vismaz 5  gadus no līgumsaistību pilnīgas izpildes. Datu subjektiem ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, kā arī tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei. Plašāka informācija par šīs datu apstrādes aspektiem ir pieejama Pasūtītāja privātuma politikā, kas atrodama Pasūtītāja mājaslapā internetā sadaļā “Personas datu apstrāde”.

13. Saistību izpildes nodrošinājums
13.1. [bookmark: _Hlk148084698][bookmark: _Hlk78151539]Piegādātājs 10 (desmit) darbdienu laikā pēc Līguma abpusējas parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 10 (desmit) % apmērā no Līguma 1.3.1. apakšpunktā noteiktās Līguma summas, kuram jābūt spēkā visā Sistēmas izstrādes un ieviešanas laikā un vēl 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc Sistēmas pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas.
13.2. Līguma izpildes nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot, lai kompensētu Piegādātāja saistību neizpildes rezultātā Pasūtītājam nodarītos zaudējumus un/vai lai ieturētu līgumsodu, kas aprēķināts saskaņā ar šo Līgumu.
13.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir Pasūtītāja pieņemama kredītiestādes garantija, apdrošināšanas polise vai galvojums, kas paredz nodrošinājuma izsniedzēja pienākumu beznosacījuma kārtībā un pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma samaksāt Pasūtītājam tā pieprasītās summas nodrošinājuma apmērā. Līguma izpildes nodrošinājuma saturam jābūt saskaņotam ar Pasūtītāju.
13.4. Gadījumā, ja kā Līguma izpildes nodrošinājums tiek iesniegta apdrošināšanas polise, apdrošināšanas prēmijas samaksai jābūt veiktai pilnā apmērā. Apdrošināšanas prēmijas samaksu apliecinošu dokumentu Piegādātājs iesniedz Pasūtītājam vienlaikus ar apdrošināšanas polisi.
13.5. Līguma izpildes nodrošinājumu (izņemot apdrošināšanas polises gadījumā – tikai pēc otra Līdzēja pieprasījuma saņemšanas) Pasūtītājs dzēš un atgriež Piegādātājam ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad iestājies Līguma 13.1. apakšpunktā noteiktais termiņš ar nosacījumu, ka Piegādātājs izpildījis visas tā saistības, kas izriet no šī Līguma. Pēc kredītiestādes izsniegtas garantijas dzēšanas un oriģināla nosūtīšanas Piegādātājam, Piegādātājs nosūta kredītiestādei rakstveida paziņojumu par tās atbrīvošanu no garantijas saistībām.

14. Citi noteikumi
14.1.	Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to paraksta pēdējā no Pusēm un ir spēkā līdz pilnīgai Līgumā paredzēto saistību izpildei.
14.2.	Ar šo Līgumu Puses nosaka šādus pārstāvjus:
	Pasūtītāja pārstāvis:
Vārds, uzvārds, amats
	Piegādātāja pārstāvis:
Vārds, uzvārds, amats

	Tālrunis: numurs
E-pasts: e-pasts
Adrese: adrese
	Tālrunis: numurs
E-pasts: e-pasts
Adrese: adrese


14.3.	Pušu pārstāvji ir tiesīgi Pušu vārdā saskaņot Līguma 3.2. apakšpunktā iesniegtos dokumentus, parakstīt Līguma 3.6. un 3.11. apakšpunktā minētos aktus, kā arī ir atbildīgi par Līguma izpildes uzraudzīšanu Pušu vārdā, Līguma izpildei nepieciešamo materiālu nodošanas un pieņemšanas organizēšanu un citiem uzdevumiem, kas noteikti Līgumā.
14.4.	Ja kāds no Līguma noteikumiem var izrādīties nelikumīgs vai nesaistošs, tas neietekmēs ar šo Līgumu noteiktās Pušu saistības un tiesības kopumā.
14.5.	Līgumu var grozīt Pusēm savstarpēji rakstveidā vienojoties. Visi grozījumi Līgumā noformējami kā Līguma pielikumi, kas kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu un stājas spēkā, kad pēdējā no Pusēm paraksta vienošanos par Līguma grozījumiem.
14.6.	Pusēm rakstveidā 1 (vienas) nedēļas laikā ir jāinformē citai citu par savu rekvizītu (nosaukuma, adreses, norēķinu rekvizītu un tml.) un Pušu pārstāvju maiņu. Šādā gadījumā atsevišķi Līguma grozījumi netiek gatavoti.
14.7.	Ar Līguma 4.3. apakšpunktā minētā Piegādātāja iesniegtā rēķina apmaksas brīdi Programmnodrošinājums pāriet Pasūtītāja īpašumā, un Pasūtītājs iegūst Programmnodrošinājuma beztermiņa lietošanas tiesības.
14.8.	Līgums ir sagatavots, stājas spēkā un tiek izpildīts, kā arī Pušu savstarpējās attiecības tiek regulētas un skaidrotas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
14.9.	Ja kāda no Pusēm nav izmantojusi Līgumā paredzētās tiesības vai cita veida tiesiskās aizsardzības līdzekļus, netiks uzskatīts, ka Puse ir atteikusies no šo tiesību vai tiesiskās aizsardzības līdzekļa izmantošanas turpmāk.
14.10.	Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas:
14.10.1.	1.pielikums – Tehniskā specifikācija– tehniskais piedāvājums;
14.10.2.	2.pielikums – Finanšu piedāvājums;
14.10.3. 	3.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts;
14.10.4.	4.pielikums – Programmnodrošinājuma ieviešanas ____.posma pieņemšanas–nodošanas akts (veidlapa);
14.10.5.	5.pielikums – Programmnodrošinājuma gala darbu  pieņemšanas–nodošanas akts (veidlapa).
14.11. Līgums ir sagatavots latviešu valodā un parakstīts elektroniska dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

15. Pušu rekvizīti un paraksti
	Pasūtītājs
	Piegādātājs

	Labklājības ministrija
	

	Reģ. Nr. 90000022064
	

	Adrese: Skolas iela 28, Rīga, LV-1331
	

	Tālr. 80205100
	

	Fakss: 67276445
	

	E-pasts: lm@lm.gov.lv
	

	Banka: Valsts Kase
	

	Konts: LV16TREL218039613200B
	

	SWIFT kods: TRELLV22
	

	Drošs elektroniskais paraksts
ar laika zīmogu

_______________________________
/ Vārds, uzvārds /
	


______________________
                     /Vārds, uzvārds/






3.pielikums 
pie 2024.gada __________līguma Nr.______________

Līguma izpildē iesaistīto speciālistu saraksts  


4.pielikums 
pie 2024.gada __________līguma Nr.______________

[bookmark: _Hlk107224529]Programmnodrošinājuma ieviešanas _______.posma pieņemšanas-nodošanas akts


Rīgā, 2024.gada ___ . __________

Labklājības ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz 2024.gada__. __________  līguma Nr. ________ ___________________(turpmāk – Līgums) ____________punktu  pārstāv _______________, no vienas puses, un
_______________ (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses (turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse), paraksta šādu aktu (turpmāk – pieņemšanas-nodošanas  akts):

1. Saskaņā ar Līgumu, Piegādātājs laika posmā no 2024.gada _____ līdz ___________ ir veicis Programmnodrošinājuma ieviešanas ____________.posmu, kas sastāv no šādiem veiktajiem darbiem:
1.1.
1.2.
1.2. ….:
(turpmāk – Pakalpojums).
3.	Pasūtītāji apliecina, ka Pakalpojums sniegts paredzētajā termiņā, labā kvalitātē, pilnā apjomā atbilstoši Līguma noteikumiem par kopējo summu X XXX EUR ([SUMMA VĀRDIEM, centi cipariem]).
[Ja Pakalpojuma izpildē Pasūtītāji konstatē trūkumus vai neatbilstības, kurus Piegādātājs nenovērsa paredzētajā termiņā, punktu izsaka šādā redakcijā „Pakalpojuma sniegšanā Pasūtītāji konstatēja šādus trūkumus vai neatbilstības [UZSKAITĪJUMS]”, kas attiecīgi ir pamats līgumsoda piemērošanai.
4.	Šis pieņemšanas-nodošanas akts ir pamats rēķina X XXX EUR ([SUMMA VĀRDIEM, centi cipariem]) apmērā izrakstīšanai par sniegto Pakalpojumu. 
5.	Pieņemšanas-nodošanas  akts ir sagatavots latviešu valodā [EKSEMPLĀRU SKAITS VĀRDIEM] eksemplāros uz [LAPU SKAITS VĀRDIEM] lapām pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
	PASŪTĪTĀJS
	PIEGĀDĀTĀJS





5.pielikums 
pie 2024.gada __________līguma Nr.______________

Programmnodrošinājuma gala pieņemšanas–nodošanas akts

Labklājības ministrija (turpmāk – Pasūtītājs), kuru, pamatojoties uz 2024.gada__. __________  līguma Nr. ________ ___________________(turpmāk – Līgums) ____________punktu  pārstāv _______________, no vienas puses, un _______________ (turpmāk – Piegādātājs), no otras puses (turpmāk abi kopā – Puses, atsevišķi – Puse), paraksta šādu Programmnodrošinājuma gala darbu pieņemšanas  - nodošanas aktu (turpmāk – Programmnodrošinājuma gala pieņemšanas-nodošanas  akts):
1. Saskaņā ar Līgumu, Piegādātājs laika posmā no 2024.gada _____ līdz ___________ ir veicis Programmnodrošinājuma ieviešanu, kas sastāvēja no šādiem  posmiem: 
1.1.
1.2.
1.3. ….:
(turpmāk – Pakalpojums).
3.	Pasūtītāji apliecina, ka Pakalpojums sniegts paredzētajā termiņā, labā kvalitātē, pilnā apjomā atbilstoši Līguma noteikumiem par kopējo summu X XXX EUR ([SUMMA VĀRDIEM, centi cipariem]).
4.	Programmnodrošinājuma gala pieņemšanas-nodošanas  akts ir sagatavots latviešu valodā [EKSEMPLĀRU SKAITS VĀRDIEM] eksemplāros uz [LAPU SKAITS VĀRDIEM] lapām pa vienam eksemplāram katrai no Pusēm. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisku spēku.
	PASŪTĪTĀJS
	PIEGĀDĀTĀJS
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