Vienošanās Nr. 2

par grozījumiem 2024. gada 20. decembra iepirkuma līgumā Nr. LRP 2024/35

Dokumenta datums ir pēdējā

pievienotā droša elektroniskā

paraksta laika zīmoga datums

Latvijas Republikas prokuratūra, reģistrācijas Nr. 90000022859, juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga, LV-1801, administratīvās direktores _________ personā, kura rīkojas saskaņā ar ģenerālprokurora 2022. gada 27. jūlijā izdoto Administratīvā direktora dienesta nolikumu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” reģistrācijas Nr. 40003278467, juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010, valdes locekļa  _________ personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, abi kopā turpmāk saukti Puses, katrs atsevišķi – Puse, ievērojot, ka:

- pamatojoties uz atklāta konkursa “Prokuratūras informācijas sistēmas un e - pakalpojumu uzturēšana, izmaiņu izstrāde un ieviešana”, identifikācijas Nr. LRP 2024/35 (turpmāk – Iepirkums), rezultātiem, Puses 2024. gada 20. decembrī noslēdza iepirkuma līgumu Nr. LRP 2024/35 par Prokuratūras informācijas sistēmas un e-pakalpojumu uzturēšanu, izmaiņu izstrādi un ieviešanu (turpmāk – Līgums);

- Izpildītājs 2025. gada 21. maija iesniegumā Nr. 1.7/25/268-N ir informējis Pasūtītāju par papildu speciālistu iesaistīšanu Līguma izpildē ātrākai tā izpildei un norādījis, ka Līguma izpildē iesaistītie Izpildītāja speciālisti un apakšuzņēmēji, kas norādīti Līguma 3. pielikumā, turpina piedalīties Līguma izpilde līdzšinējā kārtībā un apjomā, un Izpildītājs sakarā ar papildu speciālistu iesaistīšanu nevienu no speciālistiem neatsauc un neaizvieto;

- Pasūtītājs ir izvērtējis un nekonstatē Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 62. panta otrajā daļā minētos ierobežojumus papildu speciālistu piesaistei, ņemot vērā, ka Līguma izpildi bez izmaiņām turpina nodrošināt viss līdzšinējais Līguma izpildē iesaistītais, Iepirkumā noteiktajām prasībām personālam atbilstošais Izpildītāja personāls;

- papildu speciālistu iesaistīšana Līguma izpildē nemaina Līguma vispārējo raksturu (veidu un Iepirkuma procedūras dokumentos noteikto mērķi),

pamatojoties uz PIL 62. panta pirmo un otro daļu, Puses vienojas, ka Izpildītājs Līguma izpildē piesaista papildu speciālistus un saskaņā ar Līguma 9.6., 9.12. un 9.17. apakšpunktu noslēdz vienošanos par šādu grozījumu izdarīšanu Līgumā (turpmāk – Vienošanās):

- Izteikt Līguma 3. pielikumu jaunā redakcijā:

“Izpildītāja speciālistu un apakšuzņēmēju saraksts

- Izpildītāja speciālisti, kuru kvalifikāciju Pasūtītājs ir pārbaudījis:

| Loma līguma izpildē | Vārds, uzvārds |
| --- | --- |

- Izpildītāja papildu speciālisti:

| Uzvārds | Vārds | Loma | Uzņēmums |
| --- | --- | --- | --- |

- Izpildītāja piesaistītie apakšuzņēmēji:

| Nr.p.k. | Apakšuzņēmējs | Apakšuzņēmējam nododamās Līguma daļas apraksts | Apakšuzņēmējam nododamo darbu apjoms (% un summa EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SIA “Orange 4 IT”, reģistrācijas numurs 40203443525 | Projekta vadīšanas darbi, tai skaitā darbi Tehniskās specifikācijas nefunkcionālo prasību FP-64, FP-65, FP-66 un FP-67 izpildei. | Nepārsniedz 20% un nepārsniedz 2 000 000,00 EUR (divi miljoni euro, 00 centi) |
| 2. | SIA “Mitigate”, reģistrācijas numurs 50103381201 | Noteiktu Sistēmas programmatūras izmaiņu izstrāde un ieviešana saskaņā ar Tehniskās specifikācijas prasībām Nr. FP-34 – FP-51. | Nepārsniedz 400 000,00 EUR (četri simti tūkstoši euro, 00 centi) |

”

- Pārējie Līguma noteikumi, kas nav grozīti ar šo Vienošanos, paliek nemainīgi un ir spēkā līdz Līguma darbības termiņa beigām.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas brīdī un ir neatņemama Līguma sastāvdaļa.

- Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā un parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, un ir pieejama katrai Pusei.

PUŠU ADRESES UN REKVIZĪTI

| Pasūtītājs: Latvijas Republikas prokuratūra Reģistrācijas Nr. 90000022859 Juridiskā adrese: Kalpaka bulvāris 6, Rīga LV-1801 Tālrunis: 67044500 E-adrese: ADD@90000022859 Konts: LV65TREL2320584015000 Valsts kase Kods: TRELLV22 administratīvā direktore _________ | Izpildītājs: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ZZ Dats” Reģistrācijas Nr. 40003278467 Juridiskā adrese: Elizabetes iela 41/43, Rīga, LV-1010 Tālrunis: +371 25477477 E-pasts: zzdats@zzdats.lv Konts: LV13HABA0551033764998 Banka: AS “Swedbank” Kods: HABALV22 valdes loceklis _________ |
| --- | --- |