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ATBILDES (SKAIDROJUMI) UZ PIEGĀDĀTĀJU JAUTĀJUMIEM NR.1
1.1.jautājums
Lūdzam mainīt iepirkuma “Būvprojekta “Lielā Stropu ezera infrastruktūras atjaunošana un pielāgošana klimata pārmaiņu ietekmes mazināšanai Daugavpils valstspilsētas pašvaldībā” izstrāde un autoruzraudzība” 6.2. punktu “Līguma izpildes laiks: starpziņojums (būvprojekts minimālā sastāvā  t.sk. indikatīva izmaksu tāme) – 2 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas; akceptētais būvprojekts – 4 (četri) mēneši pēc būvatļaujas saņemšanas un autoruzraudzības līguma – uz būvdarbu veikšanas laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā katra kārta atsevišķi (provizoriskais ilgums ir aptuveni 1.kārta - 12 (divpadsmit) mēneši; 2.kārta - 5 (pieci) mēneši), skaitot no būvdarbu uzsākšanas datuma.” Uz “Līguma izpildes laiks: starpziņojums (būvprojekts minimālā sastāvā  t.sk. indikatīva izmaksu tāme) – 4 (divi) mēneši no līguma noslēgšanas dienas; akceptētais būvprojekts – 6 (četri) mēneši pēc būvatļaujas saņemšanas un autoruzraudzības līguma – uz būvdarbu veikšanas laiku līdz objekta nodošanai ekspluatācijā katra kārta atsevišķi (provizoriskais ilgums ir aptuveni 1.kārta - 12 (divpadsmit) mēneši; 2.kārta - 5 (pieci) mēneši), skaitot no būvdarbu uzsākšanas datuma.” sakarā ar “Bauhaus” kritēriju piemērošanu, darbu apjomu kas norādīts Tehniskajā specifikācija un saistošu būvprojektu „Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi, autoruzraudzību un būvdarbu veikšanu Jauno Stropu promenādes, piebraucamā ceļa, stāvlaukuma un apgaismojuma izbūvei un labiekārtošanai Daugavpilī”,  "Piebraucamā ceļa Stropu ezera krasta virzienā no 18.novembra ielas 335D DUS "Dinaz" rajonā izbūve, Daugavpilī" labiekārtojuma (t.sk. elementu), apzaļumošanas, TS-CD, ELT, EST izstrādāto risinājumu izpēti.
1.1.atbilde
Līgums tiks izpildīts Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām” 2.1.3.1.pasākuma “Pašvaldību pielāgošanās klimata pārmaiņām” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumu ietvaros (turpmāk-Projekts).
Darbu izpildes termiņi noteikti saskaņā ar Projekta īstenošanas termiņiem. Iepirkuma dokumentācijā noteiktie iepirkuma līguma izpildes termiņi netiks grozīti.
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