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1 Vispārīgā informācija

1 Iepirkuma mērķis ir finanšu līdzekļu racionāla izmantošana, izvēloties zemākās cenas piedāvājumu, iepirkuma līguma noslēgšanai. 

1 Iepirkuma identifikācijas numurs: VILKME 2024/15.
1 Pasūtītāja rekvizīti:
	Pasūtītāja nosaukums:
	SIA “Vilkme”

	Adrese:
	Priedes 4-57, Silakrogs, Ropažu novads, LV-2133

	Reģ. Nr:
	40103073411

	Kontaktpersona:
	Namu pārvaldniece Baiba Pirtniece. Tel. 27011565, baiba.pirtniece@vilkme.lv 

	Tālruņa Nr.
	67901050

	e-pasta adrese
	vilkme@vilkme.lv


1 Iepirkuma priekšmets:

1 Iepirkuma priekšmets – balkonu remonts Priedes 5, Silakrogā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (2.pielikums), kā arī iepirkuma līguma (5.pielikums) nosacījumiem. Tehniskā specifikācija satur minimālās prasības attiecībā uz iepirkuma priekšmetu. 
1 Noslēgtā iepirkuma līguma izpildes laikā ēkas ekspluatācija netiks apturēta.
1 Iepirkuma priekšmeta CPV kods: 45262900-0 (Balkona darbi).
1 Pretendents iesniedz vienu piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmetu kopā. Pretendents nevar iesniegt piedāvājuma variantus.

1 Iepirkuma līguma izpildes vieta un līguma noslēgšanas laiks:

1 Iepirkuma līguma izpildes vieta ir daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Priedes 5, Silakrogā, Ropažu novadā.
1 Iepirkuma līguma plānotais noslēgšanas laiks: 2024.gada augusts. Darba izpildes termiņš tiek noteikts ne ilgāk kā līdz 2024.gada 31.oktobrim (ieskaitot).
1 Pretendenta iespējas iepazīties un saņemt konkursa nolikumu 
1 Pretendents var iepazīties ar nolikumu Pasūtītāja pircēja profilā Elektronisko iepirkumu sistēmas (turpmāk - EIS) e-konkursu apakšsistēmas vietnē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/8042;
1 ja Pretendents ir laikus pieprasījis papildu informāciju par iepirkuma nolikumā iekļautajām prasībām, Pasūtītājs to sniedz triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Papildu informāciju Pasūtītājs nosūta Pretendentam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievieto šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. Pretendentiem ir pienākums sekot informācijai, kas tiks publicēta par šo iepirkumu e-konkursu apakšsistēmā vietnē, kur pieejama iepirkuma dokumenti. Ja minētās ziņas Pasūtītājs ir ievietojis https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/8042, tiek uzskatīts, ka ieinteresētā persona ir saņēmusi papildu informāciju;

1 ja jautājums saņemts ārpus Pasūtītāja noteiktā darba laika (t.i., pirmdiena 8:30-18:30, otrdiena-ceturtdiena 8:00-17:00, piektdiena 08:00-14:00), tad tas tiek uzskatīts par saņemtu nākamajā darba dienā;
1 ar nolikumu un tā pielikumiem drukātā veidā, kuri ir nolikuma neatņemamas sastāvdaļas, var iepazīties katru darba dienu noteiktajā darba laikā Pasūtītāja telpās, iepriekš piesakoties pie nolikumā norādītās kontaktpersonas. 

1 Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums, laiks un kārtība
1 saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39.panta pirmo daļu piedāvājumi ir iesniedzami elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu;

1 lai Pretendents iesniegtu piedāvājumu EIS e-pasūtījumu apakšsistēmā rīkotā iepirkuma procedūrā, tas reģistrējas EIS (reģistrācijas informāciju sk. šeit: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE) vai piedāvājumu e-konkursu apakšsistēmā iesniedz, izmantojot citu informācijas sistēmu, kas paredzēta elektroniskai piedāvājumu iesniegšanai un kas ir spējīga sadarboties ar e-konkursu apakšsistēmu atbilstoši to normatīvo aktu regulējumam, kas nosaka elektroniskai pieteikumu un piedāvājumu iesniegšanai izmantojamo informācijas sistēmu tehniskās prasības;

1 piedāvājums jāiesniedz elektroniski, izmantojot EIS e-konkursu apakšsistēmu, līdz 2024.gada 9.augusta plkst. 09:30;

1 komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājumu elektroniska atvēršana paredzēta 2024.gada 9.augusta plkst. 13:30 Pasūtītāja telpās, sēžu zālē;

1 ārpus EIS e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi netiks pieņemti un neatvērti tiks nosūtīti atpakaļ iesniedzējam;

1 piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi Pretendenti vai to pārstāvji. Iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā;

1 piedāvājumu atvēršana notiek, izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai saņemšanai;

1 piedāvājumus atver vienlaikus elektroniskajā informācijas sistēmā, nosaucot vai pircēja profilā publicējot Pretendentu, piedāvājuma iesniegšanas datumu un laiku un piedāvāto cenu.
1 Cita informācija

1 Informācijas apmaiņa starp Pasūtītāju un Pretendentiem notiek elektroniski vai pa pastu. 
1 Izziņas un citus dokumentus, kurus Publisko iepirkumu likumā noteiktajos gadījumos izsniedz Latvijas kompetentās institūcijas, Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā vienu mēnesi pirms iesniegšanas dienas, bet ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus Pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu.
2 PIEDĀVĀJUMA NOFORMĒJUMS UN SATURS
2 Piedāvājuma noformējuma prasības:

2 Piedāvājums jāiesniedz elektroniski EIS e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot vienu no šādiem veidiem:

2.1.1.1. izmantojot e-konkursu apakšsistēmas piedāvātos rīkus, aizpildot minētās sistēmas e-konkursu apakšsistēmā šīs iepirkuma procedūras sadaļā ievietotās formas;

2.1.1.2. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus e‑konkursu apakšsistēmas un pievienojot atbilstošajām prasībām (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

2.1.1.3. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus e‑konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
2 Piedāvājuma sagatavošana:

2 atlases dokumenti, Tehniskais piedāvājums un Finanšu piedāvājums saskaņā ar e-konkursu apakšsistēmā iepirkuma procedūras profilam pievienotajām dokumentu veidnēm jāaizpilda tikai elektroniski un jāpievieno tam paredzētajā iepirkuma procedūras profila sadaļā;

2 iesniedzot piedāvājumu, pretendents to paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar EIS piedāvāto elektronisko parakstu. Pretendents pēc saviem ieskatiem pieteikumu, Tehnisko specifikāciju/ Tehnisko piedāvājumu un Finanšu piedāvājumu var ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu parakstīt atsevišķi. Piedāvājumu paraksta pretendentu pārstāvēt tiesīgā persona, pievienojot pārstāvību apliecinošu dokumentu (piemēram, pilnvaru);

2 Pretendents piedāvājumu iesniedz latviešu valodā. Ja Pretendents iesniedz dokumentus svešvalodā, tiem jāpievieno paraksttiesīgās vai pilnvarotās personas (pievienojot pilnvaru) apliecināts tulkojums latviešu valodā;

2 piedāvājumam pilnībā jāatbilst nolikumā un tā pielikumos minētajām prasībām. Visi piedāvājuma pielikumi ir tā neatņemamas sastāvdaļas.

2 Pretendents pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām var grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

2.3. Visai Pretendenta piedāvājumā sniegtajai informācijai ir jābūt patiesai. Ja Pasūtītāja iepirkuma komisijai (turpmāk – Komisija) rodas šaubas par Pretendenta piedāvājumā sniegto informācijas patiesību vai dokumenta autentiskumu, tai ir tiesības pieprasīt, lai, Pretendents apstiprina informācijas patiesību un/vai uzrāda apstiprinoša dokumenta oriģinālu vai iesniedz normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā apliecinātu dokumenta kopiju.

2.4. Pretendentam nolikuma 2.3.punktā minētie dokumenti ir jāiesniedz Komisijas norādītajā termiņā.
3 PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS un iesniedzamie dokumenti
3 Pretendenta izslēgšanas nosacījumi:

3 Pasūtītājs izslēdz Pretendentu no turpmākās dalības iepirkumā, kā arī neizskata Pretendenta piedāvājumu jebkurā no šādiem gadījumiem: 

3 Pretendents vai persona, kura ir Pretendenta valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona, prokūrists vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tādu prokurora priekšrakstu par sodu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīta par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem:

3.1.1.1.1. noziedzīgas organizācijas izveidošanu, vadīšanu, iesaistīšanos tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanos šādas organizācijas izdarītos noziedzīgos nodarījumos,
3.1.1.1.2. kukuļņemšanu, kukuļdošanu, kukuļa piesavināšanos, starpniecību kukuļošanā, neatļautu piedalīšanos mantiskos darījumos, neatļautu labumu pieņemšanu, komerciālu uzpirkšanu, prettiesiska labuma pieprasīšanu, pieņemšanu vai došanu, tirgošanos ar ietekmi,
3.1.1.1.3. krāpšanu, piesavināšanos vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu,
3.1.1.1.4. terorismu, terorisma finansēšanu, teroristu grupas izveidi vai organizēšanu, ceļošanu terorisma nolūkā, terorisma attaisnošanu, aicinājumu uz terorismu, terorisma draudiem vai personas vervēšanu vai apmācīšanu terora aktu veikšanai,
3.1.1.1.5. cilvēku tirdzniecību,
3.1.1.1.6. izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu samaksas;

3 Pretendentam piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Latvijā saskaņā ar likumu "Par nodokļiem un nodevām" vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, saskaņā ar attiecīgās ārvalsts normatīvajiem aktiem ir neizpildītas saistības nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas) jomā;

3 Pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība vai arī Latvijā reģistrēta kandidāta vai Pretendenta vairāk nekā 25 procentu kapitāla daļu (akciju) īpašnieks vai turētājs ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība;

3 ir pasludināts Pretendenta maksātnespējas process, apturēta Pretendenta saimnieciskā darbība, Pretendents tiek likvidēts;

3 iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (Pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis, eksperts vai iepirkuma komisijas sekretārs ir saistīts ar Pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda Pretendenta izvēlē, un Pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar Pretendentu mazāk ierobežojošiem pasākumiem;

3.1.2. nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas iemesli attiecas arī uz jebkuru no šādām personām:

3.1.2.1. uz personālsabiedrības biedru, ja Pretendents ir personālsabiedrība;

3.1.2.2. Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām;

3.1.2.3. uz Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, kura veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro;

3.1.2.4. nolikuma 3.1.1.1.- 3.1.1.3. punkts — uz personām, kurām Pretendentā ir izšķirošā ietekme uz līdzdalības pamata normatīvo aktu par koncerniem izpratnē;

3.1.2.5. nolikuma 3.1.1.1., 3.1.1.2. un 3.1.1.5. punkts — uz Pretendenta patieso labuma guvēju;
3.1.3. uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, Pretendenta valdes un padomes locekli, Patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt Pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja Pretendents ir personālsabiedrība, Pretendenta norādīto apakšuzņēmēju, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu un personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt apakšuzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, un personālsabiedrības biedru, tā valdes un padomes loceklis, patiesā labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu un prokūristu, ja apakšuzņēmējs ir personālsabiedrība, ja Pasūtītājs atbilstoši normatīvajiem aktiem publisko iepirkumu jomā ir paredzējis iespēju veikt tiešus maksājumus apakšuzņēmējam, ir attiecināmi Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmajā daļā minētie nosacījumi.
3 nolikuma 3.1.punktā minēto apstākļu esamību Pasūtītājs pārbauda tikai attiecībā uz Pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un kritērijiem.
3 Pretendents, t.sk., visi personālsabiedrības biedri (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visi personu apvienības dalībnieki (ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība), kā arī apakšuzņēmēji (ja Pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), normatīvajos tiesību aktos noteiktajos gadījumos ir reģistrēti komercreģistrā un būvkomersantu reģistrā vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs.
3 Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti:

3 ja attiecīgā persona ir reģistrēta citā valstī, jāiesniedz attiecīgajā valstī izsniegta uzņēmuma reģistrācijas apliecība vai izziņa (-s), kas apliecina reģistrāciju. Par Latvijas Republikā reģistrētu Pretendentu komisija pārbaudīs informāciju Uzņēmuma reģistra interneta mājaslapā www.ur.gov.lv;
3 Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijas izsniegta Būvkomersanta reģistrācijas vai līdzvērtīgā reģistrā ārvalstīs izsniegta apliecība, kas apliecina attiecīgās personas tiesības veikt uzņēmējdarbību būvniecībā (ja attiecināms), vai Pretendenta brīvā formā sagatavota informācija par to, kurā publiski pieejamā datu bāzē Pasūtītājs var pārliecināties par Pretendenta reģistrācijas esamību būvkomersantu reģistrējošā iestādē. Gadījumā, ja Pretendents piedāvājuma iesniegšanas brīdī nav reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, Pretendents iesniedz apliecinājumu, kurā apliecina, ka līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents būs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz iepirkuma līguma noslēgšanai.
3 Pretendenta profesionālās un tehniskās spējas ir pietiekamas savlaicīgai un kvalitatīvai būvdarbu veikšanai:
3 Pretendentam iepriekšējo 5 (piecu) gadu laikā (tas ir, 2019., 2020., 2021., 2022., 2023. un 2024.gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas brīdim) jābūt pieredzei būvdarbu veikšanā, kas līdzīgi objektā veicamajiem darbiem pēc darbu veida un atbilst šādai prasībai: sekmīgi īstenots vismaz 1 (viens) būvniecības līgums, kura līguma vērtība ir vismaz 20 000,00 EUR bez PVN un veikti balkonu atjaunošanas darbi.
3 Būvdarbu līguma izpildē tiks iesaistīts atbildīgais būvdarbu vadītājs, kas tiesīgs vadīt būvdarbus.
3 Prasību izpildei iesniedzami šādi dokumenti: 
3 Lai apliecinātu pieredzi un 3.4.1. punktā noteikto prasību izpildi, pārskats sagatavojams atbilstoši pielikumā Nr.3 norādītajai formai. Jānorāda informācija par objektu, kas atbilst minētajām prasībām, kā arī būvdarbu pasūtītāja izsniegtu atsauksmi, par objektu, ar ko pretendents apliecina savu pieredzi vai darbu nodošanas – pieņemšanas akts, kurā norādīts pasūtītājs, būvdarbu objekts, veikto būvdarbu raksturojums, veikto būvdarbu vērtība un informācija par to, vai būvdarbi veikti atbilstoši un pienācīgi pabeigti noteiktajā termiņā.
3 Lai apliecinātu atbilstību 3.4.2. punktā minētajai prasībai, jāiesniedz attiecīgā speciālista sertifikāta kopija un attiecīgās personas pašrocīgi parakstīts apliecinājumu (pielikums Nr. 6) par gatavību piedalīties darbu veikšanā.
4 PRASĪBAS APAKŠUZŅĒMĒJIEM UN IESNIEDZAMIE ATLASES DOKUMENTI
4 Ja Pretendents Iepirkuma līguma izpildei plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 10 000,00 EUR bez PVN, Pretendents atlases dokumentiem pievieno informāciju par apakšuzņēmējiem, kurā norāda attiecīgos apakšuzņēmējus un tiem nododamo būvdarbu līguma daļu (atbilstoši nolikuma 7.pielikumā pievienotajai formai) un brīvā formā sagatavotu apakšuzņēmēja rakstisku piekrišanu veikt tam uzticētos būvdarbus, jānorāda veicamie darbi.

5 Prasības PRETENDENTIEM un iesniedzamie ATLASES dokumenti piegādātāju apvienības gadījumā

5 Piegādātāju apvienība nolikuma 3.4. punktā minētās kvalifikācijas atbilstību var apliecināt arī ar viena piegādātāju apvienības biedra profesionālajām spējām. 
5 Piegādātāju apvienība piedāvājuma atlases dokumentiem pievieno savstarpēju vienošanos, ko parakstījuši pušu paraksttiesīgie pārstāvji un kurā precīzi atspoguļots nolūks vienošanās noslēgšanai un atbildības sadalījums.

5 Pasūtītājs gadījumā, ja iepirkuma rezultātā tiktu izvēlēts piegādātāju apvienības piedāvājumu, var prasīt, lai apvienība, attiecībā uz kuru pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.
6 CITI Iesniedzamie ATLASES dokumenti

6 Pretendenta pieteikums dalībai iepirkumā (sagatavots atbilstoši iepirkuma nolikuma 1.pielikumam).
6 Dokuments, kas apliecina piedāvājumu parakstījušās personas tiesības pārstāvēt Pretendentu. Dokuments nav jāiesniedz, ja Pasūtītājs minēto informāciju var iegūt no Uzņēmumu reģistra.
6 Ārvalstīs reģistrēts vai dzīvojošs Pretendents ir tiesīgs iesniegt attiecīgās ārvalsts kompetentās institūcijas izziņu, kas apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā noteiktie izslēgšanas nosacījumi (saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 41.panta trešo daļu ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja vien izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu).
6 Pretendents ir tiesīgs iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu kā sākotnējo pierādījumu atbilstībai paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu
, lai apliecinātu, ka tas atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām Pretendentu atlases prasībām, tas iesniedz šo dokumentu arī par katru personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai nolikumā noteiktajām prasībām, un par tā norādīto apakšuzņēmēju, kurš veic vismaz 10 % (desmit procenti) no Piegādes līguma vērtības. Personu apvienība iesniedz atsevišķu Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu par katru tās dalībnieku. Pretendents var Pasūtītājam iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, kas ir bijis iesniegts citā iepirkuma procedūrā, ja tas apliecina, ka tajā iekļautā informācija ir pareiza. Ja Pretendents izvēlējies iesniegt Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu, lai apliecinātu, ka tas atbilst iepirkuma nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām, Komisija jebkurā brīdī iepirkuma procedūras laikā var lūgt Pretendentam iesniegt visus vai daļu no dokumentiem, kas apliecina atbilstību nolikumā noteiktajām pretendentu atlases prasībām.
7 Tehniskais piedāvājums 
7 Tehnisko piedāvājumu sagatavo saskaņā ar Tehnisko specifikāciju. Tehniskajā piedāvājumā izmantotajiem risinājumiem pilnībā jāatbilst piedāvājuma iesniegšanas brīdī Latvijas Republikā spēkā esošajiem būvnormatīviem, ugunsdrošības normām un CE marķējuma prasībām.
7 Tehniskajā piedāvājumā ir iekļaujami šādi brīvā formā sagatavoti dokumenti:
7 informācija par būvdarbu garantijas termiņu (mēnešos). Garantijas termiņš nav īsāks kā 60 mēneši no Darbu nodošanas- pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas dienas;
7 informācija par būvdarbu izpildes termiņu (dienās), skaitot no iepirkuma līguma parakstīšanas dienas. Papildus pievieno darbu izpildes kalendāro grafiku. Grafikā norāda izpildītos darbus nedēļas griezumā, skaitot no līguma noslēgšanas dienas. Papildus grafikā norāda iesaistīto darbinieku skaitu nedēļas griezumā;
7 Pretendenta sagatavots apliecinājums, norādot, ka būvgruži un citi atkritumi tiks nogādāti glabāšanai/utilizācijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
8 Finanšu piedāvājums 

8 Finanšu piedāvājumā norāda kopējo cenu, par kādu tiks veikti Tehniskajā specifikācijā noteiktie darbi. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši nolikumam pievienotajai Finanšu piedāvājuma formai (4.pielikums). 

8 Finanšu piedāvājumā papildus iekļauj atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām sagatavotas tāmes par visiem Tehniskajā specifikācijā norādītajiem apjomiem (būvlaukuma ierīkošanas izmaksas saskaņā ar Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” ir iekļaujamas virsizdevumos). 
8 Cenā jābūt ietvertiem visiem nodokļiem un nodevām, kā arī visām administrācijas, dokumentu sagatavošanas, saskaņošanas, transporta, piegādes un uzstādīšanas un citām izmaksām, kas saistītas ar darbu izpildi saskaņā ar Tehnisko specifikāciju un līguma projekta prasībām.

8 Ja Pretendenta Tehniskajā un Finanšu piedāvājumos nebūs ietvertas precīzas ziņas par iekārtām, darbiem, materiāliem vai pakalpojumiem, kas nepārprotami nepieciešami darbu izpildei, tad visas attiecīgo iekārtu, darbu, materiālu, pakalpojumu u.c. izmaksas, kas radīsies darbu laikā, tiks uzskatītas par neattiecināmām un netiks atmaksātas.

9 PiedāvājumU vērtēšana 

9 Vispārīgie noteikumi

9 Iepirkuma piedāvājumus izskata iepirkuma komisija, kas izvērtē Pretendentu un tā piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām un izvēlas zemākās cenas piedāvājumu. Komisija darbojas un lēmumus pieņem slēgtā sēdē.
9 Nepieciešamības gadījumā Pretendenta sniegtās informācijas precizēšanai un pilnīgai piedāvājuma izvērtēšanai komisija var pieprasīt Pretendentam papildu paskaidrojumus.

9 Piedāvājuma noformējuma pārbaude

9 Piedāvājumu noformējuma pārbaudes laikā iepirkumu komisija pārbauda, vai iesniegtie piedāvājumi sagatavoti un noformēti atbilstoši nolikuma 2.sadaļā norādītajām prasībām.

9 Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma prasībām, iepirkuma komisija var lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

9 Pretendentu atlase

9 Pēc piedāvājuma noformējuma pārbaudes komisija veic Pretendentu atlasi.

9 Pretendentu atlases laikā iepirkumu komisija veic Pretendenta atbilstības pārbaudi nolikuma 3.-6.sadaļu prasībām. 

9 Ja kāds no iesniegtajiem dokumentiem neapliecina Pretendenta atbilstību izvirzītajiem Pretendenta atlases nosacījumiem vai Pretendents ir iesniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, vai vispār nav sniedzis informāciju, iepirkumu komisija turpmāk tā piedāvājumu neizskata. 

9 Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaude

9 Pēc Pretendentu atlases komisija veic Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
9 Tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē Tehnisko piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām.
9 Ja Pretendenta Tehniskais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.
9 Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaude

9 Pēc Tehnisko piedāvājumu vērtēšanas komisija veic Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudi.
9 Finanšu piedāvājumu atbilstības pārbaudes laikā komisija izvērtē Finanšu piedāvājumu atbilstību nolikuma prasībām.
9 Vērtējot Finanšu piedāvājumu, iepirkuma komisija pārbaudīs, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja iepirkuma komisija konstatēs aritmētiskās kļūdas, tā veiks pārrēķinu un turpmākajā vērtēšanas procesā izmantos labotās cenas. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu Pasūtītājs paziņo Pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas.
9 Ja Pasūtītājam piedāvājums šķitīs nepamatoti lēts, Pasūtītājs rīkosies atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 53.pantam.
9 Ja Pretendenta Finanšu piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai tas tiek atzīts par nepamatoti lētu, komisija turpmāk šo piedāvājumu neizskata.

9 Komisija ir tiesīga piedāvājumu atbilstības pārbaudi veikt tikai Pretendentam, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības. 
9 Komisija pēc saviem ieskatiem nepieciešamības gadījumā ir tiesīga izvēlēties citu Pretendentu iesniegto piedāvājumu vērtēšanas posmu secību (piem., vispirms nosakot zemākās cenas piedāvājumu un detalizētu vērtēšanu veicot tikai šim piedāvājumam), lai iespējami efektīvākā un īsākā laikā izvērtētu konkursā iesniegtos piedāvājumus. Piemērojot citu piedāvājuma posmu vērtēšanas secību, jebkurā gadījumā iepirkuma komisija ievēro nolikumā noteikto piedāvājuma izvēles kritēriju, izvirzītās atlases prasības, Tehniskās specifikācijas un PIL 2.pantā ietvertos likuma mērķus.
9 Uzvarētāja noteikšana

9 Iepirkumu komisija izvēlas zemākās cenas piedāvājumu no piedāvājumiem, kas atbilst nolikuma prasībām un piedāvājums nav nepamatoti lēts.
9 Vērtējot piedāvājumu, iepirkumu komisija ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.
9 Gadījumā, ja diviem vai vairākiem Pretendentiem ir vienādas cenas, par uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš nolikuma 7.2.2.punktā minētajā dokumentā norādījis īsāko darbu veikšanas termiņu. Ja arī termiņš ir vienāds, uzvarētāja noteikšanai tiks veikta izloze.

9 Jebkurā piedāvājumu novērtēšanas stadijā Komisija var pieņemt lēmumu par eksperta pieaicināšanu piedāvājuma izvērtēšanai, informācijas pieprasījumiem, kā arī citus lēmumus, kas ir nepieciešami piedāvājumu pilnīgai izvērtēšanai saskaņā ar šo nolikumu un Publisko iepirkumu likumu.
9 Pasūtītājs triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas vienlaikus informē visus Pretendentus par pieņemto lēmumu attiecībā uz iepirkuma līguma slēgšanu.
10 Iepirkuma līgums

10 Iepirkuma Līguma projekta teksts ir pievienots nolikumam kā 5.pielikums. Līguma grozījumi veicami Publisko iepirkumu likuma 61.pantā noteiktajos gadījumos un kārtībā.
10 Pirms iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas, lai pārbaudītu, vai Pretendents nav izslēdzams no dalības nolikuma 3.1.punktā minēto nosacījumu dēļ:

10.2.1. iepirkumu komisija Publisko iepirkumu likuma 9.pantā noteiktajā kārtībā pārbauda, vai uz Pretendentu, kam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, (t.sk., katru Pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām Pretendents balstās, un katru Piegādātāju apvienības dalībnieku (t.sk. personālsabiedrības biedru) neattiecas nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi;
10.2.2. komisija informāciju par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1panta pirmās daļas nosacījumu pārbauda: http://sankcijas.kd.gov.lv/, https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/, https://data.europa.eu/euodp/data/dataset/consolidated-list-of-persons-groups-and-entities-subject-to-eu-financial-sanctions un https://www.sanctionsmap.eu/#/main.

10 Pretendentam tiek piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, ja saņemtā informācija apliecina, ka uz Pretendentu nav attiecināmi nolikuma 3.1.punktā minētie izslēgšanas nosacījumi.

10 Gadījumā, ja iepirkuma uzvarētājs nav ieradies parakstīt iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā (kas nav mazāks par 5 darba dienām) vai arī nav iesniedzis nolikumā noteiktajā kārtībā pieprasīto dokumentu, Pasūtītājam ir tiesības uzskatīt, ka Pretendents ir atteicies no līguma slēgšanas un lemt par iepirkuma līguma slēgšanu ar Pretendentu, kura piedāvājums tika atzīts kā nākamais zemākās cenas piedāvājums. Ja pieņemts lēmums slēgt līgumu ar pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, bet tas atsakās līgumu slēgt, pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

10 Pirms lēmuma pieņemšanas par līguma noslēgšanu ar Pretendentu, kurš piedāvājis nākamo zemākās cenas piedāvājumu, Pasūtītājs izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar Pasūtītāju. Ja nepieciešams, Pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt no nākamā Pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu. Ja nākamais Pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto Pretendentu, Pasūtītājs pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

11 IEPIRKUMA komisijas tiesības un pienākumi

11 Iepirkuma komisijas tiesības:
11 Pieprasīt, lai Pretendents precizē informāciju par savu piedāvājumu, ja tas nepieciešams piedāvājuma noformējuma pārbaudei, atlasei un atbilstības pārbaudei, kā arī vērtēšanai un salīdzināšanai.

11 Pieaicināt ekspertu ar padomdevēja tiesībām.

11 Lemt par piedāvājuma tālāku izskatīšanu, ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši nolikuma minētajām prasībām.

11 Noraidīt piedāvājumu, ja tiek konstatēts, ka ir iesniegts nolikuma prasībām neatbilstošs piedāvājums vai ir sniegta nepilnīga vai nepatiesa informācija.

11 Izvēlēties tikai tos piedāvājumus, kas atbilst visām izvirzītajām nolikuma prasībām. 

11 Iepirkuma komisijas pienākumi:
11 Nodrošināt iepirkuma norisi un dokumentēšanu.

11 Nodrošināt Pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

11 Laikā no piedāvājuma iesniegšanas līdz tā atvēršanai aizliegts sniegt informāciju par citu piedāvājuma esamību.

11 Vērtēt Pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, citiem normatīvajiem aktiem un nolikumu, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par iepirkuma izbeigšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

12 Pretendenta tiesības un pienākumi

12 Pretendenta tiesības:
12 Apvienoties ar citiem Pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

12 Iesniedzot piedāvājumu, pieprasīt apliecinājumu, ka piedāvājums ir saņemts.
12 Pieprasīt papildu informāciju par nolikumu.

12 Līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

12 Piedalīties piedāvājumu atvēršanas sanāksmē.
12 Pretendenta pienākumi:
12 Sagatavot piedāvājumu atbilstoši nolikuma prasībām.

12 Papildus informāciju pieprasīt rakstveidā.

12 Sniegt patiesu informāciju.

12 Sniegt atbildes uz iepirkuma komisijas pieprasījumiem par papildu informāciju, kas nepieciešama piedāvājumu noformējuma pārbaudei, Pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

12 Segt visas izmaksas, kas saistītas ar piedāvājumu sagatavošanu un iesniegšanu.

12 Negrozīt savu piedāvājumu pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

13 Pielikumi:
13 Pielikums Nr.1- Pretendenta pieteikums par piedalīšanos iepirkumā,

13 Pielikums Nr.2- Tehniskā specifikācija,

13 Pielikums Nr.3- Pieredzes pārskats,

13 Pielikums Nr.4- Finanšu piedāvājums,

13 Pielikums Nr.5- Līguma projekts,
13 Pielikums Nr.6- Līguma izpildē iesaistītā būvdarbu vadītāja apliecinājums par gatavību piedalīties būvdarbu veikšanā
13 Pielikums Nr.7- Informācija par pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem,
1.pielikums

Pretendenta pieteikums par piedalīšanos

IEPIRKUMĀ

“Balkonu remonts Priedes 5, Silakrogā”
Identifikācijas Nr. VILKME 2024/15
Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs, _________________, reģ. Nr.______________________, 
(pretendenta nosaukums)
tā
personā
(vadītāja vai pilnvarotās personas vārds un uzvārds)
· apliecinām, ka esam pienācīgi iepazinušies ar Tehnisko specifikāciju, tajā skaitā ar tajā ietvertajiem darbu apjomiem, pielietojamiem materiāliem un prasībām, kā arī būves vietu, un atsakās saistībā ar to izvirzīt jebkāda satura iebildumus vai pretenzijas. Pretendents apliecina, ka Tehniskajā specifikācijā paredzētais risinājums ir realizējams, nepārkāpjot normatīvo aktu prasības un publiskos ierobežojumus, un atbilstoši līguma noteikumiem un ka līguma cenā iekļauti visi ar darba veikšanu un būvniecību atbilstoši Tehniskajai specifikācijai un līgumam saistītie izdevumi;
· apņemamies ievērot Iepirkuma nolikumu;
· atzīstam sava pieteikuma un piedāvājuma spēkā esamību 100 (viens simts) dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju – līdz attiecīgā līguma noslēgšanai;
· apliecinām, ka visas sniegtās ziņas ir patiesas;
· apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) veikt darbus un izpildīt pārējās saistības tādos apjomos un termiņos, kas noteikti Iepirkuma nolikumā, tehniskajā specifikācijā, līguma projektā un savā piedāvājumā;
· nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;
· apliecina, ka uz pretendentu nav attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrās daļas 10.punkta nosacījumi;

· atbilstam šādam uzņēmuma statusam (skat. Skaidrojumu: https://www.iub.gov.lv/lv/skaidrojums-mazie-un-videjie-uznemumi) (vajadzīgo pasvītrot):

· mazais uzņēmums,

· vidējais uzņēmums,

· lielais uzņēmums;

· apliecina, ka uz piedāvājuma iesniegšanas brīdi Pretendentam nav piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
Ar šo mēs iesniedzam savu piedāvājumu, kas sastāv no šī pieteikuma, kam pievienoti pretendentu atlases dokumenti, tehniskais un finanšu piedāvājums, kā arī pārējie Iepirkuma nolikumā noteiktie dokumenti.
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTU:
	1.
	Nosaukums:

	2.
	Adrese:

	3.
	Kontaktpersona :

	4.
	Telefons:

	5.
	E-pasts:

	6. 
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas adrese (tai skaitā pilsēta, valsts, pasta indekss):
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	


Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,
uzvārds, amats:


2.pielikums 

Tehniskā specifikācija
Iepirkumam “Balkonu remonts Priedes 5, Silakrogā” (ID Nr. VILKME 2024/15)
	Nr.
p.k.
	Darba nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	1.
	Flīžu demontāža balkoniem (tajā skaitā vertikālās pie sienas) utilizējot būvgružus
	vien
	70

	2.
	Balkonu pamatņu (tajā skaitā vertikālās) sagatavošana  hidroizolācijas ieklāšanai atjaunojot nestabilās virsmas un gruntējot ar SAKRET TCM Primer vai ekvivalentu
	vien
	70

	3.
	Uzstāda hidroizolāciju SAKRET TCM vai ekvivalentu, divās kārtās uz balkona horizontālajām un vertikālajām virsmām zem flīzēm. Horizontālās un vertikālās virsmas saduršuvēs un balkona durvju zonā iestrādājot D/ elastīgo lentu
	vien
	70

	4.
	Uzstāda fīzes (neslīdošas, paredzētas āra apstākļiem) balkona horizontālajām un vertikālajām virsmām, līmējot ar elastīgo flīžu līmi SAKRET FFk vai ekvivalentu un šuvojot ar Ceresit CE40 šuvotāju vai ekvivalentu. Saduršuves apstrādājot ar poliuretāna mastiku.
	vien
	70


Īpašie noteikumi:

1. Darbi veicami ar pacēlāju (viens balkons >2,7m2).
2. Pirms finanšu piedāvājuma sastādīšanas patstāvīgi apmeklēt objektu, veikt būvdarbu apjomu pārbaudi. Pretendents ir atbildīgs par kļūdām piedāvājumā, kas ir radušās nepareizi saprotot vai interpretējot Tehniskajā specifikācijā noteiktās prasības. Visi apjomi, kuri ir doti Tehniskajā specifikācijā, pretendentam ir jāpārbauda, un pēc piedāvājuma iesniegšanas pretendents nevar atsaukties uz nepilnīgu Tehnisko specifikāciju.
3. Finanšu piedāvājumā pretendentam ir jāiekļauj visi darbi, tai skaitā izdevumi darbaspēka mobilizācijai, būvlaukuma, ja nepieciešams, iekārtošanai un uzturēšanai, ūdenim, elektrībai u.c. 
4. Būvdarbi būvuzņēmējam ir jāizpilda ar savām iekārtām, konstrukcijām, materiāliem, mehānismiem, darbaspēku. Visiem nepieciešamajiem ekspluatācijas materiāliem ir jābūt iekļautiem būvuzņēmēja finanšu piedāvājumā, vadoties pēc tehnoloģiskās nepieciešamības, bez speciāla pasūtītāja pieprasījuma.

5. Būvuzņēmējam pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi ieklāto materiālu un veikto darbu kvalitātei.
6. Būvuzņēmēja būvniecības tehnoloģijai un darba organizācijai jānodrošina iespēju pasūtītājam kontrolēt darbu gaitu un apjomus.
7. Par pielietoto materiālu, izpildīto darbu kvalitāti atbild būvuzņēmējs. Būvuzņēmējs pārbaudes, defektu konstatēšanu un novēršanu veic par saviem līdzekļiem.
8. Pasūtītājs jebkurā brīdī var veikt izpildīto darbu, izmantoto būvizstrādājumu, tehnisko risinājumu pārbaudi un testēšanu. Darbu apturēšana, kas radusies uz pārbaudes brīdi vai pārbaudes negatīvo rezultātu dēļ, netiks uzskatīta par iemeslu Būvdarbu veikšanas termiņa pagarināšanai.
9. Līguma darbības laikā darbuzņēmējam jābūt spēkā esošām celtniecības darbu/būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisēm.
10. Veicot darbus, nepieciešamības gadījumā, uzstādīt atsevišķu elektrisko skaitītāju ūdens un elektroenerģijas patēriņa uzskaitei. Pēc remontdarbu pabeigšanas, apmaksāt par izmantoto ūdeni un elektroenerģiju SIA “VILKME”.

11. Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem.
12. Lokālās tāmes sastādīt saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas Ministru kabineta 03.05.2017. noteikumiem Nr.239 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"”. 
13. Visus būvdarbus veikt ievērojot būvniecības tehnoloģijas, normatīvus un tehniskus noteikumus. Kā arī nodrošināt ugunsdrošības, darba drošības un vides aizsardzības normu ievērošanu un izpildi. Darbu veikšanas laikā Pretendenta pienākums nodrošināt kartību darba vietā. Pēc darbu pabeigšanas uzkopt darba vietu.
14. Visi darba organizācijas izdevumi paredzēti virsizdevumu sadaļā.
15. Darbi veicami darba dienās ne agrāk kā no plkst. 08:00 un ne vēlāk kā līdz 20:00.

3.pielikums
PRETENDENTA PIEREDZE LĪDZĪGU DARBU VEIKŠANĀ

	Nr.

p.k.
	Objekta nosaukums, Līguma Nr.
	Pasūtītāja nosaukums, kontaktpersona, tālr.nr.
	Veikto būvdarbu apraksts (norādīt tos darbu veidus, kas atbilst nolikuma 3.4.1.punktam)
	Līguma summa EUR bez PVN

	Līgums Nr.1
	
	
	Balkonu atjaunošanas darbi.

…
	


Sarakstā norāda tikai tos objektus, par kuriem Pretendents pievieno pozitīvas atsauksmes. 

Pielikumā:

1) atsauksme vai darbu nodošanas – pieņemšanas akts;
Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,
uzvārds, amats:


4.pielikums
<Aizpildīt datorsalikumā> 

Pretendenta rekvizīti: 

Uzņēmuma nosaukums: ______________________________________

Vien reģ. Nr._______________________________

Juridiskā adrese _____________________________________________

Faktiskā adrese _____________________________________________

Tālruņa (faksa) numuri __________________/ ____________________/.

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Iepirkumā “Balkonu remonts Priedes 5, Silakrogā” (ID Nr. VILKME 2024/15)
Iepazinušies ar iepirkuma nolikumu, piedāvājam veikt Tehniskajā specifikācijā minētos darbus, saskaņā ar iepirkuma nolikuma prasībām un piekrītot visiem iepirkuma noteikumiem, par summu: 

	Nr.p.k.
	Darbi
	Summa, EUR

	1.
	Balkonu atjaunošanas darbi
	

	Summa kopā bez PVN
	

	Pievienotās vērtības nodoklis _______%
	

	Summa kopā ar PVN
	


Apliecinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar iepirkuma apjomu un mūsu piedāvājumā iekļautas visas nepieciešamās izmaksas, kas saistītas ar piedāvāto darbu izpildi.
Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,
uzvārds, amats:


5.pielikums
Būvdarbu līguma projekts
SIA “VILKME”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103073411 turpmāk tekstā – „PASŪTĪTĀJS”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis Aigars Vītols, no vienas puses, un

______________, vienotais reģistrācijas Nr. __________, būvkomersanta reģistrācijas Nr. ________, turpmāk tekstā – „IZPILDĪTĀJS”, kura vārdā saskaņā ar statūtiem rīkojas valdes loceklis ______________, no otras puses, 

turpmāk šī līguma tekstā PASŪTĪTĀJS un IZPILDĪTĀJS abi kopā saukti arī „Puses”, bet katrs atsevišķi arī „Puse”, pamatojoties uz iepirkuma “Balkonu remonts Priedes 5, Silakrogā” (ID Nr. VILKME 2024/15), noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk tekstā – „Līgums”, kas ir saistošs kā Pusēm, tā arī viņu saistību un tiesību pārņēmējiem:
1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

1.1. PASŪTĪTĀJS uzdod un IZPILDĪTĀJS apņemas veikt balkonu remontu Priedes 5, Silakrogā, Ropažu novadā (turpmāk – Darbi) saskaņā ar Līguma noteikumiem.

1.2. Darbi tiek veikti saskaņā ar IZPILDĪTĀJA izstrādāto un abu Pušu apstiprināto Tāmi (Pielikums Nr.1) un darbu grafiku (Pielikums Nr. 2).

2. LĪGUMA SUMMA UN MAKSĀŠANAS KĀRTĪBA

2.1. Kopējā Līguma summa ir ____ EUR bez PVN (_____), PNV sastāda _____ EUR (____), summa ar PVN _____ EUR (______).

2.2. Līguma summas apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā, pēc tam, kad Objekts pēc Darbu pabeigšanas ir pieņemts ar pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar IZPILDĪTĀJA iesniegto rēķinu. 

2.3. Ja Darbu nodošana notiek pa posmiem, tad PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs pēc IZPILDĪTĀJA lūguma veikt samaksu 5 (piecu) darba dienu laikā no darbu posma pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīža un rēķina saņemšanas, bet kopumā ne vairāk par 50 % (piecdesmit procentiem) no līguma summas, ja tas nav noslēdzošais pieņemšanas -  nodošanas akts un galīgais norēķins. 

2.4. Tāmē noteiktās Darbu izmaksas cenas paliek nemainīgas visu Līguma izpildes laiku, izņemot gadījumu, ja Līguma darbības laikā Latvijas Republikā tiks noteikti jauni nodokļi vai izmainīti esošie, kas attiecas uz izpildāmajiem Darbiem. Jebkuras izmaiņas attiecībā uz Līguma cenu ir spēkā vienīgi, Pusēm rakstiski vienojoties.

2.5. Ja pēc PASŪTĪTĀJA prasības tiek mainīti veicamo Darbu apjomi, vai rodas nepieciešamība par tādu darbu veikšanu, kas nav paredzēti Līgumā, tad vienošanās par papildus darbiem tiek slēgta Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā. Papildus darbu novērtējumam tiks izmantoti norādītie tāmē vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Puses atsevišķi vienosies par minēto darbu vienību izcenojumiem, izpildes termiņiem u.c. jautājumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.

2.6. Par apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad PASŪTĪTĀJS ir veicis attiecīgo maksājumu.

3. IZPILDĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. IZPILDĪTĀJS apņemas nodrošināt izpildāmo darbu kvalitāti saskaņā ar LR Vispārīgiem būvniecības noteikumiem. 

3.2. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM rīkojumu par atbildīgā būvdarbu vadītāja iecelšanu, kurā ir norādīts IZPILDĪTĀJA nosaukums un būvkomersanta reģistrācijas numurs, šī Līguma numurs un datums, atbildīgā būvspeciālista vārds, uzvārds, sertifikāta numurs, kā arī būvdarbu veikšanas termiņš un Līguma summa.

3.3. IZPILDĪTĀJS 3 (trīs) darba dienu laikā pēc Līguma parakstīšanas iesniedz PASŪTĪTĀJAM uzņēmuma (būvdarbu veicēja) civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas polisi un atbildīgā būvspeciālista profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi.

3.4. IZPILDĪTĀJS apliecina, ka pirms Līguma parakstīšanas ir izvērtējis visus apstākļus, kas varētu ietekmēt Darbu izpildi, pilnībā iepazinies ar Objektu un tā stāvokli un izvietojumu, un atzīt tos par atbilstošiem Līguma saistību izpildei atbilstoši Līguma noteikumiem.

3.5. IZPILDĪTĀJS apņemas sniegt Pasūtītājam atskaiti par izpildāmo Darbu gaitu.

3.6. IZPILDĪTĀJS apņemas veikt Darbus Līgumā noteiktajā apjomā un termiņā.

3.7. IZPILDĪTĀJS apņemas Līguma summas ietvaros, bez papildus summu prasījumiem no PASŪTĪTĀJA, Darbu izpildes gaitā regulāri izvest no Objekta būvgružus un nodrošināt tā utilizāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. 

3.8. IZPILDĪTĀJAM ir pienākums uz sava rēķina un saskaņā ar Līguma garantijas noteikumiem novērst pēc Darbu nodošanas konstatētus defektus un trūkumus, ja tādi būs, t.sk., slēptos trūkumus, kuri netika atklāti nododot Darbus.

3.9. IZPILDĪTĀJS brīdina PASŪTĪTĀJU par neparedzētiem apstākļiem, kas radušies pēc Līguma noslēgšanas no IZPILDĪTĀJA neatkarīgu apstākļu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta saistību izpilde. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, Darbu izpildes termiņi tiek attiecīgi pagarināti.

3.10. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības pārtraukt Līgumā paredzēto Darbu izpildi, ja PASŪTĪTĀJS aizkavē kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem. Tādā gadījumā, Darbu nodošanas termiņš tiek pagarināts attiecīgi pa tik dienām, pa cik bija pārtraukta Darbu izpilde.

4. PASŪTĪTĀJA PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

4.1. PASŪTĪTĀJS apņemas Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā veikt maksājumus.

4.2. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums pieņemt IZPILDĪTĀJA paveiktos Darbus ar darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, ja tie atbilst Līguma noteikumiem LR būvnormatīviem.

4.3. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums nodrošināt IZPILDĪTĀJAM netraucētu piekļūšanu Darbu veikšanas vietai.

4.4. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt, lai darba laikā IZPILDĪTĀJAM būtu pieejams PASŪTĪTĀJA pilnvarotais pārstāvis, kurš ir tiesīgs risināt darbu gaitā radušos jautājumus, un kura pienākums ir atrisināt jebkuru jautājumu ne vēlāk kā divu dienu laikā. 

4.5. PASŪTĪTĀJS apņemas nodrošināt Darbu veikšanas vietu ar ūdesni un elektroenerģiju. IZPILDĪTĀJS tā patērēto ūdeni un elektroenerģiju apmaksā atbilstoši PASŪTĪTĀJA iesniegtajiem rēķiniem.

5. LĪGUMA IZPILDES TERMIŅI 

5.1. Darbu nodošanas termiņš ir __ (______) dienas no līguma abpusējas parakstīšanas dienas.
6. DARBU NODOŠANA

6.1. IZPILDĪTĀJS Darbus nodod un PASŪTĪTĀJS pieņem, parakstot pieņemšanas- nodošanas aktu.

6.2. IZPILDĪTĀJS paziņo PASŪTĪTĀJAM par darbu pabeigšanu, iesniedzot Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu. PASŪTĪTĀJAM ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā, skaitot no Darbu pieņemšanas- nodošanas akta saņemšanas brīža veikt izpildīto Darbu pārbaudi un parakstīt pieņemšanas- nodošanas aktu vai atgriezt to ar atteikuma pamatotu iemeslu. Pretējā gadījumā, pieņemšanas- nodošanas akts tiek uzskatīts par parakstītu ar to  iesniegšanas brīdi.

6.3. Gadījumā, ja IZPILDĪTĀJA izpildītie Darbi neatbilst Līguma noteikumiem un LR būvnormatīviem, PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs neparakstīt Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu, norādot atteikuma pamatotu iemeslu. Tādā gadījumā, Pusēm vienojoties, tiek noteikts termiņš, kurā IZPILDĪTĀJAM ir jānovērš pieļautie defekti, trūkumi un neprecizitātes par saviem līdzekļiem. 

6.4. IZPILDĪTĀJS 10 (desmit) darba dienu laikā pēc dienas, kad abas puses parakstījušas Galīgo darbu pieņemšanas- nodošanas aktu iesniedz PASŪTĪTĀJAM par labu PASŪTĪTĀJAM neatsaucamu beznosacījuma pirmā pieprasījuma nodrošinājuma dokumentu par IZPILDĪTĀJA Līgumā noteikto garantijas laika saistību izpildi, kuru izdevusi apdrošināšanas sabiedrība vai kredītiestāde. Garantijas laika garantijā iekļauj nosacījumu, ka garantijas sniedzējs apņemas izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību, ja IZPILDĪTĀJS jebkādu iemeslu dēļ neveic Defektu novēršanu. Ar Garantijas laika garantiju nodrošinātai summai ir jābūt ne mazākai kā 5% (pieci procenti) no Līguma 2.1. punktā noteiktās Līguma summas un termiņam, kādā PASŪTĪTĀJS ir tiesīgs iesniegt pieprasījumu veikt naudas līdzekļu izmaksu, ir jābūt ne īsākam kā Līguma 9.1. punktā noteiktajam garantijas laikam, kam jāpieskaita 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas. IZPILDĪTĀJAM, pirms Garantijas laika garantijas iesniegšanas, ir pienākums ar PASŪTĪTĀJU rakstveidā saskaņot Garantijas laika garantijas dokumenta projektu. Bankas garantijai vai garantijas laika apdrošināšanas polisei ir jābūt spēkā arī gadījumā, ja IZPILDĪTĀJAM ir pasludināta maksātnespēja vai IZPILDĪTĀJS tiek likvidēts.

7. PUŠU MANTISKĀ ATBILDĪBA

7.1. Par Līgumā noteiktā Darbu nodošanas termiņa nokavējumu, IZPILDĪTĀJS maksā PASŪTĪTĀJAM līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma summas par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no 2.1. punktā minētās Līguma summas.

7.2. Gadījumā, ja PASŪTĪTĀJS nepamatoti pieļāvis jebkuru Līgumā noteikto maksājuma termiņa nokavējumu, IZPILDĪTĀJS ir tiesīgs saņemt no PASŪTĪTĀJA nokavējuma procentus 0,1 % apmērā no nesamaksātā rēķina summas bez PVN par katru nokavēto dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kavētā rēķina maksājuma summas. IZPILDITĀJS šajā punktā minēto līgumsodu var prasīt, ja ir rakstiski informējis PASŪTĪTĀJU par rēķina apmaksas neveikšanu, bet PASŪTĪTĀJS to nav novērsis IZPILDITĀJA noteiktajā termiņā.

7.3. Līgumsoda samaksa nokavējuma gadījumā, neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes.

7.4. PASŪTĪTĀJAJAM par to rakstiski brīdinot IZPILDITĀJU ir tiesības Līguma 7.1. punktā minēto līgumsodu ieturēt no IZPILDĪTĀJAM maksājamām summām.

8. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI

8.1. Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, proti, ugunsgrēks, plūdi, zemestrīce un citas dabas katastrofas, streiks, karš, jebkura rakstura karadarbība, tiesību akts, valsts varas, valdības, tiesas sistēmas instances darbība/lēmums, kā arī jebkurš cits ārkārtēja rakstura apstāklis, ko Puse  nevarēja ne paredzēt, ne novērst, rīkojoties ar pienācīgu rūpību, - attiecīgās saistības izpildīšanas termiņš tiek pagarināts uz laiku, kamēr darbojas šie apstākļi vai to negatīvās sekas.

8.2. Puse, kuras saistības atrodas šādu apstākļu ietekmē, 10 (desmit) kalendāra dienu laika no šādu apstākļu sākuma brīža rakstveidā jāpaziņo par to otrai Pusei, norādot  saistības nepildīšanas, nokavēšanas vai nepienācīgās pildīšanas iemeslu, rašanās laiku, izbeigšanas iespējamību un laiku, ja tāds var tikt noteikts.

8.3. Gadījumā, ja šādi “Force majeure”  apstākļi darbosies ilgāk par 3 mēnešiem, jebkura Puse ir tiesīga lauzt šo Līgumu vienpusēji, un šajā gadījumā nevienai  no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otrās Puses ar šādu Līguma nepildīšanu/laušanu nodarīto zaudējumu atlīdzību. 

8.4. Par pienācīgu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās pierādījumu atzīstamas izziņas un/vai citi dokumenti, kurus izdod kompetenta valsts iestāde.

9. GARANTIJAS NOTEIKUMI

9.1. Veikto Darbu, tajā skaitā visu izmantoto materiālu, garantijas laiks ir 60 (sešdesmit) mēneši. Garantijas laiku sāk skaitīt no dienas, kad Puses Līgumā noteiktajā kārtībā ir parakstījušas Darbu pieņemšanas- nodošanas aktu. IZPILDĪTĀJS garantē, ka Darbi ir izpildīti Līgumā noteiktajā kārtībā un pilnībā saglabās savas funkcionālās un tehniskās īpašības garantijas laikā, un ka IZPILDĪTĀJS par saviem līdzekļiem nekavējoties veiks jebkuru Darbos radušos Defektu novēršanu, kurus PASŪTĪTĀJS ir rakstiski paziņojis UIZPILDĪTĀJAM gan Darbu izpildes laikā, gan garantijas laikā.

9.2. IZPILDĪTĀJS apņemas ierasties Objektā un novērst Darbos konstatētos Defektus, par kuriem PASŪTĪTĀJS ir paziņojis IZPILDĪTĀJAM garantijas laikā, 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska uzaicinājuma saņemšanas. Novēršot Defektus, IZPILDĪTĀJAM ir pienākums novērst arī tādus Objekta bojājumus, kas radušies Defekta dēļ vai Defekta novēršanas laikā.

9.3. Strīdi par Defektiem tiek risināti Līgumā noteiktajā kārtībā. Šajā Līguma punktā minētais strīds neatbrīvo IZPILDĪTĀJU no pienākuma likvidēt Defektus Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā.

9.4. Ja Defekta novēršanai IZPILDĪTĀJAM pamatotu tehnisku vai klimatisku apstākļu dēļ nepieciešams ilgāks laiks nekā norādīts Līguma 10.2. punktā, to rakstiski saskaņo ar PASŪTĪTĀJU.

10. LĪGUMA PIRMSTERMIŅA IZBEIGŠANA

10.1. Līgums var tik izbeigts priekšlaicīgi, ja Puses par to atsevišķi rakstiski vienojas.

10.2. IZPILDĪTĀJAM ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

10.3. PASŪTĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta PASŪTĪTĀJA maksātnespēja;

10.4. PASŪTĪTĀJS bez attaisnotiem iemesliem nenorēķinās ar IZPILDĪTĀJU ilgāk par 20 (divdesmit) darba dienām.

10.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu šādos gadījumos:

10.6. IZPILDĪTĀJS darbojas pretrunā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, būvniecības normām un noteikumiem;

10.7. IZPILDĪTĀJS pieņem lēmumu par likvidāciju vai tiesā ir atzīta IZPILDĪTĀJA maksātnespēja;

10.8. ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā IZPILDĪTĀJAM ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu sankcijas.

10.9. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, Puses, atbilstoši Līguma nosacījumiem, sastāda pieņemšanas- nodošanas aktu par izpildītiem darbiem, kas tiek apmaksāts 10 (desmit) darba dienu laikā no tas parakstīšanas brīža.

11. CITI  LĪGUMA NOTEIKUMI

11.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un darbojas līdz brīdim, kad Puses ir pilnīgi izpildījušas savas saistības, saskaņā ar Līguma noteikumiem.

11.2. Visi Līguma grozījumi, labojumi, papildinājumi noformējami rakstveidā, Pusēm savstarpēji vienojoties. Tie pievienojami Līgumam kā pielikumi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

11.3. Līgums sagatavots elektroniski un ir parakstīts ar drošu elektronisku parakstu. 

11.4. Līgumam pievienota tehniskā specifikācija/ tāme– Pielikums Nr. 1. kas ir neatņemama šī Līguma sastāvdaļa un darbu izpildes grafiks- Pielikums Nr. 2.
12. PUŠU REKVIZĪTI

6.pielikums

LĪGUMA IZPILDĒ IESAISTĪTĀ BŪVDARBU VADĪTĀJA APLIECINĀJUMS PAR GATAVĪBU PIEDALĪTIES BŪVDARBU VEIKŠANĀ
Ar šo es apņemos strādāt pie līguma izpildes <Iepirkuma nosaukums, priekšmets un ID numurs> tādā statusā, kāds man ir paredzēts <Pretendenta nosaukums> piedāvājumā, gadījumā, ja ar šo Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums.
Šī apņemšanās nav atsaucama, izņemot, ja iestājas ārkārtas apstākļi, kurus nav iespējams paredzēt publiskā iepirkuma laikā, par kuriem apņemos nekavējoties informēt savu darba devēju un Pasūtītāju.

Ar šo apliecinu, ka neesmu iesaistīts cita pretendenta piedāvājumā un neesmu interešu konflikta situācijā.

	Vārds, Uzvārds
	

	Personas pašrocīgs paraksts
	

	Datums
	


Pielikumā:

1) sertifikāts _______________

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,
uzvārds, amats:


7.pielikums
INFORMĀCIJA PAR PRETENDENTA PIESAISTĪTAJIEM APAKŠUZŅĒMĒJIEM

	Nosaukums
	Adrese, tālrunis
	Kontaktpersona
	Veicamo darbu apjoms (EUR)
	Apakšuzņēmējam paredzēto darbu īss apraksts

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Pielikumā:

1)__________ brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā;

2)__________ brīvā formā sagatavots apliecinājums par gatavību piedalīties pakalpojumu sniegšanā.

Pretendenta paraksttiesīgās personas vārds,
uzvārds, amats:


� Eiropas vienoto iepirkuma procedūras dokumentu var aizpildīt šeit: � HYPERLINK "https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv" �https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=lv� vai arī lejupielādējot un aizpildot MS Word dokumenta 2. pielikumu: � HYPERLINK "http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc" �http://www.iub.gov.lv/sites/default/files/upload/1_LV_annexe_acte_autonome_part1_v4.doc�
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