Vienošanās Nr. ADM/3-24.1/24/341-2

pie 04.10.2024. līguma Nr. ADM/3-24.1/24/341

par autoceļa A6 - Rīgas ielas - Ķesterciema ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūvi Salaspilī, Salaspils novadā

| Salaspilī, | 2025. gada 25. marts |
| --- | --- |

Salaspils novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000024008, tās izpilddirektores Silvijas Puriņas personā, kas darbojas saskaņā ar Salaspils novada pašvaldības nolikumu, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

SIA “AL Ceļu Būve”, reģ. Nr. 40103390749, tās valdes locekļa Aigara Liepiņa personā, kas darbojas pamatojoties uz Statūtiem, turpmāk – Izpildītājs, no otras puses, abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse, Puses,

pamatojoties uz:

- Izpildītāja 21.03.2025. vēstuli (reģistrēta pašvaldības lietvedībā 24.03.2025. ar Nr. ADM/1-17.3/25/1628-IES) par būvdarbu uzsākšanu 24.03.2025., ņemot vērā darbiem atbilstošus laika apstākļus;

- savstarpēji 04.10.2024. noslēgtā līguma Nr. ADM/3-24.1/24/341 par autoceļa A6 - Rīgas ielas - Ķesterciema ielas - Skolas ielas un Zviedru ielas transporta mezgla un autoceļa A6 - Enerģētiķu ielas transporta mezgla pārbūvi Salaspilī, Salaspils novadā  (turpmāk – līgums) 3.5.punktu un 13.1.punktu, kā arī Publisko iepirkumu likuma 61.panta trešās daļas 1.punktu,

Puses vienojas:

- izteikt līguma 3.2.punktu jaunā redakcijā:

“3.2. Darbu izpildes termiņš sākas ar 2025.gada 24.martu un Darbi jāpabeidz ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro mēnešu laikā.”

- Papildināt līguma 2.7.punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

“Izpildītājs rēķinu noformē kā strukturētu elektronisko rēķinu (e-rēķinu, xml formāta datni) un nosūta uz Pasūtītāja e-adresi.”

- Citas izmaiņas līgumā netiek veiktas.

- Vienošanās darbība piemērojama ar 24.03.2025.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas latviešu valodā elektroniska dokumenta veidā, parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu un ir līguma neatņemama sastāvdaļa.

Pušu rekvizīti

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Salaspils novada pašvaldība Līvzemes iela 8, Salaspils Reģ.Nr. LV 90000024008 _______________________ /S. Puriņa/ | SIA “AL Ceļu Būve” Gaujas iela 27A, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164 Jur.adrese: Biķernieku iela 71-18, Rīga, LV-1039 Reģ.Nr. 40103390749 ________________________ /A. Liepiņš/ |