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I. Vispārīgā informācija
1. Iepirkuma “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība” (turpmāk – Iepirkums), identifikācijas Nr. DPNS 2024/26.
2. Pasūtītāja nosaukums, reģistrācijas numurs un adrese:
	Nosaukums:
	VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

	Reģistrācijas numurs:
	50003407881

	Juridiskā adrese:
	Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417


3. Kontaktpunkts:

	Kontaktpunkts:
	VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”

	Kontaktpunkta adrese:
	Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417

	Kontaktpersona:
	juriste Oksana Solovjova

	Tālrunis, fakss:
	65402228

	E-pasta adrese:
	iepirkumi@dpns.gov.lv

	Darba laiks:
	Pirmdiena
	08.00  – 12.00, 12.30  – 17.00

	
	Otrdiena

Trešdiena Ceturtdiena
	08.00  – 12.00, 12.30 – 16.30

	
	Piektdiena
	08.00 – 12.00, 12.30 – 16.00


4. Iepirkuma metode: saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu.
II. Iepirkuma priekšmeta apraksts, apjoms, atbilstošākais CPV kods un daļas
5. Iepirkuma priekšmets: Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība. Iepirkuma priekšmeta apjoms un apraksts noteikts iepirkuma Nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācijā (2.pielikums) un iepirkuma līguma projekta (8.pielikums) nosacījumiem.

6. Atbilstošākais CPV kods: 
6.1. galvenais CPV kods: 71000000-8 (Arhitektūras, būvniecības, inženiertehniskie un pārbaudes pakalpojumi);
6.2. papildus CPV kodi: 71248000-8 (Projekta un dokumentācijas uzraudzība), 71220000-6 (Arhitektūras projektēšanas pakalpojumi). 

7. Paredzamā iepirkuma kopējā summa: nepārsniedz 20 000.00 euro (divdesmit tūkstoši euro un 00 centi), neieskaitot pievienotās vērtības nodokli, turpmāk tekstā - PVN. Pretendentu piedāvājumi, kuros norādītā līgumcena pārsniegs 150% no paredzamās līgumcenas, tiks noraidīti.
8. Iepirkuma priekšmets netiek dalīts daļās. Piedāvājums ir iesniedzams par visu iepirkuma priekšmeta apjomu.
9. Iepirkuma priekšmeta apraksts noteikts Iepirkuma nolikumam pievienotajā tehniskajā specifikācija (2.pielikums). 
III. Iepirkuma līguma izpildes laiks, vieta un svarīgākie nosacījumi
10. Iepirkums paredz iepirkuma līguma slēgšanu. Iepirkuma līguma projekts noteikts Iepirkuma nolikuma 8.pielikumā.
11. Objekta atrašanās vieta: VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīca” katlu māja, kas atrodas pēc adreses: Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, turpmāk tekstā - Objekts.
12. Iepirkuma līguma izpildes termiņš: Paskaidrojuma raksta izstrādes kopējais termiņš - līdz 2024.gada 30.novembrim, ieskaitot. Autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanas termiņš – līdz būvdarbu objekta realizācijas beigām un objekta nodošanai ekspluatācijā.
13. Objekta apskate: Pretendentiem ir pienākums apmeklēt un izpētīt objektu, precizēt un noskaidrot darbu specifiku. Pasūtītājs nesedz ieinteresētā piegādātāja izmaksas, kas ir saistītas ar objekta apskati. Ieinteresētais piegādātājs piesakās objekta apskatei, nosūtot pieteikumu uz nolikuma 3.punktā minēto elektroniskā pasta adresi vismaz 1 (vienu) darba dienu iepriekš. Pretendents piedāvājumā iesniedz Pasūtītāja pārstāvja izsniegtu un parakstītu veidlapu par Objekta apsekošanu (9.pielikums). Kontaktpersona Alla Oboleviča, tālr. 65402285, e-pasts: alla.obolevica@dpns.gov.lv. 
IV. Piedāvājumu iesniegšanas un atvēršanas vieta, datums un laiks
14. Pretendenti piedāvājumus iesniedz elektroniski Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē www.eis.gov.lv pieejamajā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas iesniegtie piedāvājumi tiks atzīti par neatbilstošiem iepirkuma nolikuma prasībām un neatvērti atgriezti pretendentiem.
15. Piedāvājumus drīkst iesniegt sākot ar dienu, kad paziņojums par plānoto līgumu ir publicēts Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē, un ne vēlāk kā līdz 2024.gada 23.augusta  plkst.10.00 pēc vietējā laika.
16. Iepirkuma komisija atver elektroniski iesniegtos piedāvājumus vienlaikus tūlīt pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām 2024.gada 23.augusta plkst.14.00, Valsts reģionālās attīstības aģentūras tīmekļvietnē Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, izmantojot Elektroniskajā informācijas sistēmā pieejamos rīkus piedāvājumu elektroniskai atvēršanai. 
17. Piedāvājumu atvēršana notiek atklātā sanāksmē, iesniegto piedāvājumu atvēršanas procesam var sekot līdzi tiešsaistes režīmā Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā. Piedāvājumu atvēršanas sanāksmē var piedalīties visi pretendenti vai to pārstāvji. Piedāvājumu vērtēšanu un lēmumu pieņemšanu iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.
18. Ja Pretendents piedāvājuma datu aizsardzībai izmantojis piedāvājuma šifrēšanu, Pretendentam ne vēlāk kā 15 (piecpadsmit) minūtes pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām iepirkuma komisijai jāiesniedz elektroniskā atslēga ar paroli šifrētā dokumenta atvēršanai. 
19. Ja no Elektronisko iepirkumu sistēmas uzturētāja ir saņemts paziņojums par traucējumiem Elektronisko iepirkumu sistēmas darbībā, kuru dēļ nav iespējams nodrošināt piedāvājumu iesniegšanu vai to drošību, iepirkuma komisija pieņem lēmumu par iepirkuma pārtraukšanu.
V. Prasības attiecībā uz piedāvājuma noformējumu un iesniegšanu
20. Piedāvājums jāiesniedz elektroniski Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā, ievērojot šādas pretendenta izvēles iespējas:

20.1. elektroniski aizpildāmos dokumentus elektroniski sagatavojot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas un augšupielādējot sistēmas attiecīgajās vietnēs (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem);

20.2. elektroniski sagatavoto piedāvājumu šifrējot ārpus Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas ar trešās personas piedāvātiem datu aizsardzības rīkiem un aizsargājot ar elektronisku atslēgu un paroli (šādā gadījumā pretendents ir atbildīgs par aizpildāmo formu atbilstību dokumentācijas prasībām un formu paraugiem, kā arī dokumenta atvēršanas un nolasīšanas iespējām).
21. Sagatavojot piedāvājumu, pretendents ievēro, ka:

21.1. piedāvājuma dokumenti ir jāsagatavo atsevišķos elektroniskos dokumentos ar standarta biroja programmatūras rīkiem nolasāmā formātā (piemēram, Microsoft Office 2010 (vai jaunākas programmatūras versijas) formātā vai pdf formātā);

21.2. pretendents piedāvājuma dokumentus paraksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu vai ar Elektronisko iepirkumu sistēmas piedāvāto elektronisko parakstu; 

21.3. piedāvājuma dokumentus paraksta piegādātāja pārstāvis ar Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai atbilstošā reģistrā ārvalstīs nostiprinātām paraksta tiesībām vai šīs personas pilnvarota persona, pievienojot atbilstoši noformētu pilnvaru un dokumentu, kas apliecina pilnvaras izdevēja paraksta (pārstāvības) tiesības. Pilnvarā precīzi jānorāda pilnvarotajai personai piešķirto tiesību un saistību apjoms.
22. Piedāvājumā iekļaujamie dokumenti: 
22.1. pieteikums par piedalīšanos iepirkumā saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 1.pielikumu;

22.2. kvalifikācijas (atlases) dokumenti;
22.3. Tehniskais piedāvājums atbilstoši iepirkuma nolikuma 5. pielikumam;

22.4. Finanšu piedāvājums atbilstoši iepirkuma nolikuma 3. pielikumam. 
23. Pretendents līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām var rakstveidā grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu, izmantojot attiecīgos Elektronisko iepirkumu sistēmas pieejamos rīkus. Piedāvājuma atsaukšanai ir bezierunu raksturs, un tā izslēdz pretendentu no tālākas dalības iepirkumā. Piedāvājuma maiņas gadījumā par piedāvājuma iesniegšanas laiku tiek uzskatīts pēdējā piedāvājuma iesniegšanas brīdis.

24. Viens pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājuma varianti nav pieļaujami.

25. Pretendents piedāvājuma noformēšanā ievēro Elektronisko dokumentu likumā un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr.473 “Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas, glabāšanas un aprites kārtība valsts un pašvaldību iestādēs un kārtība, kādā notiek elektronisko dokumentu aprite starp valsts un pašvaldību iestādēm vai starp šīm iestādēm un fiziskajām un juridiskajām personām” noteiktās prasības attiecībā uz elektronisko dokumentu noformēšanu. 

26. Piedāvājumā iekļautajiem dokumentiem un to noformējumam jāatbilst Dokumentu juridiskā spēka likumam un Ministru kabineta 2018. gada 4. septembra noteikumiem Nr.558 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

27. Ja Pretendents iesniedzis kāda dokumenta kopiju, iepirkuma komisija, ja tai rodas šaubas par iesniegtā dokumenta kopijas autentiskumu var pieprasīt, lai Pretendents uzrāda dokumenta oriģinālu vai iesniedz apliecinātu dokumenta kopiju.

28. Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā. Svešvalodā sagatavotiem piedāvājuma dokumentiem jāpievieno apliecināts tulkojums latviešu valodā.

29. Iesniedzot piedāvājumu, pretendents pilnībā atzīst visus iepirkuma nolikumā (t.sk. tā pielikumos un formās, kuras ir ievietotas Elektronisko iepirkumu sistēmā e-konkursu apakšsistēmas šā iepirkuma sadaļā) ietvertos nosacījumus.

30. Piedāvājums jāsagatavo tā, lai nekādā veidā netiktu apdraudēta Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmas darbība un nebūtu ierobežota piekļuve piedāvājumā ietvertajai informācijai, tostarp piedāvājums nedrīkst saturēt datorvīrusus un citas kaitīgas programmatūras vai to ģeneratorus. Ja piedāvājums saturēs kādu no šajā punktā minētajiem riskiem, tas netiks izskatīts.

31. Ja pretendenta iesniegtais piedāvājums neatbilst nolikuma prasībām vai noteikumiem, tad iepirkumu komisija ir tiesīga noraidīt pretendenta iesniegto piedāvājumu.
VI. Prasības pretendentiem un iesniedzamā informācija, 
kas nepieciešama, lai novērtētu pretendentu 
32. Pretendentu izslēgšanas nosacījumus reglamentē Publisko iepirkumu likuma 9.panta astotā daļa, kas vienlīdz saistoša visiem pretendentiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/doc.php?id=287760. Informējam, ka tiks veikta pārbaude arī par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minētajiem izslēgšanas nosacījumiem. Normatīvais akts pieejams https://likumi.lv/ta/id/280278-starptautisko-un-latvijas-republikas-nacionalo-sankciju-likums. 
33. Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajai daļai, Pasūtītājs pretendentu, kuram būtu piešķiramas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, izslēdz no dalības iepirkumā jebkurā no šādiem gadījumiem:
33.1. pasludināts pretendenta maksātnespējas process (izņemot gadījumu, kad maksātnespējas procesā tiek piemērots uz parādnieka maksātspējas atjaunošanu vērsts pasākumu kopums), apturēta tā saimnieciskā darbība vai pretendents tiek likvidēts;
33.2. ir konstatēts, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņa pēdējā dienā vai dienā, kad pieņemts lēmums par iespējamu iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, pretendentam Latvijā vai valstī, kurā tas reģistrēts vai kurā atrodas tā pastāvīgā dzīvesvieta, ir nodokļu parādi, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi, kas kopsummā kādā no valstīm pārsniedz 150 euro. Attiecībā uz Latvijā reģistrētiem un pastāvīgi dzīvojošiem pretendentiem pasūtītājs ņem vērā informāciju, kas ievietota Ministru kabineta noteiktajā informācijas sistēmā Valsts ieņēmumu dienesta publiskās nodokļu parādnieku datubāzes un Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas sistēmas pēdējās datu aktualizācijas datumā;
33.3. iepirkuma procedūras dokumentu sagatavotājs (pasūtītāja amatpersona vai darbinieks), iepirkuma komisijas loceklis vai eksperts ir saistīts ar pretendentu Publisko iepirkumu likuma 25. panta pirmās vai otrās daļas izpratnē vai ir ieinteresēts kāda pretendenta izvēlē, un pasūtītājam nav iespējams novērst šo situāciju ar mazāk pretendentu ierobežojošiem pasākumiem;
33.4. uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, ir attiecināmi Publisko iepirkuma likuma 9.panta astotās daļas 1., 2. vai 3. punkta nosacījumi;
33.5. pretendents ir ārzonā reģistrēta juridiskā persona vai personu apvienība.
34. Prasības attiecībā uz pretendenta iespējām veikt profesionālo darbību, kā arī iesniedzamo informāciju, kas nepieciešama, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām:
	Nr.
	Pretendentu kvalifikācijas prasības
	Iesniedzamā informācija un dokumenti, kas nepieciešami, lai pretendentu novērtētu saskaņā ar minētajām prasībām

	34.1.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. 

Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus) un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām (jā šādas personas tiks iesaistītas).
	Ziņas par to, vai attiecīgais piegādātājs ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām. Pretendents iesniedz pieteikumu atbilstoši Iepirkuma  nolikuma 1.pielikumam, norādot informāciju par piedāvājuma dokumentus parakstījušās personas tiesībām pārstāvēt pretendentu iepirkuma ietvaros un informāciju par pretendenta un apakšuzņēmēja (jā, tāds ir) atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.

Ja pieteikumu paraksta pilnvarotā persona – papildus pievieno pilnvaru.

Informācija par Latvijā reģistrēta, licencēta vai sertificēta pretendenta reģistrācijas faktu tiks iegūta publiskajās datubāzēs.

Ja attiecīgu informāciju publiskajās datubāzēs nevarēs iegūt vai netiks iegūta pilnīga informācija, to pieprasīs pretendentam.

Ārvalstī reģistrētam, licencētam vai sertificētam pretendentam jāiesniedz kompetentas attiecīgās valsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts atbilstoši tās valsts normatīvo aktu prasībām, un pierādījumus, kas apliecina pretendenta likumiskā pārstāvja (vadītāja, direktora) paraksta tiesības. 

Ārvalstu kompetento institūciju izsniegtās izziņas un citus dokumentus pasūtītājs pieņem un atzīst, ja tie izdoti ne agrāk kā sešus mēnešus pirms iesniegšanas dienas, ja izziņas vai dokumenta izdevējs nav norādījis īsāku tā derīguma termiņu. 

	34.2.
	Pretendents ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts projektēšanas jomā atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
Prasība attiecas arī uz personālsabiedrību un visiem personālsabiedrības biedriem (ja piedāvājumu iesniedz personālsabiedrība) vai visiem piegādātāju apvienības dalībniekiem (ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība), kā arī apakšuzņēmējiem (ja pretendents plāno piesaistīt apakšuzņēmējus), kas sniegs projektēšanas pakalpojumus, kuru veikšanai nepieciešama 
reģistrēšana, licencēšana vai sertificēšana.


	Latvijas Republikā reģistrēta komersanta (šī punkta izpratnē arī pretendents, personālsabiedrības biedrs, piegādātāju apvienības dalībnieks, apakšuzņēmējs)  reģistrācijas faktu Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā iepirkuma komisija pārbaudīs būvniecības informācijas sistēmas tīmekļvietnē www.bis.gov.lv. 

Ārvalstī reģistrētam vai pastāvīgi dzīvojošam komersantam jāiesniedz: 

· kompetentas attiecīgās ārvalsts institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka komersants ir reģistrēts, licencēts vai sertificēts projektēšanas jomā  atbilstoši reģistrācijas vai pastāvīgās dzīvesvietas valsts normatīvo aktu prasībām un ir tiesīgs sniegt iepirkuma priekšmetā paredzēto pakalpojumu, bet ja šādi dokumenti netiek izsniegti – izdruku no publiska reģistra, vai pretendenta skaidrojumu, ka attiecīgās ārvalsts normatīvie akti neparedz atsevišķu reģistrāciju. 

· pretendenta apliecinājums, ka pēc pasūtītāja aicinājuma spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņā reģistrēsies Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, lai varētu izpildīt iepirkuma līguma prasības.

	34.3.
	Trijos iepriekšējos gados (2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā, ja pretendents ir dibināts vēlāk), pretendentam ir pieredze  ēkas būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes un autoruzraudzības pakalpojumu sniegšanā, proti, pretendents ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām  izstrādājis:

1) vismaz vienu telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanas vai ierīkošanas projektēšanas līgumu (būvprojekts, apliecinājuma karte, paskaidrojuma raksts);

2) vismaz vienu telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanas vai ierīkošanas autoruzraudzības līgumu.

Būvniecības dokumentācijai ir jābūt pilnībā pabeigtai, saskaņotai un akceptētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Autoruzraudzības līgumiem jābūt izpildītiem.

Pieredzi projektēšanas līguma izpildē un autoruzraudzības līgumu izpildē var apliecināt ar vienu līgumu, vai vairākiem atsevišķiem līgumiem.


	Lai apliecinātu punktā noteiktās kvalifikācijas prasības izpildi, pretendents iesniedz:

1. izstrādātās būvniecības dokumentācijas sarakstu saskaņā ar Nolikuma 4.pielikumu, norādot tajā objektu nosaukumus, objekta pasūtītāja nosaukumu, adresi un kontaktpersonu, vai līdzvērtīgu informāciju par ārvalstu objektiem,  īsu izstrādātās būvniecības dokumentācijas aprakstu, kas apliecina pretendenta atbilstību nolikuma prasībām;

2. Pieredzes apliecināšanai pretendents pievieno  (pēc izvēles):
2.1. ja pieredze iegūta Latvijas Republikas teritorijā – būvatļaujas kopiju ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi. Ja pieredze iegūta ārvalstīs – līdzvērtīgu ārvalstīs izsniegtu dokumentu kopijas, kas apliecina, ka pretendents ir ieguvis atbilstošu pieredzi, vai

2.2. pozitīvu atsauksmi vai līdzvērtīgus dokumentus par katru objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību nolikuma prasībām.

3. ja nepieciešams, projektēšanas līguma kopiju vai izrakstu no līguma, ar ko apliecina punktā noteikto pieredzi.

	34.4.
	Pretendents nodrošina būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja piesaisti – speciālistu ēku konstrukciju projektēšanā.
Pretendents piesaista citu darbības sfēru būvspeciālistus, ja tas ir nepieciešams līguma izpildei, sniedzot par tiem informāciju šajā punktā paredzētajā kārtībā.

	Iepirkuma līgumā iesaistāmā personāla saraksts atbilstoši Iepirkuma nolikuma 4.pielikumam.
Pretendents pievieno katra speciālista rakstisku apliecinājumu par piekrišanu piedalīties iepirkuma līguma izpildē saskaņā ar Nolikuma 6.pielikumu, ja speciālists nav reģistrēts Būvkomersantu reģistrā kā pretendenta speciālists.

Lūdzam ņemt vērā, ka Iepirkuma līguma izpildes laikā pretendents varēs nomainīt iesniegtajā piedāvājumā nominētos speciālistus un apakšuzņēmējus vienīgi ar pasūtītāja rakstveida piekrišanu.

Attiecībā uz iepirkuma līguma izpildē iesaistītā personāla un apakšuzņēmēju nomaiņu pasūtītājs ievēro Publisko iepirkumu likuma 62.panta regulējumu.

Ārvalstu pretendenta personāla kvalifikācijai jāatbilst speciālista reģistrācijas valsts prasībām noteiktu pakalpojumu sniegšanai (sniedzot par to attiecīgus pierādījumus).

Pretendentam, piesaistot ārvalstu būvspeciālistus, jāiesniedz apliecinājums, ka gadījumā, ja ar pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums tas ne vēlāk kā 5 (piecu) darbdienu laikā no iepirkuma līguma noslēgšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs atzīšanas institūcijai deklarāciju par īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikā reglamentētā profesijā, kā arī iesniegs pasūtītājam atzīšanas institūcijas izsniegto atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (vai arī atteikumu izsniegt atļauju), tiklīdz speciālists to saņems (ja attiecināms). 

	34.5.
	Pretendentam uzvaras gadījumā jānodrošina piedāvājumā norādītā būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.
	Apdrošināšanas polises kopija, kas apliecina, ka piedāvātā būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja civiltiesiskā atbildība ir apdrošināta, vai iesniedz apliecinājumu par iespēju veikt apdrošināšanu saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”.

	34.6. 


	Pretendentam piedāvājumā jānorāda visi tie Pretendenta apakšuzņēmēji, kā arī apakšuzņēmēju apakšuzņēmēji, kuru veicamo būvdarbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 euro (desmit tūkstoši euro) vai lielāka, un katram no tiem izpildei nododamā iepirkuma līguma daļa, norādot izpildāmās iepirkuma līguma daļas apjomu no piedāvājuma cenas naudas izteiksmē. 

	Pretendentam jāiesniedz: 

1) apakšuzņēmēju saraksts, saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu;
2) apakšuzņēmēja apliecinājums par tā gatavību veikt tam izpildei nododamo līguma daļu. Apakšuzņēmēja sniedzamo pakalpojumu vērtību noteic, ņemot vērā apakšuzņēmēja un visu attiecīgā iepirkuma ietvaros tā saistīto uzņēmumu sniedzamo pakalpojumu vērtību.

Publisko iepirkuma likuma 63.panta trešās daļas izpratnē par saistīto uzņēmumu uzskata kapitālsabiedrību, kurā saskaņā ar koncerna statusu noteicošajiem normatīvajiem aktiem  apakšuzņēmējam ir izšķirošā ietekme vai kurai ir izšķiroša ietekme apakšuzņēmējā, vai kapitālsabiedrību, kurā izšķirošā ietekme ir citai kapitālsabiedrībai, kam vienlaikus ir izšķiroša ietekme attiecīgajā apakšuzņēmējā.

	34.7.
	Piegādātājs var balstīties uz citu personu tehniskajām un profesionālajām iespējām, ja tas ir nepieciešams konkrētā iepirkuma līguma izpildei, neatkarīgi no savstarpējo attiecību tiesiskā rakstura. Pretendents, lai apliecinātu profesionālo pieredzi vai pasūtītāja prasībām atbilstoša personāla pieejamību, var balstīties uz citu personu iespējām tikai tad, ja šīs personas sniegs pakalpojumus, kuru izpildei attiecīgās spējas ir nepieciešamas.
	Pretendentam jāiesniedz:

1) personu, uz kuru iespējām balstās, saraksts, saskaņā ar nolikuma 7.pielikumu;

2) personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. 

	34.8.
	Pretendentam jāveic objekta apsekošana.
	Pretendentam ir jāveic objekta apsekošana saskaņā ar nolikuma 13.punktu un kopā ar piedāvājumu jāiesniedz Pasūtītāja pārstāvja izsniegta un parakstīta veidlapa par objekta apskates veikšanu (9.pielikums).



35. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo tehnisko piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija



	35.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno tehnisko piedāvājumu.


	Pretendentam jāiesniedz Tehniskais piedāvājums saskaņā ar nolikuma 5.pielikumu. 



36. Prasības attiecībā uz pretendenta iesniedzamo finanšu piedāvājumu

	Nr.p.k.
	Prasības 


	Iesniedzamā informācija



	36.1.
	Pretendents piedāvājumam pievieno finanšu piedāvājumu.


	Pretendentam jāiesniedz Finanšu piedāvājums saskaņā ar nolikuma 3.pielikumu, kurā summu norāda euro (EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa. Summu norāda ar precizitāti divi cipari aiz komata. Finanšu piedāvājumā pretendentam jāietver visi izdevumi un izmaksas, kas rodas pretendentam, lai pilnīgi un pienācīgā kvalitātē veiktu tehniskajā specifikācijā norādītos pakalpojumus.

Pretendenta piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā netiks mainīta.


37. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, piedāvājumam ir jāpievieno piegādātāju apvienības dalībnieku starpā noslēgta vienošanās, kas saistoša visiem apvienības dalībniekiem un kurā noteikts, ka visi piegādātāju apvienības dalībnieki kopā un atsevišķi ir atbildīgi par līguma izpildi, un pilnvara galvenajam dalībniekam pārstāvēt piegādātāju apvienību un dalībnieku vārdā parakstīt piedāvājuma dokumentus. Vienošanās jāparedz, ka pretendentu apvienība, ja attiecībā uz to tiks pieņemts lēmums slēgt iepirkuma līgumu, pēc savas izvēles izveidojas atbilstoši noteiktam juridiskam statusam vai noslēdz sabiedrības līgumu, vienojoties par apvienības dalībnieku atbildības sadalījumu, ja tas nepieciešams iepirkuma līguma noteikumu sekmīgai izpildei.

VII. Piedāvājumu izvērtēšanas kritēriji
38. Piedāvājuma izvēles kritērijs ir normatīvo aktu un Iepirkuma nolikuma prasībām atbilstošs saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kuru nosaka saskaņā ar sekojošiem kritērijiem:
	Nr.p.k.
	Vērtēšanas kritērijs
	Punktu piešķiršanas metodika
	Kritērija maksimālais punktu skaits

	38.1.
	Piedāvātā līgumcena (bez PVN)
	Punktus piešķir pēc formulas:

C = Czem/Cpied x 90, kur

C – punktu skaits (tiks noapaļots līdz diviem cipariem aiz komata),

Czem – viszemākā piedāvātā līgumcena bez PVN,

Cpied – vērtējamā piedāvātā līgumcena bez PVN, 

90 – kritērija maksimālā vērtība.
	90 punkti

	38.2.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas vadītāja kvalifikācija
	Piedāvātais būvniecības ieceres dokumentācijas vadītājs  iepriekšējos trijos gados (2021., 2022., 2023. un 2024.gads līdz piedāvājumu iesniegšanai, vai īsākā laika periodā) ir kvalitatīvi un atbilstoši pasūtītāja prasībām  izstrādājis vismaz vienu ēkas telpu apdares un inženiertīklu atjaunošanas būvniecības dokumentāciju (paskaidrojuma rakstu, apliecinājuma karti vai būvprojektu). /atbilstoši attiecīgajā laika periodā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem /.

Būvniecības dokumentācijai ir jābūt pilnībā pabeigtai, saskaņotai un akceptētai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Lai apliecinātu speciālista kvalifikāciju, pretendents speciālistu kvalifikācijas aprakstā (iepirkuma nolikuma 4.pielikums) sniedz informāciju un pievieno pieredzi apliecinošus dokumentus  (pēc izvēles):

· dokumenta par objekta nodošanu ekspluatācijā (akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā vai līdzvērtīgs) kopiju;

- attiecīgas atsauksmes vai līdzvērtīgus dokumentus par katru objektu, ar ko pretendents apliecina savu atbilstību punktā noteiktām prasībām;

- citus dokumentus, kas apliecina iegūto pieredzi.

Kritēriju “Būvniecības ieceres dokumentācijas vadītāja kvalifikācija” komisija vērtēs šādi: 
1) Ja piedāvātajam būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītajam nav kritērija aprakstam atbilstošas pieredzes, papildus punkti netiek piešķirti;
Ja piedāvātajam būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītajam ir kritērija aprakstam atbilstoša pieredze, Pretendents saņem 10 (desmit) punktus.
	10 punkti


39. Punktu skaitu aprēķina noapaļojot rezultātu līdz 2 cipariem aiz komata.
40. Katrs iepirkuma komisijas loceklis sastāda savas atsevišķas (individuālas) saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas tabulas katra pretendenta piedāvājuma novērtēšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.

41. Komisijas locekļu individuālie vērtējumi tiek apkopoti kopsavilkuma (kopējā vērtēšanas) tabulā saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanai, atbilstoši augstāk norādītajiem kritērijiem.

42.  Ja Iepirkuma komisija pirms tam, kad pieņemts lēmums par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konstatē, ka vismaz 2 (divu) piedāvājumu novērtējums ir vienāds, par uzvarētāju tiks noteikts tas pretendents, kurš konkrētajā Finanšu piedāvājumā ir norādījis viszemāko kopējo līgumcenu EUR (bez PVN). Ja arī šis kritērijs ir vienāds, uzvarētājs tiek noteikts izlozes kārtībā.

43. Izlozes norises kārtība:

43.1. par izlozes norises vietu, datumu un laiku tiek informēti visi Pretendenti vismaz 3 (trīs) darba dienas iepriekš, nosūtot visiem Pretendentiem elektronisku vēstuli;

43.2. Pretendentam ir tiesības, bet ne pienākums piedalīties izlozē. Ja Pretendents neierodas uz izlozi, tā norit bez pretendenta klātbūtnes;

43.3. izlozē piedalās Iepirkuma komisijas locekļi un Pretendenti. Izlozes norises gaitu protokolē Iepirkuma komisija;

43.4. izlozi uzsāk tas Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies), kurš piedāvājumu EIS sistēmā ir iesniedzis pirmais;

43.5. izlozes norises laikā Pretendents (vai viņa vietā – Iepirkuma komisija, ja Pretendents nav ieradies) izvēlas vienu aizvērtu un aizzīmogotu aploksni;

43.6. par izlozes uzvarētāju tiek noteikts un līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozējis aizvērtu un aizzīmogotu aploksni, kurā ir iekļauta papīra lapa ar šādu ierakstu: "Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas Pretendentam, kurš izlozes laikā ir izlozējis šo konkrēto aploksni."
VIII. Piedāvājumu vērtēšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība
44. Iepirkuma komisija vērtē pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, iepirkuma dokumentiem, kā arī citiem normatīvajiem aktiem.
45. Ja pasūtītājs konstatē, ka piedāvājumā ietvertā vai pretendenta iesniegtā informācija vai dokuments ir neskaidrs vai nepilnīgs, tas pieprasa, lai pretendents, vai kompetenta institūcija izskaidro vai papildina minēto informāciju vai dokumentu vai iesniedz trūkstošo dokumentu, nodrošinot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem. Termiņu nepieciešamās informācijas vai dokumenta iesniegšanai pasūtītājs nosaka samērīgi ar laiku, kas nepieciešams šādas informācijas vai dokumenta sagatavošanai un iesniegšanai.
46. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai tiek izskaidrota tehniskajā un finanšu piedāvājumā iekļautā informācija.
47. Piedāvājumu vērtēšanas laikā pasūtītājs pārbauda, vai piedāvājumā nav aritmētisku kļūdu. Ja pasūtītājs konstatē šādas kļūdas, tas šīs kļūdas izlabo. Par kļūdu labojumu un laboto piedāvājuma summu pasūtītājs paziņo pretendentam, kura pieļautās kļūdas labotas. Vērtējot finanšu piedāvājumu, pasūtītājs ņem vērā labojumus.
48. Piedāvājumu vērtēšanas gaitā pasūtītājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pretendents iesniedz apliecinājumu tam, ka piedāvājumu izstrādājis neatkarīgi.
49. Pasūtītājs piedāvājumu vērtēšanā var pieaicināt ekspertus.
50. Iepirkuma komisija:
50.1. pārbaudīs piedāvājumu atbilstoši šajā nolikumā norādītajām noformēšanas prasībām;
50.2. veiks pretendentu atlasi – pārbaudīs iesniegto dokumentu atbilstību nolikuma prasībām, izskatīs publiskajās datubāzēs pieejamo informāciju par pretendenta kvalifikāciju u.c.;
50.3. pārbaudīs tehniskā - finanšu piedāvājuma atbilstību nolikumā noteiktajām prasībām un nepieciešamības gadījumā pieprasīs pretendentam izskaidrot tehniskajā - finanšu piedāvājumā iekļauto informāciju. Pārbaudīs aritmētiskās kļūdas;
50.4. noteiks šī nolikuma prasībām atbilstošu piedāvājumu, kuram atbilstoši iepirkuma nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
50.5. veiks pārbaudi par Publisko iepirkumu likuma 9. panta astotajā dāļā noteikto izslēdzošo nosacījumu neesamību attiecībā uz pretendentu, kuram atbilstoši citām paziņojumā par līgumu un šajā nolikumā noteiktajām prasībām un izraudzītajam piedāvājuma izvēles kritērijam būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības;
50.6. pamatojoties uz Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likumā noteikto, pārbaudīs vai uz pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, vai personu, kura ir pilnvarota pārstāvēt pretendentu darbībās, kas saistītas ar filiāli, vai personālsabiedrības biedru, tā valdes vai padomes locekli, patieso labuma guvēju, pārstāvēttiesīgo personu vai prokūristu, ja pretendents ir personālsabiedrība, nav noteiktas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas. Ja attiecībā uz Pretendentu vai kādu no minētajām personām noteiktās starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankcijas kavēs līguma izpildi, pretendents ir izslēdzams no dalības iepirkumā.
50.7. pieņems lēmumu par uzvarētāju.
51. Triju darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas visi pretendenti tiks informēti par komisijas pieņemto lēmumu.
52. Ja pretendents, kuram piešķirtas iepirkuma līguma slēgšanas tiesības, atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju, iepirkuma komisija ir tiesīga pieņemt lēmumu iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, vai pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu. Ja pieņemts lēmums iepirkuma līguma slēgšanas tiesības piešķirt nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, bet tas atsakās slēgt iepirkuma līgumu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

53. Pirms lēmuma pieņemšanas par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu nākamajam pretendentam, kurš piedāvājis saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu, iepirkuma komisija izvērtē, vai tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, kurš atteicās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju. Ja nepieciešams, iepirkuma komisija ir tiesīga pieprasīt no nākamā pretendenta apliecinājumu un, ja nepieciešams, pierādījumus, ka tas nav uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu. Ja nākamais pretendents ir uzskatāms par vienu tirgus dalībnieku kopā ar sākotnēji izraudzīto pretendentu, iepirkuma komisija pieņem lēmumu pārtraukt iepirkumu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

54. Pasūtītājs ir tiesīgs pārtraukt iepirkumu un neslēgt iepirkuma līgumu, ja tam ir objektīvs pamatojums.
IX. Citi noteikumi
55. Iepirkuma komisija darbojas saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma un šī nolikuma prasībām. Savus lēmumus komisija pieņem sēžu laikā.
56. Iepirkuma komisija nodrošina iepirkuma dokumentu izstrādāšanu, protokolē iepirkuma procesa gaitu un ir atbildīga par iepirkuma procesu.
57. Iepirkuma komisijas priekšsēdētājs organizē un vada komisijas darbu, nosaka komisijas sēžu vietu, laiku un kārtību, sasauc un vada komisijas sēdes.
58. Iepirkuma komisija sniegs atbildes uz ieinteresēto piegādātāju rakstveidā uzdotajiem jautājumiem vai papildu informāciju triju darbdienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. 
59. Papildu informāciju pasūtītājs nosūtīs ieinteresētajam piegādātājam, kas uzdevis jautājumu, un vienlaikus ievietos šo informāciju vietā, kur ir pieejams iepirkuma nolikums, norādot arī uzdoto jautājumu. 

60. Pasūtītājs ar iepirkumu saistītās informācijas apmaiņu nodrošina saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 38.pantu.
61. Pretendentiem ir pastāvīgi jāseko līdzi aktuālajai informācijai pircēja profilā par konkrēto iepirkumu. Iepirkuma komisija nav atbildīga par to, ja kāda ieinteresētā persona nav iepazinusies ar informāciju, kurai ir nodrošināta brīva un tieša elektroniskā pieeja.
62. Pretendents nodrošina, lai piedāvājums tiktu noformēts atbilstoši šī nolikuma prasībām. Katrs pretendents, iesniedzot piedāvājumu, apņemas ievērot visus šajā nolikumā minētos nosacījumus.
63. Gadījumā, ja normatīvajos aktos tiek izdarīti vai stājas spēkā grozījumi, piemēro normatīvo aktu nosacījumus, negrozot nolikumu.
64. Izraudzītajam pretendentam 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no iepirkuma līguma saņemšanas dienas jāparaksta tas un jānogādā atpakaļ pasūtītājam uz juridisko adresi. Šī punktā noteiktā termiņa neievērošana tiks uzskatīta par atteikšanos parakstīt iepirkuma līgumu.
65. Nolikuma pielikumi:
1.pielikums – Pieteikums dalībai iepirkumā; 
2.pielikums –  Tehniskā specifikācija;
3.pielikums – Finanšu piedāvājums;

4.pielikums – Pretendenta / Speciālistu pieredzes apraksts / Iesaistāma personāla saraksts; 
5.pielikums – Tehniskais piedāvājums; 
6.pielikums – Būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja / Citu speciālistu apliecinājums; 

7.pielikums – Līguma izpildē iesaistīto personu un apakšuzņēmēju saraksts; 
8.pielikums – Iepirkuma līguma projekts; 

9.pielikums – Objekta apsekošanas akts.
Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 

(paraksts)


A.Oboleviča
1. Pielikums 
iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26
PIETEIKUMS DALĪBAI IEPIRKUMĀ
__________, 2024.gada ____.________
Pretendents

___________________________________________________________________________

(nosaukums)

Reģistrācijas Nr. ________________________________________________________________

Juridiskā adrese ________________________________________________________________

Nodokļu maksātāja (PVN) reģistrācijas Nr. __________________________________________

Tālrunis, fakss _______________________, mobilais __________________________________

e-pasts (uz kuru nosūtāmi paziņojumi un vēstules)______________________________________

interneta mājas lapas adrese (ja tāda ir)______________________________________________

Persona, kura, gadījumā, ja pretendentam tiks piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu, ir tiesīga parakstīt iepirkuma līgumu amats, vārds, uzvārds ______________________________________ 

Bankas rekvizīti: ________________________________________________________________ 
Izpildītāja kontaktpersona Līguma izpildes laikā:
Vārds, uzvārds: _________________________________________________________________
Amats: ________________________________________________________________________
Tālrunis:_______________________________________________________________________
e-pasts:________________________________________________________________________
tā (vārds, uzvārds) (vadītāja, valdes priekšsēdētāja, valdes locekļa vai citas personas ar paraksta tiesībām) personā, ar šī pieteikuma iesniegšanu:


1. piesakās dalībai iepirkumā “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DPNS 2024/26, piekrīt visiem Iepirkuma nolikuma nosacījumiem un garantē Iepirkuma nolikuma un normatīvo aktu prasību izpildi;
2. apliecina, ka:

2.1. visa sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa;

2.2. nekādā veidā nav ieinteresēts nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumā;

2.3. ir iesniedzis piedāvājumu neatkarīgi no konkurentiem
 un bez konsultācijām, līgumiem vai vienošanām, vai cita veida saziņas ar konkurentiem
 (izņemot gadījumus, kad pretendents par šādu saziņu ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju) par:

2.3.1. cenām;

2.3.2. cenas aprēķināšanas metodēm, faktoriem (apstākļiem) vai formulām;

2.3.3. nodomu vai lēmumu piedalīties vai nepiedalīties iepirkumā (iesniegt vai neiesniegt piedāvājumu); vai

2.3.4. tādu piedāvājuma iesniegšanu, kas neatbilst iepirkuma prasībām; 

2.3.5. kvalitāti, apjomu, specifikāciju, izpildes vai citiem nosacījumiem, kas risināmi neatkarīgi no konkurentiem, tām precēm un pakalpojumiem, uz ko attiecas šis iepirkums;

2.4. nav apzināti, tieši vai netieši atklājis un neatklās piedāvājuma noteikumus nevienam konkurentam pirms līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas (izņemot gadījumus, kad pretendents par saziņu ar konkurentiem ir paziņojis pasūtītājam, pievienojot pieteikumam atbilstošu informāciju);

2.5. nav tādu apstākļu, kas liegtu piedalīties iepirkumā un izpildīt tehniskajā specifikācijā norādītās prasības;

2.6. spēj izpildīt tehniskās specifikācijas prasības;

2.7. Iepirkuma nolikuma noteikumi ir skaidri un saprotami;

2.8. piekrīt iepirkuma nolikumam pievienotā līguma projekta noteikumiem un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā slēgs līgumu ar pasūtītāju, saskaņā ar pievienotā līguma projekta tekstu, pasūtītāja noteiktā termiņā;

3. informē, ka __________ (pretendenta nosaukums) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam
;
4. informē, ka __________ (apakšuzņēmuma nosaukums (ja tādi ir)) ___________ (atbilst/neatbilst, norāda atbilstošo) ________________ mazā vai vidējā uzņēmuma statusam.
2. Pielikums 
iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

Iepirkumam “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī”

1.Uzdevums projektēšanas darbiem.

Paskaidrojuma raksta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” (turpmāk – Projekts) izstrādāšana un autoruzraudzība.

2.Darba apjomi.

	Nr.p.k.
	Darbu nosaukums
	Mērvienība
	Daudzums

	Projekta izstrāde

	1
	Vispārīgā daļa
	kpl.
	1.00

	2
	Arhitektūras daļa
	kpl.
	1.00

	3
	Inženierrisinājumu daļa
	kpl.
	1.00

	4
	Darbu organizēšanas projekts

	kpl.
	1.00

	5
	Ekonomikas daļa 
	kpl.
	1.00

	Autoruzraudzības darbi

	6
	Autoruzraudzība
	kpl.
	1.00


3.Projektēšanas uzdevums.

Ieceres mērķis – Izstrādāt Projektu “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” – pamatojoties uz projektēšanas uzdevumu, institūciju izdotajiem tehniskajiem un īpašajiem noteikumiem, ņemot vērā Būvniecības likumu, kā arī vadoties pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”, Nr.529 „Ēku būvnoteikumi”, LBN 208-15 „Publiskas būves”, LBN 002-19 „Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika”, LBN 261-15 „Ēku iekšējā elektroinstalācija”, MK noteikumiem Nr.483 „Noteikumi par iekārtu elektromagnētisko saderību”, LBN 201-15 „Būvju ugunsdrošība”, ievērojot citus pastāvošos Latvijas būvnormatīvus LBN, tehniskos normatīvus un standartus. Projektu ir jāizstrādā pilnā komplektācijā atbilstoši LBN 202-18 „Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana”. Dokumentāciju izstrādā tādā detalizācijas pakāpē, lai pēc tās varētu nepārprotami izpildīt būvdarbus.

Izpildītājs veiks dokumentācijas saskaņošanu ar pasūtītāju, Daugavpils pilsētas galveno arhitekti, pilsētas galveno mākslinieku, privātpersonām, kuru intereses tiek skartas, citām iesaistītām institūcijām pēc nepieciešamības, veiks dokumentācijas iesniegšanu Daugavpils pilsētplānošanas un būvniecības departamentam elektroniskā veidā, izmantojot būvniecības informācijas sistēmu (BIS).

Pasūtītāja būvniecības koptāmes sastāvā paredzēt arī autoruzraudzības izmaksas. Dokumentācijas autora pienākumos ietilps atbilžu sagatavošana par ieceres tehniskajiem risinājumiem (nepieciešamības gadījumā) pretendentiem, kuri gatavos būvizmaksu tāmes, būvniecības iepirkuma/ konkursa norises gaitā. Piedāvātajai autoruzraudzības izmaksu pozīcijai jābūt fiksētai un to nedrīkst pārrēķināt. Autoruzraudzības kārtā, pēc Pasūtītāja un/vai Būvuzņēmēja pieprasījuma, jāsniedz mezglu detalizācija, jāveic jauno risinājumu izstrāde (nepieciešamības gadījumā). Par autoruzraudzības veikšanu objektā līgums tiks noslēgts atsevišķi pēc tam, kad pasūtītājs būs veicis iepirkumu par būvniecību, izvēlējies iepirkuma uzvarētāju un precizējis būvdarbu izpildes termiņus.

Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas būvprojektā, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Specifikācijas norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski analogiem materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot ar būvprojekta autoriem.

Visiem inženiertehniskajiem risinājumiem un izvēlētām iekārtām jābūt ekonomiski pamatotām. Iekārtām, aprīkojumam un materiāliem jābūt ar ekvivalentu aizvietošanas iespēju, lai izslēgtu kāda konkrēta ražotāja intereses. Visiem materiāliem, aprīkojumam dot alternatīvu risinājumu un cenas.
	Nr.
	Objekta

nosaukums
	“Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī”

	1.
	Zemesgabala kadastra Nr.
	Īpašuma kadastra Nr. 05000060608

Būves kadastra apzīmējums – 05000060608015

Zemes īpašnieks – Valsts, Latvijas Republikas Veselības ministrijas personā, Reģ. Nr. 90001474921

Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Reģ. Nr. 50003407881

	2.
	Objekta adrese
	Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils

Ēkas izvietojums dabā:

[image: image1.png]




	3.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas veids

un būvniecības veids
	Paziņojums par būvniecību, paskaidrojuma raksts, shēmas.

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” un Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”,  Būvniecības likumu, telpu programmu un sasniedzamo rezultātu.

	4.
	Ēkas un 

inženierbūvju 

grupa, 

funkcija

un parametri
	Grupa: 2. grupa, 

Remonta darbnīca  (CC 1251 – Rūpniecības ražošanas  ēkas).

Informācija par būvi: 

Apbūves laukums – 268,0 m2
Kopējā plātība – 207,3 m2
Būvtilpums – 1216,0 m3
Virszemes stāvu skaits – 1

Pazemes stāvu skaits - 0

Informācija par telpu grupu: 

Telpu grupas numurs: 05000060608015005

	5.
	Pasūtītājs
	Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” 

Reģ. Nr. 50003407881

Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417, Latvija

	6.
	Pasūtītāja atbildīgais

pārstāvis
	Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”, 

izpilddirektore Alla Oboleviča, 

tālrunis: +371 65402285, e-pasts: alla.obolevica@dpns.gov.lv

	7.
	Projektēšanas stadijas
	Paskaidrojuma raksts

	8.
	Objekta novietne un raksturojums
	Ēka atrodas Daugavpilī, tā ir pieslēgta pilsētas ūdensapgādes, kanalizācijas tīkliem. Ēkā tiek ražota siltumenerģija Valsts SIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Elektroapgāde - esošs pieslēgums.

Obligāta objekta apsekošana kopā ar Pasūtītāja pārstāvi, precizējot Pasūtītāja prasības paskaidrojuma raksts izstrādei.

	9.


	PRASĪBAS IZSTRĀDĀT Būvniecības ieceres dokumentācijā

ietvert risinājumus
	Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē paredzēt:

· Esošas jumta siltumizolācijas demontāža (ja attiecināms). Jumta pārseguma siltināšana (akmens vate 360 mm, λd=0,036 W/mK, akmens vate 40 mm, λd=0,038 W/mK). Jumtā paredzēt ventilācijas skursteņa izbūvi ar siltumizolāciju 100mm biezumā, λd=0,037 W/mK 
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·  Paredzēt lietus ūdens notekcauruļu aizsardzības sistēma pret aizsalšanu, t.i. apsildes apsildes kabelis ar termoregulātoru un sensoriem vai pašregulējošais apsildes kabelis. Termostatiem un temperatūras sensoriem jānodrošina efektīvu un ekonomisku elektroenerģijas patēriņu.
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Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādāt saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīvajiem aktiem būvniecības jomā

	10.
	BŪVNIECĪBAS IECERES IEROSINĀŠANAI UN BŪVPROJEKTĒŠANAI NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI UN IZEJMATERIĀLI

	10.1.
	Īpašuma tiesību apliecinošie dokumenti zemesgabalam/ objektam
	Izsniedz pasūtītājs

	10.2.
	Zemes gabala

situācija plāns
	Izsniedz pasūtītājs

	10.3.
	Uzmērījumu rasējumi
	Nē

	10.4.
	Būvju tehniskās inventarizācijas lieta
	Izsniedz pasūtītājs

	11. 
	NEPIECIEŠAMIE TEHNISKIE NOTEIKUMI

	11.1.
	Ūdensapgādei
	Nē

	11.2.
	Kanalizācijai
	Nē

	11.3.
	Siltumapgādei
	Nē

	11.4.
	Gāzes apgādei
	Nē

	11.5.
	Elektroapgādei
	Nē

	11.6.
	SIA “Tet”
	Nē

	11.7.
	SIA “Baltcom” 
	Nē

	11.8.
	DPPI „Komunālās saimniecības pārvalde”
	Nē

	11.9.
	Sanitāri higiēniskais uzdevums


	Nē

	12.
	Saskaņošana ar pasūtītāju
	1. Saskaņā ar Projektēšanas līgumu projektētājs iesniedz dokumentāciju pasūtītājam noteiktā termiņā pēc projektēšanas uzsākšanas. 

2. Pēc būvniecības ieceres dokumentācijai saskaņošanas ar pasūtītāju, projektētājs to ievieto BIS (PDF un DWG failu formātos). Viens drukāts eksemplārs Pasūtītājam, atbilstošs BIS ievietotajam.

	13.
	Prasības izsniedzamajai dokumentācijai:
	1.
Vispārīgā daļa:

1.1.
projektēšanas uzsākšanai nepieciešamie dokumenti;

2.
Arhitektūras daļa:

2.1.
vispārīgie rādītāji;

2.2.
skaidrojošs apraksts, kurā norādīta vispārīga informācija par būves tehniskajiem rādītājiem un lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai (norādot klasifikācijas četrciparu kodu),;

2.3.
būvprojekta ģenerālplāns uz būvju situācijas plānu;

2.4. arhitektūras sadaļa:

2.4.1. ēkas jumta plāns;

2.4.2. raksturīgie mezgli.

	14.
	Būvniecības ieceres dokumentācijas eksemplāru skaits
	Atbilstoši MK noteikumu Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”, būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā elektroniski vienā eksemplārā un pievienojama būvniecības informācijas sistēmā. 

Pasūtītājam – viens drukāts oriģināla eksemplārs, cauršūts, lapas sanumurētas, un viens oriģināls eksemplārs PDF un DWG failu formātā.


4. Vispārējas prasības projektēšanas  piedāvājuma sagatavošanai

Izpildītājam ir jānodrošina pilnīga iepazīšanās ar iepirkuma priekšmetu, jāapzinās visi iespējamie riski, kas varētu rasties projektēšanas dokumentu izstrādes laikā, un jāapseko projektēšanas vieta un tās apkārtne, lai novērtētu situāciju piedāvājuma sagatavošanas laikā. Vajadzības gadījumā Objekta teritoriju var apmeklēt vairākas reizes, veicot atkārtotu apsekošanu, lai precizētu informāciju un izvērtētu Pasūtītāja prasības. 

Izpildītājs pilnībā uzņemas atbildību un risku par visiem nepieciešamajiem izpētes darbiem Projekta izstrādei, iekļaujot šo darbu izmaksas savā piedāvājumā. Sagatavojot piedāvājumu, Izpildītājam jāņem vērā un jāparedz visi darbi, kas saistīti ar Projekta izstrādi un autoruzraudzību, tostarp jāplāno izdevumi energoefektivitātes aprēķiniem, projektēšanas nodevām un Projekta saskaņošanai. 

Visi attēli un plāni, kas saistīti ar aprīkojumu, šajā tehniskajā specifikācijā ir informatīvi un var tikt precizēti līguma izpildes laikā. Visi standarti, uz kuriem ir atsauces šajā uzdevumā, var tikt aizstāti ar līdzvērtīgiem spēkā esošiem normatīviem. 

Projektā jāiekļauj efektīvi ēkas būvniecības materiāli un inženiertīklu risinājumi, lai nodrošinātu ēkas ilgtspēju un energoefektivitāti. 

5. Īpašās prasības projektēšanas dokumentācijas izstrādē

Projekta sastāvā jāietver visi detalizētie rasējumi, kas nepieciešami atsevišķu daļu un elementu īstenošanai, kā arī precīzai būvizmaksu tāmes sastādīšanai un ēkas būvniecībai. 

Projekta darbu apjomiem jābūt skaidri definētiem, lai būvuzņēmējs bez papildu sagatavošanās un neattaisnojama riska varētu aprēķināt būvdarbu izmaksas. 

Projekta risinājumos jāiekļauj mūsdienīgi materiāli un iekārtas, lai nodrošinātu progresīvu un racionālu būvniecības metožu izmantošanu, kas samazinātu ēkas būvniecības laiku, izmaksas un ekspluatācijas izdevumus, kā arī pagarinātu ēkas kalpošanas laiku. Izmantot drīkst tikai Eiropas Savienībā sertificētus materiālus un izstrādājumus, kuru garantijas termiņš ir vismaz pieci gadi pēc objekta nodošanas ekspluatācijā. Apdares materiālu un iekārtu kvalitātes standartiem jāatbilst ēku nozīmīgumam un telpu funkcionālajam pielietojumam, kā arī jānodrošina ērta, efektīva un droša ekspluatācija. 

Ēkas inženieraprīkojums un apdares materiāli, jāizvēlas tā, lai nepamatoti nesadārdzinātu objekta izbūves un uzturēšanas izmaksas, un materiālu izvēle jāapstiprina ar Pasūtītāju. Izvēloties materiālus un risinājumus, jāņem vērā Pasūtītāja apstiprinātais būvniecības darbu finansējuma apjoms un līgumcena. 

Tehniskās specifikācijas sagatavošanas datums 08.08.2024.

3. Pielikums 
iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS
Daugavpilī, 2024. gada ____.___________
Iepazinies ar iepirkuma “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPNS 2024/26, nolikuma un tehniskās specifikācijas prasībām, _____________ (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr.) piedāvā sniegt pakalpojumus, kā to paredz iepirkuma līguma noteikumi un tehniskās specifikācijas prasības, par šādu kopējo līgumcenu:
	Pakalpojums
	Piedāvātā cena 
EUR 

bez PVN

	Būvprojekta izstrāde
	

	Autoruzraudzība 
	

	Kopā (EUR bez PVN):
	

	PVN ___%
	

	Kopā (EUR ar PVN):
	


Pretendents __________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka:

1. finanšu piedāvājuma cenā ir iekļauti visi ar pakalpojumu saistītie izdevumi, t.sk., administratīvās izmaksas (piemēram, transporta izdevumus, visa veida sakaru izmaksas u.c.), visi normatīvajos aktos paredzētie nodokļi, izņemot pievienotās vērtības nodokļi, un visas ar paredzamā līguma izpildi saistītās izmaksas.
2. Pretendenta piedāvātā līgumcena līguma izpildes laikā netiks mainīta.

	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


4. Pielikums 

iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

PRETENDENTA / SPECIĀLISTU PIEREDZES APRAKSTS / iesaistāma personāla saraksts
Daugavpilī, 2024. gada ____. ________
PRETENDENTA PIEREDZES APRAKSTS
(atbilstoši nolikuma 34.3.punkta prasībām)
	Nr. p.k.
	Pasūtītājs 
(nosaukums, kontaktpersona, tālr. Nr.)
	Līguma priekšmets 
(veikto darbu apraksts, objekta nosaukums, adrese)

	Darbu izpildes laiks 
(dd/mm/gg – dd/mm/gg)

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	…
	
	
	


Pielikumā: pieredzi apliecinošs dokuments (piem., pasūtītāja atsauksme (kopija) vai cits dokuments) uz ______ lp.
IESAISTĀMA PERSONĀLA SARAKSTS

(atbilstoši nolikuma 34.4.punkta prasībām)
	Nr. p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds, sert. Nr.
	Pakalpojuma veids

	1.
	
	

	2.
	
	

	…
	
	


Būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja pieredzes apraksts (izvēles kritērijs)
(atbilstoši nolikuma 38.2.punkta prasībām)
	Nr. p.k.
	Speciālista vārds, uzvārds, sert. Nr.
	Pasūtītājs (nosaukums,  kontaktpersona, tālr. Nr.)
	Objekts (objekta nosaukums, adrese)
	Darbu veids, apjoms


	Darbu izpildes laiks (dd/mm/gg – dd/mm/gg)

	1.
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	


Pielikumā: pieredzi apliecinošs dokuments (piem., pasūtītāja atsauksme (kopija) vai cits dokuments) uz ______ lp.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	

	
	


5. Pielikums 

iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

TEHNISKAIS PIEDĀVĀJUMS

Daugavpilī, 2024. gada ____.___________

Iepazinušies ar iepirkuma “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPNS 2024/26, nolikumu un tehniskās specifikācijas prasībām,  ____________ (uzņēmuma nosaukums) piedāvā izpildīt iepirkuma priekšmeta tehniskajai specifikācijai atbilstošus pakalpojumus pilnā apjomā, labā kvalitātē un ievērojot paredzētos termiņus par finanšu piedāvājumā norādīto cenu.
	Vārds, uzvārds,  amats
	

	Paraksts
	


6. Pielikums 

iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

Būvniecības dokumentācijas izstrādes vadītāja / Citu speciālistu (ja nepieciešams)   APLIECINĀJUMS

(atbilstoši nolikuma 34.4.punkta prasībām)
(veidne)

1. Uzvārds:                           
2. Vārds:                               
3. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu 
kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša 
dokumenta Nr.:

4. Būvprakses sertifikāta vai profesionālu

kompetenci/kvalifikāciju apliecinoša
dokumenta nosaukums:

5. Darba devēja nosaukums:

Ar šo es, __________________ (vārds, uzvārds), apliecinu un apņemos veikt ___________ (speciālista loma līguma izpildē) pienākumus, ja pretendentam (pretendenta nosaukums), reģistrācijas Nr. (pretendenta reģistrācijas Nr.), tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā  “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPNS 2024/26.
2024.gada ___._____________

        _________________      (paraksts, atšifrējums)
7. Pielikums 

iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

 līguma izpildē iesaistīto personU
un apakšuzņēmēju saraksts
“Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”,
identifikācijas Nr. DPNS 2024/26
________________, 2024. gada ____. ________
1. Iepirkuma līguma izpildē piesaistītie apakšuzņēmēji  (ja tādi ir):
	Nr.
	Apakšuzņēmēja nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa 
(uzdevumi)
	Veicamo darbu apjoms no kopējā apjoma
(%)
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.

2. Personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst prasībām, kas noteiktas paziņojumā par plānoto līgumu vai iepirkuma nolikumā  (ja tādas ir):

	Nr.
	Nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese/ vārds, uzvārds, adrese
	Izpildei nododamā līguma daļa
(uzdevumi) 
	Nododamā līguma summas daļa naudas izteiksmē

	
	
	
	


Pielikumā: katras personas, uz kuras iespējām pretendents balstās, apliecinājums vai vienošanās  par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā kopā uz ___________ lp.


8. Pielikums 

iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

LĪGUMA PROJEKTS 
IEPIRKUMA LĪGUMS
par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību
Daugavpilī, 2024.gada ____._______________

_________, reģ. Nr._________, juridiskā adrese: ___________________, tās _______ ________________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no vienas puses, (turpmāk – Pasūtītājs), un

__________, reģ. Nr.________, juridiskā adrese: _____________, tās valdes ________ ar tiesībām pārstāvēt atsevišķi ____________ personā, kurš/a rīkojas saskaņā ar Statūtiem, no otras puses, (turpmāk – Izpildītājs),
abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk šā līguma tekstā saukti par Pusēm, pamatojoties uz  iepirkuma “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas numurs DPNS 2024/26 (turpmāk - iepirkums), rezultātiem un Izpildītāja iesniegto piedāvājumu, noslēdz šādu līgumu (turpmāk - Līgums):
I. Līguma priekšmets
1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas veikt būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi (turpmāk – Dokumentācija) un tās nodošanu Pasūtītājam, kā arī Izpildītājs apņemas veikt Dokumentācijas realizācijas autoruzraudzību, kad Pasūtītājs realizēs izstrādāto būvprojektu. Būvprojekta ekspertīzi normatīvajos aktos noteiktajā apmērā nodrošina Pasūtītājs viena mēneša laikā no Dokumentācijas saņemšanas dienas. 
2. Izpildītājs ar saviem spēkiem un līdzekļiem izstrādā Dokumentāciju saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu), Izpildītāja iesniegto piedāvājumu iepirkumam, ievērojot visus šī Līguma nosacījumus, kā arī atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas reglamentē un ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Dokumentāciju un tās izstrādi.
3. Dokumentācijas izstrāde ietver šādu pakalpojumu apjomu:
3.1. Dokumentācijas izstrāde saskaņā ar tehnisko specifikāciju (projektēšanas uzdevumu) un pasūtītāja norādījumiem;
3.2. Dokumentācijas saskaņošana saskaņā ar spēkā esošo būvniecības regulējumu un tehniskās specifikācijas prasībām;
3.3. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam būvprojekta ekspertīzes veikšanai;
3.4. Dokumentācijas trūkumu novēršana, ja būvprojekta ekspertīzes laikā tādi konstatēti;
3.5. Dokumentācijas akceptēšana (saskaņošanu) Būvvaldē.
4. Pēc projektēšanas darbu pabeigšanas uz būvdarbu veikšanas laiku (līdz objekta nodošanai ekspluatācijā), lai nodrošinātu būvdarbu realizāciju atbilstoši Dokumentācijai, Puses slēdz atsevišķu vienošanos par autoruzraudzības veikšanu. Izpildītājs apstiprina, ka slēgs autoruzraudzības vienošanos (saskaņā ar Līguma pielikumā esošo vienošanās par autoruzraudzības veikšanu redakciju) 5 darba dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs būs uzaicinājis Izpildītāju to parakstīt, ar šādiem pamatnosacījumiem:
4.1. vienošanos slēdz atbilstoši iepirkumā piedāvātajai līguma summai – EUR ________ bez PVN;
4.2. vienošanos slēdz uz būvdarbu izpildes līguma laikposmu, nepārsniedzot kopējo Līguma izpildes termiņu;
4.3. Izpildītājs (autoruzraugs) veic objekta autoruzraudzību atbilstoši normatīvajiem aktiem;
4.4. vienošanās nosaka, ka Izpildītājam (autoruzraugam) ir jāpiedalās Pasūtītāja organizētajās sanāksmēs, lai pārrunātu būvniecības izpildes norisi, pēc uzaicinājuma jāpiedalās tās komisijas darbā, kura pieņem būvobjektu ekspluatācijā.
II. Darbu izpildes termiņš
5. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējās parakstīšanas brīdi un darbojas līdz pilnīgai saistību izpildei. Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Darbu grafiku ar galvenajiem darbu veidiem 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Līguma noslēgšanas. Iesniegtais Darbu grafiks kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu. Darbu grafiku iespējams papildināt, detalizējot atsevišķas pozīcijas, taču nav pieļaujama grafikā norādīto pamatpozīciju dzēšana.

6. Dokumentācija ir izstrādājama un nododama Pasūtītājam līdz 2024.gada 30.novembrim.  Autoruzraudzība ir nodrošināma līdz objekta būvdarbu realizācijas beigām un objekta nodošanai ekspluatācijā.
III. Līguma summa un norēķinu kārtība
7. Līguma summa par Dokumentācijas izstrādi atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Līguma summa par autoruzraudzību atbilstoši Izpildītāja finanšu piedāvājumam tiek noteikta EUR _____________ (_________________) bez PVN. Papildus Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
8. Līguma summa ietver visus Izpildītāja izdevumus, kas saistīti ar Līgumā paredzēto saistību izpildi (tajā skaitā, bet ne tikai projektēšanas organizācijas un izpildes izdevumi, personāla izmaksas, transporta izdevumi, nodokļi, pieskaitāmās izmaksas, ar peļņu un riska faktoriem saistītās izmaksas, izmaksas apstiprinājumu, saskaņojumu, tehnisko noteikumu, atļauju un licenču saņemšanai no nepieciešamajām institūcijām un komersantiem, izmaksas par priekšizpētes, inženierizpētes un topogrāfijas plāna sagatavošanu, sagatavošanās darbu izmaksas,  izmaksas par Līgumā paredzēto apdrošināšanu saņemšanu, apakšuzņēmēju darbu apmaksu, izmaksas, kas saistītas ar kļūdu un neatbilstību, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ, novēršanu, izmaksas par galīgo Projektu sagatavošanu un nodošanu Pasūtītājam, konsultāciju sniegšana Pasūtītājam). Izpildītājs uzņemas risku, t.i., nepieprasot papildus samaksu no Pasūtītāja, ja Darbu izpildes laikā tiek konstatēts, ka Izpildītājs nav iekļāvis visus nepieciešamos Darbus saskaņā ar Līgumu, kļūdījies Darbu apjomos, nav piedāvājis cenu par visu Darbu apjomu, kas nepieciešami Darbu pilnīgai pabeigšanai un nodošanai Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu. Šajā punktā minētās papildus izmaksas, kas nepieciešamas, lai veiktu Darbus tādā apjomā un kvalitātē, kāds paredzēts Līgumā, sedz Izpildītājs.

9. Par paveikto Darbu Pasūtītājs maksā, ja:
9.1.1.  Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam izstrādātu būvprojektu un parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu par būvprojektu izstrādi;

9.1.2.  Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam būvatļaujas ar atzīmi par projektēšanas nosacījumu izpildi kopiju;

9.1.3.  Izpildītājs iesniedzis Pasūtītājam rēķinu;

9.1.4.  Izpildītājs un Pasūtītājs ir parakstījis gala Darbu nodošanas - pieņemšanas aktu. 

9.2. Rēķinā norāda Izpildītāja un Pasūtītāja rekvizītus, Līguma nosaukumu, numuru un datumu. Visus maksājumus veic ar pārskaitījumu 30 (trīsdesmit) dienu laikā no brīža, kad Pasūtītāja pārstāvis ir saņēmis pareizi sagatavotus apmaksas un citus Līgumā noteiktos dokumentus, un ir abpusēji parakstīts attiecīgais nodošanas - pieņemšanas akts. Samaksu par Darba izpildi Pasūtītājs pārskaita uz Izpildītāja kontu.

10. Gadījumā, ja tiek mainīti Latvijas Republikas nodokļu normatīvie akti, Puses vienojas atstāt nemainīgu Līgumā noteikto Līguma summu bez pievienotās vērtības nodokļa. 
11. Finanšu līdzekļu trūkuma dēļ Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji apturēt pakalpojuma izpildi. Pakalpojuma apturēšanas gadījumā, Puses veic grozījumus darbu izpildes kalendārajā plānā, grozot tikai darbu izpildes termiņus, nevis darbu izpildes ilgumu. Pasūtītāja tiesības apturēt pakalpojuma izpildi nav uzskatāmas par Pasūtītāja vainu un nevar būt par pamatu Izpildītājam prasīt no Pasūtītāja jebkādu kompensāciju vai līgumsodu.
IV. Dokumentācijas nodošanas un pieņemšanas kārtība
12. Dokumentācija tiek iesniegta atbilstoši tehniskās specifikācijas (projektēšanas uzdevuma) prasībām. 
13. Dokumentācijas iesniegšana Pasūtītājam tiek fiksēta ar dokumentācijas nodošanas-pieņemšanas aktu.
14. Pasūtītājam jāsaskaņo iesniegtā Dokumentācija vai jāiesniedz rakstisks ziņojums Izpildītājam par neatbilstību un nepieciešamajiem labojumiem.
15. Pasūtītājs rakstiski informē Izpildītāju par nepieciešamajiem labojumiem un papildinājumiem Dokumentācijā un to izpildes termiņiem. Ja puses nav vienojušās savādāk, Izpildītājam nepilnības jānovērš ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā.
16. Pasūtītājs pieņem izstrādāto Dokumentāciju, parakstot nodošanas-pieņemšanas aktu.

V.  Autortiesības
17. Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātie produkti ir nododami Pasūtītājam un Izpildītājs nodod Pasūtītājam visas savas mantiskās autortiesības uz Dokumentāciju un tās izmantošanu, kas Pasūtītājam var pāriet atbilstoši Autortiesību likumam.
18. Izpildītājs nav tiesīgs minēto produktu izmantot ar Līgumu nesaistītiem mērķiem bez iepriekšējas rakstiskas Pasūtītāja piekrišanas saņemšanas.
19. Izpildītājs ir atbildīgs par jebkuriem trešo personu intelektuālā īpašuma tiesību aizskārumiem, kas varētu rasties sakarā ar pakalpojuma sniegšanu vai Izpildītāja Līguma ietvaros izstrādātā produkta turpmāku izmantošanu. Gadījumā, ja trešās personas izvirza jebkādas prasības un/vai pretenzijas attiecībā uz Dokumentācijas autortiesībām un to pārkāpumu jautājumiem jebkādā aspektā un/vai prasības vai pretenzijas par to, ka Dokumentācija kopumā vai kāda to daļa ir vai varētu būt plaģiāts vai tas satur citu personu autortiesību objektu, tad visu un jebkādu atbildību vai jebkādi citādi noteiktas un saistošas izmaksas, kompensācijas, zaudējumu atlīdzības Pasūtītājam un/vai trešajām personām un tamlīdzīgi, kādas radīsies no šāda autortiesību aizskāruma vai pārkāpuma, uzņemas un atlīdzina Izpildītājs.
VI. Izpildītāja pienākumi un tiesības
20. Izpildītājam jāizstrādā Dokumentācija atbilstoši šī Līguma nosacījumiem un Pasūtītāja norādījumiem.
21. Sagatavojot Dokumentāciju, Izpildītājam jāievēro spēkā esošie normatīvie akti, Līguma pielikuma noteikumi un Pasūtītāja norādījumi.
22. Izpildītājs apņemas ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
23. Izpildītājs apņemas ne retāk kā 1 (vienu) reizi mēnesī organizēt, vadīt un protokolēt Izpildītāja un Pasūtītāja pārstāvju kopīgas sanāksmes, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi. Protokolā fiksētie lēmumi un norādījumi Izpildītājam  ir saistoši.

24. Izpildītājs apņemas 2 (divu) darba dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas iesniegt Pasūtītājam civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu (kopiju) un apliecinājumu par prēmijas samaksu atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajai kārtībai.
25. Ja būvprojekta ekspertīzes rezultātā Pasūtītājs saņem negatīvu atzinumu par Izpildītāja izstrādāto būvprojektu, Izpildītājs novērš eksperta atzinumā norādītos trūkumus par saviem līdzekļiem un sedz Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotas ekspertīzes veikšanu. Šis pienākums ir spēkā līdz pozitīva ekspertīzes atzinuma saņemšanai.

VII. Pasūtītāja pienākumi un tiesības
26. Pasūtītājam jāsniedz visa nepieciešamā dokumentācija un informācija, kas nepieciešama Dokumentācijas izstrādāšanai pēc iespējas īsākā laika periodā. Pasūtītājs ir atbildīgs par iesniegtās dokumentācijas un informācijas pareizību, Izpildītājs pieņem to kā pareizu un nav atbildīgs par šīs informācijas atbilstības pārbaudi.
27. Pasūtītājs nodrošina Izpildītāja piekļūšanu objektam šī Līguma izpildes laikā.
28. Pasūtītājam ir tiesības izvirzīt pretenzijas par Dokumentāciju, ja tā pilnīgi vai daļēji neatbilst tehniskajai specifikācijai, normatīvajiem aktiem vai satur kļūdainus risinājumus.
VIII. Pušu atbildība
29. Puses ir atbildīgas par šajā Līgumā norādīto saistību pildīšanu, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības normatīvo aktu ievērošanu. Pušu saistības pret otru Pusi vai trešajām personām ietver atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti otrajai Pusei vai trešajām personām saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
30. Izpildītāja atbildība kļūdainu risinājumu gadījumā ietver nepieciešamo korekciju izstrādāšanu Dokumentācijā bez papildu izmaksām Pasūtītājam.
31. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem Dokumentācijas izstrādes laikā, Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos labojumus veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu. Savukārt, Pasūtītājs iesniegtos labojumus un atbildes izskata un apstiprina 7 (septiņu) dienu laikā no saņemšanas.
32. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā Izpildītājs uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem atbild ne vēlāk kā 2 (divu) darbdienu laikā no Pasūtītāja jautājuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
33. Būvdarbu iepirkuma procedūras laikā veiktie kļūdu labojumi, projekta precizējumi un skaidrojumi jāapkopo, jānoformē ar būvprojekta vadītāja parakstu un atsevišķā sējumā jāiesniedz Pasūtītājam 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja uzdevuma nosūtīšanas elektroniski uz būvprojekta vadītāja e-pasta adresi vai Izpildītāja e-pasta adresi.
34. Uz Pasūtītāja uzdotajiem jautājumiem būvdarbu laikā Izpildītājs atbild un Pasūtītāja uzdotos kļūdu labojumus būvprojektā veic bez kavēšanās, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no Pasūtītāja jautājuma vai uzdevuma saņemšanas, ja Pasūtītājs nav noteicis citu termiņu.
35. Dokumentācijas sagatavošanas un būvdarbu laikā, kā arī 5 (piecu) gadu laikā pēc līguma noslēgšanas konstatētās kļūdas un trūkumi Izpildītāja Dokumentācijā Izpildītājam jālabo par saviem līdzekļiem. Ja Izpildītājs Līgumā noteiktajā termiņā neveic prasītos labojumus vai līgumā noteikto labojumu apkopojumu, Pasūtītājam ir tiesības labošanu uzdot citai personai, un Izpildītājam ir jāsedz šo labojumu izmaksas. Šīs Pasūtītāja tiesības neatbrīvo Izpildītāju no Līgumā noteiktā līgumsoda.
36. Izpildītājam noteikts atbildības limits Dokumentācijas izstrādes līgumcenas apmērā (Izpildītājs sedz būvizmaksu vērtību ne vairāk par noteikto limitu), ja būvdarbu garantijas laikā konstatēti defekti, kas radušies Dokumentācijas kļūdu dēļ. Strīda gadījumā par šī apakšpunkta piemērošanu Pasūtītājs, Izpildītājs un būvuzņēmējs pieaicina savstarpēji atzītu neatkarīgu ekspertu vai ekspertu grupu defekta cēloņa noteikšanai.
37. Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā vienreizēju līgumsodu EUR 100,00 (viens simts euro) apmērā par katru konstatēto gadījumu: 
37.1. Izpildītājs nepilda Līguma 23., 31.-34.punktos noteikto pienākumu Līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē;
37.2. būvdarbu izpildes laikā jāveic izmaiņas Dokumentācijā, kuru nepieciešamība radusies Izpildītāja vainas dēļ.
38. Ja Izpildītājs nokavē Dokumentācijas izstrādes beigu termiņu, Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no maksājuma vērtības par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no kopējās Dokumentācijas izstrādes līgumcenas.
39. Ja Pasūtītājs kavē šajā līgumā noteiktos maksājumus, tas maksā Izpildītājam līgumsodu 0,2% (divas desmitdaļas procenta) apmērā no neveiktās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no neveiktās maksājuma summas.
40. Izbeidzot šo līgumu pēc Pasūtītāja iniciatīvas, kas ir saistīta ar otras puses (Izpildītāja)  līgumsaistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi, no Izpildītāja tiek piedzīts līgumsods 10 % (desmit procentu) apmērā no Dokumentācijas izstrādes līgumcenas.
41. Ja Izpildītājs šajā Līgumā noteiktajā termiņā neparaksta vienošanos par autoruzraudzības veikšanu, Izpildītājs pēc Pasūtītāja pieprasījuma maksā līgumsodu EUR 300,00 (trīs simti euro) apmērā.
42. Jebkuru līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītājam izmaksājamās summas.
IX. Līguma apturēšana, izbeigšana, izpilde
43. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji apturēt Līguma darbību, pārtraucot savu saistību izpildi saskaņā ar šo Līgumu, rakstiski paziņojot par to otrai Pusei, ja otra Puse nav izpildījusi saistību, kas tieši apgrūtina pirmās Puses savlaicīgu saistību izpildi.
44. Jebkura Puse ir tiesīga vienpusēji izbeigt šo Līgumu, ja otra Puse nav izpildījusi vienu vai vairākas saistības un, pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas, saistību nepildīšana nav novērsta 10 (desmit) darba dienu laikā. 
45. Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt šo Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā, ja Izpildītājam pasludināts maksātnespējas process, apturēta tā saimnieciskā darbība vai Izpildītājs tiek likvidēts. 
46.  Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Līguma, par to paziņojot Izpildītājam mēnesi iepriekš, ja Līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka Līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.
47. Līgums tiek uzskatīts par izpildītu, kad Puses ir pilnā apmērā izpildījušas šī Līguma saistības.
X. Apakšuzņēmēju un personāla nomaiņas un piesaistes kārtība
48. Izpildītājs nav tiesīgs bez saskaņošanas ar Pasūtītāju veikt apakšuzņēmēju nomaiņu un iesaistīt papildu apakšuzņēmējus Līguma izpildē. Papildus personāla iesaistīšana Līguma izpildē ir pieļaujama tikai ar Pasūtītāja rakstisku saskaņošanu.

49. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā personāla nomaiņai Līgumā norādītajos gadījumos un gadījumos, kad piedāvātais personāls neatbilst iepirkuma dokumentos personālam izvirzītajām prasībām vai tam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas un pieredzes kā personālam, kas tika vērtēts, nosakot saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma procedūrā.

50. Pasūtītājs nepiekrīt piedāvājumā norādītā apakšuzņēmēja nomaiņai, ja pastāv kāds no šādiem nosacījumiem:

50.1. piedāvātais apakšuzņēmējs neatbilst iepirkuma dokumentos apakšuzņēmējiem izvirzītajām prasībām;

50.2. tiek nomainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām iepirkumā izraudzītais pretendents balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību paziņojumā par Līgumu un iepirkuma dokumentos noteiktajām prasībām, un piedāvātajam apakšuzņēmējam nav vismaz tādas pašas kvalifikācijas, uz kādu iepirkumā izraudzītais pretendents atsaucies, apliecinot savu atbilstību iepirkumā noteiktajām prasībām, vai tas atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta pirmajā vai otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem;

50.3. piedāvātais apakšuzņēmējs, kura veicamo darbu vai sniedzamo pakalpojumu vērtība ir vismaz 10 000 EUR  (desmit tūkstoši euro) bez PVN no kopējās Līguma vērtības, atbilst Publisko iepirkumu likuma 42.panta otrajā daļā minētajiem pretendentu izslēgšanas gadījumiem vai izslēdzams saskaņā Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto;

50.4. apakšuzņēmēja maiņas rezultātā tiktu izdarīti tādi grozījumi pretendenta piedāvājumā, kuri, ja sākotnēji būtu tajā iekļauti, ietekmētu piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

50.5. Pasūtītājs nepiekrīt jauna apakšuzņēmēja piesaistei gadījumā, kad šādas izmaiņas, ja tās tiktu veiktas sākotnējā piedāvājumā, būtu ietekmējušas piedāvājuma izvēli atbilstoši iepirkuma dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

50.6. Pārbaudot jaunā Apakšuzņēmēja atbilstību, Pasūtītājs piemēro Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 42.panta noteikumus un Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta otro daļu. PIL 42.panta trešajā daļā minētos termiņus skaita no dienas, kad lūgums par apakšuzņēmēja nomaiņu iesniegts Pasūtītājam.

50.7. Pasūtītājs pieņem lēmumu atļaut vai atteikt Izpildītāja personāla vai apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu Līguma izpildē iespējami īsā laikā, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai.

XI. Nepārvarama vara
51. Puses nav atbildīgas, iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem, tādiem kā ugunsgrēks, dabas stihijas, karš, jebkura rakstura karadarbības, nelabvēlīgi valsts pārvaldes iestāžu akti, kā arī jebkuri ārkārtēja rakstura apstākļi, kurus Puses nevarēja ne paredzēt, ne novērst saprātīgiem līdzekļiem. Šādā gadījumā saistību izpildes termiņš tiek atlikts attiecīgi termiņam, kurā darbosies šie apstākļi.
52. Pusei, kuras saistību izpildi apgrūtina nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties jānosūta paziņojums (kopā ar jebkādu paziņojumu vai informāciju, ko tas saņēmis par nepārvaramas varas apstākļiem) otrai Pusei, informējot par nepārvaramas varas iestāšanos un tās sekām, kā arī jāpieliek visas pūles, lai mazinātu nepārvaramas varas kaitīgās sekas.
53. Gadījumā, ja rodas nepārvaramas varas apstākļi, kas ietekmē šī Līguma izpildes termiņus, bet Līgums tomēr var tikt izpildīts, Puses saskaņo savu turpmāko rīcību par Līguma izpildi un izpildes termiņiem. Ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par vienu mēnesi, Pusēm ir tiesības vienpusēji izbeigt šī Līguma darbību, veicot norēķinu par Izpildītāja faktiski padarīto darbu.
XII. Citi noteikumi
54. Strīdus, kas Pusēm rodas šī Līguma sakarā, vispirms jāmēģina atrisināt Pusēm vienojoties.
55. Ja Puses nevar panākt kopīgi pieņemamu risinājumu, strīdīgais jautājums izskatāms Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
56. Piemērojamie tiesību akti un Līguma valoda:
56.1. Šis Līgums tiek slēgts saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
56.2. Šī Līguma valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda.
56.3. Dokumentācijas valoda ir Latvijas Republikas valsts valoda. 
56.4. Ja ir nepieciešams dokumentācijas tulkojums svešvalodā, tas tiek veikts pēc līgumslēdzēju pušu atsevišķas vienošanās.
57. Lai sekmīgi vadītu šī Līguma izpildi, Izpildītājs un Pasūtītājs nozīmē kontaktpersonas, kurām ir tiesības darboties Pušu vārdā saistībā ar šo Līgumu. Pusēm ir tiesības nomainīt kontaktpersonas, savlaicīgi par to brīdinot otru Pusi.
58. Pušu kontaktpersonas:
	Pasūtītāja kontaktpersona:
	Izpildītāja kontaktpersona:

	Vārds, uzvārds: 
	Vārds, uzvārds: 

	Amats: 
Tālrunis: 
	Amats: 
Tālrunis:

	e-pasts: 
	e-pasts: 


59. Visi paziņojumi, lūgumi, prasības un cita korespondence šī Līguma saistībā notiek rakstveidā.
60. Šis Līgums ir noformēts uz ___ (____________) lappusēm 2 (divos) eksemplāros, un tiem ir līdzvērtīgs juridisks spēks. Visi pielikumi ir šī Līguma neatņemama sastāvdaļa.
61. Līguma labojumi, grozījumi un papildu vienošanās ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses Publisko iepirkumu likuma noteiktajā kārtībā.
62. Nevienai no Pusēm nav tiesību nodot savas tiesības un pienākumus trešajai personai bez otras Puses rakstiskās piekrišanas. 

63. Parakstot Līgumu, Puses apliecina, ka ir iepazinušās ar Līguma nosacījumiem un apņemas to pildīt un ievērot. 

64. Šis Līgums atspoguļo visu starp Pusēm panākto vienošanos attiecībā uz Līguma priekšmetu un tas aizstāj visu iepriekšējo rakstisko un mutisko saraksti un sarunas, apņemšanās un rakstiskās vienošanās. 

65. Ja kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku normatīvo aktu grozījumu rezultātā, pārējie Līguma noteikumi nezaudē spēku un šajā gadījumā Pušu pienākums ir piemērot Līgumu atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

66. Ja kāds no Līgumā vai tā pielikumos norādītajiem normatīvajiem aktiem zaudē spēku un tā vietā tiek pieņemts jauns normatīvais akts, kurš regulē tos pašus jautājumus, kurus regulēja spēku zaudējušais akts, ar tā spēkā stāšanās brīdi piemēro jauno, spēkā esošo normatīvo aktu.

67. Līguma neatņemamas sastāvdaļas ir šādi pielikumi:

67.1.1. 1.pielikums – Projektēšanas uzdevums;
67.1.2. 2.pielikums – Finanšu piedāvājums uz __ (______) lpp___.

XIII. Pušu juridiskās adreses, norēķinu konti un paraksti:
Vienošanās
pie 202_.gada ___.________ iepirkuma līguma Nr.____“Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”

par autoruzraudzības veikšanu 
Daugavpilī, 202_. gada ____.________


__________________, reģistrācijas Nr.________________, juridiskā adrese: ___________________, (turpmāk – Pasūtītājs), tās ______________________ personā, kurš darbojas uz ___________  pamata, no vienas puses, un

_______________________, reģ.Nr.__________, juridiskā adrese: _________________, tās  _______ personā, kurš darbojas uz _________ pamata (turpmāk – Autoruzraugs), no otras puses, bet abi kopā – “Puses„ vai “Līdzēji”,
pamatojoties uz iepirkuma “Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”, identifikācijas Nr. DPNS 2024/26, rezultāta noslēgta līguma Nr.____“Par būvprojekta izstrādi un autoruzraudzību” (turpmāk – Līgums) 4.punktu, noslēdz savā starpā šāda satura vienošanos (turpmāk – Vienošanās):
1. VIENOŠANĀS PRIEKŠMETS
1.1. Pasūtītājs uzdod, bet Autoruzraugs apņemas veikt autoruzraudzību (turpmāk – Autoruzraudzība) atbilstoši izstrādātajam būvprojektam (būvprojekta nosaukums) (turpmāk tekstā – Būvprojekts) un Tehniskajā specifikācijā (pielikumā) noteiktajiem darbu apjomiem (autoruzraudzības apjoms), finanšu piedāvājumam (pielikumā), ievērojot Līguma un šīs Vienošanās nosacījumus un Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus, tai skaitā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” tehniskajā specifikācijā minētajā objektā (turpmāk tekstā – Būvobjekts).

1.2. Autoruzraugs garantē, ka viņam ir visas nepieciešamās licences un sertifikāti, kas nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai. 

2. TERMIŅŠ UN IZPILDES KĀRTĪBA
2.1. Šī Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējās parakstīšanas brīdi. 

2.2. Autoruzraudzības darbu veikšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad būvuzņēmējs, kuram jāveic būvniecības darbi (turpmāk – Būvuzņēmējs), ir uzsācis būvdarbus un līdz būvdarbu pabeigšanai Būvobjektā un tā nodošanai ekspluatācijā, bet nepārsniedzot kopējo Līguma izpildes termiņu. 

3. CENA UN APMAKSAS KĀRTĪBA
3.1. Kopējā summa par autoruzraudzības veikšanu (autoruzraudzības summa) ir EUR ______ bez PVN. Papildus Pasūtītājs maksā PVN atbilstoši esošajiem normatīvajiem aktiem.

3.2. Pasūtītājs summas par autoruzraudzības veikšanu samaksu veic šādā kārtībā: katru mēnesi, proporcionāli izpildīto būvdarbu vērtībai; pēdējais maksājums 20 (divdesmit) kalendāro dienu laikā pēc visu būvdarbu izpildes un nodošanas.
3.3. Visus maksājumus, kas izriet no Vienošanās, Pasūtītājs veic ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu. Par Autoruzraudzības darbu apmaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad Pasūtītājs ir veicis finanšu līdzekļu norēķinu uz rēķinā norādīto Autoruzrauga norēķinu kontu, ko apliecina attiecīgā bankas izraksta izdruka.

3.4. Gadījumā, ja Vienošanās darbības laikā tiek ieviestas izmaiņas Latvijas Republikas normatīvajos aktos par nodokļu likmēm un Latvijas Republikas nacionālās valūtas nomaiņu, tad nodokļu apmērs un valūta tiek pārrēķināti un kārtējie rēķini tiek izrakstīti, ievērojot Latvijas Republikā attiecīgajā brīdī spēkā esošos normatīvos aktus. 

4. AUTORUZRAUDZĪBAS NOTEIKUMI
4.1. Autoruzrauga norādījumi ir saistoši no brīža, kad tie ierakstīti būvdarbu žurnālā (BIS). 

4.2. Autoruzrauga pienākums ir nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvdarbu procesu un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem.

4.3. Autoruzraugs informē Pasūtītāju un normatīvajos aktos noteiktās institūcijas par darbu gaitā konstatētajiem trūkumiem, pieļautajām atkāpēm no ieceres dokumentācijas vai Latvijas būvnormatīvu pārkāpumiem.

4.4. Autoruzrauga pienākums ir piedalīties būvniecībā iesaistīto grupu sanāksmēs. 

5. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS
5.1. Autoruzraugam 5 (piecu) darba dienu laikā no Vienošanās parakstīšanas brīža, jāiesniedz civiltiesiskās atbildības apdrošināšana saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” noteiktajā kārtībā, ar atbildības limitu 100% no kopējās summas par autoruzraudzības veikšanu par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu, kurai jābūt spēkā no būvdarbu uzsākšanas līdz akta par objekta pieņemšanu ekspluatācijā apstiprināšanas dienai.

5.2. Autoruzrauga pienākums ir ievērot Līguma un šīs Vienošanās noteikumus, darbu izpildi regulējošo normatīvo aktu prasības un kompetento institūciju norādījumus. 

5.3. Autoruzraugam ir pienākums piedalīties visās būvsapulcēs būvniecības laikā. 

5.4. Autoruzraugam ir tiesības pieprasīt un saņemt no Pasūtītāja Autoruzraudzības pakalpojumu izpildei nepieciešamo dokumentāciju. 

5.5. Autoruzraugs ievēro informācijas konfidencialitāti, neizmanto to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpauž trešajām personām un nelieto citādi kā tikai Līgumā un šajā Vienošanās noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai. 

5.6. Autoruzraugs informē Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kuri var ietekmēt būvniecības procesu, un sniegt priekšlikumus par iespējamiem risinājumiem. 

5.7. Pasūtītājs kontrolē Vienošanās nosacījumu izpildes gaitu. 

6. AUTORUZRAUDZĪBAS DARBU PIEŅEMŠANA – NODOŠANA
6.1. Vienošanās paredzētie Autoruzraudzības darbi tiek uzskatīti par izpildītiem brīdī, kad Pasūtītājs un Būvuzņēmējs ir parakstījuši saskaņā ar savstarpējo līgumu izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas aktu, būvobjekts nodots ekspluatācijā un Pasūtītājs ar Autoruzraugu parakstīja Autoruzraudzības darbu nodošanas – pieņemšanas aktu. 

7. LĪGUMA UN VIENOŠANĀS GROZĪŠANA 
7.1. Grozījumus Vienošanās un Vienošanās dokumentos var izdarīt, Pusēm par to rakstiski vienojoties un ievērojot Publisko iepirkumu likuma regulējumu. Vienošanās tiek pievienota Līgumam kā tā neatņemama sastāvdaļa. 

7.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās bez jebkādu zaudējumu atlīdzības pienākuma Autoruzraugam, informējot par to Autoruzraugu vismaz 3 (trīs) kalendāra dienas iepriekš, ja ir iestājies vismaz viens no šādiem gadījumiem:

7.2.1. Autoruzraugs neievēro likumīgus Pasūtītāja norādījumus vai arī atkārtoti nepilda kādas Vienošanās vai Līgumā noteiktās saistības vai pienākumus, un, ja Izpildītājs šādu neizpildi nav novērsis 5 (piecu) kalendāra dienu laikā pēc attiecīga rakstiska Pasūtītāja paziņojuma saņemšanas;

7.2.2. Autoruzraugs pārkāpj Latvijas Republikas spēkā esošos normatīvos aktus, kas attiecas uz Autoruzraudzību; 

7.2.3. ja Autoruzraugam pasludināta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība tiek izbeigta, pārtraukta vai apturēta.

7.3. Ja Pasūtītājs vienpusēji atkāpjas no Vienošanās pamatojoties uz Vienošnās 7.2.1. vai 7.2.2.punktu, Autoruzraugs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no kopējās summas par autoruzraudzības veikšanu, kā arī sedz visus zaudējumus, kas radušies Pasūtītājam sakarā ar atkāpšanos no Vienošanās. 

7.4. Ja Pasūtītājs atkāpjas no Vienošanās, Autoruzraugs 5 (piecu) kalendāro dienu laikā nodot Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas saistīta ar Līguma un Vienošanās izpildi, ja tāda ir Autoruzrauga rīcībā. 

7.5. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no Vienošanās, par to paziņojot Autoruzraugam mēnesi iepriekš, ja Vienošanos nav iespējams izpildīt tādēļ, ka ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

8. PRETENZIJU UN STRĪDU IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA
8.1. Visus strīdus, kas rodas izpildot Līgumu un šo Vienošanos, Puses risina pārrunu ceļā.

8.2. Ja domstarpību atrisināšana tādā veidā nav iespējama, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Latvijas Republikas tiesā. 

9. PUŠU ATBILDĪBA
9.1. Ja Autoruzraugs vai Pasūtītājs nav izpildījis kādu no Līguma vai Vienošanās noteikumiem, tad attiecīgā Puse atbild saskaņā ar Līgumu, Vienošanos un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. 

9.2. Gadījumā, ja Autoruzraugs nepilda kādas Līgumā vai Vienošanās noteiktās saistības vai pienākumus, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 1% (viena procenta) apmērā no kopējās summas par autoruzraudzības veikšanu par katru saistību vai pienākumu nepildīšanas dienu, bet kopā ne vairāk kā 10% (desmit procenti) no kopējās summas par autoruzraudzības veikšanu. 

9.3. Līgumsodu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Autoruzraugam izmaksājamās summas. 

9.4. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no saistību pilnīgas izpildes. 

10. CITI NOTEIKUMI
10.1. Visos jautājumos, kas nav atrunāti Vienošanās un Līgumā, Puses vadās no Latvijas Republikas spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. 

10.2. Autoruzraugs rakstiski nozīmē atbildīgo darbinieku, kura pienākums ir kontrolēt Līguma izpildes gaitu un pēc otras līgumslēdzējas puses pieprasījuma sniegt informāciju saistībā ar Līgumu, un kurš Līgumā ir pilnvarots parakstīt Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu vai citus ar Līguma izpildi saistītos dokumentus.

10.3. Vienošanās sastādīta un parakstīta uz ... lappusēm 2 (divos) eksemplāros, no kuriem viens eksemplārs atrodas pie Pasūtītāja un otrs eksemplārs – pie Autoruzrauga. 

11.PUŠU REKVIZĪTI
	Pasūtītājs:

	AUTORUZRAUGS:



9. Pielikums 

iepirkuma nolikumam “Būvprojekta “Katlu mājas jumta 

pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” 

izstrāde un autoruzraudzība”
Identifikācijas numurs DPNS 2024/26

OBJEKTA APSEKOŠANAS AKTS

“Būvprojekta “Katlu mājas jumta pārseguma siltināšana Lielā Dārza ielā 60/62, Daugavpilī” izstrāde un autoruzraudzība”,

identifikācijas Nr. DPNS 2024/26
____________________________________________________________________________

(Uzņēmuma nosaukums un Reģ. numurs )

Uzņēmuma pārstāvis un Pasūtītāja pārstāvis ar saviem parakstiem apliecina, ka:

- tika veikta apsekošana;

- pakalpojuma sastāvs un apjoms ir skaidrs un pietiekošs kvalitatīvai pakalpojuma izpildei; 

- piedāvātajā cenā tiks iekļauti visi izdevumi, kas ir nepieciešami kvalitatīvai pakalpojuma veikšanai.
	Datums (dd.mm.gg.)
	
	Datums (dd.mm.gg.)
	

	
	
	
	

	Pretendenta 

pārstāvis
	
	Pasūtītāja 

pārstāvis
	

	
	(vārds, uzvārds, paraksts)
	
	(vārds, uzvārds, paraksts)


Vārds, uzvārds,  amats�
�
�
Paraksts�
�
�
 





Vārds, uzvārds, amats�
�
�
Paraksts�
�
�
 








� Šī apliecinājuma kontekstā ar terminu „konkurents” apzīmē jebkuru fizisku vai juridisku personu, kura nav Pretendents un kura:


1) iesniedz piedāvājumu šim iepirkumam;


2) ņemot vērā tās kvalifikāciju, spējas vai pieredzi, kā arī piedāvātās preces vai pakalpojumus, varētu iesniegt piedāvājumu šim iepirkumam.


� Ja pretendentam ir bijušas konsultācijas, līgumi, vienošanās vai cita veida saziņa ar vienu vai vairākiem konkurentiem saistībā ar šo iepirkumu, pretendents šī apliecinājuma pielikumā atklāj izsmeļošu un patiesu informāciju par to, ieskaitot konkurentu nosaukumus un šādas saziņas mērķi, raksturu un saturu.





�	 Minēto informāciju norāda, jo Publisko iepirkumu vadības sistēmā paziņojumā par rezultātiem pasūtītājam ir jānorāda informācija par to, vai iepirkumā  piedāvājumus ir iesnieguši tādi uzņēmumi, kas atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma definīcijai. Informācija par atbilstību mazā vai vidējā uzņēmuma statusam sniedzama arī par piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmumu. 
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