Vienošanās Nr. skatīt e-doc faila nosaukumā (2025-3.5.3-BVD-142 V)

par grozījumu veikšanu līguma Nr. 2025-3.5.3-BVD-32

“Centralizētās kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi Rīgā, Biķernieku un Burtnieku ielu krustojumā”

darbu apjomos un līguma cenā

(iepirkuma identifikācijas Nr.RŪ-2024/218, 1.iepirkuma daļa)

PARAKSTĪŠANAS DATUMS IR PĒDĒJĀ PIEVIENOTĀ DROŠĀ ELEKTRONISKĀ PARAKSTA UN TĀ LAIKA ZĪMOGA DATUMS (noslēgts 11.08.2025.)

SIA „Rīgas ūdens”, reģ.Nr.40103023035, tās valdes priekšsēdētāja Krišjāņa Krūmiņa personā, kurš darbojas uz SIA „Rīgas ūdens” valdes 2025.gada 21.jūlija lēmuma (protokols Nr.2.4.1/2025/49) pamata, turpmāk – Pasūtītājs, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OMB Construct”, reģ.Nr. 40103877463, tās valdes locekļa Edgara Freivalda personā, kurš darbojas uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OMB Construct” statūtu pamata, turpmāk – Uzņēmējs, no otras puses, turpmāk abas kopā sauktas Līdzēji, atsevišķi Līdzējs,

noslēdz šādu vienošanos par grozījumu veikšanu 2025.gada 28.februārī noslēgtā līguma Nr. 2025-3.5.3-BVD-32 “Centralizētās kanalizācijas kolektora atjaunošana ar oderēšanas metodi Rīgā, Biķernieku un Burtnieku ielu krustojumā” darbu apjomos un līguma cenā, turpmāk -  Vienošanās:

- Puses apstiprina Līguma papildu darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1, par kopējo vērtību EUR 15 415,52 (piecdesmit tūkstoši četri simti piecpadsmit euro un 52 centi) bez PVN un no Līguma izslēdzamos darbus, kuru saturs un apjoms ir noteikts Vienošanās Pielikumā Nr.1 par kopējo vērtību  EUR 14 384,93 (četrpadsmit tūkstoši trīs simti astoņdesmit četri euro un 93 centi) bez PVN.

- Ievērojot Vienošanās 1.punktā noteikto Līguma cena par Līgumā noteikto Darbu izpildi tiek noteikta EUR  115 194,85 (viens simts piecpadsmit tūkstoši viens simts deviņdesmit četri euro un 85 centi)  bez PVN.

- Līdzēji apstiprina, ka faktiski noteiktā nomas maksa par transporta infrastruktūras lietošanu, saskaņā ar Rīgas domes 02.03.2022. lēmumu Nr.1326 “Par nomas maksas noteikšanu transporta infrastruktūras objekta lietošanai Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā” Darbu izpildes laikā tiek noteikta EUR 103,20 (viens simts trīs euro un 20 centi), neskaitot PVN, apmērā

- Līgums paliek spēkā un nemainīts visos tā punktos, ciktāl tos neskar Vienošanās.

- Vienošanās stājas spēkā tās abpusējas parakstīšanas dienā un ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota uz 1 (vienas) lapas ar Pielikumu Nr.1- papildu darbu– izslēdzamo darbu tāme, elektroniskā formā.

- Līdzēju paraksti un norēķinu rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Uzņēmējs: |
| --- | --- |
| SIA “Rīgas ūdens” | SIA “OMB Construct” |
| Reģ. Nr.40103023035 | Reģ.Nr.40103877463 |
| Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1050 | Atgāzenes iela 12-5, Rīga, LV-1004 |
| [..] | [..] |
| _____________________________ Valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš | _____________________________ Valdes loceklis Edgars Freivalds |

Dokumentu līgumslēdzējpuses ir elektroniski parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un  laika zīmogu