# Vienošanās Nr. 1

# par grozījumiem 2025. gada 21.janvāra līgumā

# Nr. DA-25-13-lī

Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments, tā [:] personā, kura rīkojas saskaņā ar Rīgas domes 2023.gada 30.augusta saistošo noteikumu Nr.235 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības nolikums” 74.punktu un Rīgas domes 2021.gada 7.jūlija  nolikuma Nr.86 „Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departamenta nolikums” 15.6.apakšpunktu un 16.punktu (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Piekrastei.lv”, [:] personā, kurš rīkojas saskaņā ar statūtiem, (turpmāk – Izpildītājs), no otras puses, bet abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk  – Līdzēji,

ņemot vērā starp Līdzējiem 2025. gada 21.janvārī noslēgtā līguma Nr. DA-25-13-lī (turpmāk – Līgums) par „Zālāju biotopu atjaunošanas un apsaimniekošanas pasākumi NATURA 2000 teritorijā „Jaunciems””, 2.DAĻA „Atkritumu savākšana, izvešana un utilizācija” (ID Nr. CAIP 2024/131/LIFE 2.3.1. un 13.2.1. apakšpunktiem, Izpildītāja 2025. gada  24. februāra vēstuli Nr. DA-25-8177-sd, Līdzēji vienojas veikt šādas izmaiņas Līgumā (turpmāk – Vienošanās):

- veikt grozīgumus Līgumā, izsakot Līguma 2.1. punktā atrunāto Līguma darbības termiņu šāda redakcijā:

„2.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā līdz Līdzēju saistību pilnīgai izpildei, bet ne ilgāk kā līdz 2025.gada 8. septembrim.”

- Veikt grozīgumus Līgumā, izsakot Līguma 2.2. punktā atrunāto pakalpojuma sniegšanas termiņu šāda redakcijā:

„2.2. Pakalpojuma kopējais izpildes termiņš ir līdz 2025.gada 11. augustam atbilstoši Tehniskās specifikācijas nosacījumiem (Līguma 1.pielikums).”

- Veikt grozīgumus Līguma 1.pielikumā „Tehniskajā specifikācija”, izsakot 5.punktu šādā redakcijā:

„5. Pakalpojuma izpildes termiņš  2025.gada 11.augusts.”

- Vienošanās stājas spēkā ar dienu, kad Līdzēji to abpusēji ir parakstījuši.

- Šī Vienošanās ir Līguma neatņemama sastāvdaļa.

- Vienošanās sagatavota latviešu valodā uz 2 (divām) lapām elektroniska dokumenta veidā, parakstīts ar drošiem elektroniskiem parakstiem un satur laika zīmogu. Katrs Līdzējs saņem vienu līguma eksemplāru elektroniska dokumenta veidā. Abi eksemplāri ir ar vienādu juridisko spēku.

- Līdzēju paraksti, juridiskās adreses un norēķinu rekvizīti:

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |
| Rīgas valstspilsētas pašvaldības Pilsētas attīstības departaments [:] | SIA „Piekrastei.lv” [:] |
| _______________________________ [:] | _______________________________ [:] |