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Atbildes uz 09.06.2025. iesniegtajiem jautājumiem 


	1.jautājums:
Ņemot vērā 2025. gada 31. maijā izsludinātā atklātā konkursa “Vanšu tilta pārbūve, projektēšana un autoruzraudzība”, iepirkuma identifikācijas Nr. CAIP 2024/135, saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas nosacījumu, kas prasa padziļinātu cenas vai izmaksu efektivitātes, kā arī kvalitātes kritēriju analīzi piedāvājuma sagatavošanas procesā, lūdzam pagarināt, piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2025. gada 25. augustam. 

[..]. Apzinoties tehnisko sarežģītību un darbu apjomu, uzskatām, ka kvalitatīvu piedāvājumu 21 darba dienas laikā nav iespējams sagatavot. Turklāt, esam saņēmuši arī lūgumus piedāvājuma termiņa pagarināšanai no Latvijas apakšuzņēmējiem, kurus plānojam piesaistīt projekta realizācijā. Esam arī iepriekš analizējuši līdzīgu projektu veiksmīgas realizācijas gaitu citās valstīs, kur pietiekama laika veltīšana kvalitatīva un pārdomāta piedāvājuma sagatavošanā dod lielākas iespējas pasūtītājam saņemt jau optimizētus risinājumus ar zemāku risku un, sekojoši, zemāku piedāvājuma cenu. 


Atbilde:
Komisija informē, ka atklāta konkursa nolikumā tiek veikti grozījumi, t.sk. pagarinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu līdz 2025. gada 4. augustam.
