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 ID Nr. CAIP 2024/135

Atbildes uz 06.06.2025. iesniegtajiem jautājumiem 


	1.jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka nolikuma 3.6. un 3.7. apakšpunktu prasības var izpildīt viens speciālists, ja tam ir atbilstoša pieredze abos minētajos punktos, un līgumam tādā gadījumā nav nepieciešamība piesaistīt divus dažādus speciālistus.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka atklāta konkursa nolikumā uzreiz aiz nolikuma 3.7.apakšpunkta prasības ir viennozīmīgi un skaidri noteikts, ka – ir pieļaujams, ka viens speciālists atbilst gan nolikuma 3.6. apakšpunkta, gan nolikuma 3.7. apakšpunkta prasībām.




	2.jautājums:
Lūdzam Pasūtītāju apstiprināt, ka nolikuma 3.8. un 3.9. apakšpunktu prasības var izpildīt viens speciālists, ja tam ir atbilstoša pieredze abos minētajos punktos, un līgumam tādā gadījumā nav nepieciešamība piesaistīt divus dažādus speciālistus.

Atbilde:
Komisija skaidro, ka atklāta konkursa nolikumā uzreiz aiz nolikuma 3.9.apakšpunkta prasības ir viennozīmīgi un skaidri noteikts, ka – ir pieļaujams, ka viens speciālists atbilst gan nolikuma 3.8. apakšpunkta, gan nolikuma 3.9. apakšpunkta prasībām.




	3.jautājums:
Nolikuma 2.3.apakšpunkts nosaka:
2.3. Līguma izpildes termiņš: 
2.3.1. Līguma izpildes laiks ir no tā spēkā stāšanās brīža līdz pilnīgai saistību izpildei.
2.3.2. Darbu izpildes laiks (provizoriski) – kopējais darbu izpildes termiņš ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši:
2.3.2.1. būvprojekta izstrādes laiks ne ilgāk kā 12 (divpadsmit) mēneši no paziņojuma par finansējuma par projektēšanas darbu izpildei pieejamību saņemšanas;
2.3.2.2. būvdarbu izpildes termiņš ne vairāk kā 36 (trīsdesmit seši) mēneši no paziņojuma par finansējuma par projektēšanas darbu izpildei pieejamību saņemšanas;
Vai pretendents pareizi saprot 2.3.2.2. minēto būvdarbu izpildes termiņu, kas nevar būt lielāks par 36 mēnešiem – ja, piemēram, pretendents projektēšanas darbus veic 10 mēnešu laikā, tad tam faktiski būvniecībai atliek 26 mēneši, bet, piemēram, ja pretendents projektēšanas darbus veic 12 mēnešu laikā, tad tam faktiski būvniecībai atliek 24 mēneši?

Atbilde:
Komisija informē, ka atklāta konkursa nolikuma 2.3.apakšpunktā noteiktais līguma izpildes termiņš ir saprasts pareizi.


[bookmark: _Hlk200457551]
Vai pretendents pareizi saprot, ka līguma izpildes laika 36 mēneši ir no līguma parakstīšanas dienas līdz visa būvobjekta nodošanai ekspluatācijā?

Atbilde:
Komisija informē, ka līguma izpildes laiks ir saprasts pareizi.



